Tiekėjų klausimai ir perkančiosios organizacijos atsakymai

Pirkimas „Keleivių laukimo aikštelių su paviljonais modernizavimas autobusų sustojimo vietose Šiaulių rajono savivaldybėje“ (pirkimo ID. 4466598)

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar yra galimybe taikyti technologine pertrauka 2025-12-01 / 2026-03-01 neskaiciuojant sutarties termino, t.y. pertraukos laikotarpis neieina i bendra sutarties ivykdymo termina? | Darbų sustabdymo laikotarpis nenumatytas. Vadovaujantis pirkimo sutarties 6.3 punktu, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 2 mėnesiams. |
| 2. | Ar galimi tarpiniai mokejimai ? | Tarpiniai mokėjimai galimi vadovaujantis veiklų sąrašu. |

Klausimų tekstai neredaguoti