DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Atsakome į gautus klausimus užduotus Klaipėdos Pakrantės parko projekto įgyvendinimo darbų mažos vertės pirkime (ID 4521419) skelbiamos apklausos būdu:

- Klausimas: Ar galite nurodyti pirkimo biudžetą ?

Atsakymas: Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas neįpareigoja skelbti pirkimui suplanuotų lėšų, atsižvelgiant į tai, šiam pirkimui suplanuotos lėšos pirkimo dokumentuose neskelbiamos.

- Klausimas: Ar yra galimybe taikyti technologine pertrauka 2025-12-01 / 2026-03-01 neskaičiuojant sutarties termino, t.y. pertraukos laikotarpis neįeina į bendra sutarties įvykdymo terminą?

Atsakymas: Informuojame, kad nėra galimybės sustabdyti darbus nuo 2025-12-01. Pažymime, kad rangovas turi teisę sustabdyti darbus arba jų dalį per technologinę pertrauką, nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d., jeigu jos metu tokie statybos darbai (ar jų dalis) negali būti atliekami pagal darbų dokumentuose ar įstatymuose jiems keliamus technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius dėl netinkamų klimatinių sąlygų. Jeigu į Sutarties galiojimo laiką patenka technologinė (-ės) pertrauka (-os), Sutarties terminas pratęsiamas technologinės (-ių) pertraukos (-ų) laikotarpiu (-iais).

- Klausimas: Ar galimi tarpiniai mokėjimai ?

Atsakymas: Rangovui apmokama už faktiškai atliktus darbus.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamasi teikiant pasiūlymus.

Pagarbiai

Deimantė Butenienė

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė