VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS

Tiekėjams

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO PAKLAUSIMĄ IR TERMINO NUKĖLIMO

Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydamas VP-3151-2 įslaptintos patalpos įrengimo administraciniame pastate Vilniuje darbų pirkimą (pirkimo Nr. 4627491, toliau – Pirkimas), gavo tiekėjo paklausimą.

Klausimas: „Tiekėjui keliami reikalavimai tūrėti galimybę dirbti su įslaptinta informacija, pažymėta žyma „Riboto naudojimo“, o tuo pačiu nurodyta, kad apsauginės signalizacijos įrengimo specialistas privalo turėti teisę dirbti su įslaptinta informacija, pažymėta žyma „Konfidencialiai“.
Prašome patikslinti, kaip tiekėjas galėtų užtikrinti tokio darbuotojo turėjimą, jei įmonė (kaip juridinis asmuo) turi patikimumo pažymėjimą tik darbui su „Riboto naudojimo“ informacija.“

Atsakymas: Perkančioji organizacija informuoja, kad yra tikslinamas kvalifikacinis reikalavimas Nr. 4 ir nustatoma slaptumo žyma „Riboto naudojimo“:

| 4. | Rangovas privalo pasiūlyti specialistą (-us), atliekančius techninės įrangos apsauginės signalizacijos įrengimo darbus, turinčius teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. | Pateikiama: 1) Rangovo vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintas už sutarties įvykdymą atsakingų darbuotojų sąrašas elektroninėje formoje, nurodant vardus, pavardes, pareigas, leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija datas ir numerius bei šių leidimų galiojimo terminus. 2) dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad nurodyti Rangovo darbuotojai, gali dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma kaip „Riboto naudojimo“. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. |
| --- | --- | --- |

Klausimas: „Prašome prailginti sutarties įgyvendinimo terminą bent iki 150 kalendorinių dienų, nes nėra įmanoma tinkamai atlikti visus nurodytus darbus. Apdaila, mūrijimas ir kiti statybos darbai reikalauja laiko, tarp skirtingų darbų/etatų. Nesustingus/neišdžiūvus mūrui, tinkui, dažams negalima atlikti kitų darbų.“

Atsakymas: Perkančioji organizacija informuoja, kad yra prailginamas darbų atlikimo terminas iki 90 kalendorinių dienų. Pridedama aptikslinta techninė specifikacija ir sutarties projektas.

Klausimas: „Prašome patikslinti ar subrangovai, kurios planuojame pasitelkti atlikti dalį darbų (griovimo/apdailos), kurie niekaip nėra susyja su įslaptinta informacija (patalpos tik bus įrengtos darbui su įslaptinta informacija), turi atitikti tokius pat kvalifikacijos reikalavimus (turintį teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“) kaip Rangovas/tiekėjas ?“

Atsakymas: Perkančioji organizacija informuoja, kad visi sutartį vykdysiantys darbuotojai turi turėti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Perkančioji organizacija informuoja, kad vadovaujantis Pirkimo sąlygų nuostatomis, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025 m. spalio 2 d., 10:00 val. Teikiant pasiūlymą, prašome vadovautis aktualiais pirkimo dokumentais.

PRIDEDAMA:

- Mažos vertės pirkimo sąlygos _09-29.

- 1 priedas. Techninė specifikacija 09-29.

- 4 priedas. Sutarties projektas 09-29.

Pirkimo organizatorius

Sigita Stankevičienė, tel.: +370 607 58832, el. p.: sigita.stankeviciene@turtas.lt