Gauti paklausimai:

1. Klausimas: „Kad visi tiekėjai galėtų teisingai įsivertinti pasiūlymo kainą, prašau parašyti, kuo vadovaujantis (Apželdinimo planu ar Augalų sodmenų žiniaraščiu) rengti pasiūlymą. Apželdinimo plane nurodytas augalų skaičius yra 2 276 vnt didesnis nei augalų sodmenų žiniaraštyje ir tai daro ženklią įtaką pasiūlymo vertei.

Pavyzdžiai:

- Japoninės plukės žiniaraštyje nurodytas skaičius yra 0 vnt, o sudėjus projekto sodinamų želdinių I.III.I, I.III.II, I.IV.I , I.IV.II ir I.IV.III lentelių duomenis, japoninės plukės vnt skaičius yra 482 vnt. Skirtumas - 482 vnt.

-rausvosios viendenės skaičius žiniaraštyje I ir II etapo yra 132 vnt , o sudėjus projekto sodinamų želdinių I.III.I, I.III.II ir I.V lentelių duomenis, bendras kiekis yra 552 vnt. Skirtumas - 420 vnt

Ženklūs neatitikimai taip pat yra bijūno Cornelia Shaylor', lanksvos White Carpet, rudeninio melito kiekiuose bei nurodytų darbų apimtyse bei medžiagų kiekiuose .“

Atsakymas: Medžiagų kiekiai, augalų kiekiai, darbo apimtys skiriasi todėl, kad paslaugos teikėjas neįvertino, kad šiuo pirkimu, darbai numatyti  I etape (I. III ir I.IV) Vyskupų rūmų ir jų prieigų apželdinimo plane, šiuo pirkimu nebus vykdomi.

2. Klausimas: „Kad visi tiekėjai galėtų teisingai įsivertinti pasiūlymo kainą, prašau parašyti, kuo vadovaujantis (Apželdinimo planu ar Augalų sodmenų žiniaraščiu) rengti pasiūlymą. Apželdinimo plane ir žiniaraštyje nurodytos darbų apimtys ir medžiagų kiekiai reikšmingai skiriasi ir turi reikšmingą įtaką pasiūlymo vertei. Pridedame neatitikimus atskirame faile“

| Etapas | Medžiagos/darbas | Projektas nurodo | Žiniaraštis nurodo | Komentaras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Plastikinis vejos bortelis | 211vnt | nenurodyta | Prie žemaičių sienos, per visą jos ilgį visai nenumatytas |
| I | Velėnos nuėmimas rankiniu būdu | 720,5 kv | 720,5 kv | Prie rožyno nenurodyta nuimti, mulčiuoti ant vejos? Staugaičio laiptai nenumatyta nuimti, mulčiuoti taip pat ant vejos 35kv? |
| I | Pagerintas augalinis gruntas | 516,2 kubo | 32,4 kubo |  |
| I | Mulčas | 132,55 kubo | 3,5 kubo |  |
| I | Kokosinio demblio klojimas | 110 kv | nenurodyta | Darbas nurodytas, medžiagų kiekių ne, tvirtinimo elementai nenurodyti, tvirtinimo elementų kiekio nėra. |
| I (I.VII) | Perkeliamos rožės | Perkelti iš vyskupų kiemo prie katedros (kiekio nenurodoma) | nenurodyta | Įvertinus situacija gyvai, tokį kiekį sutalpinti perkeliamų rožių iš vyskupų kiemo neįmanoma, dar prie šio kiekio pildoma naujomis rožėmis + žoliniais augalais. Per mažas plotas tokiam kiekiui augalų. |
| II | Velėnos nuėmimas rankiniu būdu | 225kv | 225kv | II etapas(II.II) plane nenurodyta velėnos nuėmimo apie 30kv |
| II | Pagerintas augalinis gruntas | 130,2 kubo | 130 kubo |  |
| II | Mulčas | 9,5 kubo | 9,45 kubo |  |
| II | Kokosinio demblio klojimas | 225 +15% (259) kv | 259 kv | Tvirtinimo elementai nenurodyti, tvirtinimo elementų kiekio nėra. |
| II | II (II.I) persodinami medžiai. | 8 vnt |  | Kur juos persodinti? Vietoj esamų kaštonų sodinami vėl kaštonai? |
| II (II.I) | Skelto akmens apvado įrengimas; esamų suoliukų montavimo darbai; kietosios dangos ardymo darbai; skelto akmens 6vnt klombų apvadas | 48m;12vnt; 18kv; 48m |  | Šių darbų ir medžiagų žiniaraštis visai nenumato |

Atsakymas: Pateikiame atsakymus lentelės paskutiniame stulpelyje:

| Etapas | Medžiagos/darbas | Projektas nurodo | Žiniaraštis nurodo | Komentaras | Atsakymas į komentarą/pastabą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Plastikinis vejos bortelis | 211vnt | nenurodyta | Prie žemaičių sienos, per visą jos ilgį visai nenumatytas | Darbai numatyti I etape (I. III ir I.IV) Vyskupų rūmų ir jų prieigų apželdinimo plane nebus vykdomi. Žiniaraštyje nurodyta 45 m plastikinio borto klojimo darbai I I etapo (I.I) J. Staugaičio tako apželdinimo schemoje |
| I | Velėnos nuėmimas rankiniu būdu | 720,5 kv | 720,5 kv | Prie rožyno nenurodyta nuimti, mulčiuoti ant vejos? Staugaičio laiptai nenumatyta nuimti, mulčiuoti taip pat ant vejos 35kv? | Darbai numatyti I etape (I. III ir I.IV) Vyskupų rūmų ir jų prieigų apželdinimo plane nebus vykdomi. I etape ( I.I) J. Staugaičio tako apželdinimo schemoje velėnos nuėmimas rankiniu būdu nenumatytas. Mulčiuojamas plotas apima sodinamų želdinių plotą. |
| I | Pagerintas augalinis gruntas | 516,2 kubo | 32,4 kubo |  | Darbai numatyti I etape (I. III ir I.IV) Vyskupų rūmų ir jų prieigų apželdinimo plane nebus vykdomi. |
| I | Mulčas | 132,55 kubo | 3,5 kubo |  | Darbai numatyti I etape (I. III ir I.IV) Vyskupų rūmų ir jų prieigų apželdinimo plane nebus vykdomi. |
| I | Kokosinio demblio klojimas | 110 kv | nenurodyta | Darbas nurodytas, medžiagų kiekių ne, tvirtinimo elementai nenurodyti, tvirtinimo elementų kiekio nėra. | 110 m2 kokosinio demblio klojimo darbai numatyti Vyskupų rūmų ir jų prieigų teritorijoje. Darbai numatyti I etape (I. III ir I.IV) Vyskupų rūmų ir jų prieigų apželdinimo plane nebus vykdomi. |
| I (I.VII) | Perkeliamos rožės | Perkelti iš vyskupų kiemo prie katedros (kiekio nenurodoma) | nenurodyta | Įvertinus situacija gyvai, tokį kiekį sutalpinti perkeliamų rožių iš vyskupų kiemo neįmanoma, dar prie šio kiekio pildoma naujomis rožėmis + žoliniais augalais. Per mažas plotas tokiam kiekiui augalų. | Techninės specifikacijos 6.8 punkte nurodyta, kad I etapo (I.VII) Katedros aikštės ir prieigų apželdinimo plane – K. Praniauskaitės rožyne (Projekto 40 psl.) nurodyta pastaba „Į ROŽYNĄ ATKELIAMOS ROŽĖS IŠ VYSKUPŲ RŪMŲ KLOMBOS“ nevertinama. Šiuo pirkimu rožių perkėlimas iš Vyskupų rūmų klombos į rožyną nebus vykdomas, kadangi darbai numatyti I etape (I. III ir I.IV) Vyskupų rūmų ir jų prieigų apželdinimo plane nebus vykdomi. |
| II | Velėnos nuėmimas rankiniu būdu | 225kv | 225kv | II etapas(II.II) plane nenurodyta velėnos nuėmimo apie 30kv | Pagal projektą velėnos nuėmimas rankiniu būdu 225 m2 numatytas II etapo (II.IV) Ežero lifto šlaito apželdinimo schemoje. |
| II | Pagerintas augalinis gruntas | 130,2 kubo | 130 kubo |  | Vadovautis darbų kiekių žiniaraščiu. |
| II | Mulčas | 9,5 kubo | 9,45 kubo |  | Vadovautis darbų kiekių žiniaraščiu. |
| II | Kokosinio demblio klojimas | 225 +15% (259) kv | 259 kv | Tvirtinimo elementai nenurodyti, tvirtinimo elementų kiekio nėra. | Projekte nurodyta, kad geotinklą rekomenduojama tvirtinti mediniais kaiščiais. |
| II | II (II.I) persodinami medžiai. | 8 vnt |  | Kur juos persodinti? Vietoj esamų kaštonų sodinami vėl kaštonai? | Medžių persodinimas nebus vykdomas šiuo pirkimu, medžių sodinimo vietos bus jau sutvarkytos ir paruoštos, paslaugos teikėjui reikės tik pasodinti medžius. Sodinami bus kaštonai. |
| II (II.I) | Skelto akmens apvado įrengimas; esamų suoliukų montavimo darbai; kietosios dangos ardymo darbai; skelto akmens 6vnt klombų apvadas | 48m;12vnt; 18kv; 48m |  | Šių darbų ir medžiagų žiniaraštis visai nenumato | Techninės specifikacijos 6.9 punkte nurodyta, kad II etapo (II.I) Durbės skvero apželdinimo plane (Projekto 42 psl.) iš numatytų darbų bus vykdomas tik sodinimas. Atliekami darbai ir naudojamos medžiagos kiek tai susiję su sodinimu (medžių persodinimo, apvado įrengimo, suolų montavimo, kietos dangos ardymo darbai šia sutartimi nebus vykdomi). Augalų sodinimo vietos bus įrengtos, reikės tik atlikti duobės paruošimo darbus, t. y. pašalinti seną velėną, gruntą išvalyti nuo piktžolių, nuo akmenų, prieš tai augusių augalų šaknų liekanų, jei tokių bus. |