DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PATVIRTINTA

Viešojo pirkimo komisijos 2025 m. rugsėjo 29 d.

nutarimu (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 1)

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO

VEISIEJŲ-ATEITIES G., SANKRYŽOS REKONSTRAVIMO Į ŽIEDINĘ SANKRYŽĄ PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2. Pirkimo objektas	2

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	4

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	4

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	6

8. Elektroninis aukcionas	6

9. Pasiūlymų vertinimas	6

10. Sutarties sudarymas	6

11. Kitos sąlygos	6

Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	13

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	13

Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai “	13

Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 (1) priedas „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“	14

Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	15

Specialiųjų pirkimo sąlygų 4(1) priedas „Specialistų sąrašas“	22

Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“	23

Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	24

Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	25

Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“	26

Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“	27

Specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“	28

- Bendra informacija

1.1. Druskininkų savivaldybės administracija, kodas 188776264, Vilniaus al. 18, LT- 66119 Druskininkai, tel. (8 313) 51 233 (toliau – perkančioji organizacija). Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO LT kataloge nėra galimybės nupirkti paslaugų, atitinkančių perkančiosios organizacijos poreikius, visumos.

1.3. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.5.1. 4.1 papunkčiu Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ ir

1.5.2. 4.3 papunkčiu, kiti reikalavimai tiekėjams, kurie nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

1.6. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.7. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

1.8. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.9. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.10. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti perkančiosios organizacijos atstovai:

1.10.1. dėl pirkimo procedūrų –dėl pirkimo procedūrų – Brigita Saukevičienė, Druskininkų savivaldybės  administracijos Centralizuotų viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (0 313) 90008, el. paštas brigita.saukeviciene@druskininkai.lt; Edita Davičikaitė, Druskininkų savivaldybės administracijos Centralizuotų viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja, Vasario 16-osios g. 7, 66118 Druskininkai, tel. (8 313) 52 866, el. paštas edita.davicikaite@druskininkai.lt;

1.10.2. dėl pirkimo objekto –Giedrius Gudaitis, Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (0 313) 51645, el. paštas giedrius.gudaitis@druskininkai.lt.

2. Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti Veisiejų-Ateities g., sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą projekto parengimo paslaugas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

2.2. Šis pirkimas nėra skirstomas į pirkimo dalis, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam paslaugų kiekiui. Perkančiosios organizacijos sprendimo dėl pirkimo objekto neskaidymo į dalis argumentai, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje:

2.2.1. Šiuo pirkimu perkami vieno statinio (objekto) projektavimo paslaugos, todėl jam netaikomas reikalavimas skaidyti pirkimo objektą į dalis;

2.2.2. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamų Projektavimo paslaugų pirkimų gairių 4.1 p. rekomenduojama techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas pirkti kartu, kadangi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 77 punkto nuostatomis statinio projekto vykdymo priežiūrą atlieka statinio projekto rengėjas.

2.5. Paslaugų atlikimo vieta: Druskininkų savivaldybės teritorija.

2.6. Paslaugų suteikimas terminas: techninio darbo projekto parengimo (projektavimo) paslaugos turi būti suteiktos per tiekėjo pasiūlyme nurodytą paslaugų suteikimo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 mėn. ir ilgesnis kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Už techninio darbo projekto ekspertizės organizavimą atsakinga perkančioji organizacija. Techninio darbo projekto ekspertizę atliks perkančiosios organizacijos pasitelktas techninio darbo projekto ekspertizės rangovas. Numatomas ekspertizės atlikimo terminas yra 30 darbo dienų nuo perkančiosios organizacijos suderinto techninio darbo projekto (ar jo dalies dalinės arba specialiosios projekto ekspertizės atveju) ir ekspertizei atlikti reikalingų papildomų duomenų (skaičiavimų, tyrimų ar pan.) pateikimo perkančiajai organizacijai iki ekspertizės akto pateikimo tiekėjui. Jei techninis darbo projektas bus teikiamas techninio darbo projekto ekspertizės rangovui pakartotiniam (antrą kartą dėl tų pačių pastabų) derinimui pagal ekspertizės rangovo pateiktas privalomąsias pastabas, laikytina, kad už dėl sprendinių koregavimo yra atsakingas tiekėjas. Techninio darbo projekto ekspertizės atlikimo terminas įskaičiuotas į paslaugų teikimo terminą. Jei, ne dėl tiekėjo kaltės, techninio darbo projekto ekspertizės atlikimo trukmė viršija šiame punkte numatytą terminą, šis vėlavimas nėra priskiriamas tiekėjo rizikai ir paslaugų teikimas stabdomas numatytą techninio darbo projekto ekspertizės atlikimo terminą viršijančiam laikotarpiui arba už atitinkamą laikotarpį tiekėjui neskaičiuojami delspinigiai.

Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos privalo būti teikiamos visą statybos laikotarpį (nuo statybos darbų pradžios iki statybos darbų užbaigimo dokumentų pasirašymo dienos (pagal STR nuostatas). Paslaugos teikiamos tiekėjui sprendžiant su projekto įgyvendinimu susijusius klausimus, lankantis statybos darbų vykdymo vietoje pagal suderintą grafiką, laikantis suderinto su perkančiąja organizacija paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiko ir, esant būtinybei, perkančiosios organizacijos kvietimu ir atliekant kitus veiksmus, numatytus teisės aktuose ir susijusius su techninio darbo projekto įgyvendinimu. Perkančiajai organizacijai pareikalavus statinio projekto vykdymo priežiūros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamąją ataskaitą (pateikiama per vieną mėnesį nuo statybos užbaigimo akto surašymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos lietuvių kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos perkančiajai organizacijai.

Pirkimo sutarties vykdymo metu gali būti sustabdytas paslaugų teikimo terminas. Paslaugų teikimo termino sustabdymo aplinkybės ir tvarka nustatytos pirkimo sąlygų 3 priedo „Bendrosios sutarties sąlygos“ 21 skyriuje.

2.7. Tiekėjas atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant pateiktus projektinius dokumentus ir visus išleistus papildymus, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui, gavimą. Jei tiekėjas laimi konkursą, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

2.8. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.9. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“ ir Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

5.3. Perkančioji organizacija, įvertinusi visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime gali dalyvauti tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

6.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą ir prie jos pridedant visus kartu su pasiūlymo forma reikalaujamus pateikti dokumentus (priedus).

6.1.2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą; Tiekėjas pateikdamas (užpildydamas) atsakymus į nurodytus klausimus, turi vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktomis EBVPD pildymo rekomendacijomis, pateiktomis šiose nuorodose https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115004289565-Kaip-pildyti-EBVPD-.

6.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

6.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

6.1.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

6.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

6.1.7. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

6.1.8. dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

6.1.9. užpildyta deklaracija dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“ ir specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“.

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne lietuvių kalba, turi būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą

6.4. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai turi būti nurodomi dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

8. Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

9. Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

9.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:

9.3.1. pasiūlymo forma, parengta pagal šių Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą „Pasiūlymo forma“.

10. Sutarties sudarymas

10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede „Sutarties projektas“.

11. Kitos sąlygos

11.1. Perkančioji organizacija papildomų sąlygų nenustato.

__________

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

TERMINAI

(pridedama atskiru priedu)

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(pridedama atskiru priedu)

Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai “

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

(pridedama atskiru priedu)

Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 (1) priedas „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“

DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ

(pridedama atskiru priedu)

Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

(pridedama atskiru priedu)

Specialiųjų pirkimo sąlygų 4(1) priedas „Specialistų sąrašas“

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

(pridedama atskiru priedu)

Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

(pridedama atskiru priedu)

__________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMO FORMA

(pridedama atskiru priedu)

__________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

(pridedama atskiru priedu)

__________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

TIEKĖJO DEKLARACIJA

(pridedama atskiru priedu)

Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

TIEKĖJO DEKLARACIJA

(pridedama atskiru priedu)

Specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“

(pridedama atskiru priedu)