Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA GESTŲ KALBOS ŽODYNO

SUKŪRIMO PASLAUGOMS

I. BENDRA INFORMACIJA

Vilniaus Kolegijoje, Pedagogikos fakulteto Gestotyros centre (toliau – Pirkėjas) 2024 11 – 2026 09 laikotarpiu vykdomas Europos Sąjungos finansuojamas „Gestų kalbos specialistų kompetencijų tobulinimas“ projektas (toliau – Projektas). Projekto tikslas – pagerinti asmenų, patiriančių atskirtį ar socialines rizikas, dėl kurių kyla grėsmė patirti socialinę atskirtį, ugdymo sąlygas. Šis projektas apima gestų kalbos specialistų paslaugas, gestų kalbos informantų apklausas ir IT paslaugas. Projekto rezultatas – sukurta nauja lietuvių gestų kalbos (toliau – LGK) žodyno versija ir pasiektas gestų kalbos specialistų aukštesnis kompetencijų lygis. Projekto įgyvendinimo metu gestų kalbos specialistai atlieka šias užduotis: peržiūri ir įvertina senojoje žodyno versijoje pateiktus gestų aprašus (beveik 10 000 aprašų), atsižvelgdami į žodyno recenzijoje nurodytas pastabas, koreguoja gestų pavadinimus (glosas), taiso gestų reikšmių aprašymus, papildo, koreguoja ir perfilmuoja glosas, gestų reikšmes iliustruojančius vartojimo pavyzdžius; konsultuojasi su informantais (bendrinio LGK varianto atstovais) dėl įvairių gestų vartosenos, reikšmės ir formos aspektų; pradės anotuoti vartojimo pavyzdžius ir žymės vartojimo informaciją naujojoje žodyno versijoje.

Projekto metu numatoma sukurti patogų, šiuolaikinius technologinius poreikius atitinkantį elektroninį LGK žodyną (programinę bazę). Numatoma sukurti naudotojo sąsają, rengėjo sąsają bei atlikti duomenų perkėlimo darbus.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – perkamos elektroninio LGK žodyno sukūrimo paslaugos.

III. ESAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS

Šiuo metu naudojamą LGK žodyną galima pasiekti per elektroninę prieigą: www.lgkz.lt. Žodyne pateikiama beveik 10000 gestų su reikšmių aprašymu bei vartojimo pavyzdžiais. 2013 m. kurto žodyno dabartinė versija yra pasenusi, nebeatitinka saugumo reikalavimų bei neatitinka pažangių techninių reikalavimų (programinės bazės nėra galimybės atnaujinti). Žemiau pateikiama išsami informacija apie dabartinę žodyno versiją:

Serverio aplinka

| Komponentas | Reikšmė |
| --- | --- |
| Operacinė sistema | Linux (CloudLinux) |
| Serveris | LiteSpeed su lsapi (lsapi V8.1 CloudLinux) |
| PHP versija | PHP 5.4.45 (labai sena, nebesaugoma nuo 2015 m.) |
| PHP variklis | Zend Engine v2.4.0 + ionCube Loader 14.4.0 |
| Saugyklos apsauga | MonarxProtect |
| Serverio protokolas | HTTP/3 (QUIC) |

Programavimo kalbos ir duomenų bazės

| Komponentas | Reikšmė |
| --- | --- |
| Back-end kalba | PHP 5.4 |
| Duomenų bazė | MySQL / MariaDB (per mysql, mysqli ir mysqlnd) |
| MariaDB versija (header) | 10.11.8 |

Naudojamos bibliotekos ir framework’ai (front-end)

| Tipas | Biblioteka | Versija |
| --- | --- | --- |
| JS Framework | jQuery | 1.8.3 |
| JS UI | jQuery UI | 1.9.2 |
| Multimedija | MediaElement.js | 2.18.2 |
| Flash palaikymas | SWFObject | aptikta |
| HTML metaduomenys | Open Graph metatag’ai | yra |

Analizės / sekimo įrankiai

| Komponentas | Reikšmė |
| --- | --- |
| Google Analytics | Universal Analytics (UA) – nebeveikiantis nuo 2023-07 |
| Sekimo patvirtinimas | Patvirtinta per naršyklę (gtag.js, collect) |

Taigi, svarbūs šie kritiniai pastebėjimai:

• PHP 5.4 versija yra labai pasenusi, kelia saugumo rizikas ir nesuderinama su moderniais framework’ais.

• Naudojama Google Analytics (UA) versija – jau nutraukta – būtina pereiti prie GA4.

• Naudojama jQuery 1.8.3 – sena versija su žinomais pažeidžiamumais.

Dėl nurodytų priežasčių tapo beveik neįmanoma atlikti žodyno atnaujinimo ar priežiūros darbus. Pirkėjas, perėmęs žodyno tvarkymo / priežiūros darbus nebeturi galimybės atlikti jokių papildymų ir pataisymų (nebeturi administratoriaus prieigos), dalis žodyno funkcijų nebeveikia, o artimiausiu metu LGK žodynas (www.lgkz.lt) gali nustoti veikti dėl techninių kliūčių.

Šiuo metu naudojamas LGK žodynas visiškai nėra pritaikytas mobiliesiems įrenginiams, o tai apsunkina naudojimąsi juo: kaip rodo statistika, šiais laikais daugiau nei 80 proc. žodyno naudotojų jungtųsi per mobiliuosius įrenginius.

Per pastarąjį dešimtmetį gerokai padidėjo interneto greitaveika. LGK žodynas yra techniškai pasenęs ir neturi funkcionalumų, kurie padarytų žodyną daug patogesnį, patrauklesnį besimokantiesiems. Atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma atlikti atnaujinimo darbų, kurie pagerintų LGK žodyną, o LGK yra natūrali, savarankiška, gimtoji Lietuvos kurčiųjų kalba, kurią nuolat reikia tyrinėti, būtina kurti naują LGK žodyną, kuris užtikrintų galimybes ir sudarytų sąlygas (užtikrinant įtraukųjį ugdymą) tiek patiems klausos negalią turintiems asmenims, tiek jų artimiesiems ir su jais dirbantiems specialistams mokytis LGK, o tam būtinas išsamus ir patogus naudoti LGK žodynas.

Taip pat pastebėtinas dar vienas itin svarbus aspektas – žiūrint iš įtraukiojo ugdymo perspektyvos žodynas turėtų būti ne gestų kalbos → lietuvių kalbos, kokia yra senoji versija, bet lietuvių → gestų kalbos žodynas, tai yra svarbiausia turėtų būti galimybė rasti LGK atitikmenis lietuvių kalbos žodžiams. Norint tai užtikrinti, būtina:

1. Sukurti visiškai naują žodyno versiją su kitais techniniais sprendimais, suteikiančiais galimybę lengviau rasti lietuviškų žodžių atitikmenis tiek tarp gestų, tiek vartojimo pavyzdžiuose;

2. Projekto tikslas (bet ne šio pirkimo objektas) yra apmokyti ir parengti specialistus (dvikalbius LGK/lietuvių kalbos vartotojus su aukštuoju išsilavinimu), kad jie galėtų tinkamai aprašyti gesto formą, reikšmę, pateikti tinkamus ir reikalingus vartojimo pavyzdžius ir juos transkribuoti, priskirti variantus ir parinkti raktažodžius. Būtent šie atnaujinimai būtų perkeliami į naują žodyną.

Kalbant apie įtraukųjį ugdymą, taip pat labai aktualus tampa gestų kalbos norminimo aspektas. Šiuo metu vartojamas LGK žodynas nebuvo norminamasis, t. y. jis yra tik aprašomasis. Kuriant naują LGK žodyną numatoma norminti LGK leksiką ir gramatiką priskiriant norminius gestų variantus bei pateikiant gramatiškai taisyklingus vartojimo pavyzdžius. Projekto metu numatoma didinti gestų kalbos specialistų kompetencijas dirbant su kurčiaisiais ir neprigirdinčiaisiais, sukuriant švietimo pagalbos specialistų darbui reikalingas metodines priemones, t. y. LGK žodyną, kuris pilnai atitiktų šiuolaikinio vartojo poreikius. LGK žodyno sukūrimas pagerins asmenų, patiriančių atskirtį ar socialines rizikas, dėl kurių kyla grėsmė patirti socialinę atskirtį, švietimo įtraukti bei sudarys sąlygas gestų kalbos specialistams geriau atlikti jiems priskirtas funkcijas.

Žemiau aprašomos techninės žodyno užduotys.

IV. TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Funkciniai reikalavimai turinio valdymo sistemai ir administravimui:

1.1. Prisijungusio (registruoto) naudotojo sritis:

  - turi turėti galimybę prisijungti naudojant Google arba Facebook paskyrą;

  - prisijungęs naudotojas turi turėti galimybę matyti savo žiūrėtų gestų istoriją;

  - prisijungęs naudotojas turi turėti galimybę susikurti savo pasirinktų vartojimo pavyzdžių rinkinį (krepšelį) su galimybe peržiūrėti šiuos pavyzdžius; tam tikslui prie kiekvieno vartojimo pavyzdžio žodyne turi būti mygtukas, skirtas pridėti jį prie savo frazių krepšelio; taip pat turi būti galimybė pašalinti frazę iš krepšelio;

  - prisijungęs naudotojas turi turėti galimybę užduoti klausimus arba palikti komentarus prie gestų raštu arba gestų kalba (pvz. embedinant YouTube vaizdo įrašo nuorodą); komentarai nebus matomi viešai, bet turi ateiti pranešimas apie naują komentarą.

2. Informacija apie žodyno puslapyje kuriamą Gesto aprašą:

2.1. pagrindinio gesto varianto vaizdo įrašas, kuris pradedamas rodyti iškart atidarius gesto puslapį kilpiniu režimu (t. y. kartojant vis iš naujo, angl. loop mode), ir papildomų gesto variantų vaizdo įrašas, kurie atvaizduojami miniatiūromis (angl. thumbnail), ant kurių užvedus pelę arba spustelėjus rodomas vaizdo įrašas;

2.2. visi variantai sunumeruoti ir turi savo glosas (sąlyginius pavadinimus), ant kurių spustelėjus atidaromas didelis vaizdo langas;

2.3. pateikiama informacija apie gesto formą – plaštakos forma gesto pradžioje (vienos arba abiejų rankų), lokalizacija (gesto rodymo vieta kūno atžvilgiu) ir lūpų judesys;

2.4.  aprašoma gesto reikšmė; gesto reikšmės numeruojamos;

2.5. prie kiekvienos reikšmės pateikiami vartojimo pavyzdžiai; prie kiekvieno vartojimo pavyzdžio lietuviškai yra mygtukas, kurį spustelėjus atidaromas vaizdo įrašas; taip pat kiekvienas vartojimo pavyzdys gali būti pateikiamas užrašytas glosomis su interaktyviomis nuorodomis, ant kurių spustelėjus atidaromas atitinkamo gesto langas;

2.6. nurodomi gesto sinonimai (sinonimai parenkami automatiškai pagal sutampančius žodžius aprašyme, iš eilės pagal atitikimų procentą – kuo daugiau žodžių reikšmės aprašyme sutampa, tuo aukščiau tas gestas pateikiamas sinonimų sąraše), gesto homonimai (homonimai parenkami automatiškai pagal sutampančius gesto formos parametrus) arba tik sinonimai, arba tik homonimai, arba nei sinonimai, nei homonimai nerodomi – sprendimas dėl to bus priimtas atsižvelgiant į realų funkcionalumą ir dizainą;

2.7. apačioje rodomi komentarai, palikti registruotų vartotojų prie to gesto (raštu arba gestų kalba);

2.8. po reikšmės aprašymo pateikiami visi žodyno vartojimo pavyzdžiai, kuriuose tas gestas (ir visi jo variantai) yra vartojamas; šie vartojimo pavyzdžiai rodomi glosomis, centruojant aktualaus gesto glosą (kaip konkordansai tekstyne);

2.9. vaizdo grotuvas turi turėti galimybę patogiai pagreitinti/sulėtinti vaizdo įrašą; bet kuris vaizdo įrašas (gesto arba vartojimo pavyzdžio) atidarius automatiškai paleidžiamas kilpiniu režimu (loop-mode). Toks sprendimas svarbus nes gesto vaizdas yra dinaminis, o ne statinis, todėl dėl patogumo, atsižvelgiant į mokymosi su žodynu procesą ir siekiant jo sklandumo, geriausias sprendimas turėti kilpinį režimą.

3.  Tituliniame puslapyje pateikiama informacija:

3.1. paieškos pagal lietuvišką žodį laukelis;

3.2. paieškos pagal glosą laukelis;

3.3. paieškos pagal plaštakos formą laukelis; šalia šio laukelio mygtukas, kurį paspaudus galima pasirinkti plaštakos formą pagal iliustraciją;

3.4. paieškos pagal rodymo vietą laukelis; vedant rodymo vietą, siūlomas tinkamų vietų sąrašas (pagal įvestą pradžią); šalia šio laukelio yra mygtukas, kurį paspaudus galima pasirinkti plaštakos formą pagal iliustraciją;

3.5. paieškos pagal lūpų judesį laukelis, kurį paspaudus galima pasirinkti lūpų judesį pagal nuotrauką;

3.6. paieškos pagal raktinį žodį laukelis su išsiskleidžiančiu raktinių žodžių sąrašu;

3.7. galimybė peržiūrėti žodyne pateikiamų žodžių sąrašą pagal abėcėlę; paspaudus žodį nukreipiamą į tą patį paieškos rezultatų puslapį, kaip ir įvedus tą žodį į paieškos laukelį;

3.8. galimybė peržiūrėti žodyne pateikiamų gestų (glosų) sąrašą pagal abėcėlę; paspaudus glosą nukreipiamą į tą patį paieškos rezultatų puslapį, kaip ir įvedus tą glosą į paieškos laukelį;

3.9. populiariausių gestų kategorija su vaizdo įrašais (miniatūromis); populiariausi gestai parenkami automatiškai pagal žodyno naudojimo statistiką;

3.10. naujausių gestų kategorija su vaizdo įrašais (miniatūromis); naujausi gestai parenkami automatiškai pagal naujų gestų pridėjimo datą;

3.11. naujausių sakinių kategorija su vaizdo įrašais (miniatūromis); naujausi sakiniai parenkami automatiškai pagal naujų gestų pridėjimo datą;

3.12. Paieškos rezultatų pateikimas:

3.12.1. įvedus lietuvišką žodį randamos visos to žodžio gramatinės formos (įdiegus morfologinį žodžio formų atpažinimo įrankį – anotatorių): paieška vykdoma tarp visų žodžių, pateikiamų reikšmės laukelyje (išskyrus skliausteliuose pateiktą informaciją) ir visuose vartojimo pavyzdžiuose; atitinkamai patiekiami paieškos rezultatai – gestai ir vartojimo pavyzdžiai su tuo žodžiu (visomis jo gramatinėmis formomis);

3.12.2. ieškant pagal glosas (gesto pavadinimą), išskleidžiamas glosų sąrašas, iš kurio galima pasirinkti; sąraše rodomos tik pagrindinių gestų variantų glosos;

3.12.3. paieškos pagal žodžius, glosas, gesto formos parametrus ir raktinius žodžius rezultatai pateikiami rodant paieškos kriterijus atitinkančių gestų sąrašą su vaizdo įrašais – miniatūromis, ant kurių užvedus pelę arba spustelėjus rodomas vaizdo įrašas, o po kiekvienu vaizdo langeliu rodoma glosa (gesto pavadinimas), ant kurios spustelėjus atidaromas to gesto aprašo langas.

3.12.4. paieškos pagal žodžius ir glosas atveju taip pat pateikiami vartojimo pavyzdžiai (vaizdo įrašai) su tuo žodžiu arba gestu.

3.12.5. galutinis sprendimas dėl rezultatų pateikimo išdėstymo bus priimtas Pirkėjo, remiantis konkrečiais pavyzdžiais ir naudotojų apklausa.

4. Sukurti žodyno rengėjo sąsają, turinčią šiuos funkcionalumus:

4.1. automatinis visų vaizdo įrašų miniatūrų (thumbnail) parinkimas ne daugiau kaip 0,5 įsekundės nuo failo pradžios, su galimybe nustatyti kitą kadrą rankiniu būdu;

4.2. gestų ir vartojimo pavyzdžiai identifikuojami pagal ID numerius;

4.3. gesto apraše turi būti galimybė nurodyti visus 2 skyriuje aptartus gesto formos parametrus, aprašyti gesto reikšmes, pateikti vartojimo pavyzdžius (įterpiant jų ID kodus), raktinius žodžius iš nuolat pildomo sąrašo;

4.4. prie kiekvieno vartojimo pavyzdžio pateikiamas jo vertimas į lietuvių kalbą ir užrašymas glosomis; rašant sakinį glosomis, siūlomas glosų sąrašas (su iššokančiu mažu vaizdo įrašu užvedus pelę ir nuoroda į gestą žodyne, kad galima būtų pasitikrinti ar tikrai tas gestas), pasirenkama iš sąrašo; jei nepasirenkama iš sąrašo, o tiesiog įrašoma, tuomet bus be interaktyvios nuorodos žodyne;

4.5. prie gestų yra galimybė pasirinkti žymas (pvz. norminis, retas, senas, tarptautinis gestas (TG)), kurios naudotojo sąsajoje pateikiant paieškos rezultatus rodomos kaip etiketės vaizdo įrašus lango viršuje;

4.6. galimybė koreguoti gesto aprašą (glosą, formos parametrus, reikšmės aprašymą, žymas) ir vartojimo pavyzdžio lietuvišką vertimą tiesiai iš naudotojo prieigos (front-end)).

4.7. Visų nurodytų naujo žodyno kūrimo techninių sprendimų pakeitimus, jei tokių bus, Tiekėjas privalo suderinti su Perkančiąja organizacija.

5. Reikalavimai duomenų perkėlimui:

5.1. Perkelti duomenis iš senojo (internetinio) LGK žodyno:

5.1.1. eksportuoti visus aktualius duomenis iš senosios LGK žodyno duomenų bazės (veikiančios adresu lgkz.lt), į excel failą;

5.1.2. parengus naująją žodyno terpę, atitinkamai sukelti į ją duomenis iš sutvarkyto excel failo.

6. Prieinamumo ir patogumo naudotis reikalavimai:

6.1. Naudotojo sąsaja turi būti orientuota į paprastumą, aiškumą ir patogumą. Turi būti atsižvelgta į internete pateikiamų naudotojo sąsajų patogumą naudoti aprašantį standartą „LST EN ISO 9241-110:2020 – „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika“. 110 dalis. Žiniatinklio vartotojo sietuvų rekomendacijos“, bei žmogaus ir sistemos sąveikos procesą apibūdinančiam standartui „LST EN ISO 9241-210:2019 – „Į žmogų orientuotas sąveikiųjų sistemų projektavimas“. 210 dalis. Pagrindiniai naudotojo sąsajos kriterijai:

6.1.1. Naudotojo sąsaja turi būti informatyvi: leidžia bet kuriuo metu suprasti, kur sistemoje naudotojas yra, ir kokius veiksmus gali atlikti;

6.1.2. Naudotojo sąsaja turi atitikti naudotojo įpročius: darbas su sistema turi būti lengvai nuspėjamas;

6.1.3. Sistema turi būti lengvai ir patogiai valdoma;

6.1.4. Sistema turi būti atspari klaidoms: siekiama minimizuoti klaidų taisymo poreikį ir jų įtaką darbui;

6.1.5. Sistema turi būti lengvai pritaikoma pagal naudotojo poreikius ir personalizuojama.

6.2. Informacinės sistemos prieinamumas apima principus ir metodus, kurių laikomasi projektuojant, kuriant, prižiūrint ir atnaujinant interneto svetaines ir programas, siekiant jas padaryti prieinamesnes visiems naudotojams, ypač neįgaliesiems. Informacinė sistema turi atitikti EN 301 549 2018-08 standarto reikalavimus, kurie paremti W3C organizacijos WCAG 2.2 gairėmis

„Gestų kalbos specialistų kompetencijų tobulinimas“ projekto aprašomos užduoties atlikimo metu turi būti užtikrinamas, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. spalio 26 d. direktyvos (ES) 2016/2102 „Dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo“.

6.3. Informacinės sistemos grafinio dizaino ir navigacijos modelio kūrimas turi atitikti W3C Web Accessibility Initiative (WAI) reikalavimus.

6.4. Prieinamumo praktika turi būti paremta „universalaus dizaino“ koncepcija. Tiekėjas turės atlikti prieinamumo vertinimą ir pateikti vertinimo ataskaitą, laikantis VSSA metodikos (Valstybės ir savivaldybių institucijų Interneto svetainių pritaikymo neįgaliesiems vertinimo metodika.

7. Nefunkciniai reikalavimai turinio valdymo sistemai ir administravimui

Atlikus visas IV sk. numatytas paslaugas, Tiekėjas įsipareigoja organizuoti mokymus Pirkėjo darbuotojams, apmokant naudotis nauja sistema. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 2 ak. val. Mokymų formatas – nuotoliu, Pirkėjas pats pasirinks tinkamiausią platformą, sukurs susitikimo nuorodą.

8. Licencijų ir atvirojo kodo naudojimo nuostatos:

Svetainės kūrimui ir palaikymui turi būti pateikiamos tik naujausios programinės įrangos versijos, taikoma tiek mokamoms, tiek ne mokamoms licencijoms, taip pat turi būti naudojama tik atvirojo kodo programinė įranga, atitinkanti šiuos kriterijus:

8.1 Turinio valdymo sistema (TVS) turi būti pagrįsta atvirojo kodo sprendimu, kurio licencija leidžia laisvai naudoti, keisti ir platinti sistemą (pavyzdžiui, GPL, MIT, BSD ar lygiavertė).

8.2. Visi papildiniai (angl. plugins) ir dizaino šablonai (themes) turi būti licencijuoti pagal GPL arba kitą lygiaverčio atvirojo kodo modelio licenciją.

8.3. Bet kokie papildomi įrankiai ir komponentai, naudojami svetainės kūrimo, administravimo ar priežiūros procesuose, taip pat turi būti atvirojo kodo, su licencijomis, leidžiančiomis laisvą prieigą ir modifikavimą.

8.4. Uždarojo kodo (angl. proprietary) programinės įrangos naudojimas neleidžiamas.

8.5. Duomenų bazių (pvz., MySQL, MariaDB) bei serverių programinės įrangos (pvz., Apache, Nginx) sprendimai taip pat turi būti paremti atvirojo kodo principais ir turėti atitinkamas licencijas, pavyzdžiui, GPL arba lygiavertes.

8.6. Griežtai draudžiama naudoti nelicencijuotą ar kitaip neteisėtą programinę įrangą.

8.7. Visos teisės į svetainėje skelbiamą turinį, informaciją, bei kitus skaitmeninius objektus turi priklausyti Pirkėjui, kaip svetainės savininkui. Pirkėjas visiškai valdo savo turinį ir sprendžia, kaip jis bus pateikiamas, redaguojamas ar platinamas. Licencijos turi būti užregistruotos Perkančiosios organizacijos vardu, jeigu gamintojas reikalauja jų registracijos, ir Perkančiajai organizacijai perduoti registracijos duomenis.

V. PAKEITIMŲ VALDYMAS

1. Reikalavimų, nurodytų IV sk., tikslinimas ar keitimas gali būti atliekamas tik iš anksto suderinus su Perkančiąja organizacija. Visi pakeitimai turi būti valdomi taip, kad nebūtų pažeisti projekto tikslai ir numatyti rezultatai. 											  2. Pakeitimai turi būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 str. numatyta tvarka. Atliekant pakeitimus, kiekvieną jų atliekant nurodomas VPĮ straipsnis, kuriuo vadovaujantis pakeitimas ir atliekamas.

3. Kiekvienas siūlomas pakeitimas turi būti pagrįstas: dokumentuotas jo poveikis funkcionalumui. Pakeitimai gali būti tik ne esminiai, nuo kurių nepriklauso kitų funkcijų veikimas.

4. Turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos). Taip pat turi būti įvertinta kiekvieno tokio pakeitimo apimtis, t. y. nurodoma kokie reikalavimai keliami pakeistam reikalavimui.

5. Leidžiami tik tokie funkcionalumo pakeitimai, kurie nėra kritiniai, nesutrikdo bendro sistemos veikimo ir nekeičia sutarties įgyvendinimo apimčių.

6. Pakeitimų valdymas grindžiamas iteraciniu „Design Thinking“ principu, kai sprendimų kūrimo procese yra numatyti keli ciklai: problemos supratimas, sprendimo modeliavimas, testavimas ir tobulinimas. Tai leidžia lanksčiai reaguoti į besikeičiančius naudotojų poreikius ir užtikrinti, kad galutiniai sprendimai būtų pagrįsti realia naudotojų patirtimi.

VI. PASLAUGŲ TEIKIMO ETAPAI

Numatomi 3 paslaugų teikimo etapai.

1 etapas. Prototipo parengimas.

1. Objektas ir bendrieji reikalavimai:

1.1. Sukurti interaktyvius LGK žodyno galutinio naudotojo ir rengėjo sąsajų prototipus, skirtus išbandyti šias sąsajas ir suplanuoti būsimus naujos žodyno platformos programavimo ir informacijos iš senosios platformos perkėlimo darbus.

1.2. Prototipas suprantamas kaip vizualinio dizaino koncepcija ir informacinė architektūra. Jis turi:

1.2.1. Apimti numatomą puslapių struktūrą, puslapių erdvės suskirstymą;

1.2.2. Apimti funkcionalumo komponentų išdėstymą puslapiuose;

1.2.3. Apimti esmines keleto žingsnių reikalaujančių procesų būsenas;

1.2.4. Aiškiai imituoti sistemos atsaką į naudotojo veiksmus, t. y., turi turėti veikiančią navigaciją, imituoti interaktyvių elementų veikimą, tačiau neprivalo turėti jokios duomenų bazės, ar būti susietas su informacinės sistemos infrastruktūra, tačiau neprivalo turėti jokios duomenų bazės, ar būti susietas su informacinės sistemos infrastruktūra;

1.2.5. Atspindėti aktualią struktūrą ir turi būti sukurtas tikroviškas (realiai imituojantis sistemos veikimą) vaizdas. Kartu su prototipu turi būti pateikta langų struktūra (window flaw diagram);

1.3. Remiantis interaktyviu prototipu, vizualinio dizaino koncepcija ir informacine architektūra turi būti parengti sistemos puslapių grafinio dizaino šablonai bei stiliaus gairės.

2. Turi būti parengti aukšto detalumo lygio galutinio naudotojo prototipai staliniam kompiuteriui (desktop) – suderinti ir prototipai funkcionuoti turi su pagrindinėmis interneto naršyklėmis: Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox – ir mobiliajam telefonui, ir žodyno rengėjo prototipas staliniam kompiuteriui. Dizaino pritaikymas mobiliesiems įrenginiams turi būti realizuotas remiantis prisitaikančio dizaino praktika (angl. responsive design). Šia praktika siekiama vartotojui suteikti optimalią naršymo patirtį, t. y., lengvą skaitymą ir valdymą su minimaliu didinimo, mažinimo ar slankiojimo poreikiu, per įvairius naršymo įrenginius.

3. Procesas:

3.1. Interaktyvaus prototipo variantas turi būti sukurtas atsižvelgiant į Pirkėjo nurodytus funkcionalumo poreikius.

3.2. Interaktyvus prototipas, dizaino koncepcija ir informacinė architektūra turi būti testuojama su naudotojais ir koreguojama atsižvelgiant į testavimo išvadas. Rengėjo sąsajos prototipas testuojamas su žodyno rengėjais – Pirkėjo darbuotojais. Galutinio naudotojo sąsajos prototipas testuojamas su vienu Pirkėjo dėstytoju, vienu studentu ir vienu LGK vertėjų centre dirbančiu vertėju. Pasirūpinti nurodytais asmenimis įsipareigoja Pirkėjas, atsakingas asmuo – Vilniaus Kolegijos Gestotyros centro vadovė.

3.3. Prototipai turi būti atnaujinami po kiekvieno įvykusio tinkamumo vertinimo ir naudotojų tinkamumo testavimo. Atnaujintuose prototipuose turi būti realizuoti sprendimai, priimti pagal testavimo / vertinimo metu gautas rekomendacijas.

2 etapas. Naujos žodyno terpės parengimas ir IV sk. aprašytos techninės užduoties atlikimas.

Naujos žodyno terpės parengimas ir IV sk. aprašytos techninės užduoties atlikimas.

3 etapas. Duomenų perkėlimas ir patikrinimas

Visų aktualių duomenų iš senosios LGK žodyno duomenų bazės perkėlimas į excel failą ir iš sutvarkyto excel failo duomenų perkėlimas į parengtą naująją žodyno terpę. Naujos terpės patikrinimas.

Žodyno sukūrimo paslaugos laikomos pilnai suteiktos, kai galutinis paslaugų rezultatas – Žodynas – sukurtas pilna apimtimi, Pirkėjui pateikta pilna ir išsami dokumentacija, bei išpildyti visi kiti techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai. Tiekėjas įsipareigoja dokumentaciją ir kodą perduoti/talpinti/pateikti GitHub‘e.

Pirkėjas po kiekvieno etapo, nurodyto 1 lentelėje, sumoka Tiekėjui už tinkamai ir kokybiškai suteiktas paslaugas šalims pasirašius paslaugų perdavimo-priėmimo aktą ir Tiekėjui Sutartyje nustatyta tvarka pateikus sąskaitą-faktūrą. Paslaugos laikomos tinkamai suteiktos, kai abiejų Sutarties šalių yra pasirašytas paslaugų perdavimo-priėmimo aktas.

Paslaugos turi būti suteiktos iki 2026 m. rugpjūčio 31 d.

Paskutinis atsiskaitymas atliekamas tik po to, kai Pirkėjas pasirašo galutinį paslaugų perdavimo – priėmimo aktą.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Etapas | Numatomas vykdymo terminas | Atsiskaitymų dalys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 etapas | Prototipo parengimas | 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | 20 (dvidešimt) procentų pradinės Sutarties vertės |
| 2 etapas | Naujos žodyno terpės parengimas ir IV sk. aprašytos techninės užduoties atlikimas | 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | 40 (keturiasdešimt) procentų pradinės Sutarties vertės |
| 3 etapas | Duomenų perkėlimas ir patikrinimas | 2026 m. rugpjūčio 31 d. | Galutinis atsiskaitymas 40 (keturiasdešimt) procentų pradinės Sutarties vertės |

VII. REIKALAVIMAI GARANTINIAM APTARNAVIMUI

1. Po galutinio paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos Tiekėjas įsipareigoja:

1.1. Teikti ne trumpesnį kaip 12 mėnesių garantinį aptarnavimą;

1.2. Nemokamai šalinti modernizuotos sistemos klaidas ir netikslumus.

2. Garantinio aptarnavimo laikotarpiu visos nustatytos ar atsiradusios klaidos, sutrikimai ir problemos turi būti suskirstytos į šias kategorijas:

•	Kritinė klaida – trikdis ar problema, dėl kurios sistema visiškai neveikia;

•	Klaida – trikdis ar problema, dėl kurios naudotojams sunku atlikti tam tikrus veiksmus, tačiau sistema veikia iš esmės.

3. Garantinio aptarnavimo sąlygos:

•	Reakcijos laikas į problemą – ne vėliau kaip per 4 darbo valandas nuo pranešimo gavimo suderintu būdu. Gestotyros centro vadovo darbo laikas: pirmadienis-penktadienis 9.00 – 18.00 val.;

•	Problemos sprendimo trukmė – kritinės klaidos turi būti išspręstos ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pranešimo gavimo suderintu būdu; kitos klaidos – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

Jei klaidos ar gedimo per šį laiką pašalinti nepavyksta, turi būti suderintas kitas terminas kartu su Pirkėju, pateikiant pagrindimą, kodėl reikalingas ilgesnis laikas.

### 4. Incidentų registravimas ir pranešimas

NIS2 reikalavimas: Laiku registruoti ir pranešti apie incidentus (per 24 val.) bei turėti jų atsekamumą.

### 5. Tęstinumo užtikrinimas ir atsarginės kopijos

NIS2 reikalavimas: Pirkėjas turi turėti planus, kaip atkurti veiklą po saugumo pažeidimų ar techninių sutrikimų.

VIII. LGK žodyno internetinio puslapio ir duomenų bazės saugojimas, priežiūra ir teisės

1. Šiuo metu Lietuvių gestų kalbos žodynas veikianti informacinė sistema sukurta naudojant senesnę technologinę bazę, kurios pagrindiniai techniniai parametrai yra šie:

- Procesorius: 1 vnt.

- Operatyvioji atmintis (RAM): 1024 MB

- Disko talpa: 41,27 GB

- Failų kiekis: 73 793

- Naudojama programavimo kalba: PHP 5.4 (nebepalaikoma versija)

Priegloba yra Hostinger serveryje (niekas nebeturi galimybių teikti senos versijos).

- Projekto metu iš Tiekėjo reikalaujama:

  - Visos sistemos perprogramavimas naudojant naujausią pasirinktos programavimo kalbos versiją ir šiuolaikinius technologinius sprendimus (Laravel/Symfony karkasai, REST API, moderni duomenų bazės struktūra).

  - Perkėlimas į debesų kompiuterijos paslaugos infrastruktūrą.

  - Naudoti virtualius serverius sistemai talpinti.

  - Duomenų balansavimo ir automatinio mastelio keitimo galimybės, leidžiančios užtikrinti patikimą veikimą net ir esant padidintam srautui.

  - Didesnis saugumas: aptarnaujančių vartotojų prieigos kontrolė, šifravimas, tinklo apsaugos sluoksnių funkcijos galimybė.

  - Prieinamumas ir lankstumas: prieiga iš bet kurios vietos, galimybė lengvai plėsti resursus pagal poreikį.

  - Efektyvesnis kaštų valdymas: naudojama tiek resursų, kiek reikia, su galimybe automatizuotai optimizuoti kaštus.

- Debesų kompiuterijos paslaugos ir NIS2 suderinamumas

### Rizikų valdymas ir saugumo politika

NIS2 reikalavimas: Organizacija turi nustatyti aiškią rizikos valdymo politiką, įskaitant incidentų prevenciją, aptikimą, reagavimą ir atstatymą.

Debesų kompiuterijos paslaugos galimybės:

- Galimybė valdyti saugumo incidentus, atlikti auditą ir matyti konfigūracijų pokyčius.

- Prieigos kontrolės valdymas, naudotojų segmentacija, principas „mažiausios teisės“.

- Reguliari saugumo peržiūra ir testavimas

NIS2 reikalavimas: Reikalaujama atlikti saugumo testus, peržiūras ir pažeidžiamumo analizę.

Norimos debesų kompiuterijos paslaugos galimybės:

- Galimybė vykdyti automatizuotus pažeidžiamumo skenavimus (angl. vulnerability scan) arba integruoti su išorinėmis testavimo platformomis.

Turtinės teisės sukurtos Tiekėjo priklauso Pirkėjui.

Tiekėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi perduoda Perkančiajai organizacijai autorių turtines teises į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą; teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus).

  - Intelektinės nuosavybės teisių perėjimas turi apimti Pirkėjo galimybę ateityje pasirinkti kitą paslaugų teikėją šio pirkimo objekto priežiūrai, vystymui ir kitų būtinų paslaugų teikimui, siekiant užtikrinti stabilų pirkimo objekto veikimą. Šiuo tikslu Pirkėjui yra perduodami programiniai kodai ir jų diegimo instrukcijos tam, kad Pirkėjas galėtų be jokių apribojimų toliau savo nuožiūra modifikuoti ir įskaitant, bet neapsiribojant, toliau plėtoti sukurtą objektą, suteikti teises naudoti objektą kitoms šalims, keisti objekto pradinį kodą.

  - Nelicencijuojamos programinės įrangos atveju, Paslaugų teikėjas turi perduoti Perkančiajai organizacijai projekto metu atnaujintą / sukurtą programinę įrangą ir jos išeities kodus paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datai;

________________