TECHNINĖ SPECIFIKACIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION

1.	Įvadas/ Introduction	2

1.1 Dokumento paskirtis/ Purpose of the document	2

1.2 Techninėje specifikacijoje panaudotos sąvokos/ Terms used in the Technical Specification	2

1.3 Perkantysis subjektas/ Contracting Entity	8

1.4 Esama situacija/ Current situation	8

1.5 Perkamas Projektas, Paslaugos ir jiems keliami reikalavimai/ Project and Services to be purchased and their requirements	9

1.6 Projekto etapai, veiklos, darbai ir rezultatai/ Project stages, activities, works and results	9

2.	Reikalavimai programinei įrangai ir architektūrai/ Software and architecture requirements	12

3.	Reikalavimai aplinkoms/ Requirements for environments	14

4.	Reikalavimai naudotojo sąsajai ir ergonomikai/ User interface and usability requirements	15

5.	Reikalavimai integracinėms sąsajoms/ Requirements for integration interfaces	18

6.	Reikalavimai saugumui ir žurnalizavimui/ Security and logging requirements	21

7.	Autentifikavimas ir valdymas/ Authentication and management	23

8.	Priežiūros ir Palaikymo paslaugų teikimo tvarka / Procedure for the Provision of Maintenance and Support Services	24

9.	Konsultavimo paslaugos / Consulting Services	27

10.	Vystymo paslaugų teikimo tvarka / Procedure for the Provision of Development Services	28

11.	Turto valdymo procesų funkciniai reikalavimai/ Functional requirements for asset management processes	31

12.	Reikalavimai TVIS dokumentacijai/ Requirements for AMIS documentation	90

13.	Reikalavimai TVIS naudotojų mokymams/ Training requirements for AMIS users	90

14.	Sistemos diegimo projekto valdymo aplinka/ System Implementation Project Management Environment	91

15.	Reikalavimai TVIS duomenų paruošimui/ Requirements for AMIS data preparation	92

16.	Reikalavimai TVIS garantiniam aptarnavimui/ Requirements for AMIS after-sales service	92

17.	Reikalavimai TVIS sprendimo demonstracijai/ Requirements for the demonstration of the AMIS solution	93

18.	Projekto komanda / Project team	94

19.	Priedai/ Annexes	94

# Įvadas/ Introduction

## Dokumento paskirtis/ Purpose of the document

| Šis dokumentas yra Skelbiamų derybų būdu vykdomo turto valdymo informacinės sistemos (toliau – TVIS) įsigijimo ir įdiegimo paslaugų pirkimo dokumentų 1 priedas – „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija), kuris yra parengtas siekiant apibrėžti ir aprašyti reikalavimus, kurie yra keliami TVIS įdiegimo paslaugų teikimui. | This document is Annex 1 – “Technical Specification“ (hereinafter - the Technical Specification) to the Procurement Documents for the purchase and installation of the Asset Management Information System (hereinafter - AMIS), which is an announced negotiated procedure, and which has been drawn up in order to define and describe the requirements for the provision of the services for the installation of AMIS. |
| --- | --- |

## Techninėje specifikacijoje panaudotos sąvokos/ Terms used in the Technical Specification

Lentelė 1. Sąvokos ir trumpiniai/ Table 1. Terms and abbreviations

| Sąvokos ir trumpiniai | Paaiškinimas | Terms and abbreviations | Explanation |
| --- | --- | --- | --- |
| AMS | Autotransformatorių monitoringo informacinė sistema | AMS | Autotransformer Monitoring Information System |
| API | Aplikacijų programavimo sąsaja. | API | Application programming interface |
| Apskaitos objektas | Apskaitos sistemoje užregistruotam įmonės objektui (pastotei arba linijai) priskirtas kodas (pavyzdžiui L00074 - Varėna-Merkinė). | Accounting object | The code assigned to the business object (substation or line) registered in the accounting system (e.g. L00074 - Varėna-Merkinė). |
| Apskaitos padalinys | Apskaitos sistemoje užregistruotas įmonės padalinio kodas (pavyzdžiui 3320 - Vilniaus regionas). | Accounting Unit | The company‘s unit code is registered in the accounting system (for example 3320 - Vilnius region). |
| Bazinis / Kritinis funkcionalumas | Bazinis / Kritinis TVIS sistemos funkcionalumas apima šias svarbiausios tarpusavyje susijusias funkcijas/modulius: - Turto valdymas - Atsargų valdymas - Numatytosios priežiūros valdymas - Darbų valdymas - Atjungimų valdymas - Darbų koordinavimas - Pirkimų valdymas - Sutarčių valdymas - Dokumentų valdymas - Rangovų portalas - Ataskaitos | Basic / Critical functionality | The basic / critical AMIS functionality includes the following key interrelated functions/modules: - Asset management - Inventory management - Scheduled maintenance management - Work management - Outage management - Work Coordination - Purchase management - Contract management - Document management - Contractors portal - Reports |
| DARSIS | Darbuotojų saugos ir sveikatos informacinė sistema. | DARSIS | An occupational safety and health information system. |
| Darbų užsakymas | angl. Work Order. Dokumentas reglamentuojantis atliekamus turto priežiūros ir/arba remonto darbus: planas, vykdymas, faktas. | Work order | Work Order. A document governing the maintenance and/or repair work to be carried out on an asset: plan, execution, fact |
| Daugiametis remonto ir techninės priežiūros planas | Teisės aktais reglamentuotas ir kiekvienais metais atnaujinamas bei patvirtinamas 12 metų laikotarpio turto priežiūros ir remonto grafikas. | Multiannual repair and maintenance plan | A 12-year maintenance and repair schedule is regulated by legal act and updated and approved annually. |
| DB | Duomenų bazė | DB | Database |
| DH | Ilgalaikio archyvo (angl. Data Historian) informacinė sistema. | DH | Data Historian information system. |
| Diegėjas, Paslaugų teikėjas arba Teikėjas | Pirkimą dėl turto valdymo informacinės sistemos įsigijimo ir vystymo paslaugų pirkimo laimėjęs paslaugų teikėjas, kuris su Perkančiuoju subjektu sudarė sutartį dėl TVIS įdiegimo ir vystymo paslaugų teikimo. | Implementer, Service Provider or Provider | The successful service provider of the procurement for installation and development of the asset management information system, which has entered into a contract with the Contracting Entity for the installation development of the AMIS. |
| ESO | Lietuvos elektros energijos skirstymo operatorius. | ESO | Lithuanian electricity distribution operator. |
| Funkcinis objektas | TVIS užregistruotas turtas, kurio objektai užima konkrečią funkcinę vietą operatyvinėje schemoje. | Functional object | Assets recorded in the AMIS, objects occupying a specific functional location in the single-line diagram. |
| GIS | Geografinė informacinė sistema | GIS | Geographical Information System |
| IS | Informacinė sistema | IS | Information System |
| SMS | Trumpųjų žinučių paslauga | SMS | Short Message Service |
| KPI | angl. Key Perfomance Indicator. Pagrindinis veiklos rodiklis. | KPI | Key Performance Indicator. |
| Likutinis tarnavimo laikas | Perkančiojo subjekto naudojamas terminas skirtas apibrėžti pastočių ir perdavimo tinklo linijų likusį tarnavimo laiką. Likutinio tarnavimo laikas matuojamas metais. | Residual lifetime | The term used by the Contracting Entity, that is intended to refer to the remaining service time of substations and transmission lines. Residual lifetime is measured in years. |
| Linijinis turtas | Turtas, kurio charakteristikos, atributai ar eksploatavimo sąlygos gali būti skirtingos atskiruose ruožuose. Tokio pobūdžio turtui registruojami gedimai, būklės parametrai ar vykdomi darbai turi būti apibrėžti ruožu (ruožo pradžios ir pabaigos taškais). Pavyzdžiui, elektros linijos. | Linear assets | Assets that may have different characteristics, attributes or operating conditions in different sections. For this type of asset, the faults recorded, the condition parameters or the work carried out must be defined by a segment (segment start and end points). For example, power lines. |
| Mėnesinis atjungimų grafikas | Kas mėnesį iš mėnesinio priežiūros ir remonto grafiko sudaromas ir patvirtinamas atjungimų grafikas. | Monthly schedule of disconnections | A monthly schedule of disconnections is drawn up from the monthly maintenance and repair schedule and approved. |
| Metinis atjungimų grafikas | Kiekvienais metais iš metinio priežiūros ir remonto grafiko sudaromas ir patvirtinamas atjungimų grafikas. | Annual schedule of disconnections | Each year, a schedule of disconnections is drawn up from the annual maintenance and repair schedule and approved. |
| Objekto ID | Kiekvienam sistemoje sukurtam funkciniam ir serijiniam objektui priskirtas pavadinimas. | Object ID | A name is assigned to each functional and serial object created in the system. |
| Objektas | Aukščiausio lygio funkcinis objektas hierarchinėje objektų struktūroje (pavyzdžiui pastotė arba linija). | Object | The top-level functional object in a hierarchical object structure (for example, a substation or a line). |
| Paskirstymo sistemos operatorius | Įmonė, atsakinga už energetikos sistemos (elektros energijos, dujų, šilumos ar kt.) paskirstymo tinklų valdymą, priežiūrą, plėtrą ir užtikrinimą, kad energija būtų perduodama nuo perdavimo tinklų iki galutinių vartotojų. | Distribution system operator | A company responsible for the management, maintenance, and development of energy distribution networks (including electricity, gas, heat, etc.), ensuring that energy is transmitted from transmission system to final consumers. |
| PVIS | Perkančiojo subjekto naudojama projektų valdymo informacinė sistema. | PMIS | The project management information system used by the Contracting entity. |
| Aptarnavimo paslaugos | Sistemos licencijavimo, Priežiūros paslaugos ir Vystymo paslaugos. | Maintenance Services | System licensing, Support Services, and Development Services. |
| Priežiūros paslaugos | Sistemos priežiūros paslaugos, susidedančios iš Sistemos Palaikymo paslaugų ir Konsultavimo paslaugų. | Support Services | System maintenance services consisting of System Support Services and Consulting Services. |
| Palaikymo paslaugos | Sistemos darbo problemų/ sutrikimų nustatymas ir jų sprendimas. | System Support Services | Identification and resolution of system operation issues and malfunctions. |
| Konsultavimo paslaugos | Perkančiojo subjekto atstovų konsultavimas visais su Sistemos panaudojimu, vystymu ir jos veikimu susijusiais klausimais. | Consulting Services | Advising the representatives of the Contracting Entity on all matters related to the use, development, and operation of the System. |
| Vystymo paslaugos | Sistemos tobulinimo, keitimo paslaugos. | Development Services | Services related to system improvement and modification. |
| Perdavimo sistemos operatorius | Įmonė atsakinga už energetikos sistemos (elektros energijos, dujų, šilumos ir kt.) perdavimo tinklų valdymą, priežiūrą, plėtrą ir užtikrinimą, kad energija būtų perduodama nuo gamybos vietų ar šaltinių iki paskirstymo tinklų. | Transmission system operator | A company responsible for the management, maintenance and development of energy transmission infrastructure (including electricity, gas, heat, etc.) and ensuring the transmission of energy from production sites to distribution system. |
| Perkantysis subjektas | LITGRID AB | Contracting Entity | LITGRID AB |
| Pirkimo paraiška | angl. Purchase Requisition. Vidinis dokumentas, prašymas leisti pirkti medžiagas, rangovo paslaugas bei įrankius. | Purchase Requisition | An internal document requesting authorisation to purchase materials, contractor services and tools |
| Pirkimo užsakymas | angl. Purchase Order. Išorinis dokumentas, užsakymas tiekėjui medžiagoms, rangovo paslaugoms bei įrankiams įsigyti. | Purchase Order | An external document, an order to a supplier for the purchase of materials, contractor services and tools |
| Projektas | TVIS įdiegimo paslaugos, remiantis šiame dokumente pateiktais funkciniais ir nefunkciniais reikalavimais. | Project | AMIS implementation services based on the functional and non-functional requirements provided in this document. |
| Paslaugų valdymo sistema | Paslaugų valdymo sistema | ITSM | IT Service Management System (ITSM system) |
| PVIS | Projektų valdymo informacinė sistema | PMIS | Project Management Information System |
| REST | angl. Representational State Transfer. | REST | Representational State Transfer. |
| SaaS | programinė įranga kaip paslauga | SaaS | Software as a Service |
| Segmentas | Oro ar kabelinės linijos atkarpa tarp dviejų linijos elementų (kabelio movų arba oro linijų atramų) turinti tai atkarpai būdingus parametrus. | Segment | A section of an overhead or cable line between two-line elements (cable sleeves or overhead line transmission towers) having the parameters characteristic of that section. |
| Serijinis objektas | TVIS užregistruotas turtas turintis serijinį numerį. | Serial object | Assets with a serial number that are registered in the AMIS. |
| SOAP | angl. Simple Object Access Protocol. Paprastas prieigos prie objektų protokolas. | SOAP | Simple Object Access Protocol. |
| Susijusios šalys | Turto savininkai ir už turto priežiūrą atsakingi turto naudotojai. | Related parties | Owners and users responsible for the maintenance of asset. |
| TEVIS | Energijos Skirstymo Operatoriaus sistema naudojama atjungimų valdymui. | TEVIS | The Energy Distribution Operator's system used for disconnection management. |
| TPL | Tipinis perjungimo lapelis. Tai iš anksto paruošta ir suderinta turto atjungimo instrukcija su nurodytu veiksmų aprašu ir jų seka. | SSP | Standard switching procedures. This is a pre-prepared and agreed disconnection instruction sheet with a description and sequence of operations. |
| Turtas | Daiktas arba objektas, turintis potencialią arba realią vertę Perkančiajam subjektui (pastatai, statiniai, mechanizmai, įrenginiai bei kitas turtas). | Assets | A thing or object of potential or actual value to an Contracting Entity (buildings, structures, machinery, devices and other assets). |
| Turto objekto gyvavimo ciklas | Turto gyvavimo ciklas apima šias pagrindines stadijas: turto planavimą, turto įsigijimą, turto naudojimą, turto priežiūrą bei turto utilizavimą (sunaikinimą). | Life cycle of an asset object | The life cycle of an asset includes the following main stages: asset planning, asset acquisition, asset use, asset maintenance and asset disposal (destruction). |
| TVIS ID | TVIS sukurtas unikalus funkcinių objektų, linijinio turto objektų, segmentų, ir elementų kodas skirtas integracijai su GIS. | AMIS ID | A unique code for functional objects, linear asset objects, segments and elements, that has been created in AMIS for integration with GIS. |
| Naudotojas | Fizinis asmuo, dirbantis LITGRID AB, bei fizinis asmuo iš rangovinių organizacijų, kuriam suteikta prieiga prie TVIS. | User | A natural person working for LITGRID AB and a natural person from a contractor organisation who has been granted access to the AMIS. |
| TVIS arba Sistema | Turto valdymo informacinė sistema. | AMIS, EAM or System | Asset management information system. |
| Darbo valandos | Paslaugų teikimo laiko kategoriją 8x5, darbo valandomis laikomas laikas: I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val. (Lietuvos laiku) | Office / Support hours | Service availability category: 8x5. Working hours are defined as Monday to Thursday from 07:30 to 16:30, and Friday from 07:30 to 15:15 (Lithuanian time). |
| Reakcijos laikas | Laikas, per kurį Paslaugų teikėjas po pranešimo gavimo atlieka preliminarią problemos analizę, nustato klaidos prioritetą, taip pat priskiria konsultantą, kuris toliau dirbs su atsiradusia klaida ar poreikiu. | Response time | The time within which the Service Provider, after receiving a notification, performs a preliminary problem analysis, determines the error priority, and assigns a consultant who will continue working on the reported issue or request. |
| Užsakymas Paslaugų teikimui | Perkančiojo subjekto Paslaugų teikėjui teikiamas užsakymas dėl Paslaugų teikimo. Visi Šalių pranešimai ir Užsakymai siunčiami Šalių kontaktais. | Order for Service delivery | The Contracting Entity Order to the Service Provider for the provision of Services. All notifications and Orders between the Parties shall be sent using the Parties’ designated contact details. |

## Perkantysis subjektas/ Contracting Entity

| Perkantysis subjektas yra akcinė bendrovė LITGRID AB (toliau – Perkantysis subjektas). Eksploatuojamas turtas: Šiuo metu Perkančiajam subjektui priklauso 246 transformatorių pastotes ir 7410 km oro ir kabelinių linijų. Darbų užsakymų apimtys: Per metus įvykdoma apie 14000 darbų užsakymų. | The Contracting Entity is LITGRID AB, a Public Limited Liability Company (hereinafter - the Contracting Entity). Operational assets: Currently, the Contracting entity owns 246 transformer substations and 7410 km of overhead and cable lines. Scope of work orders: Approximately 14000 work orders are carried out per year. |
| --- | --- |

## Esama situacija/ Current situation

| Šiuo metu naudojama IFS turto valdymo informacinės sistemos 9 versija. Pasenusi sistemos versija nebeužtikrina gamintojo palaikymo ir netenkina Perkančiojo subjekto funkcionalumo poreikių, todėl reikalingas naujos sistemos diegimas. Vystant esamą turto valdymo informacinę sistemą buvo taikomasi prie LITGRID AB vykdomų procesų, todėl esamoje sistemoje yra realizuota daug nestandartinio funkcionalumo, kuris galimai ne visada atitinka gerąją elektros perdavimo tinklų technologinio turto eksploatavimo praktiką. LITGRID AB ypatingai svarbus elektros perdavimo tinklo objektų sveikatos (būklės) vertinimas ir prognozavimas siekiant teisingai planuoti tolimesnę turto priežiūrą, kuri padidintų įrenginių patikimumą bei atneštų apčiuopiamą finansinę ir operatyvinę naudą Perkančiajam subjektui. Esamoje sistemoje naudojamas objektų būklės vertinimo įrankis yra ribotas, o turto sveikatos (būklės) prognozavimo įrankis nėra sukurtas. | IFS Asset Management Information System version 9 is currently used. The outdated version of the system no longer provides manufacturer support and does not meet the functional needs of the Contracting Entity and, therefore, a new system is required to be installed. During the development of the existing asset management information system, LITGRID’s processes have been adapted to the existing system, which results in the implementation of a lot of non-standard functionality, which may not always be in line with the best practice for the operation of the technological assets of the electricity transmission networks. The assessment and forecasting of the health and condition of the electricity transmission network assets is of particular importance to LITGRID in order to correctly plan the further maintenance of the assets, which would increase the reliability of the assets and bring tangible financial and operational benefits to the Contracting Entity. The condition assessment tool used in the current system is limited and the asset health/condition forecasting tool is not created. |
| --- | --- |

## Perkamas Projektas, Paslaugos ir jiems keliami reikalavimai/ Project and Services to be purchased and their requirements

| Šio Pirkimo metu yra perkamos TVIS paruošimo ir įdiegimo (Projektas) bei aptarnavimo (vystymo, licencijavimo, konsultavimo ir techninio palaikymo) Paslaugos. Keliami reikalavimai yra aprašomi šiame dokumente ir jo prieduose (įskaitant, bet neapsiribojant informacijos saugos reikalavimus, įtvirtintus Minimaliuose informacijos saugos reikalavimuose paslaugų teikimui, Minimaliuose informacijos saugos reikalavimuose projektavimui ir diegimui, Minimaliuose informacijos saugos reikalavimuose programavimui (aktualios reikalavimų redakcijos skelbiamos LITGRID AB interneto svetainėje). TVIS turi būti rinkoje egzistuojantys ir patikrinti produktai bei sprendimai. Siekiama, kad pilnai parengta naudojimui TVIS būtų kiek įmanoma artimesnė standartiniam sistemos funkcionalumui, kur funkcijų modifikacijos programuojant daromos tik tuo atveju, jei standartinis funkcionalumas techninės specifikacijos išpildyti neleidžia. | This Procurement covers the acquisition of preparation and installation services (of the Project) and maintenance (development, licensing, consulting and technical support) of the Asset Management Information System (AMIS). The requirements are described in this document and its annexes (including, but not limited to, the information security requirements set out in the Minimum Information Security Requirements for the Provision of Services, the Minimum Information Security Requirements for Design and Implementation, and the Minimum Information Security Requirements for Programming (the current versions of the requirements are published on the website of LITGRID AB). AMIS must be based on existing, market-proven products and solutions. The aim is for the fully ready-to-use AMIS to be as close as possible to the standard functionality of the system, where function modifications are reprogrammed only if the standard functionality does not allow the technical specification to be fulfilled. |
| --- | --- |

## Projekto etapai, veiklos, darbai ir rezultatai/ Project stages, activities, works and results

| Projekto darbai turi būti vykdomi inkrementiniu principu, t.y. visus TVIS funkcionalumus padalinus į dalis – inkrementus. Kiekvieno inkremento apimtyje turi būti vykdomi Analizės ir projektavimo, Konfigūravimo, Testavimo ir Bandomosios eksploatacijos etapai, t.y. informacinės sistemos realizavimas turi vykti prieaugiais (inkrementais), kurie sudaromi taip, kad per suderintą laiką būtų galima sistemą testuojantiems asmenims pateikti tinkamas testuoti TVIS funkcijas arba panaudojimo atvejus (angl. use case), veikiančius TVIS testinėje ir gamybinėje aplinkoje. Prieaugių (inkrementų) skaičius ir trukmė turi būti optimalūs ir realiai įgyvendinami. Šiuo darbų vykdymo principu siekiama Projekto vykdymą išskaidyti į sudėtines dalis ir viso Projekto metu matyti kuriamus rezultatus (nesukoncentruoti visų diegimo ir testavimo darbų Projekto pabaigai). PASTABA: Į Projekto tiekimo metu kuriamų rezultatų derinimą (analizę, projektavimą, konfigūravimą, testavimą, bandomąją eksploataciją) Diegėjas turi įtraukti Perkančiojo subjekto atstovus. - Projekto plano parengimas Prieš Projekto pradžią Diegėjas turi parengti išsamų Projekto vykdymo planą. Plane turi būti nurodyta etapų ir darbų vykdymo trukmė, atsakomybės, etapų ir darbų tarpusavio priklausomybės, tarpinių ir galutinių rezultatų pateikimo terminai. Diegėjas, rengdamas planą, turi įvertinti rezultatų derinimo su Perkančiuoju subjektu laiką. Parengtas Projekto planas turi būti suderintas su Perkančiuoju subjektu. Projekto vykdymo metu atsiradus poreikiui atlikti pakeitimus, planas turi būti atnaujinamas ir suderinamas su Perkančiuoju subjektu. Toks plano pakeitimas įforminamas Perkančiojo subjekto ir Diegėjo rašytiniu susitarimu. - Analizė ir projektavimo dokumento parengimas - Diegėjas turi detalizuoti pateiktus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus. Reikalavimų detalizavimo tikslas – tinkamai suprojektuota TVIS. - Siekiant detalizuoti reikalavimus, Diegėjas turi vykdyti interviu susitikimus su Perkančiuoju subjektu. - Rengdamas reikalavimų įgyvendinimo detalųjį aprašymą (analizės ir projektavimo dokumentą), Diegėjas turi atlikti siūlomų funkcionalumų (prototipo) pristatymus Perkančiojo subjekto darbuotojams ir tik po demonstravimų rengti atitinkamą dokumentacijos dalį. Prototipai turi būti suderinti su Perkančiuoju subjektu. - Parengtas dokumentas turi būti suderintas su Perkančiuoju subjektu. - Duomenų migravimo plano parengimas - Diegėjas turi įvertinti pradinių duomenų sukėlimo / suvedimo poreikį kiekvieno etapo metu. Diegėjas, remdamasis suderintu poreikiu pradinių duomenų sukėlimui į TVIS, turi parengti pradinių duomenų migravimo planus. Duomenų migravimo planas turi būti parengtas kiekvienam etapui. - Parengtas pradinių duomenų migravimo planas turi būti suderintas su Perkančiuoju subjektu. - Vidinis testavimas - Diegėjas turi parengti TVIS funkcijų testavimo plano - rezultatų ataskaitą. - Turi būti vykdomas TVIS vidinis testavimas (angl. Alpha testing), kuris yra atliekamas Diegėjo nedalyvaujant Perkančiojo subjekto atstovams. - Diegėjas turi ištestuoti TVIS funkcionalumus, pašalinti nustatytas klaidas ir neatitikimus, parengti TVIS vidinio testavimo ataskaitą. - TVIS vidinis testavimas turi būti vykdomas kiekvienam etapui. - TVIS vidinio testavimo plano - rezultatų ataskaita turi būti suderinta su Perkančiojo subjekto atstovais. - Priėmimo testavimas - Diegėjas turi parengti TVIS priėmimo testavimo aplinką. - Diegėjas turi fiziškai dalyvauti TVIS priėmimo testavime, kurį vykdys Perkantysis subjektas. - Diegėjas turi teikti konsultacijas, kaip TVIS turi būti atliekamas testuojamas veiksmas / funkcija / operacija. Perkančiojo subjekto atstovai turi testavimo plano – rezultatų ataskaitoje pateikti priėmimo testavimo etape nustatytus neatitikimus. - Diegėjas turi informuoti testavimo dalyvius apie neatitikimų šalinimo terminą, taisyti neatitikimus. - Visa informacija apie neatitikimų šalinimo terminus, šalinimo eigą ir priskirtus atsakingus asmenis turi būti registruojama plano - rezultatų ataskaitoje. - Diegėjas, pagal testavimo plano – rezultatų ataskaitoje užregistruotą neatitikimų informaciją ir parengtą neatitikimų šalinimo planą, turi pašalinti visus neatitikimus keliamiems reikalavimams. - Jei testavimo metu yra testavimo scenarijų žingsnių su kritinėmis arba blokuojančiomis klaidomis, testavimas nebus tęsiamas ir Diegėjas privalės pakartotinai atlikti TVIS vidinį testavimą. - Priėmimo testavimo metu Diegėjas Perkančiojo subjekto atstovams turi pristatyti šio dokumento reikalavimus atitinkantį TVIS funkcionalumą su ištaisytomis klaidomis. Testuojamos TVIS dalys turi būti patvirtintos Perkančiojo subjekto. Funkcijų pristatymas turi būti išsaugomas vaizdo įrašuose. - Bandomoji eksploatacija - Diegėjas prieš TVIS bandomąją eksploataciją turi pašalinti perteklinius (bandomajai eksploatacijai nereikalingus) duomenis. - Diegėjas TVIS bandomosios eksploatacijos metu turi pašalinti visus funkcionalumo trūkumus, užregistruotus bandomosios eksploatacijos plano – rezultatų ataskaitoje (įskaitant testavimo metu nustatytas klaidas ir trūkumus). - Bandomosios eksploatacijos metu turi dalyvauti Diegėjo atstovai, kurie turi teikti pagalbą ir konsultacijas bandomosios eksploatacijos dalyviams. - Diegėjas privalo užtikrinti TVIS veikimą visos bandomosios eksploatacijos metu. - TVIS turi būti patvirtinta (priimta) Perkančiosios organizacijos. | The project work must be carried out on an incremental basis, i.e. all the functionalities of the AMIS must be divided into increments. Each increment must comprise the Analysis and Design, Configuration, Testing and Trial Run stages, i.e. the realisation of the information system must be carried out in increments, which must be designed in such a way as to allow the delivery of testable AMIS functions or use cases to the testers within the agreed timeframe and to operate in the AMIS test and production environments. The number and duration of increments must be optimal and realistic. This workflow principle aims at breaking down the Project into its component parts and at making the results visible throughout the Project (without concentrating all the installation and testing work on the end of the Project). NOTE: The Implementer must involve representatives of the Contracting Entity in the coordination (analysis, design, configuration, testing, trial operation) of the results to be developed during the provision of Project. 1.6.1. Project Plan Preparation Before the start of the Project, the Implementer must prepare a comprehensive Project implementation plan. The plan should outline the duration of phases and tasks, responsibilities, interdependencies between phases and tasks, and deadlines for the submission of interim and final deliverables. When preparing the plan, the Implementer must take into account the time required for coordinating the results with the Contracting Entity. The prepared Project plan must be coordinated with the Contracting Entity. If, during the project implementation, there is a need to make changes, the plan must be updated and coordinated with the Contracting Entity. Such changes to the plan shall be formalized by a written agreement between the Contracting Entity and the Implementer. 1.6.2. Preparation of the analysis and design document 1.6.2.1. The Implementer must elaborate on the provided functional and non-functional requirements. The purpose of the requirements elaboration is to ensure the proper design of the AMIS. 1.6.2.2. In order to elaborate the requirements, the Implementer must carry out interview meetings with the Contracting Entity. 1.6.2.3. In preparing the detailed description of the requirements implementation (the analysis and design document), the Implementer shall present the proposed functionalities (prototype) to the representatives of the Contracting Entity. The relevant parts of the documentation shall be prepared only after such demonstrations. The prototypes must be approved by the Contracting Entity. 1.6.2.4. The prepared document must be coordinated with the Contracting Entity. 1.6.3. Preparation of the Data Migration Plan 1.6.3.1. The Implementer shall assess the need for the initial data upload/entry at each stage of the project. Based on the agreed-upon requirements for the initial data upload into the AMIS, the Implementer must prepare data migration plans. A separate data migration plan shall be prepared for each stage. 1.6.3.2. The prepared initial data migration plan must be coordinated with the Contracting Entity. 1.6.4. Alpha testing 1.6.4.1. The Implementer shall prepare a AMIS functionality testing plan - results report. 1.6.4.2. Alpha testing of the AMIS shall be conducted without the participation of the Contracting Entity's representatives. 1.6.4.3. The Implementer shall test the AMIS functionalities, resolve identified issues and discrepancies, and prepare the AMIS alpha testing report. 1.6.4.4. Alpha testing of the AMIS shall be performed for each stage. 1.6.4.5. The AMIS alpha testing plan - results report must be coordinated with the Contracting Entity's representatives. 1.6.5. Acceptance testing 1.6.5.1. The Implementer shall prepare the AMIS acceptance testing environment. 1.6.5.2. The Implementer shall physically participate in the AMIS acceptance testing conducted by the Contracting Entity. 1.6.5.3. The Implementer shall provide consultation on how the AMIS functionality/action/operation should be tested. The representatives of the Contracting Entity shall report any discrepancies identified during the acceptance testing phase in the testing plan - results report. 1.6.5.4. The Implementer shall notify the testing participants of the deadline for resolving discrepancies and ensure that all identified discrepancies are corrected. 1.6.5.5. All information regarding the discrepancy resolution deadlines, progress of resolution, and assigned responsible persons shall be recorded in the plan - results report. 1.6.5.6. Based on the discrepancy information registered in the testing plan - results report and the prepared discrepancy resolution plan, the Implementer shall resolve all discrepancies related to the specified requirements. 1.6.5.7. If there are critical or blocking errors in the testing scenario steps, testing shall not continue, and the Implementer shall be required to retest the AMIS internally. 1.6.5.8. During acceptance testing, the Implementer shall present the AMIS functionality, which meets the requirements of this document and includes the corrected errors, to the representatives of the Contracting Entity. The tested parts of the AMIS must be approved by the Contracting Entity. The functionality presentation shall be recorded on video. - Pilot operation - Before the pilot operation of the AMIS, the Implementer must remove any excess (unnecessary for the pilot operation) data. - During the pilot operation of the AMIS, the Implementer must resolve all functionality issues recorded in the pilot operation plan - results report (including errors and deficiencies identified during testing). - During the pilot operation, the Implementer's representatives must participate and provide assistance and consultation to the participants of the pilot operation. - The Implementer must ensure the operation of the AMIS throughout the entire pilot operation. - The AMIS must be approved (accepted) by the Contracting Entity. |
| --- | --- |

# Reikalavimai programinei įrangai ir architektūrai/ Software and architecture requirements

| Šioje dalyje aprašomi Sistemos architektūros reikalavimai, kurie apima technologinę ir programinę įrangą, kuri turi užtikrinti technologišką nepriklausomumą (gali būti paremta atviromis technologijomis ar standartais, t. y. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes technologijas, atitinkančias keliamus reikalavimus) bei funkcionali pagal principą „24 valandos per parą, 7 dienos per savaitę, 365 dienos per metus“. - Sistema gali būti grįsta standartiniu konfigūruojamu produktu (angl. COTS). Programinė įranga gali būti standartiniai produktai ar elementus turintys moduliai, t. y. parduodami kaip standartinė licencijuojama programinė įranga ir/arba atviros architektūros, turinti nepriklausomą nuo konkrečių pavienių Užsakovų vystymo planą, gyvavimo ciklą bei palaikymą, leidžiančias be Tiekėjo pagalbos vystyti (papildyti jos funkcionalumą, pritaikyti ją naujai iškilusiems Perkančiojo subjekto poreikiams) bei integruoti ją su integracine platforma ar kitomis informacinėmis sistemomis. - Sistema turi veikti SaaS paslaugos pagrindu (Paslaugos teikėjas atsako už programinės įrangos priežiūrą, atnaujinimus ir saugumą, o Perkantysis subjektas – už paslaugos prenumeratą bei naudojimą be poreikio ją diegti savo infrastruktūroje.), todėl sprendimas turi būti teikiamas kaip nuotolinė paslauga, o ne kaip diegimas į Pirkėjo infrastruktūrą (on-premise). - Visi Sistemos duomenys privalo būti saugomi Europos Sąjungos valstybėje, užtikrinant ES reglamentų, duomenų saugumo ir privatumo reikalavimų atitiktį. - Sistema turi turėti grafinę sąsają per kurią galima būtų peržiūrėti bei atlikti veiksmus su Sistema. - Sistemoje tvarkomų duomenų įrašų skaičius neturi būti ribojamas. - Sistemoje turi būti priemonės, užtikrinančios vieningą duomenų suvedimą (angl. Single Data Entry), t.y. suvedus tam tikrą duomenų reikšmę, pvz., adresą, tam pačiam IS objektui dubliuojančių reikšmių suvedimas nebūtų galimas, kt. - Sistemoje turi būti galimybė visus negrafinius kaupiamus ir generuojamus duomenis eksportuoti nustatytu formatu (xlsx ir csv) arba turėti galimybę kitoms sistemoms pasiimti naudojamam analitiniam įrankiui. - Tiekėjo siūloma platforma turi garantuoti, kad Perkančiajam subjektui įsigijus nurodytą programinę platformą tiek iš Tiekėjo, tiek iš trečių šalių pagal nurodytą specifikaciją, sistemos programinė įranga užtikrins visus techninius reikalavimus įskaitant ir našumo reikalavimus. - Sistemos vidinė architektūra turi būti pritaikyta palaikyti Sistemos prieinamumą ne mažiau kaip 97 proc. per mėnesį. - Įvykus incidentui, dėl kurio Sistemos programinė įranga perleidžiama iš naujo, programinės įrangos paleidimas turi įvykti automatiniu būdu be žmogaus įsikišimo, negali dingti į Sistemą suvesti ir incidento metu apdorojami duomenys ar programinės įrangos konfigūracijos duomenys (reikalavimas negalioja portalų / paskyrų užpildymo laukuose įvestiems, bet incidento metu dar neišsaugotiems duomenims). - Duomenų rezervinio kopijavimo procedūrų metu turi būti tenkinami Sistemos greitaveikai keliami reikalavimai. - Rengiant Sistemos rezervinę kopiją arba archyvą, neturi būti prarastos Sistemoje vykdomos transakcijos ir apdorojami duomenys, t.y., prieš rezervinės kopijos arba archyvo parengimą, turi būti užbaigiamos visos vykdomos transakcijos ir išsaugojami įvesti duomenys. - Turi būti galima dirbti su Sistema, kol vykdomi kiti darbai, pvz., atliekamų paketinių užduočių veiksmai, registravimai, naudotojo veiksmai, išskyrus Sistemos administratoriaus veiksmus, neturi blokuoti kito naudotojo veiksmų ir neturi daryti įtakos Sistemos greitaveikai ir pan. - Tiekėjas turi užtikrinti atsarginio kopijavimo sistemos veikimą, kad sistemos atstatymas tenkintų tokius reikalavimus: - Atstatymo laikas (angl. Recovery Time Objective (RTO)) neviršytų 14 valandų; - Būtų atstatomi ne senesni nei 4 val. duomenys (angl. Recovery Point Objective (RPO)); - Duomenys, reikalingi atstatymui būtų laikom arba perduodami saugoti 90 dienų, kai archyvavimo sprendimas nenaudojamas. Taip pat Tiekėjas Projekto vykdymo metu turėtų pateikti sprendimą, kaip atstatyti Sistemos duomenų integralumą su kitomis susijusiomis sistemomis per jos neveikimo laikotarpį. | This part describes the requirements for the architecture of the System, which must have technology and software that must ensure technological independence (it may be based on open technologies or standards, i.e. the Supplier may propose equivalent technologies that meet the requirements) and must be functional on a 24 hours per day, 7 days per week, 365 days per year basis. - The system can be based on a standard configurable product (COTS). The software may be standard products or modules containing elements, i.e. sold as standard licensed software and/or open architecture with a development plan, life cycle and support independent of the specific individual Customers, allowing for development (adding functionality, adapting to new needs of the Contracting Entity) and integration with the integration platform or other information systems without the Supplier’s help. - The system must operate on a SaaS basis (the Service Provider is responsible for the maintenance, updates and security of the software, while the Contracting Entity is responsible for the subscription and use of the service without the need to deploy it on its own infrastructure), so the solution must be provided as a remote service and not as an on-premise deployment on the Buyer’s infrastructure. - All System data must be stored in a European Union country to ensure compliance with EU regulations, data security and privacy requirements. - The System must have a graphical interface for viewing and performing actions on the System. - The number of data records processed by the system must not be limited . - The system must have measures to ensure Single Data Entry, i.e. if a certain data value is entered, e.g. address, duplicate values for the same IS object cannot be entered, etc. - The system must have the possibility to export all non-graphical data collected and generated in a defined format (xlsx and csv) or must have the possibility to be picked up by other systems for the analytical tool used. - The platform offered by the Supplier must guarantee that, if the Contracting Entity purchases the specified software platform from both the Supplier and third parties in accordance with the specified specification, the software of the system will meet all the technical requirements, including performance requirements. - The internal architecture of the System must be designed to support at least 97% availability of the System per month. - In the event of an incident leading to a re-release of the System software, the software must be restarted automatically without human intervention and must not lose any data entered into the System and processed during the incident, or any software configuration data (this requirement does not apply to data entered in the portal/account fill fields, but not yet saved at the time of the incident). - Data backup procedures must meet the System’s speed requirements. - The backup or archive of the System must not result in the loss of transactions and data processed in the System, i.e. all ongoing transactions must be completed and data entered must be preserved prior to the backup or archive being prepared. - There must be a possibility to work on the System while other work is in progress, e.g. batch jobs, registrations, user actions other than those of the System Administrator must not block another user’s actions and must not affect the performance of the System, etc. - The supplier must ensure that the backup system is operational to ensure that the recovery of the system meets the following requirements: - The Recovery Time Objective (RTO) must not exceed 14 hours; - Recovery Point Objective (RPO) data up to 4 hours old would be recovered at; - Data necessary for recovery shall be stored or transmitted for safekeeping for 90 days when an archiving solution is not used. During Project the Supplier should also provide solution on how to restore the integrity of the System’s data with other related systems during the period of its inactivity. |
| --- | --- |

# Reikalavimai aplinkoms/ Requirements for environments

| Šioje dalyje aprašomi Sistemos aplinkų reikalavimai. - Sistemos aplinkos (DEV-vystymo, TST-testavimo ir PROD-darbinė aplinkos) turi būti atskiros viena nuo kitos, informacijos perkėlimas iš vienos aplinkos į kitą turi būti dokumentuotas ir turėti parametrizuojamus perkėlimo mechanizmus. - Automatizuotas procesas turi būti konfigūruojamas numatant galimybę pakeitimus perkelti tik numatytiems procesams ar moduliams. - Tiekėjas turi parengti visas aplinkas pagal analizės etape su Perkančiuoju subjektu suderintas taisykles. - TST aplinkos turi turėti galimybę testuoti sąsajas su kitomis sistemomis ar kitų dalyvaujančių partnerių sistemomis. | This section describes the requirements of the System environments. - The system environments (DEV-development, TST-testing and PROD-working environments) must be separate from each other, and the transfer of information from one environment to another must be documented and have parameterised transfer mechanisms. - The automated process must be configured to allow changes to be transferred only to the intended processes or modules. - The Supplier must prepare all environments in accordance with the rules agreed with the Contracting Entity during the analysis stage. - TST environments must have the possibility to test interfaces with other systems or systems of other participating partners. |
| --- | --- |

# Reikalavimai naudotojo sąsajai ir ergonomikai/ User interface and usability requirements

| Šioje dalyje aprašomi Sistemos reikalavimai, kurie apima naudotojo sąsajos galimybes ir ergonomiką. - Sistema turi būti realizuota laikantis gerosios ergonomikos praktikos principų. - Naudotojo sąsaja turi būti informatyvi, intuityvi, ergonomiška ir nesudėtingai valdoma. Sąsajai realizuoti turi būti naudojamos paplitusios atvirosios technologijos. Sąsajos turi būti realizuotos remiantis Web sprendimo (angl. Web based) principais. - Grafinė naudotojo sąsaja prietaisų skydelio puslapyje (dashboard) turi palaikyti lanksčių langų (floating windows) funkcionalumą, kuris leistų vartotojui viename ekrane išdėstyti kelias grafines formas ir individualiai keisti grafinės formos dydį ir perkelti pasirinktus elementus „Drag and Drop“ principu. - Sistemos naudotojo sąsajos turi būti atsparios klaidoms: - Sistemos naudotojo sąsajos turi tikrinti įvedamų duomenų logikos korektiškumą; - Sistemos naudotojo sąsajos turi padėti išvengti klaidos situacijų bei klaidų duomenų įvedimo metu (pvz., prie duomenų įvedimo laukų turi būti nurodomi duomenų įvesties formato paaiškinimai); - Sistemos naudotojo sąsajose klaidų pranešimai turi būti taip pateikiami ir būti tokio turinio, kad kokybiškai prisidėtų prie klaidos ištaisymo (pvz., klaidos pranešimas turi nurodyti, kur yra klaida ir kaip ją ištaisyti); - Sistemos naudotojo sąsajose klaidų indikacija turi būti pateikiama šalia klaidą sukėlusio elemento (pvz., turi būti pažymėti laukai su klaidingai įvestais duomenimis); - Jeigu Sistema gali pati ištaisyti klaidas, Sistemos naudotojo sąsajose turėtų būti pateikiama tokia informacija, ir leidžiama nuspręsti, ar pasinaudoti tokia pagalba (pvz., turi būti pateikiami automatiniai laukų užpildymo pasiūlymai); - Sistemos naudotojo sąsajose užfiksuotų klaidų taisymui reikalingas veiksmų kiekis turi būti minimalus. - Sistema turi užtikrinti korektišką klaidų, kurias sukėlė neteisingi naudotojo veiksmai, valdymą. Sistemos naudotojui atlikus neteisingą (neleidžiamą) komandą arba nekorektiškai įvedus duomenis, Sistema turi naudotojui rodyti atitinkamus pranešimus ir po to grįžti į darbo būklę. - Sisteminiai pranešimai turi turėti grupavimo galimybę pagal: paskirtį (transakcijų, būsenos, klaidos ir pan.), duomenų mainų tipą, apdorojimo pobūdį (sinchroniniai, asinchroniniai), naudojamą standartą ar protokolą, turinio struktūrą, bei logines sąlygas, kurios sukelia klaidas (pvz., visos klaidos, susijusios su būsenos keitimu, turi būti pateikiamos vienu metu)." - Sistema turi palaikyti UTF8 ir lietuvių kalbos abėcėlės rašmenis. Grafinė sistemos sąsaja turi būti parengta daugiakalbystei - lietuvių ir anglų kalbomis. - Sistemoje turi būti galimybė naudotojui pasikeisti numatytą naudotojo sąsajos kalbą neperdiegiant ar neperkraunant Sistemos. - Sistema turi būti suderinta su ofiso paketų skaičiuoklių ir tekstinio redaktoriaus programomis (pvz., MS Excel, MS Word), t. y., turi būti galimybė perkelti naudotojo sąsajoje pateikiamas lenteles į skaičiuoklių ir tekstinio redaktoriaus programas. - Sistema turi užtikrinanti įvedamų ir saugomų duomenų autentiškumą, nepakeičiamumą ir integralumą, pvz., kad ta pati informacija nebūtų įvesta kelis kartus. - Sistemoje turi būti galimybė visus negrafinius kaupiamus ir generuojamus duomenis eksportuoti nustatytu formatu (Excel), arba turėti galimybę kitoms sistemoms pasiimti naudojamam analitiniam įrankiui. - Operacijos duomenų bazės sluoksnyje turi būti atliekamos tik per Sistemos aplikacijos sluoksnį, t. y. tiesioginis komandų vykdymas duomenų bazėje turi būti draudžiamas, o Sistemoje vykdant tokius veiksmus turi būti galimybė automatiškai fiksuoti reikalingus vykdančio naudotojo duomenis ir audito duomenų laukuose automatiniu būdu užpildyti su naudotoju susijusios informacijos laukus (pvz., įmonė, asmens duomenys ir pan.). - Visos naudotojams skirtos funkcijos turi būti atliekamos naudojant GUI (angl. graphical user interface). - Sistemoje turi būti galimybė užtikrinti naudotojo suvestų duomenų priėmimą ir išsaugojimą, neprarandant jokių naudotojo suvestų duomenų. - Sistemoje turi būti galimybė filtruoti, rūšiuoti, atlikti duomenų paiešką visose Sistemos diegimo srityse pagal pasirinktus parametrus, pagal pasirinktus raktinius žodžius, jų fragmentus, atskirų laukų raktinius žodžius ir jų fragmentų kombinacijas, detalizuojančius požymius. - Sistemoje turi būti galimybė duomenis sutraukti arba išplėsti pagal hierarchines grupes, pvz. tipą. - Sistemoje turi būti tikrinama, ar įvestų/importuotų duomenų formatas (pvz., data, skaičių formatas) atitinka nustatytas taisykles ir pasirinkta teisinga klasifikatoriaus reikšmė. Tiekėjas privalo nustatyti ir patvirtinti įvesties laukus ir jų patikrinimo taisykles funkcinių reikalavimų analizės etape. - Sistemoje turi būti vykdomas duomenų formato korektiškumo tikrinimas duomenų laukų lygiu (pvz., asmens varde neturi būti skaičių, kt.) ir duomenų laukų grupių lygiu (pvz., paieškos pradžios data turi būti ankstesnė už paieškos pabaigos datą, kt.). Prieš išsaugant įvestus duomenis, turi būti atliktas išsamus duomenų korektiškumo patikrinimas (pvz., patikrinimas, ar visuose būtinuose duomenų laukuose įvesti duomenys, kt.). Duomenų laukai, kurių korektiškumas turi būti tikrinamas, turės būti suderinti Projekto metu. - Sistemoje turi būti užtikrinta, jog langų ir laukų išdėstymas užtikrintų visos reikšmingos informacijos matomumą ir pasiekiamumą viename ekrane. - Grafinė naudotojo sąsaja bei joje esantys valdymo elementai turi būti unifikuoti visoje Sistemoje. - Sistemos naudotojai neturi turėti galimybės atlikti įrašų kūrimo, keitimo ar trynimo operacijų tiesiogiai duomenų bazėje, t. y. ne Sistemos turimomis priemonėmis. - Naudotojo sąsajos turi būti personalizuotos, priklausomai nuo naudotojo tipo ir prieigos teisių. Naudotojo darbui nereikalingas arba neleistinas funkcionalumas neturi būti matomas. Naudotojui turi būti pateikiamos jam aktualiausios funkcijos, jam atsiųstos žinutės ar užduotys. - Sistemoje turi būti leidžiama inicijuoti skirtingas funkcijas, atidarant skirtingus langus vienu metu, ir nepertraukiant tuo metu vykdomų sistemos operacijų. - Automatizuotų procesų funkcionalumas Sistemoje turi būti prieinamas sistemos naudotojui, naudojant grafinę naudotojo sąsają. Kitais atvejais, kai automatizuotų procesų duomenys turi būti perduoti išorinėms sistemoms, jų pateikimas turi būti realizuotas, naudojant žiniatinklio paslaugas (Web Services). - Sistema turi būti sukurta taip, kad atitiktų WCAG 2.1 AA lygio reikalavimus, užtikrinant prieinamumą vartotojams su įvairiomis negaliomis, įskaitant regos, klausos, motorikos ir pažinimo sutrikimus. - Naudotojo grafinės sąsajos turi būti sukurtos vadovaujantis šiuolaikiniais ergonomikos reikalavimais, nurodytais LST EN ISO 9241-210:2019 standarte, ir užtikrinti patogų patekimą prie pagrindinių funkcijų ir operacijų, kurias atlieka Sistemos funkcinės dalys. - Sistema turi turėti veikiančią informacinės pagalbos „help“ suteikimo funkcinių dalių naudotojams funkciją. - Standartinėje sistemos apimtyje grafinė sąsaja turi įsiminti individualius vartotojo nustatymus grafinės sąsajos parametrams, kurie turi būti suderinti Projekto įgyvendinimo metu. | This section describes the requirements of the System, which include user interface capabilities and ergonomics. - The system must be installed in accordance with the principles of good ergonomic practice. - The user interface must be informative, intuitive, ergonomic and easy to use. Common open-source technologies must be used to implement the interface. Interfaces must be implemented on the basis of Web-based principles. - The graphical user interface in dashboard page must support floating windows functionality, allowing the user to arrange multiple graphical forms on a single screen and to individually resize and reposition the graphical form by drag and drop. - The system’s user interfaces must be fault tolerant: - System user interfaces must check the correctness of the input logic; - The system’s user interfaces must avoid error situations and errors during data entry (e.g. data entry fields must be accompanied by an explanation of the data entry format); - Error messages in the system user interfaces must be presented and contained in such a way as to contribute qualitatively to the correction of the error (e.g. the error message must indicate where the error is and how to correct it); - In the system user interfaces, the error indication must be displayed next to the element that caused the error (e.g. fields with incorrect data entry must be marked); - If the System can correct errors by itself, the System’s user interfaces should provide such information and allow the user to decide whether to make use of such assistance (e.g. automatic suggestions for filling in fields); - The number of actions required to correct errors recorded in the system’s user interfaces must be minimal. - The system must ensure correct management of errors caused by incorrect user actions. In the event of an incorrect (unauthorised) command or incorrect data entry by a user of the system, the system must display appropriate messages to the user and then return to its operational state. - System messages must be groupable according to: purpose (transactional, status, error, etc.), type of data exchange, nature of processing (synchronous, asynchronous), standard or protocol used, content structure, and logical conditions that cause errors (e.g. all status change errors must be presented at the same time). - The system must support UTF8 and the Lithuanian alphabet. The graphical interface of the system must be multilingual in both Lithuanian and English. - The System must allow the user to change the default language of the user interface without rebooting or reloading the System. - The system must be compatible with spreadsheet and word processor applications (e.g. MS Excel, MS Word) of office packages, i.e. it must be possible to transfer the tables in the user interface to spreadsheet and word processor applications. - The system must ensure the authenticity, immutability and integrity of the data entered and stored, e.g. that the same information is not entered several times. - The system must have the possibility to export all non-graphical data collected and generated in a defined format (Excel), or must have the possibility to be picked up by other systems for the analytical tool used. - Operations in the database layer must be performed only through the System application layer, i.e. direct execution of commands in the database must be prohibited, and the System must have the possibility to automatically capture the necessary data of the executing user when performing such operations and to automatically populate the fields of the audit data with user-related information (e.g. company, personal data, etc.). - All user functions must be performed using a GUI (graphical user interface). - The system must have the possibility to accept and store data entered by the user without losing any data entered by the user. - The system must have the possibility to filter, sort and search data in all areas of the installation of the System according to selected parameters, selected keywords, keyword fragments, keywords and combinations of keywords and keyword fragments for individual fields, and detail attributes. - The system must have the possibility to collapse or expand data according to hierarchical groups, e.g. type. - The system must check that the format of the input/imported data (e.g. date, number format) complies with the defined rules and that the correct classification value is selected. The supplier must define and validate the input fields and their validation rules during the functional requirements analysis stage. - The system must perform format validation at data field level (e.g. person’s name must not contain numbers, etc.) and at data field group level (e.g. search start date must be earlier than search end date, etc.). Before saving the entered data, a detailed data validation check must be carried out (e.g. checking that all necessary data fields have been entered, etc.). The data fields to be checked for correctness will have to be agreed during the Project. - The system must ensure that the layout of windows and fields ensures that all relevant information is visible and accessible on a single screen. - The graphical user interface and its controls must be unified throughout the System. - Users of the System must not have the possibility to perform operations to create, modify or delete records directly in the database, i.e. outside the tools available in the System. - User interfaces need to be personalised depending on the type of user and access rights. Functionality that is not required or not allowed for the user’s work must not be visible. The most relevant functions, messages or tasks sent to the user must be displayed. - The system must allow different functions to be initiated by opening different windows at the same time without interrupting the system operations in progress. - The functionality of the automated processes in the System must be accessible to the user of the System through a graphical user interface. In other cases where data from automated processes need to be communicated to external systems, the presentation of the data must be implemented using Web Services. - The system must be designed to comply with WCAG 2.1 Level AA requirements, ensuring accessibility for users with various disabilities, including visual, auditory, motor, and cognitive impairments. - Graphical user interfaces must be designed in accordance with modern ergonomic requirements as specified in LST EN ISO 9241-210:2019 and must provide easy access to the main functions and operations performed by the functional parts of the System. - The system must have a “help” function to provide information assistance to users of functional parts. - In the standart system scope GUI must remember individual user settings for GUI parameters to be agreed during implementation of the Project. |
| --- | --- |

# Reikalavimai integracinėms sąsajoms/ Requirements for integration interfaces

| - Sistemoje turi būti įgyvendinti šiame dokumente kituose skyriuose aprašyti duomenų mainai. Integracijos turi būti vykdomos per duomenų mainų platformą (pvz., ESB – Enterprise Service Bus), išskyrus Esri GIS, kuris integruojamas tiesiogiai. - Sistema privalo turėti pritaikytą įrankį (API Gateway / orchestratorių) duomenų importo kontrolei, suteikiantį galimybę sekti duomenų importo procesą, pateikti klaidų pranešimus bei perspėjimus, nurodant klaidos priežastis bei atsiradimo vietas. Duomenų perdavimui turi būti naudojama aplikacijų programavimo sąsaja (API). - Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti importo kontrolės taisykles, t. y., Sistema turi palaikyti API valdymo taisyklių kūrimą, vartojimo stebėseną. - Sistema turi turėti sprendimus, protokolus ir sąsajas duomenų mainų su kitomis sistemomis realizavimui. - Sistema su Perkančiojo subjekto eksploatuojamomis informacinėmis sistemomis integracijai turi turėti API grįstą REST arba SOAP Web servisų architektūrą. - Sistema turi užtikrinti saugų, patikimą ir efektyvų duomenų bei paslaugų apsikeitimą tarp lokalių (on-premises) sistemų ir SaaS („Software-as-a-Service“) platformų, palaikant hibridines integracijas („On Cloud“ ir „On Site“), siekiant užtikrinti verslo procesų vientisumą ir lankstumą. - Visos Sistemos dalys ir moduliai turi būti tarpusavyje integruoti ir be papildomo naudotojo veiksmų atsivaizduoti susijusiuose moduliuose (t. y., viename modulyje atlikti klasifikatorių ar kt. informacijos pakeitimai, turi atsispindėti ir kituose moduliuose). Klasifikatorių ar kitų visose Sistemos dalyse naudojamų duomenų apsikeitimai turi vykti realiu laiku bei apie aptiktus pakeitimus informuoti naudotoją. - Sukurtos sąsajos, juose vykstantys duomenų apsikeitimai tarp sistemų turi būti aprašyti naudojant XML schemas, procesai - UML ar lygiaverčiu standartu. - Sistema turi palaikyti integracijų įvykių ir užklausų proceso saugią prieigą realiu laiku (autentifikavimas, sertifikavimas ir kt. ribojimai). - Sistema turi užtikrinti importuojamų duomenų integralumą: - Aptikus klaidas importuojamuose duomenyse, turi būti importuojami visi ne klaidingai pateikti duomenys; - Aptikus klaidas importuojamuose duomenyse, nėra importuojami jokie duomenys; - Aptikus klaidas importuojamuose duomenys, turi būti suimportuoti teisingi ir atskirai pateikti klaidingi duomenys bei įvardintos jų klaidos. - Detalios duomenų importavimo taisyklės turės būti suderintos Projekto metu. - Sistema pagal nustatytas taisykles turi automatiškai patikrinti įvedamų ir importuojamų duomenų loginį teisingumą (pvz., įvedant / importuojant informaciją, Sistema turi patikrinti, ar tokia informacija jau egzistuoja, ir jos neradus turi Sistemos naudotoją apie tai informuoti ir pan.). Loginio teisingumo taisyklės turės būti suderintos ir Tiekėjo sukonfigūruotos Projekto metu. - Sistema turi būti suderinama ir palaikyti mikropaslaugų technologijas ir jų saugą. - Sistema turi palaikyti standartinius API sąsajų formatus (pvz., SOAP, REST), o pranešimų formatų transformavimas (jei reikalingas) gali būti realizuojamas išorinėje integracinėje platformoje ar kitomis priemonėmis Projekto metu.Tiekėjas turi užtikrinti, kad sistema palaikytų lygiagretų (angl. parallel) duomenų siuntimą, gavimą ir apdorojimą, leidžiantį vykdyti kelis duomenų apdorojimo procesus tuo pačiu metu, neapsiribojant vien tik nuosekliu vykdymu.. - Visi kuriami ar diegiami Sistemos komponentai turi turėti dokumentuotas programines sąsajas šių komponentų integravimui su kitais komponentais. - Turi būti užtikrintas API naujų komponentų įtraukimas arba esamų komponentų pakeitimas nekeičiant komponentų architektūros. - Sistema turi turėti galimybę integruotis su Esri ArcGIS ir SCADA sistemomis per standartines arba dokumentuotas API sąsajas. Integracijos realizavimo būdas, apimtis ir detalūs techniniai sprendimai bus derinami ir įgyvendinami Projekto metu, atsižvelgiant į Perkančiojo subjekto naudojamų sistemų specifiką ir reikalingą integracijos lygį. - Sistemoje turi būti galimybė nustatyti žiemos / vasaros laiką (angl. Daylight Saving Time) ir atitinkamai automatiniu būdu pakeisti taikomą laiką, nedarant įtakos Sistemos veiklai. Sistemos procesai bei duomenų mainai turi būti pritaikyti sklandžiam veikimui pereinant iš žiemos laiko į vasaros laiką bei atvirkščiai. - Visi kuriami ar diegiami Sistemos komponentai turi atitikti 6 punkte (Reikalavimai saugumui ir žurnalizavimui (angl. Security and logging) išvardintus saugos reikalavimus. | - The system must implement the data exchange described in the following sections of this document. The modalities of integration must be performed via a data exchange platform (e.g., ESB – Enterprise Service Bus), except for Esri GIS, which is integrated directly. - The system must have a customised tool (API Gateway / Orchestrator) for controlling the import of data, allowing to monitor the data import process, to provide error messages and alerts, indicating the causes and locations of errors. An application programming interface (API) must be used for data transfer. - The system must have the possibility to handle import control rules, i.e. the system must support the creation of API control rules, monitoring of consumption. - The system must have solutions, protocols and interfaces for data exchange with other systems. - The system must have an API-based REST or SOAP Web services architecture for integration with information systems operated by the Contracting Entity. - The system must ensure secure, reliable, and efficient exchange of data and services between local (on-premises) systems and SaaS (Software-as-a-Service) platforms, supporting hybrid integrations (On Cloud and On Site) to maintain business process continuity and flexibility. - All parts and modules of the System must be integrated with each other and must be visible in the related modules without additional user action (i.e. changes made to classifications or other information in one module must be reflected in other modules). Exchanges of classifiers or other data used in all parts of the System must be real-time and must inform the user of detected changes. - The interfaces created and the data exchanges between systems must be described using XML schemas, and the processes must be described using UML or an equivalent standard. - The system must support secure real-time access (authentication, certification, etc. restrictions) for integration events and the requisition process. - The system must ensure the integrity of the imported data: - If errors are detected in the imported data, all data that are not in error must be imported; - If errors are detected in the imported data, no data is imported; - If errors are detected in the imported data, the correct data must be imported and the erroneous data must be reported separately and the errors must be identified. - Detailed rules for importing data will need to be agreed during the Project. - The System must automatically check the logical correctness of the data being entered and imported in accordance with the established rules (e.g., when entering/importing information, the System must check whether such information already exists, and if it is not found, it must inform the System user of this fact, etc.). Logical correctness rules will have to be agreed and configured by the Supplier during the Project. - The system must be compatible with and support microservices technologies and their safety. - The system must support standard API formats (e.g., SOAP, REST). If message format transformation is required, it may be implemented through an external integration platform or similar solutions during the Project.The Supplier must ensure that the system supports parallel data sending, receiving, and processing, allowing multiple data operations to be executed concurrently rather than strictly sequentially. - All components of the System that are developed or deployed must have documented software interfaces to integrate these components with other components. - The inclusion of new components in the API or the replacement of existing components without changing the component architecture must be ensured. - The system must be capable of integrating with Esri ArcGIS and SCADA systems via standard or documented APIs. The method, scope, and technical implementation of the integration will be agreed upon and executed during the Project, based on the specific requirements of the Contracting Entity’s systems and the desired level of integration. - The System must have the possibility to set the Daylight Saving Time (DST) and automatically change the applicable time accordingly without affecting the operation of the System. The processes and data exchange of the System must be designed to work seamlessly between daylight saving time and daylight saving time. - All components of the System that are developed or deployed must comply with the security requirements listed in Clause 6 (Security and logging requirements). |
| --- | --- |

# Reikalavimai saugumui ir žurnalizavimui/ Security and logging requirements

| Šioje dalyje aprašomi Sistemos saugumo reikalavimai, kurie turi sudaryti galimybes technologinėmis priemonėmis užtikrinti duomenų saugumą, autentiškumą ir konfidencialumą saugomos ar siunčiamos informacijos bei jos atsekamumą, stebėseną. - Sistemoje naudotojų, taip pat Sistemos architektūros modelio lygių, visos komunikacijos turi vykti tik per šifruotus duomenų perdavimo protokolus (pvz., standartinius SSL/TLS palaikantis ne trumpesnį nei 2048bitų rakto ilgį). - Sistemoje slaptažodžiai bei kita jautri ir / ar konfidenciali informacija negali būti saugoma atviru tekstu. Jei tokia informacija yra saugoma, neturi būti galimybės jos dešifruoti. - Sistemoje administratoriui turi būti galimybė šalinti pasirinktus jautrius ir / ar konfidencialius duomenis, kurių nėra privaloma kaupti / kurie nėra reikalingi tolimesniam sėkmingam Sistemos darbui (pvz., asmeninę naudotojų informaciją). - Sistemoje turi būti kaupiama ir ne mažiau kaip 6 mėnesius saugoma audito informacija apie operacijas su duomenimis (angl. logs). Turi būti saugoma informacija apie veiksmus su duomenimis, naudotojus, kurie atliko veiksmus su duomenimis, datas, laiko įrašus. Tiekėjas Projekto metu turės suderinti, kokių duomenų audito informacija turi būti kaupiama. - Sistemoje turi būti galimybė kaupti veiksmų / audito istoriją apie visus šiame reikalavime nurodytus veiksmus, kuriuos atliko administratoriaus teisėmis (vaidmeniu) prisijungęs naudotojas: - Kada ir koks administratorius jungėsi; - Prisijungimo laikai; - Kompiuterio, iš kurio jungiamasi, informacija; - Kokius administravimo veiksmus atliko; - Kokius sistemos konfigūracijos keitimus atliko; - Sesijos ID. Detalūs duomenų laukai turės būti suderinti Projekto metu. - Sistema turi registruoti ir saugoti visą informaciją apie veiksmus su naudotojais: - Kokie nauji naudotojai sukurti, kas sukūrė; - Kokiam naudotojui, kada ir kokios teisės buvo suteiktos / atimtos, koks administratorius / naudotojas tai atliko; - Kokie naudotojai buvo ištrinti (atimtos teisės); - Kokie naudotojai buvo užblokuoti; - Sesijos ID. Detalūs duomenų laukai turės būti suderinti Projekto metu. Duomenų srautų žurnalai - kur kaupiami įeinantys, tarpiniai ir išeinantys pranešimai (pvz.: užklausų parametrai, SOAP užklausos/atsakymai, priimami ir išsiunčiami failai ir pan.). - Sistemos naudotojas turi galėti lengvai peržiūrėti konkrečių audito įrašų informaciją (tiek ekraninėje formoje, tiek ataskaitoje). Sistemos diegimo metu Tiekėjas turės suderinti, kokia informacija turės būti pateikiama. - Sistemoje turi būti galimybė apsaugoti audito įrašus nuo nesankcionuoto ar netyčinio pakeitimo. Sistemos administratoriams turi būti panaikinta galimybė ištrinti ar redaguoti administratoriaus veiksmų žurnalinius įrašus. - Sistemoje turi būti galimybė administratoriams keisti duomenų pokyčių žurnalizavimo lygį nestabdant ar kaip kitaip neįtakojant nepertraukiamo Sistemos veikimo. - Visų Sistemos architektūros modelio lygių sisteminis laikas turi būti sinchronizuotas. - Prieiga prie ESB turi būti realizuota SSL protokolu su autentifikavimu naudojant klientinės sistemos sertifikatą, kad užtikrinti aukštą saugumo lygį (komunikacijos kanalas šifruojamas SSL protokolo pagalba, o autentifikavimas užtikrinamas sistemos sertifikato (su viešu raktu) ir privataus rakto pagalba (SSL protokolo dalis). - Tiekėjas įsipareigoja pateikti Sistemą, kurioje nėra jokių paslėptų, saugumą silpninančių funkcijų, įskaitant: kenksmingos programinės įrangos, virusų, „kirminų“, „laiko minų“, neautorizuotų prieigų ar funkcijų (Trojans, backdoors, easter eggs). - Informacijos saugumas turi būti valdomas vadovaujantis ISO 27001(arba lygiaverčiais) informacijos saugumo valdymo standartais. Šie reikalavimai taikomi paslaugos teikėjo organizacijai, atsakingai už Turto valdymo informacinės sistemos kūrimą, diegimą, priežiūrą ir eksploatavimą. Sertifikavimas pagal ISO 27001 (arba lygiavertį) turi galioti viso paslaugos teikimo laikotarpiu. | This Part describes the security requirements of the System, which must enable the security, authenticity and confidentiality of the data, the traceability, monitoring and monitoring of the information stored or transferred to be ensured by technological means. - All communications between users of the System, as well as between levels of the System Architecture Model, must only take place over encrypted data transfer protocols (e.g. standard SSL/TLS supporting a key length of at least 2048 bits). - Passwords and other sensitive and/or confidential information may not be stored in clear text in the system. If such information is stored, it must not be possible to decrypt it. - The System Administrator must have the possibility to remove selected sensitive and/or confidential data that is not required to be stored/is not necessary for the continued successful operation of the System (e.g. personal information of users). - The system must collect and store audit information on data transactions (logs) for at least 6 months. Information on actions on data, the users who performed actions on the data, dates, time records must be kept. The Supplier will have to agree during the Project which data audit information is to be stored. - The system must have the possibility to keep an action/audit history of all actions specified in this requirement that have been performed by a user logged in as an administrator (role): - When and which administrator joined; - Connection times; - Information about the computer from which you are connecting; - What administrative actions have been taken; - What changes have been made to the system configuration; - Session ID. The detailed data fields will need to be agreed during the Project. - The system must record and store all information on user actions: - What new users have been created, by whom; - Which user, when and what rights have been granted/revoke, by which administrator/user; - Which users have been deleted (rights revoked); - Which users have been blocked; - Session ID. The detailed data fields will need to be agreed during the Project. Traffic logs - where incoming, intermediate and outgoing messages (e.g. requisition parameters, SOAP requisitions/responses, files received and sent, etc.) are collected. is sections must also be captured. - The user of the system must have the possibility to easily view the details of specific audit entries (both on the screen and in the report). The Supplier will need to agree during the installation of the system what information will be provided. - The system must have the possibility to protect audit records from unauthorised or inadvertent modification. System administrators must be prevented from deleting or editing logs of their actions. - The System must allow administrators to change the level of change logging without interrupting or otherwise affecting the continuous operation of the System. - The system time of all levels of the System Architecture Model must be synchronised. - Access to the ESB must be implemented by SSL protocol with authentication by means of a client system certificate to ensure a high level of security (the communication channel must be encrypted by means of the SSL protocol and authentication must be provided by means of a system certificate (with a public key) and a private key (as part of the SSL protocol). - The Supplier undertakes to provide a System that is free of any hidden, security-impairing features, including: malicious software, viruses, worms, “time mines”, unauthorised access or features (Trojans, backdoors, easter eggs). - Information security must be managed in accordance with ISO 27001 (or equivalent) information security management standards. These requirements apply to the service provider’s organization responsible for the development, implementation, maintenance, and operation of the Asset Management Information System. Certification according to ISO 27001 (or equivalent) must be valid throughout the service delivery period. |
| --- | --- |

# Autentifikavimas ir valdymas/ Authentication and management

| Reikalavimai naudotojų autentifikavimui, autorizacijai ir valdymui (angl. User authentication, authorization and administration). - Sistemoje turi būti užtikrinta integracija (OIDC, oAuth2, SAML) į Microsoft Entra ID, kad prie sistemos galėtų patekti tik sėkmingai autentifikuoti naudotojai. - Sistemos autorizavimo mechanizmas turi būti įgyvendintas remiantis rolių modeliu (Role-based Model). - Turėtų būti numatyta galimybė tvarkyti naudotojų roles, įskaitant visų partnerių tinklo naudotojus, integruojant informaciją iš Microsoft Entra ID. - Sistemoje turi būti galimybė priskirti, keisti ir šalinti roles bei sukonfigūruoti rolėms priskirtų prieigos teisių sąrašus, atsižvelgiant į Entra ID integraciją. - Valdymo procese turi būti numatytas esamų bei būsimų naudotojų rolių sąrašo tvarkymas – pakeitus esamų rolių teises, šie pakeitimai turi būti pritaikomi realiu laiku naudotojams, kuriems priskirta atitinkama rolė. - Naudotojui turi būti leidžiama turėti daugiau nei vieną rolę. - Sistemos naudotojas turi matyti tik tas funkcijas ir informaciją, kurių prieigos teisės nustatytos jo priskirtose rolėse; jeigu naudotojas bando peržiūrėti nepriskirtą informaciją, sistema praneša, kad prieigos teisės nėra suteiktos. - Naudotojų grupės turi būti valdomos per grupes, įtraukiant naudotojų paskyras, integruojant informaciją iš Microsoft Entra ID. - Sistema turi palaikyti prisijungimą per vieno prisijungimo (SSO) mechanizmą, jeigu naudotojas autentifikavosi per Perkančiojo subjekto Microsoft Entra ID profilio dėka. - Suspendavus naudotoją Perkančiojo subjekto Microsoft Entra ID paslaugoje, šis naudotojas turi būti automatiškai suspenduotas ir sistemoje. - Turėtų būti įdiegtos apsaugos nuo nesankcionuotos prieigos priemonės, atsižvelgiant į naudotojų priklausomybę Perkančiajam subjektui ar partnerių tinklui, užtikrinant, kad pagal nutylėjimą naudotojas galėtų pasiekti tik savo informaciją. - Sistemoje turi būti numatyta naudotojų darbo sesijų trukmės nustatymo galimybė bei automatinis sesijų uždarymas, kai sistema nenaudojama nustatytą laiką (neveikimo laikas bus suderintas Projekto diegimo metu). | User authentication, authorisation and administration (UAA) requirements - The system must provide integration (OIDC, oAuth2, SAML) into Microsoft Entra ID so that only successfully authenticated users can access the system. - The system authorisation mechanism must be installed based on a Role-based Model. - It should be possible to manage user roles, including all users in the partner network, by integrating information from Microsoft Entra ID. - The system must have the possibility to assign, modify and remove roles and configure lists of access rights assigned to roles, taking into account the integration of Entra ID. - The management process must contain a list management of existing and future user roles - when changes are made to the permissions of existing roles, these changes must be applied in real time to the users assigned to the role. - A user must be allowed to have more than one role. - A system user must only view functions and information for which access rights have been set in his/her assigned roles; if the user tries to view unassigned information, the system must inform him/her that no access rights have been granted. - User groups must be managed through groups, including user accounts, integrating information from Microsoft Entra ID. - The system must support Single Sign-On (SSO) login if the user has authenticated through the Contracting Entity’s Microsoft Entra ID profile. - If a user is suspended from the Contracting Entity’s Microsoft Entra ID service, the user must be automatically suspended from the system. - Safeguards against unauthorised access should be put in place, taking into account the users' affiliation to the Contracting Entity or network of partners, ensuring that by default a user can only access their own information. - The system must have the possibility to set the duration of user work sessions and to automatically shut down sessions when the system is not used for a specified period of time (the time of inactivity will be agreed during the implementation of the Project). |
| --- | --- |

# Priežiūros ir Palaikymo paslaugų teikimo tvarka / Procedure for the Provision of Maintenance and Support Services

| - TVIS priskiriama SLA3 lygiui, todėl priežiūros paslauga turi būti teikiama 8 valandas per parą, 5 dienas per savaitę, be pertraukų. | 8.1. AMIS is assigned to SLA3 level therefore, the maintenance service must be provided 8 hours per day, 5 days per week, without interruptions. |
| --- | --- |

| Priežiūros paslaugos laikas / Maintenance Service Time | Priežiūros paslaugos laiko kategorija / Maintenance Service Time Category |
| --- | --- |
| I-IV: 7:30 – 16:30 V 7:30-15:15 | 8x5 |

| - Sistemos Priežiūros ir Palaikymo paslaugos (Sistemos darbo problemų nustatymas, incidentų sprendimas, naujų gamintojo išleistų programinės versijų diegimas, gamintojo pateikiamų programinės įrangos klaidų pataisymų (angl. Patches) diegimas vykdomas visą sutarties vykdymo laikotarpį. - Šalių rašytiniu susitarimu, Sistemos Priežiūros paslaugos gali būti atliekamos Perkančiojo subjekto nedarbo metu, apmokant pagal faktiškai sugaištą laiką, kurį fiksuoją Paslaugų teikėjas suteikęs paslaugas. Kiekvieną kartą po Sistemos Priežiūros paslaugų Perkančiojo subjekto nedarbo metu suteikimo, surašomas suteiktų paslaugų priėmimo–perdavimo aktas, kuriame pateikiamas suteiktų paslaugų sąrašas, trukmė ir suma. - Visi pranešimai apie technines Sistemos darbo problemas/sutrikimus Tiekėjui yra registruojami Perkančiojo subjekto Paslaugų valdymo sistemoje, kur yra vykdoma kreipinių apskaita bei reakcijos ir sprendimo laiko fiksavimas. Atsižvelgiant į incidento mastą, informacija galima keistis ir telefonu, bet sprendimo statusas, aprašymas ir priežastis turi būti fiksuojama Perkančiojo subjekto Paslaugų valdymo sistemoje. - Apie kreipinių statusą Tiekėjas Perkančiajam subjektui ar jo įgaliotiems atstovams privalo teikti aktualią informaciją pagal pareikalavimą, o incidento šalinimo ar užsakymo vykdymo atveju – nedelsiant. - Reakcijos į Sistemos darbo problemas terminas nurodytas sutrikimų (incidentų) šalinimo lentelėje, punktas 8.15. Reakcijos į Sistemos darbo sutrikimus terminas suprantamas kaip laiko tarpsnis nuo pranešimo registravimo raštu (Perkančiojo subjekto Paslaugų valdymo sistemoje, papildomai telefonu, el. paštu ar kita rašytine forma) iki jo sprendimo pradžios. - Sistemos darbo sutrikimai turi būti pilnai pašalinti per numatytą incidentų šalinimo laiką, atsižvelgiant į Sistemos sutrikimo mastą. - Incidento pašalinimo ar užsakymo įvykdymo laiku laikomas tas momentas, kuomet Tiekėjas raštu perduoda informaciją apie įvykdymą Perkančiajam subjektui ar jo įgaliotiems atstovams. - Jei Perkantysis subjektas nustato, kad sutrikimas nepašalintas ar pašalintas ne visa apimtimi, jis nedelsiant informuoja Paslaugų teikėją raštu (el. paštu arba per šalių sutartą sistemą) ir sutrikimo šalinimo termino skaičiavimas atnaujinamas, terminas skaičiuojamas ne iš naujo, o nuo to laiko, kada jis buvo sustabdytas (pvz. jei Paslaugų teikėjas kreipėsi į Perkantįjį subjektą dėl sutrikimo pašalinimo po 3 valandų, tai atnaujinus skaičiavimą, terminas skaičiuosis nuo trijų valandų ir toliau). Sistemos darbo problema/sutrikimas laikomas pašalintu, kai Perkančiojo subjekto įgaliotas atstovas raštiškai patvirtina, kad Sistemos darbo problemos/ sutrikimo nėra. - Atskiru sutarimu su Tiekėju, gali būti sudaryta galimybė informaciją apie kreipinio įvykdymą Perkančiajam subjektui perduoti automatizuotu būdu, arba pateikiant pranešimą tiesiai į Perkančiojo subjekto paslaugų valdymo sistemą. - Priežiūros paslaugos turi būti teikiamos laikantis geriausių ITIL (Information Technology Infrastructure Library) praktikų ir pagal su Perkančiuoju subjektu po Sutarties sudarymo suderintą paslaugų teikimo procesą. - Perkančiojo subjekto kreipiniai, kuriais informuojama apie TVIS sutrikimus, laikomi incidentais, ir Paslaugų teikėjo vykdomi pagal su Perkančiuoju subjektu po Sutarties sudarymo suderintą incidentų sprendimo procesą. - Priklausomai nuo TVIS sutrikimų masto, incidentai bus skirstomi į aukšto, vidutinio ir žemo incidentus. Incidento masto nustatymą atlieka Perkantysis subjektas ar jo įgalioti atstovai, incidentą perduodantys Tiekėjui kreipinio informacijoje. - Incidento masto nustatymo kriterijai: | 8.2. The System Maintenance and Support services (identification of system operation problems, incident resolution, installation of new software versions released by the manufacturer, and installation of software patches provided by the manufacturer) shall be provided throughout the entire contract execution period. 8.3. By written agreement of the Parties, the System Maintenance services may be carried out outside the Contracting Entity’s support hours, with compensation based on the actual time spent, which shall be recorded by the Service Provider after service delivery. After each such service provision outside support hours, a service delivery-acceptance act shall be drawn up, indicating the list of provided services, their duration, and the total cost. 8.4 All notifications about technical problems/disruptions in the System's operation shall be registered in the Contracting Entity's Service Management System (ITSM), where the requests are tracked and the response and resolution times are recorded. Depending on the scale of the incident, communication may also take place by phone, but the resolution status, description, and cause must be documented in the Contracting Entity's Service Management System. 8.5. The Service Provider must provide up-to-date information about the status of requests to the Contracting Entity or its authorized representatives upon request, and immediately in the case of incident resolution or order execution. 8.6. The response time for system operation issues is specified in the incident resolution table (section 8.15). The response time is defined as the period from the written registration of the notification (in the Service Management System, and optionally by phone, email, or other written form) to the start of incident resolution. 8.7. System disruptions must be fully resolved within the predefined incident resolution time, taking into account the scale of the disruption. 8.8. The incident resolution or order execution time shall be considered the moment when the Service Provider submits written confirmation of completion to the Contracting Entity or its authorized representatives. 8.9. If the Contracting Entity determines that the disruption has not been resolved or not fully resolved, it shall immediately inform the Service Provider in writing (by email or via the system agreed upon by the parties), and the incident resolution time calculation shall resume from where it was paused (not restarted). For example, if the Service Provider contacted the Contracting Entity after 3 hours regarding disruption resolution, then the time calculation resumes from the 3-hour mark. A system issue/disruption is considered resolved when an authorized representative of the Contracting Entity confirms in writing that the issue/disruption no longer exists. 8.10. By separate agreement with the Service Provider, it may be allowed to automatically transmit information about request resolution to the Contracting Entity or send a notification directly into the Contracting Entity's Service Management System (ITSM). 8.11. Maintenance services must be provided in accordance with best ITIL (Information Technology Infrastructure Library) practices and according to a service delivery process agreed upon with the Contracting Entity after the contract is signed. 8.12. Requests from the Contracting Entity informing about AMIS disruptions are treated as incidents and shall be handled by the Service Provider in accordance with the incident resolution process agreed upon after contract signing. 8.13. Depending on the severity of the AMIS disruptions, incidents will be classified as high, medium, or low. The determination of incident severity is performed by the Contracting Entity or its authorized representatives and is indicated in the request information submitted to the Service Provider. 8.14. Incident severity determination criteria: |
| --- | --- |

| Incidento masto nustatymo kriterijai / Incident scale determination criteria | Incidento mastas / Incident scale |
| --- | --- |
| Sistema/paslauga visiškai neveikia, neveikia kritinės funkcijos/moduliai, neveikia visa grupė integracijų. / The system/service is entirely unavailable; critical functions or modules are non-functional; a complete set of integrations is inoperative. | Aukštas / High |
| Sistema/paslauga neveikia dalinai, neveikia kai kurios (ne kritinės) funkcijos/moduliai, neveikia atskiros integracijos; / The system/service is partially unavailable; some (non-critical) functions/modules are not working; individual integrations are not functioning. | Vidutinis / Medium |
| Visi kiti smulkūs sutrikimai, nepatenkantys po „Aukštas“ ir „Vidutinis“ sąvokomis. / All other minor issues that do not fall under the definitions of "High" or "Medium" severity. | Žemas / Low |

| - TVIS sutrikimų (incidentų) šalinimo rodikliai: | 8.15. AMIS incident resolution performance indicators: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TVIS priežiūros rodikliai / AMIS maintenance performance indicators | Aukštas / High | Vidutinis / Medium | Žemas / Low |
| Maksimalus reakcijos laikas gedimo šalinimui aptarnavimo metu, val. | 1 | 2 | 8 |
| Maksimalus gedimo šalinimo laikas aptarnavimo metu, val.* / Maximum incident resolution times during support hours, in hours | 8 | 16 | 32 |
| Prieinamumas (ne mažiau negu, proc.) / Availability (not less than, percent) | 97,0 |  |  |

| - Prieinamumas skaičiuojamas ataskaitiniam laikotarpiui (mėnuo), aptarnavimo metu. - Incidentų sprendimo laikas skaičiuojamas kiekvienam registruotam incidentui individualiai, aptarnavimo metu. - Sistema laikoma neprieinama aukšto masto incidentų sprendimo metu (nuo pranešimo apie sutrikimą Tiekėjui pateikimo iki Tiekėjo pranešimo apie sutrikimo pašalinimą). - Jeigu dėl objektyvių priežasčių klaidos šalinimui reikalingas ilgesnis laikas, negu numatytas šalinimo laikas, dėl ilgesnio laiko su Perkančiuoju subjektu gali būti tariamasi atskirai. Klaidos šalinimo laikas pratęsiamas tik raštu suderinus terminus su Perkančiojo subjekto paskirtu už Sutarties vykdymą atsakingu atstovu. Ši sąlyga netaikoma, kai klaidos šalinimas negalimas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Tiekėjo (pvz. Perkančiajam subjektui nesuteikiant diegimo lango ar prieigos prie atitinkamos aplinkos). | 8.16. Availability is calculated for the reporting period (monthly), during support hours. 8.17. The incident resolution time is calculated individually for each registered incident, during support hours. 8.18. The system is considered unavailable during the resolution of high-severity incidents (from the moment the incident is reported to the Supplier until the Supplier notifies that the issue has been resolved). 8.19. If, due to objective reasons, the resolution of the error requires more time than the defined resolution period, an extended timeframe may be negotiated separately with the Contracting Entity. The resolution time shall be extended only upon written agreement on the new deadline with the representative of the Contracting Entity responsible for contract execution. This condition does not apply when the resolution is not possible due to reasons beyond the Supplier's control (e.g., if the Contracting Authority does not provide a deployment window or access to the appropriate environment). |
| --- | --- |

# Konsultavimo paslaugos / Consulting Services

| - Paslaugų teikėjas įsipareigoja konsultuoti Perkančiojo subjekto atstovus visais su Sistemos panaudojimu, vystymu ir jos veikimu susijusiais klausimais. Po funkcionalumo tinkamo įgyvendinimo, kaip apibrėžia 10.10.9.2 punktas, tiekėjas visą likusį sutarties galiojimo laikotarpį įsipareigoja teikti papildomai neapmokestinamas konsultacijų paslaugas, kurių suminė apimtis – 1 valanda per savaitę. Ši valanda gali būti panaudojama: atsakymų teikimui, konsultacijoms žodžiu ar raštu, susitikimams su klientu pagal Perkančiojo subjekto pateiktas užklausas. Perkantysis subjektas pagal poreikį gali papildomai užsakyti apmokamas konsultacijos paslaugas. - Konsultavimo paslaugų teikimo tvarka ir terminai: - Priklausomai nuo to, kokiu būdu Perkantysis subjektas pateikia paklausimą, Paslaugų teikėjas konsultavimo paslaugas suteikia atitinkamai telefonu, el. paštu ar kita Paslaugų teikėjo pasiūlyta forma. - Pasirašius Sutartį Perkantysis subjektas nurodys atsakingus asmenis, kurie turės teisę pateikti Paslaugų teikėjui paklausimus. - Paslaugos teikėjo reakcija į paklausimą - ne ilgiau kaip 4 (keturios) Perkančiojo subjekto darbo valandos. Reakcijos į paklausimą terminas suprantamas kaip laiko tarpsnis nuo paklausimo iš Perkančiojo subjekto gavimo iki informavimo apie sekančius veiksmus dėl paklausimo. - Konsultavimo paslaugos turi būti suteiktos iš karto. Jeigu Paslaugų teikėjas negali suteikti tinkamos konsultacijos iš karto, tai Paslaugų teikėjas turi pateikti atsakymus į neatsakytus paklausimus ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) Perkančiojo subjekto darbo valandas, skaičiuojamas nuo Perkančiojo subjekto paklausimo pateikimo. - Į Konsultavimo paslaugų teikimo terminą neįskaičiuojamas laikas, kurio metu laukiama papildomos ar patikslintos informacijos iš Perkančiojo subjekto, be kurios pagrįstai nėra įmanomas kokybiško atsakymo į konsultaciją pateikimas. - Konsultavimo paslaugų poreikis gali kilti dėl: - Infrastruktūrinių klausimų: serverių konfigūracija, teisių nustatymas, kiti administravimo veiksmai; - Sistemos sutrikimų, kuomet Perkantysis subjektas konsultuojamas apie duomenų teikimo kelią (kokie duomenys iš kokios sistemos gaunami ir kokiai sistemai perduodami), atliekama techninių žurnalinių įrašų (log‘ų) analizė; - Sistemos planuojamų pakeitimų apimtys ir rekomendacijos dėl Perkančiojo subjekto numatytų Sistemos tobulinimo veiksmų efektyvumo: Sistemos vystymo perspektyvos, funkcijų keitimo galimybės ir ryšių pažeidžiamumas, tikėtini keitimo/vystymo realizavimo laikai, vystymo/keitimo galimybių įvertinimai ir pan. | 9.1. The Service Provider undertakes to consult the Purchasing Entity representatives on all matters related to the use, development, and operation of the System. After the proper implementation of the functionality, as defined in clause 10.10.9.2, the supplier undertakes to provide, for the remaining duration of the contract, additional consultation services free of charge, with a total amount of 1 hour per week. This hour may only be used for: providing answers, verbal or written consultations, or meetings with the client in relation to the requests submitted by the Contracting Entity. If needed, the Contracting entity may order additional charged consultation services. 9.2. Procedures and deadlines for providing consulting services: 9.2.1. Depending on the method by which the Purchasing Entity submits an inquiry, the Service Provider shall provide consulting services accordingly by phone, email, or other form proposed by the Service Provider. 9.2.2. Upon signing the Agreement, the Purchasing Entity shall designate responsible persons authorized to submit inquiries to the Service Provider. 9.2.3. The Service Provider’s response time to an inquiry shall be no longer than 4 (four) working hours of the Purchasing Entity. The response time is understood as the period from the receipt of the inquiry from the Contracting Entity until the notification of the subsequent actions regarding the inquiry. 9.2.4. Consulting services shall be provided immediately. If the Service Provider cannot provide an appropriate consultation immediately, the Service Provider must provide answers to unanswered inquiries no later than within 8 (eight) working hours of the Purchasing Entity, counted from the time the Purchasing Entity submitted the inquiry. 9.2.5. The consulting service response time does not include periods when the Service Provider is waiting for additional or clarified information from the Purchasing Entity, without which a proper response cannot reasonably be provided. 9.2.6. The need for consulting services may arise due to: 9.2.6.1. Infrastructure-related issues: server configuration, permissions setting, and other administrative actions. 9.2.6.2. System malfunctions, where the Purchasing Entity is consulted regarding the data provision path (which data is received from which system and to which system it is transmitted), including analysis of technical log records. 9.2.6.3. The scope of planned System changes and recommendations regarding the efficiency of the Purchasing Entity’s proposed System improvement actions: System development prospects, possible function modifications, connection vulnerabilities, expected implementation timelines for changes/development, assessments of development/modification feasibility, etc. |
| --- | --- |

# Vystymo paslaugų teikimo tvarka / Procedure for the Provision of Development Services

| 10.1. Vystymo paslaugas sudaro: 10.1.1. Išsami problemų/sutrikimų analizė. Paslaugų Teikėjo atliekami darbai, kai prižiūrimos Sistemos problemos/sutrikimo negalima išspręsti be detalios programinio kodo ir duomenų analizės; 10.1.2. Projektavimo, programavimo ir konfigūravimo darbai. Sistemos pakeitimų kūrimo ir konfigūravimo darbai reikalingi sudėtingos problemos/sutrikimo pašalinimui atlikus išsamią problemos/sutrikimo analizę; 10.1.3. Duomenų tvarkymas. Didelės apimties duomenų tvarkymo darbai reikalingi sudėtingos problemos/sutrikimo pašalinimui atlikus išsamią problemos/sutrikimo analizę arba, kai darbų poreikis buvo sąlygotas Sistemos vartotojų klaidų; 10.1.4. Diegimo paslaugos – Vystymo paslaugų užsakymo dokumento apimtyje modifikuotos Sistemos programinės įrangos ir jos pakeitimų (atnaujinimų) diegimo paketo paruošimas bei pateikimas, esant poreikiui – diegimas nurodytose aplinkose. 10.1.5. Mokymai. Sistemos vartotojų ir administratorių mokymai darbo vietoje arba per nuotolinio ryšio priemones. 10.2. Vystymo paslaugos teikiamos tik pagal atskirus Perkančiojo subjekto Paslaugų teikėjui pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu. Paslaugų teikėjas turi pateikti aprašytų reikalavimų vertinimą ne ilgiau negu per 10 (dešimt) darbo dienų laikotarpį. 10.3. Užsakymus Perkantysis subjektas pateikia raštu (el. paštu, ar kita rašytine Paslaugų teikėjo pasiūlyta forma). Vystymo paslaugų suteikimo terminai, apimtys yra iš anksto raštu suderinami ir patvirtinami Užsakyme. Užsakymą pasirašo abi Šalys. Užsakyme yra nurodomi atliekamos paslaugos, reikalingos darbo valandos ir terminai. 10.4. Užsakymus Klientas Paslaugų teikėjui gali pateikti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Užsakymų skaičius neribojamas. 10.5. Vystymo paslaugų suteikimo terminai, apimtys ir sąmata, šalių atsakomybė už atskirus veiksmus, sprendimus ar pateikiamą informaciją bei resursus (Paslaugų teikėjo atsakomybė Perkančiojo subjekto atžvilgiu bet kokiu atveju negali būti blogesnė nei nustatyta šiame dokumente) yra iš anksto raštu suderinami ir patvirtinami Užsakyme, kurį pasirašo abi Šalys po Užsakymo pateikimo. Už apimtis (darbo valandų kiekį), kurios nebuvo suderintos (t.y. kurios nebuvo nurodytos Užsakyme) Perkantysis subjektas neapmoka. 10.6. Paslaugų teikėjas įsipareigoja per Užsakyme Perkančiojo subjekto nurodytą terminą pateikti Vystymo paslaugų Užsakymo reikalavimų sprendimo detalų aprašymą. 10.7. Paslaugų teikėjas vykdydamas Perkančiojo subjekto Užsakymą, įsipareigoja, atlikus vertinimą, Perkančiajam subjektui pageidaujant, kartu pateikti užsakytų naujų Vystymo paslaugų architektūrinius sprendimus ir aprašymą, kuriame turi būti aprašytos funkcionalumo priklausomybės nuo kitų funkcionalumų, užsakytų Vystymo paslaugų sąsajos su kitomis Kliento turimomis sistemomis. 10.8. Paslaugų teikėjas testavimo aplinkoje turi atlikti suteiktų Vystymo paslaugų rezultatų testavimą ir pateikti testavimo rezultatų ataskaitą. Paslaugų teikėjas turi atlikti suteiktų Vystymo paslaugų rezultatų testavimus: funkcinis testavimas, integracinis testavimas, regresinis testavimas, sistemos testavimas, priėmimo testavimas, našumo testavimas, saugumo testavimas. Sistemoje Vystymo diegimai turi būti atliekami testavimo aplinkoje, siekiant patikrinti Vystymo paslaugų rezultatų funkcionalumą ir suderinamumą su esamais Sistemos moduliais ir jų funkcionalumais bei pateikti tai patvirtinančius dokumentus (dėl formos ir turinio šalys susitaria testavimo metu, atsižvelgiant į vystymo paslaugų specifiką). Testavimo metu pastebėtos klaidos turi būti registruojamos ir jų taisymas valdomas Perkančiojo subjekto nurodytoje sistemoje. 10.9. Paslaugų teikėjas turi pateikti išsamias instrukcijas, kaip teisingai įdiegti/išdiegti į/iš Sistemos testavimo aplinką ir/ar sukonfigūruoti Sistemos tobulinimą/keitimą/vystymą gamybinėje aplinkoje. 10.10. Diegimo/išdiegimo instrukcijoje Paslaugų teikėjas privalo: 10.10.1. pateikti diegimo/išdiegimo kodų rinkinius; 10.10.2. aprašyti diegimo darbus (žingsnius); 10.10.3. aprašyti kiekvieno žingsnio diegimo trukmes; 10.10.4. pateikti rekomendacijas dėl naudotojų darbo diegimo metu. 10.10.5. pateikti diegimo į gamybinę aplinką patikros planą. 10.10.6. Kartu su diegimo instrukcija, Perkančiajam subjektui pageidaujant, Paslaugų teikėjas turi pateikti atnaujintą naudotojo vadovą, kuriame turi būti pateikta: 10.10.6.1. keitimo/automatizuojamos funkcijos aprašymas; 10.10.6.2. veiklos arba automatizuojamos funkcijos diagrama; 10.10.6.3. informacija, kokie veiksmai turi būti atlikti prieš pradedant vykdyti funkciją; 10.10.6.4. informacija, kaip pradėti (pvz.: nurodyti meniu kelią) vykdyti automatizuojamą funkciją; 10.10.6.5. informacija, kaip atlikti (pvz.: kokius laukus užpildyti, nurodyti tų laukų paskirtį ir prasmę) automatizuojamą funkciją; 10.10.6.6. informacija, kokie tolimesni veiksmai turi būti atlikti, kad pabaigti funkcijos/užduoties procesą. 10.10.7. Naujai įkeltas funkcionalumas į Sistemos gamybinę aplinką neturi sutrikdyti kitų Sistemos modulių ir juose esančių funkcijų darbo. Jeigu naujai į gamybinę aplinką įkeltas funkcionalumas sutrikdo Sistemos modulių ir juose esančių funkcijų darbą, laikoma, kad įkeltas funkcionalumas atliktas nekokybiškai. 10.10.8. Pagal kiekvieną Perkančiojo subjekto pateiktą Užsakymą laiku ir tinkamai suteiktos Vystymo paslaugos yra perduodamos Perkančiajam subjektui Šalims pasirašant suteiktų Vystymo paslaugų perdavimo-priėmimo aktą. 10.10.9. Vystymo paslaugų, nurodytų šios Techninės specifikacijos 10.1.1. – 10.1.4. punkte, perdavimo - priėmimo aktą Klientas pasirašo, kai: 10.10.9.1. gamybinėje Sistemos aplinkoje galima įvykdyti veiklos procesus Vystymo paslaugų Užsakyme apibrėžta funkcionalumo apimtimi, nėra likusių Perkančiojo subjekto nurodytų ir neištaisytų klaidų, o naujai į gamybinę aplinką įkeltas funkcionalumas veikia kokybiškai; 10.10.9.2. yra atlikta suteiktų Vystymo paslaugų bandomoji eksploatacija, kurios ilgis numatomas Užsakyme. 10.10.10. Tais atvejais, kai neįvyksta suteiktų Vystymo paslaugų diegimas į gamybinę aplinką ar (ir) bandomoji eksploatacija ne dėl Paslaugų teikėjo suteiktų Paslaugų netinkamos kokybės ir (ar) kaltės ir užtrunka ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį nuo Techninės specifikacijos 10.8 – 10.10 tinkamo įvykdymo iš Paslaugų teikėjo pusės, Paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti, kad Šalys dėl šių Vystymo paslaugų pasirašytų perdavimo-priėmimo aktą. Siekiant išvengti abejonių, tokiais atvejais numatytas 12 mėnesių Vystymo paslaugų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo 10.10.9.1 ir 10.10.9.2 punkto tinkamo įgyvendinimo, Vystymo paslaugų akte nurodant garantijos termino pradžios terminą ir informuojant Paslaugų teikėją apie tai raštu, jei Paslaugų teikėjas neturi atitinkamų duomenų ar informacijos. Jei suteiktų Vystymo paslaugų perdavimo-priėmimo metu Perkantysis subjektas negali pilnai patikrinti suteiktų Vystymo paslaugų atitikimo Sutartyje nustatytiems reikalavimams, tai Vystymo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas jokiu būdu neapriboja Perkančiojo subjekto teisės po Vystymo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo reikšti Paslaugų teikėjui pretenzijas dėl Vystymo paslaugų neatitikimo Sutartyje nustatytiems reikalavimams/trūkumams. 10.10.11. Vystymo paslaugų perdavimo-priėmimo aktas surašomas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. 10.10.12. Paslaugų teikėjas, suteikęs Sutartyje nustatytų reikalavimų neatitinkančias Vystymo paslaugas, įsipareigoja tokius neatitikimus/trūkumus ištaisyti savo sąskaita ne vėliau kaip numatyta 8.15 punkte nuo Perkančiojo subjekto raštiško pranešimo apie Sutartyje nustatytų reikalavimų neatitinkančias Vystymo paslaugas išsiuntimo dienos. Terminas Vystymo paslaugų rezultato trūkumams šalinti Šalių susitarimu gali būti pratęstas, jei nesibaigus nurodytam trūkumų šalinimo terminui, Paslaugų teikėjas pateikia Perkančiajam subjektui argumentuotą prašymą, kuriame pagrindžiama, jog trūkumams ar/ir gedimui pašalinti būtinas ilgesnis terminas dėl sudėtingo techninio sprendimo, kai tokie trūkumai ar/ir gedimai atsirado ne dėl Paslaugų teikėjo aplaidaus Sutarties vykdymo. 10.10.13. Naujai sukurtas funkcionalumas įkeltas į Sistemos gamybinę aplinką neturi sutrikdyti kitų Sistemoje esančių funkcijų darbo. Jeigu naujai sukurtas ir į gamybinę aplinką įkeltas funkcionalumas sutrikdo Sistemoje esančių funkcijų darbą, laikoma, kad įkeltas funkcionalumas atliktas nekokybiškai. Paslaugų teikėjas šios Techninės specifikacijos suteiktoms Vystymo paslaugoms suteikia ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | 10.1. Development services include: 10.1.1. Detailed analysis of problems/failures. Tasks performed by the Service Provider when issues/failures in the supervised System cannot be resolved without detailed analysis of software code and data. 10.1.2. Design, programming, and configuration work. Development and configuration of System changes required to resolve complex problems/failures after a detailed problem/failure analysis; 10.1.3. Data processing. Large-scale data processing tasks required to resolve complex problems/failures after detailed analysis or when the need arises due to errors caused by System users; 10.1.4. Deployment services – Preparation and delivery of deployment packages for the modified System software and its changes (updates) within the scope of the Development services order document, and, if necessary, deployment in the specified environments; 10.1.5. Training. Training of System users and administrators at the workplace or via remote communication tools. 10.2. Development services are provided only based on separate Orders submitted by the Purchasing Entity to the Service Provider during the term of the Agreement. The Service Provider shall provide an evaluation of the described requirements within no more than 10 (ten) working days. 10.3. Orders are submitted by the Purchasing Entity in writing (by email or other written form proposed by the Service Provider). The deadlines and scope of Development services shall be agreed upon in writing in advance and confirmed in the Order. The Order shall be signed by both Parties. The Order shall specify the services to be performed, required working hours, and deadlines. 10.4. The Client may submit Orders to the Service Provider throughout the term of the Agreement. The number of Orders is unlimited. 10.5. The deadlines, scope, and budget for Development services, the parties’ responsibilities for specific actions, decisions, or information provided, and resources (the Service Provider’s responsibility towards the Purchasing Entity shall in any case not be worse than stipulated in this document) shall be agreed upon in writing in advance and confirmed in the Order signed by both Parties after submission of the Order. The Purchasing Entity shall not pay for any scope (number of working hours) not agreed upon (i.e., not specified in the Order). 10.6. The Service Provider undertakes to provide a detailed description of the solution requirements for the Development services Order within the term specified by the Purchasing Entity in the Order. 10.7. While fulfilling the Purchasing Entity’s Order, the Service Provider undertakes, after assessment and at the Purchasing Entity’s request, to provide architectural solutions and a description of the ordered new Development services, including descriptions of functional dependencies on other functionalities, and the interface of the ordered Development services with other systems owned by the Client. 10.8. The Service Provider shall perform testing of the Development services results in the testing environment and provide a test results report. The Service Provider shall perform the following tests of the Development services results: functional testing, integration testing, regression testing, system testing, acceptance testing, performance testing, security testing. Development deployments in the System must be performed in the testing environment to verify the functionality and compatibility of the Development services results with existing System modules and their functionalities, and provide confirming documentation (the form and content shall be agreed upon by the Parties during testing, taking into account the specifics of the development services). Errors detected during testing must be recorded and their correction managed in the system designated by the Purchasing Entity. 10.9. The Service Provider shall provide detailed instructions on how to correctly install/uninstall the System improvements/changes/development in/from the System testing environment and/or configure them in the production environment. 10.10. In the deployment/uninstallation instructions, the Service Provider must: 10.10.1. Provide sets of deployment/uninstallation codes; 10.10.2. Describe deployment steps; 10.10.3. Describe the duration of each deployment step; 10.10.4. Provide recommendations for user operations during deployment; 10.10.5. Provide a deployment verification plan for the production environment; 10.10.6. Along with the deployment instructions, at the Purchasing Entity’s request, the Service Provider must provide an updated user manual, including: 10.10.6.1. Description of the change/automated functionality; 10.10.6.2. Diagram of the activity or automated function; 10.10.6.3. Information on actions required before starting to execute the function; 10.10.6.4. Information on how to start (e.g., menu path) the automated function; 10.10.6.5. Information on how to perform (e.g., which fields to fill, their purpose and meaning) the automated function; 10.10.6.6. Information on subsequent steps required to complete the function/task process. 10.10.7. Newly deployed functionality in the System production environment must not disrupt the operation of other System modules and functions. If newly deployed functionality disrupts other System modules or functions, it shall be considered poor quality work. 10.10.8. For each timely and properly provided Development services Order, the results shall be handed over to the Purchasing Entity by signing a Development services delivery-acceptance certificate by both Parties. 10.10.9. The Client shall sign the delivery-acceptance certificate for Development services listed in clauses 10.1.1. - 10.1.4. of this Technical Specification when: 10.10.9.1. The production System environment allows execution of business processes within the scope of functionality defined in the Development services Order, there are no remaining errors indicated by the Purchasing Entity that are unresolved, and the newly deployed functionality operates properly; 10.10.9.2. Trial operation of the provided Development services has been conducted for the period specified in the Order. 10.10.10. In cases where deployment of the provided Development services to the production environment and/or trial operation does not occur due to poor quality and/or fault of the Service Provider and lasts longer than 1 (one) month from proper fulfillment of clauses 10.8 - 10.10 by the Service Provider, the Service Provider has the right to request that the Parties sign the delivery-acceptance certificate for these Development services. To avoid doubt, in such cases, the 12-month warranty period for the Development services shall begin from proper implementation of clauses 10.10.9.1 and 10.10.9.2, with the start date indicated in the Development services certificate and the Service Provider notified in writing if the Service Provider lacks relevant data or information. If at the time of signing the delivery-acceptance certificate the Purchasing Entity cannot fully verify compliance of the provided Development services with the Agreement requirements, signing the certificate shall in no way limit the Purchasing Entity’s right to raise claims to the Service Provider for non-compliance/deficiencies after signing. 10.10.11. The delivery-acceptance certificate for Development services shall be prepared in two copies with equal legal force, one copy for each Party. 10.10.12. The Service Provider, having provided Development services that do not meet the Agreement requirements, undertakes to correct such non-compliances/deficiencies at its own expense no later than within the time specified in clause 8.15, counting from the day of the Purchasing Entity’s written notice. By mutual agreement, this deadline for correcting Development services deficiencies may be extended if, before the expiry of the initial deadline, the Service Provider submits a justified request explaining that a longer period is necessary due to the complexity of the technical solution and that such deficiencies/failures were not caused by the Service Provider’s negligent performance of the Agreement. 10.10.13. Newly developed functionality deployed in the System production environment must not disrupt the operation of other existing System functions. If it does, it is considered poor-quality work. The Service Provider provides a warranty of no less than 12 (twelve) months for the Development services under this Technical Specification. The warranty period starts from the date of signing the delivery-acceptance certificate for the provided services. |
| --- | --- |

# Turto valdymo procesų funkciniai reikalavimai/ Functional requirements for asset management processes

| Turto valdymo procesai: - Turto valdymas - Atsargų valdymas - Numatytosios priežiūros valdymas - Darbų valdymas - Įrenginių sveikatos vertinimas ir prognozavimas - Atjungimų valdymas - Darbų koordinavimas - Pirkimų valdymas - Sutarčių valdymas - Dokumentų valdymas - Rangovų portalo valdymas - Sistemos administravimas - Ataskaitų kūrimas ir peržiūra - Sistemos konfigūravimas TVIS turi užtikrinti galimybę valdyti turtą nuo jo eksploatacijos pradžios iki demontavimo. | Asset management processes: - Asset management - Inventory management - Preventive maintenance management - Work management - Plant health assessment and forecasting - Disconnections management - Work coordination - Purchase management - Contract management - Document management - Contractors‘ Portal management - System administration - Creating and viewing reports - System configuration AMIS must ensure the ability to manage the asset from the start of its operation until its decommissioning. |
| --- | --- |

Lentelė 2. Funkciniai reikalavimai/ Table 2: Functional requirements

| Procesas / Process | Nr./No | Papildomi reikalavimai, už kuriuos skiriami balai/ Additional requirements for which points are awarded | Funkcinio reikalavimo aprašas | Functional requirement description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - TURTO VALDYMAS/ ASSET MANAGEMENT |  |  | Turto objektų registravimo ir atvaizdavimo formos | Forms for recording and displaying asset objects |
| DEMO | FR_1.1 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti sukurtas turto objektų registras. | A register of assets must be created in the AMIS. |
| DEMO | FR_1.2 | Privalomas/ Mandatory | TVIS privalo turėti galimybę sukurti ir atvaizduoti turto hierarchinę struktūrą. Hierarchinių struktūrų lygių kiekis turi būti neribojamas. TVIS turi būti galimybė perkelti turtą iš vienos hierarchijos vietos į kitą. | The AMIS must have the possibility to create and display a hierarchical structure of assets. The number of levels of hierarchical structures must be unlimited. The AMIS must have the possibility to move assets from one place in the hierarchy to another. |
| DEMO | FR_1.3 | Privalomas/ Mandatory | TVIS prie kiekvieno turto objekto turi būti pateikiama išsami turto informacija: - turto bendroji informacija; - charakteristikos; - sukurti numatytosios priežiūros veiksmai; - priežiūros planas; - darbų užsakymų sąrašas turto objektui; - darbų užsakymų sąrašas turto objektui ir jam priklausantiems objektams; - defektų sąrašas; - atsijungimų sąrašas; - mokestinė vertė; - prijungti atjungiami objektai; - likutinis tarnavimo laikas; - taikomos garantijos ir jų trukmė; - susijusios šalys; - pastabos; - istorijos žurnalas. | The AMIS must provide detailed asset information for each asset: - asset general information; - characteristics; - preventive maintenance actions; - maintenance plan; - a list of work orders for the asset; - list of work orders for the asset and its constituent assets; - list of defects; - disconnection list; - tax value; - connected disconnected objects; - remaining useful life; - applicable warranties and their duration; - parties involved; - notes; - history log. |
|  | FR_1.4 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti galimybė visus turto objektus atvaizduoti sąrašinėje formoje. | The AMIS must have the possibility to display all assets in a list format. |
|  | FR_1.5 | Privalomas/ Mandatory | Formos atvaizduojančios turto objektus turi turėti paiešką/filtravimą pagal vieną arba kelis bet kuriuos turtą apibūdinančius laukus įskaitant ir įrenginių charakteristikas. | Forms representing assets must be searchable/filterable by one or more of any of the fields describing the asset, including the characteristics of the facilities. |
|  | FR_1.6 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti turto ir turto duomenų eksportavimo ir importavimo į sistemą funkcija. Duomenų importo formatas (struktūra, taisyklės, failo tipas ir pan.) diegimo metu turės būti suderintas su Perkančiuoju subjektu. | The AMIS must contain a function for exporting and importing asset and asset data into the system. The data import format (structure, rules, file type, etc.) will have to be agreed with the Contracting Entity at the time of the installation. |
|  | FR_1.7 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti galimybė įvesti trečiosioms šalims priklausantį turtą siekiant fiksuoti su Perkančiojo subjekto turtu susijusius įvykius. | It must be possible to enter assets belonging to third parties in order to record events relating to the assets of the Procuring Entity. |
|  |  |  | Turto objektų laukai ir atributai | Fields and attributes of asset objects |
|  | FR_1.8 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti formos turto objektų informacijos registravimui ir atvaizdavimui. Formose turi būti sukurti laukai: - Funkcinio turto informacijos pildymui: - objekto ID; - aprašymas; - pavadinimas; - įrenginio tipas; - objekto tipas; - įsigijimo data; - pagaminimo data; - eksploatacijos pradžios data; - eksploatacijos pabaigos data; - kritiškumas; - priežiūros organizacija; - gamintojas; - tiekėjas; - inventorinis numeris; - operatyvinis pavadinimas; - RDF ID (unikalus komutuojamo tinklo įrenginio kodas); - operacinė būklė; - įtampa; - tėvinis objektas; - objektas; - apskaitos padalinys; - apskaitos objektas; - adresas; - ES dotacijos galiojimo pabaiga; - pastabos; - koordinatės (platuma, ilguma). - Serijinio turto informacijos pildymui: - objekto ID; - aprašymas; - pavadinimas; - įrenginio tipas; - objekto tipas; - įsigijimo data; - pagaminimo data; - eksploatacijos pradžios data; - eksploatacijos pabaigos data; - kritiškumas; - priežiūros organizacija; - gamintojas; - tiekėjas; - inventorinis numeris; - operatyvinis pavadinimas; - RDF ID (unikalus komutuojamo tinklo įrenginio kodas); - operacinė būklė; - įtampa; - tėvinis objektas; - objektas; - apskaitos padalinys; - apskaitos objektas; - adresas; - ES dotacijos galiojimo pabaiga; - pastabos; - serijinis numeris; - tinkamumas naudoti (tinkamas, sugedęs); - turto eksploatacinė vieta (pvz. eksploatacijoje, sandėlyje). Nurodytas pagrindinis, bet ne baigtinis atributų sąrašas. Laukų pildymo taisyklės (pildymo privalomumas, klasifikatorių sąrašai, automatinis reikšmių užpildymas ir pan.) turės būti suderintos su Perkančiuoju subjektu diegimo etape. | The AMIS must contain forms for recording and displaying information on asset objects. The forms must contain fields: - For completing functional asset information: - Object ID; - description; - name; - type of installation; - type of device; - date of acquisition; - date of manufacture; - date of commissioning; - date of end of life; - criticality; - maintenance organisation; - manufacturer; - supplier; - inventory number; - operational name; - RDF ID (unique switched network device code); - operational status; - voltage; - parent object; - object; - accounting unit; - accounting object; - address; - expiry of EU grant; - notes; - coordinates (latitude, longitude). - For filling in serial asset information: - Object ID; - Description; - name; - type of installation; - type of object; - date of acquisition; - date of manufacture; - date of commissioning; - date of end of life; - criticality; - maintenance organisation; - manufacturer; - supplier; - inventory number; - operational name; - RDF ID (unique switched network device code); - operational status; - voltage; - parent object; - object; - accounting unit; - accounting object; - address; - expiry of EU grant; - notes; - serial number; - fitness for use (fit, defective); - the asset’s operational location (e.g. in service, in storage). A basic but not exhaustive list of attributes is provided. The rules for filling in the fields (mandatory fields, lists of classifiers, automatic filling of values, etc.) will have to be agreed with the Contracting Entity during the installation stage. |
|  | FR_1.9 | Privalomas/ Mandatory | Su Perkančiuoju subjektu turi būti suderinti ir realizuoti turto formų laukų pildymui taikomi reikalavimai. Turto bendriems atributams turi būti galimybė sudaryti reikšmių sąrašą, kuris būtų pateikiamas lauko pildymo metu. Reikšmių sąrašas turi būti neribojamas ir laisvai koreguojamas bet kuriuo metu. | The requirements for completing the fields of the asset forms must be agreed with the Contracting Entity and implemented. It must be possible to create a list of values for the common attributes of the assets, which must be displayed when the field is filled in. The list of values must be unrestricted and freely editable at any time. |
|  | FR_1.10 | Privalomas/ Mandatory | TVIS serijinių ir funkcinių objektų formose turi registruoti serijinių ir funkcinių objektų operacinės būklės keitimo istoriją ir serijinių objektų tinkamumą naudoti nusakančio atributo reikšmių keitimo istoriją. Turi būti registruojama informacija, kas ir kada atliko pakeitimus. | The AMIS must record in the Serial and Functional Object Forms the history of changes to the operational status of serial and functional objects and the history of changes to the values of the attribute defining the serviceability of the serial objects. Information on who made the changes and when must be recorded. |
|  | FR_1.11 | Privalomas/ Mandatory | Turto hierarchijoje turi būti vizualus objektų žymėjimas leidžiantis atskirti skirtingos operacinės būklės turtą. Turi būti galimybė pagal operacinę būklę pasirinkti, kurie objektai turi būti rodomi objektų hierarchijoje (veikiantis, neveikiantis ir pan.) | The hierarchy of assets must contain a visual identification of assets to distinguish between assets in different operational states. It must be possible to filter which objects are displayed in the object hierarchy based on their operational state (operational, non-operational, etc.) |
| DEMO | FR_1.12 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti galimybė sukurti charakteristikų šablonus su skirtingais atributinės informacijos rinkiniais skirtingiems objektų tipams. Kiekvieno šablono atskiriems atributams turi būti galimybė nurodyti reikšmių sąrašus kuriais būtų apribojamas atributo reikšmių pildymas. Šablonai turi būti automatiškai priskiriami turtui pagal turto tipą. Turto objektuose turi būti galimybė pašalinti arba priskirti charakteristikų šabloną rankiniu būdu. Šablonuose turi būti galimybė patogiai koreguoti atributų sąrašus. Turi būti galimybė naudotojui kelių mygtukų paspaudimu pašalinti nereikalingus atributus pašalinant su šablono atributu susijusią informaciją. Charakteristikų šablone pakoreguoti atributų sąrašai turi automatiškai atsinaujinti objektuose, kuriuose naudojamas koreguotas šablonas. | It must be possible to create characteristic templates with different sets of attribute information for different types of objects in a AMIS. For each template, it must be possible to specify lists of values for individual attributes to restrict the filling of attribute values. The templates must be automatically assigned to assets by asset type. It must be possible to manually remove or assign a characteristic template from an asset. Templates must allow for convenient editing of attribute lists. It must be possible for the user to remove unnecessary attributes by removing the information related to the template attribute at the click of a few buttons. Attribute lists modified in a characteristic template must be automatically updated in the objects where the modified template is used. |
|  | FR_1.13 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti sukurta galimybė taisyti visas klaidas turto duomenyse. Realizacija turi neprieštarauti sistemos vidinei logikai. Koregavimo apimtys turi priklausyti nuo naudotojui suteiktos rolės. | It must be possible to correct all errors in asset data. The realization must not contradict the system's internal logic. The extent of adjustment must depend on the role assigned to the user. |
|  | FR_1.14 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti realizuota galimybė išsaugoti turto laike kintančių parametrų kitimo istoriją (pavyzdžiui, buvimo vietos istoriją). Turi būti registruojama informacija, kas ir kada atliko pakeitimus. Parametrų apimtis bus suderinta diegimo etape. | AMIS must have the capability to record the history of changes in time-dependent asset parameters (e.g., location history). It must also log information about who made the changes and when. The scope of the parameters will be defined during the implementation phase. |
|  | FR_1.15 | Papildomas/ Additional | Turi būti galimybė įkelti įrenginių charakteristikų atributų reikšmes naudojant QR/BAR kodus. | It must be possible to upload attribute values for device characteristics using QR/BAR codes. |
|  |  |  | Turto objektų tinklinės priklausomybės | Network dependencies of assets |
|  | FR_1.16 | Privalomas/ Mandatory | TVIS sistemoje turi būti galimybė sudaryti turto objektams priklausomybės ryšius su kitais atjungiamais turto objektais ir juos koreguoti. Priklausomybės ryšių skaičius neribojamas. Informacija naudojama atjungimo paraiškų atjungiamų objektų sąrašui sudaryti ir susijusiam funkcionalumui, aprašytam kituose punktuose, valdyti. | The AMIS must have the capability to create and edit dependency relationships between assets and other assets to be disconnected. The number of dependency links must be unlimited. The information must be used to create a list of disconnected objects for disconnection requisitions and to manage related functionality described in other clauses. |
|  |  |  | Atsakingų turto naudotojų priskyrimas | Assignment of responsible users of assets |
| DEMO | FR_1.17 | Privalomas/ Mandatory | TVIS serijiniams ir funkciniams objektams turi būti galimybė priskirti už turtą atsakingus asmenis ir turto savininkus. Asmenų skaičius neribojamas. Turi būti galimybė kelių mygtukų paspaudimu pakeisti, pašalinti arba priskirti atsakingus asmenis arba turto savininkus. Priskirtų atsakingų asmenų informacija naudojama informavimui apie turto objektuose užregistruotus defektus ir atsijungimus. | It must be possible to assign the persons responsible for the assets and the owners of the assets to serial and functional objects in the AMIS. The number of persons must be unlimited. It must be possible to change, remove or assign responsible persons or asset owners by clicking a few buttons. The information about assigned responsible persons must be used to notify them about defects and outages related to asset objects. |
|  | FR_1.18 | Privalomas/ Mandatory | TVIS atsiradus naujam naudotojui turi būti galimybė jį lengvai priskirti kaip turto naudotoją arba savininką jau sukurtiems funkciniams ir serijiniams objektams. Turi būti galimybė naudotoją automatiškai priskirti funkciniams ir serijiniams objektams nurodant atributus, pagal kuriuos atrenkamas su naudotoju susijęs turtas. Turi būti galimybė pasirinktam sistemos naudotojui priskirti tą patį objektų sąrašą, kuris jau yra priskirtas kitam pasirinktam sistemos naudotojui. | When a new user is added to the AMIS, it must be possible to easily assign him/her as a user or owner of the asset to the functional and serial objects already created. It must be possible to automatically assign a user to functional and serial objects by specifying the attributes on which the assets associated with the user are selected. It must be possible to assign the same list of objects to a selected user of the system that is already assigned to another selected user of the system. |
|  |  |  | Turto objektų kopijavimas | Copying asset objects |
|  | FR_1.19 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti funkcija pagreitinanti naujo turto įvedimą į sistemą dubliuojant jau įvestą turtą su visais įvestais duomenimis. | The AMIS must contain a function to speed up the entry of new assets into the system by duplicating assets already entered with all data already entered. |
|  | FR_1.20 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti funkcija pagreitinanti naujo turto įvedimą į sistemą kopijuojant jau įvesto turto informaciją su galimybe pasirinkti kopijuojamus laukus, dokumentus, charakteristikas arba kitą objektui priskirtą informaciją. Turi būti galimybė į jau sukurtą objektą įkopijuoti kito objekto charakteristikų reikšmes | The AMIS must contain a function to speed up the entry of a new asset into the system by copying the information of an already entered asset, with the possibility to select the fields, documents, characteristics or other information to be copied. There must be possible to copy the characteristics values of one object into an already created object. |
|  |  |  | Linijinio turto registravimo ir atvaizdavimo formos | Forms for registration and representation of linear asset |
|  | FR_1.21 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti linijinio turto registras, kuriame galima būtų užregistruoti linijinį turtą. | There must be a register of linear assets where linear assets can be recorded. |
| DEMO | FR_1.22 | Privalomas/ Mandatory | Linijinio turto registre turi būti galimybė peržiūrėti kiekvieno linijinio turto detalią informaciją. Prie kiekvieno linijinio turto objekto turi būti pateikiama: - linijinio turto bendroji informacija; - sukurti numatytosios priežiūros veiksmai; - priežiūros planas; - darbų užsakymų sąrašas; - defektų sąrašas; - atsijungimų sąrašas; - segmentai; - elementai; - prijungimai (prijungti susiję linijinio turto objektai); - likutinis tarnavimo laikas; - taikomos garantijos ir jų trukmė; - susijusios šalys (turto savininkas ir naudotojai); - istorijos žurnalas. | The Register of Linear Assets must have the possibility to view detailed information for each linear asset. For each linear asset, the following must be provided: - general information on the linear asset; - preventive maintenance actions created; - maintenance plan; - list of work orders; - list of defects; - disconnection list; - segments; - elements; - connections (connected linear assets); - remaining useful life; - applicable warranties and their duration; - related parties (owner and users of the asset); - history log. |
|  |  |  | Linijinio turto atributai | Attributes of linear assets |
| DEMO | FR_1.23 | Privalomas/ Mandatory | TVIS linijinio turto formoje turto objektų informacijos registravimui ir atvaizdavimui turi būti sukurti laukai: - linijinio turto ID; - aprašymas; - linijinio turto tipas; - ilgis (turi būti paskaičiuotas automatiškai pagal segmentų ilgį); - eksploatacijos pradžios data; - eksploatacijos pabaigos data; - pastatymo metai; - priežiūros organizacijos; - inventoriniai numeriai; - dispečerinis numeris; - operacinė būklė; - ES dotacijos galiojimo pabaiga; - Ar ribojamas atjungimo valandų skaičius; - Pastabos. Nurodytas pagrindinis, bet ne baigtinis atributų sąrašas. Laukų pildymo taisyklės (pildymo privalomumas, klasifikatorių sąrašai, automatinis reikšmių užpildymas ir pan.) turės būti suderintos su Perkančiuoju subjektu diegimo etape. | In the AMIS Linear Asset Form, fields must be created to record and display asset object information: - linear asset ID; - description; - type of linear asset; - length (to be calculated automatically from the length of the segments); - date of commissioning; - end-of-life date; - year of construction; - maintenance organisations; - inventory numbers; - dispatch number; - operational status; - expiry of EU grant; - whether the number of disconnection hours is limited; - notes. A basic but not exhaustive list of attributes is provided. The rules for filling in the fields (mandatory fields, lists of classifiers, automatic filling of values, etc.) will have to be agreed with the Contracting Entity during the installation stage. |
|  | FR_1.24 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti linijinio turto paieškos/filtravimo funkcija pagal visus linijinio turto bendruosius atributus. Išfiltruoti duomenys turi būti pateikiami sąrašinėje formoje su galimybe peržiūrėti ir koreguoti duomenis. | There must be a search/filter function for linear assets for all common attributes of linear assets. The filtered data must be presented in a list form with the possibility to view and edit the data. |
|  | FR_1.25 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti galimybė linijinio turto objektus susieti su vienu ar keliais elektros perdavimo linijos funkciniais objektais. | There must be a possibility to link line assets to one or more transmission line functional objects. |
|  |  |  | Linijinio turto segmentai | Segments of linear assets |
| DEMO | FR_1.26 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti galimybė linijiniam turtui aprašyti linijinio turto segmentus ir jų bendrąją informaciją; - segmento seką; - segmento ID; - segmento pradžią; - segmento pabaigą; - segmento ilgį; - ilgio vienetą; - segmento tipą; - būseną; - priežiūros organizaciją; - inventorinį numerį. Nurodytas pagrindinis, bet ne baigtinis atributų sąrašas. Laukų pildymo taisyklės (pildymo privalomumas, klasifikatorių sąrašai, automatinis reikšmių užpildymas ir pan.) turės būti suderintos su Perkančiuoju subjektu diegimo etape. | For linear assets, it must be possible to describe the segments of the linear assets and their general information; - segment sequence; - segment ID; - beginning of the segment; - end of the segment; - segment length; - length unit; - segment type; - status; - maintenance organisation; - inventory number. A basic but not exhaustive list of attributes is provided. The rules for filling in the fields (mandatory fields, lists of classifiers, automatic filling of values, etc.) will have to be agreed with the Contracting Entity during the installation stage. |
|  | FR_1.27 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti funkcionalumas leidžiantis įterpti naujus segmentus bet kurioje linijinio turto vietoje. Įterpus naują segmentą sistema turi automatiškai perskaičiuoti likusių segmentų pradžios ir pabaigos taškus. | There must be a functionality for inserting new segments anywhere in the linear asset. When a new segment is inserted, the system must automatically recalculate the start and end points of the remaining segments. |
| DEMO | FR_1.28 | Privalomas/ Mandatory | Linijinio turto segmentams turi būti galimybė sukurti charakteristikų šabloną su atributų sąrašu. Kiekvienam šablono atributui turi būti galimybė sudaryti pasirenkamų reikšmių sąrašą. Charakteristikų šablonas turi būti automatiškai užkeliamas kiekvienam linijinio turto segmentui. Charakteristikų šablone turi būti galimybė patogiai papildyti atributų sąrašus. Turi būti galimybė iš šablono kelių mygtukų paspaudimu pašalinti nereikalingus atributus pašalinant su šablono atributu susijusią informaciją. Charakteristikų šablone pakoreguoti atributų sąrašai turi automatiškai atsinaujinti segmentuose, kuriuose naudojamas koreguotas šablonas. | It must be possible to create a characteristics template with a list of attributes for linear asset segments. There must be a possibility to create a list of optional values for each template attribute. The characteristic template must be automatically loaded for each linear asset segment. There must be a possibility in the characteristics template to supplement attribute lists conveniently. It must be possible to remove unnecessary attributes from the template by removing the information related to the template attribute at the click of a button. Attribute lists modified in the attribute template must be automatically updated in the segments where the modified template is used. |
|  |  |  | Linijinio turto elementai | Elements of linear assets |
| DEMO | FR_1.29 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti galimybė linijiniam turtui aprašyti linijinio turto elementus (šalutines atramas, pagrindines atramas, sankirtas su skirstomaisiais tinklais, geležinkeliais ir pan.).Turi būti nurodoma elementų bendroji informacija (atstumas nuo linijos pradžios, elemento tipas, aprašymas, koordinatės, pastabos). Linijinio turto pagrindinių atramų elementai turi būti susiejami su turto registre užregistruotais atramų objektais. Linijinio turto pagrindinių atramų elementams turi būti galimybė nurodyti elementų objektus (izoliatorių girliandas) tipus bei jų charakteristikas. | It must be possible to describe for linear assets the elements of the linear asset (secondary transmission towers, main transmission towers, intersections with distribution networks, railways, etc.). General information of the elements (distance from the beginning of the line, type of element, description, coordinates, notes) must be given. The elements of the transmission towers of linear assets must be linked to the transmission towers objects registered in the asset register. It must be possible to specify the types and characteristics of the element objects (insulator string) for the elements of the linear asset transmission towers. |
| DEMO | FR_1.30 | Privalomas/ Mandatory | Linijinio turto elementų objektų (izoliatorių girliandoms) charakteristikų pildymui turi būti galimybė sukurti charakteristikų šabloną su atributų sąrašu. Kiekvienam šablono atributui turi būti galimybė sudaryti pasirenkamų reikšmių sąrašą. Charakteristikų šablonas turi būti automatiškai užkeliamas kiekvienam linijinio turto elemento objektui. Šablono atributų sąrašas turi būti lengvai papildomas naujais atributais. Turi būti galimybė iš šablono kelių mygtukų paspaudimu pašalinti nereikalingus atributus pašalinant su šablono atributu susijusią informaciją. Charakteristikų šablone pakoreguoti atributų sąrašai turi automatiškai atsinaujinti elementuose, kuriuose naudojamas koreguotas šablonas. | For the filling of the characteristics of linear asset elements (insulator string), it must be possible to create a characteristic template with a list of attributes. It must be possible to create a list of optional values for each attribute of the template. The characteristic template must be automatically loaded for each object of the linear asset element. The list of attributes of the template must be easily updated with new attributes. It must be possible to remove unnecessary attributes from the template by removing information related to the template attribute with a few clicks. Attribute lists modified in a characteristic template must be automatically updated in the elements where the modified template is used. |
|  |  |  | Linijinio turto prijungimai | Connections of linear assets |
| DEMO | FR_1.31 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti atvaizduojama kito prijungto linijinio turto informacija. Paaiškinimas: Skirtingų elektros perdavimo linijų laidai tam tikruose linijos taškuose arba segmentuose gali būti pravesti per tas pačias atramas. Tokiu atveju vienai linijai atrama tampa pagrindine, o kitai šalutine. Turi būti aiškiai matoma, kuriose atramose linijos yra susijusios ir kuriai linijai priklauso atrama. Kiekviena linija gali būti susijusi su viena arba keliomis kitomis linijomis. Pritarus Perkančiajam subjektui, galima kitokia linijinio turto ir atramų susiejimo logika. | The information of the other connected linear asset must be displayed. Explanation: Wires from different transmission lines may be routed through the same transmission towers at certain points or segments of the line. In this case, the transmission tower becomes the main transmission tower for one line and a secondary transmission tower for the other. It must be clearly visible where the lines are connected, and to which line the transmission tower belongs. Each line may be linked to one or more other lines. With the approval of the Contracting entity, a different logic for linking linear assets and supports may be applied. |
|  |  |  | Linijinio turto kopijavimas | Copying linear assets |
|  | FR_1.32 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti galimybė nukopijuoti linijinio turto objektus su visa jų atributine informacija, segmentais, elementais, prijungtais objektais ir charakteristikomis ir iš nukopijuotų duomenų sukurti naują linijinį turtą. | It must be possible to copy linear asset objects with all their attribute information, segments, elements, connected objects and characteristics and create a new linear asset from the copied data. |
| DEMO | FR_1.33 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti galimybė nukopijuoti bet kurio segmento elemento ar objekto elemento charakteristikų reikšmes ir jas įkopijuoti pasirinktam segmentui, elementui ar elemento objektui. Turi būti galimybė vienu metu charakteristikas įkopijuoti daugiau nei vienam segmentui, elementui ar elemento objektui. | It must be possible to copy the characteristic values of any segment element or object element and paste them to a selected segment, element, or object element. It must also be possible to paste characteristics to multiple segments, elements, or object elements at the same time. |
|  |  |  | Linijinio turto skaidymas | Splitting of linear assets |
|  | FR_1.34 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti sukurtas ir TVIS įgyvendintas procesas, kaip kuriamos naujos linijos, jei į liniją įsiterpia pastotė ir vietoje vienos linijos atsiranda dvi naujos linijos. | A process must be developed and implemented in AMIS for the creation of new lines when a substation is inserted into an existing line, resulting in the original line being split into two new lines. |
|  |  |  | NT objektų mokestinės vertės registravimas | Recording the tax value of immovable property |
|  | FR_1.35 | Privalomas/ Mandatory | TVIS nekilnojamo turto objektams turi būti galimybė užregistruoti mokestinę vertę nurodant mokestinę vertę, vertės nustatymo metodą, nustatymo datą, galiojimo laikotarpį ir pastabą. Turi būti galimybė koreguoti įvestą informaciją. | For immovable property in the AMIS, it must be possible to record the tax value by indicating the tax value, the method of valuation, the date of valuation, the period of validity and a note. It must be possible to correct the information entered. |
|  | FR_1.36 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti sukurta forma leidžianti peržiūrėti ir koreguoti visus įvestus nekilnojamo turto mokestinės vertės įrašus sąrašinėje formoje. Formos laukai ir paieškos/filtravimo parametrai turi būti suderinti su užsakovu. | A form must be created in the AMIS to view and edit all entered entries of the taxable value of immovable property in a list form. The form fields and search/filtering parameters must be agreed with the customer. |
|  | FR_1.37 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti galimybė peržiūrėti nekilnojamo turto objektų sąrašą, kuriems šiais metais reikia atnaujinti mokestinę vertę. Turi būti galimybė išeksportuoti objektų ir jų mokestinės vertės informaciją į Microsoft Excel dokumentą. | The AMIS must have the possibility to view the list of properties that need to have their tax value updated this year. It must be possible to export the properties and their tax value information to a Microsoft Excel document. |
|  | FR_1.38 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti sukurta galimybė į sistemą importuoti atnaujintą mokestinių verčių sąrašą. Duomenų importo formatas diegimo metu turės būti suderintas su Perkančiuoju subjektu. | The possibility of importing an updated list of tax values into the AMIS must be established. The data import format will have to be agreed with the Contracting Entity at the time of installation. |
|  |  |  | Objektų likutinis tarnavimo laikas | Residual useful life of objects |
|  | FR_1.39 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti sukurta atskira forma "Objektų likutinis tarnavimo laikas", kurioje registruojama informacija apie pastočių objektų ir linijinio turto objektų likutinį tarnavimo laiką metais. Duomenys turi būti pateikiami sąrašinėje formoje. Turi būti galimybė duomenis importuoti į sistemą (objekto ID, amžius, likutinis tarnavimo laikas, pratęsimo pagrindimas ir pan.). Duomenų importo formatas diegimo metu turės būti suderintas su Perkančiuoju subjektu. Įvykdžius duomenų importą likusi formos laukų dalis turi užsipildyti automatiškai iš objektų bendrosios informacijos laukų (įtampa, objekto tipas, linijos ilgis, pastotės prijunginių skaičius ir pan.). Pastaba: Projekto įgyvendinimo etape nekeliamas reikalavimas likutinį tarnavimo laiką apskaičiuoti automatiškai. | A separate form “Residual life of objects” must be created to record information on the residual life in years of substation objects and linear assets. The data must be presented in a list form. It must be possible to import the data into the system (object ID, age, remaining useful life, justification for renewal, etc.). The data import format will have to be agreed with the Contracting Entity at the time of installation. Once the data import has been completed, the rest of the fields in the form must be automatically populated from the general information fields of the facilities (voltage, type of device, line length, number of substation connections, etc.). Note: During the project implementation phase, there is no requirement to calculate the remaining service life automatically. |
|  | FR_1.40 | Privalomas/ Mandatory | Objektų likutinio tarnavimo laiko formoje turi būti galimybė atlikti paiešką/filtravimą pagal formoje nurodytus laukus. Turi būti galimybė pasirinkti vieną arba kelias lauko reikšmes. | The form for the remaining useful life of objects must be searchable/filterable by the fields specified in the form. It must be possible to select one or more field values. |
|  | FR_1.41 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti turto likutinio tarnavimo laiko duomenų eksportavimo ir importavimo į sistemą funkcija. Duomenų importo formatas diegimo metu turės būti suderintas su Perkančiuoju subjektu. | The AMIS must contain a function for exporting and importing asset lifetime data into the system. The data import format will have to be agreed with the Contracting Entity at the time of installation. |
|  |  |  | Klaidingai sukurtų objektų šalinimas | Removing incorrectly created objects |
| DEMO | FR_1.42 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti požymiai, pagal kuriuos sistema klaidingai sukurtų objektų nerodytų duomenų suvestinėse ir ataskaitose. Klaidingai sukurti objektai neturi riboti naujų objektų su panašia informacija kūrimo. | There must be indicators based on which the system will exclude incorrectly created assets from data summaries and reports. Incorrectly created assets must not restrict the creation of new assets with similar information. |
|  |  |  | Susijusių sistemų turto informacijos peržiūra | Viewing asset information from related systems |
| DEMO | FR_1.43 | Papildomas/ Additional | TVIS aplinkoje turi būti sudaryta galimybė atverti ir peržiūrėti turto objektus, kurie jau yra atvaizduoti GIS sistemoje. | The AMIS environment must provide the capability to view asset objects that are already displayed in the GIS system. |
| DEMO | FR_1.44 | Papildomas/ Additional | TVIS sistemoje turi būti įdiegta galimybė peržiūrėti turto objektų BIM 3D modelius IFC formatu. | The AMIS system must have the capability to view asset BIM 3D models in IFC format. |
| 2. ATSARGŲ VALDYMAS/ INVENTORY MANAGEMENT |  |  | Sandėlių ir sandėliuojamų elementų registravimo ir atvaizdavimo formos | Forms for recording and displaying warehouses and warehoused elements |
|  | FR_2.1 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti galimybė užregistruoti sandėlius sandėliuojamo turto saugojimui. Turi būti galimybė nurodyti sandėlio adresą ir kodą. | There must be a possibility in AMIS to register warehouses for the warehousing of warehoused assets. It must be possible to specify the address and code of the warehouse. |
| DEMO | FR_2.2 | Privalomas/ Mandatory | Sandėliuose turi būti galimybė registruoti sandėliuojamus įrenginius ir medžiagas. Prie sandėliuojamų įrenginių ir medžiagų turi būti nurodomi tie patys duomenys bei charakteristikos, kaip ir eksploatuojamiems objektams. Duomenys turi būti pildomi ir koreguojami atsargų valdymo modulyje prie atskirų sandėliuojamų atsargų. | There must be a possibility to record in warehouses the devices and materials warehoused. The same data and characteristics must be entered for warehoused devices and materials as for assets in operation. The data must be filled in and corrected in the inventory management module for the individual inventory held. |
|  | FR_2.3 | Papildomas/ Additional | TVIS turi turėti funkcionalumą sugeneruoti sandėliuojamų medžiagų ir įrenginių duomenis ir charakteristikas QR kode. | The AMIS must have the functionality to generate the data and characteristics of warehoused materials and devices in a QR code. |
|  | FR_2.4 | Privalomas/ Mandatory | Sandėlyje esantys įrenginiai ir medžiagos turi turėti sandėliavimo būsenas (sandėlyje; rezervuotas eksploatacijai ir pan.). Prie šių būsenų turi būti galimybė laisva forma įvesti pastabą apie būseną. | Devices and materials that are in a warehouse must have warehousing statuses (in stock; reserved for use, etc.). It must be possible to enter a free-form status note for these statuses. |
|  | FR_2.5 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti naujų atsargų importo į sistemą funkcija. Duomenų importo formatas diegimo metu turės būti suderintas su Perkančiuoju subjektu. | There must be a function in AMIS to import new inventory into the system. The data import format will have to be agreed with the Contracting Entity at the time of installation. |
|  | FR_2.6 | Privalomas/ Mandatory | TVIS atsargų registrai turi turėti paiešką/filtravimą pagal vieną arba kelis bet kurį atsargų elementą apibūdinančius laukus, kaip ir eksploatuojamo turto valdymo formose. Atsargų elementus apibūdinančius laukus sudaro vietą apibūdinanti informacija, bendroji įrenginių informacija ir charakteristikų atributai (apie 600 atributų naudojami skirtinguose įrenginiuose). Išfiltruoti duomenys turi būti pateikiami kaip sąrašas. Užfiksavus duomenų neatitikimą, turi būti galimybė patogiai atlikti išfiltruotų duomenų korekciją. | AMIS inventory registers must have search/filter by one or more fields describing any inventory element, as in the operational asset management forms. The fields describing inventory elements consist of location describing information, general device information and characteristics attributes (about 600 attributes are used in different devices). The filtered data must be presented as a list. If a data discrepancy is detected, it must be possible to conveniently correct the filtered data. |
|  |  |  | Sandėliuojamų elementų planavimas | Warehouse inventory planning |
| DEMO | FR_2.7 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti funkcionalumas leidžiantis planuoti atsargų apimtis ir reikalingą biudžetą. | There must be functionality that allows planning of inventory volumes and the required budget. |
|  | FR_2.8 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti funkcija leidžianti nurodyti turimų atsargų normas, pagal jų charakteristikas. TVIS turi informuoti sandėlio savininką apie pasiektas arba artimas minimalias atsargų normas. | The AMIS must contain a function to indicate the rates of available inventory according to its characteristics. The AMIS must inform the warehouse keeper when the minimum inventory levels have been reached or approached. |
|  |  |  | Atsargų elementų judėjimas | Movement of inventory elements |
| DEMO | FR_2.9 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi užtikrinti galimybę išduoti iš sandėlio sandėliuojamus įrenginius ir medžiagas įmonės darbuotojams. Įrenginio išdavimo funkcija turi būti įvykdyta atliekant kuo mažiau veiksmų, kelių mygtukų paspaudimu. | The AMIS must ensure the possibility to issue devices and materials warehoused in the warehouse to company employees. The device issuance function must be carried out in as few steps as possible, by pressing a few buttons. |
| DEMO | FR_2.10 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi užtikrinti galimybę grąžinti įrenginius ir medžiagas iš eksploatacijos į sandėlį. Įrenginio grąžinimo funkcija turi būti įvykdyta atliekant kuo mažiau veiksmų, kelių mygtukų paspaudimu. Įrenginys arba medžiaga turi persikelti su visais įrenginio istorijos įrašais, dokumentais, bendrąja informacija ir charakteristikomis. Įrenginio grąžinimas turi būti fiksuojamas įrenginio istorijoje. | The AMIS must ensure the possibility to return devices and materials from operation to warehouse. The device return function must be accomplished in as few steps as possible, with the press of a few buttons. The device or material must be transferred with all historical records, documents, general information and characteristics of the device. The return of the device must be recorded in the device history. |
|  | FR_2.11 | Privalomas/ Mandatory | Sandėlyje esančios medžiagos kurios TVIS nėra įvedamos kaip turto elementai, taip pat turi turėti funkcionalumą perkelti arba priskirti jas į eksploataciją, nurodant perkėlimo veiksmą istorijoje. | Materials in a warehouse that are not entered as asset elements in the AMIS must also have the functionality to be transferred or assigned into operation by indicating the transfer action in the history. |
|  | FR_2.12 | Privalomas/ Mandatory | Perkeliant įrenginius iš eksploatacijos į sandėlį ir iš sandėlio į eksploataciją, įrenginys turi būti perkeliamas su visais jam priskirtais techniniais duomenimis, dokumentais ir istorine informacija. Perkėlimą turi patvirtinti atsargų savininkas. TVIS turi būti galimybė bet kurį perkėlimo veiksmą atvaizduoti MS Excel “xlsx” formato ataskaitoje. Ataskaita gali būti sugeneruojama naudojant verslo analitikos įrankį. | When transferring devices from operation to warehouse and from storage to operation, the device must be transferred with all the technical data, documents and historical information assigned to it. The transfer must be approved by the owner of the inventory. There must be a possibility in AMIS to display any transfer action in MS Excel “xlsx” format report. The report can be generated using a business analytics tool. |
| 3. NUMATYTOSIOS PRIEŽIŪROS VALDYMAS/ PREVENTIVE MAINTENANCE MANAGEMENT |  |  | Numatytosios priežiūros veiksmų registravimo ir atvaizdavimo formos | Forms for recording and displaying Preventive maintenance actions |
| DEMO | FR_3.1 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi turėti formą skirtą kurti periodiškai atliekamų darbų planą. Turi būti galimybė kiekvienam turtui, esančiam eksploatacijoje arba atsargose sukurti numatytosios priežiūros arba remonto planą pasirinktam laikotarpiui. TVIS turi būti funkcija pagreitinanti naujo numatytosios priežiūros veiksmo įvedimą į sistemą dubliuojant jau įvestą veiksmą. | The AMIS must have a form for the creation of a periodic work plan. It must be possible to create a preventive maintenance or repair plan for each asset in service or inventory for a selected period of time. The AMIS must contain a function to speed up the entry of a new preventive maintenance action into the system by duplicating an action already entered. |
|  | FR_3.2 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti sąrašinė forma atvaizduojanti visus sukurtus numatytosios priežiūros veiksmus. | There must be a list form showing all the preventive maintenance actions created. |
|  | FR_3.3 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti forma atvaizduojanti visų numatytosios priežiūros veiksmų planų eilutes, iš kurių generuojami darbų užsakymai. | There must be a form showing the rows of all the preventive maintenance actions plans from which the work orders are generated. |
|  | FR_3.4 | Privalomas/ Mandatory | Numatytosios priežiūros veiksmai turi būti filtruojami pagal visą atributinę informaciją. | Preventive maintenance actions must be filtered by all attribute information. |
|  |  |  | Numatytosios priežiūros veiksmų laukai ir atributai | Preventive maintenance action fields and attributes |
|  | FR_3.5 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turto numatytosios priežiūros veiksmo planavimo kortelėje turi būti galimybė apibrėžti darbo periodiškumą pagal laiko intervalus (dienas, savaites, mėnesius, metus). Turi būti galimybė perplanuoti numatytosios priežiūros veiksmo periodiškumą. Priežiūros plane gali būti įterptos ir vienkartinės plano eilutės, t.y. neturinčios periodiškumo. TVIS turi leisti rankiniu būdu pakeisti planuojamas darbų užsakymų vykdymo datas atskirose numatytosios priežiūros plano eilutėse. TVIS turi perplanuoti numatytosios priežiūros veiksmo darbų vykdomo plano eilutes atsižvelgiant į nustatytą periodiškumą. | The Preventive Maintenance Action Planning Card of AMIS asset must have the possibility to define the periodicity of the work in terms of time intervals (days, weeks, months, years). There must be a possibility to reschedule the periodicity of the preventive maintenance action. The maintenance plan may also contain one-off plan lines, i.e. without periodicity. The AMIS must allow manual changes to the planned dates of execution of work orders in individual lines of the preventive maintenance plan. The AMIS must replan the work plan lines of the preventive maintenance action according to the defined periodicity. |
|  | FR_3.6 | Privalomas/ Mandatory | Numatytosios priežiūros veiksmo kortelėje turi būti pildomi laukai: - NP veiksmo numeris; - veiksmas - veiksmo aprašymas; - objekto ID; - darbo tipas (apžiūra, remontas ir pan.); - būsena; - suplanavo; - priežiūros organizacija; - turto grupės ID; - biudžeto eilutė; - ar reikalinga atjungimo paraiška; - pradžios data; - vykdymo intervalas; - artimiausio vykdymo data; - darbų trukmė; - galioja nuo; - galioja iki. Nurodytas pagrindinis, bet ne baigtinis atributų sąrašas. Laukų pildymo taisyklės (pildymo privalomumas, klasifikatorių sąrašai, automatinis reikšmių užpildymas ir pan.) turės būti suderintos su Perkančiuoju subjektu diegimo etape. | The fields to be filled in on the Preventive Maintenance Action Card are: - NP action number; - action - description of the action; - device ID; - type of work (inspection, repair, etc.); - status; - scheduled; - maintenance organisation; - asset group ID; - budget line; - whether a disconnection requisition is required; - start date; - execution interval; - date of the next execution; - duration of the work; - valid from; - valid until. A basic but not exhaustive list of attributes is given. The rules for filling in the fields (mandatory fields, lists of classifiers, automatic filling of values, etc.) will have to be agreed with the Contracting Entity during the installation stage. |
|  | FR_3.7 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti galimybė nustatyti numatytosios priežiūros veiksmo galiojimo pradžią ir pabaigą. Demontuotiems įrenginiams turi būti stabdomi numatytosios priežiūros veiksmai. | It must be possible to define the start and end date of a preventive maintenance action. Preventive maintenance actions must be suspended for demolished equipment. |
|  | FR_3.8 | Privalomas/ Mandatory | TVIS numatytosios priežiūros veiksmui turi būti galimybė priskirti standartinį darbą su jam priskirtomis operacijomis, perkamais elementais ir atsargomis. | It must be possible to assign a standard job to the AMIS Default Supervision action, with the operations, purchased elements and inventory assigned to it. |
|  |  |  | Darbų užsakymų generavimas iš numatytosios priežiūros veiksmų | Generating work orders from preventive maintenance actions |
| DEMO | FR_3.9 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi sugeneruoti darbų užsakymus iš pasirinktų numatytosios priežiūros planų pasirinktam laikotarpiui. Turi būti galimybė nurodyti numatytosios priežiūros planų atributus (pvz.: priežiūros organizacija, darbo tipas ir pan.) Darbo užsakymai gali būti generuojami rankiniu būdu arba nustatytais intervalais automatizuotu būdu. | The AMIS must generate work orders from the selected preventive maintenance plans for the selected period. There must be a possibility to specify the attributes of the preventive maintenance plans (e.g. maintenance organisation, type of work, etc.). The work orders may be generated manually or at set intervals in an automated manner. |
|  | FR_3.10 | Privalomas/ Mandatory | Darbų užsakymų iš numatytosios priežiūros plano generacija turi būti laikinai stabdoma, jei nurodoma, kad objektas rekonstruojamas. | The generation of work orders from the Preventive Maintenance Plan must be temporarily suspended if it is indicated that the site is being reconstructed. |
|  | FR_3.11 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi leisti pakeisti planuojamas vykdymo datas, objektą ir veiksmą darbų užsakymuose sugeneruotuose iš numatytosios priežiūros veiksmų. | The AMIS shall support modifications of planned execution dates, the associated object, and the action in work orders generated from preventive maintenance actions. |
| 4. DARBŲ VALDYMAS/ WORK MANAGEMENT |  |  | Darbų užsakymų registravimas | Recording work orders |
|  | FR_4.1 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti darbų užsakymų registras aktualiems darbų užsakymams. Registras pateikiamas sąrašine forma su galimybe peržiūrėti detalią pasirinkto darbų užsakymo informaciją. Formoje turi būti paieškos/filtravimo galimybė pagal vieną arba kelis darbų užsakymą apibūdinančius laukus. Turi būti atlikti nustatymai, kad pagal numatytuosius parametrus atšaukti darbų užsakymai nebūtų rodomi. Atšauktus darbų užsakymus turėtų būti galima peržiūrėti tik rankiniu būdu, pasirinkus atitinkamą filtrą. | The AMIS must contain a work order register for current work orders. The register must be provided in list form with the possibility to view detailed information on the selected work order. The form must be searchable/filterable by one or more fields describing the work order. Settings must be made so that cancelled work orders are not displayed by default. It should be possible to view the cancelled work orders only manually by selecting the appropriate filter. |
| DEMO | FR_4.2 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi užtikrinti galimybę registruoti planinius ir neplaninius darbų užsakymus eksploatacijoje ir avariniame rezerve esantiems turto objektams. Vienam darbų užsakymui turi būti galimybė priskirti vieną arba kelis turto objektus. | The AMIS must ensure a possibility to record planned and unplanned work orders for assets in service and in emergency reserve. There must be a possibility to assign one or several assets to a single work order. |
|  | FR_4.3 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi užtikrinti galimybę registruoti planinius ir neplaninius darbų užsakymus linijinio turto objektams ir jų segmentams. Registruojant darbų užsakymą linijiniam turtui yra privaloma nurodyti linijinio turto segmentą arba segmentus, kuriems darbai bus atliekami. | The AMIS must ensure a possibility to record planned and unplanned work orders for linear assets and their segments. When recording a work order for a linear asset, it is mandatory to specify the segment or segments of the linear asset for which the work will be carried out. |
|  | FR_4.4 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti funkcija pagreitinanti naujo darbo užsakymo sukūrimą kopijuojant užregistruotą darbo užsakymą. | There must be a function to speed up the creation of a new work order by copying a registered work order. |
|  | FR_4.5 | Privalomas/ Mandatory | TVIS darbų užsakymams turi būti taikomi informacijos pildymo ribojimai pagal darbuotojų roles, darbų užsakymų tipus ir būsenas. | Work orders in the AMIS must be subject to restrictions on the filling in of information based on employee roles, work order types and statuses. |
|  | FR_4.6 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti funkcionalumas leidžiantis susieti užregistruotus darbų užsakymus. Sistema turi leisti peržiūrėti susijusius darbų užsakymus. Turi būti galimybė su analitinio įrankio pagalba suskaičiuoti bendrą susijusių darbų kainą. | The AMIS must have the functionality to link registered work orders. The system must allow viewing of related work orders. It must also be possible to calculate the total cost of related work orders using an analytical tool. |
|  |  |  | Darbų užsakymų bendrieji laukai ir atributai | Common fields and attributes for work orders |
|  | FR_4.7 | Privalomas/ Mandatory | Darbų užsakymo formoje turi būti pildomi atributai: - darbų užsakymo numeris; - užregistravęs asmuo; - atsakingas asmuo; - darbų vadovas; - objektas; - objekto ID; - įtampa; - biudžeto eilutė; - planuojama pradžia; - planuojama pabaiga; - planuojamas vykdymo laikas; - faktinė pradžia; - faktinė pabaiga; - faktinis vykdymo laikas; - kritiškumas; - darbo tipas; - reikalingas dienų skaičius darbams atlikti. Nurodytas pagrindinis, bet ne baigtinis atributų sąrašas. Laukų pildymo taisyklės (pildymo privalomumas, klasifikatorių sąrašai, automatinis reikšmių užpildymas ir pan.) turės būti suderintos su Perkančiuoju subjektu diegimo etape. | Attributes must be filled in the work order form: - work order number; - person who registered it; - person responsible; - Work manager; - object; - Object ID; - voltage; - budget line; - planned start; - planned end; - planned execution time; - actual start; - actual end; - actual execution time; - criticality; - type of work; - number of days required to complete the work. A basic but not exhaustive list of attributes is given. The rules for filling in the fields (mandatory fields, lists of classifiers, automatic filling of values, etc.) will have to be agreed with the Contracting Entity during the installation stage. |
| DEMO | FR_4.8 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti galimybė pakeisti planuojamas darbų užsakymų datas. Darbų užsakyme turi būti registruojami visi darbų užsakymų planuojamų datų pakeitimai su informacija kas ir kada vykdė pakeitimus. Patvirtintiems darbų užsakymams keičiant planuojamas datas sistema papildomai turi reikalauti įvesti perplanavimo priežastį. | There must be a possibility to change the planned dates of work orders in the AMIS. All changes to the planned dates of work orders, with information on who made the changes and when, must be recorded in the work order. For approved work orders, when the planned dates are changed, the system must additionally require a reason for the rescheduling. |
|  | FR_4.9 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti galimybė darbų užsakymui uždėti neplaninio darbo požymį. | There must be a possibility to assign an unscheduled work attribute to a work order in the AMIS. |
|  | FR_4.10 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti galimybė darbų užsakymui uždėti avarinio darbo požymį. | There must be a possibility to assign an emergency work attribute to a work order in the AMIS. |
|  | FR_4.11 | Privalomas/ Mandatory | TVIS darbo užsakyme turi būti požymis pateikiantis informaciją, kad darbas užsakomas taikant garantinius įsipareigojimus. | The AMIS work order must contain a flag indicating that the work is ordered by applying warranty obligations. |
|  | FR_4.12 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti laukas leidžiantis įrašyti detalią darbų atlikimo informaciją. | The AMIS must contain a field for recording detailed information on the execution of works. |
|  | FR_4.13 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti laukas parodantis bendrą darbų užsakymo kainą pagal pirkimo paraiškose nurodytas perkamas medžiagas ir paslaugas. | The AMIS must contain a field showing the total cost of the work order according to the materials and services to be purchased in the purchase requisitions. |
|  | FR_4.14 | Privalomas/ Mandatory | TVIS darbo užsakymas turi turėti laukus leidžiančius fiksuoti darbų užsakymo priėmimo būseną. Darbų užsakymams, kuriuos vykdo rangovai, turi būti galimybė nurodyti, kad darbų užsakymas yra tikrinamas, priimtas arba nepriimtas. Turi būti galimybė aprašyti darbų užsakymo nepriėmimo pastabas su pastabų įvedimo data ir laiku. Turi būti fiksuojamas darbų užsakymų priėmimų būsenų pasikeitimas, priėmęs asmuo, data ir laikas. | The AMIS work order must have fields to record the status of the acceptance of the work order. For work orders carried out by contractors, there must be a possibility to indicate that the work order is being checked, accepted or not accepted. There must be a possibility to describe the comments on the non-acceptance of the work order with the date and time of entry of the comments. The change of status of acceptance of work orders, the person who accepted, date and time must be recorded. |
|  |  |  | Darbų užsakymų planavimas | Work order planning |
|  | FR_4.15 | Privalomas/ Mandatory | Sistema turi turėti pažangų planavimo ir tvarkaraščių sudarymo funkcionalumą, leidžiantį komandoms efektyviai valdyti darbus, išteklius ir laikinius apribojimus. Funkcionalumas turi būti pateikiamas per intuityvią vizualinę sąsają, leidžiančią lengvai koreguoti planus ir sekti pažangą. | The system must have advanced planning and scheduling functionality that enables teams to efficiently manage tasks, resources, and time constraints. This functionality must be provided through an intuitive visual interface that allows for easy adjustment of plans and tracking of progress. |
|  |  |  | Defektų informacijos pildymas darbų užsakymuose | Completing defect information in work orders |
| DEMO | FR_4.16 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti galimybė iš vieno ar kelių defektų įrašų sukurti defekto šalinimo darbų užsakymą arba susieti su sukurtu darbų užsakymu. Į darbų užsakymą į turi būti įkeliama visa defektui priskirta informacija. | There must be a possibility in AMIS to create a work order from one or more defect records for the rectification of a defect, or to link them to an existing work order. All information associated with the defect(s) must be transferred into the work order. |
|  | FR_4.17 | Privalomas/ Mandatory | Šalinant defektą, darbo užsakymo formoje prie kiekvieno iš defektų TVIS turi leisti įvesti defekto informaciją: - defekto aprašymą; - defekto atsiradimo priežastį; - defekto tipą; - šalinimo prioritetą; - nustatymo aplinkybes; - įrenginių grupę; - atliktą veiksmą; - RAA defekto kategoriją. Nurodytas pagrindinis, bet ne baigtinis atributų sąrašas. Laukų pildymo taisyklės (pildymo privalomumas, klasifikatorių sąrašai, automatinis reikšmių užpildymas ir pan.) turės būti suderintos su Perkančiuoju subjektu diegimo etape. | When a defect is rectified, the work order form must allow the entry of defect information for each defect in the AMIS: - description of defect; - cause of defect; - type of defect; - priority for rectification; - circumstances of detection; - group of devices; - action taken; - RAA defect category. A basic but not exhaustive list of attributes is provided. The rules for filling in the fields (mandatory fields, lists of classifiers, autocompletion of values, etc.) will have to be agreed with the Contracting Entity during the installation stage. |
|  | FR_4.18 | Privalomas/ Mandatory | Defektų laukų informacijos pildymui turi būti taikomi ribojimai pagal atsakingą turto grupę ir objekto tipą. | Filling in defect field information must be subject to restrictions based on the responsible asset group and type of object. |
|  |  |  | Sandėliuojamų elementų priskyrimas darbų užsakymui | Assignment of warehoused elements to a work order |
|  | FR_4.19 | Privalomas/ Mandatory | TVIS darbo užsakyme turi būti galimybė priskirti sandėliuojamas medžiagas reikalingas darbams atlikti. TVIS turi turėti galimybę automatiškai rezervuoti reikalingą medžiagą iš sandėlio. | The AMIS work order must have the possibility to allocate the warehoused materials needed to carry out the work. The AMIS must have the possibility to automatically reserve the required material from the warehouse. |
|  |  |  | Perkamų medžiagų ir paslaugų priskyrimas darbų užsakymui | Assignment of purchased materials and services to a work order |
| DEMO | FR_4.20 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi turėti galimybę formuoti pirkimo paraiškas paslaugų ir medžiagų pirkimui. Pirkimo paraiškose turi būti galimybė nurodyti reikalingus perkamus elementus iš TVIS užregistruotų sutarčių. Kiekvienas perkamas elementas turi būti pateiktas atskira eilute. Pirkimo paraiškos turi būti kuriamos ir vykdomos darbų užsakymo registravimo formoje. | The AMIS must have the possibility to generate purchase requisitions for the purchase of services and materials. Purchase requisitions must have the possibility to specify the required elements to be purchased from contracts recorded in the AMIS. Each element to be purchased must be listed on a separate line. Purchase requisitions must be generated and processed through the work order registration form. |
|  | FR_4.21 | Privalomas/ Mandatory | Pirkimo paraiškų eilutėse turi būti galimybė nurodyti šią informaciją: - rangovą; - sutartį; - perkamą elementą; - perkamo elemento aprašymą; - perkamą kiekį; - kainą; - darbų įkainiui taikomą koeficientą, kuris automatiškai padidintų perkamo elemento kainą nurodytu koeficientu; - bendrą eilutės kainą; - atliktų darbų akto formavimo mėnesį (metų ir mėnesio reikšmę). Rangovo paieškai turi būti pateikiamas reikšmių sąrašas apribotas pagal rangovus turinčius aktyvias sutartis, priežiūros organizaciją ir objektą. Sutarčių paieškai turi būti pateikiamas reikšmių sąrašas apribotas pagal rangovą, priežiūros organizaciją ir objektą, jei sutartis yra tik viena, jos reikšmė turi būti įkeliama iš karto. Perkamų elementų paieškai turi būti pateikiamas reikšmių sąrašas apribotas pagal pasirinktą rangovą ir pasirinktą sutartį. Perkamų elementų aprašai ir kainos turi būti įkeliamos automatiškai pagal nurodytos sutarties informaciją. | There must be a possibility to include this information in the lines of the purchase requisitions: - contractor; - contract; - element being purchased; - description of the element being purchased; - quantity being purchased; - price; - coefficient applied to the work rate, which would automatically increase the price of the element being purchased by the specified coefficient; - total line price; - month of creation of the works certificate (year and month value). A list of values limited by contractors with active contracts, maintenance organisation and facility must be provided for the contractor search. A list of values, limited by contractor, maintenance organisation and object must be provided for the search of contracts, if there is only one contract, its value must be loaded immediately. A list of values, limited by the selected contractor and the selected contract, must be provided for the search of elements that are being purchased. The descriptions and prices of the elements that are being purchased must be loaded automatically based on the information of the specified contract. |
| DEMO | FR_4.22 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti galimybė suformuoti pirkimo užsakymą iš pasirinktų pirkimo paraiškų eilučių. Turi būti galimybė kelių mygtukų paspaudimu atšaukti sukurtą pirkimo užsakymą. | The AMIS must have the possibility to create a purchase order for selected purchase requisitions lines. It must be possible to cancel a purchase order created by clicking several buttons. |
|  | FR_4.23 | Privalomas/ Mandatory | Sistema turi turėti funkciją leidžiančią patogiai ir masiškai pakeisti sutartį darbų užsakymuose, kurių pirkimo paraiškų eilutėse yra suplanuota pirkti medžiagas ir paslaugas iš nebegaliojančių sutarčių. | The system must have a function to allow convenient and mass change of contract in work orders, in the purchase requisition line of which it is planned to purchase materials and services from expired contracts. |
|  |  |  | Darbų užsakymų tvirtinimas | Approving work orders |
| DEMO | FR_4.24 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti galimybė sukurti ir koreguoti darbų užsakymų patvirtinimo taisykles. | It must be possible to create and modify work order approval rules. |
| DEMO | FR_4.25 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti sukurta galimybė pavaduoti bet kurį tvirtinantį asmenį ir atlikti tvirtinančiam asmeniui priskirtus tvirtinimus. | The AMIS must provide for the possibility to substitute any validator and to carry out the validations assigned to the validator. |
|  | FR_4.26 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti registruojama darbų patvirtinimo informacija (tvirtinimo data, kaina, planuojama darbų pradžia, patvirtinęs asmuo ir pan.) | Information on the approval of the work (date of approval, cost, planned start of the work, person who approved it, etc.) must be recorded |
|  |  |  | Standartiniai darbai | Standard works |
|  | FR_4.27 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti galimybė sukurti standartinius darbus, kurie vėliau gali būti naudojami darbų užsakymuose. Standartiniuose darbuose turi būti galimybė nurodyti: - standartinio darbo pavadinimą; - standartinio darbo aprašymą; - vykdomą veiksmą (techninės priežiūra, remontas ir pan.); - tipą; - galiojimo laikotarpį; - sukūrusį naudotoją; - medžiagas naudojamas iš sandėlio; - perkamas medžiagas ir paslaugas iš eksploatacijos sutarčių. Turi būti galimybė taisyti klaidingai standartiniame darbe įvestą informaciją. | The AMIS must have the possibility to create standard works which can then be used in work orders. The standard works must have the possibility to specify: - title of the standard work; - description of the standard work; - action to be performed (maintenance, repair, etc.); - type; - period of validity; - user who created it; - materials used from the warehouse; - materials and services purchased from operating contracts. It must be possible to correct incorrectly entered information in a standard job. |
|  |  |  | Darbų užsakymų grupavimas į atjungimo paraiškas | Grouping work orders into disconnection requisitions |
| DEMO | FR_4.28 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti sukurtas funkcionalumas leidžiantis darbų užsakymus patogiai grupuoti į atjungimo paraiškas. Siekiant, kad tiems patiems objektams nebūtų planuojami skirtingi atjungimai ir būtų aiškiai matoma kada ir kokiuose objektuose yra planuojami atjungimai, turi būti sukurtas vizualus atjungimų ir darbų užsakymų atvaizdavimas juos išdėstant kalendoriuje (pvz.: Ganto diagramoje) su galimybe koreguoti darbų užsakymų ir atjungimo paraiškų planuojamus laikus. Turi būti galimybė darbų užsakymą prijungti į bet kurią jau sukurtą atjungimo paraišką arba apjungti kelias sukurtas atjungimo paraiškas į vieną. | Functionality must be developed to allow work orders to be conveniently grouped into disconnection requisitions. In order to avoid different disconnections being planned for the same facilities and to have a clear view of when and on which facilities disconnections are planned, a visual representation of disconnections and work orders must be implemented in a calendar view (e.g., Gantt chart), with the ability to adjust the planned times of both work orders and disconnection requisitions. It must be possible to assign a work order to any existing disconnection requisition or to merge several existing disconnection requisitions into a single one. |
|  |  |  | Darbų užsakymų istorijos žurnalas | Work order history log |
|  | FR_4.29 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti sukurtas darbų užsakymų istorijos žurnalas (automatinis registras), kuriame būtų atvaizduojami suderinti darbų užsakymų veiksmai, pakeitimo laikas ir pakeitęs naudotojas. | A work order history log (automated log) must be created showing the agreed actions in work orders, the time of the change and the user who made the change. |
|  |  |  | Defektų registras | Register of defects |
| DEMO | FR_4.30 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti sukurtas defektų registras su paieškos/filtravimo galimybe pagal vieną arba kelis defektą apibūdinančius laukus. | A defect register must be created with a searchable/filterable defect register based on one or more fields describing the defect. |
| DEMO | FR_4.31 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi užtikrinti galimybę naudotojams registruoti naujus defektus. Vienas defektas turi būti priskiriamas vienam turto objektui arba vienam linijinio turto objektui. Jei defektas užregistruojamas linijinio turto objektui, būtina nurodyti segmentą arba segmentus, kuriuose užfiksuotas defektas. | The AMIS must allow users to register new defects. One defect must be assigned to one asset or one linear asset. If a defect is recorded for a linear asset, the segment or segments in which the defect is recorded must be indicated. |
|  | FR_4.32 | Privalomas/ Mandatory | Užregistravus naują defektą, TVIS turi užtikrinti automatinį elektroninio laiško, SMS arba sisteminio pranešimo siuntimą už techninę priežiūrą atsakingiems asmenims ir turto savininkui. Laiško turinys ir siuntimo būdas turi būti konfigūruojamas atsižvelgiant į defekto tipą. | When a new defect is registered, the AMIS must ensure that an automatic email, SMS or system notification is sent to the persons responsible for maintenance and the owner of the asset. The content and delivery method of the message must be configured according to the type of defect. |
|  | FR_4.33 | Privalomas/ Mandatory | Defekto atributai (pvz. objektas, šalinimo prioritetas, registracijos data, defekto tipas, defekto atsiradimo priežastis, būsena, atliktas veiksmas, susijęs su atsijungimu, sukurtas DU defekto šalinimui) diegimo metu turės būti suderinti su Perkančiuoju subjektu. Dalis defektą apibūdinančių atributų turi būti automatiškai užpildomi iš darbų užsakymų formos. Laukų pildymo taisyklės turės būti suderintos su Perkančiuoju subjektu. | The attributes of the defect (e.g. object, removal priority, date of registration, defect type, cause of defect, status, disconnection action performed, DU created to remove the defect) will have to be agreed with the Contracting Entity at the time of installation. Part of the attributes describing the defect must be automatically populated from the work order form. The rules for filling in the fields will have to be agreed with the Contracting Entity. |
|  | FR_4.34 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi užtikrinti galimybę defekto šalinimo veiksmus priskirti atsakingam darbuotojui. | The AMIS must provide the possibility to assign defect resolution action to the responsible employee. |
|  | FR_4.35 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi registruoti bei suteikti galimybę peržiūrėti defektų būklės ir kitų parametrų pakeitimo istoriją. | The AMIS must record and provide the possibility to view the history of changes to defect status and other parameters. |
|  | FR_4.36 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi leisti iš vienos ar kelių sugrupuotų defekto eilučių sukurti apžiūros arba defekto šalinimo darbų užsakymą. Darbų užsakyme turi būti įkeliama defekto informacija. | The AMIS must allow the creation of an inspection or repair work order from one or more grouped defect lines. The work order must contain the defect information. |
|  | FR_4.37 | Privalomas/ Mandatory | TVIS defektų formoje turi būti laukai rodantys visus su defektu susijusius darbų užsakymus ir jų kainas. | The AMIS defect form must contain fields showing all work orders and their prices related to the defect. |
|  | FR_4.38 | Privalomas/ Mandatory | TVIS defektų formoje turi būti galimybė defektą susieti su atsijungimu, jei atsijungimas įvyko dėl defekto. | The AMIS defect form must allow linking a defect to an outage if the outage occurred due to the defect. |
|  |  |  | Atsijungimų registras | Register of outages |
|  | FR_4.39 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti sukurtas atsijungimų registras su paieškos/filtravimo galimybe pagal vieną arba kelis atsijungimą apibūdinančius laukus. | A registry of outages must be created, with the possibility to search/filter by one or more outage fields. |
|  | FR_4.40 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi užtikrinti galimybę naudotojams registruoti atsijungimus. Vienam atsijungimui gali būti priskiriamas vienas arba keli turto objektai. | The AMIS must allow users to log outages. A single outage may be related to one or multiple asset objects. |
|  | FR_4.41 | Privalomas/ Mandatory | Atsijungimo atributai (pvz. objektas, atsijungimo data, būsena ir pan.) diegimo metu turės būti suderinti su Perkančiuoju subjektu. | The outage attributes (e.g. object, date of outage, status, etc.) will need to be agreed with the Contracting Entity at the time of installation. |
|  | FR_4.42 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi veikti RAA būklės automatinio duomenų importo į TVIS iš DH IS funkcija. Iš DH sistemos turi būti automatiškai įkeliama detali atsijungimo informacija (fazės, trumpojo jungimo srovės fazėse, atstumas, RAA apsaugų veikimo informacija ir pan.). Turi būti galimybė rankiniu būdu pridėti papildomą RAA įrangos veikimo informaciją, kuri neatėjo iš DH. | The AMIS must have a function to automatically import RAA status data into the AMIS from the DH IS. Detailed disconnection information (stages, short-circuit currents in stages, distance, operation of RAA protectors, etc.) must be automatically loaded from the DH system. It must be possible to manually add additional RAA equipment operation information that was not received from DH. |
|  | FR_4.43 | Privalomas/ Mandatory | Užregistravus naują atsijungimą, TVIS turi užtikrinti automatinį informacijos siuntimą už techninę priežiūrą atsakingiems asmenims ir turto savininkui. Laiško siuntimas turi būti konfigūruojamas atsižvelgiant į atsijungimo tipą. | When a new disconnection is registered, AMIS must ensure that an automatic notification is sent to the persons responsible for maintenance and the owner of the asset. The sending of the email must be configured according to the type of disconnection. |
|  | FR_4.44 | Privalomas/ Mandatory | Užregistravus naują atsijungimą, TVIS turi užtikrinti informacijos siuntimą suderintam asmenų sąrašui. Asmenų sąrašas turi būti koreguojamas. Pranešimo siuntimas turi būti konfigūruojamas atsižvelgiant į atsijungimo tipą. | When a new disconnection is registered, the AMIS must ensure that information is sent for the agreed list of persons. The list of persons must be subject to adjustments. The notification must be configured according to the type of disconnection. |
|  | FR_4.45 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti greito eksporto (esant atidarytame lange, atsižvelgiant į pasirinktus filtrus) į Microsoft Excel funkcija visiems šiame modulyje išvardintiems duomenims, kurie pateikiami kaip sąrašas. | The AMIS must have a quick export function (with the window open, according to the selected filters) to Microsoft Excel for all the data listed in this module, which must be presented as a list. |
|  |  |  | Tyrimų aktai | Investigation reports |
|  | FR_4.46 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti forma tyrimų aktų registravimui, kurioje iš defektų ir įvykusių atsijungimų būtų sukurti tyrimai. Formoje turi būti galimybė registruoti visą tyrimo eigą. | The AMIS must have a form for registering investigation reports, where investigations would be created based on defects and outages. The form must allow recording the entire investigation process. |
|  | FR_4.47 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti galimybė tyrimo akto pagrindu sukurti darbų užsakymus. Dalis darbų užsakymų laukų turi užsipildyti automatiškai. | It must be possible to create work orders based on the investigation report. Some of the work order fields must be filled in automatically. |
|  |  |  | RAA žurnalas |  |
|  | FR_4.48 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti sukurta forma RAA žurnalo įrašų registravimui. Atributinių laukų sąrašas bus suderintas projekto diegimo etape. Turi būti galimybė atlikti RAA žurnalo įrašų paiešką pagal atributinius laukus. | A dedicated form must be created for the registration of RAA log records. The list of attribute fields will be agreed upon during the project implementation phase. It must be possible to search RAA log records based on these attribute fields. |
|  |  |  | Biudžeto planavimas |  |
|  | FR_4.49 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi leisti planuoti ateinančių metų biudžetą pagal numatytosios priežiūros veiksmus ir suplanuotus darbų užsakymus. | AMIS must allow the planning of the upcoming year's budget based on preventive maintenance actions and scheduled work orders. |
| 5. ĮRENGINIŲ SVEIKATOS VERTINIMAS IR PROGNOZAVIMAS/ ASSESSING AND FORECASTING PLANT HEALTH |  |  | Automatinis įrenginių būklės (sveikatos) vertinimas ir stebėjimas | Automatic assessment and monitoring of plant condition (health) |
|  | FR_5.1 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi periodiškai ir automatiškai atlikti suderintų įrenginių būklės vertinimą pagal su Perkančiuoju subjektu suderintus vertinimo kriterijus (amžių, matavimų vertes, apžiūrų rezultatus, defektus ir pan.). | The AMIS must periodically and automatically assess the condition of equipment from the list agreed upon according to the assessment criteria (age, measurement values, inspection results, defects, etc.) agreed with the Contracting Entity. |
| DEMO | FR_5.2 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi užtikrinti galimybę pagal sukurtas taisykles inicijuoti papildomus veiksmus. Pavyzdžiui, jei parametro vertė pasiekia nustatytas ribines vertes, gali būti automatiškai generuojami darbų užsakymai. | The AMIS must ensure the possibility to initiate additional actions based on presedined rules. For example, if a parameter value reaches defined threshold values, work orders may be generated automatically. |
| DEMO | FR_5.3 | Privalomas/ Mandatory | Pateikiant įrenginių ir objektų sveikatos vertinimo ir prognozavimo rezultatus, turi būti aiškiai atskiriami įrenginiai pagal įrenginių būklę vizualiai išskiriant įrenginius, kuriems nedelsiant reikalingi priežiūros veiksmai. | The results of equipment and asset health assessment and forecasting must clearly distinguish between facilities according to the condition of the device, visually identifying facilities in need of immediate maintenance action. |
|  |  |  | Įrenginių būklės prognozavimas | Forecasting the condition of devices |
| DEMO | FR_5.4 | Privalomas/ Mandatory | Sistema turi naudoti prognozavimo analizę, kad numatytų būsimą turto sveikatą pagal istorinius duomenis. Sistema turi pateikti sveikatos balų prognozių grafiką kiekvienam įrenginiui nustatytu laikotarpiu - artimiausius 6 mėnesius, kas metus nuo 1 metų iki 10 metų ir pagal priežiūros ciklą (linijiniam turtui 6 metai, pastotėms 4 metai). | The system must use predictive analytics to predict the future health of assets based on historical data. The system must provide a schedule of health score predictions for each asset over a defined time period - next 6 months, annually from 1 year to 10 years and based on the maintenance cycle (6 years for linear assets, 4 years for substations). |
|  | FR_5.5 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi siūlyti papildomus veiksmus, kai prognozuojama, kad parametro vertė artimiausiu metu pasieks nustatytas ribines vertes, dėl kurių gali būti pradedami numatyti eksploatacijos/ remonto darbo procesai ir automatiškai generuojami darbų užsakymai. | The AMIS must suggest additional actions when it is predicted that a parameter value is predicted to reach a defined threshold in the near future, which may trigger preventive maintenance/repair work processes and automatically generate work orders. |
|  | FR_5.6 | Privalomas/ Mandatory | Įrenginių sveikatos vertinimo ir prognozavimo modulyje bei turto valdymo modulyje turi būti aiškiai atskiriami įrenginiai pagal prognozuojamą įrenginių būklę vizualiai išskiriant įrenginius, kurių sveikatos būklė artimiausiu metu pasieks kritinę ribą. | The Device Health Assessment and Forecasting Module and the Asset Management Module must clearly distinguish between facilities based on their predicted health status, by visually highlighting those facilities that will reach a critical health status in the near future. |
|  |  |  | Įrenginių sveikatos vertinimo ir prognozavimo duomenų šaltiniai | Sources of data for assessing and predicting the health of devices |
|  | FR_5.7 | Privalomas/ Mandatory | Įrenginių sveikatos vertinimui ir prognozavimui reikalingi duomenys turi būti paimami iš TVIS bei kitų LITGRID AB sistemų, duomenų talpyklų ar kitų diagnostinių įrankių. Surinkti vertinimui reikalingi duomenys turi būti saugomi ir atvaizduojami TVIS. Pagal surinktą informaciją ir kintančias vertes sistema turi prognozuoti įrenginio parametro matavimo vertę po pasirinkto laikotarpio ir kada parametro reikšmė pasieks kritinę vertę. | The data required for the health assessment and forecasting of facilities must be taken from AMIS and other LITGRID AB systems, data repositories or other diagnostic tools. The data collected for the assessment must be stored and displayed in the AMIS. Based on the collected information and the changing values, the system must predict the measurement value of the device parameter after a selected period of time and when the value of the parameter will reach a critical value. |
|  |  |  | Įrenginių parametrų kitimo stebėjimas | Monitoring changes in plant parameters |
|  | FR_5.8 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti galimybė kiekvienam objekto tipui ir įrenginio tipui aprašyti taisykles pagal kurias būtų vertinama įrenginio būklė. Turi būti galimybė nurodyti maksimalias ir minimalias leistinas matuojamų parametrų vertes, bei atlikti kompleksinius vertinimus remiantis keletu skirtingų parametrų. | The AMIS must have the possibility to describe, for each type of object and type of device, the rules according to which the condition of the device would be assessed. It must be possible to specify maximum and minimum permissible values for the parameters to be measured, and to carry out complex assessments on the basis of several different parameters. |
|  |  |  | Naudotojų informavimas | Information for users |
|  | FR_5.9 | Privalomas/ Mandatory | Pasiekus kritines arba reikalavimų neatitinkančias įrenginių sveikatą nusakančių parametrų reikšmes, už įrenginius atsakingiems darbuotojams turi būti išsiunčiami pranešimai su informacija apie parametrus lemiančius pablogėjusią įrenginio būklę, kad būtų atlikti reikalingi veiksmai. Darbuotojai turi turėti galimybę kelių mygtukų paspaudimu sukurti apžiūros arba defekto šalinimo darbų užsakymą įrenginio sveikatos būklei atstatyti. | When critical or non-compliant values are reached in the health parameters of installations, notifications must be sent to the personnel in charge of the installations, informing them of the parameters that are responsible for the deterioration of the installation, so that the necessary actions can be taken. Employees must have the possibility to create a work order for an inspection or rectification work to restore the health status of the installation at the touch of a few buttons. |
|  |  |  | Vizualizacijos | Visualisations |
| DEMO | FR_5.10 | Privalomas/ Mandatory | Sistemoje turi būti ataskaitų langas (angl. Dashboard), rodantis įrenginių ir objektų sveikatos būklę, prognozes ir rekomenduojamus atlikti veiksmus. Sistemą administruojantiems darbuotojams turi būti suteikta galimybė be vystytojo pagalbos pakoreguoti sukurtas vizualizacijas arba sukurti papildomas vizualizacijas. | The system must contain a Dashboard showing the health status of devices and facilities, forecasts and recommended actions. The employees administering the system must have the possibility to modify the visualisations created or create additional visualisations without the assistance of the developer. |
|  |  |  | Rekonstrukcijų prioritetų sąrašo sudarymas | Preparation of the reconstruction priority list |
| DEMO | FR_5.11 | Privalomas/ Mandatory | Sistema remdamasi įrenginių ir objektų sveikatos vertinimo rezultatais turi automatiškai sudaryti rekonstrukcijų prioritetų sąrašus. Tiksli funkcionalumo realizacija bus suderinta Projekto įgyvendinimo etape. | Based on the results of the condition assessment of equipment and assets, the system must automatically generate a prioritized list of reconstructions. The exact implementation of this functionality will be agreed upon during the Project implementation phase. |
| - ATJUNGIMŲ VALDYMAS/ DISCONNECTIONS MANAGEMENT |  |  | Atjungimo paraiškų planavimo ir registravimo forma | Disconnections planning and registration form |
|  | FR_6.1 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi turėti formą atjungimų paraiškų planavimui ir registravimui. | The AMIS must have a form for planning and registering disconnections. |
|  | FR_6.2 | Privalomas/ Mandatory | Atjungimų registravimo forma turi turėti funkcionalumą leidžiantį filtruoti atjungimų informaciją įvairiais pjūviais, naudojant keletą pasirinktų atributų, pagal kuriuos filtruojama atjungimų informacija. Sistema turi leisti lengvai eksportuoti atrinktą informaciją į MS Excel formato dokumentą. | The disconnections registration form must have the functionality to filter the disconnections information at different sections using a number of selected attributes to filter the disconnections information. The system must allow easy export of the selected information to an MS Excel document. |
|  |  |  | Atjungimo paraiškų atributai | Attributes of disconnection requisitions |
|  | FR_6.3 | Privalomas/ Mandatory | Atjungimo paraiškos formoje turi būti laukai ir atributai: - atjungimo paraiškos numeris; - atjungimo tipas; - aprašymas; - būsena; - atjungimo paraiškos tipas; - pratęsimo būsena; - planuojama atjungimo pradžia; - planuojama atjungimo pabaiga; - faktinė įjungimo pradžia; - faktinė įjungimo pabaiga; - planuojama įjungimo pradžia; - planuojama įjungimo pabaiga; - faktinė įjungimo pradžia; - faktinė įjungimo pabaiga; - atjungė (darbuotojas); - įjungė (darbuotojas); - atjungimo priežastis; - avarinės paraiškos priežastis; - paraiškos iniciatoriaus ID; - paraiškos iniciatorius (vardas ir pavardė); - avarinis įjungimo laikas; - parengė; - patvirtino; - rėžiminiai nurodymai; - kitas Nr.; - neįtraukti į ODMS; - atjungimas nereikalingas; - atjungimas nepertraukiamas; - atjungiamų objektų RDF ID. Nurodytas pagrindinis, bet ne baigtinis atributų sąrašas. Laukų pildymo taisyklės (pildymo privalomumas, klasifikatorių sąrašai, automatinis reikšmių užpildymas ir pan.) turės būti suderintos su Perkančiuoju subjektu diegimo etape. | The disconnection requisition form must contain fields and attributes: - disconnection requisition number; - type of disconnection; - description; - status; - type of disconnection requisition; - extension status; - planned start of the disconnection; - planned end of disconnection; - actual start of switch-on; - actual end of switch-on; - scheduled start of switch-on; - planned end of switch-on; - actual start of switch-on; - actual end of switch-on; - disconnected by (employee); - switched on by (employee); - reason for the disconnection; - reason for the emergency requisition; - ID of the initiator of the requisition; - initiator of the requisition (name and surname); - emergency switch-on time; - by; - confirmed; - regulatory instructions; - Other No.; - not included in the ODMS; - no disconnection is required; - disconnection is continuous; - RDF ID of the objects to be disconnected. A basic but not exhaustive list of attributes is provided. The rules for filling in the fields (mandatory fields, lists of classifiers, automatic filling of values, etc.) will have to be agreed with the Contracting Entity during the installation stage. |
|  |  |  | Atjungimų planavimas | Planning of disconnections |
|  | FR_6.4 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti galimybė planuoti atjungimus metams į priekį (metinio planavimo etapas), mėnesiui į priekį (mėnesio planavimo etapas), savaitei į priekį (planinių ir neplaninių paraiškų teikimo etapas). Taip pat turi būti galimybė teikti avarines atjungimo paraiškas esant neatidėliotinam poreikiui. | The AMIS must have the possibility to schedule disconnections one year in advance (annual planning stage), one month in advance (monthly planning stage), one week in advance (stage of submitting scheduled and unscheduled requisitions). It must also be possible to submit emergency disconnection requisitions in case of immediate need. |
| DEMO | FR_6.5 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti galimybė planuoti ir užregistruoti atjungimus iš TVIS užregistruotų darbų užsakymų. Turi būti galimybė prie vienos atjungimo paraiškos prijungti kelis darbų užsakymus. Planuojamo atjungimo laikas turi būti pilnai priderintas prie darbų užsakymų. Keičiant atjungimo paraiškos planuojamą atjungimo laiką, automatiškai turi pasikoreguoti prijungtų darbų užsakymų planuojamos datos. Sistema turi rodyti reikalingą atjungimo laiką pagal prijungtus darbų užsakymus. Atjungimo paraiškai priskirtas atjungimo laikotarpis negali būti trumpesnis nei minimalus laikas reikalingas darbų užsakymams atlikti. | The AMIS must have the possibility to plan and record disconnections from work orders recorded in the AMIS. It must be possible to connect multiple work orders to a single disconnection requisition. The timing of the planned disconnection must be fully aligned with the work orders. Changing the planned disconnection time of a disconnection requisition must automatically change the planned dates of the connected work orders. The system must display the required disconnection time based on the connected work orders. The disconnection period assigned to a disconnection requisition must not be less than the minimum time required to complete the work orders. |
|  | FR_6.6 | Privalomas/ Mandatory | Sistemoje turi būti ribojimai neleidžiantys pateikti paraiškų ateinančių metų planui po nustatyto termino. Skirtingi apribojimai taikomi skirtingų įtampų įrenginiams. Ribojimai taikomi metinio, mėnesinio ir savaitinio planavimo etapams. | The system must have restrictions preventing requisitions for the following year’s plan from being submitted after the deadline. Different restrictions must apply to different voltages. The constraints apply to the annual, monthly and weekly planning stages. |
|  | FR_6.7 | Privalomas/ Mandatory | Atjungimų paraiškos kortelė turi būti ta pati nuo pat pradinio atjungimų planavimo etapo iki jo įgyvendinimo, t.y. neturi būti kuriami atskiri įrašai. | The disconnection requisition card must be the same from the initial planning stage of the disconnection to its execution, i.e. no separate entries must be created. |
| DEMO | FR_6.8 | Privalomas/ Mandatory | Mėnesio planavimo etape atjungimų poreikiai turi būti sudaromi iš sistemoje esančių tam mėnesiui patvirtintų metinių atjungimų poreikių. Mėnesinį planą sistema turi sudaryti automatiškai. Sistema turi neleisti atsirasti situacijoms, kai metiniame planavimo etape numatytas atjungimas, o vėlesniame etape kuriamas naujas atjungimas neatsižvelgiant, kad atjungimas jau yra sukurtas. Naujiems atjungimų poreikiams, kurių nebuvo metiniame plane, turi būti suteikiamas naujas įrašo tipas „Suderinama su Užsakovu“. | In the monthly planning stage, the disconnections needs must be based on the annual disconnections needs approved for that month in the system. The monthly plan must be automatically generated by the system. The system must prevent situations where a disconnection is scheduled in the annual planning stage and a new disconnection is created in a later stage, regardless of the fact that a disconnection has already been created. New disconnection needs that were not present in the annual plan must be given a new record type “Agreed with Customer”. |
|  | FR_6.9 | Privalomas/ Mandatory | Kuriant naujas atjungimo paraiškas, sistema turi iniciatoriui rodyti, kokius įrenginius jau yra suplanuota atjungti. Vienos priežiūros organizacijos atsakomybės riboje planuojamam periodui atjungimai derinimui turi būti pateikimai konsoliduotai, kad darbai transformatorių pastotėse būtų atliekami kartu, o elektros perdavimo linijų darbai gali būti skaidomi į ne daugiau nei du atjungimus. Detali poreikio realizacija sistemoje turi būti suderinta su Perkančiuoju subjektu. | When new disconnection requisitions are created, the system must show the initiator which devices are already scheduled for disconnection. Within the responsibility of a single Supervisory Organisation, disconnections must be submitted for coordination for the planning period in a consolidated manner, so that work orders on transformer substations are carried out together, and work orders on transmission lines may be split into no more than two disconnections. The detailed realisation of the demand in the system must be agreed with the Contracting Entity. |
|  | FR_6.10 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti galimybė atšaukti arba pagal suderintas taisykles lengvai apjungti kelias atjungimo paraiškas į vieną paraišką, jei planavimo etape priimamas sprendimas, kad kelis darbų užsakymus su jiems sukurtomis skirtingomis atjungimo paraiškomis reikia vykdyti vienu atjungimu. | It must be possible to either cancel or, based on agreed rules, easily merge multiple disconnection requisitions into a single request, if during the planning phase it is decided that several work orders with separate disconnection requisitions should be executed under a single disconnection. |
|  | FR_6.11 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti galimybė planuoti atjungimus pagal PVIS užregistruotų projektų informaciją. | The AMIS must have the possibility to schedule disconnections based on the information of projects registered in the PMIS. |
|  |  |  | Planuojamų atjungimų datų koregavimas | Adjusting the dates of planned disconnections |
| DEMO | FR_6.12 | Privalomas/ Mandatory | Tiek atjungimų poreikių formavimo metu, tiek jų derinimo metu vartotojui turi būti galimybė keisti suplanuotas datas kaip galima efektyviau, t.y. nekeičiant kiekvienos iš datų atskirai, bet ir stumdant reikiamos trukmės (matuojamos d.d.) periodo stumdymu (pvz. Ganto diagramoje). | Both during the generation of disconnection requirements and during their adjustment, the user must have the possibility to change the scheduled dates as efficiently as possible, i.e. not by changing each of the dates individually, but by sliding the period of the required duration (measured in days) (e.g. on a Gantt chart). |
|  |  |  | Atjungimo paraiškų atjungiamų įrenginių priskyrimas | Assignment of disconnecting equipment |
| DEMO | FR_6.13 | Privalomas/ Mandatory | Atjungimų paraiškose pagal numatytus darbus sistema turi automatiškai pagal tinklinių priklausomybių matricą sugeneruoti, kokius konkrečiai įrenginius reikia atjungti numatytiems darbams atlikti. Turi būti leidžiama rankiniu būdu pridėti naujus arba pašalinti pridėtus atjungiamus įrenginius. Turi būti galimybė įrenginius pridėti juos įrašant ranka, jei įrenginiai nėra įvesti į TVIS DB. | In the disconnection requisitions, based on the scheduled work, the system must automatically generate, according to the network dependency matrix, which specific equipment need to be disconnected for the scheduled work. It must be possible to manually add new or remove added disconnected equipment. It must be possible to add equipment by manual entry if the equipment are not entered in the AMIS DB. |
|  |  |  | Atjungimo paraiškų derinimas | Coordination of disconnection requisitions |
|  | FR_6.14 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti realizuotas funkcionalumas leidžiantis derinti Perkančiojo Subjekto atjungimo paraiškas su ESO ir ESO atjungimo paraiškas derinti su Perkančiuoju Subjektu. Dėl detalesnės informacijos žiūrėkite 3 lentelę. | Functionality must be installed to allow coordination of Contracting Entity’s disconnection requisitions with ESO and coordination of ESO’s disconnection requisitions with Contracting Entity. For more detailed information, refer to Table 3. |
|  | FR_6.15 | Privalomas/ Mandatory | Reikalingas paraiškų derinimo proceso išpildymas su kitais (ne ESO) tinklų naudotojais. Turi būti registruojama tinklų naudotojų kontaktinė informacija ir realizuotas elektroninių laiškų siuntimas su jiems aktualia paraiškų informacija. Į sistemą turi būti galimybė gauti grįžtamąjį ryšį, kurio informacija būtų įtraukiama į paraišką be naudotojo įsikišimo. Atsakingam LITGRID AB paraiškos derintojui turi būti siunčiamas pranešimas apie gautą informaciją. | Requires completion of the requisition coordination process with other (non-ESO) network users. The contact information of network users must be recorded and the sending of e-mails with their relevant requisition information must be implemented. The system must have the possibility to receive feedback, the information of which must be incorporated into the requisition without user intervention. A notification of the information received must be sent to the responsible LITGRID AB requisition coordinator. |
|  |  |  | Tipiniai perjungimo lapeliai ir jų naudojimas atjungimų paraiškose | Standard switching procedures and their use in disconnections requisitions |
|  | FR_6.16 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti galimybė prie dispečerinės paraiškos pridėti pasirinktus tipinius perjungimo lapelius iš tipinių atjungimo lapelių sąrašo patalpinto sistemoje. Sąraše turi būti rodomi tik aktyvūs atjungimų TPL, nurodant TPL pagrindinę informaciją (Nr., užduotį), informacijos apimtis turi būti suderinta su Užsakovu. TPL pilna apimtimi (su operacijomis) saugomi su Perkančiuoju subjektu suderintoje vietoje. | The AMIS must have the possibility to add to the disconnection requisition selected standard disconnection procedures from the list of standard disconnection procedures placed in the system. The list must show only active SSPs for disconnections, with the basic information of the SSP (no., task), the scope of the information must be agreed with the Customer. SSPs in their entirety (with operations) must be stored in a location agreed with the Contracting Entity. |
|  |  |  | Atjungimų filtravimas ir išvestis | Disconnections filtering and output |
|  | FR_6.17 | Privalomas/ Mandatory | Sistema turi leisti filtruoti atjungimų informaciją įvairiai pjūviais, naudojant keletą pasirinktų atributų pagal kuriuos filtruojama atjungimų informacija. (kaip pvz. Visi atjungimai kurie patenka į nuo datos iki datos, kurių paraiškos būsena „mėnesinis-planuojama“, „paraiška-atjungta“ ir pan.) | The system must allow filtering of disconnections information in different sections, using a number of selected attributes for filtering disconnection information (such as. All disconnections that fall into the date-to-date, with requisition status “monthly-planned”, “requisition-disconnected”, etc.) |
|  | FR_6.18 | Privalomas/ Mandatory | Sistema turi leisti lengvai eksportuoti atrinktą informaciją į MS Excel „.xlsx“ formatu (šablonas suderinamas su Užsakovu). | The system must allow easy export of the selected information to MS Excel in .xlsx format (template to be agreed with the Customer). |
|  | FR_6.19 | Privalomas/ Mandatory | Sistema turi turėti funkcionalumą automatiškai pagal pasirinktas filtrų kombinacijas ir konfigūruojamą periodiškumą eksportuoti duomenis xlsx formatu ir talpinti į nurodytą vietą diske. | The system must have the functionality to automatically export the data in xlsx format according to the selected filter combinations and configurable periodicity, and to store the data in a specified location on disk. |
|  |  |  | Atjungimo paraiškų importavimo šablonas | Import template for disconnection requisitions |
|  | FR_6.20 | Privalomas/ Mandatory | Reikalingas funkcionalumas suvesti atjungimų paraiškas iš šablono (šabloną pvz. xlsx formato, pateikia Užsakovas). | Functionality is required to input disconnection requisitions from a template (template e.g. in xlsx format, provided by the Customer). |
|  |  |  | Atjungimo paraiškų duomenų perdavimas į Siemens ODMS | Transfer of disconnection requisition data to Siemens ODMS |
|  | FR_6.21 | Privalomas/ Mandatory | Atjungimų planavimui turi būti realizuota integracija su ODMS. Į ODMS turi būti periodiškai perduodami reikalavimus atitinkančių atjungimo paraiškų duomenys. | Integration with ODMS must be implemented for the planning of disconnections. The ODMS must periodically receive data from eligible disconnection requisitions. |
|  |  |  | Duomenų mainai su ENTSO-E OPC atjungimų planavimo platforma | Data exchange with the ENTSO-E OPC Disconnection Planning Platform |
|  | FR_6.22 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi turėti galimybę periodiškai teikti atjungimų duomenis į OPC platformą ir nusiskaityti aktualią atjungimų informaciją iš platformos. | The AMIS must have the possibility to periodically feed disconnections data to the OPC platform and to retrieve current disconnections information from the platform. |
| - DARBŲ KOORDINAVIMAS/ WORK COORDINATION |  |  | Budėjimų registravimas | Recording of on-call shifts |
|  | FR_7.1 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti galimybė registruoti darbuotojų budėjimus pasiriktose zonose. Budėjimams taikomi apribojimai turi būti suderinti su Perkančiuoju subjektu. | It must be possible in the AMIS to record employees on duty in selected areas. Restrictions on on-call time must be agreed with the Contracting Entity. |
|  |  |  | Leidimų registravimas | Registration of permits |
|  | FR_7.2 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti forma leidžianti rankiniu būdu registruoti leidimus darbams arba įrašus. Pildant leidimo/įrašo formą, leidimas turi būti pateikiamas kaip numatytoji reikšmė. Formos atributai (būsena, zona, galioja nuo, galioja iki, darbų vadovas ir pan.) turi būti suderinti su Perkančiuoju subjektu. | The AMIS must contain a form to allow manual recording of work authorisations or records. When completing the permit/record form, the permit must be given as a default value. The attributes of the form (status, zone, valid from, valid until, works manager, etc.) must be agreed with the Contracting Entity. |
|  | FR_7.3 | Privalomas/ Mandatory | Sistema turi automatiškai užregistruoti naujus leidimus pagal iš išorinės sistemos gautą informaciją. | The system must automatically register new permits based on information received from the external system. |
|  | FR_7.4 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti galimybė visus leidimus/įrašus peržiūrėti ir koreguoti sąrašinėje formoje. | The AMIS must allow all authorisations/entries to be viewed and edited in a list form. |
|  | FR_7.5 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti galimybė leidimų informaciją perduoti į GIS. | The AMIS must allow to transfer permit information to the GIS. |
| 8. PIRKIMŲ VALDYMAS/ PURCHASE MANAGEMENT |  |  | Pirkimo paraiškų ir pirkimo užsakymų kūrimas | Creating purchase requisitions and purchase orders |
|  | FR_8.1 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi užtikrinti galimybę sukurti pirkimų paraiškas (prašymo formas) nupirkti/ užsakyti prekės, darbus arba paslaugas. | The AMIS must allow the creation of purchase requisitions (requisition forms) for the purchase/ordering of goods, works or services. |
|  | FR_8.2 | Privalomas/ Mandatory | Pirkimo paraiškos ir/arba pirkimo užsakymo atributai (pvz. pavadinimas, numeris, atsakingas asmuo ir pan.) diegimo metu turės būti suderinti su Perkančiuoju subjektu. | The attributes (e.g. name, number, responsible person, etc.) of the purchase requisition and/or purchase order will have to be agreed with the Contracting Entity at the time of installation. |
|  | FR_8.3 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi užtikrinti galimybę sukurti tiekėjų registrą. | The AMIS must enable the creation of a register of suppliers. |
|  | FR_8.4 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi užtikrinti galimybę ieškoti paraiškų, jas peržiūrėti ir keisti jų būklę. Išsaugoti būklės keitimo istoriją. | The AMIS must have the possibility to search, view and change the status of requisitions. Maintain a history of status changes. |
|  | FR_8.5 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi užtikrinti galimybę iš vienos ar kelių pirkimo paraiškų sukurti pirkimo užsakymus. | The AMIS must have the possibility to create purchase orders from one or more purchase requisitions. |
|  | FR_8.6 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi užtikrinti galimybę susieti pirkimo užsakymus su konkrečia sutartimi iš sutarčių modulio. | The AMIS must have the possibility to link purchase orders to a specific contract from the contract module. |
|  | FR_8.7 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi užtikrinti galimybę atšaukti sukurtus pirkimo užsakymus ir pašalinti suskurtas pirkimo paraiškų eilutes. | The AMIS must provide the possibility to cancel created purchase orders and to delete created purchase requisition lines. |
| 9. SUTARČIŲ VALDYMAS/ CONTRACT MANAGEMENT |  |  | Turto eksploatacijos sutarčių registravimas | Registration of asset management contracts |
| DEMO | FR_9.1 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi užtikrinti galimybę užregistruoti ir valdyti eksploatacijos sutartis sudarytas su išorės tiekėjais. Eksploatacijos sutartys naudojamos paslaugų ir medžiagų pirkimui iš išorinio rangovo neviršijant sutartyje numatyto laikotarpio ar sutarties biudžeto. | The AMIS must have the possibility to record and manage maintenance contracts with external suppliers. Maintenance contracts must be used for the purchase of services and materials from an external contractor within the contractual period or contract budget. |
| DEMO | FR_9.2 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti galimybė įvesti preliminarias sutartis vėliau jas aktyvuojant. Turi būti galimybė patikslinti sutarties numerį po sutarties aktyvavimo. | There must be a possibility to enter preliminary contracts for later activation. It must be possible to revise the contract number after activation of the contract. |
|  | FR_9.3 | Privalomas/ Mandatory | TVIS sutarčių modulis turi turėti naujų versijų kūrimo funkciją užregistruotoms sutartims. Jei po naujos versijos sukūrimo aktyviuose ir neužbaigtuose darbų užsakymuose naudojama ne naujausia sutarties versija, darbų užsakymuose sutarties versija turi būti atnaujinta automatiškai į naujausią. Turi būti galimybė rankiniu būdu atskiruose darbų užsakymuose pakeisti sutarties versiją į ankstesnę. Pakeitus versiją į ankstesnę, turi pasikeisti darbų užsakymo perkamų elementų įkainiai pagal pasirinktą versiją. | The AMIS Contracts Module must have a new versioning function for registered contracts. If, after the creation of a new version, a version of the contract other than the latest version is used in active and incomplete work orders, the version of the contract in the work orders must be updated automatically to the latest version. It must be possible to manually change the version of the contract to the previous version in individual work orders. The change to the previous version must result in a change in the pricing of the purchased elements in the work order according to the selected version. |
|  | FR_9.4 | Papildomas/ Additional | TVIS turi būti galimybė apriboti sutarčių matomumą pagal naudotojams priskirtas priežiūros organizacijas ir objektus. Jei naudotojui apribotas sutarties matomumas, jis sutarties neturi matyti sutarčių formose ir reikšmių sąrašuose, iš kurių pasirenkama sutartis. Turi būti galimybė keisti apribojimus bet kuriuo metu. | It must be possible to restrict the visibility of contracts in the AMIS according to the maintenance organisations and objects assigned to users. If a user is restricted in the visibility of a contract, the user must not have the possibility to see the contract in the contract forms and in the lists of values from which the contract is selected. It must be possible to change the restrictions at any time. |
|  |  |  | Sutarčių atributai | Attributes of contracts |
|  | FR_9.5 | Privalomas/ Mandatory | Kiekvienai sutarčiai turi būti pildomi sutarties atributai: - sutarties numeris; - pavadinimas; - sutarties versijos numeris; - versijos įsigaliojimo data; - versijos sukūrimo priežastis; - sutarties grupė; - aprašas; - tiekėjo ID; - tiekėjo pavadinimas; - būsena; - atsakingas darbuotojas; - sukūrimo data; - priežiūros organizacija; - priežiūros organizacijos aprašymas; - galioja nuo; - galioja iki; - biudžetas. Nurodytas pagrindinis, bet nebaigtinis sutarties atributų sąrašas. | For each contract, the attributes of the contract must be completed: - contract number; - title; - version number of the contract; - date of entry into force of the version; - the reason for creating the version; - the contract group; - description; - Supplier ID; - supplier name; - status; - responsible employee; - date of creation; - maintenance organisation; - description of the maintenance organisation; - valid from; - valid until; - budget. A basic but non-exhaustive list of the attributes of the contract. |
|  | FR_9.6 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti laukai leidžiantys susieti sutartis su priežiūros organizacijomis ir turto objektais, kad objektuose vykdomiems darbams būtų galimybė pirkti sutartyje aprašytas medžiagas ir paslaugas. | The AMIS must contain fields to link contracts to maintenance organisation and assets, so that the work carried out on the assets can be used to purchase the materials and services described in the contract. |
|  | FR_9.7 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti laukas, kuriame galima būtų nurodyti, ar sutarties biudžetą leidžiama viršyti be perspėjimo, ar leidžiama viršyti su perspėjimu, ar neleidžiama viršyti. Jei viršyti neleidžiama, sistema turi apriboti paslaugų ir prekių pirkimą, jei naujas pirkimas viršytų sutartyje nurodytą maksimalią vertę. | There should be a field to indicate whether the contract budget is allowed to be exceeded without warning, allowed to be exceeded with warning or not allowed to be exceeded. If no overrun is allowed, the system must restrict the purchase of services and goods if the new purchase would exceed the maximum value specified in the contract. |
|  | FR_9.8 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi turėti galimybę nurodyti sutarties galiojimo laikotarpį su galimybe jį pratęsti. | The AMIS must have the possibility to specify the period of validity of the contract, with the possibility of extending it. |
|  | FR_9.10 | Privalomas/ Mandatory | Sistema turi apriboti paslaugų ir prekių pirkimą, jei pirkimo data nepatenka į sutarties galiojimo laikotarpį. | The system must restrict the purchase of services and goods if the date of purchase does not fall within the contract period. |
|  | FR_9.11 | Privalomas/ Mandatory | Už sutartį atsakingas asmuo turi būti automatiškai informuojamas apie besibaigiantį sutarties biudžeto išnaudojimą ir sutarties galiojimo laiko pabaigą. | The person responsible for the contract must be automatically informed of the expiry of the contract budget and the end of the contract period. |
|  | FR_9.12 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi užtikrinti galimybę sekti ir atvaizduoti faktinį sutarties biudžeto išnaudojimą, rezervuotą sutarties biudžeto dalį vykdomiems darbams apmokėti ir planuojamą panaudoti sutarties biudžeto dalį pagal sukurtus darbų užsakymus, pirkimo paraiškas ir pirkimo užsakymus. Reikšmės atvaizduojamos eurais. | The AMIS must have the possibility to track and display the actual use of the contract budget, the part of the contract budget reserved for the payment of works in progress, and the part of the contract budget planned to be used for the creation of work orders, purchase requisitions and purchase orders. The values must be expressed in euro. |
|  | FR_9.13 | Privalomas/ Mandatory | TVIS pagal planuojamus darbų užsakymus, jų pirkimo paraiškas ir pirkimo užsakymus sistema turi nurodyti datą, kada baigsis sutarties biudžetas. Taip pat turi būti galimybė patikrinti sutarties biudžeto likutį pasirinktai datai. | The system must indicate the date on which the contract budget will expire in the AMIS based on planned work orders, their purchase requisitions and purchase orders. It must also be possible to check the balance of the contract budget for the selected date. |
|  |  |  | Sutarties perkamų elementų registravimas | Recording of elements purchased under a contract |
|  | FR_9.14 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti galimybė sutartyse nurodyti perkamus elementus ir jų informaciją: - elemento Nr.; - aprašymą; - darbų aprašymą; - kainą; - matavimo vienetą; - perkamo elemento tipą (medžiaga arba paslauga). | There must be a possibility to specify the elements to be purchased and their details in the contracts: - element no.; - description; - description of the works; - price; - unit of measurement; - type of element to be purchased (material or service). |
|  | FR_9.15 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi užtikrinti galimybę masiniu būdu perskaičiuoti pasirinktų perkamų elementų įkainius nurodytu koeficientu. TVIS turi turėti funkciją atnaujinančią pasikeitusius perkamų elementų įkainius aktyviuose darbų užsakymuose. | The AMIS must allow for a mass recalculation of the prices of selected purchased elements by a specified factor. The AMIS must have a function to update the changed rates of purchased elements in active work orders. |
|  | FR_9.16 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti galimybė masiškai importuoti perkamus elementus į pasirinktą sutartį. Duomenų importo formatas diegimo metu turės būti suderintas su Perkančiuoju subjektu. | The AMIS must have the possibility to bulk import purchased elements into the selected contract. The data import format will have to be agreed with the Contracting Entity at the time of installation. |
| 10. DOKUMENTŲ VALDYMAS/ DOCUMENT MANAGEMENT |  |  | Dokumentų registras | Register of documents |
| DEMO | FR_10.1 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi turėti dokumentų saugojimo ir valdymo funkcionalumą. | The AMIS must have document storage and management functionality. |
|  |  |  | Dokumentų atributai | Document attributes |
|  | FR_10.2 | Privalomas/ Mandatory | Prie dokumentų turi būti atvaizduojami atributai: - pavadinimas; - numeris; - atsakingas asmuo; - dokumento klasė; - pavadinimas; - susietas turtas. Nurodytas pagrindinis, bet ne baigtinis atributų sąrašas. Laukų pildymo taisyklės (pildymo privalomumas, klasifikatorių sąrašai, automatinis reikšmių užpildymas ir pan.) turės būti suderintos su Perkančiuoju subjektu diegimo etape. | Attributes must be mapped to documents: - title; - number; - the responsible person; - the class of the document; - title; - linked assets. A basic but not exhaustive list of attributes is provided. The rules for filling in the fields (mandatory fields, lists of classifiers, automatic filling of values, etc.) will have to be agreed with the Contracting Entity during the installation stage. |
|  | FR_10.3 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi leisti užregistruoti dokumento būklę (pvz. aktyvus, negaliojantis ir pan.), peržiūrėti būklės pakeitimo istoriją. | The AMIS must allow the recording of the status of a document (e.g. active, invalid, etc.) and the history of changes in status. |
|  | FR_10.4 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi turėti galimybę priskirti dokumentui turtą, su kuriuo jis bus susietas. Susieto turto skaičius turi būti neribojamas. | The AMIS must have the possibility to assign to a document the asset to which it will be linked. The number of assets to be linked must be unlimited. |
|  | FR_10.5 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi turėti galimybę priskirtą naujausios versijos dokumentą matyti prie turto, kuriam jis yra priskirtas. | The AMIS must have the possibility to view the latest version of the assigned document in the asset to which it is assigned. |
|  | FR_10.6 | Privalomas/ Mandatory | TVIS dokumentų valdymo modulis turi turėti naujų dokumento versijų kūrimo funkciją. Sukūrus naują versiją, senoji versija turi būti išsaugoma. | The document management module of the AMIS must have a function to create new versions of the document. When a new version is created, the old version must be saved. |
|  | FR_10.7 | Privalomas/ Mandatory | Negaliojantys dokumentai turi būti slepiami aktyvių dokumentų registre su galimybe juos atslėpti. | Invalid documents must be hidden in a register of active documents, with the possibility to hide them. |
| DEMO | FR_10.8 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi turėti dokumentų katalogų struktūrą. | The AMIS must have a document catalogue structure. |
| DEMO | FR_10.9 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi turėti funkcionalumą leidžiantį darbuotojams ir jų grupėms priskirti dokumentų valdymo teises. | The AMIS must have the functionality to assign document management rights to employees and groups of employees. |
|  | FR_10.10 | Privalomas/ Mandatory | Perkančiojo subjekto darbuotojams turi būti sukurta galimybė valdyti trečiųjų šalių į rangovų portalą įkeltus dokumentus. | The Contracting Entity’s employees must have the possibility to manage documents uploaded by third parties to the contractors' portal. |
|  | FR_10.11 | Privalomas/ Mandatory | Prie dokumentų turi būti pateikta detali dokumento pakeitimų istorija su informacija kas ir kada vykdė pakeitimus. | Documents must be accompanied by a detailed history of changes to the document, including who made the changes and when. |
|  |  |  | Projektų dokumentacija | Project documentation |
|  | FR_10.12 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti realizuota sąsaja su Perkančiojo subjekto projektų dokumentacijos talpykla, kad talpykloje esantys dokumentai būtų pasiekiami iš TVIS. | AMIS shall have an implemented interface with the Contracting Entity's project documentation repository to create access to the documents stored in the repository directly from AMIS. |
| 11. RANGOVŲ PORTALAS/ CONTRACTORS‘ PORTAL |  |  | Pastaba: Rangovų portalo funkciniai reikalavimai gali būti įgyvendinti ne kaip atskiro rangovų portalo funkcijos, o kaip turto valdymo informacinės sistemos funkcionalumo dalis, sukuriant atskiras formas arba ribojant rangovo duomenų matomumą bei galimybę koreguoti ir pildyti informaciją. | Note: The functional requirements of the Contractors‘ Portal can be implemented as part of the functionality of the Asset Management Information System, rather than as a separate Contractors‘ Portal, by creating separate forms or by limiting the visibility of contractor data and the possibility to edit and complete information |
|  |  |  | Darbų užsakymų peržiūra | Viewing work orders |
|  | FR_11.1 | Privalomas/ Mandatory | TVIS rangovų portalas turi leisti išoriniams rangovams peržiūrėti rangovo įmonei perduotus ir planuojamus perduoti darbų užsakymus ir su darbų užsakymais susijusių atjungimo paraiškų informaciją (atjungimo datas, paraiškos būseną, paraiškos numerį, atjungiamus įrenginius ir pan.). Portale turi būti realizuota darbų užsakymų paieškos/filtravimo funkcija pagal darbų užsakymų atributus. Planuojamuose darbų užsakymuose informacija yra tik atvaizduojama, darbų vykdymas neleidžiamas. | The AMIS Contractors‘ Portal must allow external contractors to view the work orders transferred and planned to be transferred to the contractor’s company, as well as the disconnection requisition information (disconnection dates, status of the requisition, requisition number, devices to be disconnected, etc.) related to the work orders. The portal must implement a search/filter function for work orders according to the attributes of the work orders. For planned work orders, the information must only be displayed, no execution of work must be allowed. |
|  | FR_11.2 | Privalomas/ Mandatory | TVIS rangovų portalas turi leisti išoriniams rangovams peržiūrėti įvykdytus ir užbaigtus darbų užsakymus. Portale turi būti realizuota darbų užsakymų paieškos/filtravimo funkcija pagal darbų užsakymų atributus. Įvykdytuose darbų užsakymuose informacija yra tik atvaizduojama, informacijos pildymas neleidžiamas. | The AMIS Contractors‘ Portal must allow external contractors to view completed and finalised work orders. The portal must implement a search/filter function for work orders by work order attributes. Completed work orders must only display the information, no filling in of information must be allowed. |
|  | FR_11.3 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti galimybė pasirinktus rangovų naudotojus elektroniniu paštu informuoti apie naujai užregistruotus ir jiems vykdymui priskirtus neplaninius darbus. | It must be possible to inform selected contractor users by e-mail of newly registered unscheduled works assigned to them for execution. |
|  |  |  | Darbų užsakymų vykdymas | Execution of work orders |
|  | FR_11.4 | Privalomas/ Mandatory | TVIS rangovų portalas turi leisti išoriniams rangovams vykdyti perduotus darbų užsakymus įskaitant vykdymo informacijos pildymą darbų užsakymuose, atjungimų prašymą, įvairių formatų dokumentų prie darbų užsakymų pridėjimą ir būsenų keitimą. | The AMIS Contractors‘ Portal must allow external contractors to execute the delegated work orders, including filling in execution information in work orders, requesting disconnections, attaching documents in different formats to work orders and changing statuses. |
|  | FR_11.5 | Privalomas/ Mandatory | TVIS rangovų portalas turi leisti išoriniams rangovams peržiūrėti dokumentus pridėtus prie darbų užsakymų. | The AMIS Contractors‘ Portal must allow external contractors to view documents attached to work orders. |
|  | FR_11.6 | Privalomas/ Mandatory | Rangovų portale turi būti galimybė eksportuoti visus planuojamus perduoti, perduotus bei užbaigtus darbų užsakymus į Microsoft Excel formato dokumentą su visa darbų užsakymų informacija. | The Contractors‘ Portal must have the possibility to export all planned, transferred and completed work orders to a Microsoft Excel document with all work order information. |
|  | FR_11.7 | Privalomas/ Mandatory | Rangovų portale turi būti galimybė suformuoti atliktų darbų akto mėnesinę ataskaitą. Turi būti sukurti ataskaitos paieškos/filtravimo parametrai pagal darbų užsakymų atributus. | The Contractors‘ Portal must have the possibility to generate a monthly report of the works performed act. Search/filter parameters for the report based on work order attributes must be created. |
|  |  |  | Defektų registravimas | Recording of defects |
|  | FR_11.8 | Privalomas/ Mandatory | Rangovų portale turi būti sukurta galimybė užregistruoti pastebėtus defektus nurodant defektų informaciją ir pridedant dokumentus (vaizdo įrašus, nuotraukas ir pan.) | The Contractors‘ Portal must provide the possibility to register defects observed by providing defect details and attaching documents (videos, photos, etc.). |
|  |  |  | Turto objektų duomenų peržiūra | Viewing data on asset objects |
|  | FR_11.9 | Privalomas/ Mandatory | Rangovai turi turėti galimybę peržiūrėti pasirinktų turto objektų charakteristikų duomenis, jei turtas yra susijęs su rangovo vykdomais darbų užsakymais. | Contractors must have the possibility to view the performance data of selected assets if the assets are related to work orders carried out by the contractor. |
|  |  |  | Ataskaitų langas (angl. Dashboard) | Dashboard |
|  | FR_11.10 | Privalomas/ Mandatory | Rangovų portalas turi būti sukurtas ataskaitų langas. Ataskaitų lange turi būti atvaizduoti pagrindiniai rangovui aktualūs darbų valdymo rodikliai (vėluojantys darbų užsakymai ir pan.). Turi būti galimybė paspaudus ant rodiklio peržiūrėti detalią informaciją (vėluojančius darbų užsakymus ir pan.). Turi būti sukurta 10 skirtingų rodiklių/vizualizacijų suderintų su Perkančiuoju subjektu. | A reporting window must be created in the Contractors‘ Portal. The reporting window must display key performance indicators relevant to the contractor’s management of the works (delayed work orders, etc.). It must be possible to click on an indicator to view detailed information (delayed work orders, etc.). 10 different indicators/visualisations must be created and agreed with the Contracting Entity. |
|  |  |  | Rangovų portalo ataskaitos | Contractors‘ Portal reports |
|  | FR_11.11 | Privalomas/ Mandatory | Darbų užsakymų suvestinės ataskaita. Turi būti galimybė darbų užsakymams susiformuoti išsamią darbų užsakymų suvestinę Microsoft Excel formatu. Formuojant ataskaitą turi būti galimybė filtruoti darbų užsakymus pagal pasirinktus darbų užsakymų laukus. | Work order summary report. It must be possible to generate a detailed summary of work orders in Microsoft Excel format for work orders. It must be possible to filter the work orders according to the selected fields of the work orders when generating the report. |
|  | FR_11.12 | Privalomas/ Mandatory | Atliktų darbų akto ataskaita. Turi būti galimybė PDF formatu susiformuoti atliktų darbų akto ataskaitą. Formuojant ataskaitą turi būti galimybė nurodyti filtrus pagal kuriuos vykdoma duomenų atranka (sutarties Nr., darbų užsakymas, objektas, atliktų darbų akto formavimo mėnesis, biudžeto eilutė ir pan.) | Report on the Act of Work carried out. It must be possible to generate a PDF format of the report on the certificate of works performed. It must be possible to specify filters for the selection of data (contract no., work order, object, month of creation of the works report, budget line, etc.) |
| 12. MOBILIOJI PRIEIGA/ MOBILE ACCESS |  |  | Mobili prieiga darbų vykdymui | Mobile access for work execution |
| DEMO | FR_12.1 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti galimybė jungiantis iš mobilaus įrenginio pilna apimtimi vykdyti darbų užsakymų peržiūros ir vykdymo funkcijas. | The system must support full functionality for work order review and execution when accessed via a mobile device. |
|  | FR_12.2 | Privalomas/ Mandatory | Mobili prieiga turi veikti visoje Lietuvos teritorijoje. Tuo atveju, kai interneto ryšys yra neprieinamas, sprendimas turi palaikyti duomenų peržiūros, įvedimo ir kaupimo funkcionalumą, o atsiradus ryšiui – automatiškai perduoti sukauptus duomenis į sistemą. | Mobile access must be operational throughout the entire territory of Lithuania. In cases where internet connectivity is unavailable, the solution must support data viewing, input and storage functionality, and automatically transfer the stored data to the system once the connection is restored. |
|  | FR_12.3 | Privalomas/ Mandatory | Sprendimas turi būti sukurtas taip, kad netekus įrenginio ryšio ar išsikrovus įrenginiui, duomenys nebūtų prarasti. | The solution is designed to ensure that no data is lost in case of connectivity loss or device power failure. |
| DEMO | FR_12.4 | Privalomas/ Mandatory | Sprendimas turi palaikyti galimybę fotografuoti tiesiai programoje ir pridėti prie konkretaus darbų užsakymo arba defekto. | The solution must support the ability to take photos directly within the application and attach them to a specific work order or defect. |
|  | FR_12.5 | Papildomas/ Additional | Sprendimas turi būti optimizuotas baterijos veikimo trukmės pailginimui mobiliuosiuose įrenginiuose. | The solution must be optimized to extend battery duration on mobile devices. |
|  | FR_12.6 | Papildomas/ Additional | Turi būti realizuotos atskiros formos pastočių įrenginių ir linijinio turto apžiūroms atlikti. | Separate forms must be implemented for performing inspections of substation equipment and linear assets. |
| DEMO | FR_12.7 | Privalomas/ Mandatory | Apžiūros metu turi būti galimybė iš užregistruoto vieno ar kelių defektų pagal nustatytas taisykles sukurti defekto šalinimo darbų užsakymus. | During the inspection, it must be possible to create defect repair work orders from one or multiple registered defects according to predefined rules. |
|  | FR_12.8 | Privalomas/ Mandatory | Defektai ir kita darbų vykdymo informacija turi automatiškai atsidurti galutinėse TVIS formose (defektų, darbų užsakymų ir pan.) | Defects and other work execution information must be automatically transferred to the final AMIS forms (defects, work orders, etc.). |
|  | FR_12.9 | Papildomas/ Additional | Mobilaus sprendimo gamintojas turi būti tas pats, kaip ir TVIS gamintojas. | The mobile solution manufacturer must be the same as the AMIS manufacturer. |
|  | FR_12.10 | Papildomas/ Additional | Sprendimo grafinis atvaizdavimas turi prisitaikyti automatiškai prie skirtingų mobiliųjų įrenginių ekranų dydžių. | The graphical interface of the solution must be responsive and automatically adapt to different mobile device screen sizes. |
|  |  |  | Sistemos funkcijų prieiga mobiliame įrenginyje | Access to system functionalities via a mobile device |
| DEMO | FR_12.11 | Papildomas/ Additional | Mobilios prieigos sprendinio funkcionalumas turi būti identiškas funkcionalumui, pasiekiamam per TVIS aplikacijos versijai naudojamai iš kompiuterio. Funkcionalumas turi veikti esant interneto ryšiui. | The functionality of the mobile access solution must be identical to the functionality available through the desktop version of the AMIS application. The functionality must operate when an internet connection is available. |
| DEMO | FR_12.12 | Papildomas/ Additional | Sprendimo grafinis atvaizdavimas turi prisitaikyti automatiškai prie skirtingų mobiliųjų įrenginių ekranų dydžių. | The system must ensure that functionalities are responsive and properly adapt to various mobile device screen sizes and resolutions. |
| 13. BENDRIEJI REIKALAVIMAI/ GENERAL REQUIREMENTS |  |  | Klasifikatorių kūrimas | Creating classifiers |
|  | FR_13.1 | Privalomas/ Mandatory | Klasifikatorių atributų sąrašai turi būti lengvai papildomi naujais atributais. Atributų skaičius neribojamas. TVIS turi leisti iš sąrašo nereikalingus atributus pažymėti negaliojančiais neprarandant istorinės informacijos. Negaliojantys atributai negalės būti naudojami kuriant naujus sistemos įrašus (darbų užsakymus ir pan.). Turi būti galimybė panaikinti nereikalingus atributus neprarandant istorinės darbų užsakymų informacijos. | Attribute lists of classifiers must be easily updated with new attributes. The number of attributes is unlimited. The AMIS must allow marking unnecessary attributes as non-valid from the list without losing historical data. Invalid attributes will not be usable when creating new system records (work orders, etc.). It must be possible to remove unnecessary attributes from the list without losing historical work order information. |
|  | FR_13.2 | Privalomas/ Mandatory | Visų sistemos modulių laukuose, kuriuose reikšmės yra pasirenkamos, turi būti patogiai ir intuityviai vieno mygtuko paspaudimu iškviečiamas reikšmių sąrašas. | All fields in all modules of the system where values are selectable must provide a list of values that can be conveniently and intuitively called up at the push of a button. |
|  |  |  | Intuityvus laukų pildymas | Intuitive field filling |
| DEMO | FR_13.3 | Papildomas/ Additional | Sistema turi aiškiai išskirti (spalva arba kitu pasiriktu būdu) privalomai pildomus laukus. | The system must clearly distinguish (by color or any other chosen method) the fields that must be filled in. |
|  |  |  | Duomenų paieška | Data search |
|  | FR_13.4 | Privalomas/ Mandatory | Visuose TVIS moduliuose turi būti galimybė atlikti duomenų paiešką pagal pasirinktus parametrus (pvz., pagal fragmentą ir pan.). | All AMIS modules must have the possibility to search for data according to selected parameters (e.g. by fragment, etc.). |
|  | FR_13.5 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti funkcija (visuose moduliuose), kuri leistų išsaugoti susikurtus duomenų paieškos filtrus ir panaudoti juos vėliau. | The AMIS must have a function (in all modules) to save the data search filters created and use them later. |
|  |  |  | Duomenų eksportas | Data export |
| DEMO | FR_13.6 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti greito eksporto (esant atidarytame lange, atsižvelgiant į pasirinktus filtrus) į Microsoft Excel funkcija visiems duomenims, kurie pateikiami kaip sąrašas. | The AMIS must have a quick export function (with the window open, according to the selected filters) to Microsoft Excel for all data presented as a list. |
|  |  |  | Efektyvus judėjimas tarp formų | Efficient movement between shapes |
|  | FR_13.7 | Papildomas/ Additional | TVIS turi būti funkcionalumas leidžiantis greitai naviguoti tarp skirtingų formų. Visuose moduliuose turi būti galimybė iš paieškos/ filtravimo rezultatų sąrašo pasirinkti ir atidaryti (detalizuoti) pasirinktų eilučių informaciją. TVIS turi turėti sąsajas tarp skirtingų formų (pvz.: darbų užsakymo formoje paspaudus ant objekto ID turi būti galimybė atverti pasirinkto objekto ID formą su detalia objekto informacija arba atjungimo paraiškoje paspaudus ant darbų užsakymo numerio darbuotojui turi būti suteikta galimybė pereiti į konkretaus darbų užsakymo formą). | The AMIS must have functionality to allow quick navigation between different forms. All modules must have the possibility to select from a list of search/filter results and open (drill down) the information of selected rows. The AMIS must have interfaces between the different forms (e.g. in the work order form, clicking on the object ID must allow to open the selected object ID form with the detailed object information, or in the disconnection requisition, clicking on the work order number must allow the worker to navigate to the specific work order form). |
|  |  |  | Duomenų analizė | Data analysis |
|  | FR_13.8 | Privalomas/ Mandatory | TVIS privalo turėti įrankius, kurie leis naudotojui be specifinių programavimo įgūdžių kurti ataskaitas ir analizuoti sukauptus duomenis. | The AMIS must have tools that allow the user, without specific programming skills, to create reports and analyse the data collected. |
|  |  |  | Neaktualios informacijos matomumo apribojimas | Restricting the visibility of outdated information |
|  | FR_13.9 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi apriboti neaktualios informacijos (negaliojančių dokumentų, demontuotų objektų, negaliojančių standartinių darbų, negaliojančių sutarčių ir pan.) atvaizdavimą visose formose ir ataskaitose su galimybe ją peržiūrėti. | The AMIS must restrict the display of outdated information (invalid documents, dismantled objects, invalid standard works, invalid contracts, etc.) in all forms and reports, with the possibility of reviewing them. |
|  | FR_13.10 | Privalomas/ Mandatory | TVIS formose, kuriose yra galimybė iš reikšmių sąrašo pasirinkti turto objektus, turi būti galimybė pagal atskirų naudotojų pareigybes apriboti objektų matomumą (pvz. relinės apsaugos ir automatikos inžinieriai neturi matyti objektų sąraše linijų objektų). Turi būti galimybė atslėpti objektus, kurie pagal naudotojo pareigybę yra paslėpti. | There must be a possibility to restrict in AMIS forms, where it is possible to select assets from a list of values, the visibility of the assets according to the individual user’s job title (e.g. relay protection and automation engineers must not see line assets in the list of assets). It must be possible to hide objects that are hidden according to the user’s job title. |
|  |  |  | Dokumentų įkėlimas | Uploading documents |
| DEMO | FR_13.11 | Privalomas/ Mandatory | Visuose TVIS moduliuose (prie objektų, darbų užsakymų ir pan.) turi būti galimybė įkelti įvairių formatų dokumentus (pdf, docx, xlsx, jpeg, png, txt ir pan.) kelių mygtukų paspaudimu. Naujo dokumento įkėlimo arba į sistemą įkelto dokumento prijungimo prie bet kurio sistemos elemento procesas turi būti maksimaliai efektyvus. Turi būti galimybė peržiūrėti prijungtus dokumentus. | All AMIS modules (objects, work orders, etc.) must have the possibility to upload documents of various formats (pdf, docx, xlsx, jpeg, png, etc.) at the touch of a few buttons. The process of uploading a new document or connecting an uploaded document to any element of the system must be as efficient as possible. It must be possible to view the attached documents. |
| DEMO | FR_13.12 | Privalomas/ Mandatory | TVIS sistemoje turi būti prisegamų ir visiems prieinamų rinkmenų biblioteka. Įkėlus bet kokio formato dokumentą į biblioteką, tą patį dokumentą galima naudoti skirtinguose moduliuose bei skirtinguose duomenų objektuose (turto objektai, darbų užsakymai, defektai ir pan.) | The AMIS system must contain a library of pinned files that are accessible to all. Once a document of any format has been uploaded to the library, the same document can be used in different modules and different data objects (such as asset objects, work orders, defects, etc.). |
|  |  |  | Nuorodos suformavimas | Link formation |
|  | FR_13.13 | Privalomas/ Mandatory | Kiekviena atjungimų paraiška, darbų užsakymas, NP veiksmas, objektas turi turėti savo unikalią nuorodą, kad juos būtų galima greitai pasiekti iš kitų išorinių sistemų. | Each disconnection requisition, work order, NP action, object must have its own unique reference so that it can be quickly accessed from other external systems. |
|  |  |  | Laukų simbolių skaičius | Laukų simbolių skaičius |
|  | FR_13.14 | Privalomas/ Mandatory | Sistemos laukų simbolių skaičius turi būti suderintas su Perkančiuoju subjektu projekto diegimo etape. Tam tikrų laukų ilgis turės būti didesnis, nei leidžia standartinis funkcionalumas. | The number of characters in the system fields must be agreed with the Contracting Entity during the project implementation phase. Certain fields will require a greater length than allowed by the standard functionality. |
| 14. ADMINISTRAVIMAS / ADMINISTRATION |  |  | TVIS pradinis langas | AMIS home window |
|  | FR_14.1 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti funkcija, leidžianti sukurti vartotojui pradinį langą-portalą. Pradiniame vartotojo portale gali būti pateikiami jam aktualūs KPI, nuorodos į dažniausiai naudojamas ataskaitas automatizuoti sistemos pranešimai ir pan. Turi būti galimybė personalizuoti naudotojų matomą vaizdą pagal tik pagal naudotojui aktualią informaciją. | The AMIS must have a function that allows the user to create an initial portal window. The initial user portal may contain KPIs relevant to the user, links to commonly used reports, automated system notifications, etc. It must be possible to personalise the view seen by users according to the information relevant to the user. |
|  | FR_14.2 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti funkcija, kuri leistų paskelbti vidinius viešus pranešimus sistemos vartotojams. | The AMIS must have a function to publish internal public notices to users of the system. |
|  |  |  | Naudotojų prieigos ir sąsajos | User access and interfaces |
|  | FR_14.3 | Privalomas/ Mandatory | Naudotojo sąsajos turi būti personalizuotos, priklausomai nuo naudotojo tipo ir prieigos teisių. Naudotojo darbui neleistinas funkcionalumas neturi būti matomas. Naudotojui turi būti pateikiamos jam aktualiausios funkcijos, jam atsiųstos žinutės ar užduotys. | User interfaces need to be personalised depending on the type of user and access rights. Functionality that is not allowed for the user’s work must not be visible. The most relevant functions, messages or tasks sent to the user must be displayed. |
|  | FR_14.4 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti galimybė suskirstyti naudotojus į atskirus vaidmenis su skirtingomis prieigos teisėmis prie atskirų sistemos objektų (duomenų struktūrų), Sistemos programinių vienetų (pvz., formų, ataskaitų, procedūrų ir kt.). Sistemos naudotojas turi galėti peržiūrėti tik tokią informaciją ir naudotis tik tokiomis funkcijomis, kurios yra nustatytos prieigos teisėmis (pvz., jei Sistemos naudotojas nori peržiūrėti informaciją, sistema turi pranešti, kad naudotojas neturi teisių peržiūrėti tam tikrų duomenų ar kitais būdais apriboti informacijos peržiūrą). | The AMIS must have the possibility to assign users to different roles with different access rights to individual system objects (data structures), System software units (e.g. forms, reports, procedures, etc.). A System user must only be able to view information and use functions that are defined by the access rights (e.g. if a System user wants to view information, the system must notify that the user does not have the rights to view certain data or otherwise restrict the viewing of information). |
|  |  |  | TVIS turi užtikrinti galimybę formuoti vartotojų grupes. | The AMIS must allow the formation of user groups. |
|  | FR_14.5 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi užtikrinti galimybę nurodyti darbuotojų sąsają su organizacija, padaliniu, skyriumi. | The AMIS must have the possibility to identify the link between the employees and the organisation, unit or department. |
|  |  |  | Objektų identifikavimas sistemoje | Object identification in the system |
|  | FR_14.6 | Privalomas/ Mandatory | TVIS užregistruotas turtas, segmentai ir elementai privalo turėti unikalų atributą jų identifikavimui. | Assets, segments, and elements registered in the AMIS must have a unique attribute for their identification. |
| 15. KONFIGŪRAVIMAS/ CONFIGURATION |  |  | Automatizuotos eigos kūrimo įrankis | Automated workflow creation tool |
| DEMO | FR_15.1 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti vaizdinė automatizuotos eigos kūrimo (angl. WorkFlow) programa, kuri leistų automatizuoti, peržiūrėti, modifikuoti kartotinius veiklos ir valdymo procesus. Automatizuotą eigą (angl. WorkFlow) turi būti galima kurti bet kuriame funkciniame modulyje bei bet kuriam DB objektui (turtui, darbo užsakymui, pirkimo užsakymui ir pan.). TVIS turi leisti Perkančiojo subjekto darbuotojams kurti kartotinius veiklos ir valdymo procesus. | A visual workflow creation (WorkFlow) program, that would allow automate, review, modify repetitive activity and management processes must be in AMIS. It must be possible to create the automated WorkFlow in any functional module and for any DB object (asset, work order, purchase order, etc.). The AMIS must allow the Contracting Entity’s employees to create repetitive operational and management processes. |
|  |  |  | Naujų atributinių laukų kūrimas | Creating new attribute fields |
| DEMO | FR_15.2 | Papildomas/ Additional | Administratoriaus teisę turintiems darbuotojams turi būti suteikta galimybė kurti naujus atributinius formų laukus bei apibrėžti jų logiką. | Employees with administrator privileges must have the possibility to create new attribute fields for forms and define their logic. |
|  |  |  | Automatinių laiškų siuntimas | Sending automated emails |
|  | FR_15.3 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi sudaryti galimybę formuoti ir siųsti priminimus elektroniniu laišku dėl bet kurio procedūrinio veiksmo visoje sistemoje. | The AMIS must allow for the creation and sending of e-mail reminders for any procedural action throughout the system. |
|  |  |  | Laukų konfigūravimas | Configuring fields |
| DEMO | FR_15.4 | Privalomas/ Mandatory | Naudotojo aplinka (laukų, sąrašų išdėstymas lange ir pan.) turi būti konfigūruojama kiekvieno naudotojo pagal poreikius, kiek tai leidžia sistemos standartinis funkcionalumas | The user interface (arrangement of fields, lists in the window, etc.) has to be configured for each user according to his/her needs, as far as the system's standard functionality allows. |
|  |  |  | Pakeitimų registras | Register of amendments |
| DEMO | FR_15.5 | Privalomas/ Mandatory | TVIS sistemoje turi būti registruojami visi suderintų duomenų pakeitimai. Audito istorijoje turi būti saugoma informacija apie naudotoją, atlikusį veiksmą su duomenimis, veiksmo tipą (pridėjimas, atnaujinimas, ištrynimas), pakeitimo datą ir laiką, taip pat senas ir naujas duomenų reikšmes. Naudotojui turi būti suteikta galimybė peržiūrėti audito įrašus, filtruojant pagal naudotojo atliktus veiksmus, pakeitimų datas, senas ir naujas reikšmes bei pakeitimo laiką. | All changes to the reconciled data must be recorded in the AMIS system. The audit history must contain information on the user who performed the action on the data, the type of action (addition, update, deletion), the date and time of the change, as well as the old and new data values. The user must have the possibility to view the audit records filtered by the user’s action, the date of the change, the old and new values and the time of the change. |
| 16. ATASKAITOS/ REPORTS |  |  | Pastaba: Suderinus su perkančiuoju subjektu, ataskaitas galima realizuoti naudojant standartinius ataskaitų generavimo įrankius. | Note: Upon agreement with the contracting entity, the reports may be implemented using standard report generation tools. |
|  |  |  | Ataskaitų formavimo įrankiai | Reporting tools |
| DEMO | FR_16.1 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi turėti standartinių ataskaitų dizaino ir kūrimo įrankį, leidžiantį bendrovės personalui sukurti/tobulinti ataskaitas. | The AMIS must have a standard report design and development tool that allows company employees to create/improve reports. |
| DEMO | FR_16.2 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi turėti pagrindinių veiklos rodiklių kūrimo įrankį (angl. KPI). Iš TVIS sukauptų duomenų turi būti galimybė sukurti pagrindinius veiklos rodiklius ir sekti jų eigą laike. | The AMIS must have a tool for developing key performance indicators (KPIs). There must be a possibility to create KPIs from the data collected in the AMIS and to track their progress over time. |
| DEMO | FR_16.3 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi turėti ataskaitų langą (angl. Dashboard). Turi būti galimybė susikurti ir ataskaitų lange patalpinti sukurtas ataskaitas. Ataskaitų lange turi būti sukurtos 25 skirtingos veiklos rodiklius atvaizduojančios vizualizacijos. Veiklos rodikliai turės būti suderinti su Perkančiuoju subjektu. | The AMIS must include a reports dashboard. It must be possible to create reports and place them within the dashboard. The dashboard must contain 25 different visualizations representing performance indicators. The performance indicators shall be coordinated with the Contracting Entity. |
|  |  |  | Skaitmeniniai įrenginių pasai | Digital Device Passports |
|  | FR_16.4 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti sukurta relinės apsaugos ir automatikos skaitmeninio paso ataskaita. | A digital passport report for relay protection and automation must be created. |
|  | FR_16.5 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti sukurta pirminių įrenginių skaitmeninio paso ataskaita. | A digital passport report of the primary devices must be created. |
|  | FR_16.6 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti sukurta linijinio turto skaitmeninio paso ataskaita. | A digital passport report of the linear asset must be created. |
|  |  |  | Ypatingų įvykių ir atjungimų ataskaita | Report on special events and disconnections |
|  | FR_16.7 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti sukurta ypatingų įvykių ir atjungimų ataskaita. Ataskaita turi būti sugeneruojama Microsoft Excel formatu. Ataskaitoje turi būti galimybė sukurti aktyvias nuorodas (angl. Hyperlink) į pasitiktą sistemos langą (darbų užsakymo, atjungimo paraiškos ir pan.). Turi būti galimybė suplanuoti automatinį periodinį ataskaitos siuntimą pasirinktam gavėjų sąrašui. Ataskaita turi būti siunčiama du kartus per parą skirtingam gavėjų sąrašui elektroniniu paštu. Ypatingų įvykių ir atjungimų ataskaita | A report on special events and disconnections must be created in the AMIS. The report must be generated in Microsoft Excel format. The report must have the possibility to create active hyperlinks to a welcomed system window (work order, disconnection requisitions, etc.). It must be possible to schedule the automatic periodic sending of the report to a selected list of recipients. The report must be sent twice a day to a different list of recipients by e-mail. Report on special events and disconnections |
|  |  |  | Metinis apžiūrų grafikas | Annual inspection schedule |
|  | FR_16.8 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti funkcija, kuri iš numatytosios turto priežiūros plano ir numatyto periodiškumo ir/arba darbo užsakymų sukurtų metinius apžiūrų grafikus. Vienas apžiūrų grafikas turi būti generuojamas bendras visoms turto grupėms ir atskiri apžiūrų grafikai turi būti generuojami atskiroms turto grupėms: - Pastočių; - Statinių; - Elektros apskaitų; - Relinės apsaugos ir automatikos; - Linijų. Rekonstruojami objektai ir jų numatytosios priežiūros veiksmai neturi būti atvaizduojami metiniame apžiūrų grafike. Turi būti galimybė ataskaitą sugeneruoti Microsoft Excel formatu. Turi būti galimybė pateikti pastabas, kurios būtų atvaizduojamos šalia grafiko. Kiekvienos ataskaitos turinys turi būti suderintas su Perkančiuoju subjektu pagal konkrečios turto grupės poreikius. | The AMIS must have a function to generate annual inspection schedules from the default asset maintenance plan and the default frequency and/or work orders. A single inspection schedule must be generated common to all asset groups and separate inspection schedules must be generated for individual asset groups: - Substations; - Buildings; buildings; - Electrical Metering; - Relay Protection and Automation; - Lines. The objects to be reconstructed and their preventive maintenance actions must not be shown in the annual inspection schedule. It must be possible to generate the report in Microsoft Excel format. It must be possible to provide comments to be displayed next to the schedule. The content of each report must be agreed with the Contracting Entity according to the needs of the specific asset group. |
|  |  |  | Daugiametis remonto ir techninės priežiūros planas | Multiannual repair and maintenance plan |
|  | FR_16.9 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti funkcija, kuri iš numatytosios turto priežiūros plano ir numatyto periodiškumo ir/arba darbo užsakymų sukurtų daugiamečius remonto planus 12 metų periodui. Vienas remonto planas turi būti generuojamas bendras visoms turto grupėms ir atskiri remonto planai turi būti generuojami atskiroms turto grupėms: - Pastočių; - Statinių; - Elektros apskaitų; - Relinės apsaugos ir automatikos; - Linijų. Rekonstruojami objektai ir jų numatytosios priežiūros veiksmai neturi būti atvaizduojami daugiamečiame plane. Turi būti galimybė ataskaitą sugeneruoti Microsoft Excel formatu. Turi būti galimybė pateikti pastabas, kurios būtų atvaizduojamos šalia plano. Kiekvienos ataskaitos turinys turi būti suderintas su Perkančiuoju subjektu pagal konkrečios turto grupės poreikius. | The AMIS must have a function that generates multi-year repair plans for a period of 12 years from the default asset maintenance plan and the default periodicity and/or work orders. A single repair plan must be generated for all asset groups and separate repair plans must be generated for individual asset groups: - Substations; - Buildings; and; Buildings; - Electricity Metering; - Relay Protection and Automation; - Lines. The objects to be reconstructed and their planned maintenance actions must not be shown in the multiannual plan. It must be possible to generate the report in Microsoft Excel format. It must be possible to provide comments to be displayed next to the graph. The content of each report must be agreed with the Contracting Entity according to the needs of the specific asset group. |
|  |  |  | RAA veikimai | RAA operations |
|  | FR_16.10 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti ataskaita leidžianti peržiūrėti pasirinkto laikotarpio ir pasirinktų objektų eksploatacinius relinės apsaugos ir automatikos veikimus pagal duomenis gautus iš DH. | There must be a report allowing to view the operational performance of relay protection and automation for a selected period of time and for selected objects, based on the data received from DH. |
|  |  |  | Sistemos naudotojų ataskaita | System users report |
|  | FR_16.11 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti ataskaita leidžianti peržiūrėti sistemos naudotojus, jiems priskirtą padalinį, skyrių, roles ir paskutinę jungimosi prie sistemos datą. | There must be a report that allows you to view the users of the system, their assigned unit, department, roles and the last date of access to the system. |
|  |  |  | Atjungimų paraiškos | Disconnection requisitions |
|  | FR_16.12 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti sukurta ataskaita leidžianti peržiūrėti visas einamojo mėnesio aktualias atjungimo paraiškas pagal su Perkančiuoju subjektu suderintus atjungimo paraiškų kriterijus. | A report must be created to view all current disconnection requisitions for the current month according to the criteria for disconnection requisitions agreed with the Contracting Entity. |
|  |  |  | Metinio/mėnesinio atjungimo paraiškų plano vykdymo | Report on the execution of the annual/monthly disconnection requisition plan |
|  | FR_16.13 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi turėti galimybę pateikti ataskaitą apie metinio/mėnesio planavimo etape patvirtintų planų įgyvendinimą. Turi būti galimybė atvaizduoti, kiek procentų metinio/mėnesinio grafiko buvo įvykdyta pagal planą. Turi būti galimybė peržiūrėti atjungimo paraiškas, kurios nebuvo vykdomos pagal planą. | There must be a possibility to report in the AMIS on the implementation of the plans approved during the annual/monthly planning stage. There must be a possibility to show what percentage of the annual/monthly schedule has been achieved according to plan. It must be possible to view disconnection requisitions that have not been executed according to plan. |
|  |  |  | Atliktų darbų aktas | Deed of work carried out |
|  | FR_16.14 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti funkcija/ ataskaita, leidžianti rankiniu būdu suformuoti pasirinkto mėnesio atliktų darbų aktą iš darbo užsakymo duomenų. Turi būti galimybė nurodyti duomenų filtravimo/paieškos parametrus (priežiūros organizacija, objektas, rangovas, sutartis, biudžeto eilutė, atliktų darbų akto formavimo mėnesis ir pan.). | The AMIS must have a function/report that allows the manual generation of a work certificate for a selected month from the work order data. It must be possible to specify data filtering/search parameters (maintenance organisation, object, contractor, contract, budget line, month of creation of the works act, etc.). |
|  | FR_16.15 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi turėti funkciją leidžiančią mėnesio atliktų darbų akto ataskaitą kiekvienam naudotojui susiformuoti vieno mygtuko paspaudimu. Ataskaita turi būti formuojama iš TVIS pagrindinio lango. Kiekvienam naudotojui pateikiama skirtinga ataskaita, kurioje įtraukiami tik konkretaus naudotojo darbų užsakymai. Atliktų darbų akto ataskaitoje darbų užsakymai su perkamais elementais ir jų kainomis turi būti suklasifikuoti pagal rangovą, sutartį, biudžeto eilutę ir objektą. | The AMIS must have the functionality to generate a monthly report of the Works Performed Act for each user at the click of a button. The report must be generated from the AMIS main window. A different report must be provided for each user, including only the work orders of that user. In the Work Order Report, the work orders with the purchased elements and their prices must be classified by contractor, contract, budget line and object. |
|  |  |  | Darbų užsakymų suvestinė | Summary of work orders |
|  | FR_16.16 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti ataskaita leidžianti sugeneruoti dokumentą su visais pagal pasirinktus filtravimo parametrus atrinktais darbų užsakymais. Darbų užsakymus turi būti galimybė atfiltruoti pagal pasirinktus darbų užsakymų atributus (sutartį, rangovą, darbų užsakymo numerį ir pan.). | The AMIS must contain a report allowing the generation of a document containing all work orders selected according to the filtering parameters chosen. It must be possible to filter the work orders according to the selected work order attributes (contract, contractor, work order number, etc.). |
|  |  |  | DKG operatyvinis žurnalas | DKG Operational Log |
|  | FR_16.17 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti operatyvinio valdymo žurnalas, kuriame iš darbų koordinavimo modulio duomenų atrenkama ir chronologine tvarka atvaizduojama informacija apie budinčius darbuotojus, įrašus ir leidimus. | The AMIS must contain an operational management log, which must extract and display, in chronological order, information on the employees on duty, records and authorisations from the data in the Work Coordination Module. |
|  |  |  | Įrenginių ir medžiagų avarinio rezervo sąrašas | List of emergency reserve of devices and materials |
|  | FR_16.18 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti ataskaita leidžianti sugeneruoti dokumentą su visais pagal pasirinktus filtravimo parametrus atrinktais sandėlio elementais. Sandėlio elementus turi būti galimybė atfiltruoti pagal pasirinktus sandėlio elementų atributus (elemento numerį, įrenginio tipą ir pan.). | The AMIS must contain a report allowing the generation of a document with all the warehouse elements selected according to the selected filtering parameters. It must be possible to filter the warehouse elements according to the selected attributes of the warehouse elements (element number, device type, etc.). |
|  |  |  | Metinis atjungimų grafikas | Annual schedule of disconnections |
|  | FR_16.19 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti galimybė pasirinktiems metams suformuoti metinį atjungimų grafiką. | The AMIS must have the possibility to generate an annual schedule of disconnections for selected years. |
|  |  |  | Mėnesinis atjungimų grafikas | Monthly schedule of disconnections |
|  | FR_16.20 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti galimybė pasirinktiems metams ir mėnesiui suformuoti mėnesinį atjungimų grafiką. | The AMIS must have the possibility to generate a monthly disconnection schedule for the selected year and month. |
|  |  |  | Objektų charakteristikų ataskaita | Object Characteristics Report |
|  | FR_16.21 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti ataskaita leidžianti greitai ir patogiai sugeneruoti objektų charakteristikų ataskaitą pasirinktam turtui. Turto objektus turi būti galimybė išfiltruoti pagal pasirinktus turto atributus (elemento numerį, įrenginio tipą, priežiūros organizaciją ir pan.). | The AMIS must have a report that allows the quick and easy generation of an object characteristics report for a selected asset. It must be possible to filter the assets by selected asset attributes (element number, type of installation, maintenance organisation, etc.). |
|  |  |  | Linijinio turto atramų žiniaraštis | Report on transmission towers within linear assets |
|  | FR_16.22 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti galimybė peržiūrėti išsamią atramų informaciją (tipas, vieta, charakteristikos ir pan.) apie bet kurią pasirinktą oro liniją. | It must be possible to view detailed transmission towers information (type, location, characteristics, etc.) for any selected airline. |
|  |  |  | Linijų sankirtos | Intersections of lines |
|  | FR_16.23 | Privalomas/ Mandatory | Turi būti galimybė susigeneruoti pasirinkto linijinio turto sankirtų informaciją (atstumas nuo linijos pradžios, sankirtos elemento tipas ir pan.) | It must be possible to generate intersection information for the selected linear asset (distance from the start of the line, type of intersection element, etc.) |
|  |  |  | Tipinio perjungimo lapelio ataskaita | Report of the Standard switching procedures |
|  | FR_16.24 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti galimybė susigeneruoti pasirinkto tipinio perjungimų lapelio ataskaitą MS Excel formatu. | It must be possible to generate in the AMIS a report in MS Excel format for the selected standard switching procedure. |
|  |  |  | Darbų užsakymo ataskaita | Work order report |
|  | FR_16.25 | Privalomas/ Mandatory | Sistema turi turėti funkciją leidžiančią sugeneruoti išsamią pasirikto vieno arba kelių darbų užsakymų PDF ataskaitą su detalia informacija apie užsakytas paslaugas ir atliktus darbus. | The system must have the capability to generate a detailed PDF report of a selected single or multiple work orders with detailed information on the services ordered and the work carried out. |
|  |  |  | Tyrimų aktų ataskaita | Investigation report |
|  | FR_16.26 | Privalomas/ Mandatory | TVIS turi būti galimybė sugeneruoti tyrimų aktų ataskaitas. | The AMIS shall have the capability to generate reports from investigation reports. |

Lentelė 3. Integracijos/ Table 3. Integrations

| Integracijos | Integration |
| --- | --- |
| Integracijos su trečiosiomis sistemomis (įskaitant, bet neapsiribojant, ENTSO-E OPC, Esri ArcGIS, ar kitomis sistemomis) privalomos pagal numatytąją diegimo apimtį. Visos integracijos, išskyrus Esri ArcGIS, turi būti vykdomos per duomenų mainų platformą (pvz., ESB – Enterprise Service Bus). Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma sistemos architektūra būtų atvira integracijoms ir sudarytų galimybes sklandžiai realizuoti būsimus duomenų mainus per duomenų mainų platformą. | Integrations with third-party systems (including but not limited to ENTSO-E OPC, Esri ArcGIS, or other systems) are mandatory under the default implementation scope. All integrations, except for Esri ArcGIS, must be performed via a data exchange platform (e.g., ESB – Enterprise Service Bus). The Supplier must ensure that the proposed system architecture is open to integrations and enables seamless implementation of future data exchanges via the data exchange platform. |
| - TVIS - ArcGIS integracija | - AMIS - ArcGIS integration |
| Iš TVIS į Esri ArcGIS turi būti perduodami duomenys: - turto objektų ir linijinio turto objektų, segmentų, elementų TVIS ID, bendroji informacija ir charakteristikos; - sankirtų su kitais objektais informacija; - elektros perdavimo tinkle planuojamų vykdyti ir vykdomų darbų informacija; - išduotų leidimų darbams duomenys; - atjungimų paraiškų duomenys; - suplanuoti darbų užsakymai apžiūroms vykdyti. Iš Esri ArcGIS į TVIS turi būti paima ir į atitinkamas TVIS formas patalpinama apžiūrų darbų užsakymų vykdymo informacija su nuotraukomis ir užfiksuotais defektais. Pagal su Perkančiuoju subjektu suderintas taisykles, TVIS iš užregistruotų defektų turi būti automatiškai sukuriami defektų šalinimo darbų užsakymai su išsamia defekto informacija ir nuotraukomis. | Data must be transferred from the AMIS to the Esri ArcGIS: - AMIS IDs, general information and characteristics of assets and linear assets, segments, elements; - information on intersections with other objects; - information on planned and ongoing works on the electricity transmission network; - data on work permits issued; - disconnection requisition data; - Scheduled work orders for inspections. Inspection work order execution information with photographs and recorded defects must be extracted from the Esri ArcGIS to the AMIS and placed in the appropriate AMIS forms. In accordance with the rules agreed with the Contracting Entity, the AMIS must automatically generate work orders for defect rectification from the recorded defects, with details of the defect and photographs. |
| - TVIS – ESO atjungimų modulio integracija | - AMIS - ESO disconnection module integration |
| TVIS turi būti realizuota integracija perduodant Perkančiojo subjekto atjungimo paraiškų duomenis iš TVIS į ESO atjungimų modulį. Integracijos apimtyje turi vykti TVIS paraiškų su ESO derinimas ir derinimo informacijos sugrąžinimas į TVIS. Turi būti galimybė atšaukti derinamą atjungimo paraišką, pratęsti atjungimo paraišką ir atlikti pakartotinį derinimą perduodant informaciją į ESO atjungimų modulį. Į ESO atjungimų modulį turi būti perduodama informacija apie atjungimo paraiškų vykdymo pradžią ir pabaigą TVIS turi būti realizuota integracija pasiimant su Perkančiuoju subjektu derinamų ESO atjungimo paraiškų duomenis iš ESO atjungimų modulio į TVIS. Turi būti galimybė atlikti gautų paraiškų derinimą ir suderinimo/nesuderinimo informaciją perduoti į ESO atjungimų modulį. Į TVIS turi būti paimama informacija apie ESO atjungimo paraiškų vykdymo pradžią ir pabaigą. Jei ESO paraiška yra atšaukiama, TVIS turi pasiimti informaciją apie paraiškos atšaukimą. Jei ESO atjungimo paraiška pratęsiama, TVIS turi pasiimti pratęsimo informaciją ir turi būti galimybė atlikti pakartotinį derinimą perduodant derinimo informaciją į ESO atjungimų modulį. Pastaba: Diegėjas į Projekto apimtį turi įtraukti integraciją su šiuo metu ESO naudojamu atjungimų moduliu TEVIS sistemoje, taip pat ir su nauja ESO sistema, į kurią planuojama perkelti atjungimų modulį (konkreti sistema šiuo metu dar nėra žinoma).TEVIS sistemą planuojama naudoti iki 2028 m. | The integration of Contracting entity’s disconnection requisition data from the AMIS to ESO’s disconnection module must be installed in the AMIS. The integration must include the reconciliation of AMIS requisitions with ESOs and the return of reconciliation information to AMIS. It must be possible to cancel a reconciled disconnection requisition, extend a disconnection requisition and perform a reconciliation by transferring the information to ESO’s disconnection module. The ESO Disconnection Module must be provided with information on the start and end of disconnection requisitions. The integration must be installed in the AMIS by retrieving the data of the ESO disconnection requisitions coordinated with Contracting entity from the ESO Disconnection Module to the AMIS. It must be possible to perform reconciliation of the received requisitions and to transfer the reconciliation/non-conciliation information to the ESO disconnection module. Information on the start and end of the execution of ESO disconnection requisitions must be retrieved into the AMIS. If an ESO requisition is cancelled, the AMIS must retrieve the cancellation information. If an ESO disconnection requisition is extended, the AMIS must retrieve the extension information and it must be possible to perform a re-alignment by passing the alignment information to the ESO disconnection module. Note: The Contractor must include in the Project scope the integration with the disconnection module currently used by ESO in the TEVIS system, as well as with the new ESO system to which the disconnection module is planned to be migrated (the specific system is not yet known). The TEVIS system is planned to be used until 2028. |
| - TVIS - Paslaugų valdymo sistema integracija | - AMIS - ITSM integration |
| Į Paslaugų valdymo sistemą turi būti perduodamas TVIS užregistruotų turto objektų sąrašas. PVS užregistravus defektus TVIS turto objektams, užregistruotų defektų informacija turi būti perduodama į TVIS. TVIS automatiškai sukuriami darbų užsakymai defektų šalinimui. Defektų pašalinimo informacija turi būti automatiškai perduodama atgal į Paslaugų valdymo sistemą. | A list of the assets registered in the AMIS must be transferred to the ITSM. When defects have been registered in the ITSM for asset objects in the AMIS, the information of the registered defects must be transferred to the AMIS. Work orders must be automatically created in the AMIS for the rectification of defects. The defect rectification information must be automatically fed back to the ITSM. |
| - TVIS - SMS Gateway integracija | - AMIS - SMS Gateway integration |
| Iš TVIS sistema turėtų perduoti pranešimus į SMS Gateway. Turi būti galimybė siųsti SMS pranešimus apie elektros perdavimo tinkle atsiradusius defektus ir atsijungimus. | The system should transfer messages from the AMIS to the SMS Gateway. It should be possible to send SMS notifications of faults and disconnections in the electricity transmission network. |
| - TVIS - EMCOS integracija | - AMIS - EMCOS integration |
| Iš EMCOS į TVIS turi būti perduodama naujai užregistruoto apskaitos taško informacija, kurios pagrindu TVIS objektų registre užregistruojamas naujas apskaitos objektas. EMCOS Į TVIS turi periodiškai perduoti apskaitos taškų ir jų skaitiklių duomenis. Demontavus EMCOS apskaitos tašką arba skaitiklį, susijęs TVIS turto objektas taip pat turi būti demontuotas. | The information of the newly registered accounting point must be transferred from EMCOS to AMIS and must be used as a basis for the registration of the new accounting object in the AMIS object register. EMCOS must periodically transfer the data of the metering points and their meters to the AMIS. When an EMCOS metering point or meter is dismantled, the related AMIS asset must also be dismantled. |
| - TVIS - DARSIS integracija | - AMIS - DARSIS integration |
| Iš TVIS į DARSIS turi būti perduodami duomenys reikalingi nurodymų darbams ir pavedimų darbams kūrimui. TVIS į DARSIS turi perduoti: • Atjungimų paraiškų duomenis; • Objektų sąrašą (linijinis turtas, funkciniai objektai, serijiniai objektai); Iš DARSIS TVIS turi paimti duomenis leidimų informacijos pildymui: • Nurodymų duomenis (TVIS automatiškai sugeneruojamas naujas leidimas su nurodymo informacija. Duomenų perdavimas inicijuojamas keičiant nurodymo būseną.); • Pavedimų duomenis (TVIS automatiškai sugeneruojamas naujas leidimas su pavedimo informacija. Duomenų perdavimas inicijuojamas keičiant pavedimo būseną.). | The data required for the creation of work instructions and work orders must be transferred from AMIS to DARSIS. AMIS must transfer to DARSIS: - Disconnection requisition data; - A list of objects (linear assets, functional objects, serial objects); From DARSIS, AMIS must retrieve data for the completion of the authorisation information: - Instruction data (AMIS automatically generates a new permit with the instruction information. The data transfer is initiated by changing the status of the instruction); - Order data (A new authorisation with order information is automatically generated in the AMIS. The data transfer is initiated by changing the status of the order). |
| - TVIS - ODMS integracija | - AMIS - ODMS integration |
| TVIS į ODMS sistemą turi perduoti suderintus dispečerinių paraiškų duomenis atjungimų modeliavimui atlikti. | The AMIS must transfer to the ODMS system the matched dispatch requisition data for the modelling of disconnections. |
| - TVIS - AMS integracija | - AMIS - AMS integration |
| AMS fiksuojami periodinių automatinių autotransformatorių darbinių parametrų matavimų parodymai. Faktiniams matavimo rezultatams neatitinkant ribinių dydžių, AMS fiksuojamas signalas apie galimą įrangos gedimą. Tokių signalų pagrindu TVIS turi būti registruojamas defektas. | The AMS records periodic measurements of the operating parameters of automatic autotransformers. If the actual measurement results do not comply with the limits, the AMS must record a signal indicating a possible device failure. On the basis of such signals, a defect must be recorded in the AMIS. |
| - TVIS - DH integracija | - AMIS - DH integration |
| TVIS turi būti sukurta galimybė po įvykio tinkle iš ilgalaikio archyvo informacinės sistemos (DH) gauti išsamią informaciją apie tuo laikotarpiu užfiksuotą RAA įrangos veikimą. Gauti RAA įrangos veikimo duomenys turi būti užregistruojami TVIS. Pastaba: integracijos derinimo ir realizacijos etape bus patikslinta LITGRID AB naudojama ilgalaikio archyvo informacinė sistema. | The AMIS must have the possibility to retrieve from the long-term archive information system (DH), after a network event, detailed information on the performance of the RAA device recorded during that period. The resulting RAA device performance data must be recorded in the AMIS. Note: The information system used by LITGRID AB for the long-term archive will be adjusted during the integration coordination and installation stage. |
| - TVIS - OPC įrankio integracija | - AMIS - OPC tool integration |
| Integracija su ENTSO-E OPC Pan European Tool turi būti įgyvendinta TVIS sistemoje. Ši integracija turi užtikrinti automatinį planuojamų atjungimų duomenų apsikeitimą tarp TVIS ir ENTSO-E platformos. Pats ENTSO-E įrankis neturi būti diegiamas TVIS sistemoje, tačiau TVIS turi palaikyti planuojamų atjungimų informacijos siuntimą į ENTSO-E OPC platformą, taip pat susijusios informacijos gavimą ir atvaizdavimą iš jos. | Integration with the ENTSO-E OPC Pan European Tool must be implemented in the AMIS. The integration shall enable the automated exchange of planned disconnection data between the AMIS and the ENTSO-E platform. The ENTSO-E tool itself is not to be installed within AMIS, but AMIS must support sending planned disconnection information to the ENTSO-E OPC platform, as well as retrieving and displaying relevant data from it. |
| - PVIS – TVIS integracija | - PMIS - AMIS integration |
| TVIS turi turėti integraciją su PVIS, siekiant TVIS efektyviai suplanuoti atjungimo paraiškas, reikalingas PVIS projektų įgyvendinimui. | The AMIS must have integration with the PMIS in order for the AMIS to efficiently schedule the disconnection requisitions required for the implementation of PMIS projects. |

# Reikalavimai TVIS dokumentacijai/ Requirements for AMIS documentation

| Turi būti parengti ir TVIS naudotojams prieinamoje vietoje patalpinti sistemos modulių naudotojų vadovai. Nuoroda į naudotojų vadovus arba naudotojų vadovai turi būti patalpinti TVIS. Naudotojų vadovuose turi būti pateikta išsami informacija apie sistemos funkcijas, laukų reikšmes, procesus. Naudotojų vadovai turi būti atnaujinami kiekvieną kartą kai sistemoje Diegėjas atlieka pakeitimus. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Visi Diegėjo atlikti pakeitimai turi būti aprašomi funkcinės ir techninės specifikacijos dokumentuose, kurie turi būti patalpinti Sistemos administratoriams pasiekiamoje talpykloje. Dokumentai pateikiami lietuvių arba anglų kalba. Dokumentai turi būti talpinami Diegėjo dokumentų saugykloje, prieinamoje Perkančiajam subjektui. | User manuals for the modules of the system must be prepared and made available to the users of the AMIS in an accessible place. A link to the user manuals or the user manuals must be made available on the AMIS. The user guides must contain detailed information on system functions, field values and processes. The user guides must be updated whenever changes are made to the system by the Implementer. Documents are submitted in Lithuanian. All changes made by the Implementer must be described in the functional and technical specification documents, which must be placed in a repository accessible to the System Administrators. Documents are submitted in Lithuanian or English. The documents must be stored in the Supplier’s document repository, accessible to the Contracting Entity. |
| --- | --- |

# Reikalavimai TVIS naudotojų mokymams/ Training requirements for AMIS users

| Projekto vykdymo metu turės būti atlikti šie mokymai: - TVIS administratorių mokymai; - TVIS pagrindinių naudotojų mokymai. Turi būti surengti mokymai sistemos administratoriams. Mokymų tikslas – apmokyti TVIS naudotojus administruoti TVIS, dirbti su programine įranga tiek, kiek to reikia TVIS administravimui. Mokymai turi būti vedami lietuvių arba anglų kalba. Turi būti surengti mokymai pagrindiniams sistemos naudotojams. Mokymų tikslas – apmokyti TVIS naudotojus TVIS aplinkoje atlikti darbo funkcijas. Mokymai turi būti vedami lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas privalės apmokyti tik TVIS administratorius ir pagrindinius (Key User) naudotojus. Galutinių naudotojų (End User) mokymai į tiekėjo atsakomybę neįeina. Tikslus mokymų grafikas, turinys bei forma bus detaliai suderinti Projekto įgyvendinimo etape, atsižvelgiant į projekto poreikius ir dalyvių specifiką. Suderinus su Perkančiuoju subjektu, mokymai gali vykti Perkančiojo subjekto patalpose (Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius) arba nuotoliniu būdu. | The following training will need to be carried out during the Project: - Training for AMIS administrators; - Training for AMIS key users. Training must be provided for system administrators. The purpose of the training is to train the users of the AMIS to administer the AMIS and to work with the software to the extent necessary for the administration of the AMIS. Training must be conducted in Lithuanian or English. Training must be provided for key users of the system. The purpose of the training is to train the users of the AMIS to perform their job functions in the AMIS environment. Training must be conducted in Lithuanian or English. The Supplier shall be required to train only the TVIS administrators and key users. The training of end users shall not be the responsibility of the Supplier. The exact training schedule, content, and format will be thoroughly agreed upon during the Project implementation phase, taking into account the project’s needs and the participants’ specifics. In agreement with the Contracting Entity, the training may take place at the premises of the Contracting Entity (Karlo Gustavo Emilio Manerheimo Str. 8, Vilnius) or remotely. |
| --- | --- |

# Sistemos diegimo projekto valdymo aplinka/ System Implementation Project Management Environment

| TVIS diegimo projektas valdomas Tiekėjo siūlomoje projektų valdymo aplinkoje (sistemoje), jeigu tokia sistema atitinka žemiau nurodytus reikalavimus. Reikalavimai projektų valdymo aplinkai: 14.1. Prieiga Perkančiojo subjekto atstovams: 14.1.1. Turi būti užtikrinta nuolatinė, nemokama prieiga projekto dalyviams iš Perkančiojo subjekto pusės. 14.1.2. Prieiga turi būti teikiama per saugų ryšį (HTTPS, VPN ar kitas šiuolaikinis sprendimas). 14.2. Vartotojų teisės: 14.2.1. Perkančiojo subjekto paskirti vartotojai turi turėti galimybę: 14.2.1.1. Peržiūrėti visus su projektu susijusius dokumentus, užduotis, progresą. 14.2.1.2. Registruoti naujas užduotis ar pastabas, komentuoti. 14.2.1.3.Generuoti ataskaitas apie darbų vykdymo eigą. 14.3. Duomenų prieinamumas ir saugumas: 14.3.1. Visa projekto eiga, dokumentacija ir komunikacija turi būti saugoma centralizuotai projektų valdymo sistemoje. 14.3.12 Projektui pasibaigus, visa informacija turi būti eksportuojama ir perduodama Perkančiajam subjektui suderintu formatu (pvz., PDF, XLSX, HTML, ar kitas formatas). 14.3.3. Duomenys turi būti prieinami viso projekto vykdymo metu ir saugomi ne trumpiau nei 12 mėnesių po projekto pabaigos, jeigu nesusitarta kitaip. 14.4. Sistemos pasiekiamumas: Projektų valdymo aplinka turi būti pasiekiama bent 95 % mėnesinio pasiekiamumo lygiu (išskyrus planinius atnaujinimus, iš anksto informavus Perkančiojo subjekto projekto sistemos naudotojus). 14.5. Darbo eiga: 14.5.1. Projektas turi būti valdomas pagal aiškiai apibrėžtą darbo eigą (workflow), kurioje būtų įtraukti etapai, tokie kaip: planavimas, vykdymas, testavimas, patvirtinimas, užbaigimas. 14.5.2. Kiekviena užduotis turi turėti atsakingą asmenį bei esant sistemos galimybei – užduoties vykdymo stebėtojus, vykdymo terminą, būseną ir vertinimo komentarus. | The AMIS implementation project shall be managed in the project management environment (system) proposed by the Supplier, provided that such system meets the requirements specified below. Requirements for the project management environment: 14.1. Access for representatives of the Contracting Entity: 14.1.1. Continuous, free access must be ensured for project participants from the Contracting Entity. 14.1.2. Access must be provided via a secure connection (HTTPS, VPN, or another modern solution). 14.2. User permissions: 14.2.1. Users appointed by the Contracting Entity must be able to: 14.2.1.1. View all project-related documents, tasks, and progress. 14.2.1.2. Register new tasks or comments and provide feedback. 14.2.1.3. Generate reports on task execution progress. 14.3. Data availability and security: 14.3.1. The entire project progress, documentation, and communication must be stored centrally in the project management system. 14.3.2. Upon project completion, all information must be exported and handed over to the Contracting Entity in an agreed format (e.g., PDF, XLSX, HTML, or another format). 14.3.3. The data must be accessible throughout the project implementation period and retained for no less than 12 months after project completion, unless otherwise agreed. 14.4. System availability: The project management environment must maintain at least 95% monthly availability (excluding scheduled maintenance, provided prior notice is given to the Contracting Entity’s project system users). 14.5. Workflow: 14.5.1. The project must be managed according to a clearly defined workflow that includes stages such as planning, execution, testing, approval, and closure. 14.5.2. Each task must have a responsible person assigned, and—if the system allows—observers, execution deadlines, status, and evaluation comments. |
| --- | --- |

# Reikalavimai TVIS duomenų paruošimui/ Requirements for AMIS data preparation

| Diegėjas turi įvertinti Perkančiojo subjekto įvairiuose formatuose ir DB turimų bei kaupiamų duomenų kokybę, jų tinkamumą įkėlimui į TVIS. Diegėjas turės įvertinti, adaptuoti, priderinti prie TVIS duomenų struktūros bei importuoti Perkančiojo subjekto duomenų bazėje sukauptus duomenis (turto objektus, darbų užsakymus, NP veiksmus ir pan.). Tikslus perkeliamų duomenų sąrašas turės būti suderintas su Perkančiuoju subjektu projekto įgyvendinimo etape. | The Implementer must assess the quality of the data held and stored by the Contracting Entity in the various formats and DBs and their suitability for uploading to the AMIS. The Implementer will have to evaluate, adapt, adapt to the AMIS data structure and import the data stored in the Contracting Entity’s database (asset objects, work orders, NP actions, etc.). The exact list of data to be transferred must be agreed upon with the Contracting entity during the project implementation phase. |
| --- | --- |

# Reikalavimai TVIS garantiniam aptarnavimui/ Requirements for AMIS after-sales service

| - Garantija Projektui Diegėjas garantinį aptarnavimą turi teikti ne mažiau nei 12 mėnesius nuo TVIS perdavimo eksploatacijai akto pasirašymo dienos. TVIS perdavimo eksploatacijai aktas pasirašomas tuomet, kai į TVIS PROD aplinką įdiegiamas ištestuotas ir priėmimo – perdavimo aktais patvirtintas bazinių tarpusavyje susijusių funkcijų paketas, taip pat į TVIS įkelti suderinti duomenų paketai, reikalingi procesams vykdyti. Sistema turi būti paruošta eksploatacijai. Svarbiausios tarpusavyje susijusios funkcijos: - Turto valdymas - Atsargų valdymas - Dokumentų valdymas - Sutarčių valdymas - Pirkimų valdymas - Numatytosios priežiūros valdymas - Darbų valdymas - Darbų koordinavimas - Atjungimų valdymas - Rangovų portalo valdymas - Ataskaitos Šios funkcijos atitinka Projekto etapų ir mokėjimo grafiko SS 7.10 priedo etapus nurodytus eilutėse 7-17. Papildomų etapų nurodytų SS 7.10 priedo grafike, B stulpelio 18-22 eilutėse, garantinis aptarnavimas taikomas atskirai – nuo kiekvieno etapo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. - Garantija vystymo Paslaugoms Diegėjas turi atlikti garantinį aptarnavimą ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo TVIS vystymo darbų priėmimo - perdavimo aktų pasirašymo dienos. - Garantiniai darbai: - TVIS programinės įrangos veikimo stebėsena; - TVIS programinės įrangos klaidų ir netikslumų registravimas; - TVIS programinės įrangos klaidų ar netikslumų taisymą ir atliktų pakeitimų testavimas; - TVIS sisteminės ir taikomosios programinės įrangos nustatymų keitimas ir jos veikimo optimizavimas pagal apkrovos rodiklius; - TVIS audito žurnalų analizė siekiant aptikti galimas TVIS veikimo ir saugos problemas; - Išgadintų (sugadintų) duomenų atstatymas, kai gedimo priežastis yra Diegėjo klaidos; - TVIS naudotojų ir administratorių instrukcijų ir interaktyvios naudotojų pagalbos (kontekstinės pagalbos) tikslinimas pagal atliktus TVIS programinės įrangos pakeitimus; Konsultacijos telefonu ir elektroniniu paštu turi būti teikiamos TVIS administratoriams darbo laiku nuo 07:30 iki 16:30 val. (Lietuvos laiku). Konsultacijos teikiamos lietuvių arba anglų kalba. | 16.1. Project Warranty The Implementer shall provide warranty services for at least 12 months from the date of signing the AMIS handover to operation act. The AMIS handover to operation act is signed when a tested and acceptance-confirmed package of basics interrelated functionalities is deployed into the AMIS PROD environment, and when the approved data packages required for the processes are uploaded into the system. The system must be ready for operation. The essential interrelated functionalities are: - Asset management - Inventory management - Document management - Contract management - Purchase management - Preventive maintenance management - Work management - Work Coordination - Disconnections management - Contractor‘s portal management - Reports These functions correspond to project stages listed in rows 7–17 of Annex SS 7.10 (Project Stages and Payment Schedule). For additional stages listed in rows 18–22 of column B in the same annex, warranty support is applied separately—starting from the date of signing the acceptance-handover act for each respective stage. 16.2. Warranty for Development Services The Implementer must provide warranty services for at least 12 months from the date of signing of the acceptance – handover acts for the AMIS development tasks. 16.3. Warranty services: - Monitoring the performance of the AMIS software; - Logging errors and inaccuracies in the AMIS software; - Fixing errors or inaccuracies in the AMIS software and testing the changes made; - Modifying and optimising the settings and performance of the AMIS system and application software based on load indicators; - Analysis of the AMIS audit logs to detect potential problems in the operation and security of the AMIS; - Recovery of corrupted data when the failure is caused by errors by the Implementer; - Revising the AMIS user and administrator manuals and the interactive user help (context help) in line with changes made to the AMIS software. Telephone and email consultations must be provided to the AMIS administrators during Office hours from 07:30 am to 04:30 pm (Lithuanian time). Consultations must be provided in Lithuanian or English. |
| --- | --- |

# Reikalavimai TVIS sprendimo demonstracijai/ Requirements for the demonstration of the AMIS solution

| Pirkimo proceso metu, potencialus tiekėjas turi pademonstruoti savo siūlomą TVIS sprendimą. Tam kad tiekėjas gautų balus už C kriterijų, būtina pademonstruoti sistemoje realizuotą funkcionalumą. Jo vertinimas atliekamas pagal G stulpelio kriterijus nurodytus „4.6 Annex TS_5 DEMO funkcijų sąrašas ir vertinimo kriterijai_List of DEMO features and evaluation criteria“ faile. Pastaba. Apie parengtų scenarijų demonstravimo laiką ir vietą pirkimo Komisija praneš paslaugų teikėjams. Sistemos demonstravimo metu Perkantysis subjektas turės teisę pasiūlyti duomenų rinkinius ir scenarijus, pagal kuriuos paslaugų teikėjas turės atlikti informacinės sistemos demonstravimą. Taip pat Perkantysis subjektas demonstravimo metu gali paprašyti pademonstruoti bet kurį kitą reikalavimą, kurį paslaugų teikėjas pažymėjo kaip standartinį sistemos funkcionalumą. Jeigu Perkančiojo subjekto nustatytas funkcionalumas nėra standartinis paslaugų teikėjo siūlomoje sistemoje, paslaugų teikėjas scenarijų demonstravimo metu išsamiai pristatyti įgyvendinamą tokio funkcionalumo realizavimo viziją (gaires), numatomą realizavimo būdą, pagrindinius veikimo principus. Demonstracijai skirtas laikas: 3 valandos. | During the purchase process, the potential supplier must demonstrate its proposed AMIS solution. In order for the supplier to receive scores for Criterion C, it is necessary to demonstrate the functionality implemented in the system. The evaluation is carried out according to the criteria in column G, as specified in the file “4.6 Annex TS_5 DEMO funkcijų sąrašas ir vertinimo kriterijai_List of DEMO features and evaluation criteria”. Note. The purchase Commission will notify the time and place of the demonstration of the prepared scenarios to the service providers. During the demonstration of the system, the Contracting Entity will have the right to propose the data sets and scenarios on which the service provider will have to carry out the demonstration of the information system. The Contracting Entity may also ask for a demonstration of any other requirement that the service provider has marked as standard functionality of the system during the demonstration. If the functionality identified by the Contracting Entity is not a standard feature of the system proposed by the service provider, the service provider must, during the demonstration of the scenarios, provide a detailed presentation of the vision/guidelines for the realization of such functionality, the envisaged method of realization, and the main principles of operation. Demonstration time: 3 hours. |
| --- | --- |

# Projekto komanda / Project team

| Projekto įgyvendinimo metu Perkančiojo subjekto atstovai bus trys darbuotojai, kurie dalyvaus sprendimų planavimo, testavimo ir kitų su projektu susijusių veiklų vykdyme. Esant poreikiui, papildomai į veiklas galės būti įtraukti iki 30 kitų padalinių darbuotojų pagal jų kompetencijos sritis ir atsakomybės ribas. | During the project implementation, the Contracting Entity will be represented by three employees who will be involved in solution planning, testing, and other project-related activities. If necessary, up to 30 additional employees from other departments may be engaged in the activities based on their areas of expertise and responsibilities. |
| --- | --- |

# Priedai/ Annexes

| TS_1. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui | TS_1. Minimum information security requirements for project designment and implementation |
| --- | --- |
| TS_2. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui | TS_2. Minimum information security requirements for the provision of services |
| TS_3. Minimalūs inf. saugumo reikalavimai programinės įrangos kūrimui | TS_3. Minimum information security requirements for software development |
| TS_4. TVIS naudotojai ir rolės | TS_4. TVIS users and roles |
| TS_5. DEMO funkcijų sąrašas ir vertinimo kriterijai | TS_5. List of DEMO features and evaluation criteria |

Į nurodytą maksimalų sprendimo laiką yra įskaičiuojamas reakcijos laikas (Tiekėjo įsipareigojimas savalaikiai pradėti spręsti incidentą). / The specified maximum resolution time includes the response time (the Supplier's commitment to start addressing the incident in a timely manner).