Specialiųjų pirkimų sąlygų 6 priedas

NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ STOGŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS Nr. ____

20__ m. _____________ ____ d. Kaunas

SPECIALIOJI DALIS

Ši rangos darbų be projektavimo pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) vykdoma pagal šios Sutarties specialiojoje dalyje ir rangos darbų be projektavimo viešojo pirkimo–pardavimo sutarties bendrojoje dalyje numatytas sąlygas. Sutarties specialiosios dalies sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties bendrosios dalies sąlygomis.

Sutartis aukščiau nurodytą datą yra sudaryta tarp:

| UŽSAKOVAS | Juridinio asmens pavadinimas | ab „Kauno energija“ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Juridinio asmens kodas | 235014830 |  |
|  | Registracijos adresas | Raudondvario pl. 84, Kaunas |  |
|  | Korespondencijos adresas | sutampa su registracijos adresu |  |
|  | PVM mokėtojo kodas | LT350148314 |  |
|  | Atsiskaitomosios sąskaitos numeris | LT607044060002866144, AB SEB bankas |  |
|  | Kiti kontaktiniai rekvizitai | Tel. Nr. +370 800 11011 el. p. info@kaunoenergija.lt |  |
|  | Atstovaujama |  |  |
| RANGOVAS (vienas atskirai, arba jungtinės veiklos partnerių vardu) | Juridinio asmens pavadinimas |  |  |
|  | Juridinio asmens kodas |  |  |
|  | Registracijos adresas |  |  |
|  | Korespondencijos adresas |  |  |
|  | PVM mokėtojo kodas |  |  |
|  | Atsiskaitomosios sąskaitos numeris |  |  |
|  | Kiti kontaktiniai rekvizitai | Tel. Nr. el. p. |  |
|  | Atstovaujama |  |  |
| - Sutarties objektas / pirkimo pavadinimas: | Negyvenamųjų pastatų stogų remonto darbai. |  |  |
| - Sutarties įsigaliojimo data: | Kaip nurodyta Bendrosios dalies 15.1 p. |  |  |
| - Sutarties galiojimo terminas: | 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo datos su galimybe Sutartį 1 (vieną) kartą pratęsti 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Sutarties trukmė su pratęsimu 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, papildomai 2 (du) mėnesiai skiriami apmokėjimui, maksimali Sutarties trukmė 26 (dvidešimt šeši) mėnesiai. |  |  |
| 5. Prievolių įvykdymo užtikrinimai | Sutarties įvykdymo užtikrinimas taikomas, Sutarties bendrosios dalies 11.5 punktas. |  |  |
|  | Garantinio laikotarpio įsipareigojimo įvykdymo garantija / laidavimas taikomas. |  | Garantijos/laidavimo suma – 5 % nuo Sutarties kainos su PVM. |
|  | Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. |  | Pagal teisės aktų reikalavimus |
| - Sutarties kainos indeksavimui taikomas SSKI: | Rangos darbams (išskyrus šilumos tinklų rangos darbus): „visi statiniai“. |  |  |
| - Darbų atlikimo terminas | Nurodytas Sutarties 1 priede. |  |  |
| - Delspinigių taikomų Rangovui dydis | 1. Už galutinio Darbų įvykdymo vėlavimą – 0,1 proc. už kiekvieną dieną. 2. Už Darbų Tarpinio etapo vėlavimą – 0,05 proc. už kiekvieną dieną. |  |  |
| - Subrangovas (-ai) | - įrašoma: juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, registracijos adresas: korespondencijos adresas: PVM mokėtojo kodas; atsiskaitomosios sąskaitos numeris: tel. Nr.: el. paštas. TOLIAU PILDOMA TUO PAČIU PRINCIPU, ARBA ĮRAŠOMA „NĖRA“ |  |  |
| - Jungtinės veiklos sutartis | Jungtinės veiklos sutarties data ir numeris: įrašyti - Partneris Nr. 1: įrašoma: juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, registracijos adresas: korespondencijos adresas: PVM mokėtojo kodas; atsiskaitomosios sąskaitos numeris: tel. Nr.: el. paštas. - Partneris Nr. 2: TOLIAU PILDOMA TUO PAČIU PRINCIPU, ARBA ĮRAŠOMA „NĖRA“ |  |  |
| - Sutarties priedai: | - Techninės specifikacijos pavadinimas] su priedais, 2 lapai; - [data] Pasiūlymas (atskirai nepridedama, originalas saugomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje); - Ataskaitos forma, 1 lapas; - Atliktų darbų akto forma, 1 lapas; - Pažymos apie atliktų darbų vertę forma, 1 lapas; - Statybos darbų priėmimo–perdavimo akto forma, 1 lapas; - Jungtinės veiklos sutartis, ___ lapai (jei taikoma). |  |  |
| - Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys: | Užsakovo atstovas: įrašyti pareigos vardas pavardė, tel., el. p. |  |  |
|  | Rangovo atstovas: įrašyti pareigos vardas pavardė, tel., el. p. |  |  |
| - Sutarties sudarymui ir vykdymui Užsakovo priimti protokolai ir / ar sprendimai: | - įrašyti/data, komisijos posėdžio protokolas Nr. įrašyti; - įrašyti/data, komisijos posėdžio protokolas Nr. įrašyti. TOLIAU PILDOMA TUO PAČIU PRINCIPU |  |  |
| - Kitos sąlygos (pildoma jeigu jų yra): | ## 1. Negyvenamųjų pastatų stogo remonto darbų (toliau – Darbų) atlikimo terminai: 1.1 Stogo su bitumine danga remonto preliminarūs Darbų vykdymo terminai, įvertinant parapeto skardinimo darbus bei lietaus nuvedimo sistemos įrengimą, ventiliacinių kaminėlių įrengimą: - Kai remontuojamas stogo plotas ne didesnis kaip 50 m2 – 5 darbo dienos. - Kai remontuojamas stogo plotas ne didesnis kaip 100 m2 – 7 darbo dienos. - Kai remontuojamas stogo plotas ne didesnis kaip 300 m2 – 15 darbo dienų. - Kai remontuojamas stogo plotas ne didesnis kaip 700 m2 – 32 darbo dienos. ## 2. Prieš Darbų pradžią Rangovas, vadovaujantis 1 punkte pateiktais preliminariais darbų atlikimo terminais, susiderina su Užsakovu Darbų atlikimo terminus. ## 3. Ne vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios, Rangovas turi pateikti ir su Užsakovu suderinti technologinę kortelę, kurioje būtų detaliai aprašyta Darbų atlikimo technologija. 4. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.3 punktas. Tiekėjas atliekamiems statybos darbams turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijos priimtais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus). |  |  |
| - Sutarties pasirašymo būdas: | # PASIRINKTI VIENĄ: # Sutartis pasirašoma fiziniais parašais. # Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais # Sutartis pasirašoma fiziniais parašais, apsikeičiant Sutarties skenuota pasirašyta versija. |  |  |

Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.

Šalių rekvizitai ir parašai

| Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- |
| AB „Kauno energija“ | įrašyti |
| _________________________________ Vardas pavardė, pareigos Data: _________________________ | _________________________________ Vardas pavardė, pareigos Data: _________________________ |