2 priedas

Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo Šilo g. Šilalės m. techninio darbo projekto parengimo ir statybos darbų pirkimO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Rangovas pagal projektuotojo UAB „Atamis“ 2022 m. parengtą techninį projektą Nr. AT-21I-1852 (toliau - projektas) turės parengti darbo projektą bei atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo Šilo g. Šilalės m. rangos darbus. Detali informacija apie perkamus darbus pateikiama projekte.

- Rangovas privalo atlikti visus projekte numatytus darbus. Rangovui neįvertinus darbų, numatytų projekte, bus laikoma, kad jie įeina į kitų darbų sudėtį, numatytą veiklų sąraše, ir už tokius darbus atskirai nebus apmokama.

- Rangovas privalo parengti ir suderinti tvarkomo objekto kadastrines bylas bei geodezines  išpildomąsias nuotraukas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

- Teikdamas pasiūlymą dalyvis turi įvertinti reikiamus atlikti darbus pagal projekto technines specifikacijas, parengtus brėžinius ir darbo objektą, projekte atliekamų darbų kiekių žiniaraščius, ir darbus, kuriuos reikia atlikti, kad būtų pasirašytas statybą užbaigiantis dokumentas. Į siūlomą kainą būtina įskaičiuoti visas išpildomosios dokumentacijos, geodezinių nuotraukų bei statinių kadastrinių matavimų bylų, rangos darbų išlaidas ir visus mokesčius. Dalyvis turi prisiimti riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

- Darbo projekto parengimo bei rangos darbų atlikimo terminas – 2026.12.31. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus užbaigti techniniame projekte numatyti statybos darbai ir pasirašytas darbų perdavimo – priėmimo aktas.

6. Vandentiekio tinklai nuo šulinio V1-20 iki V1-24 ir nuotekų tinklai nuo šulinio F1-23 iki F1-19 jau yra įrengti, tačiau vykdant rangos darbus objekte, šią įrengtą atkarpą būtina prijungti prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų linijų.

7. Darbų atlikimo vieta: Šilalės rajono savivaldybės, Šilalės miesto seniūnija, Šilo g.

Statinių vieta Šilalės m., Šilo g. Šaltinis: www.maps.lt