Konkurso „Supaprastintas atviras konkursas dėl tretinio valymo įrenginio filtrų pirkimo“ sąlygų skyriaus II. Pirkimo objektas, poskyryje 12.1. nurodyta: „Prekė turi būti pristatoma adresu Šiaulių pl. 11., Telšiai per 2 mėnesiai po sutarties įsigaliojimo“. Užklausus gamintoją dėl tiekimo terminų, gavome atsakymą, kad gaminiai bus paruošti perdavimui per 2 mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos. Šiuos gaminius reikės atvežti PS nurodytu adresu - Šiaulių pl. 11 Telšiai jei šalys nesutaria kitaip. Prekių pristatymui bus reikalingas papildomas terminas – 1-2 savaitės.

Prašome PS padidinti sutarties įvykdymo terminą iki 2,5 mėnesio.

ATSAKYMAS: Sutinkame pratęsti sutarties terminą iki 2 su puse mėnesio