RANGOS SUTARTIS

2025 m.  _______________ mėn. ___ d. Nr. SS-_________

Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija (kodas Juridinių asmenų registre 188719391), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Aromedos Laucienės, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir XXXXXX (kodas juridinių asmenų registre XXXXXX), atstovaujama XXXXXX, veikiančio pagal XXXXXX, (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos darbų sutartį, toliau vadinama Sutartimi.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Užsakovas užsako, o Rangovas įsipareigoja atlikti daugiabučių namų adresu: Ramučių g., Naujoji Akmenė, kompleksinio sutvarkymo (įskaitant projektavimą) rangos darbus (toliau – Darbai). Darbai ir reikalavimai Darbams pateikiami Sutarties 1 priede „Darbų užduotis“ ir Sutarties 2 priede „Techninė užduotis“, kurios yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

  - Darbai, kurie nurodyti Sutarties 3 priede „Darbų įkainiai ir preliminarūs kiekiai“, atliekami pagal faktinį Užsakovo poreikį, pateikiant Rangovui užsakymus, kuriuos pateiks Užsakovo atstovas (užsakymai bus teikiami už Sutarties vykdymo kontrolę paskirto asmens). Užsakymai, kuriuose bus nurodomi Darbai ir jų atlikimo vieta, Rangovui bus pateikiami raštu (Rangovo el. paštu), Rangovui kiekvienu atveju užsakymo gavimo dieną Užsakovo el. paštu patvirtinant užsakymo iš Užsakovo gavimą.

  - Darbų atlikimo vieta – Ramučių g., Naujoji Akmenė.

II. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotas įkainis.

2.2.Pradinės sutarties vertė yra 1 239 669,42 (vienas milijonas du šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 42 ct) Eur be PVM, su PVM – 1 500 000,00 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių eurų 00 ct) Eur, kuri lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM.

2.3. Rangovas Darbus atlieka pagal Užsakovo poreikį. Galutinė kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklausys nuo vykdant Sutartį faktiškai atliktų Darbų kiekio, bet ne daugiau kaip už Pradinės sutarties vertę, nurodytą Sutarties 2.2 papunktyje. Jeigu Užsakovas užsakys Darbų už Pradinės sutarties vertę, nurodytą Sutarties 2.2 p. anksčiau nei sueis Sutarties galiojimo terminas, tai Sutartis nustos galioti sekančią dieną po paskutinės PVM sąskaitos–faktūros (toliau – sąskaita faktūra) už atliktus Darbus apmokėjimo dienos.

2.4. Rangovui mokėtinos sumos už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus turi būti apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų Darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus privalo nustatyti ir nurodyti atliktų Darbų faktinį kiekį, kurį Užsakovo atstovas turi patikrinti ir patvirtinti. Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Sutarties 2 priede nurodytus įkainius.

2.5. Sutarties Darbų įkainiai perskaičiuojami ne rečiau kaip kas 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jei per šį laikotarpį Valstybės duomenų agentūros paskelbto Lietuvos statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – SSKI) pokytis yra didesnis kaip 5 (penki) procentai. Perskaičiuojama įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto paskutinį paskelbtą mėnesinį SSKI dalijant iš prieš 12 (dvylika) mėnesių nuo paskutinio paskelbto mėnesinio SSKI buvusio mėnesinio SSKI. Perskaičiuoti įkainiai taikomi tik tiems Darbams, kurie bus atliekami po įkainių perskaičiavimo. Susitarimas padidinti/sumažinti Darbų įkainius įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

2.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifui, Sutarties 2 priede nustatyti fiksuoti Sutarties Darbų įkainiai bus perskaičiuojami ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeitęs PVM tarifas taikomas jau atliktų Darbų, bet dar neapmokėtų ir tų Darbų, kurie bus atliekami po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, įkainiams perskaičiuoti. PVM pokytį Šalys įformina, pasirašydamos papildomą susitarimą. Pasikeitus kitiems mokesčiams Darbų įkainiai nebus perskaičiuojami.

2.7. Už Darbus Užsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3), Atliktų  darbų aktus (F-2) ir pateiktas sąskaitas– faktūras. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą ir apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus, Užsakovui privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „SABIS“ (elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama adresu

https://sabis.nbfc.lt/).

2.8. Rangovas, ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos, su lydraščiu perduoda Užsakovui pasirašytus (po 4 egz.): Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3) ir Atliktų  darbų aktus (F-2), juos taip pat pasirašytinai suderintus su seniūnijos seniūnu. Baigiantis kalendoriniams metams minėtus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki gruodžio 4 (ketvirtos) dienos. Užsakovas Rangovo pateiktus minėtus dokumentus privalo patvirtinti juos pasirašydamas per 5 (penkias) darbo dienas. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą ir apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus, Užsakovui privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „SABIS“ (elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt/). Rangovas Užsakovui gali pateikti tik po to, kai Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos ir Atliktų darbų aktai yra pasirašyti Užsakovo (už sutarties vykdymo kontrolę atsakingo asmens).

2.9. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti ankščiau nurodyti apmokėjimui pateiktų Darbų defektai.

2.10. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų, jei jis jų per Užsakovo nurodytą laikotarpį nesumoka.

2.11. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subteikėjams/subrangovams galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

2.11.1. subteikėjas/subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia prašymą Užsakovui, kuris inicijuoja Sutarties keitimą ir sudaro trišalį susitarimą tarp jo, Užsakovo ir Rangovo dėl tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju/subrangovu. Trišalis susitarimas turi būti sudarytas ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subteikėju/subrangovu. Trišaliame susitarime nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju/subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subteikimo /subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus;

2.11.2. subteikėjas/subrangovas, prieš pateikdamas PMV sąskaitą–faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subteikėjo/subrangovo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišaliame susitarime. Užsakovo atlikti mokėjimai subteikėjui / subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subteikėjo/subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų;

2.11.3. tiesioginis atsiskaitymas su subteikėju/subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju/subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subteikėjui/subrangovui;

2.11.4. jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju/subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir subteikėjo/subrangovo nurodyti faktiniai kiekiai/apimtys/mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita;

2.11.5. atsiskaitymas su subteikėju/subrangovu vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

2.11.6. atsiskaitymui su subteikėju/subrangovu negali būti taikomi Sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos.

- SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

  - Darbų atlikimo terminas per kurį bus teikiami Darbų užsakymai – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Ši Sutartis įsigalioja kai Šalys pasirašo Sutartį ir Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, numatytą Sutarties 4.1.5.2 p. (arba Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydį atitinkančią pinigų sumą perveda į Užsakovo Sutarties rekvizituose nurodytą atsikaitomąją sąskaitą).

  - Darbų užsakymo atlikimo pradžia yra Rangovo raštiško (el. paštu) Darbų užsakymo iš Užsakovo gavimo diena. Šiuos Darbus Rangovas atlieka per Sutarties 1 priedo 9 punkte „Darbų atlikimo terminai“ nurodytus terminus, nuo užsakymo iš Užsakovo gavimo dienos. Jei bus užsakomas projektas ir Darbai, tokiu atveju Rangovas projektą įsipareigoja parengti per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo. Kartu su užsakymu Rangovui bus pateikta projektavimo užduotis. Tokiu atveju Darbų pradžia – projekto perdavimo Užsakovui perdavimo-priėmimo aktu diena.

  - Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Rangovas įsipareigoja:

    - nurodytus Darbus atlikti savo medžiagomis, priemonėmis ir perduoti Užsakovui;

    - Darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų, taisyklių, standartų;

    - garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, eismo saugumą, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

Pastaba. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Jeigu pagal teisės aktus Darbams atlikti būtini papildomi leidimai, licencijos, atestatai ar kiti dokumentai, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

    - Darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darbų kokybė turi atitikti Kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008-01-09 įsakymu Nr.D1-11/3-3,  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015-01-30 įsakymo Nr. V(E)-1 „Dėl kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15 patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019-12-23 įsakymo Nr. V-194 „Dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19 patvirtinimo“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015-07-01 įsakymo Nr. V(E)-15  „Dėl automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimo metodinių nurodymų MN PAS 15 patvirtinimo“, bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimais;

    - per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui pagal Sutarties 4 priedą įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, pirmo pareikalavimo, besąlygišką ir neatšaukiamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (originalus) tokiomis sąlygomis:

      - garantas arba laiduotojas: bankas, kredito unija ar draudimo bendrovė;

      - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 (dešimt) procentų nuo Pradinės sutarties vertės be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas – bet koks Rangovo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties terminą (Darbų atlikimo ir apmokėjimo už juos);

      - jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip Sutarties 4.1.5.2 p. nurodytai sumai ar į Užsakovo sąskaitą pervesti sumą, atitinkančią Sutarties įvykdymo užtikinimo sumą. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos draudiko įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą vykdymo;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimui Sutarties 4.1.5 p. nurodytu terminu Rangovas taip pat gali į Užsakovo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą Sutarties rekvizituose, pervesti sumą, atitinkančią Sutarties įvykdymo užtikinimo dydį;

    - dėl savo kaltės Sutartyje nustatytu terminu po užsakymo pateikimo nepradėjęs vykdyti Darbų, juos ar dalį Darbų sustabdęs be pateisinamos priežasties, mokėti Užsakovui 5 (penkis) proc. nuo bendros užsakymo sumos be PVM baudą (už kiekvieną pažeidimą atskirai) ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius;

    - dėl savo kaltės nevykdant/netinkamai vykdant nors vieną iš kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, nesusijusių su Sutarties 4.1.7 ir 4.1.9 papunkčiuose jau nurodytomis aplinkybėmis, Užsakovo pareikalavimu Rangovas privalo sumokėti baudą, sudarančią 5 (penkis) proc. nuo Rangovo pasiūlyme nurodytų įkainių bendros sumos be PVM, kurią už pažeidimą (-us) turi teisę skirti Užsakovas;

    - uždelsęs Darbų atlikimą, už kiekvieną uždelstą dieną mokėti Užsakovui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. nuo bendros užsakymo sumos be PVM delspinigius (taikoma kiekvienam užsakymui atskirai) ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius;

4.1.10. Sutarčiai vykdyti subrangovai: (nurodyti);

4.1.11. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą;

4.1.12. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus;

4.1.13. papildomai ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų grupės partneris;

4.1.14. pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi;

4.1.15. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto statybos darbų vadovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis;

4.1.16. vykdyti Darbų metu gautus Užsakovo ir/ar statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja šiai Sutarčiai ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę – komercinę veiklą;

4.1.17. nedelsiant informuoti Užsakovą apie visus techninius, gamybinius, organizacinius nesklandumus, susijusius su  vykdomais Darbais;

4.1.18. gavęs Užsakovo rašytinį pranešimą apie nustatytus atliktų Darbų defektus, pašalinti juos per rašte nustatytą terminą. Per šį terminą nepašalinus defektų, mokėti 0,05 proc. delspinigius nuo užsakymo vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną;

4.1.19. organizuoti transporto ir pėsčiųjų eismą, užtikrinant visų objektų pasiekiamumą Darbų metu;

4.1.20. dalyvauti Užsakovo sudaromose komisijose dėl Akmenės rajono remontuotinų, prižiūrimų objektų (kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių) būklės nustatymo;

4.1.21. parengti ir pateikti Užsakovo sudaromoms komisijoms, nurodytoms Sutarties 4.1.20 p., numatomų vykdyti objektų paprastojo remonto, kapitalinio remonto ir priežiūros darbams defektinius aktus, sąmatas, objektų darbų vietos planus ir skersinių pjūvių brėžinius;

4.1.22. parengti projektus numatomiems vykdyti objektams pagal Užsakovo pateiktas projektavimo užduotis;

4.1.23. projekto dokumentacijas perduoti su lydraščiu Užsakovui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo Rangovui dienos. Darbus atlikti Sutarties 3.3 papunktyje nurodytais terminais (vidutinė darbų apimtis ne mažiau 200 m2);

4.1.24. Darbų su projektavimu užsakymo atveju Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę dėl žalos atlyginimo Užsakovui ir tretiesiems asmenims, padarytos objekte dėl jų kaltės ir statybos laikotarpiui Darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų Užsakovo naudai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas (kartu su apmokėjimą įrodančio dokumento kopija). Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios iki Darbų pabaigos datos. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengęs draudikas;

4.1.25. per Užsakovo nurodytą ir/ar technologiškai reikalingą trumpiausią terminą Rangovo rizika ir sąskaita šalinti Darbų garantinio laikotarpio metu atsiradusius bet kokius Sutarties pagrindu atliktų Darbų trūkumus, broką ar neatitikimus. Jei Rangovas jų nepašalina per šiame papunktyje nurodyta terminą, Užsakovas gali reikalauti sumokėti baudą, sudarančią 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų 00 ct). Taip pat Užsakovas tokius trūkumus, broką ar neatitikimus turi teisę pašalinti pats arba jo pasirinktas kitas tiekėjas. Tokiu atveju sąskaita dėl nuostolių atlyginimo pateikiama Rangovui, kuris privalo sumokėti susidariusią nuostolių sumą per Užsakovo nurodytą terminą;

4.1.26. jei paėmus mėginius ir atlikus laboratorinius tyrimus bus nustatyta, kad Darbai, kuriuos atliko Rangovas neatitinka teisės aktais jiems keliamų reikalavimų ir dėl to yra paskiriama finansinė išskaita, ji bus išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinų sumų arba Rangovas įsipareigoja nuoskaitos dydį atitinkančią lėšų sumą pervesti į Užsakovo atsiskaitomąją sąskaitą per Užsakovo raštu nurodytą terminą;

4.1.27. laikytis aplinkosauginių reikalavimų:

4.1.27.1. Sutartį pasirašyti el. būdu, atsisakyti popierinių dokumentų, reikalingą dokumentaciją rengti elektronine forma ir kitai Sutarties Šaliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus pasirašyti elektroniniu būdu, ataskaitas rengti ir pateikti tik elektroniniu būdu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu;

4.1.27.2. per visą Darbų vykdymo laikotarpį Rangovas privalo turėti galiojantį aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatą, išduotą nepriklausomos įstaigos, arba taikyti lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones, nurodytas savo pasiūlyme, ir turėti tai patvirtinančius dokumentus. Jeigu Rangovo ar ūkio subjektų grupės nario, ar subtiekėjo (jeigu vykdant pirkimo sutartį jie pasitelkiami) turimas aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojimas baigiasi iki Darbų atlikimo termino, kuriems turi būti taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto reikalavimai, laikotarpio pabaigos, Rangovas privalo užtikrinti, kad bus pratęstas turimas sertifikatas (arba įsigytas naujas) arba bus toliau taikomos pasiūlyme nurodytos lygiavertės aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės, ir pateikti tai pagrindžiančius dokumentus Užsakovui;

4.1.27.3. per visą Darbų, kuriems taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai, vykdymo laikotarpį Rangovas atlikdamas Darbus privalo taikyti galiojančio aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato reikalavimus arba pasiūlyme nurodytas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones;

4.1.27.4. Rangovas kiekvieną mėnesį Užsakovui turi pateikti: ataskaitas apie Rangovo pasiektų aplinkos apsaugos tikslų nustatytų pagal turimą aplinkos vadybos sistemą / aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių, kurias Rangovas nurodė savo pasiūlyme, įgyvendinimą, ir (arba), Rangovo (įmonės) vadovybės atlikto aplinkos apsaugos vadybos sistemos / aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių, kurias Rangovas nurodė savo pasiūlyme, patikrinimo ar pakartotinio stebėjimo rezultatus, ir (arba), naujausią dokumentaciją (pvz. procedūrų aprašymą) apie nustatytų aplinkos apsaugos tikslų / aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių, kurias nurodė savo pasiūlyme, vertinimo nukrypimų ištaisymus ir, kaip jie buvo pašalinti bei jei įmanoma, kokių prevencinių veiksmų Rangovas imsis ateityje, kad nukrypimai nesikartotų.

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbų atlikimui;

    - laiku apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus;

    - uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, mokėti Rangovui 0,05 (penkių šimtųjų) procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku neapmokėtos užsakymo sumos be PVM;

    - nutraukęs Sutartį nesant Rangovo kaltei, sumokėti Rangovui baudą sudarančią 3 (tris) proc. nuo Rangovo pasiūlyme nurodytos bendros įkainių sumos be PVM.

V. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

5.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

5.2. Sutarties Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei kita Sutarties Šalis Sutarties nevykdo/vykdo netinkamai ar kitomis sąlygomis nei numatyta Sutartyje ir jos prieduose ir tai gali būti pripažįstama esminiu Sutarties pažeidimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas. Taip pat dėl esminių Sutarties sąlygų: Sutarties įkainių ir kainodaros taisyklių, apmokėjimo sąlygų ir tvarkos, pažeidimo. Apie tokį Sutarties nutraukimą Šalis kitai Šaliai raštu praneša prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

5.3. Užsakovas prieš 5 (penkias) darbo dienas raštu įspėjęs Rangovą turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei:

5.3.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;

5.3.2. paaiškėjo aplinkybės, numatytos LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje;

5.4. Užsakovas taip pat turi teisę bet kada vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Rangovui prieš 5 (penkias) darbo dienas;

5.5. Užsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo Rangovui.

5.6. Bet kokiu atveju nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas kreipiasi į Rangovo draudiką dėl draudimo išmokos sumokėjimo bei Rangovas apmoka Užsakovui patirtus nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos gali būti išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų.

5.8. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

VI. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

VII. FORCE MAJEURE

7.1. Šalis, atsiradus nenumatytoms ir nenugalimoms aplinkybėms, trukdančioms vykdyti šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, ir kurių ji negali įtakoti, nedelsiant, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pateikusi kitai Šaliai raštišką perspėjimą, gali būti laikinai atleista nuo Sutarties vykdymo su sąlyga, kad išnaudojo visas realias ir protingas galimybes, kad pašalintų tas aplinkybes. Esant Force Majeure situacijai Sutarties vykdymo terminas nukeliamas Force Majeure veikimo laikotarpiui.

VIII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

8.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti, duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

8.2. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

8.3. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys: (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

8.4. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

8.5. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

8.6. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

8.7. Šalys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

8.8. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teisę prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Šalies teisėtam interesui – teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Šiomis teisėmis duomenų subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Šalių adresais arba el. pašto adresais (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Informuodamos Sutarčiai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jų asmens duomenų tvarkymą, Šalys įsipareigoja pateikti jiems šiame Sutarties punkte nurodytą informaciją apie jų teises.

IX. KITOS SĄLYGOS

9.1. Jeigu Rangovas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti Sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo nepateikia pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento arba iki Užsakovo nurodyto laiko nepasirašo Sutarties, arba atsisako sudaryti Sutartį LR Viešųjų pirkimų įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Sutartį.

9.2. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95, aktualia redakcija. Šios Sutarties pakeitimai ir papildymai turi būti daromi raštu ir pasirašomi abiejų Šalių.

9.3. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus Sutartyje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

9.4. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių.

9.5. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu abiejų Šalių pasirašyta Sutartis sudaroma 1 (vienu) egzemplioriumi. Šalys susitaria, kad elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų elektroninis parašas suprantamas kaip Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo nuostatas atitinkantis parašas, sukurtas saugia elektroninio parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

9.6. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą: Statybos skyriaus vedėjas Alvydas Statkus, tel. +370 672 94 260, el. p. alvydas.statkus@akmene.lt; Rangovo paskirtas asmuo susisiekti – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

9.7. Sutarties priedai:

9.7.1. Darbų užduotis – 1 priedas.

9.7.2. Techninė užduotis – 2 priedas;

9.7.3. Darbų įkainiai ir preliminarūs kiekiai – 3 priedas.

9.7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos – 4 priedas.

X. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

| Užsakovas Akmenės rajono savivaldybės administracija 188719391 Sąskaitos Nr. LT0940010043300010060 Banko rekvizitai AS Luminor Bank PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja Adresas: L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė tel.: (0 425) 57 133, el. p.: info@akmene.lt Administracijos direktorė Aromeda Laucienė | Rangovas |
| --- | --- |

2025 m.  _______________ mėn. ___ d. Nr. SS-_________ 1 priedas

TVIRTINU:

Akmenės rajono savivaldybės

administracijos direktorius

Aromeda Laucienė

2025 m. liepos            d.

DARBŲ UŽDUOTIS

| 1.UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) | Akmenės rajono savivaldybės administracija |
| --- | --- |
| 2.DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA | Daugiabučių namų adresu: Ramučių g., Naujoji Akmenė, kompleksinio sutvarkymo (įskaitant projektavimą) rangos darbai |
| 3.STATINIO KATEGORIJA | Ypatingi, neypatingi ir nesudėtingi statiniai |
| 4.STATYBOS RŪŠIS | Paprastasis remontas, kapitalinis remontas, rekonstrukcija, nauja statyba. |
| 5.OBJEKTO APRAŠYMAS | 1. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas - išlyginamojo sluoksnio iš AC11VN markės asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu ant esamos dangos pagal technologinius reikalavimus įsivertinant ir bituminės emulsijos panaudojimą bei esamos asfaltbetonio dangos nufrezavimą. 2. Asfalto 5 cm viršutinio sluoksnio iš minkštojo asfalto SA įrengimas. 2.1. Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sluoksnio pakeitimui pridėti ar atimti. 3. Asfalto 6 cm storio asfaltbetonio viensluoksnės dangos iš asfalto mišinio AC 16 PD įrengimas. 3.1. Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sluoksnio pakeitimui pridėti ar atimti. 4. Asfalto 2,5 cm storio dangos iš AC8VL asfaltbetonio mišinio (raudonas) įrengimas: 4.1. Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sluoksnio pakeitimui pridėti ar atimti. Įsivertinti dangos profiliavimą nepridedant papildomų medžiagų prieš klojant naujus asfaltbetonio dangos sluoksnius. 5. Kelkraščių sustiprinimas – kelkraščių dangos sustiprinimas h – 10 cm storio skaldos, (fr. 0/22; 0/32) 0,5 m pločiu, volavimas. 6. Pagrindo įrengimas: - pagrindo sluoksnio įrengimas iš smėlio įskaitant paskleidimą ir sutankinimą bei profiliavimą, esant poreikiui pašalinti viršutinę esamą danga. - pagrindo sluoksnių įrengimas iš dolomitinės skaldos vadovautis ĮT SBR 07 15 p. nuostatoms, įskaitant paskleidimą ir sutankinimą bei profiliavimą, esant poreikiui pašalinti viršutinę esamą dangą. - granito atsijos - smėlio atsijos skaldos /karjerinio žvyro mišinio 50/50 santykiu Pašalinus seną dangą sandėliuoti seniūno nurodytoje vietoje iki 5 km atstumu. 7. Ištisinio paviršiaus apdorojimas bitumine emulsija ir granitine skaldele arba dolomitine skaldele: 7.1. Granitine skaldele fr. 8/11; 7.2. Granitine skaldele fr. 5/8; 7.3. Dolomitine skaldele fr. 8/11; 7.4. Dolomitine skaldele fr. 5/8. 8. Asfaltbetonio dangos frezavimas – asfaltbetonio dangos frezavimas freza suformuojant tinkamus kelio dangos nuolydžius prieš klojant viršutinį asfalto dangos sluoksnį. Asfaltbetonio dangos išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą. 8.1. Betono sluoksnio ir jų gaminių ardymas. Ardomi elementai – kelio ir vejos bortai, pėsčiųjų takų betoninės plytelės, betono blokai ir kelio danga. Vidutinis ardomų betoninių dangų storis 20 cm. 9. Šulinio angos paaukštinimas - šulinio angos paaukštinimas iki dangos aukščio gelžbetoniniais žiedais su seno liuko perstatymu ir pažeistos dangos užtaisymu AC 11 VN asfaltbetoniu. Esant poreikiui numatyti remontą iki perdengimo plokštės. 10. Ketinis liukas - seno šulinio dangčio keitimas į ketinį liuką (plaukiojančio tipo). 11.Dangos mechaninis šlavimas asfaltbetonio dangos valymas mechanizuotu būdu. 12. Kelio profilio suformavimas. 13. Kelio griovio formavimas neišvežant grunto. 14. Grunto išvežimas formuojant kelio griovį. 15. Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai. 16. Mechanizuotas kelio rezervo planiravimas. 17.Gruntavimas, išpilant 1 t bituminės emulsijos ant gruntuojamo paviršiaus. 18. Dangos įrengimas iš betoninių trinkelių (įvairių spalvų tipo). Betono trinkelių storis - 6 cm ir 8 cm ilgis -20 cm, plotis – 10 cm. Dangos siūlės užpilamos smėliu, įskaitant 3 cm storio pasluoksnio įrengimą iš dolomitinės skaldos nuosijų 0/5. 19. Kelio, tako borto ir/arba įvažų bortų įrengimas pagal užsakovo pateiktą užsakymą ir/arba parengtą Rangovo projektą. Ant betono pagrindo įrengiami kelio betoniniai bortai (100x15x30) cm ir vejos betoniniai bortai (100x8x20) cm Rangovas įkainių sumoje turi įsivertinti įvairių tipų bortus pagal pateiktą preliminarų užsakomą kiekį. 20. Geodezinis trasos nužymėjimas. Trasos nužymėjimas atliekamas etapais (taškai dėl įvairių veiksnių gali neišlikti). Kelio nužymėjimo darbams sudaroma ašies ir visų statinio elementų nužymėjimo schema. 21. Medžių ir krūmų šalinimas, išraunant šaknis ir jas utilizuojant. Šalinami medžiai ir krūmai, kurie trukdo atlikti projektinius sprendinius. Taip pat šalinami savaimę užaugę menkaverčiai krūmai, medžiai, išraunami ir utilizuojami kelmai. 22. Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu. 23. Grunto kasimas rankiniu būdu. 24. Žemės sankasos planiravimas ir tankinimas. 25. Šlaitų ir plotų sutvirtinimas žole: apželdinant dirvožemio sluoksnį h> 10 cm rankiniu būdu. Vejos įrengimui naudoti daugiametes žoles. 26. Dirvožemio nukasimas ir sandėliavimas vietoje. 27.Dirvožemio nukasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu. 28. Geokompozitinio tinklo 40/40kN/m įrengimas. 29. Drenažinio vamzdžio įrengimas D 113/128 mm. 30. Drenažo žiočių D 160 mm įrengimas. 31. Neaustinės geotekstilės 300 g/ m2 įrengimas. 32. Skaldelės frakcijos. 11/22 virš drenažinio vamzdžio įrengimas. 33. Tranšėjos užpylimas smėliu šalčio atsparus sluoksnis (aikštelėse, važiuojamojoje kelio dalyje). 34. Plastikinių d425 mm apžiūros šulinėlių įrengimas. 35. Kelio ženklų įrengimas. Kelio ženklas turi būti: 35.1. pagamintas iš atsparių korozijai medžiagų (standartiniai kelio ženklai pagal LST EN 12899-1:2008 standartą); 35.2.padengtas šviesą atspindinčia plėvele (ne žemesnio kaip inžinerinio lygio); 35.3.antroje pusėje padengtas specialiu pilkos spalvos apsauginiu antikoroziniu gruntu, sugeriančiu šviesą pagal galiojančių standartų reikalavimus; 35.4.gerai matomas ir ilgaamžis; 35.5. antroje ženklo pusėje turi būti pateikiama: ženklą pagaminusios įmonės prekės ženklas, pagaminimo data, standarto žymuo, kelio ženklo gamyboje panaudotų medžiagų kokybės charakteristikos. 35.6. atrama kelio ženklui turi būti: pagaminta iš plieninio cinkuoto vamzdžio (d = 60,3 mm skersmens, sienutės storis 2,0 mm), viršus uždengiamas dangteliu, tvirtinimo detalės (apkabos) kelio ženklui turi būti pagamintos iš cinkuotos skardos pagal galiojantį standartą ir komplektuojamos su cinkuotais varžtais. 35.7. Visos gamybos medžiagos turi atitikti kelio ženklų, gamybą reglamentuojančių standartų reikalavimus. Atliekant kelio ženklų gamybos ir įrengimo darbus turi būti naudojamos medžiagos paženklintos CE ženklu. Įrengtiems kelio ženklams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų garantija. 36. Dangų horizontalus ženklinimas. Atliekamų darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių normų ir standartų reikalavimus. Visos privalomos sertifikuotos medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius reglamentus, statybos normas, taisykles, techninių sąlygų reikalavimus, rekomendacijas ir kitus norminius dokumentus. Atliktiems darbams Rangovas privalo suteikti ne trumpesnį (skaičiuojant nuo atliktų darbų priėmimo dienos) kaip 2 metų garantinį terminą ženklinimo termoplastiku (spalvą derinti su užsakovu). 37. Neregių vedimo linijų betono trinkelėmis (įvairių spalvų)(storis 8cm plotis 10cm ilgis 20cm įrengimas). 38. Dangos mechaninis šlavimas. 39.Mažosios architektūros elementų ir vaikų lauko žaidimų įrenginių demontavimas ir sumontavimas. Dėl išmontuotų elementų ir įrenginių sumontavimo vietų ir tikslingumo derinama su Užsakovu ir Naujosios Akmenės seniūnija. Rangovas privalo: 1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto statybos darbų vadovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis; 2. vykdyti darbus pagal Užsakovo pateiktą raštišką užsakymą. 3. ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 21 d. perduoti su lydraščiu Užsakovui atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus, atliktų darbų ir išlaidų pažymas (F-3), kurie pasirašyti (vizuoti) statybos techninės priežiūros vadovo, seniūnijos seniūno ir PVM sąskaitas faktūras. Baigiantis metams minėtus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki gruodžio 4 d.; atsiskaitymą pagrindžiančius dokumentus Rangovas Užsakovui gali pateikti tik po to, kai Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos ir Atliktų darbų aktai yra pasirašyti Užsakovo. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą ir apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus, Užsakovui privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „SABIS“ (elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt/). 4. dalyvauti Užsakovo sudaromose kasmetinėse komisijose dėl Akmenės rajono remontuotinų, prižiūrėtinų objektų (gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių) būklės nustatymo; 5. parengti ir pateikti Užsakovui numatomų vykdyti objektų paprastojo remonto, kapitalinio remonto ir priežiūros darbams defektinius aktus, sąmatas, objektų darbų vietos planus ir skersinių pjūvių brėžinius; 6. parengti paprastojo remonto arba kapitalinio remonto projektus numatomiems vykdyti objektams pagal Užsakovo kartu su užsakymų pateiktas projektavimo užduotis, vykdyti projektų priežiūrą; 7. projekto dokumentacijas perduoti su lydraščiu Užsakovui ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Užsakovo objekto projektavimo užsakymo pateikimo dienos Rangovui. |
| 6.DARBAI VYKDOMI | Visi darbai turi būti atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.D1-11/3-3 patvirtinto kelių techninio reglamento „Automobilių keliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V(E)- „Dėl kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų technologija KPV DT-15 patvirtinimo, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymą Nr. V-16 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 patvirtinimo“ Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2009-01-12 įsakymu Nr. V-16 „Dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 patvirtinimo“ reikalavimus bei reikalavimus, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. liepos 1 d. Nr. V(E)-15 „Dėl automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodinių nurodymų MN PAS 15 patvirtinimo“. Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijas R IGGT 15, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V(E)-9 „Dėl Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijų R IGGT 15 patvirtinimo“ Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. Nr. V(E)-7 „Dėl automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodinių nurodymų MN MAS 15 patvirtinimo“. |
| 7.PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS | Atliktų darbų aktai, formos F2, F3 po 4 egz. su seniūno ir statinio statybos techninio priežiūros vadovo parašais. |
| 8.DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI | Darbai turi būti užbaigti ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo Užsakovo užsakymo gavimo dienos. Užsakymas pateikiamas raštu, (elektroniniu paštu). |
| 9.APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI | 9.1. pasirinktinai kelio dangos konstrukcijos sluoksniui panaudoti ne mažiau kaip vieną antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, ir (ar) žemesnės anglies dvideginio emisijos medžiagą, kurios atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai pagal nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus: 9.1.1. medžiagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti nustatytas vertes šioje lentelėje: Kelio dangos konstrukcijos sluoksnis; Mažiausias užpildų ir priedų kiekis iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų, proc.; Mažiausias antrinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (kitam kelio konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.; Mažiausias pakartotinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (tam pačiam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.. Asfalto apatinis sluoksnis ir asfalto pagrindo dangos; 0,3; 15,0; 5,0. 9.1.2. turi būti panaudota ne mažiau kaip 20 proc. šiltųjų asfalto mišinių (t. y. sumažintos temperatūros karštųjų asfalto mišinių, kurių gamybos temperatūra yra ne mažiau kaip 20 °C mažesnė už karštųjų asfalto mišinių) nuo viso numatyto naudoti asfalto mišinio kiekio. Dokumentai, kuriuos turės pateikti Rangovas sutarties vykdymo metu: dėl atitikties 9.1.1 papunkčiui: a) techniniai dokumentai arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. dėl atitikties 9.1.2 papunkčiui: a) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, įrodantys, kad šiltieji asfalto mišiniai atitinka techninius reikalavimus pagal AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. VE-29 „Dėl Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 24 patvirtinimo“ ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. V-462 „Dėl Asfalto mišinių temperatūros mažinimo metodinių nurodymų MN ATM 12 patvirtinimo“ arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai. 9.2. Kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams. Dokumentai, kuriuos turės pateikti Rangovas sutarties vykdymo metu: a) Gamintojo techniniai dokumentai arba b) tiekėjo pateiktas šių medžiagų aprašymas (nurodant medžiagų sudėtį ir kiekį), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. 9.3. Keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo granulėse ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems kelių ženklinimui taikomiems standartams; Dokumentai, kuriuos turės pateikti Rangovas sutarties vykdymo metu: a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) saugos duomenų lapas, arba d) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. 9.4. Nustačius, kad Rangovas šiame papunktyje nustatyto kriterijaus (-jų) nesilaiko, Rangovui taikoma Sutarties 4.1.8 punkte nurodyto dydžio bauda. |

Parengė: Statybos skyriaus statybos darbų prižiūrėtojas		  Algimantas Erstikis

2025 m. ___________ d. Sutarties Nr. SS-_______ 2 priedas

TVIRTINU:

Akmenės rajono savivaldybės

administracijos direktorė

Aromeda Laucienė

2025 m. liepos     d.

TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Darbų ir medžiagų pavadinimas | Darbų ir medžiagų aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas |  |
| 1.1. | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 11 VN) | - Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN, išlyginamajam sluoksniui ne mažiau 100 m2, AC 16 VS, SA16-DV 6000, įrengimas asfalto klotuvu ant esamos dangos pagal technologinius reikalavimus. |
| 1.2. | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 16 VS) |  |
| 1.3. | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas (SA16-DV 6000) |  |
| 2. | Asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas: | - 5 cm storio viensluoksnio dangos sluoksnio iš SA16-DV 6000 minkštojo asfaltbetonio klojimas klotuvu ant esamos dangos pagal technologinius reikalavimus, dangos sutankinimas. - 6 cm storio asfalto pagrindo-dangos dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu pagal technologinius reikalavimus, įsivertinant defektų pašalinimą, dangos volavimą. - 2,5 cm storio asfalto (raudonas) pagrindo-dangos dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu pagal technologinius reikalavimus, įsivertinant defektų pašalinimą, dangos volavimą. |
| 2.1. | 5 cm (SA16-DV 6000) |  |
| 2.2. | 6 cm (AC 16 PD) |  |
| 2.3. | 2.5 cm (AC 8 VL) raudonas |  |
| 3. | Kelkraščių sustiprinimas nesurištosiomis mineralinėmis medžiagomis | - Kelkraščių dangos sustiprinimas h – 10 cm storio iš žvyro (70%) – dolomitinės skaldos (30%) mišinio, (fr. 0/22; 0/32) 0,5 m pločiu, volavimas. |
| 4. | Pagrindo įrengimas | Įskaitant paskleidimą, sutankinimą ir profiliavimą: - Pagrindų sluoksnių iš smėlio įrengimas (15÷30 cm). - Pagrindo sluoksnių įrengimas iš dolomitinės skaldos vadovautis ĮT SBR 19 15 p. nuostatomis. - Molio atvežimas ir naudojimas – pagrindų įrengimui su cementu ir jonų mainus gerinančiu priedu technologijos metu - Skaldos atvežimas ir naudojimas – medžiagos naudojamos pagrindų regeneravimui šaltuoju būdu, kelkraščių formavimui, įrengimui Pašalinus viršutinę dangą ją pristatyti grunto, atliekų tvarkytojui. |
| 4.1. | Smėlio Dolomitinės skaldos Granito atsijos Smėlio atsijos Skaldos/ karjerinio žvyro mišinio 50/50 santykiu |  |
| 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. |  |  |
| 5. | Ištisinio paviršiaus apdorojimas bitumine emulsija ir: | - Dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su granitine skaldele 8/11; - Dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su granitine skaldele 5/8; - Juodų dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su dolomitine skaldele 8/11; - Juodų dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su dolomitine skaldele 5/8; |
|  | granitine skaldele |  |
|  | dolomitine skaldele |  |
| 6. | Asfaltbetonio dangos frezavimas | - Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza, suformuojant tinkamus kelio dangos nuolydžius, pakraunant į autotransportą (prieš išlyginamąjį. Sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio paklojimą). Asfaltbetonio dangos išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą. |
| 7. | Žalios vejos ardymas | - Vejos ardymas |
| 8. | Žalios vejos atstatymas/įrengimas, užsėjant žole | - Vejos įrengimas užpilant 10 cm augalinio dirvožemio, pasėjant daugiametes žoles. |
| 9. | Betoninių trinkelių įrengimas (įvairių spalvų) 8 cm užtaisant siūles | - Naujų betoninių trinkelių (h=6cm)(h-8cm) įrengimas, siūles užpilant smėliu, įskaitant 3 cm storio pasluoksnio įrengimą iš dolomitinės. skaldos nuosijų 0/5. |
| 10. | Betoninių trinkelių įrengimas (įvairių spalvų) 6 cm užtaisant siūles |  |
| 11. | Neregių vedimo linijų trinkelių įrengimas | Matmenys:20cmx10cm,storis6cm. Tipas: iškilimai(pavojus)irjuostelės(vedimas) Spalva: iškilimai – raudona, juostelės – balta |
| 12. | Gatvės bortų įrengimas | - 1000x150x300 mm skersmens betoninių bortų ant betoninio pagrindo įrengimas |
| 13. | Šaligatvio bortų įrengimas | - 100x80x200 mm skersmens betoninių bortų ant betoninio pagrindo įrengimas |
| 14. | Bortų ardymas | - Betoninių bortų išardymas (gatvės bortų ardymas, vejos bortų ardymas) |
| 15. | Betono sluoksnio ir jų gaminių ardymas | - Betono sluoksnio išardymas ( betono sluoksnį po pėsčiųjų takeliais, keliais) |
| 16. | Šulinio angos paaukštinimas | - Šulinio angos paaukštinimas gelžbetoniniais žiedais (h=15 cm) ir liuko perstatymas, užtaisant dangą asfaltbetonio mišiniu. Esant poreikiui numatyti remontą iki perdengimo plokštės. |
| 17. | Šulinių liukų aukščių pritaikymas iki projektinio dangų lygio | - Šulinių liukų aukščių pritaikymas iki projektinio dangų lygio |
| 18. | Šulinių liukų pakeitimas į ketinius liukus | - Ketiniai liukai (plaukiojančio tipo) 40t.. |
| 19. | Dangos mechaninis šlavimas | - Asfaltbetonio dangos valymas mechanizuotu būdu |
| 20. | Betoninių konstrukcijų ardymas | - Betoninių konstrukcijų ardymas (betono blokai, gelžbetoninės pralaidos). Vidutinis ardomų betoninių dangų storis 20 cm. |
| 21. | Grunto išvežimas formuojant kelio griovį | - Grunto transportavimas 5 km atstumu, su pakrovimu |
| 22. | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | - Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius. - Grunto transportavimas 5 km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi. - Darbai sąvartoje, atvežant autosavivarčiais gruntą. |
| 23. | Gruntavimas, išpilant 1 t bituminės emulsijos ant gruntuojamo paviršiaus | - Bituminės emulsijos išpilstymas ant gruntuojamo paviršiaus (prieš išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio paklojimą ir viršutinio dangos sluoksnio paklojimą). |
| 24. | Vamzdžių įvadų į šulinius įrengimas | - Vamzdžių įvadų į šulinius įrengimas (visų tipų įvadų įrengimas, diametras nuo 100 iki 250 mm). |
| 25. | 0,315 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas | - Apvalių normalaus tipo lietaus šalinėlių įrengimas. Rengiamų šulinių gylis iki 2 metrų. Šuliniai plastikiniai. |
| 26. | 0,425 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas |  |
| 27. | 0,6 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas |  |
| 28. | 0,7 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas |  |
| 29. | 1,0 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas |  |
| 30. | Lietaus nuotekų surinkimo trapų įrengimas | - Lietaus nuotekų surinkimo trapų/grotelių įrengimas. Trapai parenkami vadovaujantis standartu LST EN 124-1. Grotelės trapams – stačiakampės, skirtos montuoti važiuojamojoje dalyje. Apkrovos klasė D400. |
| 31. | Trasos nužymėjimas (taškai) | - Nužymėjimai atliekami prieš statant įvairios paskirties statinius norint, kad jų padėtis atitiktų projektą. Remiantis projektu ir atliekant statinio ašių nužymėjimą, statybų vietoje nužymima konkreti statinio vieta ir ašys. Šių matavimų paklaida mažesnė nei 1 cm. Inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų nužymėjimas vietovėje. |
| 32. | Šulinio perdengimo plokštės 1350x1200x120 mm montavimas ant esamo šulinio | - Šulinio perdengimo plokštės montavimas - Šulinio perdengimo plokštės apibetonavimas Betono klasės C20/25 |
| 33. | Ryšių šulinio perdengimo plokštės 2000x1250x120 mm montavimas iki 12,5 t apkrovos liukui |  |
| 34. | Sunkaus tipo liuko įrengimas MTT-S1 (iki 12,5 t) |  |
| 35. | Šulinio perdengimo plokštės apibetonavimas |  |
| 36. | Plotų išlyginimas rankiniu būdu | - Plotų išlyginimas rankiniu būdu |
| 37. | Grunto tankinimas vibro plokštėmis | - Grunto pagrindo tankinimas vibro plokštėmis - Grunto pagrindo tankinimas volu, pneumovolu |
| 38. | Grunto tankinimas volu, pneumovolu |  |
| 39. | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant iki 63 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) | - Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant iki 63 mm skersmens vamzdį - Uždaro perėjimo įrengimas gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį kai vamzdžio skersmuo 125 mm–160 mm |
| 40. | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį kai vamzdžio skersmuo 125 mm–160 mm |  |
| 41. | 63 mm skersmens vamzdžių galų užsandarinimas termosus įtraukiančiais antgaliais (movomis) | - 63 mm skersmens vamzdžių galų užsandarinimas termosus įtraukiančiais antgaliais |
| 42. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | - Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis - Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis |
| 43. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis |  |
| 44. | Gofruoto PVC d=113/126 mm skersmens vamzdžio, apvilkto geosintetine medžiaga paklojimas | - Gofruoto PVC d=113/126 mm skersmens vamzdžio, apvilkto geosintetine medžiaga paklojimas |
| 45. | Drenažinio plastikinio šulinėlio d425 su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu ir ketiniu dangčiu (40 t) įrengimas | - Drenažinio plastikinio šulinėlio d425 su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu ir ketiniu dangčiu (40 t) įrengimas. - Šulinių gylis iki 2 metrų. |
| 46. | Tranšėjų kasimas mechanizuotu būdu drenažo vamzdžių įrengimui, grunto pakrovimas ir pervežimas | - Tranšėjų kasimas mechanizuotu būdu drenažo vamzdžių įrengimui, grunto pakrovimas ir pervežimas 5 km atstumu |
| 47. | Tranšėjos užpylimas apsauginio šalčiui atspariu gruntu | - Tranšėjos užpylimas apsauginio šalčiui atspariu gruntu - Tranšėjos užpylimas esamu gruntu |
| 48. | Tranšėjos užpylimas esamu gruntu |  |
| 49. | Filtruojančios geostintetinės medžiagos paklojimas | - Filtruojančios geostintetinės medžiagos paklojimas - Taikomi reikalavimai 1m2 -300 g/m2 |
| 50. | Naujos drenažinės linijos iš PVC d113/126 mm drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas | - Naujos drenažinės linijos iš PVC d113/126 mm drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas. - Skaldelės 11/22 įrengimas. - Skaldelės 11/16 įrengimas. Įvertinti grunto kasimo ir užpylimo darbus. |
| 51. | Skaldelės 11/22 įrengimas |  |
| 52. | Skaldelės 11/16 įrengimas |  |
| 53. | PP d200 mm vamzdžio klojimas | - PP d200 mm vamzdžio įrengimas |
| 54. | Drenažo rinktuvų iš PVC d75 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas | - Drenažo rinktuvų iš PVC d75 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas - Drenažo rinktuvų iš PVC d100 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas - Drenažo rinktuvų iš PVC d125 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas - Drenažo rinktuvų iš 125x3,8 mm skers. poliet. vamzd. Įrengimas - Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers. gofruotų perforuotų PVC vamzdžių įrengimas - Drenažo rinktuvų iš 160x4,9 mm skers. poliet. vamzd. Įrengimas - Drenažo rinktuvų iš 180x5,5 mm skers. poliet. vamzd. Įrengimas - Drenažo rinktuvų iš 200x6,1 mm skers. poliet. vamzd. Įrengimas - Drenažo rinktuvų iš 250x7,6mm skersmens poliet. vamzd. Įrengimas Įvertinti grunto kasimo ir užpylimo darbus. |
| 55. | Drenažo rinktuvų iš PVC d100 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas |  |
| 56. | Drenažo rinktuvų iš PVC d125 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas |  |
| 57. | Drenažo rinktuvų iš 125x3,8 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas |  |
| 58. | Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers. gofruotų perforuotų PVC vamzdžių įrengimas |  |
| 59. | Drenažo rinktuvų iš 160x4,9 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas |  |
| 60. | Drenažo rinktuvų iš 180x5,5 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas |  |
| 61. | Drenažo rinktuvų iš 200x6,1 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas |  |
| 62. | Drenažo rinktuvų iš 250x7,6mm skersmens poliet. vamzd. įrengimas |  |
| 63. | Esamų keram. d50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo | - Esamų keram. d50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo - Esamų keraminių d75 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas - Esamų keraminių d100 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas - Esamų keraminių d125 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas |
| 64. | Esamų keraminių d75 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas |  |
| 65. | Esamų keraminių d100 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas |  |
| 66. | Esamų keraminių d125 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas |  |
| 67. | Drenažo sausintuvų iš PVC d50 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas | - Drenažo sausintuvų iš PVC d50 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas - Drenažo sausintuvų įrengimas 63 mm skersmens apvyniotų filtracine medžiaga |
| 68. | Drenažo sausintuvų įrengimas 63 mm skersmens apvyniotų filtracine medžiaga |  |
| 69. | Infiltracinio perf. g/b šulinio su dugnu įrengimas d1000, h-2m | - Infiltracinio perf. g/b šulinio su dugnu įrengimas d1000, h-2m. - G/b infiltracinio perf. šulinio su dugnu įrengimas, d1500, h-3m. - Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE ŠP d400 įrengimas su vamzdžių pajungimais. |
| 70. | G/b infiltracinio perf. šulinio su dugnu įrengimas, d1500, h-3m |  |
| 71. | Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE ŠP d400 įrengimas su vamzdžių pajungimais |  |
| 72. | Grunto kasimas rank. būdu požeminių komunikacijų zonoje | - Grunto kasimas rankiniu būdu požeminių komunikacijų zonoje. |
| 73. | Paviršinio vandens nuleistuvų PN-42 įrengimas lomoje | - Paviršinio vandens nuleistuvų PN-42 įrengimas lomoje. |
| 74. | Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu | - Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu |
| 75. | PVC vamzdžio d160 SN8 įrengimas | - PVC vamzdžio d160 SN8 įrengimas |
| 76. | PE d160x9,5 lygiasienis vamzdis bei jo įrengimas atviru būdu | - PE d160x9,5 lygiasienis vamzdis bei jo įrengimas - PVC d110x3,2 (SN8) lygiasienis vamzdis bei jo įrengimas atviru būdu |
| 77. | PVC d110x3,2 (SN8) lygiasienis vamzdis bei jo įrengimas atviru būdu |  |
| 78. | Vandens nuleistuvas PE PN-42 ir jo įrengimas su vamzdžių pajungimais | - Vandens nuleistuvas PE PN-42 ir jo įrengimas su vamzdžių pajungimais |
| 79. | Kelio profilio suformavimas. | - Kelio profilio suformavimas. |
| 80. | Kelio griovio formavimas neišvežant grunto. | - Kelio griovio formavimas neišvežant grunto. |
| 81. | Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai. | - Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai. |
| 82. | Mechanizuotas kelio rezervo planiravimas. | - Mechanizuotas kelio rezervo planiravimas. |
| 83. | Medžių ir krūmų šalinimas, išraunant šaknis ir jas utilizuojant. | - Medžių ir krūmų šalinimas, išraunant šaknis ir jas utilizuojant. |
| 84. | Žemės sankasos planiravimas ir tankinimas. | - Žemės sankasos planiravimas ir tankinimas. |
| 85. | Šlaitų ir plotų sutvirtinimas žole | - Šlaitų ir plotų sutvirtinimas žole |
| 86. | Dirvožemio nukasimas ir sandėliavimas vietoje. | - Dirvožemio nukasimas ir sandėliavimas vietoje. |
| 87. | Dirvožemio nukasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu. | - Dirvožemio nukasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu. |
| 88. | Geokompozitinio tinklo 40/40kN/m įrengimas. | - Geokompozitinio tinklo 40/40kN/m įrengimas. |
| 89. | Drenažo žiočių D 160 mm įrengimas. | - Drenažo žiočių D 160 mm įrengimas. |
| 90. | Neaustinės geotekstilės 300 g/ m2 įrengimas. | - Neaustinės geotekstilės 300 g/ m2 įrengimas. |
| 91. | Kelio ženklų įrengimas | - Kelio ženklų įrengimas |
| 92. | Dangų horizontalus ženklinimas | - Dangų horizontalus ženklinimas |
| 93. | Mažosios architektūros elementų ir vaikų lauko žaidimų įrenginių demontavimas ir sumontavimas. | - vaikų lauko žaidimų įrenginių demontavimas ir sumontavimas. |
| 94. | Nauja statyba (su projektavimu), paprastojo remonto (su projektavimu), kapitalinio remonto (su projektavimu), rekonstravimo (su projektavimu) ir statinio projekto vykdymo priežiūra | Statinio statybos techninio darbo projekto parengimas (įskaitant geologinius tyrimus, topografinę dokumentaciją ,prisijungimo sąlygos ir kt. privalomoji dokumentaciją projekto rengimui.), aprašo parengimas (pagal poreikį) ir statinio projekto vykdymo priežiūra. Išpildomosios dokumentacijos parengimo paslaugų. |

Parengė: Statybos skyriaus statybos darbų prižiūrėtojas	Algimantas Erstikis

Suderinta: Statybos skyriaus vedėjas                                                Alvydas Statkus

2025 m. ___________ d. Sutarties Nr. SS-_______ 3 priedas

DARBŲ ĮKAINIAI IR PRELIMINARŪS KIEKIAI

| Eil. Nr. | Darbai | Kiekis, mato vienetai | Preliminarūs darbų kiekiai per 3 metus |  | Vieneto įkainis Eur be PVM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| 1. | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas | 1 t | 1000 |  |  |  |  |
| 2. | Asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Asfalto 5 cm viršutinio sluoksnio iš minkštojo asfalto(SA16-DV 6000) įrengimas | 1 m2 | 2000 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sluoksnio pakeitimui pridėti ar atimti. | 1 m2 | 1000 |  |  |  |  |
| 2.2. | Asfalto 6 cm storio asfaltbetonio vienasluoksnės dangos iš asfalto mišinio (AC 16 PD) įrengimas | 1 m2 | 8900 |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sluoksnio pakeitimui pridėti ar atimti. | 1 m2 | 1000 |  |  |  |  |
| 2.3. | Asfalto 2,5 cm storio dangos iš AC8VL asfalbetonio mišinio (raudonas) įrengimas: | 1 m2 | 1500 |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sluoksnio pakeitimui pridėti ar atimti. | 1 m2 | 1000 |  |  |  |  |
| 3. | Kelkraščių sustiprinimas nesurištosiomis mineralinėmis medžiagomis | 1 m2 | 1000 |  |  |  |  |
| 4. | Pagrindo įrengimas iš: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Smėlio | 1 m3 | 4000 |  |  |  |  |
| 4.2. | Dolomitinės skaldos | 1 m3 | 2500 |  |  |  |  |
| 4.3. | Granito atsijos | 1 m3 | 500 |  |  |  |  |
| 4.4 | Smėlio atsijos | 1 m3 | 500 |  |  |  |  |
| 4.5 | Skaldos/karjerinio žvyro mišinio 50/50 santykiu | 1 m3 | 1500 |  |  |  |  |
| 5. | Ištisinio paviršiaus apdorojimas bitumine emulsija ir: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Granitine skaldele 8/11 | 1 m2 | 1000 |  |  |  |  |
| 5.2 | Granitine skaldele 5/8 | 1 m2 | 1000 |  |  |  |  |
| 5.3 | Dolomitine skaldele 8/11 | 1 m2 | 1000 |  |  |  |  |
| 5.4 | Dolomitine skaldele 5/8 | 1 m2 | 1000 |  |  |  |  |
| 6. | Asfaltbetonio dangos frezavimas | 1 m2 | 5000 |  |  |  |  |
| 7. | Žalios vejos ardymas | 1 m2 | 500 |  |  |  |  |
| 8. | Žalios vejos atstatymas/įrengimas, užsėjant žole | 1 m2 | 800 |  |  |  |  |
| 9. | Betoninių trinkelių įrengimas (įvairių spalvų) 8 cm užtaisant siūles | 1 m2 | 1500 |  |  |  |  |
| 10. | Betoninių trinkelių įrengimas (įvairių spalvų) 6 cm užtaisant siūles | 1 m2 | 2000 |  |  |  |  |
| 11. | Neregių vedimo linijų iš trinkelių įrengimas | 1 m2 | 900 |  |  |  |  |
| 12. | Gatvės bortai (Įvairių spalvų 300x150x1000) | 1 m | 2300 |  |  |  |  |
| 13. | Šaligatvio bortai (Įvairių spalvų 200x80x1000) | 1 m | 3850 |  |  |  |  |
| 14. | Bortų ardymas | 1 m3 | 600 |  |  |  |  |
| 15. | Betono sluoksnio ir jų gaminių ardymas | 1 m3 | 700 |  |  |  |  |
| 16. | Šulinio angos paaukštinimas | 1 vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 17. | Šulinių liukų aukščių pritaikymas iki projektinio dangų lygio | 1 vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 18. | Šulinių liukų pakeitimas į ketinius liukus | 1 vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 19. | Dangos mechaninis šlavimas | 1 m2 | 1500 |  |  |  |  |
| 20. | Betoninių konstrukcijų ardymas | 1 m3 | 2500 |  |  |  |  |
| 21. | Grunto išvežimas formuojant kelio griovį | 1 m3 | 1000 |  |  |  |  |
| 22. | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | 1 m3 | 5500 |  |  |  |  |
| 23. | Gruntavimas, išpilant 1 t bituminės emulsijos ant gruntuojamo paviršiaus | 1 m2 | 6100 |  |  |  |  |
| 24. | Vamzdžių įvadų į šulinius įrengimas | 1 vnt. | 40 |  |  |  |  |
| 25 | 0,315 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas | 1 vnt. | 40 |  |  |  |  |
| 26. | 0,425 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas | 1 vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 27. | 0,6 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas | 1 vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 28. | 0,7 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas | 1 vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 29. | 1,0 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas | 1 vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 30. | Lietaus nuotekų surinkimo trapų įrengimas | 1 vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 31. | Trasos nužymėjimas (taškai) | 1 m | 6100 |  |  |  |  |
| 32. | Šulinio perdengimo plokštės1350x1200x120 mm montavimas ant esamo šulinio | 1 vnt. | 20 |  |  |  |  |
| 33. | Ryšių šulinio perdengimo plokštės 2000x1250x120 mm montavimas iki 12,5 t apkrovos liukui | 1 vnt. | 20 |  |  |  |  |
| 34. | Sunkaus tipo liuko įrengimas MTT-S1 (iki 12,5 t) | 1 vnt. | 40 |  |  |  |  |
| 35. | Šulinio perdengimo plokštės apibetonavimas | 1 m3 | 30 |  |  |  |  |
| 36. | Plotų išlyginimas rankiniu būdu | 1 m2 | 3000 |  |  |  |  |
| 37. | Grunto tankinimas vibro plokštėmis | 1 m2 | 40 |  |  |  |  |
| 38. | Grunto tankinimas volu, pneumovolu | 1 m2 | 500 |  |  |  |  |
| 39. | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant iki 63 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) | 1 m | 500 |  |  |  |  |
| 40. | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį kai vamzdžio skersmuo 125 mm–160 mm | 1 m | 500 |  |  |  |  |
| 41. | 63 mm skersmens vamzdžių galų užsandarinimas termosus įtraukiančiais antgaliais (movomis) | 1 m | 300 |  |  |  |  |
| 42. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 43. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 44. | Gofruoto PVC d=113/126 mm skersmens vamzdžio, apvilkto geosintetine medžiaga paklojimas | 1 m | 500 |  |  |  |  |
| 45. | Drenažinio plastikinio šulinėlio d425 su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu ir ketiniu dangčiu (40 t) įrengimas | 1 vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 46. | Tranšėjų kasimas mechanizuotu būdu drenažo vamzdžių įrengimui, grunto pakrovimas ir pervežimas | 1 m | 500 |  |  |  |  |
| 47. | Tranšėjos užpylimas apsauginio šalčiui atspariu gruntu | 1 m3 | 800 |  |  |  |  |
| 48. | Tranšėjos užpylimas esamu gruntu | 1 m3 | 1000 |  |  |  |  |
| 49. | Filtruojančios geostintetinės medžiagos paklojimas | 1 m2 | 900 |  |  |  |  |
| 50. | Naujos drenažinės linijos iš PVC d113/126 mm drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas | 1 m | 100 |  |  |  |  |
| 51. | Skaldelės 11/22 įrengimas | 1 m3 | 550 |  |  |  |  |
| 52. | Skaldelės 11/16 įrengimas | 1 m3 | 20 |  |  |  |  |
| 53. | PP d200 mm vamzdžio klojimas | 1 m | 100 |  |  |  |  |
| 54. | Drenažo rinktuvų iš PVC d75 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas | 1 m | 700 |  |  |  |  |
| 55. | Drenažo rinktuvų iš PVC d100 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas | 1 m | 800 |  |  |  |  |
| 56. | Drenažo rinktuvų iš PVC d125 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas | 1 m | 750 |  |  |  |  |
| 57. | Drenažo rinktuvų iš 125x3,8 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | 1 m | 1100 |  |  |  |  |
| 58. | Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers. gofruotų perforuotų PVC vamzdžių įrengimas | 1 m | 1500 |  |  |  |  |
| 59. | Drenažo rinktuvų iš 160x4,9 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | 1 m | 1200 |  |  |  |  |
| 60. | Drenažo rinktuvų iš 180x5,5 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | 1 m | 900 |  |  |  |  |
| 61. | Drenažo rinktuvų iš 200x6,1 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | 1 m | 900 |  |  |  |  |
| 62. | Drenažo rinktuvų iš 250x7,6mm skersmens poliet. vamzd. įrengimas | 1 m | 900 |  |  |  |  |
| 63. | Esamų keram. d50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo | 1 vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 64. | Esamų keraminių d75 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas | 1 vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 65. | Esamų keraminių d100 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas | 1 vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 66. | Esamų keraminių d125 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas | 1 vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 67. | Drenažo sausintuvų iš PVC d50 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas | 1 m | 600 |  |  |  |  |
| 68. | Drenažo sausintuvų įrengimas 63 mm skersmens apvyniotų filtracine medžiaga | 1 m | 400 |  |  |  |  |
| 69. | Infiltracinio perf. g/b šulinio su dugnu įrengimas d1000, h-2m | 1 vnt. | 5 |  |  |  |  |
| 70. | G/b infiltracinio perf. šulinio su dugnu įrengimas, d1500, h-3m | 1 vnt. | 5 |  |  |  |  |
| 71. | Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE ŠP d400 įrengimas su vamzdžių pajungimais | 1 vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 72. | Grunto kasimas rank. būdu požeminių komunikacijų zonoje | 1 m3 | 200 |  |  |  |  |
| 73. | Paviršinio vandens nuleistuvų PN-42 įrengimas lomoje | 1 vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 74. | Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu | 1 m2 | 500 |  |  |  |  |
| 75. | PVC vamzdžio d160 SN8 įrengimas | 1 m | 500 |  |  |  |  |
| 76. | PE d160x9,5 lygiasienis vamzdis bei jo įrengimas atviru būdu | 1 m | 500 |  |  |  |  |
| 77. | PVC d110x3,2 (SN8) lygiasienis vamzdis bei jo įrengimas atviru būdu | 1 m | 400 |  |  |  |  |
| 78. | Vandens nuleistuvas PE PN-42 ir jo įrengimas su vamzdžių pajungimais | 1 vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 79. | Kelio profilio suformavimas. | 1 m2 | 1000 |  |  |  |  |
| 80. | Kelio griovio formavimas neišvežant grunto. | 1 m3 | 800 |  |  |  |  |
| 81. | Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai. | 1 m2 | 750 |  |  |  |  |
| 82. | Mechanizuotas kelio rezervo planiravimas. | 1 m2 | 950 |  |  |  |  |
| 83. | Medžių ir krūmų šalinimas, išraunant šaknis ir jas utilizuojant. | 1 vnt. | 300 |  |  |  |  |
| 84. | Žemės sankasos planiravimas ir tankinimas. | 1 m2 | 960 |  |  |  |  |
| 85. | Šlaitų ir plotų sutvirtinimas žole | 1 m2 | 1100 |  |  |  |  |
| 86. | Dirvožemio nukasimas ir sandėliavimas vietoje. | 1 m3 | 500 |  |  |  |  |
| 87. | Dirvožemio nukasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu. | 1 m3 | 700 |  |  |  |  |
| 88. | Geokompozitinio tinklo 40/40kN/m įrengimas. | 1 m2 | 500 |  |  |  |  |
| 89. | Drenažo žiočių D 160 mm įrengimas. | 1 vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 90. | Neaustinės geotekstilės 300 g/ m2 įrengimas. | 1 m2 | 1000 |  |  |  |  |
| 91. | Kelio ženklų įrengimas | 1 vnt. | 90 |  |  |  |  |
| 92. | Dangų horizontalus ženklinimas | 1 m2 | 600 |  |  |  |  |
| 93. | Mažosios architektūros elementų ir vaikų lauko žaidimų įrenginių demontavimas ir sumontavimas. | 1 vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 94. | Projektavimo paslaugos, rekonstrukcija, nauja statyba ir statinio projekto vykdymo priežiūra (kapitaliniam remontui) |  |  |  |  |  |  |
| 94.1 | Projekto parengimas | 1 vnt. |  | 5 |  |  | ......... % |
| 94.2 | Statinio projekto vykdymo priežiūra | 1 vnt. |  | 5 |  |  | ......... % |
| 94.3 | Projektavimo paslaugos ir statinio projekto vykdymo priežiūra (paprastojo remonto) |  |  |  |  |  |  |
| 94.4 | Projekto parengimas | 1 vnt. |  | 5 |  | ......... % |  |
| 94.5 | Statinio projekto vykdymo priežiūra | 1 vnt. |  | 5 |  | ........ % |  |

*Preliminarūs darbų kiekiai reiškia, kad Užsakovas neįsipareigoja išpirkti jų per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, jie nėra tikslūs ir nelaikomi maksimaliais. Taip pat jie gali būti viršijami Sutarties vykdymo metu.

**Vykdant sutartį, už projektavimo paslaugas ir statinio projekto vykdymo priežiūrą bus apmokama pagal koeficientą (procentinį dydį), nurodytą pasiūlyme. Projektavimo paslaugų ir statinio projekto vykdymo priežiūros kaina priklausys nuo faktiškai užsakomų atlikti darbų vertės.

2025 m. ___________ d. Sutarties Nr. SS-_______ 4 priedas

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________

_________________________

(miesto pavadinimas)

(Laidavimo raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)

Pirkimo sutarties pasirašymo data ir numeris: (nurodykite datą ir numerį)

Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimą ir Sutarties objektą) (toliau – Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (įrašykite numerį).

Klientas (įrašykite pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį) (toliau – Draudėjas) yra sudaręs Sutartį, kurioje yra numatyta, kad Draudėjas privalo pateikti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą.

Šiuo laidavimo draudimo raštu laiduotojas (įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą) (toliau – Draudikas), besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Akmenės rajono savivaldybės administracijai, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmenė (toliau – Naudos gavėjas), tinkamai vykdančiam Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kurie turi įtakos Draudėjo Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų tinkamam vykdymui, draudimo išmoką [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] ([įrašykite laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]), gavęs Naudos gavėjo pirmą raštišką reikalavimą mokėti (originalą), pasirašytą Naudos gavėjo, su nuoroda į šį laidavimo draudimą. Kartu turi būti pateikta rašto Draudėjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudėjas įvykdytų savo prievolę Naudos gavėjui, kopija. Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudėjo įsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi).

Šio laidavimo draudimo sąlygos yra tokios: Draudėjas atsako dėl bet kokių  prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimo, dalinio ar visiško jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako už netesybų, palūkanų sumokėjimą bei Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).

Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams. Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Draudiko įsipareigojimai įsigalioja nuo (įrašykite datą) dienos ir galioja iki (įrašykite laidavimo draudimo galiojimo datą) imtinai. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per 3 (tris) mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gavėjui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Draudėjas įsipareigoja pranešti Draudikui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto galiojimas Draudėjo prašymu Draudiko gali būti pratęstas.

Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudiko 20_ m. ___ mėn. ___ dienos __________________ patvirtintų ________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__ (toliau - Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui.

Draudimo bendrovė:

(Draudimo bendrovės pavadinimas)

Įgaliotas asmuo:

(parašas)	(vardas ir pavardė)

## SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA

## Nr._________

# Akmenės rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmenė, 188719391

20_ m. ________  __d.

___[miesto pavadinimas]__

Kliento [įrašykite konkurso tiekėjo pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus partnerių vardus, pažymint atsakingąjį partnerį, arba pažymėkite, kad tiekėjas pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį] įsipareigojimai pagal su /Perkančiosios organizacijos pavadinimas/   (toliau – Garantijos gavėjas) numatomą pasirašyti ......... sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas] turi būti užtikrinti sutarties įvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, įmonės kodas], atstovaujamas  [banko* filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau – Garantas*), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai  įsipareigoja per 10 darbo dienų sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip [suma skaičiais], [(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)], gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. [………….]., patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė/netinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį (bet koks Kliento prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas), nurodant kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos/įvykdytos netinkamai. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu [garantijos išdavimo data].

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Ši garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai  sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_____________________________

(Garanto  pavadinimas)

A.V.	______________________	      ______   	____________

(įgalioto asmens pareigos)	                        ( parašas)     (vardo raidė, pavardė)

______________________	      ______ 	____________

(įgalioto asmens pareigos)	                        ( parašas)  (vardo raidė, pavardė)