Vandens nuotekų nuvedimo nuo teritorijos ir statinių (Panevėžio r. sav., Velžio sen., Pajuosčio k.)

III, IV, V statybos darbų etapų, sistemos rekonstravimo darbAI

(CVP IS pirkimo ID 4553824)

| Eil. Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas (paklausimo kalba neredaguota) | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 2025-09-22 pranešimo ID 364330 |  |  |
| 1 | Prašome pateikti geologinių tyrinėjimų ataskaitą. | Pateikiama Vandens nuotekų nuvedimo nuo teritorijos ir statinių (Panevėžio r. sav., Velžio sen., Pajuosčio k.) sistemos rekonstravimo projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų II geotechninei kategorijai, ataskaita. |
| 2025-10-01 pranešimo ID 375432 |  |  |
| 2 | Prašome patikslinti, ar rangovui teikiant pasiūlymą reikia įsivertinti darbo projekto parengimo kainą? Jei taip, prašome nurodyti, kurioje vietoje. | Pirkimo sąlygų 3 priedo „Viešojo pirkimo sutarties projektas“ 5.3 papunktyje nurodyta, kad „Statybos darbų pradžia – Rangovas pradeda statybos darbus po 2 (dviejų) mėnesių (šis terminas nustatytas, atsižvelgiant į reikalingą laiką darbo projektui parengti; darbo projektą Rangovui pateikia Užsakovas) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (netaikoma statybvietės perdavimui ir jos paruošimui statybos darbams pradėti).“ Atsižvelgiant į šią nuostatą, Rangovui, teikiant pasiūlymą, nereikia įsivertinti darbo projekto parengimo kainos, kadangi darbo projektą Rangovui pateiks Užsakovas. |