Pirkimo sąlygų

3 priedas „Kokybės vertinimo kriterijai“

KOKYBĖS VERTINIMO KRITERIJAI

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos/sąnaudų ir kokybės santykį.

- Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos kiekybinius/kokybinius vertinimo kriterijus:

| Vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris arba max skiriamo balo reikšmė |
| --- | --- |
| Pirmas kriterijus – kaina (C). | X = 90 |
| Antras kriterijus – Darbų atlikimo terminas, mėnesiais (T) | Max. 10 balai |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

S=C+T

- Pirmas kriterijus – kaina (C). Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

.

- Antras kriterijus (T) – darbų atlikimo terminas, mėnesiais (T). Tiekėjai savo pasiūlymuose turi nurodyti siūlomą darbų atlikimo terminą, mėnesiais (T). Darbų atlikimo termino (T) balai skiriami taip:

| Darbų atlikimo terminas, mėnesiais | Skiriami Balai (T) |
| --- | --- |
| 3 mėn. (imtinai) | 10 |
| 4 mėn. (imtinai) | 7 |
| 5 mėn. (imtinai) | 4 |
| 6 mėn. (imtinai) | 0 |

- Darbų atlikimo terminas: minimalus 3 mėnesių ir maksimalus 6 mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo. Į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas sutarties sustabdymo laikotarpis dėl sutartyje nurodytų aplinkybių. Tiekėjui pasiūlius darbų atlikimo terminą 6 mėn., t.y. maksimalų galimą darbų atlikimo terminą, antrajam kriterijui bus suteikiama 0 ekonominio naudingumo balų. Nenurodžius pasiūlyme jokio darbų atlikimo termino, arba nurodžius mažesnį arba didesnį terminą, negu nustatyta, toks tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.

Terminas mėnesiais konkursiniame pasiūlyme turi būti įrašytas sveiku skaičiumi. Kilus abejonėms dėl pasiūlyto sutarties įvykdymo termino įgyvendinimo realumo, Perkančioji organizacija gali paprašyti pagrįsti atlikimo terminą techniniais pajėgumais, žmogiškaisiais resursais ar kita. Tuo atveju, jei tiekėjo pasiūlytas terminas nebus pagrįstas techniniais pajėgumais, žmogiškaisiais resursais arba technologiškai neįgyvendinamas, toks pasiūlymas bus atmestas.

- Geriausiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią ekonominio naudingumo balą. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

- Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti sutartį, atsisako ją sudaryti arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį VPĮ ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis (jie) atsisakė sudaryti sutartį. Tokiu atveju arba jeigu tiekėjas iki perkančiosios organizacijos nurodyto termino nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jei reikalaujama) arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų (jeigu nustatytos), perkančioji organizacija siūlo sudaryti sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį, nepateikusio pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų, jeigu tenkinamos VPĮ 45 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos