# EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS KOMPIUTERINĖS INFORMACINĖS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS SISTEMOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ POSISTEMIO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

# TECHNINĖ–FUNKCINĖ SPECIFIKACIJA

# TURINYS

1.	BENDRA INFORMACIJA	3

1.1.	Sąvokos	3

1.2.	Pirkimo objektas	3

2.	SFMIS2014 ESAMA SITUACIJA	4

2.1.	SFMIS2014 reglamentuojantys teisės aktai	4

2.2.	Funkcinė architektūra ir tvarkomi duomenys	5

2.3.	Sąsajos su kitais registrais ir IS	10

2.4.	Naudojama techninė ir programinė įranga	13

2.5.	Kiti SFMIS2014 programiniai komponentai	16

2.6.	Realizuoti nefunkciniai reikalavimai	17

3.	PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI	26

3.1.	Bendrosios nuostatos	26

3.2.	Projekto metu teikiamų paslaugų tipai ir kiekiai	26

3.3.	Projekto organizacinė struktūra ir komunikavimas	26

3.4.	Projekto valdymo planas	27

3.5.	SFMIS2014peržiūra	35

3.6.	Apimčių vertinimo metodika	36

- BENDRA INFORMACIJA

  - Sąvokos

Naudojamos sąvokos

| Sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| BPD | 2004–2006 metų bendrasis programavimo dokumentas |
| CVP IS | Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema |
| DB | Duomenų bazė |
| DMS | Duomenų mainų svetainė |
| DWH | Duomenų saugykla (angl. Data Warehouse) |
| EK | Europos Komisija |
| ES | Europos Sąjunga |
| ETL | Duomenų paruošimo procedūra (angl. Extract Trasfer Load) |
| IS | Informacinė sistema |
| MANTIS | SFMIS2014 priežiūros registras |
| MMR | Mokesčių mokėtojų registras |
| Paslaugų teikėjas | Paslaugų teikėjas, su kuriuo sudaryta sutartis dėl paslaugų teikimo |
| Perkančioji organizacija | Lietuvos Respublikos finansų ministerija |
| Projektas | SFMIS2014 posistemio priežiūros paslaugos |
| SFMIS | Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema |
| SFMIS2007 | SFMIS 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos projektų posistemis |
| SFMIS EEE/NOR | SFMIS 2009-2014 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų posistemis |
| SFMIS2014 | SFMIS 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų posistemis |
| VBAMS | Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema |
| WS | Tinklinės paslaugos (angl. Web Services) |

  - Pirkimo objektas

Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema (toliau – SFMIS) sukurta 2005 m. 2004–2006 m. Lietuvos gautos struktūrinės paramos administravimui, vadovaujantis 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu Nr. 1260/1999. Atsižvelgiant į struktūrinės paramos ir kitų LR finansų ministerijos valdomų finansinių mechanizmų administravimo pokyčius, sukurti papildomi SFMIS posistemiai:

- 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos projektų administravimui buvo sukurtas SFMIS2007 posistemis;

- 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų administravimui buvo sukurtas SFMIS EEE/NOR posistemis;

- 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų projektų administravimui buvo sukurtas SFMIS2014 posistemis.

Papildomą informaciją apie visus SFMIS posistemius galima rasti https://finmin.lrv.lt/lt/paslaugos/es-strukturines-paramos-kompiuterine-informacine-valdymo-ir-prieziuros-sistema-sfmis/2014-2020-m-laikotarpio-projektu-igyvendinimui-posistemis-sfmis-2014. Šiuo metu yra vykdoma tik SFMIS2014 posistemio palaikymas ir priežiūra.

SFMIS2014 turi funkcionuoti nepertraukiamai ir būti saugomi duomenys mažiausiai iki 2029 m. rugsėjo 30 d. Eksploatuojant SFMIS2014 atsiranda veikimo sutrikimų, kurie turi būti sprendžiami operatyviai siekiant užtikrinti tinkamą ES fondų investicijų finansuojamų projektų administravimą, todėl būtinos SFMIS2014 priežiūros paslaugos. Dalis SFMIS2014 sutrikimų atsiranda dėl naudotojų klaidų, kurias reikia operatyviai pašalinti. Taip pat atsiranda nauji poreikiai esamų funkcionalumų papildymui, pasikeitus teisės aktų reikalavimams. Todėl taip pat reikia SFMIS2014 priežiūros paslaugų smulkiems pakeitimams.

Pirkimo tikslas – užtikrinti SFMIS2014 veiklos tęstinumą, tinkamą priežiūrą ir palaikymą.

Pirkimo objektas – SFMIS2014 funkcionalumų (išskyrus SFMIS2014 analizės modulio) priežiūros paslaugos. Paslaugos turės būti teikiamos pagal paslaugų teikėjo parengtą ir suderintą su Perkančiąja organizacija SFMIS2014 priežiūros paslaugų projekto valdymo planą (toliau – projekto valdymo planas).

- SFMIS2014 ESAMA SITUACIJA

  - SFMIS2014 reglamentuojantys teisės aktai

2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų administravimą ir SFMIS2014 posistemio veiklos procesus reglamentuojantys teisės aktai:

2.1.1. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528;

2.1.2. 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090;

2.1.3. Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590;

2.1.4. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316;

2.1.5. 2014–2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1K-059;

2.1.6. Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. 1K-346;

2.1.7. Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K-326;

2.1.8. Techninės paramos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337;

2.1.9. Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K-341;

2.1.10. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499.

2.1.11. 2021 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1755, kuriuo sukuriamas prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas

Informacinių sistemų kūrimą, steigimą ir įteisinimą, SFMIS2014 posistemio sukurtą funkcionalumą ir kaupiamų duomenų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai:

2.1.12. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679;

2.1.13. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

2.1.14. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

2.1.15 Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas;

2.1.16. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

2.1.17. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas;

2.1.18. Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“;

2.1.19. Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“;

2.1.20. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

2.1.21. Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29;

2.1.22. Asmens duomenų tvarkymo Finansų ministerijos valdomose ir (arba) tvarkomose informacinėse sistemose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 1K-260;

2.1.23. Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Finansų ministerijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 1K-379;

2.1.24. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 1K-289;

2.1.25. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklės ir informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-244;

2.1.26. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valdomų ir (arba) tvarkomų informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 1K–052;

2.1.27. Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 1K-263;

2.1.28. 2014−2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-511;

2.1.29. Vadovaujamasi Lietuvos standartais LST EN ISO/IEC 27002 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“, LST EN ISO/IEC 27001 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“ ir kitais standartais.

Taip pat kiti 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų administravimą, informacinių sistemų kūrimą, steigimą ir įteisinimą reglamentuojantys teisės aktai, nurodyti šiame sąraše esančių teisės aktų turinyje ir teisės aktai patvirtinti paslaugų teikimo laikotarpiu.

  - Funkcinė architektūra ir tvarkomi duomenys

SFMIS2014 funkcinę architektūrą sudaro:

- Prisijungimo modulis;

- Projektų modulis;

- Mokėjimų modulis;

- Kontrolės modulis;

- Analizės modulis;

- Administravimo modulis;

- iVBAMS modulis;

- Duomenų mainų svetainė (DMS);

- Tinklinių paslaugų (WS) ir kitų sąsajų modulis;

- Dokumentų saugyklos modulis.

SFMIS2014 funkcinė schema pateikiama 1 paveiksle ir funkciniai moduliai detaliau aprašyti 2 lentelėje.

1 paveikslas. SFMIS2014 funkcinė schema

Modulius galima išskirti į vidinius ir išorinius. Vidinius modulius ir SFMIS bendrą iVBAMS modulį naudoja ES struktūrinių fondų projektus administruojančios institucijos, išorinius – pareiškėjai ir projektų vykdytojai, taip pat institucijos norinčios gauti SFMIS2014 duomenis panaudojant tinklines paslaugas. Projektų modulis yra pagrindinis modulis atliekant duomenų mainus su kitais moduliais. Duomenų objektas – projektas, yra pagrindinis identifikatorius.

Institucijų, pareiškėjų ir projektų vykdytojų duomenų apsikeitimui SFMIS2014 naudojamos dalinai užpildytos elektroninės PDF, CSV, XLS formos ar XML rinkmenos, t.y. SFMIS2014 moduliai turi galimybę suformuoti ir importuoti šių formatų rinkmenas į duomenų įvedimo formas. Duomenų mainų svetainėje pareiškėjai ir projekto vykdytojai institucijoms teikiamus oficialius dokumentus privalo pasirašyti kvalifikuotu el. parašu. SFMIS2014 vidiniuose moduliuose, institucijų oficialiems dokumentų mainams naudojamas nekvalifikuotas SFMIS2014 el. parašas.

SFMIS2014 Dokumentų saugyklos standartine MS SharePoint aplikacija naudotojai tiesiogiai nesinaudoja, MS SharePoint platforma naudojama tik kaip dokumentų saugykla, dokumentų tvarkymas vykdomas panaudojant SFMIS2014 vidinius funkcinius modulius.

Šiuo metu SFMIS2014 registruota ~1456 vidinių modulių naudotojų, ~20000 DMS išorinių naudotojų ir 7 tinklinių paslaugų naudotojai.

Vidinių modulių naudotojų teisių suteikimas valdomas hierarchiniu būdu, t. y. teisės priskiriamos institucijai, po to institucijos administratorius teises priskiria naudotojo lygiu. Teisės suskirstytos į objektų registravimą, redagavimą, šalinimą ir peržiūrą.

Dabartinis veiklos analitikos sprendimas, sukurtas SFMIS2014, leidžia kurti kintamojo mastelio duomenų analizę ir ataskaitas, skirtas bendram naudojimui. SFMIS2014 analizės modulio sprendinys realizuotas MS SQL Server Reporting Services, MS SQL Server Integration Services, aplikacija QlikSense. SFMIS2014 analizės modulio priežiūra ir palaikymas nėra šio pirkimo objektas.

SFMIS2014 funkcinių modulių aprašymas

| Eil. Nr. | Funkcinis komponentas | Vykdomos funkcijos |
| --- | --- | --- |
|  | Projektų modulis | - paraiškų dėl projekto finansavimo registravimas, duomenų įvedimas ir importavimas iš elektroninių laikmenų; - paraiškos duomenų tikrinimas; - paraiškų dėl projekto finansavimo pakeitimų registravimas; - paraiškos vertinimo etapų (tinkamumo finansuoti, naudos ir kokybės (jei taikoma), sprendimo dėl finansavimo skyrimo) rezultatų registravimas; - paraiškos vertinimo etapų duomenų tikrinimas; - paraiškų vertinimo ataskaitų rengimas; - paraiškos vertinimo rezultatų teikimas ministerijoms; - pareiškėjų apie paraiškos atmetimą informavimas; - pareiškėjų apie priimtą sprendimą dėl projekto finansavimo informavimas; - projektų dokumentų pridėjimas bei jų administravimas; - projektų finansavimo ir administravimo sutarčių duomenų įvedimas; - projektų finansavimo ir administravimo sutarčių duomenų tikrinimas; - projektų finansavimo ir administravimo sutarčių dokumentų formavimas; - projektų finansavimo ir administravimo sutarčių duomenų keitimas; - projektų vykdytojų informavimas apie sprendimus dėl sutarčių keitimų; - projektų einamųjų būsenų stebėsena; - dvigubo finansavimo stebėsena; - duomenų apie projekto dalyvius administravimas; - ataskaitų po projekto užbaigimo registravimas, duomenų įvedimas ir importavimas iš elektroninių laikmenų; - ataskaitos po projekto užbaigimo duomenų tikrinimas; - projekto įvykių ir priminimų stebėsena; - pranešimų pareiškėjui ar projekto vykdytojui generavimas ir siuntimas; - už projektą atsakingų darbuotojų priskyrimas; - finansavimo ir administravimo sutarties versijų peržiūra; - projekto stebėsenos rodiklių plano ir pažangos stebėsena. |
|  | Mokėjimų modulis | - mokėjimo prašymų registravimas; - mokėjimo prašymų duomenų tikrinimas; - mokėjimo prašymuose pateiktos informacijos įvedimas ir importavimas iš elektroninių laikmenų; - mokėjimo prašymuose nurodytų išlaidų pripažinimas tinkamomis finansuoti; - mokėjimo prašymo duomenų tikrinimas; - mokėjimo paraiškų asignavimų valdytojui dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui tikrinimas; - mokėjimo paraiškų asignavimų valdytojui dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui formavimas; - pranešimo projekto vykdytojui apie mokėjimo prašymo dalies patvirtinimą generavimas ir siuntimas; - pranešimo projekto vykdytojui dėl mokėjimo prašymo tikslinimo generavimas ir siuntimas; - pranešimo projekto vykdytojui dėl mokėjimo prašymo atmetimo generavimas ir siuntimas; - grąžintinų lėšų / grąžinto finansavimo / koreguojamų / institucijos koregavimo veiksmų lėšų registravimas; - grąžintinų lėšų / grąžinto finansavimo / koreguojamų / institucijos koregavimo veiksmų lėšų duomenų tikrinimas; - siūlomų grąžinti lėšų formos formavimas; - koregavimo formos formavimas; - pranešimo projekto vykdytojui dėl grąžintinų lėšų generavimas ir siuntimas; - duomenų apie pasiektus stebėsenos rodiklius registravimas; - duomenų apie finansavimo ir administravimo sutartyje numatytų veiklų įgyvendinimą registravimas; - planuojamų mokėjimo prašymų grafiko registravimas; - dvigubo finansavimo tarp išlaidas pagrindžiančių dokumentų kontrolė; - duomenų eksportavimas ir importavimas į/ iš VBAMS; - SFMIS2014 duomenų, teikiamų SFC, paruošimas; - iš EK gautų duomenų registravimas SFMIS; - išlaidų deklaravimas EK; - projekto mokėjimo prašymų, grąžintinų lėšų, grąžinto finansavimo ir lėšų koregavimų dokumentų pridėjimas ir administravimas; - išlaidų deklaracijų dokumentų pridėjimas ir administravimas; - mokėjimų ataskaitų formavimas, registravimas, tvirtinimas ir administravimas. |
|  | Kontrolės modulis | - stebėsenos rodiklių plano ir pasiekimo stebėsena įvairiais lygiais; - finansavimo planų (panaudojimo, įsipareigojimų ir detalizavimo) stebėsena; - priemonių įgyvendinimo statuso įvairiais lygiais stebėsena; - audito pastebėjimų ir rekomendacijų registravimas; - audito pastebėjimų ir rekomendacijų duomenų tikrinimas; - audito rekomendacijų administravimas; - audito pastebėjimų ir rekomendacijų dokumentų pridėjimas ir administravimas; - pranešimų apie įtariamus pažeidimus registravimas; - pranešimų apie įtariamus pažeidimus formavimas; - pranešimo apie įtariamus pažeidimus duomenų tikrinimas; - įtariamų pažeidimų tyrimų išvadų registravimas; - įtariamų pažeidimų tyrimų išvadų duomenų tikrinimas; - įtariamų pažeidimų tyrimų išvadų formavimas spausdinimui; - pranešimo projekto vykdytojui apie pradėtą įtariamą pažeidimą generavimas ir siuntimas; - pranešimas projekto vykdytojui apie baigtą įtariamo pažeidimo tyrimą generavimas ir siuntimas; - įtariamų pažeidimų tyrimų pakartotinis atlikimas; - nustatyto pažeidimo duomenų registravimas; - nustatyto pažeidimo duomenų tikrinimas; - pranešimo apie nustatytą pažeidimą formos spausdinimui formavimas; - pranešimo apie nustatytą pažeidimą perdavimas vadovaujančiajai institucijai; - pažeidimų dokumentų pridėjimas ir administravimas; - projekto patikrų vietoje registravimas; - projekto patikrų vietoje duomenų tikrinimas; - projekto patikros vietoje patikros lapo spausdinimui formavimas; - pranešimo apie planuojamą patikrą vietoje projekto vykdytojui generavimas ir siuntimas; - projekto patikrų vietoje dokumentų pridėjimas ir administravimas; - institucijos patikrų vietoje plano registravimas ir administravimas; - Projekto pirkimų plano registravimas; - Projektų pirkimų planų duomenų tikrinimas; - Pranešimų projektų vykdytojui dėl pirkimų plano tikslinimo generavimas ir siuntimas; - Pranešimų projekto vykdytojo apie išankstinei patikrai atrinktus pirkimus generavimas ir siuntimas; - Projekto pirkimų plano faktinių duomenų registravimas; - Projektų pirkimų planų faktinių duomenų tikrinimas; - Pranešimų projektų vykdytojui dėl pirkimo dokumentų tikslinimo generavimas ir siuntimas. |
|  | Administravimo modulis | - žinynų duomenų tvarkymas; - naudotojų teisių ir jų rinkinių administravimas; - sistemos parametrų valdymas. DMS parametrų administravimas. |
|  | Analizės modulis | - visų SFMIS2014 modulių duomenų paruošimas, agregavimas; - SFMIS2014 ataskaitų šablonų kūrimas ir formavimas; - duomenų analizė įvairiais pjūviais. |
|  | iVBAMS modulis | - klasifikatorių ir mokėjimų duomenų mainai su Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS); - dokumentų mokėjimams parengimas ir mokėjimams atlikti reikalingos, elektroninės mokėjimų informacijos perdavimas į VBAMS. |
|  | Prisijungimo modulis | - naudotojų autentifikavimas ir autorizavimas; - kitų modulių, kuriais turi teisę naudotis naudotojas paleidimas; - vieno prisijungimo funkcionalumas, kai prisijungus nebereikia pakartotinai autentifikuotis startuojant kitus modulius. |
|  | Duomenų mainų svetainė (DMS) | - paraiškų dėl projekto finansavimo importavimas iš elektroninių laikmenų ir teikimas; - projektų pirkimo plano importavimas iš elektroninių laikmenų ir teikimas; - projekto faktinių pirkimo duomenų pildymas ir teikimas; - mokėjimo prašymų registravimas, importavimas iš elektroninių laikmenų ir teikimas; - ataskaitų po projekto užbaigimo registravimas ir teikimas; - projekto pranešimų registravimas ir teikimas; - projekto dalyvių duomenų registravimas, importavimas iš elektroninių laikmenų ir teikimas; - DMS elektroninių paslaugų naudotojų administravimas. |
|  | Tinklinių paslaugų (WS) ir kitų sąsajų modulis | - projektų, mokėjimų, kontrolės, administravimo modulių duomenų teikimas panaudojant tinklines paslaugas; - DMS teikiamų duomenų apsikeitimas su SFMIS2014 vidiniais moduliais; - Į SFMIS2014 patenkančių dokumentų rinkmenų padėjimas/paėmimas į SFMI2014 Dokumentų saugyklą. |
|  | Dokumentų saugykla | - SFMIS2014 gautų elektroninių dokumentų saugojimas. |

Pilną SFMIS2014 sudarančių funkcinių modulių ir komponentų dokumentaciją, Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos nuostatus (duomenis apie SFMIS2014 tikslą, uždavinius, funkcijas, kaupiamus duomenis, valdytoją, tvarkytojus ir kt.) galima rasti tinklapyje https://finmin.lrv.lt/lt/paslaugos/es-strukturines-paramos-kompiuterine-informacine-valdymo-ir-prieziuros-sistema-sfmis/2014-2020-m-laikotarpio-projektu-igyvendinimui-posistemis-sfmis-2014/.

  - Sąsajos su kitais registrais ir IS

Dalis SFMIS2014 funkcionuoti reikalingų duomenų SFMIS2014 valdytojo sudarytų duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka gaunami iš kitų susijusių informacinių sistemų ir/ar joms teikiami. Šiuo metu vykdomų SFMIS2014 išorinių duomenų srautų aprašymas pateikiamas 3 lentelėje.

SFMIS2014 duomenų srautai

| Eil. Nr. | Sąsaja | Duomenys | Periodiškumas | Duomenų formatas | Perdavimo būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - SFMIS2014->VBAMS | - mokėjimo paraiškos; - tiekėjų pasiūlymai. | - Nustatomas pagal poreikį | - Šifruotos rinkmenos | - Automatinis |
|  | - SFMIS2014->INVEGA IS | - projektų paraiškų importo statusas; - projektų sutarčių importo statusas; - projektų dalyvių importo statusas; - paraiškų vertinimo rezultatų importo statusas; - mokėjimo prašymų importo statusas; - klasifikatorių importo statusas. | - Nustatomas pagal poreikį | - Tinklinės paslaugos (WS) | - Automatinis |
|  | - SFMIS2014->NEVDA WEB el. pasirašymo komponentas | - dokumento rinkmena; - pasirašymui, tikrinimui, parašų pakėlimui iki ilgalaikio saugojimo reikalingi duomenys. | - Kiekvieną kartą pasirašant, tikrinant ar pakeliant parašus iki ilgalaikio saugojimo | - Tinklinės paslaugos (WS) | - Pusiau automatinis |
|  | - SFMIS2014->esinvesticijos.lt | - projektų bendrieji duomenys; - Projektų mokėjimai; - Projektų stebėsenos rodikliai; - klasifikatoriai. | - Nustatomas pagal poreikį | - Tinklinės paslaugos (WS) | - Automatinis |
|  | - SFMIS2014->Kitų institucijų IS | - projektų bendrieji ir vertinimų duomenys; - projektų paraiškos; - projektų sutartys; - mokėjimo prašymai; - grąžinimai; - mokėjimo prašymų grafikai; - pirkimai; - patikros vietoje; - projektų dokumentų metaduomenys; - klasifikatoriai. | - Nustatomas pagal poreikį | - Tinklinės paslaugos (WS) | - Automatinis |
|  | - SFMIS2014->CVP IS | - naudotojai; - projektai; | - Nustatomas pagal poreikį | - Tinklinės paslaugos (WS) | - Automatinis |
|  | - VBAMS->SFMIS2014 | - rajonai; - bankai; - ministerijos; - departamentai; - ekonominiai klasifikatoriai; - funkciniai klasifikatoriai; - biudžeto programos; - biudžeto sąmatos; - biudžetinės organizacijos; - tiekėjų pasiūlymų būsenos; - tiekėjai; - mokėjimo paraiškų būsenos; - MMR subjektai. | - Nustatomas pagal poreikį | - Šifruotos rinkmenos | - Automatinis |
|  | - VIISP->SFMIS2014 | - duomenys DMS autentifikacijai. | - Kiekvieną kartą jungiantis DMS | - Tinklinės paslaugos (WS) | - Pusiau automatinis |
|  | - INVEGA IS->SFMIS2014 | - projektų paraiškos; - projektų sutartys; - projektų dalyviai; - paraiškų vertinimo rezultatai; - mokėjimo prašymai; - klasifikatoriai. | - Nustatomas pagal poreikį | - Tinklinės paslaugos (WS) | - Pusiau automatinis |
|  | - SFMIS2007->SFMIS2014 | - BPD ir ES sanglaudos fondo posistemių projektų bendri duomenys; - SFMIS2007 projektų bendri duomenys. | - Nustatomas pagal poreikį | - DB periodiniai darbai | - Automatinis |
|  | - SFMIS EEE/NOR ->SFMIS2014 | - projektų bendri duomenys | - Nustatomas pagal poreikį | - DB periodiniai darbai | - Automatinis |
|  | - NEVDA WEB el. pasirašymo komponentas->SFMIS2014 | - atsakymų ir klaidų pranešimai; - pasirašytos, pakeltos iki ilgalaikio saugojimo dokumentų rinkmenos. | - Kiekvieną kartą pasirašant, tikrinant ar pakeliant parašus iki ilgalaikio saugojimo | - Tinklinės paslaugos (WS) | - Pusiau automatinis |
|  | - SODRA IS->SFMIS2014 | - asmens kodas; - vardas; - pavardė; - gimimo data; - asmens, apie kurį teikiama informacija, socialinio draudimo numerio raidžių seka; - asmens, apie kurį teikiama informacija, socialinio draudimo numerio skaitmenų seka; - apdraustojo kategorija; - laikotarpis; - juridinių asmenų registre įregistruotas draudėjo kodas; - draudėjo pavadinimas atsakymo į užklausą formavimo metu. | - Kiekvieną kartą teikiant duomenis apie projekto dalyvius | - Tinklinės paslaugos (WS) | - Pusiau automatinis |

  - Naudojama techninė ir programinė įranga

SFMIS2014 techninėje įrangoje sukonfigūruotos darbinė (gamybinė, angl. production), testinė, kūrimo ir paslaugų teikėjo aplinkos. Testinė, kūrimo ir paslaugų teikėjo aplinkos pagal funkcinių modulių struktūrą atitinka darbinę aplinką, atkartoti tiek vidiniai, tiek išoriniai moduliai. Siekiant užtikrinti SFMIS2014 saugos reikalavimus darbinė aplinka veikia nepriklausomai ir yra neprieinama iš testinės, kūrimo ir paslaugų tiekėjo aplinkų. Į testinę, kūrimo ir/ar paslaugų teikėjo aplinkas pagal poreikį gali būti atstatoma vakarykštė darbinės aplinkos duomenų būsena (paleidžiant skriptus duomenų paruošimui, asmens duomenų pakeitimui į nuasmenintus ir pan., išskyrus SFMIS2014 dokumentų saugyklos duomenis) testavimo ar problemų identifikavimo tikslais. Testinė ir kūrimo aplinkos skirtos SFMIS2014 valdytojo bei tvarkytojų darbuotojų bandymams, atlikti suteiktų paslaugų priėmimo testavimą ir vykdyti SFMIS2014 priežiūros veiklas. Paslaugų teikėjo aplinka skirta paslaugų teikėjui SFMIS2014 vystymo tikslais. Paslaugų teikėjui nesuteikiama prieiga prie darbinės ir testinės aplinkų, SFMI2014 valdytojas pats atlieka paslaugų teikėjo pateiktų pakeitimų diegimą testinėje ir darbinėje aplinkose.

SFMIS2014 naudojami dviejų tipų techninių parametrų fiziniai serveriai:

- 2 vnt. Intel® Xeon® 16 branduolių, 96GB RAM – du vienetai;

- 2 vnt. Intel® Xeon® 16 branduolių, 256GB RAM – septyni vienetai.

Fiziniuose ir virtualiuose serveriuose instaliuota MS Windows 2012 R2 Standard Edition, MS Windows 2019 Standard operacinės sistemos, virtualizacijai naudojama Microsoft platforma.

SFMIS2014 realizuota daugiasluoksnės architektūros principu:

Kliento sluoksnis. Šis sluoksnis apima DMS, SFMIS2014 naudotojus, kurie naudojasi funkcionalumais interneto naršyklės pagalba be papildomos programinės įrangos ir kitas išorines IS, kurios teikia ar gauna iš SFMIS2014 duomenis panaudojant tinklines paslaugas. Tiek išorinėse, tiek vidinių modulių aplikacijose prisijungimui privalomai naudojamas HTTPS protokolas, DMS suprojektuota atsižvelgiant į normalią 500-1000 konkurencinių išorinių naudotojų apkrovą, naudotojų apkrovos balansavimui naudojamas programinis apkrovos balansuotojas.

Vaizdavimo ir veiklos sluoksnis. SFMIS2014 veiklos sluoksnio logika realizuota Java programavimo kalba ir Microsoft SQL Server DB procedūromis. Dokumentų (rinkmenų) saugojimui naudojamas SharePoint Server 2013 serveris, kuriame panaudojant WS per SharePoint API dokumentus talpina ir paima specialiai sukurta aplikacija. Duomenų, pateiktų per DMS, perdavimui į SFMIS2014 vidinius modulius naudojamas eilių valdymo mechanizmas. SFMIS2014 analizės modulio sprendinys realizuotas MS SQL Server Reporting Services, MS SQL Server Integration Services, aplikacija QlikSense. Kiti šiame sluoksnyje panaudoti programiniai komponentai aprašyti šios techninės specifikacijos 2.5 skyriuje.

Duomenų sluoksnis. Duomenų bazių sluoksnį sudaro DMS DB, pagrindinė SFMIS2014 aplikacijų DB, SFMIS2014 DWH DB ir SFMIS2014 SharePoint DB. Duomenys saugomi atskirose bylų grupėse (angl. filegroup), suskirstyti pagal loginę priklausomybę. Šiuo metu SFMIS2014 pagrindinė duomenų bazė užima 3,8TB. Kas naktį tam tikru iš anksto nustatytu laiku vykdomos procedūros (angl. SQL Server Agent jobs), atliekami veiksmai, reikalingi SFMIS2014 veikimui užtikrinti. SharePoint DB sukaupta 4,8 mln. dokumentų rinkmenų, iš kurių maždaug 380000 pasirašytos kvalifikuotu el. parašu.

Detalesnė informacija apie SFMIS2014 naudojamą techninę ir programinę įrangą pateikiama 2 paveiksle ir 4 lentelėje.

2 paveikslas. SFMIS2014 techninės įrangos schema

SFMIS2014 techninės ir programinės įrangos aprašymas

| Eil. Nr. | Paskirtis | Komponentai | Programinė įranga | Serverio tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - SFMIS2014 vidiniai moduliai |  |  |  |  |
| - 1. | - SFMIS2014 proxy serveris | - Apkrovos balansuotojas | - OS - Apache HTTP Server | - Virtualus |
| - 2. | - SFMIS2014 aplikacijų serveriai | - SFMIS2014 aplikacijos: Projektai, mokėjimai, kontrolė, administravimas, login, iVBAMS, vidiniai WSDataService | - OS WildFly application runtime | - Virtualus |
| - 3. |  | - SFMIS2014 aplikacijos: Projektai, mokėjimai, kontrolė, administravimas, login, vidiniai WSDataService | - OS WildFly application runtime | - Virtualus |
| - 4. | - SFMIS2014 analizės aplikacijų serveriai | - QlikSense aplikacijos Central Node | - Qliksense 2023 | - Virtualus |
| - 5. |  | - QlikSense aplikacijos Rim Node | - Qliksense 2023 | - Virtualus |
| - 6. |  | - QlikNPrinting aplikacijos | - QlikNPrinting 2022 | - Virtualus |
| - 7. | - SFMIS 2014 DB serveris | - Pagrindinė SFMIS2014 Duomenų bazė | - Microsoft SQL Server 2014 Standard Edition* | - Fizinis |
| - 8. | - SFMIS 2014 DWH DB serveris | - SFMIS2014 analitikos duomenų bazė - ETL | - Microsoft SQL Server 2014 Standard Edition* | - Virtualus |
| - 9. | - MS SharePoint aplikacijos ir autentifikacijos serveriai | - MS Active directory | - OS | - Virtualus |
| - 10. |  | - MS SharePoint aplikacija ir API komponentai | - MS Sharepoint Standard 2013* | - Virtualus |
| - 11. | - SFMIS2014 SharePoint DB serveris | - MS SharePoint DB | - Microsoft SQL Server 2014 Standard Edition* | - Fizinis |
| - SFMIS2014 išoriniai moduliai |  |  |  |  |
| - 1. | - DMS aplikacijų serveriai | - Apkrovos balansuotojas | - Apache HTTP Server | - Virtualus |
| - 2. |  | - DMS aplikacijos: dms, dms-job, dms-web | - Apache Tomcat - ClamAV | - Virtualus |
| - 3. |  | - DMS aplikacijos: dms, dms-web | - Apache Tomcat - ClamAV | - Virtualus |
| - 4. |  | - Eilių serveris | - Apache ActiveMQ | - Virtualus |
| - 5. |  | - Aplankas failų apsikeitimui (angl. shared folder) | - OS | - Virtualus |
| - 6. | - DMS DB serveris | - DMS duomenų bazė | - Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition* | - Virtualus |
| - 7. | - Tinklinės paslaugos (WS) ir kitų sąsajų aplikacijos serveris | - SFMIS2014 aplikacijos: WSServices, SharePointServices. - DMS aplikacija: DMSServices | - WildFly application runtime | - Virtualus |

*MS SQL Server programinės įrangos licencijos yra „per Core“ tipo, MS SharePoint programinės įrangos licencijos yra „User call standard“ tipo. Turimos programinės įrangos licencijų kiekiai atitinka turimos techninės įrangos kiekius.

SFMIS2014 techninę įrangą sudaro fiziniai ir virtualūs serveriai. Testinėje ir kitose aplinkose keli ar visi komponentai gali būti sudėti tame pačiame virtualiame serveryje, tačiau programinė įranga naudojama tokia pati.

Darbinės ir testinės SFMIS2014 aplinkos programinės įrangos atžvilgiu yra identiškos, skiriasi tik naudojamų serverių skaičiumi bei duomenimis saugomais DB. Visa SFMIS2014 techninė įranga dislokuota SFMIS valdytojo Finansų ministerijos duomenų centre. SFMIS2014 konfigūravimą, stebėseną (serverių ir operacinių sistemų lygmenyje), atnaujinimų diegimą atlieka perkančiosios organizacijos specialistai. El. laiškų siuntimui naudojamas perkančiosios organizacijos pašto serveris.

Su detalesne informacija apie SFMIS2014 naudojamą techninę ir programinę įrangą, paslaugų teikėjas, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos IS duomenų saugos nuostatų reikalavimus, gali būti supažindintas tik po sutarties sudarymo pasirašius konfidencialumo dokumentus.

  - Kiti SFMIS2014 programiniai komponentai

SFMIS2014 sukurtas panaudojant programinius komponentus. DMS aplikacijų serveriuose:

- AngularJS, skirta sukurti vaizdavimo sluoksnį;

- jQuery, skirta baziniam vaizdavimo lygmeniui pasiekti;

- Spring, skirta duomenų integravimui.

Tinklinių paslaugų (WS) ir kitų sąsajų aplikacijų serveryje naudojami programiniai komponentai:

- Java Runtime environment;

- SharePoint API skirtas dokumentų mainams su MS SharePoint aplikacija.

SFMIS2014 aplikacijų serveriuose:

- EclipseLink, skirta vykdyti duomenų mainus tarp aplikacijų serverio ir duomenų bazės;

- MyFaces Trinidad, skirta sukurti vaizdavimo sluoksnį;

- JSF, skirta baziniam vaizdavimo lygmeniui pasiekti;

- AJAX, skirta sukurti ir paspartinti interaktyvumą;

- SQL Server Reporting Services, skirta ataskaitų formavimui.

SFMIS2014 DB serveryje:

- MS SQL Server Reporting Services, skirta ataskaitų formavimui.

SFMIS2014 DWH DB serveryje:

- MS SQL Server Reporting Services, skirta ataskaitų formavimui;

- MS SQL Server Integration Services, skirta ETL duomenų paruošimo procedūroms atlikti.

SFMIS2014 SharePoint aplikacijos serveryje:

- MS Active Directory, skirtas autentifikuoti sisteminius naudotojus.

  - Realizuoti nefunkciniai reikalavimai

Šiuo metu SFMIS2014 tenkina šiuos 5 – 17 lentelėse nurodytus nefunkcinius reikalavimus:

SFMIS2014 tenkinami bendrieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
|  | SFMIS2014 veikia realaus laiko režime. |
|  | - SFMIS2014 realizacija remiasi daugiasluoksne architektūra. Sistema sukurta sluoksnių architektūros pagrindu ir turi galimybę būti integruojama atskirų sluoksnių lygmenyse. Egzistuoja kliento, vaizdavimo ir veiklos logikos ir duomenų sluoksniai. |
|  | - SFMIS2014 tvarkomų duomenų apdorojimo funkcijos atliekamos veiklos ir duomenų sluoksniuose. |
|  | - SFMIS2014 turi galimybę būti praplečiama ar adaptuojama ateityje pagal pasikeitusius poreikius ir naujus reikalavimus. |
|  | - SFMIS2014 tvarkomų ir saugomų duomenų dydis neribojamas posistemių programinio sprendimo ir jų funkcinės architektūros. |
|  | - SFMIS2014 programinė įranga ir dokumentacija užtikrina galimybę Perkančiajai organizacijai ateityje pačiai palaikyti ir modifikuoti SFMIS2014 posistemius, nepriklausomai nuo konkretaus paslaugų teikėjo. |
|  | - SFMIS2014 realizuota remiantis SOA (angl. Service–Oriented Architecutre) principais, išlaikant kuo didesnę ją sudarančių komponentų tarpusavio nepriklausomybę. |
|  | - Programinė sprendimo realizacija orientuota į atitikimą atviriems standartams, t. y. siekiama pritaikyti kuo daugiau atvirų standartų. |
|  | - SFMIS2014 kaupia duomenis centralizuotai reliacinėje duomenų bazėje. |
|  | - Visi SFMIS20214 moduliai tarpusavyje integruoti. Visi informacijos pasikeitimai viename modulyje atsispindi susijusiuose moduliuose be papildomų sistemos naudotojų veiksmų (klasifikatorių ar kitų SFMIS2014 naudojamų duomenų apsikeitimai vyksta realiu laiku, visuose moduliuose informacija atsinaujina tuo pačiu metu). |
|  | - SFMIS2014 turi bendrą ir paprastą visų modulių ir funkcionalumų struktūrą. |
|  | - SFMIS2014 turi galimybę duomenų bazę ir taikomąją programinę įrangą laikyti tiek vienoje, tiek atskirose tarnybinėse stotyse. |
|  | - SFMIS2014 yra orientuota į naudotojų patogumą. |
|  | - Visi SFMIS2014 funkciniai komponentai palaiko Unicode (UTF – 8) standartą. |
|  | - SFMIS2014 posistemis sukurti taip, kad duomenys ekrane ir ataskaitose būtų pateikiami kaip įmanoma greičiau (optimizuotas programinis kodas). |
|  | - SFMIS2014 pirminė valiuta yra euras. |
|  | - SFMIS2014 parengtos rekomendacijos techninei aplinkai ir techninės aplinkos paruošimo instrukcijos, tai pat parengti darbinės aplinkos paruošimo darbui su SFMIS2014 instrukcijos: suinstaliuoti reikiamos programos serveriuose sąrašas ir konfigūravimas, testavimo planas. |
|  | - Perkančioji organizacija turi pilnus, korektiškai sukurtos programinės įrangos išeities tekstus kompiliavimui paruoštų rinkmenų paketų formą, standartines kompiliavimo priemones ir kompiliavimo eigą. Visos priemonės, reikalingos naujai versijai parengti, perduotos Perkančiajai organizacijai, kad ji be papildomų priemonių galėtų sukompiliuoti naują versiją. |
|  | - SFMIS2014 sukurtos programinės įrangos išeities tekstai yra su komentarais ir atitinka gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas. |

SFMIS2014 tenkinami reikalavimai duomenų įvedimui ir apdorojimui

| Eil. Nr. | Reikalavimai duomenų įvedimui ir apdorojimui |
| --- | --- |
|  | SFMIS2014 tam tikri duomenų įvedimo laukai užpildomi reikšmėmis pagal išankstines sąlygas. |
|  | SFMIS2014 galima patikrinti informacijos teisingumą lauko lygmenyje visuose duomenų įvedimo ekranuose. |
|  | SFMIS2014 įgyvendinta dviejų lygmenų duomenų įvedimo kontrolė: - 1 lygmuo – duomenų įvedimo laukai apibrėžiami kaip skaitiniai, datos ar teksto; - 2 lygmuo – sistemoje įdiegtos loginės taisyklės įvestos į laukus informacijos korektiškumo patikrinimui (pvz., „įvesta data šiandienos data“ arba „įmonės kodas neatitinka kodo formavimo algoritmo“ ir pan.). |
|  | SFMIS2014 duomenis galima įvesti ir/ ar importuoti (importuojamos PDF, XML, XLS(X) rinkmenos). |
|  | SFMIS2014 naudotojas gali pildyti duomenis pasirinkęs reikšmes iš sudarytų klasifikatorių. |
|  | SFMIS2014 turi galimybę nustatyti pildomų laukų įvedamų simbolių apribojimą (maksimalų ir minimalų reikalingų pateikti simbolių kiekį) bei duomenų tipus. |
|  | Naudotojui įvedus neteisingą informaciją ar atlikus neteisingą veiksmą pateikiamas naudotojui pritaikytas (ne sisteminis ir informatyvus) klaidos pranešimas. Klaidų aprašymai dokumentuoti, aprašymai klasifikuoti pagal jų pobūdį. |
|  | Jei įvestuose ar importuotuose duomenyse yra klaidų, tokie įrašai žymimi kaip klaidingi ir prie kiekvieno klaidingo įrašo pateikiamas išsamus klaidos (–ų) apibūdinimas (pvz., pateikiamas aprašymas nusakantis klaidos šaltinį, aprašymas pateikiamas pilnais sakiniais). |
|  | DMS aplikacijų naudotojai gali peržiūrėti ir atsispausdinti visus klaidingus įrašus su išsamiu klaidos (–ų) apibūdinimu. |
|  | Atskiriems duomenims SFMIS2014 realizuotas dvigubas patikrinimas: vienas asmuo įveda duomenis, o kitas patvirtina. Duomenys negalioja, kol jie nepatvirtinti. |
|  | SFMIS2014 sukurta galimybė patikrinti įvestų duomenų korektiškumą sulyginant juos su kitose informacinėse sistemose ar registruose, su kuriomis sukurtos sąsajos, tvarkomais duomenimis. |
|  | SFMIS2014 sukurta galimybė keisti ir šalinti įvestus ir neužregistruotus įrašus bei neleisti keisti ir šalinti jau patvirtintų. |
|  | SFMIS2014 duomenų rinkiniams (įrašams) suteikia unikalų kodą, pagal suderintas taisykles. |
|  | SFMIS2014 operacija įvykdoma tik tada, kai užpildomi visi privalomi laukai, iki tol galimas tarpinis išsaugojimas. |
|  | Duomenų tvarkymas yra suderintas su Lietuvos Respublikos dokumentų rengimo taisyklėmis (skaitmenų formatas, datos ir laiko formatai). |
|  | Visos duomenų įvedimo formos, kuriose galima įkelti el. formas, duomenis patikrina dėl neleistinų simbolių ir rodo pranešimą prieš importuojant. |
|  | Duomenų paketų, pateiktų per DMS, SFMIS2014 nereikalauja pakartotinai tikrinti, jei atliekami tie patys tikrinimai, kaip ir SFMIS2014. |
|  | Visiems el. dokumentams sukurta galimybė patikrinti pateiktų el. parašų galiojimą. |

SFMIS2014 tenkinami reikalavimai informacijos paieškai

| Eil. Nr. | Reikalavimai informacijos paieškai |
| --- | --- |
|  | SFMIS2014 yra galimybė atlikti informacijos paiešką pagal pasirinktus filtrus. |
|  | Informacijos paieška duomenų bazėje vykdomi realiu laiku. |
|  | Sukurta galimybė paieškos rezultatų sąrašus eksportuoti į HTML, DOC ar XLS(X) formatu. |
|  | Sukurta galimybė paieškos rezultatų sąrašuose rūšiuoti įrašus konkretaus lauko didėjimo arba mažėjimo tvarka. |
|  | SFMIS2014 yra galimybė išvalyti visus pasirinktus filtrus. |
|  | SFMIS2014 naudotojui pateikdama užklausų rezultatus, SFMIS2014 rodo tik tuos įrašus, kuriuos prisijungęs naudotojas turi teisę peržiūrėti. |

SFMIS2014 tenkinami reikalavimai administravimui

| Eil. Nr. | Reikalavimai administravimui |
| --- | --- |
|  | Sistemoje sukurta galimybė administratoriui matyti ir riboti prisijungusių naudotojų skaičių. |
|  | SFMIS2014 sukurta galimybė prailginti SFMIS2014 ir DMS darbo sesijos laiką pagal poreikį. |
|  | SFMIS2014 yra galimybė administratoriui atjungti pasirinktą prisijungusį naudotoją, t. y. yra galimybė nutraukti pasirinkto naudotojo darbo sesiją, taip sudarant galimybę padidinti laisvus techninės įrangos resursus. |
|  | SFMIS2014 yra galimybė administravimo priemonėmis nurodyti ir koreguoti šventines, nedarbo dienas. |
|  | SFMIS2014 naudojami klasifikatoriai, kuriuos SFMIS2014 administratoriai sukuria/ modifikuoja per grafinę naudotojo sąsają. |
|  | SFMIS2014 turi galimybę kurti, redaguoti ar šalinti klasifikatorių grupes ar jų (klasifikatorių grupių) elementus. |
|  | SFMIS2014 leidžia lanksčiai administruoti priėjimo teises prie atskirų SFMIS2014 aplikacijų ir modulių pagal institucijas ir naudotojų grupes. Teisę administruoti naudotojų prieigos teises turi tik sistemos administratoriai. |
|  | SFMIS2014 leidžia lanksčiai administruoti priėjimo teises prie atskirų SFMIS2014 aplikacijų ir modulių dokumentų rinkmenų. |
|  | SFMIS2014 yra galimybė registruoti ir priskirti naudotojams pavienes teises, vieną ar kelis teisių rinkinius. |
|  | SFMIS2014 administratorius turi galimybę suteikti laikiną slaptažodį pirmą kartą prie sistemos prisijungiančių naudotojų, bei vėliau pakeisti į laikiną naudotojui paprašius. |
|  | SFMIS2014 yra galimybė administratoriui nustatyti naudotojų neveikimo laiko trukmę. |
|  | SFMIS2014 yra galimybė nustatyti naudotojo neteisingų prisijungimų skaičių, po kurio naudotojo prisijungimo vardas būtų blokuojamas. Prisijungimų skaičius yra apibrėžtas parametru. Yra galimybė keisti parametro reikšmę. |
|  | SFMIS2014 administratorius turi galimybę sekti tam tikrus įvykius ir informuoti reikiamus naudotojus apie būtinus atlikti darbus, įvykius ir pan. |
|  | Sukurti perspėjimai DMS ir SFMIS2014 prieš įkėlimą dėl prikabinamų dokumentų dydžio. |
|  | Sukurta galimybė administratoriui nurodyti DMS ir SFMIS2014 prikabinamų dokumentų dydį. |
|  | Sukurta galimybė administratoriui informuoti DMS ir SFMSI2014 formose ir siųsti pranešimus dėl SFMIS2014 ir DMS planinio neveikimo el. paštu. |
|  | SFMIS2014 naujiems naudotojams naudotojo vardas ir laikinas slaptažodis siunčiami atskirais laiškais. |

SFMIS2014 tenkinami reikalavimai ataskaitoms

| Eil. Nr. | Reikalavimai ataskaitoms |
| --- | --- |
|  | Didelės apimties SFMIS2014 analizės ataskaitų duomenys saugomi atskirose DB struktūrose (schemose) ir atnaujinami administratoriaus nustatytu periodiškumu. |
|  | SFMIS2014 ataskaitų kūrimo ir generavimo priemonės leidžia kurti ataskaitas formuoti įvairiais formatais: PDF, HTML, XLS(X) ar DOC(X) formatais. |
|  | SFMIS2014 ataskaitos formuojamos A4 formatu. |
|  | Ataskaitos poraštėje yra nurodytas puslapio numeris formate „x iš y“, kur x – einamojo puslapio numeris, y – ataskaitos puslapių skaičius. |
|  | Ataskaitos antraštė ir poraštė atitinka atitinkamą antraštės ir poraštės šabloną. Pagal nutylėjimą antraštės ir poraštės pažymėtos kaip matomos. |
|  | Analizės ataskaitų bendrai rodomi duomenys: ataskaitos pavadinimas, ataskaitos suformavimo data ir laikas, parinktos filtravimo sąlygos. |
|  | Jei tekstas ar skaičius netelpa į duomenų stulpelio plotį, ataskaitose eilutės aukštis automatiškai išsiplečia (teksto atveju – į apačią, skaičiaus atveju – į dešinę), kad visi stulpelio duomenys būtų matomi. Atskiros reikšmės įkeltos į skirtingas eilutes ir stulpelius be tarpų ir kitų nematomų simbolių. |
|  | Kiekviename ataskaitos lape kartojasi stulpelių pavadinimai ir numeracija. |
|  | Ataskaitose skaičiai išlygiuoti pagal dešinįjį kraštą, tekstas pagal kairįjį kraštą, stulpelių pavadinimai – centruoti. |
|  | Ataskaitose išvedamos datos formatas yra YYYY–MM–DD. |
|  | Ataskaitų formavimas suderintas su Lietuvos Respublikos dokumentų rengimo taisyklėmis. |
|  | Eksportuojant ataskaitas iš SFMIS2014 į rinkmenas HTML, XLS(X) ir PDF formatu, skaičius persikelia skaičiaus formatu, jei atitinka Operacinės sistemos regioninius nustatymus, o data persikelia datos formatu. |

SFMIS2014 tenkinami reikalavimai saugai

| Eil. Nr. | Reikalavimai saugai |
| --- | --- |
|  | SFMIS2014 kaupia ir leidžia peržiūrėti istorinius duomenis. |
|  | SFMIS2014 naudotojai neturi galimybės atlikti operacijų tiesiai duomenų bazėje. |
|  | Naudotojų darbo seansas automatiškai užbaigiamas, jei neveikimo laikas viršija nustatytą trukmę. |
|  | Klaidų įvykiai yra registruojami atskirame sąraše, audito informacijos žurnaluose ir duomenų bazėje. |
|  | Kiekviena duomenų pakeitimo operacija užfiksuojama SFMIS2014 duomenų bazėje, taip pat išsaugant ir istorinius (iki tol buvusius) duomenis. |
|  | Atnaujinti duomenys nepanaikina senųjų duomenų. Yra sukuriami papildomi įrašai, kad būtų išsaugota galimybė atstatyti senuosius. |
|  | SFMIS2014 naudotojai autentifikuojami panaudojant naudotojo vardą ir slaptažodį. Slaptažodžių duomenys saugomi užšifruoti. |
|  | SFMIS2014 DMS aplikacijose naudotojai autentifikuojami panaudojant VIISP priemones. |
|  | Naudotojas, prisijungęs prie SFMIS2014, mato kokios teisės jam suteiktos. |
|  | SFMIS2014 naudotojui leidžiama peržiūrėti ir keisti tik tuos įrašus, kuriems jis turi teisę. |
|  | SFMIS2014 priežiūros ir tvarkymo funkcijos atliekamos naudojant atskiras tam skirtas SFMIS2014 administratoriaus teises. |
|  | SFMIS2014 verčia naudotojus reguliariai keisti slaptažodžius, seka jų ilgį ir pasikartojimą; SFMIS2014 seka ir kaupia informaciją apie kiekvieną prisijungimą ir atsijungimą, o po kelių nesėkmingų mėginimų prisijungti prie sistemos naudotoją blokuoja. |
|  | SFMIS2014 registruoja visas atliktas operacijas ir sistemos parametrų pakeitimus. |
|  | SFMIS2014 yra galimybė saugoti duomenis apie veiksmus, atliekamus su įrašais, šių veiksmų atlikimo laiką ir veiksmą atlikusį naudotoją. |
|  | SFMIS2014 saugumas yra paremtas dažniausiai praktikoje naudojamais įrankiais bei protokolais tokiais kaip PGP, SSH ir SSL/TLS, S/MIME, IPSEC ir kitais. SFMIS2014, kur tai yra įmanoma, naudoja šiuos įrankius ir protokolus. |
|  | Visi prisijungimai prie SFMIS2014 įgyvendinti per HTTPS protokolus, taip pat naudojant SVDPT ir koduojami palaikant tik stiprius kodavimo algoritmus (naudojančius ne mažiau 256 bitų šifravimo raktus) bei naudojant SSL/TLS protokolą. |
|  | Prisijungimo prie SFMIS2014 lange yra įspėjimas, kad SFMIS2014 posistemiu gali naudotis tik tam teises turintys asmenys. |
|  | SFMIS2014 slepia įvedamus slaptažodžius. |
|  | Visas SFMIS2014 pridedamas rinkmenas yra galimybė patikrinti antivirusine programine įranga. |
|  | SFMIS2014 yra prevencinės priemonės, informuojančios apie paskutinį žinomą prisijungimą. |
|  | SFMIS2014 pagal galimą duomenų prieinamumo, vientisumo ir konfidencialumo pažeidimo poveikį valstybei, institucijoms ir gyventojams priskiriama svarbių valstybės informacinių išteklių rūšiai, kuriai yra taikomi kibernetinio saugumo aprašo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 818 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. lapkričio 6 d. nutarimo Nr. 945 redakcija). |
|  | SFMIS2014 atitinka SFMIS2014 nuostatuose ir saugos nuostatuose apibrėžtus reikalavimus naudotojų prieigai ir informacinėms sistemoms. |

SFMIS2014 tenkinami reikalavimai licencijoms

| Eil. Nr. | Reikalavimai licencijoms |
| --- | --- |
|  | Visos SFMIS2014 programinės įrangos licencijos yra neriboto galiojimo laikotarpio ir Perkančioji organizacija turi kitus būtinus leidimus naudoti programinę įrangą, nepriklausomai nuo to, ar įsigyta programinės įrangos gamintojo ar sukurta trečiųjų šalių. |
|  | SFMIS2014 sukurta programinė įranga ir visos teisės į ją priklauso Perkančiajai organizacijai. |
|  | Projekto įgyvendinimui paslaugų teikėjas turi naudoti Perkančiosios organizacijos naudojamas operacinių sistemų, duomenų bazių ir virtualizavimo platformos programinę įrangą bei jų licencijas. |

SFMIS2014 tenkinami reikalavimai rezerviniam kopijavimui ir atstatymui

| Eil. Nr. | Reikalavimai rezerviniam kopijavimui ir atstatymui |
| --- | --- |
|  | SFMIS2014 sukurta visų saugomų duomenų automatinio rezervinio kopijavimo galimybė. |
|  | Sukurta galimybė daryti rezervines kopijas tiek veikiant, tiek neveikiant SFMIS2014. |
|  | SFMIS2014 administratoriai turi galimybę nustatyti rezervinį kopijavimą pagal periodiškumą ir (arba) laiką, informacijos saugojimo vietą. |
|  | SFMIS2014 turi rezervinio kopijavimo žurnalą ir galimybę peržiūrėti ir atsispausdinti žurnalą. |
|  | SFMIS2014 administratoriai turi galimybę inicijuoti duomenų atstatymo iš rezervinės kopijos procedūrą. Atstačius duomenis užtikrinamas ir išlaikomas duomenų vientisumas ir integralumas. |
|  | SFMIS2014 atitinka Perkančiosios organizacijos saugaus informacijos tvarkymo taisyklėse ir kituose dokumentuose apibrėžtus reikalavimus rezerviniam kopijavimui ir atstatymui. |

SFMIS2014 tenkinami reikalavimai duomenų mainams

| Eil. Nr. | Reikalavimai duomenų mainams |
| --- | --- |
|  | SFMIS2014 duomenų mainų priemonės pagrįstos tinklinių paslaugų standartais: XML, SOAP, WSDL, HTTPS, REST WS. |
|  | SFMIS2014 turi lanksčias duomenų importavimo ir eksportavimo priemones, suderintas su XML ir tinklinėmis paslaugomis (WS). |
|  | Duomenų apsikeitimo dažnumas: egzistuoja galimybė siųsti/ gauti informaciją nustatytu periodu, jei yra poreikis, kelis kartus per dieną. |
|  | SFMIS2014 administratoriai gali nustatyti / keisti integracijos su išorinėmis sistemomis nustatymus. |
|  | Jei keičiantis duomenimis su išorinėmis IS ar registrais nustatytos klaidos, pateikiami informatyvus pranešimai apie nustatytas klaidas. |
|  | SFMIS2014 yra galimybė matyti pilną klaidų, nustatytų keičiantis duomenis su išorinėmis IS ar registrais, aprašymų sąrašą, jį filtruoti, rūšiuoti. |
|  | SFMIS2014 duomenų mainus su visomis išorinėmis IS atlieka per išorinės prieigos serverius. |
|  | Esant teisingai sukonfigūruotiems SFMIS2014 veiklos parametrams ir korektiškai veikiant išorinėms sistemoms, SFMIS2014 pilnai veikia. Neveikiant VIISP, VBAMS, CVP IS ir kitoms sistemoms, su kuriomis duomenų mainai gali įtakoti SFMIS2014 veikimą, SFMIS2014 funkcijos veikia korektiškai, išskyrus tik tas funkcijas, kurių pilnas veikimas negali būti užtikrintas neveikiant kitoms sistemoms, su kuriomis turi būti vykdomi duomenų mainai (t. y. jeigu neveikia išorinės sistemos, su kuriomis SFMIS2014 turi integraciją, dėl to nenukenčia kitų funkcijų, kurios nesusijusios su šiomis sistemomis, veikimo kokybė). |

SFMIS2014 tenkinami reikalavimai našumui ir patikimumui

| Eil. Nr. | Reikalavimai našumui ir patikimumui |
| --- | --- |
|  | SFMIS2014 užtikrina našų (pagal įprastas sąlygas / be trikdžių) darbą, esant 300 prisijungusių sistemos naudotojų, DMS aplikacijai po 500 prisijungusių naudotojų. Išaugus naudotojų skaičiui, SFMIS2014 yra lanksčiai plečiama, pridedant papildomą techninę ir programinę įrangą, bet nekeičiant SFMIS2014 architektūros. Didėjant SFMIS2014 naudotojų sesijų skaičiui iki nustatyto dydžio SFMIS2014 vienodai tenkina visus greitaveikai keliamus reikalavimus ir atsako sparta nepriklauso nuo prisijungusių naudotojų atliekamų operacijų skaičiaus. |
|  | SFMIS2014 programinė įranga nėra ribojantis veiksnys, didinant SFMIS2014 našumą. SFMIS2014 našumas padidinamas, nekeičiant programinės įrangos išeities tekstų. Techninės įrangos didinimas atliekamas nestabdant, kiek tai įmanoma, SFMIS2014 darbo. |
|  | Atliekami SFMIS2014 naudotojų veiksmai neblokuoja kitų SFMIS2014 naudotojų veiksmų ir nedaro įtakos SFMIS2014 greitaveikai (išskyrus atvejus, kai duomenų integralumo sumetimais, SFMIS2014 naudotojams blokuojama prieiga prie tuo metu kitų SFMIS2014 naudotojų tvarkomų duomenų). |
|  | SFMIS2014 techninės infrastruktūros architektūros modelyje yra numatytas balanso / apkrovos paskirstymo tarp serverių mechanizmas. |
|  | SFMIS2014 užtikrintas informacinės sistemos prieinamumas ne mažiau kaip 96 proc. dienos metu nuo 8:00 iki 20:00; Išorinės aplikacijos turinčios prieigą iš interneto yra technologiškai funkcionalios maksimaliai ilgą laiką, t.y. išorinių prieigų veikimas nėra susijęs su pagrindinio posistemio veikimo laiku. |
|  | SFMIS2014 užtikrina korektišką situacijų, kurias sukėlė neteisingi SFMIS2014 naudotojų veiksmai, neteisingas įvedamų duomenų formatas arba neleidžiamos įvedamų duomenų reikšmės, valdymą. Nurodytais atvejais, atlikus neteisingą (neleidžiamą) komandą SFMIS2014 rodo atitinkamus pranešimus. |
|  | SFMIS2014 architektūra ir / ar infrastruktūra užtikrina pakeičiamumo principą, t. y. įvykus vieno ar kelių komponentų gedimams, SFMIS2014 tęsia darbą su esamais ištekliais. |
|  | Įvykus incidentui dėl kurio SFMIS2014 programinė įranga perleidžiama iš naujo (pvz., elektros energijos tiekimo sutrikimas), programinės įrangos paleidimas įvyksta automatiškai be žmogaus įsikišimo, negali dingti incidento metu apdorojami duomenys ar programinės įrangos konfigūracijos duomenys. |
|  | Duomenų rezervinio kopijavimo ir archyvavimo procedūrų metu nenukenčia bendra SFMIS2014 greitaveika. |
|  | Atstatant duomenis iš rezervinės kopijos arba archyvo, neprarandamos tuo metu vykdomos transakcijos ir apdorojami duomenys. |
|  | Optimizuota visų SFMIS2014 sąrašinių formų greitaveika, kad rezultatai būtų pateikiami ne ilgiau kaip per 15 sekundžių. |

SFMIS2014 tenkinami reikalavimai darbo vietoms

| Eil. Nr. | Reikalavimai darbo vietoms |
| --- | --- |
|  | SFMIS2014 naudotojo grafinė sąsaja veikia visose oficialiai Microsoft palaikomose Windows (Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10), Linux ir MacOS operacinėse sistemose. |
|  | SFMIS2014 suderinama su visomis oficialiai Microsoft palaikomomis Microsoft Edge versijomis, tai pat Mozilla Firefox, Google Chrome naršyklėmis. |

SFMIS2014 tenkinami reikalavimai informavimui

| Eil. Nr. | Reikalavimai informavimui |
| --- | --- |
|  | Pagal nustatytas taisykles SFMIS2014 naudotojams siunčiami informaciniai pranešimai naudojant elektroninį paštą. |
|  | Informacinių pranešimų naudotojams siuntimo taisyklių kūrimas, keitimas ir šalinimas nereikalauja iš naudotojo atlikti SFMIS2014 modifikavimo ar programavimo žinių reikalaujančius veiksmus. |
|  | SFMIS2014 pagal nustatytas taisykles automatiškai pateikiami informaciniai pranešimai (pvz., informacija apie tai, kad buvo pateikti duomenys). |

SFMIS2014 tenkinami reikalavimai naudotojo sąsajai

| Eil. Nr. | Reikalavimai naudotojo sąsajai |
| --- | --- |
|  | Pranešimai naudotojams pateikiami lietuvių kalba. |
|  | SFMIS2014 leidžia naudotojams vienu metu dirbti su keliomis SFMIS2014 aplikacijomis. |
|  | Jeigu vykdomas iš anksto žinomas ilgiau kaip 5 sekundes trunkantis procesas, ekrane rodomas proceso progresas. |
|  | SFMIS2014 išskiria duomenų įvedimo laukų režimus (būtina užpildyti, nebūtina užpildyti, tik peržiūrėti, paslėpti), priklausomai nuo duomenų apdorojimo režimo (įvedimas, koregavimas, peržiūra). |
|  | SFMIS2014 moduliuose sukurta galimybė naudotojams pasinaudoti integruota kontekstine pagalba. |
|  | Grafinė naudotojo sąsaja bei joje esantys valdymo elementai yra kiek galima labiau suvienodinti visoje SFMIS2014. |
|  | Naudotojų grafinės sąsajos realizuotos taikant kompiuterio pelės navigavimo grafinėje sąsajoje įrenginius. |
|  | „Privalomieji“ (angl. required) ir „nebūtinieji“ (angl. optional) duomenų įvedimo laukai yra aiškiai ir nuosekliai atskirti. |
|  | Sukurti visuotinai priimtini ir intuityvūs įprastų operacijų ir veiksmų atlikimo metodai, naudojant klaviatūrą. Pvz., formos laukų nuoseklus pasirinkimas naudojant TAB klavišą (SHIFT+TAB – atgalinis pasirinkimas); formos nustatytosios operacijos atlikimas naudojant ENTER klavišą ir pan. |
|  | Mygtukų pavadinimas nusako jo atliekamą veiksmą. |
|  | Duomenų įvedimo laukai turi nuosekliai suformuluotus pavadinimus ir išlaiko juos visoje sistemoje. Formuluoti laukų pavadinimai nuosekliai, vengiant naudoti vieniems laukams pavienius žodžius arba frazes, o kitiems – trumpus sakinius, arba vieniems laukams naudoti veiksmažodžius, o kitiems – daiktavardžius. |
|  | SFMIS2014 naudotojų sąsajų projektavimo ir diegimo metodika remiasi ISO arba kitu lygiaverčiu standartu, aprašančiu žiniatinklio naudotojų sąsajos rekomendacijas. |
|  | SFMIS2014 negalima versti naudotojų paisyti didžiųjų ir mažųjų raidžių rašybos (angl. case sensitivity), nebent tam yra svarbi priežastis (pavyzdžiui, saugesnis slaptažodis). Pastaruoju atveju, aiškiai pranešama naudotojams, kad įvesdami duomenis jie turi paisyti didžiųjų ir mažųjų raidžių rašybos. |
|  | Kiekvienas duomenų įvedimo laukas turi aiškų pavadinimą, nurodantį naudotojams, ką reikia įvesti. Naudojami informatyvūs pavadinimai, kurie aiškiai, glaustai ir nedviprasmiškai nurodo, kokius duomenis reikia įvesti. Pavadinimai išskirti taip, kad naudotojai nesupainiotų jų su pačiais duomenų įvedimo laukais. Kurdami įvedimo laukų pavadinimus, naudojami aiškūs, visuotinai suprantami terminai. Naudojamos įprastos sąvokos (pavyzdžiui, „vyras“, „moteris“), o ne abstrakčios sąvokos (pavyzdžiui, „Grupė 1“, „Grupė 2“). |
|  | Naudotojams nereikia įvedinėti tos pačios informacijos daugiau nei vieną kartą. |
|  | SFMIS2014 pateikiami duomenų įvedimo procesai yra suprojektuoti taip, kad naudotojas kuo dažniau įvedinėtų duomenis tuo pačiu būdu (klaviatūra arba pele). |
|  | Mygtukų padėtis ir paryškinimas atspindi jų prioritetą. Jeigu vienas iš kelių eilės tvarka sudėliotų mygtukų yra naudojamas dažniau nei kiti, jis yra pirmas eilėje. |
|  | Atviruosiuose sąrašuose (angl. open lists) rodoma kuo daugiau elementų. Pvz., pateikiant dokumentų sąrašą pasirinkimui, naudotojas mato vienu metu kuo daugiau galimų pasirinkti sąrašo reikšmių. |
|  | Dvigubas nuorodos spragtelėjimas nesukelia nepageidaujamų ar klaidinančių pasekmių. Pvz., pradeda dar kartą siųsti jau siunčiamą bylą. |
|  | Vieno iš daugelio elementų pasirinkimui, kai jų kiekis viršija 5–7, yra naudojami išskleidžiamieji (angl. drop–down) sąrašai. |
|  | SFMIS2014 laukų pavadinimus ir skaitinę informaciją leidžiama nukopijuoti. |
|  | Visose DMS‘e formose užtikrinta navigacija, taip, kad išsaugojus duomenis (paspaudus mygtuką „Saugoti“) ir perėjus į kitą modulį, duomenys būtų išsaugoti ir nereiktų spausti mygtuko „Grįžti“. |
|  | Visose DMS formose prieš trinant įrašą sukurti perspėjimai. |
|  | DMS formų lentelių antraštės ir jose esantys pavadinimai aiškiai išsiskiria (paryškinti). |
|  | Jei DMS vienu metu vykdomas kelių formų redagavimas (forma formoje), vienos formos duomenų saugojimas išsaugo ir tuo pačiu metu redaguojamos kitos formos duomenis. |
|  | DMS online formose sukurta pildymo instrukciją (panašiai kaip yra el. formose). Prie lauko paspaudus arba užvedus pelę ant klaustuko ženklo, turi atskirame lange parodoma lauko pildymo instrukciją. |
|  | SFMIS2014 ir DMS sąrašuose pagal nutylėjimą viršuje rodomi naujausi įrašai. |
|  | DMS ir SFMIS2014 formose laukai „Komentarai“ yra išsiplečiantys, įdiegtas likusių simbolių skaičiaus rodymas. |

- PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

  - Bendrosios nuostatos

Paslaugų teikėjas turi bendradarbiauti kartu su SFMIS2014 analizės modulio priežiūrą vykdančiu paslaugų teikėju, turi atsižvelgti į motyvuotas ir pagrįstas jo pastabas bei gautus prašymus, esant poreikiui vykdyti darbinius susitikimus.

Techninės specifikacijos 2 skyriuje aprašyta SFMIS2014 esama situacija sutarties vykdymo metu gali kisti, atsižvelgiant į šiuo metu vykdomą SFMIS2014 plėtrą ir palaikymą.

  - Projekto metu teikiamų paslaugų tipai ir kiekiai

Techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas sudaro SFMIS2014 priežiūra – šiuo metu įdiegtų funkcionalumų priežiūra ir papildomų reikalavimų, pagal perkančiosios organizacijos poreikius realizavimas. Priežiūros paslaugoms perkančiosios organizacijos numatomas minimalus kiekis 150 val. maksimalus kiekis 1000 val. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso valandų kiekio. Vykdymo eiga ir reikalavimai aprašyti techninės specifikacijos 3.5. skyriuje.

  - Projekto organizacinė struktūra ir komunikavimas

Projekto priežiūrai ir įgyvendinimui Perkančioji organizacija sudarys Projekto vykdymo darbo grupę (toliau – PVDG). PVDG funkcijos:

•	projekto valdymo plano ir jo pakeitimų derinimas ir tvirtinimas;

•	projekto valdymas, vykdymas ir kokybės iš perkančiosios organizacijos pusės užtikrinimas;

•	preliminarios perkančiosios organizacijos poreikių analizės atlikimas;

•	projekto įgyvendinimo pažangos ir rezultatų kontrolė;

•	bendros projekto įgyvendinimo pažangos vertinimas;

•	rezultatų įvertinimas ir patvirtinimas;

•	projekto pakeitimų įvertinimas ir patvirtinimas;

•	kitų projektui tinkamam įgyvendinimui reikiamų funkcijų, kurios bus suderintos projekto valdymo plane bei nurodytos darbo grupėje, vykdymas.

Esant poreikiui projekto vykdymui, atsižvelgiant į jo sudėtingumą ir darbo apimtis, gali būti sudaromi smulkesni darbo pogrupiai, atskirų projekte vykdomų veiklų ribose. Funkcinių pogrupių kiekis ir sudėtis priklausys nuo vienu metu sprendžiamų lygiagrečių uždavinių. Projekto organizacinė struktūra gali būti keičiama projekto įgyvendinimo metu atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikius. PVDG gali pritraukti ir daugiau ekspertų - susijusių institucijų specialistus, galutinius naudotojus.

Projekto metu numatomi šie komunikavimo tipai:

- susitikimai, kuriuos protokoluos Paslaugų teikėjas ir derins su perkančiąja organizacija;

- klaidų registravimo sistemos JIRA ar lygiavertės priemonės;

- el. pašto grupės;

- pokalbiai telefonu.

Komunikavimas tarp perkančiosios organizacijos ir paslaugų teikėjo turi vykti lietuvių kalba. Jei paslaugų teikėjas prie projekto priskiria darbuotojus nekalbančius lietuvių kalba, paslaugų teikėjas savo lėšomis privalo užtikrinti vertimo paslaugas.

Siekiant išlaikyti projekto veiklų operatyvumą atsakymų / komentarų pateikimo terminas yra 3 darbo dienos. Detalesni projekto valdymo ir komunikavimo reikalavimai bus derinami rengiant projekto valdymo planą.

  - Projekto valdymo planas

Projekto valdymui Perkančioji organizacija taikys Perkančiosios organizacijos naudojamas projekto valdymo metodikas (PRINCE2 ir IT Project+) arba šių metodikų derinį ir komunikavimo metu vartos šių metodikų apibrėžiamus projekto valdymo terminus.

Paslaugų teikėjas turi parengti ir suderinti su perkančiąja organizacija projekto valdymo planą, kuriame įvertinus techninės specifikacijos reikalavimus projekto vykdymui, taip pat kitus techninės specifikacijos reikalavimus bei derinant su perkančiąja organizacija jai labiausiai tinkamus sprendimus, turi būti apibrėžti ir detalizuoti:

- projekto organizacinė struktūra (joje turi būti matoma visų paslaugų teikėjo ir perkančiosios organizacijos darbo grupių funkcijos ir narių atsakomybės);

- projekto komunikavimo procedūra (įskaitant komunikavimą su SFMIS2014 paslaugų teikėju);

- SFMIS2014 priežiūros užsakymo ir vykdymo procedūra;

- SFMIS2014 priežiūros reikalavimų surinkimo ir identifikavimo procedūra;

- SFMIS2014 priežiūros reikalavimų apimčių nustatymo procedūra;

- projekto rizikos ir trukdžių valdymo procedūra;

- kokybės valdymo procedūra;

- projekto užbaigimo ir galutinių rezultatų perdavimo procedūra;

- susitarimai dėl programinės įrangos versijavimo ir diegimo;

- susitarimai dėl projekto dokumentų ir jų versijavimo kontrolės;

- susitarimai dėl projekto dokumentų struktūros;

Taip pat projekto valdymo plano rengimo metu turi būti suderinami šios dokumentų formos:

•	SFMIS2014 priežiūros įgyvendinimo projekto (užduoties);

•	SFMIS2014 priežiūros paslaugų užsakymo;

Paslaugų teikėjas pirmiausia turi atsiųsti ir suderinti projekto valdymo plano struktūrą, ir tik jai pritarus teikti derinti pilną versiją. Tiek struktūros, tiek pilnos versijos derinimas vykdomas keliomis iteracijomis. Perkančioji organizacija ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas peržiūri ir patvirtina teikiamą rezultatą, jei reikia - pateikia pastabas. Bendra projekto valdymo plano derinimo trukmė negali viršyti 20 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto valdymo plano derinimo ar sutarties vykdymo metu išaiškėjus papildomų procedūrų ar dokumentų formatų poreikiui, paslaugų teikėjas turi atsižvelgti ir juos suderinti. Paslaugų teikėjas privalo atsižvelgti į perkančiosios organizacijos pastabas ir reikalaujamą detalumo lygį.

Projekto metu paslaugų teikimui kaip pagrindas turės būti naudojama ir atnaujinama SFMIS2014 sukūrimo ir plėtros projektų metu parengta projektinė dokumentacija, išlaikomas reikalavimų specifikavimas pagal esamą funkcinių modulių struktūrą. Viešai prieinamą SFMIS2014 dokumentaciją galima rasti tinklapyje https://finmin.lrv.lt/lt/paslaugos/es-strukturines-paramos-kompiuterine-informacine-valdymo-ir-prieziuros-sistema-sfmis/2014-2020-m-laikotarpio-projektu-igyvendinimui-posistemis-sfmis-2014/. Su neviešinama dokumentacijos dalimi paslaugų teikėjas, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos IS duomenų saugos nuostatų reikalavimus, gali būti supažindintas tik po sutarties sudarymo pasirašius konfidencialumo dokumentus. Dokumentacijos sąrašas pateiktas 18 lentelėje.

SFMIS2014 dokumentacijos sąrašas

| TIPAS | PAVADINIMAS | TURINYS |
| --- | --- | --- |
| Fizinė architektūra | SFMIS2014 FIZINĖ ARCHITEKTŪRA | 2.1.1. Fizinė architektūra 2.1.2. Prieigos portai 2.1.3. Naudojamos licencijos 2.1.4. Naudojama programinė įranga |
| Instrukcija | DMS ADMINISTRAVIMO INSTRUKCIJA | 2. Atnaujinimo pateikimas 3. Duomenų bazės valdymo sistema 4. Verslo procesų valdymo posistemė 5. Eilių valdymo posistemė 6. Antivirusinė sistema 7. DMS modulių diegimas ir konfigūravimas |
| Instrukcija | ADMINISTRATORIAUS INSTRUKCIJA | 1. APLIKACIJOS VERSIJOS UŽKĖLIMAS 2. ATASKAITŲ ŠABLONŲ UŽKĖLIMAS 3. DB SKRIPTŲ UŽKĖLIMAS 4. WEB-SERVICE KONFIGŪRACIJA 5. SFMIS2014 POSISTEMIO ADMINISTRAVIMAS |
| Priedas | ADMINISTRATORIAUS INSTRUKCIJA. PRIEDAS NR.1 | 2. PROJEKTO BENDRŲJŲ DUOMENŲ SĄSAJA 3. KLASIFIKATORIŲ DUOMENŲ SĄSAJA 4. PROJEKTO RODIKLIŲ DUOMENŲ SĄSAJA 5. PROJEKTO MOKĖJIMŲ DUOMENŲ SĄSAJA |
| Priedas | ADMINISTRATORIAUS INSTRUKCIJA. PRIEDAS NR.2 | 2. PROJEKTO NAUDOTOJŲ DUOMENŲ SĄSAJA 2.4.1.1. Pagrindinės struktūros <PROJECTS_USERS> laukų aprašymas 2.4.1.2. Pagalbinės struktūros <PROJECT_INFO> laukų aprašymas |
| Priedas | ADMINISTRATORIAUS INSTRUKCIJA. PRIEDAS NR.3 | 2. PROJEKTO NAUDOTOJŲ DUOMENŲ SĄSAJA 2.4.1.1. Pagrindinės struktūros <PROJEKTAI> laukų aprašymas 2.4.1.2. Pagalbinės struktūros <PARTNERIAI> laukų aprašymas 2.5.1.1. Pagrindinės struktūros <PAZEIDIMAI> laukų aprašymas 2.5.1.2. Pagalbinės struktūros <PAZEIDIMOTIPAI> laukų aprašymas 2.5.1.3. Pagalbinės struktūros <PAZEIDIMOPOTIPIAI> laukų aprašymas |
| Priedas | ADMINISTRATORIAUS INSTRUKCIJA. PRIEDAS NR.4 | 2. DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIES DUOMENŲ SĄSAJA 3. KLASIFIKATORIŲ DUOMENŲ SĄSAJA 4. PROJEKTO IR VERTINIMŲ DUOMENŲ SĄSAJA 5. PARAIŠKOS DUOMENŲ SĄSAJA 6. SUTARTIES DUOMENŲ SĄSAJA 7. DOKUMENTŲ DUOMENŲ SĄSAJA 8. MOKĖJIMO PRAŠYMŲ DUOMENŲ SĄSAJA 9. GRĄŽINIMŲ DUOMENŲ SĄSAJA 10. MOKĖJIMŲ GRAFIKŲ DUOMENŲ SĄSAJA 11. PIRKIMŲ DUOMENŲ SĄSAJA 12. PATIKRŲ VIETOJE DUOMENŲ SĄSAJA 13. ĮTARIMŲ DUOMENŲ SĄSAJA 14. ATASKAITOS PO FINANSAVIMO PABAIGOS DUOMENŲ SĄSAJA 15. DUOMENŲ SĄSAJOS KLAIDOS |
| Instrukcija | ADMINISTRATORIAUS INSTRUKCIJA. PRIEDAS NR.5 | 2. DUOMENŲ SĄSAJA PARAIŠKOS INFORMACIJOS INTEGRACIJAI Į SFMIS2014 3. DUOMENŲ SĄSAJA SUTARTIES INFORMACIJOS INTEGRACIJAI Į SFMIS2014 4. DUOMENŲ SĄSAJA DALYVIŲ INFORMACIJOS INTEGRACIJAI Į SFMIS2014 5. DUOMENŲ SĄSAJA VERTINIMO INFORMACIJOS INTEGRACIJAI Į SFMIS2014 6. DUOMENŲ SĄSAJA MOKĖJIMŲ INFORMACIJOS INTEGRACIJAI Į SFMIS2014 7. KLASIFIKATORIŲ APRAŠYMAS |
| Instrukcija | DIEGIMO INSTRUKCIJA |  |
| Instrukcija | DMS DIEGIMO INSTRUKCIJA |  |
| Instrukcija | DIEGIMO INSTRUKCIJA. SAUGYKLA | SFMIS2014 SPS – SHAREPOINT DOKUMENTŲ SAUGYKLOS KONFIGŪRAVIMAS |
| Modulio aprašas | TECHNINIS SPRENDIMAS. MODULIŲ APRAŠAS DMS APLIKACIJA | 2.1. DMS/SFMIS2014 2.1.1. RE0206 Sukurti DMS portalą 2.1.2. RE0207 DMS sesijos duomenų valdymas 2.2. RQ:13861 - PARAIŠKOS ADMINISTRAVIMAS DMS 2.3. RQ:13743 - PIRKIMŲ PLANŲ ADMINISTRAVIMAS DMS 2.3.1. RQ:13999 - RE0181 Projekto pirkimų plano online registravimas 2.3.2. RQ:13744 - RE0168 Faktinių duomenų apie įvykdytą pirkimą on-line registravimas DMS 2.4. RQ:13721 - PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS DMS 2.4.1. RQ:13722 - RE0167 Projekto duomenų peržiūra DMS 2.4.2. RQ:13735 - RE0176 Naudotojų prisijungimas prie DMS 2.4.3. RE0209 Dokumentų rengimo valdymas tarp projekto dalyvių 2.4.4. RQ:13740 - RE0170 DMS naudotojų administravimas 2.4.5. RE0211 DMS portale pateikti projekto bazinę informaciją 2.4.6. RQ:13820 - RE0180 Dokumentų pasirašymas elektroniniu parašu 2.4.7. RE0216 Papildyti DMS portalą 2.4.8. RQ:15299 - RE0192 Abipusės komunikacijos realizavimas 2.5. RQ:16552 - MP ir MP GRAFIKŲ ADMINISTRAVIMAS DMS 2.6. RQ:16861 - RE0510 SA pranešimų duomenų pildymas on-line formoje 2.7. RQ:13908 – PROJEKTO DALYVIŲ ADMINISTRAVIMAS DMS |
| Priedas | MODULIŲ APRAŠAS DMS-SFMIS DUOMENŲ SĄSAJOS PRIEDAS 1 | 2. DMS-SFMIS DUOMENŲ SĄSAJŲ APRAŠAS 2.1. Sinchroninės duomenų sąsajos (duomenų bazė) 2.2. Asinchroninės duomenų sąsajos (eilė) |
| Priedas | NAUDOTOJO INSTRUKCIJA DMS | IŠLAIDŲ ĮKĖLIMO DUOMENŲ SĄSAJA XML |
| Priedas | DMS. MODULIŲ APRAŠAS. PRIEDAS NR. 4 DMS EL. PARAŠO SPRENDIMO APRAŠYMAS | 2 DOKUMENTO PASIRAŠYMAS DMS 3 DOKUMENTO PAKĖLIMAS IKI ILGALAIKIO SAUGOJIMO 4 PARAŠO PATIKRINIMAS |
| Priedas | DMS. MODULIŲ APRAŠAS. PRIEDAS NR. 5 DMS INFORMACINIAI PRANEŠIMAI | DMS informaciniai pranešimai |
| Modulio aprašas | TECHNINIS SPRENDIMAS. MODULIŲ APRAŠAS PROJEKTŲ APLIKACIJA | 2. RQ:6190 – PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS 2.1. RQ:6191 - RE0002 Projektų sąrašo peržiūra ir projektų atrinkimas (paraiška ir sutartis) 2.2. RQ:16872 - RE0512 Projektų grupės „Mano projektai“ sąrašo peržiūra 2.3. RQ:6195 - RE0003 Projekto informacijos atvaizdavimas 2.4. RQ:6209 - RE0004 Elektroninių projekto dokumentų pridėjimas 2.5. RQ:6212 - RE0006 Projekto būsenų keitimas 2.6. RQ:6217 - RE0165 Projekto DMS naudotojų administravimas 2.7. RQ:6220 - RE0163 Abipusio komunikavimo pranešimų administravimas 2.8. RQ:6227 - RE0164 Abipusio komunikavimo pranešimų duomenų sąsaja su DMS 2.9. RQ:6231 - RE0350 Projekto būsenų informacijos klaidų taisymas 3. RQ:6234 - PARAIŠKOS REGISTRAVIMAS 4. RQ:6309 - VERTINIMŲ REGISTRAVIMAS 5. RQ:6339 - SUTARTIES ADMINISTRAVIMAS 6. RQ:14068 - ATASKAITŲ PO PROJEKTO FINANSAVIMO PABAIGOS ADMINISTRAVIMAS 7. RQ:6438 - PROJEKTŲ DALYVIŲ ADMINISTRAVIMAS 8. RQ:6596 - PROJEKTŲ APLIKACIJOS FORMOS SĄVOKŲ PAAIŠKINIMAI 9. RQ:359 - ATASKAITOS 9.1. RQ:613 - RE0195 Sutarčių duomenų ataskaita |
| Priedas | DALYVIŲ XML DUOMENŲ ĮKĖLIMO SPECIFIKACIJA | 2. DALYVIŲ ANKETINIŲ DUOMENŲ ĮKĖLIMO SĄSAJA 3. DALYVIŲ REZULTATŲ DUOMENŲ ĮKĖLIMO SĄSAJA 4. DALYVIŲ MOKYMŲ GRAFIKŲ DUOMENŲ ĮKĖLIMO SĄSAJA 5. DALYVIŲ SUPAPRASTINTOS LANKOMUMO SUVESTINĖS DUOMENŲ ĮKĖLIMO SĄSAJA 6. DALYVIŲ DETALIOS LANKOMUMO SUVESTINĖS DUOMENŲ ĮKĖLIMO SĄSAJA |
| Priedas | ATASKAITOS PO PROJEKTO PABAIGOS SPAUSDINIMO FORMA | ATASKAITOS PO PROJEKTO PABAIGOS SPAUSDINIMO FORMA |
| Priedas | SUTARTIES SPAUSDINIMO FORMA | SUTARTIES SPAUSDINIMO FORMA |
| Priedas | PARAIŠKOS SPAUSDINIMO FORMA | PARAIŠKOS SPAUSDINIMO FORMA |
| Modulio aprašas | TECHNINIS SPRENDIMAS. MODULIŲ APRAŠAS MOKĖJIMŲ APLIKACIJA | 2. RQ:5340 - RE0334 MOKĖJIMŲ APLIKACIJOS FORMOS SĄVOKŲ PAAIŠKINIMŲ ADMINISTRAVIMAS 20 3. RQ:5343 - MOKĖJIMO PRAŠYMŲ IR JŲ DUOMENŲ PAIEŠKA 22 4. RQ:5354 - PROJEKTO ADMINISTRAVIMAS 36 5. RQ:5394 - MOKĖJIMO PRAŠYMO DUOMENŲ REGISTRAVIMAS 120 6. RQ:5424 - MOKĖJIMO PRAŠYMO PATIRTŲ IŠLAIDŲ REGISTRAVIMAS 163 7. RQ:5450 - PARAIŠKOS ASIGNAVIMO VALDYTOJUI REGISTRAVIMAS 207 8. RQ:5474 - MP GRAFIKO ADMINISTRAVIMAS 242 9. RQ:5496 - KITŲ TIPŲ MOKĖJIMŲ REGISTRAVIMAS 279 10. RQ:5512 - ELEKTRONINIO FORMATO MOKĖJIMO PRAŠYMAS 308 11. RQ:5553 - ELEKTRONINIO FORMATO MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMO GRAFIKAS 352 12. RQ:5579 - IŠLAIDŲ DEKLARACIJOS 369 13. RQ:5637 - METINĖS SĄSKAITOS 470 14. RQ:7508 - GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ SĄRAŠINĖ PERŽIŪRA 567 15. RQ:7521 - GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ IR GRĄŽINIMŲ REGISTRAVIMAS 585 16. RQ:7538 - GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ IR GRĄŽINIMŲ ADMINISTRAVIMAS 637 17. RQ:14222 - KETVIRTINIŲ ATASKAITŲ REGISTRAVIMAS 657 17.4. RQ:16896 - RE0514 FPĮ ataskaitos GNG sąrašo duomenų XML rinkmenos importavimas 18. RQ:7559 - KOREGAVIMŲ ADMINISTRAVIMAS 19. RQ:5695 - PIRKIMŲ PRIEŽIŪROS ADMINISTRAVIMAS 20. RQ:626 - ATASKAITOS 835 20.1. RQ:627 - RE0196 Mokėjimų ataskaita 835 20.2. RQ:630 - RE0197 Grąžinimų ataskaita 840 20.3. RQ:16609 - RE0198 Pirkimų ir supaprastintų išlaidų ataskaita 844 20.4. RQ:16880 - RE0513 Planuojamų MP ataskaita 849 |
| Priedas | MOKĖJIMŲ APLIKACIJOS PRIEDAS NR. 1 | 1. IŠLAIDŲ TINKAMŲ SUMŲ IŠSKAIDYMO, APVALINIMO IR KOMPENSAVIMO ALGORITMAI 2. PARAIŠKOS AV IŠSKAIDYMO, APVALINIMO IR KOMPENSAVIMO ALGORITMAI 3. IŠLAIDŲ TINKAMŲ SUMŲ IŠSKAIDYMO, APVALINIMO IR KOMPENSAVIMO ALGORITMAI JUNGTINIŲ PRIEMONIŲ PROJEKTAMS |
| Priedas | MOKĖJIMŲ APLIKACIJOS PRIEDAS NR. 2 | 1. GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ SUMŲ IŠSKAIDYMO, APVALINIMO IR KOMPENSAVIMO ALGORITMAI 2. GRĄŽINIMO SUMŲ IŠSKAIDYMO, APVALINIMO IR KOMPENSAVIMO ALGORITMAI |
| Priedas | FPĮ ATASKAITOS GALUTINIŲ NAUDOS GAVĖJŲ XML DUOMENŲ ĮKĖLIMO SPECIFIKACIJA | GALUTINIŲ NAUDOS GAVĖJŲ DUOMENŲ ĮKĖLIMO SĄSAJA |
| Priedas | GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ SPAUSDINIMO FORMA | GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ SPAUSDINIMO FORMA |
| Priedas | PPP SPAUSDINIMO FORMA | PPP SPAUSDINIMO FORMA |
| Priedas | MOKĖJIMŲ PRAŠYMO SPAUSDINIMO FORMA | MOKĖJIMŲ PRAŠYMO SPAUSDINIMO FORMA |
| Priedas | AVANSO MOKĖJIMO PRAŠYMO SPAUSDINIMO FORMA | AVANSO MOKĖJIMO PRAŠYMO SPAUSDINIMO FORMA |
| Modulio aprašas | TECHNINIS SPRENDIMAS. MODULIŲ APRAŠAS KONTROLĖS APLIKACIJA | 2. RQ:7083 - RODIKLIŲ ADMINISTRAVIMAS 2.1. RQ:7084 - RE0241 Priemonės rodiklių administravimas 2.2. RQ:7101 - RE0240 Uždavinio rodiklių administravimas 2.3. RQ:7115 - RE0096 Bendrųjų rodiklių administravimas 2.4. RQ:7128 - RE0242 Stebėsenos rodiklių dalyvių pasiekimų agregavimas 3. RQ:7061 - PATIKRŲ VIETOJE REGISTRAVIMAS 4. RQ:641 - ATASKAITOS 4.1. RQ:642 - RE0199 Auditų ataskaita 4.2. RQ:645 - RE0200 Stebėsenos rodiklių ataskaita 5. RQ:7131 - AUDITŲ ADMINISTRAVIMAS 6. RQ:15303 - PAŽEIDIMŲ ADMINISTRAVIMAS |
| Priedas | MODULIŲ APRAŠO PRIEDAS NR. 1 ĮMONIŲ RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO ALGORITMAS | 2. ĮMONIŲ RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO ALGORITMAS 5 |
| Priedas | ĮTARIMO APIE PAŽEIDIMĄ SPAUSDINIMO FORMA | ĮTARIMO APIE PAŽEIDIMĄ SPAUSDINIMO FORMA |
| Priedas | SPRENDIMO DĖL PAŽEIDIMO SPAUSDINIMO FORMA | SPRENDIMO DĖL PAŽEIDIMO SPAUSDINIMO FORMA |
| Priedas | PATIKROS VIETOJE LAPO SPAUSDINIMO FORMA | PATIKROS VIETOJE LAPO SPAUSDINIMO FORMA |
| Priedas | PATIKROS VIETOJE ATASKAITOS SPAUSDINIMO FORMA | PATIKROS VIETOJE ATASKAITOS SPAUSDINIMO FORMA |
| Modulio aprašas | TECHNINIS SPRENDIMAS. MODULIŲ APRAŠAS ADMINISTRAVIMO APLIKACIJA | 2. RQ:7655 - BENDRŲJŲ ŽINYNŲ ADMINISTRAVIMAS 3. RQ:6786 - VEIKSMŲ PROGRAMŲ ŽINYNAS 4. RQ:6850 - BIUDŽETO ŽINYNAI 150 4.1. RQ:6851 - RE0117 VBAMS klasifikatorių sąrašinė peržiūra 4.2. RQ:6859 - RE0126 VBAMS klasifikatorių sinchronizavimas 5. RQ:6863 - MOKĖJIMŲ ADMINISTRAVIMAS 6. RQ:6870 - SISTEMOS ADMINISTRAVIMAS 176 6.1. RQ:6871 - RE0032 Bendrųjų sistemos dalių sukūrimas 6.2. RQ:6879 - RE0037 Duomenų matomumo ribojimas 6.3. RQ:6884 - RE0034 Naudotojų administravimas 6.4. RQ:6892 - RE0036 Teisių rinkinių administravimas 6.5. RQ:6896 - RE0038 Pranešimų naudotojams administravimas 6.6. RQ:6902 - RE0251 Sistemos periodinių darbų administravimas 6.7. RQ:6905 - RE0153 Duomenų saugyklos administravimas 6.8. RQ:13590 - RE0162 Duomenų sąsajų administravimas 6.9. RQ:16582 - RE0500 Dalyvių paieškos ir failų peržiūros fiksavimas 6.10. RQ:16616 - RE0509 Log'ų archyvavimas ir šalinimas 6.11. RQ:28718 - RE0516 SODRA sąsajos administravimas 7. RQ:6914 - RODIKLIŲ ADMINISTRAVIMAS 8. RQ:6911 - DMS VALDYMAS 9. RQ:6919 - SĄSAJA SU VBAMS 245 9.1. RQ:6920 - RE0127 Paraiškų iždui siuntimas ir jų būsenų gavimas iš VBAMS 245 9.2. RQ:6923 - RE0128 Tiekėjų pasiūlymų formavimas ir siuntimas į VBAMS 246 10. RQ:6925 - DUOMENŲ SĄSAJA 248 10.1. RQ:6926 - RE0078 Paraiškos duomenų teikimas portalui www.esinvesticijos.lt 11. RQ:6931 - PRISIJUNGIMO PRIE POSISTEMIO ADMINISTRAVIMAS 11.1. RQ:6932 - RE0033 Prisijungimas prie sistemos 11.2. RQ:6938 - RE0252 Naudotojų prisijungimų žurnalas 12. RQ:6941 - SĄVOKŲ PAAIŠKINIMAI 13. RQ:16519 - TARP INSTITUCINIS KOMUNIKAVIMAS 14. RQ:16906 - ĮVYKIŲ ADMINISTRAVIMAS |
| Priedas | MODULIŲ APRAŠO PRIEDAS NR. 1 ADMINISTRAVIMO APLIKACIJA | SFMIS2014 ĮVYKIŲ ŽINYNAS |
| Priedas | SFMIS2014 PRIMINIMŲ ŽINYNAS ADMINISTRAVIMO APLIKACIJOS MODULIŲ APRAŠO PRIEDAS | SFMIS2014 PRIMINIMŲ ŽINYNAS |
| Priedas | TECHNINIO SPRENDIMO PRIEDAS NR. 3 ADMINISTRAVIMO APLIKACIJA | PRANEŠIMŲ PROJEKTO VYKDYTOJUI ŠABLONAI |
| Priedas | DARBO STATUSO TIKRINIMO ALGORITMAS | DARBO STATUSO TIKRINIMO ALGORITMAS |
| Priedas | NAUDOTOJO SUSIPAŽINIMAS SU SFMIS2014 SISTEMOS TAISYKLĖMIS | Taisyklės |
| Priedas | PRIEMONĖS SPAUSDINIMO FORMA | PRIEMONĖS SPAUSDINIMO FORMA |
| Modulio aprašas | MODULIŲ APRAŠAS IVBAMS APLIKACIJA | VBAMS IŠORINĖS SĄSAJOS IVBAMS REGISTRŲ PERŽIŪRA VBAMS KONFIGŪRACIJA SINCHRONIZACIJA SU VBAMS IVBAMS APLIKACIJOS FORMOS SĄVOKŲ PAAIŠKINIMAI MMR DUOMENŲ ADMINISTRAVIMAS |
| Techninis sprendimas | TECHNINIS SPRENDIMAS. DUOMENŲ STRUKTŪRŲ APRAŠAS | DUOMENŲ STRUKTŪRŲ APRAŠAS |
| Priedas | DUOMENŲ STRUKTŪRŲ APRAŠAS. DMS | DMS duomenų struktūros aprašas |
| Priedas | MODULIŲ APRAŠO PRIEDAS NR. 1 TEISIŲ APRAŠAS | 2. PROJEKTŲ APLIKACIJOS OBJEKTAI 3. MOKĖJIMŲ APLIKACIJOS OBJEKTAI 4. KONTROLĖS APLIKACIJOS OBJEKTAI 5. ADMINISTRAVIMO APLIKACIJOS OBJEKTAI 6. IVBAMS APLIKACIJOS OBJEKTAI |
| Priedas | TECHNINIO SPRENDIMO PRIEDAS NR. 2 SFMIS EL. PARAŠO APRAŠYMAS | 1. JAVA KEYSTORE SERTIFIKATAS 2. ELEKTRONINIO DOKUMENTO SPECIFIKACIJA 3. ELEKTRONINIO DOKUMENTO PASIRAŠYMAS |
| Techninis sprendimas | TECHNINIS SPRENDIMAS SAUGYKLA | 2. APRAŠAS 3. SHAREPOINT TARNYBINIŲ STOČIŲ FERMA 4. GAMYBINĖ APLINKA 5. AUTENTIFIKACIJA IR AUTORIZACIJA 5.2.2. Teisių valdymas per OAuth 17 6. SHAREPOINT DUOMENŲ BAZIŲ PASKIRSTYMAS IR TAISYKLĖS 7. TURINIO VALDYMAS 8. PAIEŠKA 9. KŪRIMAS. DUOMENŲ VALDYMAS NAUDOJANT API 10. SHAREPOINT SISTEMOS AUTENFIKAVIMO PARAMETRAI 11. PRIEŽIŪRA IR DUOMENŲ ATSARGINIŲ KOPIJŲ DARYMO STRATEGIJA 32 12. PROJEKTO SVETAINIŲ RINKINIO ATSTATYMAS TESTAVIMUI SKIRTOJE APLINKOJE |
| Priedas | TECHNINIS SPRENDIMAS. PRIEDAS NR. 1 SAUGYKLA | DOKUMENTŲ METADUOMENŲ PILDYMAS |
| Naudotojo instrukcija | NAUDOTOJO INSTRUKCIJA DMS | 2. DMS VEIKLOS SCENARIJAI 2.1. RQ:28028 - DMS naudotojų administravimas 2.2. RQ:16765 - Pirkimų plano teikimas 2.3. RQ:14021 - Pirkimų faktinių duomenų teikimas 18 2.4. RQ:14190 - Ataskaitų po finansavimo pabaigos teikimas 20 2.5. RQ:14022 - Dalyvių duomenų teikimas 24 2.6. RQ:14031 - Paraiškų teikimas 30 2.7. RQ:16927 - SA pranešimų teikimas 37 3. DMS GRAFINĖ VARTOTOJO SĄSAJA 40 3.1. Prisijungimas prie DMS 40 3.2. Paraiškų ir projektų sąrašas 42 3.3. Paraiškos administravimas 44 3.4. Projekto administravimas 62 3.5. Naudotojų administravimas 69 3.6. Pranešimai (abipusis komunikavimas) 81 3.7. Projekto pirkimų plano teikimo paslauga 89 3.8. Mokėjimų paslaugos 125 3.9. Dalyvių paslaugos 180 3.10. RQ:16861 - RE0510 SA pranešimų duomenų pildymas on-line formoje 3.11. Dokumentų pasirašymas elektroniniu parašu |
| Naudotojo instrukcija | NAUDOTOJO INSTRUKCIJA PROJEKTŲ APLIKACIJA | 3. PROJEKTŲ APLIKACIJOS VEIKLOS SCENARIJAI 4. PROJEKTŲ APLIKACIJOS GRAFINĖ NAUDOTOJO SĄSAJA 4.1.1. RQ:6190 - PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS 4.1.2. RQ:6234 - PARAIŠKOS REGISTRAVIMAS 4.1.2.1. RQ:6235 - RE0009 Paraiškos formos registravimas 4.1.3. RQ:6309 - VERTINIMŲ REGISTRAVIMAS 4.1.4. RQ:6339 - SUTARTIES ADMINISTRAVIMAS 4.1.5. RQ:14068 - ATASKAITŲ PO PROJEKTO FINANSAVIMO PABAIGOS ADMINISTRAVIMAS 4.1.6. RQ:6438 - PROJEKTŲ DALYVIŲ ADMINISTRAVIMAS 4.1.7. RQ:6596 - PROJEKTŲ APLIKACIJOS FORMOS SĄVOKŲ PAAIŠKINIMAI 4.1.8. RQ:359 - ATASKAITOS |
| Naudotojo instrukcija | NAUDOTOJO INSTRUKCIJA MOKĖJIMŲ APLIKACIJA | 3. MOKĖJIMŲ APLIKACIJOS VEIKLOS SCENARIJAI 4. MOKĖJIMŲ APLIKACIJOS GRAFINĖ VARTOTOJO SĄSAJA 4.1. RQ:5340 - RE0334 MOKĖJIMŲ APLIKACIJOS FORMOS SĄVOKŲ PAAIŠKINIMŲ ADMINISTRAVIMAS 4.2. RQ:5343 - MOKĖJIMO PRAŠYMŲ IR JŲ DUOMENŲ PAIEŠKA 4.3. RQ:5354 - PROJEKTO ADMINISTRAVIMAS 4.4. RQ:5394 - MOKĖJIMO PRAŠYMO DUOMENŲ REGISTRAVIMAS 4.5. RQ:5424 - MOKĖJIMO PRAŠYMO PATIRTŲ IŠLAIDŲ REGISTRAVIMAS 4.6. RQ:5450 - PARAIŠKOS ASIGNAVIMO VALDYTOJUI REGISTRAVIMAS 4.7. RQ:5474 - MP GRAFIKO ADMINISTRAVIMAS 4.8. RQ:5496 - KITŲ TIPŲ MOKĖJIMŲ REGISTRAVIMAS 4.9. RQ:5579 - IŠLAIDŲ DEKLARACIJOS 4.10. RQ:5637 - METINĖS SĄSKAITOS 4.11. RQ:7508 - GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ SĄRAŠINĖ PERŽIŪRA 4.12. RQ:7521 - GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ IR GRĄŽINIMŲ REGISTRAVIMAS 4.13. RQ:7538 - GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ IR GRĄŽINIMŲ ADMINISTRAVIMAS 4.14. RQ:14222 - KETVIRTINIŲ ATASKAITŲ REGISTRAVIMAS 4.16. RQ:5695 - PIRKIMŲ PRIEŽIŪROS ADMINISTRAVIMAS 4.17. RQ:626 - ATASKAITOS 4.17.1. RQ:627 - RE0196 Mokėjimų ataskaita 4.17.2. RQ:630 - RE0197 Grąžinimų ataskaita 4.17.3. RQ:16609 - RE0198 Pirkimų ir supaprastintų išlaidų ataskaita 4.17.4. RQ:16880 - RE0513 Planuojamų MP ataskaita |
| Naudotojo instrukcija | NAUDOTOJO INSTRUKCIJA KONTROLĖS APLIKACIJA | 3. RQ:761 – KONTROLĖS APLIKACIJOS VEIKLOS SCENARIJAI 3.1. RQ:11020 - Bendrieji scenarijai 3.2. RQ:11027 - Patikrų vietoje scenarijai 3.3. RQ:11040 - Audito duomenų registravimas 4. RQ:358 – KONTROLĖS APLIKACIJOS GRAFINĖ NAUDOTOJO SĄSAJA 4.1. RQ:7083 - RODIKLIŲ ADMINISTRAVIMAS 4.2. RQ:7061 - PATIKRŲ VIETOJE REGISTRAVIMAS 4.3. RQ:641 - ATASKAITOS 4.3.1. RQ:642 - RE0199 Auditų ataskaita 4.3.2. RQ:645 - RE0200 Stebėsenos rodiklių ataskaita 4.4. RQ:7131 - AUDITŲ ADMINISTRAVIMAS 4.5. RQ:15303 - PAŽEIDIMŲ ADMINISTRAVIMAS |
| Naudotojo instrukcija | NAUDOTOJO INSTRUKCIJA ADMINISTRAVIMO APLIKACIJA | 3. ADMINISTRAVIMO APLIKACIJOS VEIKLOS SCENARIJAI 14 4. ADMINISTRAVIMO APLIKACIJOS GRAFINĖ NAUDOTOJO SĄSAJA 94 4.1. RQ:7655 - BENDRŲJŲ ŽINYNŲ ADMINISTRAVIMAS 94 4.2. RQ:6786 - VEIKSMŲ PROGRAMŲ ŽINYNAS 132 4.3. RQ:6850 - BIUDŽETO ŽINYNAI 268 4.4. RQ:6863 - MOKĖJIMŲ ADMINISTRAVIMAS 4.5. RQ:6870 - SISTEMOS ADMINISTRAVIMAS 4.6. RQ:6914 - RODIKLIŲ ADMINISTRAVIMAS 339 4.7. RQ:6911 - DMS VALDYMAS 347 4.8. RQ:6931 - PRISIJUNGIMO PRIE POSISTEMIO ADMINISTRAVIMAS 4.9. RQ:6941 - SĄVOKŲ PAAIŠKINIMAI 366 4.10. RQ:16519 - TARP INSTITUCINIS KOMUNIKAVIMAS 368 4.11. RQ:16906 - Įvykių administravimas |
| Naudotojo instrukcija | NAUDOTOJO INSTRUKCIJA. IVBAMS APLIKACIJA |  |
| Naudotojo instrukcija | NAUDOTOJO INSTRUKCIJA. SAUGYKLA | SFMIS2014 SPS – SHAREPOINT DOKUMENTŲ SAUGYKLOS NAUDOJIMAS |
| Reikalavimų specifikacija | REIKALAVIMŲ SPECIFIKACIJOS PRIEDAS NR.1 SFMIS2014 DOKUMENTŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS MATOMUMUI | SFMIS2014 DOKUMENTŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS MATOMUMUI |
| Ataskaita | Stebėsenos rodiklių pasiekimų ataskaita (suformuota <data ir laikas>) | Stebėsenos rodiklių pasiekimų ataskaitos specifikacija |
| Ataskaita | Įmonių rodiklių pasiekimų ataskaita | Įmonių rodiklių pasiekimų ataskaitos specifikacija |

Visos sutartyje numatytos paslaugos gali būti pradėtos teikti tik paslaugų teikėjui ir perkančiajai organizacijai suderinus projekto valdymo planą.

  - SFMIS2014 priežiūra

SFMIS2014 priežiūros paslaugos bus užsakomos dalimis pagal perkančiosios organizacijos poreikius, remiantis 3.6. punkte nurodyta priežiūros paslaugų užsakymų apimčių nustatymo metodika. SFMIS2014 priežiūros paslaugos teikiamos pagal darbo valandų įkainius:

- SFMIS2014 techninės ir programinės įrangos veikimo problemų, klaidų sprendimas, pagalbos teikimas, atkuriant eksploatuojamų posistemių darbingumą, pavyzdžiui, įvykus duomenų bazės arba atskirų jos komponentų darbų sutrikimams;

- SFMIS2014 naudotojų atliktų veiksmų ar netinkamos eksploatacijos pasekmių, veikimo klaidų šalinimas ir duomenų tvarkymai, neatitikimų funkciniams reikalavimams nurodytiems SFMIS2014 sudarančių funkcinių modulių ir komponentų dokumentacijoje;

- išgadintų (sugadintų) duomenų atstatymą;

- SFMIS2014 naudotojų (Perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros darbuotojus) konsultavimas SFMIS2014 naudojimo, veikimo, administravimo ir kitais priežiūros bei eksploatacijos klausimais (įskaitant ir konsultacijas darbo vietoje);

- SFMIS2014 darbingumo atkūrimas;

- naujų poreikių, papildymų ir (arba) pataisymų realizavimas SFMIS2014 moduliuose kartu atnaujinant dokumentaciją realizavimas:

-	atsiradus naujiems su SFMIS2014 susijusiems parengtiems dokumentams ar teisės aktams, įskaitant EK parengtus žinomų klaidų ištaisymo bei tobulinimo dokumentus, arba EK reikalavimams, kurių įgyvendinimas privalomas valstybėms narėms;

-	sprendžiant SFMIS2014 kūrimo ir plėtros metu nenumatytas problemas, įskaitant ir neracionaliai įgyvendintus sprendimus;

-	užtikrinant SFMIS2014 funkcijų atlikimo priimtinumą naudotojui: tiek galutiniam naudotojui, tiek SFMIS2014 priežiūros specialistams;

-	atnaujinus su SFMIS2014 susijusias IS, jeigu šie atnaujinimai daro įtaką pakeitimų atsiradimui SFMIS2014 ir (arba) jos aplinkoje;

- SFMIS2014 projektinės dokumentacijos parengimas ir atnaujinimas;

- SFMIS2014 naudotojų mokymai (įskaitant ir mokymų medžiagos bei aplinkos mokymams paruošimą);

- programinės įrangos gamintojų teikiamų pataisymų, naujų versijų diegimas;

- metodinė ir praktinė pagalba Perkančiajai organizacijai SFMIS2014 funkcinių ir technologinių komponenčių licencijų naudojimo legalumo užtikrinimo klausimais;

- SFMIS2014 technologinių komponentų veikimo sutrikimų aprašymų pateikimas gamintojui, kad sutrikimai būtų pašalinti ir šalinimo eigos stebėseną, gamintojo paslaugos kokybės atitikties stebėseną, ir problemų eskalavimas.

Perkančioji organizacija turi pateikti užsakymą paslaugų teikėjui dėl priežiūros paslaugų atlikimo. Paslaugų teikėjas per 5 d. d. turi įvertinti priežiūros paslaugoms realizuoti reikalingą laiką ir pateikti perkančiajai organizacijai priežiūros įgyvendinimo projektą, kuriame turi būti nurodyti: atliekami darbai, ekspertai, laukiami rezultatai, darbų trukmės įvertinimas darbo valandomis, jų detalus pagrindimas ir darbų atlikimo kalendorinis grafikas. Paslaugų teikėjo pateikta užduotis derinama su Perkančiąja organizacija ir, jei reikia, tikslinama. Į darbų trukmės įvertinimą neturi būti įtraukiami Perkančiajai organizacijai pateikto rezultato projekto valdymo, priežiūros įgyvendinimo projekto (užduoties) rengimo, priėmimo testavimo ir klaidų taisymo bei konsultacijų testavimo metu darbų apimtys, taip pat paslaugos įgyvendinimui reikalingų susitikimų (paslaugų teikėjo kelionės, apgyvendinimo ir pan.) darbų apimtys. Perkančioji organizacija nemoka už paslaugų teikėjo parengtą priežiūros įgyvendinimo projektą (užduoties) ir pasilieka sau teisę neužsakyti paslaugos. Paslaugos pradedamos teikti tik perkančiajai organizacijai patvirtinus priežiūros įgyvendinimo projektą (užduotį).

Užduotis dėl paslaugų, būtinų SFMIS2014 darbingumo atstatymui, kai SFMIS2014 dalinai arba visiškai neveikia, neprieinama visiems naudotojams, arba naudotojai negali naudotis SFMIS2014 posistemio funkcionalumais ir nežinomas joks kitas alternatyvus šių funkcijų vykdymo būdas turi būti parengta ir pateikta Perkančiajai organizacijai ne vėliau, kaip per 2 darbo valandas nuo perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo momento. Paslaugų suteikimo laikas pagal tokį užsakymą neturi viršyti 8 darbo valandų.

Perkančiajai organizacijai rezultatų ataskaita turi būti pateikiama el. paštu arba kitu projekto valdymo plane suderintu būdu pasibaigus einamajam mėnesiui, kurią Perkančioji organizacija per 3 darbo dienas peržiūri ir patvirtina arba pateikia pastabas. Paslaugų teikėjas iki kiekvieno mėnesio 5 d. kartu su galutiniais patvirtintais rezultatais (galutinių rezultatų tvirtinimo protokolas kartu su priedais) turi pateikti suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame nurodo suteiktas paslaugas ir jų kainą. Paslaugų teikėjo pateiktą paslaugų perdavimo-priėmimo aktą perkančioji organizacija patvirtina per 5 darbo dienas arba pateikia argumentuotas pastabas apie neatitikimus. Detalios nuostatos, kaip bus vykdomas paslaugų perdavimas–priėmimas nurodytos sutarties projekte. Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą pasirašo perkančiosios organizacijos atsakingo struktūrinio padalinio vadovas.

Vykdant SFMIS2014 priežiūrą, turi būti laikomasi SFMIS2014 kūrimo ir plėtros metu taikomų nefunkcinių reikalavimų nurodytų 19 lentelėje:

SFMIS2014 palaikymo bendrieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Projekto metu kuriami ar modifikuojami funkcionalumai turi atitikti visus nefunkcinius reikalavimus nurodytus techninės specifikacijos 5 – 17 lentelėse. |
|  | Perkančiajai organizacijai turės būti perduoti pilni, korektiški sukurtos programinės įrangos išeities tekstai kompiliavimui paruoštų rinkmenų paketų forma, kartu nurodant viešai prieinamas standartines kompiliavimo priemones ir kompiliavimo eigą. Naudojant standartines priemones turi būti kompiliuojama naudojimui parengta programinė įranga, atliekanti jai specifikuotas funkcijas. Visos priemonės, reikalingos naujai versijai parengti, turi būti perduodamos Perkančiajai organizacijai, kad ji be papildomų priemonių galėtų sukompiliuoti naują versiją. |
|  | Sukurtos programinės įrangos išeities tekstai turės būti perduodami kaupiamuoju būdu. Iš pateiktų išeities kodų turi susikompiliuoti nauja pilna versija, paruošta naudojimui. |
|  | Projekto metu sukurtos / modernizuotos programinės įrangos išeities tekstai turi būti su komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas. |
|  | Perkančiajai organizacijai pateikiamos atnaujinimų versijos naujiems palaikymo funkcionalumams diegti ar esamiems modifikuoti, negali būti teikiamos kartu su priežiūros/klaidų taisymo versijomis. |
|  | Esant pasikeitimams darbinės aplinkos konfigūracijoje Paslaugų teikėjas turi parengti reikiamos programinės įrangos sąrašą, darbinės aplinkos paruošimo, programinės įrangos instaliavimo ir konfigūravimo instrukcijas, testavimo planą. |

- 3.6. Apimčių vertinimo metodika

Apimčių skaičiavimo metodika

| SFMIS2014 formos/procedūros/ataskaitos | Smulkus | Vidutinis | Sudėtingas |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekraninė forma | iki 5 laukų | 6-10 laukų | 11-20 laukų |
|  | iki 3 apskaičiuojamų/sudėtingų laukų | 4-5 apskaičiuojamų/sudėtingų laukų | nuo 6-10 apskaičiuojamų/sudėtingų laukų |
|  | iki 5 stulpelių lentelė | 6-10 stulpelių lentelė | 11-20 stulpelių lentelė |
|  | iki 3 apskaičiuojamų/sudėtingų stulpelių lentelė | 4-5 apskaičiuojamų/sudėtingų stulpelių lentelė | 6-10 apskaičiuojamų/sudėtingų stulpelių lentelė |
|  | iki 5 filtrų | 6-10 filtrų | 11-20 filtrų |
|  | iki 3 sudėtingų (sudėtinių/apskaičiuojamų) filtrų | 3-5 sudėtingų (sudėtinių/apskaičiuojamų) filtrų | 6-10 sudėtingų (sudėtinių/apskaičiuojamų) filtrų |
|  | iki 2 mygtukų | 3-5 mygtukų | 6-10 mygtukų |
| Ataskaitos šablonas | iki 5 stulpelių | 6-10 stulpelių | 11-20 stulpelių |
| Duomenų tikrinimo procedūros | iki 5 sąlygų | 6-10 sąlygų | 11-20 sąlygų |
|  | iki 3 apskaičiuojamų/sudėtingų sąlygų | 4-5 apskaičiuojamų/sudėtingų sąlygų | 6-10 apskaičiuojamų/sudėtingų sąlygų |
| Būsenų keitimo, grąžinimo procedūros | iki 3 būsenų | 4-5 būsenų | 6-10 būsenų |
| Duomenų paruošimo, importavimo, išankstinio duomenų užpildymo procedūros | iki 5 laukų | 6-10 laukų | 11-20 laukų |
|  | iki 3 apskaičiuojamų/sudėtingų laukų | 4-5 apskaičiuojamų/sudėtingų laukų | 6-10 apskaičiuojamų/sudėtingų laukų |

SFMIS2014 priežiūros užduotys turi būti skirstomas į smulkias, vidutines ir sudėtingas reikalavimų formas/procedūras/ataskaitas, pagal lentelėje nurodytus kriterijus. Į kūrimo/modifikavimo laiką įeina visi būtini pagal projekto valdymo planą rezultatai: užduočių įgyvendinimo projektų (preliminarios analizės) rengimas, analizės, projektavimo, programavimo ir kt. fazių rezultatai, kontekstinės pagalbos paruošimas, mokymai ir t.t. Taip pat visos esamos projektinės dokumentacijos parengimas ir naujinimas esant poreikiui. Jeigu reikalavimų pagal šią metodiką neįmanoma suskirstyti ir įvertinti, pvz.: viršijami sudėtingos formos kriterijai, priklausomai nuo sudėtingumo pagrindimo su PVDG būti derinami atskirai, naudojant apimčių metodikos kelių formų/procedūrų/ataskaitų vertinimo sumavimą. Papildomi reikalingi darbai, taip pat  gali būti derinami atskirai, pvz.: duomenų tvarkymai. Kai forma/procedūra/ataskaita tenkina kelis sudėtingumo reikalavimus, vertinama pagal sudėtingiausią kriterijų.