2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRKIMO OBJEKTAS

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. D1-370 patvirtintomis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis ir kitais patvirtintais teisės aktais, inventorizuoti Skuodo rajone esančius Ylakių miestelio želdynus ir želdinius, Ylakių viešųjų kapinių želdinius.

II. APIMTYS IR TIKSLAI

2. Inventorizuoti Skuodo rajono Ylakių miestelio ir Ylakių viešųjų kapinių teritorijose esančius želdynus ir želdinius (190 ha). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. D1-370 patvirtintomis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis ir kitais patvirtintais teisės aktais, inventorizuoti Skuodo rajono esančius Ylakių miestelio ir Ylakių viešųjų kapinių želdynus ir želdinius (išskyrus augančius miškų ūkio paskirties žemės sklypuose ar miško plotuose), įvertinant jų dendrologinius, dendrometrinius parametrus bei sanitarinę būklę. Inventorizuotinas plotas sudaro apie 218 ha (teritorijų schemos pateiktos prieduose). Ylakių miestelyje inventorizuoti ir privačiuose sklypuose esančius želdinius, kurie yra pirmoje eilėje prie gatvių ir šaligatvių, jeigu privati valda nėra aptverta arba tvora netrukdo įvertinti želdinio parametrų.

3. Natūroje apžiūrint kiekvieną želdinių grupę ir (ar) atskirus želdinius, užpildoma Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių 1 priede nurodyta  Želdynų ir želdinių inventorizavimo kortelė.

4. Sukurti ir pateikti patogią praktiniam naudojimui grafinių duomenų bazę.

III. DARBŲ EILIŠKUMAS IR TERMINAI

5. Visų inventorizuojamų želdynų ir želdinių plotų ribų nustatymas ir kitų būtinų paruošiamųjų darbų atlikimas.

6.  Želdinių dendrologinių, dendrometrinių parametrų ir esamos būklės įvertinimas, būsimų ūkinių priemonių nustatymas naudojantis aerofotonuotraukomis ir surinkta lauko darbų medžiaga.

7. Aprašomosios dalies: želdinių taksoraščių, ūkinių priemonių žinialapių, želdinių tvarkymo projekto (aiškinamojo rašto) paruošimas, 2 egz.

8. Kartografinės medžiagos – želdinių planšetų (M 1:2000) ir plano (M 1:5-10 000) parengimas, 2 egz.

9. Iki 2026 m. balandžio 1 d. inventorizuoti Skuodo rajone esančius Ylakių miestelio želdynus ir želdinius ir Ylakių viešųjų kapinių želdinius. Visus aukščiau išvardintus duomenis pateikti įrašytus į CD, DVD ar USB laikmeną (1 egz.)

10. Teikti pasiūlymus papildomiems tyrimams atlikti, jei inventorizacijos metu bus nustatyti dendrologiniu arba aplinkosauginiu požiūriu ypač vertingi objektai.

IV. DARBŲ VYKDYMO REIKALAVIMAI

11. Inventorizacijos metu turi būti išskiriami naikintini ar kitaip tvarkytini želdiniai, pastabų grafoje nurodant objektyvias to priežastis.

12. Želdinių inventorizacijai turi būti naudojamos ne senesnės kaip 5 metų  aerofotonuotraukos M 1 : 2000

13. Želdinių planšetai turi būti sudaromi valstybinėje koordinačių sistemoje LKS-94.

14. Duomenų perdavimo formatas– *.shp, *.doc, *.xls, *.pdf.

Techninės specifikacijos priedai

YLAKIŲ MIESTELIO  IR YLAKIŲ VIEŠŲJŲ KAPINIŲ TERITORIJOS SCHEMA