I. PIRKIMO OBJEKTAS

- Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija arba Paslaugų gavėjas) numato įsigyti Kelių turto valdymo informacinės sistemos geografinių informacinių sistemų (toliau - KTVIS GIS) konfigūravimo ir techninės priežiūros paslaugas.

- Pirkimo objektas – KTVIS GIS konfigūravimo ir techninės priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos).

- Planuojamų įsigyti Paslaugų apimtys:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | KTVIS GIS konfigūravimo paslaugų pavadinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I etapo darbai |  | Atlikimo terminas* | Pasiūlymo kainos dalis |
| 1. | Valdiklių migravimas į atnaujintą ArcGIS Enteprise – Išsami paieška (SQL Query) | 3 - 4 mėnesiai | 18% |
| 2. | Valdiklių migravimas į atnaujintą ArcGIS Enteprise - XLS įkėlimas |  |  |
| 3. | Valdiklių migravimas į atnaujintą ArcGIS Enteprise – Padėties paieška (PositionLookup) |  |  |
| 4. | Valdiklių migravimas į atnaujintą ArcGIS Enteprise – Papildomų sluoksnių valdymas (AdditionalLayers) |  |  |
| 5. | Valdiklių migravimas į atnaujintą ArcGIS Enteprise – DWG formato duomenų įkėlimas (OpenFileOnMap) |  |  |
| 6. | Valdiklių migravimas į atnaujintą ArcGIS Enteprise - SHP formato duomenų įkėlimas (OpenShpOnMap) |  |  |
| 7. | Valdiklių migravimas į atnaujintą ArcGIS Enteprise – Ataskaitų kūrimo įrankis (JasperReports) | 3 - 4 mėnesiai | 17% |
| 8. | Valdiklių migravimas į atnaujintą ArcGIS Enteprise – atsijungti (Logout) |  |  |
| 9. | Valdiklių migravimas į atnaujintą ArcGIS Enteprise – KTVIS GIS paieška (LakisSearch) |  |  |
| 10. | Valdiklių migravimas į atnaujintą ArcGIS Enteprise – KTVIS GIS atributinė lentelė su redagavimu (EditableFeatureTable) |  |  |
| 11. | Valdiklių migravimas į atnaujintą ArcGIS Enteprise – Laiko(datos) filtravimas (DateFilter) |  |  |
| 12. | Valdiklių migravimas į atnaujintą ArcGIS Enteprise – Kelių matavimai (RoadsMeasurements) |  |  |
| 13. | Valdiklių migravimas į atnaujintą ArcGIS Enteprise – (GoogleStreetView) | 3 - 4 mėnesiai | 17% |
| 14. | Valdiklių migravimas į atnaujintą ArcGIS Enteprise - Gauti vietos informaciją (ContextMenu) |  |  |
| 15. | Valdiklių migravimas į atnaujintą ArcGIS Enteprise – (Attachments) |  |  |
| 16. | Valdiklių migravimas į atnaujintą ArcGIS Enteprise – (ExcelParser) |  |  |
| 17. | Valdiklių migravimas į atnaujintą ArcGIS Enteprise – KTVIS GIS atributinė lentelė be redagavimo (FeatureTable) |  |  |
| 18. | Valdiklių migravimas į atnaujintą ArcGIS Enteprise – (Identify) |  |  |
| 19. | Valdiklių migravimas į atnaujintą ArcGIS Enteprise – (KTVISLoader) |  |  |
| 20. | Valdiklių migravimas į atnaujintą ArcGIS Enteprise – Recalculate (Kelio elementų vietos kelyje atributų perskaičiavimas) |  |  |
| 21. | Migruotų ArcGIS Rest servisų testavimas |  |  |
| II etapo darbai |  | Atlikimo terminas* | Pasiūlymo kainos dalis |
| 1. | Aplikacijų migravimas – KTVIS REDAKTORIUS: https://gis.ktvis.lt/ktvis_redaktorius/ | 5 – 6 mėnesiai | 20% |
| 2. | Aplikacijų migravimas – KTVIS GIS: https://gis.ktvis.lt/ktvis/ |  |  |
| 3. | Aplikacijų migravimas – VIEŠA KTVIS GIS: https://gis.ktvis.lt/webappbuilder/apps/35/ |  |  |
| 4. | Duomenų validavimo aplikacijos perkūrimas, užtikrinant funkciją "patikrinti pateikiamus duomenų sluoksnius" - VALIDACIJA: https://gis.ktvis.lt/validacija |  |  |
| 5. | Migruotų aplikacijų funkcionalumo testavimas |  |  |
| III etapo darbai |  | Atlikimo terminas* | Pasiūlymo kainos dalis |
| 1. | SOE migravimas ir ArcGIS Enterprise SDK – ESO_apskaita_ent.soe | 3 – 4 mėnesiai | 16% |
| 2. | SOE migravimas ir ArcGIS Enterprise SDK – Recalculate_ent.soe |  |  |
| 3. | GP skriptų, skirtų geoapdorojimo servisams adaptavimas ir geoprocesing servisų publikavimas – (ExcelParser) |  |  |
| 4. | GP skriptų, skirtų geoapdorojimo servisams adaptavimas ir geoprocesing servisų publikavimas – getDwgFileList |  |  |
| 5. | GP skriptų, skirtų geoapdorojimo servisams adaptavimas ir geoprocesing servisų publikavimas – OpenFileOnMap |  |  |
| 6. | GP skriptų, skirtų geoapdorojimo servisams adaptavimas ir geoprocesing servisų publikavimas – VALIDATION_TOOL |  |  |
| 7. | GP skriptų, skirtų geoapdorojimo servisams adaptavimas ir geoprocesing servisų publikavimas – LayerFromFile |  |  |
| 8. | Sukurto funkcionalumo testavimas |  |  |
| IV etapo darbai |  | Atlikimo terminas* | Pasiūlymo kainos dalis |
| 1. | Duomentų teikimo į TIIIS phyton, sheduled taskų migravimas – (TIIIS data import report download and send via email, TIIIS UID field value generation, GIS to TIIIS) | 2- 3 mėnesiai | 12 % |
| 2. | Postrgre duomenų bazės atnaujinimas ir migravimas šių DB – ktvisgisdb, archievedb, lakisdb, ktvisgisdb_kadastriniai |  |  |
| 3. | Sukurto funkcionalumo testavimas |  |  |

* Pirmo etapo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sekančių etapų terminas pradedamas skaičiuoti užbaigus prieš tai buvusio etapo visus darbus.

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Kitų paslaugų užsakomų pagal poreikį pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Eismoinfo Enterprise versijos pakėlimas, SOE servisų ir Gazzetter serviso suderinimas su atnaujinta Enterprise versija (potencialiai I metai) | 120 | val. |
| 2. | Enterprise versijos pakėlimas, aplikacijų suderinimas su atnaujinta Enterprise versija ir kitos nenumatytos paslaugos pagal poreikį (potencialiai II-III metai) | 200 | val. |
| 3. | Su Jasper ataskaitų variklio atnaujinimu susiję darbai, pagalba konfigūruojant ataskaitų šablonus, arba pereinant ant alternatyvaus ataskaitų variklio | 80 | val. |
| 4. | Su Sistemų saugumo spragų taisymu susiję darbai | 40 | val. |
| 5. | SiteScan vaizdų apdorojimo aplikacijos sukūrimas (su Dronų vaizdų peržiūros aplikacija susiję darbai.) | 250 | val. |

- Paslaugų, nustatytų techninės specifikacijos 3 punkte, bendras teikimo terminas – ne ilgesnis kaip 24 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- 1 lentelėje pateikiami preliminarūs paslaugų etapų atlikimo terminai, kurie negali viršyti techninės specifikacijos 4 punkte nurodyto termino, bei numatyta pasiūlymo kainos dalis pagal etapus. Atsiskaitymas vykdomas užbaigus etapą.

- Tiekėjas KTVIS GIS konfigūravimo paslaugas (lentelė Nr. 1) įvykdys lentelėje Nr. 1 nurodytais paslaugų etapais bei terminais.

- Techninės specifikacijos lentelėje Nr. 2 nurodyti kiekiai yra maksimalūs. Perkančioji organizacija Kitas paslaugas užsakomas pagal poreikį (lentelė Nr. 2) įsigys pagal faktinį savo poreikį neviršijant lentelėje Nr. 2 nurodytų maksimalių kiekių pagal suderintą Paslaugų užsakymą bei terminus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti visų valandų kiekio, nurodyto techninės specifikacijos lentelėje Nr. 2.

- Perkančioji organizacija Kitas paslaugas užsakomas pagal poreikį (lentelė Nr. 2) gali užsakyti lygiagrečiai nepaisant KTVIS GIS konfigūravimo paslaugų (lentelė Nr. 1) atlikimo terminų ir etapų.

- Teikdamas pasiūlymą, Teikėjas turi įskaičiuoti visas išlaidas ir mokesčius, kuriuos jis patirs teikdamas šias Paslaugas.

- Teikėjas privalo užtikrinti sklandų KTVIS GIS veikimą ir atitiktį galiojantiems kibernetinio saugumo reikalavimams, elektroninės informacijos saugos reikalavimams, taikomiems Perkančiajai organizacijai, bei privalo užtikrinti Bendrojo asmens duomenų reglamento reikalavimus.

- Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų paslaugas, laiko, kad paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai su pirkimo objekto įgyvendinimu susijusių paslaugų teikimas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

II. ESAMOS PADĖTIES APRAŠYMAS

- Siekdama optimizuoti su valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymu susijusius veiklos procesus, Perkančioji organizacija įgyvendino projektą „Kelių duomenų el. paslaugos sukūrimas“, finansuojamą iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-528 priemonės  „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“. Projektu sukurta Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinė sistema (toliau – KTVIS), kurios tikslas – informacinių technologijų priemonėmis centralizuotai rinkti valstybinės ir vietinės reikšmės viešųjų kelių (toliau – vietinės reikšmės kelių), jų elementų turto duomenis nuo turto gyvavimo ciklo pradžios iki pabaigos.

- KTVIS uždaviniai:

  - automatizuoti valstybinės ir vietinės reikšmės kelių, jų elementų turto duomenų centralizuotą rinkimą ir teikimą;

  - automatizuoti sprendimų dėl valstybinės ir vietinės reikšmės kelių plėtros planavimą ir priėmimą;

  - automatizuoti kelių turto valdymo veiklos procesus;

  - informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) kanalais ir priemonėmis nuotoliniu būdu teikti elektronines paslaugas (toliau – KTVIS elektroninė paslauga): rangovų informacijos pateikimo elektroninę paslaugą, centralizuoto kelių duomenų tvarkymo elektroninę paslaugą.

- KTVIS įdiegta Valstybės duomenų centrų IT (toliau – VDC IT) infrastruktūroje. KTVIS funkcinę struktūrą sudaro:

  - Kelių turto valdymo posistemis, kurio funkcijos – apskaityti valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir jų elementus, rinkti, kaupti, saugoti, tikslinti, analizuoti, skleisti ir kitaip tvarkyti kelių duomenis bei teikti duomenis apie kelius;

  - Elektroninių paslaugų posistemis, kurio funkcijos – sudaryti galimybę VIA Lietuva rangovams gauti informaciją apie kelių projektus ir sutartis, teikti bei derinti darbų atlikimo grafikus, aktavimo prognozes, kurti naujus darbo poreikius ir darbo užsakymus, teikti ir derinti atliktų darbų aktus, pasirašyti el. parašu dokumentus, matyti jų būsenų pasikeitimus bei savivaldybių administracijų atstovams gauti informaciją apie registruotus vietinės reikšmės kelius bei teikti informaciją apie neregistruotus vietinės reikšmės kelius, peržiūrėti vietinės reikšmės kelių turto duomenis, formuoti ataskaitas pagal sistemoje iš anksto parengtus šablonus;

  - Elektroninio statybos darbų žurnalo posistemis, kurio funkcijos – fiksuoti atliktų statybos darbų eigą ir tvarkyti susijusius duomenis;

  - Geografinės informacijos tvarkymo posistemis, kurio funkcijos – rinkti, kaupti, saugoti, tikslinti ir kitaip tvarkyti valstybinės reikšmės kelių duomenis naudojant Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinį, teikti duomenis KTVIS vidiniams naudotojams per interneto portalą panaudojant Lietuvos teritorijos georeferencinį pagrindą ir Lietuvos teritorijos ortofotografinį žemėlapį;

- Administravimo posistemis, kurio funkcijos – administruoti KTVIS naudotojus ir jų teises, tvarkyti klasifikatorius, valdyti integracinius duomenų srautus, formuoti ataskaitas, valdyti saugumo ir veikimo parametrus.

- KTVIS duomenų bazėje kaupiami ir saugomi:

  - kelių duomenys pagal kelio elementus ir jų atributinė informacija;

  - kelio objekte rangovo atliktų kelių projektavimo, tiesimo, taisymo, priežiūros ir kitų darbų duomenys;

  - duomenys apie parengtus kelių techninius projektus (erdviniai duomenys dwg, pdf, kitais formatais);

  - georeferencinio pagrindo kadastro erdviniai duomenys;

  - statistinė informacija apie eismą;

  - duomenys apie realią kelių turto vertę ir turto nusidėvėjimą;

  - duomenys apie kelių ir kelių elementų rekonstravimo poreikius;

  - duomenys apie darbams atlikti skirtas finansines išlaidas;

  - erdviniai duomenys reikalingi kelių statiniams projektuoti, statyti ar eksploatuoti;

  - duomenys apie Kelių direkcijos rangovų atliktus darbus ir jų kiekius;

  - KTVIS naudotojų duomenys.

- Duomenų gavimui iš valstybės informacinių sistemų ir registrų KTVIS realizuotos duomenų mainų sąsajos su:

  - Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistema (toliau – EIS);

  - Valstybės tarnautojų registru (toliau – VATARAS);

  - Juridinių asmenų registru (toliau – JAR),

  - Lietuvos Respublikos adresų registru (toliau – AR);

  - Lietuvos Respublikos gyventojų registru (toliau – GR);

  - Nekilnojamojo turto registru (toliau – NTR);

  - Lietuvos erdvinės informacijos portalu (toliau LEI).

  - Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacine sistema (TIIIS)

Integracija su išorinėmis valstybės informacinėmis sistemomis ir registrais realizuota per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (toliau – VIISP).

Pav. 1. KTVIS principinė realizacijos schema

- KTVIS principinės realizacijos aprašymas pateikiamas 3 lentelėje:

Lentelė Nr. 3

| Posistemė/komponentas | Aprašymas |
| --- | --- |
| IBM Maximo posistemė | IBM Maximo; IBM Maximo administravimo aplinka; Interneto serveris, apkrovos balansavimas/paskirstymas; Naudotojo sąsajos klasteris; Ataskaitų klasteris; Integracijų klasteris; Periodinių užduočių valdymo klasteris; IBM WebShpere aplikacijų serveris; Duomenų bazių serveris; Verslo analitika; Žurnaliniai įrašai. |
| IBM Maximo Anywhere posistemė | IBM Maximo Anywhere mobiliosios programėlė; IBM Maximo Anywhere administravimo aplinka. |
| GIS posistemė | ESRI ArcGIS server; Portal for ArcGIS; ESRI ArcGIS Web Adaptor; ArcGIS mobilioji programėlė (Collector for ArcGIS); ESRI administravimo / duomenų kaupimo/ redagavimo aplinka; Jasper Reports; Duomenų bazių serveris. |
| El. paslaugų portalo posistemė | Apache serveris (balansavimas/apkrovos paskirstymas/SSL); Interneto serveris (Apache); Aplikacijų serverio klasteris; Ataskaitų serveris; Duomenų bazių serverių klasteris. |

III. paslaugų teikimo APRAŠYMAS

- Bendrosios nuostatos Paslaugų teikimui:

- Visų teikiamų Paslaugų valdymo organizavimui paslaugų Teikėjas turės:

  - Užtikrinti tinkamą Paslaugų organizavimą, apibrėžiant vadovavimo, valdymo ir vykdymo atsakomybes ir atsiskaitymo būdus;

  - Paskirti projekto vadovą, kuris bus atsakingas už darbų organizavimą, koordinavimą ir derinimą su Perkančiosios organizacijos įgaliotais atstovais.

- Visos užsakomos Paslaugos turi būti valdomos naudojant Perkančiosios organizacijos Pagalbos tarnybą, kurioje Perkančiosios organizacijos įgalioti atstovai registruoja užsakomus sistemos konfigūravimo darbus.

- Perkančiosios organizacijos įgalioti atstovai, registruodami užsakomąjį sistemos konfigūravimo darbą nustato šio darbo įvykdymo trukmę.

- Nesilaikydamas nustatytų KTVIS GIS konfigūravimo užsakyto darbo įvykdymo terminų, Teikėjas privalės mokėti sutartyje nurodytas netesybas.

- Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, kai tai įvyksta dėl nuo Teikėjo nepriklausančių priežasčių, nebus reikalaujama mokėti sutartyje numatytų netesybų.

- Bet kokie pakeitimai KTVIS GIS produkcinėje aplinkoje gali būti diegiami tik gavus Perkančiosios organizacijos leidimą.

- Už suteiktas pilnai įvykdytas Paslaugas Teikėjas įsipareigoja po kiekvieno užduoties užbaigimo pateikti Perkančiajai organizacijai Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Perkančioji organizacija, suderinusi Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, apie tai raštu informuoja Teikėją. Pasirašytas aktas pateikiamas kartu su PVM sąskaita faktūra viešojo pirkimo Sutartyje numatytomis priemonėmis. Perkančioji organizacija už suteiktas paslaugas apmoka viešojo pirkimo Sutartyje nurodytais terminais.

- Reikalavimai KTVIS GIS kokybei:

  - KTVIS GIS konfigūravimas neturi turėti įtakos anksčiau įvestų duomenų vientisumui.

  - Konfigūruojant KTVIS GIS turi būti atsižvelgiama į poreikį taupiai naudoti fizinius VDC IT infrastruktūros resursus (disko, atminties, tinklo pralaidumo).

- KTVIS GIS konfigūravimo paslaugos apima:

  - KTVIS GIS sukurtų ir įdiegtų KTVIS GIS funkcionalumų konfigūravimą, t.y. migravimą į naujausią ArcGIS Enterprise versiją naudojant JavaScript 4 technologiją.

  - Sukurtų ir įdiegtų KTVIS GIS integracinių sąsajų su kitomis Paslaugų gavėjo informacinėmis sistemomis ar kitomis išorinėmis informacinėmis sistemomis pakeitimų realizavimą.

  - Naujų KTVIS GIS funkcionalumų sukūrimą.

  - Paslaugų gavėjo sugadintų duomenų dėl įdiegtų KTVIS GIS funkcionalumų pakeitimų tvarkymą ir (arba) atstatymą.

  - Kitų su KTVIS GIS funkcionavimu susijusių konfigūravimo, diegimo darbų atlikimą.

  - Kitų paslaugų darbai užsakomi pagal poreikį (lentelė Nr. 2). Šių konfigūravimo paslaugų poreikį Paslaugų gavėjo įgaliotas atstovas registruoja Pagalbos sistemoje.

  - KTVIS GIS konfigūravimo darbai atliekami tokia tvarka:

    - Paslaugų gavėjo įgaliotas atstovas parengia užsakymą ir pateikia Teikėjui registruodamas užsakymą Pagalbos sistemoje. Paslaugos užsakyme įvardinamas KTVIS GIS konfigūravimo paslaugos pobūdis, laukiamas rezultatas, konfigūravimo paslaugos atlikimo terminas;

    - Teikėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo patvirtina užsakymą arba pateikia patikslintą užsakymo pasiūlymą pagal užduoties sudėtingumą ir svarbą (pvz., patikslina konfigūravimo paslaugos atlikimo terminą). Sprendimo teisė dėl termino nustatymo priklauso Paslaugos gavėjui. Patikslintas užsakymas laikomas suderintu tik gavus Paslaugos gavėjo atstovo rašytinį patvirtinimą Pagalbos sistemoje;

    - Paslaugų gavėjo įgaliotas atstovas įvertinęs analizės dokumentą priima sprendimą dėl tolimesnio užduoties vykdymo. Tęsiant konfigūravimo darbus pagal analizės dokumentą, Teikėjas privalo atlikti visus darbus iki visiško užduoties įgyvendinimo, už kurį bus atsiskaitoma kaip už pilnai įvykdytą paslaugą.

  - Teikėjas turi atlikti KTVIS GIS konfigūravimo rezultatų testavimą (KTVIS GIS konfigūravimo diegimas turi būti atliekamas testavimo aplinkoje, siekiant patikrinti Paslaugų rezultatų funkcionalumą ir suderinamumą su esamu KTVIS GIS funkcionalumu) ir pateikti Testavimo rezultatų ataskaitą (testavimo sritys, scenarijai, testuotojo išvados dėl tinkamumo diegti ir pan.).

  - Kartu su KTVIS GIS konfigūravimo darbų priėmimo-perdavimo aktu Paslaugų teikėjas turi perduoti Paslaugų gavėjui visą techninę dokumentaciją: vykdomo sistemos keitimo techninę specifikaciją, papildytus KTVIS GIS naudotojo ir administratoriaus vadovus. Visa pateikta dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba ir laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių. Programinio kodo keitimo (išeities tekstai) gali būti pateikti anglų kalba.

  - Visi sistemos konfigūravimo veiksmai turi būti dokumentuoti Paslaugų gavėjo nurodytoje programinio kodo versijavimo (toliau – GIT) sistemoje. Į GIT sistemą turi būti įkeliamas KTVIS GIS modulio atnaujinimo aprašas, sukurtų ar atnaujintų procedūrų, funkcijų, trigerių, langų (angl. view, materialized view) ir kitų nustatymų programinis kodas bei skriptai su komentarais, apimantys ne tik struktūrų sukūrimą, bet ir įvairių procedūrų, procesų, pradinių reikšmių (klasifikatorių) užkrovimą. Procesas turi būti dokumentuotas taip, kad:

    - Paslaugų gavėjo KTVIS GIS administratorius iš pateiktų išeities tekstų galėtų sukompiliuoti, pagaminti (angl. build) ir į atitinkamas aplinkas sudiegti pateiktą programinį kodą, taip įsitikinant, kad pateiktas kodas yra pilnas ir veikiantis;

    - jei yra naudojami automatizuoti procesai, specifinė programinė įranga ir pan., turi būti pateikti jų diegimui reikalingi skriptai (angl. scripts), instaliaciniai paketai, dokumentacija.

  - Teikėjas pateikia ataskaitą apie įvykdytą užduotį. Ataskaitoje turi būti nuorodos į atliktus pakeitimus apibūdinančius GIT „commit“ įrašus.

  - KTVIS GIS konfigūravimo paslaugų priėmimo-perdavimo aktą Paslaugų gavėjo įgaliotas atstovas pasirašo, kai KTVIS GIS gamybinėje aplinkoje galima įvykdyti veiklos procesus apibrėžtus Paslaugų užsakyme pilna apimtimi ir nėra likusių neištaisytų klaidų. Prieš pasirašant Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą turi būti atlikta suteiktų vystymo paslaugų rezultato bandomoji eksploatacija. Visi KTVIS GIS keitimai KTVIS GIS gamybinėje aplinkoje turi būti diegiami tik ištestuoti ir gavus Paslaugų gavėjo įgalioto atstovo rašytinį leidimą. Naujai įkeltas funkcionalumas į KTVIS GIS gamybinę aplinką neturi sutrikdyti kitų Sistemoje esančių funkcijų darbo. Jeigu naujai į gamybinę aplinką įkeltas funkcionalumas sutrikdo Sistemoje esančių funkcijų darbą, laikoma, kad įkeltas funkcionalumas atliktas nekokybiškai.

  - KTVIS GIS konfigūravimo paslaugoms taikoma 12 (dvylikos) mėnesių (nuo konfigūravimo paslaugų galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos) kokybės garantija, kurios metu Teikėjas turės pašalinti visus Paslaugų gavėjo fiksuotus trūkumus ir atnaujinti dokumentaciją be papildomų mokesčių.

  - Apmokėjimas už paslaugas, suteiktas pagal KTVIS GIS konfigūravimo paslaugų etapus (lentelė Nr.1) bus atliekamas už pilnai įvykdytą paslaugą pagal pasirašytus priėmimo-perdavimo aktus. Apmokėjimas už paslaugas, suteiktas pagal Kitas paslaugas užsakomas pagal poreikį (lentelė Nr. 2) bus atliekamas už pilnai įvykdytas užduotis pagal pasirašytus priėmimo-perdavimo aktus, atsižvelgiant į faktinį darbo valandų skaičių.

  - Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos (analizės, specifikacijos rengimo ir derinimo su Paslaugų gavėjo įgaliotu atstovu, projektavimo, programavimo, bandymo, klaidų ištaisymo, dokumentacijos atnaujinimo, programinio kodo patalpinimo į Paslaugų gavėjo nurodytą GIT sistemą, diegimo, garantinės palaikymo, projekto valdymo ir kitos būtinos išlaidos).

  - Visos nuosavybės teisės į sukurtą programinę įrangą (t. y. visas KTVIS GIS papildomas funkcionalumas, kuris bus bendrai sukurtas KTVIS GIS konfigūravimo metu pagal Paslaugų gavėjo pateiktus reikalavimus bei dalyvaujant Paslaugų gavėjo atstovams) ir dokumentus pereina Paslaugų gavėjui  po galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos.

- Paslaugų teikimo tvarka ir terminai:

  - Teikėjas KTVIS GIS konfigūravimo paslaugas teikia naudodamas Paslaugų gavėjo IT infrastruktūrą.

  - Teikėjui bus suteiktos nuotolinio prisijungimo prie KTVIS GIS (gamybinės ir testavimo aplinkų) galimybės, KTVIS GIS  darbo stebėjimui, valdymui, pakeitimų įkėlimui į KTVIS GIS  testavimo ir gamybinę aplinkas naudojant Perkančiosios organizacijos Privilegijuotos prieigos valdymo  (PAM) sistemą.

  - Teikiant KTVIS GIS konfigūravimo paslaugas turi būti užtikrinami Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento reikalavimai.

  - Visų teikiamų Paslaugų valdymo organizavimui Teikėjas turės:

    - užtikrinti tinkamą Paslaugų organizavimą, apibrėžiant vadovavimo, valdymo ir vykdymo atsakomybes ir atsiskaitymo būdus;

    - po sutarties pasirašymo per 7 (septynias) darbo dienas su Paslaugų gavėju suderinti KTVIS GIS  konfigūravimo paslaugų teikimo reglamentą, aprašantį KTVIS GIS konfigūravimo paslaugų teikimo, valdymo ir kontrolės tvarkas.

  - KTVIS GIS konfigūravimo paslaugos turi būti valdomos naudojant Pagalbos sistemą, kurioje Paslaugų gavėjo įgalioti atstovai registruoja užduotis konfigūravimo paslaugoms ir gauna informaciją apie registruoto paklausimo eigą ir būseną, informaciją apie įvykdymą.

  - Į KTVIS GIS konfigūravimo paslaugos įvykdymo laiką neįskaičiuojamas laikas, kai Teikėjas negali vykdyti su sistemos konfigūravimu susijusios veiklos dėl ne nuo Teikėjo priklausančių aplinkybių. Apie tokias aplinkybes Teikėjas turi informuoti Paslaugos gavėją per 5 darbo dienas. Paslaugos gavėjas įvertinęs aplinkybes, per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl sutarties vykdymo stabdymo arba netenkinti sutarties vykdymo stabdymo, jeigu yra nuo Teikėjo priklausančių aplinkybių.

  - Išnykus techninės specifikacijos 29.6. punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių sutarties vykdymas sustabdytas ir atnaujinus sutarties vykdymą, paslaugos teikiamos per joms likusį terminą.

  - Sutarties stabdymas ir atnaujinimas įforminamas Paslaugų gavėjo raštu.

  - Jeigu KTVIS GIS konfigūravimo paslaugos neįmanoma realizuoti per nustatytą laiką, Teikėjas privalo iš anksto apie tai informuoti Paslaugų gavėją.

  - 2 lentelėje esančios KTVIS GIS  konfigūravimo paslaugos teikiamos pagal Paslaugų gavėjo poreikius, Paslaugų gavėjui teikiant užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu.

  - Teikėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Paslaugų gavėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Paslaugų vykdymu susijusios Teikėjo išlaidos ir Teikėjui paslaugų vykdymas taps sudėtingesnis (Teikėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų įkainis jokiais atvejais nebus didinamas.

iV. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU INFORMACIJOS (DUOMENŲ) SAUGUMU BEI VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES VYKDYMU

- Teikėjas, vykdydamas viešojo pirkimo Sutartį, turi vadovautis šioje Techninėje specifikacijoje nustatytais saugumo reikalavimais ir užtikrinti bent šiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą:

  - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;

  - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

  - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (aktuali redakcija);

  - Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu
 Nr. V-941 „Dėl techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

  - Kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys valstybės informacinių išteklių ir duomenų saugą.

- Įsigaliojus naujiems Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktams, ar jų pakeitimams, susijusiems su paslaugų vykdymu, teikėjas privalo vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo datos. Todėl kiekviena šioje Techninėje specifikacijoje nurodyta reikalavimų nuostata, neatitinkanti įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusio su paslaugomis, nuo tokio naujojo teisės akto ar jo pakeitimo įsigaliojimo datos netaikoma, o vietoj jos taikoma įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusi su teikiamomis paslaugomis, nuostata.

- Teikėjas galės vykdyti viešojo pirkimo Sutartį tik paslaugų Teikėjo specialistams pasirašius Konfidencialumo pasižadėjimo formą (Techninės specifikacijos priedas Nr. 1). Konfidencialumo pasižadėjimo formos Teikėjo, subteikėjo, specialistų (kurių kvalifikacija buvo tikrinama viešojo pirkimo vykdymo metu) ir kitų specialistų, kurių kvalifikacija nebuvo tikrinama viešojo pirkimo vykdymo metu, bet jie bus įtraukti į viešojo pirkimo Sutarties vykdymą kaip kiti specialistai, turi būti pasirašytos ir pateiktos Perkančiajai organizacijai per 2 darbo dienas nuo viešojo pirkimo Sutarties įsigaliojimo dienos (nebent su Perkančiąja organizacija yra sutariama kitaip). Keičiant / pasitelkiant naujus subteikėjus, keičiant specialistus viešojo pirkimo Sutarties vykdymo metu – kartu su raštu sudaromu susitarimu dėl subteikėjų, specialistų (įtraukimo, pakeitimo ir pan.) turi būti pateikti šių specialistų konfidencialumo pasižadėjimai.

- Paslaugų vykdymui Teikėjo darbuotojams prieiga prie Perkančiosios organizacijos informacinių išteklių bus suteikiama tik tokios apimties, kokios reikia Paslaugų vykdymui užtikrinti. Nuotoliniai prisijungimai prie Perkančiosios organizacijos informacinės infrastruktūros (jeigu tokie bus būtini Paslaugai vykdyti) suteikiami taip, kaip numatyta šios techninės specifikacijos IV skyriuje.

- Teikėjui viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina viešojo pirkimo Sutarčiai vykdyti. Teikėjas turi imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių iš Perkančiosios organizacijos gautai informacijai apsaugoti, todėl Teikėjui nustatomi bent tokie pagrindiniai informacijos saugumo reikalavimai:

  - neatskleisti ir neperduoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims iš Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo Sutarties vykdymo metu gautos informacijos, užtikrinti tinkamą jos saugumą, laikyti ją paslaptyje ir pasibaigus viešojo pirkimo Sutarties galiojimui;

  - užtikrinti, kad Teikėjo paskirti specialistai, kurie vykdys viešojo pirkimo Sutartį, saugos duomenų paslaptį, tiek viešojo pirkimo Sutarties vykdymo metu, tiek pasibaigus viešojo pirkimo Sutarties vykdymui;

  - apie informacijos atskleidimo ar perdavimo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims faktą ar kitokį informacijos saugumo pažeidimą nedelsiant, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 24 valandoms nuo galimo informacijos saugumo pažeidimo nustatymo informuoti Perkančiąją organizaciją ir imtis visų būtinų veiksmų, siekiant užkirsti kelią tolesniam informacijos atskleidimui.

- Visi informacijos saugumo reikalavimai, taikomi Teikėjui, yra taikomi ir jo subteikėjams ir kitais pagrindais pasitelkiamiems ūkio subjektams.

- Nuotoliniams prisijungimams prie Perkančiosios organizacijos informacinių išteklių keliami šie reikalavimai:

  - Nuotolinis prisijungimas yra galimas tik naudojantis virtualiuoju privačiu tinklu (angl. Virtual private network, VPN). Teikėjas nurodo IP adresą (-us), iš kurių bus jungiamasi prie Perkančiosios organizacijos įrangos ar kitos informacinės infrastruktūros;

  - Kiekvienam Teikėjo paskirtam specialistui, atitinkančiam Perkančiosios organizacijos paslaugų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (jeigu tokie taikomi), sudaromas unikalus naudotojo vardas ir slaptažodis, kurie perduodami Teikėjo specialistui asmeniškai arba siunčiami elektroniniu paštu, užšifruotame dokumente (pvz., pasinaudojant Gpg4win arba lygiaverčiu sprendimu). Slaptažodis perduodamas atskirai nuo prisijungimo vardo.

  - Teikėjui nutraukus darbo santykius su paskirtu vykdyti viešojo pirkimo Sutartį specialistu, Teikėjas, viešojo pirkimo Sutartyje nurodytu el. paštu, nedelsiant turi informuoti apie tai Perkančiąją organizaciją, kuri nedelsiant panaikina nurodyto specialisto naudotojo vardą ir slaptažodį ir (arba) užblokuoja prieigą prie Perkančiosios organizacijos informacinės infrastruktūros;

  - Teikėjo specialistui suteiktas naudotojo vardas nekeičiamas ir negali būti suteiktas kitam Tiekėjo paskirtam specialistui.

Viešųjų pirkimų reikalavimai / pašalinimo pagrindaiREIKALAVIMAI, SUSIJ SU INFORMACIJOS (DUOMENŲ) SAUGUMU BEI VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES VYKDYMU

V. ŽALIŲJŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ REIKALAVIMAI / PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1 508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2024 01 16 įsakymo Nr. D1 17 redakcija) 4.4.3. punktu „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos arba perkama prekė: programinė įranga, programinės įrangos nuoma, licencijos, elektroniniai leidiniai ar elektroninės knygos“.

3.  Žaliųjų Viešųjų pirkimų reikalavimai / pašalinimo pagrindai

PRIDEDAMA:

- Konfidencialumo pasižadėjimo forma.

Vadovaujantis Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 818, 13 punktu subjektai, valdantys ir (arba) tvarkantys valstybės informacinius išteklius, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojai, pirkdami paslaugas, darbus ar įrangą, susijusius su valstybės informaciniais ištekliais ar ypatingos svarbos informacine infrastruktūra, jos projektavimu, kūrimu, diegimu, modernizavimu ir kibernetinio saugumo užtikrinimu, pirkimo dokumentuose turi iš anksto nustatyti, kad paslaugų teikėjas, darbų atlikėjas ar įrangos tiekėjas užtikrina atitiktį Reikalavimams (interaktyvi nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/94365031a53411e8aa33fe8f0fea665f/asr)