Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

SKAITMENINIŲ PASLAUGŲ KATALOGO INTEGRACIJOS SU SKAITMENINIŲ PASLAUGŲ PLATFORMA PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TURINYS

SUTRUMPINIMAI	2

PRIEDAI	3

PIRKIMO OBJEKTAS	4

ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS	5

PASLAUGŲ PIRKIMO TIKSLAI IR REZULTATAI	6

REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	7

Bendri reikalavimai	8

Paslaugų užsakymų ir apmokėjimų tvarka	8

Iteracinis-inkrementinis Paslaugų teikimas	9

Techniniai reikalavimai Paslaugų teikimui	10

# SUTRUMPINIMAI

Lentelė 1. Dokumente naudojami sutrumpinimai

| Sąvoka / sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Teikėjas | Paslaugų teikėjas, teikiantis integracinių komponentų specifikavimo, sukūrimo ir diegimo paslaugas |
| VSSA / Užsakovas | Valstybinė skaitmeninių sprendimų agentūra |
| Šalys | Teikėjas ir Užsakovas |
| Sutartis | Šioje techninėje specifikacijoje aprašytų paslaugų teikimo sutartis tarp Užsakovo ir Teikėjo |
| SPK | Skaitmeninių paslaugų katalogas |
| SPP | Skaitmeninių paslaugų platforma |
| AP / TN | Autentifikavimo posistemė, Tapatybės nustatymo paslauga |
| API GW | API Vartai (ang. API Gateway), VSSA valdoma integracinių programinių sąsajų valdymo platforma Gravitee.io |
| GIT | VSSA valdoma išeities kodo ir versijų valdymo platforma Microsoft Github |
| DI | Dirbtinis intelektas |
| VIISP | Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma |

# PRIEDAI

Lentelė 2. Techninės specifikacijos priedai

| Priedas | Aprašymas |
| --- | --- |
| Priedas 2.1 | Pirminės SPK versijos sukūrimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija |
| Priedas 2.2 | Pirminės SPK versijos architektūros aprašas |
| Priedas 2.3 | SPP branduolio (SPP CORE) sukūrimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija |
| Priedas 2.3.1 | SPP CORE el. paslaugos meta-aprašo (angl. DSL) aprašymas |
| Priedas 2.3.2 | SPP CORE el. paslaugos užsakymų integracinių sąsajų (angl. API) specifikacija |
| Priedas 2.4 | AP / TN sukūrimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija |
| Priedas 2.5 | SPK integracijos su AP vizija |
| Priedas 2.6 | Valstybinių el. paslaugų aprašų tvirtinimo proceso funkcionalumas esamoje VIISP versijoje |
| Priedas 2.7 | Darbų užsakymo forma |
| Priedas 2.8 | Paslaugų teikimo prognozė, reikalavimai specialistų resursui |

# PIRKIMO OBJEKTAS

- Pirkimo objektas - Skaitmeninių paslaugų katalogo integracijos su skaitmeninių paslaugų platforma paslaugos. Perkamoms paslaugoms įgyvendinti numatomos šios specialistų darbo apimtys*:

| Pirkimo objekto elementas | Preliminarus kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- |
| Projektų vadovo paslaugos | 225 | val. |
| Informacinių sistemų architekto paslaugos | 434 | val. |
| Informacinių sistemų analitiko paslaugos | 1 444 | val. |
| Informacinių sistemų testuotojo paslaugos | 1 925 | val. |
| Informacinių sistemų programuotojo paslaugos | 5 770 | val. |
| Mobiliųjų programėlių programuotojo paslaugos | 965 | val. |
| Duomenų bazių specialisto paslaugos | 514 | val. |
| Dirbtinio intelekto specialisto paslaugos | 402 | val. |

* Užsakovas įsipareigoja įsigyti ne mažiau kaip 50% visos pirkimo objekte nurodytos specialistų paslaugų apimties. Lentelėje pateikti atskirų Specialistų paslaugų valandų kiekiai yra preliminarūs ir gali būti keičiami  Paslaugų teikimo eigoje pagal poreikį, neviršijant bendros Sutarties vertės.

- Paslaugas planuojama įsigyti ir įgyvendinti Europos Sąjungos Tarybos sprendimu patvirtinto Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimo priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“, projekto Nr. 02-008-P-0006 „Skaitmeninė paslaugų platforma“, finansavimo lėšomis.

# ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

- Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra (toliau – VSSA, Perkančioji organizacija, PO), buvęs pavadinimas Informacinės visuomenės plėtros komitetas, yra Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP) tvarkytojas. VIISP valdytoja – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

- VIISP portale yra publikuojami Lietuvoje tiekiamos elektroniniu ir neelektroniniu būdu teikiamų  paslaugų  (https://www.epaslaugos.lt), kurias Lietuvos Respublikos gyventojai gauna vieno langelio principu, aprašymai. Elektroninėms paslaugoms teikti yra naudojama ir VIISP duomenų mainų paslauga, skirta duomenų mainams tarp institucijų informacinių sistemų.

- VIISP susideda iš komponentų, kurie kaip ir visa platforma turės būti modernizuojami. Pagrindiniai komponentai yra:

  - El. paslaugų kūrimo/konstravimo komponentas.

  - Duomenų mainų komponentas.

  - Atpažinties (autentifikavimo ir atstovavimo nustatymo) komponentas.

  - Mokėjimo komponentas.

  - Dokumentų el. pasirašymo komponentas.

  - El. paslaugų portalas.

- VSSA vykdo projektą „Skaitmeninių paslaugų platforma“ (toliau – SPP projektas arba Projektas), kuris finansuojamas Europos Sąjungos Tarybos sprendimu patvirtinto Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimo  priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ lėšomis. Projekto pabaigos data – 2026 m. balandžio 30 d.

- Projekto rėmuose įvykdytas pirminės Skaitmeninių paslaugų katalogo (toliau – SPK) versijos realizavimas, kuris nėra integruotas į lygiagrečiai kuriamus ir modernizuojamus AP ir SPP sprendimus. (Žr. Priedai Nr. 2.1, Nr. 2.3, Nr. 2.4).

- Pirminė SPK versija apima:

  - SPK administravimo Web portalą,

  - SPK Web portalą (išorinį),

  - SPK mobiliąją programėlę (išorinę),

  - Paslaugų gavėjų integraciją su VIISP tapatybės nustatymo paslauga,

  - Išmaniąją paslaugų paiešką dirbtinio intelekto (toliau – DI) sprendimo pagrindu,

  - SPK vidines integracines programines sąsajas (tarp SPK komponentų),

  - SPK išorinių integracinių programinių sąsajų prototipus paslaugų suteikimo faktų ir gyvenimo įvykių atvejų gavimui iš išorinių informacinių sistemų,

  - Peradresavimas į el. paslaugą teikiančią informacinę sistemą.

- VSSA turi pirminės SPK versijos intelektinę nuosavybę ir išeities kodą, patalpintą į VSSA valdomą išeities kodo ir versijų valdymo platformą Microsoft Github (toliau – GIT).

- Esamos SPK versijos architektūros aprašymas pateikiamas Priede Nr. 2.2

- Pagrindinės SPK realizacijos technologijos išvardintos žemiau:

  - Serverio ir Web komponentai: .

    - Platforma NET 8, ASP.NET;

    - Programavimo kalba C#;

    - React Admin Enterprise Edition – mokama React naudotojo sąsajos biblioteka, licencija įsigijama https://react-admin-ee.marmelab.com.

  - Duomenų bazių valdymo sistema:

    - PostgreSQL 17;

  - Android ir iOS programėlės

    - Karkasas react-native ir žemiau išvardintas bibliotekas:

    - Kodo tvarka ir navigacija: prettier, eslint bibliotekos, @react-navigation/*;

    - Duomenų valdymas: @reduxjs/toolkit biblioteka;

    - Formos ir validacija: react-hook-form;

    - Lokalizacija: i18next;

    - Biometriniams duomenims react-native-biometrics, react-native-keychain;

    - Prieigos  valdymui react-native-permissions;

    - Duomenų saugojimui telefone react-native-mmkv.

  - Išmaniosios paieškos DI sprendimas:

    - DI kalbos modelis

    - Programavimo kalba: Python, bibliotekos: PyTorch, Sentence Transformers, HuggingFace Transformers;

    - Panaudotas iš anksto apmokytas atviro kodo (angl. pre-trained) daugiakalbis teksto įterptinis modelis (angl. Multilingual embedding model): intfloat/multilingual-e5-large-instruct;

    - Duomenų analizė ir DI kalbos modelio mokymas:

    - Programavimo kalba: Python, bibliotekos: Pandas, PyTorch, NumPy, HuggingFace Transformers, Sentence Transformers, scikit-learn;

    - Aplinka, infrastruktūra: Jupyter Notebook, Google Colab (naudojant T4 GPU mokymui);

    - Aprašymų ir sintetinių duomenų generavimas: Llama-3-3-70B-Instruct kalbos modelis.

    - SPK integracija su DI ir paieškos realizacija:

    - Programavimo kalba .NET 8, C#, biblioteka Microsoft SemanticKernel

    - Duomenų bazė PostgreSQL 17 su įskiepiu pgvector extension.

- SPK testavimo, priėmimo testavimo ir produkcinė diegimo aplinkos yra realizuotos VSSA valdomoje valstybinio duomenų centro infrastruktūroje.

- Sutarties pasirašymo momentui numatoma, kad pirminės SPK versijos realizacijos darbai bus baigti.

- Modernizuojamos ir atskiriamos AP realizacijos eigoje nustatyti poreikiai papildomai integracijai ir duomenų mainams su SPK.

- Kuriamos SPP apimtyje numatyta 7 modernizuojamų el. paslaugų integracija su SPK, t. y. šių el. paslaugų teikimas per SPK Web portalą ir mobiliąją programėlę be peradresavimo bei, galimai, papildomų modernizuotų (perkeltų į SPP) paslaugų teikimas per SPK.

# PASLAUGŲ PIRKIMO TIKSLAI IR REZULTATAI

- Perkamos skyriuje PIRKIMO OBJEKTAS išvardintų specialistų paslaugos SPK integracijai su lygiagrečiai vystomomis AP/TN ir SPP bei kitomis sistemomis, SPK funkcinei plėtrai pagal darbų kryptis, pavaizduotas diagramoje žemiau (pažymėta raudona spalva):

- SPK integracijos ir plėtros tikslai:

  - SPK naudotojų ir išorinių informacinių sistemų profilių tvarkymo funkcinė plėtra SPK Administravimo Web portale;

  - Integracija su AP - naudotojų profilių ir integruotų išorinių informacinių sistemų profilių informacijos teikimas AP / TN, peradresavimas į išorines el. paslaugų teikimo sistemas per AP su automatine autentifikacija (angl. Single Sign On) (Žr. Priedas 2.5);

  - Integracija su SPP – el. paslaugų užsakymų ir rezultatų naudotojo sąsajos teikimas pagal SPP el. paslaugų modelių aprašus, įgalinimas teikti SPP CORE el. paslaugas per SPK Web portalą ir Mobiliąją programėlę (Žr. Priedas 2.3, 2.3.1, 2.3.2).

  - El. paslaugų teikimo per SPK proceso integracija su bendrinėmis esamomis VIISP paslaugomis:

    - VIISP mokėjimų paslauga https://www.epaslaugos.lt/portal/content/1253;

    - VIISP dokumentų el. pasirašymo paslauga https://www.epaslaugos.lt/portal/content/24821 .

  - Valstybinių el. paslaugų aprašų kūrimo ir tvirtinimo darbo eigų tarp paslaugas teikiančios institucijos, VSSA ir Vidaus reikalų ministerija, įgyvendinimas SPK Administravimo Web portale pagal galiojančius teisės aktus ir tvarkas (Žr. Priedas 2.6).

  - Duomenų įkėlimas į SPK – VIISP ir kitose valstybinių el. paslaugų sistemose teikiamų valstybinių el. paslaugų aprašų, VIISP el. paslaugų naudotojų, VIISP tapatybės nustatymą naudojančių išorinių informacinių sistemų ir kitų būtinų duomenų parengimas įkėlimui ir įkėlimas į SPK duomenų bazę.

  - Kita funkcinė plėtra ir SPK parengimo produkcinei eksploatacijai Paslaugos.

- Galutinis siekiamas Paslaugų rezultatas – modernizuotų ir integruotų VIISP ekosistemos komponentų AP, SPK, SPP ir modernizuotų el. paslaugų produkcinės eksploatacijos pradžia Projekto numatytais terminais.

# REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## Bendri reikalavimai

- Ne vėliau nei po 10 (dešimties) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi būti sudarytas Projekto reglamentas, kuris turi būti reguliariai atnaujinamas Šalių susitarimu Sutarties vykdymo eigoje ir turi apimti:

  - Projektinę organizaciją - atsakingus asmenis, specialistus, komandas, projekto valdymo komitetą,

  - Įrankius, aplinkas, komunikacijos valdymo priemones,

  - Įgyvendinimo būdo, iteracijų ir inkrementų planavimo ir valdymo darbinius susitarimus,

  - Patvirtintų Užsakymų vykdymo darbų eilę ir iteracijų planą,

  - Pasibaigusių iteracijų rezultatų žurnalą,

  - Diegimo aplinkas ir techninių artefaktų teikimo priemones,

  - Projekto pakeitimų valdymo žurnalą,

  - Projekto rizikų žurnalą.

- Visi Sutarties metu sukurti artefaktai (kodas, bibliotekos, projektavimo dokumentai, architektūros schemos ir pan.) priklauso nuosavybės teise Užsakovui be jokių naudojimosi apribojimų (konfigūravimo, naujinimo, tobulinimo ir pan.).

- Projektinė dokumentacija (techninės specifikacijos, projektavimo dokumentai, architektūros schemos ir pan.) turi būti pateikti lietuvių kalba, šalių suderintais formatais.

- Teikėjas šios Techninės specifikacijos suteiktoms paslaugoms turi suteikti 12 mėnesių garantiją. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo paskutinio Užsakymo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima sukurtos programinės įrangos sutrikimų šalinimą. Kritinius sutrikimus, dėl kurių SPK naudotojai negali naudotis sistema pagal paskirtį, Teikėjas turi ištaisyti savo sąskaita ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakovo raštiško pranešimo (el. paštu, ar kita rašytine abiejų sutarties šalių sutarta forma) apie pastebėtus sutrikimus arba pateikti laikiną sprendimą.

- Paslaugos neturi kelti grėsmės Nacionaliniam saugumui vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 8 d. ir 9 d. nuostatomis.

- Teikėjas privalo užtikrinti pasiūlytų specialistų ar lygiaverčių specialistų dalyvavimą Paslaugų teikime pagal Paslaugų teikimo prognozę, pateiktą Priede Nr. 2.8.

- Galimo pasiūlytų specialistų pakeitimo atveju Teikėjas privalo užtikrinti, kad nauji specialistai atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir turi prisiimti jų įvedimo į Paslaugų teikimo procesą kaštus.

- Prieiga prie Užsakovo informacinių išteklių suteikiama tik pasirašius sutartį, pagal Teikėjo pagrįstą rašytinį prašymą. Teikėjui suteikiamas tik toks prieigos prie informacinių išteklių lygis, kuris yra būtinas paslaugų teikimo sutartyje nustatytiems įsipareigojimams, kurie neprieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams, vykdyti.

- Teikdamas Paslaugas pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus, Teikėjas turi įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Informacinių sistemų elektroninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, naudoti suteiktą prieigą tik sutarties vykdymo tikslais.

- Paslaugų teikėjas turi nedelsiant, iš kartos išaiškėjus aplinkybėms, elektroniniu paštu informuoti apie sutarties vykdymo metu Užsakovo informacinių technologijų infrastruktūroje pastebėtus elektroninės informacijos saugos incidentus, neveikiančias arba netinkamai veikiančias saugos užtikrinimo priemones, informacijos saugumo reikalavimų nesilaikymą, nusikalstamos veikos požymius, Informacinių sistemų saugumo spragas, pažeidžiamumą, kitus svarbius saugai įvykius bei, suderinus su Užsakovu, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Užsakovo saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu.

## Paslaugų užsakymų ir apmokėjimų tvarka

- Paslaugos teikiamos tik pagal Užsakovo Teikėjui pateiktus paslaugų užsakymus (toliau – Užsakymas).

- Užsakymus Užsakovas Teikėjui gali teikti visą Sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki 2026 m balandžio 25 d.

- VSSA Paslaugų užsakymą Teikėjui teikia raštu pagal tarpusavyje suderintą formą ir teikimo būdą (pvz. el. paštu, VSSA valdomoje Atlassian Confluence ar Jira aplinkoje, ar kita su Teikėju suderinta forma).

- Užsakymai gali apimti:

  - Konkretaus funkcionalumo, atitinkančio Paslaugų pirkimo tikslų aprašymą, realizavimą, testavimą, dokumentavimą, diegimą (Žr. Sk. Paslaugų pirkimo tikslai ir rezutatai);

  - Kitas paslaugas, susijusias su SPK tobulinimu, testavimu, diegimu ir parengimu produkcinei eksploatacijai;

  - Išvardintų specialistų paslaugas nurodyta apimtimi ir kalendoriniu terminu, numatant detalizuoti užduotis inkrementinio-iteracinio Paslaugų teikimo eigoje (Žr. Sk. Iteracinis-inkrementinis Paslaugų teikimas).

- Teikėjo reakcijos laikas raštu (el. paštu, atsakant užklausų valdymo sistemoje ar kita su Teikėju suderinta forma) į gautą Užsakymą ar kitą užklausimą iš Užsakovo – ne ilgiau kaip 2 darbo dienos.

- Teikėjas, gavęs Užsakymą, per 5 darbo dienas nuo sureagavimo į gautą užsakymą dienos, įvertina apimtis, techninius, funkcinius, saugumo ir kokybės reikalavimus, reikiamus resursus ir pateikia Užsakymo formą (Priedas 2.7), nurodant sąmatą ir darbų vykdymo terminus, pagal poreikį prie Užsakymo formos gali būti pateikiamas papildomas darbų vykdymo aprašymas.

- Užsakovas priima sprendimą dėl Užsakymo ir jame nurodytos sąmatos ir terminų patvirtinimo.

  - Jei Užsakovas nusprendžia, kad Paslaugos, nurodytos gautame Užsakyme, yra nereikalingos dėl netinkamo kaštų ir naudos santykio – Užsakymas yra atšaukiamas apie tai informuojant Teikėją.

  - Jei įvertinimo aprašymas yra neaiškus, Užsakovas gali paprašyti Teikėjo detalizuoti Užsakymo įvertinime aprašytas Paslaugas bei jų teikimo laiko sąnaudų įvertinimą. Teikėjas privalo atsakyti į Užsakovo pateiktus klausimus.

  - Jei Užsakovas nusprendžia, kad Paslaugos, nurodytos užsakyme, yra reikalingos, ir ekonomiškai naudingos Užsakymas, jo sąmata ir terminai patvirtinami raštu. Patvirtintą Užsakymą pasirašo abi Šalys.

- Patvirtintų Užsakymų vykdymo terminai ir/ar sąmatos gali būti peržiūrėti Šalių susitarimu, atsižvelgiant į kitų Užsakymų prioritetus. Tokiu atveju Užsakymo keitimas patvirtinamas raštu, Šalims pasirašius pakoreguotą Užsakymą.

- Teikėjas privalo užtikrinti Užsakymų rėmuose vykdomų darbų kokybę ir pašalinti savarankiškai pastebėtus ir/ar Užsakovo nurodytus defektus savo sąskaita.

- Pagal kiekvieną Užsakovo pateiktą Užsakymą laiku ir tinkamai suteiktos Paslaugos yra perduodamos Užsakovui Šalims pasirašant suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, nurodant patvirtinto Užsakymo sąmatą.

- Visiems Paslaugų teikėjo sukurtiems paslaugų rezultatams Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę teikti pastabas dėl neatitikimų Užsakymų dokumentacijoje nustatytiems reikalavimams. Paslaugų teikėjas turi koreguoti sukurtus paslaugų rezultatus atsižvelgdamas į Užsakovo pateiktas pastabas arba motyvuotai raštu informuoti apie atsisakymą tikslinti sukurtus rezultatus. Tokiu atveju Užsakovo pateiktos pastabos nagrinėjamos atskiru abipusiu susitarimu.

- Teikėjo kokybiškai suteiktos Paslaugos apmokamos pasirašius patvirtintų Užsakymų Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą ir Tiekėjui pateikus sąskaitą faktūrą Sutartyje nustatyta tvarka.

- Už apimtis (darbo valandas ar kitas išlaidas), kurios nebuvo suderintos patvirtinto Užsakymo sąmatoje Užsakovas nemoka.

## Iteracinis-inkrementinis Paslaugų teikimas

- Patvirtintu Užsakymų darbai turi būti vykdomi iteraciniu-inkrementiniu būdu (angl. Agile):

  - Teikėjo darbų eilę (angl. Backlog) formuojama iš patvirtintų Užsakymų, darbų eilės elementai ir užduotys turi būti atitinkamai ženklinami taip, kad nustatyti atitikmenį patvirtinam Užsakymui;

  - Paslaugos teikiamos ne ilgesnėmis nei 2 savaitės iteracijomis:

    - kiekviena iteracija prasideda iteracijos planavimu ar plano patikslinimu ir baigiasi rezultatų pristatymu bei registravimu iteracijų žurnale;

    - iteracijų planų, tarpinio progreso ir rezultatų informacija turi būti skaidriai prieinama Užsakovui Šalių suderintu būdu;

    - Užsakovas turi turėti galimybę dalyvauti iteracijų planavime ir tvirtinti iteracijų prioritetus;

    - Užsakovas turi dalyvauti iteracijų rezultatų pristatyme ir tvirtinti rezultatus.

  - SPK tarpinių ir galutinių versijų diegimai (inkrementai) planuojami Šalių susitarimu priklausomai nuo iteracijų eigoje pasiekiamų rezultatų;

  - Teikėjas ir Užsakovas turi vadovautis iteracinio-inkrementinio informacinių sistemų vystymo principais ir gerosiomis praktikomis.

- Vienu metu gali būti vykdomi keli patvirtinti Užsakymai, kas turi būti užtikrinta iš Teikėjo pusės būtinų specialistų priskyrimu ir atspindėti Teikėjo darbų eilėje.

- Pagal poreikį Šalių susitarimu Teikėjo specialistai gali būti suformuoti į atskiras komandas, kurios dirba vienu metu ir vykdo savo iteracijų ir inkrementų planavimą atskirai, tačiau naudojant bendrą darbų eilę, susietą su patvirtintais Užsakymais.

- Jeigu dėl lygiagretaus darbo su keliais patvirtintais Užsakymais ir prioritetų pakeitimų atskirų Užsakymų terminai ir/ar sąmatos keičiasi, Šalių susitarimu Užsakymai gali būti koreguojami, kas turi būti tvirtinama raštu, Šalims pasirašius pakeistą Užsakymą.

- Iteracijų eigoje ar rezultate pastebėtos programinės įrangos klaidos ir kiti defektai turi būti registruojami į Teikėjo darbų eilę ir prioritetai tvirtinami iteracijų planavimo metu.

## Techniniai reikalavimai Paslaugų teikimui

- SPK integracijų ir plėtros sprendinių projektavimas ir programavimas turi remtis technologijomis, kuriomis realizuota pirminė SPK versija (Žr. ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS), nebent technologijų ir/ar architektūros pakeitimas atskirai raštu patvirtintas Užsakovo.

- Vidinės ir išorinės integracinės programinės sąsajos turi būti realizuojamos vadovaujantis RESTful OpeanAPI 3 standartu per VSSA valdomą API GW platformą, nebent atskirai raštu patvirtinta Užsakovo.

- Teikėjas privalo talpinti programavimo darbų rezultatus (išeities kodą, konfigūracijas ir kitus techninius artefaktus, technines specifikacijas) VSSA GIT platformoje ar kitoje nurodytoje VSSA aplinkoje.

- Neturi būti naudojamos uždaro kodo komponentų bibliotekos. Turi būti kiek įmanoma labiau pernaudojami esami atvirojo kodo sprendimai. Visas Sutarties metu sukurtas išeities kodas galėtų būti atveriamas visuomenei per VSSA GIT platformą.

- Programavimo darbų rezultatai diegiami ir testuojami VSSA infrastruktūroje testavimo, ir/ar priėmimo testavimo, ir/ar produkcinėje aplinkoje pagal suderintą inkrementų planą.