KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINSITRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. (8 459)  35 500, faks. (8 459)  35 510, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975

VIEŠOJO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO) „ŠMITO MALŪNO (SU TECHNOLOGINE ĮRANGA), ESANČIO DARIAUS IR GIRĖNO G. 12A, KUPIŠKIO M. REKONSTRUKCIJA (TVARKYBOS IR TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ ATLIKIMAS)“ SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1.

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono

savivaldybės administracijos

Viešųjų pirkimų komisijos

posėdžio 2024-12-13

protokolu Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	3

2. Pirkimo objektas	3

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	4

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	4

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5

8.	Elektroninis aukcionas	5

9.	Pasiūlymų vertinimas	5

10.	Sutarties sudarymas	5

11.	Kitos sąlygos	5

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	7

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	10

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	11

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	19

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“	24

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	25

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	30

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“	33

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Vadovaujančio specialisto atliktų tvarkybos darbų sąrašas“	34

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Tiekėjo atliktų darbų sąrašas“	35

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Veiklų sąrašas“	36

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Tiekėjo/subtiekėjo  deklaracija (sankcijos)“	39

Pirkimo sąlygų 13 priedas „Specialistų sąrašas“.....................................................................................	40

- Bendra informacija

1.1.  Kupiškio rajono savivaldybės administracija (toliau - Perkančioji organizacija), juridinio asmens kodas 188774975, adresas Vytauto g. 2, Kupiškis, vadovaudamasi Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-186 „Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ (toliau – perkančioji organizacija) pagal Kultūros infrastruktūros centro įgaliojimą pirkimo procedūroms atlikti, kartu vykdo centralizuotą viešąjį pirkimą „Šmito malūno (su technologine įranga), esančio Dariaus ir Girėno g. 12a, Kupiškio m. rekonstrukcija (tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų atlikimas)“ (toliau tekste – Pirkimas). Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

1.2. Perkančiosios organizacijos sprendimo neatlikti pirkimo naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu argumentai: vadovaujantis VPĮ 82 straipsniu ir atsižvelgiant į pirkimo objektą, Viešosios įstaigos CPO LT kataloge tokių darbų atitinkančių Perkančiosios organizacijos poreikį nėra.

1.3. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.5.  Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3 punkto nuostatomis. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą (alternatyvius pasiūlymus), jo pasiūlymas ir alternatyvūs pasiūlymai bus atmesti.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti darbus – „Šmito malūno (su technologine įranga), esančio Dariaus ir Girėno g. 12A, Kupiškio m. rekonstrukcija (tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų atlikimas)“.

2.2. Šmito malūno su technologine įranga u. k. 22035 S. Dariaus ir S. Girėno g. 12a, Kupiškio m., Kupiškio r. sav. tvarkybos darbų (remonto, restauravimo, konservavimo, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos priemonių įrengimo)) ir tvarkomųjų statybos darbų atlikimas:

2.2.1. Tvarkybos darbai perkami pagal 2022 m. parengtą UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ techninio projekto Nr. PRI.21052--01-TP-PTD sprendinius – „Šmito malūnas su technologine įranga u. k. 22035 S. Dariaus ir S. Girėno g. 12A, Kupiškio m., Kupiškio r. sav. tvarkybos darbų (remonto, restauravimo, konservavimo, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos priemonių įdiegimo)) projektas“.

2.2.2. Tvarkomieji statybos darbai perkami pagal 2022 m. parengtą UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ techninio projekto Nr. PRI.21052-TP sprendinius – „Negyvenamosios paskirties pastato-malūno (Šmito malūnas su technologine įranga u. k. 22035 S. Dariaus ir S. Girėno g. 12A, Kupiškio m., Kupiškio r. sav. Tvarkybos darbų (remonto, restauravimo, konservavimo, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos priemonių įrengimo)), keičiant statinio paskirtį į kultūros ir pagalbinių pastatų griovimo, rekonstravimo projektas“.

2.2.3. Pirkimo objektui įgyvendinti bus sudarytos 2 (dvi) sutartys: trišalė tvarkybos darbų ir dvišalė tvarkomųjų statybos darbų.

3.  Pirkimo objektas  į dalis neskaidomas, Tiekėjas turės siūlyti visą Pirkimo objekto apimtį. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede  ,,Techninė specifikacija“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Tiekėjams rekomenduojama apžiūrėti darbų vykdymo vietą. Tiekėjai privalo iš anksto, ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas, CVP IS priemonėmis suderinti su perkančiąja organizacija pageidaujamą konkrečią darbų vykdymo vietos apžiūros datą ir valandą (apžiūra galima ne vėliau nei likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos). Darbų vykdymo vietos apžiūros metu kilę klausimai, susiję su pirkimo objektu, bei atsakymai į tiekėjų klausimus, pateikiami Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 skyriuje „Terminai“ nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Perkančioji organizacija šiame pirkime netaikys reikalavimų, susijusių su nacionaliniu saugumu.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą;

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

    - užpildyta ir pasirašyta tiekėjo/subtiekėjo deklaracija, nurodyta specialiųjų pirkimo sąlygų 12 priede;

    - kartu su pasiūlymu pateikti įkainotus Veiklų sąrašus, pagal specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 11 pateiktas formas;

    - kiti reikalaujami dokumentai;

    - tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, pasirašant sutartį turės pateikti pasiūlytai kainai atitinkančias Darbų lokalines sąmatas, kuriose nurodyti darbų įkainiai galės būti taikomi nustatant papildomų ir/ar nevykdomų darbų kainą, kita pirkimo dokumentuose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas turi įsivertinti visas darbų apimtis bei prisiimti riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo. Jeigu Projekte tiekėjas aptinka darbų, kurie jo manymu yra neįvertinti darbų kiekių žiniaraščiuose, tiekėjas privalo šiuos darbus įsivertinti.

6.2. Visas pasiūlymas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Kvalifikuotu elektroniniu parašu tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi patvirtinti visą pasiūlymą, atskirai kiekvienos dokumentų kopijos pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu nereikia (jei pirkimo sąlygose nenumatyta kitaip). Gali būti pateikiami:

    - kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo nesutampa su elektroniniu parašu atitinkamą dokumentą pasirašančiu asmeniu);

    - elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo sutampa su atitinkamą dokumentą turinčiu teisę pasirašyti asmeniu);

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fizinio asmens, nesutampančio, su pasiūlymą pasirašančiu asmeniu, parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai turi būti nurodyti dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.  Perkančioji organizacija kartu su pasiūlymu reikalauja pateikti deramai įformintą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, ar kredito unijos garantijos, ar draudimo bendrovės laidavimo, ar užstato, pervedant užtikrinimo sumą į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos banko sąskaitą LT76 4010 0434 0008 0068 esančią Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100. Užtikrinimo vertė –  8 470,00 Eur. Esminės užtikrinimo sąlygos laidavimo draudimo arba banko garantijos atveju yra – užtikrinimo suma, besąlygiškumas, Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo rekvizitai, galiojimo laikas, sutikimas sumokėti užtikrinimo sumą ne ginčo tvarka per nustatytą terminą, užtikrinimas tinkamai pasirašytas ir patvirtintas. Jeigu tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu, turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimą (polisą) bei mokestinį pavedimą, kad draudimo įmoka už šį išduotą pasiūlymo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas turi būti pateiktas elektronine forma. Elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi būti pasirašytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.

7.2. Banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

7.3. Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

7.3.1.	 pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų);

7.3.2. perkančiajai organizacijai paprašius pagrįsti neįprastai mažą kainą, tiekėjas nepateikia jokio pagrindimo;

7.3.3.   tiekėjas, kuris yra paskelbtas nugalėtoju, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

7.3.4. laimėjęs pirkimą ir pasirašęs sutartį tiekėjas per sutartyje nustatytą terminą nepateikia sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento.

7.4.	Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, dalyvis gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju  perkančioji organizacija atsako dalyviui ne vėliau kaip per specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų  perkančiajai organizacijai  arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

7.5.	 Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvius pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.

7.6.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (užstatas) dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ nustatytą terminą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:

7.6.1.	 pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);

7.6.2.	 įsigalioja pasirašyta sutartis;

7.6.3.	 nutraukiamos pirkimo procedūros;

7.6.4.	elektronine forma pateiktas pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas negrąžinamas.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

9.3. Kitos tiekėjų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo sąlygos pateikiamos Bendrųjų sąlygų 17 skyriuje.

9.4. Pasiūlymų atmetimo pagrindai pateikiami Bendrųjų sąlygų 18 skyriuje.

  - Perkančioji organizacija gali nevertinti viso pasiūlymo, jei patikrinusi jo dalį nustato, kad pasiūlymas turi būti atmestas.

  - Pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nuostatos pateikiamos Bendrųjų sąlygų 19 skyriuje.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų priede 8 „Sutarties projektas“.

- Kitos sąlygos

11.1.	Kitos sąlygos nurodytos pirkimo sąlygų prieduose.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | Tiekėjams rekomenduojama apžiūrėti darbų vykdymo vietą. Tiekėjai privalo iš anksto, ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas, suderinti su perkančiąja organizacija pageidaujamą konkrečią darbų vykdymo vietos apžiūros datą ir valandą (apžiūra galima ne vėliau nei likus 6 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino dienos). Darbų vykdymo vietos apžiūros metu kilę klausimai, susiję su pirkimo objektu, bei atsakymai į tiekėjų klausimus, pateikiami Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 skyriuje „Terminai“ 3 punkte nustatytomis sąlygomis ir tvarka. | Darbų vykdymo vieta adresu: S. Dariaus ir S. Girėno g. 12A, Kupiškio m., Kupiškio r. sav. |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Techninė specifikacija

(pateikiama atskiru failu)

Techninis projektas Nr. PRI.21052--01-TP-PTD – „Šmito malūnas su technologine įranga u. k. 22035 S. Dariaus ir S. Girėno g. 12A, Kupiškio m., Kupiškio r. sav. tvarkybos darbų (remonto, restauravimo, konservavimo, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos priemonių įdiegimo)) projektas“

Techninis projektas Nr. PRI.21052-TP – „Negyvenamosios paskirties pastato-malūno (Šmito malūnas su technologine įranga u. k. 22035 S. Dariaus ir S. Girėno g. 12A, Kupiškio m., Kupiškio r. sav. Tvarkybos darbų (remonto, restauravimo, konservavimo, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos priemonių įrengimo)), keičiant statinio paskirtį į kultūros ir pagalbinių pastatų griovimo, rekonstravimo projektas“

_______________________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

6¹. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3 |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1 https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105.

- Tiekėjo kvalifikacija ir atitiktis aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (susipažinimo su pasiūlymais dienos).

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame skyriuje nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdo ar vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu turi atitikti šiame skyriuje nustatytus reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus (taikoma nustatytam galimam laimėtojui). Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas, ūkio subjektų grupės narys (-iai), ūkio subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas remiasi, turi turėti teisę Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka būti ypatingo statinio statybos rangovu (vadovaujantis LR statybos įstatymo 18 straipsniu): Statinių kategorija – ypatingieji statiniai; Statinių grupė – negyvenamieji pastatai; Pogrupis – kultūros paskirties pastatai. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai: žemės darbai; statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas (betono, mūro, medžio); stogų įrengimo; apdailos darbai. Specialieji statybos darbai: Specialieji statybos darbai: statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas. Taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Pastabos: 1) Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys ar kitos užsienio organizacijos, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos padaliniai turi teisę būti ypatingųjų statinių statybos rangovas, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti analogiškų statinių statybos veikla. 2) Jeigu pasiūlymą teikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, tuomet šį reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Šio punkto reikalavimą turi atitikti visi partneriai kartu. 3) Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų. 4) Jei kvalifikacijos dokumente yra nurodyta visa reikalaujama statinių grupė (neišskirti / nenurodyti pogrupiai) arba nurodytas konkretus pogrupis, atitinkantis nurodytą kvalifikacijos reikalavime, – tokie kvalifikacijos dokumentai yra tinkami. | Perkančioji organizacija, informaciją apie išduotus kvalifikacijos dokumentus, naudodamasi viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros duomenų registrais (SSVA) patikrins atitiktį nustatytam reikalavimui: (https://www.ssva.lt/cms/registrai); Jeigu Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, tiekėjas, kurio pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias, negali pateikti teisės pripažinimo pažymos, galiojusios paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, tuomet jis pateikia kitus dokumentus, kurie įrodo, kad paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną tiekėjas buvo kvalifikuotas pagal šį reikalavimą (pvz. to tiekėjo kilmės šalyje išduotą kvalifikacijos atestatą atitinkamai veiklai) ir dokumentus, įrodančius, jog dar nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui jis kreipėsi į viešąją įstaigą Statybos sektoriaus vystymo agentūrą dėl teisės pripažinimo pažymos gavimo. Tokiu atveju teisės pripažinimo pažymą, išduotą viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros, tiekėjas privalės pateikti iki pirkimo sutarties pasirašymo. To nepadarius, bus laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėmis priemonėmis. |
|  | Tiekėjas, ūkio subjektų grupės narys (-iai), ūkio subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas remiasi, per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos savo jėgomis yra tinkamai atlikęs panašių darbų (tvarkybos darbai), kurių bendra darbų vertė ne mažesnė kaip 229 039,00 Eur (be PVM) ir svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Pastaba. 1) Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to paties objekto. 2) Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju bus vertinama tik ta atliktų darbų dalis, kurią tiekėjas, tiekėjo grupės partneriai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, atliko patys (t. y. konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas). | Pateikiama: 1) Per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos savo jėgomis tinkamai atliktų tvarkybos darbų sąrašas (pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedą) kartu su užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymomis apie tai, kad darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Atliktų darbų sąraše pateikiama tik tokia informacija, kuri atitinka kvalifikacijos reikalavime nurodytus kriterijus, t. y. įvykdytų darbų laikotarpis, panašaus objekto aprašymas, atliktų nurodytų darbų dalis įvykdytoje (-ose) / vykdomoje (-ose) sutartyje (-yse), paties tiekėjo atlikti tvarkybos darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, užsakovo kontaktai ir t.t. Pateiktų dokumentų visuma turi įrodyti atitikimą kvalifikacijos reikalavimų parametrams. 2) Laisvos formos užsakovų patvirtinimai (pažymos) apie sąraše nurodytų tvarkybos darbų atlikimą, nurodant darbų pavadinimą, savo jėgomis atliktų darbų vertę, darbų vykdymo pradžios ir pabaigos datas ir patvirtinant, kad darbai atlikti laiku ir galutiniai rezultatai tinkami. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėmis priemonėmis. |
|  | Tiekėjas turi pasiūlyti tik tokius specialistus, kurie bus atsakingi už pirkimo sutarties vykdymą, turės teisę atlikti kultūros paveldo objekte, taip pat statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, atitinkamus darbus: - bent 1 (vieną) už sutarties vykdymą atsakingą atestuotą ypatingojo statinio (statiniai: negyvenamieji pastatai, pogrupis: kultūros paskirties pastatai) statybos vadovą; - bent 1 (vieną) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistą, turintį teisę vadovauti tvarkybos darbams ir turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį, kai veiklos rūšis – tvarkybos darbai: konservavimas, restauravimas, remontas ir avarijos grėsmės pašalinimas, specializacija – vadovavimas tvarkybos darbams; - ne mažiau kaip 1 (vieną) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistą, tvarkybos darbų: konservavimo, restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo: specializacija: tinkavimo, dekoratyvinio tinko ir tinkuotų dažytų paviršių darbai, medinių konstrukcijų darbai, medžio apdailos ir stalių gaminių darbai, akmens mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai; - bent 1 (vieną) atestuotą ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą (statiniai: negyvenamieji pastatai, pogrupis: kultūros paskirties pastatai) šioms specialiųjų statybos darbų sritims: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas. Pastabos: 1) Tiekėjas gali siūlyti specialistą vienai ar kelioms pozicijoms, jeigu jo kvalifikacija atitinka tai pozicijai keliamus reikalavimus. 2) Jei Tiekėjo kvalifikacijos dokumente yra nurodyta visa reikalaujama statinių grupė (neišskirti/nenurodyti pogrupiai) arba nurodytas konkretus pogrupis, atitinkantis nurodytą kvalifikacijos reikalavime, – tokie kvalifikacijos dokumentai yra tinkami. 3)Tiekėjo ir jo specialistų atestatai atitiks reikalavimus, jei jie apims daugiau statinių grupių ar pogrupių. 4. Tiekėjas privalo paskirti reikiamą skaičių specialistų, kad užtikrintų tinkamą sutarties vykdymą. | 1) laisvos formos tiekėjo sąrašas, kuriame nurodomi siūlomų specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, turima kvalifikacija. Tiekėjas, siūlydamas specialistus, privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami. Įrodymui tiekėjas turi pateikti sutarčių ar kitų dokumentų kopijas (pvz., darbo sutarties, ketinimų protokolo,), kurie patvirtintų, kad tiekėjui pasiūlytų specialistų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Svarbu, kad tokie dokumentai būtų sudaryti iki pasiūlymų pateikimo. 2) Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros ar kitos notifikuotos institucijos išduoto kvalifikacijos atestato ar kito lygiaverčio dokumento, įrodančio, kad siūlomas specialistas (-ai) turi atitinkamą kvalifikaciją, kopija. Jeigu siūlomam specialistui kvalifikacijos dokumentai raštu neišduodami ar (ir) skelbiami viešai elektroninėse duomenų bazėse, ir (ar) yra teikiami nemokamai, tokiu atveju pateikiama nuoroda į informacijos šaltinį. 3) Tiekėjai, registruoti Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, turi pateikti kilmės šalies kompetentingų institucijų išduotus dokumentus dėl teisės užsiimti su pirkimo objektu susijusia veikla, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą, per protingą laiką, kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti bei pateikti ir po galutinės pasiūlymų pateikimo datos iki pirkimo sutarties sudarymo. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėmis priemonėmis. |

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

2 lentelė. Reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas turi būti įdiegęs ir taikyti atliekamų negyvenamųjų pastatų (kultūros paskirties pastatai) tvarkybos darbų apimtyje aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. Pastaba: 1) Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; 2) Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; 3) Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. | Pateikiama: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Arba kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus. Perkančioji organizacija kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių taikymo įrodymus priima tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, kuris tenkina visus šiuos reikalavimus: 1. Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir aplinkos apsaugos reikalavimų atitikimas teikiant paslaugas ir vykdant darbus; 2. Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems įtaką daro, gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai; 3. Nustatyti aplinkosauginiai tikslai ir uždaviniai bei priemonės šiems tikslams pasiekti; 4. Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai; 5. Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas; 6.Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos kasmetinės ataskaitos, kurios pateikiamos, pristatomos įmonės vadovybei). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėmis priemonėmis. |

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml ir pdf. formatu.

(pateikiamas atskiru dokumentu)

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__Kupiškio rajono savivaldybės administracijai___

(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS

DĖL

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Įmonės kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) (juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys, kurių tiekėjas neketina įdarbinti) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |
| Kvazisubtiekėjo (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės) (Specialistas (-ai), kuriuo (-iais) yra grindžiama tiekėjo kvalifikacija, kuris (-ie) nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-ų) darbuotojas (-ai), tačiau yra ketinamas (-i) įdarbinti sutarties vykdymo metu) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose;

- pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodytos datos.

- Mes siūlome:

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Kiekis | Mato vnt. | Kaina, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A dalis. TVARKYBOS DARBAI |  |  |  |  |
| I. | Šmito malūnas su technologine įranga, tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo, avarijos grėsmės pašalinimo) darbai: |  |  |  |
| 1.1. | Fasadų tvarkybos darbai – restauravimas. SŽTarch-1.1 | 1 | kompl. |  |
| 1.2. | Fasadų tvarkybos darbai – remontas. SŽTarch-1.2 | 1 | kompl. |  |
| 1.3. | Vidaus tvarkybos darbai – restauravimas. SŽTarch-2.1 | 1 | kompl. |  |
| 1.4. | Vidaus tvarkybos darbai – remontas. SŽTarch-2.2 | 1 | kompl. |  |
| 1.5. | Nestandartiniai gaminiai. Tvarkybos darbai – remontas. SŽTarch-3 | 1 | kompl. |  |
| 1.6. | Konstrukcijos. Tvarkyba | 1 | kompl. |  |
| 1.7. | Apsaugos techninių priemonių įrengimas. SŽTarch-6 | 1 | kompl. |  |
| 1.8. | Grindinio tvarkyba – restauravimas. | 1 | kompl. |  |
| 1.9. | Elektrotechnika. Tvarkyba | 1 | kompl. |  |
| 1.10. | Gaisro signalizacijos sistema. Tvarkyba | 1 | kompl. |  |
| 1.11. | Apsauginė signalizacija | 1 | kompl. |  |
| Tvarkybos darbų kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |
| PVM 21%: |  |  |  |  |
| Bendra tvarkybos darbų suma su PVM (Eur): |  |  |  |  |
| B dalis. TVARKOMIEJI DARBAI |  |  |  |  |
| II. | Šmito malūno (su technologine įranga), esančio Dariaus ir Girėno g. 2A, Kupiškio m. rekonstrukcija (tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų atlikimas): |  |  |  |
| 1 | KONSTRUKCIJOS SKT-Ž-2 |  |  |  |
| 1.1 | Esamų priestatų ardymas | 1 | kompl. |  |
| 1.2 | Gręžtiniai poliai | 1 | kompl. |  |
| 1.3 | Rostverkų įrengimas | 1 | kompl. |  |
| 1.4 | Grindų ant grunto įrengimas | 1 | kompl. |  |
| 1.5 | Mūro sienų įrengimas | 1 | kompl. |  |
| 1.6 | Karkasinių sienų, medinių kolonų ir rėmų įrengimas | 1 | kompl. |  |
| 1.7 | Fachverkinių sienų priestate atstatymas | 1 | kompl. |  |
| 1.8 | Stogo konstrukcijos įrengimas | 1 | kompl. |  |
| 2 | KONSTRUKCIJOS SKT-Ž-3 |  |  |  |
| 2.1 | Mūro paaukštinimas | 1 | kompl. |  |
| 2.2 | Metalinių rėmų MRK.1 ir MRK.2 montavimas | 1 | kompl. |  |
| 2.3 | Rostverkų įrengimas |  |  |  |
| 2.4 | Metalinio atraminio rėmo montavimas | 1 | kompl. |  |
| 2.5 | Betoninių, grindų ardymas atstatymas | 1 | kompl. |  |
| 3 | SKLYPO PLANAS |  |  |  |
| 3.1 | Ardymo darbai | 1 | kompl. |  |
| 3.2 | Dangų įrengimo darbai |  |  |  |
| 3.2.1 | Akmenų grindinio danga | 1 | kompl. |  |
| 3.2.2 | Betoninių trinkelių danga D-2 | 1 | kompl. |  |
| 3.2.3 | Betoninių trinkelių danga D-3 | 1 | kompl. |  |
| 3.2.4 | Plytų grindinio danga D-4 | 1 | kompl. |  |
| 3.2.5 | Iš sijų danga D-5 | 1 | kompl. |  |
| 3.2.6 | Akmenų grindinio danga D-6 | 1 | kompl. |  |
| 3.2.7 | Vejos įrengimas D-7 | 1 | kompl. |  |
| 3.2.8 | Glūdintų akmenėlių dekoratyvinė danga | 1 | kompl. |  |
| 3.2.9 | Betoninių bortų įrengimas | 1 | kompl. |  |
| 3.3 | Žemės darbai | 1 | kompl. |  |
| 4 | STATINIO ARCHITEKTŪRA SŽ-01, 02, 03 |  |  |  |
| 4.1 | Išorinių sienų apdaila | 1 | kompl. |  |
| 4.2 | Angų užpildymo elementai | 1 | kompl. |  |
| 4.3 | Stogo įrengimo darbai | 1 | kompl. |  |
| 4.4 | Lietaus vandens nuvedimo sistema | 1 | kompl. |  |
| 4.5 | Kiti apdailos ir įrengimo darbai | 1 | kompl. |  |
| 4.6 | Patalpų vidaus apdaila |  |  |  |
| 4.6.1 | Grindys | 1 | kompl. |  |
| 4.6.2 | Lubos | 1 | kompl. |  |
| 4.6.3 | Sienos | 1 | kompl. |  |
| 5 | GAISRO SIGNALIZAVIMO SISTEMA | 1 | kompl. |  |
| 6 | ELEKTROTECHNIKA |  |  |  |
| 6.1 | Elektros aparatūra | 1 | kompl. |  |
| 6.2 | Šviesotechniniai gaminiai | 1 | kompl. |  |
| 6.3 | Kabeliai, vamzdžiai | 1 | kompl. |  |
| 6.4 | Įžeminimas | 1 | kompl. |  |
| 7 | APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA | 1 | kompl. |  |
| 8 | ŠILDYMAS, VĖDINIMAS |  |  |  |
| 8.1 | Šildymas | 1 | kompl. |  |
| 8.2 | Vėdinimas | 1 | kompl. |  |
| 9 | VIDAUS VANDENTIEKIS, NUOTEKOS |  |  |  |
| 9.1 | Vidaus nuotekos | 1 | kompl. |  |
| 9.2 | Sanitariniai prietaisai | 1 | kompl. |  |
| 9.3 | Vidaus šaltas vandentiekis V1 | 1 | kompl. |  |
| 9.4 | Vandens apskaitos mazgas | 1 | kompl. |  |
| 10 | LAUKO VANDENTIEKIS, NUOTEKOS V1, F1, L1 |  |  |  |
| 10.1 | Lauko vandentiekis V-1 | 1 | kompl. |  |
| 10.2 | Lauko nuotekų tinklai F-1 | 1 | kompl. |  |
| 10.3 | Lauko lietaus nuotekų tinklai L-1 | 1 | kompl. |  |
| 10.4 | Numatomi darbai klojant F1, V1, L1 | 1 | kompl. |  |
| 11 | ŽELDINIAI IR MAŽOJI ARCHITEKTŪRA |  |  |  |
| 11.1 | Želdinių šalinimas | 1 | kompl. |  |
| 11.2 | Sodinami medžiai | 1 | kompl. |  |
| 11.3 | Sodinami krūmai | 1 | kompl. |  |
| 11.4 | Mažoji architektūra | 1 | kompl. |  |
| 12 | KONSTRUKCIJOS, ĮRENGINIAI | 1 | kompl. |  |
| 13 | ŠILDYMO, VĖDINIMO ĮRENGINIAI | 1 | kompl. |  |
| 14 | MAŽOJI ARCHITEKTŪRA. ĮRENGINIAI | 1 | kompl. |  |
| 15 | TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS TVARKYBA |  |  |  |
| 15.1 | I aukštas | 1 | kompl. |  |
| 15.2 | II aukštas | 1 | kompl. |  |
| 15.3 | III aukštas | 1 | kompl. |  |
| 15.4 | IV aukštas | 1 | kompl. |  |
| 15.5 | V aukštas | 1 | kompl. |  |
| 16 | GEODEZIJOS PASLAUGOS IR DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS | 1 | kompl. |  |
| 17 | NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ KADASTRINIAI MATAVIMAI IR KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLOS PARENGIMAS | 1 | kompl. |  |
| Tvarkomųjų darbų kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |
| PVM 21proc.: |  |  |  |  |
| Bendra tvarkomųjų darbų suma su PVM (Eur): |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina (Tvarkybos +Tvarkomųjų darbų), Eur su PVM: |  |  |  |  |

| Bendra pasiūlymo kaina su PVM –_____ Eur | __________________________________________ (Suma žodžiais) |
| --- | --- |

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro __________ Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas_________________________________________________.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Pasiūlymas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

PASTABOS:

1. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip.

2. Kainos turi būti suapvalintos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Apvalinimas turi būti atliekamas aritmetiškai pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles (jeigu po paskutinio reikšminio skaitmens skaitmuo yra 5 arba didesnis už 5, prie paskutiniojo reikšminio skaitmens yra pridedamas 1, jeigu skaitmuo po paskutiniojo reikšminio skaitmens yra mažesnis negu 5, paskutinis reikšminis skaitmuo lieka nepakitęs).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos siūlomų darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS) išlaidas ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

2. Rodikliai pasiūlymų ekonominio naudingumo kriterijų balams apskaičiuoti:

| Kriterijus |  |  | Kriterijaus reikšmės rodiklis (įrašo tiekėjas) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriterijus (T) – papildomas garantinis terminas. |  |  | ____ metai (įrašyti papildomos garantijos laiką metais (sveikais skaičiais ) |  |  |  |
| ## Tiekėjo siūlomo specialisto (turinčio teisę vadovauti tvarkybos darbams) patirtis (P) ## Pateikiami dokumentai, nurodyti Pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ |  |  | ## Specialistas _____________________________ ## (įrašomas specialisto vardas, pavardė) ## __________________________ ## (įrašoma sutarčių skaičius) |  |  |  |
| 3. Vykdant pirkimo sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus: Eil. Nr.; Subrangovo/subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) ir kodas; Subrangovo/Subtiekėjo pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne); Numatomi pavesti konkretūs dabai/paslaugos/prekės ir jų vertė procentais. Pildoma tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us) - Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: Eil. Nr.; Pateiktų dokumentų pavadinimas; Dokumentų puslapių skaičius. - Konfidencialią informaciją sudaro (jeigu tokia yra): Eil. Nr.; Pateiktų dokumentų pavadinimas; Dokumento puslapių skaičius. Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka. Pasiūlymas galioja – 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos... |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)* |  | (Parašas) |  |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |

PASTABA:

* Jeigu pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikta įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo).

## Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

  - PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą ir nurodytus ekonominio naudingumo kriterijus. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas, kurio ekonominio naudingumo įvertinimo balų suma, apskaičiuota pagal šiose pirkimo sąlygose nustatytus vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

1. Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra tokie:

| Ei. Nr. | Vertinimo kriterijus / kriterijaus parametras | Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Kriterijus (C) – pasiūlymo kaina, Eur (be PVM). Geriausia laikoma mažiausia kriterijaus reikšmė. | X 1 = 85 |
| 1.2. | Kriterijus (G) – papildomas statinio garantijos laikas, metais. Geriausia laikoma didžiausia kriterijaus reikšmė. | X 2 = 5 |
| 1.3. | ## Tiekėjo siūlomo specialisto (turinčio teisę vadovauti tvarkybos darbams) patirtis (P) Geriausia laikoma didžiausia kriterijaus reikšmė. | X 3 = 10 |

## 1.4. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų – kainos (C), papildomo statinio garantijos laiko (G), ir tiekėjo siūlomo specialisto (turinčio teisę vadovauti tvarkybos darbams) patirtis (P) – balus:

S = C + G + P

1.4.1.	Kriterijaus (C) balai apskaičiuojami mažiausios iš pateiktų pasiūlymų pasiūlymo kainos be PVM (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos be PVM (Cp) santykį padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (X 1):

1.4.2. Kriterijaus (G) balai skiriami pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą papildomo statinio garantinio termino trukmę metais, viršijantį privalomą teisės aktais nustatytą 5 metų garantinį terminą:

| ## Tiekėjo pasiūlyme siūloma papildoma statinio garantinio termino trukmė metais, (G). | ## Ekonominio naudingumo balai, kurie bus suteikti šiam kriterijui |
| --- | --- |
| ## 0 | ## 0 |
| ## 1 | ## 1 |
| ## 2 | ## 2 |
| ## 3 | ## 3 |
| ## 4 | ## 4 |
| ## 5 | ## 5 |

Pastabos.

a) Perkančioji organizacija vertindama pasiūlymus, balus (G) skirs ne daugiau kaip už 5 metus papildomo statinio garantinio termino. Jei tiekėjas nurodys daugiau kaip 5 metus, skaičiuojant šio kriterijaus reikšmę bus vertinama, kad tiekėjas pasiūlė maksimalų 5 metų papildomą statinio garantinį terminą.

b) Jei tiekėjas nepasiūlys papildomo statinio garantinio termino, jam bus skiriama 0 balų. Tiekėjas turi siūlyti papildomą statinio garantinį terminą išreikštą tik sveikuoju skaičiumi (pvz. 1; 2; 3....ar pan.). Informaciją apie papildomą kiekybinį rodiklį (kriterijų (G),  tiekėjas turi pateikti užpildydamas pasiūlymą.

1.4.3. Kriterijaus (P) balai skiriami pagal tiekėjo pasiūlyme nurodyto specialisto – ypatingojo statinio statybos vadovo, turinčio teisę vadovauti tvarkybos darbams statinių grupėse: negyvenamieji pastatai, pogrupis: kultūros paskirties pastatai, taip pat statiniai, esantys kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, patirtį. Tiekėjo nurodyto specialisto patirtis – baigtų statyti ir (ar) rekonstruoti ypatingųjų statinių – pastatų (gyvenamųjų/negyvenamųjų), kuriuose naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbams per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos specialistas vadovavo (atliko tvarkybos darbų vadovo funkcijas) ir kurių kiekviename atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertė per reikalaujamą laikotarpį ne mažesnė kaip 229 039,00 Eur (be PVM) ir kuriems išduoti statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai, skaičius). Siūlomas tvarkybos darbų vadovas turi būti vadovavęs statybos darbams nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų išdavimo. Balas (P) nustatomas lentelėje nustatyta tvarka:

| Eil. Nr. | Tiekėjo pasiūlyme nurodyto specialisto turinčio teisę vadovauti tvarkybos darbams – patirtis (baigtų statyti ir (ar) rekonstruoti ypatingųjų statinių - pastatų (gyvenamųjų/negyvenamųjų), kurių kiekviename atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertė buvo ne mažesnė kaip 229 039,00 Eur (be PVM), skaičius) (P). | Ekonominio naudingumo balai, kurie bus suteikti šiam kriterijui |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 2 |
| 2. | 2 | 4 |
| 3. | 3 | 6 |
| 4. | 4 | 8 |
| 5. | 5 | 10 |

Informaciją apie kiekybinį rodiklį (kriterijų (P),  tiekėjas turi pateikti užpildydamas pasiūlymą.

Kartu su pasiūlymu, įrodymui apie sėkmingą darbų atlikimą tiekėjas pateikia:

1.4.3.1. Tvarkybos darbams vadovaujančio specialisto objektų sąrašą, parengtą pagal pridedamą 9 priedą, kuriame turi būti nurodyta reikalaujama informacija apie tiekėjo siūlomo tvarkybos darbų vadovo, turinčio teisę vadovauti darbams ypatingojo statinio – statinių grupėse: negyvenamieji pastatai: kultūros paskirties pastatai, taip pat statiniai, esantys kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, objektus baigtus statyti ir (ar) rekonstruoti ypatinguosius statinius – pastatus (negyvenamuosius), kuriuose jis atliko tvarkybos darbų vadovo funkcijas per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos ir kurių kiekviename atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertė per reikalaujamą laikotarpį ne mažesnė kaip 229 039,00 Eur (be PVM) ir kuriems išduoti statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai.

1.4.3.2. Statybos darbų užbaigimo dokumentus – atliktų statybos darbų užbaigimo aktas ir (ar) kiti pagrindžiantys dokumentai ar įrodymai (užsakovų atsiliepimai (pažymos), užsakovo pasirašyti baigiamieji atliktų statybos darbų priėmimo–perdavimo aktai (jei juose bus reikalaujama informacija), iš kurių būtų galima nustatyti, kad siūlomas vadovaujantis specialistas ėjo tvarkybos darbų vadovo pareigas vykdant sutartį, kurios objektas buvo ypatingojo statinio – pastato (gyvenamojo/negyvenamojo) naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbai ir statinyje atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertė per vertinamą laikotarpį buvo ne mažesnė kaip 229 039,00 Eur (be PVM).

1.4.3.3.  Tiekėjo sąraše nurodyto specialisto dokumentai dėl paskyrimo būti tvarkybos darbų vadovu nurodytame objekte. Šių dokumentų duomenys turi įrodyti, kad siūlomas vadovauti specialistas objekto statybos darbų pradžioje buvo paskirtas vykdyti nurodyto tvarkybos darbų vadovo funkcijas.

Pastabos.

a) Į atliktų statybos darbų vertę negali būti įskaityta – projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų vertė, jei tos paslaugos buvo atliktos kartu su statybos darbais, statybos darbų vertė, nepatenkanti į reikalaujamą vertinamą laikotarpį, į reikalaujamas statybos darbų rūšis (nauja statyba/rekonstravimas) nepatenkančių statybos darbų vertė.

b) Jei tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad siūlomas tvarkybos darbų vadovas per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos yra vadovavęs darbams daugiau kaip 5 objektuose, papildomi balai už įgyvendintas sutartis nesuteikiami.

c) Tiekėjo siūlomo tvarkybos darbų vadovo patirtis yra kokybės kriterijus (vienas iš ekonominio naudingumo  vertinimo kriterijų), todėl tiekėjo pateiktų dokumentų tikslinimas (naujos informacijos pateikimas, pvz. statybos darbų vadovo paskyrimo įsakymo pateikimas, užbaigimo dokumentų pateikimas, ar kt.) nėra galimas, ekonominio naudingumo kriterijaus vertinimas bus atliekamas pagal tiekėjų pasiūlymuose pateiktą informaciją ir ją patvirtinančius dokumentus.

    - d) Jei tiekėjas pasiūlyme nepateiks reikalaujamų siūlomo vadovaujančio specialisto patirties duomenų arba jei pagal pateiktus duomenis jo patirtis neatitiks pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų – šiam kriterijui bus skiriama 0 balų.

e) Jei statybos darbai ypatingajame statinyje - pastate (negyvenamajame) buvo pradėti anksčiau nei prieš 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos, tačiau jų pabaigos data patenka į vertinamą laikotarpį, tokie objektai vertinami.

f) Tiekėjo teikiami dokumentai turi būti su jų rengimo/registravimo data, atsakingų asmenų parašais ir (ar) metaduomenimis.

  - 1.5. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

  - 1.6. Komisija, nustačiusi, kad nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ir ar šis dalyvis atitinka jam keliamus kvalifikacijos reikalavimus, sudaro pasiūlymų, atitinkančių pirkimo dokumentų reikalavimams, eilę. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS pateiktas anksčiausiai.

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES SĄLYGOS  (Projektai)

(pateikiami atskirais dokumentais)

Dėl Šmito malūno su technologine įranga, tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų

ir

Šmito malūno (su technologine įranga), esančio Dariaus ir Girėno g. 2A, Kupiškio m. rekonstrukcijos (tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų atlikimo)

9 priedas „Vadoatli

ktky

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Vadovaujančio specialisto atliktų tvarkybos darbų sąrašas“

# ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS, EKONOMINIAM VERTINIMUI, KURIUOS VYKDANT

# SPECIALISTAS VADOVAVO TVARKYBOS DARBAMS

# Siūlomas specialistas, turintis teisę vadovauti tvarkybos darbams kultūros paveldo objekte: ______________________________________________________________

(vardas, pavardė)

| Eil. Nr. | Sutarties pavadinimas (objektas) | Unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre | Darbų sutarties vertė, EUR be PVM | Statybos darbų pradžia (metai, mėnuo, diena) | Statybos darbų pabaiga (statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų išdavimo data) (metai, mėnuo, diena) | Užsakovo pavadinimas | Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pastabos:

1) Sąraše pateikiami užbaigti darbai. Prie sąrašo pridedamos užsakovų pažymos, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Sąraše nurodyta informacija turi sutapti su užsakovų pažymose pateikta informacija apie tiekėjo atliktus darbus.

- Per vertinamą laikotarpį (per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos) atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertė, Eur be PVM turi būti ne mažesnė kaip 229 039,00 Eur be PVM).

| (Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Tiekėjo atliktų darbų sąrašas“

# ATLIKTŲ TVARKYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Sutarties objektas | Unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre | Atliktų svarbiausių darbų* vertė, EUR be PVM | Darbų vykdymo terminas |  | Užsakovo pavadinimas (kontaktiniai duomenys) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Darbų pradžios data (metai ir mėnuo) | Darbų pabaigos data (metai ir mėnuo) |  |

* Svarbiausiais darbais yra laikomi tvarkybos darbai.

| (Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Veiklų sąrašas“

ĮKAINOTAS VeiklŲ sąrašas

DĖL TVARKYBOS DARBŲ PIRKIMO

| Eil. Nr. | ##### Darbų gupių (etapų) pavadinimai | Kaina be PVM |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šmito malūnas su technologine įranga, tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo, avarijos grėsmės pašalinimo) darbai: |  |
| 1.1. | Fasadų tvarkybos darbai – restauravimas. SŽTarch-1.1 |  |
| 1.2. | Fasadų tvarkybos darbai – remontas. SŽTarch-1.2 |  |
| 1.3. | Vidaus tvarkybos darbai – restauravimas. SŽTarch-2.1 |  |
| 1.4. | Vidaus tvarkybos darbai – remontas. SŽTarch-2.2 |  |
| 1.5. | Nestandartiniai gaminiai. Tvarkybos darbai – remontas. SŽTarch-3 |  |
| 1.6. | Konstrukcijos. Tvarkyba |  |
| 1.7. | Apsaugos techninių priemonių įrengimas. SŽTarch-6 |  |
| 1.8. | Grindinio tvarkyba – restauravimas. |  |
| 1.9. | Elektrotechnika. Tvarkyba |  |
| 1.10. | Gaisro signalizacijos sistema. Tvarkyba |  |
| 1.11. | Apsauginė signalizacija |  |
| KAINA be PVM (Eur): |  |  |
| PVM 21%: |  |  |
| BENDRA KAINA su PVM (Eur): |  |  |

ĮKAINOTAS VeiklŲ sąrašas

DĖL TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ PIRKIMO

| Eil. Nr. | Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Kaina be PVM |
| --- | --- | --- |
| 1 | KONSTRUKCIJOS SKT-Ž-2 |  |
| 1.1 | Esamų priestatų ardymas |  |
| 1.2 | Gręžtiniai poliai |  |
| 1.3 | Rostverkų įrengimas |  |
| 1.4 | Grindų ant grunto įrengimas |  |
| 1.5 | Mūro sienų įrengimas |  |
| 1.6 | Karkasinių sienų, medinių kolonų ir rėmų įrengimas |  |
| 1.7 | Fachverkinių sienų priestate atstatymas |  |
| 1.8 | Stogo konstrukcijos įrengimas |  |
| 2 | KONSTRUKCIJOS SKT-Ž-3 |  |
| 2.1 | Mūro paaukštinimas |  |
| 2.2 | Metalinių rėmų MRK.1 ir MRK.2 montavimas |  |
| 2.3 | Rostverkų įrengimas |  |
| 2.4 | Metalinio atraminio rėmo montavimas |  |
| 2.5 | Betoninių, grindų ardymas atstatymas |  |
| 3 | SKLYPO PLANAS |  |
| 3.1 | Ardymo darbai |  |
| 3.2 | Dangų įrengimo darbai |  |
| 3.2.1 | Akmenų grindinio danga |  |
| 3.2.2 | Betoninių trinkelių danga D-2 |  |
| 3.2.3 | Betoninių trinkelių danga D-3 |  |
| 3.2.4 | Plytų grindinio danga D-4 |  |
| 3.2.5 | Iš sijų danga D-5 |  |
| 3.2.6 | Akmenų grindinio danga D-6 |  |
| 3.2.7 | Vejos įrengimas D-7 |  |
| 3.2.8 | Glūdintų akmenėlių dekoratyvinė danga |  |
| 3.2.9 | Betoninių bortų įrengimas |  |
| 3.3 | Žemės darbai |  |
| 4 | STATINIO ARCHITEKTŪRA SŽ-01, 02, 03 |  |
| 4.1 | Išorinių sienų apdaila |  |
| 4.2 | Angų užpildymo elementai |  |
| 4.3 | Stogo įrengimo darbai |  |
| 4.4 | Lietaus vandens nuvedimo sistema |  |
| 4.5 | Kiti apdailos ir įrengimo darbai |  |
| 4.6 | Patalpų vidaus apdaila |  |
| 4.6.1 | Grindys |  |
| 4.6.2 | Lubos |  |
| 4.6.3 | Sienos |  |
| 5 | GAISRO SIGNALIZAVIMO SISTEMA |  |
| 6 | ELEKTROTECHNIKA |  |
| 6.1 | Elektros aparatūra |  |
| 6.2 | Šviesotechniniai gaminiai |  |
| 6.3 | Kabeliai, vamzdžiai |  |
| 6.4 | Įžeminimas |  |
| 7 | APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA |  |
| 8 | ŠILDYMAS, VĖDINIMAS |  |
| 8.1 | Šildymas |  |
| 8.2 | Vėdinimas |  |
| 9 | VIDAUS VANDENTIEKIS, NUOTEKOS |  |
| 9.1 | Vidaus nuotekos |  |
| 9.2 | Sanitariniai prietaisai |  |
| 9.3 | Vidaus šaltas vandentiekis V1 |  |
| 9.4 | Vandens apskaitos mazgas |  |
| 10 | LAUKO VANDENTIEKIS, NUOTEKOS V1, F1, L1 |  |
| 10.1 | Lauko vandentiekis V-1 |  |
| 10.2 | Lauko nuotekų tinklai F-1 |  |
| 10.3 | Lauko lietaus nuotekų tinklai L-1 |  |
| 10.4 | Numatomi darbai klojant F1, V1, L1 |  |
| 11 | ŽELDINIAI IR MAŽOJI ARCHITEKTŪRA |  |
| 11.1 | Želdinių šalinimas |  |
| 11.2 | Sodinami medžiai |  |
| 11.3 | Sodinami krūmai |  |
| 11.4 | Mažoji architektūra |  |
| 12 | KONSTRUKCIJOS, ĮRENGINIAI |  |
| 13 | ŠILDYMO, VĖDINIMO ĮRENGINIAI |  |
| 14 | MAŽOJI ARCHITEKTŪRA. ĮRENGINIAI |  |
| 15 | GEODEZIJOS PASLAUGOS IR DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS |  |
| 16 | NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ KADASTRINIAI MATAVIMAI IR KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLOS PARENGIMAS |  |
|  | KAINA, Eur be PVM: |  |
|  | PVM [ 21 %] suma: |  |
|  | BENDRA KAINA, Eur su PVM: |  |

ĮKAINOTAS VeiklŲ sąrašas

DĖL TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS TVARKYBOS DARBŲ PIRKIMO

| Eil. Nr. | Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Kaina be PVM |
| --- | --- | --- |
| 1 | TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS TVARKYBA |  |
| 1.1 | I aukštas |  |
| 1.2 | II aukštas |  |
| 1.3 | III aukštas |  |
| 1.4 | IV aukštas |  |
| 1.5 | V aukštas |  |
|  | KAINA, Eur be PVM: |  |
|  | PVM [ 21 %] suma: |  |
|  | BENDRA KAINA, Eur su PVM: |  |

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Tiekėjo/subtiekėjo  deklaracija (sankcijos)“

___________________________________

(Tiekėjo/subtiekėjo pavadinimas)

___________________________________

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

TIEKĖJO/ SUBTIEKĖJO DEKLARACIJA

__________________

(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t.y.:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.

______________		________________________

(Parašas)			       (Vardas, pavardė, pareigos)

Pirkimo sąlygų 13 priedas „Specialistų sąrašas“

VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ, SĄRAŠAS

| Pirkimo sąlygose nustatyta specialisto minimali kvalifikacija (kategorija ar specializacija) | Specialisto vardas, pavardė, kategorija (jei yra pripažinta) | Kvalifikacijos atestato ar kvalifikacijos liudijimo Nr. |
| --- | --- | --- |

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.