| 1. | Klausimas |
| --- | --- |
|  | Kadangi pirkimas didelis ir tiekėjas turėtų jį atlikti iki paskutinės, pačios mažiausios smulkmenos, kad gautų apmokėjimą, prašome pasiūlymo formą išskaidyti dalimis (pvz., į modulius) kad tiekėjas galėtų gauti tarpinius apmokėjimus, kai jau perduoda Jums apčiuopiamą naudą. |
|  | Atsakymas |
|  | Informuojame, kad pirkimo dokumentų sutarties projekto (9 priedas) 5.5 ir 5.6 punktuose, jau yra numatyta etapinė atsiskaitymo tvarka: I etapas: Pirkėjas apmoka 70 % (septyniasdešimt procentų) Sutarties vertės per ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo šių sąlygų įvykdymo: – Studijų informacinė sistema (SIS) yra įdiegta; – Tiekėjas suteikia prieigas naudotojams; – Tiekėjas apmoko Pirkėjo darbuotojus; – Pasirašomas priėmimo–perdavimo aktas; – Tiekėjas pateikia Pirkėjui sąskaitą. II etapas: po 12 (dvylikos) mėnesių nuo I etape nurodyto priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos, Pirkėjas apmoka 10 % (dešimt procentų) Sutarties vertės per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Tiekėjo sąskaitos gavimo dienos. III etapas: po 12 (dvylikos) mėnesių nuo II etapo apmokėjimo dienos, Pirkėjas apmoka dar 10 % (dešimt procentų) Sutarties vertės per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Tiekėjo sąskaitos gavimo dienos. IV etapas: po 12 (dvylikos) mėnesių nuo III etapo apmokėjimo dienos, Pirkėjas apmoka likusius 10 % (dešimt procentų) Sutarties vertės per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Tiekėjo sąskaitos gavimo dienos. Taip pat numatytas 10 % avansas, kuris įskaitomas į I etapo mokėjimą. Kadangi sutartyje jau apibrėžta išsami atsiskaitymo tvarka, užtikrinanti tinkamą sutarties įgyvendinimą, pasiūlymo formos skaidymas dalimis (į modulius) nėra tikslingas. |