PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį.

Ekonominis naudingumas (EN) apskaičiuojamas iš tiekėjo pasiūlymo kainos (Kaina) kokybinius kriterijus (StatVtiekėjo), (APStiekėjo), (Alkotiekėjo), (Gtiekėjo), kurie išreikšti pinigine verte eurais. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas tas pasiūlymas, kurio EN reikšmė yra mažiausia. Piniginė vertė bus skaičiuojama dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

EN = Kaina – StatVtiekėjo – APStiekėjo – Alkotiekėjo – Gtiekėjo

Vertinimo kriterijai:

| Kriterijus | Kriterijaus vertinimo tvarka |
| --- | --- |
| Kaina | Pasiūlymų vertinimo tikslais yra naudojama ta kaina, kuri atitinka galutinę lėšų sumą, kurią Perkančioji organizacija išleistų, įskaitant ir dėl sutarties sudarymo su pirkimo laimėtoju jo paties įgyjamas mokestines prievoles, t. y. skaičiavime naudojama tiekėjo pasiūlymo kaina eurais su PVM. |
| Statinio statybos vadovo patirtis | (StatVtiekėjo) tai piniginė vertė eurais, kuri bus skaičiuojama tiesiogiai už nurodytas reikšmes. Vertinami 1 (vieno) siūlomo kvalifikuoto statinio statybos vadovo (statinių kategorija – ypatingieji statiniai, statinių grupė – negyvenamieji pastatai, pastatų paskirtis – gydymo), per paskutinius 7 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos įvykdyti (vadovauti) objektai (t. y. užbaigti objektai), kuriuos vykdant specialistas ėjo statinio statybos vadovo pareigas ir kurių kiekvieno apimtyje buvo atlikti naujo statinio statybos ir (ar) statinio rekonstravimo ir (ar) statinio kapitalinio remonto darbai (bet kuri iš šių statybos rūšių, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme) ypatingųjų statinių kategorijos negyvenamuosiuose pastatuose, kurių paskirtis – viešbučių paskirties pastatai ir (ar) administracinės paskirties pastatai ir (ar) kultūros paskirties pastatai ir (ar) mokslo paskirties pastatai ir (ar) gydymo paskirties pastatai ir (ar) sporto paskirties pastatai. Objekto vertė turi būti ne mažesnė nei 5 000 000,00 Eur be PVM. Reikalavimas formuluotas pagal nuo 2024-11-01 galiojančius teisės aktus. Objektai, kurie įvykdyti (kuriems vadovauta) pagal iki 2024-10-31 galiojusius teisės aktus, bus vertinami pagal iki 2024-10-31 galiojusius teisės aktus. Tiekėjo siūlomas asmuo statinio statybos vadovo pareigas turi būti ėjęs nuo statybos pradžios iki užbaigimo (kitu atveju objektas nevertinamas). Statybos darbų pradžia gali būti ir ankstesnė nei per paskutinius 7 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau objektas turi būti užbaigtas per paskutinius 7 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjui pasiūlius kelis specialistus, bus vertinamas tas specialistas, kuris turi daugiausiai įvykdytų atitinkamų objektų ir tas specialistas turės būti skiriamas atitinkamoms pareigoms vykdant sutartį. Maksimaliai vertinami 3 objektai. StatVtiekėjo, tai piniginė vertė eurais, kuri bus skaičiuojama tiesiogiai už šias reikšmes: StatVtiekėjo – 0 eurų, jei statinio statybos vadovas neturi reikalavimus atitinkančių užbaigtų objektų; StatVtiekėjo – 50 000,00 eurų, jei statinio statybos vadovas yra vadovavęs 1 (vienam) reikalavimus atitinkančiam užbaigtam objektui; StatVtiekėjo – 100 000,00 eurų, jei statinio statybos vadovas yra vadovavęs 2 (dviems) reikalavimus atitinkantiems užbaigtiems objektams; StatVtiekėjo – 150 000,00 eurų, jei statinio statybos vadovas yra vadovavęs 3 (trims) reikalavimus atitinkantiems užbaigtiems objektams; Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvertinti, net jei jis pasiūlymo teikimo metu ir gali pasiūlyti didelę patirtį turintį statinio statybos vadovą, ar atsiradus poreikiui (pvz., specialistui išėjus iš darbo, susirgus ir pan.) tiekėjas galės rasti kitą tokios pačios (už kurią buvo skaičiuojama StatV kriterijaus reikšmė vertinant laimėjusį pasiūlymą) patirties statinio statybos vadovą. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti šie dokumentai dėl statinio statybos vadovo: a) Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims (išskyrus užsienio šalies specialistus) SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies specialistams išduoti teisės pripažinimo dokumentai, arba užsienio šalies specialistams išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje, arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių Perkančioji organizacija turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija (teikiant nuorodas į nacionalines duomenų bazes, turi būti nurodytas siūlomam specialistui išduoto dokumento numeris). Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti specialistų kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus, jeigu ji gali susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės; b) siūlomo statinio statybos vadovo įvykdytų objektų sąrašas, užpildytas pasiūlymo formoje (konkurso sąlygų aprašo priede); c) statinio statybos vadovo paskyrimo į atitinkamas pareigas įsakymai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys, kad siūlomas specialistas tikrai ėjo nurodytas pareigas nuo darbų pradžios, taip pat statybos užbaigimo dokumentai, kuriuose yra nurodytas specialistas, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, ar specialistas ėjo pareigas nuo darbų pradžios iki darbų pabaigos; d) įvykdytų objektų sąraše nurodytų objektų statybos užbaigimo aktai arba deklaracijos; e) objektų vertę (kainas) pagrindžiantys dokumentai (atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktai su įvardijama objekto verte ir (ar) patvirtintas užsakovo ir statytojo įkainotas darbų kiekių žiniaraštis (sąmata), ir (ar) užsakovo pažyma su įvardinta objekto verte, ir (ar) įvykdyto objekto rangos sutartį ir sudarytus papildomus susitarimus (jei tokie buvo), kurioje (-iuose) užfiksuota galutinė objekto vertė ar kiti lygiaverčiai dokumentai). |
| Darbo laiko apskaitos sistemos statybvietėje taikymas (APStiekėjo) tai piniginė vertė eurais, kurią Perkančioji organizacija suteikia už darbo laiko apskaitos sistemos taikymą statybvietėje | Kriterijaus reikšmės: APStiekėjo – 0 eurų, jei tiekėjas netaikys darbo laiko apskaitos sistemos statybvietėje; APStiekėjo – 20 000 eurų, jei tiekėjas taikys darbo laiko apskaitos sistemą statybvietėje. Pasiūlęs taikyti sistemą, tiekėjas įsipareigoja per 1 mėnesį nuo statybvietės perdavimo tiekėjui dienos, bet ne vėliau kaip iki statybos darbų pradžios: - įrengti apskaitos sistemą statybvietėje, užtikrinančią statybos dalyvių buvimo statybvietėje laiko apskaitos duomenų, esamuoju laiku (online), prieinamumą Perkančiajai organizacijai; - Perkančiajai organizacijai pateikti prisijungimo prie apskaitos sistemos duomenis (prisijungimo adresą, vartotojo vardą ir slaptažodį ir/ar pan.) Perkančiosios organizacijos nurodytiems asmenims, reikalingus statybos dalyvių buvimo statybvietėje laiko apskaitos duomenų esamuoju laiku (online) prieinamumui; - užtikrinti galimybę Perkančiajai organizacijai apskaitos sistemoje susiformuoti ataskaitas bet kuriam laiko intervalui nuo statybos darbų pradžios. Ataskaitose turi matytis statybos dalyvių vardai, pavardės, pareigos, jų atstovaujamos įmonės pavadinimas, statusas (rangovas, subrangovas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, projektuotojas, užsakovas ar pan.), atėjimo, išėjimo laikai, praleistas laikas statybvietėje; - užtikrinti, kad objekte nebūtų neapskaitytų darbuotojų. Pasiūlius taikyti sistemą, sistemos kaštai visą sutarties vykdymo laikotarpį yra tiekėjo atsakomybė ir turi būti įvertinta pasiūlyme. |
| Alkoholio kontrolės darbe sistema (Alkotiekėjo) tai piniginė vertė eurais, kurią Perkančioji organizacija suteikia už alkoholio kontrolės darbe sistemos taikymą statybvietėje | Kriterijaus reikšmės: Alkotiekėjo – 0 eurų, jei tiekėjas sutarties vykdymo metu nenaudos alkoholio kontrolės darbe sistemos; Alkotiekėjo – 20 000 eurų, jei tiekėjas įsipareigoja naudoti alkoholio kontrolės darbe sistemą. Pasiūlęs taikyti sistemą, tiekėjas įsipareigoja per 1 mėnesį nuo statybvietės perdavimo tiekėjui dienos, bet ne vėliau kaip iki statybos darbų pradžios: - įrengti alkoholio kontrolės darbe sistemą statybvietėje, užtikrinančią statybos dalyvių statybvietėje alkoholio kontrolės duomenų, esamuoju laiku (online), prieinamumą Perkančiajai organizacijai; - Perkančiajai organizacijai pateikti prisijungimo prie sistemos duomenis (prisijungimo adresą, vartotojo vardą ir slaptažodį ir/ar pan.) Perkančiosios organizacijos nurodytiems asmenims, reikalingus statybos dalyvių statybvietėje alkoholio kontrolės duomenų esamuoju laiku (online) prieinamumui; - užtikrinti galimybę Perkančiajai organizacijai sistemoje susiformuoti ataskaitas bet kuriam laiko intervalui nuo statybos darbų pradžios. Pasiūlius taikyti sistemą, sistemos kaštai visą sutarties vykdymo laikotarpį yra tiekėjo atsakomybė ir turi būti įvertinta pasiūlyme. |
| Garantija (Gtiekėjo) tai piniginė vertė eurais, kurią Perkančioji organizacija suteikia už papildomą statybos darbų garantiją | Kriterijaus reikšmės: Gtiekėjo – 0 eurų, jei tiekėjas siūlo 0 metų papildomą garantijos trukmę arba nenurodo papildomos garantijos trukmės; Gtiekėjo – 50 000 eurų, jei tiekėjas siūlo 1 metų papildomą garantijos trukmę; Gtiekėjo – 100 000 eurų, jei tiekėjas siūlo 2 metų papildomą garantijos trukmę. Vertinamas tiekėjo suteikiamas papildomas garantinis terminas statybos darbams, viršijantis minimalų teisės aktais nustatytą garantinį terminą (5 metus). Tiekėjai papildomą garantinį terminą turi nurodyti pasiūlymo formoje (konkurso sąlygų aprašo 1 priede) nurodant sveiku skaičiumi, pvz., 1 metai, 2 metai. Tiekėjai turi aiškiai nurodyti siūlomą garantinį terminą, negalima siūlyti 1,5 m., 2,1 m., negalima vartoti sąvokų ,,apie x metus“, ,,nuo x metų“ ar pan., dėl kurių kiltų abejonių dėl tikrųjų tiekėjo ketinimų. Jei tiekėjas pasiūlys papildomą garantijos trukmę, išreikštą ne sveikuoju skaičiumi (pvz., 1,5; 2,2 ar pan.), balai bus skiriami pagal sveikojo skaičiaus reikšmę. Jei tiekėjas pasiūlymo formoje nurodys daugiau nei 2 metus, skaičiuojant šio kriterijaus reikšmę, tiekėjui bus skiriama maksimali kriterijaus Gtiekėjo reikšmė ir bus vertinama, kad tiekėjo pasiūlyta papildoma garantija statybos darbams yra 2 metai. |