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VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIŲ IR KITŲ GEDIMŲ REMONTO DARBŲ SUTARTIS   

2025 m. ____________________mėn. _____  d.   Nr. BT6-01-
Plungė


I. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Plungės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188714469, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 12, Plungė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _______________ ____________________, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir _____________, kodas ____________, kurio registruota buveinė yra _______________, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktoriaus _______________, veikiančio pagal __________ (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Sutarties objektas – Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių ir kitų gedimų remonto darbai (toliau – Darbai).
2.2. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, priemonėmis, medžiagomis ir rizika per šioje sutartyje nustatytą terminą atlikti melioracijos statinių avarinių ar kitų gedimų remonto darbus, o Užsakovas įsipareigoja Rangovui sudaryti būtinas remonto darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.
2.3. Rangovas atlieka darbus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, teritorijų planavimo dokumentais, statybos ir kitų normatyvinių dokumentų privalomaisiais reikalavimais, tam įgaliotų institucijų patvirtintomis normomis, techninėmis bei specialiosiomis sąlygomis ir reglamentais, Užsakovo ir Rangovo suderintais ir pasirašytais dokumentais, viešojo konkurso dokumentacija, šia sutartimi ir jos priedais.  
2.4. Šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių priemonių toms kliūtims pašalinti.
2.5.  Darbų atlikimo vieta – Plungės rajonas.

III. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

3.1. Sutartis sudaroma 12 mėn. su galimybe pratęsti. 
3.2. Sutartis gali būti pratęsta Sutartyje numatytomis sąlygomis 1 (vieną) kartą 24 mėnesiams, Šalims pasirašius papildomą susitarimą. 
3.3. Darbų atlikimo trukmė  - 11 mėn. su galimybe pratęsti Darbų atlikimo terminą 1 (vieną) kartą 24 mėnesiams. 
3.4. Pirkimo sutartis įsigalioja pasirašius abiem šalims ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo dienos arba Sutarties nutraukimo dienos. 
3.5.  Sutartis pasibaigia bet kuriuo sutarties galiojimo laikotarpiu, jeigu Rangovas išnaudoja visą Sutarties kainą nurodytą 4.3 punkte.

IV. DARBŲ KAINA, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

4.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara.
4.2. Nuolaida yra fiksuota, galutinė ir ne kintama, nustatyta supaprastinto atviro konkurso  būdu.
	Nuolaida  nuo UAB„SISTELA“ nurodytų darbų įkainių, proc.
	__________ (Rangovo pasiūlyta nuolaida procentais, %)


4.2. Sutarties vykdymo metu bus apmokama už faktiškai atliktus darbus, pagal faktinį Užsakovo poreikį.
4.3. Maksimali pradinė sutarties vertė be PVM – 247 933,88 Eur (du šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt trys eurai 88 centai), maksimali sutarties kaina – 300 000,00 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų 00 ct) su PVM. 
4.4. Į šią kainą turi būti įskaičiuoti visi Rangovo patirti kaštai, visi mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susiję su sutarties įsipareigojimų vykdymu. 
4.5. Šalys susitaria, kad Sutarties vertė gali kisti dėl priimto įstatymo, keičiančio PVM mokesčio dydį. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties vertė atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.
Sutarties vertės perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:



 - Perskaičiuota Sutarties vertė (su PVM)

 - Sutarties vertė (su PVM) iki perskaičiavimo
A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

 - senas PVM tarifas (procentais)

 - naujas PVM tarifas (procentais).

4.6.  Užsakytų darbų įkainių bazė yra nustatoma pagal UAB „SISTELA“ patvirtintus įkainius. Skaičiuojamoji statybos kaina apskaičiuojama 2025 m. kovo mėn. rekomendacijomis arba vėlesnėmis statinio statybos skaičiuojamiesiems ir sąmatų skaičiavimo programos SISTELA duomenų bazėje nurodytiems darbų įkainiams. Darbų įkainių pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas. Darbų įkainiai perskaičiuojami (peržiūrimi) užsakymo pateikimo metu, taikant tuo metu UAB „SISTELA“ duomenų bazėje galiojančius atnaujintus nurodytų darbų įkainius ir tiekėjo pasiūlyme nurodytą nuolaidos dydį.
4.7.  Darbai turi būti pradėti Užsakovui pateikus darbų užsakymą (1 priedas) ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas. 

V. ATSISKAITYMŲ TVARKA

5.1. Avansas rangovui nemokamas.
         5.2. Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus pagal pateiktus ir tai įrodančius dokumentus su techninės priežiūros vadovo suderinimu: atliktų darbų aktą (forma F-2), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3), pasirašytus e. parašu ar lygiaverčiu parašu – po 1 egzempliorių, lokalinę sąmatą ir informatyvią sutvarkyto avarinio ar kito gedimo schemą (planinėje medžiagoje atvaizduotus įvykdytus darbus nurodant remontuojamų rinktuvų atkarpų, išvalytų griovių pradžios ir pabaigos, posūkių, drenažo žiočių vandens nuleistuvų, šulinių ir kitų įrenginių koordinates ir altitudes). 
        5.2.1. PVM sąskaita faktūra išrašoma tik tada, kai Užsakovas suderina aktus ir pažymas. 
         5.2.2. Užsakovas pateiktus darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas. 
5.3. Už atliktus darbus, pagal pateiktas pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, Užsakovas sumoka Rangovui, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. 
5.4. Vykdant pirkimo sutartį sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „SISTELA“  priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „SISTELA“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.
5.5. Sutarties Šalys sutarė, kad visi mokėjimai pagal šią Sutartį užskaitomi tokia tvarka: 
1) Delspinigiai;
2) Baudos; 
3) mokėjimai už atliktus Darbus. 
5.6. Delspinigių ar baudų pagal šios Sutarties numatytas sankcijas sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo arba Sutarties pažeidimų pašalinimo.

VI. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

         6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra sutartyje numatytos netesybos (baudos, delspinigiai), sutartyje nustatyta galimybė priskaičiuotą baudų ir delspinigių sumą išskaičiuoti iš Rangovui pagal sutartį mokėtinų sumų.

VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Užsakovas turi teisę:
7.1.1. Tikrinti atliekamų darbų eigą ir kokybę;
7.1.2. Reikalauti, kad Rangovas laikytųsi normatyvinių statybos ir melioracijos dokumentų reikalavimų. 
7.1.3. Raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktus darbus. 
7.1.4. Kontroliuoti atliekamų darbų eigą ir kokybę bei sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti darbų defektai. 
7.1.5. Prieš tai raštu suderinęs su Rangovu, nustatyti Rangovui atitinkamą protingą terminą darbų trūkumams pašalinti.
7.2. Užsakovas įsipareigoja: 
7.2.1. Organizuoti melioracijos statinių remonto darbų techninę priežiūrą.
7.2.2. Pateikti Darbams vykdyti užpildytą užsakymo formą (Priedas Nr. 1) bei kitus reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Užsakymas vykdomas Priedo Nr. 1, 8 punkte aprašyta eiga.
7.2.3 Priimti iš Rangovo pagal Sutartį atliktus darbus, apžiūrėti juos ir, pastebėjęs darbų trūkumų, pranešti apie juos Rangovui raštu. Per 5 dienas negavus Užsakovo raštiškos pretenzijos dėl atliktų darbų ir jų kokybės, atliktų darbų aktas laikomas priimtu, ir Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą apmokėjimui.
7.2.4. Nesumokėjus už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus, Rangovui raštiškai pareikalavus, mokėti Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną nuo laiku nesumokėtos sumos su PVM.
7.3. Rangovas turi teise:
7.3.1. Raštiškai reikalauti, kad Užsakovui nesumokėjus už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus, sumokėtų 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną nuo laiku nesumokėtos sumos su PVM.
7.4. Rangovas įsipareigoja:
7.4.1. Atlikti šios Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus pagal gautą užsakymą (Priedas Nr.1), laikantis STR ir MTR normų ir taisyklių, standartų;
7.4.2. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;
          7.4.3. Prieš paslėpdamas ar uždengdamas, kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir priima rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs statybos techninės priežiūros vadovui, tai statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui;
         7.4.5. Kartu su atsiskaitymo dokumentais vietoj projekto avarinių ar kitų gedimų šalinimui parengti supaprastintą darbų vykdymo dokumentaciją, kurią sudaro duomenys apie objektą, remontuojamos melioracijos sistemos planas M1:2000 su pažymėta remonto vieta, nurodant remontuojamų rinktuvų atkarpų, išvalytų griovių pradžios ir pabaigos, posūkių, drenažo žiočių vandens nuleistuvų, šulinių ir kitų įrenginių koordinates ir altitudes bei darbų sąmata.
7.4.6. Atlikus Darbus pranešti Užsakovui apie Darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą;
7.4.7. Kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį;
7.4.8. Sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;
7.4.9. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo paskirtu Žemės ūkio skyriaus atsakingu specialistu, tel. (0 448) 72429;
7.4.10. Garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objektuose, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;
7.4.11. Vykdydamas Darbus Rangovas atsako už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;
7.4.12. Užtikrinti, kad statinių patikimumas ir naudojamų medžiagų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.
7.4.13. Prisiimti visą atsakomybę už darbus nuo darbų pradžios iki kol darbai bus pripažinti tinkamais naudoti. Jeigu darbams, medžiagoms padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos atitiktų Sutartį.
7.4.14. Gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose.
7.4.15. Atlyginti nuostolius ir yra atsakingas už visas pretenzijas, kompensacijas susijusias su:
7.4.15.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant darbus, taisant defektus darbų vykdymo metu;
         7.4.15.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.
7.4.15.3. atsakyti už saugų darbą, sanitarinių-higieninių reikalavimų laikymąsi, priešgaisrinę ir ekologinę statybos aikštelės apsaugą;
7.4.15.4. už padarytą žalą tretiesiems asmenims atsiskaito Rangovas tiesiogiai su jais.
7.5. Šioje sutartyje neaptartos šalių teisės ir pareigos nustatomos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas ir kitus teisės aktus.

VIII. ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovo ir Rangovo atsakomybė už sutarties pažeidimus:
8.1.1. Rangovas, pažeidęs Užsakyme nurodytą terminą, už kiekvieną termino praleidimo dieną Užsakovui raštu pareikalavus moka 0,02 procento delspinigius, skaičiuojamus nuo objekto neatliktų darbų vertės su PVM.
8.2. Užsakovui be svarbios priežasties šioje sutartyje nustatytais terminais neatsiskaitant su Rangovu, Užsakovas Rangovui raštu pareikalavus moka jam delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną po 0,02 procento nuo laiku nesumokėtos sumos su PVM.
8.3. Užsakovui nurodžius per tam tikrą terminą pašalinti darbų trūkumus, o Rangovui to neatlikus, Rangovas moka Užsakovui 200 Eur baudą už kiekvieną atvejį. Priskaičiuotos baudų sumos bus išskaičiuotos iš Rangovui mokėtinų sumų. 
8.4. Rangovas darbų atlikimo metu atsako už savo darbuotojų darbų saugą, priešgaisrinę, aplinkos apsaugą, materialinių vertybių, esančių statybvietėje ir už jos ribų, apsaugą.
8.5. Šioje sutartyje neaptartos šalių teisės ir pareigos nustatomos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas ir kitus teisės aktus.

IX. GARANTIJA

9.1. Atliktiems remonto darbams nustatomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas.
9.2. Paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) nustatomas 10 (dešimties) metų garantinis terminas. Esant tyčia paslėptų defektų, nustatomas 20 (dvidešimt) metų garantinis terminas. 
9.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
9.4. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.
9.5. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Per garantinį terminą atsiradusius trūkumus Rangovas šalina savo jėgomis ir sąskaita per Užsakovo nurodytą (protingai nustatytą) terminą. Užsakovui pastebėjus garantiniu laikotarpiu atsiradusių trūkumų ir apie tai raštu pranešus Rangovui, jis privalo imtis priemonių nurodytiems trūkumams pašalinti per šalių susitarimu raštu nustatytą protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas esminiams trūkumams, kurie trukdo normaliai eksploatuoti statybos objektą, pašalinti ir ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų kitiems trūkumams pašalinti.
X. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA
10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: [surašyti pasiūlyme nurodytus subrangovus, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nėra“].
10.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą kvalifikacijos reikalavimams patvirtinantys dokumentai (atitinkamai pagal jiems priskiriamas veiklas vykdant sutartį).
10.3. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), jei subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl pirkimo sutarties įvykdymo. 
10.4. Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
10.5. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl jiems iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subrangovus tokia tvarka: 
10.5.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo priežastis;
10.5.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu raštu įformina susitarimą dėl subrangovo pakeitimo; 
10.5.3. jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti pašalinimo pagrindai  ir  (ar) kvalifikaciniai reikalavimai subrangovui, tuomet keičiamas subrangovas turi juos atitikti.

          XI. SUTARTIES PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA
 
11.1. Neesminės Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais.
11.2. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, Užsakovas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu pranešdamas Rangovui jeigu:
11.2.1. Rangovas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (tai yra vėluoja vykdyti bet kurį savo įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal Sutartį) arba vykdo Sutartyje numatytus Darbus taip lėtai, kad jų tampa neįmanoma pabaigti laiku. Šalys susitaria, kad esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikoma situacija, jei Rangovas vėluos pradėti vykdyti ar nevykdys Darbų daugiau kaip 20 (dvidešimt) dienų ir toks vėlavimas yra įvykęs dėl Rangovo kaltės;
11.2.2. Darbų vykdymo metu tampa akivaizdu, kad Darbai atliekami ne pagal teisės aktų reikalavimus ir/ar Rangovas laiku nepašalino trūkumų pagal Užsakovo raštu išsakytus pasiūlymus ir pastebėjimus;
 11.3. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Rangovas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu pranešdamas Užsakovui, jeigu Užsakovas iš esmės pažeidžia Sutartį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str.).
11.4. Šalis gali bet kuriuo metu nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Sutarties šaliai raštu prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, jeigu kita šalis bankrutuoja, tampa nemoki arba yra likviduojama.
11.5. Sutarties nutraukimas dėl Rangovo kaltės nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo. 
11.6. Sutarties nutraukimas dėl Užsakovo kaltės nepanaikina Rangovo teisės reikalauti atlyginti tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo.
11.7. Sutarties nutraukimas šalių susitarimu:
11.7.1. Bet kuri sutarties šalis gali pasiūlyti kitai Sutarties šaliai nutraukti Sutartį.
11.7.2. Pasiūlymas nutraukti Sutartį turi būti pateiktas raštu. Sutarties nutraukimo sąlygos gali būti ribojamos tam tikrą veiklą reglamentuojančiais įstatymais.
11.7.3. Jeigu kita sutarties šalis sutinka su pasiūlymu, ji sutikimą išreiškia raštu. Jeigu sutarties šalis per (5) penkias darbo dienas neatsako į pasiūlymą, laikoma, kad pasiūlymas nutraukti sutartį atmestas.
11.7.4. Sudarytas susitarimas dėl Sutarties nutraukimo ar sutarties šalies raštu išreikštas sutikimas su pasiūlymu nutraukti sutartį pabaigia darbų sutartį juose nurodytomis sąlygomis ir Užsakovas privalo įforminti sutarties pasibaigimą.

XII. DARBŲ NUTRAUKIMAS, SUSTABDYMAS IR PRIĖMIMAS

12.1. Jeigu Darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkamai atlikti, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, privalo Užsakovui sumokėti baudą ir pareikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui Darbus pataisyti Rangovo sąskaita.
12.2. Darbai, atliekami pagal šią sutartį, gali būti nutraukti ar sustabdyti:
12.2.1. Užsakovo iniciatyva;
12.2.2. rašytiniu, abiejų šalių pasirašytu susitarimu.
12.3. Užsakovui raštu nurodžius, Rangovas turi nutraukti remonto darbus. Remonto darbai nutraukiami dėl darbų, vykdomų nesilaikant techninio melioracijos reglamento, dėl naudojamų nekokybiškų medžiagų. Duodamas nurodymą nutraukti remonto darbus, Užsakovas turi nurodyti kokia apimtimi statybos darbai nutraukiami (t.y. ar reikalinga nutraukti visus remonto darbus ar tik jų dalį), ir kuriam laikui tokie darbai nutraukiami.
12.4. Darbų terminas gali būti sustabdytas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
12.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;
12.4.2. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.
12.5. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 
12.6. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra: 
12.6.1. papildomi tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
12.6.2. trečiųjų šalių įtaka;
12.6.3. trūksta finansavimo;
12.6.4. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
12.6.5. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 
12.6.6. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
12.6.7. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Sutarties Pakeitimo;
12.6.8. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. 
12.7. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 
12.8. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. 
12.9  Kiekvieną darbų atlikimo aktą ruošia Rangovas. Darbų atlikimo akte turi būti nurodyti visi atlikti darbai ir užmokestis už tuos darbus.
12.10 Ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas po kiekvieno darbų atlikimo akto pateikimo dienos Užsakovas turi:
12.10.1. priimti darbų atlikimo akte nurodytus darbus pasirašydamas darbų atlikimo aktą, arba raštu nurodyti darbų atlikimo akto turinio trūkumus ir juos pagrįsti, arba raštu nurodyti atliktų darbų trūkumus ir juos pagrįsti bei nustatyti terminą tiems trūkumams pašalinti.
12.11. Rangovui tinkamai ištaisius Užsakovo nurodytus trūkumus, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas turi pasirašyti darbų atlikimo aktą, kurio dėl to akto turinio trūkumų ar atliktų darbų trūkumų, Užsakovas nebuvo pasirašęs.
12.12. Ne vėliau, kaip visų darbų (įskaitant trūkumų pašalinimą) užbaigimo dieną Rangovas turi:
12.12.1. sutvarkyti statybos objektą;
12.12.2. Užsakovo suteiktas sandėliavimo vietas sutvarkyti pagal ankstesnę jų būklę.
12.13. Darbai laikomi baigtais šalims pasirašius melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir galutinį atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą kartu su darbams naudotų medžiagų ir įrangos, konstrukcijų sertifikatais, įrodančiais medžiagų, įrangos, konstrukcijų atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytiems saugos reikalavimams. 
XIII. ESMINIS SUTARTIES PAŽEIDIMAS 
13.1.  Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje.

XIV. GINČŲ SPRENDIMAS

14.1 Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 10 (dešimt) darbo dienų nuo derybų pradžios, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami teisme. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė pasiūlymą raštu kitai Šaliai pradėti derybas.

XV. NENUGALIMA JĖGA

15.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios sutarties sąlygų nevykdymą ar netinkamą įvykdymą, ar vykdymą ne laiku, jeigu šios sutarties sąlygos nebuvo vykdomos ar buvo vykdomos netinkamai, ar ne laiku dėl neišvengiamų ir nenuspėjamų aplinkybių, atsiradusių po šios sutarties įsigaliojimo ir nepriklausančių nuo šalių valios, kurios laikomos nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybėmis.
15.2. Aplinkybės, kurios yra laikomos nenugalimos jėgos yra nepaprastos aplinkybės, kurių  negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti (karai, stichinės nelaimės, gaisrai, streikai ir kt. (force - majeure).
15.3. Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybes, privalo raštu apie tai  informuoti kitą šalį per 10 (dešimt) dienų nuo minėtų aplinkybių atsiradimo pranešančiosios (t.y. nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybes patiriančios) šalies atžvilgiu dienos. To nepadariusi šalis praranda galimybę remtis nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybėmis.
15.4. Jeigu nenugalimos jėgos (force - majeure)  aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt)  dienų, bet kuri šalis pagal šios sutarties sąlygas gali nutraukti šią sutartį.
              
  XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 16.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms. 
16.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
16.3. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar telefono numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.
16.4. Už sutarties vykdymą atsakingi:
	
	Užsakovas
	Rangovas

	Vardas, pavardė
	Asta Stankuvienė (arba kitas jį pavaduojantis asmuo)
	

	Telefonas
	8-448-72429
	

	El. paštas
	asta.stankuviene@plunge.lt
	


        16.5. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
16.6. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.
16.7. Sutarties priedai:
16.7.1. Užsakymo forma;
16.7.2. Atliktų darbų aktas (forma F-2);
16.7.3. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (forma F-3).

XV. ŠALIŲ REKVIZITAI
UŽSAKOVAS:                                                     RANGOVAS:
Plungės rajono savivaldybės administracija            
Vytauto g. 12,  90123 Plungė                
Kodas 188714469                                                                            
A. s. LT 434010043000070025                       
Administracijos direktorius                                  
 _______________________________
 A.V.                                                                          A.V.































Sutarties priedas Nr. 1
(Užsakymo forma)

	UŽSAKYMAS Nr.
	



202___m. ____________  ___d.

	1. Rangovas:
	

	2. Užsakovas:
	Plungės rajono savivaldybės administracija

	3. Sutarties pavadinimas, pasirašymo data ir Nr.:
	

	
	

	4. Gedimo vieta (seniūnija, kaimas, kadastrinė vietovė ir sklypo kadastrinis Nr.) ir darbų atlikimo terminas:

	

	5. Prašymą pateikęs asmuo (tel. Nr.):
	

	6. Melioracijos projekto Nr. ir sistemos Nr. (griovys ar kt.):
	

	7. Preliminari gedimo priežastis:
	

	8. Užsakymo vykdymo eiga:

	8.1. Užsakovas užpildo užsakymą, kurį pasirašo abi sutarties Šalys;

	8.2. Užsakovas Rangovui pateikia melioracijos planus reikalingus užsakymui įvykdyti;

	8.3. užsakymo įvykdymą patvirtina Šalių pasirašytas atliktų darbų aktas (akte nurodomi įvykdyti darbai, kiekiai ir kainos) ir šio užsakymo grąžinimas. Šiuo atveju ir tada, kai Rangovas gauna Užsakovo pranešimą apie darbų stabdymą dėl lėšų trūkumo, skiltis „Informacija apie darbų eigą“ nepildoma;

	8.4. vykdant gedimų šalinimo darbus bei atsiradus priežastims, nepriklausančiomis nuo Rangovo, dėl kurių negalima pašalinti gedimo iki galo, užpildoma skiltis „Informacija apie darbų eigą“, pažymint kad gedimas nebuvo pašalintas iki galo, bei grąžinant užsakymą Užsakovui. Už atliktų darbų dalį Užsakovas atsiskaito bendrąja Sutartyje numatyta tvarka. Išnykus priežastims trukdžiusioms įvykdyti užsakymą, bus pildomas naujas užsakymas.

	8.5. Rangovui pradėjus vykdyti užsakymą bei paaiškėjus priežastims, nepriklausančiomis nuo Rangovo, dėl kurių užsakymas negalės būti įvykdytas (žemės sklypo savininkui priklausančių melioracijos statinių gedimas, žemės sklypo savininko ar naudotojo neleidimas vykdyti darbus ar kt.), Rangovas užpildo skiltį „Informacija apie darbų eigą“ ir pasirašęs grąžina užsakymą Užsakovui. Kitais atvejais skiltis „Informacija apie darbų eigą“ nepildoma.


Vadovaujantis pasirašytos sutarties sąlygomis, užsakome atlikti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių gedimo šalinimo darbus.
PRIDEDAMA. Gedimo vietos melioracijos planas, __ lapas (-ai).

	Plungės rajono savivaldybės administracijos 
Žemės ūkio skyriaus vedėja
	
	
	Airida Montvydienė

	
Darbų vadovas
	
	
	



Informacija apie eigą (skiltis pildoma tik kai užsakymas nebus įvykdytas pilna apimtimi, o priežastis nepriklauso nuo Rangovo):
	

	(Aprašymas arba dėl kokių priežasčių neatliekamas remontas)

	

	

	

	

	Darbų vadovas
	
	
	
	



Užsakymą parengė:                       
Sutarties priedas Nr. 2
	                                   ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS           (forma F-2)

Rangovas:                                                                Užsakovas:

Įmonės kodas:                                                             Įmonės kodas:
PVM mokėtojo kodas:                                                PVM mokėtojo kodas: 
Adresas:                                                                      Adresas:

Rangos sutarties Nr.: 
Rangos sutarties pavadinimas: 

	

	Atliktų darbų aktas Nr.______

	Per 202__m.___________________ mėn.

	
	
	
	

	Sąmatos eil. Nr.
(darbų kodai)
	Darbų aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina, Eur
	Bendra kaina, Eur
	Pastabos

	 
	 
	vnt.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	vnt.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	vnt.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	vnt.
	 
	 
	 
	 

	
	Iš viso:
	 
	 

	
Rangovas                                                                           Užsakovas

	_________________________________________                            ___________________________________
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)                                                         (vardas, pavardė, pareigos, parašas)

               



Techninės priežiūros vadovas
_________________________________
   (vardas, pavardė, pareigos, parašas)













Sutarties priedas Nr. 3
(forma F-3)
Rangovas: 
Rangos sutarties Nr.: 
Rangos sutarties pavadinimas: 

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.
Pažymos data:

	Eil.
Nr.
	Objekto pavadinimas
	Valiuta
	Sutartinė kaina (su PVM)
	Atliktų darbų vertė
(nuo darbų pradžios)
	Atliktų darbų vertė
(per ataskaitinį mėn.)

	
	
	
	
	Atliktų darbų vertė (be PVM)
	PVM
	Atliktų darbų vertė (su PVM)
	Atliktų darbų vertė (be PVM)
	PVM
	Atliktų darbų vertė (su PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	

	
	1.1.
	
	Eur
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.
	
	Eur
	
	
	
	
	
	
	

	IŠ VISO SMD PAGAL SUTARTĮ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nuo darbų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	Suma apmokėjimui:
	
	
	
	
	
	
	
	



Rangovas:	 ______________________________
                                	(vardas, pavardė, pareigos)	               (parašas)	 (data)
Užsakovas:                                        
                                             (vardas, pavardė, pareigos)                               (parašas)                       (data)

Techninės priežiūros vadovas: ___________________________         _____________________________
                                                        (vardas, pavardė, pareigos)               (parašas)                     (data)
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