MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Pirkimo CVP IS numeris: 4851268

| EIL. NR. | TIEKĖJŲ KLAUSIMAI | ATSAKYMAĮ Į UŽDUOTUS KLAUSIMUS |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sutarties 4.2. punkte numatyta: Darbų atlikimo terminas su paprasto remonto aprašo parengimu yra 7 (septyni) mėnesiai nuo darbų pradžios (Sutarties pasirašymo dienos). Pažymėtina, jog kai darbų atlikimo terminas yra 6 mėnesiai ar ilgesnis, pirkimo vykdytojas privalo numatyti sutartyje nurodytos fiksuotos kainos peržiūros sąlygas. Bent viena peržiūros sąlyga turi numatyti kainos ar įkainių perskaičiavimą nesusijusį su mokesčių pasikeitimu. Atitinkamai prašome koreguoti sutarties projektą ir numatyti kainos perskaičiavimo sąlygas dėl bendrojo kainų lygio pokyčio. | Papildytas sutarties punktas 3.3. |
| 2. | Sutarties 10.2. punkte numatyta: Rangovas, uždelsęs atlikti darbus per Sutartyje nustatytą terminą arba, jeigu vėluoja perduoti Sutarties objektą naudoti ir/arba perduoti Užsakovui visus dokumentus iki Sutartyje nustatyto termino, moka Užsakovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 procento dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės be PVM. Delspinigius Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš atsiskaitomųjų (mokėtinų pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą) sumų be papildomo perspėjimo ar derinimo. Prašome koreguoti šią sutarties nuostatą ir numatyti, jog dėl delspinigių išskaičiavimo Užsakovas informuoja Rangovą raštu. | Pakoreguotas sutarties 10.2 punktas. |
| Dėl tiekėjų gautų klausimų pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas iki 2025-10-27 d. 09:00val. |  |  |