SKELBIAMA APKLAUSA (PIRKIMAS NR.4968241)

KRETINGOS F. BENDRABUČIO PATALPŲ REMONTAS

PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS-2

2025-10-17

Perkančioji organizacija atsako į tiekėjų klausimus ir paaiškina pirkimo sąlygas:

| Nr. | Pirkimo sąlygų dokumentas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirminėje pirkimo informacijoje rašote, kad: "Sutarties trukmė mėnesiais arba metais, išskyrus pratęsimus: 4 months" O sutarties projekte rašote, kad: "Darbų atlikimo terminas – ne vėliau kaip iki 2026 m. sausio 15 d" Techninėje specifikacijoje rašote, kad: "1.3. Darbų atlikimo terminas – ne vėliau kaip iki 2026 m. sausio 15 d. Numatoma remonto darbų pradžia – 2025 m. spalio 30 d." | Skelbime apie pirkimą (pirminė informacija) nurodoma Sutarties trukmė, kuri nėra tapati darbų atlikimo terminui. Sutarties trukmė yra abejų šalių įsipareigojimų įvykdymo terminas su sutarties pratęsimo galimybe, jeigu ji yra numatyta sutarties sąlygose. Jeigu skaičiuoti nuo techninėje specifikacijoje nurodytos darbų pradžios, gauname 2,5 mėn. darbų atlikimas (nuo 2025-11-01 iki 2026-01-15) + 2 savaitės pratęsimo galimybė + 30 dienų apmokėjimo terminas. Iš viso 4 mėn. t.y. Darbų atlikimo terminas – 2026-01-15 d. Sutarties trukmė – 4 mėn. |

PRIDEDAMA. Pirkimo sąlygų 4 priedas. Kvalifikacijos reikalavimai. 2 versija.