4 priedas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  |  | SUTARTIES NR. |  |
| SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |  |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |
| - Užsakovas | - Pavadinimas |  | Valstybės įmonė Turto bankas |  |
|  | - Įsteigimo valstybė |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 112021042 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | LT120210411 |  |
|  | - Banko sąskaita |  | LT51 7044 0600 0044 3925 SEB bankas |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  | - Užsakovo vadovas |  | vardas, pavardė el. pašto adresas |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - Rangovas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Įsteigimo valstybė |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  |  |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |  |
|  | - Banko sąskaita |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  | - Rangovo vadovas |  | vardas, pavardė el. pašto adresas |  |
|  | - Rangovo atstovas |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS: (jeigu taikoma) |  |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas |  |
| - STATINIO PROJEKTAS |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTUI |  |  | - statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo tą dieną, kai buvo išduoti specialieji reikalavimai; - praėjus 5 metams po specialiųjų reikalavimų išdavimo dienos ir tais atvejais, kai specialieji reikalavimai nebuvo išduoti, statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo prašymo gauti statybą leidžiantį dokumentą, kuris buvo priimtas, pateikimo dieną; - kai teisės aktų numatytais atvejais yra privaloma parengti statinio projektą, tačiau nėra privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, statinio projektas turi atitikti normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo statinio projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo dieną. |  |
| - REIKALAVIMAI UŽSAKYMŲ PATEIKIMUI |  |  | Rangovas privalo raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos pateikti, suderinti su Užsakovo atstovu (TP inžinieriumi), priskirtu konkrečiam objektui Vilniaus regione ir pasirašyti darbų atlikimo grafiką (jeigu reikia, Rangovas taip pat parengia darbų aprašą). Darbų atlikimo terminas nustatomas įvertinus kiek ir kokios įrangos (įrengimų) reikės demontuoti ir sumontuoti iš naujo. Darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų 1 ir 2 pirkimų dalyse ir negali būti ilgesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 3 ir 4 pirkimų dalyse, šiuos terminus skaičiuojant nuo Darbų atlikimo grafiko pateikimo, suderinimo su Užsakovo atstovu (TP inžinieriumi) ir jo pasirašymo dienos, išskyrus atvejus, kai atskiru šalių susitarimu nustatomas ilgesnis Darbų atlikimo terminas, kai yra objektyvios priežastys ar darbų specifika neleidžia to padaryti per numatytą laiką. Rangovas Darbus privalo pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Techninės specifikacijos 4.2 punkte nurodytų veiksmų atlikimo. Kiti užsakymo vykdymo reikalavimai pateikiami Techninėje specifikacijoje. Užsakymas bus laikomas gautu užsakymo išsiuntimo elektroniniu paštu dieną, jei užsakymas išsiunčiamas elektroniniu paštu Pirkėjo darbo valandomis (nuo 7.30 val. iki 16.30 val.). Jei užsakymas išsiunčiamas elektroniniu paštu pasibaigus Pirkėjo darbo valandoms, arba išsiuntimo diena yra ne darbo diena, jis yra laikomas gautu artimiausią po jos einančią darbo dieną. Kitos užsakymo vykdymo sąlygos nustatytos techninėje specifikacijoje. |  |
| - DARBO LAIKAS |  |  | neribojama / darbo dienomis 8-17 val. / įrašyti kitą laiką |  |
| - KAINA (maksimali pirkimui skirta lėšų suma): |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM |  |  | 1 dalis : negyvenamieji pastatai ir statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje ( ypatingi statiniai) 600 000,00 - be PVM, 726 000,00 su PVM; 2 dalis: negyvenamieji pastatai ir statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje ( neypatingi statiniai) – 30 000,00 be PVM, 36 300,00 su PVM; 3 dalis: negyvenamieji pastatai ir statiniai, nesantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje ( ypatingi statiniai) – 120 000,00 be PVM, 145 200,00 su PVM; 4 dalis: negyvenamieji pastatai ir statiniai, nesantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje ( neypatingi statiniai) – 210 000,00 be PVM, 254 100,00 su PVM; |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas |  |  | ☒ Fiksuoto įkainio kainodara Ši kainodara taikoma perkant Pasiūlymo 1 ir 2 lentelėje nurodytus Darbus ir įrangą. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM, nurodytai pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Darbų įsigijimui taikant Tiekėjo pasiūlyme nurodytus fiksuotus įkainius be PVM. Kai darbai, nurodyti Pasiūlymo 1 lentelėje, atliekami ne darbo metu, Pasiūlymo 1 lentelėje nurodyti įkainiai didinami pagal šiuos koeficientus: - Už darbą poilsio dieną arba švenčių dienomis įkainis didinamas 2 kartus; - Už naktinį darbą įkainis didinamas 1,5 karto. ☒ — kintamo įkainio kainodara Taikoma perkant nenurodytus Pasiūlymo 1 ir 2 lentelėje Darbus ir įrangą. Užsakovas turi teisę pirkti Darbus/įrangą, kurie nepatenka į pasiūlymo Nr. 1 ir Nr. 2 lentelėse nurodytą apimtį. Sutarties galiojimo laikotarpiu perkant tokius Darbus ar įrangą taikoma: - Įranga (visi kiti kondicionieriai bei jų komponentai ir oro kondicionavimo sistemos (įskaitant kondicionavimo vamzdynus), neaprašyti pasiūlymo formos lentelėje Nr.2) perkama ne didesnėmis nei užsakymo pateikimo dieną galiojančiomis Tiekėjo mažmeninėmis kainomis, skelbiamomis viešai Prekių pardavimo vietoje ir (arba) interneto svetainėje (įskaitant elektroninę parduotuvę), pritaikius (atėmus) Tiekėjo pasiūlyme nurodytą (-as) nuolaidą (-as)/ankainį(-ius). - Darbai (pagal Sistela N20P: ORO KONDICIONIERIŲ MONTAVIMAS; Oro kondicionavimo sistemų montavimo, paleidimo, derinimo ir oro kondicionierių demontavimo darbai; Kondicionavimo sistemų vamzdynų ir komunikacijos kabelių montavimo/demontavimo darbai; Kondicionierių remonto darbai. Oro kondicionavimo sistemų dokumentacijos parengimas (įskaitant išpildomąją dokumentaciją, neaprašyti pasiūlymo formos lentelėje Nr. 1) perkami, jų kainą nustatant pagal Užsakymo pateikimo dieną galiojančius „Statybų resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų“ kainininke (UAB „Sistela“ arba „Astera“ arba lygiaverčiame) nustatytus įkainius, pritaikant Tiekėjo pasiūlyme nurodytą nuolaidą (antkainį). Pagal kintamo įkainio kainodarą perkam ne daugiau kaip už 15 (penkiolika) procentų pradinės sutarties vertės. |  |
| - Sutarties kainos peržiūra |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos peržiūra Taikoma: Ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutartyje nurodytų aplinkybių atsiradimo |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, apmokami priėmus Darbus |  |  |  |  |
| - TERMINAI : |  |  |  |  |
| - Sutarties vykdymo terminas |  |  | 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba iki bus nupirkta darbų už sutartyje nurodytą sutarties kainą. |  |
| - Atskirų užsakymų vykdymo terminai |  |  | Nustatomi Techninėje specifikacijoje ir Užsakyme. |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI: |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 5 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas | - Statybos darbų draudimo suma |  | Statybos darbų atkuriamoji vertė |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | 500 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | 43400 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | 2900 EUR |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |
| - Bauda už statybvietės apsaugos reikalavimų pažeidimą ar statybvietės naudojimo netinkamą naudojimą |  |  | 300.00 (trys šimtai) EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda už Darbų terminų praleidimą (Bendrųjų sąlygų 10 skyrius.) |  |  | Jeigu tiekėjas vėluoja vykdyti darbus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos tiekėjui skaičiuoja 0,05 (penkios šimtosios) procento, bet ne mažiau nei 40,00 Eur (keturiasdešimt eurų, 00 euro ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neatliktų darbų ar kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kainos be PVM. Bauda taikoma už kiekvieną nustatytą atvejį. |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą |  |  | 0,04% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal už konfidencialios informacijos atskleidimą |  |  | 300.00 (trys šimtai) EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda už visų kitų sutartinių įsipareigojimų, už kurių nevykdymą nenustatyta sutartinė atsakomybė Specialiųjų sąlygų 11.1, 11.2,11.4 punktuose, pažeidimą (pvz. dokumentų ar informacijos nepateikimą laiku ir pan.). |  |  | 200 eurų (su šimtai) už kiekvieną atvejį. |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas |  |  | ☒ – banko garantija ☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (jeigu taikoma) |  |  | . 5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (jeigu taikoma) |  |  | 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM), tačiau nemažesnė suma nei nustatyta teisės aktuose, tuo atveju, jeigu tokia Rangovo prievolė nustatyta teisės aktuose. |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Užsakovo užduotis; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Statinio projektas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Darbų kainų žiniaraštis; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Rangovo pasiūlymas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Specialistų sąrašas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Bendrosios sąlygos |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Susitarimo forma. |  |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS: |  |  | Pridedama. |  |

Šalių atstovų parašai