Kauno rajono savivaldybės teritorijoje įrengtų pusiau požeminių konteinerinių aikštelių pritaikymas atskiram maisto ir virtuvės atliekų surinkimui

Techninė specifikacija

- Bendra informacija:

  - Pusiau požeminių konteinerinių aikštelių adresai bei darbai, kuriuos reikia atlikti, pateikiami techninės specifikacijos priede Nr. 1.

  - Darbų atlikimo terminas – 4 (keturi) mėnesiai nuo šio pirkimo sutarties (toliau – Pirkimo sutartis) įsigaliojimo dienos. Pirkimo sutartis įsigalios (terminas skaičiuojamas) nuo to momento, kai Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) pasirašys paslaugų teikimo sutartį pagal vykdomą viešąjį pirkimą „Mišrių komunalinių, maisto – virtuvės, žaliųjų, didelių gabaritų, buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo Kauno rajono savivaldybėje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugos“, 
t. y. nuo Perkančiosios organizacijos raštiškos  informacijos pateikimo Paslaugų teikėjui apie Pirkimo sutarties įsigaliojimą, dienos.

- Atsiskaitymo tvarka:

  - Apmokama už faktiškai atliktus (pagrįstus atliktų darbų aktais, pagal konkurso būdu nustatytus konkrečių konteinerinių aikštelių pritaikymo įkainius) ir su Užsakovu suderintus darbus.

  - Paslaugos teikėjas, atlikęs dalį ir (ar) visus darbus, nurodytos šios techninės specifikacijos priede Nr. 1, Perkančiajai organizacijai pateikia atliktų darbų aktą su atlikta fotofiksacija, kuriame atsispindi konteinerių prieš darbus būklė ir konteinerių būklė atlikus darbus.

- Konteinerių pritaikymas / keitimas (darbai):

  - Esamų pusiau požeminių konteinerių „Stiklas“ perdarymas: gaubtų  ir vidinių kapsulių perdarymas / keitimas / pritaikymas įrengiant dvi atskiras atliekų talpas, skirtas maisto ir virtuvės atliekoms (įrengiama nauja vidinė kapsulė) bei stiklo atliekoms (naudojama jau esama vidinė kapsulė) rinkti. Informacinių lipdukų priklijavimas ant gaubtų, atitinkamai „Stiklas“ ir „Maisto ir virtuvės atliekos“. Lipdukų dizainas – analogiškas esamiems.

  - Esamų pusiau požeminių konteinerinių „Stiklas“ gaubtų dangtelių keitimas, bei informacinių užrašų (lipdukų) pakeitimas iš „Stiklas“ į „Maisto ir virtuvės atliekos“. Lipdukų dizainas – analogiškas esamiems.

- Reikalavimai darbams (medžiagoms):

  - Naudojami (keičiami) konteinerių dangčiai / įmetimo angos dangteliai – analogiški esamiems. Polietilenas (7-8 mm storio). Spalva – analogiška esamai (derinama su Perkančiąja organizacija).

  - Naudojamos vidinės kapsulės „Maisto ir virtuvės atliekos“ – skystų atliekų nepatekimą į aplinką ir skysčių sulaikymą talpos viduje užtikrinančios ir turinčios skysčių surinktuvą standžios (nekeičiančios formos) plastikinės arba metalinės (galvanizuotas metalas – plienas). Talpa: 1,3 – 1,8 m3.

  - Metalinės dalys turi būti atsparios korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944).

  - „Stiklas“ atliekoms rinkti, įmetimo angos dangtelis – žalios spalvos;

  - „Maisto ir virtuvės atliekos“ atliekoms rinkti, įmetimo angos dangtelis – rudos spalvos;

  - Garantija- naujai kapsulei – 5 metai,  atliekų konteinerių dangčiams – 2 metai.

_________________________