TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Aktas – Tiekėjui suteikus Prekes / Paslaugas, Šalių pasirašomas perdavimo – priėmimo aktas ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtintas Šalių parašais.

  - Priežiūros paslaugos - Tiekėjo teikiamos paslaugos aprašytos TS 5.2.7. punkte.

  - Darbuotojas – asmuo, turintis galiojančią darbo sutartį bent vienoje AB „Ignitis grupė“ grupės įmonėje.

  - Pagalbos sistema – tai centralizuota incidentų ir kreipinių valdymo, ir stebėjimo sistema ar kiti lygiaverčiai Tiekėjo pasiūlyti įrankiai.

  - Pirkėjas – UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“.

  - Prekės – Sistemos licencijų nuoma.

  - Paslaugos – Sistemos diegimo paslaugos (įskaitant Priežiūros paslaugas bei mokymus) bei Vystymo paslaugos.

  - Sistema arba HSE – darbuotojų saugos, sveikatos, aplinkosaugos, tvarumo ir audito valdymo (HSE, angl. Occupational Safety, Health, Environmental, Sustainability and Audit Management) sistema.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Incidentas – visi Sistemos trikdžiai / klaidos, dėl kurių Sistemoje gali būti sutrikdyta veikla. Incidentai klasifikuojami į:

    - Kritinis Incidentas – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, dėl kurios Sistemos naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas Pirkėjui priimtinas šios funkcijos vykdymas. Be to, sutrikimas riboja visų Sistemos naudotojų arba visų tam tikro būtino funkcionalumo naudotojų naudojimąsi Sistema bei sukelia tiesioginius nuostolius Pirkėjui (pvz., klaidingai priskirti/nepriskirti mokymai ar sertifikavimas, kurie užtikrina darbuotojo įgaliojimus saugiai dirbti, arba atlikus elektroninius mokymus Sistema nepažymi jų kaip atliktų darbuotojo profilyje).

    - Aukšto prioriteto Incidentas – kai esminės Sistemos funkcijos vykdomos, tačiau nutrūksta pagalbinių Sistemos funkcijų vykdymas. Taip pat, kai sutrikimas apsunkina Pirkėjo Sistemos naudotojų darbą, tačiau jo visiškai nenutraukia; tai daro poveikį Pirkėjo darbui (riboja funkcionalumą), tačiau pagrindines operacijas atlikti įmanoma. Taip pat aukšto prioriteto Incidentu laikomas trikdis, kuris daro žalą Grupės ar jos įmonių reputacijai (pvz., pateikiama klaidinga informacija ataskaitose teikiamose akcininkams ar kitoms suinteresuotoms šalims).

    - Vidutinio prioriteto Incidentas – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, kuri iš esmės nekliudo vykdyti būtinų funkcijų, nes yra alternatyvus naudojimosi sutrikusia funkcija būdas, tačiau jis sukelia nepatogumų naudojantis Sistema (pvz., reikalauja papildomo veiksmo iš Sistemos naudotojo, Sistemoje rodomi įspėjimai ir klaidos ir pan.).

    - Žemo prioriteto Incidentas – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, kuri nekliudo vykdyti funkcijų, tačiau sukelia nepatogumų naudojantis Sistema (pvz., netinkamas informacijos atvaizdavimas ir pan.).

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Kritinės reikšmės pažeidžiamumai – tokie pažeidžiamumai kuriems yra priskirti 9,0-10,0 balų pagal tarptautinę CVSS klasifikavimo skalę.

  - Svarbios reikšmės pažeidžiamumai – tokie pažeidžiamumai, kuriems yra priskirti 7,0-8,9 balai pagal tarptautinę CVSS klasifikavimo skalę.

  - Vidutinės reikšmės pažeidžiamumai – tokie pažeidžiamumai, kuriems yra priskirti 4 - 6,9 balai pagal tarptautinę CVSS klasifikavimo skalę.

  - Žemos reikšmės pažeidžiamumai – tokie pažeidžiamumai, kuriems yra priskirti 0,1 - 3,9 balai pagal tarptautinę CVSS klasifikavimo skalę.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių ir / ar Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Konsultacijos - Pirkėjo atstovų konsultavimas visais su Sistemos panaudojimu, vystymu ir jos veikimu susijusiais klausimais.

  - Sistemos naudotojas – darbuotojas, kuris naudojasi programine įranga, gali registruoti neatitiktis, yra atsakingas už jų įgyvendinimą, gauna informaciją apie mokymus, sveikatos tikrinimus, mato ataskaitas.

  - Sistemos administratorius -  darbuotojas, turintis teisę konfigūruoti sistemos parametrus, suteikti teises kitiems vartotojams, matyti bei koreguoti visą informaciją, ataskaitas.

  - Vystymo paslaugos – Sistemos tobulinimo, keitimo paslaugos, esamų funkcionalumų tobulinimas, naujų funkcionalumų diegimas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Debesijos pagrindu (SaaS) veikiančios Darbuotojų saugos, sveikatos, aplinkosaugos, tvarumo ir audito valdymo sistemos diegimo, priežiūros ir vystymo paslaugos bei sistemos licencijų nuoma.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių ir Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Licencijų nuoma I metams (įskaitant licencijų priežiūrą bei 100 h per metus konsultacijų susijusių su sistemos funkcionalumu) Licencijų nuoma užsakoma metams Pirkėjui pateikiant Užsakymą. Už patiektas licencijas apmokama per 30 kalendorinių dienų po licencijų pateikimo. Reikalingą licencijų kiekį, pagal atitinkamą Sistemos licencijavimo modelį, Užsakyme nurodo Pirkėjas. | 5.000 | Licencija |
| 2. | Licencijų nuoma II metams (įskaitant licencijų priežiūrą bei 100 h per metus konsultacijų susijusių su sistemos funkcionalumu) Licencijų nuoma užsakoma metams Pirkėjui pateikiant Užsakymą. Už patiektas licencijas apmokama per 30 kalendorinių dienų po licencijų pateikimo. Reikalingą licencijų kiekį, pagal atitinkamą Sistemos licencijavimo modelį, Užsakyme nurodo Pirkėjas. | 5.000 | Licencija |
| 3. | Licencijų nuoma III metams (įskaitant licencijų priežiūrą bei 100 h per metus konsultacijų susijusių su sistemos funkcionalumu) Licencijų nuoma užsakoma metams Pirkėjui pateikiant Užsakymą. Už patiektas licencijas apmokama per 30 kalendorinių dienų po licencijų pateikimo. Reikalingą licencijų kiekį, pagal atitinkamą Sistemos licencijavimo modelį, Užsakyme nurodo Pirkėjas. | 5.000 | Licencija |
| 4. | Licencijų nuoma IV metams (įskaitant licencijų priežiūrą bei 100 h per metus konsultacijų susijusių su sistemos funkcionalumu) Licencijų nuoma užsakoma metams Pirkėjui pateikiant Užsakymą. Už patiektas licencijas apmokama per 30 kalendorinių dienų po licencijų pateikimo. Reikalingą licencijų kiekį, pagal atitinkamą Sistemos licencijavimo modelį, Užsakyme nurodo Pirkėjas. | 5.000 | Licencija |
| 5. | Licencijų nuoma V metams (įskaitant licencijų priežiūrą bei 100 h per metus konsultacijų susijusių su sistemos funkcionalumu) Licencijų nuoma užsakoma metams Pirkėjui pateikiant Užsakymą. Už patiektas licencijas apmokama per 30 kalendorinių dienų po licencijų pateikimo. Reikalingą licencijų kiekį, pagal atitinkamą Sistemos licencijavimo modelį, Užsakyme nurodo Pirkėjas. | 5.000 | Licencija |
| 6. | Diegimo paslaugos (gali būti skaidomos ir pagal Tiekėjo siūlymą, bet ne daugiau negu į 12 dalių, o šiame punkte nurodytas funkcionalumas negali būti skaidomas į smulkesnes dalis): Diegimo paslaugos apima viską nuo pasirengimo ir sistemos konfigūravimo iki atitinkamo įdiegto funkcionalumo galutinio priėmimo gamybinėje aplinkoje bei Mokymų. Taip pat į diegimo paslaugas įeina konsultacijos susijusios su konkretaus funkcionalumo naudojimu. |  |  |
| 6.1. | Incidentų valdymo funkcionalumo diegimo paslaugos (reikalavimai nurodyti 1-2 ir 79-99 funkciniuose reikalavimuose) (įskaitant mokymus naudotojams ir administratoriams) | 1 | Vnt. |
| 6.2. | Rizikų valdymo ir kontrolės funkcionalumo diegimo paslaugos (reikalavimai nurodyti 1-2 ir 24-25 ir 100-115 ir 120-123 funkciniuose reikalavimuose) (įskaitant mokymus naudotojams ir administratoriams) | 1 | Vnt. |
| 6.3. | Audito ir inspektavimo funkcionalumo diegimo paslaugos (reikalavimai nurodyti 1-11 ir 171-223 funkciniuose reikalavimuose) (įskaitant mokymus) | 1 | Vnt. |
| 6.4. | Saugos pastebėjimų funkcionalumo diegimo paslaugos (reikalavimai nurodyti 1-2 ir 12-17 funkciniuose reikalavimuose) (įskaitant mokymus naudotojams ir administratoriams) | 1 | Vnt. |
| 6.5. | Rangovų valdymo funkcionalumo diegimo paslaugos (reikalavimai nurodyti 1-2 ir 18-23 funkciniuose reikalavimuose) (įskaitant mokymus naudotojams ir administratoriams) | 1 | Vnt. |
| 6.6. | Sveikatos valdymo funkcionalumo diegimo paslaugos (reikalavimai nurodyti 1-2 ir 55-74 funkciniuose reikalavimuose) (įskaitant mokymus naudotojams ir administratoriams) | 1 | Vnt. |
| 6.7. | Aplinkosaugos valdymo funkcionalumo diegimo paslaugos (reikalavimai nurodyti 1-2 ir 37-52 funkciniuose reikalavimuose) (įskaitant mokymus naudotojams ir administratoriams) | 1 | Vnt. |
| 6.8. | Tvarumo valdymo funkcionalumo diegimo paslaugos (reikalavimai nurodyti 1-2 ir 53-54 ir 138-170 funkciniuose reikalavimuose) (įskaitant mokymus naudotojams ir administratoriams) | 1 | Vnt. |
| 6.9. | Skaitmeninių DSS procedūrų funkcionalumo diegimo paslaugos (reikalavimai nurodyti 1-2 ir 75-78 funkciniuose reikalavimuose) (įskaitant mokymus naudotojams ir administratoriams) | 1 | Vnt. |
| 6.10. | Mokymų ir instruktavimų valdymo funkcionalumo diegimo paslaugos (reikalavimai nurodyti 1-2 ir 124-137 funkciniuose reikalavimuose) (įskaitant mokymus naudotojams ir administratoriams) | 1 | Vnt. |
| 6.11 | Ekstremalių situacijų valdymo funkcionalumo diegimo paslaugos (reikalavimai nurodyti 1-2 ir 35-36 funkciniuose reikalavimuose) (įskaitant mokymus naudotojams ir administratoriams) | 1 | Vnt. |
| 6.12. | Leidimų darbams funkcionalumo diegimo paslaugos (reikalavimai nurodyti 1-2 ir 26-34 ir 116-119 funkciniuose reikalavimuose) (įskaitant mokymus naudotojams ir administratoriams) Šis funkcionalumas, jeigu jis gali būti atskirtas nuo kitų Sistemos funkcionalumų, bus diegiamas pagal Pirkėjo poreikį pateikus Užsakymą Sutarties galiojimo laikotarpiu. Pirkėjas neįsipareigoja užsakyti šio funkcionalumo. | 1 | Vnt. |
| 7. | Vystymo paslaugos (funkcionalumų modifikavimas, nauji funkcionalumai). Pagal Pirkėjo poreikį užsakomos paslaugos. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visų Vystymo paslaugų ar bet kokios jų dalies. | 350 | Val. |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Tiekėjas tiekia Prekes ir teikia Paslaugas naudodamasis savo IT (informacinių technologijų) infrastruktūrą.  Sistemos diegimas testavimo ir gamybinėse aplinkose yra Tiekėjo atsakomybė. Sistemos vystymo (angl. development) aplinka –  yra Tiekėjo atsakomybė.

  - Susitikimai su Pirkėjo atstovais, priėmimo testavimas ir kitos Projekto veiklos, reikalaujančios Tiekėjo atstovų dalyvavimo, vykdomos nuotoliniu būdu, MS Teams platformoje.

  - Komunikacija tarp Pirkėjo ir Tiekėjo vykdoma anglų  arba lietuvių kalba.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas. Šiuo metu  Ignitis grupėje  dirba daugiau nei 4.700 darbuotojų. Pagrindinė grupės lokacija - Lietuva (Lietuvoje dirba virš 4000 darbuotojų). Taip pat grupei priklauso įmonės Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje bei Suomijoje. Grupės įmonėse Darbuotojų saugos, sveikatos, aplinkosaugos, tvarumo ir audito valdymo procesų valdymui yra naudojamos kelios skirtingos sistemos, kurios riboja galimybę išlaikyti sklandžius procesus ir efektyvumą, pagal kintančius organizacijos poreikius. Taip pat didelė dalis kasdienių darbų atliekami rankiniu būdu. Nuolat ieškant inovatyvių sprendimų pagrindinėse grupės veiklose atsiranda poreikis užtikrinti ir sistemų lankstumą. Grupėje nuolatos siekiame gerinti darbuotojų saugos ir sveikatos,aplinkosaugos, tvarumo ir audito kultūros brandos lygį, efektyvinti valdymo procesus, todėl reikalinga sistema, kuri atlieptų naujausias pasaulines darbuotojų saugos, sveikatos,aplinkosaugos, tvarumo ir audito valdymo tendencijas ir praktikas, būtu lankstus įrankis įgalinantis darbuotojus greitai ir kokybiškai atlikti kasdienes užduotis bei suteikti galimybę greitai reaguoti pagal besikeičiančios ir augančios organizacijos pokyčius.

  - Siekiamos situacijos aprašymas:

    - Įdiegta Sistema pagal TS nustatytus reikalavimus.

    - Įdiegtas mobilios aplikacijos sprendimas, pagal TS nustatytus reikalavimus.

    - Perkelti duomenys iš esamų sistemų į Sistemą. Tiekėjas suteikia duomenų iš esamų sistemų perkėlimą palengvinantį įrankį (excel ar kt. formatu), o perkėlimą atlieka Pirkėjas.

    - Sistemos administratoriai, Sistemos naudotojai apmokyti ir parengti palaikyti Sistemos veiklą.

    - Veikianti integracija su Active directory. Tiekėjas privalo paruošti Sistemą integruoti su Active directory.

    - Sistema naudojasi visos AB „Ignitis grupe“ įmonės, kurių funkcionalumų konfigūravimas gali skirtis.

    - Reikalavimai licencijų ir Sistemos priežiūros paslaugoms:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Priežiūros paslaugos teikiamos– darbo dienomis I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val. (GMT+2). Tiekėjo priežiūros tarnyba turi būti pasiekiama be sutrikimų ir užlaikymų Tiekėjo nurodytu el. paštu ir MS Teams. Darbo dienomis laikomos Lietuvoje nustatytos darbo dienos (ne darbo dienomis laikomi savaitgaliai ir Lietuvoje numatytos šventinės dienos). |
|  | Tiekėjas Priežiūros paslaugas teikia visoms Sistemos dalims. |
|  | Incidentų registravimas turi būti apskaitomas ir valdomas Pagalbos sistemoje. Pagalbos sistemos diegimas / naudojimas privalo būti nemokamas. |
|  | Pagalbos sistema turi saugoti duomenis apie registruotus Incidentus, jų sprendimo eigą bei rezultatą ir šie duomenys turi būti prieinami Pirkėjui. Šie duomenys turi būti saugomi visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir pasibaigus Sutarties galiojimui per 7 (septynias) kalendorines dienas turi būti perduoti Pirkėjui Šalių sutartu formatu. |
|  | Kiekvieną mėnesio paskutinę dieną turi būti suformuojama ataskaita apie Priežiūros paslaugų teikimo kokybę, kurioje būtų pateikiama informacija apie per mėnesį registruotus Incidentus ir / ar Sistemos pažeidžiamumus, jų sprendimo eigą bei rezultatą, taip pat Sistemos pasiekiamumo faktinį rodiklį. |
|  | Sprendimą, kokio tipo Incidentas (Kritinis ar kitokio prioriteto) yra nustatytas, priima Pirkėjo paskirti atsakingi asmenys, suderinę su Tiekėjo paskirtais atsakingais asmenimis. |
|  | Tiekėjas privalo informuoti Pirkėją apie planinius Sistemos darbus, dėl kurių Sistema bus neprieinama, ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki planuojamų Sistemos darbų pradžios. |
| 8. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad kartu su Sistemos atnaujinimu Pirkėjui būtų pateikiamas pokytį aprašantis techninis dokumentas (angl. release notes). |
| 9. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad kartu su Sistemos atnaujinimu Pirkėjui būtų pateiktas atnaujinto funkcionalumo aprašymas (pvz., naudojimosi instrukcija), jei atnaujinimas daro įtaką Sistemos veikimo funkcionalumui. |
| 10. | Tiekėjas turi užtikrinti bendrą Sistemos pasiekiamumą didesnį nei 95% per mėnesį. Sistemos pasiekiamumas apskaičiuojamas pagal formulę: Sistemos pasiekiamumas % = (Numatytas Sistemos veikimo laikas Sistemos priežiūros laiku – Neveikimo laikas Sistemos priežiūros laiku) / Numatytas Sistemos veikimo laikas Sistemos priežiūros metu X 100 Sistema nelaikoma nepasiekiama Sutartu leistinu neveikimo laiku. Sutartas leistinas neveikimo laikas – nuo penktadienio 16:30 val. (GMT +2) iki pirmadienio 6:00 val. (GMT +2) bei šventinės dienos nustatytos Lietuvoje. Bet koks kitas neveikimo laikas turi būti atskirai derinamas su Pirkėju. |
| 11. | Reakcijos laikas skaičiuojamas nuo pranešimo* apie nustatytą Incidentą*, per kurį Tiekėjas privalo nurodyti, kad Incidentas užregistruotas ir pradėtas spręsti: - Kritinio prioriteto Incidentas –0,5 darbo valandos; - Aukšto prioriteto Incidentas – 1 darbo valanda; - Vidutinio prioriteto Incidentas – 4 darbo valandos; - Žemo prioriteto Incidentas – 8 darbo valandos. *Čia ir toliau pranešimas suprantamas kaip Pagalbos sistemoje pateiktas pranešimas. Reakcijos ir sprendimo laiko terminas pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo užregistravimo apie Incidentą momento Pagalbos sistemoje. *Sprendimą, kokio tipo Incidentas (Kritinis ar kitokio prioriteto) yra nustatytas, priima Pirkėjo paskirti atsakingi asmenys, suderinę su Tiekėjo paskirtais atsakingais asmenimis. |
| 12. | Incidentų* šalinimo terminai turi būti ne ilgesni kaip (terminas pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo momento): - Kritinio prioriteto Incidentas – ne ilgesnis nei 6 darbo valandos; - Aukšto prioriteto Incidentas - 10 darbo valandų; - Vidutinio prioriteto Incidentas – 20 darbo valandų; - Žemo prioriteto Incidentas – 30 darbo valandų. *Sprendimą, kokio tipo Incidentas (Kritinis ar kitokio prioriteto) yra nustatytas, priima Pirkėjo paskirti atsakingi asmenys, suderinę su Tiekėjo paskirtais atsakingais asmenimis. |
| 13. | Reakcijos laikas po pranešimo apie nustatytą Kritinį pažeidžiamumą Sistemoje turi būti ne ilgesnis kaip 16 darbo valandų. Kritinio pažeidžiamumo taisymo viešaisiais tinklais pasiekiamoje Sistemoje laikas turi būti ne ilgesnis kaip 48 darbo valandos. |
| 14. | Reakcijos laikas po pranešimo apie nustatytą Svarbų pažeidžiamumą Sistemoje turi būti ne ilgesnis kaip 40 darbo valandų. Svarbaus pažeidžiamumo taisymo viešaisiais tinklais pasiekiamoje Sistemoje laikas turi būti ne ilgesnis kaip 120 darbo valandų. |
| 15. | Reakcijos laikas po pranešimo apie nustatytą Vidutinės reikšmės pažeidžiamumą Sistemoje turi būti ne ilgesnis kaip 160 darbo valandų. Vidutinės reikšmės pažeidžiamumo taisymo Sistemoje laikas turi būti ne ilgesnis kaip 480 darbo valandų. |
| 16. | Reakcijos laikas po pranešimo apie nustatytą Žemos reikšmės pažeidžiamumą Sistemoje turi būti ne ilgesnis kaip 480 darbo valandų. Žemos reikšmės pažeidžiamumo taisymo Sistemoje laikas turi būti ne ilgesnis kaip 1440 darbo valandų. |

    - Licencijų teikimo tvarka ir apmokėjimas:

      - Licencijos užsakomos ir apmokamos už vienerius metus nuo užsakymo pateikimo dienos. Į licencijas taip pat įeina Sistemos Priežiūros paslaugos metams.

      - Tiekėjas įsipareigoja pagal Pirkėjo poreikį užtikrinti galimybę įsigyti Licencijas papildomam Darbuotojų skaičiui neviršijant metams numatyto maksimalaus licencijų kiekio.

      - Tuo atveju, jei Licencijų laikotarpis paskutiniais Sutarties galiojimo metais yra trumpesnis nei vieneri metai, Pirkėjas apmoka už licencijas pagal penktų metų įkainį proporcingai likusių mėnesių skaičiui.

  - Reikalavimai Sistemos diegimo paslaugoms

    - Sistemos diegimo paslaugas sudaro:

      - Sistemos funkcionalumų aktyvavimas, sukonfigūravimas ir pritaikymas pagal TS priede Nr. 1 ir TS priede Nr. 2 pateiktus reikalavimus Pirkėjo testinėje ir gamybinėje aplinkose.

      - Tiekėjo nurodytų papildomų Sistemos funkcionalumų aktyvavimas, konfigūravimas ir testavimas (taikoma tik jei Tiekėjas gavo ekonominio naudingumo balus už papildomus Sistemos funkcionalumus) Pirkėjo testinėje ir gamybinėje aplinkose.

      - Atlikti  testavimai (privalomi  - funkciniai, integraciniai, priėmimo o kiti reikalingi testavimai, pagal poreikį, kad užtikrinti tinkamą Sistemos veikimą pagal TS nustatytus reikalavimus);

      - Sistemos naudotojų ir administratorių mokymų organizavimas ir įgyvendinimas.

    - Reikalavimai Sistemos priėmimo testavimui:

      - Sistemos priėmimo testavimą paruošimo eksploatacijai metu atlieka Pirkėjas kartu su Tiekėju, pagal Šalių suderintą darbo tvarką.

      - Jei Sistemos testavimo priėmimo metu nustatomi neatitikimai Techninei specifikacijai, įskaitant jos priedus, taip pat Tiekėjo nurodytiems visiems papildomiems funkcionalumams, už kuriuos Tiekėjas gavo ekonominio naudingumo balus, ir (ar) kiti neatitikimai, įskaitant dokumentacijos trūkumus, Tiekėjas tokius neatitikimus/trūkumus šalina savo lėšomis per Sutartyje nustatytą terminą. Trūkumų šalinimas nepratęsia Diegimui skirto termino. Tiekėjas privalo laikytis Paruošimo eksploatacijai teikimo tvarkaraščio arba kito Šalių atskirai sutarto termino.

    - Diegimo tvarka ir apmokėjimas:

      - Visas Sistemos funkcionalumas (išskyrus 1 Lentelės 6.12 p. nurodytą funkcionalumą) privalo būti įdiegtas ne ilgiau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Lentelės Nr. 1  6.12 p. nurodytas funkcionalumas bus užsakytas esant poreikiui bei teikiant atskirą Užsakymą. Jeigu, dėl Sistemos ypatumo 1 lentelės 6.12 p. nurodytas funkcionalumas persidengia su kitu privalomai diegiamu Sistemos funkcionalumu, tai 1 lentelės 6.12 p. nurodytas funkcionalumas taip pat įdiegiamas per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

      - Tiekėjas privalo parengti ir suderinti su Pirkėju detalų Diegimo planą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Plane turi būti aiškiai apibrėžti ne daugiau kaip 12 (dvylika) diegimo etapų, jų trukmės, tarpiniai rezultatai, atsakingi asmenys. Plane nurodyta bendra diegimo trukmė negali viršyti 6 mėnesių. Diegimo planas turi atitikti Tiekėjo pasiūlyme (kainos lentelė) nurodytus etapus ir jų suskirstymą.

      - Pirkėjo reikalavimu Tiekėjas teikia periodines pažangos ataskaitas (ang. - progress report) – ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

      - Diegimas laikomas atliktu, kai ištestuota Sistema yra priimama, šalims pasirašant Aktą su žyma „perduota eksploatacijai“ gamybinėje aplinkoje. Jei Sistema tinkamai veikia be 1 lentelės 6.12 p. nurodyto funkcionalumo, Diegimas perduodamas be šio funkcionalumo. Minėtą funkcionalumą užsakius Sutarties galiojimo metu, jo diegimui taikomi visi 5.3 p. nustatyti reikalavimai.

      - Jeigu Sistema diegiama etapais ir po įdiegto etapo Sistemos funkcionalumu galima naudotis, apmokama po kiekvieno diegimo etapo per 30 kalendorinių dienų nuo atitinkamo Akto pasirašymo ir sąskaitos gavimo dienos. Jeigu Sistemos funkcionalumu galima naudotis tik įdiegus visą funkcionalumą, apmokama po viso Sistemos funkcionalumo įdiegimo etapo per 30 kalendorinių dienų nuo atitinkamo Akto pasirašymo ir sąskaitos gavimo dienos.

    - Tiekėjas su Pirkėju suderintu metu po kiekvieno diegimo etapo kuris numatytas Diegimo plane, bet ne vėliau kaip iki 6 mėnesio po Sutarties įsigaliojimo pabaigos, turi būti pateikęs tokius dokumentus (Anglų ir Lietuvių kalbomis) (išskyrus atvejus, kai teiktini dokumentai jau buvo pateikti ankstesniame etape (tokiu atveju kartoti analogiškų dokumentų nebereikia):

      - Išsamus vadovas galutiniams Sistemos vartotojams, kuriame aprašomos visos pagrindinės funkcijos ir kaip jas naudoti.

      - Administratoriaus vadovas: Dokumentacija Sistemos administratoriams, įskaitant konfigūracijos, priežiūros ir valdymo instrukcijas.

      - Diegimo ataskaita: Išsami ataskaita apie atliktus diegimo darbus, įskaitant techninius parametrus, konfigūracijas ir atliktus pakeitimus.

      - Techninė dokumentacija: integracijas su kitomis sistemomis.

      - Mokymo medžiaga: Mokymo programos, pristatymai, vaizdo įrašai ir kiti mokymo šaltiniai, skirti Sistemos naudotojų mokymui.

      - Problemos sprendimo vadovas: Dažniausiai pasitaikančių problemų aprašymas ir jų sprendimo būdai.

      - Saugos dokumentacija: Informacija apie Sistemos saugumo konfigūracijas, prieigos valdymą ir duomenų apsaugą.

      - Atnaujinimų ir priežiūros planas: Informacija apie būsimas Sistemos atnaujinimų procedūras ir techninės priežiūros planą.

      - Kontaktinė informacija: Tiekėjo priežiūros kontaktai, įskaitant techninio palaikymo, klientų  ir eskalacijos procedūras.

  - Reikalavimai mokymams:

    - Mokymų paslaugos privalo būti suteiktos Sistemos naudotojams ir Sistemos administratoriams. Vykdoma tiek mokymų kiek Diegimo plane numatyta diegimo etapų (po kiekvieno diegimo etapo įvykdomi mokymai Sistemos naudotojams bei Sistemos administratoriams).

    - Turi būti apmokyta iki 15 (penkiolikos) Sistemos administratorių, kurie bus atsakingi už Sistemos administravimą, testavimą ir konfigūravimą. Tiekėjas turi paruošti mokymų medžiaga ne vėliau nei iki mokymų pradžios dienos. Mokymai turi įvykti ne vėliau nei konkretaus diegiamo funkcionalumo Paruošimo eksploatacijai etapo pabaigos dieną. Mokymai turi vykti anglų arba lietuvių kalba. Mokymų įrašą po įvykusių mokymų Tiekėjas pateikia Pirkėjui.

    - Sistemos administratorių mokymai turi apimti visas funkcijas, reikalingas savarankiškam Sistemos administravimui, testavimui ir konfigūravimui be Tiekėjo įsikišimo atlikti.

    - Tiekėjas turi apmokyti iki 50 (penkiasdešimt) Sistemos naudotojų, kad šie galėtų dirbti savarankiškai ir turėtų kompetenciją apmokyti / konsultuoti kitus Sistemos naudotojus darbui su Sistema.

    - Mokymų medžiaga turi būti parengta kiekvienai mokymų temai, taip, kad būtų galima pritaikyti mokymų turinį auditorijai pagal aktualias temas arba specializacijas. Mokymų medžiaga suteikiama Pirkėjui neribotai prieigai ir naudojimui. Mokymų medžiaga turi būti pateikta anglų arba lietuvių kalba.

    - Po mokymų dalyviams turi būti suteikta galimybė užduoti papildomai kylančius klausimus Tiekėjui visiems prieinamoje erdvėje (pvz.: forumas, MS Teams ar kt.) ir gauti atsakymus iš Tiekėjo per Tiekėjo ir Pirkėjo suderintą laikotarpį.

  - Reikalavimai Vystymo paslaugoms

    - Vystymo paslaugos apima:

      - Sistemos modifikavimą ir/arba konfigūravimą, pritaikant ir papildant pagal Pirkėjo poreikius.

      - Papildomų funkcijų, modulių arba integracijų diegimą ir pritaikymą.

      - Esamų sistemos funkcionalumų keitimą arba optimizavimą pagal naujus reikalavimus.

      - Testavimą, klaidų, nepatenkančių į Priežiūros paslaugų apimtį, taisymą ir dokumentacijos, susijusios su konfigūravimo ar vystymo darbais, pateikimą.

      - Mokymus ir konsultacijas dėl atliktų pakeitimų ir naujų funkcijų.

    - Sistemos Vystymo paslaugų teikimo tvarka ir atsiskaitymas:

      - Vystymo paslaugos teikiamos pagal Pirkėjo poreikius, Pirkėjui teikiant Užsakymus Tiekėjui raštu. Vystymo paslaugų suteikimo terminai, apimtys yra iš anksto raštu suderinamos ir patvirtinamos Užsakyme Tiekėjo ir Pirkėjo įgalioto darbuotojo. Užsakyme yra nurodomas vystymo poreikis, reikalingos preliminarios darbo valandos ir terminai ir kita informacija, turinti įtakos Užsakymo vykdymui.

      - Esant poreikiui, Pirkėjas turi teisę keisti Užsakymą - atsisakyti nereikalingos Užsakymo dalies/apimties, atšaukti Užsakymą, sustabdyti Užsakymą, tikslinti, keisti kitas Užsakymo sąlygas. Visi su konkrečiu Užsakymu susiję pakeitimai turi būti suderinti su Tiekėju.

      - Pirkėjas, atšaukęs Užsakymą ar atsisakęs jo dalies, Tiekėjui apmoka už faktiškai dirbtą laiką pagal Vystymo valandinį įkainį, pasirašant Aktą, kuriame nurodoma, kokios paslaugos buvo suteiktos. Šalims pasirašius Aktą, Tiekėjas pateikia sąskaitą.

      - Tiekėjas privalo pateikti aprašytų reikalavimų vertinimą  per  Pirkėjui priimtiną terminą, bet ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų. Vertinime nurodytos Vystymui reikalingos valandos detalizuojamos pagal Pirkėjo poreikį.

      - Tiekėjas įsipareigoja per Pirkėjo nustatytą terminą pateikti Užsakymo reikalavimų detalų sprendimo aprašymą (reikalavimų analizę ir siūlomą sprendimo aprašymą);

      - Už apimtis (darbo valandų kiekį), kurios nebuvo suderintos (t. y. kurios nebuvo nurodytos Užsakyme) Pirkėjas neapmoka. Tiekėjas testavimo aplinkoje turi atlikti suteiktų paslaugų rezultatų testavimą ir pateikti testavimo rezultatų ataskaitą. Konkretūs testavimai įvardijami Vystymo Užsakyme: funkcinis testavimas, integracinis testavimas, regresinis testavimas, Sistemos testavimas, priėmimo testavimas, našumo testavimas, saugumo testavimas. Testavimai bus atliekami ne visų Vystymo paslaugų metu. Testavimai, kurie turi būti atliekami, derinami atskirai kiekvieno Užsakymo metu. Sistemos diegimai ir/ar Sistemos dalių diegimai turi būti atliekami testavimo aplinkoje, siekiant patikrinti Vystymo rezultatų funkcionalumą ir suderinamumą su esamais Sistemos moduliais ir jų funkcionalumais. Testavimo metu pastebėtos klaidos turi būti registruojamos ir jų šalinimas valdomas Pagalbos  sistemoje Tiekėjo lėšomis.

      - Tiekėjas turi pateikti išsamias instrukcijas, kaip teisingai sukonfigūruoti Sistemos tobulinimą/keitimą/vystymą testinėje ir gamybinėje aplinkoje.

      - Konfigūravimo instrukcijoje Tiekėjas privalo: aprašyti konfigūravimo darbus (žingsnius), pateikti rekomendacijas dėl Sistemų vartotojų darbo konfigūravimo metu.

      - Sistemos techninės ir / arba programinės įrangos modifikavimas, tobulinimas ir klaidų taisymas negali turėti įtakos anksčiau įvestų duomenų vientisumui.

      - Sistemoje atliekant pakeitimą ir / ar atnaujinimą, turi būti galimybė užtikrinti, kad:

      - visi saugomi duomenys bus perkelti į naują duomenų bazės struktūrą;

      - bus išlaikytas duomenų vientisumas ir integralumas;

      - jokie saugomi duomenys nebus prarasti;

      - nebus sutrikdytas Sistemoje realizuotas funkcionalumas.

      - Pagal kiekvieną Pirkėjo pateiktą Užsakymą laiku ir tinkamai suteiktos Vystymo paslaugos yra perduodamos Pirkėjui Šalims pasirašant suteiktų Vystymo paslaugų Aktą. Šalims pasirašius Aktą, Tiekėjas pateikia sąskaitą. Tais atvejais, kai Užsakyme nurodytas Vystymo paslaugų suteikimo galutinis terminas yra ilgesnis nei 5 (penki) mėnesiai, Pirkėjas Užsakyme nurodo, kad pagal šį Užsakymą galimi tarpiniai mokėjimai ir nurodo jų kiekį bei dažnumą. Numatyti tarpiniai mokėjimai galimi tik Šalims pasirašius atitinkamus suteikto Vystymo paslaugų Aktus. Siekiant išvengti abejonių, tokie tarpiniai mokėjimai neturi įtakos garantinio termino skaičiavimui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo už galutinį Užsakymo Vystymo paslaugų rezultatą.

      - Vystymo paslaugų Aktą Pirkėjas pasirašo, kai:

      - Gamybinėje Sistemos aplinkoje galima įvykdyti veiklos procesus Vystymo paslaugų Užsakyme apibrėžta funkcionalumo apimtimi, nėra likusių Pirkėjo nurodytų ir Tiekėjo neištaisytų klaidų, o naujai į gamybinę aplinką įkeltas funkcionalumas veikia kokybiškai. Tais atvejais, kai diegimas į gamybinę aplinką neįvyksta ne dėl Tiekėjo suteiktų paslaugų netinkamos kokybės ir užtrunka ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį nuo Užsakymu užsakytų Vystymo paslaugų suteikimo Pirkėjui dienos, Tiekėjas turi teisę reikalauti, kad Šalys dėl šių Vystymo paslaugų pasirašytų perdavimo-priėmimo aktą. Visus trūkumus šalina Tiekėjas savo sąskaita;

      - Naujo funkcionalumo atnaujinimai ir (ar) pataisymai į Pirkėjo testavimo aplinką priėmimo testavimo vykdymui gali būti keliami ne daugiau kaip 2 kartus. Jeigu į testavimo aplinką vykdant priėmimo testavimą įkeltas funkcionalumas buvo įkeltas daugiau kaip 2 kartus dėl Tiekėjo neišspręstų/paliktų klaidų, laikoma, kad įkeltas funkcionalumas atliktas nekokybiškai ir mokamos Sutarties SD nurodytos netesybos. Naujai sukurtas funkcionalumas įkeltas į Sistemos gamybinę aplinką neturi sutrikdyti kitų Sistemoje esančių funkcijų darbo. Jeigu naujai sukurtas ir į gamybinę aplinką įkeltas funkcionalumas sutrikdo Sistemoje esančių funkcijų darbą, laikoma, kad įkeltas funkcionalumas atliktas nekokybiškai.

  - Saugos reikalavimai:

    - Tiekėjas  turi turėti paskirtą už informacijos saugą atsakingą asmenį.

    - Tiekėjo darbuotojai turi būti supažindinti su informacijos saugumo reikalavimais bei jais vadovautis. Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius apie Tiekėjo darbuotojų susipažinimą su informacijos saugos reikalavimais.

    - Ne rečiau kaip kartą per metus Tiekėjas įsipareigoja pateikti (i) vidaus kontrolės užtikrinimo ataskaitas informacijos saugos valdysenai pagal IEC/ISO 27001:2022 (angl. International Organization for Standardization) standartą arba lygiavertį arba Pirkėjui, aukščiau nurodytu periodiškumu, sudaro sąlygas informacijos saugos valdysenos audito atlikimui; (ii) vidaus kontrolės užtikrinimo ataskaitas IT valdysenai pagal SOC (angl. Service Organization Control), arba pagal ISAE – 3402 (angl. International Standard on assurance Engagements) arba lygiavertį arba Pirkėjui, aukščiau nurodytu periodiškumu, sudaro sąlygas IT valdysenos audito atlikimui.

    - Tiekėjas turi turėti patvirtintą informacijos valdymo (klasifikavimo, žymėjimo ir naudojimo) tvarką pagal ISO/IEC 27001 arba lygiaverčio informacijos saugumo valdymo standarto (toliau – Standartas) reikalavimus.

    - Tiekėjas turi turėti parengtas elektroninio pašto, interneto, kompiuterio ir kitų informacinių išteklių naudojimo instrukcijas, taikomas Tiekėjo darbuotojams, kuriose nurodytos leistino naudojimo ribos.

    - Tiekėjo informacijos saugumo valdymo sistema (ISVS), rizikų valdymo priemonės ir Pirkėjui teikiamos Paslaugos turi būti kasmet vertinamos nepriklausomų auditorių.

    - Tiekėjas turi turėti paskirtą informacijos saugos auditorių, kuris negali būti atsakingas ir už informacijos saugumo priemonių įgyvendinimą, t.y. kontrolės ir sistemos priežiūros funkcijos turi būti atskirtos.

    - Taikomas keitimų ir klaidų taisymo procesas (pataisymai, atnaujinimai, klaidų taisymo paketai) ir versijų valdymas.

    - Programinės įrangos kūrimo ciklo procese turi būti taikomos saugaus programavimo (Angl. Secure Coding) kontrolės priemonės, aprašytos ISO/IEC 27001 arba lygiaverčiame standarte (peržiūros, automatiniai testai, pažeidžiamumų skenavimas ir t.t.).

    - Tiekėjas turi vykdyti nuolatinį veiklos tęstinumo valdymo testavimą resursams (žmogiškiesiems ir technologiniams), susijusiems su paslaugos teikimu.

    - Tiekėjas tai pat įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas pranešti Pirkėjui apie visus kibernetinius incidentus, susijusius su Pirkėjo tinklų ir informacinėmis sistemomis, kurias vysto ir/ar prižiūri Tiekėjas, kai tik Tiekėjas sužino apie atitinkamą kibernetinį incidentą, ir ne vėliau kaip per 20 dienų nuo įvykusio kibernetinio incidento, pateikti Pirkėjo kibernetinio incidento tyrimo ataskaitą.

    - Tiekėjas garantuoja, kad atitinka duomenų apsaugos teisinius reikalavimus,  taikomus Lietuvoje ir / ar Europos Sąjungoje.

    - Fizinė duomenų saugojimo vieta turi būti Europos Sąjungoje, Jungtinėje Karalystėje arba transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančiose šalyse.

- PREKIŲ IR PASLAUGŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Licencijos bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu ir privalo būti suteiktos ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Sistemos diegimo paslaugas, išskyrus TS 1 lentelėje 6.12 p. nurodyto funkcionalumo diegimo paslaugas, Tiekėjas privalo suteikti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. TS 1 lentelėje 6.12 p. nurodytą funkcionalumą Tiekėjas privalo įdiegti ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Užsakymo pateikimo dienos (jeigu šis funkcionalumas nėra diegiamas kartu su kitais Sistemos funkcionalumais). Pirkėjas įsipareigoja pateikti Užsakymą dėl TS 1 lentelėje 6.12 p. nurodyto funkcionalumo ne vėliau kaip iki 54 Sutarties galiojimo mėnesio.

  - Sistemos Priežiūros paslaugos teikiamos nepertraukiamai nuo pirmųjų licencijų įsigijimo, TS lentelėje Nr. 2 nustatytais terminais, dienos iki tol, kol Pirkėjas turi įsigijęs bent vieną Sistemos licenciją, kurios galiojimo laikotarpis nepasibaigęs. Priežiūros paslaugos teikiamos TS Lentelėje Nr. 2 nurodytais terminais.

  - Vystymo paslaugos teikiamos Užsakyme nurodytais ir šalių suderintais terminais.

  - Paslaugos teikiamos Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Baudos ir delspinigiai už vėlavimą numatyti Sutartyje.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Teikėjas šios Techninės specifikacijos suteiktoms Vystymo paslaugoms suteikia ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo suteiktų Vystymo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas, suteikęs Sutartyje nustatytų reikalavimų neatitinkančias Vystymo paslaugas, įsipareigoja tokius neatitikimus/trūkumus ištaisyti savo sąskaita pagal TS Lentelės Nr. 2 12 punkte nurodytus paslaugų teikimo terminus nuo Pirkėjo pranešimo momento.

  - Pateikus licencijas, kurios neveikia, Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti tinkamas ir veikiančias licencijas.

7.3. Nustačius trūkumus diegimo paslaugoms, jie privalo būti ištaisyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo trūkumų užfiksavimo dienos.

7.4. Baudos ir delspinigiai už neatitikimą kokybės reikalavimams numatyti Sutartyje.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai užsakytas ir tinkamai patiekus licencijas, per 30 kalendorinių dienų nuo atitinkamo Akto pasirašymo ir sąskaitos gavimo dienos.

8.2. Už tinkamai suteiktas diegimo paslaugas (už kiekvieną atskirą etapą, jeigu diegimas vykdomas etapais) sumokama per 30 kalendorinių dienų nuo atitinkamo Akto pasirašymo ir sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimai vykdomi už atskirus etapus tik tais atvejais, kai įdiegtu Sistemos funkcionalumu galima pilnai naudotis.

8.3. Už tinkamai suteiktas Vystymo paslaugas sumokama šalims pasirašius atitinkamą Aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių nuo Akto pasirašymo ir sąskaitos gavimo dienos.

  - Tiekėjas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Prekių / Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo pateikia PVM sąskaitą – faktūrą ir pasirašytą Prekių / Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą Pirkėjui.

- KITOS SĄLYGOS

  - Sutarties galiojimo pabaigoje arba prieš nutraukiant Sutartį, Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo per 7 (septynias) kalendorines dienas pateikti Tiekėjo IT infrastruktūroje laikomus Pirkėjo duomenis visa apimtimi.

  - Tiekėjas pagal Pirkėjo poreikį per 5 darbo dienas turi pateikti ataskaitą Pirkėjui apie Sistemos naudotojų turimas prieigos teises ir kitas Tiekėjo turimas Sistemos ataskaitas (pvz.: naudotojų aktyvumas, naudojami funkcionalumai ir pan.).

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Funkciniai reikalavimai.

  - Priedas Nr. 2 – Nefunkciniai reikalavimai.

Nurodyti maksimalūs Prekių kiekiai. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti bet kokios Prekių dalies.