Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS), veikiančios MS Dynamics NAV2017 platformoje migravimo į MS DYNAMICS 365 aukščiausią versiją (arba lygiavertę) paslaugų atviro konkurso sąlygų

1 priedas

VALSTYBĖS BIUDŽETO, APSKAITOS IR MOKĖJIMŲ SISTEMOS (VBAMS), VEIKIANČIOS MS DYNAMICS NAV2017 PLATFORMOJE, MIGRAVIMO Į MS DYNAMICS 365 AUKŠČIAUSIĄ VERSIJĄ (ARBA LYGIAVERTĘ) PASLAUGŲ TECHNINĖ specifikacija

- I. BENDRA INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO, APSKAITOS IR MOKĖJIMŲ SISTEMĄ

1. Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS) yra valstybės informacinė sistema. VBAMS valdytoja ir tvarkytoja – Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Užsakovas).

2. VBAMS sudaro šie posistemiai:

2.1. Valstybės iždo mokėjimų ir apskaitos.

2.2. Valstybės biudžeto.

2.3. Valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo.

2.4. Valstybės kapitalo investicijų.

2.5. Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos (toliau – FVIS).

2.6. Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrasis (toliau – FABIS).

2.7. Valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų valdymo (toliau – VIKSVA).

3. VBAMS veikia Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros Valstybės duomenų centre (toliau – VDC).

4. VBAMS posistemiai, išskyrus Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) veikiančios MS Dynamics NAV2017 platformoje, migravimo į MS Dynamics 365 aukščiausią versiją (arba lygiavertę) paslaugų techninės specifikacijos (toliau – Techninė specifikacija) 2.3 ir 2.7 papunkčiuose nurodytus posistemius veikia MS Dynamics NAV2017 ir MS Dynamics 365 Business Central April‘19 Release platformoje (MS SQL duomenų bazė (toliau – DB)).

5. VBAMS nuostatai, duomenų saugos nuostatai ir specifikacija (toliau – VBAMS dokumentai) yra skelbiami Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros valdomame Registrų ir informacinių sistemų registre http://registrai.lt/management/search/search_result.

6. VBAMS funkcinių galimybių objektai yra pasiskirstę tarp skirtingų DB. VBAMS funkcinių galimybių objektai veikia 16 - oje atskirų DB, įskaitant Valstybės iždo (toliau – Iždas) archyvinę DB.

7. Užsakovas yra įsigijęs MS Dynamics NAV gamintojo techninį palaikymą, kuris galioja iki 2025 m. spalio 28 d. dėl 14 DB (tuo pačiu 3707 naudotojams) ir iki 2025 m. gruodžio 10 d. dėl 2 DB (tuo pačiu 205 naudotojams).

8. VBAMS funkcinių galimybių objektai tarp skirtingų DB skirstosi į:

8.1. Iždo DB: VBAMS iždo DB veikia MS Dynamics NAV2017 aplinkoje. VBAMS iždo DB yra skirta Iždo fondo apskaitai tvarkyti, vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), valstybės biudžeto projektui rengti, skirtiems valstybės asignavimams valdyti ir FABIS klasifikatoriams ir bendriems nustatymams valdyti. VBAMS iždo DB pakeitimų versijos ir pataisos yra išleidžiamos su požymiu „IZD“.

8.2. Įstaigų DB: VBAMS įstaigų DB veikia MS Dynamics 365 Business Central April‘19 Release aplinkoje. VBAMS įstaigų DB yra skirta kaupti Iždo fondo apskaitos duomenis ir teikti juos Iždo fondo apskaitai tvarkyti, detalizuoti biudžeto projekto informaciją, tikslinti skirtus valstybės asignavimus per einamuosius metus, teikti duomenis apie skirtų valstybės asignavimų panaudojimą ir FABIS viešojo sektoriaus subjektų (toliau – VSS) apskaitai tvarkyti, vadovaujantis VSAFAS. VBAMS įstaigų DB pakeitimų versijos ir pataisos yra išleidžiamos su požymiu „TW“.

8.3. Iždo archyvinė DB: Iždo archyvinė DB veikia MS Dynamics NAV2017 aplinkoje. Iždo archyvinė DB yra skirta saugoti Valstybės iždo mokėjimų ir apskaitos ir Valstybės biudžeto posistemiuose sukauptus duomenis, esančius VBAMS iždo DB. Nurodytų VBAMS posistemių duomenys pasibaigus darbo dienai, nukopijuojami į Iždo archyvinę DB. Iždo archyvinės DB ir VBAMS iždo DB funkcinių galimybių objektai yra vienodi.

9. Valstybės iždo mokėjimų ir apskaitos ir Valstybės biudžeto posistemių atitinkamos funkcinės galimybės įgyvendintos Iždo organizaciniame lygyje, esančiame VBAMS iždo DB, ir ministerijų (MIN), biudžetinių organizacijų (BO) ir asignavimų valdytojų (AV) organizaciniuose lygiuose, esančiuose VBAMS įstaigų DB.

10. FABIS yra standartizuotas VSS finansinei apskaitai tvarkyti skirtas sprendimas. FABIS naudoja apie 500 VSS.

11. Duomenų perdavimas į VBAMS iždo DB ar VBAMS įstaigų DB, duomenų gavimas iš VBAMS iždo DB ar VBAMS įstaigų DB realizuotas naudojant žiniatinklio tarnybas (Web Service, WS). WS pagalba yra realizuotos ir sąsajos su kitomis informacinėmis sistemomis.

12. VBAMS priežiūros ir plėtros paslaugos, kurios apima Techninės specifikacijos 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 ir 2.6 papunkčiuose nurodytus VBAMS posistemius, teikiamos centralizuotai.

13. Sprendimus dėl VBAMS priežiūros ir plėtros įgyvendinimo priima Užsakovas.

14. Įstaigų DB (MIN, BO, AV DB) įgyvendintas VBAMS funkcines galimybes aprašantys vadovai ir kita informacija yra paskelbta tinklalapyje https://finmin.lrv.lt/lt/paslaugos/valstybes-biudzeto-apskaitos-ir-mokejimu-sistema-vbams/. Galimybė susipažinti su VBAMS iždo DB įgyvendintas VBAMS funkcines galimybes aprašančiais dokumentais ar kita susijusia informacija VBAMS, veikiančios MS Dynamics NAV2017 platformoje, migravimo į MS Dynamics 365 aukščiausią versiją (arba lygiavertę) paslaugų viešojo pirkimo dalyviams gali būti sudaryta viešojo pirkimo vykdymo metu, atvykus į Finansų ministeriją, Lukiškių g. 2, Vilnius, iki pasiūlymų pateikimo termino, Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis pateikus prašymą.

15. Numatoma, jog pakeitimai VBAMS, kurie būtų atliekami pagal galiojančią VBAMS priežiūros ir plėtros paslaugų sutartį, būtų atliekami apie tai informuojant VBAMS, veikiančios MS Dynamics NAV2017 platformoje, migravimo į MS Dynamics 365 aukščiausią versiją (arba lygiavertę) paslaugų teikėją (toliau – Paslaugų teikėjas).

16. Užsakovo turima VBAMS, veikiančios MS Dynamics NAV2017 platformoje, pasirengimo migravimui į MS Dynamics 365 aukščiausią versiją apimtis:

16.1. Programinio kodo konvertavimas iš C/AL į AL. Programinio kodo konvertavimas atliktas vadovaujantis MS Dynamics BC 24 platformos gamintojo migravimo proceso gairėmis, pateiktomis oficialiame gamintojo puslapyje https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-txt2al-tool#using-the-txt2al-conversion-tool, https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/upgrade/devenv-code-conversion.

16.2. Lentelių ir laukų su lietuviškais pavadinimais vertimas į angliškus pavadinimus.

16.3. Lentelių plėtinių ir lentelių plėtinių laukų antraščių sutvarkymas, t. y. suteikti pavadinimai anglų kalba bei parengti vertimai į lietuvių kalbą.

16.4. Programinio kodo kintamųjų apsaugos lygio klaidų (AL0161) taisymas, t. y. funkcinė galimybė, pritaikyta MS Dynamics BC 24 platformai sukuriant naujus plėtinius "Treasury VBAMS" app, nekeičiant MS Dynamics BC 24 platformos bazinės programos (angl. Base App), ir pritaikyta debesų kompiuterijai (angl. Implemented code is cloud-optimized).

16.5. Klaidingų atributų ir požymių sutvarkymas. Vadovaujantis Microsoft Business Central AL statinių kodo analizės įrankių reikalavimais (https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-using-code-analysis-tool#code-analyzers) bei gerosiomis programinio kodo praktikomis, užtikrinta kad:

16.5.1. visi laukai turi nustatytą 'DataClassification' parametrą;

16.5.2. visi puslapių laukai ir veiksmai turi nustatytą 'ApplicationArea' parametrą;

16.5.3. plėtiniuose panaudoti afiksai: procedūroms, laukų pavadinimams, veiksmų pavadinimams;

16.5.4. objektai ir laukai yra nustatytame ID intervale, kurį nusako kliento licenzija, pernumeruoti visi laukai ir objektai pagal naujai priskirtą ID intervalą;

16.5.5. visi kintamieji ir parametrai turi nurodytą sufiksą, kuris indikuoja objekto tipą arba pavadinimą;

16.5.6. laikini (Temp) kintamieji privalo turėti prefiksą 'Temp';

16.5.7. tekstinės konstantos turi vieną iš patvirtintų sufiksų: Msg, Tok, Err, Qst, Lbl, Txt;

16.5.8. tekstiniai parametrai turi užpildytus visus vietos žymeklius (%1, %2...);

16.5.9. programiniame kode nėra nenaudojamų kintamųjų;

16.5.10. nenaudojami identiški parametrai, lokalių ir globalių kintamųjų pavadinimai;

16.5.11. jeigu nurodytas 'ApplicationArea' yra 'All', nėra nurodytų kitų šio parametro variantų;

16.5.12. jeigu nurodytas 'ApplicationArea' yra 'Basic', kartu nurodyta ir 'Suite' reikšmė;

16.5.13. vietiniai lokalūs kintamieji nėra pavadinti identiškai kaip laukai, metodai ar veiksmai;

16.5.14. vietiniai metodai nėra pavadinti identiškai, kaip laukai ar veiksmai;

16.5.15. vietiniai globalūs kintamieji nėra pavadinti identiškai, kaip laukai, metodai ar veiksmai;

16.5.16. veiksmai turi 'Image' parametrą;

16.5.17. puslapiams ir ataskaitoms nurodyti 'UsageCategory' ir 'ApplicationArea' požymiai, kad jie būtų randami per paiešką;

16.5.18. visi laukai turi užpildytą 'Tooltip' požymį. Šis požymis turi vertimą;

16.5.19. 'Option' tipo laukai turi užpildytą 'OptionCaption' požymį. Šis požymis turi vertimą.

16.6. Lentelių raktų ir laukų dublikatų sutvarkymas, t. y. Iždo organizacinio lygio funkcinių galimybių iškėlimas į plėtinius, kur lentelių plėtinių raktai pritaikyti MS Dynamics BC 24 platformai.

16.7. Kodinių struktūrų sutvarkymas, t. y. Iždo organizacinio lygio kodiniuose esančio programinio kodo iškėlimas į plėtinį "Treasury VBAMS" ir pritaikymas bei suderinimas su MS Dynamics BC 24 platformos bazinėje programoje (angl. Base App) esančia programinio kodo struktūra.

16.8. TempBlob funkcinės galimybės perprogramavimas, t. y. perdarytos laikinų bylų saugojimo apdorojimo funkcijos.

16.9. Failų apdorojimo kodinio „File Management“ sutvarkymas, t. y. Iždo organizacinio lygio funkcinių galimybių bylų apdorojimo perdarymas panaudojant MS Dynamics BC 24 platformos technines galimybes bei gamintojo teikiamas rekomendacijas, sukuriant galimybę bylas atsisiųsti į naršyklę arba pasirinkti iš naršyklei prieinamų lokalaus kompiuterio resursų.

16.10. Dimensijų valdymo centrinio kodinio „Dimension Management“ perkėlimas ir perprogramavimas.

16.11. DotNet Bibliotekų sutvarkymas, t. y. naudojamų bibliotekų logikos perkėlimas į AL programavimo kalbą ir galimybė bibliotekų funkcijas pakeisti analogiškais sprendiniais.

16.12. Tinklo tarnybų iš SOAP technologijos perdarymas į API v2.0.

16.13. Naujos autentifikacijos OAuth metodų pritaikymas VBAMS iždo DB WS.

16.14. XML duomenlaidžių pakeitimas į API v2.0.

16.15. Programinio kodo sutvarkymas Iždo organizacinio lygio funkcinėse srityse „VBAMS Bendra“ ir „Nustatymų įmonė“.

II. PERKAMOS PASLAUGOS

17. Perkamos paslaugos apima:

17.1. VBAMS, veikiančios MS Dynamics NAV2017 platformoje, migravimą į MS Dynamics 365 aukščiausią versiją (toliau – Paslaugos), t. y.:

17.1.1. Iždo organizacinio lygio:

17.1.1.1. atnaujinimą;

17.1.1.2. plėtrą;

17.1.1.3. atnaujinimo ir plėtros priežiūrą (garantinę priežiūrą).

17.1.2. licencijos, užtikrinančios MS Dynamics BC vertimą į Lietuvos rinkai pritaikytą (lietuvių) kalbą, pateikimą;

17.1.3. priežiūrą (garantinę priežiūrą).

17.2. arba lygiavertes VBAMS, veikiančios MS Dynamics NAV2017 platformoje ir Užsakovo turimos Techninės specifikacijos 16 punkte nurodytos VBAMS, veikiančios MS Dynamics NAV2017 platformoje, pasirengimo migravimui į MS Dynamics 365 aukščiausią versiją apimties, užtikrinus Techninės specifikacijos 17.1 papunktyje nustatytas sąlygas, ir suderinamas su VBAMS, veikiančios MS Dynamics 365 Business Central April‘19 Release (ir MS Dynamics 365 aukščiausios versijos, jeigu paslaugų teikimo metu tokia versija būtų užtikrinta) platformoje, funkcines galimybes ir jomis užtikrintus procesus turinčio naujo sprendimo su duomenų perkėlimu sukūrimą, diegimą ir infrastruktūros veikimo VDC užtikrinimą, įskaitant:

17.2.1. licencijų, jeigu jos taikomos, ir jų palaikymo 3 metams pateikimą;

17.2.2. realizuotų sąsajų (vidinių ir išorinių) palaikymą;

17.2.3. realizuotų analizės įrankių ir ataskaitų palaikymą;

17.2.4. ypatingos svarbos sistemai keliamus saugos reikalavimus nustatytus Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymuose ir Užsakovo saugos dokumentuose, pateiktuose https://finmin.lrv.lt/lt/paslaugos/ministerijos-is-saugos-dokumentai/;

17.2.5. nemažesnio nei šiuo metu yra VBAMS vartotojų skaičiaus (200) palaikymą ir galimybę plėsti naudotojų skaičių;

17.2.6. naudotojų parengimo dirbti (naudotojų vadovų pateikimo ir naudotojų mokymų vedimo ne didesnėse nei 20 naudotojų grupėse ne mažiau negu 40 val. apimties kiekvienai grupei).

17.2.7. priežiūrą (garantinę priežiūrą).

18. Iždo organizacinio lygio, kurio funkcinės galimybės veikia maksimaliai išnaudojant MS Dynamics 365 aukščiausios versijos gamintojo standartines funkcines galimybes (Paslaugų teikėjui pagrindus plėtinių (angl. Add-on) naudojimo būtinumą Iždo organizacinio lygio funkcinėms galimybėms įgyvendinti ir Užsakovui patvirtinus plėtinių įgyvendinimo apimtį) (arba lygiaverčio), atnaujinimo sąlygos:

18.1. Programinio kodo sutvarkymas funkcinėse srityse:

18.1.1. VBAMS Mokėjimai;

18.1.2. VBAMS Apskaita;

18.1.3. VBAMS Biudžeto projektas;

18.1.4. VBAMS Biudžetai;

18.1.5. VBAMS duomenys;

18.1.6. FVIS Didžioji knyga;

18.1.7. FVIS Gautinos sumos;

18.1.8. FVIS Mokėtinos sumos;

18.1.9. FVIS Pinigų valdymas;

18.1.10. FVIS LB ir VIKSVA išrašas;

18.1.11. FVIS Mokesčiai, įmokos ir kitos pajamos;

18.1.12. FVIS Lėšų poreikis;

18.1.13. VBAMS Importas – Eksportas;

18.1.14. VIKSVA apskaitos duomenys.

18.2. VBAMS sąsajų informacijos atidavimui į Iždo archyvinę DB ir apskaitos duomenų, detalių operacijų gavimo iš VIKSVA, programinio kodo perdarymas panaudojant REST API (API v2) technologiją, autorizacijai panaudojant OAuth autorizacijos mechanizmą ir funkcionalumo pritaikymą Microsoft Universal Code (arba lygiaverčiam) iniciatyvos reikalavimams.

18.3. VBAMS ir VIKSVA Gateway kanalu, VBAMS ir Strateginio valdymo informacinės sistemos (toliau – SVIS), VBAMS ir Lietuvos Banko valiutos kursų sąsajų funkcinių galimybių pritaikymas Microsoft Universal Code (arba lygiaverčiam) iniciatyvos reikalavimams.

18.4. VBAMS ir VIKSVA, SVIS sąsajų techninio aprašymo (specifikacijos) naujinimas.

18.5. VBAMS funkcinėse srityse esančių funkcinių galimybių vidinio testavimo ataskaitų su testavimo scenarijais ir funkcinių galimybių esmės aprašymais arba nuorodos į VBAMS NAV2017 naudotojo vadovo skyrių, kuriame aprašytas testuojamas funkcionalumas, pateikimas.

18.6. Užsakovo darbuotojų, testuojančių atnaujinto Iždo organizacinio lygio funkcines galimybes, konsultavimas.

18.7. Reikalingų Iždo organizacinio lygio VBAMS naudotojų vaidmenų sukūrimą, vaidmenų turinio suderinimą, aprašymą ir pateikimą. Esamų VBAMS naudotojų vaidmenų sąrašas pateikiamas Techninės specifikacijos 1 priede.

18.8. Įstaigų organizacinį lygio Įstaigų DB, kuri veikia MS Dynamics 365 Business Central April‘19 Release aplinkoje, funkcionalumų pokyčių dėl Iždo organizacinio lygio funkcionalumų modifikacijų, pritaikant ir suderinant su MS Dynamics 365 aukščiausios versijos (ar lygiavertės) techninėmis galimybėmis bei Microsoft (arba lygiavertės) teikiamomis rekomendacijomis, realizavimas.

18.9. Iždo organizacinio lygio veikimo perkėlimas į aukščiausią Iždo organizacinio lygio bandomosios eksploatacijos pradžios datai esančią MS Dynamics (arba lygiavertę) versiją.

18.10. VBAMS duomenų migravimas:

18.10.1. VBAMS nemigruojamų duomenų sąrašo parengimas ir suderinimas su Užsakovu;

18.10.2. VBAMS duomenų sutraukimo/performavimo dėl pasikeitusių duomenų struktūrų taisyklių sąrašo parengimas ir suderinimas su Užsakovu;

18.10.3. VBAMS duomenų migravimo įrankių sąrašo parengimas, suderinimas su Užsakovu, įrankių paruošimas taikyti;

18.10.4. VBAMS duomenų migravimo įrankių naudojimo instrukcijos parengimas;

18.10.5. Nustatymų ir jų pakeitimų, kurie bus reikalingi po Iždo organizacinio lygio funkcinių galimybių migravimo į MS Dynamics 365 aukščiausią versiją, aprašymo, automatinės funkcijos, atliksiančios nustatymų pakeitimus, parengimas ir pateikimas;

18.10.6. Užsakovo darbuotojų, atliekančių VBAMS duomenų migravimą, konsultavimas;

18.10.7. Migruotų VBAMS duomenų trūkumų šalinimas.

18.11. Funkcinių galimybių modifikavimas:

18.11.1. Techninės specifikacijos 3 priede pateiktų reikalavimų (toliau – Reikalavimai), įgyvendinimo detalizavimas (VBAMS Iždo organizacinio lygio funkcinių galimybių projektavimo sąlygų aprašymas (toliau – Detalusis projektavimo dokumentas). Kartu su Reikalavimais nurodomi duomenys, požymiai, kriterijai, parametrai, taisyklės, kontrolės, ryšiai, klasifikatoriai, tipai ir grupės ar jų duomenų detalizavimas nėra baigtiniai, teikiami, kaip pavyzdiniai ir turi būti detalizuoti Detaliajame projektavimo dokumente;

18.11.2. Reikalavimų įgyvendinimo projektavimo sąlygoms išsiaiškinti ir detalizuoti reikalingų susitikimų su Užsakovu organizavimas. Užsakovas, esant poreikiui, turi išaiškinti Reikalavimų poreikį Paslaugų teikėjui;

18.11.3. Realizuojamų Reikalavimų ergonomikos įvertinimas pagal gerąsias ergonomikos praktikas;

18.11.4. Detaliojo projektavimo dokumento parengimas ir suderinimas su Užsakovu. Detalusis projektavimo dokumentas turi apimti, bet neapsiriboti:

18.11.4.1 Duomenų įvedimo langų/formų ir jose esančių laukų trumpą saugomos informacijos aprašymą (paskirtį);

18.11.4.2. Duomenų įvedimo metu vykdomos kontrolės aprašymą;

18.11.4.3. Duomenų įvedimo languose/formose planuojamų funkcijų aprašymą;

18.11.4.4. Duomenų peržiūros langų/formų ir jose esančių laukų trumpą saugomos informacijos aprašymą (paskirtį);

18.11.4.5. Duomenų peržiūros languose/formose planuojamų funkcijų aprašymą;

18.11.4.6. Saugomos informacijos duomenų struktūrų aprašymą;

18.11.4.7. Duomenų apsikeitimo sąsajų, taikant naujas technologijas, tarp VBAMS posistemių funkcionalumo įgyvendinimo aprašymą;

18.11.4.8. Duomenų apsikeitimo sąsajų, taikant naujas technologijas, su išorinėmis sistemomis funkcionalumo įgyvendinimo aprašymą;

18.11.4.9. Galimybės pritaikyti Duomenų apsikeitimo sąsają, taikant naujas technologijas, su išorine sistema, kaip universalią sąsają su kitomis išorinėmis sistemomis aprašymą;

18.11.4.10. Taikomų kontrolių importuojamiems duomenims aprašymą;

18.11.4.11. Importuotų duomenų apdorojimo ir išsaugojimo proceso aprašymą;

18.11.4.12. Migruojamų duomenų struktūrų atitikmens MS Dynamics NAV2017 naudojamoms duomenų struktūroms aprašymą;

18.11.4.13. Migruojamų duomenų struktūrų pokyčio taisyklių aprašymą.

18.11.5. Reikalavimų pagal Detalųjį projektavimo dokumentą įgyvendinimas;

18.11.6. pagal Detalųjį projektavimo dokumentą įgyvendintų Reikalavimų (funkcinių galimybių) vidinio testavimo ataskaitų su testavimo scenarijais ir trumpais funkcionalumo aprašymais arba instrukcijomis pateikimas;

18.11.7. dalyvavimas Užsakovui testuojant pagal Detalųjį projektavimo dokumentą įgyvendintus Reikalavimus (funkcines galimybes) ir Užsakovo konsultavimas testavimo metu (įskaitant konsultacijas dėl pasirengimo testavimui), esant poreikiui;

18.11.8. trūkumų šalinimas, jeigu Paslaugų teikėjo parengtame Detaliajame projektavimo dokumente Reikalavimų įgyvendinimas bus nepakankamai detalizuotas, bus vartojamos su Užsakovu nesuderintos sąvokos ar sutrumpinimai, kurie skirsis nuo Užsakovo supratimo ir tai lems neteisingą ar nepilną Reikalavimų įgyvendinimą (funkcinių galimybių veikimą).

18.12. Iždo organizacinio lygio veikimo perkėlimas į bandomosios eksploatacijos pradžios datai esančią aukščiausią MS Dynamics 365 (arba lygiavertę) versiją, įskaitant aktualaus Iždo organizacinio lygio programinio kodo (prieigos prie pradinio kodo priemonių) pateikimą Užsakovui.

18.13. bandomoji eksploatacija (ne trumpesnė negu 1 mėnuo):

18.13.1. Įvedimo į eksploataciją plano parengimas. Įvedimo į eksploataciją planas turi apimti, bet neapsiriboti:

18.13.1.1. Pasirengimo bandomajai eksploatacijai aprašymą;

18.13.1.2. Papildomų sąlygų bandomosios eksploatacijos pradžiai ir pabaigai fiksuoti aprašymą;

18.13.1.3. Bandomosios eksploatacijos eigos aprašymą (trukmė, detalus veiksmų planas, klaidų / trūkumų registravimo, taisymo procedūros, bandomosios eksploatacijos dalyvių atsakomybės);

18.13.1.4. Reikalingų išteklių aprašymą;

18.13.2. Nustatymų dokumento parengimas. Dokumentas turės būti pakoreguotas atsiradus pakeitimams po testavimo ir / arba bandomosios eksploatacijos. Nustatymų dokumentas turi apimti, bet neapsiriboti:

18.13.2.1. Konfigūracinių elementų aprašymą;

18.13.2.2. Parametrų (taisyklių, nustatymų) apibrėžimą (aprašymą);

18.13.2.3. Pakeitimų tvarkos (taisyklių ir apribojimų) aprašymą;

18.13.3 Paslaugų teikėjo pagalbos VBAMS naudotojams jų darbo vietoje taisyklių, atsižvelgiant į Techninės specifikacijos 18.13.6 papunktyje nustatytas sąlygas, bet tuo neapsiribojant, parengimą ir suderinimą su Užsakovu iki bandomosios eksploatacijos pradžios;

18.13.4. Paslaugų teikėjo konsultacijų Užsakovo darbuotojams, rengiantiems VBAMS gamybinę aplinką (įskaitant aplinką bandomajai eksploatacijai), teikimas;

18.13.5. Bandomosios eksploatacijos metu fiksuotų trūkumų, užregistruotų Paslaugų teikėjo pateiktoje trūkumų / klaidų registravimo informacinėje sistemoje ar įrankyje (toliau – IS), jeigu Užsakovas Paslaugų teikimo metu nepateikia savo IS bandomosios eksploatacijos metu fiksuotiems trūkumams / klaidoms registruoti, šalinimas pagal suderintą klaidų šalinimo grafiką;

18.13.6. Bandomosios eksploatacijos metu VBAMS naudotojai bandys ir realiai naudos Iždo organizacinio lygio funkcines galimybes tokiomis sąlygomis, kurios atitiks realias Iždo organizacinio lygio eksploatavimo sąlygas. Bandomosios eksploatacijos metu Paslaugų teikėjas turės teikti pagalbą VBAMS naudotojams nuotoliniu būdu. Paslaugų teikėjas turės paskirti bent vieną konsultantą teikti pagalbą VBAMS naudotojams jų darbo vietoje, t. y., Užsakovo patalpose, esant Užsakovo poreikiui.

18.14. VBAMS (Konsoliduotojo biudžeto duomenų surinkimo funkcinių galimybių) naudotojų instruktavimas (4 val. mokymai ne daugiau kaip 200 VBAMS naudotojų: 2–3 VBAMS naudotojai iš kiekvieno Konsoliduotąjį biudžeto duomenų surinkimo modulį naudojančio VSS, ne didesnėse, kaip 50 VBAMS naudotojų grupėse pagal Užsakovo pateiktą VBAMS naudotojų sąrašą):

18.14.1. Instruktavimo grafiko, kuriame turi būti nurodoma, kuris konkretus VBAMS naudotojas, kurioje instruktavimo sesijoje dalyvauja bei nurodomi visų instruktavimo sesijų tikslūs grafikai (data, laikas), lektorius, parengimas;

18.14.2. Prisijungimo prie Užsakovo skirto instruktavimo įrankio, instrukcijos, kurioje turi būti nurodoma informacija kaip dalyviui prisijungti prie konkrečios mokymų sesijos, mokymų aplinkos bei pateikiami aktualūs prisijungimui duomenys, nuorodos, parengimas;

18.14.3. Instruktavimo dalyvių, dalyvavusių instruktavime, sąrašo parengimas ir pateikimas Užsakovui.

18.15. Iždo organizaciniam lygiui priklausančių posistemių techninio aprašymo (specifikacijos) parengimas, įskaitant pakeitimus (papildymus), atsižvelgiant į Iždo organizacinio lygio atnaujinimo etapiškumą ir plėtrą.

19. Iždo organizacinio lygio, kurio funkcinės galimybės veikia maksimaliai išnaudojant MS Dynamics 365 aukščiausios versijos gamintojo standartines funkcines galimybes (Paslaugų teikėjui pagrindus plėtinių (angl. Add-on) naudojimo būtinumą Iždo organizacinio lygio funkcinėms galimybėms įgyvendinti ir Užsakovui patvirtinus plėtinių įgyvendinimo apimtį) (arba lygiaverčio), plėtra (kurios apimtis (skaičiuojant darbo valandomis) būtų ne didesnė negu 2000 valandų per Paslaugų sutarties vykdymo laikotarpį ir užtikrinama, esant poreikiui, pagal Užsakovo pateiktus Plėtros paslaugų teikimo užsakymus. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso valandų skaičiaus):

19.1. papildomų poreikių (su Techninėje specifikacijoje nenumatytais, papildomai kilusiais naudotojų poreikiais, ir kitomis plėtros užduotimis (įskaitant papildomų ataskaitų parengimą ar realizuotų ataskaitų pakeitimų įgyvendinimą, papildomų sąsajų sukūrimą) užtikrinimas:

19.1.1. papildomų poreikių įgyvendinimo detalizavimas (kiekvienu atskiru atveju prieš pradedant Plėtros paslaugų teikimo užsakymo įgyvendinimą, Paslaugų teikėjas turės atlikti poreikio tinkamo realizavimo detalią analizę ir su Užsakovu suderinti planuojamų atlikti papildomų modifikavimų realizavimo aprašymą, pateikiant laiko sąnaudų pagrindimą bei įgyvendinimo trukmę, atsižvelgiant į Užsakovo lūkesčius dėl papildomų poreikių įgyvendinimo terminų) ir  Detaliojo projektavimo dokumento papildymas;

19.1.2. papildomų poreikių įgyvendinimo sąlygoms išsiaiškinti ir detalizuoti reikalingų susitikimų su Užsakovu organizavimas;

19.1.3. papildomų poreikių pagal Detalųjį projektavimo dokumentą įgyvendinimas;

19.1.4. pagal Detalųjį projektavimo dokumentą įgyvendintų papildomų poreikių (funkcinių galimybių) vidinio testavimo ataskaitų su testavimo scenarijais ir trumpais funkcionalumo aprašymais arba instrukcijomis pateikimas;

19.1.5. dalyvavimas Užsakovui testuojant pagal Detalųjį projektavimo dokumentą įgyvendintų papildomus poreikius (funkcines galimybes) ir Užsakovo konsultavimas testavimo metu (įskaitant konsultacijas dėl pasirengimo testavimui), esant poreikiui;

19.1.6. trūkumų šalinimas, jeigu Paslaugų teikėjo parengtame Detaliajame projektavimo dokumente papildomų poreikių įgyvendinimas bus nepakankamai detalizuotas, bus vartojamos su Užsakovu nesuderintos sąvokos ar sutrumpinimai, kurie skirsis nuo Užsakovo supratimo ir tai lems neteisingą ar nepilną papildomų poreikių įgyvendinimą (funkcinių galimybių veikimą);

19.1.7. Iždo organizacinio lygio programinio kodo (prieigos prie pradinio kodo priemonių) aktualizavimas ir pateikimas Užsakovui, jeigu papildomi poreikiai įgyvendinti po bandomosios eksploatacijos pradžios datos.

19.2. VBAMS naudotojų pagal Užsakovo užsakyme nurodytą sąrašą instruktavimas / konsultavimas.

20. Iždo organizacinio lygio atnaujinimo ir plėtros priežiūrą (garantinę priežiūrą) Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti 12 mėnesių nuo Paslaugų sutarties pabaigos datos:

20.1. Spręsdamas su Iždo organizacinio lygio atnaujinimu ir plėtra susijusias klaidas ar trūkumus Užsakovo registruotus Paslaugų teikėjo pateiktoje trūkumų / klaidų registravimo IS, jeigu Užsakovas nepateikia savo IS garantinės priežiūros metu fiksuotiems trūkumams / klaidoms registruoti Techninės specifikacijos VI skyriuje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

20.2. Ne vėliau, kaip paskutinę Iždo organizacinio lygio atnaujinimo ir plėtros garantinės priežiūros dieną pateikdamas aktualų Iždo organizacinio lygio programinį kodą ir (arba) prieigos prie pradinio kodo priemones.

- 21. Licencija, užtikrinanti MS Dynamics BC vertimą į Lietuvos rinkai pritaikytą (lietuvių) kalbą, turi būti pateikta iki migruoto Iždo organizacinio lygio atnaujinimo metu reikalingo atlikti testavimo pradžios datos.

- III. PASLAUGŲ TEIKIMO ETAPAI, VEIKLOS IR ĮGYVENDINIMO TERMINAI

- 22. Paslaugų teikimo etapai, veiklos ir jų atlikimo terminai pateikiami lentelėje „VBAMS, veikiančios MS Dynamics NAV2017 platformoje, migravimo į MS Dynamics 365 aukščiausią versiją (arba lygiavertę), paslaugų teikimo etapai, veiklos ir terminai“.

Lentelė.  VBAMS, veikiančios MS Dynamics NAV2017 platformoje, migravimo į MS Dynamics 365 aukščiausią versiją (arba lygiavertę), paslaugų teikimo etapai, veiklos ir terminai.

| Nr. | Etapai ir veiklos | Etapo įgyvendinimo terminai |
| --- | --- | --- |
| 22.1. 22.1.1. 22.1.2. 22.1.3. 22.1.4. 22.1.5. 22.1.6. | 1 etapas: Iždo organizacinio lygio atnaujinimas, atsižvelgiant į Techninės specifikacijos 18 punkto sąlygas, išskyrus Techninės specifikacijos 18.12–18.15 papunkčius, ir Techninės specifikacijos 3 priede nurodytas Konsoliduotojo biudžeto duomenų surinkimo funkcines galimybes, ir Išteklių fondo planavimo funkcines galimybes: Detaliojo projektavimo dokumento parengimas. Konfigūravimas (programavimas). Testavimas. Duomenų migravimas. Licencijos, užtikrinančios MS Dynamics BC vertimą į Lietuvos rinkai pritaikytą (lietuvių) kalbą, pateikimas. arba, TS 17.2 papunktyje nurodytu atveju 1–4 etapams užtikrinti reikalingų licencijų pateikimas. Pasiruošimas Iždo organizacinio lygio paleidimui (Techninės specifikacijos 18.12-18.13.4 papunkčiai). | Iki 10 mėn., bet ne vėliau kaip 2026 m. lapkričio 3 d. (pradžia skaičiuojama nuo Paslaugų sutarties įsigaliojimo dienos). |
| 22.2. 22.3. | 2 etapas: Iždo organizacinio lygio bandomoji eksploatacija, atsižvelgiant į Techninės specifikacijos 18.13.5, 18.13.6 papunkčiuose nurodytas sąlygas. Iždo organizaciniam lygiui priklausančių posistemių techninio aprašymo (specifikacijos) parengimas, numatytas Techninės specifikacijos 18.15 papunktyje. | Iki 2 mėn. (pradžia skaičiuojama nuo 1 etapo įgyvendinimo dienos). Bandomoji eksploatacija baigiama, kai yra įsitikinama, kad Iždo organizacinis lygis funkcionuoja tinkamai, t. y. nėra aptinkama jokių kritinių klaidų, o kitų klaidų taisymas yra suderintas su Užsakovu ir yra patvirtintas Iždo organizaciniam lygiui priklausančių posistemių priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas, kuriame patvirtinama, kad VBAMS, veikusios MS Dynamics NAV2017 platformoje, migravimas į MS Dynamics 365 aukščiausią versiją, nurodant konkrečią versiją (arba lygiavertę) yra atliktas ir Iždo organizaciniam lygiui priklausantys posistemiai yra tinkami eksploatuoti. |
| 22.4. 22.4.1. 22.4.2. 22.4.3. 22.4.4. 22.4.5. 22.4.6. 22.5. | 3 etapas: Iždo organizaciniam lygiui priklausančių Konsoliduotojo biudžeto duomenų surinkimo funkcinių galimybių įgyvendinimo: Detaliojo projektavimo dokumento parengimas. Konfigūravimas (programavimas). Testavimas. Duomenų migravimas. VBAMS (Konsoliduotojo biudžeto duomenų surinkimo funkcinių galimybių) naudotojų instruktavimas, atsižvelgiant į Techninės specifikacijos 18.14 papunktyje nurodytas sąlygas. Pasiruošimas Iždo organizaciniam lygiui priklausančių Konsoliduotojo biudžeto duomenų surinkimo funkcinių galimybių paleidimui. Iždo organizaciniam lygiui priklausančių posistemių techninio aprašymo (specifikacijos) pakeitimas (papildymas), numatytas Techninės specifikacijos 18.15 papunktyje. | Iki 14 mėn., bet ne vėliau kaip 2027 m. kovo 1 d. (pradžia skaičiuojama nuo Paslaugų sutarties įsigaliojimo dienos). |
| 22.6. 22.6.1. 22.6.2. 22.6.3. 22.6.4. 22.7. | 4 etapas: VBAMS Iždo organizaciniam lygiui priklausančių Išteklių fondo planavimo funkcinių galimybių įgyvendinimo: Detaliojo projektavimo dokumento parengimas. Konfigūravimas (programavimas). Testavimas. Pasiruošimas VBAMS Iždo organizaciniam lygiui priklausančių Išteklių fondo planavimo funkcinių galimybių paleidimui. VBAMS Iždo organizaciniam lygiui priklausančių posistemių techninio aprašymo (specifikacijos) pakeitimas (papildymas), numatytas Techninės specifikacijos 18.15 papunktyje. | Iki 16 mėn., bet ne vėliau kaip 2027 m. birželio 1 d. (pradžia skaičiuojama nuo Paslaugų sutarties įsigaliojimo dienos). |
| 22.8. | 5 etapas: VBAMS Iždo organizacinio lygio plėtra. | Iki 24 mėn. (pradžia skaičiuojama nuo Paslaugų sutarties įsigaliojimo dienos). |

- IV. Reikalavimai paslaugų teikimui

23. VBAMS, veikusios MS Dynamics NAV2017 platformoje, po migravimo į MS Dynamics 365 aukščiausią versiją (arba lygiavertę) funkcinės galimybės turi užtikrinti ne prastesnę greitaveiką ir saugą nei esanti iki migravimo. Po VBAMS migravimo į MS Dynamics 365 aukščiausią versiją (arba lygiavertę) Iždo organizacinio lygio sauga turi atitikti reikalavimus, taikomus ypatingos svarbos valstybės informaciniams ištekliams.

24. Turi būti įvertinta duomenų apsikeitimo tarp VBAM iždo DB ir Įstaigų DB rizika, kai duomenų bazės veikia skirtingose MS Dynamics platformų versijose (arba lygiavertėse) ir užtikrintas tinkamas veikimas.

25. Turi būti įvertinta VBAMS duomenų apsikeitimo su išorinėmis sistemomis rizika. Turi būti užtikrintas visų iki VBAMS migravimo į MS Dynamics 365 aukščiausią versiją (arba lygiavertę) buvusių VBAMS duomenų apsikeitimo su išorinėmis sistemomis nepertraukiamas veikimas, išskyrus atvejus, kai Užsakovas nurodytų kitaip dėl duomenų apsikeitimo poreikio nebuvimo dėl pasikeitusių teisės aktų ar kitų reikšmingų aplinkybių, kurios Užsakovui nebuvo žinomos paslaugų įsigijimo metu.

26. Paslaugos, nurodytos 19 punkte, turi būti teikiamos Paslaugų teikėjui iš Užsakovo gavus Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos plėtros paslaugų (toliau – Plėtros paslaugos) teikimo užsakymą (toliau – Plėtros paslaugų teikimo užsakymas) pagal Techninės specifikacijos 2 priede nustatytą formą ir su Užsakovu suderinus Plėtros paslaugų teikimo apimtį ir terminus.

27. Teikiant Plėtros paslaugas pagal Plėtros paslaugų teikimo užsakymą turi būti atlikta VBAMS pakeitimų įgyvendinimo poreikių analizė, rizikingumo ir poveikio VBAMS veikimui įvertinimas, pagal atliktą poreikių analizę turi būti parengtas funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų aprašymas, turi būti atliktas funkcinių galimybių sričių (modulių) ir (arba) VBAMS posistemių sąsajos testavimas.

28. Paslaugų teikėjas turi detalizuoti ir su Užsakovu suderinti Plėtros paslaugų pagal Plėtros paslaugų teikimo užsakymą įgyvendinimo aprašymą, pateikiant laiko sąnaudų pagrindimą bei įgyvendinimo terminą per Užsakovo prašomą Plėtros paslaugų teikimo užsakyme nurodytą laikotarpį.

29. Plėtros paslaugų teikimo užsakymai įgyvendinami vadovaujantis šiais Plėtros paslaugų teikimo principais:

29.1. Užsakovas, teikdamas Plėtros paslaugų teikimo užsakymą dėl Techninės specifikacijos 19 punkte numatytų Plėtros paslaugų, Plėtros paslaugų teikimo užsakymo srityje „Aktuali užsakymo suderinimo data“ nurodo terminą iki kada turėtų būti gautas užsakymo realizavimo aprašymas (projektavimo dokumentas), o Plėtros paslaugų teikimo užsakymo srityje „Aktuali užsakymo realizavimo data“, – nurodo datą iki kada Paslaugų teikėjas turi realizuoti užsakymą.

29.2. Paslaugų teikėjas kartu su realizuotu užsakymu, susijusiu su VBAMS modifikavimo veiklomis, turi pateikti ir realizuoto užsakymo vidinio testavimo rezultatus, įskaitant testavimo scenarijus;

29.3. Paslaugų teikėjas pateikia realizuoja užsakymus iki Plėtros paslaugų teikimo užsakymo srityje „Aktualus atlikimo terminas“ nurodytos datos (įskaitytinai).

29.4. Užsakovo atliekamo Paslaugų teikėjo realizuoto užsakymo testavimo ar vertinamo metu pastebėtų trūkumų pašalinimo terminas turi būti ne ilgesnis kaip 3 darbo dienos (kritinių klaidų atveju – nedelsiant).

29.5. Užsakovas dėl objektyvių priežasčių gali (tačiau neprivalo) nustatyti ilgesnius atitinkamo užsakymo ar jo dalies realizavimo terminus.

29.6. Plėtros paslaugų teikimo užsakymo Užsakovo dalyje aprašoma užsakymo esmė:

29.6.1. papildomas VBAMS funkcinės galimybės, ataskaitos ar sąsajos poreikis;

29.6.2. poreikis VBAMS veikimą perkelti į naują versiją;

29.6.3. poreikis suteikti VSS konsultavimo / instruktavimo paslaugas.

29.7. Užsakovas Plėtros paslaugų teikimo užsakyme taip pat nurodo VBAMS funkcinę sritį, versiją ir užpildo kitus Plėtros paslaugų teikimo užsakymo formoje Užsakovui pildyti numatytus laukus;

29.8. Paslaugų teikėjas, gavęs Plėtros paslaugų teikimo užsakymą, įvertina reikalingo realizuoti užsakymo apimtį, techninius, funkcinius, saugumo, kokybės ir atitikties VSAFAS reikalavimus.

29.9. Paslaugų teikėjas, atlikęs Techninės specifikacijos 29.8 papunktyje numatytą įvertinimą, Paslaugų teikimo užsakymo Paslaugų teikėjo dalyje pateikia:

29.9.1. užsakymo realizavimo aprašymą;

29.9.2. argumentus dėl užsakymo realizavimo termino, jeigu užsakymas negalėtų būti realizuotas iki Užsakovo nurodytos datos;

29.9.3. Paslaugų teikimo užsakymo Paslaugų teikėjo dalies srityje „Numatomos laiko sąnaudos“ užsakymo realizavimo trukmės įvertinimą valandomis, išskaidant užsakymo realizavimą į VBAMS priežiūros ar migravimo veikloms aktualius etapus ir jiems įgyvendinti numatomas laiko sąnaudas (valandomis), pavyzdžiui, VBAMS esamų funkcinių galimybių, susijusių su teisės aktų pasikeitimais, naudotojų poreikiais, technologiniais pokyčių užsakymo realizavimo atveju išskaidant į projektavimo, programavimo, testavimo etapus.

29.10. Paslaugų teikimo užsakymą su užpildyta Paslaugų teikėjo dalimi Paslaugų teikėjas grąžina Užsakovui, bet ne vėliau, negu iki Techninės specifikacijos 29.1 papunktyje numatytomis sąlygomis ir tvarka Užsakovo nurodyto užsakymo realizavimo aprašymo pateikimo termino.

29.11. Užsakovas, gavęs Paslaugų teikimo užsakymą su užpildyta Paslaugų teikėjo dalimi, priima sprendimą dėl užsakymo įgyvendinimo arba neįgyvendinimo, atsižvelgdamas į Paslaugų teikėjo argumentus dėl užsakymo realizavimo trukmės, patikslina (bet neprivalo) užsakymo realizavimo terminą.

29.12. Užsakovas priima sprendimą įgyvendinti užsakymą, jeigu Paslaugų teikimo užsakymo Paslaugų teikėjo dalies aprašymas išsamus ir nurodytos užsakymo realizavimo laiko sąnaudos tinkamos.

29.13. Įgyvendinti Plėtros paslaugų teikimo užsakymai įtraukiami į Techninės specifikacijos 30 punkte numatyto turinio Plėtros paslaugų teikimo užsakymų ataskaitą. Plėtros paslaugų teikimo užsakymų ataskaitos rengiamos pasibaigus kalendorinių metų mėnesiui, jeigu per pasibaigusį mėnesį yra Techninės specifikacijos 19.29.2 papunktyje nurodytų aplinkybių, ir per 3 (tris) darbo dienas pasirašoma paslaugų teikėjo ir Užsakovo.

29.14. Plėtros paslaugų teikimo užsakymų ataskaitą Paslaugų teikėjas prideda teikdamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą.

29.15. Užsakovo sprendimas neįgyvendinti užsakymo priimamas, jeigu Paslaugos, nurodytos Plėtros paslaugų teikimo užsakyme, dėl netinkamo kaštų ir naudos santykio ar užsakymo realizavimo būdo yra nepriimtinos ir (arba) jų realizavimas yra netikslingas.

29.16. Užsakovui gavus neaiškų arba neišsamų Plėtros paslaugų teikimo užsakymo Paslaugų teikėjo dalies aprašymą (kai aprašymas yra ne pilnos apimties arba nepakankamai detalus) Užsakovas gali paprašyti Paslaugų teikėją patikslinti ir (arba) papildyti Plėtros paslaugų teikimo užsakymo Paslaugų teikėjo dalies aprašymą bei užsakymo realizavimo laiko sąnaudų įvertinimą. Paslaugų teikėjas privalo atsakyti į Užsakovo pateiktus klausimus ir pateikti patikslintą ir (arba) papildytą Plėtros paslaugų teikimo užsakymo Paslaugų teikėjo dalies aprašymą per Užsakovo nurodytus terminus.

29.17. Jeigu užsakymo realizavimo metu yra būtina tikslinti Plėtros paslaugų teikimo užsakyme nurodytas Plėtros paslaugų teikimo sąlygas ar reikalavimus, Paslaugų teikėjas patikslina Plėtros paslaugų teikimo užsakymo Paslaugų teikėjo dalies aprašymą, suderina jį su Užsakovu, prireikus (bet nebūtinai) Užsakovas patikslina užsakymo atlikimo terminus bei užsakymo realizavimo laiko sąnaudas.

29.18. Paslaugų teikėjas, įgyvendinęs užsakymą, pateikia:

29.18.1. visas VBAMS programinio kodo pakeitimo bylas;

29.18.2. pakeitimų diegimo instrukciją (kad Užsakovas galėtų pats atlikti diegimą) ir atnaujintą administratoriaus dokumentaciją;

29.18.3. vidinio testavimo ataskaitą, įskaitant testavimo scenarijus (išskyrus atvejus, kai Plėtros paslaugų teikimo užsakymo Užsakovo dalyje nurodoma, kad poreikio testavimo dokumentacijai nėra);

29.18.4. patvirtinimą dėl nustatymų, darančių įtaką registruojamos informacijos teisingumui, tinkamumo naudoti realiame sistemų darbe;

29.18.5. parengtą (patikslintą) loginį duomenų modelį. Loginis duomenų modelis turi apimti esybes, atributus, sąryšius. Sudarant duomenų modelį turi būti naudojama UML notacija arba su Užsakovu suderinta, t. y. Plėtros paslaugų teikimo užsakymo Paslaugų teikėjo dalyje nurodyta (aprašyta) alternatyvia vizualinio modeliavimo kalba ar metodais bei notacijoms, priklausomai nuo konteksto ir tikslų.

29.19. Užsakovas atlieka gauto VBAMS programinio kodo pakeitimo vertinimą (testavimą) testavimui skirtoje (testinėje) aplinkoje:

29.19.1. jei vertinimas (testavimas) vyko nesklandžiai, Paslaugų teikėjas įsipareigoja rezultatų patikrinimo metu pastebėtus trūkumus pašalinti ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nemokamai ir pateikti visus rezultatus iš naujo, vadovaudamasis Techninėje specifikacijoje ir Paslaugų teikėjo parengtame ir su Užsakovu suderintame Paslaugų teikimo reglamente (toliau – Reglamentas) nustatytomis sąlygomis ir terminais;

29.19.2. jei vertinimas (testavimas) vyko sklandžiai, nebuvo nustatyta realizavimo trūkumų, Užsakovas apie tai informuoja Paslaugų teikėją.

29.20. Užsakovui vertinant ir (arba) testuojant Paslaugų teikėjo realizuoto Plėtros paslaugų teikimo užsakymo, rezultatus ir pastebėjus trūkumų, Paslaugų teikėjas juos turi pašalinti nemokamai ir pateikti visus rezultatus iš naujo i, vadovaudamasis Techninės specifikacijos 35 punkte nustatytais terminais, išskyrus Techninės specifikacijos 29.19 papunktyje nustatytą atvejį. Techninės specifikacijos 35 punkte nustatytais terminais vadovaujamasi ir šalinant Techninės specifikacijos lentelėje „VBAMS, veikiančios MS Dynamics NAV2017 platformoje, migravimo į MS Dynamics 365 aukščiausią versiją (arba lygiavertę), paslaugų teikimo etapai, veiklos ir terminai“ nurodytų I – IV etapų rezultatų vertinimo ir (arba) testavimo metu pastebėtus trūkumus.

29.21. Jeigu nenustatoma trūkumų Užsakovui vertinant ir (arba) testuojant Paslaugų teikėjo realizuotus:

29.21.1. Techninės specifikacijos lentelėje „VBAMS, veikiančios MS Dynamics NAV2017 platformoje, migravimo į MS Dynamics 365 aukščiausią versiją (arba lygiavertę), paslaugų teikimo etapai, veiklos ir terminai“ nurodytų I – IV etapų rezultatus, Užsakovui informavus apie rezultatų tinkamumą, Paslaugų teikėjas pateikia Paslaugų sutarties bendrųjų sąlygų 3 priede nustatytos formos Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą;

29.21.2. Plėtros paslaugų teikimo užsakymo rezultatus ir Užsakovui informavus apie rezultatų tinkamumą Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui pasirašytą Techninės specifikacijos 29.13 papunktyje numatytą atitinkamo laikotarpio Plėtros paslaugų teikimo užsakymų ataskaitą ir, pasirašius Užsakovui, pridedama ją prie Paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties bendrųjų sąlygų 3 priede nustatytos formos Paslaugų perdavimo–priėmimo akto.

30. Plėtros paslaugų teikimo užsakymų ataskaitoje nurodomas ataskaitos pavadinimas „PLĖTROS PASLAUGŲ TEIKIMO UŽSAKYMŲ ATASKAITA“, laikotarpis nuo, iki (įskaitytinai), už kurį teikiama ataskaita, ataskaitos pateikimo Užsakovui data, Plėtros paslaugų teikimo užsakymo numeris, patvirtinimo data, įgyvendinimo laiko sąnaudos.

31. Paslaugų teikėjo sukurtos funkcinės galimybės privalo užtikrinti teisingą sąveikumą ir suderinamumą su visomis sistemos funkcinėmis galimybėmis.

32. VBAMS veikimo klaidų tipai:

32.1. Kritinė klaida – kai nustatyta klaida, dėl kurios naudotojas negali atlikti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas alternatyvus šios funkcijos atlikimo būdas.

32.2. Klaida – kai nustatyta klaida kliudo atlikti būtinas funkcijas, tačiau yra žinomas alternatyvus funkcijos atlikimo būdas arba kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, kuri sukelia sunkumus naudojantis VBAMS, bet neturi įtakos VBAMS funkcijų veikimui ir nedaro jokio kito poveikio VBAMS.

33. Sprendimą, kokio tipo klaida yra nustatyta, priima Užsakovas, atsižvelgdamas į Paslaugų teikėjo pastebėjimus ir paaiškinimus Reglamente nustatyta tvarka. Dėl į Paslaugų apimtį patenkančių dokumentų rengimo rezultatų ir kitų rezultatų, nesusijusių su Techninės specifikacijos 32 punkte nurodytais VBAMS veikimo klaidų tipais, yra fiksuojami trūkumai, kurių šalinimo terminas nustatytas Techninės specifikacijos 35.2 papunktyje.

34. Paslaugų teikėjas privalo išanalizuoti klaidą, nepriklausomai nuo Užsakovo nurodyto klaidos tipo, ir pateikti Užsakovui klaidos šalinimo būdo aprašymą, vadovaudamasis šiais terminais, skaičiuojamais nuo informacijos apie klaidą Paslaugų teikėjui pateikimo Reglamente nustatytu būdu ir tvarka momento:

34.1. Kritinės klaidos atveju - ne vėliau kaip per 3 darbo valandas.

34.2. Kitais atvejais - ne vėliau kaip per 16 darbo valandų.

35. Kritinių klaidų, klaidų ar trūkumų šalinimo terminai derinami su Užsakovu, tačiau turi būti ne ilgesni kaip (terminas pradedamas skaičiuoti nuo informavimo apie klaidą / kritinę klaidą / trūkumą Paslaugų teikėjui pateikimo momento):

35.1. Kritinės klaidos atveju - ne vėliau kaip per 1 darbo dieną.

35.2. Kitais atvejais (klaidos ar trūkumo) - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

36. Paslaugos turi būti teikiamos pagal Paslaugų teikėjo parengtą ir su Užsakovu suderintą Reglamentą. Reglamentą Paslaugų teikėjas turi parengti ir su Užsakovu suderinti per 10 darbo dienų nuo Paslaugų sutarties įsigaliojimo dienos. Reglamentas turi apimti, bet neapsiriboti:

36.1. Detalų paslaugų teikimo darbų grafiką.

36.2. Paslaugų teikėjo Užsakovui teiktinos dokumentacijos sąrašą.

36.3. Paslaugų teikimo proceso aprašymą.

36.4. Kokybės užtikrinimo procedūrų aprašymą.

36.5. Paslaugų teikimo rizikų sąrašą ir šių rizikų valdymo priemonių planą.

36.6. Iždo organizacinio lygio funkcinių galimybių testavimo metu nustatytų klaidų šalinimo tvarkos aprašą ir planą.

37. Teikiant Paslaugas įgyvendinami Iždo organizacini lygio pakeitimai turi būti realizuojami naudojant naujausias programinio kodo ir dokumentų versijas.

38. Paslaugos turi būti pradėtos teikti per 2 darbo dienas nuo Paslaugų sutarties įsigaliojimo.

- V. paslaugų perdavimo – priėmimo tvarka

39. Techninės specifikacijos lentelėje „VBAMS, veikiančios MS Dynamics NAV2017 platformoje, migravimo į MS Dynamics 365 aukščiausią versiją (arba lygiavertę), paslaugų teikimo etapai, veiklos ir terminai“ nurodytų I – V etapų rezultatai (toliau – Rezultatai) priimami laikantis atitinkamai Techninės specifikacijos 40 punkte nustatytų sąlygų.

40. Rezultatų priėmimo sąlygos:

40.1. prieš Užsakovui atliekant Iždo organizacinio lygio funkcinių galimybių testavimą, Paslaugų teikėjas Užsakovui pristato tinkamai Paslaugų teikėjas atlikto vidinio testavimo ataskaitą (forma nustatoma Reglamente), patvirtinančią, jog vidinio testavimo metu buvo patikrinta, kad tinkamai veikia naudotojo sąsaja, atskiros Iždo organizacinio lygio funkcinės galimybės bei sąsajos tarp jų, realizuoti Reikalavimai funkcinėje srityje ir sukurtos tos funkcinės srities ataskaitos;

40.2. Užsakovas pagal Paslaugų teikėjo Užsakovui pateiktą Paslaugų teikėjo atlikto testavimo ataskaitą įsitikina, kad Paslaugų teikėjo pateiktos Užsakovui testuoti Iždo organizacinio lygio funkcinės galimybės atitinka testavimo ataskaitoje nurodytus kokybės kriterijus, t. y. jei patikrinimo metu nėra aptinkama kritinių klaidų. Iždo organizacinio lygio funkcinių galimybių testavimo pradžia fiksuojama Reglamente;

40.3. jeigu Užsakovo atliekamo testavimo metu yra aptinkama kritinių klaidų, Paslaugų teikėjui pateikiama testavimo ataskaita ir suderinamas terminas, kada Paslaugų teikėjas pakartotinai pateiks Iždo organizacinio lygio funkcines galimybes ar jų dalį Užsakovui testuoti;

40.4. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti sėkmingą Užsakovo atliekamo Iždo organizacinio lygio funkcines galimybes testavimą per ne daugiau nei 3 (tris) iteracijas.

40.5. Iždo organizacinio lygio funkcinių galimybių testavimas bus laikomas užbaigtu, jei numatytų (testavimo scenarijus pateikia paslaugų teikėjas. Užsakovas gali įtraukti į testavimą papildomus aktualius testavimo scenarijus scenarijų) visi žingsniai įvykdyti sėkmingai ir tenkina Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, t. y. kiekvieno atlikto scenarijaus žingsnio laukiamas rezultatas atitinka Iždo organizacinio lygio atnaujinimo ir (arba) plėtros numatytą rezultatą;

40.6. visos kritinės klaidos turi būti išspręstos iki Iždo organizacinio lygio bandomosios eksploatacijos pradžios.

40.7. nėra neišspręstų bandomosios eksploatacijos metu nustatytų Kritinių klaidų.

40.8. Paslaugų teikėjas įsipareigoja visas kitas esančias klaidas (ne kritines), įtrauktas į klaidų šalinimo planą, pašalinti ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų, jeigu su Užsakovu nėra suderinta kita datos, nuo bandomosios eksploatacijos pabaigos.

41. Rezultatų priėmimas bus užbaigtas, kai Iždo organizacinio lygio funkcinės galimybės atitiks techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir sąlygas.

42. VBAMS Iždo organizacinio lygio atnaujinimas ir plėtra bus laikomi baigtais ir bus pradėtas skaičiuoti garantinės priežiūros terminas tik esant visiems Užsakovo pasirašytiems:

42.1. VBAMS, nurodant aktualius posistemius, tinkamumo eksploatuoti aktui;

42.2. Paslaugų perdavimo – priėmimo aktams, patvirtinantiems, kad:

42.2.1. VBAMS, veikusios MS Dynamics NAV2017 platformoje, migravimas į MS Dynamics 365 aukščiausią versiją (nurodant konkrečią versiją) (arba lygiavertę) yra atliktas, Iždo organizaciniam lygiui priklausantys posistemiai yra tinkami eksploatuoti po bandomosios eksploatacijos;

42.2.2. tinkamai įgyvendintos Konsoliduotojo biudžeto duomenų surinkimo ir Išteklių fondo planavimo funkcinės galimybės;

42.2.3. tinkamai įgyvendinti Plėtros paslaugų teikimo užsakymai.

42.3. Paslaugų perdavimo – priėmimo aktų sąvadui, kuriame nurodomi Paslaugų perdavimo – priėmimo aktų numeriai, patvirtinimo datos, su aktu susijusios sąskaitos faktūros data, suma (eurais), sąskaitos faktūros apmokėjimo statusas (apmokėta / neapmokėta).

VI. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ GARANTINEI PRIEŽIŪRAI

44. Iždo organizacinio lygio atnaujinimo ir plėtros priežiūra – tai ne mažiau kaip 12 mėnesių garantinė priežiūra įgyvendintoms Iždo organizacinio lygio funkcinėms galimybėms.

45. Iždo organizacinio lygio atnaujinimo ir plėtros garantinės priežiūros termino pradžia skaičiuojama nuo Techninės specifikacijos 42 punkte nustatytų visų sąlygų atsiradimo dienos.

46. Garantinė priežiūra apima:

46.1. Kritinių klaidų šalinimą.

46.2. klaidų šalinimą.

47. Reakcijos laikas po pranešimo apie:

47.1. Kritinę klaidą - ne ilgesnis kaip 30 min.

47.2. klaidą - ne ilgesnis kaip 2 val.

48. Klaidų ir Kritinių klaidų šalinimo terminai derinami su Užsakovu, tačiau Kritinės klaidos, kurios gali daryti įtaką VBAMS neveikimui arba klaidingam duomenų tvarkymui, turi būti pašalintos ne vėliau kaip per vieną darbo dieną.

49. Iždo organizacinio lygio atnaujinimo ir plėtros priežiūros (garantinės priežiūros) teikimo sąlygos, tvarka ir terminai detalizuojami Reglamente.

50. Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlikti Iždo organizacinio lygio pakeitimus neatlygintinai, jei Užsakovo atlikto VBAMS saugumo testavimo metu aptinkamos Iždo organizacinio lygio saugumo spragos tiesiogiai susijusios su Paslaugos teikėjo suteiktomis Paslaugomis.

____________________

Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS), veikiančios MS Dynamics NAV 2017 platformoje, migravimo į MS Dynamics 365 aukščiausią versiją (arba lygiavertę) paslaugų techninės specifikacijos

1 priedas

VALSTYBĖS BIUDŽETO, APSKAITOS IR MOKĖJIMŲ SISTEMOS NAUDOTOJŲ VAIDMENŲ SĄRAŠAS

Pateikiamas Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAMS) naudotojų vaidmenų sąrašas. Vienam naudotojui yra galimybė priskirti kelis vaidmenis. Kiekvienas vaidmuo VBAMS turi atskiras teises ir priskiriama konkrečiam naudotojui.

| Nr. | Naudotojo padalinys | Vaidmens paskirtis |
| --- | --- | --- |
|  | Valstybės iždo departamentas | 30 – tiekėjų informacijos tvarkymas |
|  | Valstybės iždo departamentas | 31 – mokėjimo paraiškų tvarkymas, tenkinimas |
|  | Valstybės iždo departamentas | 32 – mokėjimo paraiškų sertifikavimas, sulaikymas |
|  | Valstybės iždo departamentas | 33 – mokėjimo paraiškų tvarkymas, tenkinimas ir banko bylų tvarkymas |
|  | Valstybės iždo departamentas | 35 - analizė, peržiūra |
|  | Valstybės iždo departamentas | 36 – banko bylų tvarkymas |
|  | Valstybės iždo departamentas | 37 - mokėjimo paraiškų eksportas į VMI |
|  | Valstybės iždo departamentas | 38 – prognozavimas |
|  | Valstybės iždo departamentas | 39 – analizė ir klasifikatorių tvarkymas |
|  | Biudžeto departamentas | 41 – finansinio akto, kontrolinės sąmatos, programų tvarkymas, biudžeto projekto rengimas |
|  | Biudžeto departamentas | 42 – pagrindinių rodiklių parengimas |
|  | Biudžeto departamentas | 43 – investicinių projektų tvarkymas |
|  | Biudžeto departamentas | 49 – analizė ir klasifikatorių tvarkymas |
|  | Valstybės iždo departamento Apskaitos skyrius | FVIS1 - peržiūra ir analizė |
|  | Valstybės iždo departamento Apskaitos skyrius | FVIS2 - apskaitos tvarkymas |
|  | Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyrius | FVIS3 – LB išrašo tvarkymas |
|  | Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyrius | FVIS4 – vyr. LB išrašo tvarkymas |
|  | Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyrius | FVIS5 - mokėjimo pavedimų rengimas ir eksportas |
|  | Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyrius | FVIS6 - lėšų poreikio skaičiavimas |
|  | Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyrius | FVIS7 - mokesčių fondų pajamų ir kitų įmokų duomenų tvarkymas |
|  | Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyrius | FVIS8 – kitų administratorių pajamų ir kitų įmokų duomenų tvarkymas |
|  | Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyrius | FVIS9 – VBAMS duomenų tvarkymas |
|  | Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyrius | FVIS10 – VSPIVS duomenų tvarkymas |
|  | Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyrius | FVIS11 - duomenų eksportas į VSAKIS |
|  | Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyrius | FVIS12 - laikotarpio pabaigos operacijos |
|  | Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyrius | FVIS13 – VSS finansavimo sumų tvarkymas |
|  | Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyrius | FVIS14 – apmokėtų MP eksportas į VSPIVS |
|  | Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyrius | FVIS15 - gretinimas pagal registravimo grupes |
|  | Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyrius | FVIS16 – VSAFAS ataskaitų naudojimas |
|  | Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyrius | FVIS17 - įrašų tvirtinimas |
|  | Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyrius | FVIS18 - klasifikatorių tvarkymas |
|  | Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyrius | FVIS19 - apskaitos nustatymų tvarkymas |
|  | Kiti padaliniai | 99 – analizė (VBAMS NF_STAND_99_SPEC) |

Pastaba. Lentelėje vartojami trumpiniai:

1. FVIS – Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos posistemis.

2. VBAMS – Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema.

3. VMI – Valstybinė mokesčių inspekcija.

4. VSAKIS – Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos.

5. VSAFAS – Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai.

Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS), veikiančios MS Dynamics NAV 2017 platformoje, migravimo į MS Dynamics 365 aukščiausią versiją (arba lygiavertę) paslaugų techninės specifikacijos

2 priedas

(Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos plėtros paslaugų teikimo užsakymo forma)

VALSTYBĖS BIUDŽETO, APSKAITOS IR MOKĖJIMŲ SISTEMOS PLĖTROS PASLAUGŲ TEIKIMO UŽSAKYMAS

| Užsakymo pagrindas | 202... m............ d. sutartis Nr. 14P-... |  | Užsakymo parengimo data |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Užsakymo pateikimo data |  |
| Užsakymo numeris |  |  | Aktuali užsakymo suderinimo data |  |
| Užsakymą parengė |  |  | Aktuali užsakymo realizavimo data |  |
| Užsakymą patvirtino |  |  | Užsakymo patvirtinimo data |  |
| Patvirtintos laiko sąnaudos |  | val. | Užsakymo registravimo numeris | ITK- |

Paslaugų užsakymo pobūdis

| Paslauga |  |  |  |  | □ | Priežiūra |  |  | □ | Modifikavimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipas | □ | Klaida |  |  | □ | Kritinė klaida |  |  | □ | Poreikis |  |  |
| Svarba | □ | Aukšta |  |  | □ | Vidutinė |  |  | □ | Žema |  |  |
| Nustatyta | □ | Atliekant funkcijos testą |  |  | □ | Atliekant sistemos testą |  |  | □ | Naudotojo veikloje |  |  |
| Garantinė priežiūra |  |  |  |  | □ | Taip (pildoma tik klaidoms) |  |  | □ | Ne |  |  |
| Versija |  |  |  |  | □ |  |  | IZD | □ |  |  | TW |
| Sistemos posistemis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistemos sritis |  |  | mokėjimai | biudžetas |  |  | apskaita |  |  |  | kita |  |
|  |  |  | □ | □ |  |  | □ |  |  |  | □ |  |

Užsakovo dalis.

| Užsakymo esmė. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sąsaja su kitais dokumentais. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumento pavadinimas |  |  |  | Nuostatos nuoroda |  | Pokyčio poreikis |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □ | Aktualus | □ | Neaktualus |  |
|  |  |  |  |  |  | □ | Aktualus | □ | Neaktualus |  |
|  |  |  |  |  |  | □ | Aktualus | □ | Neaktualus |  |
|  |  |  |  |  |  | □ | Aktualus | □ | Neaktualus |  |
| Užsakymo priedai | □ | Nėra | □ | Yra | Pridedamų lapų skaičius |  |  |  |  |  |

Paslaugų teikėjo dalis.

| Užsakymo realizavimo aprašymas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paslaugų teikėjo už užsakymo realizavimą atsakingi asmenys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numatomos laiko sąnaudos (val.) pagal užsakymo realizavimo etapus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | val. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | val. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | val. |  |  |
|  |  |  | Iš viso |  |  |  |  |  |  |  |  | val. |  |  |
| Sąsaja su kitais dokumentais. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumento pavadinimas |  |  |  |  | Nuostatos nuoroda |  |  |  |  | Pakeitimas |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | Aktualus |  | □ | Neaktualus |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | Aktualus |  | □ | Neaktualus |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | Aktualus |  | □ | Neaktualus |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | Aktualus |  | □ | Neaktualus |
| Užsakymo priedai | □ | Nėra |  | □ |  | Yra |  | Pridedamų lapų skaičius |  |  |  |  |  |  |

Užsakovo atstovas atsakingas už sutarties vykdymą                  (vardas ir pavardė)                        (parašas)

Paslaugų teikėjo atstovas atsakingas už sutarties vykdymą             (vardas ir pavardė)                                (parašas)

Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS), veikiančios MS Dynamics NAV 2017 platformoje, migravimo į MS Dynamics 365 aukščiausią versiją (arba lygiavertę) paslaugų techninės specifikacijos

3 priedas

VALSTYBĖS BIUDŽETO, APSKAITOS IR MOKĖJIMŲ SISTEMOS (VBAMS) POSISTEMIŲ KEIČIAMŲ GALIMYBIŲ, SĄSAJŲ, ATASKAITŲ PROJEKTAVIMO DOKUMENTAS

Turinys

1.	Bendra dalis	3

1.1.	Sąvokos ir trumpiniai	3

2.	VBAMS posistemių funkcinių galimybių, sąsajų, ataskaitų projektavimas	4

2.1.	Funkcinė struktūra	4

2.2.	Valstybės iždo mokėjimų ir apskaitos posistemis	4

2.2.1.	Bendrasis modulis	5

2.2.1.1.	Reorganizacijos procesas	5

2.2.2.	Mokėjimų modulis	7

2.2.2.1.	Tiekėjų versijos	7

2.2.2.2.	Mokėjimo paraiškų registravimas/apdorojimas	8

2.2.3.	Bankų modulis	11

2.2.4.	Finansų modulis	12

2.2.4.1.	VBAMS bendrųjų žurnalų funkcijų optimizavimas	12

2.2.4.2.	Funkcijos „Formuoti asignavimų panaudojimo operaciją“ pakeitimai	16

2.2.4.3.	Funkcijos „Formuoti gautų ir nepanaudotų asign. koregavimą“ pakeitimai	18

2.2.4.4.	Funkcijos „Formuoti asignavimų atitaisymo operaciją“ pakeitimai	19

2.2.4.5.	Funkcijų „Formuoti einamųjų metų lėšų grąžinimą į iždo sąsk.“ ir „Formuoti praeitų metų lėšų grąžinimą į iždo sąsk. sausio 1-10 d.“ pakeitimai	20

2.2.4.6.	Funkcijos „Formuoti koregavimo operaciją“ pakeitimai	21

2.2.5.	Pirkimų modulis	23

2.2.5.1.	Įstaigų, nesinaudojančių FABIS, lėšų pervedimas į iždo banko sąskaitą	23

2.2.6.	Informacijos apie į valstybės iždo sąskaitą įmokėtas pajamų įmokas registravimo modulis	24

2.3.	Valstybės biudžeto posistemis	26

2.3.1.	Valstybės biudžeto projekto modulis	26

2.3.2.	Valstybės biudžeto modulio duomenų analizė	27

2.3.3.	Sąmatų modulis	28

2.3.4.	Duomenų pateikimo biudžeto patvirtinimo įstatymo projekto rengimui moduliai	29

2.3.4.1.	Duomenų apie Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas pateikimo modulis	30

2.3.4.2.	Duomenų apie valstybės biudžeto lėšas, skiriamų netinkamam finansuoti iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM apmokėti, pateikimo modulis	30

2.3.4.3.	Duomenų apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą pateikimo modulis	30

2.4.	Valstybės kapitalo investicijų posistemis	30

2.5.	Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos posistemis (FVIS)	32

2.6.	FVAIS nustatymų valdymo modulis	32

2.6.1.	Centralizuotai valdomų VSAFAS ataskaitų pokyčių susiejimas su VSAKIS nustatymais	33

2.7.	Konsoliduotojo biudžeto duomenų surinkimo funkcinės galimybės	33

2.8.	Išteklių fondo planavimo funkcinės galimybės	34

2.9.	Administravimo funkcinės galimybės	42

3.	Nenaudojami funkcionalumai pagal Iždo duomenų bazės VBAMS posistemius	44

3.1.	Valstybės iždo mokėjimų ir apskaitos posistemis	44

3.2.	Valstybės biudžeto posistemis	44

3.3.	Valstybės kapitalo investicijų posistemis	45

3.4.	Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos posistemis (FVIS)	46

3.5.	FVAIS nustatymų valdymo modulis	46

4.	Ižde formuojamų ataskaitų sąrašas	48

5.	Iždo DB VBAMS posistemių sąsajų su išorinėmis informacinėmis sistemomis sąrašas	58

6.	Iždo DB VBAMS duomenų transformacijos funkcijos	69

- Bendra dalis

  - Sąvokos ir trumpiniai

| Sąvoka | Aprašymas |
| --- | --- |
| A formos | Mokesčių, rinkliavų ir kitų įplaukų į biudžetus ataskaitos |
| AFIS | Atvirųjų finansų informacinė sistema |
| API | (angl. Application Programming Interface) – tai programavimo sąsaja, leidžianti skirtingoms programoms ar sistemoms bendrauti tarpusavyje |
| BŽ | Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos duomenų suvedimo forma „Bendrasis žurnalas“ |
| DB | Duomenų bazė |
| DK | Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos duomenų saugojimo lentelė „Didžioji knyga“ |
| FABIS | Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrasis posistemis |
| FVIS | Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema |
| ID | VBAMS objektų, elementų ar komponentų unikalus identifikatorius, kad būtų galima juos vienareikšmiškai atpažinti ir valdyti |
| LB | Lietuvos bankas |
| SIS | Stebėsenos informacinė sistema |
| SVIS | Strateginio valdymo informacinė sistema |
| SVP | Strateginis veiklos planas |
| VBAMS | Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema |
| VIKSVA | Valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų valdymo sistema |
| VMI | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos |
| VSPIVS | Valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo posistemis |
| VSAFAS | Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai |
| VSAKIS | Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema |

- VBAMS posistemių funkcinių galimybių, sąsajų, ataskaitų projektavimas

  - Funkcinė struktūra

Teisinės sąlygos

VBAMS funkcinė struktūra nustatyta VBAMS nuostatuose, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1K-152 „Dėl Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos steigimo, valdymo ir naudojimo“ (toliau – VBAMS nuostatai).

Esama situacija

Šiuo metu VBAMS sudaro šios organizacinės struktūros:

- Valstybės iždo organizacinis lygis (toliau – Iždas);

- FVAIS nustatymai;

- Ministerijos organizacinis lygis (toliau – MIN);

- Asignavimų valdytojo organizacinis lygis (toliau – AV);

- Biudžetinės organizacijos organizacinis lygis (toliau – BO);

- NAS (Navision Application server).

Kiekviena organizacinė struktūra sudaryta iš jų veiklai pritaikytų funkcinių sričių (funkcinių galimybių, sąsajų ar ataskaitų).

Vadovaujantis VBAMS nuostatais Iždas apima šias funkcines sritis:

- Valstybės iždo mokėjimų ir apskaitos posistemį;

- Valstybės biudžeto posistemį;

- Valstybės kapitalo investicijų posistemį;

- Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos posistemį;

- „FVAIS nustatymų valdymo“ modulis.

Toliau šiame dokumente yra aprašomi siūlymai dėl minėtų VBAMS posistemių funkcinių galimybių, sąsajų, ataskaitų pokyčių, kurie reikalingi Ižde vykdomų procesų optimizavimui. Siekiant procesų optimizavimo Ižde minėtų VBAMS posistemių funkcinės galimybės, sąsajos, ataskaitos turi būti pritaikytos ir kituose organizacinėse struktūrose (MIN/AV/BO) bei FABIS, atsižvelgiant į jų vykdomą veiklos pobūdį.

Pagal funkcinių galimybių, sąsajų, ataskaitų pokyčių aprašymus ir teisės aktus, reglamentuojančius valstybės informacinių išteklių valdymą ir tvarkymą, turi būti parengtas techninio reikalingų pokyčių įgyvendinimo aprašymo dokumentas. Siekiant procesų optimizavimo ir racionalių funkcinių galimybių įgyvendinimo VBAMS galimas poreikių aprašymo išplėtimas, išnaudojant VBAMS Iždo plėtrai numatytas paslaugas.

  - Valstybės iždo mokėjimų ir apskaitos posistemis

Remiantis VBAMS nuostatais, valstybės iždo mokėjimų ir apskaitos posistemį sudaro šie moduliai:

- bendrasis;

- apskaitos;

- mokėjimų;

- bankų;

- importo;

- eksporto;

- finansų;

- pirkimų;

- informacijos apie į valstybės iždo sąskaitą įmokėtas pajamų įmokas registravimas.

Teisinės sąlygos

Mokėjimo paraiškų rengimo ir teikimo tvarka, mokėjimo paraiškų tvarkymo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamente tvarka, valstybės biudžeto lėšų pervedimo iš valstybės iždo bendrosios sąskaitos tvarka ir terminai, gautų ir panaudotų asignavimų registravimo ir duomenų apie juos teikimo tvarka, lėšų prognozavimas ir išmokėjimo kontrolė, valstybės iždo procedūros, kai nevykdomas valstybės biudžetas reglamentuoja Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo pagrindinės sąskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1K-180 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Lėšų išdavimo taisyklės).

    - Bendrasis modulis

      - Reorganizacijos procesas

Esama situacija

Šiuo metu Ižde yra vykdoma reorganizacijos stebėsena. VBAMS lentelėje „Reorganizacijos stebėjimas“ stebimi duomenys apie kasinių išlaidų ir kontrolinės sąmatos sumų perkėlimą iš reorganizuojamos įstaigos į įstaigą (įstaigas), prie kurios (kurių) ji yra prijungiama. Kasinių išlaidų perkėlimui reorganizuojama įstaiga naudoja bendrųjų žurnalų funkciją „Formuoti reorganizacijos operaciją (Perdavimas)“ o dalinės reorganizacijos atveju „Formuoti dalinės reorganizacijos operaciją (Perdavimas). Atitinkamai perimančioji įstaiga naudoja funkciją „Formuoti reorganizacijos operaciją (Perėmimas)“, tačiau duomenis, įskaitant ir sumą, turi įvesti rankiniu būdu.

Įvykdžius aukščiau aprašytas funkcijas, susikuria BŽ registras, kuriam reikalingas Iždo pritarimas. Kai Ižde gaunamo BŽ registro BŽ operacijos ID yra su numeriais 2,4,21, tai identifikuoja, jog operacijos yra susijusios su įstaigų reorganizacija, ir pritarimo BŽ registrui metu yra atliekamos papildomos kontrolės:

- Ar BO, iš kurios yra gautas registras, yra įtraukta į dar neuždarytą reorganizacijos grupę, t. y. ar lentelėje „Reorganizacijos stebėjimas“ yra pradėtas šios įstaigos reorganizacijos procesas;

- Ar registravimo data (BŽ registro eilutėje) sutampa su lentelėje „Reorganizacijos stebėjimas“ nurodyta data.

Jeigu sąlygos nėra tenkinamos, gaunamas klaidos pranešimas ir BŽ registrui pritarti negalima. Jeigu sąlygos atitinka, gavus iždo pritarimą, įrašai yra užregistruojami ir matomi lentelėje „Reorganizacijos stebėjimas“. Esminė proceso problema yra ta, jog priimančioji organizacija sumas veda rankiniu būdu, dėl to nėra užtikrinama, kad įstaigų perduotos ir perimtos sumos sutampa.

Turi būti įgyvendinta Lėšų išdavimo taisyklių 52.7 papunkčio „CAT, tvarkantis reorganizuojamos ar likviduojamos įstaigos apskaitą, reorganizuojama ar likviduojama įstaiga gautą ir nepanaudotą asignavimų likutį iki reorganizavimo ar likvidavimo dienos privalo grąžinti į valstybės iždo sąskaitą, iš kurios buvo gautos lėšos. Programų sąmatų, gautų ir panaudotų asignavimų perdavimas kitam asignavimų valdytojui, biudžetinei įstaigai ir kitam subjektui ir priėmimas iš kito asignavimų valdytojo, biudžetinės įstaigos ir kito subjekto VBAM sistemoje registruojami tą pačią dieną. Asignavimų valdytojas apie priimtą sprendimą reorganizuoti ar likviduoti jo įstaigą, biudžetinę įstaigą, kurios savininko teises ir pareigas jis įgyvendina ir (arba) kuri yra jam atskaitinga, informuoja Valstybės iždo departamentą“ nuostata.

Pokyčio aprašymas

Atsisakoma šių funkcijų:

- Formuoti reorganizacijos operaciją (Perdavimas) (84 Perdavimas kitai įstaigai dėl reorganizacijos);

- Formuoti reorganizacijos operaciją (Perėmimas) (85 Perėmimas iš kitos įstaigos dėl reorganizacijos).

Siekiant išvengti rankinio duomenų įvedimo ir klaidų tikimybės įstaigose, perimančiose duomenis iš reorganizuojamų įstaigų, Ižde gavę reorganizuojamos įstaigos duomenis, turėtų duomenis atiduoti įstaigai (įstaigoms), prie kurios (kurių) ji yra prijungiama.

Galimi keli variantai dėl įstaigų reorganizacijos :

- Viena įstaiga visas kasinių išlaidų ir kontrolinės sąmatos sumas perduoda kitai įstaigai;

- Viena įstaiga dalį kasinių išlaidų ir kontrolinės sąmatos sumų perduoda kitai įstaigai;

- Kelios įstaigos visas kasinių išlaidų ir kontrolinės sąmatos sumas perduoda kitai įstaigai;

- Kelios įstaigos dalį kasinių išlaidų ir kontrolinės sąmatos sumų perduoda kitai įstaigai;

- Viena įstaiga visas kasinių išlaidų ir kontrolinės sąmatos sumas perduoda kelioms įstaigoms;

- Viena įstaiga dalį kasinių išlaidų ir kontrolinės sąmatos sumų perduoda kelioms įstaigoms.

Reikia patobulinti Ižde optimizuojant komandos „įkelti BO grupę“ (Naudotojo vadovas „Įstaigų reorganizavimo proceso stebėjimas, Iždo organizacinis lygis“) veikimą, kad būtų galima vienu metu nurodyti kelias „Iš“ BO arba kelias “Į“ BO, ir vykdant vieną kartą komandą būtų sukuriamos eilutės lentelėje „Reorganizacijos stebėjimas“, užpildant laukus „Reorganizacijos ID“ ir „Reorganizacijos data“ tapačiomis vertėmis. Komanda turi kontroliuoti, kad vienoje pusėje „Iš“ arba „Į“ būtų nurodyta tik viena įstaiga.

„Reorganizacijos stebėjimas“ formoje sukurta „Iš“ BO informacija pagal lauko „Ministerija“ vertę turi būti perduodama į MIN, kad vėliau asignavimų valdytojas galėtų užtikrinti, kad jo pavaldumo reorganizuojamos įstaigos informaciją apie perduodamas sumas Iždui pateiktų vienu kartu. Komandoje Pritarti/Nepritarti (Naudotojo vadovas „Bendrųjų žurnalų registrų procedūros, Ministerijos organizacinis lygis“) turi būti realizuota kontrolė, kuri patikrins, ar visos įstaigos jau pateikė duomenis ir tik tada leis eksportuoti į Iždą informacijos patvirtinimui. Jei randama, kad ne visos įstaigos pateikė BŽ registrus, generuojamas informacinis pranešimas - „Nepilni reorganizacijos duomenys“ ir funkcijos vykdymas nutraukiamas. Jei dėl kažkokių priežasčių viena ar kelios įstaigos negali pateikti perduodamų sumų, tai MIN naudotojai organizacinėmis priemonėmis inicijuoja koregavimą Ižde „Reorganizacijos stebėjimas“ formoje informacijos pakeitimą pagal konkretų „Reorganizacijos ID“. Perduodamų sumų klaidos taisomos pagal kitą „Reorganizacijos ID“, sukurtą nurodant tik po vieną „Iš“ ir „Į“ įstaigą.

Turi būti modifikuotos funkcijų „Formuoti reorganizacijos operaciją (Perdavimas)“ ir „Formuoti dalinės reorganizacijos operaciją (Perdavimas)“ (Naudotojo vadovas „Bendrųjų žurnalų registrų procedūros, Biudžetinės įstaigos ir asignavimų valdytojo organizacinis lygis“) parinkčių formos, papildant jas privalomu lauku „Perimančios įstaigos BO kodas“. Šis kodas turėtų būti automatiškai prijungiamas prie nurodyto „Dokumento Nr.“. Įstaigos, kurių reorganizaciją yra pagal aukščiau pateiktus 5 ar 6 variantus, bendruosiuose žurnaluose turi suformuoti informaciją sugrupuotą pagal tai, kokiai įstaigai šios sumos yra perduodamos.

Įstaiga, įvykdžiusi funkcijas „Formuoti reorganizacijos operaciją (Perdavimas)“ arba „Formuoti dalinės reorganizacijos operaciją (Perdavimas)“ BŽ registre sugeneruotose eilutėse su ID - 2 arba 21, turi galėti priskirti perimančios BO kodą ir esant poreikiui išskaidyti sumas. Po funkcijų „Formuoti reorganizacijos operaciją (Perdavimas)“ arba „Formuoti dalinės reorganizacijos operaciją (Perdavimas)“ vykdymo, BŽ eilutės turi būti sugeneruojamos su visomis dimensijomis, kokiomis turimi kasinių išlaidų likučiai (ekonominė, funkcinė, priemonė, finansavimo šaltinis, investicinis projektas). BO kodo priskyrimui eilutėje gali būti naudojama nauja funkcija "Priskirti BO kodą", kurios užklausos lange būtų galima nurodyti sumas, į kurias skaidoma pasirinkta eilutė, ir kiekvienai nurodytai sumai priskirti BO kodą, kuriai įstaigai ji bus perduodama. Funkcija turi galėti pažymėtoms kelioms eilutėms priskirti vienu kartu BO kodą. Tokiu atveju sumų skaidymas turėtų būti negalimas.

Turi būti modifikuota funkcijos „Formuoti dalinės reorganizacijos operaciją (Perdavimas)“ veikimas, kurioje turėtų būti galima nurodyti klasifikatorių „Funkcija“, „Priemonė“ ir „Finansavimo šaltinis“ vertes, o bendrajame žurnale turėtų būti sugeneruojamos eilutės su visomis dimensijomis, kokiomis turimi kasinių išlaidų likučiai (ekonominė, funkcinė, priemonė, finansavimo šaltinis, investicinis projektas) pagal nurodytas funkcijos užklausoje klasifikatorių vertes.

Ižde gavus BŽ registrus su operacijos ID 2 - Kasinių išlaidų sumažinimas (Perdavimas kitai įstaigai dėl reorganizacijos) ir/arba 21 - Kasinių išlaidų sumažinimas (Perdavimas kitai įstaigai dėl dalinės reorganizacijos) ir šiems registrams pritarus bei juos užregistravus, sistema turi automatiškai duomenis perduoti perimančiai įstaigai. Ši informacija turėtų būti perduodama be MIN naudotojų papildomų veiksmų.

Perimančiajai įstaigai įvykdžius funkciją „Formuoti reorganizacijos operaciją (Perėmimas)“ turi būti sugeneruojamos BŽ eilutės, su sumomis ir užpildytomis klasifikatorių „Ekonominė“ ir „Finansavimo šaltinis“ laukų reikšmėmis, su operacijos ID - 4 Kasinių išlaidų didinimas (perėmimas iš kitos įstaigos dėl reorganizacijos), registracijos data ir užpildytu Dokumento Nr. (nurodytas Reorganizacijos ID ir BO kodas,  iš kurios įstaigos buvo gautos perimamos sumos). Sugeneruotas eilutes naudotojas turi galėti detalizuoti nurodant „Funkciją“ ir „Priemonę“ (esant poreikiui Investicinis projektas). Sugeneruotų eilučių detalizavimui gali būti naudojama nauja funkcija - „Detalizuoti reorganizacijos sumas“. Funkcija turi galėti detalizuoti nurodytomis klasifikatorių vertėmis vienu kartu pažymėtas kelias eilutes.

Neturi būti galimybės dar kartą vykdyti funkciją ir dar kartą BŽ registre susigeneruoti visas eilutes.

Registro registravimui būtinas pritarimas MIN ir Ižde.

| Nr. | Pakeitimai | Naudotojo vadovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikia sukurti funkcionalumą Ižde, kad reorganizuojamos įstaigos gautų duomenis BŽ registrų pagrindu, perduotų duomenis į perimančią įstaigą. | Įstaigų reorganizavimo proceso stebėjimas. Iždo organizacinis lygis, 2 skyrius |

    - Mokėjimų modulis

Teisinės sąlygos

Remiantis VBAMS nuostatais, mokėjimų modulis apima tiekėjų klasifikatorių tvarkymą registruojant tiekėjo pasiūlymą, kuris buvo parengtas VBAMS ar gautas iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos, gautų iš įstaigų mokėjimo paraiškų registravimą ir apdorojimą, pranešimų apie grąžintas į valstybės iždo sąskaitą lėšas rengimą, sistemos klasifikatorių ir parametrų, reikalingų mokėjimų įrašams registruoti, įvedimą, ataskaitų sudarymą.

      - Tiekėjų versijos

Esama situacija

Šiuo metu VBAMS tiekėjų sąraše yra kaupiamos tiekėjų versijos, kas labai didina lentelės įrašų kiekį ir gali daryti įtaką greitaveikai. Šie tiekėjų versijų istoriniai duomenys nėra aktualūs ir naudojami.

Tiekėjų versijavimo funkcionalumas, kuriant naujas tiekėjų korteles, išimtas, nes atsisakyta tiekėjų versijų kaupimo. Surastos visos VBAMS funkcijos, kuriose buvo ieškoma paskutinė tiekėjo kortelės versija, ir funkcionalumus pakeistas taip, kad funkcijų vykdymo metu nebebūtų ieškoma paskutinės versijos tiekėjo kortelėje.

Pokyčio aprašymas

Į VBAMS turi būti migruojama tik paskutinė (aktuali) kiekvieno tiekėjo kortelės versija. Pakeitimas reikalingas visiems organizaciniams lygiams.

| Nr. | Pakeitimai | Naudotojo vadovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atsisakius tiekėjų versijų kaupimo, migruoti tik paskutinę tiekėjo versiją. | Tiekėjų bylos ir tiekėjų banko sąskaitų sąrašo tvarkymo procedūros. Valstybės iždo organizacinis lygis |

      - Mokėjimo paraiškų registravimas/apdorojimas

Esama situacija

Sistemoje vykdomos gautų mokėjimų paraiškų apdorojimo procedūros nuo paraiškos priėmimo iki jos apmokėjimo bei įrašų užregistravimo apskaitoje. Šiuo metu mokėjimo paraiškoms jų registravimo metu yra kuriami VBAMS Didžiosios knygos bei tiekėjų knygos įrašai ir tik vėliau (skirtingų funkcijų vykdymo metu) yra atliekamos kontrolės dėl mokėjimo paraiškų teisingumo - dėl to susiduriama su problema, jog dauguma kontrolių įvyksta jau po įrašų užregistravimo ir turi būti atliekami taisymai, vietoje to, kad paraiška būtų nepriimama ir Ižde neužregistruojama. Be to, nekorektiškos mokėjimo paraiškos reikalauja Ižde darbuotojų įsitraukimo, klaidų analizės ir rankinio mokėjimo paraiškos atmetimo. Agreguotų įrašų užregistravimui į FVIS Didžiąją knygą bei tiekėjo knygos įrašus yra naudojami VBAMS registro transformacijos nustatymai, šią funkciją atlieka sistemos naudotojai.

Pokyčio aprašymas

Pateikiama galima mokėjimo paraiškų pateikimo ir apdorojimo proceso schema (atskira byla Mokėjimai_naujas):

Mokėjimo paraiška BO/AV neturi būti lyginama su prognozėmis.

Mokėjimo paraiška importo į MIN metu turi būti automatiškai kontroliuojama su sąmata. Komanda „Tikrinti su sąmata“ galės būti naudojama papildomam mokėjimo paraiškos patikrinimui. Peržiūros lape „MP sąmatos kontrolė“ turėtų būti išfiltruotos mokėjimo paraiškos, kurios nepraėjo sąmatos kontrolės ir sudaryta galimybė šį filtrą nuimti/pakeisti, t.y. esant poreikiui, turi būti galima patikrinti bet kurią mokėjimo paraišką.

Galimi veiksmai po kontrolės su sąmata:

- Jeigu kontrolės sąlygos tenkinamos, tai tokias mokėjimo paraiškas turi būti galima peržiūrėti „Praėję kontrolę“ sąraše. Mokėjimo paraiškos turi būti perduodamos į iždą naudojant duomenų perdavimo funkcija „Apsk. Duom. Ir mok. Paraiškų perdavimas į iždą“. Ši funkcija perduos mokėjimo paraiškas, kurių lauko „Min sąmatos kontrolė“ reikšmė bus „Praėjo“. Kartu registruojami įrašai, susiję su mokėjimo paraiška.

- Jeigu kontrolės sąlygos netenkinamos, tai tokias mokėjimo paraiškas turi būti galima peržiūrėti „Nepr. kontrolės“ sąraše. MIN tokią mokėjimo paraišką galima atmesti arba praleisti komandos „Keisti“ pagalba. Atmetimo atveju mokėjimo paraiškos būklė yra „Atmesta“. Mokėjimo paraiškos lauko „Min sąmatos kontrolė“ reikšmė bus „Nepraėjo“. Būsena „Atmesta“ automatiškai perduodama į BO be papildomų naudotojų veiksmų, automatiškai nurodant atmetimo priežastį.

Mokėjimo paraiškų registravimas Ižde turi būti vykdomas tik įvykdžius visas reikalingas kontroles. Peržiūros forma „Ižde gautos mokėjimo paraiškos“ turi būti papildyta komandomis „MP kontrolė“ ir „Be MP kontrolės“ ir pašalinta komanda „Registruoti apskaitos duomenis ir mokėjimo paraiškas“.

Vykdant komandą „MP kontrolė“, automatiškai turi būti įvykdytos kontrolės aprašytos naudotojo vadove „Mokėjimų procedūros, Iždo organizacinis lygis“ skyriuose 2.2. „Sąmatos kontrolė“ ir 2.4.3. „Funkcija „Sertifikuoti“ ir naudotojo vadove „Biudžetinių įstaigų pervestų pajamų įmokų kontrolė su mokėjimo paraiškomis“, t.y. išplėstinė kontrolė, kuri apimtų: šiuo metu galiojančias kontroles „Tikrinti sąmatą“, „Sertifikuoti“ ir „PĮK kontrolė“. Mokėjimo paraiškoms, kurios netenkino kontrolės sąlygų, priskiriama būklė „Atmesta“, automatiškai nurodant atmetimo priežastis ir ši būklės informacija automatiškai be papildomų naudotojų veiksmų perduodama į MIN/AV/BO. Mokėjimo paraiškoms, kurios tenkino kontrolės sąlygas, turi būti priskiriama būklė „Pateikta“.

Vykdant komandą „MP be kontrolės“, turi būti patikrinama, ar yra MIN/AV pritarimas ir tada pažymima mokėjimo paraiška, kad jai nebuvo vykdomos kontrolės, ir priskiriama būklė „Pateikta“. Jei MIN/AV pritarimo nėra, tai tokiai mokėjimo paraiškai yra vykdoma kontrolės patikra.

Naudotojo vadove „Mokėjimų procedūros, Iždo organizacinis lygis“ skyriuose nuo 2.2.1. iki 2.2.4. aprašytas funkcionalumas dėl mokėjimo paraiškos būsenos keitimo yra neaktualus, nes komanda „Be MP kontrolės“ galima pakeisti mokėjimo paraiškos būseną, nesvarbu, kuri kontrolės taisyklė nebus tenkinama. Atsisakoma šių komandų: „Klaidingos MP“, „Be Min. Sąm. Kontrolės“, „Tikrinti sąmatą“ ir „Rodyti visas MP“, kurios yra iškviečiamos iš VBAMS Mokėjimai/ MP apdorojimas/ skirtuko Pagrindinė komandų grupė „Sąmatos kontrolė“.

Vykdant komandą „Tenkinti“ turi būti realizuota kontrolė, ar pagal mokėjimo paraišką bus galima sugeneruoti informaciją, reikalingą registracijai į FVIS Didžiąją knygą, t.y., ar yra reikalingi VBAMS transformavimo nustatymai. Ižde naudotojai organizacinėmis priemonėmis inicijuoja trūkstamų transformavimo nustatymų papildymą.

Kai mokėjimo paraiška įgauna būseną „Sertifikuota“, automatiškai užregistruojama MP, sukuriant tiekėjų knygos įrašus ir susijusius „Fin. Įrašus“ ( dabar tai atlieka komanda „Registruoti apskaitos duomenis ir mokėjimo paraiškas“).

MP būklė MIN/AV/BO atsinaujina, kai įvykdoma „Mok paraiškų būklių gavimo“ funkcija, kuri turi suveikti pagal darbų eilę nustatytu periodiškumu.

Kai mokėjimo paraiška įgauna būseną „Sertifikuota“, automatiškai be papildomų naudotojų veiksmų ši būklės informacija perduodama į MIN/AV/BO. Pagal šios būsenos registravimo datą BO yra registruojama apskaitos ūkinė operacija, susijusi su mokėjimo paraiškos pateikimu, t.y. gautinos finansavimo sumos. FABIS mokėjimo paraiškos finansavimo gavimo įrašai į DK turi būti registruojami tik tada, jei mokėjimo paraiškos būkle yra „Sertifikuota“, t.y., kai Iždo naudotojai ją peržiūrėjo ir patvirtino, kad pinigai bus pervesti taip, kaip reikalauja 20 – ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansavimo sumos“, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1K-205 „Dėl 20 – ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto patvirtinimo“, 13.2. papunkčio nuostata.

Kai mokėjimo paraiška įgauna būseną „Sertifikuota“, automatiškai be papildomų naudotojų veiksmų turi būti registruojami apskaitos duomenys ir kaupiama informacija, reikalinga apskaitos ūkinei operacijai registruoti į FVIS didžiąją knygą pagal naudotojo vadovo „FVIS finansavimo procedūros“ skyriaus 3.1 „VBAMS apskaitos duomenų registravimas FVIS‘e“ nuostatas. Registruojama informacija turėtų būti sukaupta už visą darbo dieną ir, prieš registravimą į FVIS DK,sugrupuota/sutraukta pagal VBAMS transformavimo nustatymų taisykles (nustatymus). Kiekvienos dienos pabaigoje sugrupuota informacija automatiškai be papildomų naudotojų veiksmų turi būti registruota FVIS ir pradedama kaupti kitos dienos mokėjimo paraiškų informacija. Reikalinga funkcija, kuri nurodytu metu automatiškai vykdytų dabar veikiančias funkcijas „VBAMS duomenų importas registravimas“, „VBAMS apskaitos duomenų importas“ ir „VBAMS apskaitos grąžinimai“ pagal sugrupuotus/ sutrauktus VBAMS transformavimo nustatymų taisykles.

Jeigu Ižde MP būklė „Atmesta“, gavimo būklių metu MIN/AV sukuriami „storno“ (sumos su priešingu ženklu) įrašai ir pakeičiama MP būklė į „Atmesta“, o BO keičiama tik MP būklė į „Atmesta“.

Mokėjimo paraiškos, kurios apmokamos per VIKSVA, turi gauti automatinį atsakymą iš VIKSVA apie mokėjimo būseną. Jei gaunama būsena „Atmesta“, tai automatiškai be papildomų naudotojų veiksmų turi būti mokėjimo paraiškai priskiriama būklė „Atmesta“, nurodant atmetimo priežastis ir ši būklės informacija automatiškai be papildomų naudotojų veiksmų perduodama į MIN/AV/BO. Taip pat automatiškai registruojami apskaitos duomenų „storno“ įrašai bei kaupiama informacija, reikalinga apskaitos ūkinei operacijai registruoti į FVIS didžiąją knygą.

Jei iš Iždo gaunama būsena „Apmokėta“, tai automatiškai be papildomų naudotojų veiksmų turi būti registruojami apskaitos duomenys ir mokėjimo paraiškai priskiriama būklė „Apmokėta“ ir ši būklės informacija automatiškai be papildomų naudotojų veiksmų perduodama į MIN/AV/BO. Taip pat automatiškai kaupiama informacija, reikalinga apskaitos ūkinei operacijai registruoti į FVIS didžiąją knygą.

Detaliau pokyčiai aprašyti lentelėje žemiau.

| Nr. | Pakeitimai | Naudotojo vadovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalinga papildoma kontrolė, tikrinanti mokėjimo paraiškos teisingumą (ar parašai nėra iškeisti, ar korektiška gavėjo banko sąskaita, ar MP praėjo MIN sąmatos kontrolę) ir automatinis mokėjimo paraiškos atmetimas, jeigu šios sąlygos netenkinamos | Mokėjimo procedūros. Iždo organizacinis lygis. 2.1 skyrius |
| 2. | Jei mokėjimo paraiška nepraeina MIN sąmatos kontrolės, tokios mokėjimo paraiškos neturi būti siunčiamos į Iždą, t. y. asignavimų valdytojas turi turėti galimybę arba patvirtinti tokias paraiškas ir tokiu atveju, jos perduodamos į Iždą arba atmetamos. | Mokėjimo procedūros. Iždo organizacinis lygis. 2.2.2 skyrius |
| 3. | Funkcijos „Tenkinti“ vykdymo metu tikrinti, ar lentelėje „VBAMS registro transf. nustat.“ yra reikalingi nustatymai planuojamam įrašų užregistravimui į FVIS | Mokėjimo procedūros. Iždo organizacinis lygis. 2.4.1 skyrius |
| 4. | Poreikis funkciją „Būklė SEPA iš VIKSVA“ vykdyti automatiškai suderintu laiku. Pagal gautą statusą turi būti atnaujinama mokėjimo paraiškos būklė VBAMS būtų registruojami apmokėjimo įrašai tiek VBAMS dalyje, tiek FVIS | Mokėjimo procedūros. Iždo organizacinis lygis. 3.4.1 skyrius |

    - Bankų modulis

Esama situacija

Remiantis VBAMS nuostatais, bankų modulis apima mokėjimo operacijų elektroninės bylos, kuri skirta valstybės iždo sąskaitą tvarkančiai kredito įstaigai, sudarymą, informacijos apie kredito įstaigoje atliktus mokėjimus (kredito įstaigos išrašas) importą į VBAMS, ataskaitų sudarymą, importo ir eksporto procedūrų registravimą.

Kadangi būsena apie Ižde atliktus mokėjimus į MIN/AV/BO gaunama tik tuomet, kai Ižde atsakingas darbuotojas inicijuoja būklės gavimą, realiu metu nėra aiški mokėjimo paraiškų būklė („Apmokėta“, „Atmesta“ ir pan.). Jeigu yra vykdomas valiutinis pavedimas per LB ir jis buvo atmestas, šiuo metu nėra gaunama pavedimo būklė „Atmesta“, būklė lieka „Banke“ – sistemos naudotojai nemato, jog pavedimas banke buvo atmestas.

Pokyčio aprašymas

Siekiant greičiau ir efektyviau gauti būkles apie atliktus mokėjimus, bus optimizuojami būklių gavimo procesą. Detaliau pokyčiai aprašomi lentelėje žemiau.

| Nr. | Pakeitimai | Naudotojo vadovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalinga papildoma kontrolė, kuri patikrintų, ar yra tokių mokėjimo paraiškų, kurioms būklė „Banke“ nesikeitė daugiau nei 1 dieną ir apie tai įspėti naudotoją. | Mokėjimo procedūros. Iždo organizacinis lygis. 3.4.1 skyrius |

    - Finansų modulis

Remiantis VBAMS nuostatais, finansų modulis apima valstybės biudžeto išlaidų ekonominės ir valstybės funkcijų klasifikacijų ir kitų VBAMS klasifikatorių peržiūrą, duomenų registravimą, naudojant bendrąjį žurnalą, kasinių išlaidų tvarkymą ir parametrų, reikalingų apskaitos įrašams registruoti, įvedimą, užregistruotos informacijos perdavimą, ataskaitų sudarymą.

      - VBAMS bendrųjų žurnalų funkcijų optimizavimas

Esama situacija

Šiuo metu VBAMS bendruosiuose žurnaluose BO yra realizuotos 5 kasinių išlaidų mažinimo, 5 kasinių išlaidų didinimo funkcijos, 4 gautų ir nepanaudotų asignavimo mažinimo, 3 gautų ir nepanaudotų asignavimų didinimo ir kitos funkcijos ar žurnalai, kurios (-ie) naudojamos (-i) atvaizduoti biudžeto vykdymo operacijas ne pagal mokėjimo paraiškas:

1. Formuoti kasinių išlaidų mažinimą (Klaidos taisymas);

2. Formuoti operaciją pagal raštus (Nepiniginės išlaidos);

3. Formuoti reorganizacijos operaciją (Perdavimas) (2 - Kasinių išlaidų sumažinimas);

4. Formuoti dalinės reorganizacijos operaciją (Perdavimas);

5. Formuoti išlaidų ne pagal mokėjimo paraiškas atstatymo operaciją;

6. Formuoti kasinių išlaidų didinimą (Klaidos taisymas);

7. Formuoti operaciją pagal raštus (Nepiniginės išlaidos);

8. Formuoti reorganizacijos operaciją (Perėmimas);

9. Formuoti operaciją (Užskaita);

10. Formuoti išlaidų ne pagal mokėjimo paraiškas operaciją;

11. Formuoti gautų ir nepanaudotų asignav. mažinimą (Klaidos taisymas);

12. Formuoti einamųjų metų lėšų grąžinimą į iždo sąsk.;

13. Formuoti praeitų metų lėšų grąžinimą į iždo sąsk. sausio 1–10 d.;

14. Formuoti reorganizacijos operaciją (Perdavimas) (84 – Gautų ir nepanaudotų asignavimų mažinimas);

15. Formuoti gautų ir nepanaudotų asignav. didinimą (Klaidos taisymas);

16. Formuoti reorganizacijos operaciją (Perėmimas);

17. Formuoti gautų ir nepanaudotų asignav. Koregavimą;

18. įskaitytinus į kitų metų gautus asignavimus specialiosioms programoms, specialiosioms programoms, finansuojamoms iš pajamų įmokų bei asignavimus baigiamiems statybos objektams finansuoti;

19. pereinamųjų lėšų likučius atstovybėse užsienyje (PLL):

19.1. Metų pabaigos biudžetinių lėšų likučio paskirstymas;

19.2. Metų pabaigos paskirstyto biudžetinių lėšų likučio mažinimas;

19.3. PLL įkėlimas iš balansinės sąskaitos;

19.4. PLL sumų įkėlimas, jei jos nebuvo iškeltos į balansinę sąskaitą;

19.5. Įkeltų PLL sumų koregavimas;

20. Formuoti asignavimų panaudojimo operaciją;

21. Formuoti asignavimų atitaisymo operaciją.

Aukščiau išvardintų funkcijų ir žurnalo operacijų rezultatas yra gautų asignavimų ir panaudotų asignavimų (kasinių išlaidų) pokytis, t.y. tiek funkcijų yra skirta „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitai“ suformuoti. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1K-63 „Dėl Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių patvirtinimo“.

VBAMS sistemos naudotojui dažnai sunku susigaudyti, kurią funkciją, kuriuo atveju naudoti, todėl svarbu šį funkcijų skaičių optimizuoti.

LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas 3 straipsnis „Pagrindiniai ataskaitoms ir jose teikiamai finansinei informacijai keliami reikalavimai“ 4 punktas „Ataskaitos turi būti sudarytos laikantis tokio principo, kad būtų tikrai ir teisingai parodytas viešojo sektoriaus subjekto turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos, grynasis turtas, pinigų srautai, išlaidų sąmatos vykdymas, biudžeto vykdymas. Ataskaitose teikiama informacija turi būti:

1) tinkama ataskaitų informacijos vartotojų sprendimams priimti;

2) patikima, nes:

a) teisingai rodo viešojo sektoriaus subjekto finansinius rezultatus ir finansinę būklę;

b) atskleidžia ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą;

c) yra nešališka;

3) visais reikšmingais atžvilgiais išsami;

4) suprantama;

5) palyginama;

6) atsekama (yra aiški jos rengimo, teikimo seka)“

Kai VBAMS yra sudaryta tiek daug galimybių taisyti faktinę pagal mokėjimo paraiškas užregistruotą informaciją, tai neįmanoma užtikrinti Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 2 ir 6 punktų Forma Nr. 2 ataskaitoje.

„Vykdymas“ – rodomi į valstybės biudžetą gautų pajamų ir valstybės biudžeto asignavimų valdytojų pateikti gautų asignavimų panaudojimo duomenys.

Panaudoti asignavimai pagal centralizuotas mokėjimo paraiškas yra registruojami automatiškai. Jiems pakoreguoti (pakeisti detaliuosius požymius) yra naudojama viena funkcija, o asignavimų gautų į įstaigos sąskaitą panaudojimo registravimui yra naudojama net 10 funkcijų ir 2 žurnalai. Reikia VBAMS asignavimų valdytojams sudaryti galimybę patikimai atskleisti gautų į įstaigos sąskaitą panaudojimo duomenis.

LR finansų ministerijos Iždo departamento kiekvienais metais teikiamame rašte „Dėl ketvirtinių bei metinių ataskaitų rinkinių rengimo bei teikimo“ primenama informacija „Primename, kad gauti asignavimai ataskaitose pagal formą Nr. 2 rodomi kartu su praėjusių metų asignavimų valdytojų ir biudžetinių įstaigų biudžetinėse sąskaitose likusiu nepanaudotu lėšų likučiu, kuris buvo įskaitytas į ataskaitinių metų gautus asignavimus.

Taip pat primename, kad iki metinės ir ketvirtinių ataskaitų pagal formą Nr. 2 parengimo VBAM sistemoje turi būti užbaigtos visos procedūros, susijusios su atitinkamo laikotarpio valstybės biudžeto gautais asignavimais, jų panaudojimo atskleidimu ir sąmatos tikslinimu.“

Pereinamųjų lėšų likučių registravimui VBAMS naudojamos net 5 funkcijos. Reikėtų optimizuoti naudotojų vykdomų funkcijų skaičių rezultatui pasiekti.

Įgyvendinant Lėšų išdavimo taisyklių 52.4 papunkčio „Kai lėšos iš valstybės iždo sąskaitos valstybės biudžeto programoms vykdyti išduotos nenaudojant VBAM sistemos, įstaigos arba CAT gautus ir panaudotus asignavimus (konsulinės rinkliavos užskaitų sumos, palūkanų įskaitymo sumos ir kt.) įtraukia į VBAM sistemą asignavimų pagrindžiamojo dokumento gavimo dieną, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos, registruodami bendrojo žurnalo įrašus, ir atlieka apskaitos duomenų perdavimo (eksporto) procedūrą. Bendrojo žurnalo įrašų, susijusių su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir jų bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamomis valstybės biudžeto programomis, skiltyje (laukelyje) „Dokumento Nr.“ nurodomas projekto kodas ir kita informacija, reikalaujama pagal atitinkamos ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos administravimo taisykles.“ nuostatą yra naudojamos taip pat 5 funkcijos. Reikėtų optimizuoti naudotojų vykdomų funkcijų skaičių rezultatui pasiekti.

Pokyčio aprašymas

Svarbu palikti tik tas funkcijas, kurios arba formuoja skirtingas operacijas VBAMS sistemos požiūriu arba užtikrina skirtingas kontroles.

Atsisakoma šių funkcijų:

- Formuoti išlaidų ne pagal mokėjimo paraiškas operaciją (14 - išlaidos ne pagal mokėjimo paraiškas);

- Formuoti išlaidų ne pagal mokėjimo paraiškas atstatymo operaciją (15 – išlaidų ne pagal mokėjimo paraiškas atstatymas);

- Formuoti operaciją (Užskaita) (5 – Kasinių išlaidų didinimas (užskaitos pagal suderintus su kitu subjektu raštus);

- Formuoti kasinių išlaidų mažinimą (Klaidos taisymas) (3 – Kasinių išlaidų sumažinimas (Klaidos taisymas))

- Formuoti kasinių išlaidų didinimą (Klaidos taisymas) (6 – Kasinių išlaidų didinimas (Klaidos taisymas))

- Formuoti gautų ir nepanaudotų asignavimų didinimą (86 - Gautų ir nepanaudotų asignavimų didinimas (Klaidos taisymas))

- Formuoti gautų ir nepanaudotų asignavimų. mažinimą (83 - Gautų ir nepanaudotų asignavimų mažinimas (Klaidos taisymas))

- Formuoti asignavimų atitaisymo operaciją

- Metų pabaigos biudžetinių lėšų likučio paskirstymas

- Metų pabaigos paskirstyto biudžetinių lėšų likučio mažinimas

- PLL įkėlimas iš balansinės sąskaitos

- PLL sumų įkėlimas, jei jos nebuvo iškeltos į balansinę sąskaitą

- Įkeltų PLL sumų koregavimas

Registruotų operacijų klaidų taisymai turi būti atliekami per tą pačią funkciją, per kurią buvo įvesta ūkinė operacija tik naudojant priešingą ženklą.

Visos žurnale registruojamos ūkinės operacijos turi būti susietos su mokėjimo paraiška arba kitu dokumentu, pagal kurį buvo gautas finansavimas. Kitas dokumentas, pagal kurį gautas finansavimas, gali būti tik nepiniginių lėšų (užskaitų) raštas arba reorganizacijos dokumentai. Reorganizacijos atveju gautas finansavimas perduodamas automatinėmis priemonėmis VBAMS, todėl kaip reorganizacijos dokumento Nr. gali būti naudojamas „Reorganizacijos ID“. Visi žurnalų įrašai turi būti susieti su konkrečiu dokumentu t.y. mokėjimo paraiška, raštu arba reorganizacijai priskirtu „Reorganizacijos ID“. Tokiu būdu bus galima lengvai ir aiškiai atsekti, kokiu tikslu buvo registruoti įrašai per bendruosius žurnalus.

Pateikiama galima biudžeto vykdymo informacijos kūrimo proceso schema (atskira byla Biudzeto_vykdymas_naujas):

Šiems pokyčiams įgyvendinti reikalingi žemiau lentelėje nurodyti pakeitimai.

| Nr. | Pakeitimai | Naudotojo vadovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nemigruoti pagal prasmę besidubliuojančių VBAMS bendrojo žurnalo funkcijų. | Bendrųjų žurnalų procedūros. Biudžetinės įstaigos ir asignavimų valdytojo organizaciniai lygiai 2 skyrius |
| 2. | Tobulinti migruojamas bendrojo žurnalo funkcijas, kad būtų galima naudoti tą pačią funkciją tiek išlaidų didinimui, tiek išlaidų mažinimui arba klaidų taisymui, t.y. sumą būtų galima įvesti ir su priešingu ženklu. Funkcijos: - Formuoti operaciją pagal raštus (8 - Kasinių išlaidų didinimas) - Formuoti operaciją pagal raštus (7 - Kasinių išlaidų sumažinimas) | Bendrųjų žurnalų procedūros. Biudžetinės įstaigos ir asignavimų valdytojo organizaciniai lygiai 2 skyrius |
| 3. | Tobulinti migruojamas bendrojo žurnalo funkcijas, kad būtų galima naudoti tą pačią funkciją visoms nepiniginių išlaidų, užskaitų ir kitų dokumentų pagrindu didinamoms arba mažinamoms išlaidoms registruoti. Funkcijos: - Formuoti operaciją pagal raštus (8 - Kasinių išlaidų didinimas) - Formuoti operaciją pagal raštus (7 - Kasinių išlaidų sumažinimas) - Formuoti išlaidų ne pagal mokėjimo paraiškas atstatymo operaciją (15 išlaidų ne pagal mokėjimo paraiškas atstatymas) - Formuoti operaciją (Užskaitą) (5 Kas išl did(užsk pgl suder su kt subj raštus) - Formuoti išlaidų ne pagal mokėjimo paraiškas operaciją (14 Išlaidos ne pagal mokėjimo paraiškas) |  |

      - Funkcijos „Formuoti asignavimų panaudojimo operaciją“ pakeitimai

Esama situacija

Įstaigos pagal mokėjimo paraišką, kurios tipas „Į savo sąskaitą“ užsako pinigus į savo banko sąskaitą komandiruočių išlaidoms, darbo užmokesčiui ir panašioms išlaidoms apmokėti. Įstaigos, kurios naudoja tik VBAMS, asignavimų panaudojimo žurnale turi vykdyti funkciją „Formuoti asignavimų panaudojimo operaciją“, kad parodytų gautų į savo banko sąskaitą asignavimų panaudojimą. Plačiau aprašyta naudotojo vadove „Bendrųjų žurnalų procedūros. Biudžetinės įstaigos ir asignavimų valdytojo organizaciniai lygiai“. Tačiau šiuo metu funkcijoje nėra galimybės nurodyti mokėjimo paraiškos Nr., pagal kurį vykdomas asignavimų panaudojimas, todėl dimensijas reikia nusirodyti rankiniu būdu, kas lemia ilgesnį tokių įrašų įvedimo procesą ir visuomet yra tikimybė, kad bus pasirinktos ne tos dimensijos. Kartu asignavimų panaudojimo įraše nėra užtikrintas atsekamumas, pagal kurią mokėjimo paraišką buvo registruotas panaudojimas. Pastaroji problema yra aktuali ir įstaigų, kurios naudoja FABIS posistemį.

Įstaigos asignavimų panaudojimo žurnale taip pat turi galimybę vykdyti funkciją „Kasinių išlaidų įkėlimas“, kuri iš išorinės bylos suformuoja asignavimų panaudojimo eilutes žurnale. Plačiau aprašyta naudotojo vadove „VBAMS sąsajų su kitomis sistemomis papildymas (Kasinių išlaidų importas į Asignavimų panaudojimo, asignavimų atitaisymo žurnalus)“.

Turi būti įgyvendintos Lėšų išdavimo taisyklių 52.2 papunkčio „pagal mokėjimo paraiškas į asignavimų valdytojų sąskaitas pervestos lėšos yra gauti ir nepanaudoti valstybės biudžeto asignavimai. Šių asignavimų panaudojimą įstaigos arba CAT, finansų įstaigai pateikus informaciją apie atliktus mokėjimus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną privalo užregistruoti VBAM sistemoje, naudodami asignavimų panaudojimo žurnalą, ir atlikti apskaitos duomenų perdavimo (eksporto) procedūrą“ ir 54 punkto „Įstaigų arba CAT ir kitų subjektų VBAM sistemos bendruosiuose žurnaluose užregistruoti įrašai turi būti pagrįsti dokumentais, finansinę apskaitą tvarkančio asmens pasirašytais finansinės apskaitos dokumentais ar pateikta nuoroda į kitą pagrindimo šaltinį. nuostatos, kad būtų galima patikimai ir atsekamai (yra aiški jos rengimo, teikimo seka) nustatyti gautų asignavimų panaudojimą pagal mokėjimo paraišką.

Pokyčio aprašymas

Reikalinga tobulinti VBAMS asignavimų panaudojimo žurnalo funkciją „Formuoti asignavimų panaudojimo operaciją“, kad įstaigos turėtų galimybę, bet tai nebūtų privalomas laukas, funkcijos pasirinkčių formoje nurodyti pagal kokią (-ias) mokėjimo paraišką (-as) yra daromas panaudojimas. Įvykdžius funkciją asignavimų panaudojimo žurnale turi būti suformuota visa informacija pagal tas mokėjimo paraiškas, kurioms dar nėra registruotas panaudotas finansavimas. Iždo funkcionalumo migravimo metu bus nustatyta data, nuo kurios registravimo datos bus aktualu atsižvelgti ar mokėjimo paraiška, kurios tipas „Į savo sąskaitą“ turi registruotą panaudotą finansavimą. Panaudojimo žurnale turi būti papildomas laukas, kuriame būtų galima nurodyti informaciją, pagal kurią paraišką yra registruojamas panaudojimas. Registruojant panaudojimo žurnalą, turi būti užtikrinta, kad pagal nurodytą mokėjimo paraišką nebūtų galimybės registruoti didesnio panaudojimo.

Įstaigos, kurios naudoja FABIS, naudotojai mokėjimo žurnale formuodami pavedimą iš banko sąskaitos turės nurodyti, pagal kurią mokėjimo paraišką buvo gautas finansavimas. FABIS mokėjimo žurnaluose neturi būti reikalaujama naudotojui žymėti stulpelių „Asignavimai“ ir „Kasinės“, šie požymiai turi automatiškai generuotis pagal suderintas taisykles. Taip pat turi būti užtikrinta, kad pagal nurodytą mokėjimo paraišką nebūtų galimybės registruoti didesnio panaudojimo nei buvo gauta asignavimų į įstaigos banko sąskaitą.

Kartu turės būti tobulinamas panaudotų asignavimų importas aprašytas naudotojo vadove „VBAMS sąsajų su kitomis sistemomis papildymas (Kasinių išlaidų importas į Asignavimų panaudojimo, asignavimų atitaisymo žurnalus)“. Perduodamas duomenų struktūras reikės papildyti informacija apie VBAMS mokėjimo paraiškos Nr., pagal kurį bus registruojamas asignavimų panaudojimas.

Taip pat turės būti tobulinamos mokėjimo paraiškų importo ir mokėjimo paraiškų būsenų eksporto sąsajos aprašytos „Mokėjimo paraiškų FAS integracijos per žiniatinklio tarnybas (Web Service) techninėje specifikacijoje sudarant galimybę išorinėms sistemos papildomai perduoti konkretų VBAMS mokėjimo paraiškai suteiktą numerį. Šis mokėjimo paraiškos numeris turės būti perduodamas kartu su finansavimo panaudojimo įrašais.

Pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 27 straipsnio 3 punkto nuostatą „Ministerijoms, išskyrus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją, ir kitoms valstybės institucijoms ar įstaigoms paliekami mėnesio išlaidų dydžio, o Užsienio reikalų ministerijai ir Krašto apsaugos ministerijai – 3 mėnesių išlaidų dydžio pereinamieji lėšų likučiai, esantys Lietuvos Respublikos diplomatinių ir kitų atstovybių, konsulinių įstaigų, specialiųjų bei gynybos atašė ir Lietuvos atstovų, perkeltų į tarptautines ir užsienio institucijas, tarptautinių operacijų karinio vieneto, dislokuoto užsienio valstybėje, sąskaitose užsienio kredito įstaigose ar pas Krašto apsaugos ministerijai ir Užsienio reikalų ministerijai atskaitingus asmenis.“ turi būti galimybė formuojant panaudojimo duomenis tuo pačiu nurodyti pereinamųjų lėšų likučių informaciją pagal VBAMS mokėjimo paraiškas.

Funkcija „Formuoti asignavimų panaudojimo operaciją“ turi būti naudojama ir klaidų taisymui, t.y. kai buvo parodyta per daug panaudotų asignavimų. Šie taisymai turi būti atliekami įvedant sumas su minuso ženklu.

Funkcijoje „Formuoti asignavimų panaudojimo operaciją“ bus apjungtas kelių funkcijų funkcionalumas, todėl funkcijos „Formuoti asignavimų atitaisymo operaciją“, „Metų pabaigos paskirstyto biudžetinių lėšų likučio mažinimas“, „Metų pabaigos biudžetinių lėšų likučio paskirstymas“, „PLL įkėlimas iš balansinės sąskaitos“, „PLL sumų įkėlimas, jei jos nebuvo iškeltos į balansinę sąskaitą“ ir „Įkeltų PLL sumų koregavimas“ turi būti panaikintos.

Šiems pokyčiams įgyvendinti reikalingi žemiau lentelėje nurodyti pakeitimai.

| Nr. | Pakeitimai | Naudotojo vadovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tobulinti VBAMS asignavimų panaudojimo žurnalo funkciją „Formuoti asignavimų panaudojimo operaciją“, kad būtų galima nurodyti, pagal kurią mokėjimo paraišką bus vykdomas panaudojimas, kartu išsaugant informaciją apie mokėjimo paraišką asignavimų panaudojimo įraše. | Bendrųjų žurnalų procedūros. Biudžetinės įstaigos ir asignavimų valdytojo organizaciniai lygiai 3 skyrius |
| 2. | Tobulinti mokėjimo paraiškų būklių eksporto sąsają. |  |
| 3. | Tobulinti kasinių išlaidų importą. | VBAMS sąsajų su kitomis sistemomis papildymas (Kasinių išlaidų importas į Asignavimų panaudojimo, asignavimų atitaisymo žurnalus) |
| 4. | Tobulinti FABIS mokėjimų funkcionalumą sudarant galimybę susieti mokėjimo pavedimą su mokėjimo paraiška, pagal kurią gauti asignavimai. |  |

      - Funkcijos „Formuoti gautų ir nepanaudotų asign. koregavimą“ pakeitimai

Esama situacija

Kai reikia tikslinti gautus į savo sąskaitą asignavimus vykdoma funkcija „Formuoti gautų ir nepanaudotų asign. koregavimą“ asignavimų koregavimo žurnale. Plačiau aprašyta naudotojo vadove „Bendrųjų žurnalų procedūros. Biudžetinės įstaigos ir asignavimų valdytojo organizaciniai lygiai“. Problema yra ta, kad įstaigos, kurios naudoja tik VBAMS neturi galimybės nurodyti mokėjimo paraišką, pagal kurią taiso gautus asignavimus, todėl reikalingas dimensijas turi nurodyti ranka, kas lemia didesnę klaidų tikimybę. Taip pat nėra užtikrintas atsekamumas, kad taisymo įrašas yra susijęs su tam tikra mokėjimo paraiška. Pastaroji problema yra aktuali ir įstaigoms, kurios naudoja FABIS posistemį. Šiuo metu įstaigos, kurios naudoja FABIS, perskirstymo operacijos senas dimensijas gali pasirinkti pagal nurodytai datai esantį banko sąskaitos likutį, o naujas dimensijas pagal mokėjimo žurnale esantį suformuotą mokėjimą, tačiau sąsaja su mokėjimo paraiškos įrašu neužtikrinama.

Pokyčio aprašymas

Reikalinga tobulinti VBAMS asignavimų koregavimo žurnalo funkciją „Formuoti gautų ir nepanaudotų asign. koregavimą“, kuri leistų įstaigoms, kurios naudoja tik VBAMS pasirinkti taisomos mokėjimo paraiškos Nr., kurioje lauko „Lėšos į banko sąskaitą“ reikšmė yra „Taip“. Pasirinkus šią mokėjimo paraišką, sistema užpildytų senas dimensijas ir suskaičiuotų likutį, kurį galima perskirstyti, t.y. įvertintų jau registruotus asignavimo panaudojimo įrašus pagal nurodytą mokėjimo paraišką. Naujas dimensijas naudotojas turės nurodyti. Perskirstomą sumą galima koreguoti tik mažinant. Įvykdžius funkciją bus suformuojami pergrupavimo įrašai asignavimų koregavimo žurnale ir užpildomas laukas, kuriame bus informacija, pagal kurią paraišką yra registruojamas pergrupavimas.

Registruojant asignavimų koregavimo žurnalą, turi būti užtikrinta, kad pagal nurodytą mokėjimo paraišką nebūtų galimybės registruoti didesnės pergrupavimo sumos, nei yra nepanaudotas mokėjimo paraiškos likutis.

Reikalinga tobulinti VBAMS asignavimų koregavimo žurnalo funkciją „Formuoti gautų ir nepanaudotų asign. koregavimą“, kuri leistų taisyti tik nepanaudotą mokėjimo paraiškos likutį ir tais atvejais, kai jau mokėjimo paraiška visai sumai yra registruota panaudojimo ir/arba taisymo įrašų, nebeleistų tos mokėjimo paraiškos pasirinkti pergrupavimui. Tačiau tokiu atveju turi būti galimybė pasirinkti mokėjimo paraiškos taisymo įrašą. Svarbu atsižvelgti ir į sumą, kuria buvo taisyta mokėjimo paraiška. Pergrupuoti galima ne didesnę nei taisymo įraše nurodyta suma.

Įstaigoms, kurios naudoja FABIS, reikėtų pasirinkti mokėjimo paraišką (į savo sąskaitą) pagal kurią vykdomas perskirstymas ir pagal mokėjimo paraiškos informaciją funkcijoje turi būti užpildomos senosios dimensijos. Naujas dimensijas naudotojas turės nurodyti. Įvykdžius funkciją turi būti suformuojami pergrupavimo įrašai tiek FABIS mokėjimo žurnale, tiek asignavimų koregavimo žurnale, kuriame bus užpildytas laukas su informacija, pagal kurią paraišką yra registruojamas perskirstymas. Registruojant asignavimų koregavimo žurnalą, turi būti užtikrinta, kad pagal nurodytą mokėjimo paraišką nebūtų galimybės registruoti didesnės pergrupavimo sumos, nei yra nepanaudotas mokėjimo paraiškos likutis.

Šiems pokyčiams įgyvendinti reikalingi žemiau lentelėje nurodyti pakeitimai.

| Nr. | Pakeitimai | Naudotojo vadovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tobulinti VBAMS asignavimų koregavimo žurnalo funkciją „Formuoti gautų ir nepanaudotų asign. koregavimą“ tiek tik VBAMS naudojančioms įstaigoms, tiek ir FABIS naudojančioms įstaigoms. | Bendrųjų žurnalų procedūros. Biudžetinės įstaigos ir asignavimų valdytojo organizaciniai lygiai, 5.3 skyrius |

      - Funkcijos „Formuoti asignavimų atitaisymo operaciją“ pakeitimai

Esama situacija

Kai įstaigos neteisingai užregistruoja gautų asignavimų panaudojimą arba kai grąžinami jau panaudoti asignavimai į įstaigos banko sąskaitą, kas reiškia, kad turi sumažėti asignavimų panaudojimas ir padidėti gautų ir nepanaudotų asignavimų likutis, asignavimų atitaisymo žurnale naudojama funkcija „Formuoti asignavimų atitaisymo operaciją“. Plačiau aprašyta naudotojo vadove „Bendrųjų žurnalų procedūros. Biudžetinės įstaigos ir asignavimų valdytojo organizaciniai lygiai“. Tačiau šiuo metu funkcijoje nėra galimybės nurodyti mokėjimo paraiškos įrašo, pagal kurį vykdomas asignavimų atitaisymas, todėl dimensijas reikia nurodyti rankiniu būdu, kas lemia ilgesnį tokių įrašų įvedimo procesą ir visuomet yra tikimybė, kad bus pasirinktos ne tos dimensijos. Kartu asignavimų atitaisymo įraše nėra užtikrintas atsekamumas, pagal kurią mokėjimo paraišką buvo registruotas atitaisymas. Pastaroji problema yra aktuali ir įstaigų, kurios naudoja FABIS posistemį.

Įstaigos asignavimų atitaisymo žurnale taip pat turi galimybę vykdyti funkciją „Kasinių išlaidų įkėlimas“, kuri iš išorinės bylos suformuoja asignavimų atitaisymo eilutes žurnale. Plačiau aprašyta naudotojo vadove „VBAMS sąsajų su kitomis sistemomis papildymas (Kasinių išlaidų importas į Asignavimų panaudojimo, asignavimų atitaisymo žurnalus)“.

Pokyčio aprašymas

Reikia tobulinti VBAMS asignavimų atitaisymo žurnalo funkciją „Formuoti asignavimų atitaisymo operaciją“, kad įstaigos, kurios naudoja tik VBAMS turėtų galimybę pasirinkti mokėjimo paraiškos įrašą, pagal kurį yra daromas atitaisymo įrašas. Pasirinkus mokėjimo paraiškos įrašą dimensijos turi būti užpildomos pagal nurodytą mokėjimo paraišką, įrašo informaciją ir sumą, kurią galima koreguoti tik mažinant. Įvykdžius funkciją žurnale turės būti užpildomas laukas, kuriame būtų informacija, pagal kurią paraišką yra registruojamas atitaisymas. Funkcijos „Formuoti asignavimų atitaisymo operaciją“ veikimą tikslinga sujungti su funkcijos „Formuoti asignavimų panaudojimo operaciją“ veikimu. Panaudotų asignavimų atitaisymas turėtų būti registruojamas naudojant priešingą sumos ženklą. Registruojant atitaisymo įrašus panaudojimo žurnale, turi būti užtikrinta, kad pagal nurodytą mokėjimo paraišką nebūtų galimybės registruoti didesnio atitaisymo nei buvo panaudota.

Įstaigos, kurios naudoja FABIS, mokėjimo žurnale formuodamos įplaukų įrašą turės nurodyti pagal kurią mokėjimo paraišką turės būti registruojamas atitaisymas. Taip pat turi būti užtikrinta, kad pagal nurodytą mokėjimo paraišką nebūtų galimybės registruoti didesnio atitaisymo nei buvo panaudota.

Kartu turės būti tobulinamas kasinių išlaidų importas, kurį reikės papildyti informacija apie mokėjimo paraišką, pagal kurią bus registruojamas asignavimų atitaisymas.

Šiems pokyčiams įgyvendinti reikalingi žemiau lentelėje nurodyti pakeitimai.

| Nr. | Pakeitimai | Naudotojo vadovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tobulinti VBAMS asignavimų atitaisymo žurnalo funkciją „Formuoti asignavimų panaudojimo operaciją“, kad būtų galima nurodyti pagal kurią mokėjimo paraišką bus vykdomas atitaisymas, kartu išsaugant informaciją apie mokėjimo paraišką asignavimų atitaisymo įraše. | Bendrųjų žurnalų procedūros. Biudžetinės įstaigos ir asignavimų valdytojo organizaciniai lygiai 4 skyrius |
| 2. | Tobulinti kasinių išlaidų importą. | VBAMS sąsajų su kitomis sistemomis papildymas (Kasinių išlaidų importas į Asignavimų panaudojimo, asignavimų atitaisymo žurnalus) |

      - Funkcijų „Formuoti einamųjų metų lėšų grąžinimą į iždo sąsk.“ ir „Formuoti praeitų metų lėšų grąžinimą į iždo sąsk. sausio 1–10 d.“ pakeitimai

Esama situacija

Kai įstaigoms į jų banko sąskaitą grąžinami jau panaudoti asignavimai, asignavimų panaudojimas yra sumažintas, o gautų asignavimų likutis padidintas, šias lėšas įstaiga turi pervesti į iždo banko sąskaitą ir naudoti funkciją „Formuoti einamųjų metų lėšų grąžinimą į iždo sąsk.“ arba „Formuoti praeitų metų lėšų grąžinimą į iždo sąsk. sausio 1-10 d.“. Šiuo metu funkcijose nėra galimybės priskirti mokėjimo paraiškos įrašo, kurio pagrindu vykdomas lėšų grąžinimas iždui, todėl dimensijas reikia nurodyti rankiniu būdu, kas lemia ilgesnį tokių įrašų įvedimo procesą ir didina klaidų tikimybę. Taip pat gautų ir nepanaudotų asignavimų mažinimo įraše nėra užtikrinamas atsekamumas, pagal kurią mokėjimo paraišką buvo registruotas mokėjimas, o gavus lėšas į iždo banko sąskaitą ir apdorojant banko išrašą, iždo kuratorius turi savo nuožiūra atpažinti, kurios mokėjimo paraiškos pagrindu yra atliktas šis grąžinimas ir rankiniu būdu priskirti mokėjimo paraišką.

Turi būti įgyvendintos Lėšų išdavimo 38 punkto „Lėšos, gautos į įstaigos sąskaitą ir nepanaudotos lėšų gavimo ar kitą po lėšų gavimo dienos einamųjų biudžetinių metų darbo dieną, viršijančios 50 eurų sumą, išskyrus lėšas, neviršijančias vardinių mokėjimo kortelių sąskaitos lėšų limito, turi būti grąžintos į valstybės iždo sąskaitą, jeigu teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės biudžeto lėšų naudojimą bei ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir jų bendrojo finansavimo lėšų administravimą, nenustatyta kitaip.“ ir 41 punkto „..Grąžintos lėšos pervedamos į valstybės iždo sąskaitą ir VBAM sistemos žurnaluose padaromi panaudotų asignavimų atitaisymo ir gautų asignavimų sumažinimo įrašai pagal tuos pačius paskirties kodus, kurie buvo nurodyti mokėjimo paraiškose, pagal kurias savivaldybei pervestos dotacijų lėšos, ir atliekama apskaitos duomenų perdavimo (eksporto) procedūra..“ nuostatos, kad būtų galima patikimai ir atsekamai (yra aiški jos rengimo, teikimo seka) nustatyti, ar grąžintos lėšos yra pagal tuos pačius tikslinės paskirties kodus, kurie buvo nurodyti mokėjimo paraiškose.

Pokyčio aprašymas

Reikalinga tobulinti VBAMS asignavimų koregavimo žurnalo funkcijas „Formuoti einamųjų metų lėšų grąžinimą į iždo sąsk.“ ir „Formuoti praeitų metų lėšų grąžinimą į iždo sąsk. sausio 1–10 d.“, kad įstaigos turėtų galimybę pasirinkti mokėjimo paraiškos Nr., pagal kurią yra daromas grąžinimo į iždo sąskaitą (gautų ir nepanaudotų asignavimų mažinimo) įrašas. Pasirinkus mokėjimo paraiškos Nr. būtų užpildomos dimensijos pagal nurodytą mokėjimo paraišką ir suma, kurią galima koreguoti tik mažinant.

Įvykdžius funkciją „Formuoti einamųjų metų lėšų grąžinimą į iždo sąsk.“ asignavimų koregavimo žurnale turi būti užpildomas laukas, kuriame būtų informacija, pagal kurią mokėjimo paraišką yra registruojamas grąžinimas.

Įvykdžius funkciją „Formuoti praeitų metų lėšų grąžinimą į iždo sąsk. sausio 1–10 d.“ asignavimų koregavimo žurnale turi būti suformuota visa informacija pagal tas mokėjimo paraiškas, kurioms dar nėra registruotas panaudotas finansavimas. Taip pat užpildomas laukas, kuriame būtų informacija, pagal kurią mokėjimo paraišką yra registruojamas grąžinimas.

Lauką „Pavedimo Nr.“ būtina automatiškai užpildyti pateikto pavedimo numerio verte pagal šio dokumento 2.2.4.6. skyriuje aprašytą funkcionalumą.

Asignavimų koregavimo žurnalo registravimas galimas tik pritarus Ižde. Pritarimas Ižde turi būti automatinis pagal banko išrašo informaciją, kur būtų realizuota kontrolė, ar toks pavedimas yra gautas ir ar sutampa gauta suma. Nesulaukus Iždo pritarimo, BO/AV naudotojai turėtų inicijuoti organizacinėmis priemonėmis galimos klaidos paiešką. Tokiu tikslu VBAMS asignavimų koregavimo žurnale turi būti komanda įgalinanti Ižde pritarimui pateiktą informaciją atšaukti, jei šio dokumento 2.2.4.6. skyriuje aprašytas pavedimas, pateiktas Gateway būdu yra atmestas, ir, atlikus koregavimus, vėl ją pateikti.

Registruojant asignavimų koregavimo žurnalą, turi būti užtikrinta, kad pagal nurodytą mokėjimo paraišką nebūtų galimybės registruoti didesnio grąžinimo, nei įstaiga gavo pagal nurodytą mokėjimo paraišką.

Įstaigos, kurios naudoja FABIS, mokėjimo žurnale formuodamos pavedimo įrašą turės nurodyti, pagal kurią mokėjimo paraišką turės būti registruojamas asignavimų koregavimas. Taip pat turi būti užtikrinta, kad pagal nurodytą mokėjimo paraišką nebūtų galimybės registruoti didesnio asignavimų koregavimo nei buvo gauta.

| Nr. | Pakeitimai | Naudotojo vadovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tobulinti VBAMS asignavimų koregavimo žurnalo funkcijas „Formuoti einamųjų metų lėšų grąžinimą į iždo sąsk.“ ir „Formuoti praeitų metų lėšų grąžinimą į iždo sąsk. sausio 1–10 d.“, kad būtų galima nurodyti, pagal kurią mokėjimo paraišką bus vykdomas grąžinimas, kartu automatizuojant Ižde vykdomą išrašo (įplaukų operacijų) atpažinimą ir apdorojimą. | Bendrųjų žurnalų procedūros. Biudžetinės įstaigos ir asignavimų valdytojo organizaciniai lygiai, 5.1.2 ir 5.1.3 skyriai |

      - Funkcijos „Formuoti koregavimo operaciją“ pakeitimai

Esama situacija

Praktikoje dažna situacija, kad aktyvavus kontrolinę sąmatą, paaiškėja, kad turi būti pergrupuoti gauti ir panaudoti asignavimai, kadangi preliminarioje sąmatoje buvo sena priemonė ar finansavimo šaltinis. Šiuo metu rezultatui pasiekti naudojama funkcija „Formuoti koregavimo operaciją (1 - Kasinių išlaidų koregavimas nekeičiant bendros sumos)“, kuri pergrupuoja gautus asignavimus ir kasines išlaidas nekeičiant bendros sumos, t. y. pergrupuojama bendromis sumomis. Problema ta, kad naudotojas ataskaitų pagalba ar duomenų analizės pagalba turi susiskaičiuoti sumas, kurios turi būti pergrupuojamos, kas yra darbui imlu, kartu didėja klaidų rizika.

Klaidos, kurios buvo padarytos, rengiant centralizuoto mokėjimo paraiškas yra taisomos bendrajame žurnale naudojant funkciją „Formuoti koregavimo operaciją“. Plačiau aprašyta naudotojo vadove „Bendrųjų žurnalų procedūros. Biudžetinės įstaigos ir asignavimų valdytojo organizaciniai lygiai“. Problema yra ta, kad įstaigos, kurios naudoja tik VBAMS neturi galimybės nurodyti mokėjimo paraišką, kurią taiso, todėl reikalingas dimensijas turi nurodyti rankiniu būdu, kas lemia didesnę klaidų tikimybę. Taip pat nėra užtikrintas atsekamumas, kad taisymo įrašas yra susijęs su tam tikra mokėjimo paraiška. Pastaroji problema yra aktuali ir įstaigoms, kurios naudoja FABIS posistemį. Nors šios įstaigos turi galimybę nurodyti mokėjimo paraišką, kurią nori taisyti ir senųjų dimensijų pildyti ranka nereikia, tačiau suformuotas taisymo įrašas atsekamumo, kuri mokėjimo paraiška buvo taisyta, neužtikrina. Todėl naudotojas vėl ir vėl gali pasirinkti senąją mokėjimo paraišką ir ją taisyti, nors taisymo įrašai jau galėjo būti užregistruoti. Dažnu atveju ši situacija veda prie klaidingų įrašų, kuriuos paprastam naudotojui sunku savarankiškai išsitaisyti.

Pokyčio aprašymas

Reikia tobulinti VBAMS bendrojo žurnalo funkciją „Formuoti koregavimo operaciją (1 - Kasinių išlaidų koregavimas nekeičiant bendros sumos)“, kuri pagal nurodytą datą ir seną dimensijų (priemonė, funkcija, finansavimo šaltinis) derinį suskaičiuotų galimą pergrupuoti sumą ir šią sumą pergrupuotų pagal nurodytą naują dimensijų (priemonė, funkcija, finansavimo šaltinis) derinį. Tai reiškia, kad sistema išrinks visus nurodytos priemonės, funkcijos ir finansavimo šaltinio derinius pagal kitas VBAMS įrašuose naudojamas dimensijas (ekonominė, investicinis projektas, savivaldybės iždo kodas, savivaldybės dotacija) ir šiuos derinius pergrupuos su nurodyta nauja priemone, funkcija, finansavimo šaltiniu pagal kitas įrašuose VBAMS naudojamas dimensijas (ekonominė, investicinis projektas, savivaldybės iždo kodas, savivaldybės dotacija). Registruojant pergrupavimo informaciją neturi būti prarasta informacija, pagal kokią mokėjimo paraišką buvo registruotas gautas ar panaudotas finansavimas.

Funkcijoje turėtų būti galimybė nurodyti mokėjimo paraiškos Nr. ir pagal informaciją, susijusią su nurodytu centralizuotos mokėjimo paraiškos numeriu, būtų automatiškai užpildomos stulpelio „Sena reikšmė“ dimensijų vertės be galimybės jas koreguoti ir perskirstoma suma, kurią galima koreguoti tik mažinant. Pagal nurodytą naują dimensijų derinį turi būti registruojamas gauto ar panaudotas finansavimo pergrupavimas, susietas su konkrečia mokėjimo paraiška.

Reikia tobulinti VBAMS bendrojo žurnalo funkciją „Formuoti koregavimo operaciją“, kuri leistų pergrupuoti centralizuotos mokėjimo paraiškos informaciją ir tais atvejais, kai jau mokėjimo paraiškos visai sumai yra registruoti pergrupavimo įrašai, nebeleistų tos mokėjimo paraiškos pasirinkti pergrupavimui. Tačiau tokiu atveju turi būti galimybė pasirinkti mokėjimo paraiškos taisymo įrašą. Svarbu atsižvelgti ir į sumą, kuria buvo taisyta mokėjimo paraiška. Pergrupuoti galima ne didesnę nei taisymo įraše nurodyta suma.

Funkcijoje turi likti ribojimas dėl dimensijos „Finansavimo šaltinis“ keitimo, t.y. būtinas pritarimas šiam veiksmui Ižde.

Funkcija turi būti pritaikyta ir įstaigoms, kurios dirba FABIS, nes tokios įstaigos VBAMS bendrojo žurnalo funkcijas turi galimybę inicijuoti tik FABIS posistemyje, o ne tiesiai VBAMS.

Šiems pokyčiams įgyvendinti reikalingi žemiau lentelėje nurodyti pakeitimai.

| Nr. | Pakeitimai | Naudotojo vadovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tobulinti VBAMS bendrojo žurnalo funkciją „Formuoti koregavimo operaciją“. | Bendrųjų žurnalų procedūros. Biudžetinės įstaigos ir asignavimų valdytojo organizaciniai lygiai, 2.1 skyrius |
| 2. | Pritaikyti koreguotą funkciją įstaigoms, kurios dirba su FABIS. |  |

    - Pirkimų modulis

Remiantis VBAMS nuostatais, pirkimų modulis apima mokėjimo paraiškų rengimą ir tvarkymą (sąmatų kontrolė, mokėjimo paraiškų tikrinimas, pasirašymas elektroniniu parašu ir registravimas), grąžinimo pažymų (dėl atmestų mokėjimo paraiškų) rengimą ir registravimą, mokėjimo mažinimo registravimą, kai lėšos grąžinamos, užregistruotos informacijos perdavimą, tiekėjų ir kitų klasifikatorių peržiūrą ir naudojimą, tiekėjų pasiūlymų rengimą ir perdavimą, iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos gautų mokėjimo paraiškų peržiūrą, ataskaitų sudarymą.

      - Įstaigų, nesinaudojančių FABIS, lėšų pervedimas į iždo banko sąskaitą

Esama situacija

Šiuo metu įstaigos, nenaudojančios FABIS, mokėjimus atlieka VIKSVA, taip pat pajamų įmokų pervedimus ir lėšų grąžinimus į Iždą. Susiduriama su problema, jog šios įstaigos atlieka pavedimus, o šių pavedimų pagrindu reikalingas suvesti operacijas į asignavimų koregavimo žurnalus bei BŽ registrus sukuria tik po kurio laiko. Tokiu būdu Ižde, gavus įplaukas. negali atpažinti kokiu pagrindu buvo atlikti šie mokėjimai ir šių operacijų užregistruoti.

Turi būti įgyvendinta Lėšų išdavimo taisyklių 54.5 punkto „gautų asignavimų mažinimas įstaigos grąžintų į valstybės iždo sąskaitą lėšų VBAM sistemos asignavimų koregavimo žurnale turi būti registruojamas mokėjimo pavedimo įvykdymo dieną – kai lėšos grąžintos einamaisiais metais iki gruodžio 31 dienos, o kai lėšos grąžintos kitais metais iki sausio 10 dienos, registruojant nurodoma sąlyginė praėjusių metų gruodžio 31 diena, kartu ties kiekviena žurnalo įrašo eilute stulpelyje „Pavedimo Nr.“ turi būti nurodytas mokėjimo nurodymo, pagal kurį buvo grąžintos lėšos, numeris“ nuostata, kad būtų galima patikimai ir atsekamai (yra aiški jos rengimo, teikimo seka) nustatyti „Pavedimo Nr.“ Ižde.

Pokyčio aprašymas

Reikia sukurti mokėjimo pavedimų į valstybės iždo pagrindinę sąskaitą funkcionalumą, kuris leistų tiksliai identifikuoti atlikto pavedimo turinį. Didžiausią tokių įplaukų srautą sudaro įstaigų pajamų įmokų pavedimai. Kitas įplaukų srautas yra susijęs su gautų asignavimų grąžinimais.

Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 27 straipsnio 4 – 7 dalimis metams pasibaigus, subjektai disponuojamose sąskaitose esančias biudžeto lėšas, skirtas programoms finansuoti, grąžina ne vėliau kaip iki sausio 10 dienos. Šio straipsnio 4 dalis netaikoma šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asignavimams. Nėra pareigos grąžinti biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į valstybės biudžetą.

Įstaigoms nedirbančioms su FABIS, mokėjimo pavedimai į iždą turi būti formuojami iš VBAMS ir perduodami į VIKSVĄ. Naudotojams ribojimai suformuoti pavedimus rankiniu būdu prisijungus tiesiai per VIKSVA portalą turi būti nustatomi VIKSVA priemonėmis arba organizacinėmis tvarkomis. Šioms įstaigoms VBAMS turi būti sukurtas naujas funkcionalumas, kur įstaigos naujai sukurtoje formoje turėtų užpildyti visą informaciją susijusią su norimais atlikti mokėjimais į valstybės iždo sąskaitą.

Turi būti galimybė formuoti šių rūšių pavedimus:

- Biudžetinių įstaigų pajamų įmoka;

- Einamųjų metų biudžeto asignavimų grąžinimas,

- Praeitų metų biudžeto asignavimų grąžinimas iki einamųjų metų sausio 10 d.

- Ankstesnių metų biudžeto lėšų grąžinimas.

Formuojant pavedimą, jame turi būti galimybė nurodyti sumos skaidymą į kelias dalis pagal skirtingus dimensijų rinkinius. Suvestų duomenų pagrindu turi būti formuojamas mokėjimo pavedimas, kuris pasirašomas dviem kvalifikuotais parašais ir perduodamas į VIKSVĄ Gateway. Turi būti realizuota VIKSVA atsakymo gavimo procedūra.

Numatomos pavedimų formavimo tvarkos:

1. Naudotojas VBAMS formuodamas biudžetinių įstaigų pajamų įmokos mokėjimo pavedimų į iždą formoje įveda pervedamų lėšų informaciją. Naudotojas užpildytą formą pasirašo 2 parašais. Pasirašius antru parašu automatiškai vykdomas pavedimo perdavimas per Gateway į VIKSVA. Naudotojas inicijuoja VIKSVA atsakymo gavimo procedūrą. Gavus atsakymą, kad pavedimas atliktas, automatiškai į Iždo Pajamų įmokų lentelę perduodamas įrašas, kad Įstaiga pervedė lėšas (naujas įrašo tipas „Įplaukos (BO pranešimas)“). VIKSVA atsakymas dėl atlikto pavedimo negarantuoja, kad lėšos pasiekė iždo sąskaitą. Ižde vykdant išrašo apdorojimo procedūrą pagal įstaigos suvestus duomenis (pavedimo Nr.) turi automatiškai įvykti šių įplaukų atpažinimas. Įplaukų įrašui bus sukuriamas pajamų įmokų įrašas su tipu „Įplaukos“ ir jeigu yra atitinkantis įrašas „Įplaukos (BO pranešimas)“, tai jam bus sukuriamas atvirkštinis įrašas (tokiu būdu bendra pajamų įmoku suma atitiks realiai pervestą sumą). Pajamų įmokų paraiškų kontrolės procedūrose į įmokų sumos skaičiavimą bus įtraukiami ir įrašai „Įplaukos (BO pranešimas)“.

2. ir 3. Einamųjų metų biudžeto asignavimų grąžinimas ir praeitų metų biudžeto asignavimų grąžinimas iki einamųjų metų sausio 10 d. grąžinimų pavedimų apdorojimo tvarkos yra panašios, skiriasi tik biudžeto vykdymo datos automatinis nustatymas pagal mokėjimo datą. Naudotojas VBAMS mokėjimo pavedimų į iždą formoje turi turėti funkciją, kuri pagal bendrųjų žurnalų informaciją suformuos grąžinamų lėšų pavedimo informaciją. Naudotojas užpildytą formą pasirašo 2 parašais. Pasirašius antru parašu automatiškai vykdomas pavedimo perdavimas per Gateway į VIKSVA. Naudotojas inicijuoja VIKSVA atsakymo gavimo procedūrą. Gavus atsakymą, kad pavedimas atliktas, automatiškai susijęs BŽ registras ir jo įrašai siunčiami į MIN/AV ir perduodami į Iždą. Ižde vykdant išrašo apdorojimo procedūrą pagal įstaigos suvestus duomenis (pavedimo Nr.) turi automatiškai įvykti šių įplaukų atpažinimas ir gautoms įplaukoms turi būti priskiriamos dimensijos pagal BO atsiųstą grąžinimo detalizaciją.

4. Naudotojas VBAMS formuodamas ankstesnių metų biudžeto lėšų grąžinimo mokėjimo pavedimų į iždą formoje įveda pervedamų lėšų informaciją. Biudžeto vykdymo data nustatoma automatiškai pagal mokėjimo datą. Naudotojas užpildytą formą pasirašo 2 parašais. Pasirašius antru parašu automatiškai vykdomas pavedimo perdavimas per Gateway į VIKSVA. Naudotojas inicijuoja VIKSVA atsakymo gavimo procedūrą. Gavus atsakymą, kad pavedimas atliktas, perduodama informacija į Iždą, kad vykdant išrašo tvarkymo procedūrą pagal įstaigos suvestus duomenis (pavedimo Nr.) būtų galima automatiškai atpažinti šias įplaukas ir, priskyrus numatytas dimensijas, registruoti į FVIS apskaitą.

| Nr. | Pakeitimai | Komentaras |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įstaigoms nedirbančioms su FABIS, mokėjimo pavedimai į iždą turi būti formuojami tik iš VBAMS per VIKSVA. VBAMS turi būti sukurtas naujas funkcionalumas, skirtas įstaigoms nenaudojančioms FABIS, mokėjimams atlikti. Šie duomenys turi būti susieti (patvirtinti) su Iždo išrašo apdorojimu. | Pokytis liečia Iždo, AV ir BO Kadangi kitiems lėšų gavėjams įstaigos mokėjimus ir toliau galės atlikti tiesiai iš VIKSVOS, apribojimų dėl rankinio mokėjimų atlikimų iždui realizavimas priklauso nuo VIKSVA funkcinių galimybių. |

    - Informacijos apie į valstybės iždo sąskaitą įmokėtas pajamų įmokas registravimo modulis

Teisinės sąlygos

Remiantis VBAMS nuostatais, modulis apima informacijos apie į valstybės iždo sąskaitą įmokėtas pajamų įmokas registravimą ir mokėjimo paraiškų kontrolę lyginant su įstaigos už teikiamas paslaugas įmokėtomis pajamų įmokomis.

Esama situacija

Šiuo metu pajamų įmokų kontrolė yra vykdoma tik Ižde. Susiduriama su problema, jog įstaigos gali parengti mokėjimo paraiškas ir jas perduoti Iždui net tuomet, kai nėra į Iždą įmokėjusios pakankamai pajamų įmokų – tuomet Ižde šios paraiškos turi būseną „Nepraėjusi pajamų įmokų kontrolės“ ir nėra apmokamos tol, kol pakartotinai įvykdžius kontrolę su įmokėtomis pajamų įmokomis, nėra pakankamas šių lėšų likutis.

Kita problema yra ta, jog įstaigos gali pajamų įmokas į iždo banko sąskaitą sumokėti ir mokėjimo paraišką pateikti tą pačią dieną, tačiau ši mokėjimo paraiška nepraeis pajamų įmokų kontrolės tol, kol Ižde nebus apdorotas banko išrašas.

Pokyčio aprašymas

Planuojama pajamų įmokų kontrolę realizuoti BO ir MIN/AV, taip pat įstaigoms sėkmingai įvykdžius mokėjimus, informaciją apie įplaukas turi būti perduota į Iždą nelaukiant bankinio išrašo apdorojimo veiksmų. Pateikiama pajamų įmokų proceso schema (atskira byla „Pajamu_imokos_naujas“).

Pajamų įmokų funkcionalumo nuostatos:

- Pagrindinis Pajamų įmokų apskaitos registras yra Iždo lentelė „Pajamų įmokos pagal įstaigas“ (toliau – „Pajamų įmokų įrašai“). Pajamų įmokų apskaitos įrašai yra kuriami/redaguojami Iždo lentelėje „Pajamų įmokos pagal įstaigas“. Automatiškai jie turi būti perkopijuojami į BO/AV/MIN ir ten neredaguojami.

- AV/BO pavedimų funkcionalumas perduos įmokų įrašą „Įplaukos (BO pranešimas)“ į Iždą. Šis įrašas turi dalyvauti pajamų įmokų kontrolės procedūrose.

- MIN/AV/BO turi būti analogiška lentelė „Pajamų įmokos pagal įstaigas“, kurioje saugoma Iždo lentelės įrašų kopijos skirtos šiai MIN/BO.

- MIN/AV/BO pajamų įmokų operacijų kontrolės procedūros pirmiausia turi atsinaujinti informaciją iš Iždo ir tada vykdyti sumų patikrą.

- Ižde pajamų įmokų įrašai turi būti nekeičiami. Informacija turi būti papildoma naujais įrašais. Ankstesnės operacijos redagavimas atliekamas dviem naujais įrašais – formuojamas ankstesnės operacijos atvirkštinis įrašas ir naujas teisingas įrašas.

- AV/BO mokėjimo paraiškos tikrinimo procedūros metu turi būti skaičiuojama, ar paraiškos suma neviršija Pajamų įmokų likučio. Naudotojui turi būti numatyta galimybė tvirtinti paraišką be pajamų įmokų kontrolės.

- MIN mokėjimo paraiškos tikrinimo procedūros metu turi būti skaičiuojama, ar paraiškos suma neviršija Pajamų įmokų likučio. Naudotojui turi būti numatyta galimybė tvirtinti paraišką be pajamų įmokų kontrolės.

- Ižde mokėjimo paraiškų pajamų įmokų kontrolės procedūra nesikeičia.

Detaliau pokyčiai aprašyti lentelėje žemiau.

| Nr. | Pakeitimai | Naudotojo vadovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pajamų įmokų kontrolę realizuoti BO ir MIN/AV mokėjimo paraiškų sąmatos kontrolės vykdymo metu |  |
| 2. | BO atlikus pajamų įmokų pervedimą į iždo banko sąskaitą ir iš VIKSVA gavus atsakymą, jog pinigai buvo sumokėti, Iždo lentelėje „Pajamų įmokos pagal įstaigas“ turi būti automatiškai kuriamas naujas įrašas su tipu Įplaukos (BO pranešimas)“. Šis įrašas turi dalyvauti pajamų įmokų kontrolės procedūrose. Iždo išrašo tvarkymo procedūroje jis turi būti atšauktas ir pakeistas įrašu „Įplaukos“. | Biudžetinių įstaigų pervestų pajamų įmokų kontrolė su mokėjimo paraiškomis. Iždo organizacinis lygis |
| 3. | Duomenys apie pajamų įmokas turi būti ir AV/BO, tokiu pat detalumu kaip Iždo lentelė „Pajamų įmokos pagal įstaigas“. |  |

  - Valstybės biudžeto posistemis

Teisinės sąlygos

Valstybės biudžeto rengimo, tvirtinimo ir vykdymo procedūros, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės).

    - Valstybės biudžeto projekto modulis

Esama situacija

Remiantis VBAMS nuostatais valstybės biudžeto projekto modulis apima valstybės biudžeto projekto rengimą: maksimalių limitų rodiklių įvedimą, tvarkymą ir eksportą, valstybės biudžeto projekto rodiklių pagal valstybės biudžeto programas, priemones, finansavimo šaltinius, funkcinę ir ekonominę klasifikaciją kaupimą ir tvarkymą, pagrindinių rodiklių duomenų tvarkymą, ataskaitų sudarymą.

Iš SVIS per API sąsają į VBAMS Iždą gaunama visų asignavimų valdytojų detalizuota pagal priemones maksimalių limitų (BP-2) informacija. Užtikrinta, kad iš SVIS importuojant SVP planinius duomenis prieš tai būtų importuojama SVP struktūra. SVP struktūra ir Programos, Tikslo, Uždavinio ir Priemonės tipų (požymių) vertės gali būti importuojamos ir atskirai be SVP planinių duomenų. Sąsaja tarp SVIS ir VBAMS realizuota naudojant REST API. Autentifikavimo užtikrinimui naudojamas Basic Authentication sprendimas https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_access_authentication#Client_side.

SVIS naudotojui rankiniu būdu iniciavus duomenų perdavimo poreikį į VBAMS, perduodami parametrai į VBAMS, pagal kuriuos VBAMS nuskaito iš SVIS SVP struktūrą ir SVP planinius duomenis. SVIS perduoda įvykį susijusį su SVP planiniais duomenimis. Prieš importuojant SVP planinius duomenis tikrinama ar nėra pasikeitusi/pasipildžiusi SVP struktūra.

SVP struktūra, Programos, Tikslo, Uždavinio ir Priemonės tipų (požymių) verčių ir SVP planinių duomenų informacija automatiškai paskirstoma pagal asignavimų valdytojus į MIN/AV. Eksporto metu SVP struktūra ir su juo susijusių požymių informacija automatiškai perduodama į kitus VBAMS posistemius. Eksportuojant VBAMS programų/priemonių klasifikatorių į BO lygį atnaujinami ne tik VBAMS klasifikatorius, bet ir FABIS priemonių dimensijų vertės, t.y. vieno eksporto metu abu klasifikatoriai atnaujinami tuo pačiu metu.

Iš SVIS SVP planiniai duomenys į VBAMS bus perduodami kelis kartus iki bus patvirtintas biudžeto projektas. Kai perduodami SVP planiniai duomenys yra skaičiuojamas pokytis ir jis saugomas T17006071 lentoje. SVP planinių duomenų pagrindu asignavimų valdytojai detalizuoja sumas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnį BP-1 formai parengti.

Ižde gautų detalizuotų formų pagrindu rengiamas n-tųjų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas, kuris vėliau teikiamas Vyriausybei ir Seimui.

Pokyčio aprašymas

Reikalinga optimizuoti duomenų, susijusių su valstybės biudžeto projekto informacija, eksporto į MIN/AV iš Iždo arba atvirkščiai, t. y. viename organizaciniame lygyje atlikus eksporto procedūrą kitame organizaciniame lygyje neturi reikėti atlikti importo procedūros, duomenys automatiškai turi būti perduoti eksporto metu.

Šiems pokyčiams įgyvendinti reikalingi žemiau lentelėje nurodyti pakeitimai.

| Nr. | Pakeitimai | Naudotojo vadovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Optimizuoti BP-1 ir BP-2 eksporto/importo iš/į MIN/AV į Iždą procedūrą. |  |
| 2. | Optimizuoti B-1 ir B-2 eksporto iš MIN/AV į Iždą procedūrą. |  |
| 3. | Optimizuoti pagrindinių rodiklių eksporto iš Iždo į MIN/AV. |  |
| 4. | Naikinti funkciją „Rankinis Sąm. Eksp. Į VASMIS“ |  |
| 5. | Naikinti funkciją „Importuoti programinius biudžetus iš ASCII“ |  |

    - Valstybės biudžeto modulio duomenų analizė

Esama situacija

Remiantis VBAMS nuostatais valstybės biudžeto modulis apima patvirtinto valstybės biudžeto tvarkymą, išlaidų sąmatos rodiklių parengimą, valstybės biudžeto programų duomenų analizę, ataskaitų sudarymą.

Svarbiausios duomenų analizės sritys apima biudžeto planavimo ir biudžeto vykdymo duomenis. Kadangi duomenys sistemoje kaupiami skirtingose lentelėse, šiuo metu duomenų analizė atliekama naudojantis sistemoje esančiomis ataskaitomis.

Pokyčio aprašymas

Siekiant užtikrinti efektyvią duomenų analizę ir greitesnį reikiamos informacijos įvairiais pjūviais atvaizdavimą, bus sukurtas duomenų analizės langas, kurio duomenis bus galima analizuoti pasitelkiant standartinį MS Dynamics 365 aukščiausios versijos analizės įrankį arba lygiavertį. Duomenų analizei bus naudojama naujai sukurta lentelė, kuri bus skirta analizuoti biudžeto planavimo, sąmatų ir sąmatų vykdymo duomenis.

Informatyviam, analizei reikalingų duomenų gavimui, naudojantis analizės įrankiu, duomenys sistemoje turi būti kaupiami reikiamu detalumu.

Analizei reikalingi duomenys naujoje lentelėje turėtų būti kaupiami žemiau pateiktoje lentelėje nurodytais pjūviais. Galutinis pjūvių sąrašas turės būti suderintas Detaliajame projektavimo dokumente, kurį pagal viešojo pirkimo dokumentus turės parengti Paslaugų teikėjas Paslaugų teikimo metu numatytu atitinkamu Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu.

| Nr. | Detalumo pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | Biudžeto pavadinimas |
| 2. | Ekonominės klasifikacijos kodas (suminis) |
| 3. | Ekonominės klasifikacijos kodas (detalus) |
| 5. | Funkcinės klasifikacijos kodas (detalus) |
| 7. | Fin. šaltinio kodas (detalus) |
| 8. | Programa |
| 9. | Priemonė |
| 10. | Investicijų kodas |
| 11. | Programos, Tikslo, Uždavinio, Priemonės požymis |
| 12. | AV kodas |
| 13. | Ministerija |
| 14. | BO kodas |
| 15. | Tipas |
| 16. | Išlaidų tipas |
| 17. | Finansavimo tipas |
| 18. | Lėšų tipas |
| 19. | Asignavimai |
| 20. | Panaudoti asignavimai |
| 21. | Savivaldybės iždo kodas |
| 22. | Savivaldybės dotacija |

Šiems pokyčiams įgyvendinti reikalingi žemiau lentelėje nurodyti pakeitimai.

| Nr. | Pakeitimai | Komentaras |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sukurti duomenų analizės langą, kuriame būtų galima analizuoti duomenis pasitelkiant standartinį MS Dynamics 365 aukščiausios versijos arba lygiavertį analizės įrankį. | Funkcionalumas liečia MIN/AV, BO ir Iždą. |

Detalesni duomenų kaupimo pjūviai ir duomenų analizės lango techninė struktūra bus suderinti analizės metu.

    - Sąmatų modulis

Esama situacija

Preliminari kontrolinė sąmata yra kuriama pagal praėjusių metų kontrolinės sąmatos 1/12 dalį. Ižde Fin.akto pagrindu yra kuriamas Preliminarus Fin.aktas. Jis siunčiamas atitinkamai į MIN/AV. Po importo procedūros preliminarus Fin.aktas būna lygus preliminariai kontrolinei sąmatai (sąmatos skaičiai pasiskirstę tik 2.1.1.0.0.00, 2.1.2.0.0.00, 3.0.0.0.0.00 ekonominės klasifikacijos eilutėse, suminėse funkcinės klasifikacijos eilutėse, nesusieti su biudžetinės įstaigos kodu). Tam, kad preliminarios kontrolinės sąmatos skaičiai būtų paskirstyti detaliose eilutėse, MIN/ AV reikia sukurti pasiūlymą.

Pokyčio aprašymas

Turės būti realizuota, kad kol programų sąmatos nepatvirtintos, valstybės biudžeto asignavimų valdytojo asignavimai kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų šiam asignavimų valdytojui skirtų lėšų, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės biudžeto asignavimų valdytojas Finansų ministerijai raštu pagrindžia didesnį lėšų poreikį. Turi būti galimybė automatiškai sukurti 1/12 sąmatą pagal atitinkamų metų detalizuotas biudžeto pasiūlymo klasifikatorių vertes, bet neviršijant 1/12 praėjusių metų šiam asignavimų valdytojui skirtų lėšų. Ši programų sąmata neturėtų turėti pavadinimo susijusio su metais. Dabartinėje lentoje T17006070 lauko „Biudžeto pav.“ turėtų būti tik dvi programos sąmatų vertes – Programų sąmata ir 1/12 programų sąmata – ir tikslinimo pažymų pavadinimus.

Turėtų būti galimybė Ižde nurodyti papildomų, viršijančių 1/12 praėjusių metų šiam asignavimų valdytojui skirtų, lėšų poreikį, jį eksportuoti į MIN/AV/BO. MIN/AV/BO ši informacija turi būti gaunama automatiškai. Pagal pasikeitusią 1/12 programų sąmatos kontrolinę sumą, turi būti galimybė patikslinti 1/12 programų sąmatą ir perduoti į Iždą.

Turės būti optimizuotos eksporto importo procedūros, t. y. kai asignavimų valdytojas eksportuos biudžeto pasiūlymą duomenys automatiškai bus perduodami į Iždą, nebereikės atlikti importo. Kai finansinio akto duomenys bus eksportuojami iš Iždo duomenys automatiškai bus perduodami į MIN/AV.

Šiems pokyčiams įgyvendinti reikalingi žemiau lentelėje nurodyti pakeitimai.

| Nr. | Pakeitimai | Naudotojo vadovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Optimizuoti biudžeto pasiūlymų eksportą iš MIN/AV į Iždą procedūrą. Esamą sprendimą perdaryt technologiją pakeičiant į API v2. Taip pat pakeičiant autentifikacijos metodą į Oauth. |  |
| 2. | Optimizuoti finansinio akto eksporto iš Iždo į MIN/AV. Esamą sprendimą perdaryt technologiją pakeičiant į API v2. Taip pat pakeičiant autentifikacijos metodą į Oauth. |  |

    - Duomenų pateikimo biudžeto patvirtinimo įstatymo projekto rengimui moduliai

Esama situacija

Kiekvienais metais Vyriausybė patvirtina biudžeto patvirtinimo įstatymo projekto rengimo planą, kuriame nurodo kokius duomenis, kokiais terminais, turi teikti atsakingi už duomenų pateikimą duomenų rengėjai biudžeto patvirtinimo įstatymo rengimo plane nurodytam duomenų gavėjui. Duomenys apie Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas, apie valstybės biudžeto lėšas, skiriamas netinkamam finansuoti iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM apmokėti), apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą, apie planuojamas biudžetinių įstaigų pajamas į valstybės biudžetą teikiami VBAMS. Kaip teikti duomenis aprašyta naudotojo vadove „ES, BF, Pajamų įmokų ir lėšų, skiriamų netinkamam finansuoti iš ES lėšų PVM apmokėti, įvedimas“. Kaip surinkti ir koreguoti duomenis Ižde aprašyta naudotojo vadove „ES, BF, PĮ ir lėšų, skiriamų netinkamam finansuoti iš ES lėšų PVM apmokėti surinkimas, koregavimas“.

      - Duomenų apie Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas pateikimo modulis

Pokyčio aprašymas

Atsisakoma migruoti galimybę teikti duomenis apie Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas, tačiau turi likti jau pateiktų duomenų istorija.

Šiems pokyčiams įgyvendinti reikalingi žemiau lentelėje nurodyti pakeitimai.

| Nr. | Pakeitimai | Naudotojo vadovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Migruoti sukauptus duomenis, sudarant galimybę peržiūrėti istorinius duomenis apie Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas | ES, BF, PĮ ir lėšų, skiriamų netinkamam finansuoti iš ES lėšų PVM apmokėti surinkimas, koregavimas. Iždo organizacinis lygis |

      - Duomenų apie valstybės biudžeto lėšas, skiriamų netinkamam finansuoti iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM apmokėti, pateikimo modulis

Pokyčio aprašymas

Atsisakoma migruoti galimybę teikti duomenis apie valstybės biudžeto lėšas, skiriamas netinkamam finansuoti iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM apmokėti, tačiau turi likti jau pateiktų duomenų istorija.

Šiems pokyčiams įgyvendinti reikalingi žemiau lentelėje nurodyti pakeitimai.

| Nr. | Pakeitimai | Naudotojo vadovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Migruoti sukauptus duomenis, sudarant galimybę peržiūrėti istorinius duomenis apie valstybės biudžeto lėšas, skiriamas netinkamam finansuoti iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM apmokėti | ES, BF, PĮ ir lėšų, skiriamų netinkamam finansuoti iš ES lėšų PVM apmokėti surinkimas, koregavimas. Iždo organizacinis lygis |

      - Duomenų apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą pateikimo modulis

Atsisakoma migruoti galimybę teikti duomenis apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą, tačiau turi likti jau pateiktų duomenų istorija.

Šiems pokyčiams įgyvendinti reikalingi žemiau lentelėje nurodyti pakeitimai.

| Nr. | Pakeitimai | Naudotojo vadovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Migruoti sukauptus duomenis, sudarant galimybę peržiūrėti istorinius duomenis apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą | ES, BF, PĮ ir lėšų, skiriamų netinkamam finansuoti iš ES lėšų PVM apmokėti surinkimas, koregavimas. Iždo organizacinis lygis |

  - Valstybės kapitalo investicijų posistemis

Teisinės sąlygos

Valstybės lėšos, skirtos valstybės kapitalo investicijoms, planuojamos, tikslinamos ir naudojamos vadovaujantis Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 „:Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“.

Esama situacija

Vadovaujantis VBAMS nuostatais VBAMS Valstybės kapitalo investicijų posistemį sudaro šie moduliai:

- planavimo ir duomenų pateikimo – investicijų projekto finansinės informacijos pateikimas, investicijų limito nustatymas;

- įgyvendinimo ir kontrolės – valstybės kapitalo investicijų projektų įgyvendinimo duomenų kaupimas, operatyvinių ataskaitų sudarymas;

- stebėsenos ir informacijos analizės – sukauptos finansinės informacijos analizė, projektų planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos vykdymas.

Investicinių projektų planavimas, duomenų pateikimas, įgyvendinimas, ataskaitų formavimas aprašytas naudotojo vadove „IP klasifikatoriaus tvarkymas biudžeto departamente“.

Šiuo metu investiciniai projektai ir investicinių projektų sumos importuojamos iš SIS sistemos. Importuotų duomenų pagrindu ruošiami investicinių projektų duomenys Vyriausybės nutarimui. Investiciniai projektai ir jų sumos, kurie neįraukiami į Vyriausybės nutarimą, kuriami rankiniu būdu. Taip pat yra galimybė importuoti investicinius projektus ir jų sumas iš Excel. Patvirtinti investicinių projektų duomenys eksportuojami į MIN/AV. Suvestų duomenų pagrindu šiuo metu yra galimybė atsispausdinti šias ataskaitas:

- Kapitalo investicijų pasiskirstymas pagal AV ir IP;

- IP sumų biudžetų palyginimas;

- BV-1;

- B-11 iki 2019 m.;

- B-11 nuo 2019 m.;

- Forma Nr. 10.

Taip pat yra galimybė eksportuoti investicinius projektus į AFIS ir išorinę bylą.

Pokyčio aprašymas

Atsisakoma migruoti galimybę:

- investicinius projektus ir jų sumas importuoti iš SIS;

- apdoroti investicinių projektų duomenis importuotų duomenų pagrindu Vyriausybės nutarimui ruošti;

- įvesti investicinius projektus ir jų sumas rankiniu būdu;

- importuoti investicinius projektus ir jų sumas iš Excel;

- eksportuoti patvirtintus investicinių projektų ir jų sumų duomenis į MIN/AV;

- formuoti ataskaitas:

- Kapitalo investicijų pasiskirstymas pagal AV ir IP;

- IP sumų biudžetų palyginimas;

- BV-1;

- B-11 iki 2019 m.;

- B-11 nuo 2019 m.;

- Forma Nr. 10.

Tačiau dėl istorinių duomenų atsekamumo ir dėl to, kad už suplanuotus metus turės būti sekamas investicinių projektų įgyvendinimas, turės būti palikta galimybė matyti investicinių projektų sąrašą ir investicinių projektų biudžetus ir sumas.

Šiems pokyčiams įgyvendinti reikalingi žemiau lentelėje nurodyti pakeitimai.

| Nr. | Pakeitimai | Naudotojo vadovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Migruoti sukauptus duomenis, sudarant galimybę peržiūrėti istorinius duomenis ir tik tuos objektus, kurie reikalingi dėl istorijos, biudžeto vykdymo ir kontrolės. | Investicijų projektų klasifikatoriaus ir jų sumų tvarkymas. Iždo organizacinis lygis |

  - Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos posistemis (FVIS)

Esama situacija

Šiuo metu mokėtinos sumos į FVIS apskaitą (FVIS Didžiąją knygą) yra registruojamos, pagal Iždo mokėjimo paraiškos būklę „Pateikta“. Apmokėjimai yra registruojami, pagal mokėjimo paraiškos būklę „Apmokėta“. Mokėjimo paraiškos būklė „Apmokėta“ yra pakeičiama tik tada, kai į pagal VIKSVA arba LB pateiktą išrašo informaciją yra atnaujinamos VBAMS mokėjimo paraiškos būklės.

FVIS Mokėtinų sumų operacijos yra sukuriamos funkcijos „VBAMS operacijų transformavimas į FVIS“ pagalba. Sukūrus mokėtinų sumų operacijas jos yra patikrinamos keturių akių principu patvirtinamos ir užregistruojamos į FVIS Didžiąją knygą.

Pokyčio aprašymas

Mokėtina suma į FVIS apskaitą (FVIS Didžiąją knygą) turi būti registruojama, pagal mokėjimo paraiškos būklę „Sertifikuota“. Funkcijos „VBAMS operacijų transformavimas į FVIS“ bus atliktas pakeitimas, kad mokėtinų sumų operacijos į FVIS apskaitą būtų kuriamos, pagal mokėjimo paraiškos būklę „Sertifikuota“.

Reikalinga sukurti patikimą sąryšį tarp mokėjimo paraiškos ir į FVIS apskaitą užregistruotų operacijų. Tai yra iš FVIS Didžiosios knygos įrašų, turėtų būtu galima pamatyti paraiškų sąrašą su kuriomis mokėjimo paraiškomis yra susijusios FVIS Didžiosios knygos operacijos.

Funkcijos „VBAMS operacijų transformavimas į FVIS“ vykdymo metu yra atliekamas transformacijos nustatymų suradimas. Reikiamų transformacijos nustatymų suradimas vyksta pakankamai ilgai, nes yra apdorojamos visos dienos mokėjimo paraiškų operacijos ir vyksta daug tikrinimų. Reikia perdaryti reikiamų nustatymų suradimo algoritmą bei pagerinti funkcijos „VBAMS operacijų transformavimas į FVIS“ greitaveiką.

  - FVAIS nustatymų valdymo modulis

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu VBAMS posistemiuose vieningai naudojami klasifikatoriai valdomi ne tik iš FVAIS nustatymo modulio, bet ir kituose VBAMS posistemiuose, siūloma šiuos klasifikatorius valdyti tik iš FVAIS nustatymo modulio, siekiant optimizuoti jų valdymo procesą, t. y. sutrumpinti klasifikatorių platinimo „kelią“, kas reiškia, kad reikalingi vieningai naudojamų klasifikatorių pakeitimai greičiau pasieks galutinį naudotoją, o kartu taupys administruojančių klasifikatorius darbuotojų laiką. Taip pat siūloma VSAFAS ataskaitų nustatymus susieti su VSAKIS nustatymais, kad pakoregavus VSAFAS nustatymus, funkcijos pagalba būtų sukuriama nauja VSAKIS nustatymų versija. Šis pokytis sutrumpins ne tik šių nustatymų administravimo laiką, bet ir užtikrins, kad VSAFAS ataskaitų ir VSAKIS ataskaitų nustatymai yra vienodi.

    - Centralizuotai valdomų VSAFAS ataskaitų pokyčių susiejimas su VSAKIS nustatymais

Esama situacija

Šiuo metu pakoregavus VSAFAS ataskaitų nustatymus reikia kartu pakoreguoti ir VSAKIS ataskaitų nustatymus, kad duomenys į VSAKIS būtų perduodami teisingi, t. y. atitinkantys naujausius VSAFAS ataskaitų nustatymus. Šis procesas yra darbui imlus, todėl reikalingas optimizavimas.

Pokyčio aprašymas

Reikia VSAFAS ataskaitų nustatymų lentelę susieti su VSAKIS ataskaitų nustatymų lentele taip, kad atlikus VSAFAS ataskaitų nustatymų pakeitimus, funkcijos pagalba, atsižvelgus į atliktus pakeitimus, būtų galima sukurti naują VSAKIS ataskaitų nustatymų versiją.

Šiems pokyčiams įgyvendinti reikalingi žemiau lentelėje nurodyti pakeitimai.

| Nr. | Pakeitimai | Komentaras |
| --- | --- | --- |
| 1. | Susieti VSAFAS ataskaitų nustatymų lentelę su VSAKIS nustatymų lentele. | Funkcionalumas liečia FVAIS nustatymų posistemį. |
| 2. | Sukurti funkciją, kuri pagal sąsają sukurtų naują VSAKIS ataskaitų nustatymų versiją. | Funkcionalumas liečia FVAIS nustatymų posistemį. |

  - Konsoliduotojo biudžeto duomenų surinkimo funkcinės galimybės

Esama situacija

Šiuo metu savivaldybių biudžetų duomenys, tvarkomi VISUAL FOXPRO ir perduodami AFIS. Planuojama atisakyti šios sistemos ir duomenis turėti VBAMS.

Savivaldybių rodiklių pirminiai šaltiniai VISUAL FOXPRO:

- Savivaldybės kodai;

- Valstybės funkcijų klasifikacija;

- Ekonominė išlaidų klasifikacija (planas);

- Savivaldybių biudžeto išlaidų patvirtintas planas;

- Ekonominė išlaidų klasifikacija (patikslintas planas ir vykdymas);

- Savivaldybių biudžeto išlaidų patikslintas planas ir vykdymas;

- Savivaldybių biudžeto pajamų klasifikacija (planas);

- Savivaldybių biudžeto pajamų patvirtintas planas;

- Savivaldybių biudžeto pajamų klasifikacija (patikslintas planas ir vykdymas);

- Savivaldybių biudžeto pajamų patikslintas planas ir vykdymas.

Pokyčio aprašymas

Bus sukurtas naujas Duomenų pateikimo posistemis, kuriame bus galimybė suvesti savivaldybių planavimo ir vykdymo formas bei A formas. Savivaldybių duomenų pateikimo posistemio naudotojai – 60 savivaldybių atsakingi asmenys. Planuojamas naudotojų skaičius 120. Savivaldybių duomenų pateikimo posistemio pagrindinis tikslas – savivaldybių teikiamos informacijos Finansų ministerijai surinkimas, naudojant duomenų įvedimo formas, surinktos informacijos susumavimas ir analizė ir reikiamos informacijos atidavimas AFIS.

Bus sukurti atskiri langai biudžeto planavimui, biudžeto išlaidų vykdymo suvedimui arba importui. Taip pat langai biudžeto pajamų vykdymo suvedimui arba importui. Turi būti sukurtos universalios sąsajos duomenų importui iš išorinių sistemų ir realizuota vidinė sąsają duomenų importui iš FABIS. Suvestus duomenis bus galima peržiūrėti, koreguoti, išskyrus importuotus iš FABIS, ir registruoti sistemoje.

Suvestų duomenų analizei bus sukurtos ataskaitos:

- 20_S_2P Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymas

- 20_SAV_1P Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymas

- Forma SB-1-pajamos

- Forma SB-2-suvestinė

- Forma SB-3-išlaidos

A formos bus importuojamos FVIS sistemoje esančiomis funkcijomis, kurios bus papildytos naujais tikrinimais, kurie pagreitins ir palengvins darbą, kad nebereikėtų praeito laikotarpio likučių tikrinti su Excel ar kitose vietose saugoma informacija.

Rankiniu būdu A formos įvedimo langai bus pakoreguoti patogesniam įvedimui ir duomenų tikrinimui, taip pat likučio atkėlimui iš praeito laikotarpio.

Bus sukurta sąsaja su AFIS ir perduodami duomenys:

- Savivaldybės kodai;

- Valstybės funkcijų klasifikacija;

- Ekonominė išlaidų klasifikacija (planas);

- Savivaldybių biudžeto išlaidų patvirtintas planas;

- Ekonominė išlaidų klasifikacija (patikslintas planas ir vykdymas);

- Savivaldybių biudžeto išlaidų patikslintas planas ir vykdymas;

- Savivaldybių biudžeto pajamų klasifikacija (planas);

- Savivaldybių biudžeto pajamų patvirtintas planas;

- Savivaldybių biudžeto pajamų klasifikacija (patikslintas planas ir vykdymas);

- Savivaldybių biudžeto pajamų patikslintas planas ir vykdymas.

  - Išteklių fondo planavimo funkcinės galimybės

Esama situacija

Šiuo metu išteklių fondo biudžetas rengiamas išorinėse sistemose ir duomenys, reikalingi mokėjimo paraiškų kontrolei yra importuojami.

Pokyčio aprašymas

Turi būti sukurtas naujas išteklių fondo planavimo posistemis, kuriame turi būti galimybė turėti išteklių fondo su jo pavaldumo įstaigomis biudžeto projekto rengimo, programų sąmatos kūrimo ir tikslinimo procesą. Turi būti galimybė sukurti ir tikslinti pajamų surinkimo planą. Šiuo posistemiu naudosis tie išteklių fondai, kurie pasirinks finansinei apskaitai tvarkyti FABIS.

Išteklių fondo programų sąmatos kūrimo ir tikslinimo proceso funkcionalumas turės būti realizuotas iždo duomenų bazėje, o jo pavaldumo įstaigų – įstaigų duomenų bazėje.

Sukurta ir (arba) patikslinta programų sąmata turės būti perduodama į FABIS išteklių fondo įmones automatiškai.

Turi būti galimybė sukurti ir tikslinti pajamų surinkimo planą išteklių fondui. Šis funkcionalumas turės būti realizuotas iždo duomenų bazėje. Sukurta ir (arba) patikslinta pajamų sąmata turės būti perduodama į FABIS išteklių fondo įmonę automatiškai.

Pateikiama biudžeto projekto rengimo ir programinės sąmatos kūrimo proceso schema.

Proceso žingsnių aprašymas pateikiamas lentelėje

| Nr. | Žingsnis | Aprašymas | Naudojama IS |  | Komentaras |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inicijuoti sąmatos rengimą | išteklių fondo atstovai, kitomis priemonėmis (ne FABIS) atlieka sąmatos rengimo inicijavimą. | Kitos IS |  | - |  |
|  | Surinkti sąmatos poreikius ir suformuoti biudžeto projektą | išteklių fondo atstovai inicijuoja poreikių surinkimą ir suformuoja sąmatos projektą. Poreikių surinkimas vykdomas išteklių fondo valdomomis informacinėmis sistemomis ar tiesiog Excel formatu. FABIS nėra numatomas poreikių surinkimo funkcionalumas. | Kitos IS |  | - |  |
|  | Įkelti biudžeto projektą į VBAMS | Turi būti galimybė suvesti biudžeto projekto informaciją n+2 metams, o n ir n+1 metų informaciją patikslinti pasinaudojant ankstesniais metais suvestais duomenimis. Biudžeto projektas turi būti rengiamas naudojant detalius ekonominės klasifikacijos straipsnius. Taip pat turi būti numatyta galimybė importuoti sąmatos projektą pagal universalią struktūrą, duomenys priimami naudojant API technologijas. | MIN/AV/BO | Turi būti realizuota integracinė sąsaja tarp Iždo ir Įstaigų duomenų bazių. |  |
|  | Pateikti / tikslinti biudžeto projektą derinimui administracijai | Biudžeto skyrius inicijuoja biudžeto projekto peržiūrą ir derinimą su išteklių fondo administracija. | MIN/AV/BO | Neturi būti apribojimų dėl derinimo skaičiaus ar dalyvių skaičiaus derinimo procese. |  |
|  | Įvertinti pateikto biudžeto projekto duomenis | Išteklių fondo administracija įvertina pateiktą biudžeto projektą. | Iždas | Kontrolė su maksimaliais limitais, jei jie bus suvesti Iždo įmonėje. Turi būti galimybė analizuoti, filtruoti pateiktas sąmatas pagal įstaigas ir kitus detalizuojančius požymius (dimensijas) arba bendrai pagal pasirinktus kriterijus. |  |
|  | Pateikti rekomendacijas dėl biudžeto projekto tikslinimo | Jei aktualu, išteklių fondo administracija teikia komentarus. | Iždas | Komentarai teikiami eilučių lygmenyje atviru tekstu. Turi būti numatyta galimybė pateikti papildomus duomenis, t.y. patikslinančius duomenis biudžeto projekte (pvz.: atskiru stulpeliu) ir paskaičiuoti skirtumus. Biudžeto projekto informaciją, išfiltruotą ar surikiuota pagal poreikį, turi būti galimybė susiformuoti išorinėse bylose pvz., .xlsx |  |
|  | Parengti biudžeto projekto suvestinę (už išteklių fondą) | Išteklių fondo administracija parengia suminį biudžeto projektą. | Iždas | Biudžeto projektas turi būti parengiamas susumuojant visų įstaigų duomenis. Nėra poreikio atlikti sąmatų konsolidaciją (nėra poreikio identifikuoti tarpusavio atsiskaitymus ir t.t.), pakankama suformuoti biudžeto suvestinę. |  |
|  | Pateikti biudžeto projektą tvirtinimui | Suminis biudžeto projektas pateikiamas tvirtinimui išteklių fondo tarybai. | Nėra | Teikiama už sistemos ribų. VBAMS turi būti numatyta galimybė eksportuoti biudžeto projekto duomenis xlsx formatu, kad kiekvienas išteklių fondas galėtų parengti formas tvirtinimui pagal individualų poreikį. |  |
|  | Svarstyti biudžeto projektą | Išteklių fondo taryba svarsto biudžeto projektą už sistemos ribų. | Nėra | - |  |
|  | Patvirtinti sąmatos projektą | Išteklių fondo taryba patvirtina sąmatos projektą už sistemos ribų. | Nėra | - |  |
|  | Patvirtinti biudžeto projektą | Jei išteklių fondo taryba patvirtina visa biudžeto projektą už sistemos ribų, išteklių fondo taryba patvirtina biudžeto projektą ir VBAMS. | Iždas | Turi būti valdoma biudžeto projekto rengimo statuso informacija ir jis turi būti keičiamas priklausomai nuo atliktų veiksmų sistemoje. |  |
|  | Atlikti biudžeto projekto sumavimą | jei visų išteklių fondo įstaigų biudžeto projektas yra patvirtintas, inicijuojamas viso biudžeto projekto patvirtinimo automatinis procesas. | Iždas | Gali būti, kad bus patvirtinama tik dalies įstaigų sąmatos, tokiu atveju įstaigos lygių dalyje bus patvirtintas, o dalies ne. Turi būti galimybė valdyti ir tvirtinti tiek įstaigos lygiu, tiek bendrą išteklių fondo biudžeto projektą. |  |
|  | Sąmatos duomenys perkelti į įstaigos lygmenį | Informacija apie patvirtintą biudžeto projektą pateikiama įstaigai, tuo pačiu sukuriama programinė sąmata, kuri yra naudojama biudžeto kontrolėms ir vykdymui. | Iždas | Sąmatos tikslinimo funkcionalumas naudojamas detalizuojant programinę sąmatą pagal ketvirčius |  |
|  | Sąmatos tikslinimas | Procesas pateiktas atskirai |  |  |  |
|  | Sąmatos papildomo poreikio teikimas | Procesas pateiktas atskirai |  |  |  |

Pateikiama programinės sąmatos tikslinimo proceso schema.

Proceso žingsnių aprašymas pateikiamas lentelėje

| Nr. | Žingsnis | Aprašymas | Naudojama IS | Komentaras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pateikti prašymą tikslinti sąmatą | Patvirtinus biudžeto projektą ir metų bėgyje išteklių fondo pavaldi įstaiga gali inicijuoti sąmatos tikslinimą. | MIN/AV/BO | Turi būti galimybė identifikuoti konkrečią sąmatos eilutę ir pateikti poreikį tikslinimui, pateikti komentarą tikslinimo pagrindimui. |
|  | Neleidžiama pateikti sąmatos tikslinimo | Turi būti užtikrinta duomenų kontrolė ir neturi leisti pateikti sąmatos tikslinimo, jei tikslinimas viršija biudžeto projekte patvirtintas bendras sumas (tokios pačios kaip išteklių fondo kontrolės taisyklės). | MIN/AV/BO | Naudojamos tos pačios sąmatos tikslinimo kontrolės kaip ir įstaigos lygiu |
|  | Įvertinti pateiktą prašymą | išteklių fondas įvertina pateiktą prašymą tikslinti sąmatą. | Iždas | -Naudojamos tos pačios sąmatos tikslinimo kontrolės kaip ir įstaigos lygiu |
|  | Pateikti užduotį tikslinti prašymą | Jei identifikuojami neatitikimai, arba tikslinimas tenkinamas tik iš dalies, gali būti grąžinama patikslinimui. | Iždas | Turi būti galimybė teikti komentarus eilučių lygmenyje. Jei prašymas netenkinamas, tai būtina nurodyti priežastį. |
|  | Patvirtinti sąmatos tikslinimą | Jei poreikis tikslinimui yra priimtinas, tokiu atveju išteklių fondas patvirtina tikslinimą. | Iždas | Turi būti valdoma programinės sąmatos tikslinimo statuso informacija ir jis turi būti keičiamas priklausomai nuo atliktų veiksmų sistemoje. |
|  | Atlikti sąmatų sumavimą ir perkelti duomenis į bendra išteklių fondo sąmatą | Patvirtintus įstaigos sąmatą, turi būti automatiškai atnaujinama bendra išteklių fondo sąmata FABIS išteklių fondo įmonėje ir konkrečios įstaigos sąmata FABIS įmonėje. | FABIS | - |

Pateikiama programinės sąmatos papildomo poreikio proceso schema.

Proceso žingsnių aprašymas pateikiamas lentelėje

| Nr. | Žingsnis | Aprašymas | Naudojama IS | Komentaras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Priimti sprendimą dėl lėšų mažinimo / papildomo. poreikio skyrimo | Išteklių fondo taryboje gali būti priimtas sprendimas metų bėgyje keisti sąmatos duomenis (sumažinti, padidinti, pridėti poreikius). | Nėra | - |
|  | Nurodyti papildomai skirtas / sumažintas lėšas | Išteklių fondo taryba kuria papildomo poreikio pažymą, kurioje nurodo, kurios įstaigos sumos yra padidinamos arba pamažinamos pagal programinės sąmatos detalumą, bet nebūtinai pagal visus detaliuosius požymius. Būtinai turi būti nurodyta funkcija, finansavimo šaltinis ir išteklių fondo biudžeto finansavimas. | Iždas | Suma gali būti nurodoma bendra, pvz.: papildomai nuspręsta įstaigai skirti X EUR sumą. Arba gali būti nurodoma konkrečiai veiklai skirta suma, pvz.: X EUR suma atlyginimams. |
|  | Detalizuoti gautas / sumažintas lėšas | Išteklių fondo pavaldi įstaiga, pakeitimą sąmatoje (jei jis nėra konkrečiai eilutei) turi išskaidyti pagal konkrečias veiklos eilutes. Paskirstyta turi būti visa papildomo poreikio suma. | MIN/AV/BO | Turi būti kontrolė ar visai sumai atlikta detalizacija ar nepakeistos išteklių fondo nurodytų detaliųjų požymių (dimensijų) vertės |
|  | Įvertinti pateiktą detalizaciją | Išteklių fondo taryba gauna užduotį ir įvertina detalizaciją. Paskirstyta turi būti visa papildomo poreikio suma. | Iždas | Turi būti kontrolė, ar visai sumai atlikta detalizacija, ar nepakeistos išteklių fondo nurodytų detaliųjų požymių (dimensijų) vertės |
|  | Pateikti užduotį tikslinti detalizaciją | Jei Išteklių fondo pavaldi įstaiga detalizuodama papildomo poreikio sumą netinkamai paskirstė ją pagal detaliuosius požymius (dimensijas), pateikiama atgal užduotis tikslinti detalizaciją. | Iždas | Turi būti valdoma papildomo poreikio pažymų statuso informacija ir jis turi būti keičiamas priklausomai nuo atliktų veiksmų sistemoje. Turi būti galimybė teikti tiek bendrus komentarus, tiek eilučių lygmenyje. |
|  | Patvirtinti sąmatos detalizaciją | Jei pastabų nėra, sąmatos detalizacija yra patvirtinama, t. y. patvirtinama nauja sąmatos versija. | Iždas | Turi būti galimybė peržiūrėti papildomo poreikio pažymų būsenų informaciją pagal atliktų veiksmų datas.. |
|  | Atnaujinti įstaigos ir bendrą iždo sąmatas | Patvirtintus Išteklių fondo pavaldžios įstaigos sąmatą, turi būti automatiškai atnaujinama bendra išteklių fondo sąmata FABIS išteklių fondo įmonėje ir konkrečios Išteklių fondo pavaldžios įstaigos sąmata FABIS įmonėje. | FABIS | - |
|  | Informuoti įstaigą apie priimtą sprendimą ir atnaujintą sąmatą | Informuojama Išteklių fondo pavaldi įstaiga dėl patvirtintos sąmatos | Iždas | Pateikiamas pranešimas Išteklių fondo pavaldžiai įstaigai. |

Išteklių fondo biudžeto išlaidų patvirtinto, patikslinto ir pajamų patvirtinto, patikslinto planų duomenis turi būti galimybė perduoti į Konsoliduotąjį duomenų pateikimo posistemį automatiškai.

  - Administravimo funkcinės galimybės

Esama situacija

Šiuo metu Iždo DB nėra galimybės patogiai patikrinti, kurie naudotojai nedirbo su sistema daugiau nei teisės aktuose nurodytą laiką. Taip pat trūksta naudotojų informavimo funkcionalumo, prisijungus prie sistemos.

Pokyčio aprašymas

1. Naudotojui prieš prisijungiant prie VBAMS posistemių, esančių Iždo DB, turi būti rodomas informacinis pranešimas, kuriame naudotojui pateikiami Finansų ministerijos informacinių sistemų (toliau – FM IS) saugos dokumentai ir (arba) internetinė nuoroda, kur patalpinti šie dokumentai, su kuriais jie turi susipažinti. Informacinio pranešimo formoje turi būti numatyta galimybė naudotojui pažymėti, kad jis sutinka laikytis FM IS saugos dokumentuose keliamų reikalavimų, kol naudotojas nepažymės, kad sutinka, tol naudotojas neturi būti prijungiamas prie informacinės sistemos. Sutikimo faktas turi būti registruojamas informacinėje sistemoje, nurodant sutikimo tikslią datą ir laiką. FABIS administratorius turi turėti galimybę keisti informacinio pranešimo turinį. FABIS administratorius turi turėti galimybę peržiūrėti naudotojų sutikimo faktą. Naudotojui sutikus laikytis FM IS saugos dokumentuose keliamų reikalavimų kitą kartą jungiantis prie FABIS informacinis pranešimas neturi būti rodomas. Pakartotinai informacinis pranešimas naudotojui turi būti rodomas tik FABIS administratoriui pakeitus informaciniame pranešime įkeltus FM IS saugos dokumentus.

2. Naudotojų darbo sesija automatiškai turi būti užbaigiama, jei neveikimo laikas viršija nustatytą trukmę, atsižvelgus į LRV 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ priedo 1 lentelės 12 p. ir susijusius reikalavimus. Naudotojų darbo sesijos trukmę turi būti galimybė nustatyti administratoriui.

3. Turi būti užtikrinami Kibernetinio saugumo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, 7 lentelės 58–70 punktų reikalavimai.

4. Prisijungimo languose turi būti įspėjimai, kad VBAMS gali naudotis tik tam teises turintys asmenys.

5. Turi būti sukurta naudotojų deaktyvavimo funkcija Iždo DB turinti analogišką funkcionalumą kaip veikianti įstaigų duomenų bazėje. Funkcija „Naudotojų deaktyvavimas“, esanti įstaigų duomenų bazėje, turi būti papildyta:

5.1. galimybe parinktyse nurodyti naudotojų intervalą, kuriem neturėtų būti keisti vykdyti funkciją;

5.2.išsaugoti funkcijos parinkčių šablonus, kuriuos būtų galima pasirinkti ir panaudoti paskiau vykdant funkciją;

5.3. vykdant automatinį deaktyvavimą prie naudotojų informacijos turi kauptis informacija apie tai, kada naudotojas buvo deaktyvuotas. Turi būti galima peržiūrėti naudotojų aktyvavimo ir deaktyvavimo istoriją.

6. VBAMS naudotojai turi būti autentifikuojami panaudojant naudotojo vardą, slaptažodį ir turi būti galimybė naudotojui pasikeisti slaptažodį bei realizuota automatinė informavimo funkcija dėl slaptažodžio keitimo pasibaigus jo galiojimo terminui.

- Nenaudojami funkcionalumai pagal Iždo duomenų bazės VBAMS posistemius

Šiame skyriuje detaliai pateikiami iždo duomenų bazėje nebenaudojami funkcionalumai, kurie nebeperkelti į MS Dynamics 365 aukščiausią versiją.

Neperkelti į MS Dynamics 365 aukščiausią versiją - 135 objektų.

  - Valstybės iždo mokėjimų ir apskaitos posistemis

Žemiau pateiktoje lentelėje pateikiami nemigruojami objektai, susiję su prognozavimo funkcionalumu bei eksporto funkcijomis į VSPIVS Ižde.

| Nr. | Nemigruojami objektai |
| --- | --- |
| 1. | P17006423 |
| 2. | P17006427 |
| 3. | R17006353 |
| 4. | R17006460 |
| 5. | R17006461 |
| 6. | R17006463 |
| 7. | R17017885 |
| 8. | XMLport17006153 |
| 9. | XMLport17006154 |
| 10. | XMLport17006156 |
| 11. | R17006351 |

  - Valstybės biudžeto posistemis

Žemiau pateiktose lentelėse pateikiami nemigruojami objektai, susiję su limitų funkcionalumu ir integracijos su SIS funkcionalumu Ižde.

| Nr. | Limitų funkcionalumas | SIS integracijos funkcionalumas |
| --- | --- | --- |
| 1. | P17006200 | R17006395 |
| 2. | P17006201 | T17006144 |
| 3. | R17006023 | XMLport17006188 |
| 4. | R17006276 | XMLport17006186 |
| 5. | P17006179 | R17006396 |
| 6. | R17018073 | XMLport17006187 |
| 7. | P17006200 | R17006398 |
| 8. |  | R17006409 |
| 9. |  | T17006160 |
| 10. |  | XMLport17006162 |
| 11. |  | XMLport17006191 |

Atsižvelgiant į tai, kad bus reikalinga peržiūrėti pateiktų duomenų istoriją, bus migruoti ES/BF biudžeto istoriniai įrašai, PVM biudžeto istoriniai įrašai, ES struktūrinės paramos biudžeto įrašai. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodyti reikalingi migruoti objektai, o kartu objektai, kurių migruoti nebereikia Ižde.

| Nr. | Migruojami objektai | Nemigruojami objektai |
| --- | --- | --- |
| 1. | P17006462 | P17006493 |
| 2. | P17006465 | P17006494 |
| 3. | T17018140 | R17006382 |
| 4. | P17006499 | R17006482 |
| 5. | P17006456 | R17006488 |
| 4. | T17018139 | P17006339 |
| 5. | P9599 | R17006205 |
| 6. | T17006097 | R17006203 |
| 7. |  | R17006508 |
| 8. |  | R17006206 |
| 9. |  | P17006463 |
| 10. |  | R17006190 |
| 11. |  | R17006191 |
| 12. |  | P17006496 |
| 14. |  | P17006498 |
| 15. |  | R17006204 |
| 16. |  | R17006487 |
| 17. |  | R17006489 |
| 18. |  | P17006466 |
| 19. |  | R17006509 |
| 20. |  | R17006204 |
| 21. |  | R17006207 |
| 22. |  | R17006491 |
| 23. |  | R17006193 |
| 24. |  | R17006192 |
| 25. |  | P17006331 |
| 26. |  | P17006332 |
| 27. |  | T17006096 |
| 28. |  | R17006385 |
| 29. |  | R17006387 |
| 30. |  | R17006383 |
| 31. |  | R17006384 |
| 32. |  | R17006386 |
| 33. |  | R17006427 |
| 34. |  | P17006338 |
| 35. |  | R17006507 |

  - Valstybės kapitalo investicijų posistemis

Atsižvelgiant į tai, kad bus reikalingas investicinių projektų sąrašas ir investicinių projektų biudžetų istorija vykdymo kontrolei, bus migruota investicinio projekto kortelė ir sąrašas, taip pat investicinių projektų biudžetų sąrašas ir sumų istorija, tačiau nebebus galima įsivesti naujų investicinių projektų, redaguoti ar naikinti jų duomenų.

| Nr. | Migruojami objektai | Nemigruojami objektai |
| --- | --- | --- |
| 1. | P17006428 | R17006180 |
| 2. | P17006429 | R17006336 |
| 3. | T17006118 | R17017928 |
| 4. | P9599 | R17006332 |
| 5. | T17006129 | R17006337 |
| 6. | P17006440 | R17006338 |
| 7. | P17006227 | R17006330 |
| 8. | XMLport17017586 | R17006329 |
| 9. | XMLport17017568 | R17006346 |
| 10. |  | R17006347 |
| 11. |  | R17006273 |
| 12. |  | R17006226 |
| 13. |  | P17006431 |
| 14. |  | T17006153 |
| 15. |  | R17006272 |

  - Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos posistemis (FVIS)

Nuspręsta nemigruoti A1–A9 formų importuotų duomenų istorijos. Taip pat nemigruojamos visos A formų ataskaitos, kurios buvo naudojamos iki 2015-01-01. Taip pat šalinamas funkcionalumas ir istorija susijusi su forma A2. Šalinamas visas 1-VP funkcionalumas ir istoriniai duomenys. Lentelėje pateikiamas Ižde nemigruojamų funkcionalumų sąrašas:

| Nr. | 1 VP funkcionalumas | A formų funkcionalumas |
| --- | --- | --- |
| 1. | P17017886/T17017875 | R17018085 |
| 2. | P17017884/T17017874 | P17018016 |
| 3. | R17017888 | R17017994 |
| 4. | R17017875 | R17017995 |
| 5. | R17017863 | R17017996 |
| 6. | P17017890/T17017879 | R17017997 |
| 7. | P17017891/T17017880 | R17020766 |
| 8. | P17017894/T17017889 | R17020767 |
| 9. | R17017875 | R17018002 |
| 10. | R17017999 |  |
| 11. | R17018028 |  |
| 12. | P17017893/T17017888 |  |

  - FVAIS nustatymų valdymo modulis

Dėl pasikeitusio objektų rėžio, šalinamos VSAFAS nustatymų ataskaitos, kurios buvo naudojamos nustatymuose parenkant atitinkamą ataskaitą. Migruotoje versijose ataskaitos numeris bus įrašomas rankinius būdu. Taip pat šalinamas nebenaudojamas funkcionalumas „Eksportuoti VSAFAS ataskaitų nustatymus“ (Dabar naudojamas funkcionalumas „Eksportuoti VSAFAS ataskaitų nustatymus į FABIS“). Šalinama nenaudojama lentelė „Kompensavimo būsena“ ir susijęs funkcionalumas.

| Nr. | Nemigruojami VSAFAS objektai | Nemigruojami kiti objektai |
| --- | --- | --- |
| 1. | R17017710 | P17017527 |
| 2. | R17017680 | T17017511 |
| 3. | R17017681 |  |
| 4. | R17017682 |  |
| 5. | R17017683 |  |
| 6. | R17017684 |  |
| 7. | R17017685 |  |
| 8. | R17017686 |  |
| 9. | R17017687 |  |
| 10. | R17017688 |  |
| 11. | R17017689 |  |
| 12. | R17017690 |  |
| 13. | R17017691 |  |
| 14. | R17017692 |  |
| 15. | R17017693 |  |
| 16. | R17017694 |  |
| 17. | R17017695 |  |
| 18. | R17017696 |  |
| 19. | R17017697 |  |
| 20. | R17017709 |  |
| 21. | R17020708 |  |
| 22. | R17020741 |  |
| 23. | R17020742 |  |
| 24. | R17020743 |  |
| 25. | R17020744 |  |
| 26. | R17020877 |  |

- Ižde formuojamų ataskaitų sąrašas

Lentelėje pateikiamas šiuo metu naudojamų ar iždui modifikuotų ataskaitų sąrašas.

| Nr. | Objekto Nr. | Objekto pavadinimas | Sprendimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | Trial Balance |  |
|  | 1404 | Bank Acc. - Detail Trial Bal. |  |
|  | 17006005 | VBAMS FIN-29 |  |
|  | 17006027 | GBAPS Form No. 11 |  |
|  | 17006028 | BIUDŽ-60 Ekon., AV, FŠ, lėšų tipas (3 m.) |  |
|  | 17006029 | Biudž-21 palyg. ES ir BF lėšos (3 m.) |  |
|  | 17006055 | GBAPS FIN-01 Trial Balance |  |
|  | 17006056 | GBAPS FIN-02 (From Year 2012) |  |
|  | 17006065 | GBAPS FIN-06 (Appr./Reg.Src.) |  |
|  | 17006067 | GBAPS BUDG-63 | Šalinti |
|  | 17006068 | GBAPS General Journal FIN-11 |  |
|  | 17006069 | GBAPS FIN-11reg |  |
|  | 17006070 | GBAPS BUDG-62 |  |
|  | 17006074 | GBAPS FIN-20 Budg. Since 2022 |  |
|  | 17006075 | VBAMS FIN-20 (Biudž.išl./inst) |  |
|  | 17006076 | GBAPS FIN-21 (Budg.Exp.Rep.) |  |
|  | 17006079 | VBAMS FIN-24 (Biudž.išl./funk) |  |
|  | 17006080 | VBAMS FIN-24 (Biudž.išl./funk) Since 2022 |  |
|  | 17006081 | GBAPS FIN-26 (Budg.Exp./Prg.) |  |
|  | 17006082 | GBAPS FIN-27 (From Year 2012) |  |
|  | 17006083 | GBAPS FIN-28 |  |
|  | 17006084 | GBAPS FIN-30 |  |
|  | 17006089 | GBAPS MOK-04 (Unpaid MP By Econ. Class.) |  |
|  | 17006090 | GBAPS MOK-04B (Unpaid MP / Bank.) |  |
|  | 17006093 | Į Iždo sąsk.grąž.mokėj. MOK-09 |  |
|  | 17006099 | GBAPS MOK-15 (MPsertif/bank) |  |
|  | 17006101 | BANK-02 Perd.bank.MP registras |  |
|  | 17006102 | Bank Completed MP Reg. BANK-03 |  |
|  | 17006103 | Gautų įplaukų atask. BANK-04 | Šalinti |
|  | 17006104 | Bank Compl. Pay. BANK-06 |  |
|  | 17006110 | xxxxm Prg. Est. B-1 (EST-04) |  |
| - . | 17006111 | Ižd.-Biudž.lygint(Min.) SĄM-05 |  |
|  | 17006112 | Ižd,Min–Biudž.lyg(BO) SĄM-06 |  |
|  | 17006113 | Biudž. lygint (Fun.) SĄM-08 |  |
|  | 17006114 | Biudž. lygint (Eko.) SĄM-07 |  |
|  | 17006115 | Biudž. lygint (Pro.) SĄM-09 |  |
|  | 17006117 | Form No. 2 |  |
|  | 17006119 | SĄM-13 patikslintas biudž. AV, Progr., FŠ |  |
|  | 17006120 | SĄM-14 asignavimai AV, FŠ, lėšų tipas |  |
|  | 17006123 | GBAPS PR-02 |  |
|  | 17006133 | GBAPS BUDG-11 | Šalinti |
|  | 17006134 | GBAPS BUDG-12 | Šalinti |
| - . | 17006135 | GBAPS PR-13 |  |
|  | 17006136 | BIUDŽ-12 Palyg.Funk., AV, FŠ, lėšų tipas (3 m.) |  |
|  | 17006137 | BIUDŽ-59 Palyg. Ekon., AV, FŠ, lėšų tipas (3m.) |  |
|  | 17006138 | GBAPS PR-16 |  |
|  | 17006140 | Biudž-51 ketv., AV ir Progr., lėšų tipas |  |
|  | 17006141 | Biudž-52 ketv. Ekon., FŠ |  |
|  | 17006142 | GBAPS BUDG-53 |  |
|  | 17006144 | GBAPS BUDG-55 |  |
|  | 17006145 | GBAPS BUDG-56 |  |
|  | 17006146 | GBAPS BUDG-57 |  |
|  | 17006147 | Biudž-58 ketv., AV, turtas | Šalinti |
|  | 17006156 | Biudžeto istorija |  |
|  | 17006164 | Trinamų tiekėjų atask. MOK-08 |  |
|  | 17006175 | Organizacinio poslinkio info |  |
|  | 17006180 | BV-1 | Šalinti |
|  | 17006206 | ES/BF biudžeto lėšų palyginimo ataskaita nuo 2023 m. | Pašalinta |
|  | 17006207 | Lėšų netinkamam finansuoti PVM palyginimo ataskaita nuo 2023 m. | Pašalinta |
|  | 17006226 | Spec. sąmatos įrašai | Pašalinta |
|  | 17006233 | PB išklotinė | Šalinti |
|  | 17006234 | AV programos (1 lentelė) | Šalinti |
|  | 17006235 | Detalizavimas pagal priemones |  |
|  | 17006236 | Detalization By Program BP-2 |  |
|  | 17006237 | PB (2 lentelė) bendra | Šalinti |
|  | 17006238 | PB (BP-1 Form) |  |
|  | 17006239 | Ižd. - PB išlaidos | Šalinti |
|  | 17006240 | Tre. - PB Expenses Cmp. % | Šalinti |
|  | 17006241 | PB (Forma BP-1) bendra | Šalinti |
|  | 17006270 | PR pasiūlymo asignavimų pakeitimai |  |
|  | 17006276 | Limito išklotinė | Pašalinta |
|  | 17006336 | B-11 iki 2019 m. | Šalinti |
|  | 17006337 | B-11 nuo 2019 m. | Šalinti |
|  | 17006338 | Form No. 10 | Šalinti |
|  | 17006344 | GBAPS MAIN-1 |  |
|  | 17006345 | GBAPS MAIN-1 3 m. |  |
|  | 17006346 | Kapitalo investicijų paskirstymas pagal AV ir IP | Pašalinta |
|  | 17006347 | IP sumų biudžetų palyginimas | Šalinti |
|  | 17006353 | Prognozė dienomis | Šalinti |
|  | 17006354 | Prognozė mėnesiais | Šalinti |
|  | 17006356 | Pervesti asignavimai mėnesiais PRGZ-04 | Šalinti |
|  | 17006358 | GBAPS Fin-06 From Year 2012 |  |
|  | 17006361 | GBAPS Fin-06 FS From Year 2012. |  |
|  | 17006362 | BIUDŽ-61 Metų dotacijos savivaldybėms pagal valst. Funkcijas |  |
|  | 17006363 | BIUDŽ- 61 3 m. dotacijos savivaldybėms pagal valst. Funkcijas |  |
|  | 17006366 | GBAPS EST-15 |  |
|  | 17006367 | GBAPS PR-18 |  |
|  | 17006372 | GBAPS FIN-02P From Year 2012 |  |
|  | 17006373 | GBAPS FIN-02BP From Year 2012 |  |
|  | 17006376 | GBAPS MOK-05 |  |
|  | 17006377 | GBAPS VAL-05 |  |
|  | 17006381 | Pagr. Rodiklių biudž.pagal priemones Eksportas į Excel |  |
|  | 17006389 | SĄM-17 asignavimai AV, FŠ, Ekon., lėšų tipas |  |
|  | 17006390 | Form No.2 From Year 2012 |  |
|  | 17006391 | Form No. 4, 1K-465 |  |
|  | 17006394 | Forma Nr.3_statistikai |  |
|  | 17006401 | GBAPS FIN-20 (PR) Since 2022 |  |
|  | 17006403 | Approved Budget For Payroll |  |
|  | 17006404 | VBAMS FIN-20 (PR) |  |
|  | 17006405 | GBAPS FIN-20(PUB) From Year 2012 |  |
|  | 17006406 | GBAPS FIN-22 From Year 2012 |  |
|  | 17006411 | VBAMS VV-03 Comparison by Programs |  |
|  | 17006412 | GBAPS VV-04 Exec. By AM And Progr. |  |
|  | 17006413 | VBAMS VV-01 Quarters |  |
|  | 17006414 | GBAPS PR-01 (from 2012) |  |
|  | 17006418 | Compare BP-1 With KI By AM |  |
|  | 17006419 | GBAPS BUDG-59 | Šalinti |
|  | 17006426 | GBAPS FIN-10 (Progr./Mean. Exec.) from 2022 |  |
|  | 17006427 | ES struktūrinės paramos detalizavimo ataskaita | Pašalinta |
|  | 17006428 | Income Budget Amount Comparison |  |
|  | 17006429 | GBAPS FIN-10 (Progr./Mean. Exec.) |  |
|  | 17006430 | GBAPS SVP-02 |  |
|  | 17006440 | Pay. Req. By 2.1 Econ Class. | Pašalinta |
|  | 17006451 | GBAPS Bank-05 |  |
|  | 17006452 | VAL-02 iš MP |  |
|  | 17006454 | GBAPS BUDG-20 | Šalinti |
|  | 17006456 | GBAPS BUDG-21 | Šalinti |
|  | 17006457 | GBAPS PR-22 | Šalinti |
|  | 17006458 | Valstybės Iždo Mokėjimai pagal Tiekėjus (Gavėjus) |  |
|  | 17006460 | Prognozių ir faktinių reikšmių palyginimas | Šalinti |
|  | 17006461 | Prognozių įvedimas ir taisymas A priedas | Šalinti |
|  | 17006463 | Prognozių įvedimas ir taisymas B priedas | Šalinti |
|  | 17006465 | GBAPS Bank-02 Rejected |  |
|  | 17006466 | Rankinis Sąm. eksp. į VASMIS | Pašalinta |
|  | 17006473 | Municipality Grant Amounts |  |
|  | 17006482 | ES/BF biudžeto lėšų ataskaita | Pašalinta |
|  | 17006487 | Lėšų netinkamam finansuoti PVM ataskaita | Pašalinta |
|  | 17006488 | ES/BF biudžeto lėšų palyginimo ataskaita | Pašalinta |
|  | 17006489 | Lėšų netinkamam finansuoti PVM palyginimo ataskaita | Pašalinta |
|  | 17006495 | Pajamų įmokų biudžeto ataskaita |  |
|  | 17006496 | PR-02 AV asignavimai įstat. Priedas 3 m. | Šalinti |
|  | 17006503 | GBAPS PR-22 |  |
|  | 17006504 | GBAPS PR-22 | Šalinti |
|  | 17006505 | Pajamų įmokų biudžeto ataskaita nuo 2023 |  |
|  | 17006506 | Income Budget Amount Comparison |  |
|  | 17006507 | ES struktūrinės paramos detalizavimo ataskaita | Pašalinta |
|  | 17006508 | ES/BF biudžeto lėšų ataskaita nuo 2023 m. | Pašalinta |
|  | 17006509 | Lėšų netinkamam finansuoti PVM ataskaita nuo 2023 | Pašalinta |
|  | 17017465 | GBAPS BUDG-60 Func., AM, Econ., FS | Šalinti |
|  | 17017680 | F-1 | Nemigruojama |
|  | 17017681 | F-2 | Nemigruojama |
|  | 17017682 | F-3 | Nemigruojama |
|  | 17017683 | F-4 | Nemigruojama |
|  | 17017684 | F-17–8 | Nemigruojama |
|  | 17017685 | F-17–9 | Nemigruojama |
|  | 17017686 | F-17–10 | Nemigruojama |
|  | 17017687 | F-17–12 | Nemigruojama |
|  | 17017688 | F-17–16 | Nemigruojama |
|  | 17017689 | F-17–17 | Nemigruojama |
|  | 17017690 | F-25 | Nemigruojama |
|  | 17017691 | AR-4 | Nemigruojama |
|  | 17017692 | AR-16 | Nemigruojama |
|  | 17017693 | AR-18 | Nemigruojama |
|  | 17017694 | AR-19 | Nemigruojama |
|  | 17017695 | 20–4 | Nemigruojama |
|  | 17017696 | 20–5 | Nemigruojama |
|  | 17017697 | 190 | Nemigruojama |
|  | 17017709 | VSAFAS F-16–4 | Nemigruojama |
|  | 17017865 | Mokesčių importo tikrinimo klaidos |  |
|  | 17017892 | F-1 |  |
|  | 17017893 | F-2 |  |
|  | 17017894 | F-3 |  |
|  | 17017895 | F-4 |  |
|  | 17017896 | F-17–8 | Pašalinta |
|  | 17017897 | F-17–9 |  |
|  | 17017898 | F-17–10 |  |
|  | 17017899 | F-17–12 | Pašalinta |
|  | 17017900 | F-17–16 |  |
|  | 17017901 | F-17–17 |  |
|  | 17017902 | F-25 |  |
|  | 17017903 | AR-4 |  |
|  | 17017904 | AR-16 | Pašalinta |
|  | 17017905 | AR-18 | Pašalinta |
|  | 17017906 | AR-19 | Pašalinta |
|  | 17017907 | 20–4 |  |
|  | 17017908 | 20–5 |  |
|  | 17017909 | 189 |  |
|  | 17017911 | GBAPS BUDG-11 From 2022 |  |
|  | 17017913 | Biudž-64 XXX m. asignavimų valdytojų sąmatų patikslinimai |  |
|  | 17017915 | 9–11 |  |
|  | 17017916 | 5–9 |  |
|  | 17017917 | 9–12 |  |
|  | 17017918 | GBAPS BUDG-20 From 2022 |  |
|  | 17017919 | Information Regarding Funds Leftover |  |
|  | 17017923 | 9–11 | Pašalinta |
|  | 17017928 | Invest. proj. Imp. XLS | Pašalinta |
|  | 17017929 | GBAPS BUDG-21 From 2022 |  |
|  | 17017935 | Form No.1 From Gen. Budg. |  |
|  | 17017938 | Biudž-65 Valstybės biudžeto projekto asignavimų suvestinė |  |
|  | 17017943 | GBAPS BUDG-59 |  |
|  | 17017945 | Pažyma dėl finansavimo sumų |  |
|  | 17017950 | Payer – Trial Balance |  |
|  | 17017951 | Payer – Trial Balance |  |
|  | 17017953 | Biudž-65 Valstybės bendrojo biudžeto asignavimų suvestinė |  |
|  | 17017954 | Mutual Settlements Reconciliation Statement (For Vendors) | Šalinti |
|  | 17017955 | Act of Inbetween Payment Arrangement (Customer) | Šalinti |
|  | 17017956 | Finansinio turto ir įsipareigojimų inventorizavimo aprašo forma |  |
|  | 17017957 | Pinigų banko sąskaitose inventorizavimo aprašas |  |
|  | 17017958 | Sutikrinimo žiniaraščio forma |  |
|  | 17017959 | Buhalterinė pažyma |  |
|  | 17017960 | Banko išrašas |  |
|  | 17017961 | ES ir kitos finansinės paramos Lietuvai ataskaita |  |
|  | 17017962 | EU And Fin. Inc. And Pay. |  |
|  | 17017963 | General Journal – Test |  |
|  | 17017964 | Country Budget Bank Account Summary Statement. |  |
|  | 17017965 | Payment Order List By Status |  |
|  | 17017966 | Financing Amounts Registry |  |
|  | 17017967 | GL Acc. Summary Register |  |
|  | 17017968 | Local Payment Order |  |
|  | 17017969 | Tarptautinis mokėjimo nurodymas |  |
|  | 17017970 | Prašymas keisti val. |  |
|  | 17017971 | Prašymas atšaukti mokėjimo pavedimą |  |
|  | 17017972 | Kitų įsipareigojimų registras tiekėjams |  |
|  | 17017973 | General Analytical Register |  |
|  | 17017974 | Pinigų ir pinigų ekvivalentų registras |  |
|  | 17017976 | Mokėjimo nurodymų sąrašas už laikotarpį |  |
|  | 17017978 | Banko sąskaitų likučiai pagal užsienio valiutų rūšis |  |
|  | 17017979 | Biudž-65 Palyg. Biudžetus |  |
|  | 17017980 | Fin. Sums By Fin. Source, Targeted Reasoning And Their Changes During Acc. Period |  |
|  | 17017981 | Kitų įsipareigojimų registras mokėtojams |  |
|  | 17017983 | Act of The Inbetween Parties |  |
|  | 17017984 | Buhalterinė pažyma (iš registruotų įrašų) |  |
|  | 17017986 | Užskaitymai |  |
|  | 17017987 | Detail Inbet. Acc. Balance |  |
|  | 17017988 | Bank Account Journal |  |
|  | 17017993 | Lėšų pervedimo tarp sąskaitų poreikis |  |
|  | 17017994 | Income Form A1 before 2015.01.01 | Šalinti |
|  | 17017995 | Income Form A2 before 2015.01.01 | Šalinti |
|  | 17017996 | Income Form A3 before 2015.01.01 | Šalinti |
|  | 17017997 | Income Form A4 before 2015.01.01 | Šalinti |
|  | 17017999 | Form 1-VP | Šalinti |
|  | 17018002 | Income Form A5 before 2015.01.01 | Šalinti |
|  | 17018007 | Fund municipal expenses compensate |  |
|  | 17018018 | General Grant Return |  |
|  | 17018019 | Overlay and Unused Payments Report |  |
|  | 17018022 | F-18–4 |  |
|  | 17018023 | F-9–6 |  |
|  | 17018028 | 1-VP in comparison with VMI | Šalinti |
|  | 17018033 | EU Funds Flow |  |
|  | 17018034 | Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas VSAFAS |  |
|  | 17018035 | F-17–10 | Šalinti |
|  | 17018036 | Informacija pagal segmentus pagal valstybės funkcijas už 20xx m | Šalinti |
|  | 17018037 | Valstybės biudžeto lėšų užsienio valiuta žiniaraštis |  |
|  | 17018038 | Comparison of Receivable Repayable and Received Repaid Financing Amounts |  |
|  | 17018039 | Fondų įplaukų ataskaita |  |
|  | 17018042 | Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką | Šalinti |
|  | 17018043 | Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą |  |
|  | 17018044 | F-17–17 | Šalinti |
|  | 17018045 | 20–5 | Šalinti |
|  | 17018050 | Gautinų sumų inventorizavimo aprašas |  |
|  | 17018052 | Įsipareigojimų inventorizavimo aprašas |  |
|  | 17018054 | ES Funds Circulation NEW |  |
|  | 17018059 | Lietuvos įmokų į ES biudžetą ataskaita |  |
|  | 17018060 | Country Expenses Est. Exec. |  |
|  | 17018063 | Informacija apie turimą finansinį turtą, išreikštą užsienio valiuta |  |
|  | 17018064 | Mokesčių sumos pagal atskirą mokestį |  |
|  | 17018065 | Country Budget Income And Expenses Statement |  |
|  | 17018067 | AV grąžintos lėšos |  |
|  | 17018068 | GBAPS FIN-06 Funds To SU Acc. |  |
|  | 17018069 | Sukauptų sumų analitinis registras |  |
|  | 17018070 | Money Analitical Registry |  |
|  | 17018071 | Valstybės biudžetas (State budget) |  |
|  | 17018073 | Compare Limits and Allocations | Pašalinta |
|  | 17018074 | Biudž–Max | Šalinti |
|  | 17018083 | Other Income Form A7 |  |
|  | 17018087 | AR-1 |  |
|  | 17018088 | AR-2 |  |
|  | 17020708 | F-3 nuo 2012 metų | Nemigruojama |
|  | 17020710 | AR-1 (since 2022) |  |
|  | 17020711 | AR-2(since 2022) |  |
|  | 17020714 | Pažymų "Dėl finansavimo sumų" pateikimo ir duomenų apdorojimo būklės protokolas |  |
|  | 17020720 | Income Payments Information |  |
|  | 17020741 | 20–4 nuo 2012 m. | Nemigruojama |
|  | 17020742 | 189–3 | Nemigruojama |
|  | 17020743 | 189 nuo 2012 m. | Nemigruojama |
|  | 17020744 | 11-1_D | Nemigruojama |
|  | 17020752 | Other Income Form A8 |  |
|  | 17020753 | confiscated property Form A9 |  |
|  | 17020762 | Income Form A1 |  |
|  | 17020763 | Pajamų forma A2 | Šalinti |
|  | 17020764 | Income Form A3 |  |
|  | 17020765 | Income Form A4 |  |
|  | 17020766 | Income Form A5 from 2015.01.01 | Šalinti |
|  | 17020767 | Income Form A6 from 2015.01.01 |  |
|  | 17020775 | State Budget Prel. Income |  |
|  | 17020776 | VBAMS SĄM-17 Compare |  |
|  | 17020833 | GBAPS Form No. 2 (since 2022) |  |
|  | 17020834 | GBAPS Form No. 4 (From 2017) |  |
|  | 17020835 | GBAPS Form No. 6 (since 2022) |  |
|  | 17020836 | GBAPS Form No. 2 (From 2017) |  |
|  | 17020837 | GBAPS Form No. 3 (From 2017) |  |
|  | 17020838 | GBAPS Form No. 4 (From 2017) |  |
|  | 17020839 | GBAPS Form No. 5 (From 2017) |  |
|  | 17020840 | GBAPS Form No. 6 (From 2017) |  |
|  | 17020841 | Forma_statistikai (nuo 2017 m.) |  |
|  | 17020877 | F-16-5_D | Nemigruojama |
|  | 17006179 | Biudžeto projekto konvertuotų asignavimų suvestinė | Pašalinta |
|  | 17006435 | EK–FIN lentelė |  |

- Iždo DB VBAMS posistemių sąsajų su išorinėmis informacinėmis sistemomis sąrašas

Iždo DB išorinių integracijų sąrašo stulpelyje „Pokyčio aprašymas“ yra aprašyta, kokiomis techninėmis priemonėmis bus integruojamos sistemos.

- Iždo DB sąsajų su išorinėmis sistemomis sąrašas pateiktas šiame skyriuje, identifikuojant sąsajų su išorinėmis sistemomis esamą situaciją ir numatant reikalingus pokyčius.

- Iždo DB sąsajos su VBAMS posistemiais sąrašas šiame skyriuje, identifikuojant sąsajų su VBAMS posistemiais esamą situaciją ir numatant reikalingus pokyčius.

Žemiau lentelėje pateikiami Iždo DB duomenų srautų esama situacija bei siūlomi duomenų srautų pokyčiai.

Duomenų gavimas/importas į Iždo DB

| Eil. Nr. | Duomenų gavimas | Sistema | Esamos situacijos aprašymas | Pokyčio aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bendrieji biudžetai iš MIN | VBAMS | Importuojami bendrieji biudžetai iš VBAMS MIN/AV. Importo kodas B.BIUDŽ. Importuojamos Bylos struktūra Txt byla. Bylos pav. 00000000.GBU Inicijuojama rankiniu būdu. | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API v2. Realizuojant sprendimą bus taikomas autentifikacijos metodas Oauth. |
|  | Kontroliniai biudžetai | VBAMS | Kontrolinių biudžetai gaunami iš VBAMS MIN/AV. Kontrolinių biudžetų gavimui Ižde yra publikuotas WEB service (Cdu 17017990 Bud. Entry Import Web Service) Importo kodas BIUDŽETAS Kontrolinių biudžetų atidavimas yra inicijuojamas iš MIN/AV kreipiantis į ižde publikuotą Web service. | Esamą sprendimą perdaryti WEB service pakeičiant technologiją į API v2 formatą. Pakeisti autentifikacijos metodą į Oauth. |
|  | Programos | VBAMS | Programos gaunamos iš VBAMS MIN/AV. Programų gavimui Ižde yra publikuotas WEB service (Cdu 17017991 Program Import Web Service) Importo kodas PROGRAMOS. Programų atidavimas yra inicijuojamas iš MIN/AV kreipiantis į Ižde publikuotą Web service. | Esamas programų importo funkcionalumas bus pašalintas. Programos bus gaunamos iš SVIS. Programų/priemonių gavimui iš SVIS į Ižde bus sukurta API. |
|  | ES/BF/PVM biudžetai | VBAMS | ES/BF/PVM biudžetai gaunami iš VBAMS MIN/AV. ES/BF/PVM biudžetų gavimui Ižde yra publikuotas WEB service (Cdu 17017994 ES/BF Bud. Entry Import WS) Importo kodas ESBFBIUDZ ES/BF/PVM biudžetų atidavimas yra inicijuojamas iš MIN/AV kreipiantis į Ižde publikuotą Web service. | ES/BF/PVM biudžetų gavimo funkcionalumas bus pašalintas. |
|  | Lėšų netinkamam finansuoti PVM biudžetai | VBAMS | Lėšų netinkamam finansuoti PVM biudžetai gaunami iš VBAMS MIN/AV. Lėšų netinkamam finansuoti PVM biudžetų gavimui, Ižde yra publikuotas WEB service (Cdu 17017994 ES/BF Bud. Entry Import WS) Importo kodas PVMBIUDZ Lėšų netinkamam finansuoti PVM biudžetų atidavimas yra inicijuojamas iš MIN/AV kreipiantis į ižde publikuotą Web service. | Lėšų netinkamam finansuoti PVM biudžetai funkcionalumas bus pašalintas. |
|  | Pajamų įmokų biudžetai | VBAMS | Pajamų įmokų biudžetai gaunami iš VBAMS MIN/AV. Pajamų įmokų biudžetų gavimui, Ižde yra publikuotas WEB service (Cdu 17017973 Inc. Paym. Info Web Services) Importo kodas PAJBIUDZ Pajamų įmokų biudžetų atidavimas yra inicijuojamas iš MIN/AV kreipiantis į Ižde publikuotą Web service. | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API v2. Bus pakeistas autentifikacijos metodas į Oauth. |
|  | Pagrindiniai rodikliai | VBAMS | VK rodiklių importas į IŽDĄ iš MIN. Importo kodas RODIKLIAI. Importuojamos Bylos struktūra Txt byla. Bylos pav. 00000000.ROD Importas inicijuojama rankiniu būdu. | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API v2. Realizuojant sprendimą bus taikomas autentifikacijos metodas Oauth. |
|  | Programų, priemonių duomenys | VBAMS | Importuojami programų, priemonių duomenys iš VBAMS MIN/AV. Importo kodas 1,2 LENT. Importuojamos Bylos struktūra Txt byla. Bylos pav. 00000000.PBI Inicijuojama rankiniu būdu. | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API v2. Realizuojant sprendimą bus taikomas autentifikacijos metodas Oauth. |
|  | Forma BP-1 | VBAMS | Importuojami formos BP-1 duomenys iš VBAMS MIN/AV. Importo kodas FORMA BF_1. Importuojamos Bylos struktūra Txt byla. Bylos pav. 00000000.VBI Inicijuojama rankiniu būdu. | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API v2. Realizuojant sprendimą bus taikomas autentifikacijos metodas Oauth. |
|  | ES struktūrinės paramos biudžetai | VBAMS | ES struktūrinės paramos biudžetai gaunami iš VBAMS MIN/AV. ES struktūrinės paramos biudžetų gavimui, Ižde yra publikuotas WEB service (Cdu 17017994 ES/BF Bud. Entry Import WS) Importo kodas ESSPBIUDZ ES struktūrinės paramos biudžeto duomenų atidavimas yra inicijuojamas iš MIN/AV kreipiantis į Ižde publikuotą Web service. | ES struktūrinės paramos biudžetai funkcionalumas bus pašalintas. |
|  | Išlaidų darbo užmokesčiui (B-2) biudžetai | VBAMS | Išlaidų darbo užmokesčiui (B-2) biudžetai gaunami iš VBAMS MIN/AV. Išlaidų darbo užmokesčiui (B-2) biudžetų gavimui, Ižde yra publikuotas WEB service (Cdu 17017994 ES/BF Bud. Entry Import WS) Importo kodas ISLDU Išlaidų darbo užmokesčiui (B-2) biudžeto duomenų atidavimas yra inicijuojamas iš MIN/AV kreipiantis į Ižde publikuotą Web service. | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API v2. Išlaidų darbo užmokesčiui duomenys bus perduodami. Bus pakeistas autentifikacijos metodas į Oauth. |
|  | Finansavimo sumos | VBAMS | Importuojami finansavimo sumų duomenys iš VBAMS MIN/AV. Importo kodas FIN.SUMOS_. Importuojamos Bylos struktūra Txt byla. Bylos pav. 00000000.FIN Inicijuojama rankiniu būdu. | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API v2. Finansavimo sumų duomenys bus perduodami Bus pakeistas autentifikacijos metodas į Oauth. |
|  | Tiekėjų pasiūlymai iš SFMIS | SFMIS | Importuojami tiekėjų pasiūlymai iš SFMIS. Importo kodas SF TIEK.PA_. Importuojamos Bylos struktūra Txt byla. Bylos pav. f0000000.spp Importas Inicijuojama rankiniu būdu. | Tiekėjų pasiūlymų iš SFMIS gavimui bus sukurta API. |
|  | Juridinių asmenų registrai | JAR | JAR duomenų importas. Importo kodas JAR Importuojamos Bylos struktūra Txt byla. Bylos pav. 0000000.MMR Importas Inicijuojamas rankiniu būdu. | JAR duomenų importo funkcija bus perdaryta panaudojant MS Dynamics 365 aukščiausios versijos palaikomas technologijas dėl bylos paėmimo ir dėl tekstinės bylos nuskaitymo. |
|  | Ekonominės veiklos kodai |  | Ekonominių veiklų importas. Importo kodas EVR. Importuojamos Bylos struktūra Txt byla. Bylos pav. 00000001.EVR Importas Inicijuojamas rankiniu būdu. | duomenų importo funkcija bus perdaryta panaudojant MS Dynamics 365 aukščiausios versijos palaikomas technologijas dėl bylos paėmimo ir dėl tekstinės bylos nuskaitymo. |
|  | Savivaldybės |  | Savivaldybių kodų importas. Importo kodas SAV. Importuojamos Bylos struktūra Txt byla. Bylos pav. 00000000.SAV Importas Inicijuojamas rankiniu būdu. | duomenų importo funkcija bus perdaryta panaudojant MS Dynamics 365 aukščiausios versijos palaikomas technologijas dėl bylos paėmimo ir dėl tekstinės bylos nuskaitymo. |
|  | Teisinės formos |  | Teisinės formos importas. Importo kodas TFK. Importuojamos Bylos struktūra Txt byla. Bylos pav. 00000000.TFK Importas Inicijuojamas rankiniu būdu. | duomenų importo funkcija bus perdaryta panaudojant MS Dynamics 365 aukščiausios versijos palaikomas technologijas dėl bylos paėmimo ir dėl tekstinės bylos nuskaitymo. |
|  | Teisiniai statusai |  | Teisinių statusų importas. Importo kodas TSK. Importuojamos Bylos struktūra Txt byla. Bylos pav. 00000001.TSK Importas Inicijuojamas rankiniu būdu. | duomenų importo funkcija bus perdaryta panaudojant MS Dynamics 365 aukščiausios versijos palaikomas technologijas dėl bylos paėmimo ir dėl tekstinės bylos nuskaitymo. |
|  | Inv. projektų sąrašas iš SIS | SIS | Investicinių projektų sąrašas iš SIS. Importo kodas INV_SAR. Importuojamos Bylos struktūra Txt byla. Bylos pav. 00000000.INVSTR Importas Inicijuojamas rankiniu būdu. | Funkcionalumas bus pašalintas. Istorinių duomenų nebus galima peržiūrėti. |
|  | Inv. projektų sumos iš SIS | SIS | Investicinių projektų sumos iš SIS. Importo kodas INV_SUMOS. Importuojamos Bylos struktūra Txt byla. Bylos pav. 00000001.INVFNV Importas Inicijuojamas rankiniu būdu. | Funkcionalumas bus pašalintas. Istorinių duomenų nebus galima peržiūrėti. |
|  | Prognozės dienomis | VBAMS | Importuojamos prognozės dienomis iš VBAMS MIN/AV. Importo kodas PROGNOZ_D_. Importuojamos Bylos struktūra Txt byla. Bylos pav. 00000000.PGZ Inicijuojama rankiniu būdu. | Funkcionalumas bus pašalintas. Istorinių duomenų nebus galima peržiūrėti |
|  | VIKSVA išrašas | VIKSVA | Gateway kanalu gaunamas Išrašas SEPA formatu. Išrašas yra importuojamas į VBAMS mokėjimo posistemį. Įkėlimo į VBAMS posistemį metu yra atnaujinamos mokėjimo paraiškų būklės. VIKSVA Išrašas yra įkeliamas ir į FVIS. FVIS pagal VIKSVA išrašą yra sutikrinami VBAMS įvykdyti mokėjimai bei užregistruojamos Lietuvos valstybės iždo įplaukos. | VIKSVA išrašo įkėlimo funkcijos bus pritaikytos MS Dynamics 365 aukščiausios versijos palaikomoms technologijoms (VIKSVA integracijos metu naudojamų.Net bibliotekų iškvietimų perdarymas) |
|  | Mokėjimo įvykdymo statusų gavimas | VIKSVA | Gateway kanalu gaunamas Išrašas SEPA formatu. Pagal gautą Gateway išrašą yra atnaujinamos VBAMS mokėjimo paraiškų būklės. | VIKSVA mokėjimų statuso gavimo funkcijos bus pritaikytos MS Dynamics 365 aukščiausios versijos palaikomoms technologijoms (VIKSVA integracijos metu naudojamų. Net bibliotekų iškvietimų perdarymas) |
|  | Išrašas | Lietuvos bankas | Per DPS stotį yra gaunamas išrašas iš Lietuvos banko. Išrašas yra pateikimas SEPA formato CAMT053 XML byla. Pagal LB išrašo gautą CAMT053 XML bylą yra atnaujinamos mokėjimo paraiškų būklės. Išrašas yra importuojamas į FVIS. | LB išrašo importo funkcijos bus perdarytos panaudojant MS Dynamics 365 aukščiausios versijos palaikomas technologijas. |
|  | ApskaitosDuomenuImportas | VBAMS | 17017981 Accounting Data Web Service | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API. Bus pakeistas autentifikacijos metodas į Oauth. |
|  | BZregistruImportas | VBAMS | 17017990 Bud. Entry Import Web Service | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API. Bus pakeistas autentifikacijos metodas į Oauth. |
|  | MP importas | VBAMS | 17017974 Payment Request Web Service | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API. Bus pakeistas autentifikacijos metodas į Oauth. |

Duomenų atidavimas/eksportas iš Iždo DB

| Eil. Nr. | Duomenų perdavimas | Sistema | Esamos situacijos aprašymas | Siūlomas pokytis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BŽ Registrų Būklių Eksportas | VBAMS | BŽ registrų būklių Eksportas Į MIN/AV yra atliekamas WEB Service 17017979 GJ Register Cond. Web Service pagalba | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API. Bus pakeistas autentifikacijos metodas į Oauth. |
|  | Mokėjimų mažinimų eksportas | VBAMS | Mokėjimo mažinimų Eksportas Į MIN/AV yra atliekamas WEB Service 17017980 Payment Reduction Web Service pagalba | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API. Bus pakeistas autentifikacijos metodas į Oauth. |
|  | MP būklių eksportas | VBAMS | MP Buklių Eksportas Į MIN/AV yra atliekamas WEB Service 17017984 Paym. Req. Cond. Web Service Web Service pagalba | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API. Bus pakeistas autentifikacijos metodas į Oauth. |
|  | Limitai | VBAMS | Programinių biudžetų limitų eksportas iš Iždo į AV. Eksporto kodas LIMITAI. Eksportuojamos bylos struktūra Txt byla. Bylos pav. 00000000.PBL Eksportas Inicijuojamas rankiniu būdu. | Funkcionalumas bus pašalintas. Istorinių duomenų nebus galima peržiūrėti. |
|  | Pagrindiniai rodikliai | VBAMS | Pagrindinių rodiklių eksportas iš Iždo į MIN/AV. Eksporto kodas PAGR.ROD. Eksportuojamos bylos struktūra Txt. Bylos pav. 00000000.PRO Eksportas Inicijuojamas rankiniu būdu. | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API. Bus pakeistas autentifikacijos metodas į Oauth. |
|  | BP-1 (pagal pagrindinius rodiklius) | VBAMS | BP-1 (pagal PR) biudžetų eksportas iš Iždo į AV. Eksporto kodas FORMA BF_1. Eksportuojamos bylos struktūra Txt byla. Bylos pav. 00000000.VBI Eksportas Inicijuojamas rankiniu būdu |  |
|  | Patvirtinti biudžetai | VBAMS | Patvirtintų biudžetų eksportas iš Iždo. Eksporto kodas FIN.AKTAS. Eksportuojamos bylos struktūra Txt. Bylos pav. 00000000.AKT Eksportas Inicijuojamas rankiniu būdu. | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API. Bus pakeistas autentifikacijos metodas į Oauth. |
|  | Biudžetas į SFMIS | SFMIS | Sąmatos eksportas į SFMIS. Eksporto kodas SF SĄMATA. Eksportuojamos bylos struktūra Txt. Bylos pav. f00000000.sam Eksportas Inicijuojamas rankiniu būdu. | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API. Bus pakeistas autentifikacijos metodas į Oauth. |
|  | Tiek. Būklė į SFMIS | SFMIS | Tiek. pasiūlymų būklės eksportas į SFMIS. Eksporto kodas SF TP BŪKL. Eksportuojamos bylos struktūra Txt. Bylos pav. f00000000.sst Eksportas Inicijuojamas rankiniu būdu. | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API. Bus pakeistas autentifikacijos metodas į Oauth. |
|  | Mokėjimo paraiškos į VMI | VMI apskaitos sistema | Mokėjimo paraiškų eksportas į VMI. Eksporto kodas MP Į VMI. Eksportuojamos bylos struktūra Txt byla. Bylos pav. 00000000.VMI Eksportas Inicijuojamas rankiniu būdu. | Funkcijos bus perdarytos panaudojant MS Dynamics 365 aukščiausios versijos palaikomas technologijas. Bus padaryta, kad suformuota byla būtu atsiunčiama naudotojui į naršyklę. |
|  | Klasifikatoriai į MIN/AV/BO | VBAMS | Klasifikatorių platinimas į MIN/AV/BO. Platinimas vykdomas per WEB service kreipiantis į Įstaigų DB publikuojamą WEB service. | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API. Bus pakeistas autentifikacijos metodas į Oauth. |
|  | PVM registravimo grupių eksportas | VBAMS | PVM registravimo grupių eksportas iš Iždo. Eksporto kodas PVM KODAI. Eksportuojamos bylos struktūra Txt. Bylos pav. 00000000.VAT Eksportas Inicijuojamas rankiniu būdu. Eksportas paskutinį kartą buvo naudotas 2002 m. | Eksporto funkcija bus panaikinta. |
|  | Ekon. Klas. Komentarų eksportas | VBAMS | Ekonominės klasifikacijos komentarų eksportas iš IŽDO. Eksporto kodas KOMENTARAI. Eksportuojamos bylos struktūra Txt. Bylos pav. 00000000.COM Eksportas Inicijuojamas rankiniu būdu. Eksportas paskutinį kartą buvo naudotas 2017 m. | Eksporto funkcija bus panaikinta. |
|  | Ministerijų eksportas | SFMIS | Ministerijų eksportas į SFMIS. Eksporto kodas SF MINIST. Eksportuojamos bylos struktūra Txt. Bylos pav. f00000000.min Eksportas Inicijuojamas automatiniu būdu vykdant klasifikatorių naujinimą. | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API. Bus pakeistas autentifikacijos metodas į Oauth. |
|  | Programų eksportas | SFMIS | Programų eksportas į SFMIS. Eksporto kodas SF PROGR. Eksportuojamos bylos struktūra Txt. Bylos pav. f00000000.prg Eksportas Inicijuojamas rankiniu būdu. | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API. Bus pakeistas autentifikacijos metodas į Oauth. |
|  | VK Rodikliai |  | VK rodiklių eksportas iš IŽDO. Eksporto kodas RODIKLIAI. Eksportuojamos bylos struktūra Txt. Eksportas Inicijuojamas rankiniu būdu. Eksportas nenaudojamas. | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API. Bus pakeistas autentifikacijos metodas į Oauth. |
|  | Programos | VBAMS | Programų eksportas iš IŽDO. Eksporto kodas PROGRAMOS. Eksportuojamos bylos struktūra Txt. Bylos pav. 00000000.PRG Eksportas Inicijuojamas rankiniu būdu. | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API. Bus pakeistas autentifikacijos metodas į Oauth. |
|  | Perkeliamų likučių datos | VBAMS | Perkeliamų likučių datų eksportas iš IŽDO. Eksporto kodas LIK_DATOS. Eksportuojamos bylos struktūra Txt. Bylos pav. 00000000.PLL Eksportas Inicijuojamas rankiniu būdu. | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API. Bus pakeistas autentifikacijos metodas į Oauth. |
|  | VBAMS duomenų eksportas į SVIS | SVIS | VBAMS duomenų eksportas į SVIS. Duomenų perdavimas į SVIS yra vykdomas API užklausų pagalba. API yra publikuota SVIS. | Esamas funkcionalumas bus sumigruotas į aukštesnę versiją |
|  | Prognozės dienomis | VSPIVS | Prognozės (d.) eksportas į VSPIVS. Eksporto kodas PROGNOZ.D. Eksportuojamos bylos struktūra Txt. Bylos pav. D0000000.TXT. Eksportas Inicijuojamas rankiniu būdu. | Eksportas pašalinamas. Istoriniai eksporto duomenys ir eksporto protokolai pašalinami. Langai skirti eksporto duomenų peržiūrai panaikinami. |
|  | 1 tipas (n+3) | VSPIVS | MP (n + 3) eksportas į VSPIVS(SAP). Eksporto kodas MP SAP N3. Eksportuojamos bylos struktūra Txt. Bylos pav. N3000000.TXT. Eksportas Inicijuojamas rankiniu būdu. | Eksportas pašalinamas. Istoriniai eksporto duomenys ir eksporto protokolai pašalinami. Langai skirti eksporto duomenų peržiūrai panaikinami |
|  | 1 tipas (n+3) | VSPIVS | MP (n + 1) eksportas į VSPIVS(SAP). Eksporto kodas MP SAP N1. Eksportuojamos bylos struktūra Txt. Bylos pav. N1000000.TXT. Eksportas Inicijuojamas rankiniu būdu. | Eksportas pašalinamas. Istoriniai eksporto duomenys ir eksporto protokolai pašalinami. Langai skirti eksporto duomenų peržiūrai panaikinami |
|  | 3 tipas (apmokėta) | VSPIVS | MP (apmokėtų) eksportas į VSPIVS(SAP). Eksporto kodas MP SAP F. Eksportuojamos bylos struktūra Txt. Bylos pav. F0000000.TXT. Eksportas Inicijuojamas rankiniu būdu. | Eksportas pašalinamas. Istoriniai eksporto duomenys ir eksporto protokolai pašalinami. Langai skirti eksporto duomenų peržiūrai panaikinami |
|  | Klasif. Ir biudžeto duomenys | VSPIVS | Klasif. ir biudž. duomenų eksportas į VSPIVS(SAP). Eksporto kodas KLAS SAP. Eksportuojamos bylos struktūra Txt. Bylos pav. KB000000.TXT. Eksportas Inicijuojamas rankiniu būdu. | Eksportas pašalinamas. Istoriniai eksporto duomenys ir eksporto protokolai pašalinami. Langai skirti eksporto duomenų peržiūrai bus panaikinti. |
|  | Dotacijų savivaldybių biudžetams kodai | VBAMS | Dotacijos savivaldybių biudžetams. Eksporto kodas SAV.DOT. Eksportuojamos bylos struktūra Txt. Bylos pav. DOT00000000.XML. Eksportas Inicijuojamas rankiniu būdu. Paskutinį kartą naudotas 2017 metais. | Funkcionalumas bus pašalinamas. Istoriniai eksporto duomenys ir eksporto protokolai pašalinami. Langai skirti eksporto duomenų peržiūrai bus panaikinti. |
|  | Dotacijų savivaldybių biudžetams sumos | VBAMS | Dotacijų savivaldybių biudžetams sumos. Eksporto kodas SAV.DOTS. Eksportuojamos bylos struktūra Txt byla. Bylos pav. DOTS00000000.XML Eksportas Inicijuojamas rankiniu būdu. Paskutinį kartą naudotas 2017 metais. | Funkcionalumas bus pašalinamas. Istoriniai eksporto duomenys ir eksporto protokolai pašalinami. Langai skirti eksporto duomenų peržiūrai bus panaikinti. |
|  | AFIS požymio nustatymai | VBAMS | Klasifikatorių platinimas į MIN/AV/BO. Platinimas vykdomas per WEB service kreipiantis į Įstaigų DB publikuojamą WEB service. Eksporto kodas COMPSETUP | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API. Bus pakeistas autentifikacijos metodas į Oauth. |
|  | Institucijos | SIS | Ministerijų eksportas į SIS. Eksporto kodas TIEK. SIS. Eksportuojamos bylos struktūra Txt. Bylos pav. 00000008.INS Eksportas Inicijuojamas rankiniu būdu. | Eksportas pašalinamas. Istoriniai eksporto duomenys ir eksporto protokolai pašalinami. Langai skirti eksporto duomenų peržiūrai bus panaikinti. |
|  | Maks. limitai | SIS | Maks. limitų eksportas į SIS. Eksporto kodas LIMIT. SIS. Eksportuojamos bylos struktūra Txt. Bylos pav. 00000002.MXL Eksportas Inicijuojamas rankiniu būdu. | Eksportas pašalinamas. Istoriniai eksporto duomenys ir eksporto protokolai pašalinami. Langai skirti eksporto duomenų peržiūrai bus panaikinti. |
|  | Pagr. rodikliai | SIS | Pagrindinių rodiklių eksportas iš IŽDO į SIS. Eksportuojamos bylos struktūra Txt. Bylos pav. 00000001.VSVP Eksportas Inicijuojamas rankiniu būdu. Eksporto kodas PR SIS. | Eksportas pašalinamas. Istoriniai eksporto duomenys ir eksporto protokolai pašalinami. Langai skirti eksporto duomenų peržiūrai bus panaikinti. |
|  | Fakt. Finansiniai duomenys | SIS | Fakt. finans. duomenų eksportas iš IŽDO į SIS. Eksportuojamos bylos struktūra Txt. Bylos pav. 00000000.FKT Eksportas Inicijuojamas rankiniu būdu. Eksporto kodas FFD SIS. | Eksportas pašalinamas. Istoriniai eksporto duomenys ir eksporto protokolai pašalinami. Langai skirti eksporto duomenų peržiūrai bus panaikinti. |
|  | INVFKT duomenys | SIS | INVFKT eksportas į SIS. Eksportuojamos bylos struktūra Txt. Bylos pav. 00000000.INVFKT Eksportas Inicijuojamas rankiniu būdu. Eksporto kodas INVFKT SIS. | Eksportas pašalinamas. Istoriniai eksporto duomenys ir eksporto protokolai pašalinami. Langai skirti eksporto duomenų peržiūrai bus panaikinti. |
|  | Mokėjimų pavedimai į VIKSVA | VIKSVA | Mokėjimų pavedimai į VIKSVA yra perduodami VIKSVA Gateway kanalu. Gateway kanalu yra perduodami mokėjimai pagal ISO 20022 XML SEPA standartą. | Funkcijos bus pritaikytos MS Dynamics 365 aukščiausios versijos palaikomoms technologijoms (VIKSVA integracijos metu naudojamų.Net bibliotekų iškvietimų perdarymas) |
|  | Mokėjimų pavedimai į Lietuvos banką | Lietuvos bankas | Mokėjimų pavedimai į Lietuvos banką yra perduodami perduodant SEPA formato XML bylą pagal ISO 20022 SEPA standartą specialiai pritaikytą Lietuvos bankui. | funkcijos bus pritaikytos MS Dynamics 365 aukščiausios versijos palaikomoms technologijoms (VIKSVA integracijos metu naudojamų. Net bibliotekų iškvietimų perdarymas) |
|  | VIKSVA apskaitos duomenys | VIKSVA | VIKSVA apskaitos duomenų gavimas yra atliekamas WEB Service VIKSVADataImportWS 17017866 pagalba. WEB Servisas yra publikuojamas Iždo DB | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API. Bus pakeistas autentifikacijos metodas į Oauth. |
|  | Iždo archyviniai duomenys | Archyvinė iždo duomenų bazė | Duomenų perdavimas į archyvinę DB yra vykdomas per SQL tiesiai jungiantis į archyvinę duomenų bazę per ADO.NET. | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API. Bus pakeistas autentifikacijos metodas į Oauth. |
|  | VSAKIS | VSAKIS | Į VSAKIS yra perduodami VSAKIS eliminavimo, VSAKIS derinimo ir VSAKIS ataskaitų duomenys. | Funkcijos bus perdarytos panaudojant MS Dynamics 365 aukščiausios versijos palaikomas technologijas. Bus padaryta, kad suformuota byla būtu atsiunčiama naudotojui į naršyklę. |
|  | FABIS nustatymai | FABIS | Iš FABIS nustatymų įmonės perduodami FABIS nustatymai. Klasifikatorių platinimas vykdomas per WEB service kreipiantis į Įstaigų DB publikuojamą WEB service. | Esamas sprendimas bus perdarytas technologiją pakeičiant į API. Bus pakeistas autentifikacijos metodas į Oauth. |
|  | Mokėjimo paraiškų ir biudžeto plano ir vykdymo duomenų atidavimas į AFIS | AFIS | Savivaldybių teikiami duomenys į AFIS yra perduodami iš FOX PRO sistemos. | Bus suskurtas Savivaldybės teikiamų duomenų atidavimas į AFIS |

- Iždo DB VBAMS duomenų transformacijos funkcijos

Įgyvendinus šiame dokumente pateiktus pokyčius, bus reikalingos duomenų transformacijos funkcijos. Kiekviena reikalinga duomenų transformacijos funkcija bus pateikta detalioje techninėje specifikacijoje suderinus įgyvendinamą pokytį.

____________________

Nepateikus Iždo organizacinio lygio funkcinių galimybių priėmimo testavimui per ne daugiau nei 3 iteracijas, Paslaugų teikėjui taikomos baudos numatytos Paslaugų sutartyje.

Nepašalinus klaidų per numatytą terminą, Paslaugos teikėjui taikomos baudos numatytos Paslaugų sutartyje.