1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Informacija apie paslaugos gavėją, paslaugų teikimo vietą, kiti bendri perkančiojo subjekto duomenys reikalingi atlikti paslaugai

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“, juridinio asmens kodas 132751369, registruota buveinė yra Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas

- PIRKIMO OBJEKTAS

Detali informacija apie perkamas paslaugas, kiekius, apimtis ir kt.

Kauno miesto Kleboniškio ir Eigulių vandenviečių ir valstybinės reikšmės miškų sklypų Kaune pilnas detaliojo plano parengimo ir įgyvendinimo paslaugos pirkimas.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS ATLIKTI

Detalus paslaugų atlikimo aprašymas, sąlygos ir kt.

- Kauno miesto Kleboniškio ir Eigulių vandenviečių ir valstybinės reikšmės miškų sklypų detaliojo plano pilnas parengimas ir įgyvendinimas pagal 2021 m. birželio 29 d. teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties Nr. 70-28-35 ir detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą, kuri patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 28 įsakymu Nr. A-2279 „Dėl Kauno miesto Kleboniškio ir Eigulių vandenviečių ir valstybinės reikšmės miškų sklypų Kaune detaliojo plano rengimo organizavimo“.

- Paslaugų tiekėjas pirkimo objektui- detaliajam planui turi:

2.1. parengti reikiamos apimties topografinį planą, suderintą per TOPD arba TIIIS sistemas, pateikti užsakovui brėžinių skaitmenines kopijas (.dwg ir .pdf formatai);

2.2. esant poreikiui, gauti papildomas planavimo sąlygas ar kitus duomenis, reikalingus detaliajam planui rengti;

2.3. plano rengėjas turi prisijungti prie TPD sistemų, užpildyti privalomus duomenis, įkelti bei pasirašyti dokumentus, įkelti Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94 geografiškai orientuotus brėžinius ir vektorinius sprendinius su atributine informacija (pagal galiojančias erdvinių duomenų specifikacijas).

2.4. Atlikti planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojų ir naudotojų informavimą apie rengiamą detalųjį planą, rengiamo teritorijų planavimo dokumentų viešinimą ir rengti teritorijų planavimo dokumento viešą svarstymą vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintinuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr.1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Parengti atsakymus į viešo svarstymo metu teikiamus pasiūlymus, pretenzijas ar pastabas, juos derinant su planavimo organizatoriais.

- Detaliojo plano pilnas parengimas ir įgyvendinimas, ne ilgiau, kaip per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos, numatant sutarties terminą pratęsti 2 (du) kartus po 2 mėnesius dėl trečiųjų šalių neveikimo ar netinkamo veikimo bei dėl kitų, ne nuo Paslaugų teikėjo priklausančių priežasčių..

- Detaliojo plano rengėjas, ne vėliau, kaip per penkias darbo dienas nuo sutarties pasirašymo, pateikia detaliojo plano rengimo grafiką.

- Detaliojo plano rengėjas turi gauti teritorijų planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentui rengti iš visų reikiamų institucijų.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS,

Numatoma metodika, procedūra ar vertinimas, kurie bus atlikti priduodant atliktas paslaugas, norint įsitikinti, ar jos atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus, jei tokie reikalingi.

Plano rengėjas, parengęs detalųjį planą, jo keitimus, papildymus ar taisymus ir jį pasirašęs, patvirtina, kad detalusis planas atitinka įstatymų, teisės aktų, privalomųjų dokumentų nuostatas, atsako už parengto detaliojo plano kokybę, jo keitimų, papildymų ar taisymų pasekmes, t.y. prisiima atsakomybę savo lėšomis ištaisyti nustatytus trūkumus (atsiradusius dėl plano rengėjų kaltės), patikslinti taisymų informaciją registrų ir kadastrų duomenyse visą detaliojo plano galiojimo laikotarpį, nepriklausomai nuo to, kad sutarties galiojimo laikotarpis pasibaigęs. Planų rengėjas pateikia detalųjį planą registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo metodika, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

Nėra

- PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais teikėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

Kauno miesto Kleboniškio ir Eigulių vandenviečių, detaliojo plano parengimo paslaugos laikomos atliktos kokybiškai, jeigu yra gautas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išduotas teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas su patikrinimo išvada „Pritariama teikimui tvirtinti“ ir Detalusis planas įregistruotas į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registrą

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti teikėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, kiti reikalavimai.

Planų rengėjas turi pateikti 1 egz. detaliojo plano bylų popierinėje versijoje (byloje dokumentai su originaliais parašais) ir elektroninėje versijoje (USB).Kompiuterinėje laikmenoje grafinė dalis (brėžiniai) teikiami šiais formatais: vektoriniu GIS (LKS-94 sistemoje)(*.shp ir *.dwg) ir rastriniu (*.jgp, *.pdf, *.tiff), aiškinamojo rašto tekstinė dalis teikima*.doc ar *.pdf formatais, tinkančiais atviram duomenų apsikeitimui ir dokumento registravimui teritorijų planavimo dokumentų registre.

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

Jeigu perkamos paslaugos sukūrimas patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkantysis subjektas techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises

Nenumatoma

- PASLAUGŲ KAINOS STRUKTŪRA

Apmokėjimo būdai, pagal fiksuotus įkainius, pagal konkrečios paslaugos atlikimą, ar kita.

Plano rengėjas privalo įvertinti detaliųjų planų viešinimo bei topografinių nuotraukų parengimo išlaidas, valstybinių registrų, kadastrų, klasifikatorių, teritorijų planavimo ir kitų specializuotų duomenų bankų tvarkytojų duomenų gavimo išlaidas, visą informaciją ar medžiagą, kuri reikalinga gauti detaliųjų planų rengimui, bei detaliųjų planų viešinimui. Taip pat visas pirkimo sutarčiai įvykdyti reikalingas sąnaudas- nurodytoms paslaugoms teikti reikalingų medžiagų, gaminių, mechanizmų eksploatacijos ir darbo užmokesčio vertė, socialinio draudimo mokesčius, pridėtinės vertės mokesčius, kitus reikalingus mokesčius bei išlaidas, kurias turi numatyti profesionalus ir atsakingas tiekėjas, kadangi po pasiūlymo pateikimo termino nebus galima keisti pasiūlymo sumos arbe sąlygų, grindžiamų tiekėjo klaidomis ar praleidimais. Jeigu vykdant sutartį paaiškės, kad plano rengėjas turi patirti išlaidų, kurias jis privalėjo įtraukti į savo pasiūlymą pagal šią techninę specifikaciją ar jų paaiškinimus, tai šias išlaidas padengti plano rengėjas privalęs savo sąskaita.

Užsakovas už atliktas paslaugas apmoka teikėjui pasirašius atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą ir gavus sąskaitą už atliktus darbus per 10 darbo dienų po jos gavimo. Už faktiškai suteiktas paslaugas (jų dalį) apmokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros pateikimo informacinėje sistemoje SABIS dienos. PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis.

Pridedama:

Priedėlis Nr. 1 Generuotas brėžinys.

Priedėlis Nr. 2 Įsakymas

Priedėlis Nr. 3 Sutartis