AUTOMOBILIŲ EISMO STEBĖJIMO SISTEMOS DIEGIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ pirkimo sutartis

2025 -__-__ Nr. ___________

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama ......................... , veikiančio pagal ..............................., toliau vadinama pirkėju,

ir

Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“, juridinio asmens kodas 124644360, atstovaujama .....................,  veikiančio pagal ........................, toliau vadinama įgaliotu asmeniu,

ir ....................., juridinio asmens kodas ....................., atstovaujama ................., veikiančio pagal .........................., toliau vadinama tiekėju, toliau kartu vadinami šalimis, o kiekviena atskirai – šalimi,

sudarė ir pasirašė šią sutartį, toliau vadinamą sutartimi.

- SUTARTIES SĄVOKOS

- Šioje sutartyje toliau nurodytos sąvokos turi tokias reikšmes (išskyrus atvejus, kai kontekstas reikalauja kitos reikšmės):

darbai – prekių įrengimas, montavimas ir įdiegimas;

defektai  – prekių ir (ar) darbų defektai, paslaugų trūkumai ir (ar) klaidos, komplektacijos neatitikimai;

įkainiai – sutarties 2 priede nurodyti prekių, darbų ir paslaugų įkainiai;

grafikas – sutarties vykdymo grafikas, parengtas pagal sutartyje nustatytus reikalavimus;

perdavimo ir priėmimo aktas – paslaugų, darbų ir prekių perdavimo ir priėmimo aktas;

prekės – Sistema;

priežiūros paslaugos – prekių techninės priežiūros paslaugos ir kitos šios sutarties 1 priede nurodytos susijusios paslaugos;

techninė specifikacija – šios sutarties 1 priede nustatyti reikalavimai prekėms ir  paslaugoms;

teisės aktai – galiojantys Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai;

tretieji asmenys – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra šalis.

Sistema – Vilniaus miesto senamiesčio automobilių eismo stebėjimo sistema, apimanti programinės (VDAP, VVP dalis) ir techninės įrangos apjungimą į vieną, sąveikoje veikiančią sistemą

- Kitos sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose.

- ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

- Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:

  - sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas ir galėdamos realiai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus;

  - sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti teisės aktų ir savo įstatų ar kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų ir sutartinių įsipareigojimų;

  - jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta ar nėra numatoma iškelti bylos dėl restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdžiusios ar apribojusios savo veiklos, joms nėra iškelta nemokumo byla ar vykdomas bankroto procesas, siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais.

- Tiekėjas, sudarydamas šią sutartį, pareiškia ir garantuoja, kad:

  - jis ir jo pasitelkti sutartinius įsipareigojimus vykdysiantys asmenys turi kvalifikacinius pažymėjimus, licencijas, leidimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją įsipareigojimams, numatytiems šioje sutartyje, tinkamai įvykdyti;

  - jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Pirkėjui pareikalavus, tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys;

  - jis susipažino su pirkimo dokumentais, kitais jo reikalavimu pateiktais dokumentais, reikalingais sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti, ir šie dokumentai bei juose pateikta informacija yra pakankama tam, kad tiekėjas galėtų užtikrinti tinkamą sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, reikalaujamą paslaugų, prekių, darbų kokybę;

  - jis turėjo galimybę pateikti pastabas / siūlymus sutarties 4.2 punkte nurodytiems dokumentams;

  - jis yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs darbus, įrenginių, medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes ir rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik sutarties sudarymo momentu, bet ir sutarties vykdymo laikotarpiui;

  - jo pasiūlyti įkainiai apima tai, kas numatyta techninėje specifikacijoje, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių pristatymą į darbų atlikimo vietas, visus reikiamus įrengimus bei mechanizmus, prekių ir darbų rezultato garantinę ir negarantinę priežiūrą, tiekėjo personalo darbą, medžiagas, netiesiogines išlaidas, metrologinės patikros ir kitas su metrologine patikra susijusias išlaidas, mokamus mokesčius, pelną, kartu su galimai numatoma tiekėjo rizika, prievoles ir įsipareigojimus, apibrėžtus šioje sutartyje ar atsirandančius ją vykdant, išskyrus pagal sutartį tiekėjui atlyginamas išlaidas;

  - jis neturi jokių įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu šios sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Atitinkamai tiekėjas ir pirkėjas patvirtina, kad kiekvienas iš sutarties 3 ir 4 punktuose padarytų pareiškimų sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas visomis esminėmis sąlygomis, ir, kad nei viename iš šių pareiškimų nėra praleista jokia aplinkybė, leidžianti daryti tokį pareiškimą klaidinančiu ar turinčiu kitą prasmę.

- SUTARTIES DALYKAS

- Pagal šią sutartį tiekėjas įsipareigoja patiekti prekes ir teikti priežiūros paslaugas sutartyje numatytomis sąlygomis, apimtimi ir tvarka. Prekes ir darbus perka ir atsiskaito su tiekėju pirkėjas, o priežiūros paslaugas perka ir atsiskaito su tiekėju įgaliotas asmuo.

- Prekių tiekimas apima prekes (įskaitant techninėje specifikacijoje numatytą programinę įrangą) ir jų pristatymą bei darbus.

- Sutikimų, leidimų ir licencijų, reikalingų sutarties tinkamam įvykdymui, gavimas, reikalingos ir (ar) naudingos vykdomosios dokumentacijos, įskaitant ir visus būtinus bandymus, įforminimas ir jos perdavimas, reikalingi ir (ar) naudingi žymėjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami atitinkamai prekių tiekimui ir (ar) priežiūros paslaugoms.

- Kitos prekių tiekimo sąlygos, kiek nėra aptartos sutartyje, yra nustatytos pirkimo dokumentuose ir yra šalims privalomos.

- Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių, darbų ir priežiūros paslaugų kiekiai (apimtis) yra maksimalūs. Atitinkamai pirkėjas ir įgaliotas asmuo neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto prekių ir susijusių darbų ir priežiūros paslaugų kiekio (apimties).

Minimalus Prekių ir darbų  kiekis, kurį pirkėjas įsipareigoja įsigyti – Sistemos dalis: VDAP ir VVP ir jų diegimo darbus  bei techninės įrangos 7 vnt. su darbais.

Įgaliotas asmuo neįsipareigoja įsigyti visos priežiūros paslaugų apimties.

IV. PREKIŲ TIEKIMO, DARBŲ ATLIKIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI IR  TVARKA

- Prekių tiekimo, darbų atlikimo ir paslaugų teikimo terminų detalizavimas:

  - Prekės patiekiamos ne vėliau kaip per [įrašyti techninėje specifikacijoje nurodytą terminą arba tiekėjo pasiūlyme nurodytą terminą, jei jis trumpesnis] mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos. Prekių tiekimo terminas apima užsakytų prekių pristatymą ir darbų atlikimą.  Prekių kiekus pirkėjas gali užsakyti esant poreikiui per 24 mėn. laikotarpį nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Pirminio  (ne mažesnio nei minimalus) prekių (darbų) kiekio užsakymo tvarka numatyta techninėje specifikacijoje;

  - . Priežiūros paslaugos perkamos 36 mėnesius nuo pirmo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos pagal įgalioto asmens poreikį, t. y. maksimalus priežiūros paslaugų teikimo terminas visoms prekėms skaičiuojamas nuo pirmo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, o kitų perdavimo ir priėmimo aktų pasirašymas šio termino nepratęsia ir kitaip neįtakoja.

- Pirkėjas suteikia įgaliotam asmeniui įgaliojimus kontroliuoti ir prižiūrėti sutarties vykdymą, duoti tiekėjui nurodymus, susijusius su vykdoma sutartimi, dalyvauti priimant / priimti prekes ir darbų rezultatą bei atlikti kitus tinkamam sutarties vykdymui užtikrinti būtinus veiksmus.

- Įgaliotas asmuo raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima vykdyti sutarties ir, kai jos tapo žinomos po sutarties sudarymo ir, kai tiekėjas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada pats arba tiekėjo prašymu nurodyti tiekėjui sustabdyti sutarties vykdymą (ar jo dalį), nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Sustabdymo terminas nėra įskaičiuojamas įsutarties vykdymo terminus. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomas sutarties vykdymas, yra:

  - valstybės institucijų veiksmai / sprendimai, objektyviai trukdantys vykdyti sutartį;

  - ypač nepalankios / netinkamos darbams meteorologinės sąlygos. Ypač nepalankiomis / netinkamomis darbams meteorologinėmis sąlygomis laikoma viena ar kelios iš nurodytų aplinkybių:

    - dėl numatytoje darbų vykdymo vietoje esančio žemės paviršiaus sluoksnio įšalo. Aplinkybė taikoma esant žemai oro temperatūrai (kai dienos temperatūra yra žemesnė kaip -5 oC), kuri įtakoja konkrečių darbų pagal šią sutartį vykdymą, ir, jei žemės paviršiaus sluoksnio įšalas siekia daugiau kaip 30 cm. Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei tiekėjas argumentuotame prašyme įgaliotam asmeniui nurodo įšalo gylį ir pateikia pažymą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos apie įšalą darbų vykdymo vietoje. Jeigu tiekėjas negali pateikti pažymos, jis prie prašymo turi pridėti pirkėjo paskirto techninio prižiūrėtojo rašytinį patvirtinimą dėl įšalo egzistavimo;

    - darbų vykdymo vietoje paaiškėja, kad visa ar dalis darbų vykdymo vietos yra apsemta arba apsemta tokia dalimi, kad darbų vykdymas vietoje, kurioje atliekami darbai, būtų techniškai neįmanomas ar pavojingas. Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei kartu su argumentuotu prašymu ir įrodymais, tiekėjas pateikia pirkėjo paskirto techninio prižiūrėtojo rašytinį patvirtinimą dėl apsėmimo egzistavimo;

  - darbų vykdymo vietoje paaiškėja, kad visos darbų vykdymo vietos gruntas yra įmirkęs arba grunto teritorija įmirkusi tokia dalimi, kad darbų vykdymas vietoje, kurioje atliekami darbai, būtų techniškai neįmanomas ar pavojingas. Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jeigu, kartu su argumentuotu prašymu ir įrodymais, tiekėjas pateikia pirkėjo paskirto techninio prižiūrėtojo rašytinį patvirtinimą dėl grunto įmirkimo egzistavimo;

  - bet koks kitas nenumatomas gamtos jėgų veikimas ir (ar) kiti veiksniai, kurie nėra šalių kontroliuojami ir objektyviai trukdantys vykdyti sutartį, kurių joks patyręs tiekėjas nebūtų galėjęs objektyviai tikėtis (stichinės nelaimės, epidemijos, pandemijos ir pan.);

  - vykdoma prekių ir (ar) darbų ekspertizė.

  - Pirkėjo, įgaliotos įstaigos vėluojami atlikti veiksmai/neveikimas.

- Išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo sustabdytas sutarties vykdymas, sutarties vykdymas atnaujinamas įgaliotam asmeniui pranešus apie tai tiekėjui. Atnaujinus sutarties vykdymą, sutartis vykdoma  per likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Prekių tiekimo sustabdymo atveju visas prekes ir darbų rezultatą tiekėjas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Dėl sutarties vykdymo sustabdymo pirkėjas ir įgaliotas asmuo neįsipareigoja atlyginti tiekėjui jokių išlaidų ar nuostolių.

- Prekių tiekimo pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus patiektos prekės, atlikti darbai, įgalioto asmens darbuotojai bus apmokyti pagal techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti prekių priklausiniai ir priedai, kokybės sertifikatai, tiekėjo garantinius įsipareigojimus patvirtinantys dokumentai, licencijos, išpildomoji ir kita su prekėmis susijusi dokumentacija, atlikta integracija su techninėje specifikacijoje nurodytomis sistemomis, nustatyta tvarka atliktos prekių priėmimo procedūros.

- PREKIŲ IR DARBŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA

- Tiekėjas per 2 (du) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmos prekių perdavimo ir priėmimo procedūros pradžios, turi parengti ir suderinti su įgaliotu asmeniu prekių bandymų programą.

- Tiekėjas apie pristatytas prekes ir atliktus darbus turi nedelsdamas raštu informuoti įgaliotą asmenį. Įgaliotas asmuo gavęs nurodytą informaciją, kartu su pirkėju turi inicijuoti prekių bandymus pagal suderintą prekių bandymų programą. Bandymų metu užfiksuoti pažeidimų duomenys bus analizuojami įgalioto asmens, pirkėjo, ir (ar) kitų pirkėjo nuožiūra pasirinktų asmenų. Baigus analizę, įgaliotas asmuo turi raštu ar el. paštu informuoti tiekėją apie atliktos analizės rezultatus ir nustatytus defektus (jeigu defektai nustatyti), kuriuos tiekėjas turi ištaisyti ir, esant poreikui, nurodyti atlikti pakartotinus bandymus iki prekių perdavimo ir  priėmimo procedūros pradžios.

- Baigus prekių bandymus ir tiekėjui ištaisius bandymų metu nustatytus defektus (jeigu defektai nustatyti), tiekėjas apie tai raštu informuoja įgaliotą asmenį. Įgaliotas asmuo, gavęs  raštą, turi pradėti į prekių perdavimą ir priėmimą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tiekėjo rašto gavimo dienos. Priėmimą vykdo komisija, sudaryta iš įgalioto asmens ir pirkėjo atstovų ir (ar) pasitelktų trečiųjų asmenų - ekspertų, privalomai dalyvaujant tiekėjo už sutarties vykdymą atsakingam asmeniui. Esant pirkėjo abejonėms dėl prekių ir (ar) darbų kokybės perdavimo ir priėmimo metu, pirkėjas gali savo nuožiūra skirti ekspertizę jų įvertinimui.

- Prekės (ir kartu atlikti darbai) priimamos visos kartu arba dalimis. Pirmas Prekių (su darbais) priėmimas turi apimti  Sistemos dalį: VDAP ir VVP ir jų diegimo darbus  bei bent vieną  techninės įrangos vienetą su darbais. Kiti techninės įrangos vienetai kartu su darbais gali būti priimami kiekvienas atskirai bet turi apimti ir tos techninės įrangos vieneto darbus.  Perdavimo ir priėmimo aktus pasirašo tiekėjo, atsakingas už sutarties vykdymą asmuo, ir įgalioto asmens ir pirkėjo sudarytos komisijos nariai 2 (dviem) egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai iš šalių. Aktą 2 (dviem) egzemplioriais parengti ir iš anksto iki perdavimo ir priėmimo procedūros pateikti turi tiekėjas.  Komisija per 5 (penkias) darbo dienas turi įvertinti perduodamas prekes ir pasirašyti atitinkamą perdavimo ir priėmimo aktą arba motyvuotai atsisakyti pasirašyti. Jeigu patikrinimo metu nustatomi defektai, surašomas defektinis aktas, kuriame užfiksuotus defektus tiekėjas privalo ištaisyti. Tiekėjui pašalinus defektus, numatytus defektiniame akte, šiame sutarties punkte nurodyti asmenys pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą. Atitinkamos Prekės tiekimas laikomas užbaigtu, kai įvykdyti visi šie reikalavimai:(i) pristatytos prekės ir su jomis susiję darbai tinkamai užbaigti; (ii) pateikti medžiagų, gaminių ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos (jei tokie pagal techninę specifikaciją/teisės aktus turi būti pateikti), įrenginių dokumentai, atlikti visi reikalingi bandymai (jei tokie pagal techninę specifikaciją ir (ar) teisės aktus ir (ar) įprastai taikomą praktiką turi būti atlikti); (iii) ištaisyti perdavimo metu ar iki perdavimo nustatyti defektai; (iv) šalys pasirašė perdavimo ir priėmimo aktą. Perdavimo ir priėmimo aktas nepasirašomas, kol nėra įvykdyti visi šio sutarties punkto i, ii, iii papunkčiuose numatyti reikalavimai. Gali būti priimamos Prekės su neesminiais prekių / darbų trūkumais, kurie leidžia eksploatuoti prekes/darbus, tokiu atveju akte nustatant protingą jų ištaisymo terminą.

- Terminas, skirtas bandymams, taip pat terminas skirtas pirkėjui priimti prekes bei patikrinti jų atitikimą nustatytiems reikalavimams ir defektų, išvardintų defektiniame akte, pašalinimo terminas įskaičiuojami į bendrą prekių tiekimo terminą, nurodytą  sutarties 11 punkte.

Jei įgaliotas asmuo ir (ar) pirkėjas (taip pat komisija) vėluoja atlikti prekių patikrinimą, apžiūrą, ar pateikti tiekėjui bandymų analizės rezultatus per sutartyje ar techninėje specifikacijoje tokiems veiksmams atlikti nustatytus terminus, atitinkamam laikotarpiui pratęsiamas  tiekėjui taikomas prekių pristatymo su darbų atlikimu laikotarpis nurodytas sutarties 11 p. atitinkamai įgaliotam asmeniui pranešant tiekėjui ir pirkėjui el. paštu apie pratęsiamą laikotarpį dienomis. Tiekėjas taip pat gali kreiptis į įgaliotą asmenį siekiant inicijuoti laikotarpio pratęsimą dėl šioje pastraipoje nurodytų priežasčių.

- Visus defektus, nepriklausomai nuo sutarties vykdymo etapo, kuriame jie užfiksuoti, tiekėjas turi ištaisyti savo lėšomis ir ištekliais.

- Prekių ar jų dalies ir darbų rezultato sugadinimo ar žuvimo rizika tenka tiekėjui iki perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo.

- Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad pasirašius perdavimo ir priėmimo aktą nuosavybės teisė į prekes ir darbų rezultatą pereina tik pirkėjui.

28. Pirkėjas turi teisę nemokėti už prekes ir darbus su defektais, jeigu defektų faktas yra pagrįstas, tol, kol tokie defektai nebus tinkamai ištaisyti ar pašalinti.

- Jeigu pirkėjas ir (ar) įgaliotas asmuo pastebi jau priimtų prekių ir (ar) darbų defektų , kurie nebuvo pastebėti vykdant jų priėmimą, pirkėjas ir (ar) įgaliotas asmuo turi pranešti tiekėjui apie defektus per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po jų pastebėjimo. Tiekėjas, gavęs pranešimą apie defektus, turi juos ištaisyti techninės specifikacijos 6 skyriuje „Sistemos priežiūra ir gedimų šalinimas“ nustatytomis sąlygomis ir terminais. Jeigu tiekėjas per techninėje specifikacijoje nustatytą terminą defektų neištaiso, apie kuriuos jį informavo pirkėjas ir (ar) įgaliotas asmuo, jis turi mokėti sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti pirkėjui ir (ar) įgaliotam asmeniui tiesioginius nuostolius, kuriuos jie patirs šalindami defektus savo iniciatyva ir (ar) pasitelkdami trečiuosius asmenis.

- PRIEŽIŪROS IR PAPILDOMŲ PASLAUGŲ  PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI IR TVARKA

- Priežiūros paslaugų apimtis nurodyta techninėje specifikacijoje.

- Tiekėjas turi teikti priežiūros paslaugas ir priežiūros paslaugų vykdymo ataskaitas laikydamasis techninėje specifikacijoje nustatytų terminų ir tvarkos.

- Esant laikinam poreikiui negauti priežiūros paslaugų ar jų dalies (pvz., remontuojama gatvės atkarpa, kurioje įrengta prekė), įgaliotas asmuo turi teisę sustabdyti priežiūros paslaugų teikimą vienai, kelioms ar visoms prekėms, pranešdamas apie tai tiekėjui ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas iki planuojamo sustabdymo. Sustabdytų priežiūros paslaugų teikimas atnaujinamas pranešant apie tai tiekėjui ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, o, jei tiekėjas pasirengęs paslaugų teikimui, priežiūros paslaugos šioms prekėms gali būti atnaujinamos ir anksčiau. Už sustabdymo laikotarpį (t. y. už laikotarpį kai priežiūros paslauga neteikiama vienai, kelioms ar visoms prekėms) tiekėjui nemokama.

- Papildomos paslaugos nurodytos techninės specifikacijos 1.18 p. (tolaiu – papildomos paslaugos) perkamos pagal atskirus užsakymus, atsižvelgiant į įgalioto asmens poreikį (įgaliotas asmuo neįsipareigoja nupirkti viso papildomų paslaugų kiekio (apimties)); Įgaliotas asmuo užsako papildomas paslaugas iš tiekėjo elektroniniu paštu. Papildomų Paslaugų užsakymo derinimo tvarka:

  - įgaliotas asmuo pateikia tiekėjui užsakymą, pateikdamas poreikio aprašymą;

  - tiekėjas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienas įvertina užsakyme nurodytą papildomų paslaugų poreikį ir pateikia vertinimą, kuriame nurodoma užsakymui įvykdyti reikalinga papildomų paslaugų apimtis valandomis ir nurodomas konkretus šių papildomų paslaugų suteikimo terminas;

  - Įgaliotam asmeniui patvirtinus tiekėjo pateiktą užsakymo vertinimą, tiekėjas pradeda vykdyti užsakymą, laikydamasis užsakymo vertinime nurodytų terminų;

  - tiekėjas, baigęs vykdyti užsakymą, įgaliotams asmeniui pateikia papildomų paslaugų rezultatą ir su rezultatu susijusius dokumentus.

- PRIEŽIŪROS IR PAPILDOMŲ PASLAUGŲ PRIĖMIMAS

- Priežiūros paslaugų priėmimo tvarka:

  - kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 3-ios dienos (jei tai nedarbo diena – artimiausią darbo dieną) ir pasibaigus metams tiekėjas pateikia įgaliotam asmeniui techninėje specifikacijoje nurodytas ataskaitas;

  - priežiūros paslaugos priimamos pagal priežiūros paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą, jį pasirašant tiekėjo ir įgalioto asmens atsakingiems asmenims 2 (dviem) egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai iš šalių;

  - priežiūros paslaugos priimamos, jeigu jos visiškai atitinka techninėje specifikacijoje ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytus kokybės reikalavimus;

  - pateikus priežiūros paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą,  įgaliotas asmuo per 5 (penkias) darbo dienas įvertina (patikrina) tiekėjo suteiktas paslaugas bet kokiu laiku ar metodu, kurie atitinka protingumo kriterijus;

  - nenustatęs priežiūros paslaugų defektų, įgaliotas asmuo sutartyje nustatyta tvarka pasirašo priežiūros paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą;

  - nustatęs priežiūros paslaugų defektų, įgaliotas asmuo nepasirašo priežiūros paslaugų perdavimo ir priėmimo akto ir nurodo tiekėjui paslaugų nepriėmimo priežastis. Įgalioto asmens nurodytus paslaugų defektus ir (ar) trūkumus tiekėjas turi ištaisyti per įgalioto asmens nurodytą protingą terminą (protingu laikomas terminas ne trumpesnis kaip 3 (trys) darbo dienos);

  - priežiūros paslaugų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymas reiškia šių paslaugų priėmimą ir visų su tuo susijusių teisių perėjimą įgaliotam asmeniui.

- Prekių negarantinis ir garantinis gedimas laikomas baigtu šalinti, kai įgaliotas asmuo patvirtina, kad gedimas pašalintas.

- Papildomų paslaugų (nurodytų techninės specifikacijos 1.18 p.) priėmimo tvarka:

  - paslaugos priimamos pagal paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą, jį pasirašant tiekėjo ir įgalioto asmens atsakingiems asmenims 2 (dviem) egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai iš šalių;

  - paslaugos priimamos, jeigu jos visiškai atitinka užsakyme ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytus kokybės reikalavimus;

  - pateikus paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą,  įgaliotas asmuo per 5 (penkias) darbo dienas įvertina (patikrina) tiekėjo suteiktas paslaugas bet kokiu laiku ar metodu, kurie atitinka protingumo kriterijus; turi būti atliekamas  paslaugų rezultato (jei tai susiję su sistemos programinės įrangos tobulinimais) bandymas jei toks numatytas užsakyme;

  - nenustatęs paslaugų defektų, įgaliotas asmuo sutartyje nustatyta tvarka pasirašo paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą;

  - nustatęs paslaugų defektų, įgaliotas asmuo nepasirašo paslaugų perdavimo ir priėmimo akto ir nurodo tiekėjui paslaugų nepriėmimo priežastis. Įgalioto asmens nurodytus paslaugų defektus ir (ar) trūkumus tiekėjas turi ištaisyti per įgalioto asmens nurodytą protingą terminą (protingu laikomas terminas ne trumpesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos);

  - paslaugų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymas reiškia šių paslaugų priėmimą ir visų su tuo susijusių teisių perėjimą įgaliotam asmeniui.

  - Sąskaita už papildomas paslaugas teikiama kartu su atitinkamo mėnesio priežiūros paslaugų sąskaita (ir apmokama tais pačiais terminais).

- KAINA IR KAINOS PERSKAIČIAVIMAS

- Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto įkainio ir sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodaros.

- Pradinės sutarties vertė yra ............... (......................) Eur be PVM.

- Sutarties kaina su PVM – ........... Eur (.................. Eur ...... ct), PVM sudaro .................. (............. Eur .... ct).

- Sutarties kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su prekių tiekimu/paslaugų teikimu. Sutarties kainai įtakos negali turėti prekių tiekimo terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

- Šalims pasirašius perdavimo ir priėmimo aktą pirkėjas privalo sumokėti tiekėjui faktinę prekių ir darbų kainą, apskaičiuojamą taikant atitinkamus sutarties 2 priede nurodytus įkainius, kuri nustatoma pagal perdavimo ir priėmimo akte užfiksuotus kiekius. Už prekes, darbus ir priežiūros paslaugas atsiskaitoma sutarties IX skyriuje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis.

- Įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:

41.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami Įkainiai: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, įkainiai nebus perskaičiuojami;

41.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas;

41.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui įkainiuose esantis PVM tarifas nepatiektoms prekėms, neatliktiems darbams, nesuteiktoms priežiūros paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

41.4. įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu;

41.5. perskaičiuoti įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

- Prekių, paslaugų ir darbų įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą:

  - Perskaičiavimo momentas ir dažnumas: po sutarties įsigaliojimo mėnesio kas 12 (dvylika) mėnesių.

  - Duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portalo svetainės (https://osp.stat.gov.lt/) „Vartotojų kainų indeksai (VKI), kainų pokyčiai, svoriai, vidutinės kainos“ grupėje skelbiamas indeksas – „00 Vartojimo prekės ir paslaugos“.

  - Perskaičiavimo formulės: nepatiektų prekių, neatliktų darbų ir nesuteiktų paslaugų kaina (įkainiai) apskaičiuojami pagal formulę:

a1 = a x P,

kur

a1 – perskaičiuoja kaina (įkainis) Eur be PVM;

a – sutartyje galiojanti kaina (įkainis) Eur be PVM;

P – pataisymo daugiklis, kuris apskaičiuojamas pagal formulę: P = Ln/Lo;

čia:

P – pataisymo daugiklis, kuris apvalinamas keturių skaitmenų po kablelio tikslumu;

Ln – n mėnesio kainos indeksas (perskaičiavimo metu skelbiamas naujausias indeksas);

Lo – bazinės kainos indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos indeksas, o jei įkainiai jau buvo perskaičiuoti – perskaičiavimui taikytas paskutinis indeksas).

  - perskaičiuotos kainos (įkainių) įforminimas: kainos (įkainių) perskaičiavimas įforminamas dvišaliu pirkėjo ir tiekėjo susitarimu. Nei viena iš šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių. Prie sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo yra būtina pridėti šiuos sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: kainos Eur be PVM perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus.

  - kaina (įkainiai) Eur be PVM laikoma perskaičiuota, kai sutarties šalys pasirašo susitarimą dėl kainos perskaičiavimo. Perskaičiuota kaina (įkainiai) pradedami taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dėl sutarties kainos perskaičiavimo pasirašymo.

  - perskaičiuota kaina (įkainiai) taikomi tik nepatiektoms prekėms, neatliktiemsdarbams, nesuteiktoms paslaugoms, dėl kurių nėra pasirašyti perdavimo ir priėmimo aktai;

  - jeigu Prekių tiekimas vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Tiekėjas neįgyja teisės į Prekių tiekimo terminų pratęsimą, uždelstų patiekti Prekių kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo, bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo.

  - Už techninės specifikacijos 6.8 p. nurodytas gedimų šalinimo metu panaudotos techninės įrangos, dalių, spec. technikos ar kitas techninės specifikacijos 7.6.1-7.6.3 punktuose nurodytas, susijusias išlaidas (toliau – sutarties vykdymo išlaidos), apmokama taikant sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodarą. Įgaliotas asmuo kompensuoja tiekėjui visas pagrįstas aukščiau šiame punkte nurodytas išlaidas. Patys gedimo šalinimo darbai apmokami taikant techninės specifikacijos 1.18.2 p. nuostatas.  Atsiskaitoma už faktiškai patirtas ir su Įgaliotu asmeniu suderintas išlaidas. Į kompensuojamas išlaidas negali būti įtrauktas tiekėjo pelnas ir (ar) papildomos sąnaudos, nesusijusios su gedimų šalinimu. Įgalioto asmens pagal šią sutartį atlyginamų sutarties vykdymo išlaidų maksimali suma – 20000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų), kuri įskaičiuojama į sutarties vertę.

  - Su 43.2 p. nurodytų sutarties vykdymo išlaidų pardavėju tiekėjas atsiskaito tiesiogiai. Šiuo atveju tiekėjas įsipareigoja:

    - pagal Įgalioto asmens poreikius ir Įgalioto asmens interesais pirkti sutarties vykdymo išlaidas  rinkos kaina ir sąlygomis, numatant, kad už jas tiekėjas atsiskaitys pardavėjui tiesiogiai;

    - gauti iš pardavėjo sutarties vykdymo išlaidų  sąmatą / preliminarią sąskaitą, pagrindžiančią išlaidas, ir ją suderinti su Įgaliotu asmeniu (gauti išankstinį Įgalioto asmens pritarimą);

    - sąmatą ir iš pardavėjo gautų PVM sąskaitų-faktūrų kopijas pateikti Įgaliotam asmeniui.

IX. APMOKĖJIMO TVARKA

- Už prekes ir darbus apmokama pirkėjo lėšomis. Už priežiūros paslaugas ir papildomas paslaugas bei  sutarties vykdymo išlaidas apmokama įgalioto asmens lėšomis.

- Vykdant sutartį, PVM sąskaitos-faktūros  priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus Viešųjų pirkimų įsatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Pirkėjas ir įgaliotas asmuo elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamosi informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus išimtinius atvejus. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Sąskaitų pateikimo išlaidos  turi būti įskaičiuotos į įkainius. Tiekėjas pateikia įgaliotam asmeniui PVM sąskaitą-faktūrą už priežiūros paslaugas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo priežiūros paslaugų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo. PVM sąskaitoje-faktūroje tiekėjas privalomai turi nurodyti sutarties numerį, mokėtiną sumą, apmokėjimo terminą ir kitus privalomus rekvizitus. Įgaliotas asmuo turi teisę sustabdyti mokėjimą tiekėjui, jeigu PVM sąskaitoje-faktūroje nenurodytas sutarties numeris, neteisingai nurodyta ar nenurodyta mokėtina suma, apmokėjimo terminas ir (ar) kiti privalomi rekvizitai, kol PVM sąskaitos-faktūros netikslumai bus ištaisyti. Įgaliotas asmuo nedelsdamas informuoja tiekėją apie esančius netikslumus. Tiekėjas, ištaisęs netikslumus, pateikia įgaliotam asmeniui tikslią PVM sąskaitą-faktūrą. Išrašomoje sąskaitoje faktūroje tiekėjas turi nurodyti pirkėjo sutarčiai suteiktą numerį.

- Pirkėjas sumoka tiekėjui už priimtas prekes ir susijusius darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pasirašomas perdavimo ir priėmimo aktas ir gaunama PVM sąskaita–faktūra arba lygiavertis dokumentas. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo nurodytų dokumentų pasirašymo ir gavimo (nustatytu būdu) dienos.

- Įgaliotas asmuo sumoka tiekėjui už priežiūros paslaugas ir papildomas paslaugas bei susijusias išlaidas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš savivaldybės/valstybės biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo (nustatytu būdu) dienos.

- Sutarties vykdymo išlaidos Įgalioto asmens kompensuojamos tiekėjui pagal atskirą PVM sąskaitą-faktūrą, kuri turi būti teikiama Įgaliotam asmeniui šioje sutartyje nustatyta tvarka. Įgaliotas asmuo kompensuoja tiekėjui nurodytas sutarties vykdymo išlaidas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros su pagrindžiančiais dokumentais (t. y. sąmatos ir pardavėjo išrašytų tiekėjui PVM sąskaitų-faktūrų kopijų) gavimo dienos. Įgaliotas asmuo turi teisę sustabdyti mokėjimą tiekėjui, jeigu PVM sąskaitoje-faktūroje nenurodytas sutarties numeris, neteisingai nurodyta ar nenurodyta mokėtina suma, sutvarkytų atliekų kiekis, apmokėjimo terminas ir (ar) nepateikti pagrindžiantys dokumentai, kol PVM sąskaitos-faktūros netikslumai bus ištaisyti ir (ar) bus pateikti pagrindžiantys dokumentai. Įgaliotas asmuo nedelsdamas informuoja tiekėją apie esančius netikslumus. Tiekėjas, ištaisęs netikslumus, pateikia Įgaliotam asmeniui tikslią PVM sąskaitą-faktūrą sutartyje nustatyta tvarka.

- Jeigu tiekėjas vykdo sutartį kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už patiektas prekes, atliktus darbus, suteiktas paslaugas išlaidas bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

- Mokėjimai vykdomi į šios sutarties rekvizituose nurodytą tiekėjo banko sąskaitą.

- Šalys susitaria, kad, nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, pirkėjui atlikus mokėjimus pagal sutartį įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusius įsiskolinimus pagal sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal sutartį).

X. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- Pirkėjas įsipareigoja:

  - skirti asmenį, atsakingą už sutarties vykdymą: ......................., telefonas: ..............., el. paštas: .....................;

  - pirkėjo paskirtas techninis prižiūrėtojas: ......................., telefonas: ............, el. paštas: ................;

  - tiekėjui paprašius suteikti tiekėjui visą turimą informaciją, reikalingą sutarčiai vykdyti;

  - teikti pagalbą šalims visais organizaciniais ir administraciniais klausimais, susijusiais su šios sutarties vykdymu, ir visokeriopai bendradarbiauti vykdant šią sutartį;

  - informuoti ir keistis informacija su įgaliotu asmeniu apie netinkamą sutarties vykdymą, kitus pastebėtus pažeidimus;

  - šioje sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais sumokėti tiekėjui už kokybiškas prekes ir darbus;

  - tikrinti tiekėjo, patiektas prekes ir atliktus darbus ir, nustačius, kad jie  atitinka šioje sutartyje numatytus reikalavimus, sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis pasirašyti tiekėjo pateiktus aktus.

- Pirkėjas turi teisę:

  - tikrinti tiekėjo teikiamų paslaugų, tiekiamų prekių kokybę ir darbų eigą bei kokybę pats arba pasitelkęs trečiuosius asmenis;

  - jeigu tiekėjas nukrypsta nuo sutarties sąlygų, nesilaiko teisės aktų, techninės specifikacijos, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų, reikalauti pašalinti defektus, nemokėti už prekes ir (ar) darbus, reikalauti sustabdyti likusių  prekių tiekimą ir (ar) darbų vykdymą iki tinkamo pažeidimų pašalinimo;

  - nustačius sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti tiekėjui vykdytinus nurodymus ir (ar) atsisakyti priimti prekes ir (ar) darbus;

  - reikalauti raštu pateikti informaciją apie prekių tiekimą ir sutarties vykdymo pažangą bei prašyti pateikti konkrečius su tuo susijusius duomenis ir (ar) dokumentus. Tokiais atvejais tiekėjas informaciją pirkėjui privalo pateikti per protingą, bet neilgesnį nei 5 (penkių) darbo dienų, terminą.

- Įgaliotas asmuo įsipareigoja:

  - skirti asmenį, atsakingą už sutarties vykdymą: .................... telefonas: .........., el. paštas: ...............;

  - skirti asmenį, atsakingą už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: Pirkimų skyriaus viešųjų pirkimų specialistas;

  - suteikti tiekėjui visą turimą informaciją, reikalingą sutartyje numatytoms priežiūros paslaugoms teikti;

  - teikti pagalbą šalims visais organizaciniais ir administraciniais klausimais, susijusiais su šios sutarties vykdymu, ir visokeriopai bendradarbiauti vykdant šią sutartį;

  - informuoti pirkėją apie netinkamą sutarties vykdymą, kitus pastebėtus pažeidimus;

  - tikrinti tiekėjo patiektas prekes ir suteiktas priežiūros paslaugas.

- Įgaliotas asmuo turi teisę:

  - tikrinti tiekėjo prekių kokybę ir susijusių darbų eigą bei kokybę, priežiūros paslaugų teikimo eigą;

  - jeigu tiekėjas nukrypsta nuo sutarties sąlygų, nesilaiko teisės aktų, techninės specifikacijos, statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų, reikalauti pašalinti defektus;

  - nustačius sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti tiekėjui vykdytinus nurodymus;

  - reikalauti raštu pateikti informaciją apie prekių tiekimą ir sutarties vykdymo pažangą bei prašyti pateikti konkrečius su tuo susijusius duomenis ar dokumentus. Tokiais atvejais tiekėjas informaciją Įgaliotam asmeniui privalo pateikti per protingą, bet neilgesnį nei 5 (penkių) darbo dienų, terminą.

- Pirkėjas ir įgaliotas asmuo turi ir kitas teisės aktuose įtvirtintas ir (ar) pagal šios sutarties esmę ir pobūdį įprastai praktikoje priskirtinas teises.

- Tiekėjas įsipareigoja:

  - skirti asmenį, atsakingą už sutarties vykdymą: ......................, telefonas: ................, el. paštas: ……………………;

  - tiekti tik kokybiškas, naujas, nenaudotas ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias prekes;

  - užtikrinti nepertraukiamą priežiūros paslaugų teikimą visu sutartyje numatytu priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiu;

  - užtikrinti, kad visos vykdant sutartį tiekėjo naudojamos medžiagos ir gaminiai atitiks galiojančių teisės aktų reikalavimus (turės  atitikties sertifikatus, deklaracijas ar bandymų protokolus);

  - visus vykdant sutartį būtinus atlikti darbus vykdyti kokybiškai ir saugiai, griežtai laikantis techninės specifikacijos ir teisės aktų reikalavimų, tinkamai instruktuoti savo darbuotojus (čia ir toliau sutartyje tiekėjo darbuotojais laikomi ir tiekėjo laikinieji darbuotojai) šiais klausimais, užtikrinti visų asmenų, kurie turi teisę būti ar gali patekti į tiekėjo veiklos teritoriją, saugą darbe; reikalui esant tinkamai aptverti, apšviesti, saugoti ir stebėti atliekamus darbus taip, kad jo veiklos teritorijoje nekiltų grėsmė tiekėjo, pirkėjo, įgalioto asmens darbuotojams ir tretiesiems asmenims bei jų turtui; atsiradus bet kokiam pažeidimui šiuo klausimu, nedelsiant informuoti apie tai pirkėją ir atitinkamas institucijas. Visiškai atsakyti už šių reikalavimų įvykdymą;

  - gauti prekių tiekimui, darbų vykdymui, priežiūros paslaugų teikimui visus būtinus leidimus, sąlygas ir suderinimus, laikantis teisės aktų reikalavimų (išskyrus leidimus, kuriuos pagal galiojančius teisės aktus gali / privalo gauti tik pats pirkėjas);

  - laikyti darbų vykdymo vietą švarią. Jeigu dėl tiekėjo ar jo subtiekėjų darbų vykdymo metu susidaro šiukšlių ir (ar) statybinių atliekų, tiekėjas privalo nedelsdamas pašalinti bet kurias susidariusias šiukšles ir (ar) atliekas, jas utilizuoti laikantis atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir pateikti dokumentus, patvirtinančius apie šiukšlių ir (ar) atliekų išvežimą į tam specialiai skirtas vietas, taip pat operatyviai pašalinti iš darbų vietos visus nereikalingus daiktus;

  - baigus darbus sutvarkyti darbų vietos aplinką, šaligatvių, važiuojamosios dalies dangas atstatyti į prieš tai buvusią padėtį visu buvusiu plotu naudojant tokias pačias arba aukštesnės kokybės medžiagas pagal galiojančius statybą reglamentuojančius teisės aktus;

  - prekes įrengti griežtai ir nuosekliai laikantis prekių gamintojo nurodymų ir instrukcijų, darbų sekos (eiliškumo), kaip nurodo prekių gamintojas, atsižvelgti į visas prekių gamintojo rekomendacijas ir reikalavimus;

  - po kiekvieno sutarties vykdymo etapo (įrengimo, priėmimo į eksploataciją) nedelsiant pateikti pirkėjui su tuo etapu susijusią dokumentaciją. Dokumentacijos originalai pateikiami pirkėjui, o kopijos – įgaliotam asmeniui;

  - bendradarbiauti su kontroliuojančiomis institucijomis ir ištaisyti trūkumus, kurie bus nustatyti bandymų ar kitų patikrinimų metu;

  - prekes ir susijusius darbus bei paslaugas perduoti šioje sutartyje numatyta tvarka ir terminais;

  - per visą sutarties vykdymo laikotarpį turėti teisę ar būti įgaliotam atlikti siūlomų prekių kvalifikuotą garantinį aptarnavimą ir remontą;

  - suteikti prekėms (įskaitant programinę įrangą), darbams ir priežiūros paslaugų rezultatui garantiją, ne trumpesnę nei numatyta techninėje specifikacijoje (o jei ilgesnė nurodyta pasiūlyme – ne trumpesnę nei nurodyta pasiūlyme), ir savo lėšomis, pajėgumais bei medžiagomis šalinti garantinius gedimus ar trūkumus laikantis techninėje specifikacijoje nustatytų terminų ir tvarkos;

  - užtikrinti galimybę įgaliotam asmeniui ir pirkėjui 24 val. per parą 7 dienas per savaitę registruoti  pranešimus apie prekių gedimus el. paštu ir telefonu. Bendravimas ir registravimas turi vykti lietuvių kalba;

  - teikti PVM sąskaitas-faktūras ir kitus sutarties vykdymo dokumentus laikantis sutartyje ir teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

  - prisiimti atsakomybę už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su tiekėjo darbuotoju, tokį nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito pats tiekėjas;

  - prisiimti atsakomybę už eismo saugumą darbų ir priežiūros paslaugų darbų vykdymo zonoje, Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka suderinti laikinų kelio ženklų įrengimo ir aptvėrimo schemas ir leidimus darbams, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 30-1783 „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste aprašo tvirtinimo“ patvirtintu Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašu (su aktualiais pakeitimais). Darbo vieta turi būti aptverta perspėjančiais kelio ženklais, atitinkančiais Kelių eismo taisyklių ir Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių reikalavimus. Statybos darbų vykdymo metu – vykdyti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų nustatytas darbdavio pareigas bei užtikrinti tvarką ir švarą, tinkamą darbo vietų išdėstymą, darbo priemonių techninę priežiūrą ir kt.;

  - tinkamai kaupti ir tvarkyti visą tiekėjo pagal sutartį privalomą parengti / gauti, pateikti ir jam vykdant sutartį perduoti prekių, darbų ir paslaugų teikimo dokumentaciją;

  - leisti pirkėjui ir (ar) įgaliotam asmeniui ir (ar) pirkėjo paskirtam techniniam prižiūrėtojui bet kada tikrinti tiekiamų prekių, atliekamų darbų bei paslaugų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

  - raštu informuoti pirkėją, įgaliotą asmenį ir pirkėjo paskirtą techninį prižiūrėtoją apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai vykdyti sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti;

  - užtikrinti, kad tiekėjo personalas, bet kokia forma dalyvausiantis vykdant sutartį, per visą sutarties vykdymo laikotarpį būtų tinkamai kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį su darbais ar jų dalimi susijusiose srityse ir darbe bei personalas visa reikalaujama apimtimi atitiktų pirkimo dokumentuose numatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, jeigu tokie reikalavimai buvo keliami;

  - užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą ir tvarkyti vykdant sutartį sužinotus ar gautus asmens duomenis pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, užtikrinant asmens duomenų tvarkymo teisėtumą ir tinkamą apsaugą;

  - kompensuoti pirkėjui išlaidas ir nuostolius, patirtus užsakant tiekėjo nesuteiktas ar nekokybiškai suteiktas paslaugas, neatliktus darbus, priežiūros paslaugas iš trečiojo asmens;

  - bendradarbiauti su pirkėjo paskirtu techniniu prižiūrėtoju ir vykdyti pagrįstus jo nurodymus. Apie tiekėjo vertinimu nepagrįstus pirkėjo paskirto techninio prižiūrėtojo nurodymus nedelsiant informuoti pirkėją ir įgaliotą asmenį;

  - tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus techninėje specifikacijoje ir teisės aktuose.

- Tiekėjo teisės:

  - perduoti paslaugas, prekes ir darbus anksčiau sutartyje numatyto atitinkamo termino;

  - reikalauti atsiskaityti už priimtas prekes, darbus ir paslaugas;

  - teisės aktuose ir sutartyje numatytais atvejais gauti iš pirkėjo ir įgalioto asmens visus jų turimus duomenis / dokumentus, reikalingus sutarties vykdymui.

XI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius teisės aktus ir šią sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

- Tuo atveju, jeigu tretieji asmenys pareiškia tiekėjui pretenzijas ar ieškinius dėl žalos, susijusios su prekėmis ir (ar) darbais pagal šią sutartį, atlyginimo, tiekėjas įsipareigoja apie tai nedelsdamas informuoti pirkėją ir įgaliotą asmenį.

- Atsakomybė už prekių tiekimo ir kitų su prekių tiekimu susijusių terminų pažeidimus:

  - tiekėjas, pažeidęs programinės įrangos (VDAP ir VVP) tiekimo terminą, pirkėjui raštu pareikalavus, moka pirkėjui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamų pristatyti prekių ir darbų kainos (programinės įrangos VDAP ir VVP )  (EUR be PVM), kuri apskaičiuojama taikant sutarties 2 priede nurodytus įkainius,  už kiekvieną pradelstą dieną; tiekėjas, pažeidęs techninės įrangos vieneto tiekimo terminą, pirkėjui raštu pareikalavus, moka pirkėjui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos  pristatyti techninės įrangos vieneto ir darbų kainos  (EUR be PVM), kuri apskaičiuojama taikant sutarties 2 priede nurodytus įkainius,  už kiekvieną pradelstą dieną bet ne mažiau kaip  40 eur už dieną už kiekvieną vėluojamą techninės įrangos vienetą (su jos įdiegimo darbais).

  - tiekėjas, pažeidęs kitą terminą, nenumatytą sutarties 64.1 papunktyje, pirkėjui raštu pareikalavus, moka pirkėjui 50 EUR (penkiasdešimt eurų) dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

- Atsakomybė už vėlavimą suteikti priežiūros paslaugas ir kitų su priežiūros paslaugų teikimu susijusių įsipareigojimu nevykdymą:

  - tiekėjas, pažeidęs techninėje specifikacijoje nustatytą terminą pašalinti prekės (techninės įrangos) garantinį ar negarantinį  gedimą ir (ar) defektą ar priežiūros paslaugų rezultato garantinį gedimą, įgaliotam asmeniui raštu pareikalavus, moka įgaliotam asmeniui 2,00 EUR (penkių eurų) dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą valandą. Tiekėjui vėluojant pašalinti negarantinį gedimą ar rezultato garantinį gedimą daugiau nei vienoje techninėje įrangoje, delspinigiai už kiekvieną techninę įrangą tiekėjui skaičiuojami atskirai;

  - tiekėjas, pažeidęs techninėje specifikacijoje nustatytą terminą pašalinti prekės (programinės įrangos) garantinį ar negarantinį  gedimą ir (ar) defektą ar priežiūros paslaugų rezultato garantinį gedimą, įgaliotam asmeniui raštu pareikalavus, moka įgaliotam asmeniui 5,00 EUR (penkių eurų) dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą valandą;

  - tiekėjas, pažeidęs techninėje specifikacijoje nustatytą terminą atlikti periodinius / planinius įrenginių priežiūros darbus ar įvykdyti įgalioto asmens užsakymą, įgaliotam asmeniui raštu pareikalavus, moka įgaliotam asmeniui 50 EUR (penkiasdešimt eurų) dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną;

  - tiekėjas, pažeidęs kitą terminą, nenumatytą sutarties 65.1 ir 65.2 papunkčiuose, įgaliotam asmeniui raštu pareikalavus, moka įgaliotam asmeniui 15 EUR (penkiolikos eurų) dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

- Atsakomybė už su termino praleidimu nesusijusius sutarties pažeidimus:

  - tiekėjas, padaręs su termino praleidimu nesusijusį sutarties pažeidimą, turintį esminės įtakos pirkėjo ir (ar) įgalioto asmens reputacijai (įvaizdžiui) ir (ar) jo funkcijų vykdymui (t. y. tiekėjas sutrikdo pirkėjo ir (ar) įgalioto asmens informacinių sistemų (programinės įrangos), turinčių esminės įtakos funkcijų vykdymui veikimą ar padaro joms žalą; pagal nustatytus reikalavimus neužtikrina eismo saugumo darbų vykdymo vietoje ir dėl to kyla žala / nuostoliai pirkėjui ir (ar) įgaliotam asmeniui ir (ar) trečiajam asmeniui, nepriklausomai nuo žalos / nuostolių dydžio; vykdydamas darbus nesilaiko Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, galiojančių statybos techninių reglamentų ir (ar) kitų teisės aktų imperatyvių reikalavimų, jei dėl tiekėjo vykdant sutartį atliktų darbų ar veiksmų valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje gautas asmens skundas, kuris įsiteisėjusiu institucijos ar įstaigos sprendimu pripažintas pagrįstu), atitinkamai pirkėjui ar įgaliotam asmeniui raštu pareikalavus, moka pirkėjui ar įgaliotam asmeniui 4000,00 EUR (keturių tūkstančių eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį;

  - tiekėjas, padaręs su termino praleidimu nesusijusį sutarties pažeidimą, nenumatytą sutarties 66.1 papunktyje, atitinkamai pirkėjui ar įgaliotam asmeniui raštu pareikalavus, moka pirkėjui ar įgaliotam asmeniui 500,00 EUR (penkių šimtų eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį;

  - tiekėjas,  nevykdydamas  ar netinkamai vykdydamas  bet kokias šia sutartimi prisiimtas pareigas, susijusias su konfidencialios informacijos ir (ar) asmens duomenų apsauga, įsipareigoja, atitinkamai pirkėjui ar įgaliotam asmeniui raštu pareikalavus, sumokėti pirkėjui ir (ar) įgaliotam asmeniui 3000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų) baudą už kiekvieną įsipareigojimo saugoti konfidencialią informaciją ir (ar) asmens duomenis pažeidimo atvejį ir atlyginti visus kitus nuostolius. Šiuo atveju nuostolius sudaro turtinė ir (ar) neturtinė žala, patirtos išlaidos, negautos pajamos ir bet kokie kiti nuostoliai.

- Kitos  atsakomybės sąlygos:

  - pirkėjas, praleidęs terminą laiku atsiskaityti su tiekėju pagal šią sutartį už priimtas prekes, darbus, tiekėjui raštu pareikalavus, moka tiekėjui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Įgaliotas asmuo, praleidęs terminą laiku atsiskaityti su tiekėju pagal šią sutartį už suteiktas priežiūros paslaugas, tiekėjui raštu pareikalavus, moka tiekėjui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Šalys susitaria, kad šiais atvejais palūkanos nemokamos;

  - tiekėjas, pirkėjui raštu pareikalavus, moka 100,00 EUR (vieno šimto eurų) baudą už pakartotiną (antrą ir vėlesnį) pirkėjo sudarytos komisijos ar jo atstovo iškvietimą priimti prekes ir susijusius darbus, jeigu patikrinimo metu pakatotinai nustatomi defektai, kurie jau buvo nustatyti praėjusio prekių vertinimo metu ;

  - jei tiekėjas pakeičia esamą arba pasitelkia naują subtiekėją, negavęs pirkėjo raštiško sutikimo, arba sutartinius įsipareigojimus pagal sutartį vykdo subtiekėjas, kurio kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose ir (ar) teisės aktuose nustatytų tokio pobūdžio veiklai keliamų kvalifikacijos reikalavimų, tiekėjas, pirkėjui raštu pareikalavus, moka 3000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų) baudą už kiekvieną tokį atvejį;

  - nutraukus sutartį pirkėjo iniciatyva dėl tiekėjo kaltės (pvz., dėl esminio sutarties pažeidimo), tiekėjas moka pirkėjui sutartyje nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimo dydžio baudą;

  - tiekėjui vėluojant pašalinti garantinį ar negarantinį gedimą ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, pirkėjas ar įgaliotas asmuo turi teisę tiekėjo sąskaita ištaisyti trūkumus pats ar pasitelkti trečiuosius asmenis. Tiekėjas atlygina gedimo šalinimą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą arba pirkėjas ar įgaliotas asmuo turi teisę išskaičiuoti  šią sumą iš tiekėjui mokėtinų sumų ar sutarties įvykdymo užtikrinimo.

- Pirkėjui teikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas:

  - tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos privalo pirkėjui pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – užstatą arba banko garantiją ne mažesnei kaip 15000 EUR (penkiolika tūkstančių eurų) sumai sutarties 68.2 ir 68.3 papunkčiuose  nustatyta tvarka. Nepateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo per nustatytą terminą, sutartis neįsigalioja;

  - jeigu pirkėjas sutarties vykdymą užtikrina užstatu, jis turi sutarties 68.1 papunktyje
nurodytą sumą pervesti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061)
sąskaitą LT07 7180 3000 0113 0388 AB Šiaulių banke, arba Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos (kodas 188710061) sąskaitą LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor Bank AB
banke;

  - jeigu tiekėjas sutarties vykdymą užtikrina banko garantija, sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas turi būti parengtas pagal prie sutarties pridėtą pirkėjo sutarties sąlygų įvykdymo garantijos formą. Tiekėjas privalo pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties įvykdymo garantiją tokiomis sąlygomis:

    - garantas – bankas;

    - garantijos suma – 15000 EUR (penkiolika tūkstančių eurų);

    - garantijos galiojimo terminas – ne trumpiau 1 metams;

    - garantijos dalykas – bet koks tiekėjo prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas;

    - garantijos sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmo raštiško pirkėjo pranešimo garantui apie tiekėjo sutartyje nustatytų prievolių
pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Garantas neturi teisės
reikalauti, kad pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime garantui
nurodys, kad garantijos suma jam priklauso dėl to, kad tiekėjas dalinai ar visiškai
neįvykdė sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė sutartį.

  - tuo atveju, kai yra sustabdytas sutarties vykdymas, sutarties
įvykdymo užtikrinimas užstatu paliekamas pirkėjo sąskaitoje, užtikrinant tiekėjo
sutartinių įsipareigojimų vykdymą likusiam prekių tiekimo laikotarpiui;

  - tuo atveju, kai sutarties vykdymo metu iki sutarties įvykdymo užtikrinimo (banko garantijos) galiojimo pabaigos lieka ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų, tiekėjas įsipareigoja pateikti pirkėjui pratęstą arba naują sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą;

  - jei pirkėjas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, privalo per 7 (septynias) darbo dienas pateikti pirkėjui naują sutarties įvykdymo užtikrinimą šiame sutarties skyriuje nustatytomis sąlygomis;

  - jei tiekėjas šio skyriaus 68.5 ir 68.6 papunkčiuose  nustatytu terminu nepateikia pirkėjui sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, pirkėjas sulaiko sutarties 68.1 papunktyje  nurodyto dydžio sumą iš tiekėjui mokėtinų sumų, kuri tampa sutarties įvykdymo užtikrinimu – užstatu. Tokiu atveju šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui) taikomos visos šio skyriaus sąlygos;

  - sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokėjimas ar
pasinaudojimas sutarties įvykdymo užtikrinimu užstatu nesiejamas su visišku pirkėjo
patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia tiekėjo nuo pareigos juos atlyginti pilnai;

  - sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas tiekėjui gavus rašytinį tiekėjo prašymą per 30 (trisdešimt) dienų po galutinio prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Įgaliotam asmeniui teikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas:

  - tiekėjas, užtikrindamas sutarties įvykdymą įgaliotam asmeniui, iki perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo privalo pervesti užstatą į savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ sąskaitą LT14 7044 0600 0764 2185 AB SEB banke 5000 EUR (penkių tūkstančių eurų) sumai arba pateikti sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą – banko garantiją elektronine forma, pateikiamą atskiru failu, pasirašytą garantiją išdavusio banko originaliu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus, kurioje sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas ne mažesne nei 5000 EUR (penkis tūkstančių eurų) suma. Banko garantiją išdavusio banko saugų elektroninį parašą įgaliotas asmuo turi galėti nekliudomai patikrinti;

  - banko garantijai keliami šie reikalavimai:

    - tiekėjas privalo pateikti užpildytą sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą pagal prie šios sutarties pridėtą įgalioto asmens sutarties sąlygų įvykdymo garantijos formą;

    - banko garantijos galiojimo terminas – nuo pirminio prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos iki priežiūros paslaugų termino pabaigos. Tiekėjas gali pateikti banko garantiją, kuri galioja ne trumpiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo galutinio prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Tokiu atveju, likus ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) dienų iki banko garantijos galiojimo pabaigos, tiekėjas privalo pateikti įgaliotam asmeniui naują banko garantiją (atitinkančią šios sutarties sąlygas), kuri turi nenutrūkstamai pratęsti sutarties įvykdymo užtikrinimą kitiems 12 (dvylikai) mėnesių ar ilgensiam laikotarpiui;

    - banko garantijos dalykas – bet koks tiekėjo prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas;

    - banko garantijos išmokėjimo sąlygos ir tvarka – per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmo raštiško įgalioto asmens pranešimo garantui apie yiekėjo sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Garantas neturi teisės reikalauti, kad įgaliotas asmuo pagrįstų savo reikalavimą. Įgaliotas asmuo pranešime garantui nurodys, kad banko garantijos suma jam priklauso dėl to, kad tiekėjas dalinai ar visiškai neįvykdė sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė sutartį.

- Jeigu įgaliotas asmuo pasinaudoja banko garantija, tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, turi per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad įgaliotas asmuo pasinaudojo banko garantija, gavimo dienos pateikti įgaliotam asmeniui naują banko garantiją, šios sutarties 69.1 papunktyje  nurodytai sumai. Jeigu nurodytu laiku tiekėjas nepateikia naujos banko garantijos, tai laikoma esminiu sutarties pažeidimu ir įgaliotas asmuo įgyja teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nesikreipiant į teismą, informavus tiekėją apie tai ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas. Vėlesni sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos garanto įsipareigojimų pagal sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis garanto nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą vykdymo.

- Jeigu įgaliotas asmuo pasinaudoja užstatu, tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, turi per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie pasinaudojimą užstatu išsiuntimo dienos pervesti į įgalioto asmens sąskaitą Nr. LT14 7044 0600 0764 2185, esančią AB SEB banke, šios sutarties 69.1 papunktyje nurodyto dydžio užstatą. Jeigu nurodytu laiku tiekėjas neperveda užstato į nurodytą įgalioto asmens sąskaitą, tai laikoma esminiu sutarties pažeidimu ir įgaliotas asmuo įgyja teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nesikreipiant į teismą, informavus tiekėją apie tai ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas. Vėlesni sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos tiekėjo įsipareigojimų pagal sutarties sąlygų įvykdymo užstatu vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis tiekėjo nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal sutarties sąlygų įvykdymo užstatu vykdymo.

- Įgaliota įstaiga per 10 (dešimt) dienų nuo sutarties pabaigos ir raštiško tiekėjo prašymo (jame turi būti nurodomas banko sąskaitos, į kurią prašoma grąžinti sutarties įvykdymo užtikrinimą, numeris) gavimo dienos grąžina sutarties įvykdymo užtikrinimą – užstatą – tiekėjui. Banko garantija grąžinama banko garantijos formoje nurodytomis sąlygomis.

- Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita atlyginti visus nuostolius pirkėjui, kiek jų nepadengia atitinkama bauda, ir nuostolius tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

- Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą, jei ji nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure). Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis susitaria laikyti aplinkybes, kaip jos reglamentuotos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

- Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

- Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms šalis atleidžiama nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, o jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento iki nenugalimos jėgos aplinkybių buvimo pabaigos.

- Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri iš šalių turi teisę vienašališkai ne teismo keliu nutraukti šią sutartį, apie tai įspėjusi raštu kitą šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.

- Sutarties nutraukimas nepanaikina pareigos sumokėti už iki sutarties nutraukimo įvykdytus įsipareigojimus, ir kitos šalies teisės reikalauti atlyginti netesybas bei nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo.

XIII. SUBTIEKĖJŲ PASITELKIMAS, SPECIALISTŲ KEITIMAS IR JUNGTINĖ VEIKLA

- Sutarties vykdymo metu tiekėjas gali keisti pasiūlyme nurodytus ir (ar) skirti naujus specialistus. Keičiamo ar naujai skiriamo specialisto kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose ir (ar) teisės aktuose tokiam specialistui nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie keičiamus ir (ar) naujai skiriamus specialistus tiekėjas turi informuoti pirkėją raštu nurodant specialisto keitimo priežastis ir gauti jo rašytinį sutikimą. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas tik esant vienai iš šių priežasčių:

  - specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

  - kai atestavimą atliekanti organizacija sustabdo specialisto kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimą ar jį panaikina;

  - esant kitoms iš anksto negalimoms numatyti pagrįstoms aplinkybėms, kurių pagrįstumą privalo įrodyti tiekėjas.

- Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai: (nurodyti). Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti pirkėjo ir įgalioto asmens atsakingiems už sutarties vykdymą asmenims subtiekėjų kontaktinius duomenis ir subtiekėjų atstovus. Jeigu tiekėjas sutarčiai vykdyti kaip subtiekėją pasitelkia fizinį asmenį, jo pasitelkimui ir keitimui taikytina sutartyje numatyta subtiekėjo pasitelkimo ir ketimo tvarka.

- Sutarties galiojimo metu subtiekėjų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subtiekėjų, didesnės (mažesnės) sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subtiekėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subtiekėjai nebuvo žinomi) subtiekėjų pasitelkimas arba sutartyje numatytų subtiekėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus pirkėją ir įgaliotą asmenį.

- Jei sutartyje keičiami subtiekėjai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi tiekėjas, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus, turi būti pateikti naujo subtiekėjo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Šie dokumentai pateikiami tai dienai, kai tiekėjas kreipiasi į pirkėją ar įgaliotą asmenį su prašymu pakeisti subtiekėjus. Reikalaujama, kad naujo subtiekėjo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

- Pakeitus sutartyje numatytus subtiekėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam sutartyje numatytam subtiekėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subtiekėjus, subtiekėjai gali pradėti vykdyti sutartį, tik pirkėjui ar įgaliotam asmeniui ir tiekėjui pasirašius papildomą susitarimą prie sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subtiekėją ir sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.

- Už prekes, darbus ir paslaugas gali būti atsiskaitoma tiesiogiai su atitinkamas paslaugas suteikusiu, prekes pristačiusiu, darbus atlikusiu subtiekėju toliau nurodyta tvarka. Pirkėjas ar įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie subtiekėjus gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subtiekėjas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti pirkėją (jei siekiama tiesioginio atsiskaitymo už prekes, darbus) ar įgaliotą asmenį (jei siekiama tiesioginio atsiskaitymo už paslaugas). Tokiu atveju sudaroma trišalė sutartis tarp pirkėjo ar įgalioto asmens, tiekėjo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekėju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka. Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo pirkėjui ar įgaliotam asmeniui ir subtiekėjui pagrindimą. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl sutarties įvykdymo.

- Tiekėjas turi sutartį vykdyti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, jei tai nurodė pasiūlyme.

- Bankrutavus jungtinės veiklos sutartyje nurodytam partneriui ar susiklosčius panašiai situacijai, kai partneris nebegali vykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų dėl veiksnumo nebuvimo, galimas jungtinės veiklos partnerio pakeitimas. Jungtinės veiklos partneriai ir tiekėjas privalo įvykdyti visas žemiau nurodytas sąlygas:

  - tiekėjas turi pateikti pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) rašytinį prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio(-ių) keitimo;

  - tiekėjas turi pateikti pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį naujajam(-iems) / pasiliekančiam(-iams) jungtinės veiklos partneriui(-iams);

  - tiekėjas turi pateikti naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) raštišką sutikimą(-us) pakeisti pasitraukiantį(-čius) jungtinės veiklos partnerį(-ius) bei prisiimti visus pasitraukiančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį bei naujojo (-ųjų)/pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma);

  - tiekėjas turi pateikti įrodymus dėl naujojo(-ų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) patikimumo ir gebėjimo vykdyti paskirtas funkcijas;

  - tiekėjas turi gauti pirkėjo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerį (-ius);

  - tiekėjas turi pateikti pirkėjui ir įgaliotam asmeniui naujos jungtinės veiklos sutarties kopijas, kuriose pasiliekančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai išlieka tokie patys kaip ir ankstesnėje jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis(-ieji)/pasiliekantis(-ys) jungtinės veiklos partneris(-iai) perima visus pasitraukiančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės veiklos sutartį.

- Jungtinės veiklos partneriams ir tiekėjui įvykdžius nurodytas sąlygas dėl jungtinės veiklos partnerio pakeitimo, šalys pasirašo susitarimą dėl sutarties šalies pakeitimo sutarties XVI skyriuje nustatyta tvarka.

XIV.	 AUTORIŲ TEISIŲ PERLEIDIMAS IR APSAUGA

- Visos teisės aktuose numatytos išimtinės autorių turtinės teisės į bet kuriuos kūrinius ir (ar) jų dalis, kurie sukuriami vykdant šią sutartį, yra pirkėjo ar įgalioto asmens nuosavybė nuo atitinkamų inetelektinės kūrybos (veiklos) rezultatų  perdavimo pirkėjui ar įgaliotam asmeniui momento.

- Pirkėjas turi teisę be jokio papildomo tiekėjo ir (ar) autorių sutikimo, savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdamas jokio papildomo atlyginimo nei pirkėjui, nei autoriams naudotis visomis pagal šią sutartį įgytomis autorių turtinėmis teisėmis, įskaitant turimų teisių perleidimą tretiesiems asmenims.

- Tiekėjas pareiškia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek autoriai kartu ir (ar) atskirai neturės pirkėjui, įgaliotam asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl jų naudojimosi pagal šią sutartį įgytomis autorių teisėmis ir (ar) sukurtais kūriniais bei jų dalimis.

- Tiekėjas taip pat užtikrina, kad techninėje specifikacijoje numatytam prekių (įrenginių) kiekiui būtų suteiktos programinės įrangos  licencijos (įskaitant kitų autorių), būtinos tinkamam prekių (įrenginių) funkcionavimui. Licencijos turi būti visiškai apmokėtos, neišimtinės ir neatšaukiamos, suteikiančios teisę be apribojimų pirkėjui naudotis tokia programine įranga, jų galiojimas turi būti nuolatinis ir neterminuotas.

- Tiekėjas atlygina pirkėjui ir (ar) įgaliotam asmeniui visus nuostolius, patirtus dėl bet kokių trečiųjų asmenų ieškinių dėl patentų, prekių ženklų, autorių, gretutinių ir (ar) pramoninių pavyzdžių teisių pažeidimų, kylančių dėl tiekėjo veiksmų (neveikimo).

XIV. KONFIDENCIALUMAS IR JO APSAUGA

- Konfidencialia informacija pagal šią sutartį laikoma:

  - bet kokiu būdu išreikšta informacija (raštu ar elektronine forma), kuri gaunama vykdant šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus (įskaitant asmens duomenis);

  - asmens duomenys, elektroniniai dokumentai (duomenų bazės, duomenų failai ir kt.), sistemų dokumentai, archyvuota informacija ar kiti dokumentai, paruošti sutarties šalies ar jos darbuotojų, kuriuose yra konfidencialios informacijos, ar kurie yra parengti remiantis aukščiau minėta informacija.

- Tiekėjas įsipareigoja:

  - naudotis konfidencialia informacija tik sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslais;

  - neskleisti, negarsinti ir neperduoti tretiesiems asmenims bei nenaudoti trečiųjų fizinių ar juridinių asmenų interesams konfidencialios informacijos, kuri bet kokia forma sutartinių įsipareigojimų tikslais buvo gauta iš pirkėjo ir įgalioto asmens, sutarties galiojimo laikotarpiu ir po sutarties įvykdymo ar jos nutraukimo be išankstinio rašytinio informaciją pateikusio subjekto (pirkėjo arba įgalioto asmens) sutikimo, jeigu teisės aktai nenustato kitaip, ir informuoti subjektą (pirkėją arba įgaliotą asmenį) apie reikalavimą įstatymų nustatyta tvarka atskleisti atitinkamo subjekto konfidencialią informaciją;

  - užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą, t. y. užkirsti galimybę tretiesiems asmenims sužinoti tokią informaciją;

  - visais atvejais pranešti subjektui (pirkėjui arba įgaliotam asmeniui) apie nesankcionuotą konfidencialios informacijos atskleidimą, informacijos saugumo įvykius ir silpnąsias vietas, taip pat nedelsiant informuoti kitą sutarties šalį apie aukščiau nurodytų nesklandumų pašalinimą.

- Pasibaigus sutarties galiojimui / nutraukus sutartį, tiekėjas nedelsiant privalo:

  - grąžinti subjektui (atitinkamai pirkėjui arba įgaliotam asmeniui) jo konfidencialią informaciją arba sunaikinti pateiktą konfidencialią informaciją;

  - įpareigoti asmenis, kuriems konfidenciali informacija buvo atskleista, sunaikinti ar galutinai ištrinti visas elektronines bylas, pastabas ir kitus dokumentus, kuriuose yra konfidencialios informacijos ar kurie yra parengti remiantis konfidencialia informacija;

  - raštu patvirtinti subjektui (pirkėjui arba įgaliotam asmeniui)  apie šioje dalyje nustatytų įsipareigojimų įvykdymą.

- Tiekėjas turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją ar jos dalis tik tiems savo darbuotojams, kurie yra susipažinę su konfidencialios informacijos reikalavimais, nustatytais šioje sutartyje ir teisės aktuose, kurie susiję su duomenų apsauga. Konfidencialios informacijos atskleidimas šioje dalyje nurodytiems asmenims vykdomas pateikiant jiems informaciją pasirašytinai.

XV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

- Tiekėjas informuoja savo atstovus apie jų asmens duomenų tvarkymą, nurodydamas šią informaciją: SĮ „Susisiekimo paslaugos“ (įmonės kodas 124644360, įmonės buveinės adresas Laisvės pr. 10A, Vilnius, el. pašto adresas info@judu.lt) tvarko šiuos tiekėjo atstovų asmens duomenis: vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, pareigas, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą bei kitus tiekėjo ir (ar) jo atstovo pateiktus duomenis. Nurodyti asmens duomenys tvarkomi sutarties su duomenų subjekto atstovaujama šalimi sudarymo ir vykdymo tikslu, siekiant teisėtų sutarties šalių interesų pasitelkti sutarties šalies atstovą sutarties sudarymui ir tinkamam jos vykdymui (siekiant identifikuoti atstovą, su juo susisiekti, pasirašyti dokumentus ir pan.). Atsižvelgiant į sutarties vykdymo eigą ir (ar) taikomų teisės aktų reikalavimus (pvz., siekiant patirtų nuostolių atlyginimo, atliekant auditą ir pan.), tiekėjo ir jo atstovų asmens duomenys gali būti perduodami atitinkamoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, draudimo bendrovėms, antstoliams, advokatams, audito paslaugas teikiantiems asmenims. Tiekėjo atstovai turi teisę prašyti įgyvendinti savo kaip duomenų subjektų teises, kaip tai nurodyta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, raštu kreipdamiesi tiesiogiai į įgaliotą asmenį. Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti įgaliotą asmenį apie jo atstovų ar jų asmens duomenų pasikeitimą.

- Sudarydamos sutartį šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad, siekiant užtikrinti tinkamą sutarties vykdymą, bus tvarkomi asmens duomenys. Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo pagal sutarties 5 priedą.

XVI. SUTARTIES KEITIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

- Sutartis keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

- Pirkėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu apie tai įspėjęs tiekėją, nutraukti sutartį, šiais atvejais:

  - kai tiekėjui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba tiekėjas tampa nemokus, arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir, pirkėjui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

  - kai keičiasi tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam sutarties įvykdymui;

  - kai tiekėjas, įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;

  - kai tiekėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

  - sutarties vykdymo metu atsirado pirkimo dokumentuose nurodytas tiekėjo pašalinimo pagrindas;

  - kai tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir pagal sutarties nuostatas tai  laikoma esminiu sutarties pažeidimu pagal sutarties 106  punktą;

  - dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti sutartį ir kitais sutartyje nurodytais atvejais.

- Sutartis taip pat gali būti nutraukta (jos atsisakyta):

  - raštišku šalių susitarimu. Sutartis, nutraukiama šalių susitarimu, laikoma nutraukta šalims pasirašius susitarimą arba nuo susitarime nurodytos datos;

  - Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka;

  - kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

  - kitais galiojančiame Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais atvejais ir tvarka.

- Pirkėjas turi teisę, įspėjęs tiekėją apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo (šiuo pagrindu sutartis nutraukiama ne teismo tvarka), savo iniciatyva vienašališkai nutraukti sutartį, nenurodydamas sutarties nutraukimo priežasčių. Šiuo atveju pirkėjas įsipareigoja sumokėti tiekėjui už iki sutarties nutraukimo faktiškai patiektas prekes ir atliktus darbus. Įgaliotas asmuo turi teisę, įspėjęs tiekėją apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo (šiuo pagrindu sutartis nutraukiama ne teismo tvarka), savo iniciatyva vienašališkai nutraukti sutartį, nenurodydamas sutarties nutraukimo priežasčių. Šiuo atveju įgaliotas asmuo įsipareigoja sumokėti tiekėjui už iki sutarties nutraukimo faktiškai suteiktas priežiūros paslaugas, papildomas paslaugas.

- Tiekėjui pradėjus teikti priežiūros ir papildomas paslaugas, sutarties XVI skyriuje „Sutarties keitimo ir nutraukimo tvarka“ numatytas pirkėjo teises ir kitas susijusias teises įgyja ir įgaliotas asmuo, t. y. nuo paminėto momento įgaliotas asmuo įgyja sutarties keitimo ir nutraukimo, pasinaudojimo sutarties įvykdymo užtikrinimu, ginčo iniciavimo teisę ir kt. teises tokia apimti, kiek tai susiję su pagal sutartį teikiamomis priežiūros ir papildomomis paslaugomis.

- Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe tarp šalių pagal šią sutartį, garantijomis, taip pat visos kitos šios sutarties nuostatos, kurios išlieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši sutartis.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Šalims pasirašius sutartį, ši sutartis įsigalioja nuo sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo ir grafiko suderinimo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo dienos arba sutarties nutraukimo, tačiau ne ilgiau kaip 48 (keturiasdešimt aštuonis) mėnesius. Jeigu per nustatytą terminą sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas ir (ar) nesuderinamas grafikas, sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, tai yra laikoma atsisakymu sudaryti sutartį.

- Sutarties esminiu pažeidimu laikomi šie atvejai:

  - tiekėjas pažeidžia sutartyje numatytą prekių tiekimo terminą daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

  - tiekėjas nepagrįstai siekia padidinti sutarties kainą/įkainius (t. y. nevykdo sutarties už sutartyje nustatytą kainą);

  - jei perdavimo ir priėmimo procedūros metu prekių trūkumai pasireiškia daugiau nei 50 (penkiasdešimt) pirkėjo įsigyto prekių kiekio;

  - tiekėjas pažeidžia sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo;

  - tiekėjas pažeidžia sutarties nuostatas dėl subtiekėjų ir (ar) jungtinės veiklos partnerių keitimo/naujų įtraukimo;

  - tiekėjas per pagrįstai nustatytą protingą laikotarpį neįvykdo pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

  - tiekėjo kvalifikacija tampa nebeatitinkančia šios sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nėra ištaisyti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos;

  - kai banko garantiją išdavęs subjektas (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir tiekėjas, pirkėjui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nepateikia naujos banko garantijos.

  - Kai tiekėjas nesilaiko techninės specifikacijos 1.23 p. reikalavimų ir neištaiso trūkumų per 2 darbo dienas nuo pranešimo arba pasikartoja minėtas pažeidimas per 3 mėn. laikotarpį nuo pirminio pažeidimo pranešimo.

- Šalys, vykdydamos sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, šia sutartimi, pirkimo sąlygomis bei tiekėjo pateiktu pasiūlymu.

- Ši sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurią sudaro toliau išvardinti dokumentai. Sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia sutarties dokumentų pirmenybės tvarka (aukščiau esantis dokumentas turi aukštesnę galią):

  - techninė specifikacija;

  - sutartis (su priedais, jei jie pridedami, išskyrus techninę specifikaciją;

  - pirkimo sąlygos ir jų paaiškinimai;

  - kiti pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai;

  - pasiūlymas.

- Dokumentai / pranešimai bus laikomi gautais:

  - siunčiant elektroniniu paštu ar kitomis elektroninio ryšio priemonėmis – jų išsiuntimo momentu;

  - siunčiant registruotu paštu – po 5 (penkių) darbo dienų nuo išsiuntimo registruotu paštu dienos.

- Pasikeitus šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, šalis privalo apie tai pranešti kitai šaliai per 5 (penkias) darbo dienas nuo pasikeitimo. Neįvykdžiusi šių reikalavimų šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka sutarties sąlygų, arba kad ji negavo  pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

- Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į pirkėjo ar įgalioto asmens mokėtinas sumas, be išankstinio pirkėjo ar įgalioto asmens rašytinio sutikimo. Be pirkėjo ar įgalioto asmens išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

- Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal pirkėjo buveinės vietą.

- Sutarčiai, iš jos kylantiems šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

- Sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. Po vieną sutarties egzempliorių atitenka pirkėjui, įgaliotam asmeniui ir tiekėjui.

XVIII. SUTARTIES PRIEDAI

- sutarties priedai:

  - 1 priedas – techninė specifikacija;

  - 2 priedas – prekių / darbų/ paslaugų įkainiai;

  - 3 priedas – pirkėjo sutarties sąlygų įvykdymo garantijos forma;

  - 4 priedas – įgalioto asmens sutarties sąlygų įvykdymo  garantijos forma;

  - 5 priedas – asmens duomenų tvarkymo sutartis.

XIX. ŠALIŲ REKVIZITAI

| Įgaliotas asmuo: | Pirkėjas: | Tiekėjas: |
| --- | --- | --- |
| Savivaldybės įmonė „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“ | Vilniaus miesto savivaldybės administracija |  |
| Kodas 124644360 | Kodas 188710061 |  |
| Laisvės pr. 10A, LT–04215 Vilnius | Konstitucijos pr. 3, LT-09061, Vilnius |  |
| Tel. +370 5 210 7050 | Tel. (+370 5) 211 2000 |  |
| El. p.: info@judu.lt | El. p.: savivaldybe@vilnius.lt |  |
| Tinklapis: www.judu.lt | Tinklapis: www.vilnius.lt |  |
| a/s LT14 7044 0600 0764 2185 | a/s LT56 4010 0424 0392 0304 |  |
| PVM kodas LT246443610 | PVM kodas LT887100610 |  |
| Atstovauja: | Atstovauja: |  |
| _______________________ | ______________________ | _________________________ |
| A.V. | A.V. | A.V. |

sutarties 3 priedas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO GARANTIJA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________

/miesto pavadinimas/

/kliento pavadinimas, adresas/ (toliau – Klientas) pranešė, kad laimėjo Garantijos gavėjo) /pirkimo pavadinimas/ viešąjį pirkimą ir yra pakviestas sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį dėl /aprašyti sutarties objektą/ (toliau – Sutartis).

/pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau – Bankas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip ____ (/suma žodžiais, valiutos pavadinimas/) per 15 (penkiolika) dienų, el. pašto adresu _______________________ gavęs pirmą raštišką garantijos sąlygas atitinkantį  Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (elektroninės formos), kuriame nurodytas garantijos Nr. ________________, patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė Sutarties sąlygų, nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisių perėmėjams.

Reikalavimas mokėti ir visi kiti raštiški pranešimai pagal šią garantiją turi būti pasirašyti Garantijos gavėjo vadovo ar tinkamai įgalioto asmens elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Jeigu reikalavimą mokėti ar kitus raštiškus pranešimus pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas įgaliojimas. Jeigu pateikiamas elektroninės formos įgaliojimas, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

Reikalavimas mokėti ir visi kiti raštiški pranešimai pagal šią garantiją turi būti siunčiami Bankui el. paštu aukščiau nurodytu Banko el. pašto adresu.

Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki 20__ m. ________________ ____ d. imtinai.

Visi Banko garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:

1. sueina garantijoje nustatytas garantijos galiojimo terminas;

2. Garantijos gavėjas raštu praneša Bankui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko el. pašto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Banko įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdytinumui ir (ar) apimčiai ir neatleis Banko nuo visiško įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo.

Šiai garantijai taikomos Bendrosios garantijų taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010 Revision, ICC Publication No.758) su išimtimis, nustatytomis šioje garantijoje ir (ar) imperatyviose Lietuvos Respublikos teisės aktų normose.

Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

/įgalioto asmens pareigos/		/parašas/		/vardas ir pavardė/

sutarties 4 priedas

Savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“

Laisvės per. 10A, Vilnius

SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________

_________________________

(miesto pavadinimas)

__________________________ (toliau - Klientas) pranešė, kad laimėjo Savivaldybės įmonės

(kliento pavadinimas, adresas)

„Susisiekimo paslaugos“, Laisvės per. 10A, Vilnius, (toliau – Garantijos gavėjas) ________________________ viešąjį pirkimą ir yra pakviestas sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo

(pirkimo pavadinimas)

sutartį dėl _________________________ (toliau – Sutartis).

(aprašyti sutarties objektą)

_____________________________ bankas, atstovaujamas ____________________ filialo,

(pavadinimas)				(banko filialo pavadinimas)

_____________________(toliau – Bankas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai

(adresas)

įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ____ (____________________________)

(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)

per 5 darbo dienas, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. ________________, patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė Sutarties sąlygų, nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisių perėmėjams 20__ m. _______________________ ____ d.

(garantinio išdavimo data)

Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Ši garantija galioja iki 20__ m. ________________ ____ d.

Visi Banko garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:

1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Bankui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;

3. Garantijos gavėjas raštu praneša Bankui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Banko įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdytinumui ir (ar) apimčiai ir neatleis Banko nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši garantija turi būti grąžinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

____________________	____________	_______________________

(įgalioto asmens pareigos)	(parašas)		(vardas ir pavardė)