TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Validavimo tekstyno anotavimo paslaugos

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – VšĮ Kauno technologijos universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas: fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Paslaugos.

  - BVPŽ kodas – 72312100-6

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objekto pavadinimas –  validavimo tekstyno anotavimo paslaugos.

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Nuasmeninimo tekstyno sukūrimas (NUS)“ (toliau – Projektas), projekto Nr. 02-100-K-0001, inicijuotą pagal kvietimą teikti projektų įgyvendinimo planus „Nuasmeninimo tekstyno sukūrimas“, kvietimo Nr. 02-100-K, finansuojamą iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP)  subsidijos lėšų.

    - Techniniai reikalavimai tekstyno anotavimui:

    - Turi būti suanotuotas pirkėjo pateiktas ne mažiau 1500 sakinių validavimo tekstynas, kuris bus skirtas nuasmeninimą atliekančių dirbtinio intelekto modelių tikslumo patikrinimui

    - Tekstyno apimtis – ne  mažiau 1500 sakinių.

    - Tekstyne negali būti nei vieno dokumento persidengiančio su kitais šiam projektui ruošiamais tekstynais. Prireikus, Užsakovas gali suteikti papildomos informacijos šio punkto įgyvendinimui.

    - Tekstynas bus pateikiamas dalimis:

      - praėjus mėnesiui 50%;

      - praėjus dviem mėnesiams 100%.

- Tekstyne privalo būti šių tipų esybės:

      - asmenų vardai ir pavardės, įskaitant slapyvardžius ir pravardes, vartotojų vardus ir inicialus;

      - numeriai, identifikavimo kodai, pvz., socialinio draudimo, telefono, paso numeriai, automobilių valstybiniai numeriai;

      - vietovės, pvz., miestai, šalys, adresai, pavadinta infrastruktūra ir pan.;

      - organizacijų pavadinimai;

      - demografiniai asmens požymiai, pvz., gimtoji kalba, pareigos, išsilavinimas, amžius;

      - data, laikas arba trukmė, pvz., 10 metų;

      - kiekis, pvz., procentais arba pinigine verte;

      - kita asmeninė informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su asmeniu, nepriklausanti išvardytoms kategorijoms.

    - Šių tipų esybės privalo sudaryti iki 98% visų tekstyne esančių esybių.

    - Tekstyne taip pat privalo būti 2–5% specialiųjų kategorijų esybių:

      - religiniai ar filosofiniai įsitikinimai;

      - politinės pažiūros, narystė profesinėse sąjungose;

      - lytinė orientacija, gyvenimas;

      - rasinė, etninė priklausomybė;

      - sveikatos, genetiniai ir biometriniai duomenys, apimant ir jautrius su sveikata susijusius įpročius, pvz., piktnaudžiavimą narkotinėmis medžiagomis.

    - Tekstyne esanti informacija (ypač galimos esybės) turi atspindėti bendrą asmeninę informaciją apie realaus pasaulio asmenis.

    - Tekstyne turi būti ne mažiau, nei 1100 punktuose aukščiau išvardintų esybių.

    - Tekstyno dokumentai privalo būti parašyti lietuvių kalba.

    - Visi sakiniai tekstyne privalo būti unikalūs.

    - Tekstyne turi būti užtikrinama dokumentų tipų ir jų šaltinių įvairovė.

    - Tekstyne Lietuviškas kontekstas privalo sudaryti ne mažiau, kaip 75 proc. visų tekstų.

    - Tekstyną turi būti galima platinti viešai be jokių apribojimų.

    - Galutinė tekstyno versija turi būti perduodama šiuolaikiniais duomenų perdavimo formatais – tiek fizine laikmena (pvz., USB atmintine, SSD), tiek debesų kompiuterijos sprendimais (pvz., suteikiant prieigą per nuorodą į nuotolinius serverius). Konkretus perdavimo būdas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu.

    - Techniniai reikalavimai tekstyno formatui:

- Suanotuotas tekstynas privalo būti pateiktas XML (vadovaujantis TEI P5 standartu), JSON ir CoNLL formatais.

- Visi failai turi būti užkoduoti UTF-8 koduote.

- Kiekvieno dokumento ribos (pvz.: failo pradžia ir pabaiga) privalo būti aiškiai atskirtos. Jei tekstynas pateikiamas viename faile, turi būti numatyti vienareikšmiški skiriamieji ženklai, leidžiantys susieti tekstą su konkrečiu dokumentu (pvz., speciali antraštė, žymė ar JSON objektas).

- Turi būti užtikrinta nuosekli failų ir/arba dokumentų pavadinimų (identifikatorių) tvarka:

  - Privaloma pateikti unikalius failų/dokumentų pavadinimus ar ID.

  - Pageidaujama naudoti susistemintą pavadinimų struktūrą (pvz., LT_doc_0001.txt, LT_doc_0002.txt ir pan.), kuri padėtų atsekti rinkinio dalį ar konkretų dokumentą.

    - Garantijos ir kokybės reikalavimai:

  - Tiekėjas turi užtikrinti garantinį suanotuoto tekstyno aptarnavimą (klaidų taisymą aptikus nekokybiškus duomenis ir pan.) ne trumpiau, kaip 12 mėn. nuo galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas garantiniu laikotarpiu turi užtikrinti techninę pagalbą palaikant suanotuotą tekstyną, t. y., konsultuoti bei padėti perkeliant tekstyną į Užsakovo serverius, atsakyti kylančius klausimus ir išspręsti tekstyne esančias anotacijų klaidas, kurios trukdys dirbtinio intelekto modelių apmokymui.

  - Tiekėjas užtikrina, kad suanotuotas tekstynas būtų pakankamos kokybės, leidžiančios patikimai apmokyti nuasmeninimą atliekančius dirbtinio intelekto modelius. Remiantis šiuo tekstynu, turi būti įmanoma apmokyti dirbtinio intelekto modelius nedarančius daugiau, kaip 15% klaidų nuasmeninant tekstus lietuvių kalba. Jei Užsakovas nustato, kad dirbtinio intelekto modeliai nepasiekia šio reikalavimo dėl anotacijose esančių klaidų, paslaugos tiekėjas atsako už šių klaidų ištaisymą.

    - Dokumentavimo reikalavimai:

  - Kartu su tekstynu turi būti parengta tekstyno anotavimo procesą detalizuojanti dokumentacija, apimanti šias dalis:

      - bendras tekstyno ir jo anotavimo eigos aprašymas;

      - tekstyne esančių anotacijų ir esybių aprašymas;

      - tekstyno anotavimo metodikos aprašymas;

      - tekstyno naudojimo instrukcija;

      - rekomendacijos tekstyno taikymams;

      - rekomendacijos tolesniam tekstyno pildymui ir plėtrai.

  - Sukurtam ištekliui turi būti taikomas detaliai dokumentuotas tarptautinis metaduomenų standartas. (pvz., Data Catalog Vocabulary (DCAT) https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-3/, Dublin Core Metadata Element Set (DCMES) https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dces/, The Component Metadata Initiative (CMDI) https://media.dwds.de/clarin/userguide/text/metadata_CMDI.xhtml arba analogiški).

  - Visa dokumentacija turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių. Visi Paslaugų teikėjo parengti dokumentai turi būti suderinti su Užsakovu. Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu formatu (MS Word arba kitu su Užsakovu suderintu redaguoti tinkamu formatu). Pastabos ir korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos naudojant MS Office programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) ir komentavimo funkcijas.

    - Teisiniai reikalavimai:

- Kartu su tekstynu turi būti parengta tekstyno rengimo procesą detalizuojanti dokumentacija, apimanti šias dalis:

  - bendras tekstyno ir jo anotavimo eigos aprašymas;

  - tekstyne esančių anotacijų ir esybių aprašymas;

  - tekstyno anotavimo metodikos aprašymas;

  - tekstyno naudojimo instrukcija;

  - rekomendacijos tekstyno taikymams;

  - rekomendacijos tolesniam tekstyno pildymui ir plėtrai.

- Sukurtam ištekliui turi būti taikomas detaliai dokumentuotas tarptautinis metaduomenų standartas. (pvz., Data Catalog Vocabulary (DCAT) https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-3/, Dublin Core Metadata Element Set (DCMES) https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dces/, The Component Metadata Initiative (CMDI) https://media.dwds.de/clarin/userguide/text/metadata_CMDI.xhtml arba analogiški).

- Visa dokumentacija turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių. Visi Paslaugų teikėjo parengti dokumentai turi būti suderinti su Užsakovu. Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu formatu (MS Word arba kitu su Užsakovu suderintu redaguoti tinkamu formatu). Pastabos ir korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos naudojant MS Office programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) ir komentavimo funkcijas.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

- Pasirašius Sutartį, Paslaugų teikėjas per 10 (dešimt) darbo dienų turės parengti ir derinimui su Užsakovui pateikti:

      - Reglamentą, kuriame turi būti nustatyta paslaugų teikimo rezultatų pateikimo, Užsakovo informavimo apie paslaugų teikimo progresą tvarka, grafikas, komunikavimo tvarka;

      - Tekstyno kūrimo metodinę dokumentaciją, kurioje turi būti pateiktos su tekstyno kūrimu susijusios metodikos ir strategija. Viena iš privalomų sąlygų – laikantis 1 lentelėje pateikto grafiko, Tiekėjas Užsakovui pateikia informaciją apie užbaigtame etape pasiektus rezultatus.

    - Užsakovas pastabas derinimui pateiktiems dokumentams turi pateikti per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos. Paslaugų teikėjas pagal Užsakovo pateiktas pastabas dokumentus turi ištaisyti per 5 (penkias) darbo dienas (nuo pastabų gavimo dienos). Nustatyti dokumentai su Užsakovu turi būti suderinti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties pasirašymo dienos.

- Tekstyno kūrimo rezultatai pateikiami etapais, susijusiais su apmokėjimu už atitinkamas atsiskaitymų dalis, nurodytas techninėje specifikacijoje pateiktoje 1 lentelėje. Kiekvieno etapo pabaigoje turi būti pateikti rezultatai su progresą detalizuojančia ir aiškinančia dokumentacija.

- Paslaugų rezultatų metaduomenys turi būti aprašyti pagal Lietuvos teisės aktais nustatytą ir Reglamente su Užsakovu suderintą metaduomenų standartą, taip pat turi būti pateikti Užsakovo nustatytoje metaduomenų saugykloje.

- Tekstyno kūrimo paslaugos laikomos pilnai suteiktomis, kai galutinis paslaugų rezultatas – tekstynas – yra sukurtas pilna apimtimi, yra pateikta pilna ir išsami dokumentacija, licencijos, tekstynas aprašytas metaduomenimis, metaduomenys ir tekstynas (įskaitant jo aprašymą ir kt. reikalingą dokumentaciją) pateikti Užsakovo nurodytose serveriuose / saugyklose ir išpildyti visi kiti techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai bei pasirašytas paslaugų perdavimo-priėmimo aktas.

- Po kiekvieno etapo, nurodyto 1 lentelėje, Užsakovas sumoka Paslaugų teikėjui už tinkamai ir kokybiškai suteiktas paslaugas šalims pasirašius paslaugų perdavimo-priėmimo aktą ir Paslaugų teikėjui Sutartyje nustatyta tvarka pateikus sąskaitą-faktūrą.

1 lentelė:

| Etapo eil. Nr. | Etapas | Numatomas vykdymo terminas | Atsiskaitymų dalys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pateikiama 50 proc. bendros suanotuoto tekstyno apimties. | 1 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | 50 (penkiasdešimt) proc. pradinės Sutarties vertės |
| 2 | Pateikiama 100 proc. bendros suanotuoto tekstyno apimties | 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Galutinis atsiskaitymas. 50 (penkiasdešimt) proc. pradinės Sutarties vertės |

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos Užsakovas ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.3 punktu:

Perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

Pastaba:

Jeigu Užsakovo parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan.

Skaičiuojama nuo bendros tekstyno apimties žodžiais.