Tiekėjams											2025-10-28

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Administracinės paskirties pastato Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, paprastojo remonto darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 5066816) procedūras.

CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai.

Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. Perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

- Dėl pirkimo sąlygų 4 priedo „Viešojo pirkimo sutarties projektas“ (toliau – 4 priedas) paaiškinimų:

  - 4 priedo, 4 skyriaus, 4.10. punkte yra nurodyta bauda, susijusi su Rangovo atsakomybe teikti dokumentus reikalingus statinio teisinei registracijai, kaip tai numato 4 priedo, 5 skyriaus, 5.32. punktas, prašome paaiškinti kokius dokumentus privalės pateikti Rangovas ir kokiu pagrindu bus atliekama pastato teisinė registracija, jei atliekamas paprastasis remontas, bet nėra pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?

Atsakymas. Perkančioji organizacija paaiškina, kad Rangovas įsipareigoja teikti visą reikiamą dokumentaciją, susijusią su statinio duomenų ir atliktų darbų pagrindimu, ją tikslinant, taisant ar kitaip koreguojant, kol Užsakovo įsakymu patvirtintos komisijos nariai pasirašys Atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą.

  - Prašome patikslinti, kokia bus statybos užbaigimo procedūra (Užsakovo komisija, valstybinė komisija, deklaracija apie statybos užbaigimą), jei nėra pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?

Atsakymas. Užsakovo komisija.

  - 4 priedo, 16 skyriaus, 16.1. punkte yra nurodyta: -„... Šalys sutaria, kad sutarties įsigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos raštas, ar draudimo bendrovės laidavimo draudimas kartu su draudimo įmokos apmokėjimą patvirtinančiu dokumentu ar kitos kredito įstaigos išduoto Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo su lydraščiu Užsakovui diena arba mokėjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio užstato pervedimas į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą, data....“, tačiau 4 priedo, 3 skyriaus, 3.4.8. yra nurodyta: -„3 (trys) proc. nuo Pradinės Sutarties vertės su PVM. Pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos raštas, ar kredito įstaigos garantija, ar piniginis užstatas, ar draudimo bendrovės laidavimo draudimas kartu su draudimo įmokos apmokėjimą patvirtinančiu dokumentu atitinkantys šiame skyriuje nurodytus reikalavimus....“ taip pat, 4 priedo, 7 skyriaus, 7.1. punkte yra nurodoma: -„ Sutarties įvykdymo užtikrinimą Banko garantija, kuri turi būti besąlyginė ir neatšaukiama arba kitos kredito įstaigos garantija, kuri turi būti besąlyginė ir neatšaukiama, arba draudimo įstaigos laidavimo draudimas, kuris turi būti besąlyginė ir neatšaukiama  kartu pateikiant įmokos sumokėjimą patvirtinančius dokumentus, arba piniginis užstatas, kuris pervedamas į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą...“, prašome patikslinti 4 priedo, 16 skyriaus, 16.1. punktą suvienodinant tekstą pagal 3.4.8. ir 7.1. punktus, kuriuose yra nurodomas ir draudimo bendrovės sutarties įvykdymo užtikrinimas.

Atsakymas. Papildymas pirkimo sąlygų 4 priedo „Viešojo pirkimo sutarties projektas“ 16.1. p. „Sutartis įsigalioja tik tada, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir Rangovas pateikia Užsakovui  Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Šalys sutaria, kad sutarties įsigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos raštas, ar draudimo bendrovės laidavimo draudimas kartu su draudimo įmokos apmokėjimą patvirtinančiu dokumentu, ar kitos kredito įstaigos išduoto Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo su lydraščiu Užsakovui diena arba mokėjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio užstato pervedimas į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą, data. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet neilgiau nei 10 (dešimt) mėnesių“.

  - 4 priedo, 5 skyriaus, 5.10.3. punkte yra nurodyta bauda, kuri apibrėžta 5.31. punkte, tačiau 5.31. punkte yra nurodyta: -„ Rangovas sutinka, kad konfidenciali informacija susijusi su Sutartimi gali būti atskleista bet kuriai teisinį ar be kokį kitą tyrimą ir (ar) skundą tiriančiai organizacijai arba trečiajai šaliai, su kuria Užsakovas turi teisinius santykius.“. Prašome patikslinti 4 priedo, 5 skyriaus, 5.10.3. punktą kuriame būtų nurodytą teisinga informacija.

Atsakymas. Patikslintas pirkimo sąlygų 4 priedo „Viešojo pirkimo sutarties projektas“ 5.10.3. p. „valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų. Užsakovas gali pareikalauti sumokėti 5.29 punkte nurodytą baudą“.

  - 4 priedo, 5 skyriaus. 5.23. punkte yra nurodyta: -„... Rangovas privalo pakeisti Sutarties priede Nr. 6 nurodytą Specialistą arba paskirti pavaduojantį Specialistą, kai:...“, tačiau pirkimo dokumentų 6 priedas yra „„Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą“, todėl prašome patikslinti 4 priedo, 5 skyriaus, 5.23. punktą, kuriame būtų nuorodą į aktualų dokumentą susijusi su specialistais.

Atsakymas. Pirkimo dokumentų 6 priedas „Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą“ nėra sutarties 6 priedas.

  - 4 priedo, 6 skyriaus, 6.2. punkte yra nurodyta: -„Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatytų terminų, t. y.  vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę nurodytą Veiklų sąraše - vykdymo grafike ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02% (nulio ir penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo sutarties vertės be PVM, bet ne mažiau kaip 100 (vienas šimtas eurų) EUR už kiekvieną pavėluotą dieną....“, tačiau 4 priedo, 3 skyriaus, 3.4.7. punkte yra nurodyta, kad delspinigiai dėl Darbų vėlavimo yra 0,02%, todėl prašome suvienodinti 4 priedo 6.2. ir 3.4.7. punktus.

Atsakymas. Patikslintas pirkimo sąlygų 4 priedo „Viešojo pirkimo sutarties projektas“ 6.2. p. „Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatytų terminų, t. y.  vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę nurodytą Veiklų sąraše - vykdymo grafike ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02% (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo sutarties vertės be PVM. Iš anksto Šalių sutartos ir Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos minimaliais, iš anksto pagrįstais, neginčijamais ir papildomai neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais dėl to, kad kita Šalis pažeidė atitinkamą Sutarties sąlygą, kurių dydžio nukentėjusiai Šaliai nereikia įrodinėti“.

  - 4 priedo, 9 skyriaus, 9.7. punkte yra nurodyta: -„ Galutinis mokėjimas Rangovui sumokamas per 10 darbo dienų nuo 8.7 p. nurodyto statinio statybos pabaigos momento.“, tačiau 8.7. punkte yra nurodyta: -„ Statybos užbaigimo terminas nėra pratęsiamas. Statybos užbaigimo procedūros laikotarpis, viršijantis 8.4 p. nustatytą 35 dienų terminą ir (arba) 8.6 p. nustatytą 28 dienų terminą ir nepriklausantis nuo Šalių, į bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas.“, prašome patikslinti 4 priedo, 9.7. punktą, pakeičiant tekstą, kuris atitiktų Sutarties turinį.

Atsakymas. Patikslintas pirkimo sąlygų 4 priedo „Viešojo pirkimo sutarties projektas“ 9.7. p. „Galutinis mokėjimas Rangovui sumokamas per 10 darbo dienų nuo 8.9 p. nurodyto statinio statybos pabaigos momento“.

  - 4 priedo, 9 skyriaus, 9.10.2. punkte yra nurodyta: -„ Kiekvienai pirkimo daliai Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra 10 proc. nuo Pradinės Sutarties vertės su PVM...“, tačiau 4 priedo, 3 skyriaus, 3.4.8. yra nurodyta, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas: -„3 (trys) proc. nuo Pradinės Sutarties vertės su PVM....“. Taip pat 9 skyriaus, 9.10.2. punkte yra pateikiamos nuorodos į 4 priedo, 2.5. ir 12.1. punktus, kurie nėra susiję su 9.10.2. punkto išaiškinimu. Prašome pakoreguoti 4 priedo 9.10.2. ir 3.4.8. punktų tekstą.

Atsakymas. Patikslintas pirkimo sąlygų 4 priedo „Viešojo pirkimo sutarties projektas“  9.10.2. p. „Kiekvienai pirkimo daliai Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra 3 proc. nuo Pradinės Sutarties vertės su PVM, banko arba kitos kredito įstaigos besąlyginė garantija, arba draudimo įstaigos besąlyginis ir neatšaukiamas laidavimas kartu su laidavimo draudimo liudijimu/polisu ir draudimo apmokėjimą įrodančiu dokumentu arba piniginis užstatas suma skaičiais Eur (suma žodžiais). 2.5. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame ir 12.1 p. nurodytais atvejais: <...>“.

Perkančioji organizacija vadovaudamasi pirkimo sąlygų 7.9. p. pasiūlymų pateikimo terminą pratęsia iki 2025 m. lapkričio 4 d., 13:30 val.

Perkančioji organizacija atsako tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t. y. iki 2025 m. spalio 31 d., 00:00 val.

Pridedama:

1.	4 priedas „Viešojo pirkimo sutarties projektas“ _ aktuali redakcija_ 10_28.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus būtina vadovautis pateiktomis aktualiomis dokumentų redakcijomis.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Viešojo pirkimo komisija