| Tiekėjo pavadinimas | Valstybinės reikšmės Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė sankryžos su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas–Tirkšliai 7,29 km rekonstravimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Prašome atsakyti į šiuos klausimus:

| Eil. Nr. | Klausimas | Tiekėjo atsakymas | Konfidencialu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, kodėl? |  | ☐ |
| 2 | 2.1. Planuojamas Darbų (sutarties projekto 9.1-9.3 p. ir 59 p.) atlikimo terminas – 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo. Į minėtus 12 mėnesių technologinė pertrauka, nurodyta sutarties projekto 19 punkte (prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kovo 15 d.), nėra įtraukta. Ar minėtas darbų atlikimo terminas pakankamas? 2.2. Jei ne, koks, Jūsų nuomone, jis turėtų būti. Gal galite pakomentuoti. |  | ☐ |
| 3 | Kokia Jūsų nuomone yra rangos darbų kaina? |  | ☐ |
| 4 | Ar perkančioji organizacija turi teisę skelbti rinkos konsultacijos dalyvio pavadinimą. |  | ☐ |

Jei tiekėjas nepažymės informacijos kaip konfidencialios, perkančioji organizacija turi teisę ją viešinti rinkos konsultacijos suvestinėje ir kurią turi teisę patalpinti CVP IS bei savo svetainėje bei kitose svetainėse. Užtikriname, kad rinkos dalyvio identifikaciniai duomenys bei konsultacijos metu pateikta informacija / duomenys, kurie nurodyti kaip konfidencialūs, nebus viešinami, skelbiami ar atskleidžiami tretiesiems asmenims.