KLAUSIMŲ-ATSAKYMŲ PORŲ TEKSTYNO SUKŪRIMO  PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

1. Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra (toliau – VSSA, Užsakovas arba Perkančioji organizacija) pagal 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ 2 veiklą „Kalbinių išteklių dirbtinio intelekto technologijų sprendimų poreikiams plėtra”, įgyvendina projektą „Klausimų-atsakymų porų tekstyno sukūrimas“ (toliau – Projektas). Priemonė kalbinių išteklių dirbtinio intelekto technologijų sprendimų poreikiams kurti ir plėtoti įgyvendinama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (angl. RRF) lėšomis.

2. Projekto tikslas – sukurti stambios apimties ir plačios tematinės  aprėpties lietuvių kalbos klausimų-atsakymų porų tekstyną, skirtą pokalbių robotų kūrimui ir dirbtinio intelekto (toliau – DI) technologijų sprendimų poreikių tenkinimui.

3. Problema, prie kurios sprendimo prisidedama planuojamu įgyvendinti Projektu, yra ta, kad šiuo metu pilnai neišnaudojamos turimos valstybės skaitmeninimo galimybės ir nesudaromos sąlygos kurti naujomis technologijomis pagrįstus sprendimus, juos diegti kuriant pažangias skaitmenines paslaugas ir teikti šias paslaugas visuomenei. Sprendžiama problema atitinka 2021–2030 m. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Valstybės skaitmeninimo plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 971, įvardintą problemą. Sparti informacinių technologijų (IT) plėtra visaverčiam lietuvių kalbos funkcionavimui skaitmeninėje terpėje kelia naujų uždavinių – lietuvių šnekos atpažinimas, lietuvių šnekos sintezė, didžiųjų duomenų analizė, mašininio mokymosi ir neuroninių tinklų pritaikymas kalbos analizei, DI technologijų kūrimas su kalba susijusioms paslaugoms, tobulesnis mašininis vertimas ir kt. DI technologijų priartinimas prie visuomenės, užtikrinant jų prieinamumą lietuvių kalba, skatintų naudojimąsi šiomis technologijomis ir didintų visuomenės skaitmeninius įgūdžius. Sprendžiamos problemos priežastis – įrankių ir technologinių sprendimų, kuriuos naudojant paslaugos būtų inovatyvios, tolygiai prieinamos ir saugios, trūkumas ir nepakankamas e. paslaugų procesų skaitmeninimas ir brandos lygis. Projekto metu sukurtas Klausimų-atsakymų  porų tekstynas bus viešai prieinamas ir galės būti panaudojamas kurti dirbtinio intelekto technologijomis paremtas paslaugas ir sprendimus.

4. Didelės apimties klausimų-atsakymų porų tekstynas lietuvių kalba, kuri yra mažai skaitmeninių išteklių turinti kalba, yra itin svarbus DI sprendimų, ypač pokalbių robotų ir natūralios kalbos apdorojimo sistemų, vystymui. Tokie duomenų rinkiniai yra pagrindas mokyti DI modelius, kad šie tiksliai suprastų, apdorotų ir generuotų žmogaus kalbą. Mažai išteklių turinčių kalbų, tokių, kaip lietuvių kalba, kontekste, kur kalbiniai duomenys yra riboti, tokio išsamaus duomenų rinkinio kūrimas tampa dar svarbesnis. Šis duomenų rinkinys leis DI sistemoms mokytis iš įvairių kalbinių modelių, šnekamosios kalbos išraiškų ir kultūrinių niuansų, būdingų lietuvių kalbai, kurie dažnai yra nepakankamai atspindėti pasauliniuose DI modeliuose, daugiausia mokytuose pagal didelių išteklių kalbas, tokias kaip anglų. Sukūrus didelės apimties ir išsamų klausimų-atsakymų porų tekstyną, šie duomenys gali žymiai pagerinti DI gebėjimą suprasti ir atsakyti į užklausas lietuvių kalba, taip užpildydami technologijų ir kalbos spragą. Be to, šis kalbinis išteklius suteiks galimybę Lietuvos ir užsienio kūrėjams bei tyrėjams kurti ir pritaikyti DI sprendimus, kad jie atitiktų specifinius lietuviškai kalbančių žmonių poreikius, skatindami įtrauktį, mažindami skaitmeninę atskirtį ir užtikrindami, kad DI pažanga būtų prieinama visiems.  Tokie sprendimai turi ypač didelę naudą žmonėms su negalia, kuriems pokalbių robotai, ypač junginyje su šnekos sintezės technologijomis, leidžia sklandžiai bendrauti su mašina balsu ir gauti prasmingus atsakymus bei informaciją. Kalbant apie naudą viešajam ir privačiajam sektoriams, tokio technologinio sprendimo kūrimas gali turėti reikšmingą poveikį. Viešajame sektoriuje, šis duomenų rinkinys gali būti naudojamas tobulinant automatizuotas paslaugas (pvz., savitarnos portalai), kuriant geresnę vartotojo patirtį ir didesnį paslaugų teikimo efektyvumą. Tai gali padėti mažinti viešųjų paslaugų teikimo kaštus, sumažinti eilės laukimo laiką, ir padidinti piliečių pasitenkinimą viešosiomis paslaugomis. Privačiame sektoriuje įmonės galėtų naudoti šiuos duomenis kuriant pažangius klientų aptarnavimo robotus, kurie sugebėtų atsakyti į klientų užklausas lietuvių kalba greitai ir tiksliai, taip didinant klientų pasitenkinimą ir lojalumą. Be to, šie sprendimai galėtų padėti įmonėms geriau suprasti savo rinkas, pasiūlyti personalizuotas paslaugas ir įgalinti efektyvesnius verslo procesus. Taigi, tokio duomenų rinkinio kūrimas yra svarbus tiek viešojo, tiek privataus sektorių skaitmeninės transformacijos ir inovacijų vystymui, kuris prisideda prie ekonomikos augimo ir visuomenės gerovės.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

5. Pirkimo objektas – lietuvių kalbos klausimų-atsakymų porų tekstyno (toliau – Tekstynas) sukūrimo paslaugos. Reikalavimai Tekstyno sukūrimui detalizuoti skyriuje „Techninis aprašymas ir keliami reikalavimai“.

III. INOVATYVUS PIRKIMAS

6. Atsižvelgiant į numatomu įgyvendinti Projektu planuojamus sukurti rezultatus, jis galėtų būti priskiriamas inovacijų plėtros kategorijoms. Rengiant preliminarų Projekto atitikties inovacijų veikloms vertinimą, vadovautasi Oslo vadovu (Oslo vadovas 2018, EBPO / Lietuvos inovacijų centras, 2019) (toliau – Oslo), Frascati vadovu (Frascati vadovas 2015, EBPO / Lietuvos inovacijų centras 2017) (toliau – Frascati), Europos Komisijos rengiamo Dirbtinio intelekto (toliau – DI) akto projektu.

- Projekto siekiamas tikslas – suformuoti, tinkamai sutvarkyti, parengti ir sukurti lietuvių kalbos klausimų-atsakymų porų tekstyną, tenkinantį DI technologijų vystymo ir skaitmeninių lietuvių kalbos tyrimų poreikius. Rezultatas bus unikalus ir naujas kalbos išteklius. DI technologijų vystymo poreikiais suprantamas kuriamų kalbos išteklių tinkamas parengimas ir jų pritaikymas giliojo mokymo tikslams. Kuriant ir vystant DI technologijomis grįstus taikomuosius sprendinius ir inovacijas, procese dalyvauja trys technologijų komponentai:

  - gausūs ir kokybiški duomenų rinkiniai;

  - algoritmai;

  - pakankamo pajėgumo skaičiavimo technika.

- Dirbtinio intelekto akte apibrėžiama, kad „mokymo duomenys – duomenys, naudojami DI sistemai mokyti, pritaikant jos mokymosi parametrus, įskaitant neuroninio tinklo parametrus” (p. 42), ir teigiama, kad „kokybiški [mokymo] duomenys turi esminę reikšmę užtikrinant daugybės DI sistemų efektyvų veikimą, ypač tais atvejais, kai naudojami su mokymo modeliais susiję metodai“ (p. 30). Todėl manome, kad pirmasis technologinis komponentas yra kritiškai svarbus, kuriant ir vystant DI ir inovacijas, nes sprendimų kūrime dažnai naudojami atviroje prieigoje esantys nemokami algoritmai (pvz.: transformeriai, Pytorch, TensorFlow ir kiti).

- Pažymėtina, kad DI sprendimų vystymo projektas esmiškai susideda iš trijų dalių:

  - mokymo duomenų parengimas (jei tokių nėra);

  - algoritmų jais apmokymas;

  - apmokyto modelio pagrindu taikomojo inovatyvaus sprendimo vystymas/kūrimas, t. y. DI sprendimų ir inovacijų projektas gali būti vykdomas dalimis arba atskirais projektais: mokymo duomenų tinkamo parengimo projektas, algoritmų jais apmokymo projektas, taikomojo sprendimo/paslaugos vystymo projektas.

- Kaip nustato Projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatos ir reikalavimai, Projekto vykdymas ir rezultatų siekimas susidės iš dviejų pagrindinių veiklų:

  - Kalbos išteklių kaupimas, tvarkymas, parengimas, sukuriant giliojo mokymo tikslams tinkamus mokymo duomenis. Vadovaujantis Frascati nuostatomis, ši veikla nelaikytina įprastine veikla ir paprastu duomenų kaupimu, nes jo sukūrimui reikalingos lingvistinės, tekstynų lingvistikos ir giliojo mokymosi žinios (pagal Oslo – vienas iš inovacijų pagrindų), būtina vadovautis specialiomis metodikomis ir metodais, dalį kurių Projekto vykdymo metu reikės sukurti. Projekto rezultatas bus unikalus kalbos išteklius, kuris savo apimtimi ir specifika neturi analogų lietuvių kalba.

  - Prototipo sukūrimas, kuris turės pademonstruoti, jog sukurtas kalbos išteklius yra kokybiškas ir tinkamas naudoti DI poreikiams, kuriant ir vystant inovatyvius sprendimus.

- Visi Projekto rezultatai nemokamai visiems norintiems bus pateikti atviroje prieigoje, suteikiant galimybę juos naudoti, perpanaudoti, toliau vystyti be jokių apribojimų tiek komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais.

- TECHNINIAI APRAŠYMAI IR KELIAMI REIKALAVIMAI

- Techniniai reikalavimai tekstynams:

  - Tekstyno apimtis turi būti ne mažesnė nei 10 mln. klausimų-atsakymų porų.

  - Kuriant Tekstyną privalu laikytis pasaulinėje gerojoje praktikoje ir mokslinėje literatūroje  pobūdžio tekstynų kūrimui taikomų kriterijų, susijusių su tekstynų tipu, dydžiu ir atskirų jo dalių proporcijų subalansuotumu, tęstinumu, reprezentatyvumu (reikiamos kalbos ir / ar jos atmainų atspindėjimu), papildomu apdorojimu (pirminis tvarkymas (angl. preprocessing), kodavimas / anotavimas), Tekstyne numatytų sukaupti tekstų pobūdžiu.

  - Į Tekstyną turi būti įtraukti tik tie kalbos ištekliai ir(arba) tekstai (klausimų-atsakymų poros), kurie neapriboti jokiomis platinimo teisėmis.

  - Tekstynas turi būti lietuvių kalba.

  - Visos klausimų-atsakymų poros Tekstyne turi būti unikalios (nesikartojančios), tačiau galimas vieno iš kiekvienos poros dėmenų (klausimo arba atsakymo) pasikartojimas ne daugiau kaip 20 kartų. Siekiant įsitikinti šio reikalavimo išpildymo kokybę, Tiekėjas turi parengti sprendimą/priemonę, kurio pagalba Užsakovas galėtų įsitikinti ir įvertinti klausimų grupės ir atsakymų grupės įrašų atitikties bei panašumo lygį grupės įrašų viduje. Kiekvienam įrašui grupės viduje atitiktis ir panašumas turi būti išreikštas skalėje 0-100 procentų. Turi būti galimybė vizualizuoti pasirinktus įrašus.

  - Tekstyne sukauptos klausimų-atsakymų poros turi atspindėti skirtingą kalbą:

    - formalią (70–90% viso tekstyno);

    - neformalią (10–30% viso tekstyno).

  - Visose tematinėse srityse formuojamas Tekstynas turi susidėti iš:

    - Formalia kalba išreikštų klausimų-atsakymų porų;

    - Neformalia kalba išreikštų pokalbių / dialogų, kai klausimas išreiškiamas neformalia kalba, o atsakymas – formalia. Neformalia kalba išreikštų  pokalbių/dialogų bendrą apimtį Tekstyne nustato techninės specifikacijos  12.6.2 papunktis.

  - Tekstyne sukaupti klausimai privalo apimti skirtingus klausimų tipus:

    - atvirus: kas (ko, kam, ką, kuo), kur (iš kur), kada, kodėl, kiek, kaip, koks, kuris, kelintas, kurie turi sudaryti ne mažiau kaip 60% visų klausimų Tekstyne;

    - uždarus: ar, gal, kurie turi sudaryti likusią klausimų dalį Tekstyne.

  - Tekstyne turi atsispindėti unikali lietuviška leksika.

  - Šio kalbos ištekliaus kūrimo atveju konkretizuojama kaip vartojami tikriniai žodžiai (asmenvardžiai, vietovardžiai, pavadinimai ir kt.), tokie atvejai privalo sudaryti ne mažiau kaip 30% visų tekstų (klausimų ir / ar atsakymų). Kuriamas Tekstynas tematiškai turi apimti ne mažiau kaip šias Tekstyno panaudojimo šakas/sritis:

    - elektroninės valstybės paslaugos (socialiniais, sveikatos, finansų ir mokesčių, nekilnojamojo turto ir infrastruktūros, komunikacijos, kultūros, laisvalaikio ir pramogų, administraciniais, švietimo, mokslo ir darbo ir kt. klausimai) [ne mažiau kaip 30 proc.];

    - elektroninės parduotuvės (elektroninis marketingas ir klientų aptarnavimas) [ne mažiau kaip 20 proc.];

    - visuomenės edukacijai ir plačios aprėpties raštingumo didinimui naudingi klausimai  (pažintiniai, švietėjiški, istoriniai, politiniai, mokslo, technologijų, saugumo ir kiti klausimai) ir neformalūs pokalbiai/dialogai [ne mažiau kaip 30 proc.];

    - Tiekėjas ne vėliau kaip per 1 (vien)ą mėnesį nuo Sutarties pasirašymo turi parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti kuriamo Tekstyno temų ir potemių struktūrą bei jų apimtis, nurodydamas, jei reikia, papildomas šakas/sritis. Rengiant šį siūlymą, Tiekėjas turi įvertinti viešojo ir privataus sektorių veiklos sričių poreikius bei vadovautis punkto 12.2 reikalavimais.

  - Siekiant tinkamai išpildyti techninės specifikacijos  12.7.2 papunkčio reikalavimus, neformalių pokalbių/dialogų klausimų pusės formavimui galima naudoti socialinėje žiniasklaidoje (Youtube komentarai, Facebook komentarai ir pan.) arba iš kitų šaltinių  gautą vartotojų naudojamą buitinę, beveik buitinę,  beveik formalią kalbą ir pan. Techninės specifikacijos  12.7.2 papunktyje nustatyta neformalių pokalbių/dialogų klausimų  dalis gali būti užrašyta be diakritinių ženklų, gali būt panaudotos socialinėje žiniasklaidoje dažnai pasitaikančios rašybos klaidos, sintaksės ir morfologijos klaidos, gali būti naudojama nenorminė leksika.

  - Kuriamo Tekstyno, išskyrus techninės specifikacijos 12.7.2 papunktyje  nustatytos Tekstyno dalies klausimų dalį, kalba turi būti taisyklinga, nuosekli, logiška ir sklandi:

    - Tekstyne, išskyrus  techninės specifikacijos 12.7.2 papunktyje nustatytos Tekstyno dalies klausimų dalį, turi būti tik norminė leksika ir turi būti laikomasi valstybinę kalbą reguliuojančių teisės aktų normų

    - Tekstyne, išskyrus techninės specifikacijos 12.7.2 papunktyje nustatytos Tekstyno dalies klausimų dalį, rašybos klaidų skaičius negali būti didesnis kaip 0,5 proc. nuo bendros Tekstyno apimties, neįskaičiuojant papunktyje 12.7.2 nustatytos Tekstyno dalies klausimų dalies apimties

    - Visi atsakymai turi būti prasmingi ir semantiškai bei prasmingai atitikti klausimą.

  - Tekstyne, išskyrus techninės specifikacijos 12.7.2 papunktyje nustatytos Tekstyno dalies klausimų dalį, negali būti diskriminacijos požymių.

  - Tekstyno formavimui naudojamų klausimų ir atsakymų ilgiui (žodžių ir sakinių lygmenimis) taikomi šie kriterijai:

    - ne mažiau nei 40% į Tekstyną įtrauktų klausimų privalo būti bent 9 žodžių ilgio, bent 20% klausimų turi būti sudaryti iš 2 sakinių;

    - ne mažiau nei 60% į Tekstyną įtrauktų atsakymų privalo būti bent 5 žodžių ilgio, bent 40% atsakymų turi būti sudaryti iš 2 sakinių.

  - Rengiant Tekstyną gali būti naudojami lokalūs, debesų ir hibridiniai kompiuterijos sprendimai. Atskiruose etapuose gali būti naudojami DI, mašininio mokymo, statistiniai, taisykliniai ir hibridiniai metodai, pvz., dirbtiniai neuroniniai tinklai (transformatoriai (angl. transformers), rekurentiniai neuroniniai tinklai (angl. recurrent neural networks), ilgos trumpalaikės atminties (angl. long short-term memory), Markovo modeliai (angl. hidden Markov models), atraminių vektorių metodas (angl. support vector machine), sąlyginiai atsitiktiniai laukai (angl. conditional random fields), morfosintaksinės, semantinės, statistinės, loginės ir kt. taisyklės bei hibridiniai metodai, DI ir taisyklinių metodų, DI ir įvairių žodynų, žodžių sąrašų kombinacijos, ir kt.

  - Tekstynas turi būti anotuotas. Tekstyno anotavimui keliami šie reikalavimai:

    - Siekiant išpildyti anotavimo ir techninės specifikacijos 12.10 papunkčio reikalavimą, Tekstynas turi būti anotuotas sužymint jame aktualias duomenų kategorijas, atitinkančias Bendrajame duomenų apsaugos reglamente  (toliau – BDAR) apibrėžtus įvardintų esybių (angl. named entities) tipus, tokius kaip asmenų vardai ir pavardės, vietos ir vietovės, organizacijų pavadinimai, kt.

    - Duomenys turi būti anotuoti naudojant BIO arba analogiškus standartus ir pateikti  CSV (angl. coma-separated values) arba TSV (angl. tab-separated values) formatu arba jiems lygiaverčiu formatu (lygiavertiškumą turi įrodyti Tiekėjas) viena arba daugiau rinkmenų.

    - Įvardintų esybių anotavimo klaidų skaičius negali viršyti 0,5 %.

    - Siekiant įsitikinti, kad  techninės specifikacijos 12.16.3 papunkčio reikalavimas išpildytas tinkamai, Tiekėjas turi Užsakovui parengti arba parinkti automatinio tikrinimo priemonę/-es, kuri/-ios leidžia automatiškai tikrinti anotavimo klaidų skaičių. Jei šią priemonę parengs Tiekėjas, priemonė turi būti atvirojo kodo (leidžianti Užsakovui susipažinti su programiniu kodu) ir parengta Pitono (angl. Python) arba lygiaverte programavimo kalba. Jei parenkama trečiųjų šalių sukurta priemonė, ji negali būti ribojama komercine licencija. Priemonė/sprendimas turi būti įdiegtas į su Perkančiąja organizacija suderintą infrastruktūrą.

  - Tekstynas turi būti tinkamai validuotas. Tekstyno validavimui keliami šie reikalavimai:

    - Tiekėjas turi  sukurti sprendimus ir priemones, leidžiančias Tekstynu (visu arba jo dalimi) apmokyti mašininio ir (ar) giliojo mokymo sprendimus ir pademonstruoti jų veikimą nurodytą techninės specifikacijos 12.17.3 papunktyje bei įvertinti tikslumus, nurodytus techninės specifikacijos 12.17.4 papunktyje;

    - Validavimui ir kokybės patikrinimui naudojama tikrinimo medžiagos imtis turi būti ne mažesnė nei 500 klausimų atviriems klausimams ir 500 klausimų uždariems klausimams. Validavimui turi būti naudojami klausimai, kurie nebuvo naudoti Tekstyno formavimui ir mokymo procesui. Validavimui skirtą medžiagą pateikia Užsakovas.

    - Validavimas laikomas tinkamu, jei sprendimai pademonstruoja Tekstyno tinkamumą dialogų sistemų ir (arba) klausimų-atsakymų sistemų ir (arba) pokalbių robotų konstravimui

    - Validavimo rezultatai turi neviršyti 15 proc. klaidų atsakant į uždarus ir į atvirus klausimus

    - Jei validavimo sprendimus ir priemones kuria Tiekėjas, jie turi turėti atvirąjį kodą (leidžianti Užsakovui susipažinti su programiniu kodu). Jei naudojami trečių šalių priemonės sprendimai, adaptuojami validavimo reikalavimų išpildymui, jie negali būti ribojami komercine licencija. Validavimo demonstracijai priemonės ir sprendimai turi būti įdiegti į su Užsakovu suderintą techninę infrastruktūrą.

  - Tekstynas turi būti pateiktas paprastuoju tekstu (anl. Plain text ), UTF-8 koduote, CSV (angl. coma-separated values) arba TSV (angl. tab-separated values) arba lygiaverčiu formatu viena arba daugiau rinkmenų. Lygiavertiškumą turi įrodyti Tiekėjas.

13. Reikalavimai dokumentams:

  - Tekstynui turi būti parengta dokumentacija, kurioje:  a) turi būti detaliai apibūdinta Tekstyno struktūra, jo sudarymo ir anotavimo metodikos; b) aprašytos anotacijos ir jų reikšmė; c) pateikta detali statistika įvairiais pjūviais (įskaitant leksikos statistiką pagal tekstyno tematikas).

  - Techninės specifikacijos  12.17.1 papunktyje nustatytam reikalavimui turi būti parengta vartotojo instrukcija, administratoriaus instrukcija, techninis aprašas, diegimo instrukcija, sistemos apmokymo instrukcija.

  - Paslaugų rezultatai turi būti aprašyti metaduomenimis, kurių formatą ir standartą nustato Lietuvos teisės aktai, reguliuojantys valstybės informacinių išteklių valdymą ir tvarkymą. Paslaugų rezultatų aprašymo metaduomenimis detalizavimas turi būti suderintas su Užsakovu ir įtrauktas į Paslaugų rezultatų kūrimo pažangos stebėsenos reglamentą (toliau – Reglamentas).

  - Visa dokumentacija turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių. Visi Paslaugos Teikėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija. Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu (MS Word arba kitu su Perkančiąja organizacija suderintu redagavimui tinkamu formatu). Pastabos bei korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos MS Office programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) bei komentavimo funkcijomis.

14. Teisiniai reikalavimai:

  - Kuriant  Tekstyną privalu laikytis:

    - autorių ir gretutines teises reguliuojančių Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų;

    - duomenų apsaugą reguliuojančių Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų;

    - dirbtinio intelekto sistemoms rengiamų mokymo duomenų kokybę reguliuojančių Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų;

    - Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reguliuojančių atvirų duomenų formavimo ir skelbimo principus, nuostatų (Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo, kurio nuostatos perkelia Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/1024 dėl atvirųjų duomenų ir viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo; Duomenų atvėrimo tvarkos aprašo nuostatų; Lietuvos atvirų duomenų portalo nuostatų; Europos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2023/138, kuriuo sudaromas konkrečių didelės vertės duomenų rinkinių sąrašas ir nustatoma jų skelbimo bei pakartotinio naudojimo tvarka, nuostatų).

  - Turi būti laikomasi Europos Sąjungos dirbtinio intelekto akto ir Europos Sąjungos Duomenų akto nuostatų.

  - Tekstynas turi būti laisvai prieinamas atviras kalbos išteklius, kuris naudojamas, vystomas be jokių apribojimų. Todėl turi būti parengta/parinkta kuriamo ištekliaus naudojimo licencija, kuri užtikrina atvirą ir nemokamą prieigą prie sukurtų tekstynų ir suteikia teisę atviram (be ribojimų) bei nemokamam jų naudojimui, perpanaudojimui ir tolesniam vystymui (Creative Commons arba kita). Kuriant Tekstyną, pirmenybė teikiama tekstams, kurie neapriboti jokiomis platinimo teisėmis. Jei panaudojami tekstai, kurie ribojami platinimo teisėmis, šie tekstai turi turėti atitinkamas licencijas, suteikiančias teises naudoti Tekstyną pagal šio punkto reikalavimus . Į Tekstyną galutinį rezultatą turi būti įtraukti tik kalbos ištekliai ir (arba) tekstai (klausimų-atsakymų poros), neapriboti jokiomis platinimo ir tolesnio vystymo ribojimais.

  - Techninės specifikacijos 12.17.1 papunktyje nustatytam reikalavimui (programinis kodas) turi būti parengta atviro  naudojimo ir vystymo licencija, leidžianti sprendimą naudoti ir vystyti be jokių apribojimų.

  - Visos turtinės teisės į paslaugų rezultatus perleidžiamos Užsakovui.

IV. REIKALAVIMAI PAŽANGOS STEBĖSENAI IR PASLAUGŲ REZULTATŲ PATEIKIMO ETAPAMS

15. Pasirašius Sutartį, Teikėjas per 10 (dešimt) darbo dienų turės parengti ir derinimui su Užsakovu pateikti:

  - Reglamentą, kuriame turi būti nustatyta paslaugų teikimo progreso rezultatų pateikimo, Užsakovo informavimo apie paslaugų teikimo progresą tvarka, grafikas, komunikavimo tvarka;

  - Tekstyno kūrimo metodinę dokumentaciją, kurioje būtų pateiktos su Tekstyno kūrimu susijusios metodikos ir strategija. Viena iš privalomų sąlygų - ne vėliau kaip per 5 (penkias) pirmąsias einamojo mėnesio darbo dienas Teikėjas Užsakovui pateikia informaciją apie praėjusį kalendorinį mėnesį pasiektą paslaugų teikimo progresą su galimybe, reikalui esant, susipažinti su per praėjusį mėnesį pasiektais rezultatais.

  - Užsakovas pastabas derinimui pateiktiems dokumentams turi pateikti per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos. Teikėjas pagal Užsakovo pateiktas pastabas dokumentus turi ištaisyti per 5 (penkias) darbo dienas. Techninės specifikacijos 15.1 ir 15.2 punktuose  nustatyti dokumentai su Užsakovu turi būti suderinti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Techninės specifikacijos 12.5 papunktyje nustatytas priemones/-ę Tiekėjas įdiegia su Užsakovu suderintoje infrastruktūroje ne vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienas iki  pirmojo  etapo tarpinių rezultatų pateikimo dienos ir suteikia Perkančiajai organizacijai galimybes prie jų prisijungti, naudoti bei pateikia naudojimo instrukcijas

  - Techninės specifikacijos  12.17.1 papunktyje nustatytas priemones/-ę Tiekėjas įdiegia su Užsakovu suderintoje infrastruktūroje ne vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienas iki anotuoto tekstyno pirmo tarpinio rezultato pateikimo dienos suteikia Perkančiajai organizacijai galimybes prie jų prisijungti bei naudojimo instrukcijas.

  - Techninės specifikacijos 12.18 papunktyje nustatytas priemones ir sprendimus Tiekėjas įdiegia su Užsakovu suderintoje infrastruktūroje ne vėliau kaip 5 (penkios) darbo dienos iki validavimo vykdymo pradžios ir suteikia Užsakovui galimybes prie jų prisijungti bei naudojimo instrukcijas.

- Tekstyno kūrimo rezultatas pateikiamas etapais, susijusiais su apmokėjimu. Kiekvieno etapo pabaigoje turi būti pateiktas rezultatas su prieaugį detalizuojančia bei aiškinančia dokumentacija. Prieaugio pateikimo forma ir pateikimo būdas nustatomas Reglamente.

- Paslaugų rezultatų metaduomenys turi būti aprašyti pagal Lietuvos teisės aktais nustatytą ir Reglamente su Užsakovu suderintu metaduomenų standartą, taip pat turi būti patalpinti Užsakovo nustatytoje metaduomenų saugykloje. Taip pat Paslaugų rezultatai turi būti Užsakovui pateikti magnetinėje laikmenoje ar kitoje, su Užsakovu suderintoje, laikmenoje ir pasiekiami Lietuvos atvirų duomenų portale (data.gov.lt) bei Užsakovo pasirinktoje atvirųjų duomenų platformoje/saugykloje (pvz., „Hugging Face“, CLARIN ar kt.). Užsakovas atvirųjų duomenų platformą/saugyklą turi pasirinkti ne vėliau, kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Pasirinktoje atvirųjų duomenų platformoje/saugykloje Paslaugų rezultatų talpinimas turi būti nemokamas. Techninės specifikacijos  12.17.1 papunktyje nustatyto reikalavimo programinis kodas turi būti patalpintas Užsakovo pasirinktoje atviros prieigos saugykloje/platformoje.

- Tekstyno kūrimo paslaugos laikomos pilnai suteiktos, kai galutinis paslaugų rezultatas - Tekstynas - sukurtas pilna apimti, pateikta pilna ir išsami dokumentacija, licencijos, Tekstynas aprašyti metaduomenimis, metaduomenys ir Tekstynas (įskaitant jo aprašymus ir kitą. reikalingą dokumentaciją) pateikti į Perkančiosios organizacijos nurodytas ir (arba) su Užsakovu suderintas saugyklas/platformas, bei išpildyti visi kiti techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai (validavimas ir kiti), dalyvaujant Užsakovo atstovams pademonstruotas validavimas ir techninės specifikacijos  12.17 papunktyje nustatytas kokybės pademonstravimas. Kokybės pademonstravimui Užsakovas gali pateikti savo pasirinktą testavimo duomenų rinkinį. Pilnai suteiktos paslaugos laikomos tik tada, kai pasirašomas galutinis paslaugų perdavimo-priėmimo aktas.

- Teikiamos paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d.

- Užsakovas po kiekvieno etapo, nurodyto 1 lentelėje, sumoka Tiekėjui už tinkamai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas šalims pasirašius Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą ir Tiekėjui Sutartyje nustatyta tvarka pateikus sąskaitą-faktūrą. Paslaugos laikomos tinkamai suteiktos, kai abiejų Sutarties šalių yra pasirašytas Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas, t. y. į Paslaugų suteikimo terminą įeina Paslaugų rezultato derinimas, koregavimas, jeigu reikia, Paslaugų rezultatų priėmimas ir Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas. Vadovaujantis paslaugų sutarties specialiųjų sąlygų 3.5 punktu, Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas, pasirašydamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Tiekėjo kreipimosi dienos, arba per šį terminą nurodyti suteiktų Paslaugų trūkumus Tiekėjui.

- Paslaugos turi būti suteiktos iki 2026 m. balandžio 20 d.

- Paskutinis atsiskaitymas atliekamas tik po to, kai Užsakovas pasirašo galutinių paslaugų perdavimo – priėmimo aktą.

| - Eil. Nr. | - Etapas | - Numatomas vykdymo terminas | - Atsiskaitymų dalys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 etapas | Pateikiama 20 proc. Tekstyno bendros apimties | 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | 20 (dvidešimt) procentų pradinės Sutarties vertės |
| 2 etapas | Pateikiama 40 proc. Tekstyno bendros apimties | 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | 20 (dvidešimt) procentų pradinės Sutarties vertės |
| 3 etapas | Pateikiama 70 proc. Tekstyno bendros apimties | 10 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | 30 (trisdešimt) procentų pradinės Sutarties vertės |
| 4 etapas | Pateikiama 100 proc. Tekstyno bendros apimties, atliktas validavimas ir kokybės demonstracija, pateikta dokumentacija, išpildyti kiti Sutarties reikalavimai (metaduomenys, talpinimas atviros prieigos saugykloje, įvykdomi kiti reikalavimai). | 2026 m. balandžio 20 d. | Galutinis atsiskaitymas. 30 (trisdešimt) procentų pradinės Sutarties vertės |

Viename iš VSSA vykdomų projektų bus kuriamas šnekos sintezės tekstynas, kurio pagrindu bus vystomos šnekos sintezės technologijos, kuriančios neuroninius balsus, natūralumu prilygstančius žmogaus balsui.

Metodologijos, skirtos tradicinio tekstyno ir klausimų-atsakymų tekstyno kūrimui, skiriasi. Apibendrinant, tradicinis tekstynas dažniausiai yra struktūruotas tekstų rinkinys, kuris skirtas bendriesiems lingvistiniams tyrimams arba mašininio mokymo tikslas, kai mašinai suteikiamos bendros žinios apie kalbą. Klausimų-atsakymų tekstynas skirtas modelius konkrečiai apmokyti atsakinėti klausimus. Todėl skiriasi tekstynų duomenų šaltiniai, anotavimo metodikos, tekstynų struktūra, tekstynų kokybės vertinimo metodikos. Skiriasi iššūkiai, kuriant tekstynus. Tradiciniame tekstyne turi būti pateikiama išsamios gramatinės, sintaksinės, semantinės žinios apie  kabą, turi būti tematikų įvairovė ir tinkamai subalansuotas žanrų santykis. Klausimų-atsakymų tekstyne turi būti užtikrinta klausimų įvairovė, negali būti pasikartojančių, šabloniškų klausimų bei atsakymų, klausimai turi būti tinkamai susiję su atsakymais, o atsakymai – tikslūs ir teisingi.

Jei planuojama Tekstyno formavimui panaudoti patikimus kitų autorių sukurtus klausimų-atsakymų tekstynus arba jų dalis (pvz.: kino filmų dialogų rinkiniai, SQuaAD, TriviaQA, UAB Neurotechnologies sukurtas klausimų-atsakymų tekstynas ir pan.), būtina pagrįsti, kad tų tekstynų licencijos leidžia juos naudoti, perpanaudoti, vystyti ir skelbti atviroje prieigoje.

Formalia kalba laikomi tekstai, išreikšti pagal norminės lietuvių kalbos taisykles, laikantis valstybinę kalbą reguliuojančių teisės aktų normų reikalavimų, naudojami visaverčiai sakiniai, naudojama norminė leksika, nėra žargonų ar sutrumpinimų. Kalbos tonas neutralus, profesionalus ir pagarbiai distancijuotas. Atspindi oficialias situacijas kaip verslo komunikacija, valstybinės institucijos ir pan. Atspindi kalbą, naudojamą darbo vietoje, oficialiuose renginiuose, viešojoje erdvėje, mokslinėje aplinkoje, juridiniuose dokumentuose ir pan.

Neformalia kalba laikomi tekstai, suformuoti nesilaikant norminės lietuvių kalbos reikalavimų, naudojant nenorminę, buitinę, šnekamosios kalbos, socialinių interneto žiniasklaidos tekstuose naudojamą lietuvių kalbos leksiką. Naudojama laisvesnė ir mažiau struktūruota kalba. Gali būti mažiau dėmesio gramatikai, gali būti naudojami sutrumpinimai (pvz., „nžn“ vietoje „nežinau“), klausimai gali būti nevisaverčiai sakiniai arba neformalios konstrukcijos. Atspindi kalbą, naudojamą kasdieniuose pokalbiuose tarp draugų, socialiniuose tinkluose, neformaliuose susitikimuose, privačiuose el. laiškuose ir pan.

Formaliu dialogu/pokalbiu laikoma klausimo-atsakymo pora, kai klausimas ir atsakymas išreikštas normine lietuvių kalba ir naudojama norminė leksika bei sričiai būdingas specifinis terminijos žodynas.

Neformaliais pokalbiais/dialogais laikomi pokalbiai dialogai kai klausimas užduodamas nenormine, buitine ir pan. lietuvių kalba, o atsakymas pateikiamas normine, formalia lietuvių kalba. Ši pora atspindi situaciją, kai vartotojas/klientas užduoda klausimą, jį formuluodamas buitine kalba, o pvz., viešojo sektoriaus paslaugas teikiantis pokalbių robotas turi klausimą suprasti ir tinkamai atsakyti formalia lietuvių kalba, laikantis valstybinę kalbą reguliuojančių teisės aktų normų.

Unikali leksika klausimų-atsakymų tekstyne yra būtina, norint tiksliai suprasti kontekstą, įvertinti srities specifiką ir tokiu būdu siekiant užtikrinti atsakymo kokybę. Unikali leksika tiesiogiai įtakoja, kaip modeliai supranta ir pateikia atsakymus, nes unikalūs terminai, frazės ar specifinės sąvokos padeda modeliui atskirti kontekstą, temas ir pan. Teisingas unikalios leksikos naudojimas yra esminis tikslumui užtikrinti, nes netinkama leksika gali įtakoti neteisingo atsakymo pateikimą.

Finansinis raštingumas, mokslinis raštingumas, medijų raštingumas, dirbtinio intelekto raštingumas ir kiti.

Pvz.: https://en.wikipedia.org/wiki/Inside%E2%80%93outside%E2%80%93beginning_(tagging)