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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
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	   Eil.
Nr.
	
Pavadinimas
	
Reikalavimai

	1. Bendri duomenys:

	1.1.
	Statytojas (Užsakovas)
	VŠĮ Marijampolės ligoninė

	[bookmark: _Hlk14175294]1.2.
	Statinys (pavadinimas, adresas)
	Automobilių stovėjimo aikštelė ir pravažiavimas prie skubiosios medicinos pagalbos skyriaus patalpų Marijampolėje Palangos g.1  

	1.3.
	Darbų kiekių žiniaraštis

		Automobilių stovėjimo aikštelės ir pravažiavimo prie skubiosios medicinos pagalbos skyriaus patalpų Palangos g.1 Marijampolėje  paprastojo remonto darbai

	
	




	1.4.
	Statinių kategorija
	II grupės nesudėtingas  statinys.

	1.5.
	Statybos rūšis
	Statinio paprastas remontas.

	2. Perkami rangos darbai ir susijusių paslaugų apimtys

	2.1.
	Apimtys
	Rangos darbai perkami pagal  remonto kiekių žiniaraštį automobilių stovėjimo aikštelės ir pravažiavimo prie skubiosios medicinos pagalbos skyriaus patalpų Palangos g.1 Marijampolėje  paprastojo remonto darbai.

1. Statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas, energetinių išteklių užsitikrinimas statybos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimas statybos laikotarpiu;
2. Statybos darbų organizavimo plano su eismo organizavimo schemomis parengimas, užtikrinant patekimą į savininkų ar naudotojų teritorijas;
3. Tiekėjo ir jo pasamdytų statybos proceso dalyvių privalomasis civilinės atsakomybės draudimas statybos laikotarpiu (arba kaip nurodyta teisės aktuose);
4. Statybos darbų žurnalo pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas Užsakovui (popierinį statybos darbų žurnalą pateikia užsakovas);
5. Užbaigus rangos darbus visa rangos metu pažeista (-i) / sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai / elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį;


	2.2.
	Kiti reikalavimai ir sąlygos
	       - Rangovas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, statytojo atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus;
  -     Gamybinių pasitarimų protokolavimas (pagal poreikį);
  -     Laikytis darbų saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
  - Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis aplinkybėmis, turi spręsti savarankiškais (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su statytoju;
     - Darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti vadovaujantis visais galiojančiais teisės aktais. 
- Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi darbai, medžiagos, mechanizmai ar kitos sąnaudos, kurie pagal darbų kiekių žiniaraštį ir techninę specifikaciją yra reikalingi nurodytiems darbams atlikti.
- Rangovui, prieš pateikiant pasiūlymą, yra suteikiama galimybė atvykti į vietą apžiūrai. Dėl objekto apžiūros laiko Rangovas turi susitarti su statinių ir pastatų priežiūros ir remonto specialistu Kęstučiu Arlausku, tel. +3706013198, el. kestutis.arlauskas@marijampolesligonine.lt . 
- darbų kiekių žiniaraštyje galimai nurodyti medžiagų gamintojai, prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir Rangovas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją. Jeigu darbų kiekių žiniaraštyje yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, techninis liudijimas (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.
      - Visi gaminiai ir medžiagos, naudojami atliekant šiuos rangos darbus, į objektą turi būti pristatomi kartu su atitikties deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar europinių standartų reikalavimams.
       - Pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, Medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės Išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir Darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų)
      - Rangovas turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie pateikti darbų kiekių žiniaraštyje. Visi Įkainiai turi būti nurodomi dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
 - Užpildytus darbų kiekių žiniaraščius ( lokalines sąmatas) pateikti po sutarties pasirašymo per 5 darbo dienas. Užpildyti darbų kiekių žiniaraščiai bus orientaciniai ir nebus vertinami pirkimo metu (kainai pagrįsti). Darbų kiekių žiniaraščiai bus naudojami rangovo darbų pažangos eigai fiksuoti ir, jei reikės, rangos sutartyje nenumatytų bei numatytų, tačiau papildomai reikalingų ar atsisakomų nevykdytinų darbų kainos apskaičiavimui.
       - Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte.



Pastatų ir statinių priežiūros ir remonto specialistas                                                                                           Kęstutis Arlauskas
