## PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Užsakovas –  AB „LTG Infra“.

Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro sutartį.

Paslaugos – geležinkelio želdinių apsaugos zonos priešgaisrinių mineralizuotų juostų atnaujinimo ir įrengimo paslaugos.

Sutartis – sutartis, sudaroma Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

Regionas – Lietuvos geležinkelių infrastruktūros suskirstymas į administracinius teritorinius vienetus. Yra išskirti keturi regionai – Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos.

## PIRKIMO OBJEKTAS

2.1 Geležinkelio želdinių apsaugos zonos priešgaisrinių mineralizuotų juostų atnaujinimo ir įrengimo paslaugos toliau – Pirkimo objektas).

2.2 Pirkimo objektas skaidomas į 4 dalis:

- p.o.d – Priešgaisrinių mineralizuotų juostų atnaujinimas ir įrengimas Vilniaus regione.

- p.o.d – Priešgaisrinių mineralizuotų juostų atnaujinimas Kauno regione.

- p.o.d.– Priešgaisrinių mineralizuotų juostų atnaujinimas  Šiaulių regione.

- p.o.d.– Priešgaisrinių mineralizuotų juostų atnaujinimas ir įrengimas Klaipėdos regione.

2.3.Paslaugos bus užsakomos regiono ribose ( priedas Nr.6).

2.4 Pirkimo objekto pozicijos ir kiekiai nurodyti Pasiūlymo formos Priedo Nr.1. lentelėje

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| Eil. Nr. | Prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
| ## Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai |  |  |
| 3.1. | AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2023-01-30 įsakymu Nr. ĮS(INFRA)-16/2023 „Dėl infrastruktūros priežiūros ir remonto darbų organizavimo geležinkelių stotyse ir tarpstočiuose, nenutraukus geležinkelių transporto eismo taisyklių 335/SS patvirtinimo“, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais; Dokumentas pateikiamas https://doc.ltginfra.lt/lt/infrastruktura/NTD/ES01_prieziuros_remonto_taisykles.pdf |  |
| 3.2. | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 3-507 „Saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais; |  |
| 3.3. | Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas, 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); |  |
| 3.4. | Lietuvos Respublikos miškų įstatymas, 1994 m. lapkričio 22 d., Nr.I-671, (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); |  |
| 3.5. | Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019 m. birželio 6 d., Nr. XIII-2166 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); |  |
| 3.6. | Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, 1992 m. sausio 21 d., Nr. I-2223 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); |  |
| 3.7. | Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 500 patvirtintos Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); |  |
| 3.8. | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-338 „Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“, su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais; |  |
| 3.9. | Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 1-93 „Dėl elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“, su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais; |  |
| 3.10. | Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 1-100 „Dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“, su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais; |  |
| 3.11. | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-251/V-693 „Dėl 2022–2027 m. darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmų plano patvirtinimo“, su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais; |  |
| 3.12. | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. A1-276 „Dėl mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais; |  |
| 3.13. | Kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, kiek jų taikymas gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su Paslaugų teikimu. |  |
|  | Reikalavimai paslaugos teikėjui |  |
| 3.14. | Paslaugų teikėjas turi aprūpinti savo darbuotojus reikalingomis darbo priemonėmis, įrankiais, mechanizmais, atliekantis darbus, turi vadovautis aktualios redakcijos įstatymais, taisyklėmis, instrukcijomis, aprašais bei kitais, pirkimo objektui aktualiais, ES ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimais, reglamentuojančių darbuotojų sveikatą ir saugą, priešgaisrinę saugą, aplinkosaugą, geležinkelio transporto eismo saugą, taip pat, kitų reikalavimų, privalomų Paslaugų teikėjui vykdant sutartį pagal Lietuvos Respublikos teisę. |  |
| 3.15. | Paslaugos teikėjas iki darbų pradžios privalo gauti Aktą - leidimą darbams geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje vykdymui. |  |
| 3.16. | Jei Paslaugų teikėjo ir jo pasitelktų asmenų darbuotojai teiks Paslaugas geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje (kaip nurodyta Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus trečiame skirsnyje), iki Paslaugų teikimo vykdymo pradžios darbų vadovai turės būti išmokyti pagal Užsakovo „Ne geležinkelio įmonių darbuotojų saugaus elgesio geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose mokymo programą“ ir gavę Užsakovo nustatytos P-26 formos pažymėjimus, nebent Šalys raštu susitaria dėl kitokios lygiavertės mokymo tvarkos, kiti darbuotojai bus supažindinti su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais, jų žinios patikrintos darbdavio (Paslaugų teikėjo) nustatyta tvarka. |  |
| 3.17. | Gaisrų prevencijai atlikti priešgaisrines mineralizuotas juostas įrengti/atnaujinti ne siauresnes kaip 2 metrų pločio juostas (priklausomai nuo degiųjų medžiagų sudėties ir išsidėstymo), kuriose degiosios medžiagos turi būti pašalintos iki mineralinio dirvožemio sluoksnio. |  |
| 3.18. | Priešgaisrinių mineralizuotų juostų atnaujinimas: ne siauresnės kaip 2 metrų pločio priešgaisrinės juostos atnaujinamos laikantis geležinkelio apsaugos želdinių juostos suardant dirvožemį iki mineralizuoto dirvožemio sluoksnio ir pašalinant degiąsias medžiagas. Priešgaisrinės mineralizuotos juostos atnaujinamos mechanizuotai įdirbant jas su tam tinkamais padargais – pašalinant degiąsias medžiagas iki mineralinio dirvožemio sluoksnio. |  |

## KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Dokumentai, įrodantys atitiktį taikomiems žaliesiems kriterijams kaip nustatyta TS priede Nr. 1. punkte nurodytame reikalavime.

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aktas-leidimas (Prašymas dėl leidimo dirbti LTG Infra teritorijoje išdavimo) | Užsakovo nustatyta tvarka Priedas Nr. 8 turi kreiptis į Užsakovą gauti aktą-leidimą teikti paslaugas veikiančioje geležinkelio zonoje. Prašymą galima užpildyti https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT/ (pirmą kartą jungiantis reikalinga išankstinė registracija) | Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, Paslaugų Teikėjas turi pateikti prašymą Užsakovui dėl Akto-leidimo išdavimo. |
|  | Paslaugų perdavimo-priėmimo aktai | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba. Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktus (su suteiktų paslaugų apimtimis). | Teikiami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 3 (trečios) d. d. už praėjusį kalendorinį mėnesį atliktas paslaugas. Pasirašomas abiejų šalių sertifikuotu elektroniniu parašu. |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

6.1. Paslaugų teikimo vieta: Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos regionai.

6.2. Paslaugos turi būti suteiktos laikantis paslaugų teikimo termino  du kartus per metus:  pirmą kartą ne  anksčiau kaip balandžio 1 d. ir ne vėliau kaip iki birželio 15 d.; antrą kartą – ne anksčiau nei nuo rugsėjo 1 d. ir ne vėliau kaip iki lapkričio 1 d.

6.3. Paslaugų teikėjas turi pateikti grafikus du kartus per metus: pirmą kartą -  ne vėliau kaip iki  balandžio 1 d., antrą kartą - ne vėliau kaip iki   rugsėjo 1 d. nurodant tikslias vietas bei atlikimo terminus: paslaugai suteikti konkrečiame ruože skiriama iki 10 d. d.  Grafikas turi būti suderintas su Užsakovu elektroniniu paštu. Nesuderinus grafiko su Užsakovu per 30 kalendorinių dienų, Užsakovas pateikia grafiką vienašališkai, kurio turi būti laikomasi.

6.4.  Paslaugų teikėjas turės Paslaugas teikti  prieduose Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 nurodytose vietose.

6.5. Paslaugų teikėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu teikti paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

## TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugų trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Užsakovo pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos.

  - Jei Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo ar Paslaugų ar jų etapo trūkumų šalinimo terminą.

PRIEDAIPRIEDAI:

Priedas Nr. 1 – Aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai

Priedas Nr. 2  - Vilniaus regiono mineralizavimo preliminarios objektų vietos.

Priedas Nr. 3 -  Kauno regiono mineralizavimo preliminarios objektų vietos.

Priedas Nr. 4 - Šiaulių regiono mineralizavimo preliminarios objektų vietos.

Priedas Nr. 5 - Klaipėdos regiono mineralizavimo preliminarios objektų vietos.

Priedas Nr. 6-  Regionų aptarnavimo ribos.

Priedas Nr. 7 -  Atliktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktas.

Priedas Nr. 8  - AB ”LTG Infra” Saugaus darbo organizavimo taisyklės