Suinteresuotiems dalyviams/For the Interested tenderers

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO /CONCERNING THE EXPLANATION OF THE PROCUREMENT DOCUMENTS

Viešojo pirkimo komisija išnagrinėjo klausimus ir teikia atsakymus paaiškindama Pirkimo dokumentus / The Public Procurement Commission has examined the questions and provides answers by explainig the Procurement Documents:

| Nr./ No | Klausimas* / Question* (mašininis vertimas/machine translation) | Paaiškinimas / Explanation |
| --- | --- | --- |
|  | “<...> Pagal 4.2.3 punktą, Dalyvio pasiūlyme turi būti tinkamai užpildytas, visų pirma, statybos darbų planas (7 priedas). Statybos darbų plane turi būti aiškūs sąnaudų rodikliai pinigine ir procentine verte. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, prašome apsvarstyti galimybę papildomai pateikti konkurso dokumentus su „Sąmatų dokumentacijos informaciniu modeliu su nulinėmis išteklių kainomis“ *ims formatu arba panašiu formatu, suderinamu su AVK-5 ar kita sąmatų skaičiavimams rengti skirta programa./ <...> Згідно п. 4.2.3 Тендерна пропозиція Учасника повинна містити належним чином заповнені, зокрема план будівельних робіт (Додаток 7). План будівельних робіт повинен містити чіткі вартісні показники у грошових та відсотковиї значеннях. Зважаючт на викладене, просимо Вас розглянути можливість надання до складу тендерної документації додатково "Інформаційну модель кошторисної документації з нульовими цінами ресурсів" у форматі *ims, або аналогічному форматі сумісному з АВК-5 або іншою програмою для складання кошторисних розрахунків.” Translation in English: “According to clause 4.2.3, the Participant's tender proposal must contain a properly completed, in particular, construction work plan (Appendix 7). The construction work plan must contain clear cost indicators in monetary and percentage values. Given the above, we ask you to consider the possibility of providing the tender documentation additionally with the "Information model of estimate documentation with zero resource prices" in *ims format, or a similar format compatible with AVK-5 or another program for preparing estimate calculations." | Informuojame, kad Sąmatų dokumentacijos informacinio modelio su nulinėmis išteklių kainomis *ims formatu ar kitu formatu, suderinamu su AVK-5 ar kita sąmatų rengimo programa, neturime, todėl pateikti negalime. Pažymime, kad statybos darbų planas (7 priedas) yra informacinio pobūdžio dokumentas, kurio tikslas – įvertinti, ar dalyvis savo pasiūlyme numatė visus statybos procesų etapus ir kaip planuotų vykdyti darbus, jei jo pasiūlymas būtų pripažintas laimėjusiu. Šiame plane pateikiami sąnaudų rodikliai pinigine ir procentine išraiška yra bendro pobūdžio ir nereikalauja detalaus finansinių išteklių paskirstymo pagal konkrečias darbų pozicijas. Po sutarties pasirašymo, laimėjusiam rangovui detalizuojant pasiūlymą ir rengiant lokalinę sąmatą, statybos darbų planas bus tikslinamas ir detalizuojamas, atsižvelgiant į lokalinės sąmatos duomenis./ We inform you that we do not have an information model of the Estimate Documentation with zero resource prices in *ims format or another format compatible with AVK-5 or another estimate preparation program, therefore we cannot provide it. We note that the construction work plan (Appendix 7) is an informational document, the purpose of which is to assess whether the participant has foreseen all stages of the construction processes in his proposal and how he would plan to carry out the work if his proposal were recognized as the winner. The cost indicators presented in this plan in monetary and percentage terms are of a general nature and do not require a detailed distribution of financial resources according to specific work positions. After signing the contract, when the winning contractor details the proposal and prepares a local estimate, the construction work plan will be revised and detailed, taking into account the data of the local estimate. |
|  | “Prašome pateikti nulinę sąmatą, įskaitant medžiagų sąrašą. Prašome pateikti AVK programinės įrangos komplekso formatu arba redaguojamoje „Excel“ skaičiuoklėje!”/ “Please provide a zero estimate, which will include a bill of materials. Please in the format for the AVK software complex or in an editable Excel spreadsheet!” | Informuojame, kad sąmatų prašomais formatais (AVK ar redaguojama „Excel“ skaičiuokle) neturime, todėl pateikti negalime. Pažymime, kad šiuo atveju sutartis bus fiksuotos kainos, todėl konkurso tikslas – kad potencialus Rangovas, rengdamas pasiūlymą, įsivertintų ne tik sąmatą, bet ir viso projekto medžiagą, pateiktą preliminarų darbų sąrašą, jei yra poreikis ir apsilankymą vietoje, taip pat galimus netikslumus projektinėje dokumentacijoje bei nenumatytas išlaidas, reikalingas siekiant užtikrinti galutinį rezultatą pagal projekto sprendinius. Palengvinti sąmatos skaičiavimą, pateikiame darbų kiekių žiniaraštį .excel formatu./ We inform you that we do not have estimates in the requested formats (AVK or editable Excel spreadsheet), therefore we cannot provide them. We note that in this case the contract will be fixed prices, therefore the aim of the competition is for the potential Contractor, when preparing the offer, to assess not only the estimate, but also the entire project material, the submitted preliminary list of works, if necessary, and a site visit, as well as possible inaccuracies in the project documentation and unforeseen costs required to ensure the final result in accordance with the project solutions. To facilitate the calculation of the estimate, we provide the Bill of quantities in .excel format./ |
|  | “Prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą vienai savaitei iki 2025 m. lapkričio 19 d./ Please extend the deadline for collecting proposals for 1 week until 19.11.2025.” | Atsižvelgiant į tiekėjo prašymą, taip pat į suintensyvėjusius karinius veiksmus Ukrainos teritorijoje ir su tuo susijusius kritinės infrastruktūros pažeidimus, pratęsiame pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. lapkričio 19 d. 10:00 Lietuvos laiku/ Taking into account the supplier's request, as well as the intensified military actions on the territory of Ukraine and the related violations of critical infrastructure, we are extending the deadline for submission of proposals until November 19, 2025 at 10:00 am in Lithuanian time. |

* Suinteresuoto dalyvio prašymo paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas / The text of the interested tenderer's request for explanation/clarification of the Procurement Documents is not edited.

Pažymėtina, kad bet kuris CPVA atliktas paaiškinimas / patikslinimas yra laikomas neatskiriama Pirkimo dokumentų dalimi ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Tuo atveju, kai skelbime apie Pirkimą pateikta informacija neatitinka informacijos, pateiktos kituose Pirkimo dokumentuose, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime apie Pirkimą. / It should be noted that any explanation/clarification made by the CPVA is considered an integral part of the Procurement Documents and its provisions take precedence over the previous provisions set forth in the Procurement Documents. In the event that the information contained in the Contract Notice does not correspond to the information provided in other Procurement Documents, the information specified in the Contract Notice shall be considered correct.

Viešojo pirkimo komisija / Public Procurement Commission