EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO IŠRINKIMO KRITERIJAI

Pirkimo objektas  – Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, takų, pasivaikščiojimo kiemelių) Ulonų g. 8A, Alytuje statybos darbai

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį.

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų̨ vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

3. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius – 100 balų. Kriterijų tarpusavio santykis bendrame bale yra nustatomas pagal šiuos lyginamuosius svorius:

lentelė „Pasiūlymų vertinimo kriterijai“

| Vertinimo kriterijai, kriterijaus žymuo formulėje | Skaičiavimo formulė | Žymens reikšmė | Lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- |
| C – kaina |  | Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X). | X = 60 |
| P – Darbų atlikimo terminas | Jei tiekėjas nuo sutarties įsigaliojimo įsipareigoja atlikti Darbus per: 20 savaičių gauna 40 balų 22 savaites gauna 20 balų 24 savaites gauna 10 balų Virš 24 savaičių iki 26 savaičių gauna 0 balų. | Maksimalus galimas darbų atlikimo terminas yra 26 savaitės nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jei tiekėjas pasiūlys ilgesnį nei 26 savaitės Darbų atlikimo terminą. Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, takų, pasivaikščiojimo kiemelių) Ulonų g. 8A, Alytuje statybos darbai bus laikomi baigtais pasirašius darbų priėmimo perdavimo aktą. | L=40 |

4. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant teikėjo pasiūlymo kainos (C), ir darbų atlikimo terminą (P) balus:

S = C + P

5. Pirkime ekonominio naudingumo vertinimas bus atliekamas pagal vertinimo kriterijus ir jų lyginamuosius svorius, balus nurodytus lentelėje. Jokie kiti vertinimo kriterijai nebus taikomi. Visi balai skaičiuojami paliekant 2 skaitmenis po kablelio. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

_________________________________