paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | 2 SKAITMENINIŲ PRIEMONIŲ 2–3 IR 6 M. VAIKAMS PARENGIMO PASLAUGOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data |  | Sutarties numeris |  |
| Pirkimo būdas | Atviras konkursas |  |  |
| Pirkimo numeris: |  | BVPŽ kodas (-ai): | 92312210-6 72211000-7 |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas | Nacionalinė švietimo agentūra |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 305238040 |
|  | 1.1.3. Adresas | K. Kalinausko g. 7, LT-03107 Vilnius |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | - |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT694040063610001631 |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas | Lietuvos Respublikos finansų ministerija |
|  | 1.1.7. Telefonas | +370 658 18504 |
|  | 1.1.8. El. paštas | info@nsa.smsm.lt |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | Nacionalinės švietimo agentūros nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. V-573 „Dėl Nacionalinės švietimo agentūros nuostatų patvirtinimo |
| 1.2. Tiekėjas (jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos. Jei Tiekėjas yra tiekėjų grupė, skiltys pildomos įterpiant kiekvieno grupės nario informaciją) | 1.2.1. Pavadinimas |  |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas |  |
|  | 1.2.3. Adresas |  |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.2.7. Telefonas |  |
|  | 1.2.8. El. paštas |  |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą | Projekto „Kalbėkime Lietuvai“ turinio specialistė Meilė Čeponienė Tel. Nr. Tel. +370 658 18018 El. p. Meile.Ceponiene@nsa.smm.lt |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas | - Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikti Pirkėjui 2 skaitmeninių mokymo priemonių 2–3 m. ir 6 m. vaikams (toliau – SMP) parengimo paslaugas (toliau – Paslaugos). 2 SMP, kaip lietuvių kalbos ir socialinio ugdymo mokymo priemonių, 2–3 m. vaikams ir 6 m. amžiaus vaikams A1–A2 kalbos lygiu, skirtų užsienyje gyvenantiems ir besimokantiems lietuvių vaikams, medžiaga turi būti parengta vadovaujantis Lituanistinio švietimo integruota programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 715 (https://smsm.lrv.lt/uploads/smsm/documents/files/svietimas/lsip_galutinis.pdf ) ir koncentruojantis į kalbos pažinimo gebėjimų ugdymosi skatinimą, 2–3 m. vaikų ir 6 m. vaikų lietuvių kalbos leksikos turtinimą, žodyno plėtojimą ir lietuvio savimonės pradmenų ugdymąsi. Pirkimas skaidomas į 2 (dvi) dalis. - SMP 2–3 m. vaikams turi būti parengta atnaujinant (turinį, suskaitmeninimą, dizainą ir funkcionalumą) Vilniaus lietuvių namų rengtą 2–3 m. amžiaus vaikams mokymo priemonę (https://lsip.vma.lm.lt/), gautą pagal sudarytą licencinę NŠA ir teisių turėtojo Vilniaus lietuvių namų sutartį. - SMP 6 m. vaikams A1–A2 kalbos lygiu turi būti sukurta (įskaitant įvairaus formato tekstus skaitymui ir (ar) klausymui, ir (ar) stebėjimui, ir (ar) užduočių atlikimui bei skaitmeninės grafikos ir funkcionalumų sukūrimą) kaip tinkama dirbti Moodle aplinkoje. Išsamus Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“. |  |
| 3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris | SMP 2–3 m. ir 6 m. vaikams parengimo paslaugos, pirkimo ID |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą | Paslaugos perkamos įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą Nr. 10-069-P-0001 „Kalbėkime Lietuvai“. |  |
| 4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA |  |  |
| 4.1. Paslaugų suteikimo terminai, kai Paslaugos teikiamos etapais | 4.1.1. Tiekėjas įsipareigoja atlikti Paslaugas ne vėliau kaip per 17 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (pirkimo sutarties trukmė be pratęsimų – 18 mėn.). 4.1.2. Tiekėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas Techninėje specifikacijoje (V skyriuje) nurodytų etapų eiliškumu, terminais ir sąlygomis. |  |
| 4.2. Paslaugų / jų dalies / etapo / periodo suteikimo termino pratęsimas | Netaikoma |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka | 4.3.1. Tiekėjas per 4 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo surengia su Pirkėju nuotolinį susitikimą, kuriame susitaria dėl teikiamų Paslaugų ir atsakingo asmens, su kuriuo bus derinamos visos Paslaugų teikimo procedūros, paskyrimo. 4.3.2. Po 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo tvirtinamas Paslaugų teikimo grafikas, parengtas vadovaujantis Techninės specifikacijos V skyriumi, kuriame nurodyti tikslūs paslaugų teikimo terminai. 4.3.3. Tiekėjas per 2 mėn. nuo sutarties sudarymo pristato lentelę su SMP 2–3 m. vaikams atnaujinimo pasiūlymais, kas ir kaip būtų keičiama, ir SMP 6 m. vaikams A1–A2 turinio ir skaitmeninio grafinio dizaino projektą (vieną ar kelias versijas) su parengtu vieno skyriaus leidybinės versijos pavyzdžiu (iš ko matytųsi, kaip Tiekėjas konstruos SMP turinį). Jie po suderinimo bus naudojami SMP rengti (Techninės specifikacijos 36 punktas). 4.3.4. Abi SMP rengiamos laikantis Techninės specifikacijos 37–44 punktuose keliamų reikalavimų. 4.3.5. Tiekėjas siunčia už sutarties vykdymą atsakingam asmeniui pagal etapus atliktus tarpinius rezultatus, kuriuos vertina sudaryta paslaugų priėmimo komisija. 4.3.6. Tiekėjas per Paslaugų teikimo laikotarpį privalo surengti ne mažiau kaip keturias konsultacijas / pristatymus dėl SMP 2–3 m. vaikams ir ne mažiau kaip keturias konsultacijas / pristatymus dėl SMP 6 m. amžiaus vaikams PO nurodytiems asmenims ar jų grupėms, konsultacijų (pristatymų) turinį privalo suderinti su PO ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki renginio pradžios. |  |
| 4.4. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties | Netaikoma. |  |
| 4.5. Pateikiami dokumentai | Turi būti pateikiami šie dokumentai PO: - Paslaugų teikimo grafikas; - Parengta SMP 2–3 m. Moodle aplinkoje (su Microsoft Word formatu); - Parengta SMP 6 m. vaikams Moodle aplinkoje su leidybinės (Microsoft Word) versijos formatu; - Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas; - Sąskaita faktūra. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas | Fiksuoto įkainio kainodara. Kainodara nustatoma vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S- 95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“. |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara | Pradinės Sutarties vertė yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) be PVM. PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais). Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Paslaugų įsigijimui Tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM. Pirkėjas perka Paslaugas pagal poreikį Sutartyje arba jos priede Nr. 2 nurodytais įkainiais, neviršijant Sutarties kainos. Sutartyje arba jos priede Nr. 2 atskirose eilutėse nurodytas Paslaugų kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti), Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti nurodyto preliminaraus Paslaugų kiekio, Paslaugos bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį. |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles | Sutarties kaina bus perskaičiuojama: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo. 5.3.2. dėl kainų lygio pokyčio. |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai / įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Paslaugų kainos / įkainio be PVM. Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų PVM mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota (-as) Sutarties kaina / įkainiai taikoma (-i) už tą Paslaugų dalį, kurios bus teikiamos nuo Šalių pasirašyto Susitarimo įsigaliojimo dienos. |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo | Netaikoma |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio | 5.3.3.1. Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos / įkainių peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 5.3.3.6 punkte, viršija 5 (penkis) procentus. Sutarties kainos / įkainių peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. 5.3.3.2. Sutarties kaina / įkainiai peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. Paslaugoms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos / įkainių peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų suteikti Paslaugų kaina / įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinami, tačiau negali būti didinami). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos / įkainių peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą / įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina / įkainiai apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę (arba nurodyti kitą Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimo formulę): a1=a+k100×a, kur a – kaina / įkainis (Eur be PVM) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina / įkainis (Eur be PVM) k – pagal vartotojų kainų indeksą („Vartojimo prekių ir paslaugų“ apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos / įkainių peržiūros išsiuntimo kitai Šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas („Vartojimo prekių ir paslaugų“). Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas („Vartojimo prekių ir paslaugų“). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno (Valstybės duomenų agentūra pokyčius skelbia apvalindama iki vieno skaitmens po kablelio) skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos / įkainių peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Pirkėjas Tiekėjo pateiktus duomenis turi įvertinti per 5 (penkias) darbo dienas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas patvirtins, kad Tiekėjo pateikti duomenys sudaro pagrindą pakeisti Sutarties kainą / įkainius, Susitarimas turi būti sudarytas per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio Pirkėjo patvirtinimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Paslaugų grupių kainų pokyčius | Netaikoma |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles | Netaikoma |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka | Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju dviem etapais: - Už III etapo rezultatus (40 %) – pateikus ir Paslaugų suteikimo vertinimo komisijai tinkamais pripažinus SMP 2–3 m. vaikams tarpinio rezultato (17 temų su skaitmenine versija) Paslaugas ir SMP 6 m. vaikams A1–A2 lygiais tarpinio rezultato (17 ugdomosios veiklos temų pamokų skaitmeniniu ir leidybiniu formatais) Paslaugas. - Už VII etapo rezultatus (60 %) – galutinai suteikus Paslaugas ir Paslaugų suteikimo vertinimo komisijai jas įvertinus kaip tinkamas. Abiem etapais Paslaugų suteikimo įvertinimas įforminamas protokolu, po kurio per 7 kalendorines dienas pasirašomas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas. Atsiskaitoma ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. |  |
| 5.6. Avansas | Netaikoma |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas | Netaikoma |  |
| 6. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas | 6.1.1. Po galutinio Paslaugų perdavimo–priėmimo aktų pasirašymo dienos Tiekėjas 12 (dvylika) mėnesių teikia garantinį aptarnavimą abiejų SMP 2–3 m. ir SMP 6 m. amžiaus vaikams A1–A2 ir mokymo priemonės 6 m. amžiaus vaikams leidybinės versijos visoms bei atskiroms jų dalims. 6.1.2. Garantinio aptarnavimo laikotarpiu Tiekėjas privalo užtikrinti, kad veiktų klaidų ir tikslinimų fiksavimo sistema, prieinama abiem Šalims realiuoju (7/24) laiku, kurioje būtų matoma visai SMP bei atskirų jos dalių užklausų būsena (pateikta–perskaityta arba vykdoma–įvykdyta) ir būtų galima formuoti bei eksportuoti ataskaitas. 6.1.3. Garantinio aptarnavimo laikotarpiu Tiekėjas neatlygintinai šalina visus vienos ar kitos SMP veikimo ir leidybinės versijos trūkumus. Garantinės priežiūros kaina viso garantinio laikotarpio metu įeina į SMP ir leidybinės versijos sukūrimo kainą, nurodytą tiekėjo pateiktame pasiūlyme. 6.1.4. Jeigu SMP neveikia ilgiau kaip 2 (dvi) kalendorines dienas dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas privalo atlyginti PO patirtus nuostolius ir pretenzijas. |  |
| 6.2. Terminas Paslaugų trūkumams pašalinti | Garantinio aptarnavimo laikotarpiu Tiekėjas neatlygintinai šalina visus vienos ar kitos SMP veikimo ir leidybinės versijos trūkumus. Reakcijos į problemas terminai: - kritinės problemos (trikdančios SMP darbą) turi būti pašalintos ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) valandas nuo PO pranešimo apie problemą; - nekritinės problemos – ne vėliau kaip per 5 (penkias) PO darbo dienas nuo PO pranešimo apie problemą; - leidybinės versijos trūkumus tiekėjas turi pašalinti nuo PO pranešimo apie problemą per 5 darbo dienas. Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, su PO suderinama dėl gedimo pašalinimo laiko. |  |
| 6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka | Specialistų įgyta papildoma patirtis, už kurią suteikiamas 1 ekonominio naudingumo balas, turi galioti visą paslaugų teikimo laikotarpį. Specialistams suteikti ekonominio naudingumo balai už papildomą patirtį, Sutarties vykdymo metu nebus pakartotinai vertinami, nebent šie specialistai bus keičiami kitais. Tokiu atveju naujai siūlomas specialistas turės pateikti papildomą patirtį patvirtinančius dokumentus, nurodytus Pirkimo sąlygose, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo keisti specialistą Pirkėjui pateikimo dienos. |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI |  |  |
| 7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai | Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. [.....] „Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai“. |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas Netesybomis (delspinigiais, bauda). |  |
| 8.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas | Netaikoma |  |
| 8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas | Netaikoma |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo suteiktas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas pagal Techninės specifikacijos V skyriuje nurodytus etapus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 50 eurų dydžio be PVM delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų už kiekvieną etapą atskirai. 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos. |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka | 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. 9.3.2. Nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, mokama 10 procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos | 200,00 eurų už kiekvieną atvejį atskirai. |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo | Netaikoma |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo | 500,00 eurų už kiekvieną atvejį atskirai. |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų Kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu | 100,00 eurų bauda už kiekvieną atvejį atskirai. Tiekėjas įsipareigoja, kad Paslaugas vykdys Specialistas, laimėjęs pirkimą. |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo | Netaikoma |  |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo | 10 proc. nuo pradinės sutarties vertės už kiekvieną atvejį atskirai. |  |
| 9.10. Kitos netesybos | 9.10.1 Jei Tiekėjas pažeidžia Techninėje specifikacijoje nustatytus kokybės reikalavimus (įskaitant SMP funkcionavimo sutrikimus, garantiniu laikotarpiu nustatytus kritinius ar nekritinius trūkumus), Pirkėjas turi teisę taikyti Tiekėjui netesybas. 9.10.2. Jei SMP neveikia ilgiau kaip 2 (dvi) kalendorines dienas, Tiekėjui taikoma 100 Eur dydžio netesybos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, kol SMP veikimas pilnai atkuriamas, išskyrus Moodle neveikimą ne dėl tiekėjo kaltės. 9.10.3. Jei Tiekėjas per nustatytus terminus (8 val. kritiniams trūkumams, 5 darbo dienas nekritiniams trūkumams) nepašalina nustatytų paslaugų trūkumų, Pirkėjas turi teisę skaičiuoti 50 Eur netesybas už kiekvieną pavėluotą darbo dieną. Pažeidus kitų asmenų autorines turtines teises mokama bauda 10 proc. nuo sutarties pradinės vertės. 9.10.4. Jei Tiekėjas pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, dalinai ar visiškai įsipareigojimų nevykdo (ar juos vykdo ne pagal Sutarties sąlygas), Pirkėjas turi teisę reikalauti netesybų. 9.10.5. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas. 9.10.6. Netesybas Tiekėjas privalo sumokėti per 10 darbo dienas, Pirkėjui pareikalavus. Jei Tiekėjas per nurodytą terminą netesybų nesumoka, Pirkėjas turi teisę netesybas išskaičiuoti iš mokėtinų sumų. |  |
| 10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |  |  |
| 10.1. Esminės Sutarties sąlygos | Netaikoma |  |
| 10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai | Netaikoma |  |
| 11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |
| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas | Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 18 mėn. |  |
| 11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas | Netaikoma |  |
| 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |
| 12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose ir šiais Specialiosiose sąlygose nurodytais atvejais ir nustatyta tvarka. |  |
| 12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | Esminiais Sutarties pažeidimais būtų laikomi: 12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 12.2.2.. jeigu paaiškėja, kad Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, kurie pasiūlymų vertinimo metu pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip pasiūlymų vertinimo kriterijai ir už kuriuos Tiekėjui buvo skiriamos reikšmės, kai pasiūlymas vertintas pagal kainos / sąnaudų ir kokybės santykį ir Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų neištaiso pažeidimų; 12.2.3. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Paslaugų teikimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja suteikti Paslaugas daugiau nei 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutartyje nustatyto Paslaugų suteikimo termino; 12.2.4. jeigu Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 12.2.5. Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir dėl Paslaugų suteikimo vėlavimo Paslaugos tampa nebereikalingos; 12.2.6. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus suteikia Paslaugas, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) įstatymuose nustatytų reikalavimų Paslaugoms; 12.2.7. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos; 12.2.8. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą. |  |
| 13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI |  |  |
| 13.1. Su perkamomis paslaugomis susiję aplinkos apsaugos kriterijai | Aplinkosauginiai kriterijai nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas). Vykdomas žaliasis pirkimas, vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.3 papunkčiu, t. y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (dalis pirkimo objekto). |  |
| 13.2. Su perkamomis Paslaugomis susiję socialiniai kriterijai | Netaikoma |  |
| 14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI |  |  |
| 14.1./8. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI | Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: 8.1.2. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo arba per kitą pirkimo dokumentuose nurodytą terminą parengti ir pateikti Pirkėjui suderinimui Paslaugų teikimo grafiką (toliau – Grafikas). |  |
| 14.2. / 15 Intelektinė nuosavybė | Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytais punktais, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: 15.4. Tiekėjas neatšaukiamai ir besąlygiškai perduoda Pirkėjui visas autorines ir gretutines turtines teises į kūrinius / autorių teisių objektus, sukurtus pagal šią Sutartį (įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų rezultatus) ir/ar atskiras jų dalis, maksimalia apimtimi ir turiniu numatytu Lietuvos Respublikos įstatymuose ir visais naudojimo būdais, įskaitant, bet neapsiribojant: 15.4.1. teisę disponuoti kūriniais ir Paslaugų rezultatais savo nuožiūra; 15.4.2. teisę savo iniciatyva nuspręsti ar nurodyti kūrinio autorių; teisę savo iniciatyva modifikuoti parengtus darbus, panaudoti juos perleidimui / perdavimui tretiesiems asmenims be atskiro tiekėjo sutikimo; 15.4.3. teisę leisti arba uždrausti trečiosioms šalims atlikti šiuos veiksmus: 15.4.4. teisę atgaminti kūrinius bet kokia forma ar bet kokiomis priemonėmis; 15.4.5. teisę publikuoti kūrinius ir/ar jų kopijas; 15.4.6. teisę versti kūrinius (jei taikoma); 15.4.7. teisę pritaikyti ar kitaip apdoroti kūrinius ir/ar jų kopijas; 15.4.8. teisę platinti kūrinius ir/ar jų kopijas parduodant, įskaitant viešą siūlymą juos įsigyti arba tikslinę kūrinio ir/ar jų kopijų reklamą, skatinti vartotojus pirkti kūrinius ir/ar jų kopijas, taip pat nuomoti, skolinti ar kitaip perduoti kūrinius ir/ar jų kopijas nuosavybėn ar valdyti, importuoti ar eksportuoti; 15.4.9. teisę viešai skelbti kūrinius ir/ar jų kopijas; 15.4.10. teisę transliuoti, retransliuoti ir kitaip padaryti viešai prieinamus kūrinius ir/ar jų kopijas, įskaitant viešai prieinamus kompiuterių tinklais (internetu); 15.4.11. teisę visam laikui arba laikinai bet kokiu būdu ar forma perkelti visus kūrinius ir/ar jų kopijas arba didelę jų dalį į kitą laikmeną; 15.4.12. teisę kitaip naudoti kūrinius ir/ar jų kopijas. 15.5. Norint pilnai ar iš dalies pasinaudoti šiame skyriuje aukščiau nurodytomis teisėmis, Pirkėjui nereikia išankstinio ar tolesnio Tiekėjo patvirtinimo ar leidimo. 15.6. Turtinės teisės į sukurtus kūrinius ar jų dalis laikomos perduotomis nuo kūrinių perdavimo Pirkėjui momento. Nuosavybės teisės perduodamos visame pasaulyje, visam nuosavybės teisių apsaugos terminui, numatytam Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme. 15.7. Autoriaus asmeninės neturtinės teisės į kūrinius Pirkėjui neperduodamos. Šios teisės yra saugomos taikytinuose įstatymuose nustatyta apimtimi. Šalys susitaria, kad Pirkėjas, naudodamas perduodamus kūrinius ir / ar kitus Paslaugų rezultatus (sukurtą tiekėjo ir / ar trečiųjų šalių), neprivalo nurodyti autoriaus vardo, pavardės, nurodančio autoriaus ar jo teisių perėmėjo teisių apsaugą. 15.8. Jei Tiekėjas konsultuojasi ar pasitelkia trečiąsias šalis Sutarties vykdymui šioje Sutartyje nustatyta tvarka, Tiekėjas turi užtikrinti, kad Pirkėjo naudai būtų pateikti ir gautos atitinkamos teisės, teisiniai pareiškimai, sutikimai, licencijos ar patvirtinimai, kurie užtikrina, kad kūrinių nuosavybės teisės perdavimas leistų Pirkėjui nevaržomai naudoti, disponuoti ir valdyti kūrinius savo reikmėms ir pasirinkimu arba suteikti, perduoti ar perleisti bet kurią iš minėtų teisių bet kuriai trečiajai šaliai kaip išimtinę ar neišimtinę teisę. 15.9. Šalys susitaria, kad Pirkėjas, neinformavęs Tiekėjo bei negavęs jo sutikimo, gali savo nuožiūra nurodyti arba nenurodyti autoriaus (Tiekėjo darbuotojo ir kt.) vardo ir pavardės, panaudodamas Paslaugų rezultatus, ir tai nebus laikoma autoriaus neturtinių teisių pažeidimu ir nepadarys autoriui, Tiekėjui žalos. 15.10. Pirkėjas gali visas teises, kurios jam buvo suteiktos šia Sutartimi, perleisti trečiajam asmeniui arba šias teises įgyvendinti kartu su trečiuoju asmeniu, arba ginti šias teises nuo trečiojo asmens pažeidimo. 15.11. Šalys susitaria, kad šia Sutartimi Pirkėjas taip pat įgyja teisę gauti bet kokį atlyginimą ir (ar) kompensaciją už jam perduotų turtinių teisių naudojimą ar tokių teisių perdavimą ar suteikimą tretiesiems asmenims. 15.12. Tiekėjas įsipareigoja sudaryti visas reikalingas sutartis, gauti visus reikalingus leidimus, perdavimo aktus ir sutikimus iš savo darbuotojų ir (arba) trečiųjų asmenų tam, kad galėtų perleisti turtines teises Pirkėjui šioje Sutartyje numatyta apimtimi. Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, turi pateikti šiame punkte nurodytus dokumentus per 4 (keturias) kalendorines dienas nuo pareikalavimo. 15.13. Tiekėjas neturi teisės be raštiško Pirkėjo sutikimo jokia forma ir būdu naudoti ar demonstruoti pagal šią Sutartį sukurtų Paslaugų rezultatų. Tiekėjas neturi teisės registruoti jokių teisių, ženklų, dizainų, patentų ir (ar) kitų objektų, susijusių su pagal šią Sutartį sukurtų Paslaugų rezultatų, ar imtis bet kokių kitų veiksmų, kurie apribotų Pirkėjo teises naudoti ar perleisti Paslaugų rezultatus. 15.14. Sutarties nutraukimas neturi įtakos šiame skyriuje aprašytam teisių perleidimui. |  |
| 14.3. | Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos taikomos tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose arba prieduose. |  |
| 15. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |
| 15.1. Priedas Nr. 1 | Techninė specifikacija |  |
| 15.2. Priedas Nr. 2 | Pasiūlymas |  |
| 15.3. Priedas Nr. 3 | Teikėjų kvalifikacijos reikalavimai |  |
| 15.4. Priedas Nr. 4 | Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijai |  |
| 16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |
| PIRKĖJAS |  | TIEKĖJAS |
| Direktorius Simonas Šabanovas |  | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |
| (parašas) |  | (parašas) |

______________