PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Paslaugos – TS nurodytas pirkimo objektas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Papildoma informacija – AB „Klaipėdos vanduo“ Abonentų apskaitos sistemos, sukurtos MS Dynamics NAV 2013R2 pagrindu, kuri veikia  MS Windows Server 2012 R2 aplinkoje. Duomenų bazių valdymo sistema MS SQL 2012. Architektūra – Klientas – Serveris.

  - NAV esami moduliai

| NAV registruotų modulių aprašymas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- |
| 350 Starter Pack | 1 |
| 360 Extended Pack | 1 |
| 450 Full Concurrent User CAL - Upgrade | 43 |
| 450 Full Concurrent User CAL | 15 |
| 8200 Tables (10) | 30 |
| Country Code: W1 | 1 |
| 450 Full Concurrent User CAL - Upgrade | 43 |
| 8100 Codeunits (each) | 21 |
| 7805 Pages (each) | 100 |
| 8700 XML Ports (each) | 10 |
| 8400 Reports | 100 |
| 8600 Codeunits | 100 |
| 8700 XML Ports | 10 |
| 8750 XML Ports | 100 |

  - Esamos programinės įrangos tiekėjų moduliai (ISV Registered Modules):

| Produkto tipo pavadinimas | Modulio pavadinimas | Programinės įrangos kūrėjas (ISV Company Name) | Produkto modulio registravimo data (diena/mėnuo/metai) |
| --- | --- | --- | --- |
| Microsoft Dynamics NAV Perpetual | 17025230 SOFTERA Lithuanian localization pack | UAB Softera Baltic | 1/12/2015 |
| Microsoft Dynamics NAV Perpetual | 17028230 Columbus Localization for Lithuania | Columbus Lietuva UAB | 10/19/2016 |

AB „Klaipėdos vanduo“ negali perduoti ar suteikti Tiekėjui teisių laisvai atgaminti 2.2 lentelėje nurodytų, modulių išeities tekstų, nes AB „Klaipėdos vanduo“ neturi tokių teisių.

  - Naudojamas paslaugų planas - Microsoft Dynamics NAV Perpetual.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Tiekėjas tiekdamas Prekes, teikdamas paslaugas ir atlikdamas darbus privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis).

    - Tiekėjas turi turėti:

      - Microsoft išduotą dokumentą, patvirtinantį aktyvią narystę Microsoft Partner programoje (su pasiūlymu pateikiama dokumento kopija).

      - Galimybę gedimus registruoti tiekėjo elektroniniu paštu.

      - Galimybę gedimus registruoti visą parą (24/7) veikiančiu tiekėjo telefonu.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Preliminarus kiekis | Paslaugų teikimo terminas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Microsoft Dynamics NAV 2013R2 programos aptarnavimas. |  |  | 72 val. | 12 mėn. |  |
| - SAF-T sprendimo versijų palaikymas/naujinimas. |  |  | 1 vnt. | 12 mėn. |  |
| - Microsoft Dynamics NAV 2013R2 priežiūros paslaugos programoje Programos defektų šalinimas, Programos pokyčių įgyvendinimas, Programos trūkumų šalinimas, Konsultavimas dėl programos. |  |  | 500 val. | 12 mėn. |  |
| - I.SAF sprendimo versijų palaikymas/naujinimas. |  |  | 1 vnt. | 12 mėn. |  |
| - Lokalizacija NAV sprendimo palaikymas. |  |  | 1 vnt. | 12 mėn. |  |
| - NAV E-sąskaita sprendimo versijų palaikymas/naujinimas. |  |  | 1 vnt. | 12 mėn. |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai paslaugoms |  |  |  |
|  | Paslaugų apimtis | - Kasmėnesinė eksploatuojamos sistemos aptarnavimo paslauga, kurios apimtis 6 val. per mėnesį. - „Microsoft Dynamics NAV“ produkto standartinio gamintojo funkcionalumo klaidų pataisymus („hot-fix“); - Produkte „Microsoft Dynamics NAV“ visos apimties sprendinių, užduočių savalaikio atlikimo užtikrinimas, tam tarpe, bet neapsiribojant: SAF-T, I.SAF, Abonentų apskaitos programos, NAV E.saskaita, klientų savitarnos webservsai, sprendinių palaikymas naujinimas. - Aptarnavimas, priežiūra visų „Microsoft Dynamics NAV“ visų rėžių - objektų rinkinio, išskyrus adresuose nuo 17028230-17028829. - Užsakovo konsultacija vystymo klausimuose. - Dalyvavimas sprendinių priėmime trečiųjų šalių sprendiniuose-moduliuose. - Pakeitimų testavimas. - Užtikrinti, kad Navision sistemos procesas „Sąskaitos užsakovo vartotojams už ataskaitinį mėnesį“ neturi trukti ilgiau 10 val. (procesas apima - skaičiavimą, formavimą ir numerių suteikimą). - Galimybę naudotis „Customer Source“ portale pateikta visa informacija apie produktą. - Operatyvų programos atnaujinimų dėl įstatymų ir Vyriausybės nutarimų pasikeitimų paruošimą ir pateikimą. Pateikimo terminai turi užtikrinti, kad apskaita būtų vykdoma pagal galiojančius teisės aktus. - Įdiegtų Dynamics NAV programos (tame tarpe, bet neapsiribojant SAF-T, I.SAF, Abonentų apskaitos programos, NAV E.saskaita) defektų šalinimą – pastebėtų programos sutrikimų, gedimų šalinimą (veikimo, neatitinkančio aprašančiuose dokumentuose numatyto veikimo, šalinimas). Keičiantis Tiekėjui minėti moduliai turi būti pilnai perkruti Tiekėjo lėšomis; - Įdiegtų programų pokyčių įgyvendinimą – pagal Užsakovo išdėstytus poreikius programos modifikavimą ir moduliu susijusių kitų pakeitimų įgyvendinimą, atnaujintos programos aprašančios dokumentacijos pateikimą; - Programos trūkumų šalinimą – įdiegto į bandomąją (testinę) aplinką programos pokyčio (ar defekto ištaisymo) testavimo metu nustatyto defekto šalinimą (taip pat kitų pokyčio 2.2.8. punkto rezultatų defektų, nustatytų testavimo / patikrinimo metu, šalinimą); - Konsultavimą dėl Abonentų apskaitos programos – Užsakovo naudotojų konsultavimą (Abonentų apskaitos programos ir kitų įdiegtų programų naudojimo, veikimo ir eksploatavimo bei modifikavimo klausimais). - Keičiantis paslaugų Teikėjui ir neturint teisių modifikuoti NAV modulių, jei turi būti perkuriami naujo Tiekėjo sąskaita, kad būtų užtikrinamas paslaugų teikimas. |  |  |
|  | Paslaugų teikimo tvarka | - Pokyčiai registruojami Tiekėjo pagalbos portale. - Pokyčių įgyvendinimas ir defektų šalinimas turi būti vykdomas tokia tvarka: - Bendras privalomas reikalavimas visiems Tiekėjo atliekamiems programos pakeitimams, pataisymams ir papildymams – visi padaryti pakeitimai, pataisymai bei papildymai, daromi pagal Užsakovo užsakymus, automatiškai tampa Užsakovo nuosavybe, įgalinančia toliau juos keisti, papildyti ar taisyti ir negali būti apriboti jokiomis specialiomis ar kitomis Tiekėjo licencijomis, raktais ar kitomis techninėmis bei programinėmis priemonėmis, jei nesuderinta kitaip yra Užsakovo programos rėžiuose. Jeigu papildymas reikalauja tiekėjo išskirtinių tiekėjo teisių ar licencijų, jie turi būti raštu suderinti su Užsakovu. - Pakeitimo užsakymas – Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo pateikia Tiekėjo paskirtam asmeniui pakeitimo užsakymą, kuriame išdėsto informaciją apie reikiamą defekto šalinimo arba pokyčio įgyvendinimo paslaugą; - Įvertinimas – Tiekėjas išsiaiškina pakeitimo užsakyme aprašytą reikalingos paslaugos esmę, apimtį, techninius, funkcinius, saugumo, kokybės ir greitaveikos (įvertina, ar pokytis daro įtaką sistemos techninės įrangos reikalavimams, pajėgumui ir greitaveikai) reikalavimus, įvertina galimą neigiamą pokyčio poveikį kitoms Abonentų apskaitos programos dalims ir kitiems Abonentų apskaitos programos moduliams bei Užsakovo atsakingam asmeniui pateikia įvertinimo dokumentą, kuriame nurodo paslaugos suteikimo trukmės įvertinimą darbo dienomis ir siūlomą paslaugos kainą. Tiekėjas, rengdamas įvertinimo dokumentą, turi įvertinti pokyčio sąveiką su kitais jau testuojamais pokyčiais ir, nurodęs priežastis, pasiūlyti Užsakovui rekomenduojamą rengiamo pokyčio diegimo eiliškumą (įvertinimo dokumento šabloną Tiekėjas privalės suderinti su Užsakovu). Taip pat Tiekėjas pateikia parengtą detalų pakeitimo specifikacijos dokumentą, kuriame detaliai išdėsto vertinimo kriterijus, sąnaudas, reikalingas paslaugai suteikti. Jei reikia, Tiekėjas savo iniciatyva rengia susitikimus su Užsakovo darbuotojais, galinčiais patikslinti pakeitimo užsakymo dokumente išdėstytą informaciją. Dokumentacijos parengimas ar atnaujinimas, negali viršyti 10% pokyčio įvertinimo; - Įvertinimo patvirtinimas – Užsakovas, išnagrinėjęs Tiekėjo pateiktą įvertinimo dokumentą, patvirtina jį, jeigu įvertinimo dokumentas aiškus ir nurodytos sąnaudos tinkamos, jei nusprendžia, kad paslauga yra reikalinga; arba nepatvirtina įvertinimo dokumento, jeigu nusprendžia, kad paslauga yra nereikalinga. Jei įvertinimo dokumentas yra neaiškus, Užsakovas gali paprašyti Tiekėją detalizuoti Abonentų apskaitos programos pakeitimo įvertinime minimus darbus iki keičiamų NAV objektų detalumo bei jų finansinį įvertinimą. Tiekėjas privalo atsakyti į Užsakovo ar jos pasamdytų nepriklausomų ekspertų pateiktus klausimus; - Užsakovui nepatvirtinus įvertinimo dokumento, abipusiu sutarimu Užsakovas gali sumokėti už Tiekėjo atliktą įvertinimą, jei įvertinimo dokumente nurodyta, kad pakeitimas bus realizuotas per daugiau nei 15 d. d., ir Tiekėjas įvertinimo metu informavo Užsakovą, kad pokyčio apimtis viršys 15 d. d., taip pat Užsakovas sutiko toliau tęsti vertinimo darbus. Įvertinimo dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 10% visos įvertintos pokyčio apimties; - Užsakovui nustačius, kad pakeitimui atlikti reikalingos sąnaudos yra daug mažesnės negu Tiekėjas nurodė, Tiekėjas privalo pagrįsti nurodytas sąnaudas arba iš naujo pateikti pataisytą įvertinimo dokumentą; - Sprendimas – Tiekėjas, gavęs įvertinimo dokumento patvirtinimą, su pokyčio iniciatoriumi suderina sprendimo pateikimo terminą, po to suteikia pakeitimo užsakymo dokumente nurodytas paslaugas bei sutarta forma perduoda patikrinti rezultatus. Palaikymo paslaugų rezultatų dokumentacijos šablonus Tiekėjas privalės suderinti su Užsakovu. Jei nesusitarta kitaip, turi būti parengti ir pateikti šie rezultatai: - Detalus specifikacijos dokumentas; - Naudotojo vadovo (ar vadovų) keičiamos dalys ir tikslūs pilni dokumentai; - Pokyčio testavimo scenarijai, į kuriuos turi įeiti: - Rekomendacijos dėl testuojamu duomenų kiekio - Naudotojo sąsajos testavimas; - Komponento testavimas; - Integracijos tarp komponentų ar sistemų testavimas; - Greitaveikos testavimas; - Pokyčio įtakos techniniams reikalavimams testavimas. - Instaliavimo planas; - Programų išeities tekstai; - Egzistuojančių sistemų sąsajų dokumentas (keičiama dalis ir visas dokumentas); - Rezultatų patikrinimas – Užsakovo atsakingi darbuotojai patikrina Tiekėjo pateiktus rezultatus. Jei nustatoma rezultatų trūkumų, Tiekėjas juos įsipareigoja pašalinti nemokamai ir pateikti visus rezultatus iš naujo patikrinti. Jei nebuvo nustatyta rezultatų trūkumų, apie tai informuojamas Tiekėjo atsakingas asmuo; - Defektų šalinimo ir pokyčių įgyvendinimo paslauga laikoma visiškai suteikta, kai Užsakovo atsakingas asmuo informuoja Tiekėjo atsakingą asmenį apie tai, kad Tiekėjo pateikti rezultatai atitinka pakeitimo užsakyme suformuluotą reikalingą ir įvertinimo dokumente patvirtintą paslaugą ir pokytis arba defekto ištaisymas įdiegtas į darbinę aplinką. Taip pat paslauga laikoma visiškai suteikta, jeigu pokytis arba defekto ištaisymas yra įdiegtas į testinę aplinką ir per 3 mėnesius Užsakovas neinformavo Tiekėjo apie testavimo metu nustatytus trūkumus. Po informavimo apie nustatytus trūkumus, 3 mėnesių laikotarpis, skirtas nustatyti, ar paslauga visiškai suteikta, skaičiuojamas iš naujo; - Pokyčio atsisakymas – Užsakovui atsisakius pokyčio, kurio įvertinimas jau yra patvirtintas, Užsakovas įsipareigoja apmokėti už Tiekėjo atliktą įvertinimą bei atliktus (jei tokių buvo) programavimo darbus, įvertinimas gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. Visos įvertintos pokyčio apimties; - Pokyčio reikalavimų pakeitimas / papildymas – Užsakovui pakeitus pokyčio, kurio įvertinimas jau patvirtintas, reikalavimus, yra užsakomas naujas pokytis. Tai gali būti atlikta dviem būdais: - Jei ankstesni reikalavimai nėra keičiami, naujo pokyčio užsakyme yra pateikiami tik nauji reikalavimai. Toliau pokytis administruojamas įprasta tvarka kaip atskiras pokytis; - Jei yra keičiami ankstesni reikalavimai, seno pokyčio yra atsisakoma, o naujajame pokyčio užsakyme yra pateikiami visi reikalavimai. Tiekėjas turi sumažinti naujo pokyčio įvertinimą ta darbų dalimi, kurią galima panaudoti iš atsisakyto pokyčio. Toliau pokytis administruojamas įprasta tvarka; - Abonentų apskaitos programos konsultavimas (analizė, auditas, techninės specifikacijos paruošimas, dokumentacijos ar instrukcijų paruošimas) turi būti vykdomas vadovaujantis tokia tvarka: - Konsultavimo užsakymas – Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo sutarta forma kreipiasi į Vykdytojo paskirtą asmenį prašydamas suteikti konsultavimo paslaugą; - Konsultavimo sprendimas – Tiekėjo paskirtas kontaktinis asmuo išsiaiškina poreikį ir suteikia reikalingą konsultavimo paslaugą; - Konsultavimo paslauga laikoma visiškai suteikta, jei buvo atsakyta į Užsakovo paskirto atsakingo asmens išreikštą poreikį, pateiktos atitinkamos detalios išvados, taip pat, jei įmanoma, pasiūlyti galimi problemų sprendimo variantai; - Konsultavimo paslauga vertinama pagal faktiškai sugaištą laiką (jei nesutarta kitaip, konsultavimo paslaugos įvertinimą Tiekėjas pateikia iškart po paslaugos suteikimo); |  |  |
|  | Paslaugų teikimo taisyklės | - Papildomos vystymo paslaugos turi būti teikiamos Tiekėjui su Užsakovu derinant paslaugų teikimo planą, kuris turi būti sudaromas ir atnaujinamas, atsiradus naujiems paslaugų užsakymams, įtraukiant tarp Užsakovo ir Tiekėjo suderintus Vystymo paslaugų suteikimo terminus. - Tiekėjas, teikdamas Papildomas ar Fiksuotas vystymo paslaugas, privalo sudaryti pradinį paslaugų teikimo planą ir siųsti Užsakovui suderinti, vadovaudamasis prieduose, paslaugų teikimo terminų lentelėje nurodytais terminais; - Jei Tiekėjas dėl objektyvių priežasčių negali laiku atlikti darbų per 5 nurodytus terminus, jis turi informuoti Užsakovą apie priežastis ir atitinkamai siūlyti pakoreguoti terminus; - Užsakovas savo nuožiūra gali (bet neprivalo) dėl objektyvių priežasčių pratęsti bet kuriuos Vystymo paslaugų teikimo terminus; - Paprastas pokytis / defektas – jei Abonentų apskaitos programos pakeitimo įvertinime nurodyti darbai buvo įvertinti ne daugiau kaip per 10 d. d.; - Sudėtingas pokytis / defektas – jei Abonentų apskaitos programos pakeitimo įvertinime nurodyti darbai buvo įvertinti daugiau kaip per 10 d. d.; - Jei apskaičiuotos konkrečios Pokyčių įgyvendinimo paslaugos (suformuluotos konkrečiame pakeitimo užsakyme), jų suteikimo trukmė darbo dienomis yra: - Trumpesnė arba lygi 10 d. d., sprendimo trukmė turi būti tokia, kaip apskaičiuotos konkrečios Pokyčių įgyvendinimo paslaugos (suformuluotos konkrečiame pakeitimo užsakyme) trukmė darbo dienomis; - Ilgesnė negu 10 d. d., sprendimo trukmė turi būti tokia, kaip 3 punkto lentelės grafoje „Sprendimo trukmė“ nurodytas terminas; - Galimas sprendimo atidėjimo laikas Tiekėjo gali būti panaudotas (suderinus su Užsakovu) tik tuo atveju, jei Tiekėjo paskirti specialistai teikia paslaugas ir naujai atsiradusiam poreikiui reikia papildomų žmogiškųjų išteklių, o Užsakovas nesutinka atlaisvinti tuo metu paskirtų paslaugoms teikti Tiekėjo žmogiškųjų išteklių (ekspertų), perplanuodama tuo metu teikiamas paslaugas; - Tiekėjas turi užtikrinti reikiamą pagrindinių ekspertų skaičių, nurodytą „Navision“ platformos pagrindu veikiančių informacinių sistemų palaikymo ir vystymo paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų apraše (toliau – Sąlygų aprašas). Jo paskirti pagrindiniai ekspertai turi atitikti Sąlygų apraše nurodytus reikalavimus; - Tiekėjas gali pakeisti pagrindinius ekspertus tik tada, kai konkretų keitimą suderina su Užsakovas ir pateikia dokumentus, patvirtinančius naujo eksperto atitiktį pagrindiniams ekspertams keliamiems reikalavimams; - Užsakovas neriboja Vystymo paslaugoms teikti reikalingų papildomų (šalia pagrindinių) ekspertų skaičiaus, todėl Vystymo paslaugas gali teikti bet koks Tiekėjo ekspertų skaičius, užtikrinantis 4 punkte nurodytus Vystymo paslaugų teikimo terminus; - Užsakovui paprašius, Tiekėjo pagrindiniai ekspertai Vystymo paslaugas turi teikti Užsakovo patalpose. Tokiu atveju Užsakovas užtikrins jiems darbo vietą (darbo stalą ir kėdę bei prieigą prie interneto); - Defektų, atsiradusių dėl Tiekėjo kaltės, šalinimas turi būti atliktas nemokamai tokia pačia tvarka, kuri aprašyta 2 punkte, ir neturi daryti įtakos kitoms teikiamoms paslaugoms (terminui, kainai ir t. t.); - Konsultavimo paslaugos, susijusios su defektais, atsiradusiais dėl Tiekėjo kaltės, turi būti atliekamos nemokamai; - Duomenų pateikimo paslaugos, susijusios su defektais, atsiradusiais dėl Tiekėjo kaltės, turi būti atliekamos nemokamai; - Tiekėjas, Užsakovui pageidaujant, teikdamas paslaugas, privalo naudotis Užsakovo Informacinių technologijų pagalbos portalu. Tokiu atveju Tiekėjo kontaktiniams asmenims bus pateikti prisijungimo prie šios sistemos duomenys. Tiekėjas privalo pateikti Užsakovo Informacinių technologijų pagalbos portale visą informaciją, pagal kurią būtų galima stebėti ir kontroliuoti paslaugų teikimo eigą; - Paslaugos turi būti teikiamos laikantis nustatytų terminų, bet nuo to neturi nukentėti teikiamų paslaugų kokybė; - Trūkumai ir defektai gali būti skirstomi į: - Kritinius – neįmanoma prisijungti ir naudotis Abonentų apskaitos programos moduliu, neteisingai atliekamos operacijos (skaičiavimai); netiksliai išsaugomi duomenys; dingsta (ištrinami) duomenys; - Didelius – Abonentų apskaitos programos modulis veikia nestabiliai, t. y. Nuolat „lūžta“; skelbiami klaidos pranešimai, reikalaujantys pakartotinio prisijungimo prie Abonentų apskaitos programos ; nepriimami / neperduodami duomenys kitoms informacinėms sistemoms; - Vidutinius – neįmanoma atlikti Abonentų apskaitos programos konkrečios funkcijos ir jos toliau tęsti, bet kitomis Abonentų apskaitos programos funkcijomis galima naudotis; neformuojamos / klaidingai formuojamos vidinės ataskaitos; neteisingai (klaidingai) priimami / neteisingai (klaidingai) perduodami duomenys kitoms informacinėms sistemoms; - Mažus – pvz., gramatinė klaida Abonentų apskaitos programos naudotojo sąsajoje, Abonentų apskaitos programos dokumentacijoje; neaiškus naudotojo sąsajos elementų aprašymas ir panašiai; - Tiekėjas taip pat privalo teikti paslaugas, kurių mokestis turi būti įskaičiuotas į paslaugų teikimo įkainį: - Projektą atliekančių Tiekėjo ekspertų darbų koordinavimas; - Projekto darbų planavimas; - Projekto vykdomų darbų kontrolė; - Dalyvavimas projekto valdymo komiteto susitikimuose; - Mėnesinių darbų ataskaitų (paslaugų kiekis per tam tikrą laikotarpį, vidutinis paslaugų atlikimo laikas) ir kitų ataskaitų rengimas bei derinimas; - Dalyvavimas sprendžiant kritinius modifikavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo klausimus; - Ekspertinis užsakomų ar planuojamų užsakyti paslaugų vertinimas. - Techninio palaikymo paslaugos turi būti pradėtos teikti nuo Užsakovo turimų techninio palaikymo paslaugų teikimo pabaigos. |  |  |
|  | Paslaugų atlikimo vieta | AB „Klaipėdos vanduo“: Ryšininkų 11, Klaipėda, nuotoliniu būdu. |  |  |
|  | Žalieji reikalavimai paslaugoms |  |  |  |
|  | Nustatomi žalieji reikalavimai paslaugoms | Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3. papunkčiu: perkama nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia prekė ar paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. |  |  |
|  | Priedai |  |  |  |

| Nr. | Paslauga | Įvertinimo trukmė | Sprendimo trukmė | Galimas sprendimo atidėjimo laikas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pokyčių įgyvendinimas | 5 d. d. | iki 10 d. d. – paprasti; iki 20 d. d. – sudėtingi | Iki 1 mėn. po įvertinimo patvirtinimo |
|  | Defektų šalinimas | 1 d. d. | 2 d. d. – paprasti; 4 d. d. – sudėtingi | - |
|  | Defektų šalinimas | 4 val. | 4 val. – kritiniai. | - |
|  | Sprendimo rezultatų trūkumų šalinimas | - | iki 1 d. d. | - |
|  | Konsultavimas | 1 d. d. | Pagal susitarimą | Pagal susitarimą |

Priedas. Paslaugų teikimo terminų lentelė.

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.