PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

| Pirkimo pavadinimas | Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2511 Lazdijai – Galiniai ruožo nuo 0,00 iki 1,510 km rekonstravimas |
| --- | --- |

KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO KRITERIJAI

Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami ir ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus atrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, vadovaujantis šiais parametrais:

Ekonominis naudingumas (A) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos B ir kokybės (C – L..) balus:

A=B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+…

| Vertinimo kriterijai, kriterijaus žymuo, aprašymas |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Kriterijaus funkcinio parametro lyginamasis svoris (pagal poreikį) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir žymuo |  | Kriterijaus aprašymas |  |  |
| Pirmas kriterijus | Kaina, B | - | X=70 | - |
| Antras kriterijus | Darbų atlikimo terminas, C | - | Y=20 | - |
| Trečias kriterijus | Papildoma statinio garantinio termino trukmė metais, D | - | D=10 | - |

EKONOMINIO NAUDINGUMO APSKAIČIAVIMAS

Pirmas kriterijus

Pasiūlymo kainos (B) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Bmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Bp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

B=BminBp*X

Antras kriterijus

Darbų atlikimo termino (nuo sutarties įsigaliojimo), išreikšto mėnesiais, (C) balas apskaičiuojamas pagal formulę:

C=Y*(Cmax -CpCmax -Cmin)

## čia:

## Cp – tiekėjo pasiūlytas (pasiūlymo formoje) terminas mėnesiais (nuo sutarties įsigaliojimo);

## Cmin – nustatytas minimalus darbų atlikimo terminas 9 (devyni) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo;

## Cmax – nustatytas maksimalus darbų atlikimo terminas 13 (trylika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo;

## Y – darbų atlikimo termino lyginamasis svoris.

Trečias kriterijus

Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti jo siūlomą papildomą statinio garantinio termino trukmę (galimi tik šeši papildomos statinio garantinio termino trukmės variantai, pateikti lentelėje) sveikais skaičiais, išreikštą metais, (D).

Pirkimo dokumentuose numatomi minimalūs garantiniai įsipareigojimai, o tiekėjas konkursiniame pasiūlyme gali siūlyti žemiau nurodytą papildomą garantinį terminą (D), kuris bus vertinamas taip:

| Tiekėjo siūloma papildoma statinio garantinio termino trukmė metais | Ekonominio naudingumo balai, kurie bus suteikti šiam kriterijui (D) |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 12 |
| 4 | 16 |
| 5 | 20 |

PARAMETRŲ APRAŠYMAS IR VERTINIMAS

Ekonominis naudingumas (A) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos B ir kokybės (C – D) balus:

A=B+C+D

Kilus abejonėms dėl pasiūlyto sutarties įvykdymo termino įgyvendinimo realumo, Perkančioji organizacija gali paprašyti pagrįsti atlikimo terminą techniniais pajėgumais, žmogiškaisiais resursais ar kita. Tuo atveju, jei tiekėjo pasiūlytas terminas nebus pagrįstas techniniais pajėgumais, žmogiškaisiais resursais arba technologiškai neįgyvendinamas, toks pasiūlymas bus atmestas.