VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS

Tiekėjams

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO PAKLAUSIMĄ IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO

Valstybės įmonės Turto banko (toliau – Perkančioji organizacija) viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vykdydama VP-2989-2 patalpos, apsaugotos nuo elektromagnetinės spinduliuotės, įrengimo darbų pirkimą (Nr. 5300994, toliau – Pirkimas), gavo tiekėjo paklausimą.

Klausimas: „7 priedo (RANGOS SUTARTIS) 3.1 punkte nurodyta, kad:
.....per 5 (penkias) darbo dienas nuo NKSC Sertifikato gavimo dienos patikrina Darbų perdavimo-priėmimo akte nurodytų darbų atitikimą faktiškai atliktiems Darbams ir, nenustačius neatitikimų, Darbų trūkumų ir/ar defektų, pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

Siekiant tinkamai įvertinti galimą apmokėjimo už darbus terminą, prašome atsakyti į sekančius klausimus:

- per kiek darbo dienų po objekto pabaigimo Pastato naudotojas įsipareigoja iškviesti NKSC specialistus, kurie matuos elektromagnetinės spinduliuotės zonas?

- per kiek darbo dienų po matavimų, elektromagnetinės spinduliuotės zonų atitikties sertifikatas bus išduotas?“

Atsakymas: Komisija informuoja, kad Pastato naudotojas, iš Tiekėjo gavęs darbų perdavimo–priėmimo aktą, nedelsdamas kreipiasi į įgaliotąją TEMPEST tarnybą dėl įrengtos patalpos TEMPEST matavimų atlikimo. Patalpų TEMPEST sertifikatas išduodamas per 20 darbo dienų nuo patalpos TEMPEST matavimų atlikimo dienos.

Patalpų TEMPEST matavimų atlikimo ir sertifikatų išdavimo procedūros nustatytos Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų apsaugos nuo elektromagnetinės spinduliuotės priemonėms keliamų reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 40-1 „Dėl įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų apsaugos įgyvendinimo“, pirmajame skirsnyje.

Komisija informuoja, kad atsižvelgdama į gautą prašymą ir vadovaudamasi Pirkimo sąlygų nuostatomis, pasiūlymų pateikimo terminą nukelia iki 2025 m. lapkričio 26 d., 10:00 val.

Valstybės įmonės Turto banko

Viešojo pirkimo komisija

Sigita Stankevičienė, tel. +370 60758832, el. paštas: sigita.stankeviciene@turtas.lt