Pirkimo sąlygų 1 priedas

Informacinės sistemos E-kinas modernizavimo ir diegimo

techninė specifikacija

TURINYS

SPECIFIKACIJOS SANTRAUKA	3

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI	3

1.	BENDRA INFORMACIJA	5

2.	INFORMACIJA APIE eKULTŪRA PROJEKTĄ	5

2.1	eKultūra Projekto tikslas ir uždaviniai	5

3.	PIRKIMO TIKSLAS IR APIMTIS	6

4.	SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS	7

5.	ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS	10

5.1	Informacija apie e-Kinas	10

6.	Kompiuterizuojamo objekto pageidaujamos būsenos aprašymas	15

7.	e-Kinas FUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS	16

7.1	Bendrieji funkciniai reikalavimai	16

7.1.1	Reikalavimai sistemos duomenų tvarkymui	16

7.1.2	Reikalavimai duomenų tvarkymo formoms	16

7.1.3	Reikalavimai duomenų sąrašų tvarkymui	17

7.1.4	Reikalavimai funkcijų veikimo ir duomenų tvarkymo logikai	18

7.1.5	Reikalavimai naudotojų informavimo ir priminimo funkcijoms	18

7.2	e-Kinas modernizavimo reikalavimai	18

7.2.1	Reikalavimai E-kinas saugyklos duomenų skaitymo prieigos suteikimui VEPIS	18

7.2.2	Reikalavimai E-kinas duomenų modelio išplėtimui, pritaikant jį prie VEPIS EDM duomenų struktūros	19

7.2.3	Reikalavimai E-kinas metaduomenų teikimo į VEPIS tinklinių sąsajų išplėtimui pritaikant jų veikimą prie VEPIS sąsajų pakeitimo	19

7.2.4	Reikalavimai E-kinas ir VEPIS vieningo prisijungimo (angl. SSO) sprendimui ir naudotojų nukreipimui iš VEPIS į E-kinas	19

7.2.5	Reikalavimai E-kinas modernizavimui dėl VEPIS tezaurų naudojimo	20

7.2.6	Reikalavimai e-Kinas objektų metaduomenų praturtinimui	21

8.	NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI	21

8.1	Reikalavimai reikalavimų įgyvendinimui	21

8.2	Reikalavimai e-Kinas architektūrai	22

8.2.1	Reikalavimai aukštam prieinamumui	22

8.2.2	Reikalavimai plečiamumui	22

8.2.3	Reikalavimai rezervinių kopijų darymui ir atstatymui	22

8.2.4	Reikalavimai sistemos stebėjimui	22

8.2.5	Reikalavimai architektūrai	23

8.2.6	Reikalavimai standartų taikymui	23

8.3	Reikalavimai e-Kinas saugumui	24

8.3.1	Bendri reikalavimai saugumui	24

8.3.2	Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui	24

8.3.3	Reikalavimai auditavimui	25

8.4	Reikalavimai e-Kinas greitaveikai ir našumui	25

8.5	Reikalavimai e-Kinas programinės įrangos licencijoms	26

8.6	Reikalavimai e-Kinas integracinėms sąsajoms	26

8.7	Reikalavimai e-Kinas naudotojo sąsajai ir ergonomikai	27

8.7.1	Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui	29

8.7.2	Reikalavimai analizei ir projektavimui	30

8.7.3	Reikalavimai demonstracijoms	30

8.7.4	Reikalavimai testavimui	30

8.7.5	Reikalavimai diegimui	31

8.7.6	Reikalavimai bandomajai eksploatacijai	32

8.7.7	Reikalavimai mokymams	32

8.7.8	Reikalavimai modernizuotos E-kinas garantinei priežiūrai	32

8.7.9	Reikalavimai galutiniam modernizuotos E-kinas priėmimui	34

8.8	Reikalavimai e-Kinas MODERNIZAVIMO paslaugų etapams ir terminams	34

9.	Priedai	44

9.1	Priedas NR. 1 „EDM taikymas e-kinas duomenų modeliui“	44

- SPECIFIKACIJOS SANTRAUKA

Šiame dokumente pateikiami reikalavimai, pagal kuriuos turi būti modernizuota ir įdiegta Lietuvos centrinio valstybės archyvo valdoma Valstybės informacinė sistema E-kinas (toliau E-kinas).

Dokumente pateikiama informacija apie teisės aktus, kuriais turi vadovautis E-kinas modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjas (toliau – Diegėjas), atrinktas E-kinas modernizavimo ir diegimo paslaugų viešojo pirkimo būdu ir su kuriuo pasirašyta E-kinas modernizavimo ir diegimo paslaugų teikimo sutartis (toliau - Sutartis), modernizuojant E-kinas (žr. ‎5 skyrių), įvardijamas E-kinas modernizavimo ir diegimo paslaugų pirkimo (toliau - Pirkimas) tikslas ir paskirtis (žr. ‎2.1 skyrių), aprašomi būsimi E-kinas funkciniai (žr. ‎7 skyrių) ir nefunkciniai (žr. ‎8 skyrių) reikalavimai, pateikiami aktualūs priedai (žr. ‎9 skyrių).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

| Sąvoka / sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| API | Aplikacijų programavimo sąsaja (angl. Application programming interface) |
| BAVIC | Bendras istorinių asmenvardžių, vietovardžių, asmenų grupių, istorinės chronologijos ir tematikos tezauras |
| DB | Duomenų bazė |
| Diegėjas | E-kinas modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjas, paslaugas teikiantis pagal techninės specifikacijos reikalavimus |
| EDM | „Europeana“ duomenų modelis |
| E-kinas | Valstybės informacinė sistema E-kinas |
| eKO | Skaitmeniniai ir metaduomenimis aprašyti kultūros objektai, kurie pateikiami į VEPIS saugojimui ir / arba naudojimui VEPIS naudotojams |
| eKultūra | Virtualios kultūros paveldo informacinės sistemos (VEPIS) vieningas suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros ir audiovizualinio turinio, elektroninių paslaugų ir sklaidos portalas |
| eKultūra projektas | eKultūros platformos sukūrimo projektas |
| ES | Europos Sąjunga |
| IS | Informacinė sistema |
| IVPK | Informacinės visuomenės plėtros komitetas |
| KPĮ | Lietuvos kultūros paveldo įstaigos |
| LCVA / Perkančioji organizacija /Archyvas | Lietuvos centrinis valstybės archyvas |
| LKC | Lietuvos kino centras |
| LNMMB | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
| LR | Lietuvos Respublika |
| LRT | Lietuvos radijas ir televizija |
| Objektas | E-kinas priemonėmis tvarkomas skaitmeninis turinys (filmai ir nuotraukos) ir jį aprašantys metaduomenys |
| Paslaugos | E-kinas modernizavimo ir diegimo paslaugos, teikiamos pagal šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžtus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus. |
| PĮ | Programinė įranga |
| Pirkimas | E-kinas modernizavimo ir diegimo paslaugų pirkimas |
| Skaitmeninis turinys | E-kinas priemonėmis tvarkomos filmų ir nuotraukų rinkmenos (failai) |
| Sutartis | Su E-kinas modernizavimo ir diegimo paslaugų viešojo pirkimo laimėtoju pasirašyta E-kinas modernizavimo ir diegimo paslaugų teikimo sutartis |
| VEPIS | Virtuali kultūros paveldo informacinė sistema |
| VIISP | Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma |

Kitos, šios Techninės specifikacijos Sąvokų ir santrumpų lentelėje neapibrėžtos, bet dokumente naudojamos sąvokos yra apibrėžtos teisės aktuose, taikomuose šiam pirkimui ir jo objektui, ir suprantamos taip kaip naudojamos šio pirkimo objekto kontekste ir gerojoje informacinių technologijų praktikoje.

BENDRA INFORMACIJA

Perkančioji organizacija yra Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA arba Perkančioji organizacija arba Archyvas), juridinio asmens kodas – 190764187, adresas – O. Milašiaus g. 21, LT-01102, Vilnius; telefonas (85) 276 4709, faksas (85) 276 5318, elektroninio pašto adresas – lcva@archyvai.lt.

Archyvas yra  projekto „E-kultūros platforma (vieningas  suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros ir audiovizualinio turinio, elektroninių paslaugų ir sklaidos portalas)“, projekto kodas 06-003-P-0001 (toliau – Projektas) partneris, kuris kartu su Projekto vykdytoju Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka (toliau LNMMB), vadovaudamasis 2023 m. spalio 17 d. Partnerystės sutartimi įgyvendina eKultūros platformos (vieningos suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros ir audiovizualinio turinio, elektroninių paslaugų ir sklaidos portalo) sukūrimo projektą (toliau – eKultūra projektas), kurio tikslas – modernizuoti Virtualią kultūros paveldo informacinę sistemą (toliau – VEPIS) ir sukurti vartotojui vieningą patrauklią prieigą prie kokybiškų kultūros įstaigų skaitmeninių duomenų (daugiau žr. ‎2 skyrių).

LCVA, 2023 m. spalio  17 d. Partnerystės sutartimi (toliau – Sutartis) (punktas 3.4.5) yra įsipareigojęs „pagal gautą finansavimą ir eKultūra projekto sutartyje nurodytus reikalavimus bei tvarką atlikti turimos informacinės sistemos modernizavimą pagal šios Sutarties 1 priedą“.

Šis Pirkimas vykdomas vadovaujantis Sutarties 1 priedo „Partnerio veiklų planas ir biudžetas“ 2 -os veiklų grupės (IS/DB atnaujinimas ir duomenų sąsajumo užtikrinimas) 2.2.2. poveiklės veiklomis, kurių tikslas – parengti E-kinas modernizavimo ir diegimo paslaugų techninę specifikaciją, kuri leistų kokybiškai susieti ir leisti perduoti Sutartyje numatytus IS E-kinas saugomus objektus su metaduomenimis į eKultūra platformą bei leistų įgyvendinti kitas Sutartyje numatytas veiklas.

Detalūs reikalavimai E-kinas modernizavimui ir diegimui pateikti šioje techninėje specifikacijoje.

INFORMACIJA APIE eKULTŪRA PROJEKTĄ

eKultūra Projekto tikslas ir uždaviniai

eKultūra projekto tikslas – modernizuoti VEPIS ir sukurti vartotojui patrauklią prieigą prie kokybiškų kultūros įstaigų skaitmeninių duomenų (toliau – eKultūra), siekiant pagerinti jų paieškos rezultatų tikslumą, prieinamumą,  paskatinti duomenų  įveiklinimą ir (arba) pakartotinį naudojimą.

eKultūra projekto uždaviniai:

  - Kultūros įstaigų informacinių sistemų ar duomenų bazių pritaikymas darbui su eKultūra ir (arba) duomenų sąsajumo užtikrinimas ir (arba) duomenų sukėlimas į eKultūrą –  vieningo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros ir audiovizualinio turinio, elektroninių paslaugų ir sklaidos portalo sukūrimas;

  - Šiuolaikinių technologijų pagrindu patrauklių vartotojui el. paslaugų ir produktų duomenų įveiklinimui, pakartotiniam naudojimui sukūrimas;

  - Kultūros turinio skaitmeninimas, siekiant kurti šiuolaikinio vartotojo poreikius atitinkančius produktus ir paslaugas;

  - Visuomenės komunikacijos strategijos parengimas ir įgyvendinimas: eKultūra projekto rezultatų viešinimas, sklaida, skatinimas pakartotinai naudoti skaitmenintą turinį.

eKultūra projekto naudą patirs šio eKultūra projekto tikslinės grupės:

  - Visuomenė;

  - Verslo subjektai;

  - Kultūros įstaigos;

  - Kultūros objektų šiuolaikiniai autoriai.

PIRKIMO TIKSLAS IR APIMTIS

Pirkimo objektas – E-kinas modernizavimo ir įdiegimo paslaugos, siekiant užtikrinti E-kino  duomenų sąsajumą su eKultūra ir (arba), esant poreikiui, duomenų sukėlimą į eKultūrą,

Pirkimo tikslas - atrinkti Paslaugų teikėją, kuris suteiktų šioje Techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas (modernizuotų, įdiegtų pakeitimus, ištestuotų, išbandytų bei parengtų gamybinei eksploatacijai E-kinas).

Pirkimo uždaviniai:

  - atlikti detalią reikalavimų ir poreikių analizę;

  - sumodeliuoti ir suprojektuoti modernizuojamos E-kinas funkcionalumą ir duomenų mainų sąsajas;

  - parengti ir suderinti visą numatytą modernizuojamos E-kinas dokumentaciją (žr. ‎8.7.1 skyrių);

  - realizuoti modernizuojamos E-kinas funkcijas ir duomenų mainų sąsajas;

  - įdiegti modernizuojamos E-kinas funkcijas ir duomenų mainų sąsajas;

  - sėkmingai įvykdyti modernizuojamos E-kinas sukurtų funkcijų ir sukurtų sąsajų priėmimo testavimą;

  - parengti mokymų medžiagą ir įvykdyti mokymus;

  - paruošti modernizuotą E-kinas eksploatavimui;

  - sėkmingai atlikti modernizuotos E-kinas bandomąją eksploataciją;

  - suteikti modernizuotos E-kinas garantinę priežiūrą.

Sutarties įgyvendinimo metu turi būti vykdomos tokios veiklos:

  - Sutarties įgyvendinimo inicijavimas;

  - detali poreikių ir reikalavimų analizė;

  - projektavimas ir techninės architektūros parengimas;

  - E-kinas modernizavimas ir vidinis testavimas;

  - diegimas testavimo aplinkoje;

  - priėmimo testavimai;

  - našumo ir greitaveikos testavimai;

  - diegimas gamybinėje aplinkoje;

  - Modernizuotos E-kinas naudotojų mokymų vykdymas;

  - bandomoji eksploatacija;

  - Modernizuotos E-kinas pridavimas;

  - garantinė priežiūra.

Perkamų paslaugų rezultatai:

  - modernizuota, įdiegta ir ištestuota informacinė sistema E-kinas;

  - sukurtos sąsajos su VEPIS;

  - parengta modernizuotos  E-kinas techninė dokumentacija;

  - apmokyti modernizuotos E-kinas naudotojai;

  - suteikta modernizuotos E-kinas garantinė priežiūra.

SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Teisės aktai, reglamentuojantys kompiuterizuojamą veiklos sritį, kuriais turi vadovautis Diegėjas:

  - Informacinės sistemos E-kinas nuostatai, patvirtinti Lietuvos centrinio valstybės archyvų direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V1-40;

  - Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas;

  - Skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. ĮV-6 „Dėl skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų sąrašų patvirtinimo“;

  - Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. ĮV-153 „Dėl skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos patvirtinimo“;

  - Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. ĮV-758 „Dėl skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2016–2018 metų plano patvirtinimo“;

  - Lietuvos Respublikos kino įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

  - Europos konvencija „Dėl audiovizualinio paveldo apsaugos“ Strasbūras, 2001 lapkričio 8 d. (Ratifikuota LR Seimo 2003 m. vasario 25 d. Nr. IX-1348);

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 746 „Dėl įgaliojimų suteikimo Lietuvos vyriausiajam archyvarui“;

  - Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 197 „Dėl valstybės archyvų nuostatų patvirtinimo“;

  - Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 933 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimo“;

  - Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“;

  - Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1281 „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, 3.1. uždavinio „Skaitmeninti Lietuvos kultūros paveldo objektus ir jų pagrindu plėtoti viešai prieinamus skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas, siekti, kad suskaitmeninti Lietuvos kultūros paveldo objektai būtų išsaugomi ilgai, o jų sklaida Lietuvoje ir Europos Sąjungoje – vienoda“ priemonė „Įgyvendinti skaitmeninto kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo priemones“;

  - Skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartai ir norminiai dokumentai, patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. ĮV-6 „Dėl skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų bei norminių aktų dokumentų sąrašo patvirtinimo“;

  - Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. ĮV-153 „Dėl skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos patvirtinimo“;

  - Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. ĮV-536 „Dėl įgaliojimų suteikimo Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai“;

  - Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. ĮV-536 „Dėl archyvų tarybos sudarymo“;

  - Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. ĮV-776 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos sudarymo“;

  - Skaitmeninio turinio kūrimo ir valdymo valstybės archyvuose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. (1.3E) VE-51 „Dėl skaitmeninio turinio kūrimo ir valdymo valstybės archyvuose tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  - Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. VE-64 „Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-68 „Dėl darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

  - Valstybės archyvuose saugomų vaizdo ir garso dokumentų tvarkymo ir apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl Valstybės archyvuose saugomų vaizdo ir garso dokumentų tvarkymo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  - Nacionalinio dokumentų fondo papildymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-133 „Dėl Nacionalinio dokumentų fondo papildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  - Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-99 „Dėl priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  - Leidimų naudoti filmus suteikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos kino centro prie kultūros ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-17 „Dėl leidimų naudoti filmus suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  - LST EN 15744:2009 „Filmų identifikavimas. Mažiausias kinematografinių kūrinių metaduomenų rinkinys“;

  - LST EN 15907:2010 „Filmų identifikavimas. Metaduomenų funkcinio suderinamumo pagerinimas. Elementų rinkiniai ir sandaros“;

  - LST CEN/TS 16371 „Gairės, skirtos EN 15744 ir EN 15907 įdiegėjams“;

  - Nuostatai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys saugų elektroninės informacijos tvarkymą, saugojimą bei sunaikinimą.

  - Kultūros srities skaitmenizavimą ir atvėrimą reglamentuojantys teisės aktai:

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano veiksmas Nr. 2.1.7 „Užtikrinti visiems gyventojams universalią prieigą prie skaitmeninių kultūros išteklių, diegiant integralius organizacinius ir technologinius sprendinius“;

    - 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/882 dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų;

    - 2021 m. lapkričio 10 d. Europos Komisijos rekomendaciją (ES) 2021/1970 dėl bendros Europos kultūros paveldo duomenų erdvės;

    - EUROPEANOS strategija 2020–2025: įgalinti skaitmeninę transformaciją;

    - 2022 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas NR. ĮV-828 „Dėl projekto „e-Kultūros platforma (vieningas suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros ir audiovizualinio turinio, elektroninių paslaugų ir sklaidos portalas)“ įgyvendinimo“.

  - Teisės aktai, reglamentuojantys informacinių išteklių valdymą ir tvarkymą:

    - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

    - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

    - Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

    - Informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų valdymu, steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų valdymu, steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  - Duomenų saugą reglamentuojantys teisės aktai:

    - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p);

    - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

    - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

    - Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, Saugos dokumentų turinio gairių aprašas ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo;

    - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

    - Nacionalinės ryšių ir informacinių sistemų spragų atskleidimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-484 „Dėl Nacionalinės ryšių ir informacinių sistemų spragų atskleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

    - Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“;

    - Lietuvos standartai LST ISO/IEC 27002 ir LST ISO/IEC 27001;

    - Atviro tinklo programų saugumo projekto (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP) programinės įrangos saugos užtikrinimo standartas (angl. Application Security Verification Standard, OWASP saugaus programavimo gidu (angl. OWASP Secure Coding Practices), OWASP saugumo testavimo metodika (angl. OWASP Testing Guide), OWASP mobiliųjų aplikacijų testavimo metodika (angl. OWASP Mobile Security Testing Guide), OWASP mobiliųjų aplikacijų saugos užtikrinimo standartu (angl. OWASP Mobile Application Security Verification Standard), Etiško įsilaužimo testavimo vykdymo standartu (angl. Penetration Testing Execution Standard (PTES), Atviro kodo saugumo testavimo metodika (angl. Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Informacinių sistemų saugumo vertinimo gairėmis (angl. Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), Sistemų administratorių, audito, tinklų ir saugumo instituto (angl. The SysAdmin, Audit, Network, and Security Institute (SANS) metodikomis, Nacionalinio standartų ir technologijų instituto (angl. NIST) SP 800-30 standartu ar lygiavertėmis saugumo nustatymo ir vertinimo metodikomis;

    - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos metodiniai dokumentai dėl duomenų saugumo priemonių ir rizikos įvertinimo, pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos informacinės sistemos gyvavimo cikle ir kiti metodiniai dokumentai ir rekomendacijos;

    - Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos metodiniai dokumentai ir rekomendacijos.

    - Registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų saugos dokumentais;

  - Kiti susiję su kompiuterizuojamu objektu teisės aktai ir jų aktualios redakcijos.

Diegėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Diegėjas turi vadovautis vykdymo metu naujai priimtais teisės aktai, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu ir yra priimti ne vėliau kaip iki projektavimo etapo pabaigos.

ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

Informacija apie e-Kinas

E-kinas tikslas – informacinių technologijų priemonėmis apdoroti, tvarkyti, kaupti, saugoti skaitmenintus objektus ir jų struktūrizuotus skaitmenintus objektus  aprašančius duomenis, kurie teikia žinias apie jo egzistavimą ir ypatybes (toliau – metaduomenis), didinant jų prieinamumą ir susidomėjimą visuomenėje.

E-kinas uždaviniai yra šie:

  - kompiuterizuoti filmų bei fotografijų skaitmeninimo procesus ir skaitmeninių kopijų bei metaduomenų pateikimą E-kinas vartotojams viešai prieigai;

  - Teikti elektronines paslaugas:

    - autorių turtinių teisių turėtojų/administratorių leidimo naudoti gavimas;

    - stop kadro skaitmeninės nuotraukos užsakymas ir gavimas;

    - virtualios parodos / kolekcijos surengimas;

    - kinas tiesiogiai;

    - aukštos raiškos skaitmeninės kopijos užsakymas;

    - asmeninės galerijos (interaktyvaus mokymo) sukūrimas;

    - leidimo naudoti fotografijų skaitmenines kopijas gavimas;

    - pasirinktų fotografijų aukštos raiškos skaitmeninių kopijų užsakymas;

    - teminės fotografijų paieškos užsakymas;

    - kilnojamosios fotografijų parodos skolinimo užsakymas.

  - kompiuterizuoti E-kinas sąveiką su valstybės registrais ir kitomis informacinėmis sistemomis gaunant, perduodant ir keičiantis duomenimis apie E-kinas objektus bei jų metaduomenis;

  - automatizuotai kaupti, apdoroti ir tvarkyti skaitmenintus objektus bei jų metaduomenis.

Pagrindinės E-kinas funkcijos:

  - rinkti, skaitmeninti, tvarkyti, sisteminti, saugoti, administruoti ir archyvuoti filmus, fotografijas bei duomenis apie juos ir susijusius dokumentus;

  - autorizuotiems paslaugų gavėjams teikti suskaitmenintų filmų bei fotografijų kopijas ir duomenis apie juos;

  - teikti specializuotą programinę įrangą, reikalingą E-kinas elektroninių paslaugų įgyvendinimui.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai – asmens duomenys E-kinas tvarkomi, siekiant suteikti vartotojams prieigą prie E-kinas saugomų skaitmenintų objektų ir jų metaduomenų bei identifikuoti naudotojus.

E-kinas naudojasi šios suinteresuotos šalys: LCVA darbuotojai, fiziniai ir juridinių asmenų atstovai bei darbuotojai, kurie naudoja E-kinas jiems suteiktų teisių ribose bei kiti identifikuoti ir neidentifikuoti išorinio E-kinas portalo naudotojai.

E-kinas yra LCVA archyve saugomo Nacionalinio dokumentų fondo dalies - audiovizualinio ir fotografijos paveldo sistema. LCVA saugoma daugiau nei 11 tūkstančių pavadinimų lietuviškų filmų. Kasmet archyvas pasipildo naujais kino dokumentais: kino kūrėjai perduoda savo sukurtus filmus, užsienio lietuviai atsiunčia išsaugotas unikalias senąsias juostas ir pan. 2023 m. gruodžio mėn. įdiegtas fotografijų modulis, į kurį perkelta archyvo vidinė fotografijų paieškos sistema sudaro daugiau nei 400 000 fotografijų ir jų aprašų su metaduomenimis, perkeltais iš archyvo vidinės duomenų bazės. Išoriniam vartotojui taip pat pateikiama dalis fotografijų, neribojamų Autorių ir gretutinių teisių įstatymo ar kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų. Fotografijų modulis nuolat pildomas naujomis fotografijomis bei jų aprašais.

Žemiau paveiksle pateikiama esama E-kinas loginė architektūra:

‎5.1 pav. Esama E-kinas loginė architektūra

E-kinas įgyvendintas taikant mikroservisų architektūrą, kuri leidžia sukurti „Cloud ready“ – paruoštą diegimui tiek LCVA įsigytoje techninėje įrangoje, tiek debesijos paslaugų tiekėjų infrastruktūroje.

Pateiktoje diagramoje tiek išorinio portalo naudotojo sąsaja, tiek vidinio portalo naudotojo sąsaja patys savaime nėra mikroservisai, bet atitinka E-kinas naudotojo sąsają pateikiančius programų paketus, įgyvendinamus naudojant naujausią progresyvaus vartotojų sąsajos kūrimo karkaso Angular versiją. Tokiu būdu sukurta efektyvi, vieno puslapio paradigma (angl. k.: Single Page Application) paremta naudotojo sąsaja su mikroservisais sąveikauja, naudodama RESTful žiniatinklio sąsajas. Detalus techninis mikroservisų aprašas pateiktas šio dokumento skyriuje 3.2 Techninė architektūra.

E-kinas architektūra apibrėžia 2 pagrindinius, tiek logiškai, tiek ir techniškai atskirus vienetus: E-kinas išorinį ir E-kinas vidinį portalus. Išorinis portalas yra skirtas išoriniams E-kinas naudotojams ir yra prieinamas viešai Internete. E-kinas vidinis portalas yra skirtas darbuotojams bei kitiems paslaugų teikėjams (LRT, LKC)  bei prieinamas tik jų naudotojams.

Kiekvieną iš portalų sudaro aibė mikroservisų, kurių kiekvienas yra suprojektuotas atlikti tam tikrą specifinių funkcijų aibę (mikroservisai skirstomi pagal atliekamas funkcijas). Jeigu specifinių funkcijų aibė apima abu E-kinas portalus, t.y. tos funkcijos naudojamos tiek išoriniame, tiek  vidiniame portale, tai, išlaikant IS paskirstymą į 2 portalus, šios funkcijos realizuojamos 2-iuose atskiruose mikroservisuose, vienas – išoriniame portale ir vienas – vidiniame portale. Tokio išskaidymo pavyzdys yra elektroninių paslaugų funkcijų aibė, kurioje dalyvauja ir išoriniai naudotojai (užsako paslaugas), ir vidiniai naudotojai (vykdo paslaugas). Tokiu atveju yra išskirti 2 mikroservisai: Elektroninių paslaugų užsakymo ir Elektroninių paslaugų valdymo mikroservisai.

Toliau pateikiamas E-kinas sąsajų su išorinėmis informacinėmis sistemomis aprašymas. Visos E-kinas integracijos veikia Duomenų mainų komponente.

Realizuojant integracines sąsajas naudoti atviri ir plačiai naudojami standartai:

  - realizuojant integracijas RESTful žiniatinklio paslaugų pagrindu:

    - naudojamas XML formatas, kurio duomenų tikrinimui naudojamos XML schemos (XSD);

    - naudojamas RESTful (JSON) formatas;

  - Realizuojant integracijas SOAP žiniatinklio paslaugų pagrindu:

    - naudojamas SOAP 1.1 protokolas, žiniatinklio sąsaja turi atitikti WS-I (angl. „Web Services Interoperability“) standartą.

Paveikslėlyje žemiau pateikta E-kinas duomenų mainų sąsaja su išorinėmis informacinėmis sistemomis schema.

‎5.2 pav. E-kinas duomenų mainų sąsajos su išorinėmis informacinėmis sistemomis

E-kinas duomenų mainų sąsajų su išorinėmis informacinėmis sistemomis aprašymas:

‎5.1 lentelė. E-kinas sąsajų su išorinėmis IS aprašymas

| Sąsajos pavadinimas | IS | Kryptis | Gaunami / teikiami duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| - Europeana.eu sistemai skirtų duomenų perdavimas | - VEPIS | - Iš E-kinas | - Iš e-Kinas teikiami filmų metaduomenys |
| - EFG (Europeanfilmgateway.eu) sistemai skirtų duomenų perdavimas | - EFG (Europeanfilmgateway.eu) | - Iš E-kinas | - Iš e-Kinas teikiami filmų metaduomenys, remiantis Europos Sąjungoje galiojančiais archyvų duomenų mainų standartais ir specifikacijomis |
| - Euscreen.eu sistemai skirtų duomenų perdavimas | - Euscreen.eu | Iš E-kinas | - Iš e-Kinas teikiami filmų metaduomenys, remiantis Europos Sąjungoje galiojančiais archyvų duomenų mainų standartais ir specifikacijomis |
| - Žemėlapio grafinė sąsaja | - LEIP | - Į E-kinas | - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT. |
| - Skaitmeninių objektų aprašų teikimo sąsaja | - EAIS | - Iš E-kinas | - Skaitmeninių objektų metaduomenys |
| - BAVIC | - VEPIS | - Į E-kinas | - Perduoda Lietuvos istorinių vietovardžių, asmenvardžių ir istorinės chronologijos tezauro (BAVIC) duomenis |
| - Dalinimosi socialiniuose tinkluose sąsaja | - Twitter | - Iš E-kinas | - Nuorodos į skaitmeninį objektą ar jo dalį |
|  | - Facebook | - Iš E-kinas | - Nuorodos į skaitmeninį objektą. Nuoroda į galeriją |
| - Naudotojų autentifikacijos sąsaja | - VIISP | - Iš / į E-kinas | - Naudotojų autentifikacijos užklausa. Naudotojo autentifikacijos patvirtinimas. Naudotojo identifikaciniai duomenys |
| - Mokėjimo už elektronines paslaugas sąsaja | - VIISP | - Iš / į E-kinas | - Mokėjimo užklausa, mokėjimo patvirtinimas |

MoDERNIZUOJAMO objekto pageidaujamos būsenos aprašymas

Pirkimo apimtyje siekiama modernizuoti E-kinas ir įgyvendinti žemiau nustatytus uždavinius:

  - E-kinas saugyklos duomenų skaitymo prieigos suteikimas VEPIS;

  - E-kinas duomenų modelio išplėtimas, pritaikant jį prie VEPIS EDM duomenų struktūros;

  - E-kinas metaduomenų teikimo į eKultūros portalą tinklinių sąsajų išplėtimas, pritaikant jų veikimą prie VEPIS sąsajų pakeitimo;

  - E-kinas tinklinių sąsajų modernizavimas išplėsto BAVIC tezauro (VEPIS tezauro duomenų bazės) naudojimui;

  - E-kinas naudotojo sąsajos ir veikimo logikos pritaikymas darbui su išplėstu/ pakeistu duomenų modeliu ir išplėstu BAVIC tezauru.

e-Kinas FUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS

Bendrieji funkciniai reikalavimai

Bendrieji funkciniai reikalavimai taikomi tik šio pirkimo metu kuriamam ir modernizuojamam (pagal reikalavimus ‎7.2 ir ‎8 skyriuose) bei su tuo tiesiogiai susijusiam E-kinas funkcionalumui.

Reikalavimai sistemos duomenų tvarkymui

Specifikacijoje terminas „tvarkyti“ turi būti suprantamas kaip sistemos funkcijos, kurios, atsižvelgiant į veiklos taisykles, turi leisti įvesti, redaguoti, šalinti Specifikacijoje įvardintus sistemos duomenis (įrašus, objektus, esybes, dokumentus ir pan. (toliau - duomenys)). Detalios analizės ir projektavimo etape turi būti apibrėžta, kuriems duomenims kurios tikslios jų tvarkymo funkcijos turi būti realizuotos.

Duomenų šalinimo funkcijos logika turi būti realizuojama duomenų objektui suderintu būdu, pavyzdžiui: suteikiant būseną „pašalinta“ ar „archyvuota“ ir tokių duomenų toliau nenaudojant kitose sistemos procesuose, o tik atskirais suderintais sistemos naudojimo/ veikimo momentais. Atskirais atvejais, jeigu bus identifikuotas toks poreikis, duomenis turi būti galima šalinti, juos ištrinant iš duomenų bazės ir audituojant tokį atliktą veiksmą.

Duomenims, kurie jų tvarkymo metu pagal veiklos logiką turi įgyti būsenas, turi būti apibrėžta būsenų aibė ir jų suteikimo bei keitimo funkcijos (pvz., anuliuoti, atmesti, patvirtinti, sustabdyti ir pan.).

Esant poreikiui, suderintiems duomenims turi būti realizuotas duomenų tvarkymo istorijos kaupimo funkcionalumas ir tos tvarkymo istorijos duomenų atvaizdavimas suderintose sistemos vietose.

Suderintiems duomenims turi būti realizuojama galimybė duomenis tvarkyti ankstesnių duomenų pagrindu.

Reikalavimai duomenų tvarkymo formoms

Duomenų tvarkymo (įvedimo, redagavimo, peržiūros) formos turi būti konstruojamos taip, kad duomenų tvarkymas būtų kiek įmanoma labiau struktūrizuotas.

Kur prasminga, duomenų įvedimo / redagavimo formoje turi būti naudojami sistemoje tvarkomi ar per sąsajas gaunami klasifikatoriai.

Duomenų tvarkymo formos turi būti kiek įmanoma automatizuotai užpildomos duomenimis, kurie yra saugomi E-kinas ar kitose su E-kinas integruotose / susietose sistemose ar duomenų bazėse.

Turi būti vykdomas duomenų įvedimo / redagavimo formoje tvarkomų duomenų tikrinimas (angl. validation) pagal detalios analizės ir projektavimo metu formoms nustatytas tikrinimo taisykles:

  - Turi būti tikrinami privalomi įvesti duomenys.

  - Turi būti tikrinamas duomenų formatas (data, skaičiaus, teksto formatas ar kita nustatyta taisyklė).

  - Turi būti tikrinami pridedamų rinkmenų plėtiniai ir rinkmenos dydis.

  - Turi būti atliekamas loginis tikrinimas tarp formos elementų – vieno formos elemento parinkimas (įvedimas) turi galėti įjungti/ išjungti kitus formos elementus ir pan.

  - Turi būti atliekamas bet koks kitas duomenų tikrinimas, jeigu to reikia pagal veiklos logiką, o tokį tikrinimą galima realizuoti sistemos logikoje.

Turi būti galima duomenų peržiūros formas spausdinti bei eksportuoti į su Perkančiąja organizacija suderinto formato rinkmenas (pvz., *.pdf, *.xlsx, ar lygiavertes). Detalios analizės ir projektavimo etapuose turi būti suderinta, kurioms duomenų formoms turi būti taikomas šis funkcionalumas.

Esant poreikiui, duomenų tvarkymo formose turi būti realizuojama galimybė įkelti/ šalinti rinkmenas (dokumentus, vaizdo medžiagą ir kt.). Galimų įkelti rinkmenų formatų sąrašas turi būti suderintas detalios analizės ir projektavimo etape.

Diegėjas turi realizuoti visas duomenų tvarkymo formas (ir jų logiką), kurios būtinos šios Specifikacijos funkcinių  ir nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimui.

Reikalavimai duomenų sąrašų tvarkymui

Specifikacijoje terminas „tvarkyti <...> sąrašą“ turi būti suprantamas kaip sistemos funkcijos, kurios, atsižvelgiant į veiklos taisykles, turi leisti:

  - Peržiūrėti duomenų sąrašą (toliau - sąrašą),

  - Filtruoti sąrašą,

  - Atlikti paiešką sąraše,

  - Rikiuoti sąrašą,

  - Inicijuoti sąraše esančio įrašo tvarkymo funkcijas (peržiūrėti, redaguoti, šalinti, anuliuoti ir pan.).

Detalios analizės ir projektavimo etape turi būti apibrėžta, kuriems duomenų sąrašams kurios tikslios jų tvarkymo funkcijos turi būti realizuotos.

Duomenų sąrašuose turi būti realizuota:

  - Sąrašų puslapiavimas.

  - Daugelio įrašų pažymėjimo funkcionalumas tam tikrų veiksmų atlikimui (pvz., eksportavimui, šalinimui pasirinktų įrašų ir pan.). Detalios analizės ar projektavimo etape turi būti suderinta, kuriuose sąrašuose turi būti leidžiamas daugelio įrašų pažymėjimas.

  - Turi būti galima sąrašą spausdinti bei eksportuoti į su Perkančiąja organizacija suderinto formato rinkmenas (pvz., *.pdf, *.xlsx, ar lygiavertes). Turi būti galimybė valdyti eksportuojamų sąrašo objektų apimtį. Detalios analizės ir projektavimo etapuose turi būti suderinta, kuriems sąrašams turi būti taikomas šis funkcionalumas.

  - Turi būti galima objektų sąrašą filtruoti ir rūšiuoti pagal tam sąrašui priklausančius atributus ir jų logines kombinacijas. Išimtys gali būti taikomos suderinus sprendimą su Perkančiąją organizacija.

  - Sąrašuose turi būti atvaizduojamas įrašų sąraše skaičius. Atlikus sąrašo filtravimą, turi būti vaizduojamas rastų įrašų skaičius.

Visos paieškos / filtravimo funkcijos, išskyrus atvejus, kurie bus suderinti detalios analizės ir projektavimo etapo metu, turi būti realizuotos pagal šias taisykles:

  - Tekstiniuose paieškos laukuose turi būti realizuota paieška pagal žodžio ar skaičių junginio fragmentą ir pilną žodį.

  - Paieška turi būti atliekama pagal lietuviškas raides ir vietoje lietuviškų raidžių naudojant lotyniškus raidžių atitikmenis (pavyzdžiui „š“ ir „s“ raides traktuojant kaip vieną).

  - Paieška turi būti vykdoma, neatsižvelgiant į didžiąsias ir mažąsias raides.

  - Paieška turi būti vykdoma tik tuose komponentuose ir duomenų aibėje, prie kurių E-kinas naudotojas turi prieigos teises.

  - Paieškos rezultatai turi būti pateikiami suderinta išdėstymo forma (sąrašo, elementų (akcentuojant vaizdą) ar kt.). Naudotojui turi būti galimybė keisti paieškos rezultato pateikimo stilių.

  - Atlikus paiešką, turi būti rodomas paieškos rezultatų skaičius.

Paieškos atvaizdavimo ergonominiai reikalavimai turi būti suderinti detalios analizės metu.

Reikalavimai funkcijų veikimo ir duomenų tvarkymo logikai

E-kinas turi būti realizuotos bendrosios ir specifinės veiklos logikos taisyklės, kurios:

  - Užtikrintų teisingą veiklos proceso vykdymą;

  - Eliminuotų pakartotinės informacijos įvedimo poreikį;

  - Kiek įmanoma užtikrintų teisingą duomenų tvarkymą ir kontrolės vykdymą;

  - Kiek įmanoma neleistų vykdyti negalimų, neleistinų, nelogiškų duomenų tvarkymo veiksmų;

  - Kiek įmanoma supaprastintų ir palengvintų veiklos procesų vykdymą ir duomenų tvarkymą;

  - Kiek įmanoma užtikrintų įvedamų duomenų prevenciją.

Diegėjas turi realizuoti visą duomenų tvarkymo, veiklos procesų ir sistemos funkcionalumo logiką, kuri susijusi su šioje Specifikacijoje įvardintu funkcionalumu.

Reikalavimai naudotojų informavimo ir priminimo funkcijoms

Turi būti realizuoti naudotojų informavimo sprendimai, kai pagal veiklos procesą ir sistemos funkcionalumą yra prasminga automatiškai sukurti ir išsiųsti su veiklos procesu ar sistemos funkcijos veikimu susijusiems sistemos naudotojams ar kitiems adresatams pranešimus, kurie informuotų apie įvykusį įvykį ir / ar informuotų apie naudotojui reikiamus atlikti veiksmus ir / ar pateiktų kitą informaciją (pvz., dokumentus, prieigas ir pan.). Informavimo vykdymui turi būti naudojamas dabartinis E-kinas funkcionalumas. Detalios analizės ir projektavimo etape turi būti apibrėžti visi sistemos naudojimo / veikimo momentai, kuriais turi būti sukuriami ir siunčiami pranešimai atitinkamiems naudotojams ir / ar adresatams.

Visais atvejais, kai sistemos objektui yra taikomi jo tvarkymo terminai, atsakingas naudotojas turi būti automatiškai pranešimu informuojamas apie artėjančią termino pabaigą ir / ar apie pasibaigusį terminą.

Suderinta apimtimi turi būti galima valdyti informacinių ir priminimo pranešimų siuntimo taisykles ir būdus.

e-Kinas modernizavimo reikalavimai

Reikalavimai E-kinas saugyklos duomenų skaitymo prieigos suteikimui VEPIS

Turi būti realizuotos priemonės E-kinas saugyklos skaitmeninio turinio prieigos suteikimui VEPIS:

  - turi būti realizuotas funkcionalumas, leidžiantis VEPIS skaityti E-kinas saugomą skaitmeninį turinį (filmus ir fotonuotraukas) iš E-kinas S3 duomenų saugyklos. VEPIS turi būti suteiktos tik skaitmeninio turinio skaitymo teisės (turi būti užtikrinama, kad VEPIS niekaip nepakeistų, neredaguotų E-kinas saugyklos duomenų ir galėtų skaityti/ prieiti prie S3 saugyklos duomenų, kuriems turi tokias teises).

  - VEPIS turi galėti skaityti tik tą E-kinas skaitmeninį turinį, kurio apimtis suderinta analizės ir projektavimo etapo metu  (pvz. tik tokį turinį, kurio metaduomenys iš E-kinas perduoti į VEPIS (kaip eKO)). Iš E-kinas apie filmus ir nuotraukas (toliau – objektai) į VEPIS perduodamuose metaduomenyse turi būti nuoroda (URI, ID ar kt.) į E-kinas skaitmeninį turinį E-kinas saugykloje.

Reikalavimai E-kinas duomenų modelio išplėtimui, pritaikant jį prie VEPIS EDM duomenų struktūros

      - E-kinas turi užtikrinti funkcionalumą, kuris leistų objektus aprašyti EDM apibrėžtais esybių atributais pagal ‎9.1 priede pateiktą preliminarią EDM taikymo E-kinas duomenų struktūrai specifikaciją. Specifikacijoje pateikiamos EDM esybės, jų atributai, atributų užpildymo privalomumas, atributų užpildymo būdai ir reikšmių tipai. Detalios analizės ir projektavimo etape suderinus gali būti keičiamas reikalingų realizuoti atributų kiekis, jų užpildymo taisyklės ir reikšmės.

Objektų metaduomenų įvedimui ir tvarkymui taikomi šios specifikacijos bendrieji funkciniai reikalavimai ir nefunkciniai reikalavimai (ergonomikos užtikrinimo ir kt.).

Tam tikrų E-kinas objektų metaduomenų įvedimui (užpildymui), remiantis EDM specifikacija (‎9.1 priedas), turi būti naudojama VEPIS teikiama tezaurų duomenų bazės (anksčiau vadintas „BAVIC“) paslauga ir klasifikatorių teikimo paslauga. Daugiau apie VEPIS tezaurų naudojimą žr. ‎7.2.5 skyrių.

Reikalavimai E-kinas metaduomenų teikimo į VEPIS tinklinių sąsajų išplėtimui pritaikant jų veikimą prie VEPIS sąsajų pakeitimo

Turi būti modernizuota dabartinė E-kinas ir VEPIS duomenų teikimo sąsaja, kuri naudojama E-kinas objektų duomenų perdavimui į VEPIS. E-kinas duomenų teikimo sąsaja turi būti išplėsta pagal VEPIS eKO metaduomenų gavimo sąsajos specifikaciją, kuri Diegėjui bus pateikta Sutarties vykdymo metu. VEPIS eKO metaduomenų gavimo sąsaja bus išplėsta naujais atributais pagal EDM ir kitais eKO parametrais (pvz., su perduodamu eKO susijusios el. paslaugos E-kinas informacinėje sistemoje, dirbtinio intelekto taikymo ribojimai, nuorodos į E-kinas objekto saugojimo vietą S3 saugykloje ir kt.).

E-kinas turi realizuoti sąsajas į VEPIS perduotų eKO metaduomenų gavimui, kai VEPIS praturtina E-kinas objektų metaduomenis (skaitmeninės medžiagos parametrais, dirbtinio intelekto sukurtais/ papildytais atributais ir pan.). Detalios analizės ir projektavimo etape turi būti nustatytos taisyklės, kokiems E-kinas objektams toks praturtintų metaduomenų gavimas iš VEPIS turi būti vykdomas. Atitinkamai turi būti realizuotas E-kinas procesas ir funkcionalumas, kuris užtikrintų atnaujintų metaduomenų peržiūrą ir tvirtinimą/ atmetimą.

Reikalavimai E-kinas ir VEPIS vieningo prisijungimo (angl. SSO) sprendimui ir naudotojų nukreipimui iš VEPIS į E-kinas

Per tinklines sąsajas iš E-kinas į VEPIS perduodamų eKO metaduomenų pakete turi būti teikiamas ir eKO el. paslaugų, kurios teikiamos E-kinas objektui, sąrašas ir aktyvios nuorodos į konkrečias el. paslaugas E-kinas portale atitinkamame objekte. Perduodamų duomenų imtis gali kisti atsižvelgiant VEPIS projektavimo etape priimtus sprendimus, tačiau numatomi duomenų mainai turi užtikrinti žemiau aprašomą funkcionalumą:

  - Turi būti galimybė iš VEPIS LCVA eKO į E-kinas nukreipiamus naudotojus priimti vieningo prisijungimo būdu (angl. SSO), kuris turi būti realizuojamas VIISP priemonėmis, kai VEPIS naudotojas LCVA eKO apraše paspaudžia ant el. paslaugos nuorodos, kuri perduodama ‎63 punkte minimomis sąsajomis.

    - VIISP vieningo prisijungimo sprendimas turi užtikrinti, kad prie VEPIS VIISP priemonėmis prisijungęs naudotojas neturėtų pakartotinai identifikuotis E-kinas priemonėmis.

  - Naudotojas turi būti nukreipiamas į E-kinas portalo konkretaus objekto konkrečią paslaugą, kurią pasirinko VEPIS aplinkoje. Po nukreipimo naudotojui turi būti aiškiai pateikiama E-kinas teikiama el. paslauga, kad naudotojui nereikėtų atlikti papildomų veiksmų, norint inicijuoti el. paslaugą. Kiekvienai E-kinas el. paslaugai (aukštos raiškos kopijos užsakymas, laiško rašymas teisių turėtojui, stop kadras, ištraukos kūrimas ir kt.) turi būti suderinti ir realizuoti naudotojo nukreipimo aiškumą ir ergonomiškumą realizuojantys sprendimai.

  - E-kinas portale turi būti aiškiai ir suprantamai pateikiama informacija naudotojui, kad el. paslauga bus suteikta E-kinas portale.

  - Turi būti užtikrinama, kad iš VEPIS į E-kinas nukreiptas naudotojas būtų nukreipiamas į konkretų E-kinas objektą (jo el. paslaugą) net jeigu naudotojui prieš tai reikia sukurti E-kinas paskyrą. T. y. po paskyros sukūrimo, kai nukreipta naudotojas neturėjo E-kinas paskyros, naudotojas turi būti automatiškai nukreipiamas į E-kinas objektą ar jo el. paslaugą, kurią naudotojas iniciavo VEPIS.

Reikalavimai E-kinas modernizavimui dėl VEPIS tezaurų naudojimo

Aprašant objektą E-kinas priemonėmis, turi būti galima priskirti reikšmes iš VEPIS tezauro (dabartinis BAVIC):

  - Turi būti galima atlikti paiešką VEPIS tezauro esybėse. Įrašo paieškai turi būti naudojama VEPIS teikiama tinklinė sąsaja arba VEPIS teikiama naudotojo sąsaja (naudotojo sąsajos komponentas). Įrašo paieškos ir atvaizdavimo metodas turi būti suderintas detalios analizės ir projektavimo etape, atsižvelgiant į VEPIS modernizavimo projekte priimtus projektavimo sprendimus. Paiešką turi būti galima inicijuoti E-kinas objekto atributą prasmingai atitinkančioje VEPIS tezauro esybėje (pvz., asmenų priskyrimą vykdyti iš VEPIS tezauro esybės „Asmenys“, daiktų, temų ir sąvokų priskyrimą – iš esybės „Sąvokos“ ir pan.).

  - Turi būti galima peržiūrėti rastus VEPIS tezauro įrašus. Turi būti galima peržiūrėti pilną įrašo informaciją, t. y. dabartinė BAVIC reikšmės peržiūra paieškos rezultato eilutėje turi būti papildyta ar pakeista galimybe įrašo peržiūrą atlikti atskiroje formoje, kurioje būtų pateikiama visa įrašo informacija.

  - Turi būti galima E-kinas objektui priskirti pasirinktą VEPIS tezauro įrašą. Priskirtas įrašas turi turėti sąsaja su VEPIS tezauro įrašu. Priskirtas įrašas turi turėti aktyvią nuorodą į VEPIS tezauro įrašo viešąjį puslapį. Administravimo priemonėmis turi būti galima E-kinas objektams priskirtų VEPIS tezauro įrašų aktyvias nuorodas išjungti.

  - Turi būti realizuota galimybė susieti E-kinas asmenų klasifikatoriaus įrašus su VEPIS tezauro asmenų įrašais:

    - Turi būti galima susiejimą atlikti E-kinas objekto aprašymo metu, kai reikšmės paieškos metu yra randami to paties asmens įrašai E-kinas asmenų klasifikatoriuje ir VEPIS tezaure.

    - Turi būti galima susiejimą atlikti iš E-kinas asmenų klasifikatoriaus tvarkymo srities.

  - Turi būti galimybė atlikus E-kinas asmens klasifikatoriaus reikšmės susiejimą su VEPIS tezauro įrašu, esamus E-kinas objektus, kuriuose yra priskirta su VEPIS tezauru susieta E-kinas klasifikatoriaus reikšmė,  automatiškai susieti su atitinkamais VEPIS tezauro įrašais.

  - E-kinas asmenų klasifikatorių reikšmės, kurios susietos su VEPIS tezauro reikšme, nebeturi būti naudojamos E-kinas objektų aprašymuose.

  - Diegėjas turi atlikti pirminį E-kinas asmenų ir VEPIS tezauro asmenų esybės įrašų susiejimą automatinėmis priemonėmis. Diegėjas turi parengti ir suderinti asmenų įrašų sugretinimo algoritmą ir apsibrėžti taisykles, kokie įrašai gali būti susiejami automatiškai, o kuriems susieti yra būtinas specialisto tvirtinimas.

Turi būti realizuota galimybė teisę turintiems vidiniams E-kinas naudotojams kurti naujus ir redaguoti esamus VEPIS tezauro įrašus:

  - Turi būti sukurta galimybė įvesti (ir redaguoti) VEPIS tezauro įrašą esybėms, kurioms tokia teisė suteikta. Įrašo sukūrimui turi būti naudojama VEPIS teikiama tinklinė sąsaja arba VEPIS teikiama naudotojo sąsaja (naudotojo sąsajos komponentas). Įrašo kūrimo metodas turi būti suderintas detalios analizės ir projektavimo etape atsižvelgiant į VEPIS modernizavimo projekte priimtus projektavimo sprendimus.

Naujai įvestiems VEPIS tezauro įrašams gali būti taikomas įrašo tvirtinimo procesas, kurį vykdys VEPIS tvarkytojas. E-kinas turi automatiškai gauti duomenis apie E-kinas priemonėmis sukurtų VEPIS tezauro įrašų patvirtinimą ar atmetimą. Atitinkamai turi būti informuojamas E-kinas vidinis naudotojas, kuris atsakingas už E-kinas objektų aprašymų tikslinimą. Informavimas turi būti vykdomas tokiu būdu, kad E-kinas naudotojui būtų aišku, kuriuos konkrečius E-kinas objektus reikia patikslinti dėl priskirtų nepatvirtintų VEPIS tezauro reikšmių.

Turi būti realizuotas funkcionalumas, kuris užtikrintų galimybę kurti VEPIS tezauro esybių įrašus lokaliai E-kinas priemonėmis, kai dėl techninių ar kitų kliūčių nėra galimybės naujos reikšmės sukurti VEPIS tezaure. Turi būti realizuotas funkcionalumas, kuris, pašalinus technines ar kitas kliūtis, automatiškai perduotų lokaliai sukurtas reikšmes iš E-kinas į VEPIS tezaurą. Turi būti realizuojamas konfliktų, dublių ar panašių kolizijų sprendimo funkcionalumas, jeigu VEPIS tezauro sąsajos atmes / nepriims iš E-kinas perduodamų tezauro įrašų.

Turi būti realizuotos duomenų mainų sąsajos skirtos gauti kitus VEPIS klasifikatorius (pvz., eKO rūšis, eKO kalba ir pan.), jeigu tokių klasifikatorių naudojimo poreikis bus nustatytas detalios analizės ir projektavimo etape.

  - Turi būti realizuota galimybė susieti gautas VEPIS klasifikatorių reikšmes su E-kinas lokalių klasifikatorių reikšmėmis, jeigu detalios analizės ir projektavimo etape bus nustatytas toks poreikis.

Reikalavimai e-Kinas objektų metaduomenų praturtinimui

Turi būti naudojama VEPIS teikiama vaizdų indeksavimo paslauga, kuri grąžina vaizde (nuotraukoje) identifikuotus objektus. Šie metaduomenys turi būti gaunami per VEPIS teikiamą metaduomenų teikimo sąsają. Gauti duomenys turi būti išsaugomi prie atitinkamo objekto ir naudojami atliekant objekto paiešką. Atitinkamai turi būti modernizuotos objekto paieškos funkcijos, kurios, suderintu būdu, turi atlikti paiešką ir tarp vaizduose indeksuotų duomenų.

Turi būti naudojama VEPIS teikiama metaduomenų teikimo sąsaja, kuri grąžina praturtintus eKO metaduomenis (priskirtus tezaurus, vertimą ir pan.). Detalios analizės ir projektavimo etape turi būti suderinta kokie E-kinas objektų VEPIS praturtinti metaduomenys turi būti gaunami per šią VEPIS sąsają. Atitinkamai turi būti realizuotas funkcionalumas tokių gautų duomenų peržiūrai ir tvirtinimui (atnaujinant E-kinas objekto metaduomenis) ir / arba turi būti realizuotas automatinis E-kinas objektų metaduomenų atnaujinimas.

NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

Reikalavimai reikalavimų įgyvendinimui

Diegėjas privalo realizuoti visus specifikacijos reikalavimus. Visi funkciniai ir nefunkciniai specifikacijos reikalavimai taikomi pagal šią specifikaciją sukuriamam, modernizuojamam (pagal reikalavimus ‎7.2 ir ‎8 skyriuose) E-kinas funkcionalumui bei su kuriamu ir modernizuojamu funkcionalumu tiesiogiai susijusiam esamam E-kinas funkcionalumui.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti / turėti / veikti / užtikrinti / leisti / atitikti“, „turi turėti galimybę“, „turi būti galima“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Diegėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ir suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku („bus“, „leis“, „apims“) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Diegėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Diegėjas ar Perkančioji organizacija gali siūlyti alternatyvų atskiro specifikacijos reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos projekto tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Diegėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja viso E-kinas funkcionalumo. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos). Alternatyvių specifikacijos reikalavimų įgyvendinimui turi būti taikoma Paslaugų teikimo reglamente apibrėžta pokyčių valdymo procedūra.

Diegėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę E-kinas greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, suderinamumą ir integraciją, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Perkančiosios organizacijos.

Reikalavimai e-Kinas architektūrai

Reikalavimai aukštam prieinamumui

Turi būti išlaikomi esami aukšto prieinamumo užtikrinimo sprendimai.

Reikalavimai plečiamumui

Turi būti išlaikomi esami E-kinas plečiamumo užtikrinimo sprendimai.

Reikalavimai rezervinių kopijų darymui ir atstatymui

Diegėjas turi pateikti rezervinių kopijų proceso pakeitimo rekomendacijas dėl išplėsto E-kinas duomenų modelio ir funkcionalumo.

Pagal poreikį Diegėjas turės atlikti reikiamus veiksmus, kad esami rezervinių kopijų darymo procesai veiktų su modernizuotu E-kinu.

Reikalavimai sistemos stebėjimui

Pagal poreikį Diegėjas turės atlikti reikiamus veiksmus, kad esami E-kinas stebėjimo procesai veiktų bei apimtų naujus sukurtus ir įdiegtus komponentus bei sąsajas.

Reikalavimai architektūrai

E-kinas architektūra neturi būti keičiama iš esmės. Turi būti atliekami tik būtini pakeitimai dėl šios Specifikacijos metu kuriamo ir modernizuojamo funkcionalumo.

Reikalavimai standartų taikymui

Modernizuotos E-kinas realizavimui neapsiribojant turi būti taikomi šie ar lygiaverčiai standartai:

  - ODBC (angl. Open Database Connectivity) arba JDBC (angl. Java Database Connectivity) pagrindu veikiančios arba lygiavertės taikomosios programinės įrangos programavimo sąsaja (API) prisijungimui prie duomenų bazių;

  - SOAP saityno paslaugų priemonėmis vykdomų duomenų mainų protokolas (angl. Simple Object Access Protocol, www.w3.org/TR/soap/) v1.1.;

  - saityno paslaugų funkcionalumo aprašymo kalba WSDL (angl. Web Services Description Language, http://www.w3.org/TR/wsdl) arba lygiavertė;

  - elektroninio pašto žinučių siuntimo protokolas SMTP (angl. Simple Mail Transfer Protocol, http://tools.ietf.org/html/rfc821);

  - saityno paslaugų interoperabilumo WS-I arba lygiaverčiai standartai ir specifikacijos (angl. Web Services Interoperability, http://www.ws-i.org/);

  - turi būti naudojamas TLS arba lygiavertis kriptografinis protokolas internetu ir kitais tinklais perduodamos informacijos saugai užtikrinti (angl. Transport Layer Security) šiuose komunikacijos scenarijuose: sistema – naudotojas ir sistema – sistema;

  - turi būti naudojamas saityno paslaugų saugos WS-Security (angl. Web Services Security, www.oasis-open.org/committees/wss/) arba lygiaverčiai standartai ir specifikacijos;

  - E-kinas duomenų mainų saugos ir patikimumo užtikrinimui, E-kinas realizuojamos saityno paslaugos turi naudoti WS-* standartų grupės arba lygiaverčius protokolus, tokius kaip: WS-Security, WS-Secure Conversation, WS-SecurityPolicy, WS-MetadataExchange, WS-Trust, WS-AtomicTransaction, WS-ReliableMessaging;

  - HTTP (angl. Hypertext Transfer Protocol) (https://tools.ietf.org/html/rfc2616);

  - JSON (angl. JavaScript Object Notation) duomenų perdavimui ir saugojimui (https://tools.ietf.org/html/rfc7159);

  - URI (angl. Uniform Resource Identifier) (https://tools.ietf.org/html/rfc3986);

  - XML (angl. Extensible Markup Language) (https://www.w3.org/TR/xml/);

  - CSS (angl. Cascading Style Sheets) (https://www.w3.org/Style/CSS/specs.en.html);

  - LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) (https://tools.ietf.org/html/rfc4511);

  - AMQP (angl. Advanced Message Queuing Protocol) (http://docs.oasis-open.org/amqp/core/v1.0/amqp-core-messaging-v1.0.html);

Turi būti vadovaujamasi  IVPK direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais.

Reikalavimai e-Kinas saugumui

Bendri reikalavimai saugumui

Turi būti išlaikomi esami saugumo sprendimai. Kuriamas ir modernizuojamas sprendimas turi naudoti esamus saugumo sprendimus ir taikomus principus.

Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui

Pagrindiniai saugą (tiek programinės įrangos, tiek duomenų) reglamentuojantys teisės aktai, kuriais turi būti vadovaujamasi, modernizuojant E-kinas, yra šie (E-kinas priskiriama trečios kategorijos informacinėms sistemoms):

  - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)), saugumo valdymo standartas LST ISO/IEC 27001:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, LST ISO/IEC 27002:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“ ir ISO/IEC 27701:2019 „Saugumo metodai – ISO/IEC 27001 ir ISO/IEC 27002 papildymas dėl privatumo valdymo – Reikalavimai ir gairės“;

  - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

  - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo (toliau – Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas). Modernizuojamos E-kinas Diegėjas privalo užtikrinti atitiktį šiems reikalavimams tokia apimtimi, kiek tai susiję su pirkimo objektu, ir laikytis konkrečių perkančiosios organizacijos nustatytų informacijos saugumo, kibernetinio saugumo reikalavimų.  Į sutartį su modernizuojamos E-kinas Diegėju turi būti įtraukti reikalavimai, susiję su informacijos saugumo, kibernetinio saugumo užtikrinimu, tokia apimtimi, kiek tai susiję su pirkimo objektu ir prieiga prie E-kinas.

  - Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

  - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

Diegėjas turi nedelsiant informuoti apie Sutarties vykdymo metu Perkančiosios organizacijos informacinių technologijų infrastruktūroje pastebėtus elektroninės informacijos saugos incidentus, neveikiančias arba netinkamai veikiančias saugos užtikrinimo priemones, informacijos saugumo reikalavimų nesilaikymą, nusikalstamos veikos požymius, saugumo spragas, pažeidžiamumą, kitus svarbius saugai įvykius bei, suderinus su Perkančiąja organizacija, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Perkančiosios organizacijos saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu.

Teikdamas paslaugas pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus, Diegėjas turi įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti elektroninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, naudoti suteiktą prieigą tik sutarties vykdymo tikslais.

Reikalavimai auditavimui

Turi būti vykdomas visų E-kinas komponentų funkcionalumo naudojimo (naudotojų atliekamų veiksmų) ir komponentų veikimo auditavimas modernizuotam ir naujai sukurtam E-kinas funkcionalumui. Turi būti naudojamas dabartinis E-kinas auditavimo funkcionalumas.

Rekomenduojami informacijos (audito įrašų) saugojimo momentai:

  - vartotojo autentifikavimasis (prisijungimas) ir darbo sesijos pabaiga sistemoje;

  - atliekama paieška ir paieškos kriterijai (frazės);

  - įvairių parametrų keitimas;

  - duomenų esybių pakeitimas (atnaujinimas, įterpimas, pašalinimas);

  - duomenų esybių peržiūra.

Atliekant auditavimo įrašo išsaugojimą duomenų bazėje, turi būti kaupiama:

  - kas atliko veiksmą (vartotojas);

  - kada atliko veiksmą (data, laikas);

  - kokius duomenis peržiūrėjo;

  - kokius duomenis atnaujino;

  - kokius duomenis įterpė;

  - naudotojo IP adresas;

  - kokius duomenis pašalino;

  - kokias paieškos frazes naudojo;

  - kita informacija, nustatyta analizės ir projektavimo etapų metu.

Turi būti audituojami su vidinėmis ir išorinėmis sistemomis integracinėmis sąsajomis siunčiami / gaunami duomenys, išsaugant informaciją:

  - iš kokios sistemos, registro ar duomenų bazės gaunami duomenys;

  - į kokią sistemą, registrą ar duomenų bazę siunčiami duomenys;

  - duomenų gavimo/siuntimo data ir laikas;

  - siųsti / gauti duomenys (jeigu tam yra poreikis);

  - kita informacija, nustatyta detalios analizės ir projektavimo etapu metu.

Reikalavimai e-Kinas greitaveikai ir našumui

E-kinas modernizavimas turi užtikrinti, kad E-kinas funkcionalumo greitaveika nebus pabloginta. Jeigu našumo užtikrinimui yra būtina E-kinas komponentams priskirti daugiau techninių resursų, paslaugų teikėjas turi pateikti rekomendacijas tokių resursų užsakymui iš Valstybės debesijos paslaugų teikėjo (VDPT) bei atitinkamai pagrįsti, kodėl toks resursų didinimas yra būtinas.

Integracinių sąsajų realizacija turi užtikrinti, kad projektavimo metu apibrėžti integraciniai scenarijai įvyks per racionalų laiko tarpą ir niekaip neigiamai neįtakos E-kinas aplikacijų naudojimo patogumo ir našumo.

Diegėjas turi atlikti reikiamus E-kinas programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų našumo ir greitaveikos testavimų rezultatus, jeigu testų rezultatai netenkins aukščiau punktuose įvardintų našumo ir greitaveikos reikalavimų.

Reikalavimai e-Kinas programinės įrangos licencijoms

Diegėjas, įvertinęs specifikacijos reikalavimus, turi pateikti reikiamą programinę įrangą ir licencijas (ar bet kokius kitus leidimus (sertifikatus, prenumeratas ir pan.) naudoti programinę įrangą) reikalingas siūlomo sprendimo realizacijai. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje tokia programinė įranga ar licencijos nėra išreikštinai reikalaujamos, tačiau yra būtinos E-kinas modernizavimo veikloms įgyvendinti (pavyzdžiui, aplikacijų serveriai, ataskaitų programinė įranga, programavimo karkasai (angl. framework) ar pan.), Diegėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas.

Diegėjo pateikiama standartinė licencinė programinė įranga (angl. Commercial Off-The-Shelf Software), kuri reikalinga E-kinas veikimui, turi būti pateikiama kartu su visomis reikiamomis licencijomis (jeigu yra licencijuojama, kad Perkančiajai organizacijai nereikėtų įsigyti papildomų licencijų ar kitaip patirti išlaidų programinės įrangos veikimui) neribotam laikotarpiui (angl. Perpetual). Diegėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas visoms numatomoms įdiegti modernizuojamos E-kinas aplinkoms.

Licencijuojama programinė įranga turi turėti gamintojo palaikymą: atnaujinimų parsisiuntimą ir diegimą, naujų komponentų pateikimą ne trumpesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui.

Jeigu siūloma programinė įranga yra licencijuojama priklausomai nuo sistemą naudojančių naudotojų (žmonių ar sistemų) kiekio, tarnybinių stočių parametrų ar pan., tai Diegėjas turi pateikti licencijas, kurios užtikrintų racionalų ir efektyvų E-kinas veikimą ir naudojimą.

Visi reikalingos programinės įrangos kaštai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymą.

Visos reikalingos licencijos turi būti įgyjamos Perkančiosios organizacijos vardu. Perkančiajai organizacijai turi būti perduotos visos modernizuotos E-kinas veikimui reikalingos licencijos. Licencijų galiojimo trukmė turi būti skaičiuojama nuo ne vėliau kaip bandomosios eksploatacijos pradžios (esant pagrįstoms priežastims su Perkančiąja organizacija gali būti sutartas kitas terminas).

Reikalavimai e-Kinas integracinėms sąsajoms

Duomenų mainai turi būti vykdomi naudojant žiniatinklio paslaugas ar lygiavertes technologijas, SOAP, HTTP (RESTful) ar lygiavertį protokolą. Esant objektyvioms priežastims (pvz.: neegzistuoja išorinės sistemos žiniatinklio sąsaja), galimos išimtys. Diegėjas turi suderinti duomenų mainams naudojamas technologijas ir protokolą. Diegėjas turi atsižvelgti į patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

Jei integracija realizuota WS pagrindu, duomenų patikrinimas turi vykti naudojant XML schemas (XSD).

Jei integracija realizuota žiniatinklio paslaugų pagrindu, duomenų teikimui turi būti:

  - naudojamas XML (angl. Extensible Markup Language) formatas;

  - atlikta žiniatinklio paslaugos patikra pagal WS-I (angl. Web Services Interoperability) standartą;

  - naudojamas vieningas duomenų teikimo protokolas SOAP 1.1 (angl. Simple Object Access Protocol).

Diegėjas turi užtikrinti, kad nebus sutrikdytas jau veikiančių integracinių sąsajų veikimas.

Reikalavimai e-Kinas naudotojo sąsajai ir ergonomikai

Diegėjas turi išlaikyti E-kinas dizainą, taikant geriausias UX (angl. User experience) ir UI (angl. User interface) praktikas, siekiant naudotojo sąsają padaryti kiek labiau įmanoma intuityvią ir suprantamą, vengiant visų perteklinių veiksmų. E-kinas naujai kuriamų ir modernizuojamų funkcijų naudotojo sąsaja turi būti modernizuojama ir tobulinama atsižvelgiant į viešųjų administracinių elektroninių paslaugų patogumo naudotis metodinį dokumentą „Tinkamumo problemų sprendimo gairės“.

Per interneto naršyklę pasiekiami E-kinas komponentai turi vienodai funkcionuoti bei būti atvaizduojami šiose interneto naršyklėse (naršyklių versijos turi būti suderintos Projektavimo etape):

  - Microsoft Edge;

  - Mozilla Firefox;

  - Safari;

  - Google Chrome.

E-kinas išorinio portalo sukuriamos ir modernizuojamos funkcijos turi būti realizuotos lietuvių ir anglų kalbomis. Vidinis portalas turi būti modernizuojamas lietuvių kalba. Kalba turi būti naudojama laikantis bendrinių lietuvių ir anglų kalbos taisyklių. Sistemos administratoriams skirtos programinės priemonės ir pranešimai turi būti lietuvių arba anglų kalba.

Naudotojų sąsajos klaidų pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aišku, kas atsitiko ir kokius veiksmus jam toliau reikia atlikti, kad galėtų tęsti darbą.

Siekiant užtikrinti šiuolaikinius naudotojų sąsajos ergonomikos reikalavimus, turi būti vadovaujamasi LST EN ISO 9241-110:2020 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai (ISO 9241-110:2020)“ standartu arba lygiaverčiu.

E-kinas komponentų, pasiekiamų per interneto naršyklę, naudotojo sąsaja turi atitikti W3C XHTML arba lygiavertę specifikaciją ir turi būti naudojama ne žemesnė kaip 1.0 W3C XHTML arba lygiavertė versija. Realizavimui turi būti naudojama ne žemesnė kaip 2.1 lygio CSS2 arba lygiavertė technologija (Cascading Style Sheets Language 2 Revision 1, www.w3.org/Style/CSS/).

Naudotojų sąsajos valdymas turi remtis pelės ir klaviatūros įrenginiais.

Turi būti realizuotas naudojimo patogumą užtikrinantis funkcionalumas:

  - operatyvios (angl. Online) duomenų paieškos priemonės;

  - TAB klavišo seka einant per duomenų įvedimo laukus;

  - užuominų ir paaiškinimų pateikimas pelės žymeklį užvedus ant grafinio objekto;

  - automatinis įvestų duomenų išsaugojimas keičiant aktyvius langus, laukus ar nutrūkus naudotojo sesijai.

  - duomenų įvedimo formose duomenų laukai turi būti užpildomi automatiškai, jeigu E-kinas yra saugomi atitinkami duomenys arba tokie duomenys gali būti gauname iš kitų posistemių, informacinių sistemų per integracines sąsajas bei techninius duomenis nuskaitant iš  rinkmenų (failų);

  - naudotojo sąsajos elementai, kurie remiantis E-kinas įgyvendinta logika negali būti panaudojami, privalo būti pažymimi neaktyviais ir / ar paslepiami.

Duomenų sąrašai turi būti:

  - puslapiuojami, su galimybe nurodyti kiek sąrašo puslapyje rodyti eilučių. Naudojant naršyklės mygtuką „Grįžti“, turi būti grįžtama į prieš tai buvusį puslapį. Iš konkretaus duomenų sąrašo puslapio įėjus į pasirinktą sąrašo objektą ir grįžus atgal, turi būti atvaizduojamas tas pats duomenų sąrašo puslapis iš kurio buvo nueita į pasirinktą sąrašo objektą;

  - filtruojami pagal sąrašui aktualius kriterijus. Diegėjas, detalios analizės metus, turės identifikuoti kiekvieno sąrašo filtravimo kriterijus ir juos realizuoti;

  - rikiuojami pagal sąrašo rikiuotinus elementus;

  - eksportuojami į rinkmenas (*.pdf, *.docx, .*xlxs ar lygiavertes). Detalios analizės metu turi būti nustatyta, kuriems sąrašams yra reikalinga pastaroji funkcija;

  - atveriami spausdinimo režimu. Detalios analizės metu turi būti nustatyta, kuriems sąrašams ir formoms yra reikalinga pastaroji būsena;

  - duomenys, susidedantys iš lietuviškų rašmenų, turi būti rūšiuojami pagal lietuvišką abėcėlę;

E-kinas kuriamiems įrašams (dokumentams, objektams ir kt.) turi būti realizuojamos veiklos taisykles tenkinančios tų įrašų redagavimo, trynimo, anuliavimo funkcijos.

E-kinas turi būti indikuojami ilgiau trunkantys procesai (funkcijos), kad naudotojui būtų aišku, jog E-kinas veikia ir nėra būtinybės iškviesti tų pačių funkcijų keletą kartų. Jei procesas yra toks, kurį norint tęsti reikia palaukti kol E-kinas apdoros reikiamus duomenis, tokiu atveju naudotojui turi būti apribota galimybė inicijuoti kitus veiksmus, nebent pranešime, kuris indikuoja, kad procesas gali užtrukti, naudotojas inicijuoja ilgiau trunkančio proceso atšaukimą.

Reikalavimai naudotojų informavimui:

  - E-kinas naudotojui pateikiami pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aiški pranešimo pateikimo priežastis. Informacija apie pranešimo pateikimą sąlygojančią priežastį privalo būti pateikiama nurodant konkrečius E-kinas duomenų objektus (pavyzdžiui, laukų pavadinimus);

  - naudotojui pateikiamame klaidos pranešime privalo būti nurodoma, kokius veiksmus naudotojas privalo atlikti tam, kad galėtų pašalinti pranešimo pateikimo priežastis ir tęsti darbą su E-kinas;

  - naudotojui turi būti pateikiami sėkmės pranešimai, nurodantys, kad naudotojo atlikti veiksmai yra sėkmingi (pavyzdžiui, informuojama, kad įrašas išsaugotas / ištrintas / pakoreguotas, duomenys sėkmingai įkelti ir pan.);

  - klaidų pranešimai, sėkmės pranešimai ir informaciniai pranešimai turi būti išskirti skirtingomis spalvomis ar skirtingais simboliais, kad vizualiai būtų galima atskirti;

  - jeigu naudotojui atlikus veiksmus rezultatai turės didelės įtakos, prieš atliekant veiksmą E-kinas turi pateikti pranešimą ir paprašyti naudotojo patvirtinti, kad veiksmą tikrai norima vykdyti.

Naudotojui turi būti pateikiamos pagalbos priemonės padedančios greičiau išmokti naudotis E-kinas (pavyzdžiui, pagalbos mygtukai, naudotojo vadovas).

Naudotojo sąsajoje esantys duomenų įvedimo laukai turi turėti duomenų validavimo taisykles ir tikrinti įvedamų duomenų logikos korektiškumą. Laukai ir laukų validavimo taisyklės turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapų metu. Preliminariai turės būti:

  - tikrinami privalomi įvesti duomenys;

  - tikrinamas duomenų formatas (datos, skaičiaus, teksto ar kitas nustatytas taisykles);

  - tikrinami įkeliamų rinkmenų plėtiniai ir dydžiai;

  - atliekamas loginis tikrinimas tarp formos elementų – vieno formos elemento parinkimas (įvedimas) turi galėti įjungti/ išjungti kitus formos elementus ir atlikti kitus veiksmus, kurie turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija;

  - turi būti galima naudoti lotyniškų rašmenų diakritinius ženklus.

Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui

Visa dokumentacija turi būti parengta, laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių.

Visi Diegėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija. Detalūs dokumentų derinimo principai turės būti pateikti ir suderinti Diegėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente.

Diegėjas turės parengti dokumentaciją, nurodytą ‎8.8 skyriaus lentelėje.

Perkančioji organizacija turi teisę per derinimui skirtus terminus atsisakyti teikti pastabas pirmai dokumento versijai, jeigu ji nėra tinkama derinimui ir pastabų teikimui:

  - dokumente pateikta ne visa apimtis vertikaliai, t. y. nepateikti visi būtini tokiam dokumentui pateikti skyriai ir dalys;

  - dokumente pateikta ne visa apimtis horizontaliai, t. y. dokumentas neapima visų E-kinas modulių ar funkcijų, kurie (-ios) turi būti šiame dokumente.

Diegėjo pataisyti dokumentai turi būti teikiami su matomais pakeitimais („track changes“ funkcija).

Su Perkančiąja organizacija suderinti dokumentai turi (gali) būti keičiami vėlesnių etapų metu, jeigu yra vykdomi kuriamos informacinės sistemos pakeitimai, atsižvelgiant į priėmimo testavimo bei bandomosios eksploatacijos rezultatus, kitas Sutarties veiklas ir aplinkybes, kurios susijusios su pateiktos dokumentacijos turiniu. Sutarties dokumentacija turi būti aktualizuojama (atnaujinama) ir galutinės versijos pateiktos su Perkančiąja organizacija suderintais terminais bet ne vėliau kaip iki galutinio priėmimo perdavimo akto pateikimo dienos.

Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu (MS Word arba kitu su Perkančiąja organizacija suderintu redagavimui tinkamu formatu), o atskirtu Perkančiosios organizacijos nurodymu - popierinės. Perkančiajai organizacijai nurodžius, dokumentai turės būti pasirašyti el. parašu.

Preliminarios (projektinės) versijos turi būti pateikiamos elektroniniu formatu elektroninio ryšio priemonėmis. Pastabos bei korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos MS Office programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) bei komentavimo funkcijomis. Turi būti vykdomas pateikiamų dokumentų versijavimas (versijų kontrolė).

Reikalavimai rezultatų pateikimo ir derinimo terminams:

  - tikslus dokumentų pateikimo terminas turi būti suderintas Paslaugų teikimo reglamente;

  - Perkančioji organizacija įsipareigoja pateikti pastabas derinimui pateiktiems dokumentams tokiais terminais:

    - iki 100 puslapių dokumento:

      - pirma versija – per 8 darbo dienas ar kitą sutartą terminą;

      - po pastabų pataisyta dokumento versija – per 5 darbo dienas ar kitą sutartą terminą;

    - virš 100 puslapių dokumento:

      - pirma versija – per 10 darbo dienų ar kitą sutartą terminą;

      - po pastabų pataisyta dokumento versija – per 8 darbo dienas ar kitą sutartą terminą.

  - Diegėjas dokumentus tikslinta ir teikia ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos.

  - Diegėjo rezultatai derinami su Perkančiąja organizacija ir Techninės priežiūros paslaugų teikėju ne daugiau kaip 2 (dviem) iteracijomis, jeigu nesutarta kitaip.

Reikalavimai analizei ir projektavimui

Diegėjas analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu turi atlikti detalią veiklos procesų ir poreikių analizę bei projektavimą ir parengti detalios reikalavimų analizės ir projektavimo dokumentus, kurie detalizuoti ‎8.8 skyriaus lentelėje.

Detalios reikalavimų analizės dokumente turi būti pateikti pagal Techninės specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus bei pagal Perkančiosios organizacijos išsakytus poreikius parengti panaudos atvejai (angl. use case) (panaudos atvejų diagramos ir detalūs panaudos atvejų aprašymai, nurodant žingsnius (pagrindinę eiga, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus, naudojant UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją. Turi būti atliktas visų Techninės specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, panaudos atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas Techninės specifikacijos funkcinis reikalavimas.

Atliekant analizę ir projektavimą Diegėjas turi vykdyti susitikimus su Perkančiosios organizacijos paskirtais veiklos specialistais ir kitų susijusių institucijų specialistais.

Detalios analizės ir projektavimo etapų metu Diegėjas turi detalizuoti Techninės specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, kad jais vadovaujantis būtų galima realizuoti poreikius atitinkantį E-kinas.

Reikalavimai demonstracijoms

Diegėjas kūrimo etape turi atlikti modernizuojamos E-kinas demonstracijas, gyvai demonstruojant sistemos veikimą. Turi būti atliekamas modernizuojamos E-kinas demonstravimas, o ne prototipo.

Demonstruojamo funkcionalumo apimtys ir laikiškumas turi būti nustatyti Paslaugų teikimo reglamente. Iki priėmimo testavimo etapo pradžios Perkančiajai organizacijai turi būti pademonstruotas visas modernizuojamos E-kinas funkcionalumas, išskyrus tą funkcionalumą, kuris bus suderintas kaip nedemonstruotinas.

Demonstracijų tikslas – supažindinti Perkančiąją organizaciją su kuriama programine įranga bei gauti atsiliepimus dėl sukurto (kuriamo) funkcionalumo.

Pastabos (atsiliepimai) gali būti išsakomos pakartotinai priėmimo testavimo etape, jeigu į jas nebus atsižvelgta iki pastarojo etapo.

Demonstracijų metu išsakomi atsiliepimai (pastabos) turi būti registruojami susitikimo protokoluose ar kita sutarta forma (pavyzdžiui, specializuotoje klaidų registravimo ir sekimo sistemoje).

Funkcionalumo demonstraciją turi vykdyti Diegėjas, o Perkančiosios organizacijos atstovai turi teikti atsiliepimus.

Reikalavimai testavimui

Turi būti atliktas modernizuotos E-kinas priėmimo testavimas.

Testavimo tikslai:

  - įsitikinti, kad yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai specifikacijos reikalavimai;

  - įsitikinti, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi;

  - nustatyti ar reikalavimų įgyvendinimas tenkina Perkančiąją organizaciją ir kitas suinteresuotas šalis;

  - identifikuoti ir užregistruoti funkcionalumo klaidas, problemas, trūkumus (angl. bugs).

Turi būti atlikti šie testavimai:

  - vidinis testavimas. Vidinius atskirų komponentų testavimus Diegėjas turi atlikti nedalyvaujant Perkančiosios organizacijos atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus – vidinio testavimo ataskaitą ir nustatytų neatitikimų sąrašą. Vidinis testavimas turi būti atliktas E-kinas kūrimo aplinkoje;

  - priėmimo testavimas (angl. acceptance testing). Šis testavimas turi būti atliekamas dalyvaujant Diegėjui, LCVA ir kitoms suinteresuotoms šalims Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje. Šio testavimo metu turi būti tikrinamas testavimo tikslų įgyvendinimas (įgyvendinimo lygio nustatymas). Priėmimo testavimo veiklos turi būti vykdomos remiantis apibrėžta priėmimo testavimo metodika ir priėmimo testavimo scenarijais.

Atlikti testavimai turi užtikrinti, kad modernizuojama E-kinas yra tinkama bandomajai eksploatacijai.

Testavimų metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų, problemų ir trūkumų registravimas. Klaidos, problemos ir trūkumai turi būti registruojami Diegėjo pateiktoje programinėje įrangoje. Už registravimą atsakingas Diegėjas. Diegėjas turi suteikti prieigas prie programinės įrangos Perkančiosios organizacijos atstovams.

Klaidų žurnalas turi būti specializuota problemų registravimo ir sekimo programinė įranga (angl. Issue tracking software), paremta tinklinėmis technologijomis, t. y. pasiekiama naudojant interneto naršyklę.

Diegėjas turės parengti visus testavimui reikalingus testavimo duomenis, testavimo scenarijus ir testavimo metodiką.

Diegėjas turės užtikrinti, kad priėmimo testavimo metu modernizuojamoje E-kinas būtų pakankamai testavimo duomenų, kurie leistų visiškai ištestuoti modernizuojamos E-kinas funkcionalumus.

Priėmimo testavimas bus užbaigiamas, kai bus tenkinami testavimo metodikoje įvardinti testavimo priėmimo kriterijai.

Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali atlikti bet kokius kitus modernizuojamos E-kinas testavimus ir bandymus (išeities kodų tikrinimą, konfigūracijos tikrinimą, našumo tikrinimą, aukšto prieinamumo tikrinimą, plečiamumo tikrinimą, funkcionalumo tikrinimą ir kt.) siekdama užtikrinti E-kinas kokybę ir atitikimus reikalavimams. Diegėjas turės atsižvelgti į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų bandymų ir testavimų rezultatus, atlikti visų testavimų rezultatuose nurodytų trūkumų (pažeidimų, rekomendacijų) šalinimą. Diegėjas turės sudaryti reikiamas sąlygas suplanuotiems testavimams ir bandymams atlikti – pateikti išeities kodą, pateikti prisijungimo duomenis prie E-kinas komponentų, sukurti testavimui reikalingus naudotojus, įjungti/ išjungti E-kinas komponentus, sudaryti prieigos galimybes specializuotai testavimo ir bandymų programinei įrangai, atlikti kitas reikiamas veiklas, kurios užtikrintų pilnavertį testavimų ir bandymų proceso įvykdymą.

Reikalavimai diegimui

Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje turi būti naudojamos šios E-kinas aplinkos:

  - gamybinė – naudojama visą E-kinas eksploatavimo laikotarpį. Į gamybinę aplinką turi būti diegiamas sėkmingai ištestuotas E-kinas funkcionalumas;

  - testavimo – naudojama visą E-kinas eksploatavimo laikotarpį. Į testavimo aplinką turi būti diegiamas sėkmingai sukurtas ir modernizuotas E-kinas funkcionalumas. Testavimo aplinkoje turi būti vykdomas priėmimo testavimas ir kiti testavimai, kuriuos galimai vykdys Perkančioji organizacija.

Diegėjas turi parengti įvedimo į gamybinę eksploataciją planą.

Modernizuoto E-kinas išorinis portalas turi būti įdiegtas valstybės debesijos paslaugų teikėjo duomenų centre, vidinis – Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje.

Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

Turi būti atlikta modernizuotos E-kinas bandomoji eksploatacija.

Bandomosios eksploatacijos tikslai:

  - užtikrinti E-kinas kokybę;

  - išbandyti gamybinę E-kinas komponentų konfigūraciją;

  - identifikuoti ir pašalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus defektus;

  - stabilizuoti darbinės aplinkos konfigūraciją, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu sukauptą patirtį.

Bandomosios eksploatacijos veiklas Diegėjas turės vykdyti pagal su Perkančiąja organizacija suderinta bandomosios eksploatacijos planą ir metodiką. Diegėjas turi parengti bandomosios eksploatacijos planą ir metodiką.

Bandomoji eksploatacija yra baigiama, kai tenkinami bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai, kurie pateikiami bandomosios eksploatacijos metodikoje.

Reikalavimai mokymams

Diegėjas turi atlikti E-kinas naudotojų mokymus darbui su naujomis/modernizuotomis E-kinas funkcijomis. Turi būti apmokyti:

  - Ne daugiau kaip 25 Perkančiosios organizacijos darbuotojų darbui su E-kinas;

  - ne mažiau 5 Perkančiosios organizacijos administratoriai darbui su E-kinas administravimo komponentais.

Mokymų dalyvių grupės turi būti sudarytos pagal dalyvių veiklos sritis bei turi būti pateiktos bei suderintos su Perkančiąja organizacija mokymų plane.

Mokymai vedami lietuvių kalba Perkančiosios organizacijos patalpose (arba, suderinus su Perkančiąja organizacija nuotoliniu būdu) ir Perkančiosios organizacijos darbo valandomis.

Diegėjas turi parengti mokymų planą ir mokymų medžiagą.

Turi būti atnaujintos E-kinas administravimo instrukcijos, E-kinas įdiegimo instrukcijos.

Turi būti atnaujintos E-kinas naudotojų instrukcijos.

Reikalavimai modernizuotos E-kinas garantinei priežiūrai

Diegėjas turi užtikrinti Sutarties metu sukurto ir modernizuotos E-kinas funkcionalumo nemokamą garantinę priežiūrą bei visų šios Techninės specifikacijos įgyvendinimo metu suteiktų paslaugų rezultatų (dokumentacijos, įdiegimo konfigūracijos, duomenų migravimo ir kt.) garantinę priežiūrą. Garantinė priežiūra turi būti vykdoma pagal su Perkančiąja organizacija suderintą garantinės priežiūros procedūros dokumentą.

Garantinės priežiūros terminas – 24 mėnesiai nuo E-kinas modernizavimo paslaugų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Garantinės priežiūros paslaugos apima sukurtos ir įdiegtos programinės įrangos sutrikimų šalinimą bei Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą.

Diegėjas turi vykdyti Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą E-kinas veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais. Konsultacijos turi būti teikiamos telefonu, el. paštu, vaizdo konferenciniais susitikimais, naudojant priežiūros tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą ar atvykus į Perkančiąją organizaciją.

Garantinės priežiūros paslaugos teikiamos darbo dienomis Perkančiosios organizacijos darbo valandomis.

Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai E-kinas naudotojai dėl Diegėjo sukurtos programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų E-kinas funkcijų (neveikia funkcija, neveikia sistema, neveikia integracinė sąsaja ir kt.) ar funkcijos veikia nekorektiškai.

Diegėjo reakcijos į sutrikimą laikas – ne ilgiau kaip 1 (vieną) valandą nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo sutartu būdu.

Programinės įrangos sutrikimų atstatymo trukmė:

  - kritinių trūkumų šalinimas – ne ilgiau kaip 8 valandos nuo Diegėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija sutariama dėl sutrikimo pašalinimo laiko; Kritinis sutrikimas – funkcijos ir / ar programinio komponento neveikimas, be galimybės reikiamą funkciją vykdyti ar E-kinas paslaugą gauti alternatyviai;

  - svarbių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 2 darbo dienos nuo Diegėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija sutariama dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Svarbus sutrikimas – neapibrėžtas funkcijos veikimas, kuris leidžia įvykdyti numatytą E-kinas funkciją, tačiau naudotojui reikia atlikti papildomus, nenumatytus ar alternatyvius veiksmus;

  - neesminių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo Diegėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Neesminis sutrikimas – kosmetinės ar panašios E-kinas klaidos, kurios neįtakoja korektiško funkcijų veikimo.

Diegėjas turi parengti prieinamas ir Perkančiajai organizacijai tinkamas informavimo apie E-kinas sutrikimus, jų registravimo ir taisymo veiksmų būseną priemones: Perkančiosios organizacijos ir Diegėjo suderintus telefonus, el. pašto adresus, garantinio aptarnavimo ir priežiūros tarnybos programinio įrankio adresą (nuorodą). Išvardintais būdais Perkančiosios organizacijos atsakingiems asmenims turi būti galimybė pranešti apie E-kinas sutrikimus, reikiamas konsultacijas, reikiamus tobulinimus (naujo funkcionalumo kūrimą) ir pan.

Garantinės priežiūros paslaugos, konsultacijos telefonu ir elektroniniu paštu turi būti teikiamos Perkančiosios organizacijos darbo dienomis darbo valandomis.

Garantinės priežiūros metu atnaujinus E-kinas funkcionalumus atitinkamai turi būti pakoreguota visa susijusi E-kinas dokumentacija, pateikti atnaujinti išeities tekstai ir kiti programiniai komponentai.

Pašalinus sutikimus Perkančiajai organizacijai turi būti pateikiamas atnaujintas E-kinas išeities kodas ir atliekamas atnaujinto E-kinas kodo įdiegimas į visas E-kinas aplinkas.

Reikalavimai galutiniam modernizuotos E-kinas priėmimui

Galutinis modernizuotos E-kinas ar atskirų E-kinas komponentų priėmimas bus vykdomas, pasibaigus bandomajai eksploatacijai, t. y. priėmimas galės būti vykdomas tik tada, kai bus pasiekti bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai.

Visos E-kinas modernizavimo paslaugos (paslaugų rezultatai) bus priimamos pasirašant galutinį priėmimo ir perdavimo aktą.

Siekiant užtikrinti sklandų tęstinumą:

  - Diegėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi perduoda Perkančiajai organizacijai autorių turtines teises į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą; teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus).

  - Jeigu pagal užsakymą sukurtoje programinėje įrangoje panaudota kita autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių programinė įranga, kuri integruota į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ar kitaip susieta su atliktu užsakymu ir autoriaus turtinių teisių į sukurtą programinę įrangą ar parengtus projektinius dokumentus, jos perdavimas Perkančiajai organizacijai neturi apriboti šias teises perdavusio Diegėjo teisės be atskiro Perkančiosios organizacijos sutikimo toliau vystyti, tobulinti, platinti ir atlikti kitus reikiamus veiksmus su sukurta programine įranga ar parengtais projektiniais dokumentais.

  - Kartu su kompiuterine programa, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Perkančiajai organizacijai perduodamas ir programos išeitinis kodas. Kompiuterių programos autoriaus asmeninės neturtinės teisės negali būti naudojamos tokiu būdu, kuris suvaržytų autorių turtinių teisių į šią kompiuterinę programą turėtojo teises, tarp jų ir teisę savo nuožiūra adaptuoti, keisti ir neatlygintinai platinti šiuos kūrinius. Šiame punkte numatytos autorių turtinės teisės, vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 12 str. nuostatomis,  perduodamos ir suteikiamos LR ir ES šalių teritorijoje neribotam laikui.

  - Diegėjas turi perduoti Perkančiajai organizacijai Sutarties metu sukurtą programinę įrangą ir jos išeitinį kodą E-kinas ar atskirų E-kinas komponentų paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datai.

  - Diegėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Perkančiosios organizacijos raštiško leidimo arba jei to reikalauja įstatymai.

Reikalavimai e-Kinas MODERNIZAVIMO paslaugų etapams ir terminams

Visos paslaugos pagal sutartį turi būti suteiktos (išskyrus garantinį aptarnavimą) ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 30 d.

Žemiau esančioje lentelėje (žr. ‎8.1 lentelę) pateikti Paslaugų etapai, etapų metu atliekami darbai (veiklos), diegimo dalyvių atsakomybių aprašymas ir reikalavimai dokumentacijai.

E-kinas modernizavimas ir diegimas turi būti įgyvendinamas nuosekliuoju (angl. waterfall) informacinės sistemos kūrimo būdu.

Diegėjas inicijavimo etapo metu turi pasiūlyti ir su Perkančiąją organizacija suderinti optimalų techninėje specifikacijoje numatytų veiklų bei funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimo grafiką.

Diegėjas turės atlikti etapų rezultatų ir siūlomų sprendimų pristatymus (demonstracijas, prezentacijas ir pan.).

Paslaugų etapai, etapų rezultatai ir reikalavimai dokumentacijai:

‎8.1 lentelė. Paslaugų etapai, etapų rezultatai ir terminai

| Nr. | Paslaugų teikimo etapas | Reikalavimai etapo rezultatams | Rezultatas | Terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inicijavimas | Diegėjas: - parengia Paslaugų teikimo reglamentą ir suderina su Perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - suteikia reikalingą informaciją; - teikia pastabas ir rekomendacijas. | - Paslaugų teikimo reglamentas. Paslaugų teikimo reglamente nurodoma E-kinas modernizavimo ir diegimo tikslai, prioritetai, etapų apimtys ir rezultatai, suinteresuotos šalys, darbų atlikimo grafikas, kokybiniai reikalavimai, rizikos ir jų suvaldymo būdai, komunikavimo principai, atsakomybės, tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimo kriterijai, pakeitimų valdymo procedūra ir kt. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Etapo rezultatai turi būti pateikti ir suderinti su Perkančiąja organizacija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |
|  | Detali analizė | Diegėjas: - atlieka esamos ir siekiamos padėties įvertinimą, parengia detalios analizės dokumentaciją ir ją suderina su Perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - suteikia reikalingą informaciją; - teikia pastabas ir rekomendacijas. - tvirtina etapo Diegėjo rezultatus. | - Detalios analizės dokumentai. Detalios analizės dokumentuose išanalizuojami ir detalizuojami funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai bei kiti LCVA išsakyti poreikiai, parengiami naudotojų pasakojimai (angl. User Story) ir panaudojimo atvejai (angl. use case), kurie pateikiami panaudos atvejų diagramomis pagal UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją ir detalizuojami aprašant kiekvieno panaudos atvejo vykdymo žingsnius (pagrindinę eigą, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus. Sudėtingesni panaudos atvejai ar jų grupės turi būti detalizuojami pateikiant veiklos bei E-kinas procesus, naudojant procesų modeliavimo diagramas (angl. UML activity diagram, BPMN (Business Process Model and Notation) ar lygiavertes diagramas). Pateikiami pastarųjų diagramų struktūrizuoti aprašai. Aprašomi E-kinas vartotojai ir jų teisės. - Turi būti atliktas visų šios Techninės specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, panaudos atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas šios Techninės specifikacijos reikalavimas. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Etapo rezultatai turi būti pateikti ir suderinti su Perkančiąja organizacija Paslaugų teikimo reglamente suderintam terminui. |
|  | Projektavimas | Diegėjas - parengia modernizuojamos E-kinas projektavimo dokumentaciją; - parengia integracinių sąsajų specifikacijas. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - suteikia reikalingą informaciją; - teikia pastabas ir rekomendacijas paslaugų rezultatams; - tvirtina etapo Diegėjo rezultatus. | - Projektavimo dokumentai. Projektavimo dokumente pateikiama: modernizuojamos E-kinas architektūros aprašymas fizinių komponentų ir programinių komponentų požiūriu, naudojamos technologijos (jų pavadinimai, versijos), informacinis vaizdas (duomenų bazės struktūros, duomenų bazių sąsajų schemos ir kt.), funkcinis vaizdas (E-kinas funkciniai vienetai, jų funkcijos, tarpusavio sąsajos, naudotojo sąsajos prototipai), integracinis vaizdas (sąsajos tarp vidinių ir išorinių sistemų, kuriamos sistemos atžvilgiu), operacinis vaizdas (sisteminiai procesai, algoritmai, periodiniai sisteminiai darbai ir pan.), dislokavimo vaizdas (programinių komponentų pasiskirstymas techninėje įrangoje), saugumo sprendimai, aukšto prieinamumo sprendimai, plečiamumo sprendimai ir kt. - Integracinių sąsajų specifikacijos. Detalizuojama kiekvienos integracinės sąsajos paskirtis, realizavimo sprendimas, duomenys, duomenų formatai, siunčiamų ir gaunamų užklausų sudarymo taisyklės ir kt. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Etapo rezultatai turi būti pateikti ir suderinti su Perkančiąja organizacija Paslaugų teikimo reglamente reglamente suderintam terminui. |
|  | Kūrimas (konstravimas) | Diegėjas: - vykdo reikalingus programavimo ir programinio konfigūravimo darbus (savo kūrimo aplinkoje), įgyvendina funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus; - atlieka komponentų (angl. unit) testavimą, vidinį saugumo testavimą, e-Kinas vidinį testavimą, sąsajų su kitomis sistemomis ir registrais (integravimo) testavimą ir parengia vidinio testavimo ataskaitą. - vykdo E-kinas demonstraciją. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - suteikia reikalingą informaciją; - parengia gamybinę ir testavimo aplinkas turimoje infrastruktūroje; - peržiūri ir įvertina vidinio testavimo rezultatus; - kontroliuoja Paslaugų teikimo sutarties vystymo, testavimo aplinkas; - teikia pastabas ir rekomendacijas Diegėjo parengtai dokumentacijai; - dalyvauja kuriamo E-kinas demonstracijose ir teikia pastabas bei rekomendacijas. | - Vidinio testavimo ataskaita, kurioje aprašyti atlikto vidinio testavimo rezultatai (apimtis, vykdymo metodika, testavimo tipai, procedūra, įėjimo/išėjimo kriterijai, testavimo aplinka), pateikiant informaciją apie E-kinas sritis, į kurias reikia atkreipti papildomą dėmesį testavimo metu. - Paruošta kūrimo ir testavimo aplinka Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje. - Atliktos E-kinas demonstracijos. - Parengta programinė įranga diegimui. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Vidinio testavimo ataskaita turi būti pateikta bent prieš 5 dienas iki diegimo testavimo aplinkoje dienos. E-kinas demonstracijos turi būti vykdomos nuolatos, pagal atskirai suderintą grafiką, kuris turi būti pateiktas Paslaugų teikimo reglamente. |
|  | Diegimas testavimo aplinkoje | Diegėjas: - parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje; - įdiegia modernizuotą E-kinas Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje; - vykdo pradinių duomenų įkėlimą į E-kinas duomenų bazę; Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - suteikia reikalingą informaciją ir prieigą prie infrastruktūros, kuri reikalinga E-kinas įdiegimui; - kontroliuoja testavimo aplinką. | - Parengta testavimo aplinka Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje. - Sukurta programinė įranga ir įdiegta Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Šis diegimo etapas turi būti baigtas iki priėmimo testavimo etapo pradžios. |
|  | Priėmimo testavimas | Diegėjas: - atnaujina naudotojų vadovus (dokumentus): E-kinas naudojimo instrukciją, E-kinas administravimo ir diegimo instrukciją; - vykdo priėmimo testavimą; - šalina užfiksuotus trūkumus (klaidas). - parengia priėmimo testavimo ataskaitą. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - dalyvauja testavime; - priima programinę įrangą bandomajai eksploatacijai. | - Sėkmingai atliktas priėmimo testavimas. - Parengti / atnaujinti naudotojų vadovai (dokumentai). - Parengti / atnaujinti E-kinas administravimo dokumentai. - Parengta priėmimo testavimo ataskaita. - Bandomajai eksploatacijai parengta modernizuota E-kinas. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Priėmimo testavimas turi būti atliktas iki bandomosios eksploatacijos pradžios. Pagal suderintą grafiką. |
|  | Diegimas bandomosios eksploatacijos aplinkoje | Diegėjas: - parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui LCVA testavimo aplinkoje, kurioje bus vykdoma bandomoji eksploatacija. - įdiegia programinę įrangą į testavimo aplinką, kurioje bus vykdoma bandomoji eksploatacija. - rengia bandomosios eksploatacijos planą. Perkančioji organizacija: - teikia pastabas ir rekomendacijas bandomosios eksploatacijos planui | - Parengta testavimo aplinka bandomajai eksploatacijai. - Sukurta programinė įranga ir įdiegta LCVA gamybinėje aplinkoje, kurioje bus vykdoma bandomoji eksploatacija. - Parengtas ir suderintas bandomosios eksploatacijos planas. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Šis diegimas gali vykti tik po sėkmingai įvykusio priėmimo testavimo. Šis diegimo etapas turi būti baigtas per 1 (vieną) savaitę nuo priėmimo testavimo etapo pabaigos ir baigtas iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
|  | Mokymai | Diegėjas atlieka šiuos darbus: - parengia mokymų planą; - parengia mokymų medžiagą ir kitas reikalingas priemones; - parengia mokymų aplinką testavimo aplinkoje; - vykdo mokymus. | - Parengtas mokymų planas. Dokumente turi būti aprašytas mokymų organizavimas, pateikti detalūs mokymų planai / grafikai, mokymų vietas, nurodytos mokymų priemonės, resursai, pateiktas mokymų rengimų užduočių planas, mokymų kursų įvertinimo kriterijai. - Parengta mokymų medžiaga. Dokumente turi būti pateikti mokymų pratimai. - Įvykdyti mokymai nurodytam naudotojų kiekiui. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Mokymai turi būti įvykdyti iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
|  | Bandomoji eksploatacija | Diegėjas: - teikia konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais; - reaguoja ir pašalina eksploatacijos metu nustatytus defektus; - užtikrina ekspertų konsultavimą Perkančiosios organizacijos darbuotojams; - užtikrina E-kinas duomenų integralumą ir vientisumą; - atlieka reikiamus pakeitimus atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir našumo testavimo rezultatus jeigu tokie bus vykdomi; - parengia bandomosios eksploatacijos rezultatų ataskaitą; - parengia garantinės priežiūros procedūros dokumentus. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - dirba su įdiegtu E-kinas; - registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas; - vykdo bandomosios eksploatacijos metu nustatytų problemų šalinimo kontrolę. | - Parengta bandomosios eksploatacijos ataskaita; - Pašalintos bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos; - Suteiktos konsultacijos; - Sėkmingai įvykdyta bandomoji eksploatacija. - Parengtas garantinės priežiūros procedūros dokumentas (įskaitant E-kinas pakeitimų valdymo procedūrą). Dokumente turi būti aprašytas garantinės priežiūros teikimo būdas, detalizuotos garantinės priežiūros teikimo sąlygos, Diegėjo atsakomybė, Perkančiosios organizacijos atsakomybė, kontaktinė informacija, papildomos tvarkos (eskalavimo, klaidų registravimo, konsultavimo)). - Atlikti reikiami pakeitimai atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir našumo testavimo rezultatus, jeigu tokie testavimai bus vykfomi. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. - Modernizuota E-kinas paruoštas diegti į gamybinę aplinką. | Bandomoji eksploatacija turi trukti ne trumpiau nei 1 mėnesį. Garantinės priežiūros procedūros dokumentas turi būti pateiktas ir suderintas likus 1 mėnesiui iki Paslaugų įgyvendinimo pabaigos. |
|  | Pridavimas | Diegėjas: - parengia ir pateikia galutinį perdavimo ir priėmimo aktą; - pateikia visų atnaujintų dokumentų galutines suderintas versijas; - pateikia sukurtos programinės įrangos išeities tekstus. | Pasirašytas galutinis perdavimo ir priėmimo aktas. | Išeities tekstai pateikiami per 5 d. d. po sėkmingai įvykdytos bandomosios eksploatacijos pabaigos. |
|  | Garantinė priežiūra | Diegėjas suteikia ne trumpesnį nei 24 mėnesių garantinį aptarnavimą. | Teikiami garantinės priežiūros įsipareigojimai. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | 24 mėnesiai nuo galutinio perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. |
|  | Visą Paslaugų teikimo laikotarpį |  |  |  |
|  | Ataskaitų rengimas | Diegėjas: - rengia E-kinas modernizavimo ir diegimo eigos ataskaitą ne rečiau, kaip kartą per du mėnesius; - rengia galutinę Paslaugų įvykdymo ataskaitą (po bandomosios eksploatacijos). Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - pateikia pastabas ir rekomendacijas ataskaitoms. | Parengtos tarpinės ataskaitos. Ataskaitose išdėstoma (neapsiribojant): - pasiekti rezultatai, vykdomos veiklos ir jų progresas E-kinas modernizavimo grafiko atžvilgiu; - rizikos, kritiniai faktoriai ir numatomi veiksmai, prognozės ir kitos Paslaugų teikimui įgyvendinimui svarbios aplinkybės; - E-kinas modernizavimo ir diegimo grafiko pakeitimai. - Galutinė paslaugų įvykdymo ataskaita, kuri apima Paslaugų teikimo eigos ir rezultatų vertinimą, faktinį rezultatų palyginimą su planu ir neatitikimų įvertinimą. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Visą E-kinas modernizavimo laikotarpį. Galutinė paslaugų įvykdymo ataskaita teikiama per 5 darbo dienas nuo visų Paslaugų pagal šią Techninę specifikaciją suteikimo. |

Priedai

Priedas NR. 1 „EDM taikymas e-kinas duomenų modeliui“

Priedas pateikiamas kaip faile „Priedas Nr. 1 EDM struktūra.xlsx“