(Sutarties projektas)

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA GREIDERIAVIMO DARBŲ SUTARTIS Nr. SUT-

2025 m. _________ mėn. __d.

Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188718528, buveinės adresas: Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, atstovaujama administracijos direktoriaus Vyto Arbačiausko, veikiančios pagal administracijos nuostatus, ir ________ (nurodomas Rangovas), juridinio asmens kodas ____________(nurodomas kodas), duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registruota buveinė yra _______(adresas), atstovaujama (-as) ____________(pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal ________________(dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau – Rangovas), (jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį),

toliau kartu šioje Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga greideriavimo darbų sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią darbų sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

- Sutarties dalykas

  - Sutarties dalykas – Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga (toliau – keliai ir gatvės) greideriavimo darbai (nurodyti seniūniją) (toliau – Darbai). Rangos darbams reikalavimai ir preliminarios apimtys plačiau aprašomos ir pateikiamos Sutarties priede Nr. 1 ,,Techninė specifikacija“.

1.2.	Darbai turi būti atliekami Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje __________ (pasirinkti pagal pirkimo dalį).

1.3. 	Darbai gali būti vykdomi savaitgaliais bei šventinėmis dienomis, pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir žemės ūkio skyriaus atsakingų asmenų pateiktus užsakymus raštu arba elektroniniu paštu.

- Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė

2.1.	Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja 36 mėnesius arba kol bus pasiekta sutarties 3.2. punkte numatyta pradinės sutarties vertė, priklausomai nuo to kas įvyksta ankščiau.

2.2.	Darbai, nurodyti Komunalinio ūkio ir žemės ūkio skyriaus atsakingų asmenų, pateiktuose užsakymuose (raštu arba elektroniniu paštu), pradedami vykdyti ne vėliau kaip per 1 k. d. nuo užsakymo gavimo ir baigiami ne vėliau kaip per 14 k. d.

- Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

  - Suma, kurią Užsakovas sumokės Rangovui už atliktus Darbus, priklausys nuo faktiškai atliktų Darbų apimties.

  - Pradinės Sutarties vertė (Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM) yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais) be PVM. PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais). Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais) Eur su PVM.

  - Vykdant Sutartį, preliminari Darbų apimtis gali kisti (gali būti įsigyta mažiau arba daugiau darbų dokumentuose nurodytų Darbų apimties), todėl Užsakovas neįsipareigoja nupirkti Darbų už visą 3.2. punkte nurodytą sumą.

3.4.	Sutarties darbų įkainiai, atitinkantys Rangovo pasiūlymą, pateikti Sutarties priede Nr. 2, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.5.	Sutarties Darbų įkainiai nustatyti fiksuoto įkainio nustatymo būdu visam Sutarties galiojimo laikotarpiui, išskyrus Sutarties 3.6 punkte nurodytus atvejus.

3.6. Darbų įkainiai be PVM nurodyti Sutarties 1 priede Sutarties vykdymo metu nekeičiami, išskyrus šiame punkte nurodytus atvejus:

3.6.1. Darbų atlikimo įkainiai – kintantis dydis, kuris kinta proporcingai Valstybės duomenų agentūros skelbiamiems statybos sąnaudų elementų kainų indeksams (statinių pagal tipą klasifikatorius – „keliai gatvės“). Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos / įkainių peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 12 (dvylikos) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Sutarties punktą įsigaliojimo dienos), jeigu Valstybės duomenų agentūros 12 (dvylikos) mėnesių oficialiai skelbiami statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (statinių pagal tipą klasifikatorius – „keliai gatvės“) pakinta daugiau kaip 5 proc.

3.6.2.	Sutarties kainos / įkainių peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 12 (dvylika) mėnesių. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

3.6.3. perskaičiavimas atliekamas nustatytu periodiškumu, praėjus 12 (dvylikai) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (perskaičiavimas atliekamas bet kurią 13 (trylikto) mėnesio dieną) arba praėjus 12 (dvylikai) mėnesių (perskaičiavimas atliekamas bet kurią 13 (trylikto) mėnesio dieną);

3.6.4. Darbų atlikimo įkainiai keičiami pagal perskaičiavimo formulę:

An ═ a x k, kur:

An – perskaičiuojamas darbų atlikimo įkainis;

a – Sutarties pasirašymo mėnesį buvę darbų atlikimo įkainiai, arba vadovaujantis 3.6 punktu perskaičiuoti įkainiai;

k – perskaičiavimo koeficientas, k ═ b1: b, kur:

b – Sutarties pasirašymo mėnesio arba mėnesio, kai vadovaujantis 3.6 punktu buvo perskaičiuoti įkainiai, Valstybės duomenų agentūros oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „keliai gatvės“)

b1 – Valstybės duomenų agentūros einamųjų metų mėnesio, kurį perskaičiuojami įkainiai, oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „keliai gatvės“).

3.6.5. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai skelbiami Valstybės duomenų agentūros interneto svetainėje, adresas – https://osp.stat.gov.lt/kainu-indeksai-pokyciai-ir-kainos,

3.6.6. Indeksuoti darbų atlikimo įkainiai įsigalioja nuo dienos, kai 3.6 punkte nurodytą papildomą susitarimą pasirašo abiejų šalių atstovai. Nauji darbų atlikimo įkainiai taikomi tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliekamus darbus, atliktus po darbų atlikimo įkainių pakeitimo, t. y. už darbus, užsakytus iki susitarimo dėl kainos perskaičiavimo pasirašymo dienos, užsakovas apmoka taikant iki tol galiojusią kainą, o už darbus, užsakytus po susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant kainą, apskaičiuotą po perskaičiavimo.

3.7.	Sutarties įkainiai peržiūrimi pasikeitus PVM tarifui. Už Darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant sąskaitos išrašymo metu galiojantį PVM tarifą. Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas kinta (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pakeitimo, ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pakinta jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius Rangovas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu atveju Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 3.2 punkte, nebus keičiama.

3.8.	Už atliktus Darbus Užsakovas sumoka Rangovui pagal pateiktą sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovas gali pateikti per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (toliau – SABIS) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą vykdytojas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS  priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nustatytus išimtinius atvejus.

3.9.	Užsakovas už atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

3.12.	Pradinės Sutarties vertė ir apimtys (bei jų įkainiai) gali būti keičiami, neatliekant naujos Darbų pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 ,,Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais).

3.13.	Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subtiekėjais už jų atliktus Darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subtiekėjais per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subtiekėjui raštu pateikus Užsakovui prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarką, atsižvelgiant į Darbų dokumentuose, Sutartyje ir subtiekėjo sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

3.14.	Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka ir pagrindinės trišalės sutarties sąlygos:

3.14.1.	subtiekėjas prieš teikdamas mokėjimo dokumentus Užsakovui pateikia Rangovo pasirašymui ir patvirtinimui tinkamai įformintus Sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris) egzempliorius) – Atliktų Darbų aktą ir Sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

3.14.2.	Sutarties Šalys susitaria, jog subtiekėjo pateikti Sutarties vykdymo dokumentai laikomi tinkamai įformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija apie subtiekėjo atliktus Darbus yra teisinga, atlikti Darbai bei dokumentų įforminimas atitinka Sutarties sąlygas.

3.14.3.	Rangovas gavęs iš subtiekėjo Sutarties vykdymo dokumentus patikrina juos ir nustatęs, kad dokumentuose pateikta informacija apie subtiekėjo atliktus Darbus yra teisinga, atlikti Darbai atitinka Darbų sutarties sąlygas, pateikti dokumentai įforminti tinkamai, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo dienos:

3.14.3.1. pasirašo ir patvirtina Atliktų Darbų aktą;

3.14.3.2. pateikia Sutarties vykdymo dokumentus Užsakovui.

3.14.4. Jeigu Rangovas nustato, kad subtiekėjo pateikti Sutarties vykdymo dokumentai yra netinkamai įforminti, pateikti ne visi Sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai, dokumentuose pateikta informacija apie atliktus Darbus yra neteisinga, atlikti Darbai neatitinka Sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimam Rangovas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoti apie tai subtiekėją, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti.

3.14.5. Per Rangovo nustatytą terminą subtiekėjui pašalinus trūkumus, Rangovas nustatyta tvarka pakartotinai patikrina dokumentus ir pateikia pasirašytus ir patvirtintus dokumentus Užsakovui.

3.14.6. Užsakovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties vykdymo dokumentų gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti dokumentai yra tinkamai įforminti, dokumentuose pateikta informacija apie atliktus Darbus yra teisinga, atlikti Darbai atitinka Sutarties sąlygas, pasirašo Atliktų Darbų aktą ir kitus dokumentus, jei taikoma, bei pateikia pasirašytus dokumentus (po 1 (vieną) egzempliorių) Rangovui ir subtiekėjui.

3.14.7. Jeigu Užsakovas nustato, kad Rangovo pateikti dokumentai yra netinkamai įforminti arba pateikti ne visi Sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai arba dokumentuose pateikta informacija apie atliktus Darbus yra neteisinga, atlikti Darbai neatitinka Sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimam, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoja Rangovą, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti.

3.14.8. Subtiekėjas tik gavęs be išlygų visų Šalių suderintą ir pasirašytą Atliktų Darbų aktą, suformuoja elektroninę sąskaitą-faktūrą/ PVM sąskaitą-faktūrą (toliau – Elektroninė sąskaita) ir per SABIS pateikia ją Užsakovui.

3.14.9.	Visi Trišalės sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų. Tokie Trišalės sutarties pakeitimai yra neatskiriama Trišalės sutarties dalis.

3.14.10. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, šią Trišalę sutartį ir kitus su šios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą

3.14.11. Rangovas atsako Užsakovui už subtiekėjo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o subtiekėjui – už Užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą

3.14.12. Užsakovas ir subtiekėjas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su Rangovu, pažeidimu.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

- Rangovas per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą (kartu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimą yra sumokėta), arba pervesti užstatą į Užsakovo banko sąskaitą Nr. Nr. LT28 7300 0101 8544 0951. (toliau – Sutarties užtikrinimas), kuris turi būti savarankiškas reikalavimas. Sutarties užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė kaip 10 (dešimt) procentų Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 3.2 punkte. Jei Rangovas nepateikia Sutarties užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

- Sutarties užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo iš Užsakovo gavimo apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, sumokėti Užsakovui Sutarties užtikrinimo sumą, pinigus pervesdamas į Užsakovo nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Rangovo kaltės. Sutarties užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

- Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 7 (septynias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo Sutarties užtikrinimu, gavimo pateikti naują Sutarties užtikrinimą šiame Sutarties skyriuje nurodytai sumai.

- Sutarties užtikrinimas turi galioti 1 (vienu) mėnesiu ilgiau nei Sutartyje numatytas Rangovo Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo galutinis terminas. Jei iki Darbų atlikimo termino yra likę daugiau kaip 1 (vieneri) metai, Rangovas gali pateikti Sutarties užtikrinimą galiojantį 1 (vienerius) metus, jei likus ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pateikto Sutarties užtikrinimo galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratęstas Sutarties užtikrinimas sekantiems Sutarties galiojimo metams. Šiuo atveju Rangovui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto Sutarties užtikrinimo, Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal galiojantį Sutarties užtikrinimą, kadangi Rangovas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo įsipareigojimo.

- Jeigu Sutartyje nustatytomis sąlygomis yra pratęsiamas Darbų atlikimo terminas, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po susitarimo dėl Darbų atlikimo termino pratęsimo pasirašymo privalo Užsakovui pateikti naują arba pratęstą Sutarties užtikrinimą 1 (vienu) mėnesiu ilgesniam nei pratęsiamam Darbų atlikimo laikotarpiui. Susitarimas dėl Darbų atlikimo termino pratęsimo įsigalioja tik pateikus naują Sutarties užtikrinimą (arba jo pratęsimą).

- Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.

- Sutarties užtikrinimas Rangovui grąžinamas (arba atsisakoma Sutarties užtikrinimo teisių, kai jis pasirašytas elektroniniu parašu), Rangovui atlikus visos apimties Darbus ir abiem šalims pasirašius priėmimo–perdavimo dokumentą (jei reikalinga).

5.	Šalių įsipareigojimai ir teisės

5.1.	Rangovas įsipareigoja:

5.1.1.  vykdyti teisėtus Užsakovo reikalavimus, susijusius su šios Sutarties vykdymu;

5.1.2.  pateikti atsakingų už Darbų atlikimą asmenų sąrašą ir jų telefono numerius, užtikrinti, kad bent vienu numeriu bus galimybė pateikti informaciją apie kelius, kuriuos reikia nugreideriuoti;

5.1.3.	raštu informuoti Užsakovą apie dirbančius Subrangovus (jeigu numatyta juos pasitelkti);

5.1.4.	darbai turi būti atlikti tinkamai ir kokybiškai pagal Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ pateiktas sąlygas ir reikalavimus;

5.1.5.	atliekant darbus vadovautis Akcinės bendrovės Via Lietuva generalinio direktoriaus 2025 gegužės 31 d. įsakymu Nr.VE-25-83 ,,Dėl kelių priežiūros vadovo „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN 25 patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. Dl- 11/3-3 patvirtinto Kelių techninio reglamento „Automobilių keliai“ reikalavimais;

5.1.6.	užtikrinti, kad Darbai turi būti atliekami su techniškai tvarkingu autogreideriu, kuriuo Rangovas būtų pajėgus tinkamai, sėkmingai ir teisėtai įvykdyti pirkimo metu prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, visą Sutarties galiojimo laikotarpį turi užtikrinti, kad Darbai bus atliekami laiku ir kokybiškai;

5.1.7.	nenaudoti technikos gadinančios kelių dangą;

5.1.8. netrukdyti Užsakovui įvertinti Rangovo galimybes vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus, tame tarpe ir turimos technikos būklę bei kiekį, pateikti tam reikalingą informaciją ir dokumentus;

5.1.9.	savo iniciatyva arba Užsakovo nurodymu ištaisyti nekokybiškai atliktus Darbus savo lėšomis;

5.1.10.	atlyginti Užsakovo nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės;

5.1.11.	operatyviai informuoti Užsakovą apie visus techninius, gamybinius, organizacinius nesklandumus, susijusius su atliekamais Darbais;

5.1.12.	Rangovas privalo Sutarties laikotarpiu užtikrinti nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymąsi ir turėti tą patvirtinančius dokumentus. Užsakovas, bet kuriuo Sutarties galiojimo laikotarpiu, įspėjęs rangovą prieš 3 darbo dienas, gali patikrinti aukščiau šiame punkte nurodytų dokumentų galiojimą.

5.1.13.	tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

5.2. Užsakovas įsipareigoja:

5.2.1.	teikti Rangovui visą turimą informaciją ir/ar dokumentus, reikalingus Darbų atlikimui;

5.2.2.	sumokėti už faktiškai atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis;

5.2.3.	vykdyti kitus šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taip pat visas pareigas, priskirtas Užsakovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

- Šalių atsakomybė

6.1.	Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.

6.2.	Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

6.3.	Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti Sutartyje nustatytu laiku už atliktus Darbus ir Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % (dvi šimtąsias procento) neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

6.4.	Sutarties vykdymo metu Rangovas, pasitelkęs Subrangovus, kurių nebuvo išviešinęs pasiūlymų vertinimo metu ir kurie nenumatyti šioje Sutartyje, ar pasitelkęs papildomus Subrangovus, ar sukeitęs šioje Sutartyje numatytą Subrangovą su kitu Sutartyje nenumatytu Subrangovu ir apie tai nepranešęs Užsakovui, moka 100 (šimto) eurų baudą už kiekvieną nustatytą tokį pažeidimą.

6.5.	Nenugreideriavus kelių per 14 k. d. nuo užsakymo gavimo momento ir nepateikus Užsakovui pagrįstų įrodymų (nepriklausančių nuo paties Rangovo veiksmų), pateisinančių atliekamų Darbų vėlavimą, Rangovas Užsakovui moka 5 % baudą už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų pagal pateiktą užsakymą (-us) sumos su PVM, už kiekvieną pradelstą darbo dieną iki kol Rangovas įvykdys vėluojamus atlikti Darbus. Ši bauda bus išskaityta iš Rangovui mokamos sumos. Bauda negali būti išreikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausomų nuo Rangovo.

6.6.	Nepradėjus greideriavimo darbų per 1 k. d. nuo užsakymo pateikimo dienos, Rangovas Užsakovui moka 500,00 (penkių šimtų) eurų baudą už kiekvieną uždelstą dieną.

6.7. Rangovas, neinformavęs bei nesuderinęs prioritetinio kelių ir gatvių greideriavimo sąrašo su seniūnijos, kurioje atliekami darbai, seniūnu ir pradėjęs darbų vykdymą, moka Užsakovui 200,00 (dviejų šimtų) eurų baudą už kiekvieną tokį nustatytą pažeidimą.

6.8.	Sutarties vykdymo metu Rangovas, nesilaikantis žaliųjų reikalavimų nurodytų 5.1.12 punkte, Užsakovui moka 1000,00 eurų baudą už kiekvieną tokį nustatytą pažeidimą. Ši sąlyga yra esminė Sutarties sąlyga ir pritaikius šiame punkte numatytą baudą du kartus, Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.

6.9.	Rangovas, vykdydamas Sutartis pagal kelias pirkimo dalis, atlikdamas kiekvienoje iš šių pirkimo dalių greideriavimo darbus turi užtikrinti, kad kiekvienoje pirkimo dalyje vienu metu dirbs ne mažiau kaip 1 greideris, už šio reikalavimo nesilaikymą numatyta bauda yra 500,00 (penki šimtai) eurų už kiekvieną nustatytą pažeidimą.

6.10.	Visos šiame skyriuje numatytos baudos Šalių sutarimu laikomos minimaliais, teisingais, sąžiningais ir nekvestionuojamais Užsakovo nuostoliais.

6.11.	Baudos sumokėjimas ir atlyginimas nuostolių, padarytu netinkamu Sutarties vykdymu, neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus.

- Sutarties nutraukimo sąlygos

7.1.	Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu.

7.2.	Sutartis gali būti nutraukiama LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame kodekse numatytais atvejais.

7.3.	Užsakovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, šiais atvejais:

7.3.1.	kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

7.3.2.	kai Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą;

7.3.3.	kai Rangovas Darbus atlieka nekokybiškai ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

7.3.4.	kai Rangovas perleidžia Sutarties reikalavimus be Užsakovo žinios;

7.3.5.	kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

7.3.6.	kai Darbų atlikimas tampa nebereikalingas.

7.4.	Rangovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti sutartį, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo nustatytą protingą terminą neištaiso pranešime nurodytų Sutarties nevykdymo /netinkamo vykdymo trūkumų.

7.5.	Užsakovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, kai Darbų atlikimas tampa nebereikalingas, nepaisydamas to, kad Rangovas jau pradėjo vykdyti Sutartį (LR CK 6.271 str. 1 d.). Užsakovas privalo sumokėti Rangovui kainos dalį, proporcingą atliktam Darbui, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Rangovas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš Užsakovo momento. Rangovas neturi teisės į nuostolių dėl Sutarties nutraukimo atlyginimo.

7.6.	Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės arba dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai ir netesybos išieškomi išskaičiuojant juos iš Užsakovo Rangovui mokėtinų sumų.

7.7.	Jei Sutartis nutraukiama vienašališkai Rangovo iniciatyva, nesant Užsakovo kaltės, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai ir netesybos išieškomi išskaičiuojant juos iš Užsakovo Rangovui mokėtinų sumų.

7.8.	Užsakovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties sąlygų pažeidimo, kai:

7.8.1.	Rangovas vėluoja atlikti Darbus, per šioje Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje nurodytus terminus, daugiau nei tris kartus per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį;

7.8.2.	Rangovui per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį surašomi daugiau nei 3 (trys) Sutarties pažeidimo (defektiniai) aktai dėl Sutarties nesilaikymo ir / ar nekokybiškų Darbų atlikimo.

7.9.	Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

7.10.	Visi Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys Šalių įsipareigojimai – dėl Sutarties objekto (dalyko), Sutarties kainos ir kainodaros taisyklių, apmokėjimo sąlygų ir tvarkos,  Darbų atlikimo kokybės, Darbų ar įsipareigojimų įvykdymo terminų, Subrangovo keitimo tvarkos – laikomi esminiais ir jų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje (jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys) nurodytų įsipareigojimų pažeidimų kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.

- Kiti ūkio subjektai, subrangovai ir jų keitimo tvarka

8.1. Dalies sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas pasitelks šiuos subrangovus: (nurodyti).

8.2.	Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jos sutikimą, gali keisti subrangovą (-us), nurodytus šios Sutarties 7.1 punkte, tačiau naujų subrangovų kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose subrangovams keltus pašalinimo pagrindų nebuvo ir kvalifikacijos reikalavimus tai dienai, kai Rangovas kreipėsi į užsakovą dėl leidimo keisti subrangovą.

8.3.	Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

8.4.	Rangovas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Jei pasitelkto esamo subrangovo, kurio pajėgumais rangovas remiasi ar pakeisto subrangovo, kurio pajėgumais remiasi, padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu.

- Nenugalimos jėgos aplinkybės

9.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

9.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ir savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžių pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

9.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

- Ginčų sprendimo tvarka

10.1.	Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

- Kitos nuostatos

11.1. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.

11.2. Asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą iš Užsakovo pusės – Komunalinio ūkio ir žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas .................., el. p. ..................., tel. ........................ , iš Rangovo pusės – ..............................., tel. ......................., el. p. ...............................

11.3. Asmenys atsakingi už sutarties ir jos pakeitimų paviešinimą – Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė ........................, el. p. ......................

11.4. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai šaliai.

11.5. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.

11.6. Sutarties priedai:

11.6.1. Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“;

11.6.2.	Priedas Nr. 2 „Rangovo pasiūlymas“.

- Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas	Rangovas