Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

PABĖGĖLIŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS (PAIS) MODERNIZAVIMO IR DIEGIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TURINYS

1	ĮVADAS	5

- REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI	7

- SISTEMOS FUNKCINĖ ARCHITEKTŪRA	9

- SISTEMOS NAUDOTOJAI IR JŲ ROLĖS	9

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI	9

- FUNKCINIAI REIKALAVIMAI	12

  - APGYVENDINIMO VIETŲ IR UŽSIENIEČIŲ APGYVENDINIMO SRITIS	12

  - DOKUMENTŲ SRITIS	16

  - PARTNERIŲ SRITIS	17

  - PRIĖMIMO SRITIS	17

  - INTEGRACIJOS SRITIS	21

  - APRŪPINIMO SRITIS	23

  - ATASKAITŲ SRITIS	25

  - NAUDOTOJŲ PRISIJUNGIMAS	26

- REIKALAVIMAI ADMINISTRAVIMUI	27

  - KLASIFIKATORIŲ IR PARAMETRŲ VALDYMAS	27

  - NAUDOTOJŲ VALDYMAS	28

  - NAUDOJIMO NUOSTATŲ VALDYMAS	28

  - SISTEMOS ŽURNALAS	29

- NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI	30

  - ARCHITEKTŪRA	30

  - PROGRAMINĖ ĮRANGA IR LICENCIJOS	31

  - GREITAVEIKA	33

  - ATSARGINĖS KOPIJOS IR ATSTATYMAS	34

  - NAUDOTOJO SĄSAJA	34

  - SAUGUMAS	36

  - PLEČIAMUMAS	37

  - INTEGRACINĖS SĄSAJOS	37

  - DUOMENŲ ARCHYVAVIMAS	38

- REIKALAVIMAI ĮGYVENDINIMUI	38

  - VEIKLOS IR REZULTATAI	38

  - PASLAUGŲ PRIĖMIMAS	45

  - DUOMENŲ MIGRAVIMAS	47

  - DOKUMENTACIJA	47

  - MOKYMAI	49

  - GARANTINĖ PRIEŽIŪRA	50

  - PAPILDOMOS PASLAUGOS	51

SĄVOKOS

| SĄVOKA | PAAIŠKINIMAS |
| --- | --- |
| Agentūra, Perkančioji organizacija | Priėmimo ir integracijos agentūra |
| PAIS, Sistema | Pabėgėlių administravimo informacinė sistema |
| IS | Informacinė sistema |
| Paslaugos | PAIS modernizavimo bei diegimo paslaugos |
| Paslaugų teikėjas | PAIS modernizavimo bei diegimo paslaugų teikėjas |
| PĮ | Programinė įranga |
| Projektas | PAIS modernizavimo bei diegimo projektas |
| Sutartis | Tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo sudaryta sutartis dėl Paslaugų teikimo |
| MIGRIS | Lietuvos migracijos informacinė sistema |
| MIGRIS APM | MIGRIS Užsieniečių apgyvendinimo modulis |
| VDC | Valstybės duomenų centras |
| UI | Naudotojo sąsaja (User Interface) |
| Specifikacija | Modernizuojamo PAIS techninė specifikacija |

- ĮVADAS

  - PROJEKTO KONTEKSTAS

Priėmimo ir integracijos agentūra (toliau – Agentūra) – biudžetinė įstaiga, teikianti socialines, apgyvendinimo paslaugas ir valstybės paramą integracijai užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimų nariams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką šeimų susijungimo atveju, nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams, užsieniečiams, perkeltiems bendradarbiaujant su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, trečiosiomis valstybėmis, Europos Sąjungos institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis, asmenims, perkeltiems iš humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės ar jos dalies ar iš karinių konfliktų apimtų teritorijų Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu (toliau – prieglobsčio gavėjai); teikianti socialines, apgyvendinimo paslaugas ir užtikrinanti priėmimo sąlygas užsieniečiams, esantiems ar buvusiems su prekyba žmonėmis susijusių nusikaltimų aukomis, jų apsisprendimo laikotarpiu, prieglobsčio prašytojams užsieniečiams, kaip pažeidžiamiems asmenims, laukiantiems sprendimo dėl grąžinimo ar išsiuntimo įgyvendinimo, užsieniečiams, gavusiems leidimą laikinai gyventi Lietuvoje

Agentūra savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir kitais įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais užsieniečių integraciją bei valstybės paramos integracijai teikimą, ir Priėmimo ir integracijos agentūros nuostatais (toliau – Nuostatai).

Agentūra yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Agentūrai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

Agentūros savininkė yra valstybė. Agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetenciją, įgyvendinant Agentūros savininko teises ir pareigas, nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas ir kiti biudžetinių įstaigų veiklą reguliuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.

2021 m. migrantų krizė, dabartinės naudojamos IS technologiniai ir funkciniai trūkumai, bendradarbiaujančių institucijų dėmesys į užsieniečių srautų administravimą ir valdymą lėmė reikalingų IT priemonių sukūrimo būtinybę. Atsižvelgiant į tai, Perkančioji organizacija inicijavo Projektą, kurio metu modernizuojama esama PAIS.

  - PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Projekto tikslas – Perkančiojoje organizacijoje modernizuoti ir įdiegti Pabėgėlių administravimo informacinę sistemą, leisiančią lanksčiau ir efektyviau informacinių technologijų priemonėmis sudaryti sąlygas automatizuoti ir vykdyti užsieniečių apskaitą bei valdymą: automatizuotai vykdyti asmenų registravimo, lėšų (pašalpų), aprūpinimo, paslaugų planavimo, stebėsenos ir analizės procesus bei

sudaryti galimybes priimti duomenimis grįstus sprendimus, atsižvelgiant į praeities patirtis ir kilusias

nestandartines situacijas, tokias, kaip pabėgėlių krizė. PAIS modernizavimo uždaviniai:

- Išplėsti kaupiamų duomenų aibę aktualiais duomenimis ir dokumentais;

- Įgyvendinti integraciją su MIGRIS - gauti maksimalią užsieniečių apskaitos duomenų apimtį į PAIS

iš MIGRIS (ir MIGRIS APM), galimybė atiduoti duomenis kitoms sistemoms;

- Maksimizuoti kaupiamų duomenų vientisumą, patikimumą ir jų teikimo vidiniams ir išoriniams

naudotojams galimybes;

- Nustatyti konkretiems specialistams skirtas darbų užduotis ir kalendorius;

- Modernizuoti PAIS technologinius komponentus;

- Suteikti šiuolaikišką bei patogią naudotojo sąsają;

- Išplėsti ataskaitų formavimo ir duomenų stebėsenos bei analizės galimybes ir efektyvius

analitinius įrankius PAIS naudotojams;

- Įdiegti modernizuotą PAIS VDC.

  - ESAMA SITUACIJA

Šiuo metu Perkančiojoje organizacijoje yra naudojama PAIS, kuri neužtikrina pakankamų technologinių sąlygų efektyviai vykdyti užsieniečių apskaitos, valdymo procesus ir susijusių planavimo, stebėsenos, vertinimo (analizės) ir atsiskaitymo už pasiektus rezultatus procesus. Procesų vykdymas nėra pakankamai automatizuotas ir efektyvus, be to riboja galimybę priimti duomenimis grįstus sprendimus dėl ne pilnai automatizuotų aprūpinimo priemonių, paslaugų, pagalbos planų, jų stebėsenos ir finansinių lėšų planavimo, duomenų analizės.

PAIS yra sukurta ir pradėta eksploatuoti 2004 m.

PAIS sudaro PHP dinamiškai generuojamų web puslapių – formų ir ataskaitų rinkinys (HTML 4.0, CSS

2.0, JavaScript 1.3) pagrindu. PAIS duomenys saugomi reliacinėje duomenų bazėje. Naudojami technologiniai komponentai:

- Oracle DB Standard Edition One;

- Apache Web Server;

- PHP pagrindu sukurta Sistemos UI, įskaitant ataskaitas;

- Windows Server 2016 Standard Edition.

PAIS neturi integracijų su kitomis vidinėmis ar išorinėmis sistemomis ar registrais. Su PAIS dirba 5 institucijos ir apie 30 aktyvių naudotojų

Su detalia PAIS dokumentacija Paslaugos teikėjai gali susipažinti Perkančiosios organizacijos patalpose, esančiose adresu Karaliaus Mindaugo g. 18, LT-55285 Rukla. Susipažinimas galimas Perkančiosios organizacijos darbo laiku, iš anksto suderinus vizito datą ir laiką su Perkančiąja organizacija el. p. info@piia.lt, tel. +370 602 49364

- REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Šiame skyriuje nurodyti teisės aktai, kuriais vadovaujantis turi būti kuriama PAIS.

VEIKLOS APLINKĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

2004 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. IX-2206 Dėl užsieniečių teisinės padėties.;

2019 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymas Nr. XIII-2077;

2015 m. liepos 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 773 "Dėl Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių Ukrainos Krymo Autonominėje Respublikoje, Sevastopolio mieste, Donecko ir Luhansko srityse, perkėlimo į Lietuvos Respubliką ir valstybės paramos jų integracijai";

2016 m. spalio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 998 "Dėl valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

2019 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 755 "Dėl Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo įgyvendinimo";

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. 20 „Dėl Užsieniečių apgyvendinimo Priėmimo ir integracijos agentūroje sąlygų ir tvarkos, užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo jiems tvarkos aprašo ir Užsieniečio teisės gauti kompensaciją už naudojimąsi visuomeninio transporto priemonėmis įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2014 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. A1-229/1V-289/V-491 "Dėl Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, amžiaus nustatymo, apgyvendinimo ir kitų procedūrinių veiksmų tvarkos aprašo patvirtinimo";

2015 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1- 461 "Dėl užsieniečių, kaip esančių ar buvusių su prekyba žmonėmis susijusių nusikaltimų aukų, jų apsisprendimo laikotarpiu apgyvendinimo Priėmimo ir integracijos agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo";

2020 m. spalio 15 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-975

„Dėl individualaus integracijos plano prieglobsčio gavėjui ar (ir) jo šeimos nariams parengimo, atnaujinimo ir integracijos stebėsenos bei pažangos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

IS KŪRIMĄ, VYSTYMĄ BEI SAUGĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Kibernetinio saugumo įstatymas 2014 m. gruodžio 11 d. Nr. XII-1428

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1426

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas 2011 m. gruodžio 15 d. Nr. XI- 1807

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“

Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“

Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“

Informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“

Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinės rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams metodinių rekomendacijų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. V-941 „Dėl techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“

Projektų, kurių įgyvendinimo metu kuriamos elektroninės paslaugos ir informacinių technologijų sprendimai, techninės priežiūros rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. T-126

2020 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 4-1150 „Dėl Duomenų atvėrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir šio aprašo pakeitimas patvirtintas 2022 m. kovo 31 d. Nr. 4-517 „2020 m. Gruodžio 28 d. Įsakymo Nr. 4- 1150 „Dėl viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“

Duomenų atvėrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 4-1150 „Dėl duomenų atvėrimo tvarkos aprašo pat-virtinimo“ ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 4-1150 „Dėl viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimas Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ ir Informacinių technologijų paslaugų teikėjo centralizuotai teikiamų informacinių technologijų paslaugų katalogas (Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 4-421)

2014 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2022 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. DĮ-21

„Dėl Duomenų rinkinių sudarymo ir perdavimo į Lietuvos atvirų duomenų portalą naudojantis Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema tvarkos aprašo patvirtinimo“

Kiti, susiję Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai

- SISTEMOS FUNKCINĖ ARCHITEKTŪRA

Veiklos moduliai:

- Apgyvendinimo vietų ir užsieniečių apgyvendinimo sritis;

- Dokumentų sritis (prašymai, sutartys, kiti dokumentai ir susieti priedai);

- Partnerių sritis;

- Integracijos sritis;

- Priėmimo sritis;

- Ataskaitų sritis. Techniniai moduliai:

- Naudotojų prisijungimo sritis;

- Duomenų mainų (integracijų) sritis;

- Administravimo sritis.

- SISTEMOS NAUDOTOJAI IR JŲ ROLĖS

Numatomas bendras Sistemos naudotojų skaičius – 200. 100 naudotojų turi turėti prieigą prie Sistemos ataskaitų.

Administratorius – 2 specialistai.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

BR001. Paslaugų teikėjas turės realizuoti visus toliau Specifikacijoje aprašytus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus. Analizės ir projektavimo etapo metu visi reikalavimai turės būti detalizuoti ir suderinti su Perkančiąja organizacija.

BR002. Projekto metu turi būti atsižvelgta į aktualius ir tuo metu galiojančius teisės aktus. Visi Sistemos kūrimą reglamentuojantys teisės aktų pokyčiai iki analizės etapo pabaigos, turi būti suderinti tarp Perkančiosios organizacijos ir Paslaugų teikėjo ir esant teisės aktų pokyčiams, Paslaugų teikėjas turi juos realizuoti įdiegiant Sistemą (pakeitimai nėra užsakomi papildomų darbų užsakymų principu), nebent teisės aktų pakeitimai būtų esminiai (suminis papildomų darbų, vien tik dėl teisės aktų pasikeitimo, valandų skaičius būtų įvertintas daugiau nei 100 d. val.) ir iš esmės pakeistų IS veikimo logiką. Teisės aktų, kurie reglamentuoja Sistemos kūrimą, pokyčiai, kurie įsigalioja po analizės etapo pabaigos, turi būti suderinti tarp Perkančiosios organizacijos ir Paslaugų teikėjo ir turi būti realizuoti Papildomų paslaugų užsakymų principu.

BR003. Specifikacijos reikalavimuose naudojama sąvoka „turi turėti funkcionalumą“, „turi būti galimybė“, „turi būti funkcionalumas“, „turi būti numatyta“ reiškia, kad tokia Sistemos funkcija turi būti Paslaugų teikėjo pateikta ir įdiegta kartu su siūloma Sistema. Sistemos naudotojai, turintys atitinkamas teises, turi galėti vykdyti funkciją be papildomų Sistemos modifikavimo (arba kūrimo) darbų bei be kitų papildomų veiksmų ar sąnaudų, kai Sistema bus įdiegta.

BR004. Specifikacijos reikalavimuose naudojama sąvoka „pagal nustatytas taisykles“ reiškia, kad Paslaugų teikėjas Projekto metu turės suderinti principus / pjūvius / parametrus ir kt. su Projekto komanda, kaip tiksliai bus įgyvendinta Sistemos funkcija konkrečiai užduočiai atlikti.

BR005. Specifikacijos reikalavimuose vardinami duomenų laukų ir(ar) jų tipų sąrašai nėra baigtiniai. Sistemoje turi būti numatyti visi duomenų laukai, kurie yra reikalingi šioje Specifikacijoje nurodytų reikalavimų įgyvendinimui, kad Sistema veiktų tinkamai. Sąvoka „neapsiribojant“ reiškia, jog analizės ir projektavimo metu gali būti reikalinga realizuoti papildomus laukus, kuriems funkcionalumai yra aprašyti techninėje specifikacijoje.

BR006. Specifikacijos reikalavimuose paminėti pavyzdžiai, pavyzdiniai duomenys, jų atributai, savybės, požymiai, parametrai, taisyklės, kontrolės, ryšiai, klasifikatoriai (pavyzdžiui, užduotys, būsenos, kt.), tipai ir grupės ar jų duomenų detalizavimas yra informacinio pobūdžio, t. y., nėra pateikiami baigtiniai sąrašai. Analizės ir projektavimo etapo metu Paslaugų teikėjas pateiktą informaciją turės detalizuoti ir suderinti su Perkančiąja organizacija.

BR007. Sistemos duomenų laukų simbolių kiekiai ir duomenų pateikimo formatai turi būti suderinti analizės ir projektavimo etapo metu.

BR008. Specifikacijos reikalavimuose automatiškai (-as) veiksmas (veikla) yra atliekamas Sistemoje pagal nustatytas taisykles be papildomų Sistemos naudotojo veiksmų (išskyrus veiksmo (veiklos) inicijavimą rankiniu būdu).

BR009. Specifikacijos reikalavimuose minimus duomenis, gaunamus integracinės sąsajos būdu, neveikiant integracinėms sąsajoms, turi būti galima įvesti rankiniu būdu. Konkretus kiekvienos integracinės sąsajos realizacijos būdas ir alternatyvus duomenų rankinio įvedimo būdas turės būti suderintas analizės ir projektavimo metu.

BR010. Paslaugų teikėjas privalo turėti visus Projekto įgyvendinimui reikalingus įrankius bei infrastruktūros resursus, įskaitant, bet neapsiribojant, IS modernizavimo infrastruktūra (modernizavimo procesui reikalingais serveriais), duomenų migravimo įrankiais, standartine PĮ, naudojama PAIS modernizavimui ir pan.

BR011. Paslaugų teikėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad jo siūlomos Paslaugos

nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui t.y.:

- Paslaugų teikėjo siūlomos modernizuotos PAIS (ar jo komponentų) standartinės programinės įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

- PAIS modernizavimas, diegimas, priežiūra bei palaikymas negali būti vykdomas iš šio Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

BR012. Paslaugų teikėjas turės perkelti duomenis iš esamos sistemos į modernizuotą PAIS. Duomenų perkėlimo (migravimo) paslauga turi būti įtraukta į Paslaugas (duomenų perkėlimo (migravimo) paslaugos nebus užsakomos papildomais darbų užsakymais).

BR013. Sistemos duomenims keliami istoriškumo reikalavimai, t.y. sistemos duomenys (klasifikatoriai ir kita aprašomoji informacija) turi turėti galiojimo periodą „nuo“ – „iki“ ir Sistemoje formuojant ataskaitas ar atvaizduojant duomenis ekraninėse formose turi būti pateikiama korektiškai susieta konkretaus laikotarpio informacija.

BR014. Specifikacijos reikalavimuose konkrečiai informacijai nurodytas istoriškumo reikalavimai „nuo“ – „iki“ nėra baigtiniai, t.y. Sistemos analizės ir projektavimo etapų metu istoriškumas turi būti įgyvendintas visai suderintai duomenų apimčiai, jei Perkančioji organizacija patvirtins galimybes kaupti ir tvarkyti konkretaus informacijos vieneto istorines reikšmes.

BR015. Sistema turi būti modernizuota taip, kad kuo daugiau informacijos būtų galima įvesti pasirenkant galimas reikšmes iš Sistemos klasifikatorių ar sąrašų.

BR016. Sistemoje turi būti numatytos teisės atskiros informacijos peržiūrai bei koregavimui, teisių struktūra turi būti suderinta detalios analizės ir projektavimo etapų metu.

BR017. Sistemoje turi būti asmenų paieškos ir filtravimo galimybė pagal skirtingus duomenų laukus;

BR018. Sistemoje turi būti paieškos galimybė pagal teksto fragmentą;

BR019. Sistemos pateikiamus sąrašus turi būti galimybė rūšiuoti pagal visus atvaizduojamus atributus;

BR020. Sistemoje turi būti galimybė formuoti užduotis automatiškai (priklausomai nuo įvykio, pvz. duomenų pasikeitimo ar atsiradimo) ir Sistemos naudotojui „rankiniu būdu“, nurodant:

- Užduoties pavadinimą;

- Užduoties adresatus (Sistemos naudotoją ar rolę);

- Užduoties atlikimo terminą / terminus, jei užduotis periodinė;

- Užduoties detalizaciją / aprašymą

BR021. Automatiškai formuojamos užduotys Sistemos turi būti vykdomos automatiškai, Sistemos naudotojai tik turi matyti tokios užduoties atsiradimo faktą ir stebėti jos vykdymą. Pvz.: Sistemoje atsiradus faktui apie užsieniečio deklaruotą gyv. vietą per 5 d. d. turi būti gautas užsieniečio registravimasis į Užimtumo tarnybą. Jei nurodyto termino metu toks faktas Sistemoje nėra užfiksuotas turi būti Sistemos priemonėmis informuojamas užsieniečio kuratorius (automatine Sistemos žinute ir/ar el. pašto žinute. Automatiškai formuojamos užduoties pavyzdys gali būti ir nepilnamečio užsieniečio tapimas pilnamečiu (jam sueina 18 m.) ir turi būti vykdomi su tuos susiję procesai – pvz. automatiškai priskirtas kuratorius).

BR022. Sistemos naudotojui turi būti suteikta galimybė Sistemoje matyti jam priskirtas užduotis ir gauti automatinius įspėjimus / priminimus apie artėjantį užduočių įvykdymo terminą.

BR023. Sistemoje turi būti numatytos duomenų tvarkytojo (gali įvesti, redaguoti, trinti duomenis) ir duomenų peržiūros teisių naudotojų rolės konkrečioms duomenų sritims. Vienas naudotojas gali turėti aktyvias kelių duomenų sričių duomenų tvarkytojo ir ar duomenų stebėtojo roles. Taip pat turi būti numatyta duomenų tvirtintojo rolė (pvz.: pašalpų mokėjimų duomenų tvirtinimas).

BR024. Sistemoje to paties tipo duomenys turi būti tęstiniai, saugomi vienoje Sistemos srityje, nepriklausomai nuo to, kokios rolės naudotojas ir kuriame duomenų gyvavimo etape juos registravo ar koregavo.

BR025. Administratoriaus rolė turi leisti administratoriui kurti formas, klientų duomenų užpildymui ir jas pridėti sistemoje. Preliminarios formos turi būti suderintos su perkančiąja organizacija.

- FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

  - APGYVENDINIMO VIETŲ IR UŽSIENIEČIŲ APGYVENDINIMO SRITIS

UA001. Sistemoje turi būti galima kaupti ir tvarkyti apgyvendinimo vietų informaciją:

    - Įstaiga;

    - Adresas;

    - Blokas;

    - Pastato numeris;

    - Kambario numeris;

    - Apgyvendinimo vietos numeris;

    - Požymis, ar kambarys yra šeimyninis;

    - Požymis, ar kambarys yra pereinamas;

    - Vietų skaičius kambaryje;

    - Požymis, ar vieta yra pritaikyta neįgaliesiems;

    - Požymis, ar vieta yra pritaikyta laikomų prekybos žmonėmis aukomis asmenimis;

    - Požymis, ar vieta yra pritaikyta nelydimam nepilnamečiui;

    - Požymis, ar vieta gali būti naudojama karantinavimui;

    - Požymis, ar vieta yra pritaikyta kitų spec. poreikių turintiems asmenims;

    - Pastabos;

    - Kitus atributus, kurie turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapų metu.

UA002. Apgyvendinimo vietų informacija turi būti gaunama ir periodiškai atnaujinama per integracinę sąsaja iš MIGRIS APM.

UA003. Turi būti galima peržiūrėti apgyvendinimo vietų sąrašą. Sąraše turi būti galima atlikti apgyvendinimo vietų paiešką / filtravimą pagal suderintus paieškos / filtravimo kriterijus. Atlikus paiešką / filtravimą turi būti pateikiami paieškos / filtravimo kriterijus atitinkantys rezultatai.

UA004. Turi būti galima peržiūrėti apgyvendinimo vietų užimtumo informaciją.

UA005. Laisvų apgyvendinimo vietų sąraše turi būti atvaizduojamas įstaigos / pastato / korpuso / kambario užimtumas vietų skaičiumi ir procentais.

UA006. Sistemoje turi būti galima kaupti ir tvarkyti užsieniečių informaciją:

    - Vardas, pavardė;

    - Asmens kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas);

    - Asmens bylos numeris;

    - Asmens bylos sukūrimo data;

    - Teisinių, ekonominių ir (arba) socialinių interesų Lietuvos Respublikoje turinčių užsieniečių

(toliau – ILTU) kodas;

    - Gimimo data;

    - Lytis;

    - Gimimo šalis, vieta;

    - Pilietybė ir pilietybė įgijimo data;

    - Adresas gimtojoje šalyje (faktinis adresas užsienio valstybėje);

    - Giminystės ryšiai;

    - Ankstesnės pilietybės;

    - Asmenvardžiai (ankstesni) ir jų data;

    - Elektroninės sveikatos istorijos kodas;

    - Draudžiamojo identifikavimo kodas (toliau – DIK);

    - Etninė priklausomybė;

    - Požymis, ar asmuo įtrauktas į nepageidaujamų asmenų sąrašą;

    - Požymis, ar yra perspėjimas Šengeno informacinėje sistemoje;

    - Judėjimo apribojimai (asmuo galintis laisvai judėti ar negalintis);

    - Nuotrauka (paskutinė įkelta nuotrauka);

    - Adresai Lietuvoje ir gyvenimo nurodytu adresu terminas;

    - Apgyvendinimas (pvz.: yra pasienio kontrolės punkte ir nėra įleidžiamas į teritoriją / pasirinkta

gyvenamoji vieta);

    - Nuolatinės gyvenamosios vietos užsienyje duomenys ir dokumentai:

      - Šalis, į kurią išvyko;

      - Išvykimo data;

      - Išvykimo būdas (pvz.: išsiuntimas / grąžinimas / readmisija / savanoriškas grąžinimas / Dublino reglamentas / MD sprendimu / teismo sprendimu / pasibaigus sulaikymo terminui / pasišalino, kita).

      - Sugrąžinimo į apgyvendinimo vietą data;

      - Asmens dokumentų duomenys (valstybė, išdavusi dokumentą, rūšis, numeris, išdavimo data, galiojimo data, negaliojimo data, požymis, ar dokumentas galioja, dokumento įteikimo data, požymis, ar dokumentas įteiktas);

      - Dokumentai, pvz. pažymos dėl prieglobsčio prašymo priėmimo (dokumento rūšis, numeris, antraštė, papildanti antraštė, registravimo data, dokumento peržiūros duomenys);

    - Bankas, banko sąskaitos numeris.

    - Kiti duomenys, kurie bus suderinti su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapų metu.

UA007. Sistemos suformuotoje užsieniečio kortelėje turi būti pateikiami:

- Bendrieji asmens duomenys:

  - Tautybė ir „nuo“ - „iki“ datos;

  - Kalba ir „nuo“ - „iki“ datos;

  - Religija ir „nuo“ - „iki“ datos;

  - Pažeidžiamumas (šeima, neįgalus asmuo, lytinė orientacija, kt.) ir „nuo“ - „iki“ datos;

  - Duomenys apie kitus šeimos narius (giminystės ryšys, asmens kodas, ILTU kodas, vardas, pavardė, gimimo data, bylos numeris). Turi būti galimybė pereiti į konkretaus šeimos nario užsieniečio kortelę;

  - Amžiaus nustatymo proceso dokumentai su informacija;

- Teisinis statusas / teismai:

  - Informacija apie teismo posėdžius (data, laikas, įstaigos pavadinimas);

  - Informaciją apie ikiteisminį tyrimą (pradėtas / nepradėtas);

  - Sulaikymo aplinkybės (sulaikymo data ir vieta);

  - Sulaikymo terminas „nuo – iki“;

  - Institucija priėmusi spendimą dėl sulaikymo (Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nuostatomis iki 6 mėnesių / VSAT sulaikymas iki 48 valandų / teismo sprendimu / teismo sprendimu skiriant alternatyvų sulaikymo būdą / kita);

  - Sprendimo dėl grąžinimo numeris;

  - Sprendimo dėl grąžinimo data;

  - Sprendimo dėl grąžinimo įvykdymo terminas;

  - Sprendimo dėl išsiuntimo numeris;

  - Sprendimo dėl išsiuntimo data;

  - Spendimo įvykdymo terminas;

  - Likusios dienos iki sprendimo įvykdymo termino pabaigos. Likus mažiau nei 15 dienų iki termino pabaigos turi būti atvaizduojamas įspėjimas ir siunčiamas pranešimas atsakingiems naudotojams. Įspėjimų atvaizdavimo ir pranešimų siuntimo taisyklės turi būti suderintos su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapų metu;

  - Dokumento rūšis (pvz.: sprendimas dėl išsiuntimo, sprendimas dėl grąžinimo, sprendimas dėl prieglobsčio);

  - Dokumento antraštė ir papildanti antraštė;

  - Apskundimo duomenys (data, skundžiamas spendimas, įstaiga (teismas), teismo

sprendimo data ir kt.).

- Apgyvendinimo duomenys:

  - Apgyvendinimo pagrindas (institucijos sprendimas / neįleistas ar kt.).

  - Institucija, priėmusi sprendimą dėl apgyvendinimo (spendimo data, institucija (teismas

/ MD / VSAT));

  - Užsieniečio statusas:

    - neteisėtas migrantas;

    - neteisėtas migrantas (prieglobsčio prašytojas);

    - prieglobsčio prašytojas;

    - prieglobsčio gavėjas (pabėgėlio statusas);

    - prieglobsčio gavėjas (papildoma apsauga);

    - humanitarinis statusas;

    - perkeltas iš ES arba Trečiųjų šalių;

    - grąžintas į LR;

    - perkeliamasis iš Ukrainos;

    - perkeliamasis iš Venesuelos;

    - Ukrainos pilietis su laikinąja apsauga;

    - Kita (turi būti galimybė pridėti statusų klasifikatoriaus reikšmių).

  - Data nuo kada pasikeitė užsieniečio statusas;

  - Požymis, ar asmuo yra nelydimas nepilnametis;

  - Apgyvendinimo duomenys (apgyvendinimo vieta, pristačiusi įstaiga ir asmuo, apgyvendinimo terminas „nuo – iki“).

  - Medicininės apžiūros data;

  - Svarbi informacija apie užsieniečio ligą (-as);

  - Asmens daiktai (deklaruoto telefono IMEI / SIM kortelės / telefono numeris / su savimi turimų lėšų suma (nurodant lėšų sumą turi būti galima pasirinkti valiutos tipą iš klasifikatoriaus) ir kt.);

  - Asmens supažindinimo su apgyvendinimo vietos vidaus taisyklėmis data;

  - Duomenys apie apgyvendinimo vietos vidaus taisyklių pažeidimus (pažeidimo data, pažeidimo punktas, paskirta nuobauda, nuobaudos galiojimas, nuobaudos įvykdymas);

  - Maitinimo duomenys (tradicinis, alternatyvus, vegetariškas, veganiškas, specialus

maitinimas, kitas maitinimas nurodomas tekstu);

  - Higienos reikmenų išdavimo duomenys (reikmenys, išdavimo data);

  - Papildoma informacija (informacija, susijusi su užsieniečio byla, įvedama tekstu);

  - Užsieniečio mėnesio išmokos duomenys (išmokų pradžia, išmokų pabaiga, išmokų koeficientas, koeficiento galiojimo data, išmokos data, išmokos suma);

  - Informacija, kam priskirta byla (VSAT / PPC atsakingas specialistas);

  - Kiti duomenys, kurie bus suderinti su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir

projektavimo etapo metu.

UA008. Duomenų apie užsieniečio apgyvendinimo vietą tvarkymas:

- Užsienietis Sistemoje turi turėti požymį, nusakantį ar jis buvo užregistruotas PAIS „rankiniu“ būdu ar gautas iš MIGRIS per integracinę sąsają. Registruojant asmens apgyvendinimo vietą turi būti galima pasirinkti apgyvendinimo vietą iš laisvų apgyvendinimo vietų sąrašo.

- Registruojant apgyvendinimo vietą turi būti galima peržiūrėti asmens bylos duomenis.

- Turi būti galima atlikti apgyvendinimo vietos pasirinkimą iš laisvų apgyvendinimo vietų sąrašo

pagal pasirinktus kriterijus:

  - Šeimyninis kambarys;

  - Apgyvendinamų kambaryje asmenų lytis;

  - Apgyvendinamų kambaryje asmenų pilietybė;

  - Vietų skaičius kambaryje;

  - Įstaiga;

  - Pastatas;

  - Blokas;

  - Užsieniečio pažeidžiamumo statusas;

  - Kitus parametrus, kurie turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapų metu.

UA009. Sistemoje turi būti galimybė ieškoti pagal teksto fragmentą varduose ir pavardėse (kai kuriais atvejais yra sunku nustatyti kur užsieniečio vardas ir kur pavardė);

UA010. Asmenų paieškai ir filtravimui naudojami parametrai ir funkcijos turi būti suderintos detalios analizės metu.

UA011. Atlikus paiešką ir paieškos rezultatuose pažymėjus konkretų asmenį turi būti galima atvaizduoti detalią pasirinkto užsieniečio kortelės informaciją;

UA012. Pagal nustatytus kriterijus sudarytame laisvų apgyvendinimo vietų sąraše turi būti atvaizduojamas įstaigos / pastato / korpuso / kambario užimtumas vietų skaičiumi ir procentais. Asmens priskyrimas apgyvendinimo vietai turi būti galimas tokį veiksmą Sistemos priemonėmis patvirtinus apgyvendinimo vietos administratoriui.

UA013. Apgyvendinimo vietos administratorius turi gauti pranešimus ir matyti reikalingus atlikti patvirtinimus. Apgyvendinimo vietos administratoriui turi būti galima patvirtinti arba atmesti apgyvendinimo vietos registraciją nurodant priežastį;

UA014. Turi būti galima vienu metu atlikti daugiau nei vieno asmens (pvz. šeimos) priskyrimą apgyvendinimo vietoms (pvz. kambariui). Tokiu atveju atliekant asmenų priskyrimą apgyvendinimo vietoms turi būti galima pasirinkti, kad būtų atvaizduojami tik laisvi kambariai, kuriuose yra pakankamas apgyvendinimo vietų skaičius.

UA015. Turi būti galima automatiškai formuoti su asmeniu susietą brūkšninį kodą. Brūkšninio kodo formavimo taisyklės turi būti suderintos su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapų metu.

UA016. Turi būti galima Sistemoje saugoti ir spausdinti apgyvendinimo vietos vidaus taisykles. UA017. Turi būti galima vykdyti apgyvendinimo kortelių formavimo funkcionalumus:

- Turi būti galima inicijuoti apgyvendinimo kortelės formavimą pasirenkant apgyvendinimo kortelės šabloną. Apgyvendinimo kortelių šablonų struktūra ir duomenys turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapų metu.

- Turi būti galima automatiškai formuoti apgyvendinimo kortelę užpildant jos duomenis Sistemos

duomenimis. Preliminariai turi būti užpildyti šie duomenys:

  - Asmens nuotrauka;

  - Vardas, pavardė;

  - Gimimo metai;

  - ILTU kodas;

  - Užsieniečio statuso kodas (neįleistas, sulaikytas ir kt.);

  - Brūkšninis kodas;

  - Kiti duomenys, kurie turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapų metu.

UA018. Turi būti galima apgyvendinimo kortelę / asmens nuotrauką su asmens duomenimis / tik asmens nuotrauką eksportuoti į PDF ar lygiavertę rinkmeną.

UA019. Turi būti galima administruoti apgyvendinimo kortelių šablonus. Apgyvendinimo kortelių šablonų administravimui gali būti panaudotas ataskaitų funkcionalumas.

  - DOKUMENTŲ SRITIS

DS001. Sistemoje turi būti galimybė kaupti dokumentus ir jų duomenis:

- Dokumento pateikimo data;

- Dokumento galiojimo periodas (jei taikoma);

- Dokumento tipas (gauti paramą / atnaujinti paramą / pratęsti paramą ir kt.);

- Asmenys, su kuriais yra susijęs dokumentas (turi būti galimybė įtraukti visą šeimą, arba sukelti pavienius asmenis, nurodyti vieną asmenį – pasirenkama iš registruotų užsieniečių sąrašų);

- Dokumento statusas (įvestas, panaikintas, atmestas, patvirtintas ir kt.);

- Susiję(s) dokumentas (-ai) – nuoroda;

- Dokumentas (elektroninis (skenuotas) dokumentas).

DS002. Dokumento dydis turi būti ribojamas sistemos parametru. Sistemos administratorius šį parametrą, kaip ir kitus sistemos parametrus, turi galėti keisti.

DS003. Duomenų aibė gali būti papildyta bei galutinai suderinta detalios analizės ir projektavimo etapų

metu.

DS004. Turi būti realizuota galimybė panaudojus papildomus techninius įrenginius, PAIS sistemoje pasirašyti dokumentus.

DS005. Turi būti galimybė dokumentus atvaizduoti keliomis kalbomis, visus išverstus dokumentus sukelia Vykdytojas, o Perkančioji organizacija pateikia vertimus.

  - PARTNERIŲ SRITIS

PA001. Sistemoje turi būti galimybė kaupti šiuos duomenis apie socialinių paslaugų teikėjus:

- Rekvizitų informacija:

  - Teisinis statusas;

  - Pavadinimas;

  - Juridinio asmens kodas;

  - PVM mokėtojo kodas (jei PVM mokėtojas);

  - Registracijos adresas;

  - Vadovo vardas ir pavardė;

  - Vadovo pareigos.

- Kontaktinė informacija (turi būti galimybė nurodyti daugiau nei vieną):

  - Pareigos;

  - Asmuo kontaktams;

  - Elektroninio pašto adresas;

  - Kontaktinis telefonas;

  - Pašto adresas korespondencijai.

- Partnerio atsiskaitomosios sąskaitos informacija (turi būti galimybė nurodyti daugiau nei vieną):

  - Bankas;

  - Sąskaitos numeris;

  - Pastaba (pvz.: kokias atvejais rekomenduojama naudoti šią sąskaitą)

- Kiti duomenys, kurie turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapų metu.

  - PRIĖMIMO SRITIS

PS001. Sistemoje turi būti galimybė įvesti užsieniečių vertinimo informaciją, kuri apima:

- Vertinimo datą;

- Rizikos veiksnių informaciją.

PS002. Rizikos veiksniams nustatomas vienas iš galimų rizikos veiksnių reiškimosi lygių:

- Didelio pažeidžiamumo:

  - Asmeniui yra per 65 metus;

  - Asmuo galimai yra prekybos žmonėmis auka arba įtariama, kad asmuo buvo kankintas, išprievartautas ar patyrė kitokį sunkų psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą ir (arba) jam diagnozuota psichikos liga;

  - Asmeniui nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumas;

  - Asmuo vienas augina vaiką (-us) arba šeimoje vienas iš narių turi negalią, dėl kurios jam apribota galimybė dirbti arba reikalinga nuolatinė priežiūra, nėščia moteris.

- Vidutinio pažeidžiamumo:

  - Asmuo yra iki 18 metų ir vyresnis, jei jis mokosi profesinio ir (arba) bendrojo lavinimo

mokykloje dieniniame skyriuje, arba 55–64 metų asmuo;

  - Asmens psichikos ar psichologinė būklė veikia kasdienę jo elgseną (asmuo, kuriam diagnozuotas šis sutrikimas, asmuo, kuriam įtariama psichikos liga, ir asmuo, kuris negali gauti pagalbos dėl kalbos barjero);

  - Asmuo serga lėtine liga, reikalaujančia gydymo, ir (arba) asmeniui reikalinga skubi

medicinos pagalba, vaistai;

  - Daugiavaikė šeima (šeima, auginanti daugiau nei du vaikus);

- Mažo pažeidžiamumo:

  - Asmuo lankosi pas psichologą, vartoja vaistus, supranta savo būklę;

  - Asmuo turi trumpalaikį sveikatos sutrikimą;

  - Šeima augina vieną arba du vaikus;

- Nepažeidžiamumo:

  - Asmeniui yra 18–54 metų;

  - Asmens būklė stabili ir valdoma;

  - Asmuo turi sveikatos sutrikimų, bet jie netrukdo vykdyti individualų integracijos planą;

  - Šeima neturi vaikų, asmuo yra vienišas.

PS003. Rizikos veiksniai gali būti nustatomi automatiškai (pvz. amžius) arba įvedami į Sistemą:

  - Amžius;

  - Psichikos ir elgesio sutrikimai;

  - Fizinės sveikatos sutrikimai;

  - Šeimyninė padėtis;

  - Kita.

PS004. Integracijos priemonių poreikio vertinimo informacija:

- Turimi profesiniai įgūdžiai ir gebėjimai, kvalifikacija;

- Psichinė sveikata;

- Išsilavinimas;

- Būstas;

- Materialinė padėtis;

- Lietuvių kalbos mokėjimo įgūdžiai;

- Užimtumas (darbas / mokykla);

- Socialiniai įgūdžiai;

- Socialiniai veiksniai, turintys įtakos integracijos pažangai;

- Kultūrinė orientacija, pagrindinių teisės normų išmanymas;

- Užimtumas/ugdymas (pasirinkti iš duotų kriterijų): dirbantis, registruotas Užimtumo tarnyboje, nedirbantis, lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigą,

priešmokyklinio ugdymo įstaigą, bendrojo lavinimo mokyklą, profesinę mokyklą, aukštąją mokyklą, ugdomas namuose).

- Darbo sritis, jei dirbantis (pasirinkti iš duotų kriterijų).

- ​

- Kitos priemonės suderintos Sistemos analizės ir projektavimo metu.

PS005. Vertinimo informacija yra pateikiama apie kiekvieną asmenį atskirai.

PS006. Pirmojo vertinimo informaciją įveda Agentūros specialistai. Vėlesnių vertinimų informaciją įveda

Agentūros ir/arba paramą integraciją teikiančių institucijų specialistai.

PS007. Sistemoje turi būti numatyta galimybė vienos socialines paslaugas teikiančios įstaigos (įskaitant Agentūrą) ribose priskirti kuratorius bei suteikti galimybę pateikti informaciją tik už kuruojamus asmenis. Konkretus kuratorius turi matyti tik kuruojamų užsieniečių duomenis.

PS008. Sistemoje turi būti numatyta galimybė individualiai ir masiškai perkelti kuruojamų asmenų sąrašą kitam kuratoriui (pvz. kuratoriui susirgus, išėjus iš darbo ar kt.).

PS009. Turi būti galimybė įvesti užsieniečių individualaus integracijos plano informaciją, kurioje

nurodoma:

- Sritis;

- Tikslas;

- Priemonių informacija:

  - Galutinis siektinas rezultatas;

  - Tarpiniai siektini rezultatai;

  - Terminai;

- Pasiekti rezultatai.

- Duomenų aibė turi būti suderinta detalios analizės ir projektavimo etapų metu.

PS010. Integracijos priemonių poreikio vertinamo informacijos, individualių planų sudarymo bei pažangos vertinimo duomenų įvedimo formos turi būti parengtos atsižvelgiant į galiojančiais teisės aktais reglamentuotas formas.

PS011. Turi būti galimybė registruoti šią informaciją apie užsieniečių integraciją:

- Gyvenamosios vietos deklaracijos (adresas, data nuo, data iki). Turi būti galimybė matyti gyvenamosios vietos deklaracijų istoriją;

- Privalomojo sveikatos draudimo informacija (datos nuo kada iki kada draustas). Turi

būti galimybė matyti draudimo laikotarpių istoriją;

- Lietuvių kalbos kursų lankymą:

  - Pradžia;

  - Pabaiga;

  - Valandų skaičius;

  - Pasiekimai;

  - Praleistų valandų skaičius (procentas);

  - Kursų lankymą patvirtinantis dokumentas(-ai), pvz.: pažymėjimas apie kursų baigimą su

lankomumo procentu.

- Turi būti galimybė matyti lietuvių kalbos kursų lankymo istoriją;

- Valstybinio lietuvių kalbos egzamino išlaikymo data ir patvirtinantis dokumentas(-ai);

- Profesinio mokymo informacija:

  - Mokymų pavadinimas;

  - Pradžia;

  - Pabaiga;

  - Įgyta profesija;

  - Pažymėjimo numeris;

  - Pastabos;

- Turi būti galimybė matyti profesinio mokymo istoriją;

- Darbo istorija:

  - Registracijos Užimtumo tarnyboje periodas;

  - Darbovietės pavadinimas;

  - Darbo periodas;

  - Pareigos;

  - Pastabos dėl įsidarbinimo

- Turi būti galimybė matyti darbo istoriją.

- Užsieniečio registracijos pažymėjimo išdavimo faktas:

  - Išdavimo pagrindas (straipsnis);

  - Galiojimo periodas.

- Registravimosi vizitui į banką faktas:

  - Vizito data;

  - Rezultatas (įvyko/neįvyko).

PS012. Turi būti sukurtas funkcionalumas, leidžiantis Sistemoje dirbti su pašalpų skyrimo ir mokėjimo

duomenimis:

- Pašalpos gavėjas (individas arba šeima);

- Pašalpos šaltinis;

- Pašalpos periodas;

- Pašalpos mokėjimo būdas (bankas/ gryni pinigai/ paštas/ kita). Jei „bankas“ – papildomai

nurodomas sąskaitos numeris (jei nenurodyta prie užsieniečio duomenų);

- Sistemoje turi būti numatytas periodui fiksuotas pašalpos dieninis įkainis (Sisteminis parametras (-ai)), kuris turi būti automatiškai naudojamas apskaičiuoti paskirtą pašalpą nurodytam pašalpos periodui.

PS013. Sistemoje turi būti numatytas mokėjimų patvirtinimas, skirtas asmenų, kuriems planuojami atlikti mokėjimai, kuratoriui.

PS014. Sistema turi suformuoti mokėjimų sąrašus (ataskaitas):

- CSV failą, pagal konkretaus Perkančiosios organizacijos įvardinto banko reikalavimus, mokėjimų importui per elektroninę bankininkystę. Formuojamas tik tiems mokėjimams, kuriems nurodytas mokėjimo būdas „bankas“;

- Ataskaitą (PDF ar XLS(X)) su mokėjimų sąrašu, kuriems nurodytas mokėjimo būdas nėra

„bankas“;

- Šiose ataskaitose pateikiami duomenų laukai turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija.

- Šiose ataskaitose turi patekti tik tie duomenys, kuriuos patvirtino kuratorius. Mokėjimai, kurių kuratorius nepatvirtino turi patekti į atskirą ataskaitą.

  - INTEGRACIJOS SRITIS

IS001. Sistemoje turi būti numatyta galimybė vienos socialines paslaugas teikiančios įstaigos (įskaitant Agentūrą) ribose priskirti kuratorius bei suteikti galimybę pateikti informaciją tik už kuruojamus asmenis. Konkretus kuratorius turi matyti tik kuruojamų užsieniečių duomenis.

IS002. Sistemoje turi būti numatyta galimybė individualiai ir masiškai perkelti kuruojamų asmenų sąrašą kitam kuratoriui (pvz. kuratoriui susirgus, išėjus iš darbo ar kt.).

IS003. Turi būti galimybė įvesti užsieniečių individualaus integracijos plano informaciją, kurioje

nurodoma:

- Sritis;

- Tikslas;

- Priemonių informacija:

  - Galutinis siektinas rezultatas;

  - Tarpiniai siektini rezultatai;

  - Terminai;

- Pasiekti rezultatai.

- Duomenų aibė turi būti suderinta detalios analizės ir projektavimo etapų metu.

IS004. Integracijos priemonių poreikio vertinamo informacijos, individualių planų sudarymo bei pažangos vertinimo duomenų įvedimo formos turi būti parengtos atsižvelgiant į galiojančiais teisės aktais reglamentuotas formas.

IS005. Turi būti galimybė registruoti šią informaciją apie užsieniečių integraciją:

- Gyvenamosios vietos deklaracijos (adresas, data nuo, data iki). Turi būti galimybė matyti gyvenamosios vietos deklaracijų istoriją;

- Privalomojo sveikatos draudimo informacija (datos nuo kada iki kada draustas). Turi

būti galimybė matyti draudimo laikotarpių istoriją;

- Lietuvių kalbos kursų lankymą:

  - Pradžia;

  - Pabaiga;

  - Valandų skaičius;

  - Pasiekimai;

  - Praleistų valandų skaičius (procentas);

- Turi būti galimybė matyti lietuvių kalbos kursų lankymo istoriją;

- Valstybinio lietuvių kalbos egzamino išlaikymo data;

- Profesinio mokymo informacija:

  - Mokymų pavadinimas;

  - Pradžia;

  - Pabaiga;

  - Įgyta profesija;

  - Pažymėjimo numeris;

  - Pastabos;

- Turi būti galimybė matyti profesinio mokymo istoriją;

- Darbo istorija:

  - Registracijos Užimtumo tarnyboje periodas;

  - Darbovietės pavadinimas;

  - Darbo periodas;

  - Pareigos;

  - Pastabos dėl įsidarbinimo

- Turi būti galimybė matyti darbo istoriją.

IS006. Sistemoje turi būti įgyvendintas funkcionalumas, leidžiantis rengti integracijos lėšų sąmatas. Sąmatoje gali būti numatytos tokios išlaidos, kaip:

- Vienkartinė išmoka įsikurti (būtiniausiems baldams ir namų apyvokos reikmenims įsigyti);

- Mėnesinė pašalpa;

- Pašalpa mokyklinio amžiaus vaikams būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti;

- Kompensacija atlyginimui švietimo teikėjui už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą apmokėti;

- Būsto nuomos kompensacija;

- Gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dalies kompensacija;

- Kitas paramos integracijai priemones.

IS007. Sąmatos rengiamos pasirašytoms sutartims bei periodui (pvz. 7 mėnesiams).

IS008. Sąmata gali būti priskirta individualiam užsieniečiui arba šeimai.

IS009. Sąmatose nurodoma:

- Pašalpos (kompensacijos) gavėjas (individas arba šeima);

- Asmenų skaičius;

- Sąmatos eilutės tipas (pasirenkama iš klasifikatoriaus);

- Finansavimo šaltinio tipas (pasirenkama iš klasifikatoriaus);

- Laikotarpis(-iai), kuriam skiriama pašalpa;

- Lėšos (visam laikotarpiui);

Sistema automatiškai apskaičiuoja sumą (mėnesiui).

IS010. Vienai sutarčiai gali būti parengta keletas sąmatų (rengiami priedai prie pagrindinės sutarties).

IS011. Vienai sutarčiai perengtų sąmatų eilutės ir laikotarpiai gali persidengti ir dubliuotis (pvz. atsiradus papildomoms išlaidoms, gimus vaikui ir pan.).

IS012. Sąmatų sudarymo kontrolės taisyklės turi būti suderintos detalios analizės metu.

IS013. Lėšų panaudojimas yra teikiamas pagal išmokėjimo faktą ir siejamas su Sistemoje parengtomis

sąmatomis.

IS014. Lėšų panaudojimo duomenis į Sistemą teikia socialines paslaugas teikiančios įstaigų, su

kuriomis yra sudarytos sutartys arba Agentūros specialistai, turintys reikiamas teises Sistemoje. IS015. Lėšų panaudojimo duomenys yra teikiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

IS016. Naudotojo patogumui lėšų panaudojimo teikimo forma vienoje Sistemos formoje turi atvaizduoti visų sutarčiai parengtų sąmatų apjungtą informaciją.

IS017. Lėšų panaudojimo teikimo formoje turi būti atvaizduojama:

- Sąmatos eilutės tipas;

- Finansavimo šaltinio tipas;

- Kuriam periodui galioja sąmatos eilutė;

- Ataskaitinį mėnesį panaudota suma;

- Maksimali panaudotina suma iki šiol, pagal patvirtintą sąmatą;

- Visa iki šiol panaudota suma;

- Visa skirta suma;

- Kiti, su Perkančiąja organizacija suderinti, duomenys.

IS018. Sistemoje turi būti galimybė užšaldyti lėšų panaudojimo informaciją (tokiu atvejų duomenų teikėjai negalėtų koreguoti pateiktų sumų). Taisyklės turi būti suderintos detalios analizės metu.

IS019. Užšaldytas lėšų panaudojimo sumas turi galėti koreguoti Perkančiosios organizacijos

darbuotojai, turintys reikiamas teises sistemoje.

IS020. Turi būti sukurtas funkcionalumas, leidžiantis Sistemoje dirbti su pašalpų skyrimo ir mokėjimo

duomenimis:

- Pašalpos gavėjas (individas arba šeima);

- Pašalpos šaltinis;

- Pašalpos periodas;

- Pašalpos mokėjimo būdas (bankas/ kita). Jei „bankas“ – papildomai nurodomas sąskaitos numeris (jei nenurodyta prie užsieniečio duomenų);

IS021. Sistemoje turi būti numatytas mokėjimų patvirtinimas, skirtas asmenų, kuriems planuojami atlikti mokėjimai, kuratoriui.

IS022. Sistema turi suformuoti mokėjimų sąrašus (ataskaitas):

- CSV failą, pagal konkretaus Perkančiosios organizacijos įvardinto banko reikalavimus, mokėjimų importui per elektroninę bankininkystę. Formuojamas tik tiems mokėjimams, kuriems nurodytas mokėjimo būdas „bankas“;

- Ataskaitą (PDF ar XLS(X)) su mokėjimų sąrašu, kuriems nurodytas mokėjimo būdas nėra

„bankas“;

- Šiose ataskaitose pateikiami duomenų laukai turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija.

- Šiose ataskaitose turi patekti tik tie duomenys, kuriuos patvirtino kuratorius. Mokėjimai, kurių kuratorius nepatvirtino turi patekti į atskirą ataskaitą.

  - APRŪPINIMO SRITIS

AS001. Turi būti galimybė tvarkyti normatyvų klasifikatorių, nustatomą Agentūros direktoriaus įsakymais. Sistemoje turi būti naudojamas einamuoju momentu galiojantis normatyvų klasifikatorius, tačiau istoriniams duomenis turi būti išlaikytos tuo metu galiojusio normatyvo sąrašo reikšmės.

AS002. Normatyvų klasifikatorių turi būti galima susieti su reikiama užsieniečių grupių klasifikatoriaus reikšme (pvz. neteisėtas migrantas) bei kitų klasifikatorių reikšmėmis, suderintomis analizės ir projektavimo etapų metu (pvz.: Priėmimo ir integracijos agentūros padaliniu). Sistemos naudotojas, turintis reikiamą rolę, turi galėti keisti susiejimą.

AS003. Konkretus normatyvas Sistemos priemonėmis turi būti susietas su konkrečiu Finansavimo šaltiniu (projektu) (Finansavimo šaltinių klasifikatoriaus reikšme). Sistemos naudotojas, turintis reikiamą rolę, turi galėti keisti susiejimą.

AS004. Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti užsieniečio drabužių ir avalynės dydžių atributus. Šie atributai kartu su užsieniečio grupei nustatytu normatyvu turi būti panaudoti automatiškai formuojant užsieniečio aprūpinimo daiktalapį. Suformuotas daiktalapis turi apimti ir išduotus rūbus ir avalynę, bei jų dydžius.

AS005. Sistemoje aprūpinimo daiktalapis turi apimti:

    - Priemones ir daiktus, kurie priskiriami konkretaus užsieniečio ar šeimos apgyvendinimo vietai (kambariui) ir jo nėra gaunami iš sandėlio, pvz.: lova, čiužinys, patalynės komplektas, rankšluosčių komplektas;

    - Priemones ir daiktus, kurie priskiriami konkrečiam užsieniečiui ir yra jo gaunami iš sandėlio pvz.:

šaukštas, šakutė, dubuo, puodelis, higienos priemonės;

    - Kiekvienam daiktalapio elementui turi būti numatyta galimybė įvesti šiuos papildomus

duomenis:

      - Sąskaitos-faktūros numerį. Sąskaitos-faktūros numerį turi sudaryti tik raidės ir

skaitmenys;

      - Komentarą;

      - Požymį, kad elementas buvo išduotas sandėlyje ar suteiktas apgyvendinimo vietoje;

      - Požymį, kad elementas buvo grąžintas ar reikalingas nurašymas, užsieniečiui išsikrausčius;

    - Taip pat turi būti numatyti techniniai atributai, pvz. kaip įvedimo ir paskutinio keitimo datos ir kiti atributai suderinti Sistemos analizės ir projektavimo etapų metu.

AS006. Sistemos naudotojai, turintys reikiamą rolę (pvz. socialiniai darbuotojai), turi turėti galimybę pažymėti Sistemos automatiškai suformuotame daiktalapyje, kuriuos daiktalapio elementus gavo užsienietis.

Turi būti automatiškai formuojamos kelios daiktalapio versijos tuo atveju, jei daiktalapyje įvardintos priemonės buvo perduotos užsieniečiui skirtingais laiko momentais. Į atitinkamą daiktalapio versiją turi būti automatiškai įtraukti tik tuo momentu Sistemos naudotojo pažymėti ir užsieniečiui perduoti elementai.

AS007. Turi būti galimybė Sistemos priemonėmis užsieniečiui pasirašyti Sistemos suformuotą daiktalapio versijos dokumentą (pvz. PDF pasirašymas Adobe Acrobat Reader priemonėmis sukuriant skaitmeninį parašą). Sistemos naudotojui, turinčiam reikiamą rolę, turi būti sukurta galimybė įkelti užsieniečio pasirašytą dokumentą į Sistemos Dokumentų sritį, automatiškai priskiriant šį dokumentą šiam užsieniečiui.

AS008. Daiktalapio versijos dokumentą turi būti galimybė suformuoti tiek individualiai užsieniečiui, tiek užsieniečio šeimai (įtraukiant sutuoktinį/sugyventinį bei nepilnamečius šeimos narius). Sistemos analizės ir projektavimo etapų metu turi būti suderinti visi asmenų daiktalapio versijos dokumento sudarymo variantai.

AS009. Turi būti galimybė automatiškai Sistemoje suformuoti užsieniečio išsikraustymo aktą po Sistemos naudotojo pažymėjimo kurie daiktalapio elementai buvo grąžinti arba reikalingas nurašymas, laikantis tų pačių daiktalapio formavimo taisyklių ir reikalavimų, kaip įvardinta daiktalapiui aukščiau.

AS010. Šios srities duomenys turi būti pasiekiami ir naudojami Sistemos ataskaitų ir duomenų analizės

modulyje. Turi būti numatyta galimybė šios srities duomenis papildomai filtruoti ir/ar grupuoti pagal:

    - Daiktalapio atributus - versijas, datas, bei požymius (išduotas, grąžintas, reikalingas nurašymas);

    - Finansavimo šaltinį;

    - Sąskaitos – faktūros numerį;

    - Kitus duomenų elementus, suderintus analizės ir projektavimo etapų metu.

AS011. Formuojant daiktalapius turi būti panaudoti duomenys gauti sistemų integracijos būdu iš MIGRIS APM apie išduotas higienos priemones (iki atvykimo į apgyvendinimo vietą).

AS012. Suformuotą daiktalapį Sistemos priemonėmis turi būti galima išsiųsti pasirinktiems naudotojams el. paštu.

  - ATASKAITŲ SRITIS

AS001. Sistemoje turi būti realizuotos šių tipų ataskaitos:

- Rodiklių (agreguotos) ataskaitos. Ataskaitos atvaizduojančios agreguotus rodiklius – kiekį, sumas, maksimalias/minimalias reikšmes, pvz.: užsieniečių kiekiai per pasirinktą periodą pagal tipus, laisvų vietų kiekis pagal apgyvendinimo vietą periodo pabaigoje ir t.t.

- Detalios ataskaitos. Detalizuojančios kiekvieną agreguotą ataskaitą ir suteikiančios priemones įsitikinti agreguotų rodiklių korektiškumu bei pateikianti suderintus papildomus aprašomuosius laukus (su konkrečiu detaliu ataskaitos įrašu susijusių klasifikatorių, sąrašų bei kitų detalizuojančių laukų reikšmes)

- Ataskaitos, panaudotos realizuoti Sistemos reikalaujamą funkcionalumą. Pvz. apgyvendinimo kortelės šablonas.

AS002. Kiekviena Sistemos rodiklių (agreguota) ataskaita privalo turėti ne mažiau kaip vieną ją detalizuojančią ataskaitą. Gali būti sukurtos ir kelios detalios ataskaitos vienai agreguotai ataskaitai, jei numatomas didelis detalizuojančios informacijos laukų poreikis ir šie papildomos informacijos laukai logiškai gali būti sugrupuoti į kelias atskiras detalias ataskaitas. Detali ataskaita gali ir neturėti atitinkamos rodiklių (agreguotos) ataskaitos.

AS003. Turi būti galimybė rodiklių (agreguotose) ataskaitose peržiūrėti duomenų tendencijas t.y. Sistema turi turėti galimybę atvaizduoti duomenų pokyčio grafinę tendenciją, pavyzdžiui, lyginant rodiklio faktinius duomenis, atvaizduoti tendenciją, ar reikšmės didėja, mažėja ir t.t.

AS004. Turi būti galimybė grafiškai atvaizduoti duomenis – pavyzdžiui šiais grafikų tipais:

- sritinis (angl. area);

- juostinis (angl. bar);

- stulpelinis (angl. column);

- linijinis (angl. line);

- skritulinis (angl. pie).

AS003. Paslaugos teikėjas turės parengti nemažiau 20 rodiklių (agreguotų) ataskaitų bei nemažiau 30 detalių ataskaitų. Ataskaitų apimtis, forma ir turinys turi būti detalizuoti analizės metu su Perkančiąja organizacija. Ataskaitos turi būti apibrėžtos taip, kad ataskaitose būtų naudojami visi Sistemoje kaupiami duomenys.

AS004. Turi būti galimybė filtruoti visų ataskaitų duomenų turinį tiek pagal visus ataskaitos stulpelius, tiek pagal papildomus ataskaitų filtrus, kuriuos Paslaugų teikėjas turi apibrėžti kiekvienai ataskaitai detalios analizės metu.

AS005. Turi būti galimybė eksportuoti ataskaitas PDF, XLS(X), DOC(X), CSV ir kitais formatais.

AS006. Turi būti galimybė be papildomų programavimo žinių Sistemos administratoriui modifikuoti Sistemoje jau realizuotas ataskaitas t.y. keisti duomenų laukų struktūrą, ataskaitos pavadinimą ir kitus atributus.

AS007. Turi būti galimybė formuojant ataskaitas užtikrinti istorinių duomenų korektiškumą, t.y., ataskaitą formuoti iš nurodyto laikotarpio duomenų, pavyzdžiui, jei ataskaita formuojama ankstesniu periodu, ataskaita turi būti generuojama pagal tame periode galiojusius duomenis ir susijusius duomenis.

  - NAUDOTOJŲ PRISIJUNGIMAS

NP001. Prieiga prie Sistemos turi būti suteikta tik identifikuotiems ir autorizuotiems naudotojams.

NP002. Turi būti galimybė prie Sistemos prisijungti:

    - Sistemos naudotojams - pasinaudojant VIISP identifikavimo paslauga;

    - Sistemos administratoriams - administratoriaus vardu ir slaptažodžiu.

NP003. Turi būti galimybė Sisteminės priemonės pakeisti sistemos administratoriaus (-ių) duomenis

(įskaitant slaptažodį) iškilus išimtinėms situacijoms.

NP004. Turi būti galimybė, naudotojui pirmą kartą jungiantis prie PAIS, pateikti pranešimą (ar kelis pranešimus) susipažinimui su Sistemos naudojimo bei saugos nuostatomis. Naudotojui pateikiami pranešimai turi apimti, bet neapsiriboti:

    - naudojimo taisykles;

    - saugos politikos dokumentus;

    - asmens duomenų tvarkymo politiką.

NP005. Susipažinimo su Sistemos naudojimo bei saugos nuostatomis pranešime turi būti pateikiamas patvirtinimo mygtukas, kuris turi būti aktyvus tik naudotojui peržiūrėjus visą pateikiamą pranešimą.

NP006. Turi būti galimybė nesutikti su pateikiamomis Sistemos naudojimo nuostatomis. Tokiu atveju

naudotojo identifikavimo ir autorizavimo procedūros turi būti nutraukiamos.

NP007. Turi būti užtikrinama, kad Sistemoje būtų išsaugoma naudotojo susipažinimo su Sistema naudojimo nuostatomis. Turi būti užtikrinama, kad pranešimas buvo atidarytas, peržiūrėtas iki galo bei naudotojas mygtuko paspaudimu sutiko su naudojimo sąlygomis.

NP008. Naudotojui neužbaigus susipažinimo su  Sistemos naudojimosi nuostatomis proceso

identifikavimo ir autorizavimo procedūros turi būti nutraukiamos.

NP009. Turi būti galimybė Sistemos administratoriui tvarkyti pranešimuose pateikiamą informaciją, pridėti aktyvią nuorodą į viešai prieinamus dokumentus.

NP010. Turi būti galimybė pakeitus PAIS naudojimo nuostatų pranešimus, pakartoti naudotojų susipažinimo su šiais pranešimais procedūrą (naudojimosi nuostatų pranešimus pateikti visiems, po Sistemos naudojimo nuostatų pranešimo atnaujinimo Sistemoje, besijungiantiems naudotojams) .

Reikalavimai naudotojų paskyroms

NP011. Turi būti galimybė naudotojui redaguoti savo kontaktinius duomenis:

    - telefono numerį;

    - el. pašto adresą;

    - kitus kontaktinius duomenis (baigtinis kontaktinių duomenų sąrašas turi būti sudarytas analizės ir projektavimo etapų metu).

- REIKALAVIMAI ADMINISTRAVIMUI

  - KLASIFIKATORIŲ IR PARAMETRŲ VALDYMAS

KP001. Turi būti galimybė tvarkyti Sistemos klasifikatorius:

    - Redaguoti esamų klasifikatorius reikšmes;

    - Įvesti naujas esamų klasifikatorių reikšmes;

    - Šalinti (padaryti nenaudojamais) esamas klasifikatoriaus reikšmes (nenaudojamos klasifikatorių reikšmės turi būti nepateikiamos naudotojams pasirenkant klasifikatorius, tačiau turi būti atvaizduojamos jei buvo panaudotos iki klasifikatoriaus reikšmei tampant nenaudojama).

KP002. Turi būti galimybė tvarkyti neribotą skaičių klasifikatorių bei jų reikšmių. KP003. Naujų klasifikatorių kūrimas turi būti galimas tik Sistemos administratoriui. KP004. Sistemos modernizavimo metu turės būtų sukonfigūruoti visi klasifikatoriai.

KP005. Turi būti galima administruoti sisteminius parametrus (terminus, skaitines ar tekstines

reikšmes, adresus (URL), domenus ir kt.). Aprašant parametrus turi būti galima nurodyti:

    - Parametro pavadinimą;

    - Parametro reikšmę;

    - Parametro galiojimo požymį;

    - Parametro aprašymą.

  - NAUDOTOJŲ VALDYMAS

NV001.Turi būti galimybė Sistemos administratoriui sukurti naują Sistemos naudotoją bei redaguoti esamo naudotojo duomenis.

NV002.Sistemos priemonėmis turi būti užtikrinta, kad visi Sistemos naudotojai būtų unikaliai

identifikuojami ir nedubliuojami.

NV003.Turi būti galimybė sukūrus naują naudotoją, nurodytu el. paštu išsiųsti pranešimą su nuoroda į Sistemos prieigos tašką.

NV004.Turi būti galimybė administruoti slaptažodžių sudarymo parametrus:

    - Slaptažodžio ilgį;

    - Reikalavimus slaptažodžio struktūrai (ar turi būti naudojamos raidės, didžiosios raidės, skaičiai,

specialieji simboliai);

    - Neteisingai įvedamų slaptažodžių skaičių, po kurio naudotojas turi būti užblokuojamas;

    - Kitus slaptažodžio saugos parametrus, suderintus analizės ir projektavimo etapų metu (pvz. prieš tai naudotų slaptažodžių, kurių negalima panaudoti kuriant naują slaptažodį, skaičių).

NV005.Turi būti galimybė automatiškai užblokuoti naudotojus, kurie:

    - Sistemos parametrais nustatytą laikotarpį nebuvo sėkmingai prisijungę prie Sistemos;

    - Viršijo, Sistemos parametruose numatytą, nesėkmingų bandymų prisijungti skaičių.

NV006.Turi būti galimybė Sistemos administratoriui blokuoti Sistemos naudotoją rankiniu būdu, taip pat atblokuoti anksčiau užblokuotą naudotoją (nepriklausomai nuo to, dėl kokių priežasčių šis naudotojas buvo užblokuotas).

NV007.Turi būti galimybė Sistemos administratoriui matyti visus einamuoju momentu prisijungusių naudotojų sąrašus.

NV008.Turi būti galimybė Sistemos administratoriui matyti naudotojus, kurie ilgiau nei nurodytą konfigūruojamą laiką nebuvo sėkmingai prisijungę prie Sistemos.

NV009.Turi būti galimybė Sistemoje kurti ir administruoti naudotojų roles bei teises.

NV010.Sistemos administratorius turi turėti galimybę:

    - Sudaryti naudotojų roles (teisių grupes) – suteikti rolėms pavadinimus, rolėms priskirti teises;

    - Peržiūrėti ir tvarkyti (redaguoti ir šalinti) roles ir teises.

  - NAUDOJIMO NUOSTATŲ VALDYMAS

NN001.	Turi būti galimybė nustatyti pranešimus, kurie būtų pateikiami naudotojui jungiantis pirmą kartą, bei galimybė atlikti tokių pranešimų pakeitimus. Atlikus pakeitimus pranešimai turi būti pakartotinai pateikiami visiems Sistemos naudotojams prisijungimo metu.

NN002.	Turi būti galimybė naudotojų prisijungimo metu pateikiamus pranešimus aprašyti tekstu, pridėti nuorodas į Sistemoje ar kitose prisijungimo metu pasiekiamose saugyklose saugomus dokumentus arba pridėti atsisiunčiamus susipažinimui failus.

NN003.	Turi būti galimybė peržiūrėti naudotojų patvirtinusių susipažinimą su prisijungimo metu pateikiamais pranešimais sąrašą (pateikiant naudotojo vardą, veiksmo atlikimo datą, tikslų laiką ir pranešimų pavadinimus (versijas), su kuriais buvo susipažinta).

  - SISTEMOS ŽURNALAS

AU001. Turi būti vykdomas automatinis naudotojų atliekamų veiksmų ar Sistemos procesų etapų / žingsnių žurnalo įrašų kaupimas.

AU002. Žurnalo įrašų kaupimo procesas turi apimti:

    - Naudotojų (įskaitant administratorius) prisijungimą / atsijungimą;

    - Žurnalo įrašų kaupimo proceso įjungimą / išjungimą;

    - Audito įrašų trynimą, kūrimą ar keitimą;

    - Naudotojų (įskaitant administratorius) atliekamus veiksmus su duomenimis (išskyrus duomenų peržiūrą);

    - Integracinėmis sąsajomis siunčiamų / gaunamų duomenų procesų eigą ir klaidas;

    - Kitus analizės ir projektavimo etapų metu suderintus įvykius bei veiksmus.

AU003. Žurnalo įrašų kaupimo procesą apskritai ar jo atskiras dalis, skirtas Sistemos komponentams, Sistemos parametrais turi būti galima įjungti ar išjungti.

AU004. Žurnalo įrašas turi apimti bent:

    - Kas atliko veiksmą (naudotoją ar procesą identifikuojantys duomenys);

    - Kada atliko veiksmą (data ir laikas);

    - Kokius veiksmus su duomenimis atliko (išskyrus duomenų peržiūrą) arba Sisteminio įvykio / proceso etapas;

    - Rezultatas (sėkmė arba klaidos aprašymas ir techninė klaidos informacija).

AU005. Turi būti audituojami integracinėmis sąsajomis siunčiamų / gaunamų duomenų paketai, išsaugant informaciją bent apie:

    - Iš / į kokią informacinę sistemą, registrą gaunami / siunčiami duomenys;

    - Duomenų gavimo / siuntimo data ir laikas;

    - Siųsti / gauti duomenys (fiksuojant koks servisas buvo naudojamas ir pagal kokius parametrus

buvo pateikti / gauti duomenys);

    - Klaidas, susijusias su nepavykusiais duomenų gavimo / siuntimo įvykiais.

AU006. Prieiga prie žurnalo įrašų turi būti galima tik Sistemos administratoriui.

AU007. Turi būti galimybė atlikti žurnalo įrašų analizę (paiešką, filtravimą pagal įvairius parametrus).

AU008. Žurnalo įrašai turi būti saugomi Sistemos administratoriaus nurodytą laikotarpį.

AU009. Turi būti galimybė eksportuoti pasirinktus audito įrašus į CSV ar lygiaverčio formato rinkmeną.

- NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

  - ARCHITEKTŪRA

Sistema turi būti projektuojama ir diegiama vadovaujantis debesijos paslaugų teikimo IT infrastruktūros architektūros ir kitais VDC paslaugas reglamentuojančiais dokumentais https://ivpk.lrv.lt/lt/veiklos- sritys-1/vii-infrastrukturos-konsolidavimas/susije-dokumentai

Sistema turi būti įdiegta Valstybės duomenų centro (toliau - VDC) infrastruktūroje. Naujai kuriami komponentai turi būti projektuojami ir diegiami konteinerių valdymo platformoje (kubernetes technologija).

Paslaugų teikėjas turės pateikti Infrastruktūros analizės ataskaitą, kurioje turės būti pateikiami reikalavimai VDC techninės infrastruktūros ir programinės įrangos poreikiui bei VDC paslaugoms.

Infrastruktūroje turės būti realizuotos visos reikiamos PAIS aplinkos. PAIS aplinkos turi būti diegiamos į atskirus virtualius serverius/konteinerių valdymo platformos klasterius (angl. cluster). Skirtingos PAIS aplinkos turi būti izoliuotos ir nepriklausomos viena nuo kitos, komunikacija tarp jų neturi vykti.

Sistemos architektūra turi būti daugiapakopė, ją turi sudaryti hierarchiniai lygmenys“:

    - Vaizdavimo lygmuo (angl. Presentation Layer);

    - Veiklos logikos lygmuo (angl. Application Layer);

    - Duomenų bazės lygmuo (angl. Database Layer).

Sistemos architektūroje kiekvienas sukurtas komponentas turi turėti OpenAPI specifikaciją kurioje būtų

dokumentuoti visi galimi komponento veiksmai.

Atskiri komponentai turi būti racionalaus dydžio, turėti aiškiai aprašytas funkcionalumo ribas, nedubliuoti kitų komponentų funkcionalumo, valdomi ir diegiami virtualizacijos/konteinerių valdymo platformoje.

Sistema turi veikti taip, kad platformos resursus išnaudotų kaip įmanoma efektyviau.

Sistemoje atliekami veiksmai, klaidos, įspėjimai ir kita svarbi informacija turi būti registruojama. Atliktų veiksmų peržiūra ir analizė turi būti pasiekiama sistemos administratoriams per naršyklę, su galimybe filtruoti, rūšiuoti, ieškoti, valdyti duomenų sąrašus, pateikiamos informacijos kiekį, patogiai filtruoti pagal susijusius veiksmus, naudotojus. pvz. Elastic (ELK) Stack.

Sistema turi būti suprojektuota ir modernizuota taip, kad būtų lanksti modifikuojant – realizavus funkcionalumo pakeitimus vienoje ar keliose funkcinėse srityse, pakeitimai neturi būti visos PAIS perkūrimo priežastimi.

Turi būti užtikrinta, kad atliekami PAIS naudotojų veiksmai neblokuotų kitų PAIS naudotojų veiksmų, išskyrus atvejus, kai dėl duomenų integralumo, Sistemos naudotojams blokuojama prieiga prie tuo metu kitų PAIS naudotojų tvarkomų duomenų. Apie blokavimo priežastis naudotojams turi būti pranešta informatyviais pranešimais, pateikiamais blokavimo metu.

Nestruktūrizuoto tipo duomenys (dokumentų failai, vaizdiniai failai ir kt.) neturi būti saugomi duomenų bazėse. Šio tipo duomenys turi būti saugomi atskirų serverių pagrindu realizuotose failų sistemose (kai planuojama duomenų apimtis iki 2TB) arba S3 protokolu pasiekiamose duomenų saugyklose;

Visi Sistemos funkciniai komponentai privalo palaikyti Unicode (UTF – 8) standartą.

Data su laiku turi būti saugoma taip kad nepriklausytų nuo žiemos/vasaros laiko pakeitimų (pvz. UTC).

AR001. Sistema turi būti įdiegta Agentūros nurodytoje infrastruktūroje. Galimi variantai – Agentūros valdomoje

infrastruktūroje (angl. On-premise) arba Valstybės duomenų centro (toliau - VDC) infrastruktūroje.

AR002. Jei bus diegiama VDC infrastruktūroje, Sistema turi būti projektuojama ir diegiama vadovaujantis debesijos paslaugų teikimo IT infrastruktūros architektūros ir kitais VDC paslaugas reglamentuojančiais dokumentais https://ivpk.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/vii-infrastrukturos- konsolidavimas/susije-dokumentai.

AR003. Paslaugų teikėjas turės pateikti Infrastruktūros analizės ataskaitą, kurioje turės būti pateikiami

reikalavimai VDC techninės infrastruktūros ir programinės įrangos poreikiui bei VDC paslaugoms.

AR004. Infrastruktūroje turės būti realizuotos visos reikiamos PAIS aplinkos. Skirtingos PAIS aplinkos

turi būti diegiamos į atskirus virtualius serverius/konteinerius.

AR005. Atskiri komponentai turi būtų kaip įmanoma mažesni, valdomi virtualizacijos/konteinerių

platformose.

AR006. Sistema turi veikti taip, kad platformos resursus išnaudotų kaip įmanoma efektyviau.

AR007. Sistemos architektūra turi būti daugiapakopė, ją turi sudaryti hierarchiniai lygmenys:

    - Vaizdavimo lygmuo (angl. Presentation Layer);

    - Veiklos logikos lygmuo (angl. Application Layer);

    - Duomenų bazės lygmuo (angl. Database Layer).

AR008. Visi Sistemos funkciniai komponentai privalo palaikyti Unicode (UTF – 8) standartą.

AR009. Sistema turi būti suprojektuota ir modernizuota taip, kad būtų lanksti modifikuojant – realizavus funkcionalumo pakeitimus vienoje ar keliose funkcinėse srityse, pakeitimai neturi būti visos PAIS perkūrimo priežastimi.

AR010. Turi būti užtikrinta, kad atliekami PAIS naudotojų veiksmai neblokuotų kitų PAIS naudotojų veiksmų, išskyrus atvejus, kai dėl duomenų integralumo, Sistemos naudotojams blokuojama prieiga prie tuo metu kitų PAIS naudotojų tvarkomų duomenų. Apie blokavimo priežastis naudotojams turi būti pranešta informatyviais pranešimais, pateikiamais blokavimo metu.

AR011. Nestruktūrizuoto tipo duomenys (dokumentų failai, vaizdiniai failai ir kt.) neturi būti saugomi duomenų bazėse. Šio tipo duomenys turi būti saugomi atskirų serverių pagrindu realizuotose failų sistemose (kai planuojama duomenų apimtis iki 2TB) arba S3 protokolu pasiekiamose duomenų saugyklose;

  - PROGRAMINĖ ĮRANGA IR LICENCIJOS

PI001. Paslaugų teikėjas spendimą gali realizuoti kurdamas programinę įrangą ar/ir integruodamas įvairius jau sukurtus programinės įrangos komponentus. Įvertinęs Specifikacijos reikalavimus, Paslaugų teikėjas turi Pasiūlyme numatyti ir pateikti reikiamos programinės įrangos licencijas (ar bet kokius kitus leidimus) naudoti programinę įrangą), reikalingas siūlomo sprendimo realizacijai, įskaitant, bet neapibojant siūlomų operacinių sistemų bei duomenų bazių valdymo sistemų licencijomis. Licencijos gali būti tiek nuolatinio galiojimo, tiek ir apmokamos licencijų nuomos principu (šiuo atveju turi būti įtrauktas licencijų nuoma visam Paslaugų laikotarpiui, įskaitant garantinės priežiūros laikotarpį). Licencijų nuomos kaina turi būti įtraukta į Pasiūlymo kaštus ir galioti Sutarties laikotarpiui. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje tokia programinė įranga ar licencijos nėra išreikštinai reikalaujamos, tačiau yra būtinos PAIS modernizavimo veikloms įgyvendinti bei vėliau eksploatuojant Sistemą, Paslaugų teikėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visas Paslaugų teikėjo pasiūlytas standartinės programinės įrangos licencijas.

PI002. Jei konkretiems funkciniams reikalavimams realizuoti naudojama uždaro kodo licencinė programinė įranga, turi būti naudojama standartinė šios programinės įrangos versija, suteikiant galimybes ateityje be Paslaugų teikėjo naujinti standartinės programinės įrangos versijas, jei standartinės programinės įrangos gamintojas užtikrina suderinamumą su esama standartinės programinės įrangos versija. Jeigu naudojama ir vystoma atviro kodo licencinė programinė įranga, Perkančiajai organizacijai turi būti pasiekiamas išeities kodas, bei suteikiama teisė savo resursais (įskaitant samdomas trečiąsias šalis) vystyti šią programinę įrangą ir naudoti savo reikmėms.

PI003. Sistemos programiniai komponentai turi būti stabilūs ir naudojami praktikoje. Jeigu Paslaugų teikėjas siūlo naudoti atviro kodo ar licencinius komponentus, jie turi būti ne kartą pritaikyti veikiančiose sistemose.

PI004. Visą Sistemos veikimui pateikiamą programinę įrangą turi būti galima naudoti virtualizacijos/konteinerių valdymo platformoje, bei ji turi būti suderinta su VDC infrastruktūros keliamais reikalavimais.

PI005. PAIS modernizavimo projekto pabaigoje Perkančiajai organizacijai perduodami Sistemos

išeities tekstai turi tenkinti šiuos reikalavimus:

- Išeities kodai turi būti įkelti į github.com/lrsadm paskyrą (arba į kitą jei būtų suderinta kitaip).

- Prie išeities kodų turi būti pateiktos kompiliavimo, bei diegimo instrukcijos (scriptai) į visas

reikalingas aplinkas.

- Turi būti pateiktos instrukcijos programuotojo darbo vietos paruošimui, rekomendacijos naudojamiems įrankiams.

- Išeities kodų kokybei užtikrinti turi būti naudojami klaidų / įspėjimų analizatoriai taip kad aptiktų didžiausią galimų problemų kiekį, įspėjimai turi būti traktuojami kaip klaidos.

- Bent 85 % išeities kodo turi būti ištestuota, arba kitaip padengta „unit“ testais.

- Kodo kokybė turi būti patikrinta su trečių šalių įrankiais, tokiais kaip SonarQube kad būtų išvengta saugumo spragų, klaidų, blogos praktikos naudojimo.

- Išeities tekstai Perkančiajai organizacijai turi būti perduoti kompiliavimui paruoštų rinkmenų paketų forma, nurodant standartines kompiliavimo priemones, kompiliavimo eigą ir kartu su visomis kompiliavimui reikalingomis bibliotekomis;

- Išeities tekstai turi būti su komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas;

- Išeities tekstai turi būti suprantami pasirinktos programavimo kalbos specialistui;

- Išeities tekstuose neturi būti saugomi slaptažodžiai; Perkančiajai organizacijai turi būti perduoti pilni, korektiški kuriamo arba modifikuojamo sprendimo išeities tekstai, iš kurių, naudojant

standartines priemones, būtų kompiliuojama naudojimui parengta programinė įranga,

atliekanti jai specifikuotas funkcijas.

PI006. Garantinio aptarnavimo metu Paslaugų teikėjui atlikus programinės įrangos pakeitimus, išeities tekstai turės būti atnaujinti ir kartu su pakeitimų priėmimo-perdavimo aktu pateikti Perkančiajai organizacijai pagal aukščiau nurodytuose punktuose nustatytas sąlygas.

PI007. Naudotojų licencijos bus įsigyjamos projekto eigoje pagal poreikį. Licencijų įsigijimo pradžia – bandomosios eksploatacijos pradžia. Licencijos įsigyjamos užsakymų principu.

PI008. Jei yra paskelbtas PAIS naudotinos programinės įrangos gamintojo palaikymo pabaigos terminas (angl. End-of-life), jis negali būti trumpesnis nei du metai nuo planuojamos PAIS modernizavimo pabaigos.

PI009. Sistemos apdorojamos informacijos apimtys neturi būti ribojamos licencijomis.

PI010. Perkančioji organizacija turi turėti teisę naudotis PAIS net ir neįsigijus licencijų palaikymo. Tai reiškia, kad po paslaugos teikimo informacinė sistema turi veikti, neperkant programinės įrangos atnaujinimų ar licenzijų. Siūlomos licenzijos, negali būti siejamos su šiuo metu turimomis licenzijomis.

PI011. Paslaugų teikėjas turi pasiūlyti tokią licencijų apimtį, kuri tenkina visus Perkančiosios organizacijos keliamus funkcinius, nefunkcinius ir kitus reikalavimus, užtikrinti PAIS veikimą testinėje ir gamybinėje aplinkose. Jei PAIS modernizavimo eigoje paaiškės, kad tam tikriems reikalavimams įgyvendinti yra reikalinga didesnė licencijų apimtis, Paslaugų teikėjas turės pateikti visas trūkstamas reikalingas licencijas savo sąskaita (nuostata netaikoma naudotojų skaičiaus padidėjimui).

PI012. Visos reikalingos licencijos turi būti įgyjamos Perkančiosios organizacijos vardu. Visos PAIS veikimui reikiamo licencijos (ir sertifikatai) turi būti pateiktos ne anksčiau PAIS bandomosios eksploatacijos etapo pradžios ir būti palaikomos ne trumpiau nei garantinio aptarnavimo etapo pabaiga. Jei PAIS konstravimui ar testavimui bus reikalingas licencijų įsigijimas jas turi įsigyti PAIS Paslaugų teikėjas savo sąskaita.

  - GREITAVEIKA

GR001.Sistemos greitaveika, eliminuojant naudotojo darbo vietos ribojimus ir tinklo parametrus bei kai PAIS įdiegta į infrastruktūrą, parengtą remiantis Paslaugų teikėjo nustatytais ir su VDC suderintais reikalavimais) turi būti ne mažesnė nei:

    - Paprastos operacijos (pavyzdžiui, lauko informacijos įvedimas ar pakeitimas) – ne ilgiau nei 5 sek.;

    - Detalaus lango (su visais norimais objektais) atidarymas turi trukti ne ilgiau nei 5 sek.;

    - Paprastos ataskaitos ir ekrano formos pateikimas – ne ilgiau nei 10 sek.;

    - Sudėtingos operacijos ir ekrano formos (pavyzdžiui, daugelio kriterijų ataskaitos generavimas)

pateikimas – ne ilgiau nei 20 sek.;

    - Duomenų paieška (baigtinio paieškos rezultato atvaizdavimas) turi užtrukti iki 5 sek., išskyrus kompleksinėms, sudėtingoms užklausoms.

GR002.Sistema turi tenkinti greitaveikos reikalavimus, kai vienu metu su PAIS lygiagrečiai veiksmus inicijuos ne mažiau kaip 50 naudotojų.

GR003.Integracinių sąsajų realizacija turi užtikrinti, kad projektavimo metu apibrėžti integraciniai scenarijai įvyks per racionalų laiko tarpą ir nedarys naudotojui juntamos neigiamos įtakos PAIS greitaveikai.

  - ATSARGINĖS KOPIJOS IR ATSTATYMAS

AK001. Paslaugų teikėjas turi aprašyti ir sukonfigūruoti Sistemos rezervinių kopijų darymo ir atstatymo procesus ir taisykles. Jei naudojama VDC infrastruktūra, Paslaugų teikėjas turi su VDC specialistais suderinti ir aktyviai dalyvauti sudarant Sistemos rezervinių kopijų darymo ir atstatymo procesus ir taisykles.

AK002. Turi būti realizuoti Sistemos ir jos komponentų veikimo stebėjimo ir išankstinio perspėjimo (angl. monitoring) sprendimai. Jei naudojama VDC infrastruktūra, Paslaugų teikėjas turi sudaryti reikiamas sąlygas ir atlikti reikiamus darbus, kad VDC specialistai galėtų modernizuotos PAIS komponentus prijungti prie stebėjimo programinė

s įrangos.

  - NAUDOTOJO SĄSAJA

NS001. Sistemos naudotojo sąsaja turi būti prieinama naudojant interneto naršyklę (išimtys gali būti taikomos standartinei programinei įrangai (pvz. komponentų administravimo ir konfigūravimo programinei įrangai, duomenų bazių administravimo programinei įrangai ir pan.)).

NS002. Sistemos dizainas turi būti sukurtas taikant geriausias UX (angl. User experience) ir UI (angl. User interface) praktikas, siekiant naudotojo sąsają padaryti kiek labiau įmanoma intuityvią ir suprantamą, vengiant visų perteklinių veiksmų.

NS003. Sistemos naudotojo sąsaja turi būti konstruojama, pritaikant ją korektiškai atvaizduoti informaciją populiariausioms kompiuterinių darbo vietų ekranų raiškoms (1920 × 1080 ir aukštesnei). Detalios analizės ir projektavo etapų metu su Perkančiąja organizacija turi būti suderinta kokioms ekrano raiškoms turi būti pritaikyta naudotojo sąsaja.

NS004. Per interneto naršyklę pasiekiami Sistemos komponentai turi vienodai funkcionuoti bei būti atvaizduojami populiariausiose interneto naršyklėse (naršyklių versijos turi būti suderintos projektavimo etape) - Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox kartu su pritaikymu regos negalią turintiems asmenims;

NS005. Naudotojo sąsaja turi būti realizuota lietuvių kalba, išskyrus administratoriams skirtą standartinę administravimo programinę įrangą. Administratoriams skirta standartinė programinė įranga gali būti anglų kalba.

NS006. Naudotojo sąsajos klaidų pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aišku, kas atsitiko ir kokius veiksmus jam toliau reikia atlikti, kad galėtų tęsti darbą.

NS007. Siekiant užtikrinti šiuolaikinius naudotojų sąsajos ergonomikos reikalavimus, turi būti vadovaujamasi LST EN ISO 9241-110:2020 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai (ISO 9241-110:2020)“ standartu arba lygiaverčiu.

NS008. Sistemos komponentų, pasiekiamų per interneto naršyklę, naudotojo sąsaja turi atitikti W3C XHTML arba lygiavertę specifikaciją ir turi būti naudojama ne žemesnė kaip 1.0 W3C XHTML arba lygiavertė versija. Realizavimui turi būti naudojama ne žemesnė kaip 2.1 lygio CSS2 arba lygiavertė technologija (Cascading Style Sheets Language 2 Revision 1, www.w3.org/Style/CSS/).

NS009. Turi būti realizuotas naudojimo patogumą užtikrinantis funkcionalumas:

- TAB klavišo seka einant per duomenų įvedimo laukus;

- Lauko pavadinimo (užuominų ir paaiškinimų) pateikimas pelės žymeklį užvedus ant grafinio

objekto;

- Duomenų įvedimo formose duomenų laukai turi būti užpildomi automatiškai, jeigu PAIS yra saugomi atitinkami duomenys.

NS001. Duomenų sąrašai / klasifikatoriai turi būti:

- Puslapiuojami;

- Rikiuojami pagal sąrašo rikiuotinus elementus. Duomenys, susidedantys iš lietuviškų rašmenų, turi būti rūšiuojami pagal lietuvišką abėcėlę;

- Eksportuojami į rinkmenas (*.pdf, *.docx, .*xlxs ar lygiavertes). Detalios analizės metu turi būti

nustatyta, kuriems sąrašams yra reikalinga pastaroji funkcija.

NS011. Turi būti indikuojami ilgiau trunkantys procesai (funkcijos), kad naudotojui būtų aišku, jog Sistema veikia ir nėra būtinybės iškviesti tos pačios funkcijos keletą kartų. Jei procesas yra toks, kurį norint tęsti reikia palaukti kol Sistema apdoros reikiamus duomenis, tokiu atveju naudotojui turi būti apribota galimybė inicijuoti kitus veiksmus (nebent pranešime, kuris indikuoja, kad procesas gali užtrukti, naudotojas inicijuoja ilgiau trunkančio proceso atšaukimą).

NS012. Reikalavimai naudotojų informavimui:

- Pateikiami pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aiški pranešimo pateikimo priežastis;

- Naudotojui turi būti pateikiami sėkmės pranešimai, nurodantys, kad naudotojo atlikti veiksmai yra sėkmingi (pavyzdžiui, informuojama, kad įrašas išsaugotas / ištrintas / pakoreguotas, duomenys sėkmingai įkelti ir pan.);

- Klaidų pranešimai, sėkmės pranešimai ir informaciniai pranešimai turi būti išskirti skirtingomis spalvomis ar skirtingais simboliais, kad vizualiai būtų galima atskirti;

- Jeigu naudotojui atlikus veiksmus rezultatai turės didelės įtakos, prieš atliekant veiksmą Sistema turi pateikti pranešimą ir paprašyti naudotojo patvirtinti, kad veiksmą tikrai norima vykdyti.

NS013. Naudotojo sąsajoje esantys duomenų įvedimo laukai turi turėti duomenų validavimo taisykles ir tikrinti įvedamų duomenų logikos korektiškumą. Laukai ir laukų validavimo taisyklės turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapų metu. Preliminariai turės būti:

- Tikrinami privalomi įvesti duomenys;

- Tikrinimas duomenų formatas (datos, skaičiaus, teksto ar kitas nustatytas taisykles);

- Tikrinami įkeliamų bylų plėtiniai ir dydžiai;

- Atliekamas loginis tikrinimas tarp formos elementų – vieno formos elemento parinkimas (įvedimas) turi galėti įjungti/ išjungti kitus formos elementus ir atlikti kitus veiksmus, kurie turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija.

  - SAUGUMAS

SA001. Modernizuojant PAIS turi būti laikomasi saugių sistemų kūrimo principų pateikiamų standarte

LST EN ISO/IEC 27001.

SA002. Sistema bei jos moduliai ir standartinė programinė įranga negali turėti Open Web Application

Security Project (OWASP) Top 10 dokumente nurodytų pažeidžiamumų.

SA003. Projekto metu bus atliekamas Sistemos atsparumo įsilaužimui testavimas ir Paslaugų teikėjui bus pateikta šio testavimo ataskaita. Paslaugų teikėjas turės atsižvelgti į ataskaitoje pateikiamas rekomendacijas bei pašalinti nustatytus trūkumus (nebent su Perkančiąja organizacija bus suderinta į tam tikras rekomendacijas neatsižvelgti). Atliekant atsparumo įsilaužimams testavimą Paslaugų teikėjas, bendradarbiaudamas su VDC specialistais, bus atsakingas už sąlygų sėkmingam testavimui sukūrimą.

SA004. Sistema turi būti apsaugota nuo neautorizuotos prieigos bei neautorizuotų naudotojų veiksmų, įskaitant neautorizuotą duomenų peržiūrą.

SA005. Sistemos ryšys su naudotojų darbo vietomis (interneto naršyklėmis) turi būti šifruojamas naudojant SSL protokolą arba kitas lygiavertes šifravimo priemones. SSL sertifikato parametrus, SSL sertifikatą išduodančią organizaciją Paslaugų teikėjas turi suderinti su Perkančiąja organizacija. Paslaugų teikėjas suderintus SSL sertifikatus savo lėšomis turės įgyti Perkančiosios organizacijos vardu ir perduoti Perkančiajai organizacijai.

SA006. Dalis Sistemos tvarkomų duomenų turi būti saugomi duomenų bazėje šifruotai (pvz. naudotojo asmens kodas, užsieniečio IMEI ir t.t.). Šifruojamų duomenų aibė turi būti suderinta analizės ir projektavimo metu.

SA007. Duomenų sauga turi būti užtikrinama:

- Registruojant naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis;

- Sukuriant Sistemos žurnalų priemones, sudarančias galimybes Sistemos administratoriui peržiūrėti veiksmus ir įvykius;

- Numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz., perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones;

- Naudotojus suskirstant į grupes pagal duomenų tvarkymo pobūdį, suteikiant specialiąsias teises (roles) atlikti tam tikrus tvarkymo veiksmus. Naudotojų grupių ir rolių aprašymai turi būti parengti projektavimo etape;

- Failų formatai, kuriuos leidžiama prisegti PAIS, turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija (pvz., neturi būti leidžiama prisegti pagal failo plėtinį potencialiai nesaugių, galinčių automatiškai pasileisti failų).

SA008. Turi būti užtikrinta, kad naudotojai prieitų prie tų duomenų ir galėtų atlikti tik tuos veiksmus su

jais, kurie jiems yra galimi pagal suteiktas roles ir teises.

  - PLEČIAMUMAS

PL001. Sistemos architektūra ir jos realizacija turi leisti pajėgumų plėtimą horizontaliai, prijungiant ar panaudojant papildomą techninę ar virtualią įrangą.

PL002. Turi būti numatytos Sistemos plėtimo ir našumo didinimo galimybės didėjant naudotojų skaičiui ar (ir) duomenų kiekiui, įskaitant ir galimybę pridėti naujas (papildomas) tarnybines stotis (virtualias mašinas ar (konteinerius), paskirstant apkrovimą tarp jų.

PL003. Papildomų duomenų saugyklų įdiegimas, techninių resursų padidinimas neturi reikalauti

modernizuotos PAIS programinės įrangos pakeitimų, išskyrus konfigūracijos pakeitimus.

  - INTEGRACINĖS SĄSAJOS

IS001. Duomenų mainai turi būti vykdomi naudojant žiniatinklio paslaugas ar lygiavertes technologijas. SOAP, HTTP (RESTfull) ar lygiavertį protokolą. Esant objektyvioms priežastims (pvz: neegzistuoja išorinės sistemos žiniatinklio sąsaja), galimos išimtys. Paslaugų teikėjas turi suderinti duomenų mainams naudojamas technologijas ir protokolą. Paslaugų teikėjas turi atsižvelgti į patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013

m. kovo 25 d. įsakymą Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

IS002. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad nebus sutrikdytas jau veikiančių integracinių sąsajų

veikimas.

IS003. Turi būti realizuotos funkcijos užtikrinančios galimybę Sistemos administratoriui valdyti integracinių sąsajų veikimo parametrus (įjungti/išjungti, rankiniu būdu inicijuoti pakartotinį duomenų siuntimą/gavimą, keisti siuntimo/gavimo laiką ir periodiškumą, riboti sąsajos veikimą nurodant aktyvumo laikotarpius, riboti galimybes naudotis sąsaja nurodant leidžiamus IP adresus / autentifikacijos parametrus ir pan.).

IS004. Paslaugų teikėjas gali siūlyti alternatyvius integracinių sąsajų realizavimo būdus (technologijas, apimtis ir kt.), jeigu jie niekaip nedarytų neigiamos įtakos projekto tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Pasiūlytas alternatyvus integracijos realizavimo būdas turi užtikrinti lygiavertę ar geresnę sąsajos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą ir saugumą. Kiekvienas siūlomas alternatyvus integracijos realizavimo būdas turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija ir duomenų teikėju (IS valdytoju/ tvarkytoju).

IS005. Neveikiant visoms ar bent vienai iš integruotų informacinių sistemų ar registrų, Sistemos funkcijos turi veikti korektiškai, išskyrus funkcijas, kurių pilno korektiško veikimo užtikrinti nėra įmanoma, pvz. dėl savalaikiai negautų duomenų iš kitų integruotų sistemų (tokie atvejai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija ).

IS006. Detalios analizės ir projektavimo etapų metu su Perkančiąja organizacija turi būti suderintos kiekvienos integracinės sąsajos veikimo taisyklės, apribojimai, aktualūs valdymo parametrai ir kiti su integracinių sąsajų veikimu susiję aspektai.

Numatomos dvi integracinės sąsajos – MIGRIS (duomenų gavimas) ir Valstybinė duomenų agentūra (duomenų teikimas ir gavimas). MIGRIS duomenų gavimas aprašytas preliminarioje projektinėje specifikacijoje.

8.6	DUOMENŲ ARCHYVAVIMAS

DA001. Sistema turi turėti funkcijas, suteikiančias galimybę atlikti tvarkomų duomenų loginį archyvavimą. Realizuojant loginio duomenų archyvavimo priemones, duomenų objektui (įrašui, susijusiems įrašams, failui ar kitam objektui) turi būti priskiriamas archyvo požymis ir archyvavimo data bei laikas. Sistemos funkciniai moduliai turi pasiekti archyvuotus duomenis analogiškai kaip ir nearchyvuotus duomenis. PAIS funkcinių modulių veiklos logikoje turi būti numatytos taisyklės kaip elgtis su logiškai suarchyvuotais duomenimis (pvz., vykdant skaitmeninio turinio paiešką, pagal nutylėjimą paiešką atlikti tik tuose duomenyse, kurie nėra pažymėti kaip perkelti į loginį archyvą).

DA002. Detalios analizės projektavimo etape turi būti apibrėžtos archyvuotinų duomenų taisyklės (dažnumas, apimtis ir pan.).

DA003. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui Sistemoje, duomenys turi būti sunaikinami (ištrinami).

DA004. Turi būti galimybė nustatyti duomenų saugojimo terminą Sistemos parametruose.

- REIKALAVIMAI ĮGYVENDINIMUI

  - VEIKLOS IR REZULTATAI

| VEIKLA | VEIKLOS APRAŠYMAS | REZULTATAS | REZULTATO APRAŠYMAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. SISTEMOS ĮDIEGIMAS |  |  |  |
| 1.1. PROJEKTO INICIJAVIMAS |  |  |  |
| Parengti | Paslaugų teikėjas turi parengti | Projekto | Reglamentas turi apimti (neapsiribojant): 1. Projekto planą, įskaitant detalų darbų grafiką, kuriame turi būti numatyti Paslaugų teikėjo ir Perkančiosios organizacijos darbai ir jų priklausomybės. Projekto plane, esant poreikiui, turi būti numatyta galimybė Projekto veiklas skaidyti iteraciniu principu, |
| Projekto | Reglamentą. Reglamentas turi būti | vykdymo |  |
| vykdymo | parengtas ir suderintas su | Reglamentas |  |
| reglamentą | Perkančiąja organizacija per 2 |  |  |
| (toliau – | savaites nuo paslaugų teikimo |  |  |
| Reglamentas) | sutarties įsigaliojimo dienos. |  |  |

| VEIKLA | VEIKLOS APRAŠYMAS | REZULTATAS | REZULTATO APRAŠYMAS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t. y., veiklos turi būti vykdomos lygiagrečiai; - Projekto dalyvius ir jų atsakomybes; - Projekto rizikas, jų valdymą bei prevencinius veiksmus ir atsakomuosius veiksmus, rizikų registro valdymo principus, rizikų vertinimo metodą ir už rizikas atsakingus asmenys; - Klaidų valdymo tvarką; - Dokumentų pateikimo ir derinimo tvarką; - Papildomų paslaugų užsakymų teikimo tvarką / procedūrą; - Licencijavimo modelį, įskaitant licencijų teikimo grafiką; - Pokyčių valdymo tvarką; - Susitikimų protokolų rengimo tvarką; - Kitą projekto valdymui aktualią informaciją. |
| Parengti | Paslaugų teikėjas Projekto | Pažangos | Pažangos ataskaita turi apimtį |
| pažangos | pradžioje parengia veiklos | ataskaita | (neapsiribojant): |
| ataskaitas už ataskaitinį laikotarpį | ataskaitos šabloną ir viso Projekto metu, t. y., už kiekvieną pasibaigusį mėnesį iki kito mėnesio 5 d.d. pildo |  | - Detalų modifikacijų įgyvendinimo statusą, įskaitant papildomų paslaugų įgyvendinimo statusą; |
|  | bei pateikia pažangos ataskaitą derinimui. |  | 2. Projekto įgyvendinimo statusą, numatant veiklų įgyvendinimo procentinę išraišką Projekto grafike; |
|  |  |  | 3. Rizikų registrą, numatant rizikos prevencinius veiksmus, atsako veiksmus ir kita; |
|  |  |  | 4. Atliktų darbų per mėnesį vertinimą. |
| Tarpiniai | Paslaugų teikėjas Projekto | Testinėje | Veiklos: - Suderinti tarpinių diegimų grafiką (ne rečiau kaip du kartus per ketvirtį); - Atlikti periodinius modernizuojamos Sistemos funkcionalumų diegimus; - Atlikti modernizuojamos Sistemos pakeitimus pagal Perkančiosios organizacijos pastabas ir komentarus. |
| sukurtų | pradžioje su Perkančiąja | aplinkoje atlikti |  |
| Sistemos | organizacija suderina ir viso | tarpiniai |  |
| funkcionalumų | Projekto metu iki Bandomosios | Sistemos |  |
| diegimai | eksploatacijos pradžios atlieka | funkcionalumų |  |
|  | tarpinius sukurtų Sistemos | diegimai |  |
|  | funkcionalumų diegimus Sistemos |  |  |
|  | testinėje aplinkoje, suteikdamas |  |  |
|  | Perkančiosios organizacijos |  |  |
|  | specialistams prisijungimo |  |  |
|  | galimybes bei leisdamas įvertinti |  |  |
|  | Sistemos kūrimo pažangą ir |  |  |
|  | atitikimą reikalavimams (remiantis |  |  |
|  | Pažangos ataskaitomis). |  |  |
| 1.2. ANALIZĖS ETAPAS |  |  |  |
| Detalizuoti | Paslaugų teikėjas turi atlikti visų | Detalios | Detalios analizės dokumentas turi apimti |

| VEIKLA | VEIKLOS APRAŠYMAS | REZULTATAS | REZULTATO APRAŠYMAS |
| --- | --- | --- | --- |
| reikalavimus, paruošti ir suderinti detalios analizės dokumentą | šioje techninėje specifikacijoje numatytų reikalavimų analizę, organizuoti susitikimus papildomos informacijos surinkimui, prašyti Perkančiosios organizacijos papildomos informacijos, nagrinėti Perkančiosios organizacijos pateiktą informaciją, esant klausimams pateikti juos Perkančiajai organizacijai ir paruošti detalios analizės dokumentą. | analizės dokumentas | (neapsiribojant): - Patikslintą Sistemos funkcinę architektūrą; - Detalų aprašymą kaip funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai bus įgyvendinti Sistemoje (reikalavimo atkartojimas nėra laikomas tinkamu išsamiu aprašymu); - Reikalavimų realizacijos alternatyvas, jei tokios yra galimos, bei pagrindimą dėl siūlomos alternatyvos; - Aprašytas integracines sąsajas ir funkcinį integravimą; - Reikalingų preliminarių naudotojų rolių sąrašą; - Siūlomai Sistemai reikalingų modifikacijų sąrašą ir konfigūracijų aprašymą. |
| Atlikti esamos techninės infrastruktūros analizę ir numatyti infrastruktūros pakeitimus / papildymus | Paslaugų teikėjas turi pateikti poreikius (specifikaciją) PAIS veikimui būtinos techninės ir programinės infrastruktūros. PAIS kūrimo metu, Paslaugų teikėjui nustačius poreikį keisti suprojektuotą PAIS architektūrą, visi pokyčiai bus galimi tik juos suderinus su Perkančiąja organizacija ir atitinkamai aktualizavus infrastruktūros poreikius. | Infrastruktūros analizės ataskaita | Infrastruktūros analizės ataskaita turi apimti (neapsiribojant): - Techninės infrastruktūros poreikį; - Programinės įrangos poreikį; - Sistemos fiziniai komponentus ir preliminarų poreikis jų pajėgumui (CPU, RAM, diskinė vieta, tipas, IOPS); - Komponentų tarpusavio sąryšius bei reikiamas tinklines prieigas; - Komponentų išdėstymą; - Specifinius reikalavimus (pvz., licencijuojamų produktų poreikis, reikalavimai prieinamumui, tinklo pralaidumui, saugumui ir pan.). |
| 1.3. PROJEKTAVIMO ETAPAS |  |  |  |
| Parengti projektavimo dokumentaciją | Paslaugų teikėjas, detalizavęs pateiktus funkcinius, nefunkcinius ir kitus reikalavimus, turi parengti šių reikalavimų įgyvendinimo detalųjį aprašymą. | Projektavimo dokumentacija | Paslaugų teikėjo pateikta Sistemos projektavimo dokumentacija turi aprašyti Sistemos detalios analizės dokumente aprašytų reikalavimų realizaciją Sistemoje. Dokumentas turi apimti (neapsiribojant): 1. Detalizuotų Sistemos reikalavimų realizavimo Sistemoje aprašymą (pateikiant detalias nuorodas į Sistemos funkcijas, kurių pagalba bus įvykdoma vienokia ar kitokia funkcija ar veiksmas, Sistemos ekraninis vaizdas, taikomos taisyklės ar apribojimai bei kita susijusi informacija). Nuorodos pateikimas į gamintojo dokumentaciją yra galimas, tačiau |

| VEIKLA | VEIKLOS APRAŠYMAS | REZULTATAS | REZULTATO APRAŠYMAS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nėra pakankamas ir laikomas tinkamu aprašymu; - Sistemos parametrų, dokumentų, ataskaitų aprašymą; - Sistemos architektūros schemą ir aprašymą, detalizuojantį Sistemos realizacijos komponentus, plečiamumo ir kitų nefunkcinių reikalavimų tenkinimą, bei duomenų bazės struktūrą; - Rolių ir jų teisių aprašymą, kuris turi apimti visų rolių sąrašą, jų aprašymą bei tikslą. |
| Parengti vizualinius Sistemos modelius | Paslaugų teikėjas turi parengti Sistemos vizualinius modelius. | Parengti Sistemos vizualiniai modeliai | Parengti Sistemos vizualiniai modeliai, kurie apima (nepasiribojant): - Lango išdėstymą; - Lango spalvas; - Meniu sąrašą; - Laukų dydį. |
| Parengti ir suderinti duomenų migravimo planą | Paslaugų teikėjas turi parengti duomenų migravimo planą, apimantį migravimo strategiją ir skirtą užtikrinti teisingą ir efektyvų duomenų perkėlimą į Sistemą, išlaikant duomenų vientisumą ir tapatumą. Paslaugų teikėjas turės parengti pradinių duomenų, nustatymų ir klasifikatorių šablonus. | Duomenų migravimo planas | Duomenų migravimo planas turi apimti (neapsiribojant): - Duomenų migravimo darbų eigos planą ir atsakomybes; - Duomenų migravimo apimties įvertinimą; - Sistemos paruošimo darbui eigą bei principus; - Sistemos darbui būtiną informaciją ir išteklius; - Duomenų migravimo pradžios ir pabaigos fiksavimo sąlygas; - Duomenų konvertavimo ir migravimo priemonių aprašymą; - Duomenų perkėlimo formatus; - Projekto dalyvių atsakomybes. |
| 1.4. PROGRAMAVIMO ETAPAS |  |  |  |
| Parengti paruoštų aplinkų ataskaitą | Paslaugų teikėjas turi parengti Sistemos aplinkas ir paruoštų aplinkų ataskaitą, kurioje turi būti aprašoma parengta: - Testinė aplinka – testinėje aplinkoje turi būti parengti pradiniai Sistemos nustatymai, reikalingi sklandžiam testavimui atlikti; - Gamybinė aplinka. Jei nėra galimybės aplinkų talpinti Agentūros infrastruktūroje, tokiu atveju Paslaugų teikėjas turi galėti testavimo aplinką talpinti savo | Paruoštos aplinkos ataskaita | Parengta paruoštos aplinkos ataskaita, aprašant parengiamas aplinkas: - Kiek laiko aplinka bus pasiekiama ir ar bus pasiekiama Užsakovui; - Kada aplinka bus išjungiama; - Kur aplinka bus talpinama; - Kam aplinka bus naudojama. |

| VEIKLA | VEIKLOS APRAŠYMAS | REZULTATAS | REZULTATO APRAŠYMAS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | infrastruktūroje. |  |  |
| Parengti Sistemos paleidimo ir atstatymo dokumentaciją | Paslaugų teikėjas turi parengti Sistemos paleidimo ir atstatymo dokumentaciją, kurioje turi būti pateikiamas pilno Sistemose paleidimo be Paslaugų teikėjo įsikišimo ir atstatymo iš kopijos aprašymas. | Sistemos paleidimo ir atstatymo dokumentacija | Sistemos paleidimo ir atstatymo dokumentacija turi apimti (neapsiribojant): - Sistemos paleidimo aprašymą: - Sistemos įdiegimo aprašymą; - Sistemos nustatymų aprašymą (konfigūracinių elementų aprašymą, parametrų (taisyklių, nustatymų) aprašymą, pakeitimų tvarkos (taisyklių ir apribojimų) aprašymą); - Naujos darbo vietos paruošimo aprašymą. 2. Sistemos atstatymo iš kopijos aprašymą. Aprašymas turi būti detalus, jog pagal jį būtų galima atstatyti duomenis / Sistemą be Paslaugų teikėjo įsikišimo į jos normalią veikimo būseną. |
| Atlikti reikalingus konfigūravimu s ir modifikavimus ir atlikti vidinį testavimą | Vadovaudamasis suderinta projektavimo dokumentacija, Paslaugų teikėjas turi atlikti reikalingus Sistemos konfigūravimo ir modifikavimo darbus, įdiegti Sistemos technologinius komponentus ir naudotojų aplinkas. Užduotis bus laikoma atlikta, kai bus atliktas Sistemos vidinis testavimas ir su Perkančiąja organizacija ir techninės priežiūros paslaugų teikėju suderinta Sistemos vidinio testavimo ataskaita. | Vidinio testavimo ataskaita | Vidinio testavimo ataskaita turi apimti (neapsiribojant): - Paslaugų teikėjo atlikto Sistemos vidinio testavimo rezultatų aprašymą; - Identifikuotų klaidų sąrašą ir jų statusus; - Paslaugų teikėjo atlikto Sistemos nefunkcinių reikalavimų, tokių kaip našumo, greitaveikos, saugumo ir kt. testavimo rezultatų aprašymą. Atlikęs vidinį testavimą, Paslaugų teikėjas vidinio testavimo ataskaitoje turi nurodyti, jog Sistema veikia tinkamai ir gali būti atliekamas Perkančiosios organizacijos priėmimo testavimas. Atliekant vidinį testavimą, turi būti atliktas ir vidinis saugumo testavimas ir pateiktos šio testavimo išvados. |
| 1.5. TESTAVIMO ETAPAS |  |  |  |
| Atlikti Sistemos naudotojų ir administratorių instruktavimą bei parengti Sistemos naudotojų ir administratorių instrukcijas |  | Sistemos naudotojų ir administratorių instrukcijos |  |
| Parengti klaidų šalinimo planą | Paslaugų teikėjas parengia klaidų šalinimo planą, kuris turėtų numatyti, kaip klaidos yra šalinamos priėmimo testavimo etapo metu bei bandomosios eksploatacijos etapo metu. | Klaidų šalinimo planas | Klaidų šalinimo planas turi apimti (neapsiribojant): - Klaidos šalinimo terminus; - Už klaidos šalinimą atsakingus asmenis bei kita susijusią informaciją. |
| Šalinti aptiktas | Paslaugų teikėjas turės fiziškai arba | Testavimo | Pašalintos visos (pagal suderintą klaidų |

| VEIKLA | VEIKLOS APRAŠYMAS | REZULTATAS | REZULTATO APRAŠYMAS |
| --- | --- | --- | --- |
| klaidas | nuotoliniu būdu dalyvauti Sistemos testavime, teikti konsultacijas, kaip Sistemoje turi būti testuojamas veiksmas / funkcija / operacija pagal suderintus testavimo scenarijus. Priėmimo testavime taip pat dalyvaus techninės priežiūros paslaugų teikėjas. Paslaugų teikėjas taip pat turi užtikrinti testavimui reikalingų duomenų užkrovimą į Sistemą. Paslaugų teikėjas taip pat turi pateikti incidentų valdymo sistemą projekto valdymo / testavimo veiksmams valdyti. Paslaugų teikėjas, pagal testavimo klaidų registravimo sistemoje užregistruotą informaciją ir parengtą klaidų šalinimo planą, turės šalinti visas užregistruotas klaidas ir neatitikimus, nustatytus testavimo etapo metu. Taip pat turės parengti testavimo ataskaitą, kurioje pateikiama pagrindinė informacija apie testavimo metu užfiksuotas klaidas. | ataskaita | šalinimo planą) testavimo etapo metu aptiktos ir užregistruotos klaidos bei neatitikimai Sistemos keliamiems reikalavimams, atliktas pakartotinis testavimas ir parengta testavimo ataskaita. Užduotis bus laikomas atlikta, kai su Perkančiąja organizacija suderinta Sistemos testavimo ataskaita. To paties funkcionalumo testavimas bus atliekamas, kol funkcija veiks tinkamai, t. y., pagal nustatytus reikalavimus. |
| 1.6. PASIRUOŠIMO SISTEMOS PALEIDIMUI ETAPAS |  |  |  |
| Parengti įvedimo į eksploataciją planą | Paslaugų teikėjas turi parengti įvedimo į eksploataciją planą, skirtą aprašyti darbo su Sistema pradžią, bandomosios eksploatacijos eigą bei darbus, kurie turi būti atlikti perkeliant Sistemą į gamybinę aplinką. | Įvedimo į eksploataciją planas | Įvedimo į eksploataciją planas turi apimti (neapsiribojant): - Pasirengimo bandomajai eksploatacijai aprašymą; - Papildomas sąlygas bandomosios eksploatacijos pradžiai ir pabaigai fiksuoti; - Bandomosios eksploatacijos eigos aprašymą (trukmė, detalus veiksmų planas, klaidų / trūkumų registravimo, taisymo procedūros, bandomosios eksploatacijos dalyvių atsakomybės); - Klaidų šalinimo planą. |
| Parengti ir suderinti Sistemoje reikalingų rolių sąrašą ir jų teises | Paslaugų teikėjas turi parengti galutinį Sistemos rolių sąrašą ir identifikuoti bei priskirti visas Sistemos teises konkrečiai rolei (teisių matricą). | Rolių ir jų teisių aprašymo ataskaita | Rolių ir jų teisių aprašymas turi apimti visų rolių sąrašą, jų aprašymą bei tikslą. Taip pat, turi būti aprašytos visos rolės teisės Sistemoje. Šiame dokumente turės būti nurodyta, kokios funkcijos ir teisės suteikiamos naudotojams ir / ar naudotojų grupėms. |
| Atlikti Sistemos diegimą ir | Paslaugų teikėjas atlieka Sistemos diegimą ir konfigūravimą. | Patvirtintas Sistemos diegimo | Sistemos diegimo paslaugų perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas Perkančiosios |

| VEIKLA | VEIKLOS APRAŠYMAS | REZULTATAS | REZULTATO APRAŠYMAS |
| --- | --- | --- | --- |
| konfigūravimą |  | paslaugų perdavimo – priėmimo aktas | organizacijos ir Paslaugų teikėjo. |
| 2. BANDOMOJI SISTEMOS EKSPLOATACIJA |  |  |  |
| Dalyvauti Sistemos bandomojoje eksploatacijoje bei šalinti nustatytas klaidas | Paslaugų teikėjas bandomosios eksploatacijos metu pagal suderintą klaidų šalinimo grafiką, kuris aprašytas įvedimo į eksploataciją plane, turi šalinti visus suderintus Sistemos trūkumus, užregistruotus Paslaugų teikėjo pateiktoje klaidų registravimo IS. Paslaugų teikėjas visos bandomosios eksploatacijos metu turi skirti savo darbuotoją (konsultantą), kuris fiziškai arba nuotoliniu būdu dalyvautų pradedant dirbti su Sistema ir būtų atsakingas už pagalbos teikimą įstaigų dirbantiesiems, t. y., turi būti teikiamos konsultacijos pagal užklausas el. paštu, telefonu, nuotolinių susitikimų būdu. Užklausos turi būti atsakytos ne vėliau nei per 2 d.d. nebent su Perkančiąja organizacija suderinta kitaip. Bandomoji eksploatacija prasideda paleidus Sistemą gamybinėje aplinkoje ir tik tuo atveju, jei Sistemos testavimo metu nėra randama nei viena kritinė klaida, arba visos kritinės klaidos yra ištaisytos. Kitų, nekritinių klaidų, taisymas turės būti suderintas su Perkančiąja organizacija. Bandomoji eksploatacija organizuojama kiekvienam Projekto etapui. Taip pat bandomoji eksploatacija atskirai organizuojama bendrai, kuomet abu Projekto etapai yra baigti. | Patvirtintas Sistemos priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas, nurodant, kad Sistema yra sukurta ir tinkama eksploatuoti. Aktas pasirašomas Perkančiosios organizacijos ir Paslaugų teikėjo. Viso turi būti pasirašyti 2 aktai: po pirmo etapo bandomosios eksploatacijos, po bendros bandomosios eksploatacijos. | Baigiama bandomoji eksploatacija, kuri įforminama Paslaugų teikėjo pateiktu ir suderintu Sistemos priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktu. Sistema priimama tik tada, kai bandomoji eksploatacija yra atlikta sėkmingai, t. y., bandomosios eksploatacijos metu nėra surastos, arba yra surastos ir ištaisytos visos kritinės klaidos. Visos sistemos priėmimas yra laikomas tik tada, kai yra baigiama bendra bandomoji eksploatacija. |
| 3. SISTEMOS GARANTINIS APTARNAVIMAS |  |  |  |
| Parengti garantinio aptarnavimo planą | Paslaugų teikėjas turi parengti garantinio aptarnavimo planą. Planas turi būti suderintas ne vėliau, nei iki Sistemos paleidimo gamybinėje aplinkoje. | Garantinio aptarnavimo planas | Garantinio aptarnavimo planas turi apimti (neapsiribojant): - Paslaugų teikėjo atsakomybės ir darbai; - Klaidų šalinimo terminai; - Kokybės valdymo planas; - Pokyčių, rizikų, problemų valdymo tvarkos; |

| VEIKLA | VEIKLOS APRAŠYMAS | REZULTATAS | REZULTATO APRAŠYMAS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5. Optimalus komunikacijos planas. |
| Teikti garantinio aptarnavimo paslaugas | Paslaugų teikėjas Sistemos garantinio aptarnavimo metu turi teikti garantinio aptarnavimo paslaugas ir užtikrinti kokybės garantiją. | Sistemos garantinio aptarnavimo paslaugų perdavimo – priėmimo aktas | Baigiamas Sistemos garantinio aptarnavimo etapas, kuris įforminamas Paslaugų teikėjo pateiktu ir suderintu garantinio aptarnavimo paslaugų perdavimo–priėmimo aktu. |
| Teikti ataskaitą apie pašalintas (pataisytas) klaidas ir (ar) trikdžius, jų sprendimo laiką | Paslaugų teikėjas Sistemos garantinio aptarnavimo metu kartą per mėnesį turi parengti ir Perkančiajai organizacijai pateikti ataskaitą apie pašalintas (pataisytas) klaidas ir (ar) trikdžius, jų sprendimo laiką. | Ataskaita apie pašalintas (pataisytas) klaidas ir (ar) trikdžius, jų sprendimo laiką | Ataskaita apie pašalintas (pataisytas) klaidas ir (ar) trikdžius, jų sprendimo laiką turi būti teikiama iki garantinio laikotarpio pabaigos. |
| 4. PAPILDOMŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS |  |  |  |
| Teikti papildomas Sistemos modernizavim o paslaugas (toliau – Papildomas paslaugas) | Viso Projekto metu Paslaugų teikėjas teikia Papildomas paslaugas. | Sistemos Papildomų paslaugų perdavimo – priėmimo aktas | Kiekvienas Papildomų paslaugų užsakymas įforminamas Paslaugų teikėjo pateiktu ir suderintu Papildomų paslaugų perdavimo– priėmimo aktu. |

  - PASLAUGŲ PRIĖMIMAS

PR001. Prieš atliekant priėmimo testavimą Paslaugų teikėjas pristato pasirašytą tinkamai atlikto vidinio testavimo ataskaitą, patvirtinančią, jog vidinio testavimo metu buvo patikrinta, kad:

    - Tinkamai veikia atskiros Sistemos funkcijos bei sąsajos tarp jų;

    - Tinkamai veikia naudotojo sąsaja;

    - Tinkamai realizuoti funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai;

    - Tinkamai sukurtos ataskaitos;

    - Tinkamai veikia integracinės sąsajos su kitomis sistemomis.

PR002. Perkančioji organizacija pagal Paslaugų teikėjo pateiktą atlikto vidinio testavimo ataskaitą

įsitikina, kad pateikta testavimui Sistema atitinka testavimo ataskaitoje nurodytus kokybės kriterijus:

    - Priėmimo testavimas gali būti pradedamas, jei šio patikrinimo metu nėra aptinkama kritinių klaidų;

    - Jeigu šio patikrinimo metu yra aptinkama kritinių klaidų, Paslaugų teikėjui pateikiama pirminio patikrinimo ataskaita ir suderinamas terminas, kada Paslaugų teikėjas pakartotinai pateiks Sistemą / Sistemos modulį priėmimo testavimui.

PR003. Atliktas priėmimo testavimas pagal testavimo planą, testavimo eigos principus ir scenarijų bus laikomas užbaigtu, jei to scenarijaus visi žingsniai įvykdyti sėkmingai ir tenkina nustatytus vertinimo kriterijus, t. y., kiekvieno atlikto scenarijaus žingsnio laukiamas rezultatas atitinka Sistemos gautą rezultatą;

Sistemos testavimas bus užbaigtas, kai visų testavimo scenarijų rezultatai atitiks aukščiau įvardintas testavimo rezultatų priėmimo sąlygas.

PR004. Bandomosios eksploatacijos etapo priėmimo kriterijai:

- Nėra neišspręstų bandomosios eksploatacijos metu nustatytų kritinių klaidų;

- Yra neišspręstos ne daugiau nei 10 kitų klaidų (ne kritinių);

- Paslaugų teikėjas įsipareigoja visas kitas esančias klaidas (ne kritines) klaidų šalinimo plane, pašalinti ne ilgiau kaip per 1 mėn. nuo bandomosios eksploatacijos priėmimo.

Tik patvirtintas Sistemos priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas po bandomosios eksploatacijos bus laikomas Sistemos diegimo projekto užbaigimu, ir bus pradėtas skaičiuoti garantinio aptarnavimo terminas.

PR005. Visi Sistemos klaidos ir / ar trikdžiai klasifikuojami:

- Kritinė klaida – kai nustatytas trikdis ir / ar problema, dėl kurios Sistemos naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas priimtinas šios funkcijos vykdymas, taip pat kritine klaida yra laikomi IS programinės įrangos generuojamuose žurnaluose PĮ generuojami įrašai apie klaida, net jei jos nėra mato-mos naudotojams ir nestabdo IS darbo. Kritinės klaidos apibrėžimas nėra baigtinis ir turės būti suderintas Projekto metu;

- Kitos klaidos – kai nustatytas trikdis ir / ar problema, kuri kliudo vykdyti būtinas funkcijas,

tačiau yra žinomas kitas priimtinas alternatyvus funkcijos vykdymas, taip pat kai nustatytas trikdis ir / ar problema, kuri iš esmės nekliudo vykdyti būtinų funkcijų, tačiau sukelia sunkumų / nepatogumų naudojantis Sistema.

Sprendimą, kokio tipo (kritinė klaida, kita klaida) yra nustatyta klaida, priima Perkančiosios

organizacijos paskirti atsakingi asmenys, informavę Paslaugų teikėjo paskirtus atsakingus asmenis.

PR005. Bandomosios eksploatacijos ir garantinio aptarnavimo metu reakcijos laikas, per kurį

Paslaugų teikėjas privalo išanalizuoti trikdį ir / ar klaidą ir pateikti Perkančiajai organizacijai trikdžių ir / ar klaidų šalinimo aprašymą:

- Kritinė klaida:

  - Reakcijos trukmė ne ilgiau kaip per 4 Perkančiosios organizacijos darbo valandas nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo pateikimo momento;

  - Sprendimo trukmė ne ilgiau kaip per 16 Perkančiosios organizacijos darbo valandas nuo pranešimo apie Sistemos klaidą pateikimo momento.

- Kitos klaidos:

  - Reakcijos trukmė ne ilgiau kaip 8 Perkančiosios organizacijos darbo valandos nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo pateikimo momento;

  - Sprendimo trukmė:

- Ne ilgiau kaip 24 Perkančiosios organizacijos darbo valandas nuo pranešimo apie Sistemos klaidą iš Perkančiosios organizacijos gavimo, tuo atveju, jeigu atlikus klaidos analizę paaiškėja, kad klaidai ištaisyti nereikia keisti programinio kodo;

- Ne ilgiau kaip per 1 savaitę nuo pranešimo apie Sistemos klaidą iš Perkančiosios organizacijos gavimo, tuo atveju, jeigu atlikus klaidos analizę paaiškėja, kad klaidai ištaisyti reikia programinio kodo keitimo.

Į sprendimo trukmę įeina testavimo procedūros, Sistemos diegimas į gamybinę aplinką, dokumentų

atnaujinimas.

PR006. Dėl garantinio aptarnavimo darbų modifikavus Sistemą, Perkančiajai organizacijai pateikiami pakeitimų (modifikavimų) rezultatai bei su Perkančiąja organizacija suderinta tvarka turės būti

išleidžiamos Sistemos pakeitimų versijos. Paslaugų teikėjas turi įvertinti, kokiai esamai Sistemos dokumentacijai pakeitimai (modifikavimai) daro įtaką ir kokia dokumentacija reikalinga sėkmingam pakeitimo realizavimui ir tolesniam naudojimui, ir pateikti visą susijusią dokumentaciją (neapsiribojant):

- Naudotojų instrukcijas, jeigu buvo keičiamas Sistemos funkcionalumas;

- Sistemos administratorių instrukcijas, jeigu jos turi būti keičiamos;

- Pakeitimų dokumentaciją.

  - DUOMENŲ MIGRAVIMAS

DM001.	PAIS modernizavimo metu turi būti atliktas duomenų migravimas iš dabartinės PAIS

versijos. Migruojamų duomenų apimtys ir struktūros turės būti suderintos projektavimo metu.

DM002.	Duomenų migravimas turi būti vykdomas dviem etapais:

    - Bandomasis duomenų migravimas testavimo metu;

    - Aktualių duomenų migravimas prieš pradedant realioje aplinkoje naudoti PAIS.

DM003.	Duomenų migravimas negali sutrikdyti šiuo metu naudojamos Sistemos veikimo (nebent iš anksto būtų suderinta galimas neveikimo terminas) arba duomenys turi būti migruojami ne darbo metu (darbo dienomis nuo 17 h iki 8 h ir savaitgaliais).

DM004.	Paslaugų teikėjas turi užtikrinti galimybę atstatyti migruojamus duomenis į būseną iki migravimo, jei migravimas būtų nesėkmingas ir būtų prarasti ir / ar sugadinti duomenys (esant poreikiui, Paslaugų teikėjas iki migravimo pradžios turėtų paruošti pilną duomenų kopiją).

DM005. Šiuo metu preliminarus DB dydis yra: 125 lentelės, 1900 eilučių. Duomenų bazės dydis 15Gb.

  - DOKUMENTACIJA

DO001.	Paslaugų teikėjas, prieš teikdamas rezultatus, privalo su Perkančiąja suderinti visų pateikiamų Projekto rezultatų dokumentų šablonus su esminiais aprašymais, kaip ir kokie rezultatai turi būti pasiekti.

DO002.	Perkančioji organizacija pastabas dokumentams teikia per 10 d. d. Konkretus pastabų teikimo terminas turi būti suderintas Projekto metu. Perkančiosios organizacijos pastabų teikimas rezultatams ir kitoms pateiktims turi būti vykdomas akumuliuotai (visi Projekto komandos atsakingi asmenys teikia pastabas bendrai viename dokumente).

DO003.	Parengtas naujas dokumentas visuomet turi versiją 0.1. Jei dokumentui pateikiamos pastabos, tai naujai jo redakcijai, parengtai po pastabų, nustatoma nauja versija, padidinant turėtą dokumento versijos antrą skaičių vienetu. Suderintam dokumentui suteikiama versija 1.0. Jei rengiama patvirtinto dokumento nauja redakcija, kurią reikia derinti, antras skaičius keičiamas į 1, t. y., 1.1, suderintus naują dokumento redakciją.

DO004.	Visi Paslaugų teikėjo pateikiami rezultatai turi būti suderinami su Microsoft Office programinės įrangos formatais (XLS(X), DOC(X), PPT(X), MPP). Jei Paslaugų teikėjas rezultatus pateikia kitu formatu, kuriam reikalinga atskira programinė įranga, Paslaugų teikėjas yra atsakingas už reikalingos programinės įrangos modifikavimą ir įdiegimą, instruktavimus, licencijas ir visus kitus su programine įranga susijusius darbus bei kaštus.

DO005.	Visi Paslaugų teikėjo rezultatai ir teikiamos paslaugos turi būti teikiami lietuvių kalba nebent su Perkančiąja organizacija yra suderinamas tam tikrų rezultatų ar jų dalies rengimas kita kalba, pvz., anglų kalba.

DO006.	Galutiniai rezultatai turi būti pateikti redaguojamu formatu (įskaitant ir dokumentuose

pateikiamas schemas).

DO007.	Paslaugų teikėjas privalo aktyviai dalyvauti rengiant ir atnaujinant Sistemos įteisinimo

bei saugos dokumentus.

DO008.	Paslaugų teikėjas privalo parengti Sistemos naudotojų instrukcijas. Instrukcijoje turi būti pridėti Sistemos funkcinių langų paveikslėliai bei pridėtas kiekvienos funkcijos aprašymas. Sistemos naudotojų instrukcijų dokumentas turi būti parengtas iki priėmimo testavimo pradžios. Jei iki to laiko nebus atliktos visos modifikacijos / integracijos – naudotojų instrukcijų dokumentas turi būti atnaujintas jas įgyvendinus.

DO009.	Sistemos naudotojų instrukcijos turi būti atnaujintos po priėmimo testavimo ir bandomosios eksploatacijos. Taip pat, Sistemos naudotojų instrukcijos turi būti atnaujintos ir atlikus papildomai užsakomus modifikavimo darbus, jei taip yra numatyta užsakyme. Instrukcijos turi būti pildomos kaupiamuoju būdu, t. y., atlikus bet kokį pakeitimą, turi būti atnaujinama vėliausia instrukcijos versija.

DO010.	Turi būti sukurtos 2 tipų instrukcijos: Sistemos naudotojų instrukcijos (apimančios visus funkcionalumus ir skirtos naudotojams dirbantiems su Sistema (veiklos atstovams) ir Sistemos administratorių instrukcijos, skirtos Sistemos administratoriams.

DO011.	Administratorių instrukcijos turi būti detalios, išsamios ir turi apimti (neapsiribojant):

- Sistemos saugumo reikalavimus;

- Sistemos integracijų nustatymų, konfigūravimo ir valdymo instrukcijas;

- Sistemos įdiegimo instrukcijas;

- Sistemos nustatymų dokumentą, kuris turi apimti (neapsiribojant):

  - Konfigūracinių elementų aprašymą;

  - Parametrų (taisyklių, nustatymų) apibrėžimą.

- Kasdienių operacijų ir priežiūros procesų aprašymus;

- Pagrindinių žurnalų (log) įrašų tipų aprašymus;

- Atsarginių kopijų darymo ir sistemos atstatymo instrukciją;

- Naujos darbo vietos paruošimo aprašymą;

- Sistemos stebėjimo proceso aprašymą.

DO012.	Paslaugų teikėjas turės paruošti visus ARSIS reikalaujamus Sistemos dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant - saugos nuostatus, duomenų saugos nuostatus, IS tvarkymo taisykles. IS naudotojų administravimo taisykles ir kitą dokumentaciją, kurios reikalaujama pateikti valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimais.

  - MOKYMAI

MO001.   Paslaugų teikėjas yra atsakingas ir turi parengti visus šiuos instruktavimo rezultatus:

    - Instruktavimo grafikas. Parengiamas instruktavimo grafikas, kuriame turi būti nurodoma, kuris dalyvis, kurioje instruktavimo sesijoje dalyvauja bei nurodomi visų instruktavimo sesijų grafikai, lektorius, instruktavimo temos. Instruktavimo grafikas turi būti parengtas ir suderintas su Perkančiąja organizacija likus nemažiau 5 d.d. iki instruktavimo pradžios;

    - Instruktavimo medžiaga. Parengiama instruktavimo medžiaga ir suderinama su Perkančiąja organizacija likus nemažiau 5 d.d. iki instruktavimo pradžios ir turi apimti Sistemos naudojimo funkcijas ir komponentus:

    - Demonstracija. Lektorius turi pristatyti visas informacinės sistemos naudojimo sritis. Instruktavimo metu turi būti rodoma pati Sistema, jos funkcijų langai;

    - Praktiniai uždaviniai. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti instruktavimo dalyvių galimybę instruktavimo metu prisijungti prie instruktavimo aplinkos ir atlikti Paslaugų teikėjo/lektoriaus suformuluotas praktines užduotis, turi būti aptarti užduočių rezultatai, suteiktos konsultacijos užduotis atliekantiems dalyviams.

MO002.  Paslaugų teikėjas turi vykdyti naudotojų (įskaitant administratorius) instruktavimą grupėse. Turi būti užtikrinti šie instruktavimo principai:

- Viso turi būti užtikrintas bent 8 d. val. instruktavimas 1 naudotojui;

- Visas reikiamas priemones, pavyzdžiui, prisijungimus prie instruktavimo aplinkos užtikrina Paslaugų teikėjas;

- Instruktavimas gali būti vykdomas nuotoliniu būdu;

- Maksimalus galimas dalyvių skaičius instruktavimo grupėje – 10 naudotojų, neįskaitant lektoriaus. Maksimalus naudotojų skaičius iš viso – 50;

MO003.  Perkančiosios organizacijos atstovai gali prisijungti prie bet kurios instruktuojamos grupės iš anksto nederinus tokio prisijungimo. Jie nėra laikomi instruktuojamos grupės dalimi ir jiems nėra būtina parengti praktines užduotis, tačiau jie gali užduoti papildomus klausimus lektoriui.

MO004.  Paslaugų teikėjas užtikrina instruktavimui reikalingos aplinkos sukūrimą (instruktavimui reikalingų praktinių užduočių suvedimą, reikalingų nustatymų atlikimą).

  - GARANTINĖ PRIEŽIŪRA

PT001. Paslaugų teikėjas turi suteikti 24 mėnesių Sistemos garantinės priežiūros paslaugas. Laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio paslaugų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo dienos (pasibaigus bandomajai eksploatacijai).

PT002. Paslaugų teikėjas privalo parengti ir pateikti derinimui garantinės priežiūros reglamentą (toliau – Priežiūros reglamentas), aprašantį PAIS garantinės priežiūros vykdymo procedūras ir metodus bei Paslaugų teikėjo teiktiną dokumentaciją. Priežiūros reglamentas turi būti parengtas ir pateiktas derinti Perkančiajai organizacijai likus 2 mėnesiams iki paslaugų teikimo pabaigos (suderintas per 1 mėnesį iki paslaugų teikimo pabaigos). Visos Sistemos garantinės priežiūros paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Priežiūros reglamentu.

PT003. PAIS garantinės priežiūros paslaugų kaina turi būti įtraukta į bendrą pasiūlymo kainą ir negali būti apmokestinta papildomai (pvz., už klaidų šalinimą, versijų atnaujinimą ar pan.).

PT004. Garantinės priežiūros paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjas savo lėšomis turės taisyti visas sukurtos programinės įrangos darbo klaidas, atsiradusias dėl Paslaugų teikėjo sukurtos programinės įrangos funkcionalumo trūkumų (klaidas, dėl kurių visai arba iš dalies neįmanoma atlikti tam tikrų suderintoje programinės įrangos specifikacijoje numatytų funkcijų, arba šios funkcijos pateikiami rezultatai yra klaidingi) ir neatitikimų specifikacijoje apibrėžtiems reikalavimams.

PT005. Garantinės priežiūros paslaugos apima:

    - Programinės įrangos klaidų ar netikslumų registravimą;

    - Programinės įrangos klaidų ar netikslumų taisymą, testavimą;

    - Programinės įrangos atnaujinimą siekiant ištaisyti klaidas ir/arba netikslumus;

    - Išgadintų (sugadintų) programinės įrangos duomenų atstatymą, jei tai nutiko dėl Paslaugų teikėjo sukurtos programinės įrangos klaidos;

    - Programinės įrangos dokumentacijos tikslinimą ir atnaujinimą, atlikus pakeitimus programinėje įrangoje.

PT006. Garantinės priežiūros paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis tokia klaidų ir/ar trikdžių

klasifikacija:

    - Kritinė problema – nustatyta PAIS klaida ir/ar triktis, dėl kurio naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas alternatyvus būdas šią funkciją atlikti;

    - Didelė problema – nustatyta PAIS klaida ir/ar triktis, kuris kliudo vykdyti funkcijas, tačiau yra žinomas alternatyvus funkcijos vykdymo būdas;

    - Problema – nustatyta PAIS klaida ir/ar triktis, dėl kurio yra nepatogu, tačiau įmanoma atlikti tam tikrą Sistemos funkciją.

PT007. Paslaugų teikėjas privalo pašalinti klaidą ar triktį pagal tokius reikalavimus:

    - Kritinės problemos atveju – ne vėliau kaip per 4 darbo valandas;

    - Didelės problemos atveju – ne vėliau kaip per 8 darbo valandas;

    - Kitais atvejais – ne vėliau kaip per 40 darbo valandų.

PT008. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija turi būti suderinamas susitarimas dėl problemos pašalinimo laiko.

PT009. Kreipinys dėl programinės įrangos darbo sutrikimo, problemos ar reikalingo konfigūracijos pakeitimo privalo būti registruojamas Paslaugų teikėjo pagalbos tarnybos informacinėje sistemoje. Galimybę registruoti incidentą turi turėti Perkančiosios organizacijos atstovai. Pranešimas gali būti registruojamas tiesiogiai Paslaugų teikėjo pagalbos tarnybos informacinėje sistemoje per Web sąsają, arba perdavus telefonu ar elektroniniu paštu.

PT010. Garantinės priežiūros paslaugos, konsultacijos telefonu ir elektroniniu paštu turi būti

pateikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

PT011. Suteikus garantinės priežiūros paslaugas, Paslaugų teikėjas Perkančiajai organizacijai turi

perduoti:

    - Atnaujintą PAIS techninę dokumentaciją;

    - Atnaujintas PAIS naudojimo instrukcijas;

    - Atnaujintas diegimo instrukcijas.

  - PAPILDOMOS PASLAUGOS

PP001. Perkančioji organizacija turi teises ir galimybes, bet neprivalo nuo Sutarties įsigaliojimo dienos užsakyti papildomų paslaugų pagal Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį. Papildomų paslaugų kiekis (apimtis) – 500 darbo valandų. Papildomos darbo valandos gali panaudotos paslaugų teikimo metu modernizuotų/ sukurtų funkcijų pakeitimui ar naujų funkcijų modernizavimui/ sukūrimui, siekiant, kad sukurtas/ modernizuotas funkcionalumas tenkintų oficialiai paskelbtų teisės aktų nuostatas ir/ ar užtikrintų Projekto tikslų pasiekimą.

PP002. Paslaugų teikėjas įsipareigoja taikyti ne didesnį paslaugų atlikimo įkainį, negu įkainis, nurodytas pasiūlyme. Kiekvienu atskiru atveju prieš pradedant papildomus darbus, Paslaugų teikėjas turės detalizuoti ir su Perkančiąja organizacija suderinti planuojamų atlikti tobulinimo darbų aprašymą (specifikaciją), laiko sąnaudas, pateikiant laiko sąnaudų pagrindimą bei įgyvendinimo terminą ir grafiką.

PP003. Papildomų paslaugų užsakymų tipai:

    - Papildomi modifikavimo darbai nenumatytoms sritims ar funkcijoms;

    - Papildomų integracinių sąsajų įgyvendinimas;

    - Papildomi instruktavimai, papildomos konsultacijos;

    - Pakeitimai dėl teisės aktų pokyčių;

    - Kiti papildomi su Perkančiąja organizacija suderinti darbai.

PP004. Užsakytoms, suteiktoms ir priimtoms Papildomoms paslaugoms ir jų rezultatams turi būti taikomas visos Sistemos garantinio laikotarpio terminas. Jei Papildomų paslaugų rezultatai pateikiami Sistemos garantinio laikotarpio pabaigoje, t. y., kai pasirašomas Sistemos garantinio aptarnavimo paslaugų perdavimo – priėmimo aktas, tokių paslaugų rezultatams taikomas ne trumpesnis nei 2 (dviejų) mėnesių garantijos laikotarpis.