ŽALŲ IŠIEŠKOJIMO INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Sąvokos ir trumpiniai | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Paslaugos | Žalų išieškojimo informacinės sistemos „STEKAS–ŽIIS“ (toliau – Sistema) priežiūros ir plėtros paslaugos (toliau – Paslaugos) |
| Perkančioji organizacija/ VLK | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos |
| Sutartis | „STEKAS–ŽIIS“ priežiūros ir plėtros paslaugų teikimo sutartis |
| Paslaugų teikėjas | „STEKAS–ŽIIS“ priežiūros ir plėtros paslaugų teikianti įmonės |

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Paslaugų tikslas – užtikrinti Sistemos tinkamą funkcionavimą, jos atitikimą paskirčiai ir funkcionalumo poreikiui bei operatyvų darbo trūkumų pašalinimą.

  - Priežiūros Paslaugos apima:

    - nuolatines Sistemos eksploatavimo trikdžių šalinimo ir klaidų taisymo paslaugas;

    - Sistemos darbingumo atstatymo ir duomenų koregavimo (ir atstatymo), įvykus darbo sutrikimams, paslaugas;

    - Sistemos plėtros paslaugas, nereikalaujančias esminių sprendimų ir/arba esminių funkcionalumo pokyčių (gali būti užsakomos atskirai iš šios Techninės specifikacijos 1.3 punkte numatytų papildomų valandų Sistemos plėtros paslaugoms);

    - Sistemos susiejimo su kitomis Perkančiosios organizacijos turimomis informacinėmis sistemomis paslaugas (gali būti užsakomos atskirai iš šios Techninės specifikacijos 1.3 punkte numatytų papildomų valandų Sistemos plėtros paslaugoms);

    - Sistemos versijų atnaujinimą;

    - konsultavimo paslaugas.

  - Numatomas preliminarus Paslaugų kiekis Sistemos plėtrai – 1 000 val. Perkančioji organizacija užsakymus Sistemos plėtros paslaugoms Sutarties galiojimo laikotarpiu teiks pagal faktinį jų poreikį, t. y. VLK neįsipareigoja užsakyti visą nurodytą valandų skaičių. Sutarties galiojimo laikotarpiu, esant poreikiui ir VLK finansinėms galimybėms, šalių raštišku susitarimu, Sistemos plėtros paslaugų, nurodytų Techninės specifikacijos 1.2 punkte, valandų kiekis gali būti didinamas, papildomai perkant iki 20 procentų (iki 200 val.) nurodytų valandų.

  - Sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui su galimybe ją pratęsti dar iki 24 mėnesių, tačiau bendras Sutarties su pratęsimu terminas negali būti ilgesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, neviršijant bendros Sutarties kainos. Paslaugos turės būti teikiamos šioje techninėje specifikacijoje nurodytomis sąlygomis.

  - Pirkimas laikomas žaliuoju, vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.3 papunkčiu.

- REIKALAVIMAI Paslaugų TEiKėJUI

  - Paslaugų teikėjas privalo turėti teisę teikti Sistemos priežiūros ir plėtros paslaugas, t. y. turi turėti reikalingus STEKAS-ŽIIS programinės įrangos patentus, licencijas ar gamintojo leidimus. Paslaugų tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Sistemos gamintojo (-ų) ar jo (-ų) atstovybės raštą (-us), patvirtinantį (-čius), kad Tiekėjas yra įgaliotas teikti Sistemos priežiūros ir plėtros paslaugas. Nepateikus šių dokumentų Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas ir toliau nebus vertinamas.

- REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

  - Paslaugų teikėjas turi vykdyti šiuos reikalavimus:

    - atlikti Sistemos (pagal funkcionalumą) atnaujinimą, atsižvelgiant į pasikeitusius Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitų teisės aktų reikalavimus ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų po jų paskelbimo teisės aktų registre;

    - atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, rengti naujas ataskaitas ar pakeisti parengtas ir naudojamas ataskaitas;

    - Paslaugų teikėjas ataskaitas pradeda rengti tik Perkančiajai organizacijai pateikus užsakymą ir šalims susitarus dėl užsakymo bei Perkančiajai organizacijai patvirtinus užsakymą. Paslaugų teikėjas ataskaitas parengia ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos patvirtinto užsakymo gavimo dienos.

  - Jeigu paslaugų teikimui reikalingi programavimo darbai, tai Paslaugų teikėjas programavimą turi atlikti įdiegtos Sistemos funkcionalumo ribose, t. y. neperdaryti programinės įrangos iš esmės, pavyzdžiui, nekeisti operacinės sistemos, duomenų bazės arba buhalterinės apskaitos tvarkymo metodikos. Pakeitimai Perkančiajai organizacijai turi būti pateikti kaip nauja adaptuota Sistemos versija.

  - Paslaugų teikėjas privalo išspręsti visus jam nurodytus Sistemos incidentus. Incidentai sprendžiami pagal incidentų registravimo (pateikimo) tvarką, atsižvelgiant į jų bruožus ir sprendimo eiliškumą (pirmiausia sprendžiami seniausiai užregistruoti incidentai), esant gamybinei būtinybei, Perkančioji organizacija, suderinusi su Paslaugų teikėju, gali pakeisti incidento sprendimo prioritetą.

  - Atlikęs šios Techninės specifikacijos 1.2.1–1.2.5 punktuose nurodytas paslaugas, paslaugų teikėjas pateikia darbų rezultatus:

    - funkcinį modelį, modulio aprašymą, jeigu buvo keičiamas modulio funkcionalumas;

    - naudojimo instrukciją, jeigu buvo keičiamas modulio funkcionalumas;

    - testavimo scenarijų, jeigu buvo keičiamas modulio funkcionalumas;

    - kitus dokumentus, būtinus Sistemos naudojimo laikotarpiu.

  - Gavęs informaciją (telefonu, el. paštu arba per NAT IS (Perkančiosios organizacijos pagalbos sistemos) Paslaugų teikėjas privalo užregistruoti incidentą (informacijos gavimo laikas – incidento registravimo laikas).

  - Incidentai klasifikuojami:

    - kritinė klaida – kai nustatyta klaida/triktis, dėl kurios vartotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas alternatyvus šios funkcijos vykdymas;

    - didelė klaida – kai nustatytas klaida/triktis, kuri kliudo vykdyti būtinas funkcijas, tačiau yra žinomas alternatyvus funkcijos vykdymas;

    - kita klaida – kai nustatyta klaida/triktis, kuri sukelia sunkumus naudojantis Sistema, bet neįtakoja programinės priemonės funkcijų veikimo ir nedaro jokio kito poveikio kitoms susijusioms informacinėms sistemoms ar programinėms priemonėms;

    - konsultavimas – konsultavimo paslaugos Sistemos naudojimo ir vystymo klausimais.

  - Paslaugų teikėjas privalo išspręsti incidentą pagal tokius grafikus:

| Eil. Nr. | Prioritetas | Incidento išsprendimo trukmė, darbo val. | Reakcijos trukmė, darbo val. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kritinis | 6 | 1 |
| 2 | Aukštas | 10 | 2 |
| 3 | Vidutinis | 18 | 2 |
| 4 | Žemas | 38 | 2 |

Užklausų sprendimo ir reakcijos laikas:

| Eil. Nr. | Prioritetas | Užklausos išsprendimo trukmė, darbo val. | Reakcijos trukmė, darbo val. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aukštas | 10 | 2 |
| 2 | Vidutinis | 22 | 2 |
| 3 | Žemas | 38 | 2 |

Atidėti incidento sprendimą, esant objektyvioms priežastims, gali tik Perkančioji organizacija.

  - Jei Paslaugų teikėjo pateiktas sprendimas neužtikrina Sistemos funkcionalumo atstatymo ar funkcionavimo laikoma, kad incidentas nebuvo išspręstas.

  - Paslaugų teikėjas savo sąskaita turi ištaisyti paslaugų teikimo (Sistemos klaidų/kritinių klaidų taisymo, papildomų paslaugų pagal užsakymus teikimo) metu atsiradusias klaidas ir nesklandumus bei atstatyti Sistemos duomenis, jei jie buvo sugadinti paslaugų teikimo metu.

- Reikalavimai KOKYBĖS GARANTIJAI

  - Kokybės garantija turi būti taikoma:

    - visiems Paslaugų teikimo metu tobulintiems Sistemų komponentams;

    - Paslaugų teikimo metu tobulintų Sistemos komponentų suderinamumui tarpusavyje ar integracijoje su kitomis informacinėmis sistemomis ir programinėmis priemonėmis;

    - bet kokiems įsikišimams į programinės įrangos ir/ar atskirų jos elementų sandarą, kurie galėtų įtakoti (pakeisti, sutrikdyti) Sistemos ir/ar jos elementų veikimą, turėtų įtakos programinės įrangos ir/ar jos elementų funkcionavimui, tikslumui, saugumui, kokybei, tinkamumui, integracijai, vartotojo darbui su programine įranga ir/ar jos elementais, neigiamai paveiktų (sugadintų, sunaikintų, sumažintų saugumą) Sistemoje sukauptus ir saugomus bei naujai įvedamus duomenis ir informaciją, turėtų neigiamos įtakos (sutrikdytų, pakeistų) kitų, pagalbinių ir/ar nepriklausomų, programų bei programinės įrangos veiklai;

    - visiems Paslaugų rezultato elementams (sudėtinėms dalims), kuriems pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą (toliau – Civilinis kodeksas) būtų galimybė sutartiniu įsipareigojimu suteikti kokybės garantijos terminą, Sutartimi suteikiamas Civiliniame kodekse numatytas, Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytas, tačiau ne mažesnis nei 36 mėnesių kokybės garantijos terminas, kurio pradžia laikoma paskutinės Paslaugų dalies perdavimo – priėmimo akto pasirašymo diena.

  - Kokybės garantijos vykdymas negali būti skaidomas į atskirus garantinius įsipareigojimus atskiriems funkciškai glaudžiai tarpusavyje susijusiems Paslaugų rezultato elementams (pvz. programinės įrangos moduliams), taip pat tai reiškia, kad atlikus vieno susijusio paslaugų rezultato elemento modifikavimus ar sukūrus naują glaudžiai susijusį paslaugų rezultato elementą, kokybės garantija pratęsiama visiems glaudžiai susijusiems Paslaugų rezultato elementams.

  - Sugadintų ir prarastų duomenų atstatymą, kai gedimo priežastis yra Paslaugų teikėjo pateiktos (įdiegtos) priemonės (programinė įranga, sukurta duomenų bazė, įdiegta technologija ir pan.) netinkamas veikimas arba jos neveikimas, Paslaugų teikėjas atlieka savo lėšomis.

_________________________