Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Ne maisto produktų rinkos priežiūros informacinės sistemos modernizavimo ir diegimo paslaugų techninė specifikacija

TURINYS

SPECIFIKACIJOS SANTRAUKA	6

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI	6

1	BENDRA INFORMACIJA	8

2	PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI	8

3	INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ	9

3.1	Projekto tikslas ir uždaviniai	9

3.2	Problemos, kurioms spręsti parengtas Projektas	9

4	SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS	11

5	ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS	14

5.1	Esamos situacijos aprašymas	14

6	RIPRIS FUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS	17

6.1	RIPRIS funkcinė architektūra	17

6.2	Bendrieji funkciniai reikalavimai	25

6.2.1	Reikalavimai duomenų subjektų teisių įgyvendinimui	27

6.3	Reikalavimai RIPRIS išoriniam portalui	28

6.3.1	Reikalavimai prisijungimo moduliui	28

6.3.2	Reikalavimai DUK moduliui	28

6.3.3	Reikalavimai virtualaus konsultanto moduliui	28

6.3.4	Reikalavimai Lietuvoje nustatytų nesaugių produktų paieškos moduliui	29

6.3.5	Reikalavimai viešos informacijos moduliui	31

6.3.6	Reikalavimai portalo administravimo moduliui	31

6.4	Reikalavimai RIPRIS vidiniam portalui	34

6.4.1	Bendrieji reikalavimai vidiniam portalui	34

6.4.2	Reikalavimai Patikrinimų planavimo moduliui	35

6.4.2.1	Reikalavimai Patikrinimų planavimo proceso ir funkcijų realizavimui	35

6.4.2.2	Reikalavimai neplaninių patikrinimų inicijavimo proceso ir funkcijų realizavimui	42

6.4.2.3	Reikalavimai planinio bandinių paėmimo ir ištyrimo planavimo proceso ir funkcijų realizavimui	44

6.4.2.4	Reikalavimai konsultacinių vizitų planavimo proceso ir funkcijų realizavimui	46

6.4.2.5	Kiti reikalavimai patikrinimų planavimo moduliui	49

6.4.2.6	Reikalavimai darbuotojų patikrinimų vykdymo grafiko moduliui	50

6.4.3	Reikalavimai patikrinimų vykdymo moduliui	51

6.4.3.1	Reikalavimai patikrinimų vykdymo proceso ir funkcijų realizavimui	51

6.4.4	Reikalavimai rizikų valdymo moduliui	76

6.4.4.1	Reikalavimai rizikingų objektų sąrašų sudarymo proceso ir funkcijų realizavimui	76

6.4.4.2	Reikalavimai „Baltųjų“ ir „Juodųjų“ sąrašų sudarymo proceso ir funkcijų realizavimui	79

6.4.4.3	Reikalavimai objektų rizikos valdymo proceso ir funkcijų realizavimui	82

6.4.4.4	Reikalavimai objektų profilių peržiūros proceso ir funkcijų realizavimui	87

6.4.4.5	Reikalavimai rizikų  valdymo modelio tvarkymo proceso ir funkcijų realizavimui	89

6.4.5	Reikalavimai dirbtinio intelekto (DI) moduliui	98

6.4.6	Reikalavimai informavimo moduliui	99

6.4.7	Reikalavimai Pagalbos tarnybos moduliui	102

6.4.8	Reikalavimai apklausų moduliui	103

6.4.9	Reikalavimai administravimo moduliui	105

6.4.9.1	Reikalavimai klasifikatorių tvarkymui	105

6.4.9.2	Reikalavimai sisteminių parametrų tvarkymui	105

6.4.9.3	Reikalavimai naudotojų administravimui	105

6.4.9.4	Reikalavimai auditavimui ir stebėsenos sprendimui	108

6.4.10	Reikalavimai ataskaitų moduliui	109

6.4.11	Reikalavimai dokumentų valdymo moduliui	110

6.4.11.1	Bendrieji reikalavimai dokumentų sudarymui	110

6.4.11.2	Reikalavimai gautų ir siunčiamų dokumentų tvarkymui	111

6.4.12	Reikalavimai juridinių dokumentų moduliui	112

6.4.13	Reikalavimai skundų ir kitų pranešimų valdymo ir nagrinėjimo moduliui	112

6.4.13.1	Reikalavimai konsultacijų vykdymo proceso ir funkcijų realizavimui	114

6.4.14	Reikalavimai AN duomenų apskaitos moduliui	119

6.4.15	Reikalavimai dokumentų sudarymo moduliui	120

6.4.16	Reikalavimai ICSMS moduliui	120

6.4.17	Reikalavimai muitinės procedūrų moduliui	121

6.4.17.1	Reikalavimai ne maisto gaminių, kurių išleidimas į laisvą apyvartą sustabdytas, vertinimo proceso ir funkcijų realizavimui	121

6.5	Reikalavimai patikrinimo aplikacijai	127

6.6	Reikalavimai integracijoms su išorinėmis IS ir registrais	127

7	NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI	138

7.1	Reikalavimai įgyvendinimui	138

7.2	Reikalavimai RIPRIS architektūrai	138

7.2.1	Reikalavimai aukštam prieinamumui	138

7.2.2	Reikalavimai plečiamumui	139

7.2.3	Reikalavimai rezervinių kopijų darymui ir atstatymui	139

7.2.4	Reikalavimai sistemos stebėjimui	139

7.2.5	Reikalavimai mikroservisų architektūrai	140

7.2.6	Reikalavimai daugiapakopei architektūrai	140

7.2.7	Reikalavimai duomenų modeliui	141

7.2.8	Kiti reikalavimai architektūrai	141

7.2.9	Reikalavimai standartų taikymui	142

7.3	Reikalavimai RIPRIS saugumui	143

7.3.1	Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui	143

7.3.2	Reikalavimai duomenų saugai	144

7.3.3	Reikalavimai naudotojų valdymo saugumui	145

7.3.4	Reikalavimai rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymui	145

7.3.5	Kiti saugos reikalavimai	147

7.4	Reikalavimai RIPRIS greitaveikai ir našumui	147

7.5	Reikalavimai RIPRIS programinės įrangos licencijoms	148

7.6	Reikalavimai RIPRIS integracinėms sąsajoms	149

7.7	Reikalavimai RIPRIS naudotojo sąsajai ir ergonomikai	149

7.8	Reikalavimai duomenų migravimui	152

7.9	Reikalavimai RIPRIS duomenų archyvavimui	152

7.10	Reikalavimai Paslaugų teikimui	152

7.10.1	Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui	153

7.10.2	Reikalavimai analizei ir projektavimui	154

7.10.3	Reikalavimai demonstracijoms	154

7.10.4	Reikalavimai testavimui	154

7.10.5	Reikalavimai diegimui	156

7.10.6	Reikalavimai bandomajai eksploatacijai	157

7.10.7	Reikalavimai mokymams	158

7.10.8	Reikalavimai RIPRIS garantinei priežiūrai	159

7.10.9	Reikalavimai galutiniam RIPRIS priėmimui	160

7.10.10	Reikalavimai RIPRIS vystymui	161

7.11	Reikalavimai RIPRIS kūrimo paslaugų etapams ir terminams	162

8	PRIEDAI	173

8.1	Priedas Nr. 1. BPM notacija	173

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

5.1 pav. Esama RIPRIS architektūra	16

6.1 pav. RIPRIS funkcinės architektūros schema	18

6.2 pav. Proceso „Patikrinimų planavimas“ schema	36

6.3 pav. Proceso „Neplaninių patikrinimų inicijavimas“ schema	42

6.6 pav. Proceso „Patikrinimų vykdymas“ schema	52

6.7 pav. Subproceso „Kreiptis į darbo grupę“ schema	59

6.8 pav. Subproceso „Laikinai sustabdyti tiekimą rinkai“ schema	60

6.9 pav. Subproceso „Bandinių paėmimas ir jų ištyrimas“ schema	63

6.10 pav. Subproceso „Bandinių ar ekspertizės vykdymas“ schema	65

6.11 pav. Subproceso „Kontrolinio pirkimo vykdymas“ schema	69

6.12 pav. Proceso „Konsultacinių vizitų vykdymas“ schema	73

6.13 pav. Proceso „Rizikingų objektų sąrašų sudarymas“ schema	76

6.14 pav. Objektų rizikos vertinimo apibendrinta procedūros schema	79

6.15 pav. Proceso „Baltųjų“ ir „Juodųjų“ sąrašų sudarymas“ schema	80

6.16 pav. Proceso „Objektų rizikos valdymas“ schema	82

6.17 pav. Proceso „Objektų profilių peržiūra“ schema	87

6.18 pav. Proceso „Rizikų  valdymo modelio tvarkymas“ schema	89

6.19 pav. Proceso „Konsultacijų vykdymas“ schema	115

6.20 pav. Proceso „Ne maisto gaminių, kurių išleidimas į laisvą apyvartą sustabdytas, vertinimas“ schema	121

LENTELIŲ SĄRAŠAS

6.1 lentelė. RIPRIS architektūros komponentų aprašymas	19

6.2 lentelė. Proceso „Patikrinimų planavimas“ realizavimo reikalavimai	37

6.3 lentelė. Proceso „Neplaninių patikrinimų inicijavimas“ realizavimo reikalavimai	42

6.4 lentelė. Proceso „Planinio bandinių paėmimo ir ištyrimo planavimas“ realizavimo reikalavimai	45

6.5 lentelė. Proceso „Konsultacinių vizitų planavimas“ realizavimo reikalavimai	47

6.6 lentelė. Proceso „Patikrinimų vykdymas“ realizavimo reikalavimai	53

6.7 lentelė. Proceso „Kreiptis į darbo grupę“ realizavimas	59

6.8 lentelė. Subproceso „Laikinai sustabdyti tiekimą rinkai“ realizavimo reikalavimai	61

6.9 lentelė. Subproceso „Bandinių paėmimas ir jų ištyrimas“ realizavimo reikalavimai	63

6.10 lentelė. Subproceso „Bandinių ar ekspertizės vykdymas“ realizavimo reikalavimai	65

6.11 lentelė. Subproceso „Kontrolinio pirkimo vykdymas“ realizavimo reikalavimai	70

6.12 lentelė. Proceso „Konsultacinių vizitų vykdymas“ realizavimo reikalavimai	73

6.13 lentelė. Proceso „Rizikingų objektų sąrašų sudarymas“ realizavimo reikalavimai	76

6.14 lentelė. Proceso „Baltųjų“ ir „Juodųjų“ sąrašų sudarymas“ realizavimo reikalavimai	80

6.15 lentelė. Proceso „Objektų rizikos valdymas“ realizavimo reikalavimai	83

6.16 lentelė. Proceso „Objektų profilių peržiūra“ realizavimo reikalavimai	87

6.17 lentelė. Proceso „Rizikų valdymo modelio tvarkymas“ realizavimo reikalavimai	89

6.18 lentelė. Proceso „Konsultacijų vykdymas“ realizavimo reikalavimai	115

6.19 lentelė. Proceso „Ne maisto gaminių, kurių išleidimas į laisvą apyvartą sustabdytas, vertinimas“ realizavimo reikalavimai	122

6.20 lentelė. Reikalavimai integracinių sąsajų realizavimui	129

7.2 lentelė. Paslaugų etapai, etapų rezultatai ir terminai	164

8.1 lentelė. BPM notacijos aprašymas	173

- SPECIFIKACIJOS SANTRAUKA

Šiame dokumente pateikiami reikalavimai, pagal kuriuos turi būti modernizuota ir įdiegta Ne maisto produktų rinkos priežiūros informacinė sistema (toliau – RIPRIS).

Dokumente pateikiama informacija apie RIPRIS modernizavimo ir diegimo paslaugų pirkimo (toliau - Pirkimas) tikslą ir paskirtį (žr. 3.1 skyrių), bendrą informaciją apie projektą (žr. 3 skyrių), teisės aktus, kuriais turi vadovautis RIPRIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjas (toliau – Diegėjas), atrinktas RIPRIS modernizavimo ir diegimo paslaugų viešojo pirkimo būdu ir su kuriuo pasirašyta RIPRIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikimo sutartis (toliau - Sutartis), modernizuojant RIPRIS (žr. 4 skyrių), pateikiama konceptuali būsima RIPRIS funkcinė architektūra ir jos aprašymas (žr. 6.1 skyrių), aprašomi būsimi RIPRIS funkciniai (žr. 6 skyrių) ir nefunkciniai (žr. 7 skyrių) reikalavimai, pateikiami aktualūs priedai (žr. 8 skyrių).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

| Sąvoka / sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| AN | Administracinis nusižengimas |
| ANR | Administracinių nusižengimų registras |
| API | Aplikacijų programavimo sąsaja (angl. Application programming interface) |
| BRL | Bendras rizikos lygis |
| BRT | Bendra rizikos tikimybė |
| BRŽ | Bendra rizikos pasireiškimo žala |
| CPNP | Europos Sąjungos kosmetikos produktų pranešimų portalas (angl. Cosmetic Products Notification Portal) |
| CosIng | Europos Komisijos duomenų bazė apie kosmetikos medžiagas ir sudedamąsias dalis |
| DB | Duomenų bazė |
| DBSIS | Dokumentų valdymo bendroji informacinė sistema |
| Diegėjas | RIPRIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjas, paslaugas teikiantis pagal techninės specifikacijos reikalavimus |
| EDS | Elektroninio deklaravimo informacinė sistema |
| EPREL | Europos energetikos produktų ženklinimo duomenų bazė (angl. The European Product Database for Energy Labelling) |
| ES | Europos Sąjunga |
| EVV | Ekonominės veiklos vykdytojas, kuris gali būti juridinis asmuo ar fizinis asmuo, vykdantis ekonominę veiklą pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą, kuris yra gamintojas, įgaliotasis atstovas, importuotojas, platintojas ir paslaugos teikėjas. |
| GVI | Gaminio / paslaugos vertinimo išvada |
| ICSMS | Europos Sąjungos naudojama rinkos priežiūros informacinė ir ryšių sistema (angl. Information and Communication System for Market Surveillance) |
| IMIS | Integruotos mokesčių informacinės sistemos |
| IRD | Informatikos ir ryšių departamentas |
| IS | Informacinė sistema |
| IVPK (VSSA) | Informacinės visuomenės plėtros komitetas (naujas pavadinimas Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra) |
| LR | Lietuvos Respublika |
| MMR | Mokesčių mokėtojų registras |
| Objektas | Juridinis/ fizinis asmuo ar kitas objektas, kurio rizikingumas vertinamas, ir kuris apibrėžtas rizikos vertinimo modelyje |
| PA | Patikrinimo aktas |
| PĮ | Programinė įranga |
| Pirkimas | RIPRIS modernizavimo ir diegimo paslaugų pirkimas |
| Produktas | Gaminiai ir paslaugos |
| Projektas | Vartotojų informavimo informacinės sistemos sukūrimo, ne maisto produktų rinkos priežiūros paslaugų modernizavimo projektas |
| RAPEX | Europos Komisijos skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartotojų sveikatai ir saugai gaminius, pranešimų apie pavojingus gaminius registravimo ir skelbimo sistema (angl. Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products) |
| RIPRIS | Ne maisto produktų rinkos priežiūros informacinė sistema |
| RVM | Rizikų vertinimo ir valdymo modelis |
| Sutartis | Su RIPRIS modernizavimo ir diegimo paslaugų viešojo pirkimo laimėtoju pasirašyta RIPRIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikimo sutartis |
| TRi | Rizikos tikimybės rodiklis |
| TRRi | Rizikos tikimybės rodiklių reikšmingumo indeksas |
| UDTS | Universali duomenų teikimo sąsaja |
| VATARAS (VTRIS) / VSDRIS | Valstybės tarnautojų registro informacinė sistema (VTRIS) (buvęs VATARAS). VVA vykdomas projektas, kurio metu planuojama sukurti Viešojo sektoriaus darbuotojų registrą (toliau – VSDRIS), apjungiant bei modernizuojant Valstybės tarnautojų registrą (VATARAS) ir Vidaus reikalų pareigūnų registrą (toliau – VRPR). Po VSDRIS sukūrimo šis registras bus laikomas pirminiu duomenų apie valstybės tarnautojus/ įstaigos struktūros šaltiniu ir palaipsniui visi duomenų mainai vykdomi su VATIS/VATARAS turėtų būti atliekami per VSDRIS pateikiamas duomenų mainų sąsajas. |
| VDVIS | Valstybės duomenų valdysenos informacinė sistema |
| VMI | Valstybinė mokesčių inspekcija |
| VIISP | Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma |
| VITC | Valstybės informacinių technologijų centras (VSSA) |
| VTIS | Vartotojų teisių informacinė sistema |
| VVA | Viešojo valdymo agentūra |
| VVTAT / Perkančioji organizacija | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba |
| ŽRi | Žalos masto rodiklis |
| ŽRRi | Žalos masto rodiklių reikšmingumo indeksas |

Kitos, šios Techninės specifikacijos Sąvokų ir santrumpų lentelėje neapibrėžtos, bet dokumente naudojamos sąvokos yra apibrėžtos teisės aktuose, taikomuose šiam pirkimui ir jo objektui, ir suprantamos taip kaip naudojamos šio pirkimo objekto kontekste ir gerojoje informacinių technologijų praktikoje.

BENDRA INFORMACIJA

Perkančioji organizacija yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – VVTAT arba Perkančioji organizacija), juridinio asmens kodas 188770044, adresas Vilniaus g. 25, LT01402 Vilnius, telefonas +370 5 262 6751, elektroninio pašto adresas - tarnyba@vvtat.lt. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas,

Perkančioji organizacija įgyvendina Vartotojų informavimo informacinės sistemos sukūrimo, ne maisto gaminių ir paslaugų (toliau – produktų) rinkos priežiūros paslaugų modernizavimo projektą, kurio apimtyje bus modernizuota RIPRIS (toliau - Projektas), kurio tikslas modernizuoti RIPRIS, visuomenei ir ekonominės veiklos vykdytojams (toliau - EVV) sukuriant modernų skaitmeninį įrankį informavimui apie nesaugius produktus, o VVTAT darbuotojams modernią, patrauklią ir draugišką naudotojui informacinę sistemą, užtikrinančią ne maisto produktų rinkos priežiūros procesų automatizavimą bei integravimą su kitomis informacinėmis sistemomis.

Detalūs reikalavimai RIPRIS modernizavimui ir diegimui pateikti šioje techninėje specifikacijoje.

PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Pirkimo objektas - RIPRIS modernizavimo ir įdiegimo paslaugos;

Pirkimo tikslas - atrinkti Paslaugų teikėją, kuris suteiktų šioje Techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas (modernizuotų, įdiegtų, ištestuotų, išbandytų bei parengtų gamybinei eksploatacijai RIPRIS).

Pirkimo apimtis:

  - atlikti detalią poreikių ir galimybių analizę;

  - sumodeliuoti ir suprojektuoti RIPRIS funkcionalumą ir duomenų mainų sąsajas;

  - parengti ir suderinti visą numatytą RIPRIS dokumentaciją (žr. 7.10.1 skyrių);

  - realizuoti RIPRIS funkcijas ir duomenų mainų sąsajas;

  - įdiegti RIPRIS funkcijas ir duomenų mainų sąsajas;

  - įdiegti duomenų bazes bei kitą reikiamą standartinę programinę įrangą;

  - sėkmingai įvykdyti RIPRIS sukurtų funkcijų ir sukurtų sąsajų testavimą bei bandomąją eksploataciją;

  - parengti mokymų medžiagą ir įvykdyti mokymus;

  - paruošti modernizuotą RIPRIS eksploatavimui;

  - atlikti modernizuotos RIPRIS bandomąją eksploataciją;

  - teikti modernizuoto RIPRIS garantines paslaugas.

Perkamų paslaugų rezultatai:

  - modernizuota, įdiegta ir ištestuota RIPRIS;

  - sukurtos sąsajos su išorinėmis informacinėmis sistemomis ir registrais;

  - parengta RIPRIS techninė dokumentacija;

  - apmokyti RIPRIS naudotojai;

  - suteikta RIPRIS garantinė priežiūra.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Projekto tikslas ir uždaviniai

Projekto tikslas – modernizuoti RIPRIS, visuomenei ir EVV sukuriant modernų skaitmeninį įrankį informavimui apie nesaugius produktus, o VVTAT darbuotojams modernią, patrauklią ir draugišką naudotojui informacinę sistemą, užtikrinančią ne maisto produktų rinkos priežiūros procesų automatizavimą bei integravimą su kitomis informacinėmis sistemomis.

Projekto uždaviniai:

  - skaitmeninio įrankio, padedančio automatiniu būdu nustatyti ne maisto produkto saugą, sukūrimas;

  - realizuoti vartotojų ir EVV konsultavimo procesą nuotoliniu būdu;

  - modernizuoti RIPRIS, automatizuojant ne maisto produktų rinkos priežiūrą užtikrinančius procesus;

  - sukurti automatizuotą ne maisto produktų rinkos dalyvių ir ne maisto produktų rizikingumo vertinimo įrankį;

  - modernizuoti ne maisto gaminių, kurių išleidimas į laisvą apyvartą sustabdytas, patikrinimų procesą;

  - sukurti integracijas su kitomis informacinėmis sistemomis.

Problemos, kurioms spręsti parengtas Projektas

Esminė Projektu siekiama spręsti problema – nėra vieningos, VVTAT specialistų ir ne maisto produktų rinkos dalyvių poreikius atitinkančios, šiuolaikinėmis informacinių technologijų priemonėmis paremtos informacinės sistemos, įgalinančios ne maisto produktų vartotojus, EVV atlikti nesaugių produktų paiešką, o VVTAT efektyviau vykdyti ne maisto produktų rinkos priežiūrą, užtikrinti nesaugių produktų nepatekimą ir šalinimą iš rinkos teikti kitas su šia sritimi susijusias paslaugas, vykdyti kitas funkcijas.

Kadangi skirtingos funkcijos yra paskirstytos tarp kelių informacinių įrankių, VVTAT specialistai, turi jungtis prie skirtingų programinių priemonių. Dėl šios priežasties kylančios problemos:

  - funkcijų ir duomenų dubliavimas skirtingose programinėse priemonėse didina administracinę naštą. Apsunkinamas VVTAT specialistų darbas. Dėl to eikvojami žmogiškieji resursai, kurių funkcijos galėtų būti perskirstytos ir nukreiptos tiesioginiam funkcijų vykdymui.

  - atsiranda didesnė suvedamų duomenų klaidų tikimybė.

  - nėra sukurtas objektyviais duomenimis pagrįstas EVV (ne maisto produktų rinkos dalyvių) priežiūros rizikingumo vertinimo programinės priemonės, leidžiančios atlikti objektyviais duomenimis paremto EVV ir produktų patikrinimų planavimo.

  - skirtingų IS sistemų, paremtų skirtingų technologijų pagrindu, naudojimas ir palaikymas reikalauja daug resursų. Kelių sistemų naudojimas sunkina jų administravimą bei taip pat netenkina naujų funkcionalumų išpildymo ir šiuolaikinių tendencijų aktualumo.

  - naudojamos nevienodos technologijos, kurios ilgina ir brangina modernizavimo procesus.

  - nėra realizuota integracinė sąsaja su Muitinės IS, užtikrinanti greitą ir patogų apsikeitimą duomenimis atliekant įvežamų ne maisto produktų kontrolę, todėl užtrunka rinkos dalyvių įvežamų produktų patikra.

  - nėra užtikrintos integracinės sąsajos su kitomis IS, užtikrinančios automatizuotą duomenų apsikeitimą.

Kitos, su Projektu susijusios, šiuo metu egzistuojančios problemos:

  - visuomenei ir EVV nėra pateikiama iš skirtingų šaltinių surinkta bendra informacija apie nesaugius ne maisto produktus, nėra galimybės greitai pasitikrinti planuojamus įsigijimus;

  - dėl personalo ir techninių priemonių trūkumo, visuomenei ir EVV ne visada teikiama savalaikė informacija ir konsultacijos dėl ne maisto produktų saugumo bei atitikimo teisės aktų reikalavimams;

  - dalis VVTAT vykdomos rinkos priežiūros funkcijos procesų yra nekompiuterizuoti ar kompiuterizuoti iš dalies. Dėl to didinama žmogiškųjų išteklių našta. Dėl šios priežasties, siekiant kokybiškai ir laiku vykdyti rinkos priežiūros funkcijas, reikalingi nemaži VVTAT žmogiškieji resursai;

  - dokumentų patvirtinimo elektroniniu būdu nebuvimas didina popierinių dokumentų priklausomybę ir laiko kaštus;

  - integracinių sąsajų trūkumas ilgina prašymų vertinimo procesus, dėl išorinių duomenų tikrinimo ir įvedimo į sistemas rankiniu būdu. Rankinis duomenų vedimas didina riziką įvesti duomenis neteisingai;

  - nėra sukurtos technologinės priemonės, skirtos VVTAT ne maisto produktų rinkos priežiūros sričiai priklausančių EVV priežiūrai vykdyti bei jų rizikingumui automatizuotu būdu vertinti ir taikyti rizikos valdymo priemones (planinių patikrinimo planų sudarymui);

  - nėra sukurtos technologinės priemonės, skirtos ne maisto produktų rinkos stebėsenai bei pokyčių prognozavimui.

Pagrindinės problemos / apribojimai ir jų atsiradimo priežastys:

  - nepakankamas / neefektyvus visuomenės informavimas apie nesaugius ne maisto produktus:

    - visuomenei ir EVV nėra pateikiama iš skirtingų šaltinių surinkta bendra informacija apie nesaugius ne maisto produktus, nėra galimybės greitai pasitikrinti planuojamus įsigijimus;

    - dėl personalo ir techninių priemonių trūkumo, visuomenei ir EVV teikiama nesavalaikė informacija ir konsultacijos dėl ne maisto produktų saugumo ir atitikimo teisės aktų reikalavimams;

  - neefektyvus ne maisto produktų rinkos dalyvių priežiūros procesas:

    - neefektyvi sukurta ne maisto produktų rinkos dalyvių rizikingumo vertinimo sistema, dėl ko atliekami galimai netikslingi (netinkamai įvertinti) EVV patikrinimai;

    - neefektyvūs ne maisto produktų rinkos dalyvių patikrinimo procesai;

    - neefektyvūs (labai ilgi) ne maisto gaminių, kurių išleidimas į laisvą apyvartą sustabdytas, patikrinimai, dėl ko patiriami papildomi  EVV kaštai;

  - nepakankamai efektyvūs vykdomos rinkos priežiūros funkcijos procesai:

    - šiuo metu dalis VVTAT vykdomos rinkos priežiūros funkcijos procesų nėra kompiuterizuoti;

    - nėra automatizuotos produktų, įtrauktų į nesaugių produktų sąrašus ES lygmeniu, paieškos;

    - nėra sukurta vieninga informacinė sistema, kurioje būtų visi VVTAT su ne maisto rinkos priežiūra ir ginčų nagrinėjimu susiję duomenys. Šiuo metu VVTAT naudoja kelias skirtingas programines priemones;

    - duomenų surinkimo, pateikimo ir tvarkymo procesai yra neefektyvūs – duomenys gaunami ir teikiami skirtingais formatais ir būdais, nėra sukurtos priemonės optimaliam duomenų surinkimui, teikimui ir tvarkymui;

    - duomenų, susijusių su VVTAT vykdoma rinkos priežiūra, apdorojimas ir analizė yra sudėtinga – duomenys kaupiami skirtingose vietose, skirtingais formatais ir skirtingu pavidalu (elektroninis, popierinis), tai lemia padidėjusį darbuotojų administracinės naštos laiką;

  - poreikių neatitinkantis dabartinių sistemų funkcionalumas:

    - pasikeitę viešųjų paslaugų suteikimą reglamentuojantys teisės aktai (pvz., ES direktyvos, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir kt.);

    - pasenusios technologinės priemonės;

    - nėra realizuotos integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis, todėl nėra užtikrintas procesų vientisumas. Nėra atveriami duomenys;

  - RIPRIS nerealizuota dalis reikalingų funkcionalumų;

  - didelė administracinė našta:

    - funkcijos vykdomos ir duomenys tvarkomi skirtingose IS. Ilginamas naudotojų procesas dirbant su skirtingomis IS, pavyzdžiui naudotojų administravimas, duomenų įvedinėjimas ir t.t.;

    - skirtingų IS naudojimas ir palaikymas reikalauja daug resursų. Kelių sistemų naudojimas sunkina jų administravimą bei taip pat netenkina naujų funkcionalumų išpildymo ir šiuolaikinių tendencijų aktualumo;

    - dalis teikiamų paslaugų yra nekompiuterizuotos ar kompiuterizuotos iš dalies;

    - dokumentų patvirtinimo elektroniniu būdu nebuvimas;

    - integracinių sąsajų trūkumas ilgina skundų vertinimo, patikrų vykdymo procesus, dėl išorinių duomenų tikrinimo ir įvedimo į sistemas rankiniu būdu;

    - nėra sukurtos technologinės priemonės, skirtos VVTAT ne maisto produktų rinkos priežiūros sričiai priklausančių EVV priežiūrai vykdyti bei jų rizikingumui automatizuotu būdu vertinti ir taikyti rizikos valdymo priemones (planinių patikrinimo planų sudarymui).

SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Teisės aktai, reglamentuojantys kompiuterizuojamą veiklos sritį, kuriais turi vadovautis Diegėjas:

  - Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas;

  - Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas;

  - VVTAT direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1-318 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“;

  - Gaminių bandinių paėmimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 1103;

  - Valstybinės produktų saugos ekspertizės atlikimo ir apmokėjimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 1150;

Kiti, su rinkos priežiūra, konkrečiais produktais susiję teisės aktai ir jiems keliami reikalavimai pateikiami internete adresu https://vvtat.lrv.lt/lt/teisine-informacija-28/ne-maisto-produktu-rinkos-prieziura-reglamentuojanciu-teises-aktu-teminis-savadas-53/

Teisės aktai, reglamentuojantys informacinių išteklių valdymą ir tvarkymą:

  - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

  - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

  - Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  - Informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų valdymu, steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų valdymu, steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  - Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinės rekomendacijos, patvirtintos 2014 m. gegužės 5 d. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. T-65.

  - Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodines rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. T-72 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. T-40 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“.

  - Duomenų atvėrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 4-1150 „Dėl Duomenų atvėrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  - Duomenų rinkinių sudarymo ir perdavimo į Lietuvos atvirų duomenų portalą naudojantis Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2022 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. DĮ-21 „Dėl Duomenų rinkinių sudarymo ir perdavimo į Lietuvos atvirų duomenų portalą naudojantis Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Duomenų saugą reglamentuojantys teisės aktai:

  - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p);

  - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

  - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

  - Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, Saugos dokumentų turinio gairių aprašas ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo;

  - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

  - Nacionalinės ryšių ir informacinių sistemų spragų atskleidimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-484 „Dėl Nacionalinės ryšių ir informacinių sistemų spragų atskleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  - Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“;

  - Lietuvos standartai LST ISO/IEC 27002 ir LST ISO/IEC 27001 ar lygiaverčiai;

Atviro tinklo programų saugumo projekto (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP) programinės įrangos saugos užtikrinimo standartas (angl. Application Security Verification Standard, OWASP saugaus programavimo gidas (angl. OWASP Secure Coding Practices), OWASP saugumo testavimo metodika (angl. OWASP Testing Guide), OWASP mobiliųjų aplikacijų testavimo metodika (angl. OWASP Mobile Security Testing Guide), OWASP mobiliųjų aplikacijų saugos užtikrinimo standartas (angl. OWASP Mobile Application Security Verification Standard), Etiško įsilaužimo testavimo vykdymo standartas (angl. Penetration Testing Execution Standard (PTES), Atviro kodo saugumo testavimo metodika (angl. Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Informacinių sistemų saugumo vertinimo gairės (angl. Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), Sistemų administratorių, audito, tinklų ir saugumo instituto (angl. The SysAdmin, Audit, Network, and Security Institute (SANS) metodikos, Nacionalinio standartų ir technologijų instituto (angl. NIST) SP 800-30 standartas ar lygiavertės saugumo nustatymo ir vertinimo metodikos;

  - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos metodiniai dokumentai dėl duomenų saugumo priemonių ir rizikos įvertinimo, pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos informacinės sistemos gyvavimo cikle ir kiti metodiniai dokumentai ir rekomendacijos;

  - Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos metodiniai dokumentai ir rekomendacijos.

  - Registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų saugos dokumentai;

  - Kiti susiję teisės aktai ir jų redakcijos.

Diegėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Diegėjas turi vadovautis vykdymo metu naujai priimtais teisės aktai, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu ir yra priimti ne vėliau kaip iki priėmimo testavimo etapo pabaigos.

ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

Esamos situacijos aprašymas

Šiuo metu VVTAT ne maisto produktų rinkos priežiūros veiklos srityje naudoja ne maisto produktų rinkos priežiūros informacinę sistemą – RIPRIS.

RIPRIS valdytojas ir tvarkytojas yra VVTAT.

RIPRIS tikslas – centralizuoti ne maisto produktų rinkos priežiūros, vartotojų teisių apsaugos ir visuomenės informavimo proceso valdymą.

RIPRIS uždaviniai:

  - automatizuotai kaupti duomenis, susijusius su ne maisto produktų rinkos priežiūros, vartotojų teisių apsaugos ir visuomenės informavimo veiklomis;

  - automatizuoti patikrinimo planų, dokumentų, visuomenės informavimo ir konsultacijų teikimo duomenų apskaitą, kontrolę ir informacijos apdorojimą;

  - operatyviai pagal įvairius parametrus sisteminti ir teikti duomenis apie ne maisto produktų rinkos priežiūros, vartotojų teisių apsaugos ir visuomenės informavimo rezultatus;

  - pagal poreikį naudotis duomenimis, kaupiamais valstybės registruose ir kitose informacinėse sistemose.

RIPRIS pagrindinės funkcijos yra:

  - kaupti, saugoti ir tvarkyti duomenis apie:

    - ne maisto produktų rinkos priežiūros patikrinimų plano vykdymo eigą;

    - Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, normatyvinius dokumentus ir kitus dokumentus, susijusius su rinkos priežiūra ir vartotojų teisių apsauga;

    - tikrintus EVV;

    - ne maisto produktų rinkos priežiūros patikrinimų, monitoringų tyrimų rezultatus, bei statistinę informaciją apie nagrinėjamus vartotojų skundus;

    - taikytas nuobaudas už administracinius nusižengimus;

    - VVTAT specialistų surašytus veiklos dokumentus;

duomenis apie patikrintus ne maisto produktus, taip pat apie importuotus iš trečiųjų šalių ne maisto gaminius.

  - formuoti veiklos dokumentus;

  - kaupti duomenis gautus iš kitų informacinių sistemų ir registrų, siekiant efektyviai vykdyti rinkos priežiūrą;

  - pagal pateiktus paieškos parametrus formuoti peržiūrai ir analizei skirtus duomenų rinkinius;

  - teikti duomenis duomenų gavėjams;

  - tvarkyti klasifikatorius;

  - valdyti prieigą prie RIPRIS duomenų.

RIPRIS funkcinės struktūros sudedamosios dalys:

  - Veiklos procesų automatizavimo, duomenų kaupimo, tvarkymo ir teikimo posistemė (toliau – Posistemė), kurios paskirtis – kaupti, saugoti, tvarkyti, pateikti peržiūrai pagal užklausas ir analizuoti duomenis, formuoti dokumentus. Posistemės moduliai ir jų funkcijos:

    - Planų modulis. Paskirtis – patikrinimų planų vykdymo duomenų teikimas.

    - Tikrintų EVV modulis. Paskirtis – kaupti identifikacinius duomenis apie tikrintus EVV.

    - Dokumentų modulis. Paskirtis – kaupti teisės aktus ir normatyvinius dokumentus susijusius su rinkos priežiūra ir vartotojų teisių apsauga.

    - Patikrinimų modulis. Paskirtis – kaupti duomenis, susijusius su ne maisto produktų rinkos priežiūros patikrinimais ir vartotojų skundų tyrimu.

    - Administracinių nusižengimų duomenų apskaitos modulis. Paskirtis – apskaityti duomenis, susijusius su VVTAT taikytomis nuobaudomis pagal administracinės teisės pažeidimus.

    - Duomenų teikimo modulis. Paskirtis – teikti operatyvinius, statistinius ir suvestinius RIPRIS duomenis.

    - Sistemos administravimo modulis. Paskirtis – administruoti ir stebėti RIPRIS, valdyti duomenų kokybę.

    - Informacinių mainų modulis. Paskirtis – duomenų mainai su išoriniais šaltiniais, t. y. duomenų paketų, gautų iš kitų informacinių sistemų įkėlimas/formavimas.

  - Klasifikatorių posistemė.

  - RIPRIS naudotojų posistemė.

RIPRIS architektūra paremta internetinėmis technologijomis. Visi duomenys, su kuriais dirba sistema bei sistemos vartotojai saugomi centrinėje duomenų bazėje (CDB). VVTAT esančios kompiuterizuotos darbo vietos su CDB dirba per internetą, išskyrus mobilią darbo vietą, kuri turi galimybę dirbti su sistema neprisijungus prie interneto. RIPRIS turi dokumentus formuoti MS Word formatu, o RIPRIS ataskaitas ir sąrašus turi būti galimybė eksportuoti į MS Excel tolesnei duomenų analizei.

Šiuo metu eksploatuojama RIPRIS naudoja Oracle duomenų bazių valdymo sistemą, WWW serverį Apache HTTPS, Servlet konteinerį Tomcat ir yra realizuota JAVA programavimo kalba.

Bendra RIPRIS informacinės sistemos architektūra pavaizduota žemiau esančiame paveiksle:

5.1 pav. Esama RIPRIS architektūra

Sistemos architektūra yra trijų lygmenų:

  - Duomenų;

  - Veiklos logikos;

  - Vartotojo sąsajos funkcionalumo.

Duomenų lygmenį sudaro sistemos duomenų bazė. Tai reliacinių duomenų bazių valdymo sistema.

Veiklos logiką sudaro komponentai, kurie realizuoja visą reikiamą sistemos sprendžiamų uždavinių logiką bei funkcionalumą. Šiame (ir tik šiame) lygyje vyksta betarpiška komunikacija su Duomenų lygmeniu. Veiklos logikos lygmuo suteikia patogią programinę sąsają prie duomenų vartotojo sąsajos lygmeniui.

Vartotojo sąsajos funkcionalumo lygmuo atsakingas už specifinių vartotojo sąsajos funkcijų, tokių kaip navigaciniai elementai, formos, ir pan. realizavimą. Šiame lygyje vyksta vartotojų autentifikacija ir autorizacija. Šio lygio funkcijos apsikeičia duomenimis su veiklos logikos lygmeniu. Vartotojo sąsajos funkcionalumo lygmuo suteikia visas reikiamas funkcijas sistemos apipavidalinimui, kur generuojamas galutinis HTML kodas.

Horizontaliai sistemą sudaro posistemės, tai sistemos dalis, kuri suteikia vartotojui tam tikras funkcijas. Posistemės realizacija susideda iš visų trijų lygių: duomenų struktūros, veiklos logikos realizacijos, vartotojo sąsajos funkcijų realizacijos ir apipavidalinimo.

Sistema suteikia prieigą prie savo resursų per HTTPS protokolą.

Komponentinė struktūra sudaro sąlygas sistemą kurti dalimis, o taip pat pildyti ją nauju funkcionalumu, sukuriant naujus modulius, ar pakeičiant jau esamus, neperkuriant visos sistemos.

Trijų lygmenų architektūra leidžia gauti maksimalų logikos atskyrimą nuo apipavidalinimo, kas savo ruožtu leis lanksčiai priderinti ir, jei reikės, pakeisti vartotojo sąsają, paliekant jau esamą logiką.

Stacionari sistemos vartotojo darbo vieta susideda iš šių trijų pagrindinių komponentų:

  - Internetinė naršyklė, besijungianti prie centrinio serverio HTTPS protokolu;

  - Microsoft Excel PĮ;

  - Microsoft Word PĮ.

Mobili sistemos vartotojo darbo vieta susideda iš šių keturių pagrindinių komponentų:

  - Internetinė naršyklė, besijungianti prie centrinio serverio HTTPS protokolu;

  - Microsoft Excel PĮ;

  - Microsoft Word PĮ;

  - Programinė įranga, skirta VVTAT dokumentams formuoti.

VVTAT dabar eksploatuojama dokumentų valdymo sistema DBSIS, skirta įstaigos dokumentų valdymui, kuri nėra integruota su naudojama RIPRIS sistema.

VVTAT taip pat savo veikloje naudoja vartotojų teisių informacinę sistemą (toliau – VTIS). VTIS tikslas – informacinių technologijų priemonėmis surinkti, apdoroti ir pateikti analizei vartotojų teisių apsaugos ir vartotojų teisių apsaugos prevencijos veiklos duomenis.

VTIS uždaviniai:

  - automatizuoti vartotojų el. prašymų (skundų) gavimo, jų paskyrimo kompetentingoms vartojimo ginčus nagrinėjančioms institucijoms bei pastarųjų atsakymų teikimo vartotojams paslaugas. Taip pat automatizuoti paraiškų pateikimo dalyvauti VVTAT prevencinėje programoje ir atsakymų dėl pateiktų paraiškų teikimo paslaugą;

  - automatizuoti vartotojų teisių apsaugos įgyvendinimo stebėsenos rodiklių duomenis ir gauti patikimą statistinę analitinę informaciją vartotojų teisių apsaugos politikos tobulinimui bei apibendrintos informacijos apie vartotojų teisių apsaugos padėtį Lietuvoje teikimui.

Pagrindinės VTIS funkcijos:

  - rinkti ir kaupti vartotojų teisių apsaugos įgyvendinimo stebėsenos rodiklių (VTIS teikiamų el. paslaugų) duomenis;

  - gauti duomenis, formuoti ir teikti su vartotojų teisių apsaugos padėtimi Lietuvoje susijusias ataskaitas.

VTIS suteikia galimybę pasinaudoti šiomis elektroninėmis paslaugomis:

  - pateikti prašymą (skundą);

  - pateikti pasiteiravimą;

  - pateikti paraišką;

  - pranešti apie įtartiną interneto svetainę.

RIPRIS FUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS

RIPRIS funkcinė architektūra

Diegėjas gali pasiūlyti kitą RIPRIS realizavimo architektūrą, realizuojančią visus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus pilna apimtimi.

RIPRIS architektūra turi būti realizuota taip, kad ateityje ją būtų galima plėsti, papildant naujomis posistemėmis.

Žemiau pateikiama preliminari būsima RIPRIS architektūros schema, kurioje žalia spalva išskirti Projekto metu naujai kuriami (įsigyjami) komponentai, žydra spalva – Projekto metu modernizuojami komponentai, geltona spalva – Projekto metu naudojami ir / ar integruojami komponentai.

6.1 pav. RIPRIS funkcinės architektūros schema

Architektūros komponentų aprašymas:

6.1 lentelė. RIPRIS architektūros komponentų aprašymas

| Komponentas | Aprašymas |
| --- | --- |
| RIPRIS vidinis portalas, skirtas saugoti, tvarkyti duomenis, formuoti dokumentus, susijusius su ne maisto produktų rinkos priežiūros, vartotojų teisių apsaugos ir visuomenės informavimo veiklomis ir atlikti duomenų analizę. Reikalavimai RIPRIS vidiniam portalui pateikti 6.4 skyriuje. Portalą sudaro moduliai: |  |
| Patikrinimų planavimo modulis | - Modulio paskirtis - vykdyti planinių ir neplaninių patikrinimų planavimą ir stebėseną. - Pagrindinės modulio funkcijos: - sudaryti ataskaitinio laikotarpio bendruosius planinių patikrinimų ir VVTAT darbuotojų produktų patikrinimų planus; - formuoti pavedimus atlikti planinius / neplaninius patikrinimus; - koreguoti ir tvarkyti planų ir pavedimų duomenis; - peržiūrėti planų faktinį vykdymą už laikotarpį ir einamuoju metu. - Funkciniai reikalavimai moduliui detaliau pateikti 6.4.2 skyriuje. |
| Patikrinimų vykdymo modulis | - Modulio paskirtis - planinių ir neplaninių patikrinimų vykdymo duomenų tvarkymas. - Pagrindinės modulio funkcijos: - tvarkyti tikrintų EVV identifikacinius ir kontaktinius duomenis; - kaupti, saugoti, tvarkyti visų su patikrinimais susijusių dokumentų duomenis (pvz. aktai / sprendimai / protokolai / pažymos, raštai ir kt.); - tvarkyti nustatytų pavojingų produktų duomenis; - tikrinti tikrinamo produkto informaciją išorinėse Europos Sąjungos sistemose (Safety Gate (toliau - RAPEX), EPREL, ICSMS, CPNP, CosIng); - tvarkyti paimtų tirti bandinių duomenis, bandinių kontrolinio pirkimo duomenis (pavedimai ir pirkimo ataskaitos), fiksuoti bandinių tyrimo ir atliktų ekspertizių duomenis; - formuoti ir pateikti spausdinimui nustatytas dokumentų formas; - teikti duomenis paskirtų įpareigojimų EVV vykdymo kontrolei; - tvarkyti paskirtų įpareigojimų EVV įvykdymo rezultatus; - fiksuoti neįvykdytų patikrinimų duomenis; - peržiūrėti vykdomų / įvykdytų / neįvykdytų patikrinimų sąrašo duomenis; - peržiūrėti atrinktų bandymams gaminių sąrašo duomenis (visų VVTAT padalinių užregistruotų ir atliktų bandinių sąrašas); - atlikti duomenų paiešką sąrašuose ir peržiūrėti pagal užklausas pateiktus rezultatų duomenis. - Funkciniai reikalavimai moduliui detaliau pateikti 6.4.3 skyriuje. |
| Apklausų modulis | - Modulio paskirtis – vykdyti atrinktų apklausos dalyvių ir EVV, po atlikto jų patikrinimo, apklausas. - Pagrindinės modulio funkcijos: sukurti apklausos klausimyno duomenis, vykdyti apklausas automatiškai išsiunčiant informacinius pranešimus apklausos pildymui, atrinktiems apklausos dalyviams ir asmenims, po atlikto jų patikrinimo, atlikti apklausos rezultatų analizę. - Funkciniai reikalavimai moduliui detaliau pateikti 6.4.8 skyriuje. |
| Administracinių nusižengimų duomenų apskaitos modulis | - Modulio paskirtis – apskaityti duomenis, susijusius su VVTAT taikytomis nuobaudomis pagal administracinės teisės pažeidimus. - Pagrindinės modulio funkcijos: kaupti, saugoti protokolų ir nutarimų duomenis; peržiūrėti pagal paieškos užklausas pateiktus rezultatų duomenis. - Funkciniai reikalavimai moduliui detaliau pateikti 6.4.14 skyriuje. |
| Dokumentų valdymo modulis | - Modulio paskirtis – atlikti dokumentų valdymo ir tvarkymo su dokumentais funkcionalumą. - Pagrindinės modulio funkcijos: peržiūrėti gautus dokumentus registruotus DBSIS (pvz. skundų, raštų, pranešimų) iš kitų institucijų, iš juridinių / fizinių asmenų, perduoti gautą dokumentą atsakingiems asmenims (pvz. už skundo / vartotojo prašymą nagrinėjimą atsakingiems asmenims), susieti gautą dokumentą su RIPRIS objektu, formuoti dokumento užduotį, vykdyti dokumentų paiešką (gautų / siunčiamų), formuoti dokumentus pagal dokumento šablonus, tvarkyti dokumento metaduomenis, peržiūrėti ir tvarkyti dokumento duomenis, perduoti į DBSIS suformuotų dokumentų metaduomenis ir dokumentus ir atlikus DBSIS priemonėmis derinimo, vizavimo, registravimo veiksmus pagal nustatytas dokumento darbo eigas bei išsiųsti dokumentus EVV. - Funkciniai reikalavimai moduliui detaliau pateikti 6.4.11 skyriuje. |
| Skundų ir kitų pranešimų valdymo ir nagrinėjimo modulis | - Modulio paskirtis nagrinėti gautus iš kitų institucijų ar juridinių / fizinių asmenų pateiktus skundus ir kitus pranešimus (pranešimus dėl nesaugių produktų, prašymus atlikti produkto vertinimą, paklausimus ir prašymus dalyvauti tabako gaminių naikinime). - Pagrindinės modulio funkcijos: peržiūrėti gautų skundų ir kitų pranešimų duomenis, registruoti paklausimus gautus skirtingais kanalais (telefonu, el. paštu, pateiktus kitų institucijų ir kt.), priskirti už skundų / kitų pranešimų nagrinėjimą atsakingus asmenis, nagrinėti skundus/ kitus pranešimus ir įvesti nagrinėjimo rezultatus, atlikti produkto vertinimą įvesti vertinimo rezultatus ir suformuoti GVI. - Funkciniai reikalavimai moduliui detaliau pateikti 6.4.13 skyriuje. |
| Rizikų valdymo modulis | - Modulio paskirtis - EVV ir ne maisto produktų rizikingumui skaičiuoti remiantis rizikų vertinimo modeliu, dirbtinio intelekto sprendimo pateiktais pasiūlymais ir sukauptais istorinių patikrinimų rezultatais. - Pagrindinės modulio funkcijos: peržiūrėti identifikuotų rizikų duomenis, peržiūrėti EVV nustatyto rizikingumo duomenis, peržiūrėti produktų rizikingumo duomenis. - Funkciniai reikalavimai moduliui detaliau pateikti 6.4.4 skyriuje. |
| Dirbtinio intelekto modulis | - Modulio paskirtis – alternatyviam rizikos modulyje atliekamam EVV ir gaminių rizikingumui įvertinti. - Pagrindinės modulio funkcijos: pateikti automatizuotus siūlymus dėl rizikos vertinimo ir valdymo modelio perskaičiavimo, perduoti duomenis į rizikos valdymo modulį. - Funkciniai reikalavimai moduliui detaliau pateikti 6.4.5 skyriuje. |
| Pagalbos tarnybos modulis | - Modulio paskirtis - tvarkyti virtualaus konsultanto paslaugos duomenis, DUK teikiant pagalbą vartotojams ne maisto produktų rinkos priežiūros klausimais. - Pagrindinės modulio funkcijos: administruoti DUK, tvarkyti el. vedlio (virtualaus konsultanto) klausimų informaciją ir šabloninius iš anksto apibrėžtus atsakymus / siūlomus klausimo patikslinimus. - Funkciniai reikalavimai moduliui detaliau pateikti 6.4.7 skyriuje. |
| Dokumentų sudarymo modulis | - Modulio paskirtis – užtikrinti dokumento sudarymą ir teikimą į DBSIS derinimui ir pasirašymui el. parašu. - Pagrindinės modulio funkcijos: sudaryti dokumentus, peržiūrėti pasirašomą dokumentą, teikti derinti /pasirašyti el. parašu į DBSIS. - Funkciniai reikalavimai moduliui detaliau pateikti 6.4.15 skyriuje. |
| Juridinių dokumentų modulis | - Modulio paskirtis - tvarkyti juridinius ir norminius dokumentus, susijusius su rinkos priežiūra ir vartotojų teisių apsauga. - Pagrindinės modulio funkcijos: kaupti, saugoti, tvarkyti, sisteminti teisės aktų, normatyvinių dokumentų ir kitų veiklą reglamentuojančių dokumentų sąrašą, atlikti duomenų paiešką ir peržiūrėti pagal paieškos užklausas pateiktus rezultatų duomenis. - Funkciniai reikalavimai moduliui detaliau pateikti 6.4.12 skyriuje. |
| Muitinės procedūrų modulis | - Modulio paskirtis - ne maisto gaminių, kurių išleidimas į laisvą apyvartą sustabdytas, patikrinimo procesui vykdyti. - Pagrindinės modulio funkcijos: peržiūrėti pranešimus ir inicijuoti patikrinimo procedūras, atlikti duomenų paiešką, informuoti Muitinę dėl pabaigto tikrinimo. - Funkciniai reikalavimai moduliui detaliau pateikti 6.4.17 skyriuje. |
| Informavimo modulis | - Modulio paskirtis - vidinio ir išorinio portalų naudotojų ir kitų asmenų (tikrinamų subjektų, pranešimų ar skundų siuntėjų, išorinių naudotojų ir kt.) informavimui siunčiant el. laiškus ir sisteminius pranešimus. - Pagrindinės modulio funkcijos: siųsti pranešimus, formuoti automatinius pranešimus, siųsti atsakymus į gautus pranešimus, administruoti pranešimų šablonus. - Funkciniai reikalavimai moduliui detaliau pateikti 6.4.6 skyriuje. |
| Administravimo modulis | - Modulio paskirtis – vidinio portalo administravimas, nustatymų ir klasifikatorių tvarkymas, RIPRIS naudotojų valdymas ir kt. - Pagrindinės modulio funkcijos: valdyti dokumentų formų šablonus, tvarkyti sistemos klasifikatorius, peržiūrėti audito duomenis, administruoti įstaigos darbuotojų, RIPRIS naudotojų paskyrų duomenis, tvarkyti RIPRIS naudotojų teises ir roles, tvarkyti sistemos parametrus. - Funkciniai reikalavimai moduliui detaliau pateikti 6.4.9 skyriuje. |
| Ataskaitų modulis | - Modulio paskirtis - ataskaitų formavimas. - Pagrindinės modulio funkcijos: formuoti tipines ir statistines ataskaitas ir eksportuoti ataskaitas į numatytus formatus. - Funkciniai reikalavimai moduliui detaliau pateikti 6.4.10 skyriuje. |
| ICSMS modulis | - Modulio paskirtis - per integracinę sąsają teikiamų ar gaunamų ICSMS duomenų valdymas. - Pagrindinės modulio funkcijos: peržiūrėti gautus duomenis apie atliktus kitų Europos Sąjungos šalių patikrinimų duomenis ir tikrintus produktus gautus iš ICSMS sistemos, formuoti pranešimus apie Lietuvoje tikrintus produktus bei teikti Lietuvoje patikrintų produktų duomenis į ICSMS. - Funkciniai reikalavimai moduliui detaliau pateikti 6.4.16 skyriuje. |
| Duomenų mainų posistemis paskirtis - užtikrinti duomenų mainus (gavimą ir siuntimą) su vidiniais RIPRIS komponentais, išorinėmis sistemomis ir registrais. Funkciniai reikalavimai posistemio integracinėms sąsajoms detaliau pateikti 6.6 skyriuje. |  |
| RIPRIS išorinis portalas, kuris skirtas autentifikuotiems ir neautentifikuotiems vartotojams gauti virtualaus konsultavimo paslaugą, vykdyti Lietuvoje nustatytų nesaugių produktų paiešką, pranešti apie nesaugius produktus, rašyti komentarus apie paskelbtus nesaugius produktus, peržiūrėti DUK atsakymus ir peržiūrėti publikuojamą informaciją susijusią su ne maisto produktais. Portalą sudaro šie moduliai: |  |
| DUK modulis | - Modulio paskirtis – peržiūrėti dažniausiai užduodamus klausimus ir jų atsakymus. - Pagrindinės modulio funkcijos: ieškoti DUK, peržiūrėti atsakymus į DUK. - Funkciniai reikalavimai moduliui detaliau pateikti 6.3.2 skyriuje. |
| Virtualaus konsultanto modulis | - Modulio paskirtis - konsultuoti išorinius naudotojus ne maisto produktų klausimais panaudojant robotizuotus sprendimus. - Funkcijos: pateikti klausimus ir gauti šabloninius iš anksto apibrėžtus atsakymus / siūlomus klausimo patikslinimus el. vedlio principu, galimybė įvertinti konsultacijas. - Funkciniai reikalavimai moduliui detaliau pateikti 6.3.3 skyriuje. |
| Lietuvoje nustatytų nesaugių produktų paieškos modulis | - Modulio paskirtis – peržiūrėti nesaugių produktų nustatytų Lietuvoje sąrašo duomenis ir atlikti paiešką. - Pagrindinės modulio funkcijos - visuomenei vykdyti paiešką Lietuvoje nustatytų nesaugių produktų sąraše ir peržiūrėti detalią paskelbto nesaugaus produkto informaciją, užsisakyti informavimo paslaugą nurodytu el. paštu dėl paskelbtų naujų nesaugių produktų, autentifikuotiems naudotojams pateikti pranešimą apie pastebėtus nesaugius produktus, komentuoti paskelbtą informaciją apie nesaugų produktą - Funkciniai reikalavimai moduliui detaliau pateikti 6.3.4 skyriuje. |
| Viešos informacijos modulis | - Modulio paskirtis - peržiūrėti paskelbtą viešą informaciją. - Pagrindinės modulio funkcijos: peržiūrėti publikuojamą informaciją, vykdyti informacijos paiešką. - Funkciniai reikalavimai moduliui detaliau pateikti 6.3.5 skyriuje. |
| Portalo administravimo modulis | - Modulio paskirtis – administruoti RIPRIS išoriniame portale pateikiamą informaciją. - Pagrindinės modulio funkcijos: tvarkyti portalo turinio struktūrą, puslapius ir portalo nustatymus. - Funkciniai reikalavimai moduliui detaliau pateikti 6.3.6 skyriuje. |
| Prisijungimo modulis | - Modulio paskirtis – prisijungti prie RIPRIS išorinio portalo. - Pagrindinės modulio funkcijos: pasirinkus prisijungimo būdą prisijungti prie RIPRIS išorinio portalo ir gauti el. paslaugas skirtas autorizuotam naudotojui. - Funkciniai reikalavimai moduliui detaliau pateikti 6.3.1 skyriuje. |
| Patikrinimo aplikacija (mobili aplikacija) | - Aplikacijos paskirtis – atlikti duomenų apie tikrinamus gaminius (įskaitant ir nesaugius) paiešką paskelbtame Lietuvoje nustatytų nesaugių produktų sąraše ir ES išorinėse informacinėse sistemose, gauti kitas RIPIRIS išorinio portalo el. paslaugas, naudojant mobilią aplikaciją. - Pagrindinės aplikacijos funkcijos: vykdyti paiešką Lietuvoje nustatytų nesaugių produktų sąraše ir peržiūrėti informaciją apie nesaugius produktus, atlikti paiešką apie gaminį išorinėse ES informacinėse sistemose (Safety Gate (RAPEX), EPREL, ICSMS, CosIng ir kt.), gauti kitas RIPRIS išorinio portalo el. paslaugas (ieškoti DUK atsakymų, gauti virtualaus konsultanto paslaugą, užsisakyti informavimo paslaugą dėl paskelbtų naujų nesaugių produktų, autentifikuotiems naudotojams pateikti pranešimą apie pastebėtus nesaugius produktus, komentuoti apie paskelbtą nesaugų produktą). - Funkciniai reikalavimai moduliui detaliau pateikti 6.5 skyriuje. |

Bendrieji funkciniai reikalavimai

RIPRIS duomenų įvedimo formos turi būti konstruojamos taip, kad duomenų įvedimas būtų kiek įmanoma labiau struktūrizuotas:

  - duomenų įvedimo formos turi būti kiek įmanoma automatizuotai užpildomos duomenimis, kurie yra saugomi RIPRIS ar kitose per integracines sąsajas pasiekiamose IS ir registruose.

RIPRIS sąrašuose turi būti realizuotas:

  - sąrašų puslapiavimas;

  - daugelio įrašų pažymėjimo funkcionalumas tam tikrų veiksmų atlikimui (pvz., eksportavimui, šalinimui pasirinktų įrašų). Detalios analizės ar projektavimo etape turi būti suderinta, kuriuose sąrašuose turi būti leidžiamas daugelio įrašų pažymėjimas.

  - Turi būti galima objektų sąrašą spausdinti bei eksportuoti į *.pdf, *.xlsx, ar lygiavertes rinkmenas. Detalios analizės metu turi būti suderinta kuriems sąrašams turi būti taikomas šis funkcionalumas.

  - Turi būti galima objektų sąrašą filtruoti ir rūšiuoti pagal tam sąrašui priklausančius atributus. Išimtys gali būti taikomos suderinus sprendimą su VVTAT.

  - Sąrašuose turi būti atvaizduojamas įrašų sąraše skaičius. Atlikus sąrašo filtravimą turi būti vaizduojamas rastų įrašų skaičius.

Visos paieškos / filtravimo funkcijos, išskyrus atvejus kuriuos Diegėjas suderins detalios analizės ir projektavimo etapų metu, turi būti realizuotos pagal šias taisykles:

  - tekstiniuose paieškos laukuose turi būti realizuota paieška pagal žodžio ar skaičių junginio fragmentą ir pilną žodį;

  - paieška turi būti atliekama pagal lietuviškas raides ir vietoje lietuviškų raidžių naudojant lotyniškus raidžių atitikmenis (pavyzdžiui „š“ ir „s“ raides traktuojant kaip vieną);

  - paieška turi būti vykdoma neatsižvelgiant į didžiąsias ir mažąsias raides;

  - paieška turi būti vykdoma tik tuose komponentuose ir duomenų aibėje, prie kurių naudotojas turi prieigos teises;

  - paieškos rezultatai turi būti pateikiami sąrašo forma;

  - atlikus paiešką, turi būti rodomas paieškos rezultatų skaičius.

Turi būti vykdomas į duomenų įvedimo formas įvedamų duomenų tikrinimas (angl. validation) pagal detalios analizės ir projektavimo metu formoms nustatytas tikrinimo taisykles:

  - turi būti tikrinami privalomi įvesti duomenys;

  - turi būti tikrinamas duomenų formatas (datos, skaičiaus, teksto ar kitas nustatytas taisykles);

  - turi būti tikrinami pridedamų rinkmenų plėtiniai ir rinkmenos dydis;

turi būti atliekamas loginis tikrinimas tarp formos elementų – vieno formos elemento parinkimas (įvedimas) turi galėti įjungti / išjungti kitus formos elementus ir pan.

Visoms šioje techninėje specifikacijoje aprašytoms funkcijoms, kurių metu yra sukuriami duomenys ar dokumentai, turi būti realizuojamos tų duomenų ar dokumentų redagavimo bei šalinimo ar anuliavimo funkcijos, kurios turi būti suderinamos su veiklos logika.

Suderintose RIPRIS vietose turi būti naudojama turinio teksto rengyklė (redaktorius), kuri turi veikti WYSIWYG principu (angl. What You See Is What You Get, liet. „tai, ką matote, atitinka tai, ką gausite“) arba jam lygiaverčiu principu, t. y. turi turėti lentelių kūrimo, formatavimo bei redagavimo galimybę, pagrindines teksto redagavimo ir formatavimo funkcijas (lygiavimas, pastraipos, numeravimas, spalva ir t. t.).

Į RIPRIS galimų įkelti rinkmenų formatų sąrašas turi būti suderintas detalios analizės ir projektavimo etape.

RIPRIS turi būti realizuotos visų kuriamų esybių, kurios gali būti redaguojamos RIPRIS naudotojų, keitimo istorija, su Perkančiąja organizacija suderinus saugotinus ir peržiūrai pateikiamus esybės keitimo atributus. Diegėjas kartu su Perkančiąja organizacija turi identifikuoti ir suderinti pastarųjų istorinių (audituojamų) duomenų atvaizdavimo vietą.

Visi RIPRIS kuriami šablonai, šabloniniai dokumentai, klasifikatoriai turi turėti jų naudojimo ir matymo sistemoje taisyklių nustatymo galimybes. Turi būti galima valdyti objektų matomumą šiais būdais:

  - nustatant datos rėžius;

  - susiejant su kito objekto naudojimo ir matymo taisyklėmis;

  - rankiniu būdu įjungiant / išjungiant objekto matymą ir naudojimą;

  - kiti detalios analizės ir projektavimo etape nustatyti būdai.

    - Atlikus RIPRIS esančių šablonų, šabloninių dokumentų, klasifikatorių koregavimą visais atvejais turi būti sukuriama nauja šablono, šabloninio dokumento, klasifikatoriaus versija - iš sistemos naudotojo perspektyvos senesnės objektų versijos turi būti naudojamos atvaizduojant duomenis, kurie buvo sudaryti naudojant tuo metu aktualią šablonų, šabloninių dokumentų, klasifikatorių versiją. Naudotojui inicijuojant naujų objektų sukūrimą turi būti naudojamos aktualios šablonų, šabloninių dokumentų, klasifikatorių versijos. Turi būti galimybė inicijuoti ir senesnių versijų objektų sukūrimą, kai administravimo priemonėmis yra nustatytos taisyklės leidžiančios atlikti tokį veiksmą.

Nustačius poreikį patikslinti informaciją ar pateikti trūkstamus dokumentus, naudotojas turi galėti nustatyti atsakymo į paklausimą terminą (per kurį paklausimo gavėjas turi pateikti atsakymą). Turi būti automatiškai užfiksuojamas atsakymo į paklausimą pateikimo vėlavimas ar pateikimas nesuėjus atsakymo į paklausimą pateikimo terminui.

Visi įdedami nuotraukų ir kt. failai ar prisegami dokumentai būtų pasiekiami naudotojams griežtai pagal suteiktas vartotojams teises.

Vidiniams naudotojams turi būti aiški ir suprantama užduoties įvykdymo (paslaugos suteikimo) seka, t. y., vidiniams naudotojams turi būti aišku ir suprantama kokius veiksmus, kokia seka ir iki kada jie turi atlikti.

Reikalavimai duomenų subjektų teisių įgyvendinimui

Kuriant RIPRIS Diegėjas turi įvertinti BDAR keliamus reikalavimus, suprojektuoti RIPRIS duomenų modelį ir įgyvendinti duomenų subjektų teisių įgyvendinimo sprendimus, siekiant sudaryti galimybes įgyvendinti duomenų subjektų, kurių duomenys tvarkomi RIPRIS priemonėmis, teises.

Turi būti aktualizuota naudotojams skirta informacija apie RIPRIS ir jame atliekamą asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimą.

Kūrimo metu RIPRIS turi būti sukonfigūruotas taip, kad pagal nutylėjimą sisteminiai parametrai užtikrintų didžiausią asmens duomenų apsaugą (angl. Privacy by default).

RIPRIS išoriniam portale turi būti įdiegta slapukų politika (angl. Cookie policy).

Turi būti realizuoti kiti reikalavimai dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo (BDAR reikalavimai):

  - teisė susipažinti su duomenimis:

    - turi būti sukurtas funkcionalumas leidžiantis asmeniui išoriniame portale pateikti prašymą susipažinti su RIPRIS tvarkomais jo duomenimis (visais arba konkrečiu tikslu);

    - turi būti sukurtas funkcionalumas atsakingam asmeniui leidžiantis automatiškai suformuoti konkretaus naudotojo RIPRIS tvarkomų asmens duomenų kopiją ataskaitos formatu. Ataskaitoje minimaliai turi būti pateikiama informacija apie tai, kokie asmens duomenys tvarkomi ir kokiame modulyje buvo naudojami (kokiais tikslais tie asmens duomenys yra tvarkomi). Detalus ataskaitos turinys ir formatas turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija;

    - turi būti sukurtas funkcionalumas leidžiantis pateikti ir nusiųsti suformuotą ataskaitą prašymą pateikusiam asmeniui.

  - teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis:

    - turi būti sukurtas funkcionalumas asmeniui išoriniame portale pateikti prašymą ištrinti jo duomenis;

    - turi būti sukurtas funkcionalumas atsakingam asmeniui leidžiantis automatizuotai ištrinti pasirinktus (pagal pasirinktą duomenų tvarkymo veiklą) konkretaus asmens duomenis, nepažeidžiant RIPRIS duomenų modelio ar duomenis nuasmeninti taip, kad nebebūtų galimybės nustatyti asmens tapatybės. Duomenų neturi būti galima ištrinti ar nuasmeninti, jei juos privaloma saugoti tam tikrą laikotarpį pagal teisės aktų reikalavimus;

  - Teisė ištaisyti asmens duomenis:

    - turi būti sukurtas funkcionalumas leidžiantis asmeniui pateikti prašymą, kuriuo prašoma ištaisyti duomenis;

    - turi būti sukurtas funkcionalumas leidžiantis tvarkytojui pakoreguoti asmens duomenis ir pateikti atsakymą dėl prašymo patenkinimo duomenų subjektui.

Reikalavimai RIPRIS išoriniam portalui

Reikalavimai prisijungimo moduliui

Turi būti sukurtas prisijungimo prie išorinio portalo funkcionalumas, skirtas prisijungti prie išorinio portalo šiais būdais:

  - VIISP – turi būti realizuota pagal VIISP teikiamą tapatybės nustatymo paslaugą (žr. https://www.epaslaugos.lt/portal/content/1257);

  - socialiniai tinklais - panaudojant „Meta (Facebook)“ ir „Google“ teikiamas naudotojų identifikavimo paslaugas;

  - prisijungimo vardu ir slaptažodžiu  - pasirinkus šį metodą naudotojas turi galėti užsiregistruoti RIPRIS išoriniame portale naudotojo vardu ir slaptažodžiu – turi būti realizuojamas tipinis slaptažodžio kūrimo (tenkinančio saugumo reikalavimus) ir naudotojo el. pašto adreso tvirtinimo procesas.

  - Turi būti realizuota slapukų (angl. cookies) politika dėl BDAR reikalavimų išoriniame RIPRIS portale.

Reikalavimai DUK moduliui

Turi būti sukurtas DUK peržiūros funkcionalumas, skirtas neautentifikuotiems ir autentifikuotiems naudotojams:

  - turi būti galima peržiūrėti klausimų grupes ir jiems priskirtus DUK įrašus (klausimus ir atsakymus). Klausimų grupių sąrašas turi būti atvaizduojamas hierarchiniame medyje, jame pateikiant klausimų grupes ir joms priskirtus DUK įrašus (klausimus ir atsakymus);

  - turi būti galima atlikti DUK įrašų paiešką / filtravimą pagal su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu suderintus paieškos / filtravimo kriterijus:

    - atlikus paiešką / filtravimą turi būti pateikiami paieškos / filtravimo kriterijus atitinkantys rezultatai.

Reikalavimai virtualaus konsultanto moduliui

Turi būti sukurtas klausimų vedlio (virtualaus konsultanto) funkcionalumas, kuris skirtas tiek autentifikuotiems, tiek ir neautentifikuotiems naudotojams, inicijuoti virtualią konsultaciją, susijusią su ne maisto produktų rinkos priežiūra.

Inicijavus virtualią konsultaciją naudotojui turi būti pateikiamas klausimynas, kuris turi padėti išspręsti problemą be jos registravimo (pateikiant su problema susijusius DUK) bei surinkti pagrindinę problemą klasifikuojančią informaciją, kuri būtų panaudota užklausos/ paklausimo registravimui:

  - turi būti pateikiamos virtualaus konsultanto klausimų kategorijos, dėl kurių konsultacijos kreipiasi naudotojas;

    - jei pasirinkta klausimų kategorija turi pogrupį, tuomet pasirinkimui turi būti pateikiami klausimų pogrupiai;

    - pasirinkus klausimų pogrupį, jeigu jis nebeturi kito klausimų pogrupio, tuomet turi būti pateikiami klausimai;

  - pasirinkus klausimą, turi būti pateikiami subklausimai arba atsakymai į pasirinktą klausimą;

jeigu asmuo pažymi, kad atsakymo negavo, jam turi būti pasiūlyta pateikti užklausą / paklausimą. Paklausimo pildymo formos laukai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo metu. Turi būti galimybė teikti paklausimą tiek autentifikuotiems, tiek ir neautentifikuotiems išorinio portalo naudotojams. Jeigu paklausimą pildo neautentifikuotas naudotojas, turi būti galimybė nurodyti kontaktinį el. pašto adresą, kuriuo bus pateikiamas atsakymas į klausimą. Autentifikuoto naudotojo atveju informacija apie paklausimo teikėją turi būti užpildyta automatiškai;

  - po naudotojo pokalbio su virtualiu konsultantu, turi būti pateikiama galimybė įvertinti pokalbį, siekiant nustatyti ar naudotojas gavo reikiamus atsakymus.

Virtualaus konsultanto veikimui turi būti panaudotas robotizuotas klausimų ir atsakymų algoritmų sprendimas.

Virtualaus konsultanto klausimų el. vedlio dialogas turi:

  - leisti pateikti atsakymus į pateiktus klausimus / pasirinkimus, kurių atsakymai būtų:

    - kita klausimų kategorija / pogrupiai/;

    - kitas klausimas su atsakymų variantais;

    - pateikta informacija iš DUK;

    - užklausos / paklausimo registravimo forma;

    - kiti detalios analizės ir projektavimo etapų metu suderinti rezultatai;

  - el. vedlio dialogas turi išsaugoti naudotojo pasirinkimus (atsakymus) ir reikiama apimtimi duomenis panaudoti užklausos/ paklausimo registravimo formoje;

  - naudotojas turi galėti bet kuriuo metu nutraukti konsultavimo sesiją ar užklausos/ paklausimo registravimo procesą (pavyzdžiui, jeigu rado atsakymą DUK);

  - registruojant paklausimą turi būti galima pridėti su Perkančiąja organizacija suderinto formato (pvz., JPG, PNG, PDF, DOCX ar lygiavertes ir kt.) rinkmenas;

  - Naudotojui užregistravus paklausimą, turi būti automatiškai perduodami atsakingam naudotojui;

Užregistruoti naujos  užklausos / paklausimai iš RIPRIS išorinio portalo turi būti perduoti į RIPRIS vidinį portalą ir sistema turi automatiškai informuoti paskirtą naudotoją apie naujos užklausos/ paklausimo gavimą. Reikalavimai paklausimų nagrinėjimo proceso realizavimui pateikti 6.4.13.1 skyriuje.

Klausimų, atsakymų variantai, klausimų kategorijos ir jų pogrupiai turi būti administruojami taip, kaip aprašyta 6.4.7 skyriuje „Reikalavimai Pagalbos tarnybos moduliui“. Diegėjas turi parengti pirminius klausimų/atsakymų el. vedlius, kategorijų ir pogrupių sąrašus ir juos turi suderinti su Perkančiąja organizacija. Virtualaus konsultanto funkcionalumas turi būti parengtas naudojimui.

Reikalavimai Lietuvoje nustatytų nesaugių produktų paieškos moduliui

Turi būti sukurtas RIPRIS išoriniame portale Lietuvoje nustatytų nesaugių produktų paieškos modulio funkcionalumas:

  - turi būti galimybė neautentifikuotiems ir autentifikuotiems naudotojams:

    - peržiūrėti paskelbtą nesaugių produktų sąrašą;

    - vykdyti paiešką;

    - peržiūrėti rezultatų sąrašą;

    - peržiūrėti detalią informaciją apie pasirinktą nesaugų produktą;

    - galimybė peržiūrėti, kuriose prekybos vietose buvo aptikti nusižengimai;

    - dalintis informacija per socialinius tinklus ar kitais suderintais būdais;

    - spausdinti paieškos rezultatų nesaugių produktų sąrašą ir / ar detalios produkto peržiūros puslapį spausdinimui pritaikytu formatu, suderintu su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapų metu;

    - eksportuoti paieškos rezultatų sąrašą suderintu formatu su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo metu;

    - užsisakyti informavimo paslaugą nurodytu el. paštu dėl paskelbtų naujų nesaugių produktų;

    - gauti pranešimus į mob. ekraną (naudojantiems mobilios aplikacijos išorinio portalo versiją) apie paskelbus naujus nesaugius produktus;

    - sąraše vizualiai turi būti išskirti nauji paskelbti nesaugūs produktai;

    - naudotojui naudojančiam mobilios aplikacijos išorinio portalo versiją turi būti galimybė skanuoti gaminio QR kodą (jeigu gaminys turi QR kodą) arba nufotografuoti prekės gamintojo ir / ar prekės pavadinimą (ir atpažinus tekstą vaizde) ir atlikti paiešką Lietuvoje nustatytų nesaugių produktų sąraše. Nuskanavus QR kodą turi būti automatiškai iš QR kodo nuskaitytos ir užpildytos gaminio paieškos laukų reikšmės (pvz. modelio Nr., gamintojo ženklo pavadinimas) ir vykdyti paiešką. Jeigu nufotografuotas gaminio / gamintojo ženklo pavadinimas, tai pagal atpažintą tekstą vaizde sistema turi atlikti paiešką pagal gaminio ir / ar gamintojo ženklo pavadinimus ir parodyti paieškos rezultatus;

    - išvalyti įvestus paieškos kriterijus.

  - autentifikuotiems naudotojams turi būti galimybė:

    - pateikti pranešimą apie pastebėtus nesaugius produktus pildant pranešimo formą (inicijuoti funkciją turi būti galima iš detalios produkto peržiūros lango ir kitose analizės metu suderintose vietose). Pranešimo pildymo forma turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija detalios analizės metu. Turi būti galimybė prisegti nustatyto formato failus.

    - rašyti komentarus apie paskelbtą nesaugų produktą (produkto peržiūros lange po pateikta produkto informacija).

Neautentifikuotiems naudotojams turi būti atvaizduotos funkcijos, skirtos autentifikuotiems naudotojams, tačiau pasirinkus tokią funkciją, naudotojui turi būti parodomas pranešimas, kad funkcija galima naudotojui prisijungus prie išorinio portalo ir turi būti rodomi galimi prisijungimo būdai pagal reikalavimus prisijungimo moduliui (žr. 6.3.1 skyrių).

Modulyje turi būti galimybė peržiūrėti nuorodas į kitas ES išorines sistemas, kuriose galimos vykdyti gaminių paieškos: Safety Gate (RAPEX), EPREL, ICSMS, Cosing, Cosmile Europe (šių sistemų viešai prieinamuose paieškos moduliuose, kuriuose nereikia naudotojui autorizuotis). Diegėjas turi pasiūlyti ir suderinti su Perkančiąja organizacija šių paieškos sistemų integravimą RIPRIS išoriniame portale (pvz. išorinės sistemos paieškos puslapio atidarymas naujame lange, ar integruotas embeded/iframe būdu RIPRIS išoriniame portale).

Nustatytu Lietuvoje nesaugių produktų sąrašo informaciją turi būti galima peržiūrėti pagal hierarchinę struktūrą. Preliminariai turi būti sukurta tokia struktūra: produktų kategorijos / pogrupiai / grupės, kurios turi priskirtus paskelbtų produktų įrašus.Sąraše turi būti galima pasirinkti peržiūrėti produktus pagal kategorijas,pogrupius ir grupes (galutinis sąrašo atvaizdavimo sprendimas turi būti suderintas su Perkačiaja organizacija)

Turi būti galima atlikti paiešką vieno langelio principu pagal įvestus raktinius žodžius ar žodžių fragmentus ir atlikti detalią paiešką pagal paieškos laukų kriterijus suderintus analizės ir projektavimo metu:

  - atlikus paiešką turi būti pateikiami paieškos kriterijus atitinkantys paieškos rezultatai. Nurodžius žodžius be lietuviškų raidžių turi būti grąžinami rezultatai pagal sutampančius žodžius jau su lietuviškomis raidėmis;

  - paieškos rezultatų sąrašo atvaizdavimas turi būti suderintas detalios analizės ar projektavimo etapo metu;

  - turi būti galima peržiūrėti pasirinktą paieškos rezultatą (informacijos pateikimas turi būti suderintas analizės metu);

Lietuvoje nustatytų nesaugių produktų sąrašas turi būti gaunamas iš vidinio portalo patikrinimų modulio (viešinimo į išorinį portalą funkcionalumas, viešinimo momentai ir viešinimui reikalingi duomenys turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu).

Reikalavimai viešos informacijos moduliui

Turi būti sukurtas viešos informacijos funkcionalumas, skirtas peržiūrėti pateiktą informaciją.

  - Viešos informacijos modulyje turi būti atvaizduota informacija iš RIPRIS vidinio portalo, kuri skirta viešinimui (pvz. ataskaitas) ar kitą, su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų metu suderintus duomenis ir informaciją;

  - informaciją turi būti galima peržiūrėti pagal hierarchinę struktūrą. Preliminariai turi būti sukurta tokia struktūra: kategorijos, turinčios temas, kurios turi potemes, kurios turi priskirtus viešinimo įrašus;

  - turi būti galima pasirinkti kategorijas, temas ir potemes ir turi būti galimybė peržiūrėti paskelbtus įrašus;

  - turi būti galima atlikti paiešką pagal suderintus paieškos kriterijus;

  - turi būti galimybė atsisiųsti paviešintus objektus (pvz. ataskaitas);

  - paieškos ir viešos informacijos veikimo funkcionalumas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu.

Reikalavimai portalo administravimo moduliui

RIPRIS išorinio portalo puslapiai turi būti sukurti išlaikant vieningą struktūrą. Paslaugų teikėjas turi pasiūlyti turinio valdymo programinės įrangos sprendimus duomenų ir informacijos atvaizdavimui išoriniame portale, kurie būtų paremti mikroserviso architektūros arba lygiaverčiu principu (duomenų apsikeitimui naudojamos REST API) (pvz. nutolusio/ statinio turinio valdymo sistemos tipo (angl. Headless Content Management System (CMS) sprendimai):

  - puslapių struktūrą turi parengti Paslaugų teikėjas, ją suderinęs su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu;

  - turi būti sukurtas svetainės medis, kuriame aiškiai matytųsi išorinio portalo puslapių struktūra.

  - turi būti galima atlikti bendrą paiešką išoriniame portale pagal įvestus raktinius žodžius. Nurodžius žodžius be lietuviškų raidžių turi būti grąžinami rezultatai pagal sutampančius žodžius jau su lietuviškomis raidėmis. Paieškos veikimo funkcionalumas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu;

  - Paslaugų teikėjas turi atlikti reikiamus konfigūracijos darbus, kad išorinis portalas būtų optimizuotas populiariausioms paieškos sistemoms.

Išorinis portalas turi būti sukurtas lietuvių, anglų kalbomis. Paslaugų teikėjas turi parengti pradinius išorinio portalo turinio vertimus, suderintus su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu:

  - pasirinkus kalbą išorinis portalas turi būti atvaizduotas pasirinkta kalba. Kita kalba pasirinkto išorinio portalo struktūra gali skirtis nuo lietuvių kalba atvaizduojamos struktūros (gali būti pateikiama mažiau meniu punktų, duomenų ir pan.). Užsienio kalba atvaizduojamo išorinio portalo struktūra turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu;

  - pagal nutylėjimą išorinio portalo puslapiai turi būti atveriami lietuvių kalba.

Išorinio portalo naudotojo pildomose formose (pvz., užduodant klausimą, norint atsisiųsti viešinamą informacija (sąrašus, ataskaitas) ir pan.) turi būti naudojamas ženklų atpažinimo testas (angl. captcha). Formos, kuriose turi būti naudojamas minėtas funkcionalumas, turi būti suderintos su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu.

Turi būti numatyta galimybė paviešinti duomenų rinkmenas (pvz., atmintines ir kt.) ir nuorodas į aktualius duomenis išoriniame portale (viešos informacijos atvaizdavimo vietoje).

Turi būti galimybė naudotojui, turinčiam administravimo teisę, administruoti išorinio portalo turinį, rodomų informacinių blokų (sąrašų) nustatymus ir kitus parametrus. Naudotojui turi būti galimybė:

  - valdyti (įvesti, atnaujinti, šalinti) išorinio portalo turinį (įkeliant teksto, nuorodos, media turinio) nenaudojant HTML kalbos žinių (išskyrus su Perkančiąja organizacija suderintus komponentus);

  - redaguoti išorinio portalo puslapius darbiniame režime;

  - turi būti galima valdyti nesaugių produktų paieškos modulio informacijos pateikimo blokus ir tvarkyti duomenis bei parametrus:

Įjungti / išjungti sąrašo rodymą, komentavimo funkciją, pranešimų teikimo funkciją. Sprendimas dėl rodomų komponentų veikimo parametrų valdymo turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija;

  - tvarkyti pateiktus komentarus (peržiūra, trynimas).

  - turi būti sukurta galimybė maketuoti bet kurį išorinio portalo puslapį (turi būti suderintos galimybės keisti puslapio išvaizdos elementus, kurie bus pateikti ir suderinti portalo dizaino derinimo metu);

  - peržiūrėti detalią išorinio portalo lankomumo statistiką.

Išorinio portalo puslapiuose turi būti pateikiamos nuorodos į kitas VVTAT turimas svetaines ir informaciją apie Perkančiosios organizacijos veiklą socialinio bendravimo interneto svetainėse (pvz. Facebook).

Turinio valdymo komponento pagalba sukurtas išorinio portalo turinys ir funkcionalumai (puslapių struktūra, pirmas puslapis, išorinio portalo modulių informacijos ir funkcijų vizualiniai sprendimai) pagal suderintą su Perkančiąja organizacija dizainą ir pritaikyta prie įvairaus dydžio įrenginių (pagal reikalavimus naudotojo sąsajai 7.7 skyriuje).

Turinio valdymo komponentas administruojamuose sąrašuose turi galėti:

  - atlikti masinius veiksmus su įrašais (pažymėti visus, pasirinkti kelis įrašus). Paslaugų teikėjas su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu turi suderinti galutinį sąrašų kiekį ir masinių veiksmų atlikimo funkcionalumą;

  - eksportuoti duomenis. Eksporto funkcionalumas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu;

  - atlikti įrašų rikiavimą pagal visus atributus.

Turi būti sukurtas naujienų kūrimo ir administravimo funkcionalumas:

  - turi būti galima kurti naujienas. Naujienos kūrimo metu turi būti galima nurodyti:

    - autorių;

    - naujienos pavadinimą (antraštę);

    - naujienos turinį (aprašymą);

    - turi būti galima naujienos turinyje įterpti paveikslėlius populiariausiais formatais (JPG, PNG ar lygiaverčiais) ir vaizdo įrašus suderintais formatais (AVI, MP4 ar lygiaverčiais);

    - naujienos publikavimo datą ir laiką;

    - naujienos būseną (publikuota / nepublikuota). Pagal nutylėjimą automatiškai priskiriama būsena „Publikuota“;

    - naujienos prioriteto požymį. Jei pažymėta, naujiena išoriniame portale bus atvaizduojama naujienų sąrašo viršuje;

    - naujienos kategorija;

    - naujienos žymes (angl. tags);

    - kitus su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu suderintus duomenis;

  - turi būti galima publikuoti naujienas išoriniame portale. Publikavimas turi veikti šiais principais:

    - naujienos turi būti publikuojamos atitinkamame išorinio portalo puslapyje;

    - turi būti išpublikuojamos tik naujienos su būsena „Publikuota“;

    - turi būti galima nurodyti naujienos publikavimo datą (data ir laikas), kuriai atėjus naujienos turi būti automatiškai išpublikuojamos išoriniame portale;

  - sukurtas naujienas turi būti galima peržiūrėti naujienų sąraše:

    - naujienų sąraše turi būti pateikiamos visos sukurtos naujienos surikiuotos pagal datą nuo naujausios iki seniausios;

    - turi būti galima atlikti naujienų paiešką ir filtravimą pagal su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapų metu suderintus kriterijus;

    - sąraše pateikiami duomenys turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu;

  - turi būti galima redaguoti naujienas. Naujienų kūrimui ir redagavimui turi būti naudojamas Turinio valdymo komponento teksto redaktorius;

  - Išoriniame portale pasirinkus naujieną turi būti atveriamas naujienos turinys;

  - turi būti galima pasirinktą naujieną atspausdinti PDF ar lygiaverčiu formatu, suderintu su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu;

  - galutinis naujienų funkcionalumas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu.

Turi būti sukurtas naujienlaiškių prenumeratų (užsakytos informavimo paslaugos dėl nesaugių produktų nustatytų Lietuvoje informavimo) valdymo funkcionalumas:

  - turi būti kaupiami RIPRIS naudotojų elektroninio pašto adresai, juos grupuojant pagal numatytas grupes. Sąraše turi būti matoma būsena, kad naujienlaiškis suformuotas ir išsiųstas. Grupių ir grupių laukų sąrašas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų įgyvendinimo metu:

    - turi būti automatiškai formuojami laiškai gavėjų grupėms, pagal naudotojo pasirinktus nustatymus, kokią informaciją jis pageidauja gauti. Prenumeratoriams yra siunčiama ir formuojama tik viešai prieinama informacija;

RIPRIS naudotojų elektroninio pašto adresai turi būti automatiškai sinchronizuojami (atnaujinami). Sinchronizavimo (atnaujinamo) periodiškumas ir kiti reikalingi parametrai turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų įgyvendinimo metu;

  - prenumeruojamos informacijos laiško turinys ir jame pateikiamos informacijos kiekis turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu.

  - Turi būti galima atsisakyti naujienlaiškių.

Reikalavimai RIPRIS vidiniam portalui

Bendrieji reikalavimai vidiniam portalui

Turi būti realizuotas pirmo lango vidiniame portale funkcionalumas (Diegėjas turi suderinti pirmo lango struktūros, informacinių blokų (kortelių) ir kitų elementų dizaino ir navigavimo naudotojo sąsajos langus pagal pirmam langui keliamus reikalavimus su Perkančiaja organizacija).

Vidinio portalo pirmame lange turi būti galimybė naudotojui peržiūrėti realizuotus sistemoje sąrašus ir galimybė vykdyti sąraše paiešką pagal suderintus paieškos kriterijus (galimybė atlikti greitą ir detalią paiešką):

  - Lietuvoje nustatytų nesaugių produktų sąrašas,

  - bandinių sąrašas,

  - nesaugių RAPEX pranešimų sąrašas,

  - ir kitus suderintus sąrašus, kurie aktualūs visiems regioniniams skyriams.

Naudotojui turi būti galima nusistatyti kokius sąrašus rodyti pirmame lange (įjungti, išjungti rodymą), turi būti galimybė nustatyti numatytas sąrašo filtravimo reikšmes (pvz. rodyti tik naujus įrašus pranešimų sąraše).

Turi būti galimybė nustatyti kokius stulpelius sąraše matyti ir koks eiliškumas. Galimybė konfigūruoti sąrašų turi realizuoti pagal bendrus reikalavimus taikomus sąrašams.

Pirmame lange turi būti galima naudotojui atvaizduoti naudotojui aktualius duomenis (korteles) (pvz. mano vykdomų patikrinimų kiekis, mano užduotys, man priskirti paklausimai / skundai / pranešimai, dokumentų įvykiai (mano rengti dokumentai, gauti pasirašyti mano dokumentai ir kt.), mano pavedimai, mano prašymai atlikti kokybės vertinimą ir kt. analizės metu suderinti objektai).

  - Diegėjas kiekvienam veiklos procese turi identifikuoti reikalingų veiklos esybių sąrašą ir turi būti galimybė pagal naudotojo turimas teises į tas veiklos esybes susikonfigūruoti pirmo lango jam aktualias korteles.

  - Kortelėje turi būti parodomas turimas objektų kiekis ir paspaudus turi atidaryti to pasirinktos kortelės (objekto) visus įrašus (sąrašą).

  - Pirmame lange turi būti galima matyti bendrą VVTAT ir darbuotojo patikrinimo planus ir kiek jam liko patikrinimų.

Pirmame lange turi būti realizuota greitoji plano (kalendoriaus) peržiūra ir galimybė inicijuoti grafiko tvarkymo / planavimo veiksmus (detaliau reikalavimai darbuotojo grafikui pateikti 6.4.2.6 skyriuje).

Reikalavimai Patikrinimų planavimo moduliui

Reikalavimai Patikrinimų planavimo proceso ir funkcijų realizavimui

Turi būti realizuotas patikrinimų planavimo proceso funkcionalumas (galutinis realizuojamas funkcionalumo sprendimas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo metu). Žemiau pateikta proceso diagrama ir reikalavimai proceso realizavimui.

6.2 pav. Proceso „Patikrinimų planavimas“ schema

6.2 lentelė. Proceso „Patikrinimų planavimas“ realizavimo reikalavimai

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Proceso dalyvis | Reikalavimai realizavimui |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gauti tikrinamų subjektų sąrašą | VVTAT darbuotojas | Inicijavus planinių patikrinimų planavimą, turi būti gaunamas rizikingų subjektų sąrašas, kuriems priskirta rizikos valdymo priemonė – patikrinimas. Turi būti galima peržiūrėti tikrinamų subjektų sąrašą: - Tikrintinų subjektų sąraše turi būti pateikiami nustatyto rizikos balo ir subjekto duomenys, kurie turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija detalios analizės etapo metu; - peržiūrint tikrintinų subjektų sąrašą, turi būti galima inicijuoti rizikos įvertinimo duomenų peržiūrą. Tikrintinų subjektų sąrašą turi būti galima rūšiuoti ir filtruoti pagal loginę prasmę atitinkančius atributus. Inicijuojant patikrinimą turi būti galima matyti ar kitas VVTAT darbuotojas nevykdo to pačio objekto patikrinimo. |
|  | Papildyti / patikslinti tikrinamų subjektų sąrašą | VVTAT darbuotojas | Jeigu iš tikrintinų subjektų sąrašo pašalinamas subjektas, tuomet turi būti galima parinkti to priežastis / įvesti paaiškinimą.; Į tikrintinų subjektų sąrašą turi būti galima įtraukti naujus subjektus, vykdant jų paiešką ar įvedant jų duomenis. Jeigu į tikrintinų subjektų sąrašą įtraukiami nauji tikrintini subjektai, tuomet turi būti galima įvesti subjekto įtraukimo priežastis. Turi būti galima nustatyti / keisti tikrintinų subjektų sąrašo ilgį, t. y. parinkti kiek subjektų bus įtraukiama į tikrintinų subjektų sąrašą. Tikrintinų subjektų sąrašo ilgį turi būti galima nurodyti kiekvienam regionui atskirai. |
|  | Inicijuoti patikrinimų plano formavimą | VVTAT darbuotojas | Darbuotojas turi galėti parinkti patikrinimų plano parametrus: - laikotarpį, kuriam formuojamas patikrinimų planas; Regionai / padaliniai, kuriems formuojamas patikrinimų planas. Turi būti galima parinkti, ar patikrinimų sąrašas formuojamas visiems regionams / padaliniams / ar tik parinktiems regionams / padaliniams. - VVTAT darbuotojas inicijuoja patikrinimų plano suformavimą. |
|  | Sugeneruoti patikrinimų planą | VVTAT darbuotojas | RIPRIS sugeneruoja patikrinimų planą (-us), į jį / juos įtraukdami tikrinamų subjektų sąraše nurodytus subjektus. Patikrinimų planas gali būti suformuojamas konkrečiam regionui / padaliniui ar visiems regionams / padaliniams. Parinkus regionus / padalinius, į patikrinimų sąrašą turi būti įtraukti tik to regiono / padalinio subjektai. Turi būti galima generuoti patikrinimų sąrašą ne regionui / padaliniui. Tokiu atveju turi būti įtraukiami subjektai iš visos Lietuvos. |
|  | Tikslinti patikrinimų planą | VVTAT darbuotojas | Turi būti galima į Subjektų sąrašą įtraukti naujus subjektus. Turi būti galima sutrumpinti suformuotą patikrinimų planą. Sutrumpinti turi būti galima visą patikrinimų plano sąrašą ar konkretaus regiono / padalinio patikrinimų plano sąrašą. |
|  | Perduoti tvirtinti patikrinimų planą | VVTAT darbuotojas | Turi būti galima pažymėti patikrinimų plano perdavimą tvirtinimui. Patikrinimų planas (-ai) turi būti automatiškai perduodamas (-i) patvirtinimui pagal tvirtinimo taisykles nustatytam (-iems) darbuotojui (-ams) tuose regionuose / padaliniuose, kuriems parengtas (-i) patikrinimų planas (-ai). Turi būti galima įrašyti paaiškinimo tekstą tvirtinančiam darbuotojui regione / padalinyje. |
|  | Peržiūrėti regiono patikrinimų planą | Regiono VVTAT darbuotojas | Regiono darbuotojas turi būti informuojamas apie pateiktą regiono patikrinimų planą. Turi būti galima peržiūrėti regiono patikrinimų planą. |
|  | Tvarkyti regiono patikrinimų planą | Regiono VVTAT darbuotojas | Turi būti galima sutrumpinti patikrinimų plano sąrašo ilgį. Sumažinus patikrinimų plano sąrašo ilgį, turi būti galima įvesti to priežastis. |
|  | Priskirti atsakingus darbuotojus | Regiono VVTAT darbuotojas | Suplanuotiems patikrinimams, VVTAT regiono darbuotojui, pagal jam suteiktas teises, turi būti galima priskirti atsakingus darbuotojus. Priskiriant darbuotojus, turi būti matomas regiono / padalinio darbuotojų sąrašas: jeigu darbuotojas atostogauja, turi nedarbingumą ar kt. (tarnybinė komandiruotė), tuomet turi būti tokios aplinkybės pabaigos data; turi būti rodomas darbuotojo užimtumas, laikotarpiui priskirti patikrinimai, konsultaciniai vizitai. Darbuotojus turi būti galima priskirti kiekvienam planuojamam patikrinimui atskirai ar keliems / visiems vienu metu. Patvirtinus regiono patikrinimų planą, priskirti darbuotojai turi būti automatiškai informuojami apie priskirtus patikrinimus. Kiekvienas VVTAT darbuotojas turi galėti peržiūrėti individualų jam sugeneruotą patikrinimų planą. Esant poreikiui, VVTAT regiono darbuotojas turi galėti pakeisti patikrinimų plane numatytiems patikrinimams priskirtus VVTAT darbuotojus. Apie pakeistą darbuotoją turi būti automatiškai informuojamas prieš tai buvęs priskirtas ir naujai priskirtas darbuotojas. Vienam patikrinimui turi būti galima priskirti daugiau kaip vieną darbuotoją. |
|  | Derinti ir patvirtinti regiono patikrinimų planą | Regiono VVTAT darbuotojas | Turi būti galima derinti, pagal nustatytas dokumentų derinimo taisykles, patikrinimų planą ir jį patvirtinti. |
|  | Derinti ir patvirtinti regiono patikrinimų planą | VVTAT darbuotojas | Patvirtinus regiono patikrinimų planą, jis turi būti pateikiamas VVTAT darbuotojų, kuriems suteikta ši teisė, tvirtinimui. Patikrinimų planas derinamas ir tvirtinamas pagal dokumentų derinimo taisykles. Patikrinimų planas gali būti grąžintas regiono atsakingiems darbuotojams, pakartotiniam svarstymui. Tvirtinantis darbuotojas turi galėti patvirtinti arba atmesti patikrinimų planą. Jeigu patikrinimų planas atmetamas, tuomet turi būti galima nurodyti atmetimo priežastis. Atmestas patikrinimų planas turi būti grąžinamas tikslinti jo rengėjui. |
|  | Suformuoti pavedimus | Regiono VVTAT darbuotojas | Esant poreikiui turi būti galima suformuoti pavedimą (-us) patikrinimui atlikti. Turi būti galimybė sukurti pavedimą, remiantis nurodytu: - patvirtintu ir užregistruotu patikrinimų planu. Pavedime turi būti automatiškai pateikiama: - Pavedimą suformavusio darbuotojo duomenys; - Tikrinimą vykdysiančio darbuotojo duomenys; - EVV duomenys; - Šabloninis patikrinimo tikslas ir užduotis. Turi būti galima koreguoti automatiškai užpildytus pavedimo duomenis. Turi būti galima nurodyti, ar apie patikrinimą turi būti informuojamas EVV. Jeigu nurodoma, kad EVV turi būti informuojamas, turi būti automatiškai suformuojamas raštas apie planuojamą patikrinimą. Generuojant pavedimą, turi būti galima nurodyti papildomus VVTAT darbuotojus ar kitas institucijas, kurie atliks patikrinimą. |
|  | Tvarkyti patikrinimų vykdymo grafiką | Regiono VVTAT darbuotojas | Reikalavimai patikrinimų vykdymo grafiko tvarkymui aprašyti 6.4.2.6 poskyryje. Patikrinimų vykdymo grafike patvirtinus suplanuotą patikrinimo datą ir laiką, turi būti automatiškai papildyti pavedimo duomenys, nurodant patikrinimo datą ir laiką. |
|  | Suformuoti raštus | Regiono VVTAT darbuotojas | Esant poreikiui, turi būti automatiškai sugeneruojamas raštas, informuojantis apie planuojamą patikrinimą, patikrinimo duomenimis užpildant rašto šabloną. Automatiškai užpildyti duomenys gali būti koreguojami. |
|  | Derinti ir pasirašyti pavedimą arba raštą | Regiono VVTAT darbuotojas | Turi būti galima derinti ir pasirašyti pavedimą ir raštą. Dokumentai derinami, pasirašomi pagal nustatytas dokumentų derinimo ir tvirtinimo taisykles DBSIS. Patvirtinus raštą, jis turi būti išsiunčiamas EVV. Turi būti galima pažymėti dokumentų išsiuntimą. |

Reikalavimai neplaninių patikrinimų inicijavimo proceso ir funkcijų realizavimui

Turi būti realizuotas neplaninių patikrinimų inicijavimo proceso funkcionalumas. Žemiau pateikta proceso diagrama ir reikalavimai proceso realizavimui.

6.3 pav. Proceso „Neplaninių patikrinimų inicijavimas“ schema

6.3 lentelė. Proceso „Neplaninių patikrinimų inicijavimas“ realizavimo reikalavimai

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Proceso dalyvis | Reikalavimai realizavimui |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inicijuoti neplaninį patikrinimą | Regiono VVTAT darbuotojas | Esant poreikiui vykdyti neplaninį patikrinimą (pvz., RIPRIS įvesto / iš DBSIS gauto skundo pagrindu, pateiktu pranešimu, pakartotinio patikrinimo atveju ar esant kitam pagrindui, kuris turi būti identifikuotas ir suderintas detalios analizės etapo metu). Inicijuojant patikrinimą, turi būti matoma ar kitas darbuotojas nevykdo to pačio objekto patikrinimo. |
|  | Priskirti atsakingus darbuotojus | Regiono VVTAT darbuotojas | Patikrinimams turi būti galima priskirti atsakingus darbuotojus. Priskiriant darbuotojus, turi būti matomas regiono / padalinio darbuotojų sąrašas: jeigu darbuotojas atostogauja, turi nedarbingumą ar kt. (tarnybinė komandiruotė), tuomet turi būti tokios aplinkybės pabaigos data; - turi būti rodomas darbuotojo užimtumas, laikotarpiui priskirti patikrinimai, konsultaciniai vizitai. Darbuotojus turi būti galima priskirti kiekvienam planuojamam patikrinimui atskirai ar keliems / visiems vienu metu. Patvirtinus regiono patikrinimų planą, priskirti darbuotojai turi būti automatiškai informuojami apie priskirtus patikrinimus. Kiekvienas VVTAT darbuotojas turi galėti peržiūrėti individualų jam sugeneruotą patikrinimų planą. Esant poreikiui, VVTAT darbuotojas turi galėti pakeisti patikrinimų plane numatytiems patikrinimams priskirtus VVTAT darbuotojus. Apie pakeistą darbuotoją turi būti automatiškai informuojamas prieš tai buvęs priskirtas ir naujai priskirtas darbuotojas. Vienam patikrinimui turi būti galima priskirti daugiau kaip vieną darbuotoją. |
|  | Suformuoti pavedimą / raštą | Regiono VVTAT darbuotojas | neplaninio patikrinimo atveju, suformuojamas pavedimas ir / arba raštas. Pavedimo formavimas gali būti inicijuojamas ir suformuojamas iš jau atlikto patikrinimo ar konsultacinio vizito duomenų. Pavedime turi būti automatiškai pateikiama: - Pavedimą suformavusio darbuotojo duomenys; - Tikrinimą vykdysiančio darbuotojo duomenys; - EVV duomenys; - Šabloninis patikrinimo tikslas ir užduotis. Turi būti galima koreguoti automatiškai užpildytus pavedimo duomenis. Generuojant pavedimą, turi būti galima nurodyti papildomus VVTAT darbuotojus, kurie atliks patikrinimą. |
|  | Derinti ir pasirašyti pavedimą ir / arba raštą | Regiono VVTAT darbuotojas | Turi būti galima derinti ir pasirašyti pavedimą ir/arba raštą. Dokumentai derinami, registruojami ir pasirašomi pagal nustatytas dokumentų derinimo taisykles DBSIS. |
|  | Tvarkyti patikrinimų vykdymo grafiką | Regiono VVTAT darbuotojas | Reikalavimai patikrinimų vykdymo grafiko tvarkymui aprašyti 6.4.2.6 poskyryje. |

Reikalavimai planinio bandinių paėmimo ir ištyrimo planavimo proceso ir funkcijų realizavimui

Turi būti realizuotas planinio bandinių paėmimo ir ištyrimo planavimo proceso funkcionalumas. Žemiau pateikta proceso diagrama ir reikalavimai proceso realizavimui.

6.4 pav. Proceso „Planinio bandinių paėmimo ir ištyrimo planavimas“ schema

6.4 lentelė. Proceso „Planinio bandinių paėmimo ir ištyrimo planavimas“ realizavimo reikalavimai

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Proceso dalyvis | Reikalavimai realizavimui |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sudaryti bandinių kategorijų sąrašą | VVTAT darbuotojas | Darbuotojas, turintis tam teisę, turi galėti sudaryti bandinių kategorijų sąrašą. Turi būti galima nurodyti laikotarpį, kuriam sudaromas bandinių kategorijų sąrašas. Turi būti galima nurodyti, kiek bandinių, kiekvienoje kategorijoje, turi būti paimta ir ištirta per pasirinktą laikotarpį. |
|  | Suformuoti regionų bandinių sąrašą | VVTAT darbuotojas | Pagal sukurtą bandinių kategorijų sąrašą, turi būti automatiškai sugeneruojami regionų bandinių sąrašai. Į regionų bandinių sąrašus, priklausomai nuo regionų dydžių, turi būti automatiškai įtraukiamas proporcingas bandinių kategorijoje nurodytas bandinių skaičius. Regionų patikrinimų sąrašas turi būti formuojamas pagal nustatytus regionų apimties (procentai nuo visų planuojamų patikrinimų) parametrus, kuriuos turi būti galima keisti. |
|  | Tikslinti regionų bandinių planą | VVTAT darbuotojas | Turi būti galima padidinti ar pamažinti konkretaus regiono, konkrečios bandinių kategorijos kiekius. Turi būti galima pridėti ar pašalinti bandinių kategorijas ir nurodyti planuojamus paimti kiekius per laikotarpį. |
|  | Perduoti tvirtinti bandinių planą | VVTAT darbuotojas | Turi būti galima pažymėti bandinių plano perdavimą tvirtinimui. Bandinių planas (-ai) turi būti automatiškai perduodamas (-i) patvirtinimui pagal tvirtinimo taisykles nustatytam (-iems) darbuotojui (-ams) tuose regionuose / padaliniuose, kuriems parengtas (-i) bandinių planas (-ai). Turi būti galima įrašyti paaiškinimo tekstą tvirtinančiam darbuotojui regione / padalinyje. |
|  | Peržiūrėti regiono bandinių planą | Regiono VVTAT darbuotojas | Regiono darbuotojas turi būti automatiškai informuojamas apie pateiktą regiono bandinių planą. Turi būti galima peržiūrėti regiono bandinių planą. |
|  | Tvarkyti regiono bandinių planą | Regiono VVTAT darbuotojas | Turi būti galima tvarkyti bandinių patikrinimų planą: - turi būti galima pakeisti bandinių kategorijai nustatytą planuojamų patikrinimų skaičių; - jeigu keičiamas regiono bandinių patikrinimų planas, tuomet turi būti galima įvesti pakeitimų paaiškinimą. |
|  | Derinti ir patvirtinti regiono bandinių planą | Regiono VVTAT darbuotojas | Turi būti galima derinti, pagal nustatytas dokumentų derinimo taisykles, patikrinimų bandinių planą ir jį patvirtinti. |
|  | Derinti ir patvirtinti regiono bandinių planą | VVTAT darbuotojas | Patvirtinus regiono bandinių planą, jis turi būti pateikiamas VVTAT darbuotojų, kuriems suteikta ši teisė, tvirtinimui. Bandinių planas derinamas ir tvirtinamas pagal dokumentų derinimo taisykles. Bandinių planas gali būti grąžintas regiono atsakingiems darbuotojams, pakartotiniam svarstymui. Tvirtinantis darbuotojas turi galėti patvirtinti arba atmesti bandinių planą. Jeigu bandinių planas atmetamas, tuomet turi būti galima nurodyti atmetimo priežastis. Atmestas bandinių planas turi būti grąžinamas tikslinti jo rengėjui. |

Reikalavimai konsultacinių vizitų planavimo proceso ir funkcijų realizavimui

Turi būti realizuotas konsultacinių vizitų planavimo proceso funkcionalumas. Žemiau pateikta proceso diagrama ir reikalavimai proceso realizavimui.

6.5 pav. Proceso „Konsultacinių vizitų planavimas“ schema

6.5 lentelė. Proceso „Konsultacinių vizitų planavimas“ realizavimo reikalavimai

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Proceso dalyvis | Reikalavimai realizavimui |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sudaryti konsultacinių vizitų planą | VVTAT darbuotojas | Darbuotojas, turintis tam teisę, turi galėti sudaryti konsultacinių vizitų planą, konkrečiai konsultacinių patikrinimų skaičiui ir /ar kategorijai ar visoms kategorijoms bendrai. Turi būti galima nurodyti laikotarpį, kuriam sudaromas konsultacinių vizitų planas. Turi būti galima nurodyti, kiek planuojama atlikti konsultacinių vizitų per planuojamą laikotarpį. |
|  | Suformuoti regionų konsultacinių vizitų planus | VVTAT darbuotojas | Pagal sukurtą konsultacinių vizitų skaičių ir /ar kategorijų sąrašą, turi būti automatiškai sugeneruojami regionų konsultacinių vizitų planai. Turi būti galima pasirinkti, ar planuoti konsultacinius vizitus pagal kategorijas ar visoms kategorijoms bendrai. Į regionų konsultacinių vizitų planus, priklausomai nuo regionų dydžių, turi būti automatiškai įtraukiamas proporcingas konsultacinių vizitų skaičius, darbuotojui |
|  | Tikslinti regionų konsultacinių vizitų planus | VVTAT darbuotojas | Turi būti galima padidinti ar pamažinti konkretaus regiono, konkrečios konsultacinių vizitų kategorijos kiekius. Turi būti galima pridėti ar pašalinti konsultacinių vizitų skaičius ir /ar kategorijas ir nurodyti planuojamų atlikti konsultacinių vizitų skaičių per laikotarpį. |
|  | Perduoti tvirtinti regiono konsultacinių vizitų planą | VVTAT darbuotojas | Turi būti galima pažymėti konsultacinių vizitų plano perdavimą tvirtinimui. Konsultacinių vizitų planas (-ai) turi būti automatiškai perduodamas (-i) patvirtinimui pagal tvirtinimo taisykles nustatytam (-iems) darbuotojui (-ams) tuose regionuose / padaliniuose, kuriems parengtas (-i) konsultacinių vizitų planas (-ai). Turi būti galima įrašyti paaiškinimo tekstą tvirtinančiam darbuotojui regione / padalinyje. |
|  | Peržiūrėti regiono konsultacinių vizitų planą | Regiono VVTAT darbuotojas | Regiono darbuotojas turi būti automatiškai informuojamas apie pateiktą konsultacinių vizitų planą regionui. Turi būti galima peržiūrėti regiono konsultacinių vizitų planą. |
|  | Tvarkyti regiono konsultacinių vizitų planą | Regiono VVTAT darbuotojas | Turi būti galima tvarkyti konsultacinių vizitų planą: turi būti galima pakeisti konsultacinių vizitų kategorijai nustatytą planuojamų atlikti konsultacinių vizitų skaičių; - jeigu keičiamas regiono konsultacinių vizitų planas, tuomet turi būti galima įvesti pakeitimų paaiškinimą. |
|  | Derinti ir patvirtinti regiono konsultacinių vizitų planą | Regiono VVTAT darbuotojas | Turi būti galima derinti, pagal nustatytas dokumentų derinimo taisykles, konsultacinių vizitų planą ir jį patvirtinti. |
|  | Derinti ir patvirtinti regiono konsultacinių vizitų planą | VVTAT darbuotojas | Patvirtinus regiono konsultacinių vizitų planą, jis turi būti pateikiamas VVTAT darbuotojų, kuriems suteikta ši teisė, tvirtinimui. Konsultacinių vizitų planas derinamas ir tvirtinamas pagal dokumentų derinimo taisykles. Konsultacinių vizitų planas gali būti grąžintas regiono atsakingiems darbuotojams, pakartotiniam svarstymui. Tvirtinantis darbuotojas turi galėti patvirtinti arba atmesti konsultacinių vizitų planą. Jeigu konsultacinių vizitų planas atmetamas, tuomet turi būti galima nurodyti atmetimo priežastis. Atmestas konsultacinių vizitų planas turi būti grąžinamas tikslinti jo rengėjui. |

Kiti reikalavimai patikrinimų planavimo moduliui

Turi būti sugeneruojamas bandinių plano sąrašas, kuriame turi būti matoma, kiek konkrečios kategorijos bandinių suplanuota ištirti per laikotarpį ir kiek jau yra ištirta.

Paėmus / ištyrus bandinį, jis turi būti išminusuojamas iš konkrečios kategorijos suplanuotų bandinių skaičiaus ir turi pasikeisti įrašo būsena (suplanuotas, paimtas, ištirtas ir pan.).

Turi būti galima peržiūrėti bendrą bandinių planą ir regionų bandinių planus bei jų pažangą.

Bandinių paėmimas ir ištyrimas vykdomas kaip aprašyta 6.4.3.1.3 poskyryje.

Turi būti sugeneruojamas konsultacinių vizitų plano sąrašas, kuriame turi būti matoma, kiek konkrečios kategorijos konsultacinių vizitų suplanuota atlikti per laikotarpį ir kiek jau yra atlikta.

Atlikus konsultacinį vizitą, jis turi būti išminusuojamas iš konkrečios kategorijos suplanuotų atlikti konsultacinių vizitų skaičiaus.

Turi būti galima peržiūrėti bendrą konsultacinių vizitų planą ir regionų konsultacinių vizitų planus bei jų pažangą.

Konsultacinių vizitų planų sąraše turi būti galima inicijuoti naujo konsultacinio vizito sukūrimą.

Konsultaciniai vizitai vykdomi kaip aprašyta 6.4.3.1.6 poskyryje.

Turi būti galima peržiūrėti planinių patikrinimų sąrašą, patikrinimų būsenas, pažangą ir kitus, detalios analizės etapo metu suderintus duomenis.

Turi būti galima suformuoti, derinti ir patvirtinti Programų planą:

  - Programų plane turi būti suplanuojamas patikrinimų skaičius pagal patikrinimų rūšį, regionams numatytam laikotarpiui;

  - Programų planavimas derinimas ir patvirtinimas vykdomas taip, kaip ir konsultacinių vizitų planavimo atveju (žr. 6.4.2.4 poskyrį).

Turi būti galima sudaryti programų planą (bendrą ir/ar regionų). Turi būti matoma programų įgyvendinimo pažanga (bendra ir regionų, pagal kiekvieną iš patikrinimų tipų).

Reikalavimai darbuotojų patikrinimų vykdymo grafiko moduliui

Turi būti sukurtas darbuotojų patikrinimų vykdymo grafiko modulis:

  - pagal suformuotus ir patvirtintus pavedimus atlikti patikrinimus ar suplanuotus konsultacinius vizitus, turi būti suformuojamas darbuotojų patikrinimų vykdymo grafikas;

  - į patikrinimų vykdymo grafiką turi būti galima įtraukti naują patikrinimo objektą, inicijuojant ir sukuriant naujo patikrinimo įrašą;

  - darbuotojas, kuriam yra sukurtas pavedimas vykdyti patikrinimą ir įtraukiamas į patikrinimų vykdymo grafiką, turi būti automatiškai informuojamas sisteminiu pranešimu;

  - į patikrinimų vykdymo grafiką turi būti įtraukiami planiniai ir neplaniniai patikrinimai.

Turi būti galima peržiūrėti visų darbuotojų ar tik konkretaus darbuotojo patikrinimų grafiką, kuriame turi būti pateikiama, neapsiribojant:

  - patikrinimo data ir laikas;

  - priskirtas darbuotojas;

  - regionas / padalinys;

  - tikrintini subjektai;

  - patikrinimo rūšis;

  - patikrinimo būsena;

  - nuoroda į planuojamo vykdyti patikrinimo duomenis;

  - kiti, detalios analizės etapo metu identifikuoti duomenys.

Patikrinimų grafiką turi būti galima filtruoti pagal loginę prasmę atitinkančius atributus.

Turi būti galima inicijuoti patikrinimo grafiko koregavimą, darbuotojas ar jo vadovas turi galėti pakeisti planuojamo vykdyti patikrinimo datą ar laiką, keisti patikrinimo trukmę. Patikrinimo datą ar laiką turi būti galima keisti iki patikrinimo datos patvirtinimo.

Naudotojas turi galėti patvirtinti planuojamo vykdyti patikrinimo datos pasirinkimą:

  - jeigu, pagal patikrinimo tipą, EVV turi būti siunčiamas pranešimas apie planuojamą patikrinimą, kuris siunčiamas ne mažiau kaip prieš 10 darbo dienų iki patikrinimo, naudotojas turi aiškiai ir suprantamai grafike matyti, kada anksčiausia galima planuojamo patikrinimo data;

  - patvirtinus planuojamo patikrinimo datą ir laiką, turi būti automatiškai suformuojamas ir išsiunčiamas pranešimas EVV, apie suplanuotą patikrinimą;

  - patvirtinus patikrinimo ar vizito datą ir laiką, turi būti automatiškai atnaujinami pavedimo duomenys, nurodant patikrinimo datą ir laiką.

  - Užvedus ant datos, turi būti parodomi tą dieną vykdomi patikrinimai ir priskirti darbuotojai.

Planuojamų patikrinimų grafike, pasirinkus konkretų darbuotoją, turi būti galima matyti darbuotojo atostogas, nedarbingumo laikotarpį ar kitas aplinkybes.

Grafike turi būti galima tvarkyti atostogų, nedarbingumo ar pan. laikotarpius: juos sukurti, patvirtinti, panaikinti;

jeigu sukuriamas darbuotojo pavadavimas, tuomet turi būti galima pasirinkti, kad pavaduojančiam darbuotojui priskiriami pavaduojamo darbuotojo suplanuoti patikrinimai.

Planuojamų patikrinimų grafike turi būti galima sujungti du planuojamus patikrinimus į vieno patikrinimo datą ir laiką. Sujungus du patikrinimus, nepriklausomai ar jie yra paskirti vienam darbuotojui ar keliems darbuotojams, ir juos patvirtinus, EVV turi būti išsiunčiamas tik vienas informacinis pranešimas apie planuojamą patikrinimą. Tačiau pranešime turi būti nurodyti visi planuojami patikrinimo objektai.

Jeigu darbuotojas siekia savo planuojamą patikrinimą prijungti prie kito darbuotojo planuojamo patikrinimo, tuomet tokį prisijungimą turi patvirtinti pirmasis darbuotojas.

Planuojant patikrinimą, tikrinantis darbuotojas turi matyti lydinčio į patikrinimą darbuotojo grafiką, kuris turi patvirtinti priskirtą patikrinimo laiką.

Reikalavimai patikrinimų vykdymo moduliui

Turi būti realizuotas Patikrinimų vykdymo modulio funkcionalumas (galutinis realizuojamas funkcionalumo sprendimas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo metu). Žemiau esančiuose poskyriuose pateiktos procesų diagramos ir reikalavimai procesų realizavimui.

Reikalavimai patikrinimų vykdymo proceso ir funkcijų realizavimui

Turi būti realizuotas patikrinimų vykdymo proceso funkcionalumas. Žemiau pateikta proceso diagrama ir reikalavimai proceso realizavimui.

Viso patikrinimų vykdymo proceso metu turi būti galima vykdyti paklausimų EVV siuntimą ir gauti atsakymus į paklausimus iš EVV. Dokumentai turi būti siunčiami ir gaunami per DBSIS.

6.6 pav. Proceso „Patikrinimų vykdymas“ schema

6.6 lentelė. Proceso „Patikrinimų vykdymas“ realizavimo reikalavimai

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Proceso dalyvis | Reikalavimai realizavimui |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Suformuotas Pavedimas ir suplanuotas patikrinimas | RIPRIS | Patikrinimo vykdymo procesas turi būti inicijuojamas, kai yra patvirtintas Pavedimas atlikti patikrinimą arba patikrinimų vykdymo grafike yra suplanuotas ir patvirtintas patikrinimo objektas. Turi būti galima inicijuoti ir vykdyti visų rūšių patikrinimus. |
|  | Pasiruošti patikrinimui | VVTAT regiono darbuotojas | Turi būti galima inicijuoti patikrinimo vykdymą ir peržiūrėti su tikrinamu EVV susijusius duomenis. |
|  | Inicijuoti patikrinimo duomenų pildymą | VVTAT regiono darbuotojas | Atsakingas VVTAT regiono darbuotojas inicijuoja patikrinimo akto duomenų pildymą RIPRIS priemonėmis. Jeigu pasirinktas tikrinti objektas jau yra tikrinamas kito VVTAT darbuotojo, tuomet turi būti pateikiamas pranešimas. |
|  | Kontrolinio pirkimo vykdymas | VVTAT regiono darbuotojas | Esant poreikiui atlikti kontrolinį pirkimą, vykdomas subprocesas „Kontrolinio pirkimo vykdymas“, taip kaip aprašyta 6.4.3.1.5 poskyryje. |
|  | Bandinio paėmimas ir ištyrimas | VVTAT regiono darbuotojas | Esant poreikiui paimti ir ištirti bandinį, vykdomas subprocesas „Bandinio paėmimas ir ištyrimas“, taip kaip aprašyta 6.4.3.1.3 poskyryje. |
|  | Užpildyti patikrinimo duomenis | VVTAT regiono darbuotojas | Vykdant patikrinimą ar po jo, turi būti galima pildyti Patikrinimo aktą. Patikrinimo aktą turi būti galima pradėti pildyti, jį išsaugoti ir vėliau tęsti jo pildymą. RIPRIS turi automatiškai užpildyti dalį Patikrinimo akto duomenų: - VVTAT darbuotojo duomenis; - patikrinimo datos ir laiko duomenis; - tikrinamo EVV duomenis, gaunamus iš JAR ar MMR, kai tikrinamas fizinis asmuo, vykdantis veiklą; - kitus, detalios analizės ir projektavimo etapų metu identifikuotus duomenis. Patikrinimo akte įvedus ir jį patvirtinus, įvestas patikrinimo vietos adresas turi būti išsaugojamas ir susiejamas su EVV (fiziniu ar juridiniu asmeniu). Patikrinimo vietos adreso duomenys turi būti susiejami su EVV ir saugomi RIPRIS. VVTAT darbuotojas turi galėti koreguoti automatiškai užpildytus duomenis. VVTAT darbuotojas esant poreikiui papildo / patikslina automatiškai suvestus patikrinimo akto duomenis. Turi būti galima įvesti duomenis apie kiekvieną tikrinamą produktą atskirai: - Naudojantis klasifikatoriais surasti ir parinkti produktą, produkto pogrupius; - Turi būti galima vykdyti produkto paiešką, pagal šiuos kriterijus, neapsiribojant: pagal pobūdį, teikėją į rinką, brūkšninį kodą ir kitus, detalios analizės etapo metu suderintus kriterijus. - Turi būti galima įvesti išvadas apie kiekvieną iš tikrinamų produktų. Galimi išvadų pasirinkimai turi būti identifikuoti ir suderinti detalios analizės etapo metu; - Turi būti galima parinkti nustatytus pažeidimus. Galimi nustatytų pažeidimų pasirinkimai turi priklausyti nuo produktų grupės ir pogrupio. Kiekvienos produktų grupės ir pogrupio galimi pažeidimai turės būti identifikuoti ir suderinti detalios analizės etapo metu. Patikrinimo akto duomenų aibė turės būti identifikuota ir suderinta detalios analizės etapo metu. Preliminariai turi būti galima įvesti: - Ne maisto gaminio pavadinimas; - identifikavimo duomenys: - artikulas; - modelis; - markė; - tipas; - rūšis; - gavimo dokumento Nr.; - importuotojo duomenys; - platintojo duomenys; - gamintojo duomenys; - gamintojo atstovo duomenys; - ne maisto gaminio saugą ir (ar) kokybę patvirtinančio privalomo dokumento (atitikties deklaracijos, sertifikato ir kt.) Nr.; - Į rinką pateiktų ne maisto gaminių duomenys: - kiekis; - mato vnt.; - Patikrintų ne maisto gaminių: - kiekis; - mato vnt.; - patikrintų ne maisto gaminių su pažeidimais: - kiekis; - mato vnt. - kitus, detalios analizės etapo metu identifikuotus ir suderintus duomenis. Pildant Patikrinimo aktą, turi būti galima įkelti ir susieti nuotraukas bei kitus dokumentus. Turi būti galima pildyti patikrinimo klausimyną. Patikrinimo klausimynas turi būti pasirenkamas iš patikrinimo klausimynų sąrašo. Patikrinimo klausimynas turi būti kiek įmanoma labiau pildomas atsakymų į klausimus (pažymint TAIP arba NE, arba NEAKTUALU) principu. Patikrinimo akte turi būti galima pažymėti bandinio paėmimą ar kontrolinį pirkimą ir susieti jų duomenis. Turi būti galima įvesti išvadas ir sprendimą dėl pavojingų produktų ir produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolus (nustačius nesaugius produktus), ir kitus protokolus. Tikrinimo metu turi būti galima automatiškai gauti duomenis dėl gaminių iš ICSMS. Įvykdžius patikrinimą, patikrinimo duomenys turi būti perduodami į ICSMS. Perduodamų duomenų aibė turi būti suderinta detalios analizės ir projektavimo etapo metu. |
|  | Įvesti neįvykusio patikrinimo duomenis | VVTAT regiono darbuotojas | Tais atvejais, kai patikrinimas neįvyksta (nuvykus paaiškėja, kad EVV nedirba, registruotu adresu nėra tokio EVV, EVV neįsileidžia į patalpas VVTAT darbuotojų ar pan.), turi būti galima įvesti neįvykusio patikrinimo duomenis, nurodyti priežastis. Jeigu nustatomas AN, tuomet procesas tęsiamas nuo 10 žingsnio. Turi būti galima peržiūrėti neįvykusių patikrinimų sąrašą ir jų priežastis. |
|  | Išsaugoti patikrinimo duomenų formą | VVTAT regiono darbuotojas | Baigus Patikrinimo akto ir / arba klausimyno pildymą, turi būti galima išsaugoti patikrinimo dokumentus. |
|  | Sugeneruoti PA | VVTAT regiono darbuotojas | Turi būti galima sugeneruoti PA iš įvestų ir susietų duomenų. Jeigu PA nurodyta, kad pažeidimų nenustatyta, tuomet vykdomas dokumento derinimo ir pasirašymo procesas, kuris vykdomas DBSIS priemonėmis. Pagal patikrinimo akte parinktą išvadą, jeigu reikia, turi būti pateikiamos sprendimo formos ar vykdomi kiti subprocesai: laikinai sustabdyti tiekimą rinkai ar kreiptis į darbo grupę dėl sprendimo pripažinti nesaugiais gaminiais. |
|  | Kreiptis į darbo grupę | VVTAT regiono darbuotojas | Reikalavimai subproceso realizavimui aprašyti 6.4.3.1.1 poskyryje. |
|  | Pasirašyti PA | VVTAT regiono darbuotojas | Gavus duomenis apie suderintą ir pasirašytą PA, jeigu buvo nustatytas AN, turi būti galima įvesti EVV atsakingo asmens duomenis. Patikrinimo rezultatų duomenys turi būti perduodami į rizikų valdymo modulį. |
|  | Užregistruoti administracinį nusižengimą (AN) | VVTAT regiono darbuotojas | Jei kyla poreikis suformuoti AN, atsakingas VVTAT darbuotojas inicijuoja AN formavimą – naudotojas yra nukreipiamas į ANR aplinką AN pildymui. |
|  | Gauti AN protokolo duomenis | VVTAT regiono darbuotojas | ANR priemonėmis yra užpildomas AN. Baigus AN pildymą atitinkami AN protokolo duomenys per integracinę sąsają turi būti grąžinami į RIPRIS. |
|  | Susieti su PA | VVTAT regiono darbuotojas | AN protokolo duomenis turi būti galima susieti su PA. Jeigu AN buvo nustatyti daugiau nei viename Patikrinimo akte, tuomet AN protokolą turi būti galima susieti su daugiau kaip vienu Patikrinimo aktu. Naudotojui turi būti aiškiai ir suprantamai pateikiama informacija, kad yra daugiau EVV sukurtų Patikrinimo aktų, kuriuose nustatyta AN. |
|  | Patvirtinti AN protokolą | VVTAT regiono darbuotojas | Turi būti galima patvirtinti AN protokolo duomenis (pasirašyti). Patvirtinus AN protokolo duomenis, jie turi būti automatiškai išsiunčiami EVV nurodytu el. pašto adresu. |
|  | Pildyti bandinio grąžinimo aktą | VVTAT regiono darbuotojas | Jeigu buvo paimtas bandinys, tuomet turi būti galima pildyti bandinio grąžinimo aktą. Bandinio grąžinimo aktas turi būti pasirašomas pagal dokumentų tvirtinimo taisykles. |
|  | Sugeneruoti sprendimą ir / arba protokolą | VVTAT regiono darbuotojas | VVTAT darbuotojas, turi galėti nurodyti ar reikalinga suformuoti sprendimą ar protokolą, ar ir sprendimą, ir protokolą, ar nei vieną iš jų. Turi būti galima parinkti sprendimo / protokolo rūšį. Pasirinkus, kad reikia suformuoti sprendimą ar protokolą, jie turi būti suformuojami. Sprendimas / protokolas turi būti užpildomas RIPRIS saugomais duomenimis, PA duomenimis. Naudotojas turi galėti patikslinti automatiškai užpildytus duomenis ir papildyti sugeneruotą sprendimą / protokolą. Parengus sprendimą / protokolą turi būti galima inicijuoti jų derinimą ir pasirašymą. Duomenys apie atliktą patikrinimą turi būti automatiškai perduodami į ICSMS. Perduodamų duomenų aibė turi būti identifikuota detalios analizės etapo metu. Patikrinimo rezultatų duomenys turi būti perduodami į rizikų valdymo modulį. Turi būti galima pasirinkti, kad duomenys į ICSMS būtų neperduodami. Patvirtinus protokolą / sprendimą turi būti automatiškai sugeneruojamas RAPEX pranešimas. |
|  | Laikinai sustabdyti teikimą rinkai | VVTAT regiono darbuotojas | Reikalavimai subprocesui aprašyti 6.4.3.1.2 poskyryje. |
|  | Sukurti dokumento duomenis | VVTAT regiono darbuotojas | Į DBSIS turi būti perduodami derinamo dokumento (-ų) duomenys. |
|  | Pasirašyti patikrinimo aktą ir kitus dokumentus | VVTAT regiono darbuotojas | Dokumentas turi būti derinamas ir pasirašomas pagal dokumentų derinimo taisykles. |
|  | Registruoti dokumentus | VVTAT regiono darbuotojas | Pasirašyti dokumentai turi būti registruojami DBSIS priemonėmis. |
|  | Išsiųsti patikrinimo aktą ir kitus dokumentus | VVTAT regiono darbuotojas | Pasirašyti ir užregistruoti dokumentai turi būti išsiunčiami EVV. Turi būti automatiškai sugeneruojami lydintys dokumentai, visiems procese sugeneruojamiems dokumentams. Jeigu buvo suformuotas sprendimas tuomet turi būti informuojamas atsakingas VVTAT darbuotojas už viešuosius ryšius. Turi būti automatiškai sugeneruojamas tarnybinis pranešimas. Jeigu buvo paimtas bandinys ištyrimui ar atlikti laboratoriniai bandymai ar ekspertizė, tuomet šių veiksmų dokumentai turi būti pridedami prie Patikrinimo akto. Jeigu buvo nustatytas pažeidimas dėl saugos, tuomet turi būti išsiunčiamas pranešimas RAPEX kontaktiniam asmeniui Siunčiamų duomenų aibė turi būti identifikuota ir suderinta detalios analizės etapo metu. |

Reikalavimai kreipimosi į darbo grupę subproceso ir funkcijų realizavimui

Turi būti realizuotas kreipimosi į darbo grupę subproceso funkcionalumas. Žemiau pateikta subproceso diagrama ir reikalavimai subproceso realizavimui.

6.7 pav. Subproceso „Kreiptis į darbo grupę“ schema

6.7 lentelė. Proceso „Kreiptis į darbo grupę“ realizavimas

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Proceso dalyvis | Reikalavimai realizavimui |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sugeneruoti sprendimo projektą | VVTAT regiono darbuotojas | Iš patikrinimo duomenų turi būti sugeneruojamas sprendimo projektas. Sugeneruotą sprendimo projektą turi būti galima papildyti. |
|  | Parengti pranešimą darbo grupei | VVTAT regiono darbuotojas | Turi būti sugeneruojamas pranešimas darbo grupei. Prie pranešimo darbo grupei turi būti pridedami visi būtini dokumentai ir duomenys. Naudotojas turi galėti pridėti papildomus dokumentus ar juos pašalinti. |
|  | Pateikti dokumentus darbo grupei | VVTAT regiono darbuotojas | Dokumentai turi būti pateikiami darbo grupei. Pranešimo ir dokumentų pateikimas vykdomas per DBSIS. |
|  | Gauti darbo grupės protokolą | VVTAT regiono darbuotojas | Per DBSIS turi būti gaunamas darbo grupės protokolas. |
|  | Koreguoti patikrinimo akto projektą | VVTAT regiono darbuotojas | Esant poreikiui turi būti galima koreguoti patikrinimo akto projekto duomenis. |
|  | Šalinti sprendimo projektą | VVTAT regiono darbuotojas | Esant poreikiui, turi būti galima pašalinti sprendimo projektą. |
|  | Tvarkyti sprendimo projektą | VVTAT regiono darbuotojas | Turi būti galima koreguoti sprendimo projekto duomenis. |
|  | Parengti protokolą | VVTAT regiono darbuotojas | Esant poreikiui, turi būti galima parengti protokolą. RIPRIS saugomi duomenys turi būti užpildomi automatiškai. |
|  | Derinti, pasirašyti ir išsiųsti dokumentus | VVTAT regiono darbuotojas | Turi būti galima derinti, pasirašyti ir EVV išsiųsti parengtus dokumentus. Dokumentų derinimas, pasirašymas ir išsiuntimas vykdomas DBSIS priemonėmis, pagal nustatytas derinimo ir pasirašymo taisykles. Duomenys apie nesaugų produktą turi būti automatiškai perduodami į ICSMS. |

Reikalavimai laikino sustabdymo tiekimo rinkai subproceso ir funkcijų realizavimui

Turi būti realizuotas laikino sustabdymo tiekimo rinkai subproceso funkcionalumas. Žemiau pateikta subproceso diagrama ir reikalavimai subproceso realizavimui.

6.8 pav. Subproceso „Laikinai sustabdyti tiekimą rinkai“ schema

6.8 lentelė. Subproceso „Laikinai sustabdyti tiekimą rinkai“ realizavimo reikalavimai

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Proceso dalyvis | Reikalavimai realizavimui |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kreiptis į darbo grupę | VVTAT regiono darbuotojas | Jeigu buvo priimtas sprendimas laikinai sustabdyti tiekimą rinkai ir suėjus sprendime įvestam trūkumų pašalinimo terminui, iš EVV negauti dokumentai dėl trūkumų pašalinimo ir RIPRIS nepažymėtas dokumentų dėl trūkumų pašalinimo termino pratęsimo gavimas, tuomet turi būti galima vykdyti subprocesą „Kreiptis į darbo grupę“. Subprocesas vykdomas taip, kaip aprašyta 6.4.3.1.1 poskyryje. |
|  | Pratęsti laikiną sprendimą | VVTAT regiono darbuotojas | Jeigu suėjus trukumų pašalinimo terminui, EVV pateikė dokumentus dėl trūkumų pašalinimo termino pratęsimo, tuomet turi būti galima įvesti naują trūkumų pašalinimo terminą. |
|  | Parengti patikrinimo aktą | VVTAT regiono darbuotojas | Jeigu suėjus trūkumų pašalinimo terminui yra gauti įrodymai dėl trūkumų pašalinimo, tuomet turi būti galima parengti patikrinimo aktą. Patikrinimo akto duomenys turi būti automatiškai užpildomi RIPRIS duomenimis. Turi būti galima koreguoti automatiškai užpildytus patikrinimo akto duomenims. Duomenų aibė turi būti identifikuota ir su Perkančiąja organizacija suderinta detalios analizės etapo metu. Patikrinimo akte turi būti galima pažymėti sprendimą. Jeigu pažymimas sprendimas sustabdyti tiekimą rinkai, tuomet turi būti vykdomas subprocesas „Kreiptis į darbo grupę“. Subprocesas vykdomas taip kaip aprašyta 6.4.3.1.1 poskyryje. |
|  | Parengti sprendimą | VVTAT regiono darbuotojas | Turi būti galima parengti sprendimą leisti į laisvą apyvartą. Sprendimo duomenys turi būti automatiškai užpildomi RIPRIS saugomais duomenimis. Turi būti galima koreguoti RIPRIS automatiškai užpildytus duomenis. Duomenų aibė turi būti identifikuota ir su Perkančiąja organizacija suderinta detalios analizės etapo metu. |
|  | Derinti, pasirašyti ir išsiųsti dokumentus | VVTAT regiono darbuotojas | Turi būti galima vykdyti parengtų dokumentų derinimą, pasirašymą ir išsiuntimą EVV. Dokumentų derinimas ir pasirašymas vykdomas DBSIS pagal nustatytas taisykles. |

Reikalavimai bandinių paėmimo ir jų ištyrimo subproceso ir funkcijų realizavimui

Turi būti realizuotas bandinių paėmimo ir jų ištyrimo subproceso funkcionalumas. Žemiau pateikta proceso diagrama ir reikalavimai proceso realizavimui.

6.9 pav. Subproceso „Bandinių paėmimas ir jų ištyrimas“ schema

6.9 lentelė. Subproceso „Bandinių paėmimas ir jų ištyrimas“ realizavimo reikalavimai

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Proceso dalyvis | Reikalavimai realizavimui |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inicijuoti bandinių atrinkimą | VVTAT darbuotojas | Esant poreikiui ištirti bandinį, VVTAT darbuotojas inicijuoja bandinių atrinkimą. Bandinio paėmimą ir ištyrimą galima vykdyti ir neplanuotai. Toks bandinio paėmimo procesas turi būti inicijuojamas bandinių sąraše. Turi būti galima nurodyti, kad bandinys paimamas ištirti ne patikrinimo metu. Bandinių sąraše turi būti galima patikrinti, ar toks bandinys nėra paimtas. Turi būti automatiškai ICSMS patikrinta ar toks bandinys nėra ištirtas. |
|  | Pildyti bandinių paėmimo tirti aktą | VVTAT darbuotojas | Turi būti galima pildyti bandinių paėmimo tirti aktą. Jeigu šiuo metu bandinys jau yra paimtas arba jau buvo atrinktas anksčiau, tuomet bandinių paėmimo tirti akte, įvedus bandinio duomenis, turi būti pateikiamas įspėjamasis pranešimas. Bandinio paėmimo tirti aktas turi būti automatiškai užpildomas RIPRIS saugomais duomenimis. VVTAT darbuotojas turi galėti koreguoti automatiškai užpildytus duomenis. VVTAT darbuotojas turi galėti papildyti bandinių paėmimo tirti akto duomenis. Įvedus duomenis, turi būti suformuojamas bandinio paėmimo tirti aktas. |
|  | Pasirašyti | VVTAT darbuotojas | EVV atstovas, iš kurio paimamas bandinys, esant bandinio paėmimo vietoje, turi galėti pasirašyti bandinio paėmimo tirti aktą. Patvirtinus bandinio paėmimo tirti aktą, bandinio duomenys turi būti pateikiami bandinių sąraše. Pasirašyti turi būti galima planšetiniame kompiuteryje (turi būti realizuota galimybė asmeniui pasirašyti planšetėje, pieštuku planšetėje). Jeigu pasirašoma planšetiniame kompiuteryje, tuomet toks parašas turi būti išsaugomas prie bandinio paėmimo tirti akto. Turi būti galimybė pasirašyti atspausdintą bandinio paėmimo tirti aktą fiziniu parašu. Tokiu atveju, turi būti galimybė įkelti nuskenuotą pasirašytą bandinio paėmimo tirti aktą. Bandinio paėmimo tirti aktas turi būti pasirašomas ir VVTAT darbuotojo. - Bandinio paėmimo tirti aktas turi būti užregistruojamas DBSIS priemonėmis. |
|  | Laboratorinių bandymų ar ekspertizės vykdymas | VVTAT darbuotojas | Vykdomas subprocesas „Laboratorinių bandymų ar ekspertizės vykdymas“, taip kaip aprašyta 6.4.3.1.4 poskyryje. |

Reikalavimai laboratorinių bandymų ar ekspertizės vykdymo subproceso ir funkcijų realizavimui

Turi būti realizuotas laboratorinių bandymų ar ekspertizės vykdymo subproceso funkcionalumas. Žemiau pateikta proceso diagrama ir reikalavimai proceso realizavimui.

6.10 pav. Subproceso „Bandinių ar ekspertizės vykdymas“ schema

6.10 lentelė. Subproceso „Bandinių ar ekspertizės vykdymas“ realizavimo reikalavimai

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Proceso dalyvis | Reikalavimai realizavimui |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įvesti bandinio duomenis | VVTAT darbuotojas | Turi būti galima įvesti arba koreguoti jau įvestus paimto bandinio, kurį reikia ištirti, duomenis. |
|  | Pildyti laboratorinių bandymų užsakymą | VVTAT darbuotojas | Turi būti galima sukurti laboratorinio bandymo užsakymą. Užsakant laboratorinį bandymą, turi būti galima parinkti bandymo tipą. Turi būti galima įvesti kitus, detalios analizės etapo metu identifikuotus duomenis. Laboratorinio bandymo užsakymo forma turi būti užpildoma, kiek tai įmanoma, RIPRIS saugomais duomenimis. Turi būti galima koreguoti automatiškai užpildytus duomenis. Prie užsakymo formos turi būti galima pridėti dokumentus / nuotraukas. |
|  | Išsiųsti laboratorinių bandymų užsakymą | VVTAT darbuotojas | Turi būti galima patvirtinti ir išsiųsti laboratorinių bandymų užsakymą. Laboratorinių bandymų užsakymas turi būti išsiunčiamas užsakyme įvestos laboratorijos kontaktiniu el. pašto adresu. |
|  | Įvesti bandinio tyrimo rezultatus | VVTAT darbuotojas | Turi būti galima įkelti patikrinimo laboratorinio bandymo ar ekspertizės protokolą. Turi būti galima pažymėti atlikimo požymį. Turi būti galima pažymėti laboratorinio bandymo ar ekspertizės rezultatus, parinkti priežastis. Turi būti galima pridėti dokumentus / nuotraukas. |
|  | Pildyti laboratorinių tyrimų užsakymą | VVTAT darbuotojas | Turi būti galima pasirinkti laboratorinio bandymo tipą, turi būti pateikiama laboratorinio bandymo užsakymo formos duomenų aibė, priklausomai nuo pasirinkto laboratorinio bandymo tipo. Turi būti galima įvesti laboratorinio bandymo užsakymo duomenis: - bandinių paėmimo tirti akto duomenys (data, numeris, pareigūno vardas, pavardė) – turi užsipildyti automatiškai; - bandinio pavadinimas – turi užsipildyti automatiškai; - bandinio kaina – turi užsipildyti automatiškai; - bandinių skaičius – turi užsipildyti automatiškai; - bandymo pavadinimas; - gaminio atitikties reikalavimai; - bandymo valandinis įkainis su PVM, Eur; - bandymo atlikimo trukmė, valandomis - bandymo kaina, su PVM, Eur turi apsiskaičiuoti automatiškai; turi būti galima iš klasifikatoriaus parinkti tiriamojo objekto tiriamuosius parametrus, matavimo vienetus ir sąlygas; - turi būti galima iš klasifikatoriaus parinkti tyrimų metodus / metodų papildymus, nuokrypius arba išimtis; - kiti, detalios analizės etapo metu identifikuoti duomenys. Turi būti galima koreguoti automatiškai užpildytus duomenis. Prie užsakymo formos turi būti galima pridėti dokumentus / nuotraukas. |
|  | Pildyti laboratorinių bandymų protokolą | VVTAT laboratorijos darbuotojas | Prisijungęs VVTAT laboratorijos darbuotojas turi galėti įvesti laboratorinio bandymo protokolo duomenis: - tyrimų atlikimo data; - turi būti galima iš klasifikatoriaus parinkti tiriamojo objekto tiriamuosius parametrus, matavimo vienetus ir sąlygas. Jeigu tiriamieji parametrai, objektai ir sąlygos buvo parinkti užsakymo formoje, tuomet tyrimų rezultatų formoje jie turi būti rodomi automatiškai. - turi būti galima įvesti papildomus tiriamuosius objektus, parametrus ir matavimo vienetus arba pašalinti jau esamus; - turi būti galima iš klasifikatoriaus parinkti tyrimų metodus/metodų papildymus, nuokrypius arba išimtis. Jeigu jie buvo parinkti užsakymo formoje, tuomet tyrimų rezultatų formoje jie turi būti rodomi automatiškai; - turi būti galima įvesti papildomus tyrimų metodus / metodų papildymus, nuokrypius arba išimtis arba pašalinti jau esamus; - tyrimų rezultatus ir neapibrėžtis; - išvados; - rezultatus parengusio asmens duomenys; - rezultatus patvirtinusio asmens duomenys. Laboratorinio bandymo protokolo duomenys turi būti įvedami pasirenkant užsakyme nurodytą metodą / parametrą ir įvedant jo rezultatus; Turi būti galima pridėti papildomus tyrimo metodus / parametrus; Turi būti galima pašalinti tyrimo metodus / parametrus. Jeigu užsakytas tyrimo metodas / parametras yra pašalinamas, tuomet turi būti galima įvesti pašalinimo (neištyrimo) priežastis; - Detalios analizės etapo metu turi būti identifikuota ir suderinta tiriamųjų objektų, parametrų, matavimo vienetų ir tyrimų metodų / metodų papildymų, nuokrypių arba išimčių parinkimo logika. Tai yra, parinkus konkretų objektą, turi būti galima parinkti tik tam tikrus tyrimo metodus ir matavimo vienetus. - Turi būti galima pridėti dokumentus / nuotraukas. |
|  | Patvirtinti laboratorinių bandymų protokolą | VVTAT laboratorijos darbuotojas | Turi būti galima patvirtinti (pasirašyti) įvestus laboratorinio bandymo protokolo duomenis. Duomenys turi būti pasirašomi ir registruojami DBSIS priemonėmis. Apie patvirtintus laboratorinio bandymo duomenis turi būti automatiškai informuojamas užsakymą pateikęs darbuotojas. |
|  | Pildyti ekspertizės aktą | VVTAT darbuotojas | Esant poreikiui, turi būti galima inicijuoti ir pildyti ekspertizės aktą. Turi būti galima įvesti, neapsiribojant: - ekspertizės užsakovo duomenys; - produkto bandinių paėmimo akto data, laikas ir Nr.; - produkto bandinių pateikimo ekspertizei data; - ekspertizei pateikti dokumentai, vaizdinė medžiaga ir kt.; - ekspertizės atlikimo data ir laikas; - ekspertizei pateikto produkto aprašymas; - ekspertizė atlikta pagal (dokumento pavadinimas); - Ekspertizės išvados; - Bandymų rezultatai; - Ekspertizę atlikusio asmens duomenys; - Kiti, detalios analizės etapo metu identifikuoti duomenys. Turi būti galima pridėti dokumentus / nuotraukas. Ekspertizės akto duomenys, kiek įmanoma, turi užsipildyti RIPRIS saugomais duomenimis. Turi būti galima koreguoti automatiškai užpildytus duomenis. Turi būti galima patvirtinti ekspertizės aktą. |
|  | Registruoti dokumentus | VVTAT darbuotojas | Esant poreikiui, turi būti galima pasirašyti ir registruoti dokumentus (protokolą) ir gauti jų duomenis. Dokumentai derinami ir pasirašomi pagal nustatytas dokumentų derinimo ir pasirašymo taisykles. Dokumentų derinimas, pasirašymas ir kiti su dokumentų valdymu susiję veiksmai vykdomi DBSIS. |

Reikalavimai kontrolinio pirkimo vykdymo proceso ir funkcijų realizavimui

Turi būti realizuotas kontrolinio pirkimo funkcionalumas. Žemiau pateikta proceso diagrama ir reikalavimai proceso realizavimui.

6.11 pav. Subproceso „Kontrolinio pirkimo vykdymas“ schema

6.11 lentelė. Subproceso „Kontrolinio pirkimo vykdymas“ realizavimo reikalavimai

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Proceso dalyvis | Reikalavimai realizavimui |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parengti Pavedimą atlikti kontrolinį pirkimą | VVTAT darbuotojas | Turi būti galima parengti Pavedimą atlikti kontrolinį pirkimą. Turi būti galima įvesti, neapsiribojant: - pavedimo data ir numeris; - pavedimo išdavimo vieta; - Subjekto, dėl kurio veiklos bus atliekamas kontrolinis pirkimas, vardas, pavardė ar pavadinimas, kodas ir buveinės, veiklos ar interneto svetainės adresas; - kontrolinio pirkimo teisinis pagrindas; - kontrolinio pirkimo apimtis; - preliminari lėšų, skiriamų kontroliniam pirkimui, suma; - terminas, iki kurio turi būti atliktas kontrolinis pirkimas; - Pavedimą išdavusio asmens duomenys; Turi būti galima parinkti darbuotoją, kuriam paskiriamas Pavedimas atlikti kontrolinį pirkimą: - Darbuotoją turi būti galima parinkti iš darbuotojų sąrašo, kurį turi būti galima filtruoti pagal darbuotojo duomenis, padalinį, skyrių ir kitus parametrus; - parenkant darbuotoją, turi būti rodomas darbuotojo užimtumas: kiek ir kokių pavedimų jam yra priskirta; - turi būti rodomos darbuotojo atostogos ar nedarbingumo laikotarpis; Pavedimo atlikti kontrolinį pirkimą forma, kiek įmanoma, turi automatiškai užsipildyti RIPRIS saugomais duomenimis. Turi būti galima koreguoti automatiškai užpildytus duomenis. Kontrolinio pirkimo Pavedimo formos pildymas gali būti inicijuojamas patikrinimo vykdymo proceso metu arba nepriklausomai nuo patikrinimo proceso. |
|  | Derinti ir pasirašyti Pavedimą atlikti kontrolinį pirkimą | VVTAT darbuotojas | Vykdomas Pavedimo atlikti kontrolinį pirkimą derinimas ir pasirašymas. Derinimas vykdomas pagal dokumentų derinimo ir pasirašymo taisykles. Patvirtinus Pavedimą atlikti kontrolinį pirkimą, turi būti automatiškai informuojamas Pavedime nurodytas darbuotojas. |
|  | Vykdyti pirkimą | VVTAT darbuotojas | Vykdomas kontrolinis pirkimas. Šis žingsnis vykdomas ne RIPRIS priemonėmis. |
|  | Išsiųsti pavedimą atlikti kontrolinį pirkimą ir dokumentus | VVTAT darbuotojas | Įvykdžius kontrolinį pirkimą, turi būti galima RIPRIS priemonėmis išsiųsti Pavedimą ir kitus dokumentus EVV. Turi būti galima pridėti papildomus dokumentus. EVV turi būti informuojamas el. paštu, kad pateikti dokumentai su kuriais reikia susipažinti. |
|  | Gauti dokumentai | EVV | Atsakingas VVTAT darbuotojas turi būti automatiškai informuojamas apie EVV pasirašytus dokumentus. Dokumentai į RIPRIS turi būti gaunami per DBSIS. |
|  | Pildyti kontrolinio pirkimo pažymą | VVTAT darbuotojas | VVTAT darbuotojas turi galėti pildyti kontrolinio pirkimo pažymos formą, kurioje turi būti galima įvesti, neapsiribojant: - EVV, dėl kurio buvo atliktas kontrolinis pirkimas, vardas, pavardė ar pavadinimas, kodas ir buveinės, veiklos ar interneto svetainės adresas; - kontrolinio pirkimo data; - kontrolinio pirkimo teisinis pagrindas; - kontrolinio pirkimo tikslas ir objektas; - kontrolinio pirkimo apimtis; - kontroliniame pirkime dalyvavę asmenys; - įgalioto darbuotojo išvada dėl kontrolinio pirkimo atitikties teisės aktų reikalavimams, o nustačius pažeidimų, pateikiamos nuorodos į atitinkamų teisės aktų straipsnius, dalis, punktus; - siūlymai dėl galimų VVTAT veiksmų. Jei atliekant kontrolinį pirkimą nustatomas pažeidimas, kontrolinio pirkimo pažymoje pateikiamas ją surašiusio asmens siūlymas pagal VVTAT kompetenciją atsakingam asmeniui taikyti įstatymų numatytas poveikio priemones. Apie kontrolinio pirkimo eigą ir rezultatus turi būti informuojamas VVTAT direktorius; - kontroliniam pirkimui panaudota lėšų suma; - kitus detalios analizės etapo metu identifikuotus duomenis. Turi būti galima pridėti prekių ir (ar) paslaugų pirkimo–pardavimo kvitą ar mokėjimo pavedimo kopiją ir kitus dokumentus; Kontrolinio pirkimo pažymos forma turi būti, kiek įmanoma, automatiškai užpildoma RIPRIS saugomais duomenimis. Turi būti galima koreguoti automatiškai užpildytus duomenis. |
|  | Derinti ir pasirašyti dokumentus | VVTAT darbuotojas | Turi būti galima derinti ir pasirašyti dokumentus. Dokumentai derinami ir pasirašomi pagal nustatytas dokumentų derinimo ir pasirašymo taisykles. |
|  | Pildyti avanso apyskaitą | VVTAT darbuotojas | Turi būti galima pildyti ir pateikti avanso apyskaitą. Pildoma avanso apyskaita turi automatiškai užsipildyti RIPRIS saugomais duomenimis. Turi būti galima koreguoti automatiškai užpildytus duomenis. |
|  | Laboratorinių bandymų ar ekspertizės vykdymas | VVTAT darbuotojas | Esant poreikiui, turi būti galima inicijuoti laboratorinių bandymų ar ekspertizės vykdymo subprocesą, taip kaip aprašyta 6.4.3.1.4 poskyryje. |

Reikalavimai konsultacinių vizitų vykdymo proceso ir funkcijų realizavimui

Turi būti realizuotas konsultacinių vizitų vykdymo proceso funkcionalumas. Žemiau pateikta proceso diagrama ir reikalavimai proceso realizavimui.

6.12 pav. Proceso „Konsultacinių vizitų vykdymas“ schema

6.12 lentelė. Proceso „Konsultacinių vizitų vykdymas“ realizavimo reikalavimai

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Proceso dalyvis | Reikalavimai realizavimui |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pasirinkti konsultacinio vizito pažymos pildymo formą | VVTAT darbuotojas | Kilus poreikiui vykdyti konsultacinį vizitą, teisę tam turintis VVTAT darbuotojas, inicijuoja konsultacinio vizito pažymos duomenų pildymą RIPRIS priemonėmis. Inicijavus konsultacinį vizitą, turi būti galima vykdyti paiešką ir pasirinkti EVV pas kurį bus vykdomas konsultacinis vizitas: - Paiešką turi būti galima atlikti pagal loginę prasmę atitinkančius atributus, kurie turi būti suderinti detalios analizės ir projektavimo etapų metu; - EVV paieška turi būti vykdoma įvykusių konsultacinių patikrinimų ir planinių patikrinimų sąrašuose. Turi būti galima pasirinkti prekių grupę, dėl kurios vykdomas konsultacinis vizitas. Jeigu EVV (skirtingais adresais veiklą vykdantis EVV turi būti laikomas kaip atskiras EVV) yra rastas įvykusių konsultacinių vizitų ar planinių patikrinimų sąrašuose ir konsultacinis vizitas ar planinis patikrinimas jau yra vykdytas per paskutinius 2 metus dėl konkrečios parinktos prekių grupės (turi būti galima parinkti daugiau kaip vieną prekių grupę), tuomet turi būti pateikiamas pranešimas ir procesas turi būti baigiamas. Tai yra, konsultacinis vizitas gali būti vykdomas tik dėl tų produktų grupių, dėl kurių nėra vykdytas konsultacinis vizitas ar planinis patikrinimas. Turi būti galima nustatyti ir keisti terminą, po kurio turi būti galima vykdyti pakartotinį konsultacinį vizitą. |
|  | Užpildyti konsultacinio vizito pažymą | RIPRIS | Turi būti automatiškai užpildomi konsultacinio vizito pažymos duomenys: - vizito data; - VVTAT darbuotojo (-jų) duomenys (vardas (-ai), pavardė (-ės), padalinys ir kt.); - Teisės aktai, reglamentuojantys prekių grupę, dėl kurios vykdomas konsultacinis vizitas; - juridinio asmens, jeigu toks yra, duomenys (kodas, pavadinimas, buveinės adresas); - fizinio asmens, vykdančio ekonominę veiklą, jeigu toks yra, duomenys (vardas ir pavardė, verslo liudijimo data, registracijos Nr., pažymos apie vykdomą individualią veiklą data, registracijos Nr.); - tikslūs automatiškai užsipildantys duomenys turi būti identifikuoti detalios analizės etapo metu. |
|  | Papildyti / patikslinti konsultacinio vizito pažymą | VVTAT darbuotojas | VVTAT darbuotojas, esant poreikiui, turi galėti įvesti trūkstamus / patikslinti automatiškai suvestus konsultacinio vizito pažymos ir klausimyno duomenis. Klausimynai turi būti pildomi / koreguojami pagal prekių grupes. |
|  | Vykdyti konsultacinį vizitą | VVTAT darbuotojas | VVTAT darbuotojas, vykdydamas konsultacinį vizitą, jo duomenis turi galėti vesti į konsultacinio vizito pažymą ir klausimyną (kurių duomenys, kiek įmanoma, turi užsipildyti automatiškai), pasinaudodamas nešiojamaisiais įrenginiais (telefonas ar planšetinis kompiuteris). |
|  | Įvesti konsultacinio vizito rezultatus | VVTAT darbuotojas | Turi būti galima įvesti konsultacinio vizito duomenis (Konsultacinio vizito metu ir / ar baigus konsultacinį vizitą). |
|  | Patvirtinti | VVTAT darbuotojas | Baigus reikalingos informacijos ir išvadų surašymą VVTAT darbuotojas RIPRIS priemonėmis turi galėti pasirašyti ir registruoti konsultacinio vizito pažymą. Dokumentų pasirašymas ir registravimas vykdomas DBSIS priemonėmis pagal nustatytas dokumentų valdymo taisykles. |
|  | Neplaninio patikrinimo inicijavimas | VVTAT darbuotojas | Jeigu konsultacinio vizito metu įtariami pažeidimai ir jie pažymėti konsultacinio vizito pažymoje, tuomet duomenys turi būti automatiškai perduodami Patikrinimų planavimo moduliui. Atsakingas VVTAT darbuotojas turi būti automatiškai informuojamas, kad reikia inicijuoti patikrinimą ir turi galėti peržiūrėti EVV ir konsultacinio vizito pažymos duomenis, anketą apie klausimynus ir kitus susijusius duomenis. |
|  | Išsiųsti konsultacinio vizito pažymą | VVTAT darbuotojas | Patvirtinta konsultacinio vizito pažyma ir klausimynas turi būti automatiškai išsiunčiamas EVV nurodytu el. pašto adresu. |

Kiti reikalavimai patikrinimų vykdymo moduliui

Turi būti galima peržiūrėti konsultacinių vizitų sąrašą, kuriame neapsiribojant turi būti pateikiama:

  - EVV duomenys;

  - Konsultacinio vizito vykdytojų duomenys (darbuotojų duomenys, regiono, padalinio duomenys ir kt.);

  - konsultacinio vizito būsena (pvz. vykdomas, įvykęs ar pan.);

  - konsultacinio vizito duomenys;

  - jeigu konsultacinio vizito metu buvo nustatyta pažeidimų, tuomet tai turi būti aiškiai išskiriamame sąraše;

  - detalūs sąrašo atributai turi būti identifikuoti detalios analizės etapo metu.

Konsultacinių vizitų sąrašą turi būti galima filtruoti ir rūšiuoti pagal sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus.

Konsultacinių vizitų sąraše turi būti galima inicijuoti naują konsultacinio vizito vykdymą, kuris nebuvo įtrauktas į planą. Tokiu atveju EVV  paieška turi būti vykdoma JAR.

Turi būti realizuotas bandinių sąrašas:

  - bandinių sąraše turi būti pateikiami paimti bandiniai ir jų būsena;

  - bandinių sąraše turi būti galima peržiūrėti bandinių duomenis, EVV, iš kurių paimtas bandinys, ir atsakingo VVTAT darbuotojo duomenis;

  - jeigu bandiniui atlikti laboratoriniai bandymai ar ekspertizė, tuomet turi būti galima peržiūrėti laboratorinio bandymo ar ekspertizės užsakymo ir protokolo duomenis;

  - Bandinių sąrašą turi būti galima filtruoti ir rūšiuoti pagal sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus.

  - Į bandinių sąrašą turi būti migruoti ir istoriniai RIPRIS duomenys.

Reikalavimai rizikų valdymo moduliui

Turi būti realizuotas Rizikų valdymo modulio funkcionalumas. Žemiau esančiuose poskyriuose pateiktos procesų diagramos ir reikalavimai procesų realizavimui.

Turi būti realizuoti ne tik veiklos procesai, bet ir subjektų, kurių rizika vertinama, rizikos vertinimo procedūros schema (žr. 6.14 pav.).

Diegėjas turės realizuoti visus reikalavimus rizikų vertinimo moduliui bei suvesti / realizuoti visus algoritmus pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą Rizikų vertinimo ir valdymo modelį (toliau – RVM), iki tokio lygmens, kad VVTAT naudotojai galėtų pilna apimtimi įvertinti subjektų (kitaip dar gali būti vadinami objektais) rizikingumą.

Reikalavimai Rizikų valdymo moduliui gali būti tikslinami detalios analizės ir projektavimo etapų metu.

Reikalavimai rizikingų objektų sąrašų sudarymo proceso ir funkcijų realizavimui

Turi būti realizuotas rizikingų juridinių/ fizinių asmenų ar kitų objektų, kurių rizikingumas vertinamas, ir kurie apibrėžti rizikos vertinimo modelyje (toliau visi kartu vadinami - Objektais) sąrašų sudarymo proceso funkcionalumas. Žemiau pateikta proceso diagrama ir reikalavimai proceso realizavimui.

6.13 pav. Proceso „Rizikingų objektų sąrašų sudarymas“ schema

6.13 lentelė. Proceso „Rizikingų objektų sąrašų sudarymas“ realizavimo reikalavimai

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Proceso dalyvis | Reikalavimai realizavimui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nustatyti rizikos vertinimo parametrus | Sistemos administratorius | Turi būti galima nustatyti rizikingų objektų sąrašų sudarymo periodiškumą: - rizikos vertinimo automatinio inicijavimo periodiškumą turi būti galima nustatyti kiekvienai objektų grupei (kiekvienam objektų sąrašui) atskirai. - suėjus nustatytam terminui, automatiškai inicijuojamas rizikingumo vertinimas ir sudaromas rizikingų objektų sąrašas. Objektų grupės identifikuotos Rizikos vertinimo ir valdymo modelyje (toliau - RVM). |
| 2. | Inicijuoti rizikos vertinimą | Rizikos vertinimo specialistas | Turi būti galima inicijuoti objektų rizikingumo vertinimą ir rizikingų objektų sąrašų sudarymą, nepriklausomai nuo nustatyto rizikos vertinimo periodiškumo: - turi būti galima parinkti, kurio objekto rizikos vertinimą norima atlikti, ar visų kartu; - turi būti galima parinkti daugiau nei vieną vertinamą objektą (objektų sąrašą). |
| 3. | Sudaryti objektų ilgąjį sąrašą | RIPRIS | Turi būti sudaromi ilgieji, visų vertinamų objektų sąrašai, kurių rizikingumas bus vertinamas: - turi būti sudaromi atskiri kiekvienos objektų grupės, taip kaip jos apibrėžtos RVM, sąrašai, priklausomai koks objektas bus vertinamas (pvz., jeigu siekiama įvertinti x objektų rizikingumą, turi būti sudaromas x objektų sąrašas); - ilgieji sąrašai turi būti sudaromi suėjus nustatytam terminui arba inicijavus rizikingumo vertinimą. Turi būti galima peržiūrėti ilgąjį objektų sąrašą: - turi būti galima peržiūrėti kiekvienos objektų grupės ilgąjį sąrašą atskirai; - ilgąjį objektų sąrašą turi būti galima filtruoti pagal sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus; ilgajame sąraše parinkus norimą objektų , turi būti pateikiama pasirinkto objektų duomenų kortelė. Reikalavimai duomenų kortelės turiniui pateikti 6.4.4.4 poskyryje. Iš ilgojo sąrašo neturi būti galima pašalinti į jį įtrauktų vertintinų objektų . |
| 4. | Gauti duomenis iš išorinių sistemų | RIPRIS | Turi būti automatiškai gaunami reikiami duomenys, reikalingi objektų rizikingumui, pagal RVM apibrėžtus algoritmus, apskaičiuoti. |
| 5. | Apskaičiuoti ir išsaugoti statistinius kintamuosius | RIPRIS | Remiantis gautais išorinių sistemų ar registrų ir RIPRIS tvarkomais duomenimis, apskaičiuojami kiekvieno ilgojo sąrašo objekto statistiniai kintamieji. Statistinių kintamųjų reikšmės (xk) turi būti apskaičiuojamos pagal RVM nustatytas taisykles, remiantis iš išorinių IS gautais duomenimis arba kitais šaltiniai, kurie turi būti apibrėžti RVM. |
| 6. | Apskaičiuoti objektų bendrą rizikos lygį | RIPRIS | Pagal RVM apibrėžtas taisykles, turi būti apskaičiuojamas kiekvieno ilgojo sąrašo objekto bendras rizikos lygis (toliau - BRL), kuris apskaičiuojamas: - apskaičiuojama kiekvienos situacijos pasireiškimo tikimybė (rizikos tikimybė) pagal rizikos tikimybės rodiklių (toliau - TRi) apskaičiavimo algoritmus, kurie apibrėžti RVM; - apskaičiuojama bendra rizikos tikimybė (toliau - BRT), pagal rizikos tikimybės rodiklių reikšmingumo indeksus (toliau - TRRi), kurių apskaičiavimo algoritmas turi būti apibrėžtas RVM, t. y., BRT=∑TRi × TRRi; - apskaičiuojami žalos masto rodikliai (toliau - ŽRi) pagal žalos apskaičiavimo algoritmus, kurie apibrėžti RVM; - apskaičiuojama objektų bendra rizikos pasireiškimo žala (toliau - BRŽ), pagal žalos masto rodiklių reikšmingumo indeksus (toliau - ŽRRi), kurių apskaičiavimo algoritmas turi būti apibrėžtas RVM, t. y., BRŽ=∑ŽRi × ŽRRi; - apskaičiuojamas bendras objektų rizikos lygis (toliau - BRL) padauginus bendrą rizikos tikimybę (BRT) iš bendros rizikos žalos (BRŽ). Gaunamas bendras objektų rizikos lygis, kurio reikšmė nuo 0 iki 100. - objektų rizikos vertinimo (apskaičiavimo) apibendrinta procedūros schema pateikiama žemiau esančiame paveiksle. |
| 7. | Sudaryti rizikingų objektų sąrašą | RIPRIS | Pagal nustatytą kiekvieno ilgojo sąrašo objekto bendrą rizikos lygį (BRL), turi būti sudaromas rizikingų objektų sąrašas: - sąrašas turi būti rikiuojamas nuo didžiausio iki mažiausio nustatyto bendro rizikos lygio; - į sudarytą rizikingų objektų sąrašą turi nepatekti į „baltųjų“ objektų sąrašą įtraukti objektai bei einamuoju metu vertinami objektai . |
| 8. | Peržiūrėti rizikingų objektų sąrašą | Rizikos vertinimo specialistas | Turi būti galima peržiūrėti ir tvarkyti sudarytus rizikingų objektų sąrašus: - sudarytuose rizikingų objektų sąrašuose turi būti matomas nustatytas kiekvieno objekto bendras rizikos lygis; - sąrašų objektai turi būti vizualiai išskirti, priklausomai nuo priskirtų rizikos valdymo priemonių; - sąrašas turi būti rikiuojamas nuo didžiausio iki mažiausio nustatyto bendro rizikos lygio; - rizikingų objektų sąrašus turi būti galima rūšiuoti ir filtruoti pagal loginę prasmę atitinkančius sąrašo atributus. Turi būti galima peržiūrėti į rizikingų objektų sąrašą neįtrauktus objektus bei jų neįtraukimo priežastis. |

Objektų  rizikos vertinimo (apskaičiavimo) apibendrinta procedūros schema:

6.14 pav. Objektų rizikos vertinimo apibendrinta procedūros schema

Reikalavimai „Baltųjų“ ir „Juodųjų“ sąrašų sudarymo proceso ir funkcijų realizavimui

Turi būti realizuotas proceso „baltųjų“ ir „juodųjų“ sąrašų sudarymas“ funkcionalumas. Žemiau pateikta proceso diagrama ir reikalavimai proceso realizavimui.

6.15 pav. Proceso „Baltųjų“ ir „Juodųjų“ sąrašų sudarymas“ schema

6.14 lentelė. Proceso „Baltųjų“ ir „Juodųjų“ sąrašų sudarymas“ realizavimo reikalavimai

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Proceso dalyvis | Reikalavimai realizavimui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inicijuoti sąrašo sudarymą / atnaujinimą | Rizikos vertinimo specialistas | Turi būti galima inicijuoti „baltojo“ ar „juodojo“ kiekvieno iš objektų sąrašų atnaujinimą ar naujo sąrašo sudarymą: - turi būti galima pasirinkti kurį sąrašą norima sudaryti / atnaujinti: baltąjį ar juodąjį ir kurios objektų grupės; - jeigu jau yra sudarytas pasirinktos objektų grupės „baltasis“ ar „juodasis“ sąrašas, tuomet turi būti inicijuojamas sąrašo atnaujinimas; - jeigu nėra sukurto sąrašo, tuomet turi būti inicijuojamas sąrašo sudarymas. |
| 2. | Atnaujinti „baltąjį“ ir „juodąjį“ sąrašą | RIPRIS | Pagal nustatytas taisykles, turi būti automatiškai suformuojamas reikiamas sąrašas: - pagal nustatytas taisykles į sąrašą įtraukiami ar iš jo pašalinami objektai. |
| 3. | Peržiūrėti siūlomus įtraukti sąrašo įrašus | Rizikos vertinimo specialistas | Turi būti pateikiamas į sąrašą siūlomų įtraukti ir iš jo pašalinti objektų sąrašas: - turi būti pateikiamos siūlomo įtraukimo ar iš jo pašalinimo priežastys (įtraukimo į sąrašą kriterijai, kuriuos atitinka objektas, ar kriterijai, kurių nebeatitinka objektas) ir kiti, detalios analizės ir projektavimo etapų metu suderinti duomenys. |
| 4. | Peržiūrėti objektų profilius | Rizikos vertinimo specialistas | Į sąrašą siūlomų įtraukti ir iš jo pašalinti objektų sąraše pasirinkus reikiamą objekto įrašą, turi būti pateikiamas pasirinkto objekto profilis. Reikalavimai duomenų kortelės turiniui pateikti 6.4.4.4 poskyryje. |
| 5. | Patvirtinti arba atmesti siūlomus įrašus | Rizikos vertinimo specialistas | Į „baltąjį“ ar „juodąjį“ sąrašą siūlomų įtraukti ir iš jo pašalinti objektų sąraše turi būti galima patvirtinti objektų įtraukimą ar pašalinimą į / iš „baltojo“ ar „juodojo“ sąrašo. Patvirtinus objekto įtraukimą ar pašalinimą iš / į „baltąjį“ ar „juodąjį sąrašą“, įrašas iš sąrašo turi būti pašalinamas / įtraukiamas. Į sąrašą turi būti galima įtraukti ar iš jo pašalinti objektą „rankiniu būdu“: - Naudotojui įtraukus ar pašalinus objektą „rankiniu būdu“, turi būti galima įvesti objekto įtraukimo / išbraukimo iš / į sąrašą priežastys. |
| 6. | Sudaryti sąrašą | RIPRIS | Turi būti automatiškai sugeneruojamas „baltasis“ ar „juodasis“ objektų kategorijos sąrašas. Turi būti galima peržiūrėti „juodųjų“ ir „baltųjų“ objektų sąrašą: - turi būti pateikiama sąrašo sudarymo ir patvirtinimo data, sąrašo pavadinimas ir kiti, detalios analizės ir projektavimo etapo metu identifikuoti duomenys; - sąrašą turi būti galima filtruoti ir rūšiuoti pagal sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus. |
| 7. | Perduoti sąrašą patvirtinimui | Rizikos vertinimo specialistas | Turi būti galima nepatvirtintą sąrašą perduoti patvirtinimui: - turi būti pateikiami, nustatymuose nustatyto sąrašo tvirtinančio asmens duomenys; - naudotojas turi galėti parinkti kitą, teisę tvirtinti sąrašą turintį, asmenį; - perduodant sąrašą patvirtinimui, turi būti galima įvesti tekstą / komentarą. Patvirtintas sąrašas turi būti aktyvus ir naudojamas sudarant rizikingų objektų sąrašą. |
| 8. | Peržiūrėti pateiktą sąrašą | Rizikos vertinimo vadovas | Turi būti galima peržiūrėti patvirtinimui perduotą sudarytą sąrašą: - turi būti pateikiami visi „baltojo“ ar „juodojo“ sąrašo duomenys; - sąrašą tvirtinimui perdavusio naudotojo duomenys ir komentaras; - sąrašo perdavimo patvirtinimui data ir laikas; - sąraše turi būti vizualiai išskiriami į sąrašą naujai įtraukiami objektai bei jų įtraukimo priežastys; - turi būti pateikiami ir vizualiai išskiriami objektai, kurie išbraukiami iš aktualaus „baltojo“ ar „juodojo“ objektų sąrašo; - turi būti vizualiai išskiriami objektai, kurie buvo įtraukti / pašalinti neautomatiniu („rankiniu“) būdu; - kiti detalios analizės ar projektavimo etapo metu identifikuoti duomenys. |
| 9. | Patvirtinti pateiktą sąrašą | Rizikos vertinimo vadovas | Turi būti galima patvirtinti pateiktą sąrašą: - turi būti užfiksuojama patvirtinimo data ir laikas bei patvirtinusio asmens duomenys; - patvirtintas sąrašas turi būti aktualus ir naudojamas rizikingų objektų sąrašų sudarymui. |
| 10. | Atmesti pateiktą sąrašą | Rizikos vertinimo vadovas | Turi būti galima atmesti (grąžinti tikslinti) tvirtinimui pateiktą sąrašą: - atmetant ar grąžinant tikslinti, turi būti galima nurodyti to priežastis ar reikiamus atlikti pakeitimus; - atmetus ar gražinus tikslinti, apie tai turi būti informuojamas sąrašą patvirtinimui pateikęs naudotojas. |

Reikalavimai objektų rizikos valdymo proceso ir funkcijų realizavimui

Turi būti realizuotas proceso „Objektų rizikos valdymas“ funkcionalumas. Žemiau pateikta proceso diagrama ir reikalavimai proceso realizavimui.

6.16 pav. Proceso „Objektų rizikos valdymas“ schema

6.15 lentelė. Proceso „Objektų rizikos valdymas“ realizavimo reikalavimai

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Proceso dalyvis | Reikalavimai realizavimui |
| --- | --- | --- | --- |
| Pradžios sąlyga | Sudarytas rizikingų Objektų sąrašas | Rizikos vertinimo specialistas | Procesas turi būti inicijuojamas, kuomet yra sudarytas rizikingų objektų sąrašas, t. y., apskaičiavus objektų BRL. |
| 1. | Pasirinkti rizikingų objektų sąrašą | Rizikos vertinimo specialistas | Turi būti galima pasirinkti rizikingų objektų sąrašą, kurio objektams siekiama taikyti rizikos valdymo priemones: - pasirinktame sąraše turi būti matomas nustatytas kiekvieno objekto BRL ir jam priskirtos rizikos valdymo priemonės, kurios priskiriamos automatiškai, priklausomai nuo nustatyto bendro rizikos lygio; - pasirinktame sąraše turi būti atvaizduojami apskaičiuoti rizikos lygiai (BRL). Didėjantis BRL turi būti išskiriamas atskira spalva ar kitais, detalios analizės metu suderintais simboliais; - rizikingų objektų sąrašas pagal nutylėjimą turi būti išrikiuotas pagal nustatytus BRL; - sąraše turi būti aiškiai ir suprantamai pažymima rizikos tolerancijos riba (toliau - RTR); - sąrašą turi būti galima filtruoti pagal sąrašą prasmingai atitinkančius atributus, kurie turi būti nustatyti detalios analizės metu; - rizikingų objektų sąraše, prie kiekvieno įrašo turi būti pateikiamos siūlomos rizikos valdymo priemonės, kurios siūlomos pagal nustatytus rizikos valdymo priemonių parinkimo algoritmus. |
| 2. | Peržiūrėti objektų profilius | Rizikos vertinimo specialistas | Rizikingų objektų sąraše parinkus objekto įrašą, turi būti patenkama į objekto profilį. Reikalavimai objekto profilio peržiūrai aprašyti 6.4.4.4 poskyryje. |
| 3. | Peržiūrėti priskirtas rizikos valdymo priemones | Rizikos vertinimo specialistas | Turi būti galima peržiūrėti pasirinkto sąrašo objektams priskirtas rizikos valdymo priemones. Sąrašą turi būti galima filtruoti pagal priskirtas rizikos valdymo priemones ir kitus kriterijus. |
| 4. | Keisti ir patvirtinti priskirtas rizikos valdymo priemones | Rizikos vertinimo specialistas | Turi būti galima pakeisti automatiškai priskirtą rizikos valdymo priemonę ir nurodyti pakeitimo priežastį: - rizikos valdymo priemonę turi būti galima parinkti iš rizikos valdymo priemonių sąrašo. Veiksmai, susiję su rizikos valdymo priemonių tvarkymu, turi būti audituojami. |
| 5. | Sudaryti sąrašą įvertinimui | RIPRIS | Turi būti automatiškai sugeneruojamas sąrašas įvertinimui. Jeigu buvo keistos paskirtos rizikos valdymo priemonės, tuomet tai turi atsispindėti sudarytame sąraše. Turi būti galima eksportuoti visą ar dalį rizikingų objektų sąrašo, skaičiuoklės .xlsx arba lygiaverčiu arba kitu, detalios analizės metu suderintu, formatu. Rizikingų objektų sąraše inicijavus trumpojo objektų sąrašo suformavimą (turi būti galima parinkti, kurios objektų kategorijos trumpasis sąrašas turi būti suformuojamas), suformuojamas trumpasis objektų sąrašas, kuris turi būti suformuojamas pagal tokius algoritmus: - į trumpąjį sąrašą įtraukiami visi parinktos konkrečios objektų kategorijos objektai, kurių bendras rizikos lygis (BRL) yra virš rizikos tolerancijos ribos (RTR) ir kuriems buvo parinkta rizikos valdymo priemonė – analizės atlikimas ar kita, identifikuota detalios analizės ar projektavimo etapų metu; - atsitiktine tvarka atrinkti konkrečios objektų kategorijos, kurios trumpasis sąrašas formuojamas, objektai: - tam tikras nustatytas procentas konkrečios kategorijos objektų, kurių nustatytas BRL priskiriamas itin mažam, t. y., BRL - nuo nustatytos reikšmės iki nustatytos reikšmės; - tam tikras nustatytas procentas konkrečios kategorijos objektų, kurių nustatytas BRL – nuo nustatytos reikšmės iki nustatytos reikšmės; - visi į „juodąjį“ sąrašą įtraukti konkrečios objektų kategorijos ūkio objektai. Atsitiktine tvarka įtraukiamų objektų atrankos kriterijai turi būti keičiami taip, kaip aprašyta 6.4.4.5 poskyryje. Į automatiškai sugeneruojamą trumpąjį konkrečios objektų kategorijos objektų sąrašą turi nepatekti: - analizuojami kontrolės ar prevencijos veiksmų atlikimui jau perduoti objektai; - objektai, kurie per paskutinius metus buvo analizuoti ir priimtas sprendimas, kad nėra pagrindo pradėti tyrimą ir nebuvo pateiktos rekomendacijos; - visi į „baltąjį“ sąrašą įtraukti objektai. RIPRIS naudotojas, kuriam suteikta teisė redaguoti sudarytą rizikingų objektų sąrašą, turi galėti redaguoti sudarytą sąrašą: - turi būti galima įtraukti papildomus konkrečios objektų kategorijos ūkio objektus; - turi būti galima pašalinti į rizikingų objektų sąrašą įtrauktus ūkio objektus; - turi būti galima parinkti objekto (-ų) įtraukimo į sąrašą ar pašalinimo iš sąrašo priežastį. Rizikingų objektų sąrašą su apskaičiuotais rizikos lygiais turi būti galima filtruoti pagal šiuos kriterijus (neapsiribojant, t. y., filtrų sąrašas turi būti patikslintas ir su VVTAT suderintas detalios analizės etapo metu): - nepageidaujamą įvykį (riziką); - didelę rizikos tikimybę ar žalos mastą nulėmusias situacijas (rodiklių reikšmes); - paskirtą rizikos valdymo priemonę (-es); - pagal apskaičiuotas / suteiktas kintamųjų reikšmes ar jų intervalus; - kitus, detalios analizės etapo metu identifikuotus, kriterijus. Turi būti realizuoti šie reikalavimai filtravimui: - turi būti leidžiama nurodyti daugiau nei vieno filtro reikšmes, pagal kurias objektų paieška turi veikti pagal sąlygą IR / ARBA; - RIPRIS naudotojui neturi būti leidžiama rinktis viena kitai prieštaraujančias filtrų reikšmes (pvz., pasirinkus nepageidaujamą įvykį, neturi būti leidžiama pasirinkti situacijos, kuriai nepriskirtas pasirinktas nepageidaujamas įvykis). Trumpajame objektų sąraše, kiekvienam objektui turi būti galima priskirti atsakingus RIPRIS naudotojus: - vienu metu, vienam RIPRIS naudotojui turi būti galima priskirti daugiau nei vieną objektą; - vienam objektui turi būti galima priskirti daugiau nei vieną RIPRIS naudotoją; - į trumpąjį objektų sąrašą įtrauktiems objektams priskiriant RIPRIS naudotojus, turi būti matoma kiek objektų kiekvienam iš naudotojų jau yra priskirta. |
| 6. | Perduoti sąrašą patvirtinimui | Rizikos vertinimo specialistas | Turi būti galima peržiūrėti sugeneruotą trumpąjį objektų sąrašą: - trumpąjį objektų sąrašą turi būti galima filtruoti pagal loginę prasmę atitinkančius sąrašo atributus; - turi būti galima inicijuoti sąrašo pakeitimą. Sąrašą turi būti galima perduoti patvirtinimui: - turi būti pateikiami, nustatymuose nustatyto sąrašą tvirtinančio asmens duomenys; - naudotojas turi galėti parinkti kitą, teisę tvirtinti sąrašą turintį, asmenį; - perduodant sąrašą patvirtinimui, turi būti galima įvesti tekstą / komentarą. |
| 7. | Peržiūrėti pateiktą sąrašą | Rizikos vertinimo vadovas | Turi būti galima peržiūrėti patvirtinimui perduotą sudarytą trumpąjį objektų sąrašą, kuriame sąrašą tvirtinantis asmuo turi galėti: - peržiūrėti tvirtinimui pateiktą sąrašą, kuriame pateikiama: - turi būti pateikiami visi trumpojo objektų sąrašo duomenys; - sąrašą tvirtinimui perdavusio naudotojo duomenys ir komentaras; - sąrašo perdavimo patvirtinimui data ir laikas; - turi būti vizualiai išskiriami objektai, kurie buvo įtraukti / pašalinti neautomatiniu („rankiniu“) būdu; - kiti detalios analizės ar projektavimo etapo metu identifikuoti duomenys. - peržiūrėti objektų profilius, taip kaip aprašyta 6.4.4.4 poskyryje. - peržiūrėti atliktų veiksmų (sąrašo sugeneravimo duomenys, sąrašo pakeitimų istorija) istoriją. Sąrašą turi būti galima rūšiuoti ir filtruoti pagal sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus. |
| 8. | Patvirtinti pateiktą sąrašą | Rizikos vertinimo vadovas | Turi būti galima patvirtinti pateiktą rizikingų objektų sąrašą. - turi būti užfiksuojama patvirtinimo data ir laikas bei patvirtinusio asmens duomenys. |
| 9. | Perduoti sąrašą Patikrinimų planavimo moduliui | RIPRIS | Patvirtintas rizikingų objektų sąrašas turi būti automatiškai perduodamas Patikrinimų planavimo moduliui, tolimesnių veiksmų atlikimui. |
| 10. | Atmesti pateiktą sąrašą | Rizikos vertinimo vadovas | Turi būti galima atmesti / grąžinti tikslinti pateiktą rizikingų objektų sąrašą: - atmetant ar grąžinant tikslinti, turi būti galima nurodyti to priežastis ar reikiamus atlikti pakeitimus; - atmetus ar grąžinus tikslinti, apie tai turi būti informuojamas sąrašą patvirtinimui pateikęs naudotojas. |

Reikalavimai objektų profilių peržiūros proceso ir funkcijų realizavimui

Turi būti realizuotas proceso „Objektų profilių peržiūra“ funkcionalumas. Žemiau pateikta proceso diagrama ir reikalavimai proceso realizavimui.

6.17 pav. Proceso „Objektų profilių peržiūra“ schema

6.16 lentelė. Proceso „Objektų profilių peržiūra“ realizavimo reikalavimai

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Proceso dalyvis | Reikalavimai realizavimui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasirinkti objektų sąrašą | Rizikos vertinimo specialistas / Rizikos vertinimo vadovas / VVTAT specialistas | Turi būti galima pasirinkti konkrečios objektų kategorijos objektų sąrašą, kurio įrašo profilį reikia peržiūrėti. |
| 2. | Pasirinkti objektų sąrašo įrašą | Rizikos vertinimo specialistas / Rizikos vertinimo vadovas / VVTAT specialistas | Objektų sąraše turi būti galima vykdyti objekto paiešką pagal detalios analizės ir projektavimo etapų metu identifikuotus kriterijus. Turi būti galima pasirinkti reikiamą objekto įrašą. |
| 3. | Peržiūrėti objekto įrašo duomenis | Rizikos vertinimo specialistas / Rizikos vertinimo vadovas / VVTAT specialistas | Peržiūrai turi būti pateikiami pasirinkto objekto profilio duomenys: - objekto profilyje turi būti pateikiama (neapsiribojant, profilyje atvaizduojamų duomenų apimtys turi būti suderintos detalios analizės etapo metu): - bendrieji objekto duomenys; - paskutinio rizikos vertinimo rezultatas (BRL); - istorinių ir / arba esamų rizikos vertinimų duomenys: - objektui apskaičiuotų / suteiktų kintamųjų reikšmės; - apskaičiuotų situacijų pasireiškimo tikimybių (TRi) ir žalos rodiklių (ŽRi) reikšmės; - taikytos rizikos valdymo priemonės; - priimti sprendimai (Patikrinimų vykdymo modulyje įvesti rezultatai). Objekto profilio duomenis turi būti galima filtruoti pagal sąrašus prasmingai atitinkančius atributus, kurie turi būti suderinti detalios analizės etapo metu. Profiliai tarpusavyje turi būti logiškai susiję su galimybe iš vieno profilio pereiti į kitą profilį, pavyzdžiui: iš paramos gavėjo profilio turi būti galima atverti susijusios paraiškos ar susijusių asmenų. Turi būti galima objekto profilio (-ių) duomenis eksportuoti į PDF, DOCX ar kitas, detalios analizės etapo metu suderintas rinkmenas. Turi būti galima įvesti kintamųjų reikšmes: - VVTAT darbuotojas (naudotojas) turi galėti įvesti trūkstamų kintamųjų reikšmes; - VVTAT darbuotojui turi būti suprantama, kurių kintamųjų reikšmių trūksta; - įvedamos kintamųjų reikšmės turi būti validuojamos – neturi būti galima įvesti reikšmių, neatitinkančių kintamojo galimos reikšmės; - įvedamos kintamųjų reikšmės turi būti audituojamos. |

Reikalavimai rizikų  valdymo modelio tvarkymo proceso ir funkcijų realizavimui

Turi būti realizuotas proceso „Rizikų valdymo modelio (toliau – RVM) tvarkymas“ funkcionalumas. Žemiau pateikta proceso diagrama ir reikalavimai proceso realizavimui.

6.18 pav. Proceso „Rizikų  valdymo modelio tvarkymas“ schema

6.17 lentelė. Proceso „Rizikų valdymo modelio tvarkymas“ realizavimo reikalavimai

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Proceso dalyvis | Reikalavimai realizavimui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasirinkti RVM sąrašą | Rizikos vertinimo specialistas | Turi būti sukurtas visų RVM versijų sąrašas. RVM versijų sąrašą turi būti galima filtruoti pagal sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus. |
| 2. | Pasirinkti reikiamą RVM versiją | Rizikos vertinimo specialistas | Turi būti galima pasirinkti reikiamą koreguoti RVM. RVM versiją turi apibūdinti šie duomenys: - versijos numeris (suteikiamas automatiškai); - RIPRIS naudotojo, kuris išsaugojo versiją ar pakeitė jos būseną (patvirtino), duomenys; - versijos išsaugojimo data; - versijos būsena (Koreguojama, Patvirtinta, Aktyvuota, Deaktyvuota ar kt.): - gali būti tik viena aktyvuota versija; - turi būti galimybė teisėmis apibrėžti galimus naudotojo veiksmus koreguojamos būsenos versijoje; - RIPRIS naudotojui deaktyvavus RVM versiją, turi būti pateikiamas pranešimas, kad automatiškai aktyvuojama prieš tai buvusi versija. RVM versijų sąraše pasirinkus RVM versiją, turi būti peržiūrai pateikiama pasirinktos RVM versijos kortelė ir jos sudedamosios dalys: - peržiūrint pasirinktos RVM versijos sudedamąsias dalis (bendrieji duomenys, rizikos duomenys, žalos duomenys), turi būti aiškiai ir suprantamai pažymėtos RVM vietos, kurios skiriasi nuo prieš tai buvusios ar bet kurios kitos, RIPRIS naudotojo nurodytos, RVM versijos. |
| 3. | Redaguoti RVM | Rizikos vertinimo specialistas | Rizikingumo apskaičiavimas turi būti vykdomas tik pagal vieną aktualią RVM versiją, kuri gali būti sukuriama: - turi būti galima atlikti RVM sudedamųjų dalių korekcijas (deaktyvavus esamus nepageidaujamus įvykius / žalos masto rodiklius ar įtraukus naujus) ir pažymėjus, kad pakoreguota versija yra aktuali; - turi būti galima atkurti nebegaliojančią RVM versiją. Turi būti galima vykdyti šiuos veiksmus: - turi būti galima nustatyti RVM versijos galiojimo pradžią ir pabaigą; - nurodyti kurios objektų kategorijos rizikingumui vertinti skirtas RVM; - nurodyti / keisti RVM naudojimo (rizikingumo įvertinimo) periodiškumą; - turi būti galima pašalinti RVM versiją, kuri niekada nebuvo aktyvuota; - turi būti galima tvarkyti kiekvienos RVM versijos nepageidaujamus įvykius, situacijas ir rizikos rodiklius (TRi), žalos masto apskaičiavimo rodiklius (ŽRi); - turi būti galima tvarkyti nepageidaujamų įvykių (rizikų) duomenis: - turi būti realizuotos šios nepageidaujamų įvykių (rizikų) klasifikatoriaus tvarkymo funkcijos: - sukurti naują ir redaguoti esamą nepageidaujamą įvykį (riziką); - deaktyvuoti nepageidaujamą įvykį (riziką); deaktyvavus nepageidaujamą įvykį automatiškai turi būti deaktyvuojamos jam priskirtos situacijos ir jų rodikliai; - šalinti, jei nepageidaujamam įvykiui nepriskirta nei viena situacija. - Turi būti galima peržiūrėti nepageidaujamų įvykių (rizikų) sąrašą: - nepageidaujamų įvykių sąrašą turi būti galima filtruoti pagal sąrašą prasmingai atitinkančius atributus; - nepageidaujamų įvykių sąraše turi būti rodoma nepageidaujamo įvykio (rizikos) būsena; - pasirinkus nepageidaujamo įvykio įrašą, peržiūrai turi būti pateikiami nepageidaujamo įvykio duomenys, jam priskirtos situacijos, rodikliai, jų reikšmingumo koeficientai ir kiti, detalios analizės metu suderinti atributai. - Sukuriant naują nepageidaujamą įvykį, turi būti galima inicijuoti naujos situacijos, kuri priskiriama nepageidaujamam įvykiui, sukūrimą. - Turi būti galima tvarkyti situacijų (rizikos ir žalos masto) duomenis: - sukurti naują ir redaguoti esamą situaciją (rizikos ir žalos masto), kurią apibūdina šie redaguojami duomenys: - pavadinimas, užtikrinant jo unikalumą; - aprašymas; - šalinti, jei situacijai nepriskirtas nei vienas rodiklis. - situacijai turi būti privaloma priskirti nepageidaujamą įvykį tik rizikos apskaičiavimo atveju. Vienai situacijai gali būti priskirtas tik vienas nepageidaujamas įvykis; Žalos masto apskaičiavimo atveju, situacijai neturi būti priskiriamas nepageidaujamas įvykis; - jeigu situacijos sukūrimas inicijuotas konkrečiam nepageidaujamam įvykiui, tuomet turi būti rodomas nepageidaujamas įvykis, kuriam kuriama situacija; - sukūrus naują situaciją, turi būti galima inicijuoti situacijos pasireiškimo tikimybei arba žalos masto dydžiui apskaičiuoti naudojamų rodiklių sukūrimą. Vienai situacijai turi būti galima priskirti tik vieną rodiklį. - Turi būti galima peržiūrėti situacijų (rizikos tikimybės ir žalos masto atskirai) sąrašą: - turi būti galima atskirai peržiūrėti rizikos tikimybės ir žalos masto situacijų sąrašus; - situacijų sąrašą turi būti galima filtruoti pagal sąrašą prasmingai atitinkančius atributus; - situacijų sąraše turi būti rodoma situacijos būsena; - pasirinkus situacijos įrašą, peržiūrai turi būti pateikiami situacijos duomenys, jai apskaičiuoti priskirti rodikliai (rizikos tikimybės ar žalos masto), nepageidaujami įvykiai ir kiti, detalios analizės metu suderinti atributai. - Turi būti galima tvarkyti rizikos tikimybės / žalos masto rodiklių duomenis: - įjungti (aktyvuoti) / išjungti (deaktyvuoti) rodiklio naudojimą rizikos vertinimo modelyje; - išjungus (deaktyvavus) / įjungus (aktyvavus) rodiklio naudojimą, automatiškai turi būti deaktyvuojama situacija, kuriai priskirtas rodiklis ir nepageidaujamas įvykis (rizika), kuriam priskirta situacija; - turi būti galima tvarkyti rodiklį apibūdinančius duomenis: - įvesti naują rodiklį (TRi ar ŽRi), užtikrinant jo unikalumą; - įvesti ir redaguoti rodiklio (TRi / ŽRi) pavadinimą; - įvesti ir redaguoti rodiklio aprašymą; - nurodyti ir keisti rodiklio įtaką rizikai: - didinanti; - mažinanti; - rodiklio (TRi ir ŽRi) reikšmingumo reikšmę (TRR ir ŽRR) intervale 1–10; - atsižvelgiant į rodikliui suteiktą reikšmingumą (TRR ir ŽRR), turi būti automatiškai apskaičiuojamas rodiklio reikšmingumo koeficientas (TRRi ir ŽRRi). Visų rodiklių reikšmingumo koeficientų suma, atskirai TRRi ir ŽRRi, turi būti lygi 1: - pakeitus vieno rodiklio reikšmingumą, turi automatiškai persiskaičiuoti visų rodiklių reikšmingumo koeficientai; - priskirti situaciją, kurios tikimybei apskaičiuoti turi būti naudojamas rodiklis; - jeigu rodiklio sukūrimas inicijuotas konkrečiai situacijai, tuomet turi būti rodoma situacija, kuriai apskaičiuoti kuriamas rodiklis; - turi būti realizuotos priemonės per naudotojo sąsają įvesti ir redaguoti šias rodiklio (TRi ir ŽRi) reikšmės apskaičiavimo formules: - rodiklio reikšmės (rizikos tikimybės) apskaičiavimo; - žalos masto apskaičiavimo; - Formulės vedimo (redagavimo) lauke turi būti galimybė naudoti pseudo kalbą be apribojimų, būtent: - pasirinkti ir nurodyti kintamuosius (jų identifikatorius); - įvesti reikiamas konstantas, pvz., svertinius indeksus; - naudoti matematinius veiksmus – sumą, atimtį, daugybą, dalybą, eksponentę ir kt., nustatytus detalios analizės metu; - naudoti matematinius simbolius – skliaustelius, sąlygą (if ... then) ir kt., nustatytus detalios analizės metu. - Turi būti galima peržiūrėti rodiklių (rizikos tikimybės ir žalos masto atskirai) sąrašą: - rodiklių sąrašą turi būti galima filtruoti pagal sąrašą prasmingai atitinkančius atributus; - rodiklių sąraše turi būti rodoma rodiklio būsena; - pasirinkus rodiklio įrašą, peržiūrai turi būti pateikiami rodiklio duomenys, jo reikšmės apskaičiavimo algoritmas, nepageidaujami įvykiai (rizikos tikimybės atveju) ir situacija, kuriai jis priskirtas ir kiti, detalios analizės metu suderinti atributai. - Turi būti galima tvarkyti kintamuosius: - turi būti galima pašalinti esamą kintamąjį, jeigu kintamasis nėra naudojamas nei vienoje RVM versijoje. Šalinimo taisyklės turi būti apibrėžtos Diegėjo detalios analizės metu; - turi būti galima deaktyvuoti kintamąjį: - deaktyvavus kintamąjį, automatiškai deaktyvuojami rodikliai (TRi ir ŽRi), kurių apskaičiavime naudojamas kintamasis, rodikliams priskirtos situacijos ir nepageidaujami įvykiai (rizikos). Naudotojui turi būti aiškiai pateikiama, kokie rodikliai, situacijos ir nepageidaujami įvykiai bus deaktyvuoti; - jeigu kintamasis nėra naudojamas nei vienoje RVM versijoje, jis automatiškai turi būti deaktyvuojamas; - įvesti naują ir redaguoti su galimybe: - nurodyti ir keisti pavadinimą; - įvesti aprašymą; - nurodyti ir keisti rūšį, kuri gali būti tolydus arba kategorinis; - nurodyti ir keisti tipą, kuris gali būti išvestinis arba statistinis arba charakteristika; - nurodyti ir keisti matavimo vienetą: dienos, eurai, vienetai ar kt.; - galimas kintamojo reikšmes; - statistinio kintamojo periodą; - kintamojo perskaičiavimo dažnumą; - kintamojo duomenų šaltinį; turi būti galima nurodyti tik tokį kintamojo duomenų šaltinį, iš kurio yra įmanoma gauti kintamojo duomenis; - išvestinio ir statistinio kintamojo atveju turi būti: - leidžiama nurodyti ir keisti kintamojo apskaičiavimo formulę, naudojant pseudo kalbą ir kompiuterinę SQL ar jai lygiavertę sintaksę, skirtą darbui su faktų rinkiniais ir jų tarpusavio santykiais; - apskaičiuojama konfigūruojamu intervalu. - Turi būti galima peržiūrėti kintamųjų sąrašą: - kintamųjų sąrašą turi būti galima filtruoti pagal sąrašą prasmingai atitinkančius atributus; - kintamųjų sąraše turi būti rodoma kintamųjų būsena; - pasirinkus kintamojo įrašą, peržiūrai turi būti pateikiami kintamojo duomenys, rodikliai, kurių apskaičiavimui naudojami kintamasis ir kiti, detalios analizės metu suderinti atributai; - kintamųjų sąraše, pasirinkus rodiklį (TRi ar ŽRi), kurio apskaičiavimui naudojamas kintamasis, turi būti pateikiami parinkto rodiklio duomenys. Turi būti galima peržiūrėti pasirinktos RVM versijos esybių matricą: - RVM esybių matricoje turi būti pateikiami: - Rizikos nepageidaujami įvykiai (rizikos), jiems priskirtos situacijos, rodikliai ir jų apskaičiavimui naudojami kintamieji; - žalos masto situacijos, jos priskirti rodikliai ir jų apskaičiavimui naudojami kintamieji; - pasirinkus nepageidaujamą įvykį ar situaciją, ar rodiklį, ar kintamąjį turi būti pateikiami jų tarpusavio ryšiai ir duomenys. Turi būti galima tvarkyti rizikos valdymo priemones: - sukurti naują ar redaguoti esamą rizikos valdymo priemonę; - nustatyti rizikos valdymo priemonės algoritmą, t. y., nustatyti BRL, kuomet taikoma rizikos valdymo priemonė; - pašalinti rizikos valdymo priemonę. Šalinimo taisyklės turi būti apibrėžtos detalios analizės metu; - turi būti galima deaktyvuoti / aktyvuoti rizikos valdymo priemonę. Turi būti galima tvarkyti objektų įtraukimo į trumpąjį sąrašą kriterijus: - pagal rizikingiausių objektų atrinkimo kriterijus turi būti automatiškai sudaromas objektų trumpasis sąrašas (atrinktų objektų sąrašas). Objektų atrinkimo kriterijai turi būti apibrėžti rizikos vertinimo ir valdymo politikos dokumente (kitaip dar vadinamame RVM), kuris nėra šio Pirkimo objektas; - rizikos valdymo priemones turi būti galima tvarkyti kiekvienai objektų kategorijai atskirai. Turi būti galima nustatyti ir keisti rizikingų objektų atrinkimo į trumpąjį sąrašą kriterijus (kiekvienai objektų kategorijai atskirai), būtent: - turi būti nustatoma / keičiama RTR, virš kurios esantiems objektams taikomos rizikos valdymo priemonės; - turi būti nustatomas procentinis dydis, kiek objektų įtraukiama į trumpąjį sąrašą, priklausomai nuo nustatyto BRL ar jo intervalo; - nustatyti taisykles, kurioms pasireiškus, objektai neįtraukiami į trumpąjį sąrašą. |
| 4. | Vykdyti automatinį validavimą | RIPRIS | Naudojant DI įrankį turi būti galima inicijuoti automatinį RVM validavimą: - turi būti vykdoma istorinių duomenų analizė, kurios pagrindu, atsižvelgiant į pritaikytos rizikos valdymo priemonės rezultatą, kuris pateikiamas kontrolės komponente, ir nustatytas statistinių kintamųjų ir rizikingumo reikšmes, pateikiamos išvados: - kurie statistiniai kintamieji ar rodikliai, vertinant rizikingumą, nėra efektyvūs; - kurių statistinių kintamųjų ar rodiklių reikšmingumo koeficientas turi būti padidintas. |
| 5. | Peržiūrėti siūlomus pakeitimus | Rizikos vertinimo specialistas | Turi būti sugeneruojamas ir peržiūrai / tvarkymui pateikiamas RIPRIS automatiškai siūlomų RVM pakeitimų sąrašas. |
| 6. | Priimti arba atmesti siūlomus pakeitimus | Rizikos vertinimo specialistas | Turi būti pateikiamas automatiškai siūlomų RVM pakeitimų sąrašas, kiekvieną iš jų Rizikos vertinimo specialistas peržiūri ir priima arba atmeta: - priėmus kiekvieną iš siūlomų RVM pakeitimų, turi būti pakeičiamas RVM ir suformuojama nauja jo versija; - peržiūrint kiekvieną iš automatiškai siūlomų pakeitimų, turi būti galima peržiūrėti buvusių reikšmių ir pakeičiamų reikšmių duomenis. |
| 7. | Suformuoti naują versiją | RIPRIS | Turi būti automatiškai suformuojama ir išsaugoma nauja RVM versija: - priėmus arba atmetus automatiškai siūlomus RVM pakeitimus; - pakoregavus RVM. |
| 8. | Testuoti naują versiją | RIPRIS | Naudotojas turi galėti inicijuoti naujai sukurtos ar koreguotos RVM versijos testavimą: - turi būti galima atlikti naujai apibrėžtos RVM versijos testavimą su RIPRIS saugomais duomenimis: - testavimo metu turi būti suteikta galimybė palyginti skirtingų RVM versijų teikiamus rezultatus, t. y., pateiktus rizikingiausių ūkio objektų sąrašus; - atliekant RVM versijų testavimą, turi būti galima nurodyti kelių ūkio objektų rizikingumą įvertinti; - testavimo metu, skirtingomis RVM versijomis turi būti įvertinti tie patys ūkio objektai, kurie gali būti: - testavimui parenkami rankiniu būdu; - testavimui parinkti automatiniu būdu, naudotojui nurodžius įtraukiamų ūkio objektų skaičių; - turi būti galima sugretinti skirtingų versijų vertinimo rezultatus, vizualiai išskiriant vertinimo rezultatus, kurie skiriasi. - skirtingų RVM versijų testavimo rezultatus turi būti galima eksportuoti įvairiais formatais, kurie turi būti apibrėžti detalios analizės ir projektavimo etapų metu. |
| 9. | Perduoti naują RVM versiją tvirtinti | Rizikos vertinimo specialistas | Atlikus RVM versijos testavimą ar suformavus naują RVM versiją, ją turi būti galima perduoti patvirtinimui: - turi būti pateikiami, nustatymuose nustatyto RVM tvirtinančio asmens duomenys; - naudotojas turi galėti parinkti kitą, teisę tvirtinti RVM turintį, asmenį; - perduodant RVM patvirtinimui, turi būti galima įvesti tekstą / komentarą. |
| 10. | Peržiūrėti naują RVM versiją | Rizikos vertinimo vadovas | Tvirtinantis asmuo turi galėti peržiūri naujai sukurtą ir tvirtinimui pateiktą RVM versiją, kuriame RVM tvirtinantis asmuo turi galėti: - peržiūrėti tvirtinimui pateiktą RVM ir jo duomenis: - visi RVM duomenys; - testavimo, jeigu jis buvo atliktas, duomenys: - testavimo rezultatai; - testavimo data ir laikas; - RVM tvirtinimui perdavusio naudotojo duomenys ir komentaras; - RVM perdavimo patvirtinimui data ir laikas; - RVM keitimų istorija; - kiti detalios analizės ar projektavimo etapo metu identifikuoti duomenys. |
| 11. | Atmesti naują versiją | Rizikos vertinimo vadovas | Turi būti galima atmesti / grąžinti tikslinti pateiktą RVM versiją: - atmetus RVM versiją, turi būti galima pažymėti atmetimo priežastį ir parinkti reikiamus atlikti tolimesnius veiksmus. Apie atmestą RVM versiją turi būti informuojamas Rizikos vertinimo specialistas, sukūręs ir tvirtinimui perdavęs RVM versiją. |
| 12. | Patvirtinti naują RVM versiją | Rizikos vertinimo vadovas | Jeigu tvirtinimui pateikta RVM versija yra priimtina, tuomet tvirtinantis asmuo turi galėti ją patvirtinti: - Turi būti užfiksuojama patvirtinimo data ir laikas bei patvirtinusio asmens duomenys. |
| 13. | Išsaugoti naują RVM versiją kaip aktualią | RIPRIS | Sukurta ir patvirtinta RVM versija turi būti išsaugoma kaip aktuali ir rizikingumui vertinti naudojama RVM versija. Visi rizikos vertinimo veiksmai turi būti vykdomi tik pagal patvirtintą aktualią RVM versiją, t. y., jokie RVM sudedamųjų dalių pakeitimai negali turėti įtakos rizikingų ūkio objektų sąrašo sudarymui tol, kol nebus patvirtinta nauja RVM su atliktais pakeitimais versija. RVM sąraše turi būti aiškiai matoma ir suprantama, kuri RVM versija yra aktuali ir naudojama konkrečios ūkio objektų kategorijos rizikingumui nustatyti. |

Reikalavimai dirbtinio intelekto (DI) moduliui

Dirbtinio intelekto  modulis (toliau – DI modulis) turi būti naudojamas alternatyviam rizikų valdymo modulyje atliekamam ūkio subjektų rizikingumui įvertinti.

DI modulio sprendimui Diegėjas turi pateikti sprendimą, kurio veikimas gali būti pagrįstas įvairių DI algoritmų, bibliotekų ir taisyklių taikymu (pvz. mašininio mokymosi (angl. Machine learning) bei leidžiančiu taikyti įvairius mokymosi principus (pvz. Unsupervised learning, Supervised learning, Semi-supervised, Continuous learning ir pan.). Siūloma programinė įranga DI modulio sprendimo realizavimui turi tenkinti reikalavimus 7.5 Reikalavimai RIPRIS programinės įrangos licencijoms.

DI modulis turi būti realizuotas taip, kad modulis sudarytų sąlygas struktūrizuotai kaupti apmokymui aktualius duomenis, juos apdoroti pagal pasirinkto sprendimo algoritumus. DI modulio sprendimas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija.

DI modulis turi turėti grafinę naudotojo sąsają, suteikiančią galimybę stebėti modulio veikimą: įvesties ir išvesties rezultatus, mokymosi progresą ir istoriją, palyginti rezultatus su rizikų valdymo modulio rezultatais.

DI komponento apmokymo duomenis turi sudaryti visų RIPRIS esančių struktūrizuotų su rizikų valdymu susijusių duomenų masyvai.

DI modulio įvesties duomenis turi sudaryti visų RIPRIS esančių struktūrizuotų su rizikų valdymu susijusių duomenų masyvai, duomenys turi būti grupuojami pagal rizikų valdymo modulyje nustatytas rizikos tikimybės sritis. DI modulio išvesties duomenis turi sudaryti rizikos tikimybių duomenų masyvas, duomenų grupavimas turi atitikti rizikų valdymo modulio duomenų grupavimą.

DI modulis, pasinaudodamas apskaičiuotomis rizikos tikimybės vertėmis, turi apskaičiuoti rizikos lygį, likusius parametrus, pvz. rizikos žalos mastą gaudamas iš rizikų valdymo modulio, tam, kad būtų galima palyginti skirtingais būdais įvertintą ūkio subjekto rizikos lygį ir DI modulio apmokymo progresą. Apmokant DI modulį, jo veikimo pradžioje DI modulio apskaičiuotos rizikos lygio vertės turi būti palyginamos su rizikų valdymo modulio nustatytomis reikšmėmis.

DI modulis, pasinaudodamas istoriniais rizikos vertinimo duomenimis ir ūkio subjektų patikrinimų rezultatais, turi pasiūlyti naujas rizikos vertinimo rodiklių reikšmingumo koeficientų reikšmes, pasiūlyti rizikos vertinimo rodiklius, kuriuos reikia išjungti, nes jų reikšmės netiksliai vertina / iškreipia rizikos vertinimo rezultatus.

DI modulio duomenų struktūra turi būti suderinta su rizikų valdymo modulio duomenų struktūromis, taip, kad tinkamai apmokius DI modulį, jis galėtų dubliuoti ar pakeisti rizikų valdymo modulio darbą.

DI modulio testavimo etape Diegėjas turės pademonstruoti DI modulio veikimą panaudodamas istorinius ūkio subjektų rizikos vertinimo duomenis, kuriuos pateiks Perkančioji organizacija. Diegėjas turės šiuos duomenis struktūrizuoti taip, kad atitiktų DI modulio įvesties ir išvesties struktūras. Testavimo metu turės būti pademonstruota: DI mokymo algoritmas, modelio/tinklo architektūra ir parametrai, išeities duomenys.

Reikalavimai informavimo moduliui

Turi būti realizuotas Informavimo modulio funkcionalumas, kuris leistų administruoti:

  - informavimo funkcionalumą – sisteminius pranešimus,  priminimus, pranešimus el. laiškais (toliau - pranešimai);

  - užduočių (kuriamų rankiniu ir automatiniu būdais) funkcionalumą.

Turi būti galima tvarkyti (kurti, redaguoti, šalinti) užduočių ir informavimo pranešimų šablonus, kurie turi būti naudojami RIPRIS vidinio portalo ir kt., vykdant šioje specifikacijoje ir detalios analizės ir projektavimo etape identifikuotus komunikacijos ir užduočių procesus.

Turi būti realizuotas sisteminių pranešimų (pranešimų, kurie siunčiami automatiškai sistemoje įvykus įvairiems įvykiams (atėjus laikui išsiųsti pranešimą (pvz., artėja dokumento pateikimo terminas),  pasirašytas DBSIS priemonėmis dokumentas, gautas naujas dokumentas iš DBSIS (pasikeitus dokumentų būsenoms), įvykus pasikeitimams patikrinimų objekte ir kt. su Perkančiąją organizacija suderintiems įvykiams), svarbių pranešimų (pvz. dėl sistemos sutrikimų) ir kt.)) administravimas:

  - kurti naujus sisteminius pranešimus (sudaryti turinį, nustatyti gavėjus, nustatyti siuntimo periodiškumą, siuntimo būdą (el. laiškas ar kt.), siuntimo tipą (atskiri pranešimai įvykiams, bendras pranešimas dėl kelių įvykių) ir kt.);

  - redaguoti sisteminius pranešimus;

  - šalinti / padaryti neaktyviais sisteminius pranešimus;

  - turi būti galimybė sukurti ir tvarkyti svarbių pranešimų kategorijos pranešimus ir kurie turėtų realizuotą šių svarbių pranešimų atvaizdavimo vietą (pvz. sistemos lange „bėganti eilutė“, iššokančiu pop up langelius ar pirmame lange paryškintu tekstu ar kitu būdu).

Diegėjas turi realizuoti informavimo ir užduočių funkcionalumą tokiu būdu ir apimtimi, kad būtų užtikrintas veiklos procesų ir procedūrų įgyvendinimas RIPRIS priemonėmis.

RIPRIS vidiniams naudotojams turi būti galimybė savo paskyroje nustatyti siunčiamų jiems pranešimų nustatymus (įvykius, dažnumą ir kt), informavimo būdus (informuoti el. paštu, ar gauti pranešimus sistemoje) ir kt. informavimo parametrus.

Reikalavimai informavimo (pranešimų, užduočių) funkcijoms skirtoms vidinių naudotojų vykdomų RIPRIS procesų (patikrinimų, skundų ir kitų gautų pranešimų/ paklausimų nagrinėjimo ar kt. RIPRIS objektų) apimtyje:

  - gauti pranešimus. Naudotojui turi būti aiškiai indikuojama apie naujus gautus pranešimus ir jų kiekį;

    - peržiūrėti gautų pranešimų sąrašą (-us):

      - turi būti galima peržiūrėti gautus pranešimus;

      - turi būti galima pažymėti pranešimą (ne)perskaitytu. Turi būti išskiriami naudotojų neperskaityti pranešimai (pvz., pastorintu šriftu klausimų / atsakymų sąraše);

      - turi būti galima pažymėti, kad sąraše būtų rodomi tik neperskaityti pranešimai;

      - sąraše turi būti atvaizduojamas neperskaitytų pranešimų skaičius;

      - turi būti galima pasižymėti pranešimą svarbiu. Svarbūs pranešimai turi būti vizualiai išskirti iš bendro pranešimų sąrašo;

      - turi būti galima pažymėti pranešimą neaktualiu. Neaktualūs pranešimai neturi būti atvaizduojami bendrame pranešimų sąraše;

      - turi būti galima atlikti pranešimų paiešką / filtravimą pagal suderintus paieškos / filtravimo kriterijus. Atlikus paiešką / filtravimą turi būti pateikiami paieškos / filtravimo kriterijus atitinkantys rezultatai;

    - peržiūrėti pasirinktą pranešimą. Turi būti atveriamas pranešimo turinys;

    - turi būti galima peržiūrėti ir atsisiųsti prie pranešimų pridėtas rinkmenas;

    - Atlikti kitus su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu suderintus veiksmus.

  - vykdyti RIPRIS vidinių naudotojų sukurtas užduotis;

    - turi būti galima peržiūrėti gautų ir priskirtų naudotojui užduočių sąrašą:

      - užduočių sąraše vizualiai turi skirtis:

        - peržiūrėtos užduotys nuo neperžiūrėtų užduočių;

        - įvykdytos užduotys nuo neįvykdytų;

        - vėluojančios įvykdyti užduotys, kurių vykdymo terminas yra praėjęs;

      - turi būti galima pažymėti užduotį svarbia. Turi būti išskiriamos naudotojų pasižymėtos užduotys (pvz., pastorintu šriftu sąraše);

      - turi būti galima pažymėti, kad sąraše būtų rodomos tik neįvykdytos užduotys;

      - sąraše turi būti atvaizduojamas neperžiūrėtų / neįvykdytų / vėluojančių užduočių skaičius;

      - turi būti galima atlikti užduočių paiešką / filtravimą pagal suderintus paieškos / filtravimo kriterijus. Atlikus paiešką / filtravimą turi būti pateikiami paieškos / filtravimo kriterijus atitinkantys rezultatai;

    - turi būti galima peržiūrėti pasirinktą užduotį:

      - turi būti užfiksuojamas užduoties peržiūros faktas naudotojui peržiūrėjus (atidarius) užduoties langą;

      - turi būti atveriama užduoties forma. Užduoties formos struktūra ir pateikiami duomenys turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu;

      - turi būti galima peržiūrėti ir atsisiųsti prie užduoties pridėtas rinkmenas;

      - turi būti atvaizduojamas nustatytas užduoties įvykdymo terminas ir likusių dienų skaičius iki termino;

    - turi būti galima įvykdyti užduotį:

      - turi būti galima įvesti užduoties rezultatus;

      - turi būti galima prie užduoties pridėti su Perkančiąja organizacija suderinto formato (pvz., PDF, DOCX ir kt.) rinkmenas;

      - RIPRIS vidinio portalo naudotojui turi būti galima pažymėti, kad užduotis yra įvykdyta;

      - užduoties pasikeitimai (įvykdymo požymis, naudotojo įvesti rezultatai ir kt.) turi būti automatiškai perduodami užduotį sukūrusiems RIPRIS naudotojams;

    - turi būti galima prašyti pratęsti užduotyje nurodytą terminą;

    - RIPRIS naudotojui turi būti automatiškai siunčiami priminimai apie neatliktas užduotis (pvz., nepateikti reikalaujami dokumentai ir pan.) parametruose nurodytais terminais;

    - galutinis užduočių funkcionalumo veikimas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu.

Bendrieji reikalavimai užduočių valdymui:

  - turi būti realizuotas už gauto skundo / pranešimo / užduoties / paklausimo / prašymo nagrinėjimą atsakingo RIPRIS vidinio naudotojo priskyrimas:

    - atsakingi už nagrinėjimą RIPRIS vidiniai naudotojai turi būti priskiriami šiais būdais:

      - automatiškai pagal su Perkančiąja organizacija suderintas taisykles (pvz., automatiškai parenkamas už paklausimus atsakingas RIPRIS vidinis naudotojas; jei paklausimai vyksta konkrečios produktų grupės apimtyje, tuomet automatiškai parenkamas priskirtas VVTAT darbuotojas ir t.t.);

      - rankiniu būdu;

    - turi būti galima pakeisti už gauto skundo / pranešimo / užduoties / paklausimo / prašymo nagrinėjimą atsakingą RIPRIS vidinį naudotoją;

  - turi būti vykdomas RIPRIS vidinių naudotojų informavimas apie gautus pranešimus / užduotis / klausimus / prašymus:

    - informavimas turi būti vykdomas šiais būdais:

      - RIPRIS priemonėmis (privalomas informavimo būdas);

      - El. paštu;

    - naudotojui turi būti galima pasirinkti informavimo apie gautus pranešimus / užduotis / klausimus / prašymus būdą (-us);

  - turi būti galima siųsti masinius sisteminius pranešimus RIPRIS naudotojams (pvz., apie numatomus sistemų profilaktinius darbus);

  - turi būti galima susieti kuriamus pranešimus / užduotis su RIPRIS vidinio portalo objektais (dokumentais, patikrinimais ir kt.);

Turi būti realizuotas atsakymų, teikiamų RIPRIS išorinio portalo ar kitiems išorinio portalo naudotojams, derinimas su atsakingais RIPRIS vidiniais naudotojais (pagal konsultacijų teikimo procesą):

  - apie parengtą atsakymą turi būti automatiškai informuojami atsakingi RIPRIS vidiniai naudotojai;

  - turi būti galima peržiūrėti parengtus atsakymus, juos patvirtinti arba grąžinti tikslinti atsakymą rengusiam naudotojui. Su Perkančiąja organizacija turi būti suderintos atsakymų derinimo taisyklės;

  - galutinis atsakymų derinimo funkcionalumo veikimas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu.

Reikalavimai užduočių RIPRIS vidinio portalo naudotojams kūrimui ir tvarkymui:

  - turi būti galima kurti ir valdyti užduotis RIPRIS vidinio ir išorinio portalų naudotojams;

  - turi būti realizuotos šios užduočių kūrimo ir valdymo funkcijos:

    - kurti naują užduotį. Turi būti galima užduotis kurti rankiniu būdu ir automatiškai;

    - turi būti galima kurti skirtingo tipo užduotis:

      - laisvos formos;

      - šablonines;

    - susieti užduotį su objektais (patikrinimu, dokumentu ir kt.). Turi būti galima susieti užduotį su daugiau nei vienu objektu;

    - pridėti užduotyje suderinto formato rinkmenas;

    - priskirti užduočiai atsakingą asmenį. Priskirtas naudotojas turi automatiškai įgyti reikiamas nurodytų objektų peržiūros ar tvarkymo teises. Su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu turi būti suderintas nurodytų teisių priskyrimo ir panaikinimo mechanizmas;

    - redaguoti užduotį;

    - keisti užduoties būsenas (užbaigti, vykdyti, grąžinti tikslinti ir pan.);

    - šalinti užduotį.

    - peržiūrėti užduočių sąrašą (-us);

    - vykdyti užduočių paiešką / filtravimą;

    - peržiūrėti konkrečią užduotį;

    - atlikti veiksmus užduotyje (įvesti komentarus, pridėti rinkmenas ir kt.);

    - vykdyti kitus su Perkančiąja organizacija suderintus užduočių kūrimo ir valdymo veiksmus.

Išoriniams naudotojams pateikus pranešimą apie nesaugius produktus / paklausimą ar kt. turi būti automatiškai sukuriama užduotis vidiniam naudotojui, jeigu toks naudotojas yra priskirtas (pvz. VVTAT darbuotojas atsakingas už konkrečią sritį ir pan.) arba tokias užduotis turi būti galima kurti ir naudotojus priskirti ne automatiniu būdu.

Jeigu VVTAT darbuotojas yra pradėjęs vykdyti užduotį, pvz. prašymo nagrinėjimą, tuomet pranešimai apie reikiamus atlikti veiksmus, turi būti siunčiami užduotį vykdančiam VVTAT darbuotojui.

Užduočiai atlikti turi būti galima priskirti daugiau nei vieną naudotoją.

Turi būti audituojami išsiųsti pranešimai komunikavimo kanalais (el. paštu ir kitais kanalais).

Reikalavimai Pagalbos tarnybos moduliui

Turi būti realizuotas Pagalbos tarnybos modulio funkcionalumas.

Turi būti sukurtas funkcionalumas, leidžiantis administruoti DUK sąrašą:

  - turi būti galima sukurti DUK įrašą. Kuriant įrašą turi būti nurodoma ši informacija:

    - klausimas;

    - atsakymas;

    - klausimų grupė / pogrupis, kuriai priskiriamas kuriamas įrašas;

    - kiti su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų metu suderinti duomenys;

  - turi būti galima sukurti klausimų grupę /grupės pogrupius. Kuriant klausimų grupę/ pogrupį turi būti nurodomas grupės pavadinimas;

  - turi būti galima sudaryti klausimų grupių hierarchiją. Turi būti galima kuriamai klausimų grupei priskirti tėvinę / vaikinę klausimų grupę (pogrupį);

  - Paslaugų teikėjas turi parengti pradinius klausimų grupių rinkinius, kurie galutinai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu;

  - turi būti galima publikuoti klausimų grupes ir jiems priskirtus DUK įrašus išoriniame portale DUK modulyje. Klausimų grupių sąrašas turi būti atvaizduojamas hierarchiniame medyje, jame pateikiant klausimų grupes ir joms priskirtus DUK įrašus;

  - turi būti galima peržiūrėti ir redaguoti klausimų grupes ir DUK įrašus;

  - turi būti galima pašalinti klausimų grupę ir DUK įrašą. Pašalintas klausimų grupė / DUK įrašas turi būti nebeatvaizduojami išoriniame portale.

Turi būti galimybė administruoti Virtualaus konsultanto naudojamus klausimų, atsakymų variantus, klausimų kategorijos ir jų pogrupius vidiniam naudotojui. Diegėjas turi parengti Virtualaus konsultanto pirminius klausimų / atsakymų el. vedlius, kategorijų ir pogrupių sąrašus ir juos turi suderinti su Perkančiąja organizacija. Turi būti galimybė tvarkyti kitus virtualaus konsultanto nustatymus, parametrus, kurie reikalingi užtikrinti virtualaus konsultanto veikimą, informavimo nustatymus dėl užklausų/ paklausimų pateikimo naudotojams. Reikalavimai virtualaus konsultanto veikimui išoriniame portale pateikti 6.3.3 skyriuje.

Turi būti sukurtas žinių bazės administravimo funkcionalumas:

  - turi būti galima sukurti žinių bazės įrašą. Kuriant įrašą turi būti nurodoma ši informacija:

    - klausimas;

    - atsakymas;

    - kiti su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų metu suderinti duomenys;

    - žinių bazės įrašo turinys, kuris gali būti:

      - įkeltas dokumentas PDF ar kitu su Perkančiąja organizacija suderintu formatu;

      - turi būti galima turinyje įterpti paveikslėlius populiariausiais formatais (JPG, PNG, BMP ar lygiaverčiais) ir vaizdo įrašus suderintais formatais (AVI, MP4 ar lygiaverčiais);

      - tekstas;

  - turi būti galima sudaryti žinių bazės hierarchinę struktūrą. Preliminariai turi būti sukurta tokia struktūra: kategorijos, turinčios temas, kurios turi potemes, kurios turi priskirtus žinių bazės įrašus;

  - turi būti galima kurti kategorijas, temas ir potemes. Kuriant minėtus objektus turi būti nurodomas jos pavadinimas ir susiejimas su žinių bazės struktūros objektu;

  - Paslaugų teikėjas turi parengti pradinę žinių bazės struktūrą, kuri galutinai turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu;

  - turi būti galima peržiūrėti ir redaguoti žinių bazės struktūrą;

  - žinių bazė turi būti publikuojama išoriniame portale;

  - turi būti galima atlikti žinių bazės įrašų paiešką. Atlikus paiešką turi būti atvaizduojami paieškos rezultatai. Paieškos rezultatų atvaizdavimas turi būti suderintas detalios analizės ar projektavimo etapo metu.

Reikalavimai apklausų moduliui

Turi būti realizuotas apklausų modulis, skirtas, tam teisę turinčiam VVTAT darbuotojui, valdyti apklausas ir apklausų rezultatus:

  - turi būti galima kurti apklausas nurodant:

    - pavadinimą;

    - aprašymą;

    - galiojimo datą ir laiką nuo iki;

    - apklausos atlikėją (padalinys ar skyrius, kontaktiniai duomenys);

    - tikslinę auditoriją, kuriai rodoma apklausa (tikslinė auditorija gali būti ir VVTAT darbuotojai pagal padalinį / skyrių, priskirtas roles ir pan.);

    - apklausas turi būti galima ne tik viešinti bet ir išsiųsti RIPRIS sisteminiais pranešimais nurodytais el. pašto adresais (turi būti galimybė nustatyti, kad pasirinkta apklausa automatiškai siunčiama pvz. tikrinime dalyvavusiems asmenims po įvykdyto patikrinimo). Taip pat turi būti galimybė atsirinkti ūkio subjektų sąrašą, kuriems turi būti išsiųsta pasirinkta apklausa, pvz. pirmus metus veiklą vykdančių ūkio subjektų, kurių duomenys yra saugojami RIPRIS (apklausa išsiunčiama nurodytu laiku visiems atrinktiems subjektams automatiškai nurodytais jų el. pašto adresais);

    - turi būti identifikuoti ir su VVTAT suderinti apklausų atvaizdavimo momentai (pvz. suteikus paslaugą paslaugos gavėjui pateikiama apklausa (pvz. paslaugos suteikimo įvertinimo) ir pan.);

    - kitus su Perkančiąja organizacija suderintus duomenis;

  - į apklausas turi būti galima įtraukti klausimus su tokių rūšių atsakymais:

    - atvirais – su galimybe įrašyti laisvos formos atsakymus;

    - uždarais:

      - su vienu atsakymo pasirinkimu;

      - su daugiau nei vienu galimu atsakymo pasirinkimu (nustatant maksimalų pasirinkimų skaičių);

      - su galimybe pasirinkti atsakymą iš skaičių sekos (angl. scale);

      - su galimybe pasirinkti atsakymą tinklelyje (angl. grid);

  - turi būti galima apklausos klausimus priskirti klausimų grupėms;

  - turi būti galima susieti klausimus / klausimų grupes su pasirinktais atsakymais, t. y. turi būti galima respondentą nukreipti į konkretų klausimą / klausimų grupę priklausomai nuo jo pasirinkto atsakymo;

  - turi būti galima apklausoje įterpti paveikslėlius populiariausiais formatais (JPG, PNG, BMP ar lygiaverčiais) ir vaizdo įrašus suderintais formatais (AVI, MP4 ar lygiaverčiais);

  - Detalios analizės ar projektavimo etapų metu su Perkančiąja organizacija turi būti suderinta, ar funkcionalumas realizuojamas turinio valdymo komponento priemonėmis, ar kitu būdu;

  - sukurtos apklausos turi būti atvaizduojamos apklausų sąraše;

  - turi būti galima publikuoti apklausas / atšaukti apklausų publikavimą;

  - turi būti galima redaguoti ir šalinti apklausas. Turi būti galima redaguoti neišpublikuotas apklausas;

  - naudotojų užpildytos apklausos (pateikti atsakymai į apklausą) turi būti išsaugomi – turi būti kaupiami apklausos rezultatai:

    - turi būti galimybė peržiūrėti apklausų rezultatus;

    - turi būti galima eksportuoti apklausų rezultatus XLSX arba lygiaverčiu formatu;

  - turi būti galima sukurti trumpąsias (vienas klausimas ir vienas atsakymo pasirinkimas) apklausas, skelbiamas išoriniame portale:

    - kuriant apklausą turi būti galima nurodyti jos pavadinimą, galimus atsakymo variantus ir kitus duomenis, suderintus su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu;

    - trumpąsias apklausas turi būti galima publikuoti RIPRIS išoriniame portale;

    - turi būti galima redaguoti ir šalinti trumpąsias apklausas. Turi būti galima redaguoti neišpublikuotas trumpąsias apklausas;

  - galutinis apklausų modulio funkcionalumas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu.

Turi būti sukurtas apklausų peržiūros ir pildymo funkcionalumas.

  - turi būti galima peržiūrėti Išoriniame portale išpublikuotų apklausų sąrašą.

  - turi būti galima atlikti apklausų paiešką / filtravimą pagal suderintus paieškos / filtravimo kriterijus. Atlikus paiešką / filtravimą turi būti pateikiami paieškos / filtravimo kriterijus atitinkantys rezultatai.

  - Turi būti galima pildyti pasirinktą apklausą.

  - Užpildytas apklausas turi būti galima pateikti.

  - Gautų atsakymų į apklausas rezultatai turi būti pateikiami peržiūrai ir jų analizei.

Reikalavimai administravimo moduliui

Reikalavimai klasifikatorių tvarkymui

Turi būti sukurtos funkcijos leidžiančios tvarkyti RIPRIS  naudojamus klasifikatorius:

  - redaguoti esamų klasifikatorių reikšmes;

  - įvesti naujas esamų klasifikatorių reikšmes;

  - šalinti / padaryti nenaudojamomis esamas klasifikatoriaus reikšmes. Pašalintos / padarytos neaktualiomis klasifikatoriaus reikšmės nebeturi būti leidžiamos naudoti. Su Perkančiąja organizacija turi būti suderintos klasifikatoriaus reikšmių šalinimo / padarymo neaktualiomis taisyklės;

  - turi būti galima nurodyti klasifikatoriaus reikšmės įsigaliojimo pradžios datą bei galiojimo pabaigos datą.

Diegėjas turi įvesti (importuoti, sukurti ar pan.) visus klasifikatorius, kurie bus identifikuoti detalios analizės ar projektavimo etapų metu.

Reikalavimai sisteminių parametrų tvarkymui

Turi būti vengiama sisteminių parametrų įprogramavimo, t. y. RIPRIS administratorius turi galėti keisti sisteminius parametrus (terminus, skaitines reikšmes, adresus (URL), domenus ir kt.) naudodamas naudotojo sąsają. Detali administruojamų parametrų imtis turi būti nustatyta detalios analizės ir projektavimo etapų metu.

Turi būti galima administruoti ir keisti regioniniams padaliniams priskirtas apskritis.

Reikalavimai naudotojų administravimui

Naudotojų administravimo komponentas turi realizuoti RIPRIS naudotojų tvarkymo funkcionalumą.

Naudotojų valdymo komponentas turi realizuoti RIPRIS naudotojų tvarkymo funkcionalumą bei teikti naudotojų identifikavimo ir autentifikavimo paslaugą RIPRIS vidiniam portalui bei kitiems komponentams.

Naudotojų administravimo komponentas, atlikęs naudotojo identifikavimą, turi užtikrinti, kad naudotojui, kuris turi teises naudoti RIPRIS, nereikės vienos sesijos apimtyje pakartotinai įvesti / pateikti naudotojo prisijungimo duomenų naviguojant tarp skirtingų posistemių:

  - vieningo prisijungimo sprendimą turi būti galima integruoti ir su kita VVTAT eksploatuojama programine įranga (registrais, informacinėms sistemomis, posistemiais ir kt.), kad joje būtų galima realizuoti naudotojų vieningo prisijungimo sprendimą. Šio reikalavimo įgyvendinimo reikalingumas turi būti identifikuotas ir suderintas su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapų metu;

  - saugumo reikalavimai naudotojų valdymui pateikti 7.3.3 skyriuje.

Naudotojų administravimo komponentas turi realizuoti naudotojų tvarkymo funkcionalumą:

  - turi būti galima peržiūrėti naudotojų sąrašą. Sąrašą turi būti galima filtruoti ir atlikti paieškas pagal sąrašą prasmingai atitinkančius atributus;

  - turi būti galima registruoti naudotoją:

    - turi būti galima įvesti naudotojo duomenis (asmens duomenis, kontaktinius duomenis, institucijos (darbovietės) duomenis (pasirenkant iš įstaigos struktūros klasifikatoriaus duomenų gautų iš VATARAS), priskirti naudojimo roles);

    - turi būti galima nurodyti naudotojo prisijungimo būdą:

      - VIISP – privaloma įvesti tinkamą naudotojo asmens kodą, kad per VIISP identifikuotas naudotojas būtų susietas su naudotojo paskyra;

      - naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Detalios analizės ir projektavimo etape turi būti apibrėžtas saugus prisijungimo duomenų pateikimas naudotojui. Turi būti galimybė naudotojo prisijungimui taikyti dviejų faktorių (2FA) autentifikavimo procesą („Google authenticator“ ar kitas lygiavertis detalios analizės ir projektavimo etape suderintas sprendimas);

    - turi būti galima nurodyti laikotarpį kada naudotojas yra aktyvus (gali jungtis prie RIPRIS). Suėjus terminui naudotojas turi būti automatiškai deaktyvuojamas;

    - naudotojas turi būti informuojamas sisteminiu pranešimu apie suteiktas teises prieiti prie RIPRIS (konkrečių jos posistemių / modulių / komponentų);

  - Su Užsakovu turi būti suderinti galimi vidinių RIPRIS naudotojų prisijungimo būdai ir galimos autentifikacijos ir autorizacijos realizacijos procedūros.

  - Turi būti galimybė RIPRIS naudotojams atsijungti nuo RIPRIS. RIPRIS naudotojas turi būti automatiškai atjungiamas nuo RIPRIS, jei neatlieka jokių veiksmų RIPRIS administravimo parametruose nurodytą laikotarpį.

  - RIPRIS vidinių naudotojų valdymui turi būti naudojami duomenys gauti iš VATARAS ir atitinkamai atnaujinami pagal įvykusius pokyčius įstaigos darbuotojų struktūroje (pvz. jau nedirbantis darbuotojo naudotojo paskyra turi būti blokuojama (deaktyvuojama) ir neleidžiama prisijungti, nedirbančių naudotojų paskyros turi būti galimybė šalinti po tam tikro nustatyto termino pagal taisykles suderintas su Perkančiąja organizacija).

  - turi būti galima deaktyvuoti naudotoją:

    - turi būti galima deaktyvuoti pasirinktą naudotoją. Turi būti galima nurodyti dieną (datą) nuo kurios naudotojas turi būti deaktyvuojamas;

    - turi būti galimybė automatiškai deaktyvuoti naudotoją, kai paskyra nenaudojama nustatytą laiko tarpą. Šį laiko tarpą nustato VVTAT administratorius. Apie artėjantį naudotojo paskyros deaktyvavimą turi būti informuojamas naudotojas. Deaktyvuotas naudotojas neturi galėti prisijungti prie RIPRIS;

  - turi būti galima redaguoti naudotojo duomenis:

    - turi būti galima redaguoti naudotojo duomenis, deaktyvuoti / aktyvuoti naudotojo prisijungimo galimybę, keisti naudotojo prisijungimo prie RIPRIS būdą, inicijuoti slaptažodžio keitimo funkciją ir kt. (pvz. slaptažodžio priminimo funkcija, kurios sprendimas ir saugus slaptažodžio pateikimo būdas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija);

    - naudotojo duomenų redagavimo forma ir jos tvarkymo funkcionalumas turi būti apibrėžtas detalios analizės ir projektavimo etape;

    - turi būti galima naudotojui priskirti / atsieti naudotojo roles ir teises. Naudotojų rolės ir teisės turi būti apibrėžtos detalios analizės ir projektavimo etape.

Turi būti galimybė tvarkyti VTTAT ir jos pavaldžių įstaigų (ir / arba jos padalinių) struktūrą ir konkrečios įstaigos ar padalinio kortelę.

Turi būti galimybė tvarkyti įstaigos ar padalinio kortelę, kurioje turi būti kaupiami šie duomenys (neapsiribojant):

  - įstaigos kodas;

  - aukštesnioji institucija – priskyrimas aukštesniajai institucijai, priskyrimo laikotarpiai ir istorija;

  - pavadinimas – pavadinimų keitimo istorija bei galiojimo datos;

  - sutrumpintas pavadinimas;

  - pavadinimas kilmininko linksniu;

  - pavadinimas naudininko linksniu;

  - adresas (apskritis, savivaldybė, rajonas, miestas, gatvė, namo Nr.);

  - kontaktai (telefono numeris, vidinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

  - pastabos;

Detalus duomenų laukų sąrašas turės būti suderintas Projekto analizės ir projektavimo etapo metu.

Turi būti galimybė peržiūrėti gautus iš VATARAS duomenis apie įstaigos organizacinę struktūrą, padalinių tarpusavio ryšius ir pavaldumą, struktūroje turi būti nurodoma:

  - įstaiga;

  - departamentai;

  - skyriai;

  - poskyriai;

  - kiti struktūriniai vienetai;

  - Detali organizacinė struktūra turės būti suderinta Projekto analizės ir projektavimo etapo metu.

Turi būti galimybė vizualiai atvaizduoti įstaigos organizacinę struktūrą iki darbuotojų ir jų pareigybių lygio.

Turi būti galimybė įstaigos ir darbuotojų duomenis užpildyti automatiniu būdu pagal iš VATARAS registro gautus duomenis. Turi būti suderintas kokiu periodiškumus bus atnaujinami duomenys iš VATARAS. Diegėjas turi suderinti įstaigos struktūros ar joje dirbančiųjų duomenų pasikeitimo VATARAS pusėje (pvz. naujų dirbančiųjų įrašų duomenų gavimo / arba dėl darbuotojų, kurie nebedirba tačiau jų naudotojų duomenys yra saugojami RIPRIS sistemoje) atnaujinimo taisyklių dėl RIPRIS darbuotojų,  jų naudotojų paskyrų duomenyse ir informavimo funkcionalumo Sistemos administratoriams.

Turi būti galimybė iš įstaigos struktūros ir dirbančiųjų peržiūros formos administruoti įstaigos naudotojus.

  - RIPRIS naudotojų paskyros duomenis, nurodytus šioje Techninės specifikacijos turi būti leidžiama įvesti, keisti, deaktyvuoti rankiniu būdu per tam skirtą administravimo grafinę naudotojo sąsają.

Reikalavimai rolių ir teisių administravimui

RIPRIS administratorius turi galėti:

  - sudaryti naudotojų roles (teisių grupes) – rolėms priskirti teises, suteikti rolėms pavadinimus;

  - peržiūrėti ir tvarkyti (redaguoti, šalinti) rolių ir teisių sąrašą;

  - sudarytas roles ir pavienes teises priskirti naudotojams (naudotojų administravimo komponente).

Diegėjas turi pateikti visų rolių ir teisių aprašymus. Teisių ir rolių aprašymai turi būti pateikiami ir rolių administravimo komponente.

Pradines naudotojų roles ir teises turi sudaryti Diegėjas.

Reikalavimai naudotojų pavadavimų administravimui

Naudotojai turi turėti galimybę sukurti pavadavimus ir rinktis juos pavaduojančius asmenis savo skyrių ribose. Jeigu reikia sukurti pavadavimą tarp skyrių, tokiu atveju pavadavimo priskyrimą turi galėti atlikti Sistemos administratorius ar kitas VVTAT naudotojas, turintis atitinkamas pavadavimų tvarkymo teises.

Turi būti galima tvarkyti naudotojų pavadavimą:

  - turi būti galimybė naudotojui priskirti jį pavaduojantį kitą naudotoją.

  - naudotojui, kuriam priskiriama pavaduoti kitą naudotoją, turi būti suteikiamos priskirtojo naudotojo rolės ir teisės, t. y. jis turi įgyti visas arba nurodytas pavaduojamojo naudotojo funkcijas bei prieigą prie duomenų. Pavaduojantysis, atlikęs identifikaciją RIPRIS, turi galėti pasirinkti paskyrą: savo arba pavaduojamojo naudotojo. Norint pakeisti paskyrą neturi reikėti pakartotinai identifikuotis (prisijungti) prie RIPRIS;

  - pavaduojančio naudotojo atliekami veiksmai už pavaduojamąjį naudotoją turi būti audituojami, kaip bet kurie kiti naudotojo atliekami veiksmai. Audito įrašuose, kuriuose išsaugomi veiksmą atlikusio naudotojo duomenys, turi būti fiksuojama, kad veiksmą atliko pavaduojantysis naudotojas;

  - turi būti galimybė atšaukti pavadavimų priskyrimus. Pavadavimo priskyrimo atšaukimą gali įvykdyti pavaduojamas naudotojas, Sistemos administratorius ar kitas VVTAT darbuotojas turintis atitinkamas pavadavimų tvarkymo teises;

  - turi būti galima įvesti daugiau nei vieną pavaduojantį asmenį, nurodant pavadavimo datas;

  - pavadavimas turi būti automatiškai atšaukiamas suėjus nurodytam pavadavimo terminui.

Jeigu detalios analizės ar projektavimo etapų metu bus identifikuotas poreikis tvirtinti pavadavimus (pavyzdžiui, institucijos vadovui), turės būti detalizuotas ir realizuotas tokio proceso funkcionalumas.

Reikalavimai auditavimui ir stebėsenos sprendimui

Turi būti vykdomas visų RIPRIS komponentų funkcionalumo naudojimo (naudotojų atliekamų veiksmų) auditavimas ir RIPRIS komponentų veikimo stebėsena (reikalavimai Sistemos stebėsenai žr. 7.2.4 skyrių).

Turi būti realizuotas RIPRIS audito įrašų tvarkymo komponentas, kuris:

  - gautų ir kauptų RIPRIS veikimo bei naudojimo duomenis;

  - realizuotų galimybę atlikti audito įrašų analizę (paiešką, filtravimą pagal įvairius parametrus). Reikalingi analitiniai veiksmai su auditavimo įrašais turi būti identifikuoti ir suderinti su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu;

  - apsaugotų žurnalinius įrašus nuo nesankcionuoto ar netyčinio pakeitimo bei ištrynimo;

  - vykdytų audito įrašų šalinimą bei archyvavimą pagal nustatytas taisykles, kurios turi būti suderintos analizės ir projektavimo etape;

  - sudarytų galimybę eksportuoti pasirinktus audito įrašus į CSV ar lygiaverčio formato rinkmeną.

Audito įrašų peržiūra detalios analizės ir projektavimo etape apsibrėžta apimtimi turi būti galima naudotojui, turinčiam audito įrašų tvarkymo teisę.

Rekomenduojami informacijos (audito įrašų) saugojimo momentai:

  - vartotojo autentifikavimasis (prisijungimas) ir darbo sesijos pabaiga sistemoje;

  - atliekama paieška ir paieškos kriterijai (frazės);

  - įvairių parametrų keitimas;

  - duomenų esybių pakeitimas (atnaujinimas, įterpimas, pašalinimas);

  - duomenų esybių peržiūra.

Atliekant auditavimo įrašo išsaugojimą duomenų bazėje, turi būti kaupiama:

  - kas atliko veiksmą (vartotojas);

  - kada atliko veiksmą (data, laikas);

  - kokius duomenis atnaujino;

  - kokius duomenis įterpė;

  - naudotojo IP adresas;

  - kokius duomenis pašalino;

  - kita informacija, nustatyta analizės ir projektavimo etapų metu.

Turi būti audituojami su vidinėmis ir išorinėmis sistemomis integracinėmis sąsajomis siunčiami / gaunami duomenys, išsaugant informaciją:

  - iš kokios sistemos, registro ar duomenų bazės gaunami duomenys;

  - į kokią sistemą, registrą ar duomenų bazę siunčiami duomenys;

  - duomenų gavimo/siuntimo data ir laikas;

  - siųsti / gauti duomenys (jeigu tam yra poreikis);

  - kita informacija, nustatyta detalios analizės ir projektavimo etapu metu

  - kiti Naudotojų ir administratorių atliekamų veiksmų audito ir kontrolės reikalavimai, nustatyti Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše.

Reikalavimai Sistemos komponentų auditui RIPRIS administravimo modulyje:

  - administravimo modulyje turi būti sukurtas administratoriaus teisę turinčiam naudotojui Sistemos komponentų audito funkcionalumas, kuris leistų indikuoti, kuris sistemos komponentas neveikia (rodomi statusai) ir galimybė peržiūrėti to komponento audito (angl. log) įrašus.

  - Diegėjas turi užtikrinti, kad bus registruojami (loginami) atskiri jos suderinti su Užsakovu komponentai / servisai užtikrinant, kad  būtų stebimas pilnavertis sistemos veikimas.

Reikalavimai ataskaitų moduliui

Turi būti realizuotas ataskaitų sudarymo funkcionalumas:

  - turi būti galima formuoti tipines (angl. relational model) ataskaitas – tai iš anksto parengtos formos ataskaitos, kuriose yra apibrėžtas dimensijų, atributų ir metrikų atvaizdavimas, t. y., kuriose vietose (stulpeliuose, eilutėse, ląstelėse) jie yra atvaizduojami ir apibrėžti galimi filtrai.

Turi būti galima suformuoti pasirinktą ataskaitą.

Turi būti galima nurodyti ataskaitos formavimo parametrus (pvz., laikotarpį, instituciją ir pan.). Kiekvienai ataskaitai turi būti suderinami jos formavimo parametrai.

Diegėjas turi realizuoti su Perkančiąja organizacija suderintas ataskaitas, galimus jų formavimo parametrus ir ataskaitose pateikiamus duomenis bei pateikimo būdą. Diegėjas turi bendrai realizuoti iki 20 įvairaus tipo ataskaitų, kurios turi būti apibrėžtos ir detalizuotos analizės ir projektavimo metu su Perkančiąja organizacija.

Turi būti galima eksportuoti suformuotą ataskaitą PDF, XLS, CSV ar lygiaverčiais formatais.

Turi būti galima atlikti suformuotų ataskaitų paiešką pagal įvestus paieškos kriterijus (pvz., ataskaitos tipas, data ir kt.).

Turi būti galima peržiūrėti suformuotų ataskaitų sąrašą.

Turi būti galima peržiūrėti pasirinktą suformuotą ataskaitą – naudotojui turi būti pateikiami ataskaitos duomenys.

Ataskaitų sudarymo ir peržiūros funkcijos turi būti galimos tam teisę turintiems naudotojams. Naudotojai turi galėti formuoti ataskaitas iš RIPRIS duomenų.

Reikalavimai dokumentų valdymo moduliui

Bendrieji reikalavimai dokumentų sudarymui

Turi būti realizuotas duomenų įvedimo formų (dokumentų (prašymų, veiklos ataskaitų, sprendimų, klausimynų, tarnybinių pranešimų ir kt.)) ir dokumentų šablonų administravimo funkcionalumas, kuris realizuotų duomenų įvedimo formų ir dokumentų šablonų kūrimo, redagavimo funkcijas bei per integracines sąsajas diegtų, valdytų ir keistų tokių duomenų įvedimo formų ir dokumentų šablonų funkcionalumą RIPRIS naudotojo sąsajoje ir veiklos logikoje.

Diegėjas turi sudaryti ir įdiegti visas duomenų įvedimo formas ir dokumentų šablonus su Perkančiąja organizacija suderintai dokumentų ir vykdomų procesų (kurie nurodyti šioje specifikacijoje) apimčiai.

Sukurtos ir įdiegtos duomenų įvedimo formos (dokumentai) turi būti tvarkomi pagal reikalavimus, kurie keliami dokumentų valdymo moduliui:

  - duomenų įvedimo formos (dokumento) sudarymui turi būti įdiegtas dokumento šablono konstravimo įrankis, kuris leistų:

    - tvarkyti dokumento pavadinimą, tipą, rūšį ar kitą dokumentą klasifikuojančią informaciją pagal detalios analizės ir projektavimo etape sudarytą RIPRIS dokumentų duomenų modelį;

    - nurodyti aplinkybes, taisykles ar sistemos vietas, kuriose gali būti sudaromas dokumentas;

    - įvesti tekstą, duomenų įvedimo laukų pavadinimus;

    - sukurti dokumento elementų aiškinamuosius elementus (angl. tooltips);

    - tvarkyti standartinius formos elementus (pvz. tekstinis laukas, datos arba laiko laukas, žymimasis langelis, išskleidžiamasis sąrašas, duomenų įvedimo laukas, rinkmenos pridėjimas ir pan.), kurie atitinkamu formatu būtų pateikiami sudarant dokumentą informacijos suvedimui ar redagavimui;

    - turi būti galimybė dokumento šablono norimose vietose įkelti sąsajas su konkrečiais RIPRIS duomenimis ar duomenų grupėmis, kurios atitinkamas dokumento vietas dokumento kūrimo ar redagavimo momentu užpildytų RIPRIS duomenimis (pvz. asmens duomenys, patikrinimo duomenys, bandinių duomenys ir t.t.). Kuriant šabloną turi būti galimybė nurodyti kuriuos dokumento laukus kokiais RIPRIS duomenimis užpildyti. RIPRIS duomenų pasirinkimas turi būti galimas iš jų sąrašo, kuriame duomenų laukai turi būti sugrupuoti pagal tipą ir turi būti galimybė vartotojui filtruoti pagal duomens pavadinimą;

    - nurodyti laukų užpildymo duomenimis privalomumą;

    - nurodyti laukų užpildymo duomenimis formatą (tipą) (skaičiai, tekstas, data ir pan.);

    - nurodyti kitas duomenų įvedimo taisykles (validavimo taisykles), kurios turi būti apibrėžtos detalios analizės ir projektavimo etape;

    - sumodeliuoti pagal dokumento šabloną sudaryto dokumento DOCX, PDF (ar lygiaverčių) rinkmenų turinio išdėstymą, teksto šriftą, formatą, įterpti lenteles, sąrašinius elementus ir kt. Turi būti galima susieti dokumento šabloną su jo PDF, DOCX (ar lygiaverte) rinkmena, kurią turi būti galima sudaryti iš dokumento, kuris suformuotas pagal dokumento šabloną (metaduomenų įvedimo formą).

Sukurtus dokumentus turi būti galima naudoti RIPRIS vidiniame portale:

  - turi būti galima susieti dokumento šabloną su registracijos žurnalu. Pagal šabloną kuriamam dokumentui turi būti suteikiamas nurodyto registracijos žurnalo numeris (pvz. jeigu bus sudaromi vidiniai dokumentai, kurie nebus siunčiami į DBSIS);

  - turi būti galimybė peržiūrėti sukurtų dokumentų šablonų sąrašą. Turi būti galimybė pasirinkti dokumento šabloną peržiūrai ir redagavimui;

  - turi būti galimybė iš sukurto dokumento šablono sukurti naują dokumento šabloną, perkeliant visą anksčiau sukurto dokumento šablono informaciją.

Reikalavimai gautų ir siunčiamų dokumentų tvarkymui

Turi būti realizuotas gautų iš DBSIS, rengiamų ir siunčiamų į DBSIS dokumentų sąrašai ir jo funkcijos.

Turi būti realizuota galimybė peržiūrėti dokumentų sąrašus (parengtų, siunčiamų, gautų, pateiktų pasirašyti ir kt.).

Naudotojams turi būti leista atlikus dokumentų paiešką rastų rezultatų sąraše pažymėti vieną ar daugiau dokumentų (turi būti galimybė pažymėti visus paieškoje rastus dokumentus ar nuimti pažymėjimą nuo visų rastų dokumentų) ir juos:

  - pateikti pasirašyti tokią teisę turintiems naudotojams į DBSIS;

  - ištrinti;

  - teikti į DBSIS derinti;

  - kitus detalios analizės ir projektavimo etape suderintus veiksmus.

Naudotojams turi  būti leista atlikti paiešką tarp gautų, parengtų, atmestų, pateiktų pasirašymui, pasirašytų, siunčiamų dokumentų, tiek ir bendrai vieno langelio principu ir peržiūrėti jų metaduomenis, turinį ir parašus. Turi būti realizuota paieška bent pagal šiuos kriterijus:

  - objekto tipas;

  - objekto numeris;

  - dokumento registracijos numeris ir datos intervalas;

  - dokumento parengimo datos intervalas;

  - dokumento pavadinimas;

  - dokumento tipas;

  - dokumento sudarytojas;

  - dokumento gavėjas;

  - dokumento būsena;

  - kt. suderinti paieškos laukai.

Dokumentai, kurie rengiami kaip atsakymas į gautą dokumentą, turi būti susieti. Turi būti galimybė ir naudotojui susieti dokumentus ar kitus objektus portale (pvz. gautą dokumentą su susirašinėjimu).

Diegėjas privalo detalios analizės ir specifikavimo projektavimo etapo metu nustatyti reikalingus metaduomenis apie kiekvieno tipo dokumentą (turi būti atsižvelgta į pateiktus įstaigos šablonus).

Turi būti galimybė peržiūrėti gautus dokumentus (pateiktus skundus) gautus iš DBSIS, kurie skirti VVTAT skundų nagrinėjimo skyriui ir iš VTIS sistemos gautus prašymus dėl produkto / paslaugos kokybės vertinimo atlikimo (kartu su užduotimi atlikti vertinimą).

Turi būti galimybė paskirti už skundo nagrinėjimą atsakingą VVTAT darbuotoją. Sistema skundą turi pateikti į Skundų ir prašymų atlikti kokybės vertinimą modulį.

Turi būti galimybė paskirti atsakingą VVTAT darbuotoją už gauto prašymo dėl produkto / paslaugos kokybės vertinimo atlikimo ir Sistema gautą prašymą / užduotį atlikti vertinimą turi pateikti į Skundų ir prašymų atlikti kokybės vertinimą modulį.

Turi būti galimybė gautus dokumentus (pvz. EVV pateiktus papildomus dokumentus, pasirašytus dokumentus) susieti su RIPRIS sistemos objektais (pvz. patikrinimo įrašu, bandinių atlikimo įrašu ir t.t.).

Gautų dokumentų sąraše turi būti aiškiai naudotojui vizualiai išskirtos indikacijos arba galimybė išsifiltruoti naujus gautus dokumentus, kurie neperžiūrėti ir nepaskirti nagrinėti arba nepriskirti nė vienam RIPRIS objektui (tikrinimui ir kitiems objektams).

Reikalavimai juridinių dokumentų moduliui

Turi būti realizuotas juridinių dokumentų modulis ir jo funkcijos.

Turi būti galima peržiūrėti ir filtruoti juridinių dokumentų (aktualų teisės aktų ir klausimynų), naudojamų RIPRIS patikrinimų procesuose, sąrašą (sąrašo ir filtravimo kriterijai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija):

  - turi būti galima pasirinkti ir peržiūrėti aktualius teisės aktus ir klausimynus;

  - turi būti galima įvesti, koreguoti ar pašalinti teisės aktų duomenis ir klausimynus.

  - turi būti galima įkelti tarptautinius teisės aktų duomenis (pvz. reglamentus, direktyvas ir pan.) ir naudoti jų nuostatas sudarant klausimynus.

Aktualūs teisės aktai ir jų pakeitimai turi būti automatiškai gaunami iš TAR. Jeigu TAR pateiks teisės aktus struktūrizuotai, turi būti galimybė pasirinkti teisės aktų nuostatas ir įsikelti į kuriamus produktų klausimynus.

VVTAT darbuotojas turi galėti sukurti, koreguoti ir šalinti produktų klausimynus.

Turi būti galimybė versijuoti produktų klausimynus. Patikrinimams turi būti galimybė nurodyti naudojamus produktų klausimynus. Turi būti galimybė susieti produktų klausimynus pagal produktų grupes. Turi būti galimybė tvarkyti produktų grupes ir susieti su produktų klausimynais.

Reikalavimai skundų ir kitų pranešimų valdymo ir nagrinėjimo moduliui

Turi būti realizuotas skundų ir kitų pranešimų (pranešimai dėl Lietuvoje paskelbto nesaugių produktų sąlygų ir kitų pažeidimų, prašymai atlikti produkto vertinimą, paklausimai ir prašymai dalyvauti tabako gaminių naikinime (toliau – skundų ir kitų pranešimų) nagrinėjimo modulis (galutinis realizuojamas modulio funkcionalumo sprendimas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo metu).

Modulyje turi būti realizuotas šių skirtingų objektų nagrinėjimo procesas, gautų iš šių šaltinių:

  - Skundai gauti iš DBSIS;

  - Pranešimai gauti iš RIPRIS išorinio portalo (pranešimai dėl Lietuvoje paskelbto nesaugių produktų sąlygų ir kitų pažeidimų);

  - Prašymų atlikti produkto vertinimą gauti iš VTIS Dokumentų valdymo posistemio (toliau VTIS DVP) (ar sistemos, kurioje bus paskirta užduotis atlikti vertinimą pagal užregistruotą gautą prašymą dėl kokybės vertinimo (Perkančioji organizacija planuoja įgyvendinti VTIS DVP modernizavimą ir VTIS DVP funkcijas realizuojant DBSIS priemonėmis. Galutinis gaunamų duomenų iš VTIS DVP ir perduodamų vertinimo rezultatų duomenų sprendimas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo metu).

  - Paklausimų gauti iš RIPRIS išorinio portalo Virtualaus konsultanto / iš centralizuotos el. pašto dėžutės, paklausimai registruoti gyvų konsultacijų / telefonu metu (reikalavimai dėl gautų paklausimų nagrinėjimo proceso realizavimui pateikti 6.4.13.1 skyriuje „Reikalavimai konsultacijų vykdymo proceso ir funkcijų realizavimui“). Diegėjas turi suderinti galutinį sprendimą su Perkančiąja organizacija.

Turi būti galima peržiūrėti gautų skundų / kitų pranešimų  sąrašą:

  - Gautų skundų / kitų pranešimų sąraše turi būti galima peržiūrėti skundo / kitų pranešimų duomenis;

  - Turi būti rodoma skundo / kitų pranešimų būsena (gautas, nagrinėjamas, išnagrinėtas ir pan.);

  - Skundų / kitų pranešimų sąrašą turi būti galima filtruoti ir rūšiuoti pagal sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus.

Turi būti galima peržiūrėti skundo / kitų pranešimų įrašą ir koreguoti atitinkamus skundo / kitų pranešimų duomenis (koreguojami laukai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija). Turi būti galima peržiūrėti, neapsiribojant:

  - skundo / kitų pranešimų gavimo data ir laikas;

  - skundo / kitų pranešimų gavimo būdas;

  - skundo / kitų pranešimų teikėjas;

  - skunde / kitų pranešimų nurodytas EVV (arba  pranešimo /paklausimo teikėjas) ir produktas;

  - skunde / kitų pranešimų nurodyto EVV adresas ir kiti duomenys;

  - skundo / kitų pranešimų tekstas.

Turi būti galima sukurti užduotį darbuotojui, kuriam paskiriamas skundo  / prašymo atlikti produkto vertinimą nagrinėjimas (funkcionalumas turi būti realizuotas pagal bendrą konsultacijų vykdymo procesą žr. 6.4.13.1 skyrių):

  - turi būti rodomas regiono / skyriaus / padalinio darbuotojų sąrašas;

  - turi būti rodomi tik tie darbuotojai iš regiono / skyriaus/ padalinio darbuotojų sąrašo, kurie turi nustatytas teises nagrinėti skundus / kitus pranešimus;

  - turi būti galima parinkti kito regiono / skyriaus/ padalinio darbuotojus;

  - turi būti galimybė grąžinti (atmesti) gautą priskirtą užduotį užduoties kūrėjui (jeigu buvo klaidingai priskirta užduotis), nurodant atmetimo priežastį;

  - priskiriant darbuotoją, turi būti rodomas darbuotojo užimtumas, turi būti rodoma kiek skundų / kitų pranešimų yra priskirta darbuotojui;

  - turi būti rodomi darbuotojų nedarbingumo, atostogų laikotarpiai ir pavadavimai;

  - priskyrus darbuotoją, turi būti galima įvesti paaiškinimo tekstą;

  - apie priskyrimą turi būti automatiškai informuojamas priskirtas darbuotojas.

Turi būti galima nagrinėti skundą / kitą pranešimą ir į RIPRIS įvesti nagrinėjimo duomenis ir eigą:

  - turi būti galima pažymėti skundo / kito pranešimo nagrinėjimo rezultatą. Pažymėjus skundo / kito pranešimo nagrinėjimo rezultatą, turi automatiškai pasikeisti skundo / kito pranešimo būsena.

  - apie išnagrinėtą skundą / kitą pranešimą turi būti automatiškai informuojamas skundo / kito pranešimo teikėjas.

  - Jeigu buvo pažymėta, kad turi būti atliktas patikrinimas, tuomet duomenys turi būti automatiškai perduodami į patikrinimų planavimo modulį (prie skundo / kito pranešimo įrašo, jeigu jis susietas su patikrinimo planavimo įrašu, sukurtu patikrinimo įrašu ar kitu RIPRIS objektu, turi būti galimybė naudotojui matyti aktyvią nuorodą į susietą objektą ir jį paspaudus, naudotojui turi būti atvertas susieto įrašo objekto duomenų langas. Taip pat reikalavimas taikomas, jeigu peržiūrimas patikrinimų planavimo, patikrinimų įrašai ar kitas susietas su skundu / kitu pranešimu objektai, turi būti galimybė peržiūrėti iš konkretaus (pvz. patikrinimo) lango paspaudus aktyvią nuorodą į susietą skundo/ kito pranešimo įrašo duomenų langą);

Turi būti galimybė nagrinėjant prašymą atlikti produkto vertinimą siųsti kvietimą (raštus) ginčo šalims (turi būti galimybė suformuoti siunčiamą raštą pagal metaduomenis), įvesti vertinimo rezultatus ir suformuoti GVI (turi būti galimybė atlikti suformuoto rašto (kvietimo) ir GVI pasirašymą pagal bendrus RIPRIS dokumentų pasirašymo ir derinimo reikalavimus DBSIS priemonėmis). Turi būti galimybė iš RIPRIS grąžinti atsakymą per integracines sąsajas į VTIS DVP (ar DBSIS, jeigu bus priimtas sprendimas VTIS DVP perkelti į DBSIS)  apie gautos užduoties atlikti produkto vertinimą įvykdymą ir vertinimo rezultatus (detalios analizės metu turi būti suderintas funkcionalumas dėl prašymų atlikti produkto vertinimą proceso ir funkcionalumo realizavimo);

  - Duomenys apie skundą / kitus pranešimus turi būti perduodami į rizikos vertinimo modulį rizikos vertinimui ir duomenų analitikos modulius statistikos ataskaitoms generuoti.

Turi būti galima įvesti naują gautą skundą ar kitą pranešimo tipo duomenis, nurodant gavimo šaltinį, pildyti paklausimo / pranešimo / skundo turinį, atsakymą, prisegti gautą dokumentą, paskirti atsakingą asmenį, nurodyti būseną (pvz. gauto paklausimo telefonu, užregistruoti paklausimą ir suteiktos konsultacijos rezultatus). Detaliau įrašo sukūrimo funkcionalumas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija.

Reikalavimai konsultacijų vykdymo proceso ir funkcijų realizavimui

Turi būti realizuotas konsultacijų vykdymo proceso funkcionalumas. Žemiau pateikta proceso diagrama ir reikalavimai proceso realizavimui.

6.19 pav. Proceso „Konsultacijų vykdymas“ schema

6.18 lentelė. Proceso „Konsultacijų vykdymas“ realizavimo reikalavimai

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Proceso dalyvis | Reikalavimai realizavimui |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pateikti klausimus virtualiam konsultantui | Paklausimo teikėjas | Turi būti galima vykdyti pokalbį su virtualiu konsultantu. Reikalavimai virtualaus konsultanto moduliui aprašyti 6.3.3 poskyryje. |
|  | Pateikti paklausimą | Paklausimo teikėjas | Kilus klausimams, asmuo prisijungia prie RIPRIS išorinio portalo ir užpildo paklausimo formą – nurodo duomenis, pateikia susijusius dokumentus (pvz., nuotraukas). Reikalavimai bendro pobūdžio ir kitų paklausimų bei prašymų teikimui: - autentifikuotiems ir neautentifikuotiems RIPRIS išorinio portalo naudotojams turi būti galima pildyti klausimo, skirto VVTAT darbuotojams (RIPRIS vidinio portalo naudotojams), formą įvedant detalios analizės ar projektavimo etapų metu su VVTAT suderintus duomenis: - pildant klausimo formą turi būti galima pasirinkti klausimo kategoriją iš administruojamo kategorijų sąrašo; - paklausimo forma turi dalinai automatiškai užsipildyti prieš tai pateiktais atsakymais bei RIPRIS saugomais duomenimis (pvz., klausimą pildančio asmens duomenys, el. paštas). Klausimų automatinio užpildymo taisyklės turi būti suderintos su VVTAT detalios analizės ar projektavimo etapų metu; - paklausimo formoje turi būti galima prisegti su Perkančiąja organizacija suderinto formato (pvz., PDF, DOCX ar lygiavertes ir kt.) rinkmenas; - paklausimo formos pildymą turi būti galima inicijuoti iš konkrečios paslaugos ar kt. lango ir bendro klausimų teikimo funkcionalumo, jei nebus suderinta kitaip; - paklausimų formos ir duomenys turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu; - turi būti galima pateikti tinkamai užpildytą paklausimą: - paklausimo teikėjas turi būti informuojamas apie sėkmingą paklausimo pateikimą suderintu (-ais) būdu (-ais); - pateiktų paklausimų duomenys turi būti automatiškai perduodami iš anksto klausimo kategorijai priskirtam atsakingam, naudotojui; - neautentifikuotiems naudotojams atsakymai į klausimus / pateiktus prašymus turi būti pateikti siunčiant el. laiškus klausimo / prašymo formoje nurodytais kontaktais. |
|  | Užregistruoti gautą paklausimą | RIPRIS / VVTAT darbuotojas | Gauto paklausimo duomenys yra išsaugojami vidiniame RIPRIS portale. Paklausimas yra išsaugojamas sistemoje automatiškai (kai paklausimas pateiktas per išorinį portalą / gautas į specialią el. pašto dėžutę) arba rankiniu būdu suvedant duomenų formą (konsultuojant gyvai atėjusį asmenį, gautą el. paštu (ne per specialią el. paštą) / telefonu). Turi būti vykdomas automatinis specialios el. pašto dėžutės gautų el. laiškų (siuntėjo adresas, el. laiško turinys) importavimas į sistemą sukuriant paklausimo įrašą. Sistema turi nustatyti numatytas reikšmes (gavimo būdas el. paštu, priskirti atsakingą asmenį) pagal administravimo parametruose nustatytus parametrus. Priklausomai nuo to, kokiu kanalu teikiamas paklausimas, gali skirtis paklausimo duomenų suvedimo momentas – paklausimo duomenys išsaugojami gali būti vykdoma prieš nagrinėjant paklausimą (iš anksto gautų paklausimų atveju), po konsultacijos suteikimo (konsultuojant gyvai) arba lygiagrečiai konsultavimo metu (konsultuojant telefonu). |
|  | Paskirti atsakingą asmenį už paklausimą | RIPRIS / VVTAT darbuotojas | Per išorinį portalą / el. paštu gautiems paklausimams pagal RIPRIS apibrėžtas taisykles automatiškai priskiriamas už paklausimo nagrinėjimą atsakingas asmuo. Atsakingas asmuo pagal poreikį gali būti pakeičiamas. Konsultuojant telefonu arba gyvų konsultacijų metu atsakingas asmuo priskiriamas pagal tai, kuris VVTAT darbuotojas pildo paklausimo formą. Visais atvejais, kai suteikiama konsultacija (naudotojui gavus virtualaus konsultanto paslaugą, gautų paklausimų iš išorinio portalo/ gautų el. paštu), paklausėjas turi gauti pranešimą su prašymu įvertinti suteiktą paslaugą, kurią jis turi galėti parenkant žvaigždučių skaičių. Šie duomenys turi būti kaupiami RIPRIS statistikos analizės tikslais. Gyvų konsultacijų/ konsultacijų telefonu atgalinio ryšio dėl suteiktos paslaugos pasitenkinimo vertinimo gavimas – turi būti suderintas analizės metu (pvz. įvedus tokio paklausėjo el. pašto adresą, turi būti galimybė vidinio portalo naudotojui išsiųsti pranešimą dėl paslaugų įvertinimo ir gauti atsakymai gali būti įvedami prie bendro paklausimo prisegant el. pašto žinutę). Virtualaus konsultanto administravimo modulyje turi būti administruojami virtualaus konsultanto ir paklausimų valdymui reikalingi nustatymai ir parametrai. |
|  | Pateikti atsakymą į paklausimą | Koordinavimo skyriaus darbuotojas | Išnagrinėjus paklausimą VVTAT darbuotojas RIPRIS parengia atsakymą į paklausimą ir inicijuoja atsakymo pateikimą – automatiškai suformuojamas ir išsiunčiamas pranešimas paklausime nurodytu el. pašto adresu. Rengiant atsakymą į paklausimą, turi būti galima pasirinkti atsakymo į paklausimą šabloną arba laisvu tekstu. Pateiktus atsakymus ne pagal atsakymo šabloną, turi būti galimybė sukurti tokios klausimo/ atsakymo DUK įrašą (jeigu yra toks poreikis). DUK įrašo kūrimas ir publikavimas turi būti toliau tvarkomas pagal reikalavimus Pagalbos moduliui. |
|  | Paskirti regionui / padaliniui | Koordinavimo skyriaus darbuotojas | Jeigu koordinavimo skyriaus darbuotojas pats negali atsakyti į paklausimą, tuomet turi būti galima sukurti užduotį konkretaus regiono / padalinio vadovui. Sukūrus užduotį, ji turi būti automatiškai perduodama priskirtam regiono / padalinio vadovui. |
|  | Paskirti atsakingą asmenį už paklausimą | Regiono tvirtinantis asmuo | Atsakingas VVTAT darbuotojas, gavęs užduotį pateikti atsakymą į paklausimą, peržiūri paklausimo duomenis. Atsakingas darbuotojas turi galėti paskirti VVTAT darbuotoją, kuris atsakys į paklausimą: - priskiriant darbuotojus, turi būti matomas regiono / padalinio darbuotojų sąrašas; - turi būti galima parinkti kito regiono / padalinio atsakingą darbuotoją; - jeigu darbuotojas atostogauja ar turi nedarbingumą, komandiruotę tuomet turi būti matoma atostogų, komandiruotės ar nedarbingumo pabaigos data. Darbuotojų atostogų, komandiruočių laikotarpiai, nedarbingumo laikotarpiai bei pavadavimai turi būti tvarkomi administravimo modulyje. - turi būti rodomas darbuotojo užimtumas, laikotarpiui priskirti paklausimai. - turi būti galima priskirti daugiau nei vieną darbuotoją. Priskiriant užduotį, turi būti galima įvesti paaiškinimo tekstą. Priskyrus darbuotoją, kuris atsakys į paklausimą, jis turi būti informuojamas automatiškai apie jam priskirtą užduotį. |
|  | Nagrinėti paklausimą | VVTAT darbuotojas | Apie priskirtą užduotį turi būti automatiškai informuojamas priskirtas darbuotojas. Už paklausimo nagrinėjimą atsakingas asmuo nagrinėja gautą paklausimą, turi būti galima peržiūrėti paklausimo ir su juo susijusius duomenis. |
|  | Peržiūrėti atsakymą į paklausimą | Regiono tvirtinantis asmuo | Gavus atsakymą į paklausimą, naudotojas turi galėti jį peržiūrėti. Turi būti galima peržiūrėti specialisto, kuris pateikė atsakymą į paklausimą, paliktus komentarus. |
|  | Nurodyti trūkumus | Regiono tvirtinantis asmuo | Tvirtinantis darbuotojas turi galėti atmesti pateiktą atsakymą į paklausimą. Jeigu atmetamas atsakymas į paklausimą, tuomet turi būti galima įvesti atmetimo priežastis ir nurodymus. Turi būti automatiškai informuojamas specialistas apie nepatvirtintą atsakymą į paklausimą ir reikiamus atlikti veiksmus. Tvirtinantis darbuotojas turi galėti pridėti papildomus specialistus arba pakeisti priskirtą specialistą. |
|  | Patvirtinti atsakymą į paklausimą | VVTAT darbuotojas | Naudotojas turi galėti patvirtinti atsakymą į paklausimą. Jeigu atsakymas į paklausimą patvirtinamas, tuomet jis turi būti automatiškai perduodamas paklausimo teikėjui. |
|  | Suteikti konsultaciją | VVTAT darbuotojas | Paskirtas atsakingas VVTAT darbuotojas suteikia konsultaciją. |

Reikalavimai AN duomenų apskaitos moduliui

Turi būti realizuotas AN duomenų apskaitos modulis ir jo funkcijos.

Turi būti galima RIPRIS peržiūrėti visų VVTAT surašytų AN procesinių dokumentų (protokolų, nutarimų ir kt.) sąrašą gautą iš ANR:

  - AN procesinių dokumentų sąraše turi būti galima peržiūrėti AN procesinių dokumentų duomenis (ROIK nr., būsena, data, dokumentas ir kitus metaduomenis) ir EVV, kurio atžvilgiu surašytas AN procesinis dokumentas, duomenis;

  - AN procesinių dokumentų sąrašą turi būti galima filtruoti ir rūšiuoti pagal sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus.

  - Turi būti galimybė gautus iš ANR AN procesinius dokumentus teikti į DBSIS pasirašymui pagal bendrus RIPRIS dokumentų teikimo derinimui ir pasirašymui reikalavimus į DBSIS.

  - Turi būti galimybė susieti gautus iš ANR procesinius dokumentus susieti su RIPRIS patikrinimo modulio objektais. Susietus objektus turi būti galima peržiūrėti per aktyvias nuorodas (tiek AN duomenų modulyje susietus patikrinimus, tiek patikrinimų valdymo modulyje patikrinimui susietus AN procesinių dokumentų objektus);

Duomenys apie EVV surašytus AN procesinius dokumentus turi būti perduodami rizikų valdymo moduliui.

Inicijavus naujo AN procesinio dokumento sukūrimą, naudotojas turi būti nukreipiamas į ANR sistemą.

Turi būti gaunama informacija iš ANR apie baudos sumokėjimą. Jeigu nesumokėta (arba dalinai sumokėta) pagal nustatytus priminimo terminus, turi būti siunčiamas priminimas darbuotojui, kuris paskyrė baudą. Turi būti realizuota galimybė po to darbuotojui siųsti priminimą asmeniui apie baudos nesumokėjimą.

Turi būti galimas ir automatinis priminimo siuntimas asmeniui (nustatytas siuntimo šablonas ir siuntimo terminai administravimo dalyje).

Reikalavimai dokumentų sudarymo moduliui

Turi būti galima sudaryti ir peržiūrėti siunčiamą pasirašymui / derinimui dokumentą (dokumento ruošinį):

turi būti galima perduoti pasirašomą /deriniamą dokumentą (-us) ir metaduomenis per integracines sąsajas iš RIPRIS komponentų į DBSIS. Turi būti galima atlikti derinimo ir pasirašymo veiksmus DBSIS ir iš DBSIS turi būti gautas atliktų veiksmų rezultatai (būsenos, registracijos duomenys, siuntimo duomenys (jeigu dokumentas buvo siunčiamas EVV ar kitam gavėjui) ir nuoroda į suformuotą el. dokumentą);

Dokumentų sudarymo ir teikimo derinti ir pasirašyti į DBSIS naudotojų veiksmai turi būti kaupiami bendrame RIPRIS audito tvarkymo komponente. Dokumentų sudarymo/derinimo/pasirašymo veiksmų istorija turi būti atvaizduojama ir atitinkamuose RIPRIS veiklos moduliuose, kur dokumentai buvo sudaromi ir teikiami derinimui/pasirašymui į DBSIS/ gaunami atsakymai.

Reikalavimai ICSMS moduliui

Turi būti realizuotas ICSMS modulio funkcionalumas.

Turi būti galimybė gauti duomenis apie patikrintus gaminius kitose ES šalyse (pagal pateiktą  užklausą) iš ICSMS sistemos. Užklausos į ICSMS sistemą momentai (pvz. patikrinimo vykdymo metu ir kt.) ir duomenų gavimo periodiškumas turi būti suderintas analizės ir projektavimo metu. Detaliau patikrinimo procesai pateikti 6.4.3 skyriuje.

Gautus duomenis turi būti galima peržiūrėti ir filtruoti pagal suderintus analizės metu filtravimo laukus.

Patikrinimų modulyje atlikus patikrinimą turi būti galimybė formuoti pranešimus apie įvykdytus Lietuvoje tikrintus produktus bei teikti Lietuvoje patikrintų produktų duomenis į ICSMS sistemą pagal ICSMS sistemos integracijų specifikaciją. Perdavimo momentai, periodiškumas ir duomenys, kurie turi būti perduoti, turi būti suderinti analizės ir projektavimo metu.

Reikalavimai muitinės procedūrų moduliui

Turi būti realizuotas Muitinės procedūrų modulio funkcionalumas. Žemiau esančiuose poskyriuose pateiktos procesų diagramos ir reikalavimai procesų realizavimui.

Reikalavimai ne maisto gaminių, kurių išleidimas į laisvą apyvartą sustabdytas, vertinimo proceso ir funkcijų realizavimui

Turi būti realizuotas ne maisto gaminių, kurių išleidimas į laisvą apyvartą sustabdytas, vertinimo proceso funkcionalumas. Žemiau pateikta proceso diagrama ir reikalavimai proceso realizavimui.

6.20 pav. Proceso „Ne maisto gaminių, kurių išleidimas į laisvą apyvartą sustabdytas, vertinimas“ schema

6.19 lentelė. Proceso „Ne maisto gaminių, kurių išleidimas į laisvą apyvartą sustabdytas, vertinimas“ realizavimo reikalavimai

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Proceso dalyvis | Reikalavimai realizavimui |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Užpildyti pranešimą ir kitus reikalingus duomenis | Muitinės darbuotojas | Kilus poreikiui kreiptis į VVTAT dėl reikalingo atlikti vertinimo Muitinėje sustabdytiems ne maisto gaminiams, atsakingas Muitinės darbuotojas Muitinės IS priemonėmis užpildo pranešimo apie sustabdytus ne maisto gaminius formą, prisega sustabdytų gaminių nuotraukas ir užpildo kitus reikalingus duomenis. |
|  | Pateikti užklausą ir dokumentus į RIPRIS | Muitinės darbuotojas | Muitinės darbuotojas inicijuoja užpildytų duomenų pateikimą į RIPRIS – informacija (duomenys ir dokumentai) per integracinę sąsaja perduodama į RIPRIS. |
|  | Peržiūrėti gautus duomenis / dokumentus | VVTAT regiono darbuotojas | Gavus paklausimą iš Muitinės atsakingas VVTAT darbuotojas peržiūri Muitinės pateiktą informaciją ir susipažįsta su paklausimu. VVTAT darbuotojas turi galėti RIPRIS priemonėmis pateikti paklausimą Muitinės darbuotojui dėl papildomų duomenų ar dokumentų pateikimo, o muitinės darbuotojas turi galėti juos pateikti. Dokumentai turi būti registruojami DBSIS. |
|  | Suformuoti užduotį atlikti vertinimą | VVTAT regiono darbuotojas | Atsakingas VVTAT darbuotojas suformuoja užduotį atlikti vertinimą pagal gautą Muitinės paklausimą. Turi būti galima priskirti atsakingus darbuotojus atlikti užduotį. Priskiriant darbuotojus, turi būti matomas regiono / padalinio darbuotojų sąrašas: jeigu darbuotojas atostogauja ar turi nedarbingumą, komandiruotę tuomet turi būti matoma atostogų ar nedarbingumo pabaigos data; turi būti rodomas darbuotojo užimtumas, laikotarpiui priskirti patikrinimai, GVI, konsultaciniai vizitai ir pan. Priskirti darbuotojai turi būti automatiškai informuojami apie priskirtas užduotis. Apie pakeistą darbuotoją turi būti automatiškai informuojamas prieš tai buvęs priskirtas ir naujai priskirtas darbuotojas. Vienam vertinimui turi būti galima priskirti daugiau kaip vieną darbuotoją. |
|  | Atlikti vertinimą | VVTAT regiono darbuotojas | Gavęs užduotį atlikti vertinimą VVTAT darbuotojas susipažįsta su paklausimu ir atlieka vertinimą. Vertinimas gali būti atliekamas darbo vietoje arba, esant poreikiui, vykstant į Muitinę, kurioje yra sulaikytas krovinys. |
|  | Informuoti Muitinę | VVTAT regiono darbuotojas | Atsakingas VVTAT darbuotojas pateikia atsakymą Muitinei dėl to, kad paklausimas negali būti nagrinėjamas, nes tai nėra VVTAT kompetencija. Pateikiant atsakymą Muitinei, turi būti pildoma atsakymo Muitinei forma. Turi būti galima parinkti instituciją, kurios kompetencijos ribose yra nagrinėjamas klausimas. |
|  | Pateikti paklausimą | VVTAT regiono darbuotojas | Jeigu vertinimo metu reikia papildomos informacijos ar dokumentų, VVTAT darbuotojas, RIPRIS priemonėmis turi galėti pateikti paklausimą EVV, dėl informacijos ar dokumentų pateikimo. Turi būti galima nustatyti paaiškinimo ar dokumentų pateikimo terminą. |
|  | Įvesti vertinimo rezultatus | VVTAT regiono darbuotojas | VVTAT darbuotojas po atlikto vertinimo RIPRIS suveda vertinimo rezultatus ir surašo sprendimą dėl ne maisto gaminių draudimo išleisti / išleidimo į laisvą apyvartą. Sprendimas turi būti derinamas ir pasirašomas pagal dokumentų derinimo ir pasirašymo taisykles. |
|  | Pateikti vertinimo rezultatus | VVTAT regiono darbuotojas | VVTAT darbuotojas inicijuoja vertinimo rezultatų pateikimą Muitinei – RIPRIS automatiškai per integracinę sąsają perduoda duomenis į Muitinės IS. Apie priimtą sprendimą automatiškai nurodytu el. pašto adresu informuojamas atitinkamas EVV, kurio ne maisto gaminys buvo sulaikytas. |
|  | Pateikti paaiškinimą ir įkelti dokumentus | EVV | EVV, gavęs paklausimą dėl papildomos informacijos ar dokumentų pateikimo, turi galėti pateikti paaiškinimą ar įkelti dokumentus. EVV turi matyti nustatytą atsakymo į paklausimą pateikimo terminą. |
|  | Peržiūrėti pateiktus dokumentus | VVTAT regiono darbuotojas | VVTAT darbuotojas turi būti automatiškai informuojamas apie pateiktus dokumentus ar informaciją. Turi būti galima peržiūrėti EVV pateiktą informaciją ar dokumentus. Dokumentai turi būti užregistruojami DBSIS priemonėmis. |
|  | Pildyti prašymą ir įkelti dokumentus | EVV | EVV turi galėti RIPRIS priemonėmis pateikti prašymą dėl sprendimo pervertinimo. Turi būti galima užpildyti prašymo formą ir įkelti dokumentus. Apie pateiktą prašymą turi būti automatiškai informuojamas tas VVTAT darbuotojas, kuris vertino ir priėmė sprendimą ir / arba atsakingas VVTAT darbuotojas. Toliau vertinimo procesas tęsiamas nuo 3 žingsnio. |
|  | Peržiūrėti vertinimo rezultatus | Muitinės darbuotojas | Turi būti galima peržiūrėti pateiktus vertinimo rezultatus. Apie pateiktus vertinimo rezultatus turi būti informuojamas Muitinės darbuotojas. |

Reikalavimai patikrinimo aplikacijai

Turi būti sukurta mobilioji aplikacija skirta atlikti duomenų apie tikrinamus gaminius (įskaitant ir nesaugius) paiešką RIPRIS išoriniame portale tiek ir ES išorinėse informacinėse sistemose.

Mobili aplikacija turi būti sukurta naudojant hibridinį mobilios aplikacijos kūrimo būdą (mobilios aplikacijos konteineris („native container“) naudoja web naršyklę) ir mobilios aplikacijos web naršyklė turi  atvaizduoti RIPRIS išorinio portalą (RIPRIS išorinio portalo internetinė aplikacija turi būti sukurta  „responsive web design“ principais ir turi būti galimybė pritaikyti jį įvairiems įrenginiams (planšetėms, mobiliems įrenginiams). Reikalavimai naudotojo sąsajos sukūrimui pateikti 7.7 skyriuje). Reikalavimai RIPRIS išorinio portalo funkcionalumams ir moduliams pateikti 6.3 skyriuje.

Mobilios aplikacijos naudojamas naršyklės komponentas turi sudaryti galimybę naudotis mobiliojo įrenginio ištekliais (pvz., kamera, vidine atmintimi ir t.t.).

Mobili aplikacija turi veikti visose populiariausiose mobilių aplikacijų operacinėse sistemose (iPhone, Android) ir turi būti patalpinta iPhone ir Android mobilių aplikacijų programėlių pasidalijimų vietose (mobilių programėlių parduotuvės).

Reikalavimai integracijoms su išorinėmis IS ir registrais

Žemiau lentelėje aprašytos integracinės sąsajos, kurios turi būti sukurtos Projekto metu. Diegėjas atsakingas už sąsajų sukūrimą RIPRIS apimtyje. Detalios analizės ir projektavimo etape turi būti detalizuoti integracinių sąsajų duomenys, technologija ir laikiškumas. Diegėjas turi parengti kiekvienos duomenų mainų sąsajos specifikacijas.

Diegėjas gali siūlyti alternatyvius žemiau pateiktų integracinių sąsajų realizavimo būdus (technologijas, apimtis ir kt.), jeigu jie niekaip nedarytų neigiamos įtakos projekto tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Pasiūlytas alternatyvus integracijos realizavimo būdas turi užtikrinti lygiavertę ar geresnę sąsajos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, sąveiką, palaikymą ir saugumą. Kiekvienas siūlomas alternatyvus integracijos realizavimo būdas turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija ir duomenų teikėju (IS valdytoju/ tvarkytoju).

Diegėjas turės aktyviai konsultuoti Perkančiąją organizaciją derinant integracinių sąsajų specifikacijas su duomenų teikėjais ir gavėjais (IS valdytoju/ tvarkytoju). Už duomenų teikimo sutarčių parengimą ir suderinimą atsakinga Perkančioji organizacija.

Diegėjas turės realizuoti visą reikiamą funkcionalumą, kad žemiau aprašytos sąsajos veiktų, t. y. jeigu specifikacijoje nenumatyta konkreti funkcija užklausai išsiųsti ar gautos informacijos tvarkymui atlikti, turi būti sukurtas atitinkamas funkcionalumas.

Diegėjas turės realizuoti RIPRIS sąsajas su išorinių informacinių sistemų ir registrų testavimo aplinkomis, jeigu tokios bus. Nesant išorinių informacinių sistemų ir registrų testavimo aplinkoms, Diegėjas turės realizuoti tokių sistemų imitacines sąsajas (angl. mock-up).

Realizavus integracines sąsajas (API), kurių apimtyje yra perduodami RIPRIS duomenys, tokios sąsajos turės būti aprašytos ir patalpintos VIISP duomenų teikimo sąsajų perdavimo per VIISP paslaugos kataloge.

Diegėjas, realizuojant sąsajas su išorinėmis sistemomis, turi naudoti VIISP duomenų mainų platformą, duomenų gavimui iš išorinių sistemų (pvz. JAR, ANR, VMI sistemos ir kitos nurodytos 6.20 lentelėje), jeigu išorinės sistemos yra šias duomenų mainų sąsajas realizavus VIISP duomenų mainų platformoje.

Reikalavimai universalios duomenų teikimo sąsajos (UDTS) sukūrimui. UDTS turi būti sukurtos pagal duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų, patvirtintų Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2023 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. T-30 (2023) „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“, IV skyriaus reikalavimus. UDTS turi būti paremta REST/JSON standartu.

UDTS specifikacija turi būti parengta remiantis OpenAPI 3.0 arba aukštesnės versijos standartu. UDTS specifikacija turi būti pateikta JSON arba YAML formatu ir parengta publikavimui Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos duomenų teikimo sąsajų kataloge (detaliau pavyzdžiai ir įkėlimo instrukcija aprašoma čia: https://api.gov.lt/).

Sistemos administratoriui turi būti sukurtas duomenų teikimo sąsajų administravimo funkcionalumas, kuris:

  - leistų tvarkyti duomenų gavėjų informaciją (informacinių sistemų adresus, prisijungimo duomenis, sertifikatus ir kt.);

  - leistų registruoti naujas duomenų mainuose dalyvausiančias išorines sistemas ir leistų inicijuoti prisijungimo sertifikato generavimą;

  - leistų pridėti ar išjungti sąsają su duomenų gavėjo sistema.

Turi būti galimybė administruoti integracijų sąrašą, kurie gaus / teiks RIPRIS rezultatus per integracines sąsajas. Turi būti galimybė pridėti duomenų teikimo sutartį.

6.21 pav. RIPRIS numatomų sukurti integracijų schema

Aukščiau esančiame paveiksle pateiktos numatomos sukurti integracinių sąsajų grupės ir pateikti sąsajų grupių preliminarūs sąsajų metodai, kurie turi būti detalizuoti analizės ir projektavimo metu ir sukurtos projekto metu.

6.20 lentelė. Reikalavimai integracinių sąsajų realizavimui

| Eil. nr. | Institucija | Registras ar informacinė sistema | Gauti/ teikti | Tikslas/ paskirtis/ duomenys | Technologija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | Muitinė IS | Gauti/ teikti | Muitinės IS, kuri skirta pranešimų apie sustabdytus ne maisto gaminius, sustabdytų gaminių nuotraukų ir kitų duomenų siuntimui į RIPRIS bei atliktų patikrinimų pagal gautus pranešimus rezultatų gavimui iš RIPRIS (Muitinė IS integracija kuriama pagal RIPRIS pusėje sukurtą integracinę sąsają). Gaunamų iš Muitinės IS importuojamų į Lietuvos Respubliką ne maisto produktų duomenys: - muitinės importo deklaracijos dokumento duomenys: muitinės įstaigos suteiktas deklaracijos registravimo numeris (MRN), deklaracijos priėmimo data; - importuotojo duomenys: asmenį identifikuojantis kodas, pavadinimas (vardas, pavardė), buveinės (gyvenamos vietos) adresas, kontaktiniai duomenys; - siuntėjo duomenys – siuntėjo pavadinimas, siuntėjo šalies kodas, fizinio asmens – vardas, pavardė; - ne maisto produktų duomenys – prekės eilės numeris, kilmės šalies kodas, prekių kodas pagal kombinuotą nomenklatūrą, aprašymas, matavimo vienetas, kiekis, išreikštas nurodytu matavimo vienetu, neto masė (kg), prekių statistinė, muitinė vertė ir valiutos, kuria išreikšta statistinė (muitinė) vertė, kodas. - Ir kt. suderinti su Muitine duomenys. Teikiami į Muitinės IS duomenys apie atliktą patikrinimą pagal gautą pranešimą: - patikrinimo metu nustatyti rezultatai, pranešimo duomenys pagal kurį atliktas patikrinimas ir kt. | RIPRIS pusėje turi būti realizuota integracinė sąsaja pranešimų teikimų iš Muitinės IS ir patikrinimų rezultatų teikimui. |
|  | VRM (IRD) | ANR | Gauti | Gauti duomenis apie VVTAT pateiktus AN protokolų ir nutarimų duomenis: - asmuo, kuriam paskirta nuobauda – vardas ir pavardė, darbovietė ir pareigos; - nustatyti administraciniai nusižengimai, nurodant straipsnius, dalis; - surašytų protokolų ir nutarimų dokumentų duomenys; - paskirtos nuobaudos tipas; - paskirtos baudos suma; - užregistruoto administracinio nusižengimo protokolo Nr./ nutarimo Nr.; - nusižengimo identifikacinis kodas (ROIK); - užregistruoto administracinio nusižengimo protokolo / nutarimo būsena; - požymis ar paskirta bauda sumokėta | Integraciją realizuojama pagal VRM (IRD) pateiktą ANR integracijų specifikaciją. |
|  | VRM (Viešojo valdymo agentūra (VVA)) | VATARAS (VTRIS) / VSDRIS | Gauti | Gauti VVTAT struktūros duomenys: - pavadinimas; - juridinio asmens kodas; - buveinės adresas; - elektroninio pašto adresas; - administracijos padaliniai: - pavadinimas; - filialo kodas Juridinių asmenų registre (jeigu įregistruotas); - administracijos padalinio kodas (jei toks suteiktas); - adresas; - elektroninio pašto adresas; - VVTAT ir jų padalinių darbuotojų duomenys: - vardas, - pavardė, - pareigos. | Integraciją realizuojama pagal VRM (VVA) pateiktą VATARAS (VTRIS) / VSDRIS integracijų specifikaciją. |
|  | VRM (IRD) | DBSIS | Gauti/ teikti | Gauti gautų dokumentų skirtų VVTAT skyriams dokumentų duomenis: dokumentas ir dokumento metaduomenys (pvz. skundai, raštai, EVV papildomi dokumentai ir kt.). Teikti siunčiamų dokumentų suformavimui reikiamus duomenų rinkinius (dokumento metaduomenis ir suformuoto RIPRIS dokumento turinio rinkmena), skirtus derinti, pasirašyti arba išsiųsti EVV naudojant VVTAT DBSIS. Gauti registracijos duomenis suformuotam RIPRIS dokumentui (pvz. patikrinimo aktui) - registracijos data, registracijos numeris, siunčiamo dokumento identifikatorius ir kt. metaduomenys. Gauti siunčiamo/ vidaus dokumento (aktai, protokolai ar kitas dokumentas) derinimo ir pasirašymo duomenis (suformuoto ir pasirašyto el. dokumento metaduomenis (būsena, registracijos Nr, data, siuntimo duomenys ir kt.) ir nuoroda į pasirašytą dokumentą saugojamą DBSIS. | Integraciją realizuojama pagal VRM (IRD) pateiktą DBSIS universalių integracijų specifikaciją. |
|  | VMI | MMR | Gauti | Gauti individualią veiklos pažymą turinčio fizinio asmenis duomenis: - vardas ir pavardė; - veiklos vykdymo vietos adresas; - individualios veiklos vykdymo pažymos numeris, pažymos išdavimo data, galiojimo pabaiga; - EVRK kodas (-ai). | Integraciją realizuojama pagal VMI pateiktą integracijų specifikaciją. |
|  | VMI | IMIS | Gauti | Gauti verslo liudijimą turinčio fizinio asmenis duomenis: - vardas ir pavardė; - veiklos vykdymo vietos adresas; - verslo liudijimo numeris ir jo galiojimo terminas; - EVRK kodas (-ai). |  |
|  | VMI | EDS | Gauti | Gauti fizinio/ juridinio asmens ekonominės veiklos pradžios datas (pirmas deklaruotas laikotarpis VMI): fizinio/ juridinio asmens duomenys, asmens pirmas deklaruotos veiklos laikotarpis VMI. |  |
|  | VMI | VMI IS (konkreti VMI tvarkoma Sistema) | Gauti | Gauti juridinio asmens VMI apaskaičiuotą rizikingumo lygio koeficientą. Detalios analizės metu konkreti VMI tvarkoma sistema turi būti patikslinta su Perkančiąja organizacija, kuri teiks asmens rizikingumo koeficento duomenis. |  |
|  | Europos Komisija | ICSMS | Gauti/ teikti | Gauti duomenis iš ICSMS sistemos: - atliktų kitų Europos Sąjungos šalių patikrintų produktų duomenis gauti iš ICSMS sistemos; Teikti duomenis į ICSMS sistemą: - pranešimų duomenis apie Lietuvoje patikrintų produktų duomenis. | Integraciją realizuojama pagal ICSMS integracijų specifikaciją. |
|  | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija | TAR | Gauti | Gauti teisės aktų duomenis iš TAR: - Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių ne maisto produktų rinkos priežiūrą ir vartotojų teisių apsaugą, VVTAT vidaus dokumentų (tvarkų aprašų, taisyklių, kontrolinių klausimynų ir kt.) duomenys. | Integraciją realizuojama pagal TAR integracijų specifikaciją. |
|  | Registrų centras | JAR | Gauti | Gauti juridinių asmenų duomenis: - pavadinimas; - juridinio asmens kodas; - vadovo vardas, pavardė; - buveinė (adresas); - registracijos JAR data; - juridinio asmens ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus reikšmės kodas (-ai) (toliau - EVRK); - kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas, telefono ryšio numeris; - filialų (padalinių) duomenys (jeigu yra registruoti JAR): filialo pavadinimas, registracijos JAR data, juridinio asmens kodas (jeigu toks suteiktas), EVRK kodas (-ai), buveinė (adresas), kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono ryšio numeris). | Integraciją realizuojama pagal JAR integracijų specifikaciją. |
|  | Registrų centras | Adresų registras | Gauti | Gauti adresų struktūrizuotus duomenis. | Integraciją realizuojama pagal Adresų registro integracijų specifikaciją. |
|  | Valstybės valdysenos agentūra | VDV IS | Gauti/ teikti | Gauti iš VDV IS juridinio asmens apyvartos ir pelno rodiklių duomenis; Teikti į VDV IS suformuotus atvirųjų duomenų rinkinius: - Diegėjas turi parengti RIPRIS (pirminių duomenų šaltinio) duomenų struktūros aprašą (pagal Atvirų duomenų teikimo tvarkos aprašą patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2022 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. DĮ-21 „Duomenų rinkinių sudarymo ir perdavimo į Lietuvos atvirų duomenų portalą naudojantis valstybės duomenų valdysenos informacine sistema tvarkos aprašas“) ir jo pagrindu realizuoti duomenų atvėrimo duomenų mainų sąsajas su Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema (VDV IS). - Perduodamų duomenų aibė, kurie bus perduodamis į VDV IS turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija. | Integraciją realizuojama pagal VDV IS integracijų specifikaciją. |
|  | VVTAT | VTIS (Dokumentų valdymo posistemis) arba VVTAT naudojama DBSIS | Gauti/ teikti | Gauti užduoties duomenis iš Vartotojų teisių informacinės sistemos Dokumentų valdymo posistemio (ar sistemos, kurioje bus sukurta užduotis atlikti vertinimą pagal užregistruotą gautą prašymą dėl kokybės vertinimo (Perkančioji organizacija planuoja įgyvendinti VTIS DVP modernizavimą ir VTIS DVP funkcijas realizuoti DBSIS. Galutinis integracijos sprendimas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo metu): - Užduotis atlikti produkto vertinimą pagal gautus vartotojų prašymus dėl kokybės. - vartotojų prašymų dėl kokybės metaduomenys ir gauto dokumento turinys; - Teikti atsakymą dėl užduoties atlikti produkto / paslaugos vertinimą įvykdymo ir vertinimo rezultatus. Detalios analizės ir projektavimo metu turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija su kuria VVTAT naudojama Dokumentų valdymo sistema turi būti realizuota integracija. Jeigu integracija turi būti realizuota su VTIS Dokumentų valdymo posistemiu, Diegėjas turi realizuoti sąsają užduoties teikimui/ atsakymo gavimui VTIS pusėje. Diegėjas turi sukurti reikalingus integracinius taškus RIPRIS pusėje gauti/ teikti duomenis pagal pateiktą integracijų specifikaciją (VTIS arba DBSIS). | Integraciją realizuojama pagal VTIS / DBSIS integracijų specifikaciją. |
|  | IVPK (VSSA) | VIISP | Gauti | Gauti asmens identifikavimo duomenis | Pagal IVPK (VSSA) pateiktą VIISP integracijos specifikaciją. |
|  | Meta, Gmail | Facebook, Gmail | Gauti | Gauti asmens identifikavimo duomenis | Pagal Meta, Gmail pateiktą integracijos su socialiniais tinklais sąsajų specifikaciją. |

NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

Reikalavimai įgyvendinimui

Diegėjas privalo realizuoti visus specifikacijos reikalavimus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti / turėti / veikti / užtikrinti / leisti / atitikti“, „turi turėti galimybę“, „turi būti galima“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Diegėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ir suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku („bus“, „leis“, „apims“) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Diegėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Diegėjas ar Perkančioji organizacija gali siūlyti alternatyvų atskiro specifikacijos reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos projekto tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Diegėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neturės įtakos viso RIPRIS funkcionalumui. Pakeitimai turi būti atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu nurodant kiekvieno pakeitimo Viešųjų pirkimo įstatymo straipsnį, dalį, punktą. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos bei reikalavimai naujam funkcionalumui). Alternatyvių specifikacijos reikalavimų įgyvendinimui turi būti taikoma Paslaugų teikimo reglamente apibrėžta pokyčių valdymo procedūra.

Diegėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę RIPRIS greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Perkančiosios organizacijos.

Techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

Naudotojas (jei naudotojui suteiktos atitinkamos teisės) turi galėti vykdyti funkciją be papildomų sistemos modifikavimo (arba kūrimo) darbų ir be kitų papildomų veiksmų ir sąnaudų, kai sistema bus įdiegta.

Reikalavimai RIPRIS architektūrai

Reikalavimai aukštam prieinamumui

Architektūrinis sprendimas turi užtikrinti RIPRIS aukštą prieinamumą (angl. High availability), kuris gali būti realizuojamas virtualizacijos programinės įrangos funkcionalumu, konteinerių orkestravimo programinės įrangos funkcionalumu, operacinių sistemų funkcionalumu, techninės įrangos galimybėmis ar kitos programinės įrangos pagalba. Aukštas prieinamumas turi būti realizuojamas paslaugų lygyje, integracijų lygyje ir duomenų lygyje.

Visų diegiamų komponentų ir jų valdymo komponentų diegimas turi užtikrinti jų aukštą prieinamumą. Aukšto prieinamumo sprendimai turi būti paremti naudojamos PĮ gamintojo rekomendacijomis (pateikiant nuorodas į gamintojo skelbiamas diegimo (aukšto patikimumo) rekomendacijas). Turi būti atlikti sistemos aukšto prieinamumo testas ir pateiktas šio testo vykdymo rezultatai (ataskaita). RIPRIS eksploatavimo metu esant poreikiui turės būti atliekami pakartotiniai aukšto prieinamumo testai suderintu su Perkančiąja organizacija periodiškumu pateikiant šių testų vykdymo rezultatų ataskaitas.

Aukšto prieinamumo sprendimai turi veikti automatiškai (incidentų atveju). Žmogaus įsitraukimas gali būti reikalingas tik RIPRIS veikimą atstatant į būseną, kuri buvo prieš incidentą.

Aukšto prieinamumo sprendimas turi būti aprašytas projektavimo dokumente ir patvirtintas Perkančiosios organizacijos.

Aukšto prieinamumo užtikrinimui ir srautų balansavimui turi būti naudojami apkrovų balansatoriai (angl. Load balancers), kurie gali būti diegiami kaip programinė įranga arba naudojama specializuota duomenų centro teikiama techninė įranga (angl. Appliances).

Aukšto prieinamumo sprendimas turi užtikrinti RPO (angl. Recovery point objective) – 15 min., RTO (angl. Recovery time objective) – 16 val. (kai tokį ar geresnį paslaugų teikimo lygį užtikrina duomenų centro infrastruktūra).

Diegėjo suprojektuotas RIPRIS sprendimas turi užtikrinti, kad RIPRIS prieinamumas būtų ne mažesnis nei 96% laiko darbo metu darbo dienomis, kiek to neribos RIPRIS infrastruktūra (kai tokį ar geresnį paslaugų teikimo lygį užtikrina duomenų centro infrastruktūra).

Reikalavimai plečiamumui

Architektūra turi palaikyti RIPRIS pajėgumų plėtros galimybes prijungiant papildomą techninę įrangą arba virtualią infrastruktūrą.

Architektūra turi būti projektuojama daugiapakopės architektūros pagrindu, sudarant jos plėtros atskirų sluoksnių lygmenyse galimybes.

Turi būti sudarytos sistemos plėtros galimybės neatliekant papildomų sistemos perprojektavimo ar realizavimo darbų papildyti sistemą naujais skaičiavimo ar saugyklų resursais. Pajėgumų didinimas turi būti atliekamas nestabdant sistemos darbo.

Reikalavimai rezervinių kopijų darymui ir atstatymui

Diegėjas turi apibrėžti bei realizuoti rezervinių kopijų darymo procesus, priemones ir taisykles, pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą atsarginių kopijų darymo politiką, naudojant VITC teikiamas atsarginių kopijų darymo priemones ir resursus. RIPRIS turi leisti atstatyti duomenis iš rezervinių duomenų kopijų. Diegėjas turi apibrėžti kopijų atstatymo procesus, priemones ir taisykles (procedūros ir taisyklės turi būti suderinamos su VITC teikiamomis paslaugomis rezervinių kopijų darymui ir atstatymui).

Reikalavimai sistemos stebėjimui

Turi būti suprogramuotas integracinis taškas, užtikrinantis informacijos apie RIPRIS ir jį sudarančių komponentų veikimą / neveikimą perdavimui į VITC naudojamą Monitoringo sprendimą (Diegėjas turi naudoti VITC teikiamą paslaugą sistemos komponentų stebėjimui. Užsakovas turi užtikrinti šio monitoringo sprendimo užsakymą iš VDPT). Projekto metu visa sukurta programinė įranga turi būti integruota su šiuo komponentu, kuriame būtų galima stebėti programinės įrangos veikimo parametrus.

Diegėjas turi suderinti su Užsakovu kurie komponentai / servisai / portai / sąryšiai / resursai turės būti stebimi bendroje monitoringo sistemoje užtikrinant, kad  būtų stebimas pilnavertis sistemos veikimas.

Reikalavimai mikroservisų architektūrai

RIPRIS turi būti kuriama ir diegiama vadovaujantis mikroservisų architektūros principais:

  - RIPRIS turi būti dekomponuojama į logiškus, racionalius, savarankiškai veikiančius programinius vienetus (mikroservisus), kurie su kitais RIPRIS mikroservisais komunikuotų RESTful ar lygiaverčių technologijų principais;

  - mikroservisai turi realizuoti nuosavas duomenų struktūras (tiesiogiai naudojamas tik pačių mikroservisų) (išimtys taikomos analizės PĮ);

  - turi būti naudojama PĮ, kuri užtikrintų automatinį mikroservisų paleidimą veikti (angl. auto scaling), kai yra pasiekiamos nustatytos ribinės mikroserviso apkrovos. Bendras RIPRIS sprendimas turi leisti (neriboti) mikroservisų automatinio paleidimo funkcionalumą;

  - turi būti naudojamas mikroservisų paieškos servisas (angl. Service registry, service discovery);

  - komunikavimui tarp mikroservisų turi būti naudojama žinučių eilių valdymo (angl. Message queuing) ar lygiavertė programinė įranga;

  - mikroservisų įdiegimas, veikimas ir išjungimas turi būti nepriklausomas nuo kitų mikroservisų veikimo ar neveikimo;

  - turi būti naudojami ir kiti būtini mikroservisų architektūros realizavimo principai, remiantis RIPRIS architektūros realizavimui naudojamos PĮ gamintojų rekomendacijomis;

  - naujų RIPRIS versijų diegimas neturi sustabdyti RIPRIS teikiamų paslaugų (funkcijų) naudotojams arba toks paslaugų sustabdymas turi būti ypač trumpas (kelios sekundės);

  - turi būti realizuotas RIPRIS komponentų automatizuotas testavimas ir diegimas (angl. Continuous Integration and Delivery (CI/CD)). Turi būti realizuotas automatinis testų vykdymas ir testavimo duomenų generavimas. Diegėjas turi realizuoti automatinius testus ir automatinį testavimo duomenų generavimą pagal projektavimo etape suderintas apimtis, kurios užtikrintų kiek įmanoma platesnį automatizuotą RIPRIS funkcionalumo testavimą;

  - turi būti pateiktos priemonės ir realizuoti sprendimai užtikrinantys kuriamų, testuojamų ir diegiamų RIPRIS versijų suderinamumą (angl. Contract testing);

  - turi būti pateiktos priemonės ir realizuoti sprendimai užtikrinantys RIPRIS kūrimo ir diegimų pokyčių valdymą;

  - turi būti vengiama realizuoti monolitines aplikacijas – programinę įrangą, kuri skirtingus dalykinius uždavinius ir savarankiškus panaudos atvejus realizuoja vienoje (ar vos keliuose) aplikacijoje (vienas (ar keli) sukompiliuoti programinės įrangos išeities kodų failai įdiegti viename aplikacijų serveryje);

  - turi būti naudojami kiti, mikroservisų architektūros užtikrinimui būtini gerosiomis praktikomis paremti sprendimai. Diegėjo siūlomi sprendimai turi būti patvirtinti Perkančiosios organizacijos analizės ir projektavimo etape.

Reikalavimai daugiapakopei architektūrai

RIPRIS architektūra turi būti daugiapakopė (angl. Multi-tier, N-tier), ją turi sudaryti mažiausiai 4 hierarchiniai lygmenys (vaizdavimo, veiklos logikos, duomenų bazės, integracijų). Daugiapakopė architektūra turi būti kombinuojama su mikroservisų architektūra siekiant racionaliausios RIPRIS architektūros realizacijos:

  - vaizdavimo lygmuo (angl. Presentation Layer) turi užtikrinti kompiuterinių priemonių visumą prieigai prie RIPRIS pateikiamo skaitmeninio turinio galimais skaitmeniniais kanalais ir tuo pačiu prie RIPRIS naudotojo sąsajų, reikalingų RIPRIS funkcijų atlikimui. Vaizdavimo lygmuo turi sąveikauti su veiklos logikos lygmeniu per programavimo sąsają (angl. application programming interface);

  - veiklos logikos lygmuo (angl. Application Layer) programinėmis priemonėmis turi pilnai ar iš dalies automatizuoti veiklos procesų žingsnius ar jų dalį bei kontroliuoti programinių funkcijų vykdymo eigą. Veiklos logikos lygmenyje sisteminiai pranešimai turi būti priimami, apdorojami ir perduodami vaizdavimo lygmeniui. Taip pat šis lygmuo turi aptarnauti: (a) duomenų lygmenį, teikiant atitinkamas duomenų užklausas, apdorojant gautus duomenis, perduodant juos saugojimui ar keičiant juos; (b) vaizdavimo lygmenį, perduodant į jį iš duomenų lygmens gautus ir/ ar veiklos logikos lygmenyje apdorotus duomenis bei priimant ir perduodant kitas sistemines instrukcijas;

  - duomenų bazės lygmuo (angl. Database Layer) turi būti realizuotas operacinių sistemų failų sistemos, duomenų bazių, duomenų talpyklų ar saugyklų pavidalu. Duomenų bazės lygmenyje skirtingi duomenų rinkiniai turi būti integruojami į vieną unifikuotą duomenų mainų platformą veiklos logikos lygmenyje esančių komponentų pagalba;

  - integracijų lygmuo (angl. Integration Layer) turi užtikrint reikalingų duomenų mainus tiek tarp vidinių RIPRIS komponentų, kur tai bus aktualu, tiek ir su išorinėmis informacinėmis sistemomis. Duomenų mainai užtikrinami realizuotomis WS ar RESTful integracinėmis sąsajomis ir/ arba tiesiogine prieiga prie DB.

Reikalavimai duomenų modeliui

Turi būti realizuotas RIPRIS duomenų modelis pagal šioje techninėje specifikacijoje identifikuotus loginius veiklos komponentus (kurie pateikti RIPRIS funkcinės architektūros schemoje) ir šiems komponentams keliamus funkcinius reikalavimus.

Projektuojant RIPRIS, turės būti nuolatos pildomas ir su Perkančiąja organizacija derinamas duomenų bazėje saugomų duomenų aprašas.

RIPRIS duomenų bazėje turi būti įgyvendintas „Once only“ principas, siekiant kuo mažiau duomenų saugoti, o remtis užklausomis į pirminius šaltinius.

RIPRIS tvarkomi duomenys turi būti įvedami vieną kartą ir automatiškai susiejami ar perpanaudojami ten, kur tai gali būti taikoma.

Visi techninėje specifikacijoje įvardinti RIPRIS veiklos duomenys turi būti realizuoti RIPRIS duomenų modelyje. Diegėjas turi realizuoti visas duomenų esybes (kartu su atributais ir sąsajomis), kurios yra būtinos siekiant sukurti specifikacijoje įvardintas funkcijas.

RIPRIS duomenų bazės valdymo sistemos sprendimas turėtų būti paremtas atviro kodo (open-source) duomenų bazės sistemomis, kaip PostgreSQL, MySQL ar lygiaverte ir kt.

Kiti reikalavimai architektūrai

Turi būti naudojami atviri dokumentų ir duomenų formatai, t. y. oficialiai įregistruoti rinkmenų tarptautiniai standartai (pvz. HTML, PDF/A, PDF, ADOC, TIFF, JPEG, PNG, ODF formatai, OOXML formatai, XML ar lygiaverčiai ir kt.).

RIPRIS realizavimui turi būti remiamasi bendrai priimtais technologiniais ir veikimo standartais (pvz., SOA, JEE, OSGi, JMX, JPA, SSL, MTOM ar lygiaverčiai ir pan.).

Esant kelioms galimoms standarto ar reikalavimo interpretacijoms, reikia laikytis geriausios praktikos principo.

RIPRIS turi būti atviros architektūros, t. y. turėti specializuotas, gamintojo pateikiamas programinės įrangos vystymo priemones (angl. Software Development Kit), programinės įrangos naudojimo sąsajas (angl. Application programming interface (API)), leidžiančias be diegėjo pagalbos vystyti RIPRIS (papildyti jos funkcionalumą, pritaikyti ją naujai iškilusiems Perkančiosios organizacijos poreikiams) bei integruoti ją su kitomis informacinėmis sistemomis.

RIPRIS vidiniame portale turi būti galimybė dirbti nutolusioje darbo vietoje, naudojantis saugia nuotoline prieiga (pavyzdžiui, VPN (angl. Virtual Private Network), APN ar analogiškomis priemonėmis).

Visi RIPRIS funkciniai komponentai privalo palaikyti Unicode (UTF – 8) standartą.

RIPRIS architektūriniai komponentai turi būti plačiai naudojami praktikoje ir būti stabilūs. Neturi būti naudojamos programinių komponentų versijos, kurios yra testavimo stadijoje arba yra oficialiai programinės įrangos gamintojo paskelbta, kad programinė įranga nuo tam tikros datos nebebus palaikoma, tobulinama ir / ar vystoma (angl. End-of-life product).

RIPRIS technologinę sąranką sudaranti programinė įranga turi būti naujausios gamintojo ištestuotos ir viešai skelbiamos versijos, galiojančios paslaugų teikimo metu bei turės būti suderinta su Perkančiąja organizacija.

RIPRIS turi būti suprojektuota ir realizuota taip, kad būtų lanksti modifikuojant – realizavus funkcionalumo pakeitimus vienoje ar keliose funkcinėse srityse, pakeitimai neturi būti visos sistemos perkūrimo priežastimi.

Turi būti užtikrinta, kad atliekami RIPRIS naudotojų veiksmai ir kiti sisteminiai veiksmai neblokuotų kitų RIPRIS naudotojų ir sistemos veiksmų, išskyrus atvejus, kai dėl duomenų integralumo, RIPRIS naudotojams ar sistemai blokuojama prieiga prie tuo metu kitų RIPRIS naudotojų ar sistemos tvarkomų duomenų. Jeigu yra sąlygų, kurioms esant vyksta RIPRIS naudotojo blokavimas, šios sąlygos turi būti aprašytos ir suderintos. Apie blokavimo priežastis RIPRIS naudotojai turi būti informuoti informatyviais pranešimais, pateikiamais blokavimo metu.

Reikalavimai standartų taikymui

RIPRIS realizavimui neapsiribojant turi būti taikomi šie ar lygiaverčiai standartai:

  - ODBC (angl. Open Database Connectivity) arba JDBC (angl. Java Database Connectivity) pagrindu veikiančios arba lygiavertės taikomosios programinės įrangos programavimo sąsaja (API) prisijungimui prie duomenų bazių;

  - SOAP saityno paslaugų priemonėmis vykdomų duomenų mainų protokolas (angl. Simple Object Access Protocol, www.w3.org/TR/soap/) v1.1.;

  - saityno paslaugų funkcionalumo aprašymo kalba WSDL (angl. Web Services Description Language, http://www.w3.org/TR/wsdl) arba lygiavertė;

  - elektroninio pašto žinučių siuntimo protokolas SMTP (angl. Simple Mail Transfer Protocol, http://tools.ietf.org/html/rfc821);

  - saityno paslaugų interoperabilumo WS-I arba lygiaverčiai standartai ir specifikacijos (angl. Web Services Interoperability, http://www.ws-i.org/);

  - turi būti naudojamas SSL arba lygiavertis kriptografinis protokolas internetu ir kitais tinklais perduodamos informacijos saugai užtikrinti (angl. Secure Sockets Layer) šiuose komunikacijos scenarijuose: sistema – naudotojas ir sistema – sistema;

  - turi būti naudojamas saityno paslaugų saugos WS-Security (angl. Web Services Security, www.oasis-open.org/committees/wss/) arba lygiaverčiai standartai ir specifikacijos;

  - RIPRIS duomenų mainų saugos ir patikimumo užtikrinimui, RIPRIS realizuojamos saityno paslaugos turi naudoti WS-* standartų grupės arba lygiaverčius protokolus, tokius kaip: WS-Security, WS-Secure Conversation, WS-SecurityPolicy, WS-MetadataExchange, WS-Trust, WS-AtomicTransaction, WS-ReliableMessaging;

  - HTTP (angl. Hypertext Transfer Protocol) (https://tools.ietf.org/html/rfc2616);

  - JSON (angl. JavaScript Object Notation) duomenų perdavimui ir saugojimui (https://tools.ietf.org/html/rfc7159);

  - URI (angl. Uniform Resource Identifier) (https://tools.ietf.org/html/rfc3986);

  - XML (angl. Extensible Markup Language) (https://www.w3.org/TR/xml/);

  - CSS (angl. Cascading Style Sheets) (https://www.w3.org/Style/CSS/specs.en.html);

  - LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) (https://tools.ietf.org/html/rfc4511);

  - AMQP (angl. Advanced Message Queuing Protocol) (http://docs.oasis-open.org/amqp/core/v1.0/amqp-core-messaging-v1.0.html);

  - programinio kodo kokybės užtikrinimo standartas (ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models).

Turi būti vadovaujamasi IVPK direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais.

Reikalavimai RIPRIS saugumui

Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui

Pagrindiniai saugą (tiek programinės įrangos, tiek duomenų) reglamentuojantys teisės aktai, kuriais turi būti vadovaujamasi kuriant RIPRIS yra šie (RIPRIS priskiriama trečios kategorijos informacinėms sistemoms):

  - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)), saugumo valdymo standartas LST ISO/IEC 27001:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, LST ISO/IEC 27002:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“ ir ISO/IEC 27701:2019 „Saugumo metodai – ISO/IEC 27001 ir ISO/IEC 27002 papildymas dėl privatumo valdymo – Reikalavimai ir gairės“;

  - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

  - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo (toliau – Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas). RIPRIS Diegėjas privalo užtikrinti atitiktį šiems reikalavimams tokia apimtimi, kiek tai susiję su pirkimo objektu, ir laikytis konkrečių perkančiosios organizacijos nustatytų informacijos saugumo, kibernetinio saugumo reikalavimų.  Į sutartį su RIPRIS Diegėju turi būti įtraukti reikalavimai, susiję su informacijos saugumo, kibernetinio saugumo užtikrinimu, tokia apimtimi, kiek tai susiję su pirkimo objektu ir prieiga prie RIPRIS.

  - Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

  - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

Diegėjas turi nedelsiant informuoti apie sutarties vykdymo metu Perkančiosios organizacijos informacinių technologijų infrastruktūroje pastebėtus elektroninės informacijos saugos incidentus, neveikiančias arba netinkamai veikiančias saugos užtikrinimo priemones, informacijos saugumo reikalavimų nesilaikymą, nusikalstamos veikos požymius, saugumo spragas, pažeidžiamumą, kitus svarbius saugai įvykius bei, suderinus su Perkančiąja organizacija, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Perkančiosios organizacijos saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu.

Teikdamas paslaugas pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus Diegėjas turi įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti elektroninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, naudoti suteiktą prieigą tik sutarties vykdymo tikslais.

Reikalavimai duomenų saugai

Duomenų sauga turi būti užtikrinama:

  - užtikrinant duomenų vientisumą, prieinamumą ir konfidencialumą;

  - registruojant RIPRIS naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis, įskaitant duomenų paiešką ir peržiūrėjimą (nustatytai grupei RIPRIS naudotojų turi būti privaloma įvesti sistemoje atliekamų veiksmų priežastį ir /ar teisinį pagrindą);

  - sukuriant priemones, sudarančias galimybes RIPRIS administratoriui patikrinti RIPRIS naudotojų veiksmus;

  - numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz., perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones bei duomenų trynimo veiksmo tvirtinimą keliems naudotojams („keturių akių principas“). Šis principas turi būti taikomas veiklos bei administravimo aplikacijose;

  - darbui su komponentais RIPRIS naudotojus suskirstant į grupes pagal duomenų tvarkymo pobūdį, kai kuriems iš jų suteikiant specialiąsias teises (roles) atlikti tam tikrus tvarkymo veiksmus. RIPRIS naudotojų grupių ir rolių aprašymai turi būti parengti analizės ir projektavimo etape;

  - saugoma informacija negali būti ištrinta jokiais kitais būdais ar aplinkybėmis išskyrus analizės ir projektavimo etapuose numatytais atvejais;

  - Diegėjas turi suderinti failų formatus, kuriuos leidžiama įkelti į RIPRIS, ir suderinti juos su Perkančiąja organizacija (pvz., neturi būti leidžiama prisegti potencialiai nesaugių, galinčių automatiškai pasileisti (angl. Self-executive) failų).

  - Kiti reikalavimai duomenų saugai, nurodyti Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše.

Reikalavimai naudotojų valdymo saugumui

RIPRIS turi automatiškai nutraukti RIPRIS naudotojų darbo seansą praėjus parametrais apibrėžtam neaktyvumo laikotarpiui ir informuoti apie atjungimo priežastį pranešimu. RIPRIS administratoriui turi būti galimybė keisti neaktyvumo laikotarpio parametro reikšmę.

RIPRIS turi būti numatytas RIPRIS naudotojų privalomas slaptažodžio keitimas kas nustatytą laikotarpį. Šis reikalavimas taikomas tik tais atvejais, kai autentifikavimo būdas pasirinktas „RIPRIS priemonėmis“.

RIPRIS naudotojų vardai, kiti asmens duomenys, kuriems taikomos duomenų apsaugos įstatymo nuostatos, slaptažodžiai turi būti saugomi su tinkamu prieigos kontrolės užtikrinimu ir informacijos šifravimu.

RIPRIS turi būti galimybė suskirstyti RIPRIS naudotojus į atskiras roles su skirtingomis priėjimo teisėmis prie atskirų sistemos funkcijų ir pan. RIPRIS naudotojas turi galėti peržiūrėti ir keisti tik tokią informaciją ir naudotis tik tokiomis funkcijomis, kurios yra nustatytos priėjimo teisėmis.

RIPRIS naudotojui pagal jo pateiktą užklausą turi būti rodomi tik tie duomenys, kuriuos jis turi teisę peržiūrėti.

Jei autentifikavimo būdas pasirinktas „RIPRIS priemonėmis“, RIPRIS naudotojai turi turėti galimybę inicijuoti savo slaptažodžio keitimo procedūrą.

RIPRIS turi būti galimybė nustatyti prisijungimo slaptažodžio minimalų reikalaujamą simbolių kiekį. Turi būti galimybė keisti slaptažodžio minimalaus reikalaujamo simbolių kiekio reikšmę.

RIPRIS turi būti galimybė nustatyti ir keisti prisijungimo slaptažodžio sudėtingumą skirtingoms naudotojų grupėms (pvz., naudotojų slaptažodį turi sudaryti ne mažiau 8 simboliai, iš kurių bent 2 skaičiai ir bent viena didžioji raidė, administratorių slaptažodį turi sudaryti ne mažiau 12 simbolių, iš kurių bent 2 skaičiai ir bent viena didžioji raidė).

RIPRIS neturi leisti pakartotinai naudoti tokių pat slaptažodžių kaip buvę 6 paskutiniai naudotojo slaptažodžiai.

RIPRIS neturi sudaryti sąlygų spėlioti slaptažodžius.

RIPRIS neturi vaizduoti įvedamo slaptažodžio.

RIPRIS turi būti galimybė nustatyti naudotojo neteisingų prisijungimų skaičių, po kurio naudotojo prisijungimo vardas būtų blokuojamas. Prisijungimų skaičius turi būti apibrėžtas parametru, kurį gali koreguoti sistemos administratorius.

RIPRIS naudotojų ir administratorių tapatumui patvirtinti turi būti naudojamos dviejų veiksnių tapatumo patvirtinimo priemonės.

  - Kiti atpažinties, tapatumo patvirtinimo ir naudojimosi saugumo ir kontrolės reikalavimai, nurodyti Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše.

Reikalavimai rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymui

Rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymas:

  - RIPRIS Diegėjas privalo vadovautis pripažintomis saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis, tokiomis kaip ISO/IEC 27034-1, OWASP Application Security Verification Standard, OWASP Testing Guide arba lygiavertėmis, taip pat dokumentais, nurodytais šios specifikacijos 4 skyriuje.;

  - RIPRIS Diegėjas privalo užtikrinti, kad visi programinės įrangos kūrime dalyvaujantys darbuotojai būtų susipažinę su saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis;

  - RIPRIS Diegėjas privalo atlikti patikrinimą siekdamas identifikuoti pagrindines sistemos saugumo rizikas bei saugumo pažeidžiamumus (nurodytus CWE/SANS TOP 25 Most Dangerous Software Errors, OWASP 10 Most Critical Web Application Security Risks sąrašuose, naujausiose OWASP Application Security Verification Standard, OWASP Testing Guide versijose) ir rastas rizikas bei pažeidžiamumus pašalinti. Diegėjas atlikęs patikrinimą ir rizikų / pažeidžiamumų šalinimą turi pateikti deklaraciją, kurioje būtų nurodyta jog sukurtame RIPRIS nėra CWE/SANS TOP 25,  OWASP TOP 10  sąrašuose ir naujausiose OWASP Application Security Verification Standard, OWASP Testing Guide versijose nurodytų rizikų / pažeidžiamumų;

  - Diegėjas turi užtikrinti, kad siūlomos paslaugos atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus. Teikiant paslaugas turi būti vadovaujamasi saugaus projektavimo ir kodavimo (angl. Secure Coding) praktika ir metodais (The Open Web Application Security Project (OWASP) Secure Coding Practices, OWASP application security verification standard ar lygiaverčius), o atliekant patikrinimus (testavimus) turi būti remiamasi Open Web Application Security Project (OWASP) Testing Guide v4, Penetration Testing Execution Standard (PTES), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), NIST SP 800-30 ar lygiavertėmis saugumo patikrinimo metodikomis, siekiant užtikrinti, kad Paslaugų rezultatai neturėtų saugumo spragų. Saityno paslaugų naudojimo atveju saityno paslaugų sauga turi būti vykdoma vadovaujantis WS-S (Web Services Security) standarto arba lygiaverčiais reikalavimais.

  - RIPRIS Diegėjas privalo pateikti visų, sistemoje naudojamų trečių šalių komponentų sąrašą;

  - RIPRIS Diegėjas privalo imtis tinkamų veiksmų (angl. reasonable effort) užtikrinant, kad trečių šalių komponentai atitinka Perkančiosios organizacijos saugumo reikalavimus.

Priėmimo testavimo etapo metu ar bandomosios eksploatacijos etapo metu (ar kitu sutartu metu) Diegėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas Perkančiosios organizacijos atstovų specialistams, kurie atliks atsparumo įsilaužimams testavimą. Esant poreikiui Diegėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant ištestuoti RIPRIS saugumą įvairiais jos naudojimo scenarijais. Diegėjas neturės pateikti jokios programinės ar techninės įrangos, skirtos šio testavimo vykdymui.

Diegėjas turi atlikti reikiamus RIPRIS programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų atsparumo įsilaužimams testavimų rezultatus (ataskaita), kad prieš pradedant eksploatuoti RIPRIS būtų pašalinti visi nustatyti svarbūs saugumo pažeidžiamumai. Nustačius įsilaužimų testavimo metu trūkumus ir Diegėjui atlikus reikiamus pakeitimus, Perkančiosios organizacijos atstovai atliks pakartotinį įsilaužimų testavimą ir pateiks pakartotinio testavimo rezultatus (ataskaitą). Nustačius trūkumus po pakartotinio testavimo Diegėjas nustatytus trūkumus turės ištaisyti ir pateikti ištaisymo įrodymus (detaliau įsilaužimų testavimo metodika, eiga ir rezultatų pateikimas bus pateikta Diegėjui iš Perkančiosios organizacijos atstovų).

Kiti naudojamos interneto svetainės, pasiekiamos iš viešųjų elektroninių ryšių tinklų, saugumo ir kontrolės reikalavimai, nurodyti Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše.

Kiti saugos reikalavimai

Saugumo pataisų ir atnaujinimų valdymas:

  - Diegėjas RIPRIS kūrimo etape turi naudoti naujausias stabilias programinės įrangos versijas ir jos pataisymus (angl. patch / fix). RIPRIS įdiegimo į gamybinę aplinką etapo metu turi būti užtikrinta, kad RIPRIS naudojamos naujausios stabilios programinės įrangos versijos, jeigu tai nekeičia esminių RIPRIS architektūros ir funkcionalumo principų, kurie numatyti Projektavimo etape. Neturi būti naudojamos programinių komponentų versijos, kurios yra testavimo stadijoje arba yra oficialiai programinės įrangos gamintojo paskelbta, kad programinė įranga nuo tam tikros datos nebebus palaikoma, tobulinama ir / ar vystoma (angl. End-of-life product).

Nuotolinė ar lokali neautorizuota prieiga:

  - RIPRIS draudžiama bet kokia neautorizuota ar nedokumentuota nuotolinė ar lokali prieiga / paskyros ar bet koks slaptas (nedokumentuotas) funkcionalumas galintis pažeisti sistemos saugumą.

Saugi konfigūracija:

  - RIPRIS Diegėjas privalo pateikti detalias sistemos ir platformos (OS, DBMS, middleware) saugumo konfigūravimo instrukcijas;

  - RIPRIS Diegėjas privalo pateikti sistemos funkcionavimui būtinų platformos komponentų, sisteminių paslaugų, prievadų sąrašą. Visi nebūtini RIPRIS funkcionalumui komponentai turi būti deaktyvuoti prieš pradedant sistemos eksploataciją.

Tinklo architektūra:

  - duomenų srautai tarp skirtingų lygių turi būti dokumentuoti, nurodant reikalingus komunikacijai prievadus ir protokolus, bei ribojami ugniasienių;

  - kiti įsibrovimų aptikimo ir prevencijos reikalavimai, nurodyti Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše.

  - RIPRIS išorinis portalas turi būti atskirame nuo RIPRIS vidinių posistemių tinklo segmente.

Kiti saugumo reikalavimai, nurodyti Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše tokia apimtimi, kiek tai susiję su pirkimo objektu.

Reikalavimai RIPRIS greitaveikai ir našumui

RIPRIS naudojamų komponentų realizacija turi užtikrinti, kad kai su išoriniu portalu vienu metu dirba 2000 naudotojų ir jų veiksmų – dokumentinių įrašų įterpimo, keitimo ir šalinimo, kitų veiksmų atlikimo (kurių vykdymo laikas nepriklauso nuo sąsajų su išorinėmis sistemomis), vidutinė atsako trukmė (trukmė nuo serverio HTTP užklausos gavimo iki HTTP atsakymo išsiuntimo) neturi viršyti 1 sekundės, esant bendram 10 tūkst. HTTP užklausų kiekiui per minutę. Galimi išimtiniai atvejai, kurie turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija (pvz., ataskaitų generavimas, duomenų importavimas ar eksportavimas, didelės apimties rinkmenų įkėlimas, veiksmai apimantys užklausas ir atsakymų gavimus iš trečių šalių sistemų ir kt.).

RIPRIS vidinio portalo ir RIPRIS vidinio portalo naudojamų komponentų realizacija turi užtikrinti, kad kai su vidiniu portalu vienu metu dirba 100 naudotojų ir jų veiksmų – dokumentinių įrašų įterpimo, keitimo ir šalinimo, kitų veiksmų atlikimo (kurių vykdymo laikas nepriklauso nuo sąsajų su išorinėmis sistemomis), vidutinė atsako trukmė (trukmė nuo serverio HTTP užklausos gavimo iki HTTP atsakymo išsiuntimo) neturi viršyti 1 sekundės esant bendram 7,8 tūkst. HTTP užklausų kiekiui per minutę. Galimi išimtiniai atvejai, kurie turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija (pvz., ataskaitų generavimas, duomenų importavimas ar eksportavimas, didelės apimties rinkmenų įkėlimas, veiksmai apimantys užklausas ir atsakymų gavimus iš trečių šalių sistemų ir kt.).

Turi būti realizuotas užklausų, kurios viršija nustatytus našumo reikalavimus, auditavimas. Audito įraše turi būti pakankamai duomenų, kad būtų galima nustatyti kuri RIPRIS funkcija netenkina našumo reikalavimų.

Integracinių sąsajų realizacija turi užtikrinti, kad projektavimo metu apibrėžti integraciniai scenarijai įvyks per racionalų laiko tarpą ir niekaip neigiamai neįtakos RIPRIS aplikacijų naudojimo patogumo ir našumo.

Priėmimo testavimo etapo metu (ar kitu sutartu metu) Diegėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas Perkančiosios organizacijos atstovų specialistams, kurie atliks našumo ir greitaveikos testavimą. Esant poreikiui Diegėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant išbandyti RIPRIS našumą įvairiais jos naudojimo scenarijais. Diegėjas neturės pateikti jokios programinės ar techninės įrangos, skirtos našumo ir greitaveikos testavimo vykdymui.

Diegėjas turi atlikti reikiamus RIPRIS programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų našumo ir greitaveikos testavimų rezultatus, jeigu testų rezultatai netenkins aukščiau punktuose įvardintų našumo ir greitaveikos reikalavimų.

Reikalavimai RIPRIS programinės įrangos licencijoms

Diegėjas, įvertinęs specifikacijos reikalavimus, turi pateikti reikiamą programinę įrangą ir licencijas (ar bet kokius kitus leidimus (sertifikatus, prenumeratas ir pan.) naudoti programinę įrangą) reikalingas siūlomo sprendimo realizacijai. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje tokia programinė įranga ar licencijos nėra išreikštinai reikalaujamos, tačiau yra būtinos RIPRIS kūrimo veikloms įgyvendinti (pavyzdžiui, aplikacijų serveriai, ataskaitų programinė įranga, programavimo karkasai (angl. framework) ar pan.), Diegėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas.

Diegėjo pateikiama standartinė licencinė programinė įranga (angl. Commercial Off-The-Shelf Software) (aplikacijų serveriai, ataskaitų sudarymo programinė įranga, programavimo karkasai, turinio valdymo sistemos ir pan.), kuri reikalinga RIPRIS veikimui, turi būti pateikiama kartu su visomis reikiamomis licencijomis. Licencijos gali būti neterminuoto galiojimo, o jeigu yra terminuoto galiojimo (ar kaip kitaip apriboto naudojimo), tai  turi būti pateiktos tokios licencijos (ar leidimai), kad Perkančiajai organizacijai nereikėtų įsigyti papildomų licencijų ar kitaip patirti išlaidų programinės įrangos veikimui 36 mėnesius nuo RIPRIS bandomosios eksploatacijos pradžios. Diegėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas visoms numatomoms įdiegti RIPRIS aplinkoms.

Licencijuojama programinė įranga turi turėti gamintojo palaikymą: atnaujinimų parsisiuntimą ir diegimą, naujų komponentų pateikimą ne trumpesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui nuo RIPRIS bandomosios eksploatacijos pradžios.

Visi reikalingos programinės įrangos kaštai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymą.

Visos reikalingos licencijos turi būti įgyjamos ir, jeigu reikia, užregistruotos Perkančiosios organizacijos vardu. Perkančiąjai organizacijai turi būti perduotos visos RIPRIS veikimui reikalingos licencijos. Jeigu licencijos yra terminuoto galiojimo licencijų galiojimo pradžia turi būti skaičiuojama nuo ne vėliau kaip bandomosios eksploatacijos pradžios ir turi galioti ne trumpiau 36 mėnesius (esant pagrįstoms priežastims su Perkančiąja organizacija gali būti sutartas kita galiojimo pradžios terminas).

Reikalavimai RIPRIS integracinėms sąsajoms

Duomenų mainai turi būti vykdomi naudojant žiniatinklio paslaugas ar lygiavertes technologijas, SOAP, HTTP (RESTfull) ar lygiavertį protokolą. Esant objektyvioms priežastims (pvz.: neegzistuoja išorinės sistemos žiniatinklio sąsaja), galimos išimtys. Diegėjas turi suderinti duomenų mainams naudojamas technologijas ir protokolą. Diegėjas turi atsižvelgti į patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

Jei integracija realizuota WS pagrindu, duomenų patikrinimas turi vykti naudojant XML schemas (XSD).

Diegėjas turi užtikrinti, kad nebus sutrikdytas jau veikiančių integracinių sąsajų veikimas.

Reikalavimai RIPRIS naudotojo sąsajai ir ergonomikai

Diegėjas turi sukurti RIPRIS dizainą, taikant geriausias UX (angl. User experience) ir UI (angl. User interface) praktikas, siekiant naudotojo sąsają padaryti kiek labiau įmanoma intuityvią ir suprantamą, vengiant visų perteklinių veiksmų. RIPRIS naudotojo sąsaja turi būti modernizuojama ir tobulinama atsižvelgiant į viešųjų administracinių elektroninių paslaugų patogumo naudotis metodinį dokumentą „Tinkamumo problemų sprendimo gairės“, kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinėmis rekomendacijomis, pavirtintomis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodines rekomendacijų pavirtinimo“. Taip pat turi vadovautis IVPK metodikoje aprašomų priemonių pavyzdžiais ir Tinkamumo problemų sprendimo gairėmis paskelbtais Informacinės visuomenės plėtros komiteto interneto puslapyje  https://ivpk.lrv.lt/lt/ivpk-leidiniai/viesuju-ir-administraciniu-elektroniniu-paslaugu-patogumo-naudotojams-metodiniai-dokumentai arba https://epaslaugos.ideacode.lt/index.html.

Perkančiosios organizacijos vertinimui turi būti pateikti 3 skirtingi RIPRIS dizaino eskizai su informacijos atvaizdavimo pavyzdžiais įvairaus tipo įrenginių ekranams.

Suderinus su Perkančiąja organizacija vieną dizaino eskizo variantą, pagal jį Diegėjas turi sukurti prototipą (pvz. naudojant https://www.axure.com/) ir prieš kurdamas dizainą iš Perkančiosios organizacijos bei kitų suinteresuotų šalių (ne mažiau 20 asmenų, kurių sąrašą pateiks Perkančioji organizacija) surinkti atsiliepimus (rengiant apklausas, interviu ir pan.). Kuriant naudotojo sąsaja turi būti atsižvelgiama į naudotojų nuomonę. Susitikimai, apklausos turi būti dokumentuojami ir pateikti Perkančiajai organizacijai.

Bandomosios eksploatacijos metu Diegėjas turės atlikti visus Perkančiosios organizacijos nurodytus naudotojo sąsajos pakeitimus, nenukrypstant nuo suderinto dizaino, jeigu to bus reikalaujama.

RIPRIS komponentų naudotojo sąsaja turi būti prieinama naudojant interneto naršyklę (išimtys gali būti taikomos standartinei licencinei programinei įrangai, kuri yra reikalinga specifiniams RIPRIS funkcionalumams įgyvendinti ar RIPRIS priežiūrai atlikti).

RIPRIS (vidinis ir išorinis portalai) turi būti konstruojama „responsive web design“ principais. Detalios analizės metu turi būti nustatyta, kurios RIPRIS funkcijos turi būti pasiekiamos naudojant mobilius įrenginius (žemesnės raiškos ekranus), o kurios – naudojant kompiuterį (aukštesnės raiškos ekranus).

Per interneto naršyklę pasiekiami RIPRIS komponentai turi vienodai funkcionuoti bei būti atvaizduojami šiose interneto naršyklėse (naršyklių versijos turi būti suderintos Projektavimo etape):

  - Microsoft Edge;

  - Mozilla Firefox;

  - Safari;

  - Google Chrome.

RIPRIS išorinis portalas turi būti realizuotas lietuvių ir anglų kalbomis. Vidinis portalai turi būti realizuoti lietuvių kalba. Kalba turi būti naudojama laikantis bendrinių lietuvių ir anglų kalbos taisyklių. Sistemos administratoriams skirtos programinės priemonės ir pranešimai turi būti lietuvių arba anglų kalba.

Naudotojų sąsajos klaidų pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aišku, kas atsitiko ir kokius veiksmus jam toliau reikia atlikti, kad galėtų tęsti darbą.

RIPRIS naudotojo sąsaja turi būti intuityvi, suprantama ir nesudėtinga naudoti naudotojams, turintiems reikalaujamą kompiuterinio raštingumo lygį (ECDL ar aukštesnį), bei atitikti šiuolaikinius ergonomikos reikalavimus.

Siekiant užtikrinti šiuolaikinius naudotojų sąsajos ergonomikos reikalavimus, turi būti vadovaujamasi LST EN ISO 9241-110:2020 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai (ISO 9241-110:2020)“ standartu arba lygiaverčiu.

Naudotojo sąsaja turi būti pritaikyta reikalavimams, kurie keliami neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinėse rekomendacijose, patvirtintose Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. T-72 Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. T-40 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“.  Remiantis įsakymo 7 punktu „Rekomenduojama siekti interneto svetainę pritaikyti ne žemesniu kaip AA lygiu“, Diegėjas turi užtikrinti „AA“ lygmens pasiekiamumą pagal „Web Content Accessibility Guidelines 2.1“ skaitmeninio turinio prieinamumo gaires (https://www.w3.org/TR/WCAG21/) su galimybe plėsti RIPRIS funkcionalumą, ateityje siekiant užtikrinti „AAA“ lygmenį.

RIPRIS komponentų, pasiekiamų per interneto naršyklę, naudotojo sąsaja turi atitikti W3C XHTML arba lygiavertę specifikaciją ir turi būti naudojama ne žemesnė kaip 1.0 W3C XHTML arba lygiavertė versija. Realizavimui turi būti naudojama ne žemesnė kaip 2.1 lygio CSS2 arba lygiavertė technologija (Cascading Style Sheets Language 2 Revision 1, www.w3.org/Style/CSS/).

Naudotojų sąsajos valdymas turi remtis pelės ir klaviatūros įrenginiais.

Turi būti realizuotas naudojimo patogumą užtikrinantis funkcionalumas:

  - operatyvios (angl. Online) duomenų paieškos priemonės;

  - TAB klavišo seka einant per duomenų įvedimo laukus;

  - užuominų ir paaiškinimų pateikimas pelės žymeklį užvedus ant grafinio objekto;

  - automatinis įvestų duomenų išsaugojimas keičiant aktyvius langus, laukus ar nutrūkus naudotojo sesijai.

  - duomenų įvedimo formose duomenų laukai turi būti užpildomi automatiškai, jeigu RIPRIS yra saugomi atitinkami duomenys arba tokie duomenys gali būti gauname iš kitų posistemių ar informacinių sistemų per integracines sąsajas;

  - naudotojo sąsajos elementai, kurie remiantis RIPRIS įgyvendinta logika negali būti panaudojami, privalo būti pažymimi neaktyviais ir / ar paslepiami.

Duomenų sąrašai turi būti:

  - puslapiuojami, su galimybe nurodyti kiek sąrašo puslapyje rodyti eilučių. Naudojant naršyklės mygtuką „Grįžti“, turi būti grįžtama į prieš tai buvusį puslapį. Iš konkretaus duomenų sąrašo puslapio įėjus į pasirinktą sąrašo objektą ir grįžus atgal, turi būti atvaizduojamas tas pats duomenų sąrašo puslapis iš kurio buvo nueita į pasirinktą sąrašo objektą;

  - filtruojami pagal sąrašui aktualius kriterijus. Diegėjas, detalios analizės metus, turės identifikuoti kiekvieno sąrašo filtravimo kriterijus ir juos realizuoti;

  - rikiuojami pagal sąrašo rikiuotinus elementus;

  - eksportuojami į rinkmenas (*.pdf, *.docx, .*xlxs ar lygiavertes). Detalios analizės metu turi būti nustatyta, kuriems sąrašams yra reikalinga pastaroji funkcija;

  - atveriami spausdinimo režimu. Detalios analizės metu turi būti nustatyta, kuriems sąrašams ir formoms yra reikalinga pastaroji būsena;

  - duomenys, susidedantys iš lietuviškų rašmenų, turi būti rūšiuojami pagal lietuvišką abėcėlę;

RIPRIS kuriamiems įrašams (dokumentams, objektams ir kt.) turi būti realizuojamos veiklos taisykles tenkinančios tų įrašų redagavimo, trynimo, anuliavimo funkcijos.

RIPRIS turi būti indikuojami ilgiau trunkantys procesai (funkcijos), kad naudotojui būtų aišku, jog RIPRIS veikia ir nėra būtinybės iškviesti tų pačių funkcijų keletą kartų. Jei procesas yra toks, kurį norint tęsti reikia palaukti kol RIPRIS apdoros reikiamus duomenis, tokiu atveju naudotojui turi būti apribota galimybė inicijuoti kitus veiksmus, nebent pranešime, kuris indikuoja, kad procesas gali užtrukti, naudotojas inicijuoja ilgiau trunkančio proceso atšaukimą.

Reikalavimai naudotojų informavimui:

  - RIPRIS naudotojui pateikiami pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aiški pranešimo pateikimo priežastis. Informacija apie pranešimo pateikimą sąlygojančią priežastį privalo būti pateikiama nurodant konkrečius RIPRIS duomenų objektus (pavyzdžiui, laukų pavadinimus);

  - naudotojui pateikiamame klaidos pranešime privalo būti nurodoma, kokius veiksmus naudotojas privalo atlikti tam, kad galėtų pašalinti pranešimo pateikimo priežastis ir tęsti darbą su RIPRIS;

  - naudotojui turi būti pateikiami sėkmės pranešimai, nurodantys, kad naudotojo atlikti veiksmai yra sėkmingi (pavyzdžiui, informuojama, kad įrašas išsaugotas / ištrintas / pakoreguotas, duomenys sėkmingai įkelti ir pan.);

  - klaidų pranešimai, sėkmės pranešimai ir informaciniai pranešimai turi būti išskirti skirtingomis spalvomis ar skirtingais simboliais, kad vizualiai būtų galima atskirti;

  - jeigu naudotojui atlikus veiksmus rezultatai turės didelės įtakos, prieš atliekant veiksmą RIPRIS turi pateikti pranešimą ir paprašyti naudotojo patvirtinti, kad veiksmą tikrai norima vykdyti.

Naudotojui turi būti pateikiamos pagalbos priemonės padedančios greičiau išmokti naudotis RIPRIS (pavyzdžiui, pagalbos mygtukai, naudotojo vadovas, videovaizdo medžiaga).

Naudotojo sąsajoje esantys duomenų įvedimo laukai turi turėti duomenų validavimo taisykles ir tikrinti įvedamų duomenų logikos korektiškumą. Laukai ir laukų validavimo taisyklės turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapų metu. Preliminariai turės būti:

  - tikrinami privalomi įvesti duomenys;

  - tikrinimas duomenų formatas (datos, skaičiaus, teksto ar kitas nustatytas taisykles);

  - tikrinami įkeliamų rinkmenų plėtiniai ir dydžiai;

  - atliekamas loginis tikrinimas tarp formos elementų – vieno formos elemento parinkimas (įvedimas) turi galėti įjungti / išjungti kitus formos elementus ir atlikti kitus veiksmus, kurie turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija;

  - turi būti galima naudoti lotyniškų rašmenų diakritinius ženklus.

Reikalavimai duomenų migravimui

Į RIPRIS turi būti migruojami šiuo metu naudojamos RIPRIS duomenys (veiklos duomenys, naudotojai ir kiti), kad visi procesai būtų tęsiami RIPRIS priemonėmis. Migravimo būdas ir planas turės būti suderintas su Perkančiąja organizacija.

Detalios analizės metu turi būti identifikuota ir su Perkančiąja organizacija suderinta, kuri šiuo metu pateikiama ir viešinama informacija turi būti migruota į RIPRIS.

Duomenų migravimas turi užtikrinti, kad RIPRIS naudotojai galėtų peržiūrėti savo anksčiau pateiktus dokumentus / duomenis, gautas paslaugas ir jų rezultatus.

Diegėjas turi atlikti pradinį iš išorinių informacinių sistemų ir registrų gaunamų duomenų migravimą (angl. initial data loading), jeigu integracinės sąsajos specifika reikalaus tokių duomenų įkėlimo.

Diegėjas atsakingas už duomenų migravimo šablonų, duomenų konvertavimo ir sukėlimo į RIPRIS duomenų bazę procedūrų parengimą. Perkančioji organizacija pagal kompetenciją konsultuos Diegėją duomenų integralumo ir išsamumo klausimais.

Priėmimo testavimo metu sumigruoti duomenys turės būti patikrinti. Duomenų migravimas bus laikomas atliktu, kai Perkančioji organizacija patvirtins, kad duomenys perkelti teisingai.

Duomenų migravimas turi būti dokumentuotas, t. y. parengtas duomenų migravimo procedūros aprašas. Diegėjas, prieš atlikdamas duomenų migravimą, turi pateikti ir suderinti duomenų migravimo procedūros aprašą, apimantį duomenų migravimo procesus, apimtis, perkeliamus objektus, duomenų šaltinius. Atlikus duomenų migravimą Diegėjas turi pateikti duomenų migravimo ataskaitą.

Reikalavimai RIPRIS duomenų archyvavimui

RIPRIS turi turėti funkcijas, suteikiančias galimybę atlikti RIPRIS tvarkomų duomenų loginį archyvavimą. Realizuojant loginio duomenų archyvavimo priemones, duomenų objektui (įrašui, susijusiems įrašams, failui ar kitam objektui) turi būti priskiriamas archyvo požymis, RIPRIS funkciniams komponentams paliekant tokio paties lygio prieigą kaip ir prie nearchyvuotų duomenų. RIPRIS funkcinių komponentų veiklos logikoje turi būti numatytos taisyklės kaip elgtis su logiškai suarchyvuotais duomenimis (pvz., vykdant skaitmeninio turinio paiešką, pagal nutylėjimą paiešką atlikti tik tuose RIPRIS duomenyse, kurie nėra pažymėti kaip perkelti į RIPRIS loginį archyvą, tačiau RIPRIS naudotojo sąsajoje palikti galimybę įjungti paiešką ir tarp logiškai archyvuotų duomenų – tai yra reikalinga RIPRIS paieškos funkcijų ir kitų funkcijų veikimo spartos optimizavimui).

Detalios analizės projektavimo etape turi būti apibrėžtos archyvuotinų duomenų taisyklės (dažnumas, apimtis ir pan.).

Reikalavimai Paslaugų teikimui

Diegėjas įsipareigoja, kad visą paslaugų teikimo laikotarpį dirbs ne žemesnės kvalifikacijos specialistai nei yra nurodyta kvalifikaciniuose reikalavimuose.

Diegėjas atsako už Lietuvos Respublikoje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ir kitų darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančių dokumentų reikalavimų vykdymą.

Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui

Visa dokumentacija turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių.

Visi Diegėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija ir Techninės priežiūros paslaugų teikėju. Detalūs dokumentų derinimo principai turės būti pateikti ir suderinti Diegėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente.

Diegėjas turės parengti dokumentaciją, nurodytą 7.11 skyriaus lentelėje.

Perkančioji organizacija turi teisę per derinimui skirtus terminus atsisakyti teikti pastabas pirmai dokumento versijai, jeigu ji nėra tinkama derinimui ir pastabų teikimui:

  - dokumente pateikta ne visa apimtis vertikaliai, t. y. nepateikti visi būtini tokiam dokumentui pateikti skyriai ir dalys;

  - dokumente pateikta ne visa apimtis horizontaliai, t. y. dokumentas neapima visų RIPRIS modulių ar funkcijų, kurie (-ios) turi būti šiame dokumente.

Diegėjo pataisyti dokumentai turi būti teikiami su matomais pakeitimais („track changes“ funkcija).

Su Perkančiąja organizacija suderinti dokumentai turi (gali) būti keičiami vėlesnių etapų metu, jeigu yra vykdomi kuriamos informacinės sistemos pakeitimai, atsižvelgiant į priėmimo testavimo bei bandomosios eksploatacijos rezultatus, kitas projekto veiklas ir aplinkybes, kurios susijusios su pateiktos dokumentacijos turiniu. Projekto dokumentacija turi būti aktualizuojama (atnaujinama) ir galutinės versijos pateiktos su Perkančiąja organizacija suderintais terminais bet ne vėliau kaip iki galutinio priėmimo perdavimo akto pateikimo dienos.

Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu (MS Word arba kitu su Perkančiąja organizacija suderintu redagavimui tinkamu formatu), o atskirtu Perkančiosios organizacijos nurodymu – popierinės. Perkančiajai organizacijai nurodžius, dokumentai turės būti pasirašyti el. parašu.

Preliminarios (projektinės) versijos turi būti pateikiamos elektroniniu formatu elektroninio ryšio priemonėmis. Pastabos bei korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos MS Office programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) bei komentavimo funkcijomis. Turi būti vykdomas pateikiamų dokumentų versijavimas (versijų kontrolė).

Reikalavimai rezultatų pateikimo ir derinimo terminams:

  - tikslus dokumentų pateikimo terminas turi būti suderintas Paslaugų teikimo reglamente;

  - Perkančioji organizacija įsipareigoja pateikti pastabas derinimui pateiktiems dokumentams tokiais terminais:

    - iki 100 puslapių dokumento:

      - pirma versija – per 8 darbo dienas ar kitą sutartą terminą;

      - po pastabų pataisyta dokumento versija – per 5 darbo dienas ar kitą sutartą terminą;

    - virš 100 puslapių dokumento:

      - pirma versija – per 10 darbo dienų ar kitą sutartą terminą;

      - po pastabų pataisyta dokumento versija – per 8 darbo dienas ar kitą sutartą terminą.

  - Diegėjas dokumentus tikslinta ir teikia ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos.

  - Diegėjo rezultatai derinami su Perkančiąja organizacija ir Techninės priežiūros paslaugų teikėju ne daugiau kaip 2 (dviem) iteracijomis, jeigu nesutarta kitaip.

Reikalavimai analizei ir projektavimui

Diegėjas analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu turi atlikti detalią veiklos procesų ir poreikių analizę bei projektavimą ir parengti detalios reikalavimų analizės ir projektavimo dokumentus, kurie detalizuoti 7.11 skyriaus lentelėje.

Detalios reikalavimų analizės dokumente turi būti pateikti pagal Techninės specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus bei pagal Perkančiosios organizacijos išsakytus poreikius parengti panaudos atvejai (angl. use case) (panaudos atvejų diagramos ir detalūs panaudos atvejų aprašymai, nurodant žingsnius (pagrindinę eiga, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus, naudojant UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją. Turi būti atliktas visų Techninės specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, panaudos atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas Techninės specifikacijos reikalavimas.

Atliekant analizę ir projektavimą Diegėjas turi vykdyti susitikimus su Perkančiosios organizacijos paskirtais veiklos specialistais ir kitų susijusių institucijų specialistais.

Detalios analizės ir projektavimo etapų metu Diegėjas turi detalizuoti Techninės specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, kad jais vadovaujantis būtų galima realizuoti poreikius atitinkantį RIPRIS.

Reikalavimai demonstracijoms

Diegėjas kūrimo etape turi atlikti RIPRIS demonstracijas gyvai demonstruojant sistemos veikimą. Turi būti atliekamas RIPRIS demonstravimas, o ne prototipo.

Demonstruojamo funkcionalumo apimtys ir laikiškumas turi būti nustatyti Paslaugų teikimo reglamente. Iki priėmimo testavimo etapo pradžios VVTAT turi būti pademonstruotas visas RIPRIS funkcionalumas, išskyrus tą funkcionalumą, kuris bus suderintas kaip nedemonstruotinas (pavyzdžiui, integracijos).

Demonstracijų tikslas – supažindinti VVTAT su kuriama programine įranga bei gauti atsiliepimus dėl sukurto (kuriamo) funkcionalumo.

Demonstracijų metu išsakomi atsiliepimai (pastabos) turi būti registruojami susitikimo protokoluose ar kita sutarta forma (pavyzdžiui, specializuotoje klaidų registravimo ir sekimo sistemoje). Diegėjas pagal pateiktas pastabas turi atlikti reikiamus pakeitimus programinėje įrangoje. Pastabos (atsiliepimai) gali būti išsakomos pakartotinai priėmimo testavimo etape, jeigu į jas nebus atsižvelgta iki pastarojo etapo.

Funkcionalumo demonstraciją turi vykdyti Diegėjas, o VVTAT atstovai turi teikti atsiliepimus.

Reikalavimai testavimui

Turi būti atliktas RIPRIS priėmimo testavimas.

Testavimo tikslai:

  - įsitikinti, kad yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai specifikacijos reikalavimai;

  - įsitikinti, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi;

  - nustatyti ar reikalavimų įgyvendinimas tenkina Perkančiąją organizaciją ir kitas suinteresuotas šalis;

  - identifikuoti ir užregistruoti funkcionalumo klaidas, problemas, trūkumus (angl. bugs).

Turi būti atlikti šie testavimai:

  - vidinis testavimas. Vidinius atskirų komponentų testavimus Diegėjas turi atlikti nedalyvaujant Perkančiosios organizacijos atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus – vidinio testavimo ataskaitą ir nustatytų neatitikimų sąrašą. Vidinis testavimas turi būti atliktas RIPRIS kūrimo aplinkoje.

    - Diegėjas vykdydamas vidinį testavimą turi atlikti:

      - RIPRIS programinės įrangos vidinį testavimą pagal Diegėjo parengtus vidinio testavimo scenarijus ir turi pateikti tokio vykdyto testavimo rezultatus (pateikti vidinio testavimo scenarijų dokumentą ir vidinio testavimo vykdymo rezultatus);

      - Sistemos saugumo testavimą pagal Diegėjo pateiktą ir suderintą su Perkančiąja organizacija  saugumo testavimo metodiką, kurioje turi būti apibrėžta kokius bazinius saugumo testavimus numatoma atlikti, testavimo atlikimo metodikos aprašymą ir kitą reikalingą tokiam testavimui atlikti informaciją (priemonės, būdai ir kita) (pagal pateiktus šios specifikacijos reikalavimus saugumui). Atlikus testavimą turi būti pateikti šio įvykdyto testavimo rezultatus (saugumo testavimo atlikimo ataskaita);

      - Sistemos apkrovos ir greitaveikos testavimą pagal Diegėjo pateiktą ir suderintą su Perkančiąja organizacija apkrovos ir greitaveikos testavimo metodiką, kurioje turi būti apibrėžta su kokiais apkrovos parametrais (naudotojų kiekiai, užklausų kiekiai ir kt) bus atliekamas apkrovos ir greitaveikos testavimas (pagal keliamus šios specifikacijos reikalavimus greitaveikai). Atlikus testavimą turi būti pateikti šio vykdyto testavimo rezultatus (greitaveiko testavimo atlikimo ataskaita);

  - priėmimo testavimas (angl. acceptance testing). Šis testavimas turi būti atliekamas dalyvaujant Diegėjui, VVTAT ir kitoms suinteresuotoms šalims Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje. Šio testavimo metu turi būti tikrinamas testavimo tikslų įgyvendinimas (įgyvendinimo lygio nustatymas). Priėmimo testavimo veiklos turi būti vykdomos remiantis apibrėžta priėmimo testavimo metodika ir priėmimo testavimo scenarijais (pateikia Techninės priežiūros paslaugų teikėjų atstovai).

  - RIPRIS sąrankos (kompiliavimo) ir diegimo testavimas. Testavimas turi būti vykdomas Perkančiosios organizacijos atstovų pagal Diegėjo pateiktas RIPRIS diegimo instrukcijas. Testavimų metu Perkančiosios organizacijos atstovai turi sukompiliuoti RIPRIS išeities kodą, įdiegti kitus RIPRIS komponentus, atlikti tinkamą RIPRIS komponentų konfigūravimą ir paleidimą darbui. Diegėjo atstovai turi teikti konsultacijas RIPRIS diegimo klausimais. Diegėjas turi registruoti klaidas, jas šalinti, tikslinti diegimo instrukcijas, automatizuoti diegimo procesą ir atlikti kitus pakeitimus pagal Perkančiosios organizacijos pateiktas pastabas.

  - Sistemos atstatymo testavimas (angl. recovery). Testavimas turi būti vykdomas pagal Diegėjo pateiktą ir suderintą su Perkančiąja organizacija sistemos atsatymo procedūrų dokumentą (turi būti pateiktos sistemos atstatymo procedūros ir scenarijai (pvz. po sistemų DB sutrikimų, ar modulių nepasiekiamumo ir kt.).  Diegėjas turi vykdyti testavimą kartu su Perkančiosios organizacijos atstovais, registruoti klaidas, jas šalinti, tikslinti atstatymo procedūrų instrukcijas ir atlikti kitus pakeitimus pagal Perkančiosios organizacijos pateiktas pastabas.

Atlikti testavimai turi užtikrinti, kad modernizuotas RIPRIS yra tinkamas bandomajai eksploatacijai.

Testavimų metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų, problemų ir trūkumų registravimas. Klaidos, problemos ir trūkumai turi būti registruojami Perkančiosios organizacijos JIRA įrankyje. Už registravimą atsakingas Diegėjas.

Klaidų žurnalas turi būti specializuota problemų registravimo ir sekimo programinė įranga (angl. Issue tracking software), paremta tinklinėmis technologijomis, t. y. pasiekiama naudojant interneto naršyklę.

Diegėjas turės parengti visus testavimui reikalingus testavimo duomenis.

Diegėjas turės užtikrinti, kad priėmimo testavimo metu RIPRIS būtų pakankamai testavimo duomenų, kurie leistų visiškai ištestuoti RIPRIS funkcionalumus.

Priėmimo testavimas bus užbaigiamas, kai bus tenkinami šie testavimo metodikoje įvardinti testavimo priėmimo kriterijai:

  - atlikti visi priėmimo testavimo scenarijai,

  - funkcionalumas atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, sistemos dokumentaciją, susijusius teisės aktus,

  - nerasta kritinių klaidų, o svarbių neuždarytų klaidų kiekis neviršija 20 proc. visų (užregistruotų) svarbių klaidų kiekio. Smulkių neuždarytų klaidų kiekis neviršija 40 proc. visų (užregistruotų) smulkių klaidų kiekio.

Perkančioji organizacija Diegėją supažindins su vidinėmis testavimo procedūromis į kurias turės būti atsižvelgta organizuojant testavimus.

Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali atlikti bet kokius kitus RIPRIS testavimus ir bandymus (išeities kodų tikrinimą, konfigūracijos tikrinimą, našumo tikrinimą, aukšto prieinamumo tikrinimą, plečiamumo tikrinimą, funkcionalumo tikrinimą ir kt.) siekdama užtikrinti RIPRIS kokybę ir atitikimus reikalavimams. Diegėjas turės atsižvelgti į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų bandymų ir testavimų rezultatus, atlikti visų testavimų rezultatuose nurodytų trūkumų (pažeidimų, rekomendacijų) šalinimą. Diegėjas turės sudaryti reikiamas sąlygas suplanuotiems testavimams ir bandymams atlikti – pateikti išeities kodą, pateikti prisijungimo duomenis prie RIPRIS komponentų, sukurti testavimui reikalingus naudotojus, įjungti/ išjungti RIPRIS komponentus, sudaryti prieigos galimybes specializuotai testavimo ir bandymų programinei įrangai, atlikti kitas reikiamas veiklas, kurios užtikrintų pilnavertį testavimų ir bandymų proceso įvykdymą.

Reikalavimai diegimui

Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje turi būti įdiegtos šios RIPRIS aplinkos:

  - gamybinė – naudojama visą RIPRIS eksploatavimo laikotarpį;

  - testavimo – naudojama visą RIPRIS eksploatavimo laikotarpį. Testavimo aplinkos architektūriniai sprendimai turi būti paremti gamybinės aplinkos sprendimais. Testavimo aplinkos diegiamų komponentų kiekis gali būti mažinamas (ir / ar grupuojamas) siekiant racionalaus resursų panaudojimo, tokiems sprendimams turi būti gautas Perkančiosios organizacijos pritarimas. Testavimo aplinkai nėra keliami aukšto prieinamumo reikalavimai. Testavimo aplinkai nėra keliami rezervinio duomenų kopijavimo reikalavimai;

  - mokymų aplinka – naudojama visą RIPRIS eksploatavimo laikotarpį. Mokymų aplinka turi būti diegiama apimtimi, kuri bus reikalinga mokymams atlikti. Diegimo apimtis turės būti suderinta projektavimo etape. Mokymų aplinkai nėra keliami aukšto prieinamumo reikalavimai. Mokymų aplinkai nėra keliami rezervinio duomenų kopijavimo reikalavimai;

  - turi būti galimybė pagal diegimo instrukciją įdiegti kitas (papildomas) aplinkas, valdyti diegimo apimtį ir pagrindinius parametrus;

Diegėjas turi parengti įvedimo į gamybinę eksploataciją planą.

RIPRIS turi būti įdiegta Valstybės informacinių technologijų centro (toliau – VITC)) duomenų centre.. Diegėjas turės derinti RIPRIS diegimo sprendimą su VITC atstovais.

Diegimo skriptai turi būti saugomi RIPRIS programinio kodo repozitorijoje.

Diegėjas turi pateikti RIPRIS diegimo instrukcijas, kuriose būtų pateiktos diegimo procedūros ir jų aprašymai. Perkančiosios organizacijos atstovai turi pagal diegimo instrukcijas sugebėti savarankiškai atlikti RIPRIS programinės įrangos diegimus (pagal pateiktas diegimo instrukcijas turi būti įvykdytas sistemos sąrankos (kompiliavimo) ir diegimo testavimas. Reikalavimai testavimui pateikti 7.10.4 skyriuje). Diegimo instrukcijoje turi būti pateikta detali informacija atnaujinimų (versijos) diegimui, procedūros (veiksmų eiliškumas, reikalingi paleisti komponentai, scriptai ir kita reikalinga informacija versijos paleidimui).

RIPRIS komponentai turi būti diegiami konteineriuose („Docker“ ar lygiaverčiuose) ir tiesiogiai virtualiose mašinose. Kiekvieno komponento diegimo principas turi būti pagrįstas projektavimo etape.

Konteineriai gali būti diegiami tiesiogiai tarnybinėse stotyse arba VM platformoje. Kiekvieno komponento diegimo principas turi būti pagrįstas projektavimo etape.

Diegėjas bus atsakingas už visus RIPRIS infrastruktūros parengimo, konfigūravimo darbus, kurie būtini RIPRIS įdiegimui ir veikimui užtikrinti.

Visi nauji pakeitimai produkcinei RIPRIS sistemai turi būti atliekami Perkančiosios organizacijos infrostruktūros diegimo ir operacijų vykdymo (DevOps) numatytomis priemonėmis ir procedūromis.

Sutartu Projekto vykdymo metu Diegėjas turi pateikti poreikius (specifikaciją) dėl RIPRIS veikimui būtinos techninės ir programinės infrastruktūros, gaunamos kaip debesijos paslaugos iš VITC. Turi būti įvertinti techninės infrastruktūros poreikis, programinės įrangos poreikis ir specifiniai reikalavimai (pvz. licencijuojamų produktų poreikis, reikalavimai prieinamumui, tinklo pralaidumui, saugumui ir pan.). VITC teikiamų paslaugų katalogas pateiktas čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/efd79902833911eaa51db668f0092944/asr.

Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

Turi būti atlikta RIPRIS bandomoji eksploatacija.

Bandomosios eksploatacijos tikslai:

  - užtikrinti RIPRIS kokybę;

  - išbandyti gamybinę RIPRIS komponentų konfigūraciją;

  - identifikuoti ir pašalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus defektus;

  - stabilizuoti darbinės aplinkos konfigūraciją, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu sukauptą patirtį.

Bandomosios eksploatacijos veiklas Diegėjas turės vykdyti pagal Perkančiosios organizacijos atstovų (techninės priežiūros) pateiktą bandomosios eksploatacijos planą ir metodiką, kurie bus pateikti suderinimui su Diegėjui iki bandomosios eksploatacijos pradžios.

Diegėjas, iki bandomosios eksploatacijos pradžios, Perkančiajai organizacijai privalo padėti paruošti RIPRIS infrastruktūrą darbui:

  - atlikti RIPRIS komponentų konfigūravimą, kad visi bandomosios eksploatacijos dalyviai turėtų galimybę prisijungti prie RIPRIS iš savo darbo vietų. Naudotojo darbo vietų parengimą užtikrins Perkančioji organizacija. Diegėjas turi pateikti rekomendacijas dėl naudotojų darbo vietų paruošimo;

  - sumigruoti (įkelti ir suvesti) visus būtinus RIPRIS duomenis bei pašalinti perteklinius (bandomajai eksploatacijai nereikalingus) duomenis, taip pat privalo užtikrinti, kad visi duomenys RIPRIS būtų integralūs.

Diegėjas privalo užtikrinti RIPRIS veikimą visos bandomosios eksploatacijos metu, jeigu nebus sutarta kitaip.

Bandomoji eksploatacija yra baigiama, kai tenkinami šie bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai, kurie pateikiami bandomosios eksploatacijos metodikoje:

  - RIPRIS realizuoti visi techninėje specifikacijoje apibrėžti funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai (jeigu priimamas prieaugis, tai tam prieaugiui nurodyti reikalavimai);

  - RIRPIS turi būti įdiegta ir pilnai parengta darbui VITC infrastruktūroje;

  - yra atliktos migravimo veiklos numatytos pagal suderintą su Perkančiaja organizacija migravimo planą;

  - yra pašalintos visos iki bandomosios eksploatacijos pabaigos identifikuotos kritinės RIPRIS veikimo klaidos;

  - yra pašalintos visos iki bandomosios eksploatacijos pabaigos identifikuotos svarbios RIPRIS veikimo klaidos;

  - yra pašalinta ne mažiau nei 80 procentų iki bandomosios eksploatacijos pabaigos identifikuotų smulkių  RIPRIS veikimo klaidų.

Reikalavimai mokymams

Diegėjas turi atlikti RIPRIS naudotojų mokymus. Turi būti apmokyti:

  - ne mažiau kaip 40 Perkančiosios organizacijos darbuotojų darbui su RIPRIS (mokymų trukmė ne trumpesnė nei 8 akademinių val.);

  - ne mažiau 5 Perkančiosios organizacijos administratoriai darbui su RIPRIS administravimo komponentais, integracijų posisteme, TVS, kitų komponentų administravimo funkcionalumu (mokymų trukmė ne trumpesnė nei 8 akademinių val.);

Mokymų dalyvių grupės turi būti sudarytos pagal dalyvių veiklos sritis (ne mažiau 5 veiklos sričių) bei turi būti pateiktos bei suderintos su Perkančiąja organizacija mokymų plane.

Mokymai vedami lietuvių kalba Perkančiosios organizacijos patalpose (arba, suderinus su Perkančiąja organizacija nuotoliniu būdu) ir Perkančiosios organizacijos darbo valandomis.

  - Diegėjas turi parengti mokymų planą ir mokymų medžiagą. Mokymų medžiaga turi būti adaptuota kiekvienai mokymų dalyvių grupei, pagal jos veiklos sritį.

Turi būti parengtos RIPRIS naudotojų instrukcijos, kuriose būtų demonstruojamas ir aiškinamas sukurtas RIPRIS funkcionalumas, kiekvienai naudotojų veiklos sričiai atskirai (ne mažiau 5 RIPRIS vidinio portalo veiklų sritimis ir išorinio portalo registruotiems ir neregistruotiems naudotojų grupėms).

Turi būti parengtos RIPRIS administravimo instrukcijos, RIPRIS įdiegimo instrukcijos, skirtos RIPRIS administratoriams.

Turi būti parengtos RIPRIS naudotojų instrukcijos atskirai vidinio ir išorinio portalo naudotojams. Instrukcijos turi būti patalpintos RIPRIS vidiniame ir išoriniame portaluose, naudotojams .PDF ar lygiaverčiu formatu  (naudotojo instrukcijos turi būti parengtos kiekvienam moduliui atskirai ir turi būti galimybė tvarkyti įkeltas naudotojų instrukcijas pagal 941 punkto reikalavimus). Naudotojų instrukcijų turinio struktūra turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija.

RIPRIS administratoriui turi būti galimybė įkelti naudotojų instrukcijų versijas (.pdf ar lygiaverčiu formatu) skirtas RIPRIS vidinio portalo sritims (moduliui) ar visam RIPRIS vidiniam portalui, RIPRIS išoriniam portalui. Turi būti galimybė peržiūrėti administruojamų instrukcijų sąrašą, tvarkyti instrukcijų versijas, priskirti / keisti portalo sritį, šalinti įkeltas instrukcijas. Turi būti galimybė įkelti daugiau nei vieną naudotojo instrukciją skirtą vidinio portalo moduliui. Galutinis sprendimas dėl instrukcijų įkėlimo turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo metu.

Reikalavimai RIPRIS garantinei priežiūrai

Diegėjas turi užtikrinti Projekto metu sukurto ir įdiegto RIPRIS funkcionalumo nemokamą garantinę priežiūrą bei visų šios Techninės specifikacijos įgyvendinimo metu suteiktų paslaugų rezultatų (dokumentacijos, įdiegimo konfigūracijos, duomenų migravimo ir kt.) garantinę priežiūrą. Garantinė priežiūra turi būti vykdoma pagal su Perkančiąja organizacija suderintą garantinės priežiūros procedūros dokumentą.

Garantinės priežiūros terminas - nuo sukurto RIPRIS komponento perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos iki 24 mėnesiai po galutinio RIPRIS sukūrimo ir diegimo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Garantinės priežiūros paslaugos apima sukurtos ir įdiegtos programinės įrangos sutrikimų šalinimą bei Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą.

Diegėjas turi vykdyti Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą RIPRIS veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais. Konsultacijos turi būti teikiamos telefonu, el. paštu, vaizdo konferenciniais susitikimais, naudojant priežiūros tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą ar atvykus į Perkančiąją organizaciją.

Garantinės priežiūros paslaugos teikiamos darbo dienomis Perkančiosios organizacijos darbo valandomis.

Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai RIPRIS naudotojai dėl Diegėjo sukurtos programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų RIPRIS funkcijų (neveikia funkcija, neveikia sistema, neveikia integracinė sąsaja ir kt.) ar funkcijos veikia nekorektiškai.

Diegėjo reakcijos į sutrikimą laikas – ne ilgiau kaip 1 (vieną) valandą nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo sutartu būdu.

Programinės įrangos sutrikimų atstatymo trukmė:

  - kritinių trūkumų šalinimas – ne ilgiau kaip 8 valandos nuo Diegėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija sutariama dėl sutrikimo pašalinimo laiko; Kritinis sutrikimas – funkcijos ir / ar programinio komponento neveikimas, be galimybės reikiamą funkciją vykdyti ar RIPRIS paslaugą gauti alternatyviai;

  - svarbių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 2 darbo dienos nuo Diegėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija sutariama dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Svarbus sutrikimas – neapibrėžtas funkcijos veikimas, kuris leidžia įvykdyti numatytą RIPRIS funkciją, tačiau naudotojui reikia atlikti papildomus, nenumatytus ar alternatyvius veiksmus;

  - neesminių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo Diegėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Neesminis sutrikimas – kosmetinės ar panašios RIPRIS klaidos, kurios neturi įtakos korektiško funkcijų veikimo.

Diegėjas turi parengti prieinamas ir Perkančiajai organizacijai tinkamas informavimo apie RIPRIS sutrikimus, jų registravimo ir taisymo veiksmų būseną priemones: Perkančiosios organizacijos ir Diegėjo suderintus telefonus, el. pašto adresus, garantinio aptarnavimo ir priežiūros tarnybos programinio įrankio adresą (nuorodą). Išvardintais būdais Perkančiosios organizacijos atsakingiems asmenims turi būti galimybė pranešti apie RIPRIS sutrikimus, reikiamas konsultacijas, reikiamus tobulinimus (naujo funkcionalumo kūrimą) ir pan.

Garantinės priežiūros paslaugos, konsultacijos telefonu ir elektroniniu paštu turi būti teikiamos Perkančiosios organizacijos darbo dienomis darbo valandomis.

Garantinės priežiūros metu atnaujinus RIPRIS funkcionalumus atitinkamai turi būti pakoreguota visa susijusi RIPRIS dokumentacija, pateikti atnaujinti išeities tekstai ir kiti programiniai komponentai.

Pašalinus sutrikimus Perkančiajai organizacijai turi būti pateikiamas atnaujintas RIPRIS išeities kodas ir atliekamas atnaujinto RIPRIS kodo įdiegimas į visas RIPRIS aplinkas.

Reikalavimai galutiniam RIPRIS priėmimui

Galutinis RIPRIS ar atskirų RIPRIS komponentų priėmimas bus vykdomas pasibaigus bandomajai eksploatacijai, t. y. priėmimas galės būti vykdomas tik tada, kai bus pasiekti bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai.

Visos RIPRIS sukūrimo paslaugos (paslaugų rezultatai) bus priimamos pasirašant galutinį priėmimo-perdavimo aktą.

Siekiant užtikrinti sklandų Projekto tęstinumą:

  - Diegėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi perduoda Perkančiajai organizacijai autorių turtines teises į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą; teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus). Intelektinės nuosavybės teisių perėjimas turi apimti Perkančiosios organizacijos galimybę ateityje pasirinkti kitą paslaugų teikėją šio pirkimo objekto priežiūrai, vystymui ir kitų būtinų paslaugų teikimui, siekiant užtikrinti stabilų pirkimo objekto veikimą. Šiuo tikslu Perkančiajai organizacijai yra perduodami programiniai kodai ir jų diegimo instrukcijos tam, kad Perkančioji organizacija galėtų be jokių apribojimų toliau savo nuožiūra modifikuoti ir įskaitant, bet neapsiribojant, toliau plėtoti sukurtą objektą, suteikti teises naudoti objektą kitoms šalims, keisti objekto pradinį kodą.

  - Jeigu pagal užsakymą sukurtoje programinėje įrangoje panaudota kita autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių programinė įranga, kuri integruota į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ar kitaip susieta su atliktu užsakymu ir autoriaus turtinių teisių į sukurtą programinę įrangą ar parengtus projektinius dokumentus, jos perdavimas Perkančiajai organizacijai neturi apriboti šias teises perdavusio Diegėjo teisės be atskiro Perkančiosios organizacijos sutikimo toliau vystyti, tobulinti, platinti ir atlikti kitus reikiamus veiksmus su sukurta programine įranga ar parengtais projektiniais dokumentais.

  - Kartu su kompiuterine programa, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Perkančiajai organizacijai perduodamas programos išeitinis kodas ir diegimo instrukcijos. Kompiuterių programos autoriaus asmeninės neturtinės teisės negali būti naudojamos tokiu būdu, kuris suvaržytų autorių turtinių teisių į šią kompiuterinę programą turėtojo teises, tarp jų ir teisę savo nuožiūra adaptuoti, keisti ir neatlygintinai platinti šiuos kūrinius. Šiame punkte numatytos autorių turtinės teisės, vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 21 str. nuostatomis,  perduodamos ir suteikiamos LR ir ES šalių teritorijoje neribotam laikui.

  - Diegėjas turi perduoti Perkančiajai organizacijai projekto metu sukurtą RIPRIS programinę įrangą (įskaitant ir mobilios aplikacijos PĮ) ir jų išeitinį kodą, RIPRIS ar atskirų RIPRIS komponentų paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datai.

    - RIPRIS išeities kodas turi būti patalpintas į Perkančiosios organizacijos nurodytą saugyklą. Reikalavimai išeities kodo pateikimui:

    - išeities kodas / sprendimas su versijavimu (angl. version control system (VCS) ar angl. revision control system (RCS)) ir visa susijusi dokumentacija ir failai reikalingi RIPRIS programinei įrangai palaikyti, turi būti saugomi su VVTAT suderintoje repozitorijos saugykloje (Diegėjas gali perduoti šaltinio kodą nepriklausomam trečiosios šalies saugyklos agentui arba pasirinktoje vietoje VVTAT infrastruktūros saugyklose).

    - Pateiktame išeities kode turi matytis visų sukurtų komponentų versijavimo žymės (GIT ar kitu pagrindu).

    - Diegėjas pateikęs programinės įrangos išeities kodą į saugyklą, turi pateikti diegimo instrukciją, kurioje pateikta detali katalogavimo struktūra. Pagal pateiktas diegimo instrukcijas turi būti įvykdytas sistemos sąrankos (kompiliavimo) ir diegimo testavimas. Reikalavimai testavimui pateikti 7.11.4 skyriuje.

    - Visas programinis įrangos kodas tiek į testinę tiek į gamybinę aplinkas turi būti diegiamas iš VVTAT suderintos repozitorijos, pagal Diegėjo pateiktas diegimo instrukcijas. Diegimas į testinę apinką atliekamas Diegėjo. Diegimas į produkcinę aplinką atliekamas pagal Diegėjo pateiktas diegimo instrukcijas VVTAT infrastruktūrą prižiūrinčių administratorių arba Diegėjo suderinus su VVTAT.

  - Diegėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Perkančiosios organizacijos raštiško leidimo arba jei to reikalauja įstatymai.

Reikalavimai RIPRIS vystymui

Perkančioji organizacija turi teisę ir galimybę (bet neįsipareigoja) užsakyti papildomų paslaugų pagal Diegėjo pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį. Preliminarus vystymo paslaugų kiekis yra iki 1000 valandų. PO neįsipareigoja užsakyti visos vystymo paslaugų apimties. Vystymo paslaugų teikimui taikomi Paslaugų teikimo Sutartyje numatyti terminai. Papildomos darbo valandos (vystymo paslaugos) gali būti panaudotos:

  - Paslaugų teikimo metu modernizuotų / sukurtų funkcijų pakeitimui ar naujų funkcijų modernizavimui / sukūrimui, siekiant, kad sukurtas / modernizuotas funkcionalumas tenkintų oficialiai paskelbtų teisės aktų nuostatas, užtikrintų Projekto tikslų pasiekimą bei funkcionalumų poreikį.

Kiekvienu atskiru atveju prieš pradedant papildomus darbus, Diegėjas turės pristatyti (detalizuoti) ir su Perkančiąja organizacija suderinti planuojamų atlikti darbų aprašymą (specifikaciją), laiko sąnaudas, pateikiant laiko sąnaudų pagrindimą bei įgyvendinimo terminą ir grafiką.

Papildomų paslaugų metu kuriamam funkcionalumui taikomi šios Techninės specifikacijos nefunkciniai reikalavimai, jeigu nesutariama kitaip.

Vystymo paslaugų teikimo procedūra turi būti detalizuota Paslaugų teikimo reglamente.

Naujų, papildomų funkcijų kūrimo paslaugos apima šias Diegėjo veiklas:

  - naujų poreikių registravimą ir derinimą su Perkančiąja organizacija;

  - naujų poreikių funkcionalumo realizavimui detalę analizę ir specifikavimą (dokumentavimą) bei suderinimą su Perkančiąja organizacija;

  - naujų poreikių realizavimo laiko sąnaudų skaičiavimą ir pagrindimą bei įgyvendinimo terminų ir grafiko sudarymą bei suderinimą su Perkančiąja organizacija;

  - suderintų naujų funkcionalumų realizavimą apibrėžtais terminais ir apimtimi;

  - realizuotų naujų funkcionalumų testavimą, diegimą į RIPRIS aplinkas, naudotojų mokymus ir konsultavimą, bandomąją eksploataciją (esant poreikiui), duomenų migravimą (esant poreikiui);

  - su nauju funkcionalumu susijusios dokumentacijos atnaujinimą (naudotojų instrukcijų, diegimo ir administravimo instrukcijų, projektavimo dokumentų ir kt.);

  - naujų funkcionalumų analizės, projektavimo, testavimo, migravimo, bandomosios eksploatacijos, diegimo eigos dokumentavimą (ataskaitų rengimą, susitikimų protokolavimą);

  - įdiegtų funkcionalumų ir parengtos dokumentacijos nemokamą garantinę priežiūrą (24 mėnesius nuo funkcionalumo įdiegimo į eksploatavimo aplinką priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos).

Reikalavimai RIPRIS kūrimo paslaugų etapams ir terminams

Visos paslaugos turi būti suteiktos pagal Sutartyje numatytus terminus.

Žemiau esančioje lentelėje (žr. 7.2 lentelę) pateikti Paslaugų etapai, etapų metu atliekami darbai (veiklos), diegimo dalyvių atsakomybių aprašymas ir reikalavimai dokumentacijai.

Projektas turi būti įgyvendinamas iteraciniu-inkrementiniu informacinės sistemos kūrimo būdu, taikant gerąsias „Agile“ programinės įrangos kūrimo praktikas.

Diegėjas inicijavimo etapo metu turi pasiūlyti ir su Perkančiąją organizacija suderinti optimalų techninėje specifikacijoje numatytų veiklų bei funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimo grafiką.

Diegėjas Paslaugų teikimo reglamente turi nurodyti kokias konkrečias RIPRIS kūrimo veiklas atliks kiekviename prieaugyje (iteracijoje-inkremente) ir kokia numatoma kiekvieno prieaugio įgyvendinimo trukmė. Turi būti pasiūlyti ne mažiau kaip 3 prieaugiai ir kiekvieno prieaugio trukmė ne ilgesnė nei 4 mėnesiai.

Visi prieaugiai, išskyrus paskutinį, turi apimti detalios analizės, projektavimo, kūrimo, diegimo testavimo aplinkoje ir priėmimo testavimo etapus (reikalavimai etapams pateikti 7.2 lentelėje). Atskiru Perkančiosios organizacijos nurodymu šie prieaugiai gali apimti diegimą į gamybinę aplinką, mokymus ir bandomąją eksploataciją, kai Projekto vykdymo metu sutariama, kad dalis funkcionalumo turi būti paleisti į gamybinę eksploataciją.

Pirmojo prieaugio įgyvendinimo metu Diegėjas turi parengti ir pateikti RIPRIS architektūros koncepciją (architektūros aprašymą) apimančią suprojektuotą sprendimą fizinių ir programinių komponentų požiūriu (dislokavimo vaizdas, funkcinis vaizdas, numatomos naudoti technologijos). Vėlesnių prieaugių metu RIPRIS architektūra ir projektavimo dokumentai turi būti tikslinami ir rengiami atsižvelgiant į 7.2 lentelėje pateiktus reikalavimus.

Paskutinis prieaugis turi apimti visus (išskyrus inicijavimo ir garantinė priežiūros) etapus (reikalavimai etapams pateikti 7.2  lentelėje). Paskutinio prieaugio metu atliekamas priėmimo testavimas turi apimti ne tik einamojo prieaugio priėmimo testavimą, tačiau ir visų anksčiau sukurtų prieaugių priėmimo testavimą, kurio metu įvertinama ar sukurta IS atitinka techninės specifikacijos reikalavimus bei ar sukurtas RIPRIS leidžia vykdyti numatytus veiklos procesus.

Prieaugių realizavimo metu Diegėjas turi atlikti visus prieš tai buvusių prieaugių metu sukurtų funkcionalumų pakeitimus (modernizavimą), jeigu toks poreikis paaiškėja kitų prieaugių detalios analizės ir projektavimo etapuose.

Diegėjas turės atlikti etapų rezultatų ir siūlomų sprendimų pristatymus (demonstracijas, prezentacijas ir pan.).

Paslaugų etapai, etapų rezultatai ir reikalavimai dokumentacijai:

7.2 lentelė. Paslaugų etapai, etapų rezultatai ir terminai

| Nr. | Paslaugų teikimo etapas | Reikalavimai etapo rezultatams | Rezultatas | Terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inicijavimas | Diegėjas: - parengia Paslaugų teikimo reglamentą ir suderina su Perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - suteikia reikalingą informaciją; - teikia pastabas ir rekomendacijas. | - Paslaugų teikimo reglamentas. Paslaugų teikimo reglamente nurodoma projekto tikslai, prioritetai, etapų apimtys ir rezultatai, suinteresuotos šalys, darbų atlikimo grafikas, kokybiniai reikalavimai, rizikos ir jų suvaldymo būdai, komunikavimo principai, atsakomybės, tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimo kriterijai, pakeitimų valdymo procedūra ir kt. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Etapo rezultatai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |
|  | Detali analizė | Diegėjas: - atlieka esamos ir siekiamos padėties įvertinimą, parengia detalios analizės dokumentaciją ir ją suderina su Perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - suteikia reikalingą informaciją; - teikia pastabas ir rekomendacijas. - tvirtina etapo Diegėjo rezultatus. | - Detalios analizės dokumentai. Detalios analizės dokumentuose išanalizuojami ir detalizuojami funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai bei kiti VVTAT išsakyti poreikiai, parengiami panaudojimo atvejai (angl. use case), kurie pateikiami panaudos atvejų diagramomis pagal UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją ir detalizuojami aprašant kiekvieno panaudos atvejo vykdymo žingsnius (pagrindinę eigą, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus. Sudėtingesni panaudos atvejai ar jų grupės turi būti detalizuojami pateikiant veiklos bei RIPRIS procesus, naudojant procesų modeliavimo diagramas (angl. UML activity diagram, BPMN (Business Process Model and Notation) ar lygiavertes diagramas). Pateikiami pastarųjų diagramų struktūrizuoti aprašai. Aprašomi RIPRIS vartotojai ir jų teisės. - Turi būti atliktas visų šios Techninės specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, panaudos atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas šios Techninės specifikacijos reikalavimas. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Pagal suderintą kiekvieno prieaugio terminą. |
|  | Projektavimas | Diegėjas - parengia RIPRIS projektavimo dokumentaciją; - parengia integracinių sąsajų specifikacijas. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - suteikia reikalingą informaciją; - teikia pastabas ir rekomendacijas paslaugų rezultatams; - tvirtina etapo Diegėjo rezultatus. | - Projektavimo dokumentai. Projektavimo dokumente pateikiama: RIPRIS architektūros aprašymas fizinių komponentų ir programinių komponentų požiūriu, naudojamos technologijos (jų pavadinimai, versijos), informacinis vaizdas (duomenų bazės struktūros, duomenų bazių sąsajų schemos ir kt.), funkcinis vaizdas (RIPRIS funkciniai vienetai, jų funkcijos, tarpusavio sąsajos, naudotojo sąsajos prototipai), integracinis vaizdas (sąsajos tarp vidinių ir išorinių sistemų, kuriamos sistemos atžvilgiu), operacinis vaizdas (sisteminiai procesai, algoritmai, periodiniai sisteminiai darbai ir pan.), dislokavimo vaizdas (programinių komponentų pasiskirstymas techninėje įrangoje), saugumo sprendimai, aukšto prieinamumo sprendimai, plečiamumo sprendimai ir kt. - Integracinių sąsajų specifikacijos. Detalizuojama kiekvienos integracinės sąsajos paskirtis, realizavimo sprendimas, duomenys, duomenų formatai, siunčiamų ir gaunamų užklausų sudarymo taisyklės ir kt. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Pagal suderintą kiekvieno prieaugio terminą. |
|  | Kūrimas (konstravimas) | Diegėjas: - vykdo reikalingus programavimo ir programinio konfigūravimo darbus (savo kūrimo aplinkoje), įgyvendina funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus; - atlieka komponentų (angl. unit) testavimą, vidinį saugumo testavimą, RIPRIS vidinį testavimą, sąsajų su kitomis sistemomis ir registrais (integravimo) testavimą, apkrovos ir greitaveikos testavimą, saugumo testavimą ir parengia vidinio testavimo ataskaitą (-as) pagal reikalavimus testavimui (žr. 7.10.4 skyrių). - parengia testavimo aplinką Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje; - vykdo kuriamo RIPRIS demonstraciją. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - suteikia reikalingą informaciją; - parengia gamybinę ir testavimo aplinkas turimoje infrastruktūroje; - peržiūri ir įvertina vidinio testavimo rezultatus; - kontroliuoja Paslaugų teikimo sutarties vystymo, testavimo aplinkas; - teikia pastabas ir rekomendacijas Diegėjo parengtai dokumentacijai; - dalyvauja kuriamo RIPRIS demonstracijose ir teikia pastabas bei rekomendacijas. | - Vidinio testavimo ataskaita (-os), kurioje aprašyti atlikto vidinio testavimo rezultatai (apimtis, vykdymo metodika, testavimo tipai, procedūra, įėjimo/išėjimo kriterijai, testavimo aplinka ir kiti rezultatai pagal reikalavimus testavimui (žr. 7.10.4 skyrių)), pateikiant informaciją apie RIPRIS sritis, į kurias reikia atkreipti papildomą dėmesį testavimo metu. - Sukurta kūrimo ir testavimo aplinka Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje. - Atliktos RIPRIS demonstracijos. - Parengta programinė įranga diegimui. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Vidinio testavimo ataskaita turi būti pateikta bent prieš 5 dienas iki inkremento diegimo testavimo aplinkoje dienos. RIPRIS demonstracijos turi būti vykdomos nuolatos, pagal atskirai suderintą grafiką, kuris turi būti pateiktas Paslaugų teikimo reglamente. |
|  | Diegimas testavimo aplinkoje | Diegėjas: - parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje; - įdiegia RIPRIS Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje; - vykdo pradinių duomenų įkėlimą į RIPRIS duomenų bazę. - parengia RIPRIS diegimo procedūrų instrukcijas; - atlieka RIPRIS sąrankos (kompiliavimo) ir diegimo testavimą ir atnaujina diegimo isntrukcijas - konsultuoja Perkančiąją organizaciją programinės įrangos įdiegimo klausimais. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - suteikia reikalingą informaciją ir prieigą prie infrastruktūros, kuri reikalinga RIPRIS įdiegimui; - kontroliuoja testavimo aplinką. | - Parengta testavimo aplinka Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje. - Sukurta programinė įranga ir įdiegta Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje. - Parengta RIPRIS diegimo instrukcija - Atliktas RIPRIS sąrankos (kompiliavimo) ir diegimo testavimas ir atnaujintos diegimo instrukcijos. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Šis diegimo etapas turi būti baigtas iki priėmimo testavimo etapo pradžios. |
|  | Priėmimo testavimas | Diegėjas: - parengia naudotojų vadovus (dokumentus): RIPRIS naudojimo instrukciją ir RIPRIS administravimo instrukciją; - pateikia komentarus RIPRIS saugos dokumentams, atsižvelgdamas į aktualių duomenų saugą ir kibernetinį saugumą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus; - vykdo galutinį priėmimo testavimą; - šalina užfiksuotus trūkumus (klaidas). Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - dalyvauja testavime; - priima programinę įrangą bandomajai eksploatacijai. | - Sėkmingai atliktas priėmimo testavimas. - Parengti naudotojų vadovai (dokumentai). - Parengti RIPRIS administravimo dokumentai. - Bandomajai eksploatacijai parengtas RIPRIS. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Priėmimo testavimas turi būti atliktas iki bandomosios eksploatacijos pradžios. Pagal suderintą kiekvieno prieaugio grafiką. |
|  | Diegimas bandomosios eksploatacijos aplinkoje | Diegėjas: - parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui VVTAT aplinkoje, kurioje bus vykdoma bandomoji eksploatacija. - įdiegia programinę įrangą į VVTAT aplinką, kurioje bus vykdoma bandomoji eksploatacija. - rengia bandomosios eksploatacijos planą. - Atlieka sistemos atstatymo (angl. recovery) testavimą. Perkančioji organizacija: - teikia pastabas ir rekomendacijas bandomosios eksploatacijos planui | - Parengta aplinka bandomajai eksploatacijai VVTAT infrastruktūroje. - Sukurta programinė įranga ir įdiegta VVTAT aplinkoje, kurioje bus vykdoma bandomoji eksploatacija. - Parengtas ir suderintas bandomosios eksploatacijos planas. - Atliktas sistemos atstatymo (angl. recovery) testavimas ir atnaujintos atstatymo procedūrų instrukcijos. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Šis diegimas gali vykti tik po sėkmingai įvykusio priėmimo testavimo. Šis diegimo etapas turi būti baigtas per 1 (vieną) savaitę nuo priėmimo testavimo etapo pabaigos ir baigtas iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
|  | Mokymai | Diegėjas atlieka šiuos darbus: - parengia mokymų planą; - parengia mokymų medžiagą ir kitas reikalingas priemones; - parengia mokymų aplinką; - vykdo mokymus. | - Parengtas mokymų planas. Dokumente turi būti aprašytas mokymų kursų organizavimas, pateikti detalūs mokymų planai / grafikai, nurodytos mokymų priemonės, resursai, pateiktas mokymų rengimų užduočių planas, mokymų kursų įvertinimo kriterijai. - Parengta mokymų medžiaga. Dokumente turi būti pateikti mokymų pratimai. - Įvykdyti mokymai nurodytam naudotojų kiekiui. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Mokymai turi būti įvykdyti iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
|  | Bandomoji eksploatacija | Diegėjas: - teikia konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais; - reaguoja ir pašalina eksploatacijos metu nustatytus defektus; - užtikrina ekspertų konsultavimą Perkančiosios organizacijos darbuotojams; - užtikrina RIPRIS duomenų integralumą ir vientisumą; - atlieka reikiamus pakeitimus atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atliktus greitaveikos, atsparumo įsilaužimams ir našumo testavimo rezultatus; - parengia bandomosios eksploatacijos rezultatų ataskaitą; - parengia garantinės priežiūros procedūros dokumentus. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - dirba su įdiegtu RIPRIS; - registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas; - vykdo bandomosios eksploatacijos metu nustatytų problemų šalinimo kontrolę. | - Parengta bandomosios eksploatacijos ataskaita; - Pašalintos bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos. Diegėjas bandomosios eksploatacijos metu pagal suderintą klaidų šalinimo grafiką turi šalinti visus RIPRIS trūkumus, užregistruotus bandomosios eksploatacijos problemų registre; - Suteiktos konsultacijos; - Sėkmingai įvykdyta bandomoji eksploatacija. - Parengtas garantinės priežiūros procedūros dokumentas (įskaitant RIPRIS pakeitimų valdymo procedūrą). Dokumente turi būti aprašytas garantinės priežiūros teikimo būdas, detalizuotos garantinės priežiūros teikimo sąlygos, Diegėjo atsakomybė, Perkančiosios organizacijos atsakomybė, kontaktinė informacija, papildomos tvarkos (eskalavimo, klaidų registravimo, konsultavimo)). Detalūs reikalavimai garantinei priežiūrai pateikti 7.10.8 skyrelyje. - Atlikti reikiami pakeitimai atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atliktus greitaveikos, atsparumo įsilaužimams ir našumo testavimo rezultatus. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. - RIPRIS paruoštas diegti į gamybinę aplinką. | Bandomoji eksploatacija turi trukti ne trumpiau nei 1 mėnesį. Garantinės priežiūros procedūros dokumentas turi būti pateiktas ir suderintas likus 1 mėnesiui iki projekto įgyvendinimo pabaigos. |
|  | IS pridavimas | Diegėjas: - parengia ir pateikia galutinį perdavimo ir priėmimo aktą; - pateikia visų atnaujintų dokumentų galutines suderintas versijas; - pateikia sukurtos programinės įrangos išeities tekstus. Reikalavimai galutiniam priėmimui pateikti 7.10.6 skyriuje. | Pasirašytas galutinis perdavimo ir priėmimo aktas. Įgyvendinti reikalavimai paslaugų teikimui (žr. 7.10 skyriuje pateiktus reikalavimus) | Tarpiniai išeities tekstai į repozitorija talpinami per 5 d. d. po kiekvieno prieaugio priėmimo testavimo, o galutiniai išeities tekstai per 5 d. d. po sėkmingai įvykdytos bandomosios eksploatacijos pabaigos. |
|  | Garantinė priežiūra | Diegėjas suteikia ne trumpesnį nei 24 mėnesių garantinį aptarnavimą. | Teikiami garantinės priežiūros įsipareigojimai. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | 24 mėnesiai nuo galutinio perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. |
|  | Viso projekto metu |  |  |  |
|  | Ataskaitų rengimas | Diegėjas: - rengia RIPRIS sukūrimo ir diegimo eigos ataskaitą po kiekvienos užbaigtos iteracijos; - rengia galutinę Paslaugų įvykdymo ataskaitą (po bandomosios eksploatacijos). Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - pateikia pastabas ir rekomendacijas ataskaitoms. | Parengtos tarpinės ataskaitos. Ataskaitose išdėstoma (neapsiribojant): - pasiekti rezultatai, vykdomos veiklos ir jų progresas RIPRIS sukūrimo grafiko atžvilgiu; - rizikos, kritiniai faktoriai ir numatomi veiksmai, prognozės ir kitos projekto įgyvendinimui svarbios aplinkybės; - RIPRIS sukūrimo ir diegimo grafiko pakeitimai. - Galutinė paslaugų įvykdymo ataskaita, kuri apima projekto eigos ir rezultatų vertinimą, faktinį rezultatų palyginimą su planu ir neatitikimų įvertinimą. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Visą RIPRIS sukūrimo projekto laikotarpį. Galutinė paslaugų įvykdymo ataskaita teikiama per 5 darbo dienas nuo visų Paslaugų pagal šią Techninę specifikaciją suteikimo. |

PRIEDAI

Priedas Nr. 1. BPM notacija

Principiniai paslaugų teikimo procesai analizuoti bei nubraižyti naudojant BPM (angl. Business Process Modeling) notaciją. Žemiau esančiame paveiksle pateikiamos supaprastintos BPM notacijos reikšmės, lentelėje – notacijos paaiškinimai.

8.1 pav. BPM notacijos supaprastinto paaiškinimo schema

8.1 lentelė. BPM notacijos aprašymas

| Žymėjimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Konteineriai ir juostos |  |
| Konteineris | Konteineris (angl. Pool), kuriame atvaizduojami tam tikro proceso dalyvio atliekami proceso žingsniai arba aplinka, kurioje šie proceso žingsniai yra atliekami, pavyzdžiui, informacinė sistema. |
| Juosta | Konteineris padalintas į juostas (angl. Lane), kuriose atvaizduojami tam tikroje aplinkoje, pavyzdžiui, tam tikros informacinės sistemos aplinkoje, tam tikrų dalyvių atliekami proceso žingsniai – padalintos juostos žymi dalyvius, kurie atlieka juostuose esančius proceso žingsnius. |
| Sprendimai ir sąlygos |  |
| Sprendimas ar sujungimas | Sprendimas, sąlyga arba jų kelių susiejimas po sprendimo sąlygos. Procesas tęsiamas daugiau bei viena šaka, kurios sąlyga tenkinama. |
| Lygiagretus išskyrimas ar sujungimas | Lygiagrečiai žingsnių išskyrimas arba susiejimas. Visos išėjusios sekos pradedamos vykdyti lygiagrečiai, kol pasibaigia arba yra sujungiamos. Sujungiant sekas yra laukiama kol visos susijungiančios sekos pasieks susiejimą. |
| Sprendimas ar sujungimas (ARBA) | Sprendimas, sąlyga arba jų kelių susiejimas po sprendimo sąlygos. Gali būti daugiau nei viena tinkanti sąlyga. |
| Įvykiais paremtas sprendimas ar sujungimas | Įvykiu paremta sąlyga. Tikrinama ar įvyko numatytas įvykis ir jam įvykus procesas vyksta numatyta seka. |
| Sudėtingas sprendimas ar sujungimas (užpildytas) | Sprendimas, sąlyga arba jų kelių susiejimas po sprendimo sąlygos. Procesas tęsiamas tik viena šaka, kurios sąlyga tenkinama. |
| Srautai Nuorodos į kitus žingsnius |  |
| Nuoroda į kitą žingsnį | Nuoroda į kitą žingsnį tame pačiame procese. |
| Nuoroda į kitą žingsnį kitame konteineryje | Nuoroda į kitą žingsnį tame pačiame procese, tačiau kitame konteineryje |
| Įvykiai |  |
| Pradžios įvykis | Proceso pradžia. |
| Tarpinis įvykis | Proceso tarpinis įvykis, nurodantis, kad procesas tęsiamas įvykus tam tikram įvykiui. |
| Tarpinis įvykis (laikmatis) | Proceso tarpinis įvykis, nurodantis, kad tęsiama tam tikru laiku ar praėjus laiko intervalui. |
| Tarpinis įvykis (atšaukimas) | Proceso tarpinis įvykis, nurodantis, kad žingsnio vykdymas nutraukiamas dėl tam tikrų aplinkybių. |
| Pabaigos įvykis | Proceso pabaiga |
| Proceso žingsniai |  |
| Žingsnis | Proceso žingsnis. |
| Naudotojo žingsnis | Proceso žingsnis, kai norima akcentuoti, kad žingsnis vykdomas naudotojo. |
| Sistemos žingsnis | Proceso žingsnis, kai norima akcentuoti, kad žingsnis vykdomas sistemos automatiškai. |
| Rankiniu būdu vykdomas žingsnis | Proceso žingsnis, kai norima akcentuoti, kad žingsnis vykdomas rankiniu būdu ne sistemos priemonėmis. |
| Iškviečiantis subprocesą žingsnis | Subproceso žingsnis. Nurodoma, kad iškviečiamas subprocesas, kuris pavaizduotas kitoje diagramoje. |
| Artefaktai |  |
| Komentaras | Tekstinis komentaras, paaiškinimas ar kitoks apibūdinimas padedantis lengviau suprasti proceso eigą. |

Kritinė klaida - funkcija neveikia, funkcija nerealizuota arba funkcijos rezultatas yra ne toks koks numatytas RIPRIS paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje, RIPRIS dokumentuose ar kituose susijusiuose dokumentuose. RIPRIS sistemoje nėra jokio racionalaus alternatyvaus būdo įvykdyti funkciją ir gauti norimą rezultatą.

Svarbi klaida - funkcija veikia, tačiau jos veikimas nėra toks, koks numatytas RIPRIS paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje, RIPRIS dokumentuose ar kituose susijusiuose dokumentuose, grąžinamas rezultatas tik dalinai atitinka reikalavimus. Funkcija veikia netinkamai, tačiau RIPRIS sistemoje yra racionalus, alternatyvus būdas gauti siekiamą rezultatą.

Smulki klaida - nereikšmingi trūkumai ar kiti neatitikimai, kurie neįtakoja korektiško funkcijos veikimo bei jos rezultato. SABIS veikia kaip numatyta SABIS paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje, SABIS dokumentuose ar kituose susijusiuose dokumentuose, bet klaida trukdo dirbti patogiai, netikslus lauko pavadinimas, klaidos pranešimas ar pan

- Kritinė klaida - funkcija neveikia, funkcija nerealizuota arba funkcijos rezultatas yra ne toks koks numatytas RIPRIS paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje, RIPRIS dokumentuose ar kituose susijusiuose dokumentuose. RIPRIS sistemoje nėra jokio racionalaus alternatyvaus būdo įvykdyti funkciją ir gauti norimą rezultatą.

- Svarbi klaida - funkcija veikia, tačiau jos veikimas nėra toks, koks numatytas RIPRIS paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje, RIPRIS dokumentuose ar kituose susijusiuose dokumentuose, grąžinamas rezultatas tik dalinai atitinka reikalavimus. Funkcija veikia netinkamai, tačiau RIPRIS sistemoje yra racionalus, alternatyvus būdas gauti siekiamą rezultatą.

Smulki klaida - nereikšmingi trūkumai ar kiti neatitikimai, kurie neįtakoja korektiško funkcijos veikimo bei jos rezultato. SABIS veikia kaip numatyta SABIS paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje, SABIS dokumentuose ar kituose susijusiuose dokumentuose, bet klaida trukdo dirbti patogiai, netikslus lauko pavadinimas, klaidos pranešimas ar pan