1 priedas

ARCHITEKTŪRINIO KONKURSO IR TECHNINĖS UŽDUOTIES PARENGIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | VĮ Turto bankas, Kęstučio g. 45, Vilnius |
| 2. | Pirkimo objektas | Pagal šioje užduotyje VĮ Turto Bankas planuoja pritaikyti sklypą esantį J. Kairiūkščio g. 10, Vilniuje Lietuvos teismo ekspertizės centro naujo pastato statyboms ir Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto plėtrai. Svarstoma apie architektūrinio konkurso organizavimą, kuriam reikia parengti techninė užduotį. Šiuo metu yra parengta urbanistinė galimybių studija, pagal kurią būtina parengti konkurso techninę užduotį ir ją suderinti su būsimais pastatų naudotojais bei VĮ Turto bankas. Konkurso techninės užduoties parengimas Gavus savivaldybės patvirtinimą, kad vizijoje numatyta vystymo programa yra įmanoma ir tinkama – rengiama techninė užduotis konkursui. - Preliminarios TU parengimas pagal I-ojo žingsnio rezultatus Pagal urbanistinės galimybių studijos rezultatus parengiama integruota architektūrinio projekto konkurso užduotis į kurią įeina: 1. Aiškiai aprašyti pastatų naudotojų poreikiai; 2. Sklypo sutvarkymo reikalavimai; 3. Sklypo dalių schemos; 4. Projekto įgyvendinimo etapų schemos; 5. Patalpų lentelės ir parašymai; 6. Priedai ir kita būtina medžiaga (Visus tyrimus ir matavimus atlieka užsakovas); 7. Preliminari užduotis pristatoma užsakovui ir būsimiems naudotojams. - Preliminarios užduoties derinimas ir korekcijos pagal naudotojų pastabas Preliminarią TU būtina suderinti su būsimais pastato naudojasi, į šį etapą įeina: 1. Susitikimas/dirbtuvės su Lietuvos teismo ekspertizės centro ir Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atstovais. 2. Patalpų aprašymai; 3. Preliminarių inžinerinių reikalavimų formulavimas patalpoms; 4. Tūriniai-erdviniai-urbanistiniai reikalavimai; 5. Kiti spec. reikalavimai. III. Korekcijos pagal užsakovo pastabas ir galutinio dokumento parengimas Pagal susitikimo rezultatus atliekamos korekcijos projekto konkurso techninei užduočiai. Parengiama galutinė TU redakcija, kuri yra perduodama užsakovui. Po TU perdavimo Paslaugų tiekėjas įsipareigoja atsakyti su konkurso technine užduotimi susijusius klausimus ir, jei būtina ją patikslinti. |
| 3. | Objekto pavadinimas | J. Kairiūkščio g. 10, Vilniuje Lietuvos teismo ekspertizės centro naujo pastato ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto plėtra |
| 4. | Statinio adresas | J. Kairiūkščio g. 10, Vilniuje |
| 5. | Paskirties rodikliai | Patalpų paskirtis – Administracinė – gamybos/laboratorija Pastato unikalus Nr. – 1097-3020-6029; 1097-3020-6030; 1097-3020-6018; Vietovė pavadinimas 0101/0004:1368 Vilniaus m. k.v Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0969-5363 |
| 6. | Statybos rūšis | Nauja statyba |
| 7. | Statinio kategorija | Ypatingas |
|  | II. Perkamų paslaugų dokumentacija ir tikslai |  |
| 1. | Perkamų paslaugų dokumentacija | - Nekilnojamojo turto registro išrašas: Registro Nr.: 44/656569 - Žemės sklypo planas Unikalus daikto numeris: 4400-0969-5363 Adresas: Vilnius, Jono Kairiūkščio g. 10 |
| 2. | Lėšų dydis projekto realizavimui | Projektai finansuojami VĮ Turto banko nuosavomis lėšos. |
| 3. | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Visus darbus suderinti su Užsakovo atsakingu darbuotoju, Turto strategijos ir plėtros departamento Plėtros skyriaus projektų vadovu Artūru Nestiuku el. paštas: arturas.nestiukas@turtas.lt, tel. Nr. +370 66508731 |
| 4. | Bendri reikalavimai užduočiai | Vadovautis visais projektavimui reikalingais teisės aktais, standartais, nurodytais šioje techninėje užduotyje, įskaitant bet neapsiribojant ir kitais privalomaisiais dokumentais. |
| 5. | Terminas | 30 dienų po žodinės sutarties sudarymo. |

PRIDEDAMA:

- J. Kairiūkščio g. 10 teritorijos vizija.

- Užstatymo schema su arboristiniu vertinimu.

______________________