Techninės specifikacijos

1 priedas

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

NETSVEP VYSTYMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS

1. PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI	3

1.1. Santrauka	3

1.2. Sąvokos ir sutrumpinimai	3

1.3. Kiti IS vystymą bei veikimą ir Paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai	4

1.4. Perkamų paslaugų apimtis	5

2. ESAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS	6

2.1. Sistemos organizacinė struktūra	8

2.2. Sistemos techninė architektūra	8

2.2.1. Sistemos loginis pjūvis	8

2.2.2. Kitos sistemos ir komponentai	10

2.2.3. Išorinės sąsajos	10

2.2.4. Procesų pjūvis	11

2.2.5. Realizavimo pjūvis	12

2.2.6. Infrastruktūros pjūvis	14

2.3. Sistemos infrastruktūros aplinkos	15

2.4. Sistemos saugumo sprendimai	16

3.	NEFUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS	16

3.1. Kriterijai nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimui	16

3.2. Reikalavimai našumui, greitaveikai ir integracinėmis sąsajoms	16

3.3. Reikalavimai standartų taikymui	17

3.4. Reikalavimai Paslaugų teikimo duomenų saugai	18

3.5. Kiti reikalavimai saugai	19

4.	REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	19

4.1. Bendrieji reikalavimai paslaugoms ir techniniam suderinamumui	19

4.2.	Reikalavimai vystymo paslaugų teikimui	21

4.3.	Reikalavimai priežiūros paslaugų teikimui	23

4.4.	Reikalavimai Sistemos įvykių ir kreipinių valdymui	25

4.5.	Reikalavimai Paslaugų teikimo valdymui	35

5. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	36

5.1. Reikalavimai darbo vietai	36

5.2. Reikalavimai saugai	36

5.2.1. Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui	36

5.2.2. Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui	38

5.2.3. Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu	39

5.3. Reikalavimai RPO įgyvendinimui	39

5.3.1. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui	41

5.3.2. Reikalavimai analizei ir projektavimui	42

5.3.3. Reikalavimai diegimui	43

5.3.3. Reikalavimai testavimui	43

5.3.4. Reikalavimai garantinei priežiūrai	45

5.4.  NETSVEP sistemoje rengiamų dokumentų tipai	46

6. PRIEDAI	47

1 priedas. Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašas	47

2 priedas. Pirkimo objekto (Informacinės Sistemos/Registro) ataskaitos gairės	47

PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1.1. Santrauka

- Valstybės įmonės Registrų centro organizuojamo paslaugų pirkimo objektas yra Nekilnojamojo turto registro posistemio Nekilnojamojo turto sandorių viešosios elektroninės paslaugos sistemos (toliau – NETSVEP arba Sistema arba IS) vystymo ir priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos, Pirkimo objektas).

- Sistemos vystymas ir priežiūra turi būti vykdomas pagal šiame dokumente nustatytus reikalavimus pirkimo objektui (toliau – Reikalavimai pirkimo objektui arba RPO).

- RPO pateikiama informacija apie teisės aktus ir standartus, kuriais turi vadovautis Sistemos vystymo valandų ir priežiūros paslaugų Teikėjas (toliau – Teikėjas) vystant ir prižiūrint Sistemą, įvardijamas vystymo valandų ir priežiūros paslaugų pirkimo (toliau – Pirkimas) uždaviniai, pateikiama Sistemos funkcinė architektūra ir jos aprašymas, aprašoma numatyta Sistemos priežiūros paslaugų teikimo tvarka.

1.2. Sąvokos ir sutrumpinimai

- RPO naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai pateikti 1 lentelėje „Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai“

1 lentelė. Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai

| Sąvoka / sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Confluence, Pirkėjo Confluence | RC bendradarbiavimo platforma, skirta dokumentų kūrimui, žinių bazės tvarkymui ir informacijos dalijimuisi komandoje. |
| DEV | RC informacinių technologijų infrastruktūros kūrimo (angl. Development environment) aplinka |
| JIRA, Pirkėjo JIRA | RC Užduočių ir pakeitimų valdymo sistema |
| PAS IS | Paslaugų apskaitos sistema |
| Pirkimo objektas | IS vystymo valandų ir priežiūros paslaugos |
| PREPROD | RC informacinių technologijų infrastruktūros priešgamybinė aplinka skirta programinei įrangai testuoti (angl. Pre-Production environment) |
| PROD | RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinka skirta programinei įrangai eksploatuoti (angl. Production environment) aplinka |
| RC, Perkančioji organizacija, Pirkėjas | valstybės įmonė Registrų centras |
| RPO | Sistemos vystymo valandų ir priežiūros paslaugų pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų pirkimo objektui |
| Sistema | „pavadinimas“ informacinė sistema |
| TEST arba RC testinė aplinka | RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinka skirta programinei įrangai testuoti (angl. Testing environment) aplinka |
| TS | Sistemos vystymo valandų ir priežiūros paslaugų pirkimo sąlygų techninė specifikacija |
| VDI | Virtuali darbo vieta (ang. Virtual Desktop Infrastructure) |
| VDV | Virtuali darbo vieta |
| Vykdytojas, Teikėjas | IS vystymo valandų ir priežiūros paslaugų teikėjas |
| WS, web service | Žiniatinklio paslauga (angl. web service) |

- Kitos RPO vartojamos sąvokos apibrėžtos žemiau išvardintuose teisės aktuose.

1.3. Kiti IS vystymą bei veikimą ir Paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai

- 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

- Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas;

- Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto registro informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2025 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 1R-201;

- Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“;

- Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas);

- Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“;

- Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 4-418 „Dėl Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo metodikos patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valdomų ir valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų informacinių sistemų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2017 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1R-132 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valdomų ir valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų informacinių sistemų saugos nuostatų patvirtinimo“;

- Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2023 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. T-30 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“;

- Techniniai valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

- Valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2017 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1R-132 „Dėl Valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;

- Kiti teisės aktai, reglamentuojantys valstybės informacinių sistemų veikimą, duomenų saugą, funkcijas.

1.4. Perkamų paslaugų apimtis

- Numatoma įsigyti 3 650 valandų NETSVEP vystymo ir priežiūros paslaugų, užsakomų pagal konkretų Pirkėjo poreikį Sistemos vystymui ir priežiūrai. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti maksimalaus nurodyto kiekio valandų (išskyrus minimalų kiekį, koks yra nustatytas TS), t. y. bus sumokama tik už faktiškai užsakytas ir Teikėjo suteiktas vystymo ir priežiūros paslaugas.

- Sistemos vystymo paslaugos apima:

  - Sistemos funkcionalumo modifikavimą, naujų funkcijų kūrimą, prisitaikant prie teisės aktų pakeitimų;

  - Sistemos funkcionalumo modifikavimą, naujų funkcijų kūrimą pagal Sistemos naudotojų poreikius (pavyzdžiui, kad juridiniai faktų apie sudarytus sandorius, būtų automatiškai inicijuoti ir pranešimo pagrindu įregistruoti NTR);

  - Naujų duomenų mainų sąsajų su kitais registrais ir informacinėmis sistemomis kūrimas bei esamų keitimas (pavyzdžiui, PAS IS būtų automatiškai atvaizduojami nekilnojamojo turto objektų unikalūs numeriai; NETSVEP būtų automatiškai atvaizduojami GeoMatininko servitutų byloje įrašyti nustatomų servitutų dalinamų/sujungiamų sklypų unikalūs numeriai; Saperion WS atnaujinimas);

  - Naujų naudotojo sąsajos funkcijų, ataskaitų ir kito naujo Sistemos funkcionalumo kūrimas;

  - Sukurtų naudotojo sąsajos funkcijų, ataskaitų ir kito sukurto Sistemos funkcionalumo, įskaitant duomenų bazės duomenų apdorojimo funkcijas ir kitų duomenų bazės objektus, keitimas kai tai sukelia esminius pakeitimus Sistemos automatizuojamuose veiklos procesuose ar iš esmės keičia sukurto Sistemos funkcionalumą;

  - Naujų duomenų bazės duomenų apdorojimo funkcijų ir kitų duomenų bazės objektų kūrimas;

  - Sistemos programinės įrangos modifikavimą ar naujų funkcijų kūrimą, pritaikant prie duomenų saugos, asmens duomenų saugos reikalavimų;

  - Sistemos programinėje įrangoje iki Paslaugų teikimo pradžios buvusių pažeidžiamumų šalinimą. Iki Paslaugų teikimo pradžios buvusių pažeidžiamumų sąrašas nustatomas programų skenavimo priemonėmis (angl. Web Application Scanning) arba kitais lygiaverčiais technologinio pažeidžiamumo nustatymo būdais (pvz., įsilaužymo testavimo) iki pokyčių, kurie bus atlikti Paslaugų teikimo metu;

  - Pasiūlymų dėl Sistemos tobulinimo ir vystymo teikimą Pirkėjui.

- Sistemos priežiūros paslauga – tai Sistemos programinės įrangos ir duomenų bazių veikimo sutrikimų šalinimo darbai, apimantys:

  - Sistemos veikimo sutrikimų analizę ir priežasčių nustatymą;

  - Sistemos realizuoto ir (ar) jau sukurto funkcionalumo sutrikimų šalinimą;

  - Pirkėjo specialistų konsultavimas Sistemos veikimo, vystymo, tarnybinių stočių, kuriose šios sistemos įdiegtos, administravimo, rezervinių kopijų darymo bei veikimo stebėjimo klausimais, techninės pagalbos Pirkėjo specialistų darbo vietoje teikimą, jei problemų nepavyksta pašalinti telefonu, MS teams platformoje ar elektroniniu paštu;

  - Sistemos testavimo aplinkų parengimą, konfigūravimą, atnaujinimą bei paleidimą;

  - sukurtų ir įdiegtų Sistemos naudotojų sąsajos funkcijų, ataskaitų ir kito sukurto bei įdiegto funkcionalumo, įskaitant duomenų bazės duomenų apdorojimo funkcijas ir kitų duomenų bazės objektus, keitimą, kai tai nesukelia esminių pakeitimų Sistemos automatizuojamuose veiklos procesuose ir iš esmės nekeičia sukurto Sistemos funkcionalumo;

  - Sistemos darbingumo atkūrimą visiško ar dalinio funkcionavimo sutrikimo atvejais, įskaitant:

    - Sistemos duomenų bazių ar duomenų bazių objektų veikimo atkūrimą;

    - Sistemos programinės įrangos perinstaliavimą bei tarnybinių stočių programinės įrangos, kurios aplinkoje veikia sistemos programiniai moduliai, konfigūravimą.

  - Esant poreikiui, pasiūlymų dėl Sistemos tobulinimo ir vystymo teikimą Pirkėjui.

- Sistemos sutrikimu bus laikoma greitaveikos ir saugos trūkumai, veikimo sutrikimai ir darbo klaidos bei neatitikimai techninėje dokumentacijoje ar pateiktuose programinės įrangos keitimo užsakymuose ir juos detalizuojančiuose dokumentuose numatytam funkcionalumui.

- Tobulinant NETSVEP Tiekėjas turi įvertinti Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo ir BDAR keliamus reikalavimus, įgyvendinti duomenų subjektų teisių įgyvendinimo sprendimus, siekiant sudaryti galimybes įgyvendinti duomenų subjektų, kurių duomenys tvarkomi Sistemos priemonėmis, teises. Sistema turi būti sukonfigūruota taip, kad pagal nutylėjimą sisteminiai parametrai užtikrintų didžiausią asmens duomenų apsaugą (angl. Privacy by Default).

- Esant poreikiui turi būti aktualizuota naudotojams skirta informacija apie Sistemą ir jame atliekamą asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimą.

- Vykdant Sistemos vystymo darbus, pasirinktas architektūrinis sprendimas turi užtikrinti sistemos aukštą prieinamumą (angl. High availability), kuris gali būti realizuojamas operacinių sistemų funkcionalumu, techninės įrangos galimybėmis ar kita programine įranga. Aukštas prieinamumas turi būti realizuojamas paslaugų lygiu, integracijų lygiu ir duomenų lygiu.

- Aukšto prieinamumo sprendimai turi veikti automatiškai (incidentų atveju). Žmogaus įsitraukimas turi būti reikalingas tik registro veikimą atstatant į būseną, kuri buvo prieš incidentą;

- Diegėjas privalo projektuoti ir kurti NETSVEP, atsižvelgdamas į RPO išdėstytus reikalavimus. Registro tvarkytojas turi užtikrinti technologines ir programines priemones, skirtas aukšto prieinamumo užtikrinimui (tarnybinių stočių klasterius, virtualizavimo platformą ir pan.).

- Tiekėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę Sistemos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Pirkėjo.

- 2. ESAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS

- Sistemos aprašymas:

  - NETSVEP sistema – programinė priemonė, skirta notarams, jų padėjėjams nekilnojamojo turto sandoriams rengti, duomenims ir dokumentams į Nekilnojamojo turto registrą teikti bei Registrų centro darbuotojams Nekilnojamojo turto registro objektams registruoti, duomenims tvarkyti.

  - Notaras, formuodamas sandorio dokumentus NETSVEP aplinkoje, nuotoliniu būdu dirba su aktualiais Nekilnojamojo turto registro duomenimis, formuoja skaitmeninius dokumentus ir juos tvirtina. NETSVEP sistema, notaro parengtus ir elektroniniu parašu pasirašytus sandorio dokumentus, automatiškai perduoda į Registrų centro elektroninį dokumentų archyvą. Tuo pačiu per NETSVEP sistemą yra perduodamas ir asmens prašymas įregistruoti / išregistruoti nuosavybės ir kitas daiktines  teises, juridinius faktus bei žymas Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registre. Asmeniui, įsigijusiam nekilnojamąjį turtą, nereikia papildomai kreiptis į Registrų centrą.

- NETSVEP sistemoje skirtingi dokumentai rengiami pagal patvirtintus ir sistemoje įdiegtus dokumentų šablonus. Sistemoje rengiamų dokumentų tipai yra pateikiami šios techninės specifikacijos 5.5 dalyje.

- Sistemos architektūra:

  - NETSVEP realizuota daugiasluoksnės architektūros principu ir sudaryta iš trijų lygių serverių:

    - Web – skirtas HTTP užklausų apdorojimui, sistemos vartotojų ryšio su aplikacijų serveriu užtikrinimui;

    - Aplikacijų – pagrindinė sistemos dalis, sistemos modulių (komponentų) serveris, skirtas veiklos logikos programų sluoksnio realizavimui bei integracijai su išorinėmis sistemomis sąsajų pagalba;

    - Duomenų bazės – skirtas sistemai reikalingos informacijos saugojimui.

  - Sistemos aplikacijų serveris sudarytas iš šių modulių:

    - Sistemos saugumo;

    - Administravimo;

    - Sutarčių, aktų, registravimo;

    - Užsakymų, mokėjimų;

    - Duomenų prieigos;

    - Sąsajos su kitomis sistemomis.

  - Sistemos naudotojai darbui su NETSVEP sistema naudoja interneto naršyklę. Interneto naršyklės paskirtis – vaizduoti sistemos ekranines formas, vykdyti duomenų įvedimą ir išvedimą, atlikti pirminę duomenų įvedimo kontrolę.

  - Sistemos ekraninės formos generuojamos serverio vartotojo sąsajos sluoksnyje (Web serveryje). Web serverio realizacijai naudojamas HTTP protokolą palaikantis Web serveris. Vartotojo grafinės sąsajos komponentai generuojami naudojant Java Server Pages (JSP) ir Struts technologijas.

  - Naudotojo sąsajos sluoksnis per veiklos logikos sluoksnį (Aplikacijų serverį) dirba su duomenų bazės valdymo sistema (Oracle duomenų bazės serveris), kurioje saugomi duomenys. Aplikacijų serverio realizacijai naudojamas J2EE standartą palaikantis, Java technologijos pagrindu veikiantis JBoss aplikacijų serveris.

- NETSVEP sistema užtikrina integraciją su vidinėmis ir išorinėmis sistemomis:

  - Elektroninio pasirašymo serveris – Registrų centro GoSign sistema, kuri sudaro galimybę vartotojams pasirašyti dokumentus el. parašu;

  - Autentifikavimo serveris vykdo į sistemą įsijungiančių sistemos vartotojų autentifikavimą;

  - Integruotų paslaugų platformos  Autentifikavimo ir autorizavimo posistemis – vartotojų administravimo sistema, kuri vykdo į sistemą įsijungiančių vartotojų autorizavimą, prieigos teisių suteikimą (2 pav. Bloko pavadinimas “Vartotojų administravimo sistema”) ;

  - Integruotų paslaugų platformos Asmenų tvarkymo posistemis, kuriame tvarkomi asmenų integraciniai unikalūs identifikatoriai (AMN_ID) ir nuorodos į Gyventojų registrą ir Juridinių asmenų registrą, tvarkomi asmenų, neregistruotų Gyventojų registre ir Juridinių asmenų registre duomenys, notarų, notarų padėjėjų, kandidatų į notarus (asesorių) duomenys (2 pav. Bloko pavadinimas “RC asmenys”);

  - Elektroninis archyvas – elektroninio archyvo programinė įranga SAPERION, kurioje saugomi NETSVEP sistemos sugeneruoti dokumentai;

  - Registrų centro Juridinių asmenų registras (JAR) – Juridinių asmenų registro informacinė sistema;

  - Registrų centro Nekilnojamo turto registras (NTR) – Nekilnojamo turto registro informacinė sistema;

  - Registrų centro paslaugų apskaitos sistema (PAS) – paslaugų užsakymų sistema, kurioje vykdomi NETSVEP sistemoje suformuoti užsakymai nekilnojamojo turto dokumentų išdavimui;

  - Pranešimų gavimo elektroninė paslauga (NTRPIEP), kurios pagrindinė funkcija – priimti kitų informacinių sistemų pranešimus, prašymus, registruoti daiktines teises ir juridinius faktus. Paslauga pasiekiama prisijungus prie NETSVEP sistemos;

  - Lietuvos Respublikos gyventojų registras;

  - Turto areštų aktų registras.

- NETSVEP naudojamos technologijos ne senesnės nei (arba naujesnės versijos):

  - Oracle 19c duomenų bazių valdymo sistema;

  - Programavimo kalba Java 8;

  - Servlets – 4.0 ver.;

  - JSP – 2.3 ver.;

  - JavaMail – 1.4 ver.;

  - XFire – 1.2.6 ver.;

  - FOP – 1.0 ver.;

  - Logback 1.1.3 ver.

  - Darbui su duomenimis (Java ORM) naudojama Hibernate 3.6.0 ir/arba JDBC;

  - Integracijai – Spring 3.0.5;

  - Prezentacijai – Struts 2 6.1.1;

- Papildomi NETSVEP sistemos mastą apibrėžiantys kriterijai: NETSVEP lentelių kiekis (neskaičiuojant auditinių lentelių) ~60; ekraninės formos ~900; dabartinis naudotojų skaičius ~  1730.

2.1. Sistemos organizacinė struktūra

- Sistemos valdytojas yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Sistemos tvarkytojas yra RC.

- Nekilnojamojo turto registro Nekilnojamojo turto sandorių viešosios elektroninės paslaugos (NETSVEP) specifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 18 d.  (https://registrai.lt/management/object_files/get_object_file/10977/3/2260).

2.2. Sistemos techninė architektūra

2.2.1. Sistemos loginis pjūvis

- NETSVEP sudaryta iš šių posistemių:

- Dokumentų valdymas;

- Dokumentų ruošimas;

- Dokumentų generavimas;

- Prašymų formavimas;

- Užsakymai;

- Mokėjimai;

- Duomenų mainai;

- Administravimas.

1 pav. NETSVEP posistemiai

- Dokumentų valdymo posistemis yra pagrindinis NETSVEP posistemis. Šis posistemis apima visus veiksmus galimus atlikti su dokumentais. Posistemis naudoja:

- Dokumentų generavimo posistemį, kuris skirtas generuoti sandorio dokumentus ir su sandorio susijusius prašymus;

- Dokumento ruošimo posistemį, kuris apima visą funkcionalumą skirtą sandorio duomenų tvarkymui;

- Mokėjimo posistemį, kuris skirtas suformuoti sandorio mokėjimo informaciją;

- Užsakymų posistemį, kuris skirtas formuoti ir valdyti su sandorio susijusius užsakymus;

- Duomenų mainų su kitomis sistemomis posistemį:

- Užsakymo duomenų perdavimui į PAS IS;

- Sandorio dokumentai registruojami ir saugomi Saperion;

- Pagal poreikį imami duomenys iš kitų RC egzistuojančių registrų (RC_ASMENYS, adresai, NTR);

- Sandorio duomenų registravimas NTR.

- Duomenų mainai su vidinėmis sistemomis vykdomi per specialiai tam skirtą duomenų mainų su kitomis sistemomis posistemį. Šis posistemis yra tarpinė grandis tarp NETSVEP numatytą veiklą vykdančių posistemių bei kitų vidinių sistemų, su kuriomis NETSVEP vykdys duomenų apsikeitimą. Toks aiškus sistemos funkcionalumo išskaidymas leidžia kitiems NETSVEP posistemiams koncentruotis tik į jiems numatytų tiesioginių funkcijų vykdymą, atsiribojant nuo integracijos su kitomis sistemomis specifikos bei sudėtingumo.

- Dokumentų pasirašymas, formavimas, įkėlimas ir apdorojimas yra vykdomas dokumentų generavimo posistemyje. NETSVEP neturi savo elektroninių dokumentų pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu bei elektroninio parašo patikrinimo mechanizmo, o naudoja egzistuojantį RCSC identifikavimo  ir pasirašymo modulį.

- Visų NETSVEP posistemių elgseną veikia administravimo posistemis, kuriame atlikti parametrų, klasifikatorių ar kiti konfigūracijos pakeitimai turi įtakos visos sistemos funkcionavimui.

2.2.2. Kitos sistemos ir komponentai

- NETSVEP vykdo duomenų apsikeitimą su kitomis RC sistemomis. Integracija su šiomis sistemomis pagrįsta Service Oriented Architecture (toliau – SOA) principais:

- Sistemos sąsajų komponentai priklausomi nuo integracijos sąsajų abstrakcijų, o ne nuo šių sąsajų realizacijos (angl. „loosely coupled“);

- Sąsajos tarp sistemų vienareikšmiškai apibrėžtos;

- Sąsajos tarp sistemų veiklai tiesiogiai naudingos, aiškios ir aprašytos;

- Sistemos neturi būsenos, išliekančios tarp atskirų kreipinių į juos (angl. stateless).

- Žemiau pateikta sistemos integracijos su kitomis sistemomis diagrama.

2 pav. Sistemų tarpusavio sąsajos schema

2.2.3. Išorinės sąsajos

- Žemiau pateikta NETSVEP bei kitų sistemų sąsajų santrauka.

2 lentelė. NETSVEP bei kitų sistemų sąsajų santrauka

| Informaciją teikianti sistema (Klientas) | Informaciją gaunanti sistema (Serveris) | Priimami/perduodami duomenys | Apsikeitimo būdas |
| --- | --- | --- | --- |
| PAS IS |  | Darbų terminų / skubos skaičiavimas, darbų kainininkai, turto arešto duomenys, būsenų pasikeitimai, užsakymų ir jų darbų duomenys. | PL/SQL ir SQL užklausos |
| Vartotojų administravimo sistema |  | Vartotojo duomenys, naudotojo turimos rolės, reikalingos naudotojo teisėms nustatyti. | PL/SQL procedūros |
| RCSC identifikavimo modulis |  | Identifikuoto asmens užšifruota informacija | HTTP užklausa |
|  |  | Identifikuoto asmens iššifruota informacija | SOAP pranešimas |
| RCSC pasirašymo modulis |  | Pasirašytas elektroninis dokumentas. | HTTP užklausa |
|  |  | Elektroninio parašo patikrinimo informacija. Laiko žyma | SOAP pranešimas |
| Saperion |  | Elektroninis dokumentas arba dokumentų sąrašas. | SOAP pranešimas |
| RC Asmenys |  | Asmens duomenys ir asmens kontaktai | PL/SQL užklausos |
| NTR |  | Turto duomenys | PL/SQL ir SQL užklausos, HTTP užklausa |
| NETSVEP | PAS IS | Užsakymo ir darbų duomenys, užsakymo komentaras, būsenos. | PL/SQL užklausos |
|  | RCSC pasirašymo modulis | Pasirašomas elektroninis dokumentas. | HTTP užklausa |
|  | Saperion | Elektroninis dokumentas. | SOAP pranešimas |
|  | NTR | Registruojamo turto duomenys. | PL/SQL užklausos |

2.2.4. Procesų pjūvis

- NETSVEP egzistuoja foniniai procesai, asinchroniniu režimu atliekantys tam tikras funkcijas. Žemiau pateikta smulkesnė informacija apie šiuos procesus:

| Darbas | Pastabos |
| --- | --- |
| Nenaudojamų dokumentų žymėjimas | Šis darbas kas naktį automatiškai atlieka nenaudojamų dokumentų žymėjimą. Darbas lygina ruošiamų dokumentų (dokumentų su būsena „Nauja“, „Duomenų tikslinimo užsakymas pradėtas“, „Užsakytas duomenų tikslinimas“, „Duomenys patikslinti“) paskutinio koregavimo datą su sistemos fiksuojama data. Jeigu nuo dokumento paskutinio koregavimo iki sistemos fiksuojamos datos laiko tarpas yra nemažesnis negu sistemos konfigūracijoje nurodytas laiko tarpas (sistemos parametras - DIEN_SK), sistema nustato dokumentui požymio „Nenaudojama“ reikšmę – „Taip“. |
| Koreguojamų dokumentų blokų nuėmimas | Šis darbas kas naktį automatiškai atlieka koreguojamų dokumentų blokų nuėmimą. Darbas atrenka koreguojamus dokumentus pagal požymio „Koreguojamas“ reikšmę „Taip“ ir pakeičia tą reikšmę į „null“, jei nuo dokumento užblokavimo praėjo daugiau laiko negu parametro reikšmės MAX_VAL_SK nurodytų valandų. |
| Nepanaudotų asmenų šalinimas | Kartą per savaitę iš asmens su dokumentu susiejimo lentelės šalinami asmenys, kurie buvo pasirinkti dokumente, bet neišsaugoti kaip sandorio šalys, atstovai, tretieji asmenys ar kt. |
| Dokumentų valymas | Kartą per mėnesį išvalomas BLOB laukas, kur 6 mėnesius saugoma dokumento kopija NETSVEP sistemoje. Po išvalymo dokumentas lieka tik Saperion‘e. |
| Dokumentų būsenų keitimas | Šis darbas kas naktį automatiškai atlieka dokumentų būsenų perskaičiavimą priklausomai nuo gautų pažymų būsenų. |

2.2.5. Realizavimo pjūvis

- Sistema sukurta remiantis daugiasluoksnės architektūros principais, sistemoje numatytų modulių komponentus talpinant į atskirus sluoksnius. Sistemos išskaidymas į sluoksnius suteikia tokius privalumus:

- Leidžia užtikrinti sistemos atskirų sluoksnių pakeitimų vykdymą neįtakojant (nestabdant) visos sistemos darbo;

- Suteikia galimybę lanksčiai tobulinti, plėsti bei modernizuoti sistemą ateityje;

- Padidina sistemos saugumą įsilaužimo atveju.

- Išskirti šie NETSVEP sistemos sluoksniai:

  - Vartotojo sąsaja. Šio sluoksnio pagrindinės funkcijos:

- Suteikti prieigą prie kuriamos sistemos funkcijų;

- Užtikrinti duomenų surinkimą iš naudotojų;

- Pateikti duomenis naudotojams;

  - Integracija. Šio sluoksnio pagrindinės funkcijos:

  - Vykdyti duomenų apsikeitimą su vidinėmis RC sistemomis;

  - Veiklos logika. Šio sluoksnio pagrindinės funkcijos:

  - Realizuoti sistemos veikos logiką;

  - Generuoti elektroninius dokumentus, prašymus, pranešimus;

  - Vykdyti duomenų patikrinimą;

  - Užtikrinti prieigą prie duomenų;

  - Duomenys. Šio sluoksnio pagrindinės funkcijos:

  - Saugoti duomenis;

  - Užtikrinti duomenų integralumą.

- Vartotojo sąsaja sukurta plono kliento principu, t.y. kiekvienas sistemos naudotojas prie sistemos naudotojo sąsajos gali prieiti nediegiant jos savo kompiuteryje, o naudojant interneto naršyklę.

3 pav. Sistemos sluoksniai ir jų sudėtinės dalys

- Žemiau pateiktas sistemos sluoksnių pasiskirstymas tarp techninės įrangos elementų.

4 pav. Sistemos sluoksnių išsidėstymas techninėje įrangoje

- Schemoje pateiktų elementų paaiškinimas:

- Web tarnybinėje stotyje patalpinti:

- Vartotojo sąsajos kliento dalies programiniai komponentai, kurie negeneruojami dinamiškai (pvz., paveiksliukai, CSS bylos);

- Aplikacijų tarnybinėje stotyje patalpinti:

- Vartotojo sąsajos kliento dalies programiniai komponentai, kurie generuojami dinamiškai;

- Vartotojo sąsajos serverio dalies programiniai komponentai;

- Aplikacijų lygio integracija;

- Aplikacijų lygio veiklos logika;

- Dokumentų generavimas;

- Prieiga prie DB objektų;

- Duomenų bazių tarnybinėje stotyje patalpinta:

- DB lygio integracija;

- DB lygio veiklos logika;

- Duomenys.

2.2.6. Infrastruktūros pjūvis

- Naudotojai, realiame laike (angl. on-line) dirbantys su NETSVEP sistema, naudoja standartinę interneto naršyklę, t. y. visi duomenys prieinami naudojantis interneto naršykle. Interneto naršyklės paskirtis – vaizduoti sistemos ekranines formas, pateikti sugeneruotus dokumentus, vykdyti duomenų įvedimą ir atvaizdavimą, atlikti pirminę duomenų įvedimo kontrolę. Darbo aplinka pasiekiama lokaliu, intraneto ir interneto kompiuteriniu tinklu Internet naršyklės priemonėmis.

- NETSVEP techninė įranga, kaip ir programinė įranga, paremta daugiasluoksnės architektūros principais. Egzistuoja trys atskiri techninės įrangos sluoksniai, kuriuose egzistuoja atitinkamos Web tarnybinės stotys, aplikacijų tarnybinės stotys bei DB tarnybinės stotys. Toks techninės įrangos paskirstymas užtikrina sistemos saugumą, subalansuoja apkrovą tarp sistemos sluoksnių, leidžiant kiekvieno sluoksnio techninės įrangos elementams vykdyti jiems įprastus uždavinius.

- NETSVEP funkcionuoja bendroje Registrų centre egzistuojančioje infrastruktūros visumoje. Tai leidžia išsaugoti RC infrastruktūroje jau egzistuojančius techninius resursus, taip išlaikant vieningą infrastruktūrinį sprendimą visų Registrų centre egzistuojančių sistemų funkcionavimui. NETSVEP DB tarnybinės stotys dubliuotos ir sujungtos į klasterius, tarp kurių vykdomas apkrovos paskirstymas (angl. load balancing). Tai leidžia tolygiai paskirstyti duomenų bazės apkrovas, keisti klasterių elementus neišjungiant visos sistemos bei išnaudoti kitus klasterinių sistemų privalumus. NETSVEP Web tarnybinės stotys ir aplikacijų tarnybinės stotys nėra dubliuotos ir sujungtos į klasterius, tarp kurių mazgų vykdomas apkrovos paskirstymas (angl. load balancing). Šios tarnybinės stotys egzistuoja kaip virtualios mašinos ir funkcionuoja VMWare fizinių mašinų klasteryje, kuris užtikrina kad sutrikus klasteryje veikiančios virtualios mašinos darbui ji operatyviai numigruojama į kitą klasteriui priklausančią fizinę mašiną, tokiu būdu užtikrinant NETSVEP Web tarnybinės stoties bei aplikacijų tarnybinės stoties prieinamumą. Šių tarnybinių stočių našumas atitinkamai keliamas didinant virtualiai mašinai prieinamų resursų kiekį.

- Žemiau pateikta techninės infrastruktūros, kurioje funkcionuoja NETSVEP sistema, schema.

5 pav. Sistemos infrastruktūros diagrama

2.3. Sistemos infrastruktūros aplinkos

- Sistemos eksploatacijos, vystymo, diegimo metu naudojamos tokios RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinkos (toliau – Aplinkos):

  - NETSVEP DEV. Tai Aplinka, kuri taip pat gali būti skirta Teikėjui Sistemos vystymo, kūrimo ir vidinio testavimo darbams vykdyti.

  - NETSVEP TEST. Tai Aplinka, kurioje Sistemos testavimą vykdo Pirkėjo paskirti atsakingi asmenys. Į šią aplinką Sistemos diegimą naudojant Teikėjo parengtus diegimo failus vykdys RC specialistai ir tik tada, kai diegiamos Sistemos versija bus ištestuota Teikėjui skirtoje testinėje aplinkoje;

  - NETSVEP PREPROD. Tai Aplinka, kurioje Sistemos testavimą vykdo Pirkėjo paskirti atsakingi asmenys. Į šią aplinką Sistemos diegimą naudojant Teikėjo parengtus diegimo failus vykdys RC specialistai ir tik tada, kai diegiamos Sistemos versija bus ištestuota RC testinėje aplinkoje;

  - NETSVEP PROD. Tai Aplinka, kurioje eksploatuojama sistema. Į šią aplinką Sistemos diegimą vykdo RC specialistai  tik tada, kai diegiamos sistemos versija bus ištestuota RC priešprodukcinėje aplinkoje.

- Sistemos versijų diegimo principas, kai TEST, PREPROD bei PROD aplinkoje diegimus vykdo RC specialistai, bus taikomas atsižvelgiant į RC saugumo politiką.

- DEV aplinkoje vykdomas Sistemos vystymas bei vidinis jos versijų testavimas.

2.4. Sistemos saugumo sprendimai

- Sistemoje realizuoti tokie saugumo sprendimai:

  - Priėjimas prie Sistemos tinklinių paslaugų bei naudotojo sąsajų bus galimas tik HTTPS protokolu;

  - Išorinės sistemos, kurių duomenys teikiami sistemai per šios sistemos tinklines paslaugas, identifikuojamos remiantis WS-Security bei WS-SecurityPolicy standartų apibrėžtais reikalavimais.

- Vartotojai prie sistemos galės jungtis šiais būdais:

  - per Integruotų paslaugų platformos Autentifikavimo ir autorizavimo posistemį iPasas. Šis   posistemis suteikia galimybę naudotojui identifikuoti save naudojant stacionarų skaitmeninį sertifikatą, mobilų skaitmeninį sertifikatą, elektroninės bankininkystės informacinę sistemą. Taip pat naudotojas gali pasirinkti savo, kaip naudotojo, tipą:  fizinis asmuo, fizinis asmuo, veikiantis kaip juridinio asmens vadovas, fizinis asmuo, veikiantis pagal juridinio asmens suteiktą įgaliojimą, fizinis asmuo, veikiantis pagal jo darbovietės ir RC pasirašytą bei Integruotų paslaugų platformos Naudotojų administravimo posistemyje registruotą duomenų teikimo sutartį.

- NEFUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS

- 3.1. Kriterijai nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimui

- Teikėjas ar Pirkėjas gali siūlyti alternatyvų atskiro specifikacijos reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos Pirkimo tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Pirkėju. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Teikėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja viso Sistemos  funkcionalumo. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos). Alternatyvių specifikacijos reikalavimų įgyvendinimui turi būti taikoma Paslaugų teikimo reglamente apibrėžta pokyčių valdymo procedūra.

- 3.2. Reikalavimai našumui, greitaveikai ir integracinėmis sąsajoms

Informacijos pateikimas į ekraną (sistemos reakcijos laikas), jei nėra kreipiamasi į RC duomenis ir nėra atliekamos specifinės funkcijos (pvz., sutarties generavimas), turi užtrukti ne ilgiau kaip 4 sek. (atmetus galimus tinklo vėlavimus).

Informacijos pateikimas į ekraną (sistemos reakcijos laikas) kai yra kreipiamasi į RC duomenis, bet nėra atliekamos specifinės funkcijos (pvz., sutarties generavimas) turi užtrukti ne ilgiau kaip 8 sek. (atmetus galimus tinklo vėlavimus ir RC duomenų paiešką).

Specifinėms funkcijoms (sutarčių generavimas, labai didelio grafinių duomenų kiekio perdavimas bei duomenų gavimas iš elektroninio archyvo) atlikimo laikai turi būti suderinti su RC.

NETSVEP turi sugebėti aptarnauti ne mažiau kaip 1000 NETSVEP naudotojų.

Priėmimo testavimo etapo metu (ar kitu sutartu metu) Teikėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas Pirkėjo atstovui atlikti našumo ir greitaveikos testavimą. Esant poreikiui Teikėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant išbandyti našumą įvairiais naudojimo scenarijais.

Teikėjas turės atlikti reikiamus Sistemos programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į atliktų našumo ir greitaveikos testavimų rezultatus, jeigu testų rezultatai netenkins aukščiau punktuose įvardintų našumo ir greitaveikos reikalavimų.

Turi būti galima Pirkėjo turimų programinių priemonių pagalba kaupti integracinių sąsajų greitaveikos duomenis.

Teikėjas turės atlikti sukurtų integracinių sąsajų reikiamus konfigūravimo ir / ar programavimo darbus, kad greitaveikos duomenys būtų kaupiami su Perkančiąja organizacija sutarta apimtimi.

- 3.3. Reikalavimai standartų taikymui

Sistemos vystymui, neapsiribojant, turi būti taikomi šie ar lygiaverčiai standartai:

ODBC (angl. Open Database Connectivity) arba JDBC (angl. Java Database Connectivity) pagrindu veikiančios arba lygiavertės taikomosios programinės įrangos programavimo sąsaja (API) prisijungimui prie duomenų bazių;

SOAP saityno paslaugų priemonėmis vykdomų duomenų mainų protokolas (angl. Simple Object Access Protoco (SOAP v1.1), www.w3.org/TR/soap/);

saityno paslaugų funkcionalumo aprašymo kalba WSDL (angl. Web Services Description Language, http://www.w3.org/TR/wsdl arba lygiavertė;

projektuojant bei kuriant naudotojo sąsajas bei el. paslaugas turi būti vadovaujamasi tarptautiniais tinkamumo standartais LST EN ISO 9241-110:2006 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai“, LST EN ISO 9241-210:2011 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 210 dalis. Į žmogų orientuotas sąveikiųjų sistemų projektavimas“;

SMTP (angl. Simple Mail Transfer Protocol, http://tools.ietf.org/html/rfc821);

saityno paslaugų interoperabilumo WS-I arba lygiaverčiai standartai ir specifikacijos (angl. Web Services Interoperability, http://www.ws-i.org/;

SSL arba lygiavertis kriptografinis protokolas internetu ir kitais tinklais perduodamos informacijos saugai užtikrinti (angl. Secure Sockets Layer (SSL)) šiuose komunikacijos scenarijuose: sistema – naudotojas ir sistema – sistema;

saityno paslaugų saugos WS-Security (angl. Web Services Security, www.oasis-open.org/committees/wss/) arba lygiaverčiai standartai ir specifikacijos;

HTTP (angl. Hypertext Transfer Protocol (HTTP, https://tools.ietf.org/html/rfc2616).

- 3.4. Reikalavimai Paslaugų teikimo duomenų saugai

- Tiekėjas, teikdamas Paslaugas, turi laikytis ir užtikrinti, kad Paslaugos atitiktų Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, Lietuvos standartuose LST EN ISO/IEC 27001 ir LST EN ISO/IEC 27002, Pirkėjo tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatuose, saugos politiką įgyvendinančiuose dokumentuose, Kibernetinių ir elektroninės informacijos saugos incidentų valdymo tvarkos apraše, Tiekimo grandinės saugumo valdymo tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose nustatytus saugumo reikalavimus (ir tais atvejais, jeigu tokie reikalavimai keičiasi arba jų atsiranda po viešojo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo).

- Teikdamas Vystymo ir Priežiūros paslaugas pagal viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytus reikalavimus Tiekėjas turi įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines saugumo priemones (tame tarpe ir Tiekėjo infrastruktūroje), skirtas apsaugoti Sistemos elektroninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, naudoti suteiktą prieigą tik viešojo pirkimo–pardavimo sutarties vykdymo tikslais.

- Informacinių išteklių vystymo saugumas (saugus kodavimas ir kt.) turi būti užtikrintas, kaip reikalaujama Lietuvos standarte LST ES ISO/IEC 27002. Siekiant išvengti saugumo spragų ir pažeidžiamumų programinėje įrangoje, Tiekėjas, kurdamas programinę įrangą turi vadovautis visuotinai pripažintais saugaus kodavimo standartais ir gerąja praktika (The Open Web Application Security Project (OWASP) Secure Coding Practices ir kt.). Kuriama programinė įranga neturi turėti nesankcionuotos prieigos prie duomenų ir kitų saugumo pažeidimų, kurie įvardijami naujausiame OWASP Testing Guide (neapsiribojant „OWASP Top 10“ pažeidžiamumais) (https://www.owasp.org) sąraše, The OWASP API Security sąraše ir kt. OWASP parengtose IS saugumo metodikose arba lygiaverčiuose dokumentuose.

- Saugumo patikrinimai (grėsmių modeliavimai, išeities kodo peržiūros ir kt. saugaus kodavimo standartuose ir gerojoje praktikoje numatyti saugumo patikrinimai) turi būti vykdomi kiekviename programinės įrangos kūrimo (vystymo) etape. Atliekant saugumo patikrinimus turi būti remiamasi naujausiomis šių metodikų versijomis: OWASP Testing Guide, Penetration Testing Execution Standard (PTES), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), SANS, NIST SP 800-30“ ar lygiavertėmis saugumo patikrinimo metodikomis.

- Tiekėjui prieiga prie Pirkėjo informacinių išteklių suteikiama tik pasirašius viešojo pirkimo – pardavimo sutartį pagal Tiekėjo pagrįstą rašytinį prašymą. Tiekėjui suteikiamas tik toks prieigos prie informacinių išteklių lygis, kuris yra būtinas viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje nustatytiems įsipareigojimams, kurie neprieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams, vykdyti. Tiekėjo paskirti specialistai turi pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus.

- Tiekėjas, pastebėjęs saugos dokumentuose nustatytų reikalavimų pažeidimų, nusikalstamos veikos požymių, neveikiančias arba netinkamai veikiančias kibernetinio saugumo užtikrinimo priemones ar kitas saugumo spragas, įvykius ar veiką, atitinkančią kibernetinio incidento, elektroninės informacijos saugos incidento ar asmens duomenų saugumo pažeidimo požymius arba apie tai gavęs informacijos iš kitų informacijos šaltinių privalo nedelsdamas apie tai pranešti Registrų centro Aptarnavimo departamento Monitoringo skyriui, ir suderinus su Perkančiąja organizacija, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti kibernetinių, elektroninės informacijos saugos incidentų ir asmens duomenų saugumo pažeidimo priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Pirkėjo saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu.

- Tiekėjui draudžiama viešai skelbti informaciją apie saugumo spragas ar jas išnaudoti pažeistuose informaciniuose ištekliuose, pakeisti elektroninę informaciją, kitaip paveikti informacinius išteklius ir elektroninę informaciją.

- Iškilus poreikiui, siekdama įsitikinti, ar tinkamai vykdoma sutartis, laikomasi kibernetinio saugumo reikalavimų, Pirkėjas turi teisę atlikti Tiekėjo teikiamų paslaugų stebėseną ir auditą, suteikti galimybę atlikti auditą trečiosioms šalims.

- Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Perkančiosios organizacijos saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu.

- 3.5. Kiti reikalavimai saugai

- Saugumo pataisų ir atnaujinimų valdymas:

  - Tiekėjas Sistemos vystymui turi naudoti naujausias stabilias programinės įrangos versijas ir jos pataisymus (angl. Patch / Fix). Sistemos įdiegimo į PROD aplinką etapo metu turi būti užtikrinta, kad Sistema naudojamos naujausios stabilios PĮ versijos, jeigu tai nekeičia esminių Sistemos architektūros ir funkcionalumo principų, kurie numatyti Projektavimo etape. Neturi būti naudojamos programinių komponentų versijos, kurios yra testavimo stadijoje arba yra oficialiai programinės įrangos gamintojo paskelbta, kad programinė įranga nuo tam tikros datos nebebus palaikoma, tobulinama ir / ar vystoma (angl. End-of-life product).

- Nuotolinė ar lokali neautorizuota prieiga:

  - Sistemoje draudžiama bet kokia neautorizuota ar nedokumentuota nuotolinė ar lokali prieiga/ paskyros ar bet koks slaptas (nedokumentuotas) funkcionalumas galintis pažeisti sistemos saugumą.

- Saugi konfigūracija:

  - Tiekėjas privalo pateikti detalias sistemos ir platformos (OS, DBMS, Middleware) saugumo konfigūravimo instrukcijas;

  - Sistemos Tiekėjas privalo pateikti sistemos funkcionavimui būtinų platformos komponentų, sisteminių paslaugų, prievadų sąrašą. Visi nebūtini Sistemos funkcionalumui komponentai turi būti deaktyvuoti prieš pradedant sistemos eksploataciją.

- Tinklo architektūra:

  - duomenų srautai tarp skirtingų lygių turi būti dokumentuoti, nurodant reikalingus komunikacijai prievadus ir protokolus, bei ribojami ugniasienių;

  - Sistemos išorinis portalas turi būti atskirame nuo Sistemos vidinių posistemių tinklo segmente.

- REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

- 4.1. Bendrieji reikalavimai paslaugoms ir techniniam suderinamumui

- Visos paslaugos, kurios sudaro pirkimo objektą, turi būti teikiamos laikantis duomenų saugą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų.

- Paslaugos turės būti teikiamos pagal Pirkėjo pateiktus užsakymus. Užsakymų formos, jų pildymo, derinimo ir vykdymo tvarka nustatoma rašytiniu Teikėjo ir Pirkėjo susitarimu (toliau – Paslaugų teikimo reglamentas), kurio projektą parengs Pirkėjas ir Teikėjas turės per vieną mėnesį nuo sutarties suderinti su Pirkėju. Kiekvieno užsakymo įvykdymo galutiniai terminai bus derinami su Teikėju, išskyrus atvejus, kai užsakymo įvykdymas lemia Pirkėjo gebėjimą vykdyti jai teisės aktais priskirtas funkcijas ar Sistemos darbingumo atstatymą.

- Paslaugos bus užsakomos Pirkėjo JIRA pateikiant užduotis – konkrečios užduotys priskiriamos Tiekėjo specialistui (-ams), kuriems prieš tai suteikiama prieiga prie Pirkėjo JIRA.

- Pirkimo paslaugos turi būti įgyvendinamos taikant gerąsias „Agile“ programinės įrangos kūrimo metodų Scrum ir Kanban praktikas. Etapų (prieaugių) trukmę ir darbų išskaidymą į prieaugius Tiekėjas turi suderinti su Pirkėju.

- Kiekvieno užsakymo įvykdymo galutiniai terminai bus derinami su Tiekėju, išskyrus atvejus, kai užsakymo įvykdymas lemia Pirkėjo gebėjimą vykdyti jai teisės aktais priskirtas funkcijas, ar Informacinės sistemos darbingumo atstatymą.

- Teikėjas turės užtikrinti, kad pagal pateiktus užsakymus keičiami Sistemos savo darbo našumu bei funkcionalumu tenkintų naudotojų bei Pirkėjo poreikius, atitiktų veiklos procesus, galiojančių ir ruošiamų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, gebėtų tiek duomenų mainų, tiek ir žiniatinklio paslaugų (angl. Web Services) lygyje keistis informacija su kitais registrais ir informacinėmis sistemomis.

- Visais atvejais Sistemos vystymo užsakymų vykdymo metu naujai sukurtą ar pakeistą programinę įrangą teikėjas gali perduoti Pirkėjo specialistams tik pilnai ją ištestavęs ir įsitikinęs, kad, ją įdiegus, nebus sutrikdytas šių bei kitų taikomųjų sistemų darbas ir ji veiks taip, kaip buvo numatyta užsakyme ir kituose dokumentuose, nustatančiuose funkcinius reikalavimus kuriamai ar keičiamai programinei įrangai.

- Sistemos programinės įrangos išeities kodai ir versijos turi būti saugomos Pirkėjo programinės įrangos versijų valdymo sistemoje GitLab. Teikėjas atlikęs programinės įrangos pakeitimus turės atnaujinti ir šioje versijų valdymo sistemoje saugomus programinės įrangos išeities kodus.

- Sistemos programinės įrangos išeities kodai turi būti su komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas.

- Sistemos programinės įrangos išeities kodai Pirkėjui turi būti perduoti kompiliavimui paruoštų rinkmenų paketų forma, nurodant standartines kompiliavimo priemones ir kompiliavimo eigą. Taip pat turi būti pateikta kompiliavimo Pirkėjo aplinkoje instrukcija ir kompiliavimo metu gautos versijos funkcinio patikrinimo testavimo scenarijai.

- Visų užsakytų Sistemos pakeitimų diegimui TEST, PREPROD ir PROD aplinkose, Teikėjas turi parengti ir perduoti Perkančiajai organizacijai šių pakeitimų automatinio diegimo programinę įrangą bei programinės diegimo instrukcijas.

- Teikėjas užsakytų Sistemos programinės įrangos pakeitimų kūrimui naudoja tam skirtą RC vystymo aplinką.

- Teikėjas, atlikęs užsakytus Sistemos programinės įrangos pakeitimus, prieš juos pateikdamas Pirkėjui, privalės atitinkamai atnaujinti naudotojų instrukcijas bei elektroninės pagalbos priemones. Ne rečiau, kaip kartą į mėnesį, jeigu tam yra poreikis, turi būti atnaujinta ir sistemų techninė dokumentacija.

- Teikėjas, visus užsakymų vykdymo metu planuojamus taikyti Sistemos programinės įrangos projektinius ar technologinius sprendimus bei numatomą naudoti kitų gamintojų ar atviro kodo programinę įrangą, turės suderinti su Pirkėjo atsakingais už sistemų vystymą ir priežiūrą specialistais (pvz., architektais, RC infrastruktūros specialistais ir pan.).

- Paslaugų užsakymų vykdymą Teikėjas turi organizuoti ir dokumentuoti taip, kad būtų galima:

  - fiksuoti visas problemas, jų sprendimus ir sprendimų rezultatus;

  - sekti konkrečios problemos sprendimų eigą.

- Teikėjas turi pilnai ištestuoti ir įsitikinti, kad visi įdiegti pakeitimai veiks taip, kaip buvo numatyta užsakyme ir kituose dokumentuose, nustatančiuose funkcinius reikalavimus kuriamai ar keičiamai programinei įrangai.

- Teikėjas sukurtiems paslaugų rezultatams turi suteikti 12 (dvylikos) mėnesių garantinės priežiūros terminą, kuris taikomas nuo vystymo ir (ar) priežiūros darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Teikėjo sukurtiems paslaugų rezultatams garantinės priežiūros laikotarpiu Pirkėjas turi teisę teikti pastabas. Teikėjas turi koreguoti sukurtus paslaugų rezultatus atsižvelgdamas į Pirkėjo pateiktas pastabas arba motyvuotai raštu informuoti Pirkėją apie atsisakymą tikslinti sukurtus rezultatus. Tokiu atveju Pirkėjo pateiktos pastabos nagrinėjamos atskiru abipusiu susitarimu.

- Teikėjas savo sąskaita turės:

  - šalinti Teikėjo pakeistos Sistemos PĮ veikimo sutrikimus;

  - šalinti visus Sistemos sutrikimus ir jų padarinius, kurie atsirado įdiegus Teikėjo pateiktus programinės įrangos pakeitimus;

  - šalinti Sistemos programinės įrangos veikimo neatitikimus programinės įrangos keitimo ir juos detalizuojančiuose dokumentuose numatytiems reikalavimams, nepriklausomai nuo to ar jie buvo nustatyti programinės įrangos testavimo, ar po diegimo į gamybinę aplinką.

- Visus Sistemos sutrikimus ir jų padarinius, kurie atsirado įdiegus Teikėjo pateiktus programinės įrangos pakeitimus, pagal Teikėjo pateiktą pakeitimų diegimo instrukciją, Teikėjas šalina savo sąskaita, taip kaip yra numatyta reikalavimuose sutrikimų šalinimui.

  - Reikalavimai vystymo paslaugų teikimui

- Teikėjas, gavęs užsakymą Sistemos vystymo paslaugai, vadovaudamasis šioje techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais bei pasiūlyme pateiktais jų įkainiais ir suderintu su Pirkėju Paslaugų teikimo reglamentu, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų (arba pagal susitarimą):

  - atlieka pateiktos Sistemos vystymo užduoties analizę, įvertina visų vystymo ir diegimo darbų sąnaudas, darbo laiką valandomis, parengia užduoties techninio įgyvendinimo viziją, būtinų veiklų sąrašą, nurodydamas konkrečius programavimo darbus smulkinant juos iki funkcijų ir formų sukūrimo ar koregavimo lygio, ir jų vertinimą valandomis;

  - pateikia Pirkėjui galimų darbo laiko sąnaudų įgyvendinimo kalendorinių terminų vertinimą, užduoties techninio įgyvendinimo viziją, būtinų veiklų sąrašą;

  - derina su Pirkėju vystymo užsakymo reikalavimus;

  - pateikią bendrą Vystymo užsakymo įvykdymo kainą.

- Vystymo užsakymų darbų vertinimas atliekamas SFT (supaprastintu funkcinių taškų) metodu.

- Teikėjas, kartu su Vystymo užsakymo vertinimu, pateikia SFT metodu įvertintą darbų vertinimo lentelę.

- Pirkėjas turi teisę nesutikti su Teikėjo pateiktu darbo valandų įvertinimu, įgyvendinimo koncepcija bei atlikimo termino įvertinimu ir pateikti Teikėjui derinti savo pastabas ir įvertinimus. Teikėjas turi argumentuotai atsakyti į Pirkėjo pateiktas pastabas, darbo valandų ir įvykdymo termino įvertinimus bei patikslinti pasiūlymą.

- Priklauso nuo suderintų ir patvirtintų terminų vystymo užsakymo arba jo atskirų dalių įgyvendinimas gali užtrukti kelias iteracijas, pristatant tarpinius rezultatus. Skirtingų vystymo užsakymų arba jų dalių įgyvendinimas gali būti tų pačių iteracijų dalis.

- Teikėjo pateikiamas apmokėti už Vystymo užsakymo įvykdymą darbo valandų kiekis ir kaina negali būti didesni nei suderintame su Perkančiąja organizacija Vystymo užsakymo realizacijos pasiūlyme.

- Teikėjo specialistų sugaištas laikas atvykimui ir dalyvavimui susitikimuose, pasitarimuose, bendravimui (telefonu, MS Teams platformoje, el. paštu ar atvykus) su Pirkėjo specialistais neturi būti traukimas į Teikėjo sąnaudas vykdant Vystymo užsakymą.

- Į paslaugų apimtį paslaugų Teikėjas turi būti įskaičiavęs visas reikalingas kūrimo ir diegimo darbų sąnaudas (įskaitant, Teikėjo dalyvavimą diegime esant poreikiui).

- Visos Teikėjo teikiamos Sistemos vystymo paslaugos turi apimti esamos padėties ir poreikių analizės, projektavimo, kūrimo, testavimo, programinės įrangos perdavimo, naudotojų mokymų (Pirkėjui paprašius), diegimo paketų paruošimo bei bandomosios eksploatacijos etapus (jei Pirkėjo užsakyme nenumatyta kitaip, pavyzdžiui, kai reikalingas tik analizės etapas).

- Priklausomai nuo pakeitimo sudėtingumo Registrų centras, teikdamas užsakymą gali reikalauti pateikti analizės, specifikavimo, projektavimo dokumentus, užsakymo įvykdymo priėmimo testų planą, testavimo scenarijus, teikėjo atlikto vidinio testavimo ataskaitas, instrukcijas naudotojams bei sistemas administruojantiems specialistams.

- Tiekėjas turės vykdyti 1 mėnesio bandomąją eksploataciją, jei dėl bandomosios eksploatacijos termino vystymo užsakyme nesutarta kitaip.

- Vykdant Sistemos vystymo veiklas, susijusias sąsajų su kitomis sistemomis ir registrais kūrimu, į darbų apimtį įeina integracinių sąsajų testavimas.

- Galutinį sprendimą dėl sistemos vystymo (plėtros ir modifikavimo) užsakymų vykdymo metu naujai sukurtos ar pakeistos programinės įrangos diegimo gamybinėje aplinkoje priima Pirkėjo atsakingi specialistai.

- Pirkėjas, priimdamas užsakytus Sistemos vystymo darbus gali pareikalauti atlikti šių sistemų „Didžiausio apkrovimo“ (angl. Stress Test) testus.

- Paslaugų teikimui reikalingi resursai turi būti Teikėjo: kompiuterinė techninė, kitos Paslaugų teikimui naudojamos priemonės, transportas, ryšiai, patalpos ir t. t. Pirkėjas nenumato tokių resursų suteikti Teikėjui Paslaugoms teikti.

- Sistemos vystymui ir eksploatacijai naudojamos 4 savarankiškai funkcionuojančios IT infrastruktūros aplinkos – DEV, TEST, PREPROD ir PROD:

  - TEST aplinka naudojama patikrinti programinės įrangos paslaugų apimtyje atliktus pakeitimus, atlikti naujo funkcionalumo integracinius bandymus ir suteikti galimybę išorės informacinėms sistemoms ir registrams ištestuoti jų kuriamas sąsajas;

  - Pirkėjo DEV aplinkoje Teikėjas turės parengti programinės įrangos bandymams skirtą aplinką ir bandymams reikalingus duomenis;

  - Teikėjas privalo pats pasirūpinti savo DEV aplinka, t.y., lokalioje darbo vietoje įsidiegti reikiamus serverius (išvengiant programinės įrangos licencijavimo, siūloma naudoti Oracle Database XE). Teikėjas privalo suteikti visą reikiamą informaciją tokioms aplinkos pasigaminti;

  - Paslaugų kūrimo aplinka tūri būti kuriama iš sudarytų skriptų (angl. Infrastructura as Code (IaC)) naudojant konteinerizavimo technologijas kaip Docker. Aplinkos kūrimo skriptai tūri būti laikomi numatytoje Pirkėjo kodo repozitorijoje;

  - Teikėjas privalo užtikrinti, kad paslaugų kūrimo etape nebūtų naudojami realūs asmens duomenys;

  - Pabaigęs konstravimo etapą Teikėjas Pirkėjui, kartu su diegimo instrukcijomis, turi pateikti instaliacinę versiją diegimui į Pirkėjo TEST, PREPROD ir PROD aplinkas;

  - Teikėjas turi suteikti pagalbą Pirkėjui diegimo metu, jei iškyla papildomi konfigūravimo ar diegimo į Pirkėjo testavimo ir eksploatavimo aplinkas klausimai.

- Registrų centro kūrimo aplinkoje Teikėjas turės parengti programinės įrangos bandymams skirtą aplinką ir bandymams reikalingus duomenis.

- Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties vykdymui Teikėjas turi naudoti Registrų centro vystymo ir testavimo aplinkas.

  - Reikalavimai priežiūros paslaugų teikimui

- Teikėjas turi laikytis Pirkėjo patvirtintos saugos politikos ir teisės aktų, reglamentuojančių Informacinių sistemų saugą, reikalavimų. Pirkėjo tvarkomai Sistemai yra taikomos Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašo nuostatos, kurios nurodo Kibernetinio saugumo subjektams taikomus techninius reikalavimus.

- NETSVEP vienkartinio neveikimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei (8) val. Per metus NETSVEP turi būti prieinama ne mažiau kaip 99 proc. laiko visą parą. NETSVEP turi būti prieinama naudotojams, kaip nurodyta 3 lentelėje.

- 3 lentelė. Informacinių sistemų prieinamumas

| IS kategorija | Vienkartinio neveikimo laikotarpis | IT profilaktikos ar perderinimo laikotarpis | Prieinamumo laikotarpis per metus |
| --- | --- | --- | --- |
| Esminio kibernetinio saugumo subjekto sistema | Ne daugiau kaip 8 val. | Vienos pertraukos trukmė ne daugiau kaip 3 val. Atliekama tik su Pirkėju suderintu laiku. Sistemos gedimo atveju prastova negali būti ilgesnė kaip 8 valandos. | ne mažiau kaip 99 proc. laiko visą parą |

- Priežiūros paslaugos turi būti teikiamos darbo dienomis I – IV 8:00-17:00, V – 8:00-16:00, o jeigu Sistemos veikimo sutrikimas įtakoja Pirkėjo gebėjimą teikti paslaugas – ir kitu laiku.

- Jeigu teikiant priežiūros paslaugas yra reikalingas Sistemos techninės dokumentacijos atnaujinimas, ji turi būti atnaujinama. Sistemos naudojimo instrukcijos taip pat turi būti atnaujintos bei pateiktos ir per programinės įrangos naudotojo sąsają (naudotojui suteikiant galimybę pasirinkti naudojimo instrukciją iš programinės įrangos meniu). Dokumentacijos atnaujinimo poreikis turi būti įvertinamas kiekvieną mėnesį.

- Esant būtinybei, atstatant Sistemos veiklą priežiūros paslaugos teikiamos ir kitu iš anksto suderintu laiku taip, kad nebūtų pažeisti nustatyti atstatymo terminai.

- Teikėjas turi paskirti atsakingus už priežiūros paslaugų teikimą asmenis, kurie turi būti pasiekiami registruojant užduotis Pirkėjo naudojamoje informacinių technologijų užduočių valdymo ir tvarkymo sistemoje JIRA, nurodytu telefono numeriu ir elektroniniu paštu.

- Visas su priežiūra susijusias veiklas paslaugų Teikėjas turės organizuoti taip, kad visos Pirkėjo užsakomos paslaugos, Teikėjo suteiktų paslaugų rezultatai, jų aprašymai ir kita susijusi informacija būtų registruojami Pirkėjo JIRA. Pirkėjas po Sutarties įsigaliojimo suteiks paslaugos teikėjo specialistams prieigą prie sukurto JIRA projekto.

- Teikėjas turi nedelsdamas fiksuoti Pirkėjo JIRA ir / arba suderinta tvarka pranešti Pirkėjo paskirtiems atsakingiems asmenims apie pastebėtus arba galinčius įvykti Sistemos veiklos sutrikimus, incidentus (taip pat ir elektroninės informacijos saugos incidentus) ir problemas bei numatomus jų šalinimo terminus.

- Sprendimą, kokios svarbos Pirkėjo JIRA / Pagalbos tarnyboje registruotas kreipinys, ir vertinimą, ar kreipinys tinkamai išspręstas ir gali būti uždarytas, priima Pirkėjas.

- Pirkėjo JIRA / Pagalbos tarnyboje Teikėjo atstovai privalės iš karto  pranešti apie sutrikimo  sprendimo eigą, o suradę sprendimą bei išsprendę problemą, pakomentuoti sprendimą.

- Laiko tarpas, per kurį Paslaugų teikėjas privalės išspręsti kreipinius, priklausys nuo šiems kreipiniams Pirkėjo specialistų suteikto prioriteto pagal sutrikimo įtaką Pirkėjo veiklai.

- Laikas, per kurį kreipinį tikslina ar teikia kitus paaiškinimus Registrų centro specialistai, nėra fiksuojamas, kaip Tiekėjo, kreipiniui išspręsti / paslaugai suteikti, sugaištas laikas

- Visais kitais atvejais sutrikimai turi būti šalinami per šalių suderintą laiką, o konsultacijos suteikiamos ne vėliau kaip iki paklausimo pateikimo darbo dienos pabaigos, jeigu jis pateiktas elektroninėmis priemonėmis ir iki tos darbo dienos 12 val., visais kitais atvejais ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos. Jeigu konsultacijos nepavyksta suteikti telefonu, MS teams platformoje ar elektroninio pašto pagalba.

- Jei sutrikimo pašalinti neįmanoma per nustatytą laiką (ar šalių suderintą laiką), Teikėjas privalo apie tai informuoti Pirkėją, pateikti ir suderinti su ja gedimų šalinimo planą ir toliau sutrikimo šalinimo veiksmus vykdyti pagal plane numatytus terminus.

- Teikėjo pagrįstas prašymas pratęsti kreipinio sprendimo terminą gali būti teikiamas ne daugiau kaip 2 kartus. Pateiktas prašymas trečią kartą pratęsti terminą Perkančiosios organizacijos traktuojamas kaip termino nesilaikymas. Prašymas pratęsti terminą pateikiamas iki pasibaigiant nustatytam kreipinio išsprendimo terminui. Nepateikus prašymo pratęsti sutrikimo sprendimo termino iki jo pabaigos, laikoma, kad kreipinio sprendimas vėluoja.

- Sprendimą, kokios svarbos Pirkėjo JIRA registruotas sutrikimas, ir vertinimą, ar sutrikimas tinkamai išspręstas ir gali būti uždarytas, priima Pirkėjas.

- Visas Sistemos programinės įrangos klaidas ir neatitikimus jos techninei dokumentacijai ir  užsakymų teikti vystymo paslaugas reikalavimams, dokumentacijos trūkumus, taip pat visus Sistemos darbo sutrikimus ir jų padarinius, kurie atsirado įdiegus teikėjo įvykdytus programinės įrangos pakeitimus, Paslaugų teikėjas šalina savo sąskaita.

- Nustatytais kreipinių sprendimo terminais Paslaugų teikėjas turės pateikti reikalingus diegimui Sistemos programinę įrangą / diegimo paketus su diegimo instrukcijomis.

- Teikėjo konsultacijų teikimo tvarka:

  - Pirkėjo specialistų konsultavimas ir techninės pagalbos teikimas turi būti atliekamas Pirkėjo JIRA priemonėmis, telefonu ar MS Teams platformoje, elektroniniu paštu bei specialistų darbo vietoje (žr. 4 lentelę „Konsultavimo priemonės ir laikas“):

4 lentelė. Konsultavimo priemonės ir laikai

| Konsultavimo priemonė | Aprašymas | Teikėjas turi būti pasiekiamas |
| --- | --- | --- |
| Konsultavimas atliekamas Pirkėjo JIRA; Arba Konsultavimas atliekamas Pirkėjo ir Teikėjo suderintais el. pašto adresais; Arba Konsultavimas atliekamas Pirkėjo ir Teikėjo atstovų virtualaus susitikimo metu MS Teams platformoje ar telefonu | Atsiradus Blocker tipo JIRA kreipiniams – konsultacijos, trikdžių šalinimai | Atsakingas asmuo turi būti pasiekiamas bet kuriuo metu (esant iš anksto suderintam poreikiui). |
|  | Diegimų į PROD stebėsena ir reikalingų veiksmų atlikimas esant problemoms. Diegimai į PROD paprastai vykdomi vakare. | Pasiekiamumas suderinamas kiekvienu atveju individualiai su konkrečiu Teikėjo specialistu. |
|  | Nekritinių kreipinių sprendimas, informacijos teikimas, konsultavimas | Darbo dienomis darbo valandomis |

Nesant galimybei suteikti konsultaciją iš karto, Teikėjas turi pateikti atsakymus į konsultacijų paklausimus ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) Pirkėjo darbo valandas (I - IV 8:00 - 17:00, V - 8:00 15:45), skaičiuojamas nuo konsultacijos paklausimo pateikimo Pirkėjo sutrikimų sprendimo sistemoje. Šalių sutarimu šis terminas gali būti pratęstas protingam laikotarpiui. Konsultacijos gali būti teikiamos telefonu, MS teams platformoje, elektroniniu paštu, atvykstant į nurodytą Pirkėjo patalpą arba kitais šalių sutartais komunikavimo būdais.

Pirminis ir antrinis klientų konsultavimo lygis užtikrinamas Pirkėjo, techninės priežiūros klausimai, kurių nepavyksta išspręsti Pirkėjui registruojami Pirkėjo JIRA, vykdymą priskiriant Teikėjo nurodytam asmeniui.

Teikėjas turi įvertinti, kad Paslaugų teikimo laikotarpiu gali būti vykdomas Sistemos (ar jų duomenis naudojančių komponentų) informacinių technologijų infrastruktūros (tame tarpe ir standartinės programinės įrangos) atnaujinimas ir vystymas, Sistemos vystymas.

Visais atvejais Sistemos priežiūros vykdymo metu pakeistą programinę įrangą Teikėjas gali perduoti Pirkėjui tik pilnai ją ištestavęs ir įsitikinęs, kad, ją įdiegus (diegimus vykdys Pirkėjas), nebus sutrikdytas šių bei kitų taikomųjų sistemų darbas ir ji veiks taip, kaip buvo numatyta užsakyme ir kituose dokumentuose, nustatančiuose funkcinius reikalavimus kuriamai ar keičiamai programinei įrangai.

Visų Sistemos pataisymų diegimui TEST, PREPROD ir PROD aplinkose, Teikėjas turi parengti ir perduoti Pirkėjui pakeitimų automatinio diegimo programinę įrangą bei diegimo instrukcijas.

Tiekėjas Sistemos pataisymų kūrimui naudoja Pirkėjo vystymo DEV aplinką.

Teikėjas, visus priežiūros vykdymo metu planuojamus taikyti Sistemos PĮ projektinius ar technologinius sprendimus bei numatomą naudoti kitų gamintojų ar atviro kodo PĮ, turės suderinti su Pirkėjo atsakingais už Sistemų vystymą ir priežiūrą specialistais.

Teikėjas turi pilnai ištestuoti ir įsitikinti, kad visi įdiegti pakeitimai veiks taip, kaip buvo numatyta dokumentuose, nustatančiuose funkcinius reikalavimus keičiamai programinei įrangai.

Jeigu, teikiant priežiūros paslaugas, yra reikalingas Sistemos techninės dokumentacijos atnaujinimas, ji turi būti atnaujinama. Sistemos naudojimo instrukcijos taip pat turi būti atnaujintos bei pateiktos ir per programinės įrangos naudotojo sąsają (naudotojui suteikiant galimybę pasirinkti naudojimo instrukciją iš programinės įrangos meniu). Dokumentacijos atnaujinimo poreikis turi būti įvertinamas kiekvieną mėnesį.

  - Reikalavimai Sistemos įvykių ir kreipinių valdymui

- Įvykių, pranešimų, užsakymų kategorijos:

- Sutrikus Sistemos darbingumui, atsiradus pagalbos funkciniais klausimais poreikiui, ar iškilus saugos klausimams, yra identifikuojamas įvykis.

- Dėl įvykio išsprendimo JIRA registruojamas kreipinys (angl. Issue) – prašymas suteikti konsultaciją ar pašalinti sutrikimą. Skubos atveju arba esant JIRA nepasiekiamumui įvykis registruojamas telefonu, MS teams platformoje arba el. paštu kreipiantis į Paslaugų teikėjo sutarties koordinatorių.

- Įvykių tipai ir jiems spręsti taikomos procedūros susietos 5 lentelėje.

5 lentelė. Įvykių, pranešimų, užsakymų kategorijos

| Priežiūros sritis | Įvykis, pranešimas, užsakymas | Tipas JIRA | Label JIRA sistemoje |
| --- | --- | --- | --- |
| Taikomoji programinė įranga | Nenumatytas e. paslaugos teikimo sutrikimas, pablogėjimas, arba įvykis, kuris gali sutrikdyti e. paslaugos teikimą. Sistemos veikimo sutrikimas, gedimas ar įvykis, dėl kurio nutrūksta elektroninės paslaugos teikimas arba pablogėja paslaugos kokybė ir kurį būtina pašalinti per nustatytą laiko tarpą. Sutrikęs arba gręsiantis pavojus, kad sutriks Sistemos darbingumas pagal automatinio įrankio, Paslaugų teikėjo ar Paslaugos gavėjo specialisto pastebėtą įvykį. | Incidentas arba Klaida (angl. Bug) | Taikomoji_PĮ |
|  | Vienas ar keli pasikartojantys incidentai, turintys didelę įtaką Sistemos veikimui, kuriems būdingi tokie pat požymiai, o priežastis, dėl kurios įvyko incidentas, nėra žinoma ar reikalaujanti gilios analizės. Nepašalinus problemos, incidentai gali kartotis. Greitaveikos sutrikimai, Sistemos programinės įrangos optimizavimo poreikis. | Užduotis (angl. Task) | Taikomoji_PĮ |
| Konsultavimas | Patarimas ar informacija Registrų centro specialistams Sistemos programinės įrangos, funkcionalumo, jos veikimo, technologiniais sprendimais, vystymo, tarnybinių stočių, kuriose šios sistemos įdiegtos, administravimo, rezervinių kopijų darymo, atstatymo bei veikimo stebėjimo klausimais, taip pat patarimas ar informacija dėl Sistemos duomenų, jų tvarkymu. | Užduotis (angl. Task) | Konsultavimas |
| Paslaugos | Sistemos duomenų išrinkimui reikalingų užklausų parengimas ir duomenų išrinkimas pagal Registrų centro poreikius. Dokumentacijos atnaujinimas. | Užduotis (angl. Task) arba Paslaugos prašymas | Paslauga |
| Užsakymas pakeisti programinę įrangą | Veikiančios programinės įrangos funkcionalumo, konfigūracijos ar duomenų pakeitimo, modifikavimo darbai | Story | PĮ_pakeitimas |
| Teikėjo pasiūlymai | Teikėjo pasiūlymai techniniais arba funkciniais klausimais: pasiūlymai ir išvados dėl Sistemos vystymo poreikių bei techninės bei technologinės architektūros tobulinimo; pasiūlymai dėl Paslaugų teikimo pagerinimo ir paslaugų kokybės apibendrinimo ataskaita ir kita svarbi informacija. | Užduotis (angl. Task) | Pasiūlymas |

- Kreipinių sprendimo prioritetai ir terminai

  - Prioritetai nustatomi  kreipiniams Incidentas, Bug ir Task, Story ir Paslaugos prašymas tipo. Kreipiniai sprendžiami prioritetine tvarka, bet ne ilgiau negu suderintas išsprendimo terminas. Kreipinio prioritetus gali keisti tik Pirkėjas.

- 6 lentelė. Kreipinių klasifikacija ir sprendimo terminai

| Kreipinio prioritetas | JIRA | Apibūdinimas | Analizės ir išsprendimo laikas |
| --- | --- | --- | --- |
| Blokuojančio svarbos | Blokuojantis (angl. Blocker) | Fiksuojamas viso registro ar informacinės sistemos neveikimas arba kelių sistemos kritinių funkcijų neveikimas visiems naudotojams | 2 val. |
| Kritinės svarbos | Kritinis (angl. Critical) | Kai yra pavojus, kad artimiausiu metu įvyks arba yra jau nustatytas įvykęs Sistemos veiklos sutrikimas, dėl kurio negali būti vykdomi pagrindiniai veiklos procesai ir teikiamos paslaugos, susijusios su Sistemos objektų registravimu, išregistravimu bei jų duomenų tvarkymu, negali būti teikiami duomenys arba yra pavojus, kad bus pateikti klaidingi ar netikslūs duomenys susijusiems registrams ir informacinėms sistemoms. | 4 darbo val. |
| Didelės svarbos | Svarbus (angl. Major) | Kai yra pavojus, kad artimiausiu metu įvyks arba yra jau nustatytas įvykęs sutrikimas, dėl kurio Sistemos veikla ir jų duomenų tvarkymas veikia nestabiliai, su pertrūkiais ir tai įtakoja Registrų centro gebėjimą laiku vykdyti savo funkcijas ir įsipareigojimus, numatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei duomenų mainų sutartyse. | 8 darbo val. |
| Vidutinės svarbos | Nesvarbus (angl. Minor) | Kai nustatytas Sistemos sutrikimas, kuris tiesiogiai neįtakoja Registrų centro gebėjimo laiku vykdyti savo funkcijas ir įsipareigojimus, numatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei duomenų mainų sutartyse, bet mažina Sistemos naudotojų darbo našumą (pvz., lėtas veikimas, būtinybė dėl neveikiančio funkcionalumo keisti veiklos procedūras ir pan.), vykdant pagrindinius veiklos procesus (tokius kaip registrų objektų registravimas, išregistravimas, jų duomenų tvarkymas, politinių partijų sąrašų formavimas ir pan. ) ir teikiant paslaugas. | 24 darbo val. |
| Kiti atvejai | Mažas (angl. Trivial) | Kai nustatytas sutrikimas ar įgyvendintas funkcionalumas, kuris sukelia nepatogumus Sistemos vartotojui, o pašalinimo ar pakeitimo atlikimo terminas pagal aplinkybes gali būti derinamas su Registrų centru | per suderintą laiką, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį |

- Kreipinių registravimas ir perdavimas vykdymui:

  - Priežiūros proceso komunikacija vykdoma per JIRA, telefonu, MS teams platformoje arba el. paštu;

  - Identifikavus įvykį, nepriklausomai nuo to, koks buvo pirminis informavimo apie jį kanalas, įvykis turi būti užregistruotas kaip kreipinys JIRA. Informaciją apie įvykį JIRA registruoja įvykį identifikavęs asmuo arba IT pagalbos tarnybos narys;

Jei registruojantysis yra ne Sistemos produkto vadovas, tuomet jis perduoda kreipinį pastarajam. Produkto vadovas įvertinęs įvykį, nustato/patikslina prioritetą ir, jei reikia, perduoda jį Teikėjo bendruoju el. paštu JIRA: (nurodyti el. pašto adresą). Teikėjas į perduotą kreipinį reaguoja pagal jo prioritetus. Jeigu klaida yra Mažo (angl. Trivial)  prioriteto, tuomet produkto vadovas sprendžia į kurį būsimą Sprint įtraukti tos klaidos sprendimą;

  - Vienam įvykiui skiriamas vienas kreipinys;

  - Kai Teikėjo analitikas pradeda analizuoti įvykį, atitinkamai keičia Incidento, Task, Bug ar Paslaugos prašymas būsenas. Analitikas analizės rezultatus pateikia kreipinio aprašymo lange ir jei yra poreikis, pateikia derinti produkto vadovui. Analitikas, atlikęs analizę arba nustatęs, kad jos nereikia, perduoda kreipinį programuotojui. Teikėjas, atlikęs kreipinio bei būtinų darbų analizę, gali siūlyti patikslinti kreipinio prioritetą ir kategoriją;

  - Esant išskirtiniam kritiniam įvykiui kreipinys Teikėjui gali būti perduodamas ir Teikėjo nuolat veikiančiais telefono numeriais nurodytais Sutartyje. Šiais telefonais taip pat gali būti naudojamais dėl techninių kliūčių neveikiant elektroniniam paštui ir esant kritiniam kreipinio sprendimo prioritetui;

  - Teikėjo paskirtas ir su Pirkėjo komanda suderintas asmuo stebi kreipinius, JIRA priemonėmis ir kontroliuoja jų vykdymą.

- Kreipinių būsenos:

- Kreipinys nuo jo užregistravimo iki uždarymo pereina jo sprendimo būsenas. Būsenos naudojamos siekiant:

  - Informuoti apie kreipinio sprendimo eigą;

  - Derinti kreipinio sprendimą su Pirkėjo specialistais.

- Būsenos kreipiniams suteikiamos pasirenkant reikšmę iš sąrašo JIRA sistemoje pagal apibrėžtas taisykles (žr. 7 lentelė). Būsenas gali keisti tik Pirkėjas. 7 lentelės pakeitimai įrašomi į Paslaugų teikimo reglamentą.

- 7 lentelė. Kreipinių būsenos

| Būsena JIRA | Paaiškinimas | Būseną suteikia Pirkėjas | Būseną suteikia Paslaugų teikėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK |  |  |  |
| Naujas (angl. New) | Užregistruotas įvykis. | Taip | Taip |
| Vykdoma (angl. In progress) | Vykdomi darbai Teikėjo pusėje – gali būti vykdoma analizė, programavimo darbai ar kt. | Ne | Taip |
| Išspręsta (angl. Resolved) | Užduotis perduota Pirkėjui atliktų darbų įvertinimui. | Ne | Taip |
| Uždaryta (angl. Closed) | Paslaugos gavėjas patvirtino, kad kreipinys išspręstas tinkamai arba jis yra neaktualus. | Taip | Ne |
| BUG |  |  |  |
| Vykdoma analizė | Vykdoma analizė | Taip | Taip |
| Atšaukta | Atlikta analizė ir nustatyta, jog užduotis netinkamai paruošta įgyvendinimui. | Taip | Ne |
| Paruošta įgyvendinimui | Atlikta analizė, užduotis tinkama ir paruošta įgyvendinimui. | Taip | Taip |
| Paruošta Sprintui | Užduotis įtraukta į paruoštą užduočių sąrašą. | Automatiškai arba Scrum Master | Automatiškai arba Scrum Master |
| Kuriama | Vykdomi programavimo darbai (apima ir programuotojo laiką programavimo darbų vykdymo pasiruošimui – analizei) | Ne | Taip |
| Kūrimas atliktas | Baigtas Sprintas, kūrėjo komandos darbai atlikti. Su užduotimi aktyviai dirbama ir ji atliekama. | Ne | Taip |
| Peržiūra | Pirminis testavimas DEV aplinkoje | Ne | Taip |
| Diegimas į Test aplinką | Atlikus užduotį norint atlikti peržiūrą užduotis įkeliama į test aplinką. | Taip | Taip |
| Paruošta Testavimui | Užduotis į Test aplinką įkelta tinkamai, sudaroma galimybė atlikti testavimą. | Taip | Taip |
| Testuojama | Sprendimas ištestuotas ir perduotas diegimo paketas Paslaugos gavėjui. | Taip | Taip |
| Test klaidų taisymas | Testavimo etape identifikavus klaidas- atliekama klaidų taisymas. | Taip | Taip |
| Testavimas atliktas | Testavimo etape neidentifikavus klaidų- testavimas užbaigiamas. | Taip | Taip |
| Paruošta diegimui į PROD | Sprendimas ištestuotas ir perduotas diegimo paketas. | Taip | Taip |
| Diegiama į PROD | Vyksta diegimas į PROD. | Taip | Ne |
| Įgyvendinta | Užduotis atlikta ir įgyvendinta tinkamai. | Taip | Ne |
| Užbaigta (angl. Closed) | Paslaugos gavėjas patvirtino, kad kreipinys išspręstas tinkamai arba jis yra neaktualus. | Taip | Ne |
| Incidentas ar Paslaugos prašymas |  |  |  |
| Naujas | Užregistruotas įvykis. | Taip | Taip |
| Vykdoma (angl. In progress) | Vykdomi darbai Teikėjo pusėje – gali būti vykdoma analizė, programavimo darbai ar kt. | Ne | Taip |
| Išspręsta (angl. Resolved) | Užduotis perduota Pirkėjui atliktų darbų įvertinimui. | Ne | Taip |
| Uždaryta (angl. Closed) | Paslaugos gavėjas patvirtino, kad kreipinys išspręstas tinkamai arba jis yra neaktualus. | Taip | Ne |

- Pastabos dėl būsenos „Užbaigta“ (angl. Closed) suteikimo:

- Jei įvykio atkartoti nepavyksta ir Pirkėjo produkto vadovas nusprendžia, kad įvykis išspręstas tinkamai, kreipinio būsena nustatoma į „Užbaigta“ (angl. Closed);

- Jei įvykį pavyksta atkartoti tomis pačiomis sąlygomis, kurios buvo iki programinės įrangos atnaujinimo, Pirkėjo produkto vadovas nusprendžia, kad įvykis išspręstas netinkamai, aiškiai argumentuojama, kad įvyko identiškas incidentas, ir kad programinės įrangos atnaujinimas įvykio neišsprendė. Tokiu atveju kuriamas naujas Bug ir susiejamas su jau įgyvendintu;

- Būseną „Užbaigta“ (angl. Closed) kreipiniui suteikia tik Pirkėjo darbuotojas, darbo grupės narys.

- Įvykiui pasikartojus panašiomis ar kitomis aplinkybėmis po to, kai įvykis buvo „Užbaigta“ (angl. Closed), turi būti registruojamas naujas kreipinys ir susietas su pirminiu.

- Apie įvykį perduodama informacija:

  - Perduodant kreipinį įvykio sprendimui, JIRA sistemoje registruojamas kreipinys ir pateikiama informacija nurodyta 8 lentelėje. Rekvizitų privalomumas yra pagal situaciją, jei rekvizitą galima nustatyti, jį reikia nurodyti.

- 8 lentelė. Apie įvykį perduodama informacija

| Rekvizitas | Paaiškinimas | Reikšmės (pavyzdžiai) |
| --- | --- | --- |
| Jira užduoties (Incidentas, TASK, BUG ir Paslaugos prašymas) duomenys |  |  |
| Issue type | Kuriamas tame JIRA projekte, su kuriuo susijęs kreipinys. Užduoties tipas. Galimi kreipinių tipai: - Incidentas - Bug - Task - Paslaugos prašymas | Bug |
| Summary | Užduoties pavadinimas | Klaida |
| Labels | Etiketės (bet kokia tekstinė etiketė), galima priskirti daugiau nei vieną etiketę. Visiems priežiūros kreipiniams, kuriuos turi spręsti Teikėjas, nurodomas label: BA bei nurodoma priežiūros sritis Nurodoma priežiūros srities kategorija. | Taikomoji programinė įranga |
| Priority | Užduoties prioritetas. Galimi užduoties prioritetai: - Bloker - Critical - Major - Minor - Trivial | Major |
| Due Date | Planuojama užduoties išsprendimo data, nurodoma pagal kreipinio kritiškumą, jei užduoties prioritetas (Priority) yra Minor |  |
| Components | Užduoties komponentas |  |
| Affects Version/s | Versija, kuriai priklauso ši užduotis |  |
| Fixed Version/s | Numatyta versija |  |
| Assignee | Asmuo, kuriam priskirta užduotis (kreipinys) | vardenis pavardenis |
| Description | Tekstinis laukas, skirtas užduoties aprašymui. Bug atveju - turi būti detaliai aprašyti veiksmai, kurie buvo atlikti prieš gaunant klaidą, koks atlikus veiksmus buvo gautas rezultatas, ir kokio rezultato buvo tikimasi. Būtina, kad bug registruotojas pateiktų specifinę informaciją (naudotojas, rolė, pranešimų nr ar. Kt.), pagal kurią būtų galima atkartoti ir patikrinti problemą. Task tipo atveju tiksliai nurodyti koks kreipinio rezultato laukia Pirkėjas. | - |
| Start date | Kada preliminariai turėtų būti pradėtas vykdyti |  |
| End Date | Iki kada turi būti užbaigtas vykdyti |  |
| Attachment | Prikabinti failai | - |
| Stebėtojai | Užduotį stebinčių asmenų sąrašas | vardenis pavardenis |
| Epic Link | Pagrindinė (aukščiausio lygmens) užduotis | - |
| Aplinka | Aplinka, kuriai skirta užduotis. Galimos aplinkos: - PREPROD - PROD - TEST - DEV | PROD |

- Kreipinio sprendimas

  - Paslaugų teikėjas kreipinius sprendžia nuotoliniu būdu;

  - Kai kreipinio išspręsti negalima nuotoliniu būdu, Teikėjas užtikrina atvykimą į Paslaugų teikimo vietą. Paslaugų teikimo vieta – Studentų g. 39, Vilnius. Paslaugų suteikimo vieta gali būti keičiama Vilniaus miesto ribose;

  - Prašymas atvykti į Pirkėjo buveinę arba į jos filialą gali būti pateikiamas Teikėjo specialistui elektroniniu paštu, per JIRA, telefonu ar MS teams platformoje;

  - Kai sprendimui reikalingi programinės įrangos pakeitimai, Teikėjas juos atlieka lokaliai ir užbaigęs vykdo diegimą į DEV aplinką. Po sėkmingo testavimo DEV aplinkoje, Teikėjas registruoja JIRA sistemoje užduotį su diegimo paketu diegimui į TEST aplinką. Užduotį perduoda Produkto vadovui nurodydamas Diegimo proceso tvarkoje numatytą informaciją. Diegimo užduoties aprašyme būtinai nurodo, kokios buvo atliktos veiklos, kokie pokyčiai diegiami;

  - Sprendimo laikas skaičiuojamas nuo įvykio įregistravimo iki būsenos „Kūrimas atliktas“. Neskaičiuojamas tikslinimui sugaištas laikas, kai užduotis yra Pirkėjo pusėje ir kai tikslinama po kreipinio išsprendimo.

- Sprendimo testavimas:

  - Programuotojas baigęs programavimo darbus pakeičia statusą į „Peržiūra“, tuomet Teikėjo testuotoja kartu su Pirkėjo testuotoja testuoja pasidalindamos darbus kuria Test Case ir testuoja klaidos pataisymą DEV aplinkoje;

  - Nesėkmingo testavimo atveju, grąžina Bug, kuris toliau taiso klaidą kreipinyje nustatęs statusą „Kuriama“;

  - Po sėkmingo testavimo, informuoja programuotoją, kad sukurtų diegimo paketą į TEST. Sukūrus Task diegimui į TEST ir perdavus jį, Bug arba Story statusą reikia pakeisti į „Diegimas į TEST aplinką“. Po sėkmingo diegimo į TEST, statusas keičiamas į „Paruošta testavimui“;

  - Vyksta testavimas TEST aplinkoje – testuoja Pirkėjo testuotojos TEST aplinkoje. Testuojant pakeičiamas Bug statusas į „Testuojama“. Testavimas vykdomas naudojant jau sukurtus Test case arba, jei reikia, sukuria naujus (sėkmingų TEST Case CAB užtenka, papildomai kurti sub-task testavimui nereikia). TEST aplinkoje turi būti atliktas pilnas funkcinis testavimas ir regresinis. Jeigu DEV aplinkoje kažko buvo negalima ištestuoti, tuomet testuojama tik TEST aplinkoje;

  - Jei įdiegus pateiktą sprendimą Pirkėjo testinėje aplinkoje paaiškėja, kad sprendimas nepašalino klaidos ar problemos, kreipiniui kuriamas Test Bug kuris perduodamas programuotojui, o pačiam kreipiniui suteikiama būsena „TEST klaidų taisymas“;

  - Po sėkmingo testavimo TEST aplinkoje, Bug pakeičiamas statusas į „Testavimas atliktas“ ir perduoda Produkto vadovui. Produkto vadovas peržiūri, patestuoja ir jei neranda neatitikimų, priima sprendimą dėl diegimo į PREPROD ir ištestavus PREPROD aplinką, patvirtindami, kad galima diegti į PROD, pakeisdamas statusą į „Paruošta diegimui į PROD“.

- Priežiūros metu sprendžiant kreipinius (t. y. Bug (klaida), Task) , kreipinių sprendimo rezultatai:

  - atnaujinama PĮ dokumentacija ir/arba vykdomas atnaujintos PĮ diegimas. Jei vykdomas PĮ diegimas, pateikiamas kreipinio sprendimo aprašymas, išeities kodų rinkinys bei aprašyme surašoma kas konkrečiai keičiama. Pridedama, prisegamas diegimo paketas, diegimo instrukcija jei reikia.

- Diegimo tvarka:

  - Kai išsprendus kreipinį reikalingas atnaujintos PĮ diegimas, jis vykdomas pagal Diegimų procese nustatytą tvarką;

  - Sistemos pakeitimų diegimą į TEST, PREPROD ir PROD aplinkas atlieka Registrų centras;

  - Rengiamas diegimo paketas;

  - Diegimo paketas skirtas programiniam moduliui sudiegti į aplikacijų serverį ir DB atnaujinimams sudiegti į duomenų bazę. Esant reikalui atstatyti registrą, reikia atstatyti jo DB iš paskutinio backup‘o ir sudiegti paskutinį diegimo paketą, skirtą aplikacijai sudiegti. Diegimo paketą ruošia Teikėjas pagal Diegimų procese nustatytą tvarką;

  - Diegimo paketas pateikiamas su diegimo užduotimi – privaloma diegimo užduotyje nurodyti kas yra keičiama;

  - Jei diegimo į gamybinę aplinką nereikia (pvz., incidentas užregistruotas todėl, kad naudotojas negalėjo atlikti tam tikrų veiksmų aplikacijoje, nes nežino procedūros, reikėjo patikrinti tvarkomo objekto būseną ar kt.), Atsakingas už kreipinio sprendimą būseną nustato į „ (JIRA – „Atlikta“ (angl. Resolved)) ir paskiria Sistemos produkto vadovui;

  - Jei Sistemos produkto vadovas patvirtina, kad kreipinys išspręstas tinkamai, pranešimo būseną nustato į „Uždarytas“ (JIRA – „Užbaigta“ (angl. Closed)). Jei įvykis neišspręstas, būseną nustato į „ (JIRA – „Pakartotinai atidaryta“ (angl. Reopened));

  - Po sėkmingo diegimo į PROD Teikėjas atnaujintą Informacinės sistemos dokumentaciją.

- Programinės įrangos dokumentacija:

  - Su naujomis PĮ versijomis teikiama dokumentacija, jei sprendžiant įvykį iškilo poreikis aktualią dokumentaciją atnaujinti. Dokumentacija teikiama lietuvių kalba, teikiama elektroniniu variantu originaliu formatu (*.docx, *.xlsx ir pan.) ir *.pdf. Popierinio varianto teikimas derinamas atskiru susitarimu;

  - Visi Teikėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Pirkėju. Detalūs dokumentų versijavimo, pateikimo bei derinimo principai, terminai turės būti pateikti ir suderinti Teikėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente.

  - Aktuali PĮ dokumentacija ir priežiūros metu atnaujinta PĮ dokumentacija saugoma Pirkėjo serveryje, kataloge, kuris bus nurodytas Sutartyje;

  - Dokumentacijos derinimas taip pat vyksta nurodytame kataloge, failai atskirai el. paštu (angl. Email) nesiunčiami;

  - Pilnas atnaujintos dokumentacijos sąrašas pateikiamas mėnesinėje ataskaitoje. Pažymima, kokie dokumentai buvo atnaujinti;

  - Atnaujinus dokumentą sukuriama nauja jo versija, senoji dokumento versija paliekama;

  - Visa Teikėjo parengta Projekto dokumentacija turi būti patvirtinta Pirkėjo atsakingų asmenų, detaliau aprašyta Paslaugų teikimo reglamente.

- Sistemos prieinamumo sutrikimai ir darbingumo atstatymas.

- dalyvavimą atliekant Sistemos darbingumo atkūrimą visiško ar dalinio funkcionavimo sutrikimo atvejais (esant poreikiui), įskaitant:

- konsultacijų teikimą, atkuriant Sistemos avarijos atveju iš atsarginių kopijų;

- konsultacijų teikimą, atkuriant Sistemos duomenų bazę;

- konsultacijų teikimą, perinstaliuojant ir konfigūruojant Sistemos programinę įrangą;

- Sistemos atliekamų funkcijų, kaip nustatyta jų techninėje dokumentacijoje, atkūrimą ir jų veikimo užtikrinimą.

- Darbingumo, išgadintų duomenų atstatymas bei sutvarkymas po pakeitimų įdiegimo sprendžiamas registruojant Bug tipo kreipinį;

- Preliminaraus vertinimo ir pasiūlymų teikimas:

  - Teikėjas teikia Pirkėjui konsultacijas ir pasiūlymus su preliminariu vertinimu dėl Sistemos veikimo, tobulinimo ir vystymo;

  - Preliminarūs vertinimai teikiami pagal JIRA sistemoje registruotus Epic tipo užduotis.

- Pirkėjo informavimas numatytais atvejais

  - Teikėjas, pastebėjęs saugos dokumentuose nustatytų reikalavimų pažeidimų, nusikalstamos veikos požymių, neveikiančias arba netinkamai veikiančias elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) užtikrinimo priemones ar kitas saugumo spragas, įvykius ar veiką, atitinkančią kibernetinio incidento, elektroninės informacijos saugos incidento ar asmens duomenų saugumo pažeidimo požymius arba apie tai gavęs informacijos iš kitų informacijos šaltinių privalo nedelsdamas apie tai pranešti Registrų centro Aptarnavimo departamento Monitoringo skyriui, ir suderinus su Pirkėju, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Pirkėjo saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu;

  - Situacijos, apie kurias Teikėjo projekto vadovas turi informuoti Pirkėjo atstovą, paskirtą atsakingu už Sutarties vykdymą, pateikiamos 9 lentelėje.

- 9 lentelė. Informavimas

| Situacija | Ką informuoti | Kas informuoja | Terminas | Forma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informuoti apie už Sutartį atsakingų asmenų ar Sutarties vykdyme dalyvaujančių asmenų kontaktų (el. paštų, tel. Nr.) pasikeitimus | Pirkėjo atstovą, paskirtą atsakingu už Sutarties vykdymą | Teikėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą | prieš 1 darbo dieną | el. paštu |
| Įspėti Pirkėją apie Teikėjo paskirtų specialistų, aptarnaujančių Sistemą, pranešant specialisto, kuris netenka teisių aptarnauti Sistemą, vardą, pavardę ir pareigas bei specialisto, kuriam pavedama aptarnauti Sistemą, vardą, pavardę, nustatytą atsakomybę ir vykdomas funkcijas, telefono numerį, elektroninio pašto adresą | Pirkėjo atstovą, paskirtą atsakingu už Sutarties vykdymą | Teikėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą | prieš 1 darbo dieną | el. paštu (skenuoti), spausdinti ir pasirašyti dokumentai pateikiami paštu arba asmeniškai |
| Informuoti Pirkėją apie specialistų, aptarnaujančių Sistemą, laikiną pakeitimą atostogų, komandiruotės, ligos ar kitais atvejais, pranešant specialisto, kuris laikinai nevykdys Sistemos aptarnavimo, vardą, pavardę ir pareigas bei specialisto, kuriam laikinai suteikiama teisė aptarnauti Sistemą, vardą, pavardę, nustatytą atsakomybę ir vykdomas funkcijas, telefono numerį, elektroninio pašto adresą | Pirkėjo atstovą, paskirtą atsakingu už Sutarties vykdymą | Teikėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą | prieš 1 darbo dieną | el. paštu |

  - Reikalavimai Paslaugų teikimo valdymui

- Teikėjas turi užtikrinti, kad visa komunikacija Projekto metu vyktų lietuvių kalba. Jei pasitelkiami užsienio šalių ekspertai, Teikėjas turi pasirūpinti vertimo į lietuvių kalbą paslaugomis.

- Vystymo ir priežiūros paslaugų teikimo ir užbaigimo tvarka bei jų valdymo procedūros apibrėžiamos Paslaugų teikimo reglamente.

- Vystymo paslaugų suteikimo laikas yra nustatomas Vystymo pasiūlyme ir fiksuojamas Vystymo užsakyme.

- Visi Teikėjo specialistai, atsakingi už sutarties vykdymą, turės pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir susipažinti su pateiktais Pirkėjo saugos dokumentais.

- Teikėjas turi paskirti atsakingus už Paslaugų teikimą asmenis, apibrėžti jų atsakomybes ir nurodyti Paslaugas teikiančių asmenų kontaktus.

- Sutarties vykdymo metu kviečiami Tiekėjo specialistai turės dalyvauti Pirkėjo organizuojamuose susitikimuose.

- Teikėjas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui pateikia Pirkėjui ataskaitą apie suteiktas vystymo paslaugas bei ataskaitą apie suteiktas priežiūros paslaugas.

- Ataskaitoje turi būti pateikiama:

  - per ataskaitinį laikotarpį gauti, įvykdyti ir vykdomi Sistemos Vystymo užsakymai, pateikiant trumpą jų apibūdinimą bei aprašant kiekvieno iš jų įvykdymo pažangą, atitikimą suderintiems Vystymo užsakymų vykdymo planams;

  - įvardintos Vystymo užsakymų vykdymo problemos, jų sprendimo būdai;

  - pasiūlymai ir išvados dėl Sistemos vystymo poreikių bei techninės bei technologinės architektūros tobulinimo;

  - ataskaitiniu laikotarpiu parengtų Sistemos diegimo paketų ir leidinių versijų sąrašas bei atnaujintos dokumentacijos sąrašas;

  - vykdomų ir išspręstų Sistemos priežiūros kreipinių skaičius ir statusas pagal kreipinių prioritetus;

  - Sistemos sutrikimų pobūdžio, priežasčių ir tendencijų analizė;

  - Sistemos priežiūros paslaugų apimtyje atliktų Sistemos smulkių pakeitimų suvestinė;

  - pagal poreikį pasiūlymai dėl Paslaugų teikimo pagerinimo, paslaugų kokybės ir kita svarbi informacija.

- Ataskaitas patvirtina Tiekėjo ir Pirkėjo atsakingi asmenys.

- Už suteiktas vystymo ir priežiūros paslaugas bus apmokama Pirkėjui patvirtinus suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, remiantis Sistemos vystymo ir priežiūros paslaugų mėnesio ataskaitoje esančiais duomenimis.

- Už suteiktas Sistemos vystymo paslaugas bus atsiskaitoma mokant sumas, apskaičiuotas faktiškai suteiktų paslaugų kiekį padauginus iš teikėjo pasiūlyme pateiktų Sistemos vystymo paslaugų įkainių.

- Už tinkamai ir kokybiškai Teikėjo suteiktas Priežiūros paslaugas atsiskaitoma kiekvieną mėnesį pagal Teikėjo pateiktas PVM sąskaitas faktūras, kuriose nurodomi paslaugų teikimo laikotarpiai, už kuriuos yra teikiamos PVM sąskaitos faktūros. PVM sąskaitos faktūros pateikiamos už praėjusį mėnesį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo praėjusio mėnesio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 9 d.

- Pasibaigus Paslaugų teikimo terminui arba nutraukus viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, Teikėjas grąžina Pirkėjo suteiktus informacinius išteklius ir perduoda visus suteiktų Paslaugų rezultatus. Teikėjas taip pat privalo perduoti Pirkėjui Sistemos dokumentaciją, programinę įrangą ir kitą informaciją bei supažindinti Pirkėją su informacija, būtina sklandžiam ir nenutrūkstamam Paslaugų teikimui.

- Galutiniai viešojo pirkimo–pardavimo sutarties vykdymo dokumentai ir Sistemos dokumentacija turi būti pateikiami elektroniniu variantu (originaliu - *.docx, *.xlsx ir kt. bei *.pdf). Visa dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba.

- 5. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

- 5.1. Reikalavimai darbo vietai

- Pagal numatytas procedūras Pirkėjas Teikėjo darbuotojams dalyvaujantiems Pirkimo objekto vykdyme (toliau – Teikėjo specialistai), suteiks prieigą prie Pirkėjo išteklių (toliau – prieiga):

  - Teikėjo specialistams bus suteikta prieiga prie Pirkėjo aplikacijų: JIRA, CONFLUENCE. Pagal Pirkimo objekto specifiką Teikėjo specialistui  gali būti suteikta prieiga prie DEV aplinkoje pirkimo objekto vykdymui reikalingų DB schemų;

  - Teikėjo specialistams aplikacijų programuotojams bus suteikta prieiga prie Pirkėjo GIT repozitoriumo Pirkimo objekto programinės įrangos išeities tekstų versijų valdymui, Pirkėjo infrastruktūros kūrimo aplinkoje (DEV) Pirkimo objekto vykdymui dedikuotų serverių (nesuteikiant administratoriaus teisių) ir reikalingų DB schemų.

- Pagal poreikį, Pirkėjas suteiks saugią nuotolinę prieigą – dedikuotą virtualią darbo vietą (angl. Virtual Desktop Infrastructure, toliau – VDI), per kurią Teikėjo specialistai pasieks Pirkėjo išteklius reikalingus Paslaugų teikimui.

- Pagal poreikį, Pirkėjas galės suteikti Teikėjo specialistų kompiuterinėms darbo vietoms saugią nuotolinę VPN prieigą prie jiems dedikuotų išteklių reikalingų Pirkimo objekto vykdymui.

- 5.2. Reikalavimai saugai

- 5.2.1. Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui

- Duomenų sauga turi būti užtikrinta vadovaujantis Sistemos duomenų saugos nuostatais, asmens duomenų apsauga turi būti užtikrinta remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.

- Tiekėjas turės pasirašyti susitarimą dėl taikomų organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, kaip numatyta Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše.

- Po Pirkimo paslaugų įvykdymo Sistemoje saugomi duomenys turi būti apsaugoti nuo nesankcionuoto priėjimo, naudojimo, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar praradimo.

- Duomenų sauga turi būti užtikrinama:

- užtikrinant duomenų vientisumą, prieinamumą ir konfidencialumą;

registruojant Sistemos naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis, įskaitant duomenų paiešką ir peržiūrėjimą (nustatytai grupei Sistemos naudotojų turi būti privaloma įvesti sistemoje atliekamų veiksmų priežastį ir /ar teisinį pagrindą);

- sukuriant priemones, sudarančias galimybes Sistemos administratoriui patikrinti Sistemos naudotojų veiksmus;

- numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz., perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones bei duomenų trynimo veiksmo tvirtinimą keliems naudotojams („keturių akių principas“). Šis principas turi būti taikomas veiklos bei administravimo aplikacijose;

- darbui su komponentais Sistemos naudotojus suskirstant į grupes pagal duomenų tvarkymo pobūdį, kai kuriems iš jų suteikiant specialiąsias teises (roles) atlikti tam tikrus tvarkymo veiksmus. Sistemos naudotojų grupių ir rolių aprašymai turi būti parengti analizės ir projektavimo etape;

- saugoma informacija negali būti ištrinta jokiais kitais būdais ar aplinkybėmis išskyrus analizės ir projektavimo etapuose numatytais atvejais);

- Tiekėjas turi suderinti failų formatus, kuriuos leidžiama įkelti į Sistemą, ir suderinti juos su RC (pvz., neturi būti leidžiama prisegti potencialiai nesaugių, galinčių automatiškai pasileisti (angl. Self-executive) failų).

- Asmens duomenys perduodami viešais duomenų perdavimo kanalais turi būti šifruojami.

- Draudžiama fizinių asmenų asmens kodus skelbti viešai.

- Sistema turi užtikrinti korektišką avarinių situacijų, kurias sukėlė neteisingi naudotojo ar kitos informacinės sistemos veiksmai, neteisingas įvedimo duomenų formatas arba neleidžiamos įvedamų duomenų reikšmės, valdymą. Naudotojas ar informacinė sistema turi būti informuojami apie tokios situacijos susidarymą ir galimus tolimesnius veiksmus.

- Turi būti įgyvendintos Sistemos naudotojų veiksmų veiklos atsekamumo priemonės. Tikslius audituojamus duomenis Tiekėjas turi suderinti su Pirkėju analizės ir projektavimo etapų metu.

- Siekiant išvengti perteklinės audito informacijos kaupimo, tikslūs audito įrašų darymo momentai turi būti identifikuoti detalios analizės metu kartu su Pirkėju.

- Sutrikus sistemų darbui, sistemos naudotojams turi būti pateikiami atitinkami pranešimai.

- Tiekėjas projektuojant Sistemos vystymo darbus turi su Pirkėju suderinti, kokias apsaugas ir kuriam Sistemos funkcionalumui naudoti. Sistema turi būti apsaugota nuo šių grėsmių:

- neautentifikuotos prieigos;

- nesankcionuoto naudotojo sesijos perėmimo;

- nesankcionuoto duomenų perėmimo ar jų įterpimo;

- žalingo kodo įterpimo (angl. Injection, XSS (Cross-sitescripting));

- kitų saugumo pažeidimų, kurių sąrašas skelbiamas Atviro tinklo programų saugumo Pirkimo (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP) interneto svetainėje www.owasp.org).

- Siekiant išvengti saugumo spragų ir pažeidžiamumo programinėje įrangoje, kurią naudojant teikiamos paslaugos, Tiekėjas, kurdamas programinę įrangą, turi vadovautis visuotinai pripažintais saugaus kodavimo standartais ir gerąja praktika (angl. The Open Web Application Security Project, OWASP) Secure Coding Practices ar lygiaverte). Kuriama programinė įranga neturi turėti nesankcionuotos prieigos prie duomenų ir kitų saugumo pažeidimų, kurie įvardijami naujausiame OWASP Testing Guide (neapsiribojant „OWASP Top 10“ pažeidžiamumais) (https://www.owasp.org) sąraše, The OWASP API Security sąraše ir kt. OWASP parengtose IS saugumo metodikose arba lygiaverčiuose dokumentuose.

- Saugumo patikrinimai (grėsmių modeliavimai, išeities kodo pažiūros ir kt. saugaus kodavimo standartuose ir gerojoje praktikoje numatyti saugumo patikrinimai) turi būti vykdomi kiekviename programinės įrangos vystymo/kūrimo etape, vadovaujantis Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu, nustatančią reikalavimus atsparumo įsilaužimui testavimui, kurį turi atlikti nuo elektroninių paslaugų kūrimą vykdančio subjekto (Tiekėjo) nepriklausomas Tiekėjas. Atliekant saugumo patikrinimus turi būti remiamasi visuotinai pripažintuose metodikose nurodytais saugumo patikrinimo metodais (OWASP application security verification standard, OWASP Testing Guide, Penetration Testing Execution Standard (PTES), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), SANS, NIST SP 800-30“ ar lygiavertėmis saugumo patikrinimo metodikomis.

- Sistemos teikiamų saityno paslaugų sauga turi būti vykdoma vadovaujantis WS-S (Web Services Security) standarto reikalavimais.

- Tiekėjas turi naudoti Pirkėjo pateiktus reikiamus sertifikatus, skirtus užtikrinti saityno paslaugų saugą.

- Tiekėjas turi nedelsiant informuoti apie sutarties vykdymo metu Pirkėjo informacinių technologijų infrastruktūroje pastebėtus kibernetinius ir elektroninės informacijos saugos incidentus, neveikiančias arba netinkamai veikiančias saugos užtikrinimo priemones, informacijos saugumo reikalavimų nesilaikymą, nusikalstamos veikos požymius, Informacinių sistemų saugumo spragas, pažeidžiamumą, kitus svarbius saugai įvykius bei, suderinus su Pirkėju, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti kibernetinių ir elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Pirkėjo saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu.

- Teikdamas paslaugas pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus Tiekėjas turi įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines saugumo priemones, skirtas apsaugoti informacinių sistemų elektroninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, naudoti suteiktą prieigą tik sutarties vykdymo tikslais.

- Paslaugų tiekėjas privalo užtikrinti, kad visi programinės įrangos vystyme dalyvaujantys darbuotojai susipažinę su saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis.

- 5.2.2. Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui

- Pagrindiniai saugą (tiek programinės įrangos, tiek duomenų) reglamentuojantys teisės aktai, kuriais turi būti vadovaujamasi kuriant/ atnaujinant Sistemą yra šie:

- Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), saugumo valdymo standartas LST ISO/IEC 27001 „Informacijos saugumas, kibernetinis saugumas ir privatumo apsauga. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, LST ISO/IEC 27002 „Informacijos saugumas, kibernetinis saugumas ir privatumo apsauga. Informacijos saugumo kontrolės priemonės“ ir ISO/IEC 27701 „Informacinės technologijos. ISO/IEC 27001 ir ISO/IEC 27002 praplėtimas įtraukiant privačios informacijos apsaugos valdymą.“;

- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

- Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

- Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo;

- Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

- 5.2.3. Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu

- Teikėjas turi užtikrinti, kad siūlomos paslaugos atitinka Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše nurodytus reikalavimus.

- Teikėjas turės pasirašyti susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kaip tai nustatyta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente 28 straipsnio 3 dalyje, kuriame turės būti nustatytas asmens duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei Registrų centro prievolės ir teisės.

- Teikėjas atsako už Lietuvos Respublikoje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ir kitų darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančių dokumentų reikalavimų vykdymą.

- Jeigu Teikėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalis netaikoma.

- Perkančioji organizacija, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) dėl ketinamo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros ir tuo atveju, jeigu Komisija pareikalaus pateikti papildomus dokumentus tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, ir jų pasitelkiami subtiekėjai privalės juos pateikti.

- 5.3. Reikalavimai RPO įgyvendinimui

- Teikėjas privalo realizuoti visus RPO reikalavimus.

Teikėjas ar Pirkėjas gali siūlyti alternatyvų atskiro RPO reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos Pirkimo tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Pirkėju. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Teikėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja viso Sistemos funkcionalumo. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos). Alternatyvių specifikacijos reikalavimų įgyvendinimui turi būti taikoma Paslaugų teikimo reglamente apibrėžta pokyčių valdymo procedūra.

Jei demonstravimas bus vykdomas, jo metu Pirkėjo ekspertai, siekdami objektyviai įvertinti Teikėjo demonstruojamos prekės galimybes, galės užduoti Teikėjui klausimus, ne tik tiesiogiai susijusius su demonstruojamos prekės funkcijomis, bet ir kitus, kurie galimai gali sieti demonstruojamą funkciją su kitais objektais ir (ar) funkcijomis, nurodytomis techninėje specifikacijoje.

Pasinaudojus galimybe vykdyti demonstravimą jis turėtų būti atliekamas lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą.

Jeigu Teikėjas negalėtų pademonstruoti atitinkamų funkcionalumų dėl techninių kliūčių, demonstracija galėtų būti vieną kartą atidedama 1 darbo dienai, per kurią Teikėjas turėtų pašalinti technines kliūtis ir atlikti demonstraciją.

- Teikėjas privalo vadovautis Sutarties vykdymo metu aktualiomis teisės aktų redakcijomis. Teikėjui privalomi ir visi Sutarties vykdymo metu naujai priimti / pakeisti teisės aktai, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu. Jei naujai priimti / pakeisti teisės aktai prieštarauja Techninėje specifikacijoje aprašytiems reikalavimams, Teikėjas turi įgyvendinti reikalavimus vadovaudamasis Sutarties vykdymo metu priimtų / pakeistų teisės aktų versijomis.

- Per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo Pirkėjas turi surengti įvadinį susitikimą su Teikėju bei pateikti derinimui ir pristatyti Paslaugų teikimo reglamentą, apimantį tokias pagrindines dalis (neapsiribojant):

  - paslaugų atlikimo ir pateikčių pateikimo terminai;

  - paslaugų teikimo organizacinė struktūra;

  - komunikacijos tvarka;

  - rezultatų kokybės tikrinimo, pridavimo ir derinimo tvarka;

  - kita svarbi informacija.

- Teikėjas turės bendrauti su Pirkėju susitikimų metu, raštu ir el. paštu, telefonu ar MS teams platformoje, ir dalyvauti rengiamų dokumentų aptarime su suinteresuotomis šalimis bei suteikti pagalbą pristatant ir aptariant pateikiamų dokumentų turinį bei teikti kitas su Specifikacijos parengimu susijusias konsultacijas Registrų centrui. Visų susitikimų turinis turi būti protokoluojamas taip kaip nurodyta Paslaugų teikimo reglamente.

- Kiekvienas Teikėjo specialistas teikiant Paslaugas privalo kiekvieną Paslaugų teikimo darbo dieną pildyti darbo laiko žiniaraštį Pirkėjo JIRA sistemoje.

- Teikėjo siūlomas specialistas (-ai) turi gebėti bendrauti žodžiu ir raštu lietuvių kalba (ne blogesniu nei C1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų matmenis). Tuo atveju, jei specialistas lietuvių kalbos nemoka, reikalavimas gali būti tenkinamas numatant, kad sutarties vykdymo metu bus užtikrintos vertimo žodžiu ir raštu paslaugos, kurios turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

- Pirkimo paslaugos turi būti įgyvendinamos vadovaujantis Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašo (pridedamas, žr. RPO 7.1 punktą,  toliau — Aprašas) nuostatomis iteraciniu informacinės sistemos kūrimo būdu, taikant gerąsias „Agile“ programinės įrangos kūrimo metodų Scrum ir Kanban praktikas. Etapų (prieaugių) trukmę ir darbų išskaidymą į prieaugius Teikėjas turi suderinti su Pirkėjui.

- Sistemos vystymo poreikiai turi būti registruojami Pirkėjo Jira sistemoje Sistemos vystymo projekte, pasirenkant Issue type Epic ir/ar Story. Esant poreikiui, detaliam Epic aprašymui gali būti naudojamas Pirkėjo Confluence sistemoje paruoštas Epic šablonas. Poreikis Epic skaidomas į Story, mažesnius produkto darbų sąrašo elementus.

- Teikėjas, atlikus dalį programavimo darbų, turi tikslinti analizės ir projektavimo rezultatus.

- Kiekvieno prieaugio realizavimo metu Teikėjas turi:

  - patikslinti prieš tai buvusio prieaugio detalios analizės ir projektavimo rezultatus;

  - atlikti visus  sukurtų funkcionalumų pakeitimus (vystymą), jeigu toks poreikis paaiškėtų;

  - pademonstruoti Pirkėjui atliktą darbą.

- Kiekvieno prieaugio pabaigoje testavimui turi būti parengtas bent vienas pilnai veikiantis Sistemos komponentas, išskyrus komponentui keliamus reikalavimus, kurių nėra galimybės realizuoti dėl trečiųjų šalių arba reikalavimų, kurių tinkamam veikimui yra būtini sekančių iteracijų metu kuriami funkcionalumai.

- Visos paslaugos turi būti suteiktos Paslaugų teikimo sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis bei vadovaujantis RPO reikalavimais.

- 5.3.1. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui

- Teikėjas turės parengti ir/ar atnaujinti NETSVEP dokumentaciją.

- Visa Teikėjo rengiama Pirkimo paslaugų dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba vadovaujantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklėmis (išskyrus techninius dokumentus, kaip Diegimo planas, kuriuose dalis informacijos gali būti pateikiama anglų kalba), iliustruoti schemomis, lentelėmis, grafikais bei kitomis vaizdinėmis priemonėmis, pateikiama medžiaga išdėstoma aiškiai, nuosekliai ir detaliai.

- Visi Teikėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Pirkėju. Detalūs dokumentų derinimo principai ir terminai turės būti pateikti ir suderinti Teikėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente.

- Pirkėjas įsipareigoja pateikti pastabas derinimui pateiktiems dokumentams tokiais terminais:

  - dokumentui iki 100 puslapių:

    - pirma versija – per 6 darbo dienas;

    - po pastabų pataisyta dokumento versija – per 4 darbo dienas,

  - dokumentui virš 100 puslapių:

    - pirma versija – per 8 darbo dienas;

    - po pastabų pataisyta dokumento versija – per 6 darbo dienas.

    - Paslaugų teikėjo rezultatai derinami su Pirkėju ne daugiau kaip 2 (dviem) iteracijomis.

- Pirkėjas turi teisę per derinimui skirtus terminus atsisakyti teikti pastabas pirmai dokumento versijai, jeigu ji nėra tinkama derinimui ir pastabų teikimui:

    - Dokumente pateikta ne visa apimtis vertikaliai, t. y. nepateikti visi būtini tokiam dokumentui pateikti skyriai ir dalys.

    - Dokumente pateikta ne visa apimtis horizontaliai, t. y. dokumentas neapima visų modulių ar funkcijų, kurie (-ios) turi būti šiame dokumente.

- Atsisakius teikti pastabas dokumentui, laikoma, jog dokumentas nėra pateiktas derinimui ir pastabų teikimui.

- Teikėjo pataisyti dokumentai turi būti teikiami su matomais pakeitimais („track changes“ funkcija).

- Su Pirkėju suderinti dokumentai turi (gali) būti keičiami vėlesnių etapų metu, jeigu yra vykdomi vystomos Sistemos pakeitimai, atsižvelgiant į priėmimo testavimo rezultatus, kitas  veiklas ir aplinkybes, kurios susijusios su pateiktos dokumentacijos turiniu. Dokumentacija turi būti aktualizuojama (atnaujinama) ir galutinės versijos pateiktos su Pirkėju suderintais terminais bet ne vėliau kaip iki galutinio priėmimo perdavimo akto pateikimo dienos.

- Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu (MS Word arba kitu su Užsakovu suderintu redagavimui tinkamu) formatu įrašant dokumentą (-us) į skaitmeninę laikmeną, o atskirtu Pirkėjo nurodymu – popierinės.

- Preliminarios (projektinės) versijos turi būti pateikiamos elektroniniu formatu elektroninio ryšio priemonėmis. Pastabos bei korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos MS Office programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) bei komentavimo funkcijomis. Turi būti vykdomas pateikiamų dokumentų versijavimas (versijų kontrolė).

- Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos dviem formatais: redagavimui tinkamu elektroniniu (.doc, .docx, .pdf arba kitu su Pirkėju suderintu formatu) ir Teikėjo atsakingo asmens parašu (elektroniniu arba įprastu) pasirašytu formatu. Dokumentų tarpinės versijos teikiamos tik elektroniniu formatu.

- Visa Teikėjo parengta Projekto dokumentacija turi būti patvirtinta Pirkėjo atsakingų asmenų, detaliau aprašyta Paslaugų teikimo reglamente.

- Sistemos išeities kodų laikymui turi būti naudojama Pirkėjo kodo saugykla – GitLab.

- Sistemos kokybės užtikrinimo ir diegimo procesams turi būti naudojama Pirkėjo kodo saugykla – GitLab.

- Sistemos vystymo metu Pirkėjas numato, Gitlab platformoje, vykdyti automatines ir rankines programinės įrangos išeities kodo analizės peržiūros procedūras (angl. Code Review), Teikėjas įsipareigoja į jas atsižvelgti ir atlikti pakeitimus pagal Pirkėjo pateiktas pastabas.

- Sistemos vystymo metu su Pirkėju turi būti suderinti ir naudojami statinio kodo analizės įrankiai, kurie užtikrintų kodo atitiktį pagal gerąsias praktikas, teisingą sintaksės formavimą, pažeidžiamumą ir k.t. Šiuos pasirinktus įrankius Pirkėjas turi galėti integruoti į automatinius kodo kokybės užtikrinimo procesus (angl. Continues Integration) Gitlab platformoje.

- Sistema turi būti vystoma taip, kad atitiktų „kodas paremtu testu“ (angl. Test-Driven Development) principą. Pirkėjui, sutartu periodu (jei nebuvo sutarta kitaip), turi būti pateikiamos periodinės atitikties ataskaitos (angl. Code Coverage Reports). Remiantis atitikties ataskaita, Teikėjas įsipareigoja pašalinti Pirkėjo pateiktas pastabas. Šių ataskaitų pateikimą, Pirkėjas turi galėti integruoti į procesus (angl. Continues integration) Gitlab platformoje.

- Sistemos vystymui ir jos komponentų vystymui/kūrimui turi būti naudojamas pasirinktas Spring, Spring Boot, Symfony ar lygiavertis saityno paslaugų ir (ar) mikroservisų kūrimo karkasas.

- Sistema ir jos komponentai turi gebėti veikti su bendru duomenų sluoksniu (angl. Persistent storage).

- Sistemos ir jos turi gebėti veikti su bendru atminties sluoksniu (angl. RAM).

- Integracijos turi būti realizuotas laikantis gerųjų praktikų, kurios paremtos „Priklausomybės valdymo” principais (angl. Dependency Manager), kai integraciniai paketai kuriami ir plėtojami kaip atskiros programinės įrangos bibliotekos ir diegiamos panaudojant priklausomybės diegimo įrankius kaip: Maven, Composer ar lygiaverčius.

- 5.3.2. Reikalavimai analizei ir projektavimui

- Teikėjas analizės ir projektavimo vykdymo metu turi atlikti detalią veiklos procesų ir poreikių analizę bei projektavimą ir parengti detalios reikalavimų analizės ir projektavimo dokumentus, kurie detalizuoti RPO skyriuje 5.3.1 „Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui“.

- Detalios reikalavimų analizės dokumente turi būti pateikti pagal RPO funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus bei pagal Pirkėjo išsakytus poreikius parengti panaudos atvejai (angl. Use Case) (panaudos atvejų diagramos ir detalūs panaudos atvejų aprašymai, nurodant žingsnius (pagrindinę eiga, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus, naudojant UML (angl. Unified Modeling Language) ar lygiavertę notaciją. Turi būti atliktas visų RPO funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, panaudos atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas RPO reikalavimas.

- Atliekant analizę ir projektavimą Teikėjas turi vykdyti susitikimus su Pirkėjo paskirtais veiklos specialistais ir kitų susijusių institucijų specialistais.

- Detalios analizės ir projektavimo metu Teikėjas turi detalizuoti RPO funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, kad jais vadovaujantis būtų galima realizuoti poreikius atitinkantį Sistemai.

- Detalios analizės ir projektavimo etapai turi būti vykdomi Pirkėjo JIRA.

- 5.3.3. Reikalavimai diegimui

- Tiekėjas pateikia Pirkėjui pakeitimų diegimo paketą su pilnu pakeitimų aprašymu bei diegimo instrukcija.

- Sistemos versijų diegimui į Pirkėjo aplinkas Teikėjas turi parengti Diegimo planą.

- Turi būti sukonfigūruotas duomenų rezervinio kopijavimo mechanizmas, aprašytos ir išbandytos duomenų procedūros.

- Sistemos versijų diegimas turi būti vykdomas etapais kiekvienai Sistemos naudojančiai tarnybinei stočiai atskirai.

- Sistemos versijų diegimas turi būti vykdomas nurodyta tvarka:

  - DEV aplinkoje įdiegiama nauja Sistemos versija;

    - atliekami įdiegtos Sistemos versijos testai;

    - nesėkmingai atlikus testus, atliekami reikiami Sistemos pakeitimai ir diegimo procesas kartojamas;

    - sėkmingai atlikus testus, diegimo procesas tęsiamas toliau;

  - TEST aplinkoje įdiegiama nauja DEV aplinkoje sėkmingai ištestuota Sistemos versija;

    - atliekami įdiegtos Sistemos versijos testai;

    - nesėkmingai atlikus testus, atliekami reikiami Sistemos pakeitimai ir diegimo procesas kartojamas;

    - sėkmingai atlikus testus, diegimo procesas tęsiamas toliau.

  - PREPROD aplinkoje įdiegiama nauja TEST aplinkoje sėkmingai ištestuota Sistemos versija;

    - atliekami įdiegtos Sistemos versijos testai;

    - nesėkmingai atlikus testus, atliekami reikiami Sistemos pakeitimai ir diegimo procesas kartojamas;

    - sėkmingai atlikus testus, diegimo procesas tęsiamas toliau.

  - PROD aplinkoje įdiegiama nauja PREPROD aplinkoje sėkmingai ištestuota Sistemos versija.

- Versijos diegimo metu tarnybinė stotis, kurioje vykdomi versijos diegimo darbai, vartotojui bus neprieinama.

- 5.3.3. Reikalavimai testavimui

- Turi būti atliktas Sistemos vystymo ir priežiūros paslaugų priėmimo testavimas.

- Turi būti atlikti Sistemos versijų testavimai (toliau – Testavimas).

- Testavimo tikslai:

  - Įsitikinti, kad yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai TS RPO ir užsakymo reikalavimai;

  - Įsitikinti, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi;

  - Nustatyti ar reikalavimų įgyvendinimas tenkina Pirkėją ir kitas suinteresuotas šalis;

  - Identifikuoti, užregistruoti ir ištaisyti funkcionalumo klaidas (angl. Bugs);

- Turi būti atlikti šie testavimai:

  - Vidinis testavimas. Vidinius vystymo užsakymų realizavimo testavimus Teikėjas turi atlikti nedalyvaujant Pirkėjo atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus – vidinio testavimo ataskaitas, automatinių testavimų scriptus (jeigu tokie sukuriami) (scriptai turi būti įkelti į Pirkėjo kodų versijavimo sistemą GitLab) ir nustatytų neatitikimų sąrašą. Vidinis testavimas turi būti atliktas Teikėjo kūrimo aplinkoje. Vidinio testavimo veiklos turi būti vykdomos pagal suderintą Paslaugų teikimo reglamentą ir Pirkėjo testavimo valdymo priemonėje XRAY Teikėjo parengtais testavimo scenarijais. Teikėjas turi atlikti šiuos arba lygiaverčius vidinius testavimus (pagal poreikį):

    - Unit,

    - Integration,

    - System,

    - Regression

    - Functional,

    - Non-Functional,

    - Usability,

    - Compatibility,

    - Configuration,

  - Našumo testavimas. Našumo testavimas atliekamas po pokyčių, kurie gali įtakoti sistemos našumą arba greitaveiką. Šį testavimą Teikėjas turi atlikti DEV aplinkoje, nedalyvaujant Pirkėjo atstovams. Šio testavimo rezultatai turi atsispindėti vidinio testavimo ataskaitoje. Pirkėjo testavimo aplinkoje vykdys papildomą apkrovos ir našumo testavimą. Jei Pirkėjo atlikto testavimo rezultatai netenkins nurodytų reikalavimų, Teikėjas turės atlikti reikiamas sistemos optimizavimo veiklas;

  - Integracinis testavimas (angl. Integrity Testing). Šį testavimą Teikėjas turi atlikti TEST aplinkoje su Pirkėjo darbuotojais. Integraciniai testai turi būti izoliuoti ir nepriklausyti nuo aplinkoje besisukančių trečiųjų šalių servisų. Šio testavimo rezultatai būtini įsitikinti ar Sistemos vystymo sprendimas parengtas diegimui į PROD aplinką. Šio testavimo metu rastos klaidos ir neatitikimai turi būti pašalinti ir ištaisyta Sistemos versija sėkmingai ištestuota TEST aplinkoje;

  - Saugos testavimas. Tiekėjas turi užtikrinti, kad teikiamos Paslaugos atitinka Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše  nurodytus reikalavimus. Teikiant Paslaugas turi būti vadovaujamasi saugaus projektavimo ir kodavimo (angl. Secure Coding) praktika ir metodais (The Open Web Application Security Project (OWASP) Secure Coding Practices ar lygiaverčius), o atliekant patikrinimus (testavimus) turi būti remiamasi Open Web Application Security Project (OWASP) Testing Guide v4, OWASP Application Security Verification Standard, Penetration Testing Execution Standard (PTES), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), SANS, NIST SP 800-30 ar lygiavertėmis saugumo patikrinimo metodikomis, siekiant užtikrinti, kad Paslaugų rezultatai neturėtų saugumo spragų;

  - Priėmimo testavimas (angl. Acceptance Testing). Šis testavimas turi būti atliekamas TEST aplinkoje dalyvaujant Teikėjui, Pirkėjui ir kitoms suinteresuotoms šalims:

    - Kai paslaugos teikimas apima ir testavimo (nepriklausomai nuo aplinkos) veiksmus, Teikėjas, teikdamas paslaugą, turi užtikrinti (na udoti) testavimui reikalingus išteklius (teistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, kai testavimo negalima atlikti su sintetiniais (nerealiais) asmens duomenimis);

    - Teikėjas turės sudaryti ir kitus testavimo duomenis, kurie bus reikalingi tam, kad patikrinti šių RPO funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus. Kiti reikalingi testavimo duomenys, reikiamos priemonės ir sąlygos turi būti detalizuotos priėmimo testavimo plane bei suderintos su Pirkėju;

    - Šio testavimo metu turi būti tikrinamas testavimo tikslų įgyvendinimas (įgyvendinimo lygio nustatymas). Priėmimo testavimo veiklos turi būti vykdomos remiantis priėmimo testavimo planu, kurį pateiks Teikėjas, priėmimo testavimo scenarijais parengia Teikėjas;

    - Sistemos priėmimo testavimo metu numatoma naudoti vidinių bei išorinių sistemų testavimo aplinkas, taip siekiant užtikrinti kuo kokybiškesnį Sistemos testavimą prieš įdiegiant šią Sistemą į gamybinę aplinką.

    - Priėmimo testavimo metu Pirkėjas sudarys naudotojų „testuotojų“ grupę. Testuotojų grupę sudarys Pirkėjo, Teikėjo atstovai ir kitų suinteresuotų šalių atstovai, pagal poreikį. Atsižvelgiant į pateiktus pastebėjimus ir teisės aktų nuostatas Teikėjas turi patobulinti Sistemos vystomas/kuriamas dalis.

    - Teikėjas turi parengti ir su Pirkėju suderinti testavimo planą ir testavimo scenarijus. Testavimo plane turi būti aprašyta testavimo metodika, apimtis, aplinka (pvz., naršyklių su kuriomis bus testuojama versijos), testavimo scenarijų struktūra, testavimo veiklų grafikas, testavimui reikalingi duomenys (sąlygos), testavimo priėmimo kriterijai ir kita aktuali informacija;

    - Priėmimo testavimas užbaigiamas, kai tenkinami testavimo plane įvardinti testavimo priėmimo kriterijai ir užtikrinta, kad Sistemos versija yra tinkama eksploatacijai.

    - Vidinio testavimo apimtis gali būti suderinama su Pirkėju kiekvieno užsakymo derinimo metu individualiai.

- Pirkėjas savo iniciatyva gali atlikti bet kokius kitus sistemos testavimus ir bandymus (išeities kodų tikrinimą, konfigūracijos tikrinimą, našumo tikrinimą, aukšto prieinamumo tikrinimą, plečiamumo tikrinimą, funkcionalumo tikrinimą ir kt.) siekdama užtikrinti sistemos kokybę ir atitikimus reikalavimams. Teikėjas turės atsižvelgti į Pirkėjo atstovų atliktų bandymų ir testavimų rezultatus, fiksuotus JIRA sistemoje, atlikti visų testavimų rezultatuose nurodytų trūkumų (pažeidimų, rekomendacijų) šalinimą.

- Teikėjas turės sudaryti reikiamas sąlygas suplanuotiems testavimams ir bandymams atlikti – pateikti išeities kodą, pateikti prisijungimo duomenis prie sistemos komponentų, sukurti testavimui reikalingus naudotojus, įjungti / išjungti sistemos komponentus, sudaryti prieigos galimybes specializuotai testavimo ir bandymų programinei įrangai, atlikti kitas reikiamas veiklas, kurios užtikrintų pilnavertį testavimų ir bandymų proceso įvykdymą.

- 5.3.4. Reikalavimai garantinei priežiūrai

- Tiekėjas privalės užtikrinti pagal Vystymo užsakymus ir (ar) Priežiūros paslaugų metu įdiegtos programinės įrangos (aplikacijų, duomenų bazių ir kt.) garantinę priežiūrą.

- Garantinės priežiūros terminas 12 mėnesių nuo kiekvieno Vystymo ir (ar) Priežiūros paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos.

- Garantinės priežiūros paslaugos apima sukurtos ir modernizuotos programinės įrangos sutrikimų šalinimą bei Pirkėjo atsakingų asmenų konsultavimą susijusiais klausimais.

- Tiekėjas turi vykdyti Pirkėjo atsakingų asmenų konsultavimą Sistemos veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais kiek tai yra susieta su Vystymo užsakymais. Konsultacijos turi būti teikiamos telefonu, MS teams platformoje, el. paštu (angl. Hot Line), naudojant priežiūros tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą ar atvykus į Perkančiąją organizaciją.

- Tiekėjas turi teikti skubią pagalbą įsilaužimo atveju.

- Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai Sistemos naudotojai dėl Tiekėjo sukurtos/modifikuotos programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų Sistemos funkcijų ar funkcijos veikia nekorektiškai.

- Programinės įrangos sutrikimų atstatymo trukmė:

- reakcijos į sutrikimą laikas (problema užregistruota Perkančios organizacijos incidentų valdymų sistemoje JIRA ir perduota sprendimui) – ne ilgiau kaip 1 (viena) valanda nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo sutartu būdu. Nesant galimybės pradėti analizę nedelsiant, Tiekėjas įsipareigoja analizę pradėti ne vėliau kaip 6 lentelėje „Kreipinių klasifikacija ir sprendimo terminai“ nurodytais terminais.

- Tiekėjas turi parengti prieinamas ir suderinti su Pirkėju informavimo apie Sistemos sutrikimus, jų registravimo ir taisymo veiksmų būseną, priemones: Pirkėjo ir Tiekėjo suderinti telefonų numeriai, elektroninio pašto adresai, garantinio aptarnavimo ir priežiūros tarnybos programinio įrankio adresas (nuoroda). Išvardintais būdais Pirkėjo atsakingiems asmenims turi būti galimybė pranešti apie Sistemos sutrikimus, reikiamas konsultacijas, reikiamus tobulinimus (naujo funkcionalumo kūrimą) ir pan.

- Garantinės priežiūros paslaugos, konsultacijos telefonu, MS teams platformoje ir elektroniniu paštu (angl. Hot Line) turi būti teikiamos Pirkėjo darbo dienomis darbo valandomis (išskyrus kritinių sutrikimų sprendimą).

- Garantinės priežiūros metu, atnaujinus Sistemos funkcionalumus, sukurtus pagal Vystymo užsakymus ir (ar) atliktus Priežiūros paslaugų metu, atitinkamai turi būti pakoreguota visa susijusi dokumentacija, pateikti atnaujinti išeities kodai ir kiti programiniai komponentai.

- Galimybė visą parą registruoti problemas internetu bei stebėti problemų sprendimo būklę naudojant Tiekėjo pateiktą klaidų registravimo įrankį arba Pirkėjo JIRA, jei bus sutarta klaidas registruoti joje.

- Garantinės priežiūros metu, atlikus pakeitimus/taisymus, turi būti atliekamas sistemų išeities tekstų atnaujinimas ir pateikimas Pirkėjui įvertinimui.

- 5.4.  NETSVEP sistemoje rengiamų dokumentų tipai

- Sutartys, kurias sudarius, keičiasi turto savininkas:

Pirkimo-pardavimo sutartis;

Nuosavybės teisių perleidimo sutartis;

Skolos padengimo sutartis;

Turto perleidimo už rentą sutartis;

Dovanojimo sutartis;

Paramos sutartis;

Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas;

Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas;

Paveldėjimo teisės pagal Europos paveldėjimo pažymėjimą liudijimas;

Palikimo perėjimo valstybei liudijimas;

Paveldėto turto pasidalinimo sutartis;

Mainų sutartis;

Nuosavybės teisės liudijimas (notariato įstatymo 52 str. 1 d.);

Nuosavybės teisės liudijimas (notariato įstatymo 52 str. 2 d.);

Nuosavybės teisės pagal Europos paveldėjimo pažymėjimą liudijimas (notariato įstatymo 52 str. 1 d.);

Nuosavybės teisės pagal Europos paveldėjimo pažymėjimą liudijimas (notariato įstatymo 52 str. 2 d.);

Rentos sutartis;

Turto pasidalijimo sutartis;

Turto atidalijimo sutartis;

Turto sujungimo sutartis;

Amalgamacijos sutartis;

Priėmimo-perdavimo aktas su lizingo bendrovėmis;

Išlaikymo iki gyvos galvos sutartis;

Aukos sutartis;

Labdaros sutartis;

Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis;

Nuomos sutartis;

Sutuoktinių turto pasidalijimo sutartis;

Santuokos nutraukimo pasekmių sutartis;

Gyvenimo skyrium pasekmių sutartis;

Kita sutartis.

- Sutartys, kurias sudarius, turto savininkas nesikeičia.

  - Sutartys, kurias sudarius, registruojamos daiktinės teisės:

Servituto sutartis;

Turto patikėjimo teisės sutartis;

Uzufrukto sutartis;

Ilgalaikės nuomos (emphyteusis) sutartis;

Užstatymo teisės (superficies) sutartis.

  - Sutartys, kurias sudarius, registruojamas juridinis faktas:

Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis;

Nuomos sutartis;

Neatlygintinio naudojimosi daiktu (panaudos) sutartis;

Susitarimas dėl naudojimosi nekilnojamu daiktu tvarkos nustatymo;

Preliminarioji sutartis;

Kito asmens turto administravimas;

Santuokos nutraukimo pasekmių sutartis;

Gyvenimo skyrium pasekmių sutartis;

Turto pasidalijimo sutartis;

Turto atidalijimo sutartis;

Turto sujungimo sutartis;

Amalgamacijos sutartis;

Hipotekos lakšto patvirtinimas;

Kita sutartis.

- Sutartį lydintys dokumentai:

Priėmimo-perdavimo aktas;

Liudijimas;

Susitarimas pakeisti sutartį;

Susitarimas nutraukti sutartį;

Pažyma dėl klaidos;

Pakvitavimas.

- 6. PRIEDAI

- 1 priedas. Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašas

1 Priedas. Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus įsakymu Nr.

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO TVARKOMŲ REGISTRŲ IR INFORMACINIŲ

SISTEMŲ POKYČIŲ VALDYMO VISOSE GYVAVIMO CIKLO STADIJOSE TVARKOS

APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybės įmonės Registrų centro (toliau – Įmonė) tvarkomų registrų, valstybės ir vidinių informacinių sistemų (toliau bendrai vadinama IS) pokyčių valdymą ir kontrolę visuose IS gyvavimo ciklo etapuose, siekiant sumažinti neigiamo pokyčių poveikio IS veikimui riziką, užtikrinant saugų, kokybišką ir laiku atliktų reikalingų IS pokyčių įgyvendinimą.

- Apraše nustatyti standartizuoti IS pokyčių valdymo procesai, detalizuojantys ir papildantys IS gyvavimo ciklo stadijas – IS inicijavimą, IS kūrimą, IS eksploatavimą, IS modernizavimą, IS likvidavimą, apibrėžtas Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje, patvirtintoje Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika).

- Tais atvejais, kai kuriama ar modernizuojama valstybės IS, turi būti laikomasi Metodikoje nustatytų įteisinimo, inicijavimo, kūrimo, eksploatavimo, modernizavimo, likvidavimo reikalavimų.

- Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos  Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Metodika, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Agile manifestu ir principais, Scrum metodika, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais IS kūrimą ir vystymą.

- Kuriant naujas IS ar įgyvendinant IS pokyčius būtina vadovautis Saugos politika bei ją įgyvendinančiais dokumentais.

- Apraše vartojamos sąvokos:

  - IS pokytis – bet koks IS modifikavimas, patobulinimas. IS pokyčiai skirstomi į IS vystymo (plėtros), Incidentų ir (ar) problemų šalinimo, Technologinių, Skubių ir Informacinių technologijų (toliau bendrai vadinama IT) infrastruktūros pokyčių kategorijas.

  - JIRA sistema – „Atlassian“ kompanijos sukurtas sprendimų rinkinys, skirtas projekto, produkto bei programinės įrangos kūrimo, priežiūros užduotims ir resursams valdyti.

  - Kūrėjų komanda – skirtingų kompetencijų (programuotojai, testuotojai, analitikai, architektai ir kt.) Įmonės arba samdomi išorės darbuotojai, kurie atsakingi už IS pokyčio kokybišką įgyvendinimą.

  - Produkto vadovas – įmonės darbuotojas, atsakingas už IS kūrimą ar vystymą, atliekant IS vystymo poreikių analizę, parengiant IS vystymo planus, aprašant veiklos reikalavimus informacinei sistemai siekiant, kad IS atitiktų nustatytus reikalavimus ir kartu su Kūrėjų komanda įgyvendintas IS pokytis duotų kuo didesnę vertę.

  - Realizavimo reikalavimai – detalūs funkciniai, nefunkciniai, techniniai ir panaudojimo reikalavimai, kurie dažniausiai nustatomi ir tikslinami IS realizavimo etape atliekant detalią analizę.

  - Veiklos reikalavimai – esminiai funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai IS, kylantys iš

nustatytų IS funkcijų, teisės aktų, veiklos procesų, sąveikos su kitomis IS ir registrais.

  - Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės informacinių sistemų ir registrų kūrimą, modernizavimą ir veikimą.

- Valdant IS pokyčių procesus -– Analizuoti IS vystymo idėjas, Sudaryti IS vystymo planą

(roadmap), Patvirtinti IS vystymo planą (roadmap) komitete, Atlikti detalią IS vystymo darbų analizę, Organizuoti IS vystymo poreikio kūrimą / atnaujinimą, Testuoti IS vystymo poreikį, Diegti IS vystymo pokyčius į gamybinę aplinką, Mokyti IS naudotojus – naudojama JIRA sistema.

II SKYRIUS

IS POKYČIŲ SKIRSTYMAS Į KATEGORIJAS

- IS pokyčiai, atsižvelgiant į jų svarbą ir pobūdį yra skirstomi į šias kategorijas:

  - IS vystymo (plėtros) pokyčiai (toliau – IS vystymo poreikiai) – skirti informacinių technologijų paslaugoms kurti, keisti arba modernizuoti. IS vystymo poreikiai registruojami JIRA sistemoje, naudojant objektą Epic. Detalios analizės metu IS vystymo poreikiai yra detalizuojami pagal realizavimo reikalavimus, kurie JIRA sistemoje registruojami naudojant objektą Story;

  - Incidentų ir (ar) problemų šalinimo pokyčiai – skirti IS klaidų taisymui, kurios sukėlė ar nešalinamos gali sukelti paslaugų teikimo sutrikimus, t. y. incidentus ir (ar) problemas. Incidentų šalinimo pokyčiai registruojami JIRA sistemoje, naudojant objektą Bug. Incidentų ir problemų valdymas apibrėžtas procesuose Valdyti IT incidentus, Valdyti IT problemas;

  - Technologiniai pokyčiai – IS vystymo poreikiai, skirti IS sistemų optimizavimui, integralumo, patikimumo, saugumo užtikrinimui bei technologinių sprendimų atnaujinimui. Tai pokyčiai, neįtakojantys paslaugos teikimo funkcionalumo. Technologiniai pokyčiai registruojami JIRA sistemoje, naudojant objektą Technical story;

  - Skubūs pokyčiai – skirti aukščiausio prioriteto sutrikimams arba problemoms šalinti ir reikalaujantys ypatingos įvertinimo, patvirtinimo ir atlikimo skubos, taip pat avariniai pokyčiai (pavyzdžiui, veiklos atkūrimas likviduojant elektroninės informacijos saugos arba kibernetinio incidento, stichinės nelaimės, avarijos ar kitų ekstremalių situacijų padarinius). Įgyvendinant Skubius pokyčius gali būti praleisti procese Diegti IS vystymo pokyčius į gamybinę aplinką nustatyti pokyčių įtakos vertinimo ir dokumentavimo etapai, tačiau jie turi būti atlikti pašalinus aukščiausio prioriteto sutrikimus arba problemas;

  - IT infrastruktūros pokyčiai – skirti IT infrastruktūros techninės bei programinės įrangos plėtrai bei atnaujinimui, saugumo, patikimumo, našumo užtikrinimui. IT infrastruktūros pokyčiai registruojami JIRA sistemoje, naudojant objektą Task ir priskiriami įgyvendinti IT infrastruktūros departamento specialistams;

  - Standartiniai pokyčiai – kurie nekelia rizikos siekiant užtikrinti kokybišką elektroninių paslaugų teikimą arba visos IT infrastruktūros veikimą (pavyzdžiui, naujos kompiuterinės darbo vietos parengimas vidaus informacinių išteklių naudotojui ar jos komponentų pakeitimas, standartinės programinės įrangos įdiegimas, atnaujinimas ar pašalinimas, saugumo spragų pataisymų įdiegimas vidaus informacinių išteklių naudotojo kompiuterinėje darbo vietoje ir panašiai), atliekami vadovaujantis procesu Valdyti IT paslaugų prašymus bei kitais IT paslaugų valdymo grupės procesais.

III SKYRIUS

IS VYSTYMO POREIKIŲ IDENTIFIKAVIMAS IR INICIJAVIMAS

- IS vystymo poreikiai inicijuojami keičiantis veiklos procesams, įgyvendinant atitikties teisės aktų ir standartų reikalavimus, vertinant technologinius aspektus (IS integralumo, patikimumo, našumo užtikrinimui), užtikrinant saugos reikalavimų įgyvendinimą bei įgyvendinant IS paslaugų naudotojų poreikius.

- IS vystymo poreikius turi teisę inicijuoti informacinių išteklių valdytojai, IS saugos įgaliotiniai, duomenų apsaugos pareigūnai, IS administratoriai bei naudotojai. IS vystymo poreikius iniciatoriai turi perduoti atsakingam produkto vadovui (toliau – Produkto vadovas).

- Produkto vadovas yra atsakingas už IS vystymo poreikių sąrašo sudarymą, jo įgyvendinimo planavimą ir prioretizavimą, komunikaciją ir derinimą su suinteresuotosiomis šalimis.

- IS vystymo poreikių inicijavimo stadijos metu siekiama:

  - identifikuoti IS vystymo poreikius, apibrėžiant jų siekiamus tikslus, esamą situaciją, siekiamą naudą, planuojamus rezultatus ir jų matavimo rodiklius;

  - vadovaujantis procesu Analizuoti IS vystymo idėjas įvertinti Įmonės darbuotojų pateikiamas IS vystymo idėjas ir priimti sprendimą dėl jų įtraukimo į IS vystymo poreikių sąrašą;

  - vadovaujantis procesu Sudaryti IS vystymo planą (roadmap) užregistruoti IS vystymo poreikius JIRA sistemoje bei paruošti IS vystymo planą (angl. roadmap);

- Produkto vadovo paruoštas IS vystymo poreikių sąrašas turi būti pristatytas, įvertintas ir patvirtintas arba atmestas Įmonės Pakeitimų valdymo komitete, vadovaujantis procesu Patvirtinti IS vystymo planą (roadmap) komitete.

- Siekiant identifikuoti IS vystymo poreikius būtina:

  - analizuoti bei vertinti Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktus, kuriais reglamentuojamas institucijų, naudojančių IS, funkcijų įgyvendinimas, pareiga arba suteikiama teisė teikti, registruoti ar gauti duomenis ir kt.;

  - vertinti technologinius aspektus: IS optimalumą, integralumą, patikimumą, saugumo užtikrinimą bei technologinių sprendimų atnaujinimą;

  - registruoti, analizuoti, vertinti paslaugų naudotojų poreikius, idėjas (procesas Analizuoti IS vystymo idėjas):

14.3.1.Įmonės darbuotojai poreikius turi registruoti JIRA sistemoje, pateikiant poreikio aprašymą, esamą situaciją, priežastis, kurios įtakojo inicijuoti pakeitimą, siekiamus tikslus, teikiamą naudą, rizikas, pasekmes, jeigu pakeitimas nebus įgyvendintas ir (arba) nebus įgyvendintas laiku. Prieš registruojant poreikį rekomenduojama aptarti su savo padalinio (grupės, skyriaus ir pan.) kolegomis ir (arba) tiesioginiu vadovu;

14.3.2.Produkto vadovas turi atlikti pirminę poreikio analizę: vertinti poreikio kilimo priežastis, aplinkybes, tikslą, norimą pasiekti rezultatą ir pasekmes, atitikimą teisės aktų reikalavimams, įtaką susijusioms paslaugoms, IS bei esančiam IS vystymo darbų planui;

14.3.3.Produkto vadovas, esant poreikiui pasitelkdamas reikiamus specialistus, turi atlikti susijusių su poreikiu veiklos procesų analizę bei įvertinti jo apimtį: kiek ir kokių veiklos procesų, sistemų, paslaugos teikimo kanalų ir būdų, išorinių ir vidinių naudotojų, tipinių techninių sąlygų, sutarčių pasikeitimų apims būsimas pokytis, ar pokytis atitinka 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) reikalavimus, lėšų poreikį ir pan. Jei IS vystymo poreikis apima kelias IS, į apimties vertinimą turi būti įtraukti susijusių IS produktų vadovai;

14.3.4.po atliktos analizės bei vertinimo, Produkto vadovas IS vystymo poreikį pagal poreikį suderina su IS valdytoju ir turi priimti sprendimą dėl tvirtinimo įgyvendinimui;

14.3.5.patvirtintus poreikius Produkto vadovas turi įtraukti į Produkto IS vystymo  planą (Roadmap).

- Sudarant IS vystymo planą (procesas Sudaryti IS vystymo planą (roadmap)) Produkto vadovui būtina:

  - užregistruoti vystymo poreikius JIRA sistemoje, kurių įgyvendinimo sprendimas yra suderintas su IS valdytoju ir (arba) buvo patvirtinti naudotojų inicijuoti poreikiai (procesas Analizuoti IS vystymo idėjas);

  - preliminariai įvertinti IS vystymo poreikio įgyvendinimą valandomis, suderinti su susijusių IS produktų vadovais bei poreikį realizuosiančia Kūrėjų komanda;

  - prioretizuoti IS vystymo poreikius ir nurodyti planuojamus įgyvendinimo pradžios (angl. Start date) ir pabaigos (angl. End date) terminus, kurie pagal poreikį  suderinami su IS valdytoju.

- Produkto vadovui pristačius sudarytą IS vystymo planą, Įmonės Pakeitimų valdymo komitetas pagal poreikį priima sprendimus (procesas Patvirtinti IS vystymo planą (roadmap) komitete): patvirtina arba grąžina tikslinti, arba atšaukia IS poreikį (-ius); jeigu reikalinga – priima sprendimą inicijuoti projektą IS vystymo poreikio (-ių) įgyvendinimui, priskiria IS vystymo poreikių plano prioritetą Įmonės veiklos plane, priima sprendimą skirti biudžetą ar inicijuoti pirkimo procesą.

IV SKYRIUS

IS VYSTYMO POREIKIŲ KŪRIMAS IR MODERNIZAVIMAS

- IS vystymo poreikio kūrimas inicijuojamas patvirtinus IS vystymo planą Įmonės Pakeitimų valdymo komitete.

- Tais atvejais, kai kuriama nauja valstybės IS ar atliekami esminiai valstybės IS pakeitimai (modernizavimas), turi būti laikomasi Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881, „Dėl registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Metodikoje nustatytų reikalavimų.

- IS vystymo poreikiai kuriami nuosekliuoju (angl. Waterfall) arba iteraciniu-inkrementiniu būdu (angl. Agile). Kūrimo būdą Kūrimo komanda, Kūrimo komandos vadovas kartu su Produkto vadovu pasirenka, įvertinę IS vystymo poreikių apimtis ir veiklos reikalavimų apibrėžtumą, vadovaudamiesi Metodikoje pateiktomis IS kūrimo būdo pasirinkimo gairėmis.

- IS vystymo poreikių kūrimo ir modernizavimo stadijoje siekiama:

  - vadovaujantis procesu Atlikti detalią IS vystymo darbų analizę atlikti veiklos reikalavimų analizę ir suformuluoti realizavimo reikalavimus, įvertinti jų apimtį bei suderinti su suinteresuotosiomis šalimis;

  - pagal atliktą ir suderintą IS vystymo poreikio detalią analizę, vadovaujantis procesu Organizuoti IS vystymo poreikio kūrimą / atnaujinimą užtikrinti IS vystymo poreikių kūrimą, priežiūrą, rezultatų priėmimą, diegimą į testavimo aplinką;

  - atlikti veiklos reikalavimų tenkinimo testavimą, paruošti testavimo scenarijus, fiksuoti testavimo rezultatus bei pašalinti trūkumus, vadovaujantis procesu Testuoti IS vystymo poreikį;

  - užtikrinti, kad diegiami IS vystymo poreikiai būtų kokybiškai atlikti bei diegiami tinkamu laiku, vadovaujantis procesu Diegti IS vystymo pokyčius į gamybinę aplinką.

- Atliekant detalią analizę (procesas Atlikti detalią IS vystymo darbų analizę) būtina:

  - detalizuoti veiklos reikalavimus;

  - vertinti tvarkomų asmens duomenų kategorijas, duomenų valdytojus ir duomenų tvarkytojus, duomenų teikėjus ir gavėjus, BDAR reikalavimus;

  - kai identifikuojama įtaka susijusioms IS, procesams – derinti ir vertinti numatomų IS vystymo poreikių apimtis su jų savininkais, Produkto vadovais bei, jeigu reikalinga, inicijuojami vystymo poreikiai juose;

  - suformuluoti realizavimo reikalavimus bei jų priėmimo kriterijus, išankstines sąlygas bei juos dokumentuoti ir registruoti JIRA sistemoje;

  - siekiant realizuoti saugos atitikties IS vystymo poreikio reikalavimus, turi būti derinama su saugos įgaliotiniais, duomenų apsaugos pareigūnais, Kibernetinės saugos skyriumi kaip tai nustatyta Saugos politiką įgyvendinančiuose dokumentuose;

  - vertinti atsparumo įsilaužimų, našumo testavimui poreikį – poreikiui esant, konsultuojamasi su saugos įgaliotiniais, duomenų valdymo įgaliotiniais, duomenų apsaugos pareigūnais, Kibernetinės saugos skyriumi;

  - jei IS vystymo poreikis keičia IS architektūrinį sprendimą ir (ar) reikalinga sukurti naują, suderinti su Architektūros komitetu, vadovaujantis procesu Valdyti IT architektūrą;

  - vystymo poreikio realizavimo darbų apimties įvertinimui, pateikti poreikį įvertinimui realizuosiančiai Kūrėjų komandai.

- Po detalios analizės ir darbų apimties įvertinimo, Produkto vadovas priima sprendimą dėl poreikio perdavimo realizavimui, su Kūrėjų komanda, poreikio iniciatoriais, IS valdytoju ir kt. suinteresuotomis šalimis suderina realizavimo terminus.

- Realizuojant IS vystymo poreikį pagal atliktą detalią analizę (procesas Organizuoti IS vystymo poreikio kūrimą / atnaujinimą) būtina:

  - Kūrėjų komandai suplanuoti kūrimo darbų įgyvendinimo terminus, komandai, kuriančiai iteraciniu-inkrementiniu būdu (angl. Agile/Scrum), – iteraciją (angl. Sprint);

  - apibrėžti IS vystymo poreikio darbų atlikimo kriterijus (angl. Definition of Done);

  - sukurti ir įvertinti IS vystymo poreikiui realizuoti skirtas technines užduotis, JIRA sistemos objektus Sub-tasks;

  - atlikti IS vystymo poreikio realizavimo užduotis kūrimo aplinkoje, užtikrinant detalios analizės reikalavimų įgyvendinimą bei atitikimą IS vystymo poreikio darbų atlikimo;

  - užtikrinti atitikimą saugos reikalavimams bei laikytis saugaus programavimo gairių ir kitos gerosios saugumo praktikos;

  - paruošti bei užtikrinti realizuoto IS vystymo poreikio diegimą į testavimo aplinką.

- Testavimo metu (procesas Testuoti IS vystymo poreikį) turi būti:

  - pagal IS vystymo poreikyje aprašytus priėmimo kriterijus paruošti testavimo scenarijai ir atliktas sukurto IS vystymo poreikio testavimas;

  - įsitikinama, ar saugumo reikalavimai buvo įgyvendinti, ir, jei taip, ar įgyvendinti tinkamai. Testavimo metu turi būti vengiama naudoti asmens duomenis. Tais atvejais, kai naudoti testinių (nenuasmenintų asmens duomenų) duomenų neįmanoma, turi būti užtikrinta testavimo metu naudojamų asmens duomenų apsauga;

  - atliktas regresinis testavimas, t. y. įsitikinama, kad įgyvendintas IS vystymo poreikis, išlaiko ankstesnėse versijose veikusį funkcionalumą ir elgseną, testuojant ne tik pasikeitusias sritis bei modulius, bet ir susijusius ir (arba) visą funkcionalumą;

  - atliktas integracijos testavimas (angl. System integration testing (SIT), kai IS vystymo

poreikis įtakoja ir kitas sistemas, registrus;

  - testavimo metu aptiktos klaidos užregistruojamos JIRA sistemoje, pateikiant klaidos atkartojimo žingsnius bei laukiamą rezultatą;

  - ištaisomos užregistruotos klaidos, atliktas regresinis testavimas bei įsitikinama, kad įgyvendinti IS vystymo poreikiai atitinka priėmimo kriterijus bei saugumo reikalavimus.

- Po sėkmingai atlikto testavimo, vadovaujantis procesu Diegti IS vystymo pokyčius į gamybinę aplinką planuojamas ir organizuojamas diegimas į gamybinę aplinką:

  - Produkto ir (arba) projektų vadovas prieš programinės įrangos atnaujinimą gamybinėje aplinkoje turi įvertinti diegiamą IS vystymo poreikį ir, bendradarbiaudamas su Komunikacijos skyriumi, užtikrinti, kad informacija apie pokytį būtų laiku pateikiama suinteresuotiems asmenims (procesų savininkams, paslaugos savininkams, pakeitimų užsakovams, naudotojams (vidiniams, išoriniams) ir kt.);

  - Produkto ir (arba) projektų vadovas vadovaujantis procesu Mokyti IS naudotojus turi užtikrinti, kad mokomoji medžiaga būtų paruošta arba atnaujinta bei IS naudotojai gebėtų naudotis sukurtu nauju arba patobulintu funkcionalumu;

  - darbuotojas, vykdantis vyriausiojo programuotojo rolę IS vystymo poreikio kūrime, JIRA sistemoje turi sukurti diegimo užduotį, joje pateikti diegimo instrukciją, realizuotus IS vystymo poreikius, keičiamus sistemos komponentus, numatomą diegimo įtaką kitoms sistemos ir (arba) naudotojams, reikiamą diegimo atlikimo laiką bei numatytus veiksmus nesėkmės atveju, t. y. atstatymo (angl. Rollback) planą;

  - Pakeitimų diegimo tvirtinimo komiteto (angl. Change approval board (CAB) vadovas turi peržiūrėti užregistruotas diegimo užduotis, jose pateiktą informaciją ir, esant trūkumų ar netikslumų, organizuoti informacijos patikslinimą;

  - Pakeitimų diegimo tvirtinimo komitetas turi peržiūrėti galutinę diegimo informaciją bei priimti sprendimą diegti ar nediegti programinės įrangos atnaujinimus į gamybinę aplinką. Pakeitimų diegimo tvirtinimo komiteto vadovas sprendimą turi užfiksuoti pateiktoje diegimo užduotyje JIRA sistemoje;

  - atsakingi už diegimą (toliau – diegėjai), turi atlikti programinės įrangos atnaujinimą gamybinėje aplinkoje pagal Pakeitimų diegimo tvirtinimo komitete patvirtintas diegimo užduotis ir jose pateiktą informaciją bei įsitikinti, kad diegimas įvyko tinkamai;

  - diegėjai diegimo rezultatą turi pateikti diegimo užduotyje JIRA sistemoje;

  - Produkto vadovas arba projektų vadovas po diegimo į gamybinę aplinką turi patikrinti ar įgyvendinti IS vystomo poreikiai veikia tinkamai, o pastebėjus klaidas – vadovautis procesu Valdyti IT incidentus užregistruoti kilusius incidentus;

  - po diegimų Pakeitimų diegimo tvirtinimo komiteto vadovas turi įvertinti diegimo

rezultatą bei tai pažymėti diegimo užduotyje.

V SKYRIUS

IS EKSPLOATAVIMAS

- IS eksploatavimo stadijos metu vykdomos sistemos veikimo stebėjimo, priežiūros ir modifikavimo veiklos.

- Eksploatavimo stadijos metu siekiama:

  - įgyvendinti IS vystymo poreikiui iškeltą tikslą, vertinti bei planuoti kokybės užtikrinimo bei gerinimo veiksmus;

  - užtikrinti, kad IS veikimas bei įgyvendinti IS vystymo poreikiai atitinka iškeltus funkcinius, techninius, saugumo bei apibrėžtus veiklos reikalavimus;

  - modifikuoti IS, pritaikant ją naudotojų poreikiams ar teisės aktų reikalavimams iš esmės nekeičiant įdiegtų informacijos apdorojimo procesų.

- Eksploatavimo stadijos metu vykdomoms veikloms valdyti vadovaujamasi patvirtintais Įmonės IT paslaugų valdymo procesais:

  - Valdyti IT incidentus;

  - Valdyti IT paslaugų prašymus;

  - Valdyti IT problemas;

  - Valdyti monitoringą ir IT įvykius;

  - Valdyti svarbius IT incidentus.

- Eksploatuojamos valstybės IS valdymas ir sauga turi būti vertinama atliekant informacinių technologijų auditą. Auditas atliekamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

VI SKYRIUS

IS VYSTYMO POREIKIO LIKVIDAVIMAS

- Įgyvendinto IS vystymo poreikio likvidavimas inicijuojamas IS valdytojui priėmus sprendimą naikinti funkciją (funkcijas), kuriai vykdyti buvo realizuota IS ar IS dalis.

- IS vystymo poreikio likvidavimo stadijos metu siekiama:

  - suplanuoti IS vystymo poreikio likvidavimo darbus, vadovaujantis procesu Sudaryti IS vystymo planą (roadmap);

  - įgyvendinti IS vystymo poreikio likvidavimo darbų planą.

- Likvidavimo stadijos metu vykdomos veiklos mutatis mutandis atitinka veiklas, numatytas inicijavimo stadijos metu bei likviduojant įgyvendintą IS vystymo poreikį vadovaujamasi IS vystymo poreikių kūrimo ir modernizavimo stadijos procesais:

  - vadovaujantis procesu Atlikti detalią IS vystymo darbų analizę atliekama analizė ir suformuluojami 	realizavimo 	reikalavimai, įvertinama 	jų  apimtis 	bei suderinama 	su suinteresuotosiomis šalimis;

  - vadovaujantis procesu Organizuoti IS vystymo poreikio kūrimą / atnaujinimą užtikrinamas IS vystymo poreikio likvidavimo kūrimas, priežiūra, rezultatų priėmimas, diegimas į testavimo aplinką;

  - vadovaujantis procesu Testuoti IS vystymo poreikį atliekamas testavimas, paruošiami testavimo scenarijai, fiksuojami testavimo rezultatai bei pašalinami trūkumai;

  - vadovaujantis procesu Diegti IS vystymo pokyčius į gamybinę aplinką užtikrinamas atnaujintos IS diegimas.

    - SKYRIUS

IS VYSTYMO POREIKIŲ VALDYMO EFEKTYVUMO VERTINIMAS

- Siekiant efektyvaus IS vystymo poreikių valdymo, turi būti analizuojami ir vertinami šie

rodikliai:

  - pagal IS vystymo poreikyje apibrėžtus siekiamus tikslus bei jų pamatavimo rodiklius, po IS vystymo poreikio įgyvendinimo, Produkto vadovas stebi ir įvertina įgyvendinto IS vystymo poreikio rezultatų atitikimą iškeltiems tikslams;

  - IS vystymo poreikių kūrėjų komandos vadovas vertina IS vystymo poreikio kūrimo kokybę, t. y. IS vystymo poreikių santykį (%), kuriuose testavimo metu buvo aptikta klaidų;

  - IS vystymo poreikių kūrėjų komandos vadovas, Produkto vadovas vertinta įgyvendintų suplanuotu laiku IS vystymo poreikių santykį (%);

  - Pakeitimų diegimo tvirtinimo komiteto vadovas vertina sėkmingai atliktų IS vystymo poreikių diegimo užduočių santykį (%).

- IS vystymo poreikių įgyvendinimo stebėsenos ir kontrolės priemonės atliekamos vadovaujantis procesu Atlikti roadmap'o įgyvendinimo stebėseną bei šiomis papildomomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis:

  - Jira sistemoje ataskaitų pagalba ir IS vystymo poreikių sudarytuose įgyvendinimo planuose atliekamu realizavimo stebėjimu, t. y. artimiausiu metu suplanuotų darbų (iki suplanuotos pradžios likę 1, 2, 4 savaitės) stebėjimu bei jau vėluojančių darbų perplanavimu ir sprendimų priėmimu.

  - procese Organizuoti IS vystymo poreikio kūrimą / atnaujinimą numatytomis IS vystymo poreikių įgyvendinimo periodinėmis peržiūromis, rezultatų priėmimu, t. y. kasdieniai darbų eigos peržiūros susitikimai (angl. Daily Scrum), kūrimo etapo darbų rezultatų peržiūra (angl. Review/Demo) bei periodiniai IS vystymo kūrimo darbų eigos vertinimo susitikimai – Retrospektyva, t. y. pasiekimų, trūkumų įvardinimas bei gerinimo priemonių sutarimas ir įgyvendinimo planavimas.

    - SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Aprašas taikomas visiems Įmonės darbuotojams.

- Su Aprašu visi Įmonės darbuotojai yra supažindinami Dokumentų valdymo sistemoje. Kiti asmenys su Aprašu gali būti supažindinami Dokumentų valdymo sistemoje arba kitomis priemonėmis ir būdais, užtikrinančiais supažindinimo įrodomumą.

- Aprašas turi būti peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per metus arba įvykus esminiams organizaciniams, sisteminiams ar kitiems pokyčiams. Aprašo pakeitimai ar papildymai tvirtinami Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu. Už Aprašo peržiūrėjimą, keitimą ir įgyvendinimo stebėseną atsakingas IT valdymo skyrius.

- Šiuo Aprašu rekomenduojama vadovautis ir pagal viešojo pirkimo-pardavimo sutartis samdomiems tiekėjams bei jų specialistams, kuomet pasitelkiama jų kompetencija IS pokyčių įgyvendinimui.

- Apraše neaptarti klausimai reglamentuojami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei Aprašo nuostatos tampa prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

____________________