INVESTUOTOJO ATRANKOS

VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIAUS PARTNERYSTĖS

PROJEKTO ,,TELŠIŲ ŠILUMOS ŪKIO KONCESIJA“ ĮGYVENDINIMUI

KONKURSO SUTEIKTI KONCESIJĄ

SĄLYGOS

2025 m.

TELŠIAI

TURINYS

I.	Informacija apie įgyvendinamą projektą	4

II.	Bendrosios nuostatos	8

1.	Suteikiančioji institucija	8

2.	Reikalavimai Projekto įgyvendinimui	8

3.	Esminiai projekto įgyvendinimo reikalavimai	8

4.	Informacija apie Investuotojo atranką	9

5.	Sąlygų paaiškinimas ir tikslinimas	9

6.	Pažeistų teisių gynimo tvarka	10

III.	Konkurso vykdymas	10

7.	Konkurso eiga ir orientacinis tvarkaraštis	10

8.	Paraiškos pateikimas	12

Subjektai, galintys pateikti paraišką	12

Paraiškos turinys	12

Paraiškos pateikimo terminas	12

9.	Paraiškų, Kvalifikacijos vertinimas	12

10.	Išsamaus pasiūlymo pateikimas	13

Išsamaus pasiūlymo turinys	13

pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	15

Išsamaus pasiūlymo pateikimo terminas	16

Išsamaus pasiūlymo galiojimo terminas	16

Išsamaus pasiūlymo vertinimas	16

11.	Derybos	17

12.	Dokumentų suderinimas	19

13.	Galutinio pasiūlymo pateikimas	20

Galutinio pasiūlymo turinys	20

Galutinio pasiūlymo pateikimo terminas	20

Galutinio pasiūlymo galiojimo terminas	20

Galutinio pasiūlymo vertinimas	21

14.	Partnerystės (koncesijos) sutarties sudarymas	21

IV.	Dalyvavimo konkurse sąnaudos	22

1.	Priedas. Naudojamos sąvokos	24

2.	Priedas. Specifikacijos	30

3.	Priedas. Prašymų pateikimas	33

4.	Priedas. Kvalifikacijos reikalavimai	34

5.	Priedas. Paraiškos forma	48

6.	Priedas. Deklaracija dėl reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo forma	52

7.	Priedas. Paraiškos pateikimas	54

8.	Priedas. Dalyvio deklaracija	57

9.	Priedas. Kvalifikacijos vertinimo tvarka	60

10.	Priedas. Konfidencialumo įsipareigojimas	61

11.	Priedas. Svarbiausių statybos darbų sąrašo forma	63

12.	Priedas. Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui	64

13.	Priedas. Reikalavimai teisinei informacijai	71

14.	Priedas. Reikalavimai paslaugų teikimo, objekto modernizavimo darbų vykdymo ir naujo turto sukūrimo planui	73

14.1.	Priedelis. Paslaugų teikimo, objekto modernizavimo darbų vykdymo ir naujo turto sukūrimo plano forma	74

15.	Priedas. Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai	81

16.	Priedas. Pasiūlymų pateikimas	84

17.	Priedas. Pasiūlymo forma	86

18.	Priedas. Susijusių bendrovių sąrašo forma	89

19.	Priedas. Sutarties projektas	91

20.	Priedas. Reikalavimai pasiūlymo galiojimo užtikrinimui	92

21.	Priedas. Ginčų nagrinėjimo tvarka	94

# Informacija apie įgyvendinamą projektą

Trumpas Projekto aprašymas ir srities, kurioje vykdomas Projektas, pristatymas:

- Projektas yra strateginė iniciatyva, siekianti užtikrinti nepertraukiamą, patikimą ir aplinkai draugišką šilumos energijos tiekimą Telšių miesto ir apylinkių gyventojams, įstaigoms, organizacijoms ir verslo subjektams. Projekto esmė – šilumos ir karšto vandens tiekimo, tinkamos esamos šilumos tinklų infrastruktūros priežiūros, investicijų, modernizavimo bei aukštos šilumos paslaugų kokybės užtikrinimas konkurso būdu atrenkant tinkamą Investuotoją.

Projekto įgyvendinimo kontekstas, poreikis Projektui ir jo svarba:

- Telšių rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane iki 2030 m. ir Šilumos tinklų išvystymo Telšių mieste, ir priemiestinėse gyvenvietėse specialiajame plane, patvirtintame Telšių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-158 yra numatytos ilgalaikės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptys, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis.

- Telšių rajono savivaldybės 2024 m. birželio 27 d. Tarybos posėdžio sprendimu Nr. RT-277 „Dėl šilumos ūkio valdymo perdavimo koncesijos pagrindu inicijavimo“ buvo nuspręsta inicijuoti Telšių miesto centrinio šilumos tinklų ūkio valdymą perduoti konkurso būdu atrinkto Investuotojo įsteigtam koncesininkui.

- Telšių rajono savivaldybės 2025 m. balandžio 30 d. Tarybos posėdžio sprendimu Nr. T1-155 „Dėl tikslingumo projektą „Telšių šilumos ūkio koncesija“ įgyvendinti koncesijos būdu“ buvo nuspręsta, jog Projektą įgyvendinti koncesijos būdu yra tikslinga, buvo patvirtintos esminės koncesijos sutarties sąlygos bei patvirtintas turto, kuris bus perduodamas Koncesininkui, sąrašas.

- Projektas yra inicijuotas siekiant užtikrinti nepertraukiamą, patikimą ir efektyvų šilumos tiekimą gyventojams bei organizacijoms. Esama centrinio šilumos tiekimo infrastruktūra yra senstanti ir reikalaujanti investicijų į jos modernizavimą bei priežiūrą, todėl atsižvelgiant į poreikį užtikrinti šilumos ir karšto vandens tiekimo tęstinumą ir ribotas Telšių rajono savivaldybės finansines galimybės savarankiškai atnaujinti šilumos tiekimo sistemą būtina pritraukti privačias investicijas.

- Projekto poreikis kyla iš būtinybės modernizuoti šilumos tinklus, sumažinti šilumos nuostolius, padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Ekspertų atliktas situacijos vertinimas patvirtino, kad koncesijos modelis yra optimalus būdas pasiekti šiuos tikslus, nes jis užtikrina privačių investicijų į šilumos ūkį pritraukimą ir infrastruktūros atnaujinimą, kartu mažinant administracinę bei finansinę naštą Telšių rajono savivaldybei.

- Šis Projektas taip pat yra svarbus dėl savo poveikio visuomenės gerovei ir aplinkos kokybei. Modernizuota šilumos tiekimo sistema padės užtikrinti paslaugų prieinamumą ir patikimumą.

Projekto įgyvendinimo tikslai:

- Projekto tikslas yra užtikrinti kokybiškų, centralizuotos šilumos tiekimo, paslaugų teikimą Telšių mieste ir aplinkinėse vietovėse. Šiuo išsikeltu tikslu siekiama užtikrinti pagrindinių savivaldybės uždavinių įgyvendinimą – kokybiškų centralizuoto šilumos tiekimo paslaugų teikimą, gyventojų sveikesnės aplinkos užtikrinimą, pasirūpinti, kad energijos ištekliai vartotojams būtų prieinamesni bei mažinti energetinį skurdą, kartu užtikrinant tinkamas higienos normas.

Viešojo ir privataus subjektų partnerystės įgyvendinimo modelio aprašymas:

- Atrinkto Investuotojo įsteigtam Koncesininkui Sutartyje nustatyta tvarka bus perduota Perleidėjo žinioje esanti visa reikalinga centralizuoto šilumos ir karšto vandens tiekimo infrastruktūra. Koncesininkas įsipareigos vykdyti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme numatytas šilumos tiekėjo pareigas ir funkcijas, įskaitant savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano bei šilumos ūkio plėtros investicijų plano įgyvendinimą, taip pat atlikti reikalingas Investicijas į infrastruktūros modernizavimą. Už tai Koncesininkui bus suteiktos teisės, numatytos minėtame įstatyme, o už infrastruktūros naudojimą jis mokės Sutartyje nustatytą Mokestį Suteikiančiajai institucijai ir nuomos mokestį Perleidėjui. Šis modelis užtikrins ilgalaikį paslaugų kokybės gerinimą, infrastruktūros atnaujinimą ir efektyvų viešojo bei privataus sektorių bendradarbiavimą.

Pagrindinių Projekto įgyvendinimo sąlygų apibūdinimas:

    - Sutarties trukmė: 20 metų nuo Sutarties įsigaliojimo pilna apimtimi.

    - Projekto objektas (paslaugos ir darbai):

- Šilumos tiekėjo paslaugų vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka teikimas, įskaitant ir darbų, susijusių su Šilumos ūkio plėtros investicijų plane ir Šilumos ūkio specialiajame plane nustatytų Šilumos ūkio investicijų įgyvendinimu, atlikimas.

- Koncesininkui perduoto Objekto valdymas apims šias veiklas:

- Teikiamas paslaugas:

  - centrinio šilumos tinklo turto priežiūrą;

  - šilumos gamybą ir tiekimą vartotojams.

- Investicijas į Objektą:

  - Objekto modernizavimo darbus – esamo centrinio šilumos tinklo turto modernizavimą (remontas ir atnaujinimas);

  - Naujo turto, skirto šilumos gamybai ir tiekimui, sukūrimą, įskaitant projektavimą.

    - koks turtas (būklė, teisinis statusas, galimos problemos) ir kokiu būdu, kokiomis teisėmis, bus perduodamas Koncesininkui:

- Perleidėjo žinioje esanti visa reikalinga centralizuoto šilumos ir karšto vandens tiekimo infrastruktūra (kilnojamasis turtas, nekilnojamasis turtas, įskaitant ir žemę), kuri yra detalizuota Specifikacijose, bus išnuomojama.

    - nuosavybės teisės dėl perduoto ir naujai sukurto turto klausimai:

- Koncesininkui perduodama Perleidėjo žinioje esanti visa reikalinga centralizuoto šilumos ir karšto vandens tiekimo infrastruktūra, kuri nuosavybės teise priklauso Perleidėjui. Koncesininkui perduodamas Objekto valdymas ir naudojimas nuomos teise.

- Koncesininkas, Sutarties galiojimo metu, įgyvendindamas Specifikacijoje, numatytas investicijas sukurs Naują turtą, kuris nuosavybės teise priklausys Koncesininkui iki Sutarties pasibaigimo ar jos nutraukimo, tokiu atveju Naujas turtas privalo būti perleistas Perleidėjui ar Suteikiančiajai institucijai Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

    - rizikos tarp Suteikiančiosios institucijos ir Investuotojo / Koncesininko pasiskirstymo santrauka:

- Koncesininkas įsipareigoja visus sutartinius įsipareigojimus vykdyti savo lėšomis ir rizika, taip pat užtikrinti visų jo vykdomų veiklų atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams, išskyrus, kiek Sutartyje aiškiai nustatyta kitaip.

- Kiekvienai Sutarties šaliai priskirtos pagrindinės rizikos rūšys nurodytos Sutarties priede Nr. 4 „Rizikos pasiskirstymo tarp šalių matrica“. Vadovaujamasi bendruoju rizikos paskirstymo principu, jog rizika yra priskiriama tai Sutarties šaliai, kuri mažiausiomis sąnaudomis sugeba atitinkamą riziką valdyti. Didžioji projekto įgyvendinimo rizikos dalis perduodama Koncesininkui. Koncesininkas prisiima pagrindines projekto rizikas – finansavimo, tinkamumo bei paklausos.

    - iš kokių lėšų ir kokiu būdu bus finansuojamas Projekto įgyvendinimas:

- Projekto įgyvendinimą finansuoja Koncesininkas savo paties, skolintomis ar kitomis lėšomis.

    - mokėjimų už Projekto įgyvendinimą struktūra:

- Už suteiktą koncesiją Koncesininkas Sutartyje nustatyta tvarka mokės Suteikiančiajai institucijai galutiniame pasiūlyme pasiūlyto dydžio Mokestį bei Sutartyje nustatytą nuomos mokestį Perleidėjui.

    - darbų atlikimo terminai, reikalavimai jiems:

- Investicijos į perduodamą Perleidėjo žinioje esančią visa reikalinga centralizuoto šilumos ir karšto vandens tiekimo infrastruktūrą turės būti atliekamos vadovaujantis tiek esamu, tiek būsimu šilumos ūkio investicijų ir plėtros planu, ir Sutartyje bei Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka.

    - paslaugų teikimo terminai, reikalavimai ir jų teikimo būdai:

- Paslaugos, Sutartyje bei Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka, turės būti teikiamos 20 (dvidešimt) metų nuo Sutarties įsigaliojimo pilna apimtimi.

    - subtiekėjų pasitelkimo ir keitimo galimybės:

- Siekiant tinkamai vykdyti Sutartį bei įrodyti atitikimą išankstinės atrankos kriterijams, galima remtis ir subtiekėjų / subteikėjų / subrangovų arba kitų ūkio subjektų pajėgumais pirkimo sąlygų 4 priede „Kvalifikacijos reikalavimai“ nustatyta tvarka. Koncesininkas nėra ribojamas pasitelkti subrangovus. Pateikdamas paraišką ir pasiūlymą Investuotojas turi išviešinti pasitelkiamus subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus bei nurodyti jų atliekamų darbų / teikiamų paslaugų apimtį.

    - reikalaujami draudimai:

- Vykdant Sutartį, Koncesininkas privalės sudaryti reikalaujamas draudimo sutartis. Jų išsamus sąrašas pateikiamas koncesijos Sutarties 6 priede „Privalomų sudaryti draudimo sutarčių sąrašas“.

    - minimalūs reikalavimai Projekto įgyvendinimo priežiūrai ir stebėjimui:

- Vykdydamas Sutartį Koncesininkas privalės užtikrinti, kad būtų laikomasi Sutartyje bei galutiniame pasiūlyme nurodytų įstatymų reikalavimų.

    - Sutarties šalių atsakomybės principai:

- Sutarties šalių atsakomybės principai yra detaliai aptarti Sutartyje.

    - Sutarties šalių ir trečiųjų asmenų reikalavimų užtikrinimas:

- Koncesininkas įgyvendindamas Projektą turi teisę pasinaudoti Koncesininko gaunamų pajamų pagal Sutartį įkeitimu norėdamas užtikrinti subjektų ir trečiųjų asmenų reikalavimus.

    - Projekto turto grąžinimas ir Naujo turto perleidimas pasibaigus Sutarčiai:

- Pasibaigus Sutarčiai ar ją nutraukus, Koncesininkui perduotas Objektas turės būti grąžintas ir sukurtas Naujas turtas perleistas Suteikiančiajai institucijai išperkant Sutartyje nustatyta tvarka. Grąžinamas / perleidžiamas turtas turės atitikti Sutartyje nustatytus reikalavimus.

# Bendrosios nuostatos

## Suteikiančioji institucija

Projektą įgyvendina Telšių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 180878299, adresas Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai (toliau – Suteikiančioji institucija). Suteikiančioji institucija pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 30 punktą privalo užtikrinti šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimą. Suteikiančioji institucija įgyvendina Projektą remdamasi Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir Telšių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. balandžio 30 d. posėdžio sprendimu Nr. T1-155 „Dėl tikslingumo projektą „Telšių šilumos ūkio koncesija“ įgyvendinti koncesijos būdu“ jai suteiktomis teisėmis.

Suteikiančiosios institucijos kontaktinis asmuo informacijai apie Sąlygas ir procedūras – Renata Kniukštienė, tel. +370 65256514, el. p. renata.kniukstiene@telsiai.lt, apie projektą – Inesa Vaitkė, tel. +370 444 56198, el.p. inesa.vaitke@telsiai.lt.

## Reikalavimai Projekto įgyvendinimui

Suteikiančioji institucija siekia atrinkti Investuotoją. Investuotojas ir jo įsteigtas Koncesininkas, kuris taps Sutarties šalimi ir vykdys joje nustatytą veiklą, įgyvendins Projektą. Tuo tikslu su atrinktu Investuotoju ir jo įsteigtu Koncesininku bus sudaryta Sutartis.

Suteikiančioji institucija siekia, kad Projektas ir Sutartis:

    - būtų įgyvendinti efektyviai, kokybiškai, laikantis visų teisės aktų reikalavimų, remiantis gera verslo praktika;

    - užtikrintų tikslų nurodytų Sąlygų 3 punkte įgyvendinimą.

Projekto detalus aprašymas ir reikalavimai jo įgyvendinimui pateikiami Sąlygų 2 priede „Specifikacijos“.

Projekto įgyvendinimas bus finansuojamas iš Investuotojo ir jo įsteigtos bendrovės (Koncesininko) lėšų.

Projektas į dalis neskirstomas ir turės būti įgyvendintas visa apimtimi. Išsamus pasiūlymas / Galutinis pasiūlymas dėl atskiros Projekto dalies Suteikiančiosios institucijos bus atmetamas. Draudžiama pateikti alternatyvius Išsamius / Galutinius pasiūlymus.

Maksimalus Sutarties įgyvendinimo terminas – 20 metų nuo Sutarties įsigaliojimo pilna apimtimi. Sutarties įgyvendinimo terminas negali būti ilgesnis nei Investicijų, įskaitant Investuotojo Galutiniame pasiūlyme nurodytą Investicijų grąžos normą, atsipirkimo laikotarpį.

## Esminiai projekto įgyvendinimo reikalavimai

Derybos nebus vedamos dėl Pasiūlymo vertinimo kriterijų ir tvarkos, taip pat dėl šių esminių Projekto įgyvendinimo reikalavimų, kurie negali būti keičiami:

    - nuosavybės teisės dėl Objekto, Žemės sklypo ir Sutarties vykdymui perduoto turto perleidimo (grąžinimo) klausimų pasibaigus Sutarčiai;

    - Sutarties įgyvendinimo termino.

## Informacija apie Investuotojo atranką

Investuotojas atrenkamas ir jam koncesija suteikiama Konkurso būdu. Šį būdą reglamentuoja Koncesijų įstatymo III skyrius.

Apie šį Konkursą iš anksto skelbiama nebuvo.

Skelbimas apie Konkursą buvo paskelbtas internetiniame puslapyje https://viesiejipirkimai.lt/.

Sąlygas taip pat galima rasti Suteikiančiosios institucijos tinklalapyje adresu https://telsiai.lt/administracija/administracine-informacija/viesieji-pirkimai.

Konkursą vykdo Komisija. Ją sudaro 6 (šeši) nariai, pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas. Komisijos visi posėdžiai yra protokoluojamai. Konsultuoti Komisiją klausimais, kuriems reikės specialių žinių, ar juos įvertinti, Suteikiančioji institucija turi teisę pakviesti teisinės, techninės, finansinės bei kitų sričių ekspertus. Ekspertai taip pat privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas. Į Komisijos posėdžius stebėtojai, kaip tai nurodyta Koncesijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje, nebus kviečiami.

Konkurse vadovaujamasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, skaidrumo, proporcingumo ir racionalaus lėšų naudojimo principais, Investicijų įstatymu, Koncesijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, taip pat kitais su koncesijos suteikimu susijusiais teisės aktais ir šiomis Sąlygomis, taip pat Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais.

Visiems Dalyviams taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir, kiek tai įmanoma atsižvelgiant į Dalyvių pateiktos informacijos konfidencialumą, pateikiama vienoda informacija.

Bet kokia informacija, Sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Suteikiančiosios institucijos ir Dalyvių susirašinėjimas vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ir lietuvių kalba.

Komisija gali patikslinti Sąlygas bei derybų metu keisti Specifikacijas, Sutarties projektą, Finansinį veiklos modelį bei kitas derybų objektu esančias sąlygas. Komisija turi teisę savo iniciatyva nutraukti Konkursą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti ir kurios iš esmės keičia Koncesijos objektą arba dėl kurių Koncesijos sutartis negali būti įgyvendinama, arba Koncesijos sutartimi prisiimami finansiniai įsipareigojimai viršija Suteikiančiosios institucijos galimybes, vadovaujantis Koncesijų įstatymu ir Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“.

## Sąlygų paaiškinimas ir tikslinimas

Jeigu dėl šio Konkurso ar jo Sąlygų kiltų klausimų, arba būtų reikalingas jų paaiškinimas ar patikslinimas, suinteresuoti subjektai Sąlygų 3 priede „Prašymų pateikimas“ nustatyta tvarka gali pateikti Prašymus Suteikiančiajai institucijai. Atsakymai į Prašymus bus pateikti minėtame priede nurodyta tvarka ir bus laikomi neatskiriama Sąlygų dalimi.

Atsakymą į Prašymą Suteikiančioji institucija pateiks visiems Dalyviams vienu metu, tačiau užtikrins konfidencialios informacijos apsaugą ir neatskleis, kas Prašymą pateikė.

Suteikiančioji institucija laikydamasi Sąlygų 3 priede „Prašymų pateikimas“ nustatytais terminais gali pateikti Konkurso ir jo Sąlygų paaiškinimus ar patikslinimus ir savo iniciatyva.

Sąlygų paaiškinimui Suteikiančioji institucija gali rengti susitikimus su kiekvienu Dalyviu (-iais) atskirai arba su visais Dalyviais bendrai. Apie jų laiką ir datą kiekvienas Dalyvis bus informuotas atskirai. Kiekvieno susitikimo protokolas, kuriame bus užfiksuoti visi susitikimo metu Dalyvių ar Dalyvio, jeigu susitikimas organizuojamas su kiekvienu Dalyviu atskirai, užduoti klausimai ir atsakymai į juos, bus pateikiamas visiems Konkurso procedūrose dalyvaujantiems Dalyviams, tačiau neatskleidžiant susitikime dalyvavusio Dalyvio tapatybės ir užtikrinant jo konfidencialios informacijos apsaugą. Dalyviai klausimus susitikimui gali pateikti ir iš anksto, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Iškilus poreikiui, galės būti rengiami ir papildomi susitikimai. Jeigu Komisija organizuos bendrus susitikimus su Dalyviais, tokie susitikimai bus protokoluojami. Informacija apie susitikimą su Dalyviais taip pat visi šio susitikimo metu pateikti klausimai ir atsakymai į juos, neatskleidžiant klausimą uždavusio Dalyvio tapatybės, skelbiami CVP IS.

## Pažeistų teisių gynimo tvarka

Dalyvis, manantis, kad Suteikiančiosios institucijos veiksmai ar sprendimai pažeidžia šio Dalyvio teisėtus interesus, turi teisę panaudoti Sąlygų 21 priede „Ginčų nagrinėjimo tvarka“ nurodytas teisinės gynybos priemones.

# Konkurso vykdymas

## Konkurso eiga ir orientacinis tvarkaraštis

Žemiau pateikiamas orientacinis Konkurso procedūrų tvarkaraštis. Tvarkaraštyje nurodyti terminai gali keistis, priklausomai nuo gautų paraiškų ir Išsamių pasiūlymų skaičiaus, Konkurso eigos, gautų Dalyvių Prašymų, pretenzijų, iškilusio poreikio patikslinti Sąlygas ar jų priedus ir pan. Terminai bus pratęsti tokiam laikui, kiek Suteikiančiajai institucijai būtina reikalingoms procedūroms atlikti ir kiek protingai reikalinga, kad suinteresuoti Dalyviai tinkamai įvertintų Suteikiančiosios institucijos pateiktą informaciją.

Apie paraiškų ar Išsamių pasiūlymų pateikimo terminų pratęsimą bus paskelbta tokiu pat būdu, kaip buvo skelbtos Sąlygos, ir pranešta CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Esant reikalui bus tikslinama ir kita skelbime apie Koncesiją pateikta informacija.

Apie kitas atskirų veiksmų datas ir terminus Suteikiančioji institucija praneš suinteresuotiems Dalyviams atskirai.

| Konkurso pagrindiniai etapai | Laikotarpis arba data |
| --- | --- |
| Sąlygų paskelbimas | - |
| Galutinis terminas Dalyviams pateikti Prašymus dėl paraiškų teikimo ir vertinimo | 9 (devynios) dienos iki paraiškų pateikimo termino pabaigos |
| Galutinis terminas pateikti paraišką | 45 (keturiasdešimt penkios) kalendorinės dienos nuo paskelbimo |
| Dalyvio Kvalifikacijos vertinimas | Numatoma, kad vertinimas truks ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos |
| Pranešimas apie Kvalifikacijos vertinimo rezultatus, kvietimas pateikti Išsamų pasiūlymą | Kai bus patikrintas Dalyvių atitikimas Kvalifikacijos reikalavimams, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo kvalifikacijos patikrinimo |
| Galutinis terminas pateikti Prašymus dėl šio Konkurso | 9 (devynios) dienos iki Išsamių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |
| Galutinis terminas pateikti Išsamų pasiūlymą | Terminas bus nurodytas kvietime pateikti Išsamų pasiūlymą |
| Išsamių pasiūlymų vertinimas, vertinimo rezultatų pranešimas Dalyviams, kvietimas derėtis | Numatoma, kad vertinimai truks ne daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) Darbo dienų po Išsamių pasiūlymo pateikimo termino |
| Derybos | Pradžios ir pabaigos datos bus nurodytos kvietime atvykti į derybas. Bus siekiama, kad derybos truktų ne ilgiau kaip 30 dienų |
| Sutarties projekto derinimas su Telšių rajono savivaldybės kontrolieriumi bei taryba (jei taikoma) | Per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pabaigos |
| Kvietimas pateikti Galutinį pasiūlymą | Iš karto užbaigus derybas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas nuo derybų užbaigimo |
| Galutinių pasiūlymų pateikimo terminas | Terminas bus nurodytas kvietime pateikti Galutinį pasiūlymą; numatoma, kad terminas bus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kvietimo pateikti Galutinį pasiūlymą datos |
| Galutinių pasiūlymų vertinimas (jei taikoma) | Numatoma, kad vertinimai truks ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) Darbo dienų po Galutinio pasiūlymo pateikimo termino |
| Pranešimas apie Galutinių pasiūlymų vertinimo rezultatus, sudarytą Pasiūlymų eilę, sprendimų dėl Sutarties sudarymo, bei atidėjimo termino, kvietimas sudaryti Sutartį | Iš karto po to, kai bus atliktas Galutinių pasiūlymų vertinimas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas nuo vertinimo atlikimo dienos; numatoma taikyti 10 (dešimt) kalendorinių dienų Sutarties sudarymo atidėjimo terminą |
| Sutarties sudarymas | Procesas bus patikslintas kvietime sudaryti Sutartį, tačiau numatoma, kad Sutartis turės būti sudaryta ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kvietimo sudaryti Sutartį išsiuntimo dienos |

## Paraiškos pateikimas

### Subjektai, galintys pateikti paraišką

Pateikti paraišką dalyvauti Konkurse gali savarankiškas ūkio subjektas arba ūkio subjektų grupė, galintys būti Dalyviu ir atitinkantys Kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus Sąlygų 4 priede „Kvalifikacijos reikalavimai“.

Jeigu dalyvauti Konkurse paraišką teikia ūkio subjektų grupė:

    - pateikiamoje paraiškoje reikia nurodyti vadovaujantį narį ir vadovaujančiojo nario kontaktinį asmenį. Šiam asmeniui turi būti suteikti įgaliojimai ūkio subjektų grupės vardu atlikti visus Konkurso procedūrų metu reikalingus veiksmus;

    - kartu su paraiška reikia pateikti jungtinės veiklos sutartį, kurioje būtų aiškiai nurodyti kiekvienam ūkio subjektų grupės nariui priskirti įsipareigojimai įgyvendinant Projektą. Sutartyje turi būti numatyta solidarioji visų jungtinės veiklos sutarties šalių atsakomybė už prievolių Suteikiančiajai institucijai arba pagal Sutartį netinkamą vykdymą. Nepateikus reikalavimus atitinkančios jungtinės veiklos sutarties, paraiška bus atmesta.

### Paraiškos turinys

Ūkio subjektai, atitinkantys Kvalifikacijos reikalavimus, paraišką Suteikiančiajai institucijai turi pateikti pagal Sąlygų 5 priede „Paraiškos forma“ pateikiamą formą, prie jos pridėdami visus jų atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančius įrodymus, užpildytą deklaraciją dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo, kurios forma pateikiama Sąlygų 6 priede „Deklaracijos dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo forma“ ir kitus su paraiška teikiamus dokumentus, kurių kontrolinis sąrašas bei paraiškos pateikimui keliami reikalavimai nurodyti šių Sąlygų 7 priede „Paraiškos pateikimas“.

Kvalifikacijos reikalavimai Dalyviams nurodyti Sąlygų 4 priede „Kvalifikacijos reikalavimai“. Atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams galima grįsti ir atitinkamais kitų ūkio subjektų pajėgumais Sąlygų 4 priede „Kvalifikacijos reikalavimai“ nustatyta tvarka.

### Paraiškos pateikimo terminas

Paraiška kartu su pridedamais dokumentais turi būti pateikta iki CVP IS skelbime apie Konkursą nustatyto termino pabaigos CVP IS priemonėmis. Jeigu paraiška bus pateikta po CVP IS skelbime apie Konkursą nustatyto termino pabaigos, Komisija paraiškos nevertins, o jei paraiška bus pateikta ne CVP IS priemonėmis, Komisija paraiškos nevertins ir ją grąžins.

Susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautomis paraiškomis atliekamas CVP IS skelbime apie Konkursą nustatytą dieną naudojantis elektroninėmis priemonėmis, susipažinimo procedūroje Dalyviams nedalyvaujant.

## Paraiškų, Kvalifikacijos vertinimas

Gavusi paraiškas, Komisija Sąlygų 9 priede „Kvalifikacijos vertinimas“ nurodyta tvarka atliks kiekvieno Dalyvio paraiškos ir jo Kvalifikacijos vertinimą.

Dalyviai privalo pateikti visus atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir užtikrinti pateikiamos informacijos teisingumą. Dalyviai dokumentus privalo pateikti laikydamiesi Sąlygose pateiktų dokumentų formų (jeigu jos pateiktos).

Dalyviai, kurie atitiks Kvalifikacijos reikalavimus ir neturės Reglamente nustatytų sąlygų, dėl kurių paraiška turi būti atmetama, bus pakviesti pateikti Išsamius pasiūlymus. Visiems Dalyviams, atitikusiems Kvalifikacijos reikalavimus, kartu su pranešimu apie Kvalifikacijos įvertinimo rezultatus Komisija pateiks kvietimą pateikti Išsamius pasiūlymus.

Kilus įtarimų dėl deklaracijoje dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo pateiktos informacijos teisingumo, Komisija gali kreiptis į Dalyvį prašydama pateikti įrodymus dėl šioje deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumo. Dalyviui nepateikus dokumentų, įrodančių Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimą, Dalyvio paraiška atmetama.

Jeigu atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams ar Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimą pagrindžiantys duomenys ar dokumentai bus netikslūs, neišsamūs, klaidingi ar šių duomenų ar dokumentų trūks, vadovaudamasi Koncesijų įstatymu, Komisija paprašys tokio Dalyvių šiuos duomenis ar dokumentus patikslinti, papildyti ar paaiškinti. Tam padaryti Komisija Dalyviui suteiks protingą terminą. Jei dėl pagrįstų priežasčių Dalyviui reikėtų daugiau laiko, duotą terminą bus galima pratęsti. Tačiau jeigu per suteiktą terminą nurodyti netikslūs, neišsamūs, klaidingi ar trūkstami duomenys ar dokumentai apie atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams nebus patikslinti, papildyti ar paaiškinti, tokio Dalyvio pateiktą paraišką Komisija atmes.

Apie Kvalifikacijos patikrinimo rezultatus Komisija informuos Dalyvius CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Komisija įvertinusi Dalyvio pateiktus Kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus ar duomenis, priims sprendimą dėl kiekvieno paraišką pateikusio Dalyvio ir kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas praneš apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus.

Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turės tik tie Dalyviai, kurie atitiks keliamus Kvalifikacijos reikalavimus.

## Išsamaus pasiūlymo pateikimas

### Išsamaus pasiūlymo turinys

Dalyviai, pakviesti pateikti Išsamų pasiūlymą, turės jį pateikti pagal Sąlygų 17 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą formą. Reikalavimai Išsamaus pasiūlymo pateikimui nurodyti šių Sąlygų 16 priede „Pasiūlymų pateikimas“.

Išsamiame pasiūlyme turi būti pateikta:

    - Susijusių bendrovių sąrašas pagal 18 priede „Susijusių bendrovių sąrašo forma“ pateiktą formą turės būti atnaujinamas iš karto, pasikeitus Susijusioms bendrovėms;

    - Paslaugų teikimo, Objekto modernizavimo darbų vykdymo ir Naujo turto sukūrimo planas, kuriam keliami reikalavimai pateikti Sąlygų 14 priede „Reikalavimai Paslaugų teikimo, Objekto modernizavimo darbų vykdymo ir Naujo turto sukūrimo planui“;

    - Finansinį veiklos modelį;

    - siūlomi techniniai sprendiniai, darbai, paslaugos, Sutarties įgyvendinimo etapai, pasiūlymai dėl Projekto įgyvendinimo sąlygų, bei siūlymai dėl Sutarties pakeitimų (jei tokių yra);

    - Investuotojo, Koncesininko ir kitų su Projekto ir Sutarties įgyvendinimu susijusių ūkio subjektų ryšiai ir atsakomybės pasidalijimas;

    - kiti Sąlygų reikalaujami dokumentai.

Nurodytus Subtiekėjus Projekto vykdymo eigoje bus galima keisti tik: (i) jeigu juos keičiantys Subtiekėjai atitiks Sąlygų 4 priede „Kvalifikacijos reikalavimai“ nustatytus Kvalifikacijos reikalavimus; ir (ii) gavus išankstinį rašytinį Suteikiančiosios institucijos sutikimą, laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos. Suteikiančiosios institucijos sutikimas turės būti duodamas per protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis, kaip 5 (penkios) Darbo dienos.

Išsamiame pasiūlyme turi būti nurodyta:

    - Mokestis;

    - investicijų grąžos (WACC) dalis išreikšta procentiniais punktais nuo Koncesininko atliktų Investicijų (K4).

Mokestis turi būti išreikštas periodiniu fiksuotu mokėjimu. Į siūlomą Mokestį reikia įskaičiuoti visas išlaidas ir visus pagal Išsamaus pasiūlymo pateikimo metu galiojančius ar žinomai turinčius įsigalioti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus mokėtinus mokesčius ir rinkliavas.

Pasiūlytą Mokestį Komisija vertins eurais be PVM. Todėl jeigu Mokestis bus nurodytas kita valiuta, jį Komisija perskaičiuos eurais pagal Europos centrinio banko paskelbtą euro ir tos valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, atitinkamai, paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną.

Išsamiame pasiūlyme galima nurodyti, kuri jame pateikiama informacija yra konfidenciali.

Pateiktas Išsamus pasiūlymas privalo būti besąlyginis ir Dalyviui priimtinas be jokių keitimų, parengtas atsižvelgiant į Suteikiančiosios institucijos kartu su Sąlygomis Dalyviams pateiktą Sutarties projektą.

Kontrolinis sąrašas dokumentų ir / ar informacijos, kuri turi būti pateikta su Išsamiu pasiūlymu pateiktas žemiau. Šis sąrašas yra teikiamas Dalyvių patogumui ir nėra baigtinis. Dalyviai turi išsamiai susipažinti su visomis Sąlygomis ir jose nustatytais Išsamiam pasiūlymui pateikiamais reikalavimais:

|  | Kontrolinis sąrašas dokumentų Išsamaus pasiūlymo pateikimui | Nuoroda į Sąlygų reikalavimus |
| --- | --- | --- |
| 1. | PASIŪLYMAS (Sąlygų 2 priedas Specifikacijos, Sąlygų 12 priedas Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui, Sąlygų 17 priedas Pasiūlymo forma) | Sąlygų 46 punktas |
| 3. | TEISINĖ INFORMACIJA (Sąlygų 13 priedas Reikalavimai teisinei informacijai) | Sąlygų 46 punktas |
| 4. | PASLAUGŲ TEIKIMO, OBJEKTO MODERNIZAVIMO DARBŲ VYKDYMO IR NAUJO TURTO SUKŪRIMO PLANAS (Sąlygų 14 priedas Reikalavimai Paslaugų teikimo, Objekto modernizavimo darbų vykdymo ir Naujo turto sukūrimo planui) | Sąlygų 46 punktas |
| 5. | SUSIJUSIŲ BENDROVIŲ SĄRAŠAS (Sąlygų 18 priedas Susijusių bendrovių sąrašo forma) | Sąlygų 46 punktas |
| 7. | Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (Sąlygų 20 priedas Reikalavimai Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui) | Sąlygų 54 - 55 punktas |
| 8. | Kita, Dalyvio nuomone, reikšminga informacija |  |

### pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

Visi Dalyviai kartu su Išsamiu pasiūlymu turi pateikti Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimą 10 000 eurų sumai. Užtikrinimas turi atitikti Sąlygų 20 priede „Reikalavimai Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui“ nustatytus reikalavimus ir galioti ne trumpiau, negu pateiktas Išsamus pasiūlymas, arba galima sumokėti tokią pat sumą kaip užstatą į Suteikiančiosios institucijos sąskaitą Nr. LT564010042800050165, AB LUMINOR bankas. Dalyviai, pakviesti į derybas, privalo pratęsti Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, tam laikotarpiui, kurį Suteikiančioji institucija nurodys prašyme pratęsti Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą. Nepateikusių reikalaujamo užtikrinimo Dalyvių Išsamūs pasiūlymai bus atmesti, o nepratęsus Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo termino iki nurodytos datos, bus laikoma, kad Dalyvis atsisako toliau dalyvauti koncesijos suteikimo procedūroje.

Suteikiančioji institucija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimti) dienų, grąžins Dalyviui Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą ar užstatą, kai (i) Pasiūlymas nustos galioti, jei, Komisijai ar Suteikiančiajai institucijai paprašius, Dalyvis nesutiks pratęsti jo galiojimo termino, arba (ii) bus sudaryta Sutartis ir ji įsigalios visa apimtimi arba (iii) Komisija / Suteikiančioji institucija nutrauks Konkursą, arba (iv) bus atmestas Dalyvio Pasiūlymas.

### Išsamaus pasiūlymo pateikimo terminas

Išsamų pasiūlymą Dalyvis turės pateikti iki Komisijos kvietime pateikti Išsamų pasiūlymą nurodyto termino, laikantis 16 priede „Pasiūlymų pateikimas“ nurodytų reikalavimų. Iki nurodyto termino Dalyviai turi teisę keisti ir / ar atsiimti savo Išsamius pasiūlymus. Vienas Dalyvis gali pateikti tik vieną Išsamų pasiūlymą. Jeigu bus pateiktas daugiau kaip vienas Išsamus pasiūlymas, Komisija atmes visus tokius pasiūlymus. Alternatyvūs pasiūlymai Išsamių pasiūlymų teikimo etape negalimi.

### Išsamaus pasiūlymo galiojimo terminas

Išsamiame pasiūlyme reikia nurodyti jo galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 240 dienų nuo galutinės Išsamių pasiūlymų pateikimo dienos.

Komisija gali paprašyti Dalyvio pratęsti Išsamaus pasiūlymo galiojimo terminą iki tam tikro konkrečiai nurodyto laiko, tačiau tai padaryti Dalyviui nebus privalu ir tokį prašymą galima atmesti neprarandant teisės į pateiktą Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

### Išsamaus pasiūlymo vertinimas

Gavusi Išsamius pasiūlymus, Komisija Sąlygų 15 priede „Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai“ nustatyta tvarka patikrins jų atitikimą Sąlygoms.

Komisija ne vėliau kaip per ne daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) Darbo dienų nuo Dalyvių Išsamių pasiūlymo gavimo termino paskutinės dienos atliks jų vertinimą. Vertinama bus vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi, Sąlygų 15 priede „Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai“ nustatyta tvarka ir kriterijais. Pagal suteiktų įvertinimų eiliškumą bus sudarytas Dalyvių sąrašas.

Apie atlikto Išsamių pasiūlymų vertinimo rezultatus Komisija Dalyvius informuos CVP IS priemonėmis, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo vertinimo atlikimo.

Dalyviai, kurių Išsamūs pasiūlymai atitiks Konkurso sąlygų reikalavimus, kartu su pranešimu apie Išsamių pasiūlymų vertinimo rezultatus gaus kvietimą dalyvauti derybose. Šiame kvietime bus nurodytas derybų vykdymo laikas, vieta, numatoma eiga ir kita su derybų vykdymu susijusi informacija.

Jeigu atlikus Išsamių pasiūlymų vertinimą bus nustatyti Išsamaus pasiūlymo trūkumai, Komisija Dalyviui nustatys Išsamaus pasiūlymo trūkumų šalinimo terminą. Dalyvio, kuris per Komisijos nustatytą terminą nepašalino Išsamaus pasiūlymo trūkumų, Pasiūlymas bus atmetamas ir laikoma, kad Dalyvis atsisako dalyvauti Konkurse.

Kviečiamo derėtis Dalyvio Išsamus pasiūlymas bus pagrindas deryboms, siekiant susitarti dėl kvietime nurodytų klausimų.

## Derybos

Kvietime dalyvauti derybose nurodytu laiku Dalyvis turės atvykti į derybas nurodytu adresu. Komisija prašys patvirtinti Dalyvio ar šis dalyvaus derybose (ar bet kurioje jų pakopoje). Jei Dalyvis nustatytu laiku dėl pagrįstų priežasčių negalės atvykti derėtis, jis apie tai prieš protingą terminą privalo informuoti Komisiją, kad būtų galima suderinti kitą derybų datą. Kitu atveju Komisija laikys, kad Dalyvis į derybas neatvyko be pateisinamos priežasties ir taip atsisakė savo Išsamaus pasiūlymo, bei turės teisę panaudoti pateiktą Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimą ir Dalyvio Pasiūlymą atmes.

Patvirtinime dėl dalyvavimo derybose Dalyvis turės nurodyti asmenį (asmenis), kuris jį atstovaus derybose ir pateiks tokio asmens įgaliojimus patvirtinančius dokumentus. Derybų metu Komisija laikys, kad šis atstovas (atstovai) turi teisę vesti derybas ir prisiimti Dalyvio vardu įsipareigojimus.

Derybos bus vedamos lietuvių kalba. Užsienio šalių Dalyviai turi pasirūpinti tinkamu visos derybų procedūros vertimu į jiems suprantamą kalbą savo lėšomis. Šios išlaidos, vadovaujantis Sąlygų IV skyriumi Dalyviams nėra atlyginamos.

Komisija turi teisę organizuoti nuotolinius derybų susitikimus.

Derybos bus vedamos su kiekvienu pakviestu į derybas Dalyviu (jei bus kviečiami du ar daugiau Dalyvių) atskirai, jo pateikto Išsamaus pasiūlymo pagrindu.

Derybas su Dalyviu (-iais) Komisija sieks įvykdyti ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų. Tačiau šis terminas yra tik orientacinis ir priklausomai nuo derybų eigos gali būti keičiamas.

Derybas sudarys pakopos, kurios gali susidėti iš keleto susitikimų ir kuriose bus aptariamas Išsamus pasiūlymas, siekiant jį optimizuoti ir užtikrinti kuo geresnį Suteikiančiųjų institucijų poreikių įgyvendinimą, bei pasiekti, kad Dalyvis Išsamaus pasiūlymo ir derybų rezultatų pagrindu galėtų pateikti išsamų ir parengtą įgyvendinti Galutinį pasiūlymą. Numatoma, kad derybos bus vykdomos tokiomis pakopomis (jos ar jų atskiri susitikimai gali būti vykdomi ir lygiagrečiai):

    - pirma pakopa, kurioje aptariama ir deramasi dėl techninių Išsamaus pasiūlymo aspektų (sąlygų ir sprendinių). Numatoma, kad ši pakopa truks 10 (dešimt) dienų. Šios pakopos metu derybos bus vedamos dėl šių klausimų:

    - inžinerinių ir techninių sprendimų;

    - Paslaugų teikimo, Objekto modernizavimo darbų vykdymo ir Naujo turto sukūrimo plane nurodytų sprendinių;

    - Projekto rezultatų pagal Specifikacijas;

    - Kitų su techniniais Išsamaus pasiūlymo aspektais susijusių klausimų.

    - antra pakopa, kurioje deramasi dėl finansinių Išsamaus pasiūlymo aspektų (sąlygų ir sprendinių). Numatoma, kad ši pakopa truks apie 5 (penkias) dienas. Šios pakopos metu derybos bus vedamos dėl šių klausimų:

    - finansavimo šaltinių ir finansavimo sąlygų;

    - atsiskaitymų ir mokėjimų tvarkos;

    - mokestinių klausimų;

    - Mokesčio ir pasiūlytos investicijų grąžos (WACC) dalies išreikštos procentiniais punktais nuo Koncesininko atliktų Investicijų (K4);

    - Sutarties vertės;

    - Kitų su finansiniais Išsamaus pasiūlymo aspektais susijusių klausimų.

    - trečia pakopa, kurioje deramasi dėl teisinių Išsamaus pasiūlymo aspektų (sąlygų). Numatoma, kad ši pakopa truks apie 10 dienų. Šios pakopos metu derybos bus vedamos dėl šių klausimų:

    - Sutarties projekto;

    - rizikų pasidalijimo tarp Šalių;

    - Pažeidimų registravimo / fiksavimo ir išskaitų mechanizmo;

    - kitų su teisiniais Išsamaus pasiūlymo aspektais susijusių klausimų.

Esant poreikiui, derybų metu galės būti vykdoma daugiau pakopų. Kitų derybų pakopų skaičius ir pobūdis bus nustatomas atsižvelgiant į likusius Projekto įgyvendinimo klausimus, kuriuos reikia aptarti, siekiant Išsamaus pasiūlymo pagrindu gauti išsamius ir pagrįstus Galutinius pasiūlymus.

Dalyvis turi teisę pasiūlyti papildomas derybų pakopas ir (ar) papildomus klausimus, kuriuos būtina aptarti. Jeigu, Komisijos nuomone, toks pasiūlymas bus pagrįstas, derybos bus papildytos pasiūlyta pakopa ir (ar) klausimu. Tokiu atveju, kiti Dalyviai turės teisę nurodyti, kad jiems tokia pakopa ir (ar) klausimas neaktualūs ir joje nedalyvauti.

Derybos bus vykdomos tokia tvarka:

    - atskirai su kiekvienu Dalyviu bus vedamos derybos dėl aptariamų, su Dalyvio pateiktu Išsamiu pasiūlymų susijusių, klausimų;

    - derybų metu Dalyvio pateikiama informacija bus laikoma konfidencialia ir negalės būti atskleista kitiems Dalyviams, išskyrus Sąlygose nustatytus atvejus;

    - Komisijos Dalyviui pateikiama informacija, kuri gali būti svarbi ir kitiems Dalyviams, pateikiama visiems suinteresuotiems Dalyviams, tačiau užtikrinant, kad nebus atskleista susijusio Dalyvio tapatybė ir jo konfidenciali informacija;

    - derybos bus vykdomos tol, kol, Komisijos nuomone, aptariami klausimai bus detalizuoti tiek, kad leistų Dalyviui jų pagrindu pagrįstai ir išsamiai suformuoti atitinkamą Galutinio pasiūlymo dalį;

    - derybos bus vedamos lietuvių kalba.

Derybų rezultatai bus įtvirtinami protokolu, kurį reikės pasirašyti Dalyvio įgaliotam atstovui, Komisijos pirmininkui ir Komisijos sektoriui. Prieš pasirašydamas protokolą, Dalyvis galės pateikti dėl jo pastabas. Protokolas pasirašomas derybų metu arba iš karto po to, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) Darbo dienų po derybų. Jeigu Dalyvis atsisakys pasirašyti protokolą arba nepasirašys jo per šiame punkte nustatytą terminą, laikoma, kad Dalyvis atsisakė savo Išsamaus pasiūlymo, o Komisija tokiu atveju turės teisė panaudoti Dalyvio pateiktą Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tolimesnių Konkurso procedūrų vykdymo metu protokole įtvirtinus derybų rezultatus Dalyvis galės keisti tik juos pagerindamas arba gavęs Komisijos pritarimą.

Komisija, siekdama galutinai suderinti Sutarties projekto ir su ja susijusių dokumentų nuostatas, turi teisę susitarti dėl visų sąlygų ir imtis visų reikalingų veiksmų, nors ir tiesiogiai nenumatytų Sąlygose. Tačiau tokie susitarimai ir veiksmai bus nediskriminuojantys ir sąžiningi visų Dalyvių atžvilgiu.

Tuo atveju, jeigu derybos su Dalyviu (jeigu pakviesti derėtis daugiau kaip vienas Dalyvis – su visais Dalyviais) nutrūktų, Komisija gali pakviesti derėtis kitus Dalyvius pagal jų Išsamių pasiūlymų ekonominio naudingumo įvertinimų eiliškumą bei Išsamių pasiūlymų pateikimo laiką, tačiau tokiu atveju bus kviečiama derėtis tik po vieną Dalyvį.

Atsižvelgiant į derybų rezultatus Komisija patikslins Sąlygas, įskaitant Sutarties projektą, ir pateiks jas Dalyviams. Dalyviai, teikdami atnaujintus Išsamius pasiūlymus / Galutinius pasiūlymus, juos teikti privalės pagal patikslintas Sąlygas.

Jeigu bus deramasi tik su vienu Dalyviu ir jo pateikto Išsamaus pasiūlymo sąlygos po derybų atitiks šiose Sąlygose ir jų prieduose nustatytus reikalavimus bei nebus blogesnės nei prieš derybas pateiktas Išsamus pasiūlymas, išskyrus sąlygas, kurios atskirai buvo suderėtos su Komisija, šiam Dalyviui bus pasiūlyta pateiki Galutinį pasiūlymą ir jį pagal Sąlygų 15 priede „Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai“ nustatytą tvarką, įvertinus sudaryti Sutartį.

Jeigu bus deramasi su daugiau, kaip vienu Dalyviu, po derybų jų pateikti Galutiniai pasiūlymai bus vertinami iš naujo, vadovaujantis tais pačiais kriterijais ir tvarka, kaip ir prieš derybas pateiki Išsamūs pasiūlymai, nurodytais Sąlygų 15 priede „Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai“. Tokiu atveju sudaryti Sutartį bus siūloma tam Dalyviui, kurio Galutinis pasiūlymas atitiks Sąlygų reikalavimus ir bus įvertintas kaip ekonomiškai naudingesnis.

## Dokumentų suderinimas

Komisija, vadovaudamasi derybų metu Dalyvio (-ių) ir Komisijos suderintais Sutarties pakeitimais, parengia atnaujintą Sutarties projektą.

Jei po derybų Sutarties projekte nuodytos sąlygos neatitinka Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendime dėl Projekto įgyvendinimo tikslingumo nurodytų sąlygų, Sutarties projektas turi būti teikiamas Telšių rajono savivaldybės kontrolieriui išvadai gauti bei Telšių rajono savivaldybės tarybai pritarti.

Suteikiančioji institucija negali garantuoti teigiamų išvadų / sprendimų, nurodytų Sąlygų 82 punkte priėmimo ir neprisiima jokios atsakomybės, jeigu išvados / sprendimai nebus priimti arba jie bus neigiami.

Jeigu Sąlygų 82 punkte nurodytos institucijos nepritars Sutarties projekte nurodytoms sąlygoms, Suteikiančioji institucija tęs derybas su Dalyviu (-iais), patikslins Sutarties projektą ir jį pakartotinai teiks išvadoms / derinimui Sąlygų 82 punkte nurodytoms institucijoms arba užbaigs Konkurso procedūras. Dalyviai, pateikdami Išsamius pasiūlymus, sutinka su Konkurso procedūrų užbaigimo šiame punkte nustatytu atveju galimybe ir atsisako dėl to bet kokių pretenzijų Suteikiančiosios institucijos / Komisijos ar jų atstovų atžvilgiu.

Gavus Sąlygų 82 punkte nurodytą teigiamą išvadą / sprendimą, jeigu tokia išvada / sprendimas turi būti gautas, Dalyvis (-iai) informuojamas (-i) apie derybų užbaigimą ir bus kviečiamas (-i) pateikti Galutinį (-ius) pasiūlymą (-us) Sąlygų 13 skyriuje „Galutinio pasiūlymo pateikimas“ nustatyta tvarka.

## Galutinio pasiūlymo pateikimas

### Galutinio pasiūlymo turinys

Pasibaigus deryboms, Dalyvis bus pakviestas pateikti Galutinį pasiūlymą pagal Sąlygų 17 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą formą, Sąlygų 16 priede „Pasiūlymų pateikimas“ nurodyta tvarka. Galutinis pasiūlymas pateikiamas atsižvelgiant į derybų rezultatus.

Galutiniame pasiūlyme turi būti pateikta Sąlygų 46 punkte nustatyta informaciją, išskyrus pasiūlymus ir komentarus dėl Sutarties projekto. Jeigu informacija pateikta Išsamiame pasiūlyme nesikeičia, Dalyviai turi teisę pateikti tik tuos dokumentus (informaciją), kurie keičiasi atsižvelgiant į derybų rezultatus, tai aiškiai nurodydama pateiktame Galutiniame pasiūlyme.

Dalyvio Galutinis pasiūlymas negali būti blogesnis nei derybų metu pasiekti rezultatai, o nuostatos, dėl kurių nebuvo vedamos derybos – neblogesnės, nei Išsamiame pasiūlyme.

Pateiktas Galutinis pasiūlymas privalo būti besąlyginis ir Dalyviui priimtinas be jokių keitimų.

### Galutinio pasiūlymo pateikimo terminas

Galutinį pasiūlymą Dalyvis turės pateikti CVP IS priemonėmis iki Komisijos kvietime pateikti Galutinį pasiūlymą nurodyto termino pabaigos. Jeigu per nustatytą laiką Dalyvis nepateiks Galutinio pasiūlymo arba jį pateiks netinkama forma, ar ne CVP IS priemonėmis, Komisija laikys, kad toks Dalyvis atsisako toliau dalyvauti Konkurse. Tuo atveju, jeigu į derybas Komisija kviečia daugiau nei vieną Dalyvį, Galutinius pasiūlymus turės pateikti visi Dalyviai.

Iki kvietime pateikti Galutinį pasiūlymą Dalyvis turi teisę keisti ir / ar atsiimti savo Galutinį pasiūlymą. Jeigu Dalyvis pateiks daugiau kaip vieną Galutinį pasiūlymą, Komisija atmes visus tokius pasiūlymus. Alternatyvūs pasiūlymai Galutinių pasiūlymų teikimo etape negalimi, o jeigu bus pateikti, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

Susipažinimo su Galutiniais pasiūlymais data bus nurodyta kvietime pateikti Galutinius pasiūlymus. Susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais Galutiniais pasiūlymais procedūroje Dalyviai nedalyvauja.

### Galutinio pasiūlymo galiojimo terminas

Galutiniame pasiūlyme reikia nurodyti jo galiojimo terminą, kuris turės būti ne trumpesnis Komisijos kvietime pateikti Galutinį pasiūlymą nurodytas terminas.

Kol nesibaigė Galutinio pasiūlymo galiojimo laikas, Komisija gali paprašyti Dalyvio pratęsti Galutinio pasiūlymo galiojimo terminą iki tam tikro konkrečiai nurodyto laiko, tačiau tai padaryti Dalyviui nebus privaloma ir tokį prašymą galima atmesti neprarandant teisės į pateiktą Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Jeigu Dalyvis pratęs savo Galutinio pasiūlymo galiojimo terminą, ne trumpesniam laikotarpiui jis privalo pratęsti ir Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo galiojimą arba pateikti naują, atitinkantį laikotarpį galiojantį Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas pratęsiamas šių Sąlygų 54 punkte nustatyta tvarka.

### Galutinio pasiūlymo vertinimas

Atlikus susipažinimą su Galutiniu (-iais) pasiūlymu (-ais), Komisija Sąlygų 15 priede „Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai“ nustatyta tvarka patikrins jo (-ų) atitikimą Sąlygoms.

Jeigu Komisija kviečia daugiau kaip vieną Dalyvį pateikti Galutinius pasiūlymus, Komisija atliks jų ekonominio naudingumo vertinimą Sąlygų 15 priede „Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai“ nustatyta tvarka ir kriterijais. Galutinių pasiūlymų vertinimas vyks Dalyviams nedalyvaujant.

Jei Dalyvis Galutiniame pasiūlyme nurodys neįprastai mažą Mokestį, ar jo sudedamąsias dalis, Komisija reikalaus, kad Dalyvis tai pagrįstų. Mokestis visais atvejais bus laikomas neįprastai mažu, jei jis bus 30 ir daugiau procentų mažesnis už visų Dalyvių, kurių Galutiniai pasiūlymai nebus atmesti dėl kitų priežasčių arba Komisijos vertinimu, gali būti nepakankamas Sutarties tinkamam įvykdymui.

Apie atliktų vertinimų rezultatus, sudarytą Galutinių pasiūlymų eilę, sprendimą dėl Sutarties sudarymo ir tikslaus Sutarties atidėjimo termino taikymo Komisija praneš Dalyviams CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas nuo vertinimų atlikimo. Dalyviui, kurio Galutinis pasiūlymas bus pripažintas geriausiu kartu su tokiu pranešimu bus pateiktas kvietimas sudaryti Sutartį.

Dalyviams, kurie nebus pakviesti sudaryti Sutarties, bus pateiktas išsamus jų Galutinių pasiūlymų įvertinimo paaiškinimas.

## Partnerystės (koncesijos) sutarties sudarymas

Per kvietime sudaryti Sutartį nurodytą terminą Dalyvis ir iki Sutarties pasirašymo jo įsteigtas Koncesininkas turės atvykti sudaryti (pasirašyti) Sutartį.

Jeigu per kvietime sudaryti Sutartį nurodytą terminą Investuotojas ir / ar Koncesininkas raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia Sąlygose nustatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba iki Suteikiančiosios institucijos nurodyto termino nepasirašo Sutarties, arba atsisako sudaryti Sutartį nustatytomis sąlygomis, arba neįsteigia juridinio asmens – Koncesininko, kaip nustatyta Koncesijų įstatymo 59 straipsnio 2 dalyje, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Sutartį. Tokiu atveju Dalyvis neteks pateikto Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. Tokiu atveju sudaryti Sutartį bus pakviestas kitas Dalyvis, kuris pateikė Galutinį pasiūlymą, jei šio Dalyvio Galutinis pasiūlymas bus pripažintas atitinkančiu Sąlygų reikalavimus, arba tokio Dalyvio nesant, Komisija kvies derėtis Dalyvį, kuris Išsamių pasiūlymų sąraše, sudarytame pagal suteiktų ekonominio naudingumo įvertinimų eiliškumą, yra sekantis po atsisakiusio sudaryti Sutartį Dalyvio.

Dalyvio kartu su Galutiniu pasiūlymu pateiktas Finansinis veiklos modelis yra neatskiriamas Sutarties priedas. Iki Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi Dalyvis turi patikslinti Finansinį veiklos modelį pagal Sąlygų 19 priede „Sutarties projektas“ nustatytas sąlygas.

Sutartis bus sudaryta pagal Sąlygų 19 priede „Sutarties projektas“ pateiktą projektą, pakeistą atsižvelgiant į derybų rezultatus. Po Sutarties sudarymo, jos sąlygos galės būti keičiamos tik Sutartyje ar Koncesijų įstatymo 62 straipsnyje numatytais atvejais.

Siekiant užtikrinti, kad Projektas bus įgyvendintas ir Sutartis įvykdyta, Investuotojas, vykdydamas išankstines Sutarties įsigaliojimo sąlygas, turi pateikti Prievolių įvykdymo užtikrinimą. Prievolių įvykdymo užtikrinimas turi būti parengtas pagal Sąlygų 20 priede „Reikalavimai Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui“ nurodytus reikalavimus.

Prieš pateikiant Prievolių įvykdymo užtikrinimą, galima kreiptis į Suteikiančiąją instituciją dėl jo tinkamumo patvirtinimo. Atsakymą dėl to Suteikiančioji institucija pateiks ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokio kreipimosi gavimo.

Prieš sudarant Sutartį, Investuotojas privalės pateikti laidavimą už Koncesininko prievoles, susijusias su Sutarties įvykdymu. Laidavime turi būti nustatyta, kad:

    - laidavimas yra neatlygintinis;

    - Koncesininkui neįvykdžius ar netinkamai vykdant savo prievoles pagal Sutartį, Investuotojas atsako Suteikiančiajai institucijai solidariai su Koncesininku;

    - Investuotojas atsako ir tais atvejais, kai Sutartis keičiama ir dėl to pasikeičia Koncesininko įsipareigojimų apimtis ir Investuotojo kaip laiduotojo atsakomybė arba atsiranda kitos Investuotojui kaip laiduotojui nepalankios pasekmės;

    - Investuotojo kaip laiduotojo atsakomybė pasibaigia tik tada, kai pasibaigia Koncesininko pareigų galiojimo ir vykdymo terminas pagal Sutartį ir negali baigtis anksčiau dėl to, kad tam tikrą laikotarpį Suteikiančioji institucija nepareikalavo Investuotojo kaip laiduotojo atsakomybės.

Investuotojo laidavimas prieš numatytą terminą galės pasibaigti tik tuo atveju, jeigu Sąlygų ir Sutarties leidžiamais atvejais Koncesininko akcijos bus perleistos kitam subjektui (arba Investuotoją sudarančios ūkio subjektų grupės nariui) ir šis subjektas laiduos už atitinkamas Koncesininko prievoles tokia pat apimtimi, kaip akcijas perleidžiantis Investuotojas (ūkio subjektų grupės narys).

Dalyvis galės perleisti Koncesininko akcijas tik tada, kai (i) bus pradėtos teikti Sutarties įgyvendinimui reikalingos Paslaugos visa numatyta jų apimtimi ir (ii) bus gautas Suteikiančiosios institucijos sutikimas, kuris gali būti nesuteiktas tik dėl pagrįstų priežasčių, numatytų Sutartyje ir (iii) bus įvykdytos kitos, Sutartyje nustatytos sąlygos.

# Dalyvavimo konkurse sąnaudos

Šiame Konkurse ūkio subjektai dalyvauja savo rizika ir sąnaudomis. Suteikiančioji institucija neatlygins jokių su dalyvavimu šiame Konkurse susijusių išlaidų ir negali būti laikoma atsakinga už jokias pasiūlymų rengimo ir (ar) kitas su dalyvavimu ir pasirengimu dalyvauti Konkurse susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas, susijusias su Sąlygų gavimu, paraiškų ir Išsamių ar Galutinių pasiūlymų rengimu, teikimu, o taip pat išlaidas, susijusias su derybomis (įskaitant vertimo į užsienio kalbą), dokumentų kopijavimu, spausdinimu, pašto ar kurjerių pašto paslaugomis, brėžinių, fotografijų rengimu ar siuntimu; komandiruotėmis ir susirinkimais, transportu, apgyvendinimu, atlyginimais, mokesčiais advokatams, konsultantams, inžinieriams ir kitiems samdomiems asmenims, dokumentų tvarkymu ir valstybiniais mokesčiais, taip pat kitomis išlaidomis, susijusiomis su dalyvavimu derybose ir Konkurse.

Komisija turi teisę Konkurso procedūrų metu nutraukti Konkursą Sąlygų 23 punkte nustatyta tvarka, neprisiimdama jokios atsakomybės.

# Priedas. Naudojamos sąvokos

| CVP IS | reiškia Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą, prieinamą interneto adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. |
| --- | --- |
| Dalyvis | reiškia paraišką ar pasiūlymą Konkurse pateikusį ekonominės veiklos vykdytoją / vykdytojus. Dalyviu gali būti fizinis asmuo, bet kokios teisinės formos juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo (išskyrus viešąjį ir privatų juridinius asmenis, kurie Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo nustatyta tvarka priskiriami prie valdžios sektoriaus), užsienio juridinis asmuo arba kitas ūkio subjektas, įsteigtas pagal užsienio valstybės teisę ir neturintis juridinio asmens statuso, taip pat Lietuvos Respublikoje įsteigti Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių įmonių filialai, arba tokių asmenų grupė. Dalyviu negali būti subjektas, kuris (ūkio subjektų grupės atveju – bet kuris grupės narys) yra susijęs su šio Konkurso parengimu vykdyti ar Projekto parengimu įgyvendinimui ir dėl to galėtų būti pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo principas. |
| Darbo diena | reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei kitas oficialias nedarbo dienas Lietuvos Respublikoje. |
| ESOL | reiškia Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, prieinamą interneto adresu http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html. |
| Finansinis veiklos modelis | reiškia sudarytą to paties pavadinimo dokumentą kuriame nurodoma Investuotojo ir/ar Koncesininko veiklos finansavimo struktūra ir sąlygos, finansiškai (ekonomiškai) pagrindžiami investavimo tikslai, pateikiamas investicijų grąžos įvertinimas ir kiti efektyvumo rodikliai. |
| Galutinis pasiūlymas | reiškia Dalyvio pagal Sąlygų 17 priede „Pasiūlymo forma“ nurodytą formą, kartu su pagrindžiančiais dokumentais pateikiamą galutinį pasiūlymą, aptariantį Sąlygose suformuluotus bei derybose suderėtus Projekto įgyvendinimo techninius, finansinius ir komercinius klausimus bei pateikiantį kitą Sąlygose reikalaujamą informaciją, ir pagal kurį Dalyvis (-iai) yra pasirengęs pasirašyti Sutartį. |
| Investicijos | reiškia Koncesininko atliekamas investicijas į Suteikiančiosios institucijos perduodamą Objektą ir Žemės sklypą, įskaitant sukuriamą Naują turtą, vadovaujantis Specifikacijoje nustatyta tvarka. |
| Investicijų įstatymas | reiškia Lietuvos Respublikos investicijų įstatymą. |
| Investuotojas | reiškia Dalyvį, kurio Galutinis pasiūlymas pripažintas naudingiausiu ir kuris laimėjo Konkursą, ir su kuriuo bei su kurio įkurtu Koncesininku sudaroma Sutartis, ir Sutartyje numatytais atvejais jį pakeitusį asmenį. |
| Išsamus pasiūlymas | reiškia pagal Sąlygų 17 priede „Pasiūlymo forma“ nurodytą formą, kartu su pagrindžiančiais dokumentais pateikiamą išsamų įpareigojantį pasiūlymą, kuriame aptariami Sąlygose suformuluoti Projekto įgyvendinimo techniniai, finansiniai, teisiniai ir komerciniai klausimai bei pateikiama kita Sąlygose reikalaujama informacija, ir pagal kurį Dalyvis yra pasirengęs pasirašyti Sutartį. |
| Komercinė veikla | reiškia Koncesininko naudojant Objektą vykdomas veiklas, nesusijusias su Paslaugų teikimu, kurių pagrindu Koncesininkas gauna papildomas pajamas. |
| Komisija | reiškia Suteikiančiosios institucijos vadovo 2025-10-21 potvarkiu Nr. M1-692 sudarytą Konkurso komisiją, vykdančią Konkursą. |
| Koncesijų įstatymas | reiškia Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą. |
| Koncesininkas | reiškia vadovaujantis Koncesijų įstatymo 59 straipsnio 2 dalimi Sutarties įgyvendinimo tikslui Dalyvio, laimėjusio Konkursą, įsteigtą juridinį asmenį (uždarąją akcinę bendrovę), kuris tampa Sutarties šalimi ir vykdo joje nustatytą veiklą ir kuris Sutarties sudarymo metu privalo: - priklausyti (t. y. 100 proc. jo akcijų (dalių)) tik Dalyviui; ir - būti skirtas tik Sutarties įgyvendinimui skirtai veiklai vykdyti; - neturėti jokių įsiskolinimų ar kitų prievolių, nesusijusių su Sutarties vykdymu; - būti registruotas PVM mokėtoju. Jeigu Investuotojas yra specialiai Konkursui ir Projekto įgyvendinimui įsteigtas juridinis asmuo, tokiu atveju atskirai Koncesininko steigti nėra būtina ir Investuotojas vykdo Koncesininkui Sutartyje nustatytas teises ir pareigas. Koncesininku gali būti ir Investuotojo įsteigtas filialas. |
| Konfidencialumo įsipareigojimas | reiškia Dalyvio, siekiančio dalyvauti Konkurse bei gauti su vykdomu Projektu bei Konkurso procedūromis susijusią konfidencialią informaciją pagal Sąlygų 10 priede „Konfidencialumo įsipareigojimo forma“ pateiktą formą rengiamą ir Suteikiančiajai institucijai pateikiamą dokumentą, kuriuo Dalyvis patvirtina įsipareigojantis neatskleisti gautos konfidencialios informacijos. |
| Konfidencialumo pasižadėjimas | reiškia Komisijos nario ar eksperto rašytinį pasižadėjimą, kad jis neteiks tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų atitinkamų įstatymų reikalavimams, visuomenės interesams ar pažeistų teisėtus Dalyvių ir (ar) Suteikiančiosios institucijos interesus. |
| Konkursas | reiškia pagal Koncesijų įstatymo III skyriaus ir šias Sąlygas Suteikiančiosios institucijos atliekamą viešą konkursą koncesijai suteikti, kurio metu siekiama atrinkti Dalyvį Projektui įgyvendinti ir tuo tikslu su atrinktu naudingiausią pasiūlymą pateikusiu Dalyviu (arba Sąlygose nustatyta tvarka, dviem Dalyviais) bus vedamos derybos, siekiant susitarti dėl Suteikiančiųjų institucijų reikalavimus atitinkančių techninių ir finansinių Išsamių ir Galutinių pasiūlymų sąlygų, kurių pagrindu bus sudaroma Sutartis. |
| Kvalifikacijos reikalavimai | reiškia Sąlygų 4 priede „Kvalifikacijos reikalavimai“ Dalyviui keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos – teisės verstis atitinkama veikla, finansinio ir ekonominio ar techninio ir profesinio pajėgumo. |
| Kvalifikacijos vertinimas | reiškia Sąlygų 9 priede „Kvalifikacijos vertinimo tvarka“ nurodyta tvarka atliekamą patikrinimą ar nėra Dalyvio pašalinimo pagrindų, ar Dalyvis atitinka kvalifikacijos (teisė verstis atitinkama veikla, finansinis ir ekonominis, techninis ir profesinis pajėgumas) reikalavimus. |
| Mokestis | reiškia Investuotojo Suteikiančiajai institucijai mokamą atlygį už suteiktą koncesiją (įskaitant galimybę naudotis perduotu turtu ir jo infrastruktūra teikiant Paslaugas ir / ar vykdant Komercinę veiklą), kurio galutinį dydį Dalyvis nurodo Galutiniame pasiūlyme bei pagrindžia Finansiniame veiklos modelyje ir kuris mokamas Sutartyje nustatytu periodiškumu ir tvarka. |
| Nešališkumo deklaracija | reiškia Komisijos nario ar eksperto pareiškimą raštu, kad jis nešališkas ūkio subjektų atžvilgiu. |
| Naujas turtas | reiškia Koncesininko, Sutarties vykdymo metu, sukuriamą ilgalaikį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, nurodytą Specifikacijoje, siekiant užtikrinti savalaikį ir tinkamą Paslaugų teikimą, kuris Sutarties laikotarpiu priklausys Koncesininkui, o Sutarties pabaigoje bus išperkamas Sutartyje nustatyta tvarka. |
| Objektas | reiškia Koncesininkui nuomos pagrindu perduodamą Perleidėjo žinioje esančią Telšių šilumos ūkio infrastruktūrą, detalizuotą Specifikacijose. |
| Objekto modernizavimo darbai | reiškia Objekte numatomus atnaujinimo ir (arba) remonto darbus, atliekamus Paslaugų teikimo metu, diegiant Investicijas ir pakeičiant nusidėvėjusias dalis ir / ar įrenginius naujais, Sutartyje, jos prieduose ir Savivaldybės patvirtiname Šilumos ūkio specialiajame plane ar Šilumos ūkio plėtros investicijų plane nustatyta tvarka. |
| Perleidėjas | reiškia UAB ,,Telšių Šilumos Tinklai“, kuri sudaro Sutartį su Suteikiančiąja institucija, Investuotoju bei jo įkurtu Koncesininku, ir Sutartyje numatytais atvejais jį pakeitusį asmenį. |
| Paslaugų teikimo, Objekto modernizavimo ir Naujo turto sukūrimo planas | reiškia Dalyvio Suteikiančiajai institucijai, kartu su Pasiūlymu, pateikiamą Telšių šilumos ūkio eksploatacijos vykdymo, Paslaugų teikimo, Objekto modernizavimo darbų atlikimo ir Naujo turto sukūrimo planą, kuriame aprašomas Paslaugų teikimas, Dalyvio pasirinkti Investiciniai sprendiniai ir kita Projekto įgyvendinimui reikšminga informacija nurodyta Sąlygų 14 priede „Reikalavimai Paslaugų teikimo, Objekto modernizavimo darbų vykdymo ir Naujo turto sukūrimo planui“. |
| Pasiūlymas | reiškia pagal Sąlygų 17 priede „Pasiūlymo forma“ nustatytą formą Dalyvio pateiktų dokumentų ir duomenų visumą, siūlančią atlikti Investicijas, teikti Paslaugas ir / ar vykdyti Komercinę veiklą pagal Suteikiančiosios institucijos nustatytas Sąlygas. Pasiūlymas apima Išsamų ir Galutinį pasiūlymą kartu. |
| Paslaugos | reiškia Koncesininko, laikantis Sutarties, Specifikacijų reikalavimų ir Galutinio pasiūlymo nuostatų, teikiamas Specifikacijose nurodytas Paslaugas, kurios neapima Komercinės veiklos. |
| Prašymas | reiškia bet kokį Dalyvio ar kito suinteresuoto asmens Suteikiančiajai institucijai CVP IS pateiktą su Konkursu susijusį klausimą ar prašymą dėl Sąlygų paaiškinimo ar patikslinimo. |
| Projektas | reiškia Suteikiančiosios institucijos koncesijos būdu įgyvendinamą Telšių šilumos ūkio koncesijos projektą. |
| Reglamentas | reiškia 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentą (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje. |
| Sąlygos | reiškia šio Konkurso sąlygas ir jų priedus, taip pat visus jų patikslinimus, paaiškinimus bei atsakymus į Dalyvių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymus ar paklausimus. |
| Specifikacija | reiškia Sąlygų 2 priede „Specifikacijos“ pateikiamas Paslaugų, Investicijų ir / ar Komercinių veiklų specifikacijas, nustatančias reikalavimus ir rodiklius, kuriais vadovaujantis Dalyvis rengia Išsamų ir Galutinį pasiūlymus. |
| Subtiekėjai | reiškia paraiškoje ir / ar Išsamiame ir / ar Galutiniame pasiūlyme nurodytus arba Sutarties vykdymo metu juos keičiančius, ar naujai pasitelktus ūkio subjektus, kurie teikia Paslaugas, atlieka Investicijas ar vykdo Komercinę veiklą, už kurių atlikimą ar teikimą pagal Sutartį yra atsakingas Koncesininkas, išskyrus elektros ir šilumos energijos, vandens tiekėjus, nuotekų šalinimo, atliekų išvežimo ir kitus komunalinių paslaugų teikėjus. |
| Susijusi bendrovė | reiškia bet kurią bendrovę, atitinkančią Sąlygų 18 priede „Susijusių bendrovių sąrašo forma“ nurodytus reikalavimus. |
| Sutarties vertė | reiškia Galutiniame pasiūlyme bei Sutartyje nurodytą vertę, kurią sudaro Investuotojo ir / ar Koncesininko per visą Sutarties laikotarpį gautinas pajamas, neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio ir kurios bus gautos kaip atlygis už Paslaugų teikimą ir / ar Komercinės veiklos vykdymą, kurie vertę, kuri skirta Projektui įgyvendinti. |
| Sutartis | reiškia Konkursu siekiamą sudaryti partnerystės (koncesijos) sutartį tarp Suteikiančiosios institucijos, Perleidėjo, laimėjusio Konkursą Dalyvio bei iki partnerystės (koncesijos) sutarties pasirašymo Dalyvio įsteigto Koncesininko dėl Projekto ir Sutarties įgyvendinimo viešojo ir privataus subjektų partnerystės būdu, kaip tai nustatyta Investicijų įstatyme, Koncesijų įstatyme ir šiose Sąlygose. |
| Suteikiančioji institucija | Telšių rajono savivaldybė, adresas Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai. |
| Šilumos ūkio įstatymas | reiškia Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą. |
| Šilumos ūkio plėtros investicijų planas | reiškia Šilumos ūkio įstatymo 8-2 straipsnyje nustatyta tvarka parengtą šilumos ūkio plėtros investicijų planą. |
| Šilumos ūkio specialusis planas | reiškia savivaldybių specialiojo planavimo dokumentą, kuriame, įgyvendinant šilumos ūkio plėtros priemones, nustatomos esamos ir planuojamos naujos šilumos vartotojų teritorijos, nurodomi galimi ir alternatyvūs šildymo būdai, savivaldybės šilumos ūkio plėtros ilgalaikiai tikslai ir uždaviniai, šilumos gamybos įrenginiai ir kurio tikslas yra tenkinti šilumos vartotojų poreikius pagrįstomis būtinosiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. |
| Žemės sklypas (-ai) | reiškia Žemės sklypus, nurodytus Specifikacijose, kurie bus perduodami Koncesininkui nuomos pagrindu. |

# Priedas. Specifikacijos

Šiame dokumente pateikiama išsami informacija apie reikalavimus Koncesininko teikiamoms Paslaugoms, atliekamoms Investicijoms (Objekto modernizavimo darbams ir sukuriamam Naujam turtui), vykdomoms Komercinėms veikloms, Perleidėjo perduodamo Objekto ir Žemės sklypo priežiūrai.

- Paslaugos

Paslaugomis laikomos visos veiklos, kurios būtinos tam, kad vartotojams būtų užtikrintas nepertraukiamas, kokybiškas šilumos ir karšto vandens tiekimas pagal Šilumos ūkio įstatyme numatytus reikalavimus.

Teikdamas Paslaugas Koncesininkas privalės veikti kaip protingas ir sąžiningas šilumos tiekėjas, laikydamasis Šilumos ūkio įstatyme nustatytų teisinių reikalavimų bei užtikrindamas, kad šilumos tiekimas atitiktų patikimumo, saugumo ir efektyvumo standartus. Koncesininkas turės ne tik rūpintis kasdienėmis šilumos tiekimo operacijomis, bet ir atsakingai valdyti perduotą infrastruktūrą, užtikrindamas jos tinkamą techninę būklę ir ilgalaikį veikimą.

Koncesininko teikiamos paslaugos privalės apimti:

- Perleidėjo perduodamo Objekto ir Žemės sklypo priežiūrą;

- šilumos gamybą ir tiekimą vartotojams.

- Už Paslaugų teikimą Koncesininkui atlygins paslaugų gavėjai Šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka.

- Investicijos

Investicijos į Objektą bus atliekamos vykdant Objekto modernizavimo darbus ir sukuriant Naują turtą, kurių tikslas – užtikrinti ilgalaikį šilumos tiekimo patikimumą ir infrastruktūros efektyvumą. Investicijos bus pagrįstos Savivaldybės patvirtintu Specialiuoju šilumos ūkio planu, Šilumos ūkio plėtros investicijų planu. Investicijos turės būti diegiamos šias derinant laikantis Šilumos ūkio įstatyme nustatytų reikalavimų ir procedūrų.

Koncesininkas privalės diegti reikiamas Investicijas pagal Savivaldybės patvirtintą Šilumos ūkio specialųjį planą, Šilumos ūkio plėtros investicijų planą ir Šalių suderintą Paslaugų teikimo, Objekto modernizavimo darbų vykdymo ir Naujo turto sukūrimo planą. Investicijos turės būti atliekamos pagal Šilumos ūkio įstatymo reikalavimus ir Sutarties nuostatas, siekiant ilgalaikio šilumos tiekimo patikimumo, infrastruktūros modernizavimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo.

Koncesininko Investicijos į Objektą privalės apimti:

- Luokės rajoninės katilinės (toliau – Luokės RK) ir kitų Objektą sudarančių mažųjų katilinių atnaujinimo ir modernizavimo darbus;

- esamo centrinio šilumos tinklo turto modernizavimą;

- Naujo turto, skirto šilumos gamybai ir tiekimui, sukūrimą, įskaitant projektavimą.

Objekto vertė po planuojamų Investicijų atlikimo turės padidėti daugiau nei 50 proc.

- Sutarties vykdymo metu numatyti šie preliminarūs Objekto modernizavimo darbai:

- Luokės RK: Aplinkosauginių reikalavimų įvykdymas iki 2030 m. įrengiant elektrostatinį filtrą ir kitas reikalingas kitas priemones numatytas Šilumos ūkio specialiajame plane;

- Luokės RK: Esamo 5 MW biokuro katilo su kuro ūkiu kapitalinis remontas kaip tai numatyta Šilumos ūkio specialiajame plane. Katilo kapitalinis remontas apima (mažiausiai) mūro bei kaitravamzdžių keitimą, o taip pat pilnai atlikus ekspertizę gali būti numatyti ir kiti darbai (pvz. esamo ardyno, bei pagalbinės katilo armatūros atstatymo darbai). Kapitalinis remontas vidutiniškai atliekamas (mūrui 6-7 metai), kaitravamzdžiams gali būti ir dažniau (priklausomai nuo naudojamo kuro kokybės bei katilo naudojimo intensyvumo);

- Luokės RK: Kitos investicijos, galinčios atsirasti katilinės eksploatavimo metu, kurios šiuo metu konkrečiai negali būti identifikuojamos pagal Šilumos ūkio specialiajame plane numatytą informaciją iki 2034 m.

- kitos Objektą sudarančios mažosios katilinės: Kitos investicijos, galinčios atsirasti katilinių eksploatavimo metu, kurios šiuo metu konkrečiai negali būti identifikuojamos pagal Šilumos ūkio specialiajame plane numatytą informaciją iki 2034 m.

- esamų centrinių šilumos tinklų (bendras ilgis apie 9,11 km) modernizavimas, siekiant, kad sistemoje neliktų senesnių kaip 30 metų amžiaus tinklų.

Naujo turto, skirto šilumos gamybai ir tiekimui, sukūrimui, įskaitant projektavimą numatyti šie preliminarūs Naujo turto sukūrimo darbai:

- Luokės RK: Kondensacinio dūmų ekonomaizerio su nauju dūmtraukiu ir dūmtraukiais esamam biokuro katilui įrengimas kaip tai numatyta Šilumos ūkio specialiajame plane. Kondensacinis ekonomaizeris turi užtikrinti didesnį šilumos gamybos efektyvumą, o kartu ir didesnes galimybes konkuruoti šilumos gamybos rinkoje su nepriklausomais šilumos gamintojais taip pat numatyta, jog kondensacinis ekonomaizeris padidins ir šilumos gamybos iš biokuro galią iki maždaug 6,25 MW projektinio (nominalaus) pajėgumo;

- Kiti, Koncesininko ir Suteikiančiosios institucijos tarpusavyje Šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka suderinti darbai.

- Komercinė veikla

Koncesininkas turės teisę naudoti perduodamą Objektą veikloms, kurios nėra tiesiogiai susijusios su Paslaugų teikimu. Tokios veiklos galės apimti įvairias papildomas komercines iniciatyvas, siekiant generuoti papildomas pajamas.

Tačiau, šių veiklų vykdymas bus galimas tik su sąlyga, kad jos nekels grėsmės Paslaugų teikimo, Objekto modernizavimo ir Naujo turto sukūrimo darbų kokybei ir tęstinumui. Be to, Koncesininkas privalės užtikrinti, kad Komercinės veiklos vykdymas nedarys reikšmingos įtakos Objekto infrastruktūrai, reikiamai Paslaugoms teikti ir nelems jos ženklaus nusidėvėjimo, ir (ar) nesudarys papildomos finansinės naštos Paslaugų gavėjams.

Visos papildomos Komercinės veiklos turės būti vykdomos laikantis atitinkamų teisės aktų reikalavimų ir turės būti suderintos su Paslaugų teikimui keliamais reikalavimais bei organizuojamos taip, kad būtų užtikrinta Objekto infrastruktūros ilgalaikė tinkamumo eksploatacijai išsaugojimas.

- Objektas ir Žemės sklypai

Sutarčiai vykdyti Perleidėjas Koncesininkui nuomos teisės pagrindais perduos Objektą detalizuotą šio Sutarties priedo 1 priedėlyje ,,Kilnojamasis turtas“, 2 priedėlyje ,,Nekilnojamasis turtas“, 3 priedėlyje ,,Nekilnojamasis turtas Varniuose“, 4 priedėlyje ,,Kilnojamasis turtas Varniuose“, 6 priedėlyje „Kilnojamasis turtas 2026-06-30“, 7 priedėlyje „Nekilnojamasis turtas 2026-06-30“.

Sutarčiai vykdyti Perleidėjas Koncesininkui nuomos teisės pagrindais perduos Žemės sklypus, detalizuotus šio Sutarties priedo 5 priedėlyje ,,Žemė“.

Koncesininkas, aukščiau nurodytų punktų pagrindu, privalės eksploatuoti Objektą ir Žemės sklypą pagal Sutartyje ir atitinkamuose teisės aktuose numatytus reikalavimus. Taip pat Koncesininkas, Objekto bei Žemės sklypo valdymo laikotarpiu, privalo užtikrinti Objekto bei Žemės sklypo tinkamą priežiūrą pagal Šalių tarpusavyje suderintą Sutarties 14 priedą „Paslaugų teikimo, Objekto modernizavimo darbų vykdymo ir Naujo turto sukūrimo planas“.

PRIEDELIAI (pridedami atskirais dokumentais):

1 priedėlis ,,Kilnojamasis turtas 2025-06-30“;

2 priedėlis ,,Nekilnojamasis turtas 2025-06-30“;

3 priedėlis ,,Nekilnojamasis turtas Varniuose“;

4 priedėlis ,,Kilnojamasis turtas Varniuose“;

5 priedėlis ,,Žemė“;

6 priedėlis „Kilnojamasis turtas 2026-06-30“;

7 priedėlis „Nekilnojamasis turtas 2026-06-30“;

8 priedėlis „Šilumos ūkio plėtros investicijų planas“;

9 priedėlis „Šilumos ūkio specialusis planas“.

# Priedas. Prašymų pateikimas

- Pateikti prašymus galima tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Prašymai teikiami lietuvių kalba. Tam, kad pateikti Prašymus ir kitus dokumentus būtina užsiregistruoti CVP IS. Registracijos procedūros aprašymą galima rasti adresu:

https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do#

- Prašymus susijusius su konkrečia procedūra galima pateikti atitinkamai ne vėliau kaip 9 dienos iki paraiškos, derybų, Išsamaus pasiūlymo / Galutinio pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

- Pateikiant prašymus, Dalyvis privalo nurodyti, ar prašyme yra nurodoma konfidenciali informacija ir kas tiksliai yra ja laikytina. Jeigu Komisija nesutiks, kad nurodyta informacija yra konfidenciali, jis prašys pagrįsti jos konfidencialumą. Komisijos nuomone Dalyviui nepagrindus nurodytos informacijos konfidencialumo, į tokį Prašymą atsakoma nebus.

- Į laiku pateiktus Prašymus Komisija atsakys nedelsiant, bet ne vėliau kaip likus 6 (šešioms) dienoms iki paraiškų, derybų, Išsamaus pasiūlymo / Galutinio pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jeigu išsamiam atsakymui parengti Komisijai būtinai reikės daugiau laiko, ne vėliau kaip per 6 (šešias) dienas Dalyviai bus informuoti apie tikslų atsakymų pateikimo laiką bei atitinkamų terminų pratęsimą, jeigu atsakymas bus pateiktas vėliau, kaip likus 6 (šešioms) dienoms iki paraiškos, derybų, Išsamaus pasiūlymo / Galutinio pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

# Priedas. Kvalifikacijos reikalavimai

- Konkurse dalyvaujantis ūkio subjektas turi atitikti visus žemiau lentelėje Pašalinimo pagrindai nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir lentelėje Kvalifikacijos reikalavimai nustatytus Kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti įrodančius dokumentus pagal Sąlygų 7 priede „Paraiškos pateikimas“ nustatytus reikalavimus.

| Pašalinimo pagrindai |  |
| --- | --- |
| Pašalinimo pagrindai | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| 1. Dalyviui, kuris yra fizinis asmuo, arba Dalyvio, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovui, kitam valdymo ar priežiūros organo nariui ar kitam asmeniui, turinčiam (turintiems) teisę atstovauti Dalyvį ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalteriui (buhalteriams) ar kitam (kitiems) asmeniui (asmenims), turinčiam (turintiems) teisę surašyti ir pasirašyti Dalyvio apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už šią nusikalstamą veiklą: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos, tikslinės paramos, subsidijos ar dotacijos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą ir (ar) organizavimą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) teroristinį nusikaltimą ar su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 5) nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar legalizavimą; 6) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą. | Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos arba išrašas iš teismo sprendimo (jei toks yra) ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Jeigu Dalyvis yra užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo, jis pateikia atitinkamos užsienio valstybės institucijos išduotus dokumentus. Jeigu Dalyvis negali pateikti nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 1) priesaikos deklaracija; arba 2) oficialia Dalyvio deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar Dalyvio kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos. Šiame punkte nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų iki dienos, kada Dalyvio buvo paprašyta šiuos dokumentus pateikti. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos arba elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai. |
| 2. Dalyvis nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Suteikiančioji institucija, reikalavimus. Dalyvio, kuris yra fizinis asmuo, atžvilgiu per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba Dalyviui, kuris yra juridinis asmuo kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs galutinis administracinis sprendimas (jeigu toks sprendimas priimamas pagal Dalyvio šalies teisės aktų reikalavimus) už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas Dalyvis, ar šalies, kurioje yra suteikiančioji institucija, reikalavimus. Dalyvis nelaikomas neatitinkančiu šio reikalavimo, jeigu: 1) Dalyvis yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šiame reikalavime nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) dėl esamo įsipareigojimų neįvykdymo Dalyvis dar nelaikomas skolingu pagal šalies, kurioje jis registruotas ar kurioje yra jo gyvenamoji vieta, teisės aktus; 4) Dalyvis apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų šio reikalavimo 2 punkto nuostatas. Dalyvis šiuo pagrindu nepašalinamas iš koncesijos suteikimo procedūros, jeigu jis, Suteikiančiajai institucijai susipažinus su paraiška ar pasiūlymu, įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | 1) Įrodant, kad Dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu, pateikiama: Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2) Įrodant, kad Dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, pateikiama: - Jeigu Dalyvis yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Suteikiančioji institucija tikrina duomenis pats nacionalinėje duomenų bazėje (http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/). Jeigu dėl „Sodros“ informacinės sistemos techninių trikdžių Suteikiančioji institucija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie Dalyvį (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti Dalyvio (juridinio asmens), pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. - Jeigu Dalyvis yra užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo, jis pateikia atitinkamos užsienio valstybės institucijos išduotus dokumentus. Jeigu Dalyvis negali pateikti nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 1) priesaikos deklaracija; arba 2) oficialia Dalyvio deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar Dalyvio kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos. Šiame punkte nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų iki dienos, kada Dalyvio buvo paprašyta šiuos dokumentus pateikti. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos arba elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai. |
| 3. Dalyvis su kitais Dalyviais yra sudaręs susitarimus, kuriais siekiama iškreipti arba kurie iškreipia konkurenciją atliekamame koncesijos suteikimo procedūroje | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede „Dalyvio deklaracija“ pateiktą formą. Pateikiamas skenuotas dokumentas CVP IS priemonėmis. |
| 4. Dalyvis Konkurso vykdymo metu yra patekęs į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Koncesijų įstatymo 22 straipsnyje, kai atitinkamos padėties negalima ištaisyti | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede „Dalyvio deklaracija“ pateiktą formą. Pateikiamas skenuotas dokumentas CVP IS priemonėmis. |
| 5. Dėl Dalyvio pagalbos pasirengiant koncesijos suteikimui buvo pažeista konkurencija, kaip nustatyta Koncesijų įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje, kai atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede „Dalyvio deklaracija“ pateiktą formą. Pateikiamas skenuotas dokumentas CVP IS priemonėmis. |
| 6. Dalyvis atitinka žemiau nurodytus pagrindus: 1) Dalyvis koncesijos suteikimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį šiame priede nustatytiems reikalavimams ir Suteikiančioji institucija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis arba Dalyvis dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, nurodytų šiame priede; 2) Dalyvis, ankstesnių procedūrų, atliktų Koncesijų įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų pirkimų, atliekų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją dėl Koncesijų įstatymo 42-45 straipsniuose nustatytų reikalavimų arba Dalyvis dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Koncesijų įstatymo 42-45 straipsnius, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš koncesijos suteikimo ar pirkimo procedūrų; 3) vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių procedūrų metu Dalyvis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš koncesijos suteikimo ar pirkimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede „Dalyvio deklaracija“ pateiktą formą. Pateikiamas skenuotas dokumentas CVP IS priemonėmis. Priimant sprendimus dėl Dalyvio pašalinimo iš Konkurso šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal Koncesijų įstatymo 461 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
| 7. Dalyvis koncesijos suteikimo procedūrų metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką Suteikiančiosios institucijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką Suteikiančiosios institucijos sprendimams dėl Dalyvių pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir Suteikiančioji institucija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede „Dalyvio deklaracija“ pateiktą formą. Pateikiamas skenuotas dokumentas CVP IS priemonėmis. |
| 8. Dalyvis atitinka žemiau nurodytus pagrindus: 1) Dalyvis yra neįvykdęs koncesijos sutarties, viešojo pirkimo–pardavimo, kaip ji apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatyme, pirkimo–pardavimo sutarties, kaip apibrėžta Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, viešojo pirkimo-pardavimo sutarties, kaip ji apibrėžta Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme, su suteikiančiąja institucija, perkančiąja organizacija ar perkančiuoju subjektu ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis koncesijos sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas suteikiančiosios institucijos, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad dalyvis sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas suteikiančiosios institucijos, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimas, kad dalyvis sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 2) vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad Dalyvis, vykdydamas ankstesnę sutartį, nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta prieš terminą, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Dalyvio deklaracija pateiktą formą. Pateikiamas skenuotas dokumentas CVP IS priemonėmis. Priimant sprendimus dėl Dalyvio pašalinimo iš Konkurso šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal Koncesijų įstatymo 64 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-tiekeju-sarasas-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
| 9. Dalyvis yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Suteikiančioji institucija abejoja Dalyvio sąžiningumu. Dalyvis pašalinamas iš Konkurso, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede „Dalyvio deklaracija“ pateiktą formą. Pateikiamas skenuotas dokumentas CVP IS priemonėmis. Priimant sprendimus dėl Dalyvio pašalinimo iš Konkurso šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
| 10. Dalyvis yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Suteikiančioji institucija abejoja Dalyvio sąžiningumu. Dalyvis pašalinamas iš Konkurso, kai jis neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Dalyvio deklaracija pateiktą formą. Pateikiamas skenuotas dokumentas CVP IS priemonėmis. Priimant sprendimus dėl Dalyvio pašalinimo iš Konkurso šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
| 11. Dalyvis yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Suteikiančioji institucija abejoja Dalyvio sąžiningumu. Šiuo pagrindu Dalyvis pašalinamas iš Konkurso, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede „Dalyvio deklaracija“ pateiktą formą. Pateikiamas skenuotas dokumentas CVP IS priemonėmis. Priimant sprendimus dėl Dalyvio pašalinimo iš Konkurso šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją |
| 12. Dalyvis yra pažeidęs bent vieną iš Koncesijų įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, ir tai Suteikiančioji institucija gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu Suteikiančioji institucija pašalina Dalyvį iš koncesijos suteikimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede „Dalyvio deklaracija“ pateiktą formą. Pateikiamas skenuotas dokumentas CVP IS priemonėmis. |
| 13. Dalyvis yra nemokus, jam yra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, yra pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, yra inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, su kreditoriais yra sudaręs taikos sutarties (Dalyvio ir kreditorių susitarimas tęsti Dalyvio veiklą, kai Dalyvis prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, Suteikiančiajai institucijai rekomenduojama nepašalinti Dalyvio iš Konkurso, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį. | Jeigu Dalyvis yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, Komisija nereikalauja Dalyvio pateikti dokumentų apie Dalyvio teisinį statusą. Ši informacija bus tikrinama valstybės įmonės Registrų centro informacinėje sistemoje. Jeigu Dalyvis yra užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo, jis pateikia atitinkamos užsienio valstybės institucijos išduotus dokumentus. Jeigu Dalyvis negali pateikti nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 1) priesaikos deklaracija; arba 2) oficialia Dalyvio deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar Dalyvio kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos. Šiame punkte nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų iki dienos, kada Dalyvio buvo paprašyta šiuos dokumentus pateikti. Pateikiamas skenuotas dokumentas CVP IS priemonėmis. |
| 14. Dalyvis yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus Koncesijų įstatymo 26 straipsnio 4 dalies 8 punkte nurodytą pažeidimą), dėl kurio Suteikiančioji institucija abejoja Dalyvio sąžiningumu, ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu Suteikiančioji institucija pašalina Dalyvį iš Konkurso, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 1 (vieni) metai. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede „Dalyvio deklaracija“ pateiktą formą. Pateikiamas skenuotas dokumentas CVP IS priemonėmis. |
| 15. Dalyvis atitinka Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytas sąlygas: a) Dalyvis yra Rusijos pilietis, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsisteigę Rusijoje; b) Dalyvis yra juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies a punkte nurodytam subjektui, arba c) Dalyvis yra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu, be kita ko, tais atvejais, kai jiems tenka 10 % sutarties vertės, su subtiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, kaip nurodyta viešųjų pirkimų direktyvose. https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/viesuosiuose-pirkimuose-europos-sajungos-ribojimai-del-rusijos-pradeto-karo-ukrainoje | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede „Dalyvio deklaracija“ pateiktą formą. Komisija, siekdama įsitikinti Reglamente nurodytų aplinkybių nebuvimu, įrodančių dokumentų iš konkretaus Dalyvio prašys tik tuo atveju, jei dėl jo Paraiškos ir (ar) Išsamaus pasiūlymo kils įtarimai apie galimą atitiktį Reglamente įtvirtintiems draudimams sudaryti Koncesijos sutartį. Pateikdamas Paraišką Dalyvis deklaruoja, kad jo atžvilgiu nėra taikomi Reglamente nustatyti ribojimai. Kilus įtarimui dėl atitikties Reglamento reikalavimams, Paraišką ir (ar) Pasiūlymą pateikęs Dalyvis įsipareigoja pateikti neatitikimą Reglamente įtvirtintiems draudimams įrodančius dokumentus per Komisijos nustatytą protingą terminą. Pateikiama: – juridiniams asmenims: juridinio asmens vadovo patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija, juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas arba juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija, jeigu jame yra reikalaujama informacija arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai; – fiziniam asmeniui: asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija ir leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan. jeigu tokie jam yra išduoti) kopija ar atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai; (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos, tačiau Komisija pasilieka teisę prašyti tiekėjo pateikti pažymų ar kitų su pasiūlymu teikiamų dokumentų originalus). Jei Dalyvis negali pateikti nurodytų dokumentų, jis turi nurodyti pagrįstas priežastis bei pateikti kitus dokumentus, įrodančius atitinkamų pašalinimo pagrindų nebuvimą. Komisija turi teisę paprašyti pateikti kitus reikalingus dokumentus: JADIS naudos gavėjų posistemio (JANGIS) išrašą, dalyvio deklaraciją ar kitus dokumentus. Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimą patvirtinantys dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų* iki tos dienos, kai pateikiama Paraiška. Pastaba* asmens tapatybę patvirtinančiam dokumentui (tapatybės kortelei ar pasui), leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančiam dokumentui šis terminas netaikomas, jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis. Toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Terminas taip pat netaikomas juridinio asmens steigimo dokumentui |

| Kvalifikacijos reikalavimai |  |
| --- | --- |
| Teisė verstis veikla | Kaip atitikimo įrodymą reikia pateikti |
| - Dalyvis turi šilumos tiekimo licenciją. - jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; - Dalyvis gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; | Šilumos tiekimo licencijos kopija. Jei licencija yra išduota ne Lietuvos Respublikoje, Dalyvis turi pateikti turimos licencijos kopiją ir laisvos formos dokumentą, patvirtinantį, kad Dalyvis atitinka šilumos tiekimo licencijos gavimo sąlygas, numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Visi dokumentai turi būti pateikti išversti į lietuvių kalbą. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos arba elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai. |
| Finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimai | Kaip atitikimo įrodymą reikia pateikti |
| - Dalyvis turi būti finansiškai pajėgus finansuoti Projektą. Bendra finansavimo suma, įskaitant Finansuotojo indėlį į Projektą, kartu su Dalyvio finansiniu indėliu turi būti ne mažesnė nei 6 901 000 (šeši milijonai devyni šimtai vienas ir vienas tūkstantis) Eur (be PVM). | Finansuotojo raštas apie numatomą finansavimą ar / ir Dalyvio akcininkų (dalyvių), ar kitų kompetentingų valdymo organų sprendimas skirti reikiamas lėšas arba kiti šių lėšų prieinamumo įrodymai. Tuo atveju, jeigu Dalyvis kvalifikacijos reikalavimą grįs Dalyvio akcininkų (dalyvių), ar kitų kompetentingų valdymo organų sprendimu, Suteikiančioji institucija visais atvejais tikrins, ar sprendimas priimtas tinkamo asmens organo, neviršijant savo kompetencijos ribų bei ar tas asmuo iš tiesų valdo Projekto (Projektų) finansavimui reikalingą sumą. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos arba elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai. |

| Kvalifikacijos reikalavimai |  |
| --- | --- |
| Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai | Kaip atitikimo įrodymą reikia pateikti |
| - Dalyvis per pastaruosius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo Dalyvio įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra suorganizavęs darbų, susijusių su šilumos ir karšto vandens tiekimo infrastruktūros modernizavimu ar palaikymu, atlikimą arba šiuos atlikęs už ne mažiau kaip 3 500 000 (tris milijonus penkis šimtus tūkstančių eurų) Eur (be PVM) - jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; - Dalyvis gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - Dalyviui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią Dalyvis ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi, vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti nurodomi būtent konkretaus ūkio subjekto atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. | Per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo Dalyvio įregistravimo dienos (jeigu Dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino užbaigtų darbų sąrašas pagal Sąlygų 11 priede „Svarbiausių statybos darbų sąrašo forma“ pateiktą formą. Kartu su sąrašu turi būti pateikiamos užsakovų pažymos apie tai, kad darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, taip pat nurodant pažymose atliktų darbų sumas bei darbų laikotarpį. Tais atvejais, kai Dalyvis kvalifikacijos reikalavimą grindžia sutartimis, pagal kurias jis yra suorganizavęs darbų, susijusių su šilumos ir karšto vandens tiekimo infrastruktūros modernizavimu ar palaikymu, atlikimą, kurių vertė sudaro ne mažiau kaip 3 500 000 (tris milijonus penkis šimtus tūkstančių eurų) Eur (be PVM), Komisija tinkamam sutarčių įvykdymui pagrįst priima ir pagal šias sutartis sudarytus atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus. Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti statybų užbaigimo aktus. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos arba elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai. |
| - Dalyvio vidutinės metinės pajamos iš šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugų per paskutinius trejus metus, arba per laiką nuo Dalyvio įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 3 (tris) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, sudaro ne mažiau nei 2 000 000 (du milijonai eurų) Eur be PVM. Apimtys skaičiuojamos tiek iš įvykdytų, tiek iš vykdomų sutarčių. - jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; - Dalyvis gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - Dalyviui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią Dalyvis ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi, vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti nurodomi būtent konkretaus ūkio subjekto atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. | Per paskutinius 3 (tris) metus arba per laiką nuo Dalyvio įregistravimo dienos (jeigu Dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos teiktų šilumos ūkio eksploatavimo paslaugų pagrindu gautas pajamas pagrindžiantys dokumentai: - Paskutinių 3 finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės atskaitomybės dokumentai dar nepateikti VĮ „Registrų centras“, teikiami prašomą informaciją nurodantys dokumentai (pažymos, išrašai ar kt.), patvirtinti subjektų, atsakingų už tiekėjo finansinę atskaitomybę. - Laisvos formos pažyma, pasirašyta Dalyvio vadovo ar jo įgalioto asmens, kurioje nurodomos vidutinės metinės pajamos iš šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugų per paskutinius trejus metus. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos arba elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai. |

- Lentelės Pašalinimo pagrindai 2 stulpelyje nurodyti dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Komisija pasitikrins Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Komisija taip pat pašalina Dalyvį iš Konkurso procedūrų pagal lentelės Pašalinimo pagrindai 3-15 punktuose nurodytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad Dalyvis yra įsteigtas arba dalyvauja Konkurse vietoje kito asmens, siekiant išvengti minėtos lentelės 3-15 punktuose nurodytų pašalinimo pagrindų.

- Komisija, priimdama sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš Konkurso procedūros pagal lentelės Pašalinimo pagrindai 3 – 15 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant Dalyvio patikimumą Dalyvio pašalinimas iš Konkurso procedūros proporcingas vertinamam Dalyvio elgesiui, lentelės Pašalinimo pagrindai 11 punkto atveju – ar taikant šį Dalyvio pašalinimo iš Konkurso procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl Dalyvio pašalinimo iš Konkurso procedūros lentelės Pašalinimo pagrindai 6 ir 8 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal Koncesijų įstatymo 461 ir 64 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Kai priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu Kandidatui yra nustatytas lentelės Pašalinimo pagrindai 1, 3 – 15 punktuose nurodytų pašalinimo pagrindų laikotarpis, Komisija Dalyvį iš Konkurso procedūros šalina teismo sprendime nurodytą laikotarpį.

- Jeigu Dalyvis dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus Suteikiančiajai institucijai / Komisijai priimtinus dokumentus. Tokiu atveju rekomenduotina iš anksto kreiptis į Suteikiančiąją instituciją / Komisiją dėl kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų priimtinumo.

- Jei pateikiamuose dokumentuose duomenys pateikiami ne eurais, o kita valiuta, nurodytos vertės turi būti perskaičiuotos pagal Europos centrinio banko paskelbtą euro ir tos valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, atitinkamai, galiojusį sutarties pasirašymo dieną.

- Jei Dalyvis yra ūkio subjektų grupė, reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo privalo atlikti kiekvienas ūkio subjektų grupės dalyvis. Teisės verstis veikla, finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus privalo atitikti visi ūkio subjektų grupės dalyviai kartu.

- Siekiant įrodyti atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams, nurodytiems lentelės Kvalifikacijos reikalavimai punktuose, Dalyvis gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Subjektai, kurių kvalifikacija remiasi Dalyvis, privalo atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Šiuo atveju kartu su paraiška Dalyvis turi pateikti įrodymus, kad tokie subjektai įsipareigoja Dalyviui suteikti atitinkamus pajėgumus Sutarties vykdymui ir kad jie turi ir gali Dalyviui tuos pajėgumus suteikti. Kaip tokie įrodymai gali būti pateikiama preliminari rangos, paslaugų ar kita atitinkama sutartis, kurioje turi būti aiškiai ir konkrečiai nurodyti perduodami ištekliai, būdai ir priemonės, užtikrinančios, kad Dalyviui bus faktiškai perduota atitinkama kvalifikacija, taip pat joje privalo būti numatytos sankcijos išteklius suteikiančiam subjektui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) netinkamą vykdymą, be to, sutartyje turi būti nustatyta ne tik Dalyvio, Koncesininko, bet ir Suteikiančiosios institucijos teisė reikalauti vykdyti prievoles pagal šią sutartį. Dalyvis gali pateikti ir kitus išteklių prieinamumą įrodančius dokumentus, tačiau jie privalo būti lygiaverčiai ir priimtini Komisijai, pagrindžiančius visas aukščiau šiame punkte Komisijos nustatytas sąlygas.

- Finansuotojas nėra laikomas kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, ir jam netaikomi pašalinimo pagrindai.

- Subtiekėjai ar kiti ūkio subjektai, kurių kvalifikacija remiasi Dalyvis, Sutarties įgyvendinimo metu galės būti keičiami kitais subtiekėjais ar kitais ūkio subjektais tik Sutartyje nustatyta tvarka.

- Subtiekėjai, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Jeigu toks Subtiekėjas neatitiks bent vieno reikalavimo dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, Suteikiančioji institucija pareikalaus per jo nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu Subtiekėju. Ši tvarka taikoma ir tuo atveju, kai tokie subtiekėjai Suteikiančiajai institucijai nurodomi po Sutarties sudarymo.

- Jeigu Dalyvis neatitinka reikalavimų, nustatytų  Pašalinimo pagrindų lentelės 1 ir 3-15 punktuose, Suteikiančioji institucija jo nepašalina iš Konkurso procedūros, kai yra abi šios sąlygos kartu:

1) Dalyvis pateikė Suteikiančiajai institucijai informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių:

- savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl lentelės Pašalinimo pagrindai 1 ir 3 - 15 punktuose nurodytos nusikalstamos veikos arba pažeidimo, jeigu taikytina:

- bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina;

- ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai;

2) Komisija įvertino Dalyvio informaciją, pateiktą pagal aukščiau nurodytą 1 punktą, ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi Dalyvis, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Komisija pateikia Dalyviui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo aukščiau nurodytos Dalyvio informacijos gavimo.

Dalyvis negali pasinaudoti šiame 13 punkte nustatyta apsivalymo galimybe, kai jis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų, teismo sprendime nurodytą laikotarpį.

# Priedas. Paraiškos forma

________________________________________________________________________________

(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

Telšių rajono savivaldybei

Adresas Žemaitės g.14, 87133 Telšiai, tel. Nr. +370 444 54761, +370 444 2236, el. paštas info@telsiai.lt

PARAIŠKOS FORMA

|  |  | (Data) (numeris) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Vieta) Telšių šilumos ūkio koncesija |  |  |  |  |  |
| (Projekto pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |

Išreikšdami susidomėjimą dėl galimybės įgyvendinti Telšių šilumos ūkio koncesiją, pareiškiame savo pageidavimą dalyvauti Konkurse dėl Sutarties sudarymo,

apie kurias buvo paskelbta [data] Europos Sąjungos oficialiame leidinyje [numeris] ir CVP IS, pirkimo numeris – [pirkimo numeris].

Šiuo tikslu pateikiame duomenis apie savo Kvalifikaciją.

| Bendrieji duomenys: |  |
| --- | --- |
| Dalyvio pavadinimas |  |
| Juridinio asmens kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Registruotos buveinės adresas |  |
| Adresas korespondencijai |  |
| Atsakingas asmuo (vadovas arba jo įgaliotas asmuo): |  |
| Pareigos, vardas, pavardė |  |
| Kontaktai (adresas, el. paštas, telefono numeris, kt.) |  |

Teikdami šią paraišką pažymime, kad sutinkame su visomis šio Konkurso sąlygomis, nustatytomis

Koncesijos skelbime, šiose Sąlygose, jų prieduose, o taip pat jų patikslinimuose ir paaiškinimuose.

Šia paraiška patvirtiname, kad atitinkame visus Kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus Sąlygų 4 priede „Kvalifikacijos reikalavimai“ ir pateikiame tokius tai įrodančius dokumentus:

| Reikalavimas (-ai) dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo | Atitikimą reikalavimui įrodo | Ūkio subjekto pavadinimas |
| --- | --- | --- |

| Kvalifikacijos reikalavimas | Atitikimą reikalavimui įrodo | Kvalifikacijos reikšmė |
| --- | --- | --- |

Tai, kad Subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais grindžiame savo atitikimą kvalifikacijos (finansinis ir ekonominis, techninis ir profesinis pajėgumas) reikalavimams, atitinkamiems reikalavimams užtikrinti reikalingi ištekliai bus mums prieinami tiek, kiek jų reikės įgyvendinant Sutartį, patvirtiname pateikdami tokius duomenis:

| Kvalifikacijos reikalavimas, atitikimas kuriam grindžiamas kitų ūkio subjektų pajėgumais | Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais grindžiamas atitikimas, pavadinimas, kodas, adresas, kontaktinis asmuo | Pateikiami įrodymai dėl reikalingų išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- |

Kita svarbi informacija apie Dalyvio kvalifikacijos atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams:

- Dalyvio / ūkio subjektų grupės narių, Subtiekėjų, kurių pajėgumais Dalyvis remiasi, kad atitiktų Kvalifikacijos reikalavimus kolegialaus priežiūros organo nario (stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (valdybos) narių ir (ar) kitų asmenų, kuriems suteikti Koncesijų įstatymo 26 straipsnio 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai sąrašas: [Nurodyti Dalyvio / ūkio subjektų grupės nario / Subtiekėjų, pavadinimas, kolegialaus priežiūros organo nario (stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (valdybos) narių ir (ar) kitų asmenų vardas, pavardė, pareigos]. [Nurodyti kitą Dalyvio nuomone svarbią informaciją apie Dalyvio kvalifikacijos atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams].

Sutarties vykdymui pasitelksime šiuos paraiškų metu žinomus Subtiekėjus, kurių pajėgumais nesiremiama (užpildyti žemiau pateiktą lentelę):

| Subtiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys | Pateikiami įrodymai dėl pašalinimo pagrindų |
| --- | --- |

Be aukščiau nurodytų dokumentų, kartu su paraiška pateikiame:

- Konfidencialumo įsipareigojimą (Sąlygų 10 priedas „Konfidencialumo įsipareigojimo forma“);

- Deklaraciją dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo (Sąlygų 6 priedas „Deklaracijos dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo forma“);

- [Nurodyti kitus pateikiamus dokumentus – įgaliojimus atstovauti Dalyvį, jungtinės veiklos sutartį ir pan.].

Patvirtiname, kad paraiškoje ar kartu su ja pateikiamuose dokumentuose pateikti duomenys yra teisingi, pateikiamų dokumentų skaitmeninės kopijos ir pateikiami duomenys yra tikri. Mes suprantame, kad jeigu paaiškėtų, jog šis mūsų patvirtinimas yra neteisingas, mūsų paraiška arba Pasiūlymas bus atmesti.

Nurodome, kad šiose paraiškos dalyse pateikta informacija yra konfidenciali:

|  | [...] ; |
| --- | --- |

| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Priedas. Deklaracija dėl reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo forma

Telšių rajono savivaldybei

Adresas Žemaitės g.14, 87133 Telšiai, tel. Nr. +370 444 54761, +370 444 2236, el. paštas info@telsiai.lt

DEKLARACIJA DĖL REGLAMENTE NUSTATYTŲ SĄLYGŲ NEBUVIMO

|  |  | (Data) (numeris) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Vieta) Telšių šilumos ūkio koncesija |  |  |  |  |  |

(Projekto pavadinimas)

| Pateikdamas šią deklaraciją Dalyvis patvirtina, kad nėra sąlygų, nustatytų 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamente (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje Tarybos reglamente (ES) 2022/576, dėl kurių jo paraiška turėtų būti atmesta, t. y. Dalyvis patvirtina, kad: |  |
| --- | --- |
| Eil. Nr. | Sąlygos |  |
| 1. | Dalyvis nėra Rusijos pilietis, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsisteigusi Rusijoje. |  |
| 2. | Dalyvis nėra juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies 1 punkte nurodytam subjektui. |  |
| 3. | Dalyvis nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantis šios lentelės 1 arba 2 punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu. |  |
| 4. | Dalyvis, jeigu būtų paskelbtas Konkurso laimėtoju, ir su juo būtų sudaryta Sutartis, daugiau kaip 10 procentų Sutarties vertės neskirs vykdyti Subtiekėjui (-ams), tiekėjui (-ams) ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini 1 arba 2 arba 3 punktuose nurodytiems subjektams. |  |

| ______________ (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | __________ (parašas) | _____________ (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |

# Priedas. Paraiškos pateikimas

- Norėdamas išreikšti savo siekį dalyvauti Suteikiančiosios institucijos vykdomame Konkurse, Dalyvis privalo užpildyti Sąlygų 5 priede „Paraiškos forma“ pateiktą paraiškos formą ir prie jos pridėti žemiau nurodytus dokumentus. Paraiška bei priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba. Dalyvis papildomai gali pateikti paraišką bei atskirus dokumentus anglų kalba.

- Teikdamas paraišką Dalyvis privalo laikytis šių reikalavimų:

  - jeigu dėl pateisinamų priežasčių ūkio subjektas negali pateikti reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoj jų pateikti kitus dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad ūkio subjekto kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Rekomenduotina tokių dokumentų ar informacijos priimtinumą iš anksto pasitikrinti su Suteikiančiąja institucija.

  - visi dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Taip pat galima nurodyti, kad t. t. dokumentai gali būti pateikiami anglų kalba (pvz. sertifikatai). Jei dokumentai pateikti užsienio kalba, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą. Jei paraiška ir prie jos pridėti dokumentai bus pateikti ne lietuvių kalba, Komisija paprašys per papildomą terminą išversti paraišką ir prie jos pridėtus dokumentus į lietuvių kalbą. Esant paraiškos teksto turinio skirtumams tarp lietuvių ir ne lietuvių kalbos, teisingu bus laikomas paraiškos ir prie jos pridėtų dokumentų tekstas lietuvių kalba. Vertimo tikrumas turi būti patvirtinamas vertėjo arba Dalyvio įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu yra). Dalyvis prisiima atsakomybę už vertimo teisingumą;

  - visa techninė dokumentacija turi būti pateikiama skaitmeninėje versijoje. Tekstiniai (aprašomieji) dokumentai turi būti suderinti su Microsoft Word bei Microsoft Excel (kai reikalaujama) programine įranga, brėžiniai turi būti atidaromi Autocad programa. Dokumentai papildomai gali būti pateikiami .pdf formatu;

  - atsižvelgiant į 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvenciją dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo bei Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, turi būti legalizuojami dokumentai, kurie išduoti užsienio valstybėse, neprisijungusiose prie Hagos konvencijos, dokumentai, ir kurie bus pateikiami Lietuvos Respublikoje. Jeigu Dalyvis yra iš užsienio valstybės, kuri prisijungusi prie Hagos konvencijos arba tarp Lietuvos ir užsienio valstybės, kurioje registruotas Dalyvis, pasirašyta dvišalė sutartis, numatanti, kad nuo tvirtinimo atleidžiami oficialūs dokumentai, patenkantys į dvišalės sutarties dalyko apibrėžtį, nėra reikalaujama, kad Dalyvio Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai būtų patvirtinami tvirtinimo pažyma (Apostille);

  - pateikiamą paraišką ir kitus Dalyvio dokumentus turi pasirašyti Dalyvio įgaliotas asmuo. Dokumentai, išduoti kitų institucijų arba asmenų, turi būti pasirašyti jas išdavusio asmens arba atitinkamos institucijos atstovo;

  - paraiška kartu su pridedamais dokumentais (bei visi kiti Komisijos po paraiškų pateikimo paprašyti dokumentai) turi būti pateikiami CVP IS priemonėmis juos pateikiant neredaguojama elektronine forma (išskyrus kvalifikacinės atrankos kriterijų reikšmes pagrindžiančius dokumentus, teikiamus Microsoft Exel formatu). Paraiška turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuriuo tvirtinama paraiška. Elektroniniu būdu teikiant dokumentus yra deklaruojama, kad pateikiamos skaitmeninės kopijos yra tikros. Dalyvio pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz.: pdf, jpg ir kt.). Komisija turi teisę prašyti pateikti dokumentų originalus ar tinkamai patvirtintas kopijas;

  - paraiškoje aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, vadovaujantis Koncesijų įstatymo 21 straipsniu. Jei tokia informacija paraiškoje nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktoje paraiškoje nurodyta informacija nėra konfidenciali. Komisijai kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, kreipsis į Dalyvį, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu Dalyvis per  Komisijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.  Komisija pasilieka teisę atskleisti paraiškoje nurodytą konfidencialią informaciją Komisijos nariams ir pasikviestiems ekspertams, Suteikiančiosios institucijos vadovui ir jo įgaliotiems asmenims, taip pat įstatymų numatytais atvejais ar to pareikalavus įgaliotoms kontrolės institucijoms. Tokiais atvejais Dalyvis negalės Suteikiančiosios institucijos laikyti atsakinga už konfidencialios informacijos atskleidimą.

- Kontrolinis dokumentų sąrašas

Ūkio subjektų patogumui pateikiamas kontrolinis dokumentų sąrašas:

| Kontrolinis dokumentų sąrašas |  |
| --- | --- |
| - Atstovo įgaliojimus patvirtinantis dokumentas. |  |
| - Jungtinės veiklos sutartis (kai taikoma). |  |
| - Konfidencialumo įsipareigojimas, užpildytas pagal Sąlygų 10 priede „Konfidencialumo įsipareigojimo forma“ pateiktą formą. - Deklaracija dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo, kurios forma pateikiama Sąlygų 6 priede „Deklaracijos dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo forma“. |  |
| - Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, išrašas iš teismo sprendimo (jeigu toks yra) ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba įgaliotos užsienio institucijos išduoti dokumentai, arba jeigu Dalyvio buveinės valstybėje tokie dokumentai neišduodami, arba neapima visų keliamų klausimų, - priesaikos deklaracija / oficiali Dalyvio deklaracija, patvirtinantys Dalyvio atitiktį Sąlygų 4 priedo „Kvalifikacijos reikalavimai“ 1.1 punkte nurodytam reikalavimui dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. |  |
| - Užsienio valstybėje registruotam juridiniam asmeniui – atitinkamos užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad Dalyvis nėra nemokus, jam nėra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, jo turto nevaldo teismas ar bankroto administratorius, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties (Dalyvio ir kreditorių susitarimas tęsti Dalyvio veiklą, kai Dalyvis prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), jo veikla nėra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus nėra tokia pati ar panaši, arba jeigu Dalyvio buveinės valstybėje tokie dokumentai neišduodami, arba neapima visų keliamų klausimų, - priesaikos deklaracija / oficiali Dalyvio deklaracija, patvirtinantys Dalyvio atitiktį Sąlygų 4 priedo „Kvalifikacijos reikalavimai“ 1.10 punkte nurodytam reikalavimui dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. |  |
| - Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio valstybės institucijos dokumentas, arba jeigu Dalyvio buveinės valstybėje tokie dokumentai neišduodami, arba neapima visų keliamų klausimų, - priesaikos deklaracija / oficiali Dalyvio deklaracija patvirtinantys Dalyvio atitiktį Sąlygų 4 priedo „Kvalifikacijos reikalavimai“ 1.2 punkte nurodytam reikalavimui dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. |  |
| - Šilumos tiekimo licencijos kopija ar kiti Sąlygų 4 priede „Kvalifikacijos reikalavimai“ kvalifikacinių reikalavimų lentelės 1 punkte nurodyti dokumentai. |  |
| - Finansuotojo raštas apie numatomą finansavimą ir / ar Dalyvio akcininkų (dalyvių), ar kitų kompetentingų valdymo organų sprendimas skirti reikiamas lėšas arba kiti šių lėšų prieinamumo įrodymai, patvirtinantys Dalyvio atitiktį Sąlygų 4 priede „Kvalifikacijos reikalavimai“ kvalifikacinių reikalavimų lentelės 2 punkte nurodytam kvalifikacijos reikalavimui. |  |
| - Svarbiausių statybos darbų sąrašas, užpildytas pagal Sąlygų 11 priede „Svarbiausių statybos darbų sąrašo forma“ pateiktą formą patvirtinančias Dalyvio atitiktį Sąlygų 4 priede „Kvalifikacijos reikalavimai“ kvalifikacinių reikalavimų lentelės 3 punkte nurodytam kvalifikacijos reikalavimui. |  |
| - Dokumentai įrodantys tiekėjo atitiktį Sąlygų 4 priede „Kvalifikacijos reikalavimai“ kvalifikacinių reikalavimų lentelės 4 punkte nustatytam reikalavimui, susijusiam su Dalyvio vidutinėmis metinėmis pajamomis iš šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugų per paskutinius trejus metus. |  |
| - Kiti dokumentai, kurie, Dalyvio manymu, gali būti naudingi vertinant jo atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams. |  |

# Priedas. Dalyvio deklaracija

________________________________________________________________________________

(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

Telšių rajono savivaldybei

Adresas Žemaitės g.14, 87133 Telšiai, tel. Nr. +370 444 54761, +370 444 2236, el. paštas info@telsiai.lt

DALYVIO DEKLARACIJA

|  |  | (Data) (numeris) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Vieta) Telšių šilumos ūkio koncesija |  |  |  |  |  |
| (Projekto pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |

Pateikdamas šią deklaraciją Dalyvis patvirtina, kad jis:

- nėra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime.

- pirkimo metu nėra patekęs į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Koncesijų įstatymo 22 straipsnyje, kai atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

- nepažeidė konkurencijos padedant pasirengti pirkimui, kaip nustatyta Koncesijų įstatymo  27 straipsnio 2 dalyje, kai atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

- pirkimo procedūrų metu nenuslėpė informacijos ar nepateikė melagingos informacijos apie atitiktį 4 priede „Kvalifikacijos reikalavimai“ nustatytus reikalavimus, ir suteikiančioji institucija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

- ankstesnių pirkimo procedūrų metu atliktų Koncesijų įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka, metu nenuslėpė informacijos ar nepateikė melagingos informacijos dėl Koncesijų įstatymo 42-45 straipsniuose nustatytų reikalavimų dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš koncesijos suteikimo ar pirkimo procedūrų;

- vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių procedūrų metu Dalyvis nenuslėpė informacijos ar nepateikė melagingos informacijos dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš koncesijos suteikimo ar pirkimo procedūrų arba buvo taikomos kitos panašios sankcijos.

- nėra atlikęs nei vieno iš šių veiksmų – nesiėmė neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką Suteikiančiosios institucijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar neteikė klaidinančios informacijos, kuri gali daryti esminę įtaką Suteikiančiosios institucijos sprendimams dėl dalyvių Kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo.

- nėra neįvykdęs koncesijos sutarties, viešojo pirkimo–pardavimo sutarties kaip ji apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatyme,, pirkimo–pardavimo sutarties, kaip apibrėžta Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, , viešojo pirkimo-pardavimo sutarties, kaip ji apibrėžta Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme su suteikiančiąja institucija, perkančiąja organizacija ar perkančiuoju subjektu ar nėra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis koncesijos sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas suteikiančiosios institucijos, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad Dalyvis sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ar per pastaruosius 3 metus nebuvo priimtas suteikiančiosios institucijos, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimas, kad Dalyvis sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija..

2) vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais per pastaruosius 3 metus nėra nustatyta, kad vykdydamas ankstesnę sutartį, nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.

- Dalyvis nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo - finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimo, kai nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

- Dalyvis nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo - atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.

- Dalyvis nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo – draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimo, kai nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

- nėra pažeidęs nei vieno iš Koncesijų įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, kai nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

- nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo išskyrus Koncesijų įstatymo 26 straipsnio 4 dalies 8 punkte nurodytą pažeidimą, kai , nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai

Dalyvis taip pat patvirtina, kad jis supranta, kad už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą jis atsako įstatymų nustatyta tvarka.

| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Priedas. Kvalifikacijos vertinimo tvarka

- Dalyviams pateikus paraišką, jų atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams, deklaracijoje dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo pateiktus duomenis šiame priede nustatyta tvarka patikrins Komisija, Dalyviams nedalyvaujant.

- Komisija patikrins ir įvertins ar:

- Dalyvio paraiška atitinka Sąlygų 7 priede „Paraiškos pateikimas“ nustatytus paraiškos pateikimo reikalavimus, įskaitant nuostatas dėl draudimo pateikti ar dalyvauti pateikiant kelias paraiškas;

- Dalyvis pateikė visus dokumentus ir informaciją, pagrindžiančius jo atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams;

- Dalyvio pateikti duomenys ir deklaracijos yra teisingos;

- Dalyvis atitinka kvalifikacijos reikalavimus, numatytus Sąlygų 4 priede „Kvalifikacijos reikalavimai“.

- Jeigu atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams ar Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimui pagrindžiantys duomenys ar dokumentai bus netikslūs, neišsamūs, klaidingi ar šių duomenų ar dokumentų trūks, vadovaudamasi Koncesijų įstatymu, Komisija paprašys tokio Dalyvio šiuos duomenis ar dokumentus patikslinti, papildyti ar paaiškinti. Tam padaryti Komisija Dalyviams suteiks protingą terminą. Jei dėl pagrįstų priežasčių Dalyviui reikėtų daugiau laiko, duotą terminą bus galima pratęsti. Tačiau jeigu per suteiktą terminą nurodyti netikslūs, neišsamūs, klaidingi ar trūkstami duomenys ar dokumentai apie atitikimą reikalavimams nebus patikslinti, papildyti ar paaiškinti, tokio Dalyvio pateiktą paraišką Komisija atmes. Tokiu atveju Dalyviui nebus leidžiama dalyvauti tolimesnėse Konkurso procedūrose.

- Komisija gali nevertinti visos paraiškos, jeigu patikrinusi jos dalį nustato, kad, vadovaujantis Sąlygų reikalavimais, paraiška turi būti atmesta.

Apie Kvalifikacijos patikrinimo rezultatus Dalyviams bus pranešta iš karto, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo kiekvienos patikrinimo procedūros pabaigos. Dalyviams, kurių paraiška bus atmesta, Komisija nurodys paraiškos atmetimo priežastis.

# Priedas. Konfidencialumo įsipareigojimas

Telšių rajono savivaldybei

Adresas Žemaitės g.14, 87133 Telšiai, tel. Nr. +370 444 54761, +370 444 2236, el. paštas info@telsiai.lt

KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS

|  |  | (Data) (numeris) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Vieta) Telšių šilumos ūkio koncesija |  |  |  |  |  |

(Projekto pavadinimas)

Siekdamas dalyvauti Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Suteikiančioji institucija) vykdomame Konkurse dėl Telšių šilumos ūkio koncesijos (toliau – Projektas) įgyvendinimo bei gauti su vykdomu Projektu bei Konkurso procedūromis susijusią konfidencialią informaciją _____________________ (toliau – Dalyvis) prisiima žemiau nurodytus konfidencialumo įsipareigojimus:

  - Dalyvis įsipareigoja laikyti Konkurso metu iš Suteikiančiosios institucijos arba Komisijos gautą bet kokią informaciją slaptai, saugoti tokią informaciją kaip savo komercines paslaptis, tačiau bet kokiu atveju taikant ne mažesnę konfidencialumo apsaugą nei taikytų vidutiniškai apdairus verslininkas, bei neatskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, jeigu tokia konfidenciali informacija:

  - yra visuotinai žinoma arba viešai prieinama;

  - yra gauta iš trečiųjų asmenų, neprisiimant konfidencialumo įsipareigojimų informaciją atskleidusiam asmeniui;

  - turi būti atskleista tretiesiems asmenims Dalyviui siekiant dalyvauti Konkurse arba vykdant Sutartį dėl Projekto įgyvendinimo, jeigu informaciją gaunantys tretieji asmenys prisiima konfidencialumo įsipareigojimus, kurie savo apimtimi yra ne mažiau griežti, nei konfidencialumo įsipareigojimai numatyti šiame Konfidencialumo įsipareigojime (jeigu tretieji asmenys atskleidžia Suteikiančiosios institucijos arba Komisijos konfidencialią informaciją, už trečiųjų asmenų veiksmus atsako Dalyvis, kaip už savo);

  - buvo savarankiškai sukurta Dalyvio, nesinaudojant Suteikiančiosios institucijos arba Komisijos konfidencialia informacija, arba buvo anksčiau žinoma Dalyvio;

  - pagal galiojančius teisės aktus turi būti atskleista valstybės institucijoms, jeigu Dalyvis atskleidė valstybės institucijoms mažiausią įmanomą konfidencialios informacijos kiekį, ėmėsi visų teisės aktuose numatytų priemonių, kad informaciją gavusi valstybės institucija laikytų gautą informaciją konfidencialiai ir apie tokį informacijos atskleidimą nedelsiant informavimo Suteikiančiąją instituciją arba Komisiją.

  - Šiame įsipareigojime numatyti konfidencialumo įsipareigojimai galioja tiek Konkurso procedūrų vykdymo metu, tiek šioms procedūroms pasibaigus.

  - Šis įsipareigojimas sukuria teisiškai įpareigojančias prievoles Dalyviui. Jų atžvilgiu taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Su šio įsipareigojimo vykdymu susiję ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Suteikiančiosios institucijos registruotos buveinės vietą.

| (Dalyvio įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Priedas. Svarbiausių statybos darbų sąrašo forma

________________________________________________________________________________

(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

Telšių rajono savivaldybei

Adresas Žemaitės g.14, 87133 Telšiai, tel. Nr. +370 444 54761, +370 444 2236, el. paštas info@telsiai.lt

SVARBIAUSIŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

Sąlygų 4 priedo „Kvalifikacijos reikalavimai“ kvalifikacinių reikalavimų lentelės 3 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo atitikimui pagrįsti teikiame šiuos duomenis:

| Eil. Nr. | Trumpas darbų aprašymas | Darbų atlikimo ar organizavimo laikotarpis (m/mėn.- m/mėn. ) | Atliktų ar organizuotų darbų vertė Eur be PVM | Užsakovas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [pateikite aprašymą, iš kurio turinio būtų galima nustatyti, jog darbai atitinka požymius, nustatytus Sąlygų 4 priedo Kvalifikacijos reikalavimai kvalifikacinių reikalavimų lentelės 3 punkte. Iš aprašymo turi būti aišku, ar Dalyvis pats atliko ar organizavo atitinkamus darbus] |  |  | [nurodyti užsakovo pavadinimą, kontaktinio asmens pareigas, vardą ir pavardę, telefono numerį ir elektroninį paštą] |
| Viso: |  |  | ≥[įrašyti pajamas skaitmenimis] Eur be PVM |  |

| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Priedas. Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui

- Dokumente naudojamos sąvokos atitinka Sąlygose ir Sutartyje apibrėžtas sąvokas, jei šiame priede nėra nurodyta kitaip.

  - Dalyvis kartu su Pasiūlymu turi pateikti Finansinį veiklos modelį (toliau – FVM), kuris yra neatsiejama Dalyvio Pasiūlymo dalis. Dalyvį pripažinus Konkurso laimėtoju, jo pateiktas FVM taps Sutarties priedu ir neatskiriama jos dalimi. FVM turi atitikti šiuos reikalavimus:

    - FVM turi būti pateikiami Dalyvio pasiūlymai ir aiškūs aprašymai dėl visų Sąlygose išvardintų Investuotojo įsipareigojimų, įskaitant Investuotojo įsipareigojimus susijusius su išlaidomis ir mokėtinais mokesčiais.

    - FVM turi būti parengtas visam Sutarties laikotarpiui.

    - FVM pateikti skaičiavimai turi būti pagrįsti, t. y. FVM sudarymui naudojamos prielaidos turi būti detaliai aprašytos ir pagrįstos gerąja verslo praktika, finansų rinkų duomenimis, finansinių institucijų prognozėmis, plačiai naudojamomis finansinių duomenų bazėmis, komerciniais pasiūlymais, rinkos kainų analize ir pan. FVM skaičiavimus pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti kartu su FVM. Dalyvis atsako už FVM sudarymui naudojamų prielaidų, kurios priklauso nuo jo kompetencijos ir kontrolės srities, pagrįstumą. Suteikiančioji institucija atsako už pateiktos informacijos tikslumą ir išsamumą. Rizika dėl objektyvių aplinkybių pasikeitimo paskirstoma proporcingai.

    - FVM turi būti įvertintos visos Sutarties įgyvendinimui būtinos išlaidos, įskaitant bet neapsiribojant visas su Investuotojo įsipareigojimais susijusias išlaidas, mokėtinus mokesčius ir Sutarties įgyvendinimo rizikų, už kurias atsakingas Investuotojas, valdymo sąnaudas. FVM nenumačius valdyti Investuotojui priskirtų rizikų, šių rizikų valdymo sąnaudų rizika pilna apimtimi priskiriama Investuotojui.

    - FVM privalo būti parengtas pagal Sąlygose, įskaitant Sąlygose nustatyta tvarka patikslintoje Sutartyje ir (ar) Specifikacijoje ir (ar) jų prieduose, nustatytus reikalavimus (ir neatsižvelgiant į Sąlygose nustatyta tvarka Dalyvio kartu su Pasiūlymu teikiamus siūlymus Sutarčiai ir (ar) Specifikacijai ar kitus Dalyvio teiktus siūlymus derybų metu).

    - Komisija Pasiūlymo vertinimo metu gali reikalauti papildomų įrodymų dėl pateiktų duomenų ir prielaidų tikslumo ir patikimumo, taip pat prašyti papildomai paaiškinti kitus FVM aspektus, ištaisyti klaidas (kiek tai neprieštarauja imperatyvioms teisės aktų normoms).

    - FVM turi būti sudaromas atsižvelgiant, bet neapsiribojant, į techninius reikalavimus nurodytus kituose Sąlygų dokumentuose bei žemiau šiame dokumente pateiktus punktus.

    - FVM turi būti atviras koregavimui, naudojamos formulės negali būti užslėptos.

  - FVM formos darbalapių paskirtis:

    - Darbalapyje A.0 detalizuojamos pagrindinės prielaidos, naudojamos nustatyti kiekvienos iš Objekto dalių: Paslaugų teikimo, Objekto modernizavimo ir Naujo turto sukūrimo darbų, Objekto administravimo ir valdymo Sąnaudų, Mokesčio bei nuomos mokesčio vertes.

    - Darbalapyje 1.1 ir 1.3 (priklausomai nuo Projekto pobūdžio – viešosioms ir ar ekonominei veiklai vykdyti) Dalyvis detalizuoja Investicijų, Paslaugų teikimo, Objekto modernizavimo ir Naujo turto sukūrimo darbų bei Objekto administravimo ir valdymo Sąnaudų planuojamą patyrimą kiekvieną Sutarties mėnesį.

    - Darbalapyje 1.2 ir 1.4 (priklausomai nuo Projekto pobūdžio – viešosioms ir ar ekonominei veiklai vykdyti) Dalyvis aprašo prielaidas finansinių srautų, kurie detalizuojami 1.1 ir 1.3 darbalapiuose, taip pat atsako į klausimus, susijusius Paslaugų teikimu, Objekto modernizavimo ir Naujo turto sukūrimo darbais bei nuosavybės perdavimu ir disponavimu.

    - Darbalapyje 1.5 Dalyvis detalizuoja FVM rengimo metu jam žinomas Investicijų ir apyvartinių lėšų finansavimo struktūrą ir prielaidas, taip pat nurodoma Investuotojo siektina metinė įstatinio kapitalo grąža.

    - Darbalapiai 1.6-1.9 skirti automatiniam apskaičiavimui apdorojant šio priedo 2.1 - 2.4 punktuose nurodytuose darbalapiuose įvestų kintamųjų reikšmes.

  - FVM sudarymo pagrindai:

| FVM sudarymo pagrindas |  |
| --- | --- |
| - FVM sudarymo prielaidos | - Dalyvis, rengdamas FVM, turi pateikti prielaidų rinkinį, kuriame būtų detalizuotos ir aprašytos visos FVM naudojamos prielaidos ir kurių detalumo turėtų pakakti norint parengti analogišką FVM. - Aprašant prielaidas turi būti aiškiai nurodyta, kad sumos pateikiamos be pridėtinės vertės mokesčio. - FVM prielaidų rinkinys pagrindžia ir paaiškina Dalyvio nurodytus numatomus patirti Finansinius srautus (Sąnaudas susijusias su Objekto modernizavimo ir Naujo turto sukūrimo darbais, Paslaugų teikimu, Komercinės veiklos vykdymu, Objekto administravimu ir valdymu, pajamas, finansavimo struktūrą ir kt.) ir jų apskaičiavimo principus. - FVM sudarymo tikslais visos planuojamos patirti komunalinių mokesčių Sąnaudos, susijusios su Paslaugų teikimu, Objekto modernizavimo ir Naujo turto sukūrimo darbais ir Komercinių veiklų vykdymu, priskiriamos Objekto, įskaitant ir Naują turtą, eksploatavimo sąnaudoms. - Kartu su FVM turi būti pateikiami atitinkami išlaidas ir pajamas pagrindžiantys dokumentai (pvz., preliminarios sąmatos, apklausos, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkos kainas, kiti skaičiavimai ir dokumentai) arba turi būti paaiškinta, kokiu pagrindu ir iš kokių sudedamųjų dalių susideda nurodyti finansiniai srautai (pridedami priedai turi būti įvardinti atitinkamuose FVM darbalapiuose). - FVM nurodomi tik su Sutarties įgyvendinimu susiję finansiniai srautai, kurie bus patirti po Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi. Iki Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos Dalyvio patirtos išlaidos nekompensuojamos ir FVM nenurodomos. |
| - Pagrindinės datos, periodiškumas | - Bazinė data FVM skaičiavimų pradžiai yra 2026 m. birželio 30 d. (toliau – Bazinė data). - Bazinė nekintanti prielaida, jog Sutarties terminas – 20 metų nuo Sutarties įsigaliojimo pilna apimtimi. - Numatyti, kad finansinės prognozės būtų pateiktos metiniu periodiškumu (periodo pradžia – birželio 30 d., periodo pabaiga – birželio 29 d.), nuo Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi datos iki Sutarties termino pabaigos datos. Daryti prielaidą, kad Sutarties pasirašymo data yra 2026 m. gegužės 30 d. - Investicijų atlikimo terminas ne ilgiau kaip 20 metų nuo Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi. |
| - Valiuta | Duomenys užpildomi ir pateikiami eurais, atsižvelgiant į Bazinę datą. Tuo atveju, jeigu kartu su FVM Dalyvio numatomų patirti Sąnaudų ir kitų finansinių srautų apskaičiavimą pagrindžiančiuose dokumentuose naudojama kita valiuta, FVM darbalapyje A.0 detalizuojamos kainų konvertavimo į eurus prielaidos. |
| - Indeksavimas | FVM sudaromas laikantis prielaidos, kad Dalyvio veiklos pajamoms ir Sąnaudoms indeksavimas nėra taikomas. Įgyvendinant Sutartį Koncesininko mokamo Mokesčio ir nuomos mokesčio atžvilgiu bus taikomas indeksavimas Sutarties 3 priede „Stebėsenos ir baudų mechanizmas“ nustatyta tvarka. |
| - Investicijų grąžos norma | Investicijų grąžos norma FVM apskaičiuojama automatiškai pagal įvestas finansines prielaidas ir naudojama, kaip diskonto norma kompensacijos apskaičiavime Sutarties nutraukimo atveju. |
| - Vidutinė svertinė kapitalo kaina | Vidutinė svertinė kapitalo kaina FVM apskaičiuojama automatiškai pagal įvestas finansines prielaidas ir yra naudojama apskaičiuoti kompensacijos dalį Kompensavimo įvykio atveju, kaip numatyta Sutarties 3 priede „Stebėsenos ir baudų mechanizmas“. |
| - Mokesčio apskaičiavimas | Dalyvio siūlomas Mokestis turi būti apskaičiuotas nepritaikant jokių papildomų modifikacijų, t. y. atlikdamas skaičiavimus, Dalyvis turi daryti prielaidą, kad Koncesininkas teiks Paslaugas pilna apimtimi. |

  - Finansavimo plano ir finansinio pajėgumo pagrindimas:

| Finansavimo planas ir finansinio pajėgumo pagrindimas |  |
| --- | --- |
| - Finansavimo poreikio įvertinimas ir numatoma kapitalo struktūra | Dalyvis, pildydamas FVM formą, turi pateikti Sutarties finansavimo struktūros aprašymą ir pagrindžiančius dokumentus, kuriais įrodytų, kad Dalyvis pritraukė pakankamai lėšų Sutarties finansavimui ir kad numatomas Sutarties finansavimo planas atitinka toliau nurodytus punktus: - apima visą finansavimo struktūrą bei siūlomus instrumentus; - pateiktas visų finansavimo šaltinių išsamus aprašymas; - pateiktos visų laidavimo garantijų sąlygos ir išsami informacija, kaip Koncesininkas vykdys šias sąlygas; - pateiktas aprašymas apie Koncesininko numatomą vykdyti apsidraudimo strategiją ir reikalavimus. |
| - Finansavimo sąlygos (skolintas kapitalas) | Sutarties finansavimo šaltiniu numatant paskolą ar kitą skolintų lėšų finansavimo šaltinį (įskaitant subordinuotas paskolas, išperkamąją nuomą), žemiau nurodyta informacija turi būti pateikta apie kiekvieną Finansuotoją ir kitą paskolos teikėją, kaip išsamios finansavimo sąlygos arba įsipareigojimo finansuoti raštas: - Finansuotojo ir Kito paskolos teikėjo rekvizitai ir kredito reitingas (jei reitinguojama); - skiriama ar įsipareigota skirti lėšų suma; - lėšų išmokėjimo grafikas; - detali informacija apie atidėjimo laikotarpį, įskaitant jo trukmę ir nenumatytus atvejus; - grąžinimo ar išpirkimo grafikas, su išpirkimo datomis, išankstinio grąžinimo sąlygomis (įskaitant negrąžintos paskolos dalies apmokėjimo sąlygas); - užstatų, garantijų ar kitų užtikrinimų reikalavimai (iš patronuojančios bendrovės ar trečiųjų šalių); - sutarties parengimo, įsipareigojimo, tarpininkų ir kiti panašūs mokesčiai; - palūkanų normos ir maržos, įskaitant didėjimo / mažėjimo mechanizmus; - esminiai apribojimai, įsipareigojimai ir kiti reikalavimai; - reikalavimai rezervų sąskaitoms; - nemokumo ar kiti panašūs susitarimai; - teisių ir pareigų perdavimo susitarimai; - išankstinės sąlygos; - veiklos vertinimo (angl. Due diligence) reikalavimai; - kiti apribojimai, reikalavimai ar sąlygos, kurios finansiškai turėtų įtakos Dalyvio galimybei pritraukti finansavimą; - detali informacija apie finansavimo (numatytų Sutarties įgyvendinimui skirti lėšų) prieinamumą ir Finansuotojo (jeigu Finansuotojas nėra kredito įstaiga) ir kito paskolos teikėjo finansinę būklę. Dalyvis, pildydamas FVM formą, turi atsižvelgti į visus paskolos teikėjo reikalavimus ir pateikti aukščiau nurodytų finansavimo sąlygų santrauką bei pridėti jas pagrindžiančius dokumentus. |
| - Finansavimo sąlygos (nuosavas kapitalas) | Dalyvis, pildydamas FVM formą, turi nurodyti: - nuosavo kapitalo teikėjus, akcininkus ir laiduotojus; - nuosavo kapitalo teikėjų juridinius duomenis ir kredito reitingą (jei reitinguojama); - numatomą įnešti kiekvieno nuosavo kapitalo teikėjo(-ų) kapitalo dydį; - išsamias nuosavo kapitalo teikimo sąlygas, įskaitant taikomas palūkanų normas, maržas, laukiamą nuosavo kapitalo grąžą, kitus esminius apribojimus ir reikalavimus; - detalią informaciją apie nuosavo kapitalo finansavimo prieinamumą ir nuosavo kapitalo teikėjo (-ų) finansinę būklę (finansavimo šaltinių, grynųjų pinigų arba kito likvidaus turto, kuris bus prieinamas siekiant užtikrinti numatytą nuosavo kapitalo lygį, aprašymus); - informaciją apie visus reikšmingus finansinius įvykius, kurie gali paveikti dabartinę finansinę ūkio subjekto būklę, nuo paskutinių teiktų metinių finansinių ataskaitų. - Dalyvis, pildydamas FVM formą, turi atsižvelgti į visus paskolos teikėjo reikalavimus ir pateikti aukščiau nurodytų finansavimo sąlygų santrauką bei pridėti jas pagrindžiančius dokumentus. |
| - Refinansavimas | Jei Dalyvis planuoja naudoti refinansavimo instrumentus, jis turi aprašyti refinansavimo planą ir pateikti refinansavimo prielaidas dėl refinansavimo struktūros ir laikotarpio, palūkanų normos, maržos, refinansavimo grąžinimo laikotarpio, mokėjimų grafiko, rezervų sąskaitų, refinansavimo padengimo ir kitų reikalaujamų rodiklių. |
| - Finansavimo pajėgumo patikslinimas | Komisija savo nuožiūra gali reikalauti papildomų įrodymų dėl Dalyvio finansavimo pajėgumo užtikrinimo. |

  - Reikalavimai Investicijų ir Sąnaudų pagrindimui:

| Investicijų ir Sąnaudų pagrindimas |  |
| --- | --- |
| - Investicijų sąnaudos | FVM pateikiami išsamūs duomenys ir informacija apie Investicijas pagal Sutarties 7 priede “Specifikacijos” nurodytus reikalavimus. Sąnaudos turi būti detalizuotos pagal Investicijų grupes, nurodant mato vnt. (pvz., kv. m.), kiekį ir vieneto kainą bei bendras sumas Kartu su FVM Dalyvis turi pateikti Sąnaudų apskaičiavimą pagrindžiančius duomenis ir dokumentus (sąmatas, komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkos kainas ir/arba kitus skaičiavimus) bei pačiame FVM pateikti nuorodas į juos taip, kad informacija, siekiant patikrinti prielaidų pagrįstumą, būtų lengvai juose surandama. |
| - Paslaugų teikimo sąnaudos | FVM pateikiama išsami informacija apie Paslaugų teikimo Sąnaudas. Paslaugų teikimo Sąnaudos turi būti detalizuotos pagal Sąnaudų grupes, nurodant jų sudedamąsias dalis, išreikštas vieneto ir jo įkainio sandauga bei pateikiant mėnesines ir bendras sumas. Kartu su FVM Dalyvis turi pateikti Paslaugų teikimo Sąnaudų apskaičiavimą pagrindžiančius duomenis ir dokumentus (sąmatas, nuorodas į rinkos kainas ir / arba kitus skaičiavimus) bei pačiame FVM pateikti nuorodas į juos taip, kad informacija, siekiant patikrinti prielaidų pagrįstumą, būtų lengvai juose surandama. |
| - Objekto modernizavimo darbų sąnaudos | FVM pateikiama išsami informacija apie Sąnaudas, susijusias su Objekto modernizavimo darbais, apskaičiuotas atsižvelgiant į Sutarties 7 priede “Specifikacijos” nurodytus reikalavimus. Objekto modernizavimo darbų Sąnaudos turi būti detalizuotos pagal investicijų grupes, nurodant mato vnt. (pvz., kv. m.), kiekį ir vieneto kainą bei bendras sumas. |
| - Naujo turto sukūrimo sąnaudos | FVM pateikiami išsami informacija apie Sąnaudas, susijusias su Naujo turto sukūrimo darbais, apskaičiuotas atsižvelgiant į Sutarties 7 priede “Specifikacijos” nurodytus reikalavimus. Naujo turto sukūrimo darbų Sąnaudos turi būti detalizuotos pagal investicijų grupes, nurodant mato vnt. (pvz., kv. m.), kiekį ir vieneto kainą bei bendras sumas. |
| - Objekto administravimo ir valdymo sąnaudos | FVM pateikiami išsami informacija apie Sąnaudas, susijusias su Objekto valdymu bei administravimu (pvz., darbuotojų darbo užmokestis, buhalterinė apskaita, audito paslaugos, patalpų nuoma ir kt.). Objekto administravimo ir valdymo Sąnaudos turi būti detalizuotos pagal Sąnaudų grupes, nurodant jų sudedamąsias dalis, išreikštas vieneto ir jo įkainio sandauga bei pateikiant mėnesines ir bendras sumas. Kartu su FVM Dalyvis turi pateikti Objekto administravimo ir valdymo sąnaudų apskaičiavimą pagrindžiančius duomenis ir dokumentus (sąmatas, nuorodas į rinkos kainas, ir/arba kitus skaičiavimus) bei pačiame FVM pateikti nuorodas į juos taip, kad informacija, siekiant patikrinti prielaidų pagrįstumą, būtų lengvai juose surandama. |
| - Finansavimo sąnaudos | Dalyvis, rengdamas FVM, turi pateikti išsamią informaciją apie visas finansavimo sąnaudas, įskaitant palūkanų normas, maržas, finansavimo mokesčius, nuosavo kapitalo suteikimo sąlygas ir kt. |
| - Kitos sąnaudos | Dalyvis, rengdamas FVM, turi pateikti išsamią informaciją apie visas kitas Sąnaudas, susijusias su įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymu, įskaitant rizikos eliminavimo sąnaudas ir jų detalizavimą, jei dėl tam tikrų aplinkybių Koncesininko veiklos vykdymas nevyks pagal numatytą planą. |
| - Mokestis | Dalyvis turi pateikti informaciją apie jo siūlomą mokėti Mokestį Suteikiančiajai institucijai per metus Eur be PVM. |

  - Reikalavimai pajamų pagrindimui:

| Pajamų pagrindimas |  |
| --- | --- |
| - Paslaugų teikimo pajamos | Dalyvis, rengdamas FVM, turi pateikti detalią informaciją apie planuojamas gauti pajamas už Paslaugų teikimą. Pajamos turi būti detalizuotos pagal Pajamų grupes, nurodant jų sudedamąsias dalis, išreikštas vieneto ir jo įkainio sandauga bei pateikiant mėnesines ir bendras sumas. |
| - Kitos pajamos | Dalyvis turi pateikti detalią informaciją apie kitas Koncesininko planuojamas gauti pajamas. |

# Priedas. Reikalavimai teisinei informacijai

- Informacija apie Subtiekėjus

  - Užpildytą žemiau pateiktą lentelę:

| Subtiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys | Kokiai Sutarties daliai įgyvendinti jis pasitelkimas |
| --- | --- |

  - Sutartinių santykių schemą kartu su paaiškinimu (pridedama atskiru dokumentu).

- Patvirtinimas dėl nepakitusio atitikimo Kvalifikacijos reikalavimams, t. y. patvirtinimas, jog Dalyvio paraiškoje nurodyti duomenys apie atitikimą Sąlygų 4 priede „Kvalifikacijos reikalavimai“ nurodytiems Kvalifikacijos reikalavimams ir pagal kuriuos Komisija atliko kvalifikacinę atranką pagal Sąlygų 9 priede „Kvalifikacijos vertinimas“ nustatytus kriterijus nepasikeitė. Jeigu šie duomenys pasikeitė, Dalyvis turi pateikti Suteikiančiajai institucijai atnaujintus duomenis.

- Patvirtinimas, kad Dalyvio kartu su paraiška pateiktoje deklaracijoje dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo nurodyti duomenys nepasikeitė. Jeigu šie duomenys pasikeitė, Dalyvis turi pateikti Suteikiančiajai institucijai atnaujintą deklaraciją.

- Pasiūlymai Sąlygų 19 priede „Sutarties projektas“ pateiktam Sutarties projektui, įskaitant ir Rizikos pasidalijimo tarp šalių matricą. Pasiūlymai Sutarties projektui turi būti pateikti pakeitimų lentelėje, kurioje kiekvieno siūlomo pakeitimo atžvilgiu turi būti nurodyta:

  - Siūlomas keisti Sutarties projekto punktas;

  - Sutarties projekto punktas su pažymėtais siūlomais pakeitimais ir siūlomą pakeitimą paaiškinančiu komentaru, išskiriant:

    - Kritinius pakeitimus, kurie reikalingi Dalyviui priimant sprendimą dėl Galutinio pasiūlymo pateikimo (t. y. tokie pakeitimai, kurių nepriėmus, Dalyvis pagal savo vidines politikas / reikalavimus negalėtų teikti Galutinio pasiūlymo);

    - Pakeitimus, galinčius turėti įtakos Mokesčiui;

    - Pakeitimus, galinčius turėti įtakos Sutarties finansavimo struktūrai;

    - Pakeitimus, galinčius turėti įtakos Dalyvio susitarimams su Subtiekėjais;

    - Pakeitimus, kurie yra būtini norint pritaikyti juos Dalyvio siūlomoms Projektą įgyvendinančioms priemonėms / sprendimams;

    - Pakeitimai, kurie keičia Suteikiančiosios institucijos siūlomą Rizikos pasidalijimo tarp šalių matricą (nepriklausomai ar Suteikiančiosios institucijos ar Dalyvio naudai); ir

    - ir kitus pakeitimus.

- Dalyvis gali pateikti siūlomų pakeitimų lentelę elektroniniu redaguojamu formatu ir Sutarties projektą, atnaujintą pagal visus siūlomus pakeitimus (pakeitimai turi būti pažymėti naudojant teksto redagavimo programos funkciją „sekti pakeitimus“ ar jai analogišką funkciją). Suteikiančioji institucija su jais neprivalo sutikti, tačiau į šiuos pakeitimus Komisija gali atsižvelgti rengdamas galutinį Sutarties objektą.

# Priedas. Reikalavimai paslaugų teikimo, objekto modernizavimo darbų vykdymo ir naujo turto sukūrimo planui

      - Dalyvis kartu su Pasiūlymu pateikia Paslaugų teikimo, Objekto modernizavimo darbų vykdymo ir Naujo turto sukūrimo planą (toliau – Planas). Pagal pateiktą Planą bus sprendžiama apie Dalyvio gebėjimus ir galimybes įgyvendinti Projektą. Šiame Plane Dalyvis turi nurodyti kaip įgyvendins Projektą: valdys Telšių šilumos ūkį, teiks Specifikacijose nurodytas Paslaugas, atliks Objekto modernizavimo darbus, sukurs Naują turtą.

      - Planas turi būti rengiamas ir pateiktas pagal šio Sąlygų priedo 1 priedėlyje esančią formą.

      - Atkreiptinas dėmesys, kad Dalyvis pateikdamas Planą gali nurodyti ir kitus, neapsiribojant pateiktais šio Sąlygų priedo 1 priedėlyje reikalavimais, Projektui svarbius aspektus, kuriais remiantis Komisija galės išsamiau įvertinti Pasiūlymo atitikimą Sąlygoms bei jį įvertinti.

# Priedelis. Paslaugų teikimo, objekto modernizavimo darbų vykdymo ir naujo turto sukūrimo plano forma

___________________________________________________________________________

(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

Telšių rajono savivaldybei

Adresas Žemaitės g.14, 87133 Telšiai, tel. Nr. +370 444 54761, +370 444 2236, el. paštas info@telsiai.lt

PASLAUGŲ TEIKIMO, OBJEKTO MODERNIZAVIMO DARBŲ VYKDYMO IR NAUJO TURTO SUKŪRIMO PLANAS

|  |  | (Data) (numeris) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Vieta) Telšių šilumos ūkio koncesija |  |  |  |  |  |
| (Projekto pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |

Turinys

1.	TELŠIŲ ŠILUMOS ŪKIO EKSPLOATAVIMO PLANAS

1.1.	Infrastruktūros priežiūros strategija

1.2.	Rizikų valdymas ir nepertraukiamo veikimo užtikrinimas

1.3. 	Kiti Dalyvio įsitikinimu svarbūs veiksniai

2.	PASLAUGŲ TEIKIMO PLANAS

2.1.	Teikiamų paslaugų apimtis ir tikslai

2.2. 	Paslaugų teikimo procesų organizavimas

2.3. 	Paslaugų kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistema

2.4. 	Paslaugų teikimo grafikas ir sąlygos

3.	OBJEKTO MODERNIZAVIMO DARBŲ VYKDYMO PLANAS

3.1.	Objekto modernizavimo darbų vykdymo apimtis ir tikslai

3.2. 	Objekto modernizavimo darbų organizavimas

3.3. 	Objekto modernizavimo darbų kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistema

3.4. 	Objekto modernizavimo darbų vykdymo grafikas ir sąlygos

4.	NAUJO TURTO SUKŪRIMO PLANAS

4.1.	Naujo turto sukūrimo darbų apimtis ir tikslai

4.2. 	Naujo turto sukūrimo darbų organizavimas

4.3. 	Naujo turto kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistema

4.4. 	Naujo turto sukūrimo grafikas ir sąlygos

- TELŠIŲ ŠILUMOS ŪKIO EKSPLOATAVIMO PLANAS

  - Infrastruktūros priežiūros strategija

1.1.1. Objekto priežiūra

/Šioje dalyje aprašoma, kaip bus prižiūrimi šildymo įrenginiai ir jų komponentai. Nurodomas priežiūros dažnumas, atsakingi specialistai ir taikomi techniniai standartai. Taip pat aptariami tikrinimo metodai, naudojama įranga bei įprastinės techninės priežiūros procedūros, tokios kaip valymas, slėgio ir temperatūros kontrolė./

/aprašomos numatomos procedūros, skirtos šilumos perdavimo tinklų būklei įvertinti ir užtikrinti jų patikimą veikimą. Tai apima vamzdynų apžiūrą, sandarumą tikrinančius bandymus, izoliacijos kokybės vertinimą ir tinklų valymą. Paaiškinama, kaip reguliariai bus atliekama tinklų diagnostika ir kokie žingsniai bus taikomi gedimų prevencijai./

/nurodoma, kaip bus užtikrinama, kad katilinės įranga veiktų saugiai ir efektyviai. Aprašomi periodiniai katilų, siurblių, valdiklių ir kitų komponentų patikrinimai. Numatomos periodinės apžiūros, bandymai ir reikalingi techninės priežiūros darbai, įskaitant remonto ar detalių keitimo procedūras./

/aprašoma, kaip bus atliekama kitos Objekto infrastruktūros (aptarnaujančių pastatų, kitų statinių ir pan. objektų) priežiūra. Nurodoma, kaip bus užtikrinamas nuolatinis valdomų Objektų švaros ir tvarkos palaikymas./

1.1.2. Reguliari apžiūra

/Šioje dalyje nustatomas reguliarus visos Objekto infrastruktūros apžiūrų grafikas, įskaitant vamzdynų, šildymo mazgų ir katilinių patikrą. Aiškinama, kaip bus užtikrinamas savalaikis aptarnavimas ir ankstyvas galimų problemų nustatymas, siekiant išvengti didesnių gedimų ar avarijų./

1.1.3. Būklės įvertinimas

/Šioje dalyje detaliai paaiškinama, kaip bus vertinama visos Objekto infrastruktūros techninė būklė. Tai gali apimti periodinių ataskaitų rengimą, naudojamų įrenginių nusidėvėjimo analizę, energijos nuostolių vertinimą ir rizikos valdymo priemonių planavimą. Taip pat numatoma, kaip bus identifikuojamos prioritetinės sritys, reikalaujančios greitų investicijų ar remonto darbų./

1.1.4. Žemės sklypo priežiūra

/Šioje dalyje detaliai paaiškinama, kaip bus atliekama Žemės sklypo priežiūra, tvarkomos ir prižiūrimos teritorijos bei žaliosios zonos. Detalizuojami žolės pjovimo, augalų priežiūros, laistymo, medžių genėjimo, apželdinimo ir kiti su Žemės sklypo priežiūra susiję planai./

1.1.5. Atliekų tvarkymas

/Šioje dalyje aprašomi atliekų rūšiavimo, surinkimo, laikino sandėliavimo ir išvežimo principai. Nurodomos atsakingos tarnybos bei procedūros, skirtos užtikrinti, kad atliekos būtų tvarkomos pagal aplinkosaugos reikalavimus./

  - Rizikų valdymas ir nepertraukiamo veikimo užtikrinimas

1.2.1. Avarinės situacijos

/Šioje dalyje aprašomi veiksmai, kurių bus imtasi netikėtų avarinių situacijų metu. Nurodomos procedūros, kaip greitai ir efektyviai reaguoti į šilumos tinklų gedimus, katilinių avarijas ar kitus nenumatytus įvykius. Pateikiamos atsakingų asmenų ar komandos kontaktinės informacijos valdymo gairės, reikalingos operatyviam sprendimų priėmimui ir remonto darbų organizavimui./

1.2.2. Gedimų šalinimo procedūros

/Šioje dalyje paaiškinama, kokiu būdu bus diagnozuojami šilumos tiekimo gedimai ir kaip jie bus šalinami. Nurodoma, kaip bus užtikrinamas tinklų prieinamumas remonto metu, kokie įrankiai ir technika bus naudojami. Taip pat pateikiami procedūriniai žingsniai, kaip greitai atkurti šilumos tiekimą, minimizuojant tiekimo sutrikimus vartotojams./

1.2.3. Prevencinių priemonių planas

/Šioje dalyje detaliai aprašoma, kaip bus įgyvendinamas prevencinis rizikos valdymas. Pateikiamas periodinių patikrinimų grafikas, numatomos reguliarios tinklų apžiūros, sandarumo bandymai, įrangos kalibravimas bei planiniai atnaujinimo darbai. Paaiškinama, kaip prevencinės priemonės padės sumažinti gedimų tikimybę ir užtikrinti ilgalaikį, stabilų šilumos tiekimą be didesnių pertrūkių./

  - Kiti Dalyvio įsitikinimu svarbūs veiksniai

/Šiame skyriuje Dalyvis turi galimybę aprašyti papildomas aplinkybes, sąlygas ar faktorius, kuriuos jis laiko reikšmingais sėkmingam projekto įgyvendinimui. Dalyvis gali pateikti savo vertinimus dėl infrastruktūros eksploatacijos, procesų optimizavimo ar kitų svarbių aspektų, jei mano, kad jų įtraukimas būtinas norint užtikrinti sklandų ir efektyvų paslaugų teikimą./

- Paslaugų teikimo planas

  - Teikiamų paslaugų apimtis ir tikslai

/Šioje dalyje aprašomos paslaugos, jų pagrindinis tikslas ir apimtis, apimant paslaugų gavėjų grupes bei planuojamus paslaugų kokybės standartus./

  - Paslaugų teikimo procesų organizavimas

/Šioje dalyje aprašoma, kaip bus planuojami ir vykdomi paslaugų teikimo procesai, atsakomybės paskirstymas tarp veiklą vykdančių subjektų, taip pat kaip bus užtikrinamas nepertraukiamas paslaugų tiekimas paslaugos vartotojams./

  - Paslaugų kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistema

2.3.1. Vartotojų skundų analizė

/Šioje dalyje pateikiamas procesas, kaip bus renkama, registruojama ir analizuojama informacija apie vartotojų pateiktus skundus. Aprašoma, kokiais kanalais vartotojai galės pateikti skundus, kokie kriterijai bus taikomi jų nagrinėjimui ir kaip skundai bus susiejami su konkrečiais veiklos rodikliais. Nurodoma, kaip ši analizė padės identifikuoti paslaugos teikimo problemas ir inicijuoti atitinkamus tobulinimus./

    - Paslaugos kokybės standartų laikymasis

/Šioje dalyje nustatomi konkretūs kokybės standartai, kuriuos paslaugų teikėjas turi užtikrinti. Aprašoma, kaip bus stebima šių standartų laikymosi situacija – tai gali apimti periodinių auditų vykdymą, patikrų protokolų sudarymą, įrangos veikimo parametrų stebėjimą. Taip pat paaiškinama, kaip identifikuoti neatitikimus ir laiku imtis korekcinių veiksmų./

  - Paslaugų teikimo grafikas ir sąlygos

/Šioje dalyje aprašomas paslaugų teikimo reguliarumas, terminai ir pagrindinės sąlygos, įskaitant sezoniškumo ar kitų specifinių aplinkybių įtaką paslaugų organizavimui ir jų prieinamumui./

- Objekto modernizavimo darbų vykdymo planas

  - Objekto modernizavimo darbų apimtis ir tikslai

/Šioje dalyje aprašomi planuojami Objekto modernizavimo darbai, jų pagrindinis tikslas ir apimtis bei jiems taikomi kokybės standartai./

  - Objekto modernizavimo darbų organizavimas

/Šioje dalyje aprašoma, kaip bus planuojami ir vykdomi Objekto modernizavimo darbai, atsakomybės paskirstymas tarp darbus atliekančių subjektų, taip pat kaip bus užtikrinamas nepertraukiamas paslaugų tiekimas vartotojams atliekant šiuos darbus./

  - Objekto modernizavimo darbų kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistema

3.3.1. Kokybės kontrolės procesas

/Šioje dalyje aprašomas Objekto modernizavimo darbų kokybės tikrinimo procesas: nuo konkrečių medžiagų ar sprendinių pasirinkimo iki galutinių rezultatų vertinimo. Nurodoma, kaip bus užtikrinama, kad visi darbai atitiktų techninį projektą, statybos techninius reglamentus ir kitus galiojančius teisės aktus. Aprašoma, kokiu periodiškumu bus atliekamos vidinės ir (ar) išorinės patikros, kaip bus dokumentuojami rezultatai, kokie kontrolės punktai bus esminiai (pvz., inžinerinių sistemų montavimas, testavimas ir pan.)./

3.3.2. Neatitikimų nustatymas ir korekciniai veiksmai

/Šioje dalyje pateikiama procedūra, kaip bus identifikuojami Objekto modernizavimo darbų neatitikimai: tiek vizualiai, tiek pagal matavimus ar bandymus. Aprašoma, kaip bus fiksuojami neatitikimai (pvz., statybos darbų žurnale, patikrinimo protokoluose), per kiek laiko turi būti imtasi korekcinių veiksmų. Taip pat nurodoma, kaip bus tikrinama pakartotinio darbo kokybė ir kaip informacija apie neatitikimus bus naudojama kokybės gerinimui projekto eigoje./

3.3.3. Efektyvumo rodiklių įgyvendinimas

/Šioje dalyje numatoma, kokie efektyvumo rodikliai (pvz., energijos nuostolių mažėjimas, priežiūros darbų laiko sumažėjimas) bus taikomi ir kaip jie bus matuojami. Aprašomi duomenų rinkimo, analitinės ataskaitų rengimo procedūros ir tikslų nustatymo mechanizmai. Nurodoma, kaip šių rodiklių stebėsena padės užtikrinti nuolatinį paslaugų gerinimą, optimizuoti veiklos procesus ir pasiekti užsibrėžtus kokybės tikslus./

3.3.4. Techninė priežiūra ir auditai

/Aprašoma, kaip bus vykdoma techninė priežiūra: techninio prižiūrėtojo dalyvavimas statybos darbų procese, pasirašymai statybos dokumentacijoje, pastabų teikimas, defektų fiksavimas. Nurodoma, ar bus atliekami nepriklausomi auditai, kokiu dažniu. Paaiškinama, kaip šie auditai padės užtikrinti darbų skaidrumą, kokybę ir atitiktį projektui./

3.3.5. Informavimas ir skaidrumas

/Aprašoma, kaip bus užtikrinamas Šalių informavimas apie kokybės kontrolės rezultatus – tiek atsakingų asmenų iš Koncesininko pusės, tiek Suteikiančiosios institucijos ar Perleidėjo atstovų ir (ar) techninio prižiūrėtojo. Nurodoma, kokie dokumentai bus teikiami (pvz., kokybės ataskaitos, patikrinimų santraukos), kaip bus dokumentuojami susirinkimai, jų metu aptartos problemos ir priimami / derinami sprendimai./

- Naujo turto sukūrimo planas

  - Naujo turto sukūrimo darbų apimtis ir tikslai

/Šioje dalyje aprašomi Naujo turto sukūrimo darbai, jų pagrindinis tikslas ir apimtis bei jiems taikomi kokybės standartai./

  - Naujo turto sukūrimo darbų organizavimas

/Šioje dalyje aprašoma, kaip bus planuojami ir vykdomi Specifikacijoje numatyti Naujo turto sukūrimo darbai, atsakomybės paskirstymas tarp darbus atliekančių subjektų, taip pat kaip bus užtikrinamas nepertraukiamas paslaugų tiekimas vartotojams atliekant šiuos darbus./

  - Naujo turto sukūrimo darbų kokybės užtikrinimas ir stebėsenos sistema

4.3.1. Kokybės kontrolės procesas

/Šioje dalyje aprašomas Naujo turto sukūrimo darbų kokybės tikrinimo procesas: nuo konkrečių medžiagų ar sprendinių pasirinkimo iki galutinių rezultatų vertinimo. Nurodoma, kaip bus užtikrinama, kad visi darbai atitiktų techninį projektą, statybos techninius reglamentus ir kitus galiojančius teisės aktus. Aprašoma, kokiu periodiškumu bus atliekamos vidinės ir (ar) išorinės patikros, kaip bus dokumentuojami rezultatai, kokie kontrolės punktai bus esminiai (pvz., inžinerinių sistemų montavimas, testavimas ir pan.)./

4.3.2. Neatitikimų nustatymas ir korekciniai veiksmai

/Šioje dalyje pateikiama procedūra, kaip bus identifikuojami Naujo turto sukūrimo darbų neatitikimai: tiek vizualiai, tiek pagal matavimus ar bandymus. Aprašoma, kaip bus fiksuojami neatitikimai (pvz., statybos darbų žurnale, patikrinimo protokoluose), per kiek laiko turi būti imtasi korekcinių veiksmų. Taip pat nurodoma, kaip bus tikrinama pakartotinio darbo kokybė ir kaip informacija apie neatitikimus bus naudojama kokybės gerinimui projekto eigoje./

4.3.3. Efektyvumo rodiklių įgyvendinimas

/Šioje dalyje numatoma, kokie efektyvumo rodikliai (pvz., energijos nuostolių mažėjimas, priežiūros darbų laiko sumažėjimas) bus taikomi Naujai sukurtam turtui ir kaip jie bus matuojami. Aprašomi duomenų rinkimo, analitinės ataskaitų rengimo procedūros ir tikslų nustatymo mechanizmai. Nurodoma, kaip šių rodiklių stebėsena padės užtikrinti nuolatinį paslaugų gerinimą, optimizuoti veiklos procesus ir pasiekti užsibrėžtus kokybės tikslus./

4.3.4. Techninė priežiūra ir auditai

/Aprašoma, kaip bus vykdoma techninė priežiūra: techninio prižiūrėtojo dalyvavimas statybos darbų procese, pasirašymai statybos dokumentacijoje, pastabų teikimas, defektų fiksavimas. Nurodoma, ar bus atliekami nepriklausomi auditai, kokiu dažniu. Paaiškinama, kaip šie auditai padės užtikrinti darbų skaidrumą, kokybę ir atitiktį projektui./

4.3.5. Informavimas ir skaidrumas

/Aprašoma, kaip bus užtikrinamas Šalių informavimas apie kokybės kontrolės rezultatus – tiek atsakingų asmenų iš Koncesininko pusės, tiek Suteikiančiosios institucijos ar Perleidėjo atstovų ir (ar) techninio prižiūrėtojo. Nurodoma, kokie dokumentai bus teikiami (pvz., kokybės ataskaitos, patikrinimų santraukos), kaip bus dokumentuojami susirinkimai, jų metu aptartos problemos ir priimami / derinami sprendimai./

____________________

# Priedas. Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai

      - Dalyviui pateikus Pasiūlymą, jį pagal šiame priede nurodytą tvarką ir kriterijus įvertins Komisija. Vertinimo procedūros atliekamos Dalyviams nedalyvaujant.

- pasiūlymų patikrinimas ir įvertinimas

Vertindama Išsamius pasiūlymus Komisija patikrins, ar:

      - Išsamus pasiūlymas pateiktas dėl Projekto įgyvendinimo visa reikalaujama jo apimtimi;

      - Nepateikiama daugiau kaip vieno ar alternatyvaus Išsamaus pasiūlymo;

      - Išsamaus pasiūlymo galiojimo terminas nėra trumpesnis nei prašoma;

      - Su Išsamiu pasiūlymu pateikti visi Sąlygų 45 - 58 punktuose nurodyti dokumentai;

      - Išsamus pasiūlymas atitinka pateikimo reikalavimus, nustatytus Sąlygų 16 priede „Pasiūlymų pateikimas“;

      - Išsamiame pasiūlyme nėra Mokesčio ar kitų Išsamiame pasiūlyme, įskaitant Finansinį veiklos modelį aprašytų pajamų ar išlaidų sumų apskaičiavimo aritmetinių klaidų – tokiu atveju Dalyvis turės per nustatytą laiką jas ištaisyti;

      - Išsamus pasiūlymas yra pagrįstas ir įgyvendinamas;

      - Pateiktas tinkamas Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimas;

      - Išsamus pasiūlymas atitinka kitus Sąlygose Išsamiam pasiūlymui nustatytus reikalavimus.

Vertindama Galutinius pasiūlymus Komisija patikrins, ar:

      - Galutinis pasiūlymas pateiktas dėl Projekto įgyvendinimo visa reikalaujama jo apimtimi;

      - Nepateikiama daugiau kaip vieno ar alternatyvaus Galutinio pasiūlymo;

      - Galutinio pasiūlymo galiojimo terminas nėra trumpesnis nei prašoma;

      - Su Galutiniu pasiūlymu pateikti visi Sąlygų 86 - 94 punktuose nurodyti dokumentai;

      - Galutinis pasiūlymas atitinka pateikimo reikalavimus, nustatytus Sąlygų 16 priede „Pasiūlymų pateikimas“;

      - Galutiniame pasiūlyme nėra Mokesčio ar kitų Galutiniame pasiūlyme, įskaitant Finansinį veiklos modelį aprašytų pajamų ar išlaidų sumų apskaičiavimo aritmetinių klaidų – tokiu atveju Dalyvis turės per nustatytą laiką jas ištaisyti;

      - Galutinis pasiūlymas atitinka sąlygas, yra pagrįstas ir įgyvendinamas;

      - Pateiktas Dalyvio (-ių), kuris (-ie) yra pakviestas (-i) į derybas bei pateikti Galutinį pasiūlymą (-ius), Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pratęsimas;

      - Galutinis pasiūlymas atitinka kitus Sąlygose Galutiniam pasiūlymui nustatytus reikalavimus.

Bendrosios pasiūlymų vertinimo nuostatos:

      - Jeigu Dalyvis Išsamiame / Galutiniame pasiūlyme pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį Sąlygų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Komisija nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašys Dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.

      - Nustačius, kad Dalyvio Išsamus / Galutinis pasiūlymas netenkina bent vieno iš aukščiau nurodytų atitinkamų kriterijų, ir, aukščiau nurodytais atvejais, kai Dalyvis per Komisijos nustatytą terminą neištaisys Išsamaus / Galutinio pasiūlymo atitinkamų trūkumų, tokio Dalyvio Išsamų /Galutinį pasiūlymą Komisija atmes. Tačiau Dalyvis negali paaiškinti, patikslinti ir išsamiai apibūdinti savo Išsamų /Galutinį pasiūlymą, jeigu tokiu paaiškinimu, tikslinimu ar išsamiai apibūdinimu būtų pakeista Galutinio pasiūlymo esmė arba dalyvavimo Konkurse reikalavimai, iškreipta ar apribota konkurencija ir diskriminuojami ūkio subjektai / Dalyviai.

      - Komisija gali nevertinti viso Galutinio pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis Sąlygų reikalavimais, Galutinis pasiūlymas turi būti atmestas.

      - Komisija gali nuspręsti nesudaryti Sutarties su ekonomiškai naudingiausią Galutinį pasiūlymą pateikusiu Dalyviu, jeigu jis nustato, kad Galutinis pasiūlymas neatitinka Koncesijų įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

      - Jei Sąlygas atitiks tik vienas Išsamus pasiūlymas, jo vertinimas pagal žemiau išvardintus kriterijus nebus atliktas ir jį pateikęs Dalyvis bus iš karto kviečiamas į derybas.

Išsamių / Galutinių pasiūlymų vertinimo kriterijai

      - Išsamūs / Galutiniai pasiūlymai, atitinkantys Sąlygų reikalavimus, bus vertinami pagal Dalyvių Išsamiuose / Galutiniuose pasiūlymuose nurodytą metinį Mokestį ir investicijų grąžos (WACC) dalį išreikštą procentiniais punktais nuo Koncesininko atliktų Investicijų (K4).

      - Išsamaus / Galutinio pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant Dalyvio Išsamaus / Galutinio pasiūlymo metinio Mokesčio kriterijaus (C) ir investicijų grąžos (WACC) dalį išreikštą procentiniais punktais nuo Koncesininko atliktų Investicijų (K4) balus.

S=C+K4

      - Metinio Mokesčio kriterijaus (C) lyginamasis svoris X yra lygus 20.

      - Investicijų grąžos (WACC) dalies išreikštos procentiniais punktais nuo Koncesininko atliktų Investicijų (K4) lyginamasis svoris Y yra lygus 80.

      - Kriterijaus C balai apskaičiuojami vertinamo Išsamaus arba Galutinio pasiūlymo Mokesčio (Cp) ir pasiūlyto didžiausio Investuotojo / Koncesininko mokamo Mokesčio (Cmax) santykį padauginant iš C kriterijaus lyginamojo svorio (X), kuris yra lygus 20:

C=CpCmax * X

      - Kriterijaus K4 balai apskaičiuojami vertinamos investicijų grąžos (WACC) dalies išreikštos procentiniais punktais nuo Koncesininko atliktų Investicijų (K4p) ir pasiūlytos didžiausios investicijų grąžos (WACC) dalies išreikštos procentiniais punktais nuo Koncesininko atliktų Investicijų (K4max) santykį padauginant iš K4 kriterijaus lyginamojo svorio (Y), kuris yra lygus 80:

K4=K4pK4max * Y

Didžiausią S reikšmę turintis dalyvio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu. Jeigu kelių dalyvių pasiūlyme nurodyta S reikšmė yra vienoda, laimėjusiu pasiūlymu yra pripažįstamas tas, kuris buvo pateiktas anksčiausiai.

- Išsamių ir Galutinių pasiūlymų vertinimas

      - Komisija įvertins Išsamius / Galutinius pasiūlymus pagal nurodytus vertinimo kriterijus ir išrinks ekonomiškai naudingiausią Išsamų / Galutinį pasiūlymą. Ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka bus sudarytas neatmestų Dalyvių sąrašas. Jei keleto Dalyvių Išsamaus / Galutinio pasiūlymo ekonominis naudingumas bus vienodas, sudarant Dalyvių sąrašą pirmesnis į jį bus įrašytas Dalyvis, kurio Išsamus/Galutinis pasiūlymas buvo pateiktas anksčiau. Apie vertinimo rezultatus, sudarytą Dalyvių sąrašą jų Išsamių pasiūlymų ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka ir kviečiamą į derybas Dalyvį suinteresuotiems Dalyviams bus pranešta per CVP IS, ne vėliau kaip per 5 Darbo dienas nuo vertinimo atlikimo.

      - Dalyvis, pateikęs ekonomiškai naudingiausią Išsamų pasiūlymą, kartu su pranešimu apie vertinimo rezultatus gaus kvietimą dalyvauti derybose.

      - Dalyvis, pateikęs ekonomiškai naudingiausią Galutinį pasiūlymą, bus pakviestas sudaryti Sutartį su Suteikiančiąja institucija.

      - Tuo atveju, jeigu Galutinį pasiūlymą pateiks tik vienas Dalyvis arba tik vieno Dalyvio Galutinis pasiūlymas atitiks Sąlygose keliamus reikalavimus, šis Dalyvis bus laikomas laimėjusiu ir jo Galutinio pasiūlymo vertinimas pagal aukščiau nurodytus kriterijus nebus atliekamas.

      - Apie vertinimo rezultatus, sudarytą Dalyvių eilę, sprendimus sudaryti Sutartį dėl Projekto įgyvendinimo ir tikslų Sutarties sudarymo atidėjimo terminą Dalyviams bus pranešta ne vėliau, kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo Galutinių pasiūlymų vertinimo atlikimo.

      - Dalyvio pageidavimu, Komisija / Suteikiančioji institucija jam pateiks laimėjusio Galutinio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis Galutinis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį Galutinį pasiūlymą pateikusio Dalyvio pavadinimą, išskyrus Dalyvio nurodytą konfidencialią informaciją.

# Priedas. Pasiūlymų pateikimas

Pasiūlymas turi būti pateiktas lietuvių kalba. Jei dokumentai pateikiami užsienio kalba, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą. Vertimo tikrumas turi būti patvirtinamas vertėjo arba ūkio subjekto įgalioto asmens. Komisija gali leisti Dalyviams dalį Pasiūlymo dokumentų, kurie nedaro įtakos Pasiūlymo vertinimui, pateikti ne lietuvių kalba.

Pasiūlymas kartu su pridedamais dokumentais teikiamas tik CVP IS priemonėmis, juos pateikiant neredaguojama elektronine forma. Pasiūlymai, pateikti ne CVP IS priemonėmis bus nevertinami ir grąžinti Dalyviui.

Pasiūlymas bei kiti dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu įgalioto asmens, juo patvirtinant visą Pasiūlymą. Atskirai kiekvieno dokumento pasirašyti nereikalaujama. Kartu turi būti pridedami ir asmens teisę pasirašyti Dalyvio vardu patvirtinantys dokumentai, jeigu Išsamų / Galutinį pasiūlymą pasirašo kitas asmuo, nei tas, kuris pasirašė paraišką. Dokumentai, išduoti kitų institucijų arba asmenų, turi būti pasirašyti jas išdavusio asmens arba atitinkamos institucijos atstovo. Pateikiant tokiu būdu pasirašytus dokumentus yra deklaruojama, kad pateikiamos skaitmeninės kopijos yra tikros. Suteikiančioji institucija turi teisę prašyti pateikti dokumentų originalus ar tinkamai patvirtintas (Dalyvio vadovo ar kito įgalioto asmens parašu ir, jei yra, antspaudu, nurodant datą, vardą, pavardę ir pareigas, arba įgalioto viešojo subjekto, Dalyvio kilmės šalies teisės aktais nustatyta tvarka) jų kopijas.

Išsamiame / Galutiniame pasiūlyme turi būti aiškiai nurodyta, kuri jame pateikiama informacija yra konfidenciali, vadovaujantis Koncesijų įstatymo 21 straipsniu. Jei tokia informacija nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri Pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Komisijai kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, kreipsis į Dalyvį, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu Dalyvis per Komisijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) Darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Komisija pasilieka teisę atskleisti Pasiūlyme nurodytą konfidencialią informaciją Komisijos nariams ir pasikviestiems ekspertams, Suteikiančiosios institucijos vadovui ir jo įgaliotiems asmenims, taip pat įstatymų numatytais atvejais ar to pareikalavus įgaliotoms kontrolės institucijoms. Tokiais atvejais Dalyvis negalės Suteikiančiosios institucijos laikyti atsakinga už konfidencialios informacijos atskleidimą.

Dalyvio teikiamas Išsamus / Galutinis pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Dalyvis, nusprendęs pateikti užšifruotą Išsamų / Galutinį pasiūlymą, turi:

- iki Išsamių / Galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą Išsamų / Galutinį pasiūlymą (užšifruojamas visas Išsamus / Galutinis pasiūlymas arba Išsamaus / Galutinio pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodytas Išsamaus / Galutinio pasiūlymo Atlygis (Mokestis)). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti Išsamų / Galutinį pasiūlymą galima rasti adresu: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/pasiulymu-sifravimas/;

- iki vokų su Išsamiais / Galutiniais pasiūlymais atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Komisija galės iššifruoti pateiktą Išsamų / Galutinį pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai Dalyvis neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, Dalyvis turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Suteikiančiosios institucijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju Dalyvis turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Suteikiančiosios institucijos oficialiu jo telefonu ir (arba) kitais būdais).

Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalą arba dokumentą, patvirtinantį užstato sumokėjimą, Suteikiančiajai institucijai reikia pateikti adresu Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai iki Išsamaus pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, užklijuotame voke, nurodant Projekto pavadinimą, Dalyvio pavadinimą ir tai, kad voke yra Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimas.

Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo skaitmeninę kopiją arba dokumentą, patvirtinantį užstato sumokėjimą, Suteikiančiajai institucijai reikia pateikti iki Išsamaus pasiūlymo pateikimo termino pabaigos CVP IS priemonėmis.

Dalyviai gali pateikti Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo skaitmeninį originalą arba dokumento, patvirtinančio užstato sumokėjimą, skaitmeninę kopiją. Toks skaitmeninis dokumentas Suteikiančiajai institucijai turi būti pateiktas iki Išsamaus pasiūlymo pateikimo termino pabaigos ir jis privalo būti atskirai pasirašytas Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio subjekto (užstato sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopija gali būti pasirašyta ir Dalyvio įgalioto asmens) kvalifikuotu elektroniniu parašu ir pateikta CVP IS priemonėmis.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi atitikti Sąlygų 20 priede „Reikalavimai Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui“ nustatytus reikalavimus ir galioti ne trumpiau, negu pateiktas Išsamus pasiūlymas.

Prieš pateikdami Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, Dalyviai gali kreiptis į Komisiją dėl jo tinkamumo patvirtinimo. Atsakymas bus pateiktas CVP IS priemonėmis, ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo tokio kreipimosi gavimo.

Suteikiančioji institucija rekomenduoja įvertinti CVP IS ir kitų sistemų galimus nesklandumus ir neatidėlioti Išsamaus / Galutinio pasiūlymo pateikimo paskutinei minutei.

# Priedas. Pasiūlymo forma

________________________________________________________________________________

(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

Telšių rajono savivaldybei

Adresas Žemaitės g.14, 87133 Telšiai, tel. Nr. +370 444 54761, +370 444 2236, el. paštas info@telsiai.lt

|  |  |  | Išsamus/Galutinis PASIŪLYMAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Data) (numeris) |  |  |  |  |  |  |
|  | (Vieta) Telšių šilumos ūkio koncesija |  |  |  |  |  |  |  |
| (Projekto pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dalyvio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juridinio asmens kodas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registruotos buveinės adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresas korespondencijai |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pateikdami šį [nurodyti: Išsamų / Galutinį] pasiūlymą patvirtiname, kad išsamiai išnagrinėjome Sąlygas ir kitus pateiktus dokumentus ir įsitikinome dėl mums tokiam [nurodyti Išsamiam / Galutiniam] pasiūlymui pateikti reikalingos informacijos tikslumo ir išsamumo. Patvirtiname, kad įvertinome mūsų turimus ir prieinamus finansinius resursus, Projekto rentabilumą ir sudarėme pagrįstą Finansinį veiklos modelį.

Patvirtiname, jog atitinkame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo [nurodyti punktą] punkte numatytus kriterijus.

Pateikiame tokius pasiūlymus dėl Projekto įgyvendinimo:

| Projekto įgyvendinimo sąlygos ir reikalavimai | Pasiūlymai |
| --- | --- |
| Nurodyti Projekto sąlygas ir reikalavimus, dėl kurių Dalyvis turi pateikti pasiūlymus, pvz. Sutarties sąlygų komentarai ir pastabos |  |
| Kiti, Dalyvio nuomone, Projekto įgyvendinimui svarbūs pasiūlymai |  |

Mūsų siūlomas metinis Mokestis: [įrašo dalyvis, minimali reikšmė – 1 euras be PVM]

Mūsų siūloma investicijų grąžos (WACC) dalis išreikšta procentiniais punktais nuo atliktų Investicijų (K4): [įrašo dalyvis, minimali siūloma WACC dalis 0,5 proc. Mažiausias galimas žingsnis +0,1 proc.]

Kaip [nurodyti Išsamaus / Galutinio] pasiūlymo sudėtinę dalį pridedame Finansinį veiklos modelį, parengtą pagal Sąlygų 12 priede „Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui“ nurodytus reikalavimus, kuriame finansiškai (ekonomiškai) pagrindžiame mūsų investavimo tikslus, pateikiame investicijų grąžos įvertinimą ir kitus efektyvumo rodiklius. Taip pat jame nurodome ir pagrindžiame Sutarties įgyvendinimui reikalingas lėšas, finansavimo šaltinius ir sąlygas.

Sutarties vykdymui pasitelksime šiuos Subtiekėjus:

| Subtiekėjo pavadinimas | Kokiai Sutarties daliai įgyvendinti jis pasitelkimas | Duomenys, patvirtinantys subtiekėjo pajėgumus įgyvendinti jam pavestą Sutarties dalį |
| --- | --- | --- |

Nurodome, kad šiose [nurodyti Išsamaus/ Galutinio] pasiūlymo dalyse pateikta informacija yra konfidenciali:

| 1. 2. 3. |  |
| --- | --- |

Pateikdami šį [nurodyti Išsamų / Galutinį pasiūlymą], patvirtiname, kad mūsų siūlomos Paslaugos ir Investicijos visiškai atitinka Konkurso dokumentuose ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, o kartu su [nurodyti Išsamiu / Galutiniu] pasiūlymu pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos ir duomenys yra tikri.

Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame

|  | (nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją) |
| --- | --- |

| Pasiūlymas galioja iki |  |
| --- | --- |

| Eil. Nr. | Pridedamų dokumentų pavadinimai | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
|  | Finansinis veiklos modelis (ir jį pagrindžiantys dokumentai) |  |
|  | Sutarties projektas su pasiūlymais, patikslinimais ir jų paaiškinimais (pateikiami Sutarties tekste, juos aiškiai pažymint arba naudojant „sekti keitimus“ ar jai analogišką funkciją teksto redaktoriuje) |  |
|  | Susijusių bendrovių sąrašas |  |
|  | Paslaugų teikimo, Objekto modernizavimo darbų vykdymo ir Naujo turto sukūrimo planas |  |
|  | [Nurodyti kitus dokumentus] |  |

| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Priedas. Susijusių bendrovių sąrašo forma

________________________________________________________________________________

(dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

[data], Nr. [numeris]

Telšių rajono savivaldybei

Adresas Žemaitės g.14, 87133 Telšiai, tel. Nr. +370 444 54761, +370 444 2236, el. paštas info@telsiai.lt

Susijusių bendrovių Sąrašas

Atsižvelgdami į Sąlygų reikalavimą, pateikdami Pasiūlymą dalyvauti Konkurse Telšių šilumos ūkio koncesija, pateikiame šį su mumis, kaip Konkurso Dalyviu, susijusių bendrovių sąrašą:

| Su [Dalyvio pavadinimas] susijusios įmonės: | Siejantys ryšiai: |
| --- | --- |

Susijusia bendrove šiuo atveju laikoma bet kuri bendrovė, ūkinė bendrija, ribotos atsakomybės bendrija, fondas ar kitas vienetas (juridinis arba ne juridinis asmuo), kurį Dalyvis (ar jo nariai) tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja arba kuris pats tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Dalyvį (ar jo narį), arba kurį kartu su Dalyviu tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja kitas vienetas, turėdamas nuosavybės teisę, kapitalo dalį ar įgyvendindamas tokiai kontroliuojamai bendrovei taikomus teisės aktų reikalavimus.

Kontrolė reiškia dominuojančią įtaką kitam ūkio subjektui tiesiogiai ar netiesiogiai turint nuosavybės teisę, kitaip dalyvaujant finansiškai arba numatant dalyvavimo taisykles tame subjekte, t. y. kai:

- turima daugiau kaip pusę tokios kontroliuojamos bendrovės išleistų akcijų ar kitokių nuosavybės vertybinių popierių; arba

- turima daugiau kaip pusę visų balsų, kuriuos suteikia kontroliuojamos bendrovės išleistos akcijos ar kitokie nuosavybės vertybiniai popieriai; arba

- turima galimybę paskirti ar išrinkti daugiau kaip pusę tokios kontroliuojamos bendrovės valdymo ar kito organo (išskyrus dalyvių susirinkimą) narių; arba

- yra sudaryta sutartis, pagal kurią kontroliuojama bendrovė yra įsipareigojusi įgyvendinti kontroliuojančios bendrovės sprendimus ir nurodymus; arba

- turima teisė į ne mažiau kaip pusę kontroliuojamos bendrovės turto, pelno ar likutinio reikalavimo.

Mes suprantame ir sutinkame, kad paaiškėjus, jog mūsų pateiktas Susijusių bendrovių sąrašas yra neteisingas, arba pasikeitus šioms bendrovėms ir neatnaujinus sąrašo per protingą terminą, mūsų Pasiūlymas gali būti atmestas ir mes pašalinti iš tolesnio dalyvavimo Konkurse.

| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Priedas. Sutarties projektas

[Pridedama atskiru dokumentu]

# Priedas. Reikalavimai pasiūlymo galiojimo užtikrinimui

- Dalyvis privalo užtikrinti savo Išsamaus ir Galutinio pasiūlymo galiojimą vienu iš šių būdų: banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimu.

- Reikalavimai banko garantijai:

2.1.	neatšaukiama ir besąlyginė;

2.2.	turi būti pasirašyta ją išdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Koncesijų įstatymo 25 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

- Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimu:

3.1.	neatšaukiamas ir besąlyginis;

3.2.	turi būti pasirašytas jį išdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Koncesijų įstatymo 25 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

3.3.	Kartu turi būti pateikiama draudimo liudijimo (poliso) kopija arba originalas su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos, pasirašytas draudiko arba jo įgalioto asmens el. parašu bei apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopija, įrodanti, kad draudimo įmoka už išduotą Išsamaus / Galutinio pasiūlymo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti išduotas kaip vienas užtikrinimas visai Sąlygų III.55 punkte reikalaujamai sumai. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – turi būti pateiktas vienas Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas visų tiekėjų grupės narių vardu.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba išverstas į lietuvių kalbą.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančiame dokumente turi būti nurodyta:

6.1.	suma, kuria užtikrinamas Pasiūlymo galiojimas (ne mažesnė kaip nustatyta Sąlygų III.55 punkte);

6.2.	užtikrinimo sumos gavėjas – Telšių rajono savivaldybė, adresas Žemaitės g.14, 87133 Telšiai, tel. Nr. +370 444 54761, +370 444 2236, el. paštas info@telsiai.lt;

6.3.	subjekto, kuriam išduodamas Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, pavadinimas, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, užtikrinime turi būti nurodyti visų grupės narių pavadinimai (vienas ūkio subjektų grupės narys gali būti nurodomas tik tuo atveju, jei kartu pateikiamas užtikrinimą išdavusios organizacijos patvirtinimas, kad jis galioja visiems ūkio subjektų grupės nariams);

6.4.	informacija, kad Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas galioja ne trumpiau kaip nustatyta Sąlygų III.55 punkte;

6.5.	sąlyga, kad Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusi institucija neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 10 (dešimt) Darbo dienų sumokėti Suteikiančiajai institucijai užtikrinime nurodytą pinigų sumą, gavusi Suteikiančiosios institucijos pirmą rašytinį reikalavimą, nereikalaudama, kad Suteikiančioji institucija savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad Suteikiančioji institucija pažymės įvardydama, jog egzistuoja viena ar kelios iš ‎žemiau nurodytų sąlygų:

- Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu Dalyvis atsisako savo Išsamaus / Galutinio pasiūlymo arba jo dalies (Pasiūlyme nurodyto Objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, kitų Išsamiame / Galutiniame pasiūlyme nurodytų sąlygų);

- Komisijai paprašius netikslina ar nepateikia jokių trūkstamų duomenų ar dokumentų apie Išsamaus / Galutinio pasiūlymo atitiktį Sąlygų reikalavimams;

- Komisijai paprašius pagrįsti neįprastai mažą Išsamiame Galutiniame pasiūlyme nurodytą Mokesčio arba Atlygio kainą, Dalyvis nepateikia jokio pagrindimo;

- Konkursą laimėjęs Dalyvis raštu atsisako pasirašyti Sutartį, arba atsisako sudaryti Sutartį Koncesijų įstatyme, Sąlygose ir Galutiniame pasiūlyme nustatytomis sąlygomis, arba jos nepasirašo per Komisijos / Suteikiančiosios institucijos nustatytą laiką, arba per Sutartyje nustatytą terminą neįvykdo Išankstinių Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi sąlygų.

6.7.	sąlyga, kad išduotam Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui bus taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

- Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, Dalyvis gali prašyti Komisijos patvirtinti, kad sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju Komisija atsako Dalyviui ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš Komisijos neatima teisės atmesti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą gavus informacijos, kad Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Suteikiančiajai institucijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

# Priedas. Ginčų nagrinėjimo tvarka

Jeigu ūkio subjektas ar Dalyvis mano, kad Komisija ar Suteikiančioji institucija nesilaikė Koncesijų įstatymo reikalavimo ir pažeidė jo teisėtus interesus

Tokiu atveju ūkio subjektas / Dalyvis gali pateikti Komisijai / Suteikiančiajai institucijai pretenziją dėl, ūkio subjekto / Dalyvio nuomone, jo teisėtus interesus pažeidžiančių Komisijos / Suteikiančiosios institucijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Toks pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

Pretenziją galima pateikti Komisijai / Suteikiančiajai institucijai faksu, per CVP IS ar kitomis elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją per:

- 10 dienų nuo Komisijos / Suteikiančiosios institucijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos; arba

- 10 dienų nuo paskelbimo apie Komisijos / Suteikiančiosios institucijos priimtą sprendimą dienos, tais atvejais, kai Koncesijų įstatymas nereikalauja raštu informuoti ūkio subjektus apie Komisijos / Suteikiančiosios institucijos priimtus sprendimus.

Pretenziją Komisija / Suteikiančioji institucija nagrinės tik tokiu atveju, jeigu ji bus gauta nepraleidžiant aukščiau nurodytų terminų ir iki Sutarties sudarymo dienos. Pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiu Konkurso procedūros yra stabdomos. Išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų Konkurso procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam ūkio subjektams ar suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 (šešias) Darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

Jeigu Komisija / Suteikiančioji institucija netenkina pretenzijos

Jeigu pateikta pretenzija nėra patenkinama, patenkinama tik iš dalies, arba neišnagrinėjama per nustatytą terminą, ją pateikęs ūkio subjektas / Dalyvis turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jeigu ūkio subjektas / Dalyvis kreipiasi į teismą, jis privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas pateikia Suteikiančiajai institucijai prašymo ar ieškinio kopiją su priėmimo žyma ar kitais gavimo teisme įrodymais.

Jei Dalyvis veikia kaip ūkio subjektų grupė, šią informaciją reikia nurodyti apie visus grupės narius. Taip pat reikia nurodyti, kuris narys yra pagrindinis ir įgaliotas atstovauti ūkio subjektų grupę.

Ūkio subjektų grupės atveju reikia nurodyti tik asmenį (asmenis), įgaliotus atstovauti ir veikti visos grupės vardu.

Nurodyti reikalavimo (-ų) dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo numerį pagal Sąlygų 4 priedą „Kvalifikacijos reikalavimai“.

Nurodyti dokumentus, patvirtinančius Dalyvio atitikimą reikalavimui dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir jų puslapių skaičių.

Įrašomas kiekvieno ūkio subjekto nurodyto paraiškoje (Dalyvio, ūkio subjektų grupės nario, Subtiekėjo ir kt.), kuris turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, pavadinimas.

Nurodyti kvalifikacijos (finansinis ir ekonominis, techninis ir profesinis pajėgumas) reikalavimo numerį pagal Sąlygų 4 priedą „Kvalifikacijos reikalavimai“.

Nurodyti dokumentus, patvirtinančius Dalyvio atitikimą kvalifikacijos reikalavimui, ir jų puslapių skaičių. Jei atitikimas kvalifikacijos reikalavimui grindžiamas kitų ūkio subjektų pajėgumais, reikia nurodyti jų pavadinimus. Taip pat nurodomas ūkio subjektų grupės nario, kurio pajėgumais grindžiamas atitikimas kvalifikacijos reikalavimui, pavadinimas.

Taip kaip nurodyta Sąlygų 4 priede „Kvalifikacijos reikalavimai“.

Pildoma, jei Kandidatas / ūkio subjektų grupės narys /Subtiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys turi kitą valdymo ar priežiūros organo narį (narius) ar kitą asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.).

Jeigu nenurodyta, kokiose paraiškos dalyse yra konfidenciali informacija, Suteikiančioji institucija turi teisę atskleisti visą paraiškoje esančią informaciją. Konfidencialia informacija nelaikomas Dalyvio (arba ūkio subjektų grupės narių) pavadinimas ir kita informacija, kuri kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nelaikoma konfidencialia informacija.

Subtiekėjo sąvoka Reglamento prasme apima visus ūkio subjektus „tiekimo grandinėje“, t. y. visus, kurie atlieka Darbus, teikia Paslaugas ar (ir) kurių pajėgumais yra remiamasi.

Pateikiami rekomenduojami Išsamių ir Galutinių pasiūlymų vertinimo kriterijai

Jei Dalyvis veikia kaip ūkio subjektų grupė, šią informaciją reikia nurodyti apie visus grupės narius. Taip pat reikia nurodyti, kuris narys yra pagrindinis ir įgaliotas atstovauti grupę.

Su Galutiniu pasiūlymu nereikia teikti siūlymų Sutarčiai.

Jeigu nenurodoma, kokiose Pasiūlymo dalyse yra konfidenciali informacija, Suteikiančioji institucija turi teisę atskleisti visą Pasiūlyme esančią informaciją.