AKCINĖ BENDROVĖ „ORO NAVIGACIJA“

DĖL ATSAKYMO Į KLAUSIMUS

Akcinė bendrovė „Oro navigacija“ vykdo nuotolinio skrydžių valdymo sistemos (RTWR) bokšto statybos darbų pirkimą (CVP IS pirkimo ID 418154) ir gavo tiekėjo klausimus.

Komisija išnagrinėjo tiekėjo pateiktus klausimus ir teikia atsakymą į juos:

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 6 priedo. Sutarties sąlygų. 28 p. nurodytas 12 mėnesių, nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, darbų atlikimo terminas, o 3 priedo. Techninės specifikacijos. 2.3. p nurodyta, kad Bokšto konstrukcija turi būti pagaminta, pristatyta ir sumontuota ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Koks tikslus darbų bei sutarties atlikimo terminas? | Perkančioji organizacija paaiškina, kad bokšto konstrukcija turi būti pagaminta, pristatyta ir sumontuota ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos, kaip ir nurodyta pirkimo sąlygų 3 priede “Techninė specifikacija”. Visi kiti likę darbai, nurodyti pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“, gali būti atlikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo. |
| 2. | 1 priedo. Pasiūlymo formos. 3 p. nurodyta, kad su pasiūlymu turi būti pateikta lokalinė sąmata. Prašome užsakovo pateikti detalius kiekių žiniaraščius, lokalinės sąmatos parengimui. | Perkančioji organizacija detalių kiekių žiniaraščių nepateiks, prašome vadovautis pateiktu Techniniu darbo projektu. |